ANEXĂ

      - DESCRIEREA REFORMELOR ȘI A INVESTIȚIILOR

- MISIUNEA 1 COMPONENTA 1

Axa 1 – Digitalizarea administrației publice: Axa 1 din cadrul componentei M1C1 a planului italian de redresare și reziliență conține măsuri care vizează promovarea digitalizării administrației publice italiene și include șapte investiții și trei reforme. Investițiile vizează în special: (I) raționalizarea și consolidarea infrastructurilor digitale existente ale administrației publice; (II) promovarea adoptării cloud computingului, (iii) acordând o atenție deosebită armonizării și interoperabilității platformelor și serviciilor de date, punerii în aplicare a principiului „doar o singură dată” și accesibilității datelor prin intermediul unui catalog de interfețe de programare a aplicațiilor (API); (IV) îmbunătățirea disponibilității, eficienței și accesibilității tuturor serviciilor publice digitale cu scopul de a crește nivelul de adoptare și satisfacția utilizatorilor, (v) consolidarea mijloacelor de apărare ale Italiei împotriva riscurilor pe care le prezintă criminalitatea informatică, (vi) promovarea transformării digitale a marilor administrații centrale; (VII) combaterea decalajului digital prin consolidarea competențelor digitale ale cetățenilor. Reformele din cadrul acestei axe vizează în special (i) raționalizarea și accelerarea procesului de achiziții publice de soluții în domeniul tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC) de către administrația publică; (II) sprijinirea transformării digitale a administrației publice și (iii) eliminarea obstacolelor din calea adoptării tehnologiei de tip cloud de către administrațiile publice și raționalizarea proceselor de schimb de date între administrațiile publice.

Investițiile și reformele din cadrul acestei componente contribuie la abordarea recomandărilor specifice fiecărei țări adresate Italiei în 2020 și 2019 cu privire la necesitatea de a „îmbunătăți eficacitatea administrației publice, inclusiv prin investiții în competențele angajaților din sectorul public, prin accelerarea digitalizării și prin creșterea eficienței și a calității serviciilor publice locale” (Recomandarea specifică fiecărei țări 3, 2019) și de a „concentra investițiile asupra tranziției verzi și digitale, în special asupra [...] infrastructurii digitale consolidate pentru a asigura furnizarea de servicii esențiale” (Recomandarea specifică fiecărei țări 3, 2020).

Axa 2 – Justiție: Performanța sistemului judiciar italian rămâne departe de cea a altor state membre în ceea ce privește durata procedurilor, astfel cum se subliniază în cel mai recent raport al Comisiei Europene privind eficiența justiției (CEPEJ). Axa 2 a componentei M1C1 a planului de redresare și reziliență conține măsuri care vizează eficientizarea sistemului judiciar prin reducerea duratei procedurilor și apropierea Italiei de mediana UE. Această componentă abordează recomandările specifice fiecărei țări adresate Italiei în 2020 și 2019 privind reducerea duratei proceselor civile și îmbunătățirea eficacității luptei împotriva corupției (recomandările specifice fiecărei țări 4, 2019 și 4, 2020). În plus, digitalizarea sistemului de justiție este, de asemenea, relevantă pentru tranziția digitală.

Axa 3 – Administrația publică: Axa 3 din cadrul componentei M1C1 a planului de redresare și reziliență conține măsuri care vizează reforma administrației publice italiene și îmbunătățirea capacității administrative. Italia se situează sub media UE-27 atât în ceea ce privește eficacitatea guvernului, cât și încrederea în guvern. Reformele administrației publice italiene au fost afectate de un decalaj grav în ceea ce privește punerea în aplicare a reformelor descendente și de recunoașterea și difuzarea limitată a inovațiilor ascendente valoroase. Capacitatea administrativă este foarte scăzută. Eforturile de consolidare a capacității de planificare strategică, a mecanismelor de monitorizare și evaluare și a instrumentelor de elaborare a politicilor bazate pe date concrete ar trebui să continue. Principalul obiectiv al acestei componente este de a consolida capacitatea administrativă a administrațiilor publice italiene la nivel central și local, atât în ceea ce privește capitalul uman (selecție, competențe și cariere), cât și în ceea ce privește simplificarea procedurilor administrative. Această secțiune prezintă strategia structurală globală în materie de resurse umane, de la procesele de selecție la parcursurile profesionale. Reforma include, de asemenea, acțiuni de simplificare a procedurilor. Investițiile în noi seturi de instrumente digitale și în acțiuni consolidate privind învățarea pe tot parcursul vieții sunt incluse în componenta 1 a misiunii 1. Această componentă abordează recomandările specifice fiecărei țări adresate Italiei în 2020 și 2019 privind îmbunătățirea eficacității administrației publice (recomandările specifice fiecărei țări 3 și 2019 și recomandările specifice fiecărei țări 4 și 2020).

Axa 4 – Achiziții publice și plăți efectuate de administrație: Axa 4 a componentei M1C1 a planului de redresare și reziliență conține măsuri care vizează reformarea anumitor aspecte-cheie ale cadrului legislativ italian privind achizițiile publice și reducerea întârzierilor în efectuarea plăților de către administrațiile publice de la nivel central, regional și local, precum și de către autoritățile regionale din domeniul sănătății. Principalul obiectiv al reformei este de a simplifica normele privind achizițiile publice, de a spori securitatea juridică pentru întreprinderi și de a accelera atribuirea contractelor de achiziții publice, menținând în același timp garanțiile procedurale în ceea ce privește transparența și egalitatea de tratament. Prin urmare, aceste reforme sprijină realizarea în timp util a infrastructurilor și a proiectelor finanțate prin plan.

Axa 5 – Reforme bugetar-structurale (Impozitare și cheltuieli publice): Axa 5 din cadrul componentei M1C1 a redresării și rezilienței include mai multe reforme menite să sprijine sustenabilitatea finanțelor publice ale Italiei (recomandarea specifică nr. 1 din 2019). În ceea ce privește veniturile, reformele vizează îmbunătățirea procesului de colectare a impozitelor, încurajarea respectării obligațiilor fiscale și combaterea evaziunii fiscale, pentru a reduce costurile de asigurare a conformității pentru contribuabili și pentru a crește veniturile administrației publice, contribuind la îmbunătățirea sustenabilității finanțelor publice. În ceea ce privește cheltuielile, reformele vizează îmbunătățirea eficienței cheltuielilor publice, atât la nivel central, prin consolidarea cadrului existent pentru analizele anuale ale cheltuielilor, cât și la nivel subnațional, prin finalizarea reformei relațiilor bugetare între diferitele niveluri ale administrației.

A.1.  Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Axa 1 – Digitalizarea administrației publice

Investiția 1.1 – Infrastructura digitală

Obiectivul acestei investiții este de a se asigura că sistemele, seturile de date și aplicațiile administrației publice sunt găzduite în centre de date cu standarde de înaltă calitate în materie de securitate, performanță, scalabilitate, interoperabilitate europeană și eficiență energetică. Investiția constă în migrarea seturilor de date și a aplicațiilor administrației publice către PSN sau către furnizori publici de cloud certificați și siguri.

Investiția 1.2 – Facilitarea cloud computingului pentru AP locală

Obiectivul acestei investiții este de a migra seturile de date și aplicațiile unei părți substanțiale a administrației publice locale către o infrastructură de cloud securizată, permițând fiecărei administrații să aleagă în cadrul unui set de medii publice certificate de cloud.

Măsura prevede, de asemenea, un pachet de sprijin „migrarea ca serviciu” pentru administrații, care cuprinde: (I) evaluarea inițială, (ii) sprijinul procedural/administrativ necesar pentru lansarea efortului, (iii) negocierea sprijinului extern necesar și (iv) gestionarea generală a proiectului pe parcursul execuției. Se așteaptă ca o echipă supravegheată de Ministerul Inovării Tehnologice și Tranziției Digitale (MITD) să identifice și să certifice o listă largă de furnizori calificați și să negocieze un set de pachete standard de sprijin adaptate la dimensiunea administrației și a serviciilor implicate în migrare.

Investiția 1.3 – Date și interoperabilitate

Obiectivul acestei investiții este de a asigura interoperabilitatea deplină a seturilor de date și a serviciilor esențiale în cadrul administrațiilor publice centrale și locale. Măsura constă în crearea unei platforme naționale de date digitale („Piattaforma Digitale Nazionale Dati”) care să permită interoperabilitatea seturilor de date prin intermediul unui catalog de interfețe de programare a aplicațiilor (API) partajate între administrațiile centrale și locale.

Investiția 1.4 – Servicii digitale și experiența cetățenilor

Obiectivul acestei investiții este de a dezvolta un ecosistem de servicii publice digitale integrat și orientat către cetățeni, de a asigura adoptarea lor pe scară largă în cadrul administrațiilor centrale și locale și de a îmbunătăți experiența generală a utilizatorilor.

Măsura:

- definește modele reutilizabile de furnizare a serviciilor care asigură cerințe de accesibilitate depline (investiția 1.4.1 – Experiența cetățenilor – Îmbunătățirea calității și a posibilității de utilizare a serviciilor publice digitale);

- sporește accesibilitatea serviciilor publice digitale (Investiția 1.4.2 – Incluziunea cetățenilor: Îmbunătățirea accesibilității serviciilor publice digitale);

- implică adoptarea aplicației digitale pentru plăți între cetățeni și administrațiile publice (PagoPa) și adoptarea aplicației „IO” (investiția 1.4.3 – Extinderea adoptării serviciilor de platformă PagoPA și a aplicației „IO”);

- încurajează adoptarea platformelor naționale de identitate digitală (Sistema Pubblico di Identità Digitale, SPID și Carta d’Identità Elettronica, CIE) și a registrului național (Anagrafe nazionale della popolazione residente, ANPR) [Investiția 1.4.4 – Extinderea adoptării platformelor naționale de identitate digitală (SPID, CIE) și a registrului național (ANPR)];

- instituie o platformă unică pentru notificări (investiția 1.4.5 – Digitalizarea anunțurilor publice);

- implică adoptarea mobilității ca serviciu (MaaS) (Investiția 1.4.6 – Mobilitatea ca serviciu pentru Italia, această ultimă măsură fiind finanțată pe baza unui sprijin financiar nerambursabil).

Investiția 1.5 – Securitatea cibernetică

Obiectivul acestei investiții este de a consolida mijloacele de apărare ale Italiei împotriva riscurilor pe care le prezintă criminalitatea informatică, în special prin punerea în aplicare a unui „perimetru național pentru securitatea cibernetică” (PSNC), în conformitate cu cerințele de securitate prevăzute în Directiva (UE) 2016/1148 privind securitatea rețelelor și a sistemelor informatice (Directiva NIS), precum și prin consolidarea capacităților naționale de apărare cibernetică în materie de inspecție tehnică și de monitorizare a riscurilor.

Măsura prevede dezvoltarea unui sistem integrat de ultimă generație, care să interconecteze strâns diferite entități din întreaga țară și să se conecteze la nivel internațional cu parteneri și furnizori de tehnologie de încredere. Aceasta se articulează în jurul a patru piloni: (I) consolidarea capacităților din prima linie față de public și întreprinderi/entități pentru a gestiona alertele și evenimentele reale recunoscute public; (II) să dezvolte/consolideze capacitățile de inspecție și de audit ale țării în ceea ce privește hardware-ul și software-ul utilizate de subiecți cu funcții esențiale pentru a certifica fiabilitatea/prevenirea amenințărilor; (III) Capacitarea unităților de aplicare a legii și a unităților cibernetice din cadrul forțelor de poliție responsabile cu investigarea activităților infracționale; (IV) consolidarea semnificativă a activelor cibernetice și a resurselor umane responsabile cu securitatea națională și cu răspunsul la amenințările cibernetice.

Investiția 1.6 – Transformarea digitală a marilor administrații centrale

Obiectivul acestei investiții este de a spori eficiența și de a simplifica procedurile principalelor administrații centrale – inclusiv (i) Ministerul de Interne, (ii) Ministerul Justiției, (iii) Institutul Național de Securitate Socială (INPS) și Institutul Național de Asigurări împotriva Accidentelor la Locul de Muncă (INAIL), (iv) Ministerul Apărării, (v) Consiliul de Stat și (vi) poliția financiară. Investiția constă în reproiectarea și digitalizarea unui set de procese, activități și servicii prioritare care intră în sfera lor de competență.

Investiția 1.7 – Competențe digitale de bază

Obiectivul acestei investiții este de a reduce ponderea populației expuse riscului de excluziune digitală prin furnizarea de educație digitală. Asigurarea constă în participarea persoanelor la serviciul public digital și la activitățile de promovare digitală și/sau de facilitare digitală.

Reforma 1.1 – Achizițiile publice în domeniul TIC

Obiectivul acestei reforme este de a asigura faptul că administrația publică poate achiziționa soluții în domeniul tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC) într-un mod mai prompt și mai eficient prin raționalizarea și accelerarea procesului de achiziții pentru serviciile și activele TIC.

Punerea în aplicare a reformei constă în trei linii de acțiune. În primul rând, se creează o bază de date unică care conține o listă albă a operatorilor economici autorizați să furnizeze bunuri și servicii administrațiilor publice și se introduce o infrastructură tehnologică dedicată pentru a permite certificarea furnizorilor. În al doilea rând, se adoptă o abordare simplificată („procedură accelerată”) pentru a raționaliza achizițiile TIC pentru proiectele PNRR. În al treilea rând, se instituie un serviciu de achiziții publice digitale, cu scopul de a include numai furnizorii certificați (operatorii economici pot solicita în orice moment să fie certificați în conformitate cu articolul 64 din Directiva 2014/24/UE); (II) permite identificarea rapidă a furnizorilor care răspund unei nevoi specificate (de exemplu, prin intermediul unui configurator); (III) să ofere administrațiilor o experiență intuitivă de utilizare (de exemplu, o descriere clară a serviciilor oferite, o evaluare comparativă a furnizorilor). Această configurație generală se bazează pe capacitățile existente ale CONSIP, entitatea de stat italiană pentru achiziții publice.

Reforma 1.2 – Sprijin pentru transformare

Obiectivul acestei reforme este de a sprijini transformarea digitală a tuturor administrațiilor publice centrale și locale prin înființarea unui „birou de transformare a AP digitale” dedicat. Biroul de transformare constă într-o rezervă temporară de resurse competente în materie de tehnologie, care va orchestra și va sprijini efortul de migrare și negocierea centralizată a „pachetelor” de sprijin extern certificat.

În plus, măsura prevede înființarea unei societăți axate pe dezvoltarea de software & gestionarea operațiunilor pentru a sprijini dezvoltarea digitală a administrațiilor centrale. Biroul de transformare sprijină în special administrația publică în punerea în aplicare a investițiilor 1.1-1.7 incluse în cadrul acestei componente și sprijină, de asemenea, punerea în aplicare a investițiilor și a reformelor în digitalizarea asistenței medicale incluse în misiunea 6.

Reforma 1.3 – „Cloud First” și interoperabilitatea

Scopul acestei reforme este de a elimina obstacolele din calea adoptării cloud computingului și de a raționaliza birocrația care încetinește procesele de schimb de date între administrațiile publice prin introducerea unui set de stimulente și obligații menite să faciliteze migrarea către cloud și prin eliminarea constrângerilor procedurale din calea adoptării pe scară largă a serviciilor digitale.

Reforma implică trei linii de acțiune. În primul rând, întrucât soluțiile cloud vor stimula eficiența din punctul de vedere al costurilor în ceea ce privește cheltuielile în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor (TIC), după o „perioadă de grație” predefinită (de exemplu, trei ani de la lansarea transformării), administrațiile care nu au aderat la transformarea cloud trebuie să vadă o restricție în bugetul lor de cheltuieli în domeniul TIC.

În al doilea rând, ca parte a stimulentelor pentru migrarea în cloud, normele actuale de contabilitate publică pentru cheltuielile legate de serviciile de cloud vor fi revizuite. Având în vedere că migrarea către cloud implică în prezent un transfer de bugete de la cheltuielile de capital la cheltuielile operaționale, normele de contabilitate publică pentru cheltuielile legate de serviciile de cloud trebuie revizuite pentru a nu descuraja migrarea serviciilor de cloud pentru administrațiile publice.

În al treilea rând, normele referitoare la normele de interoperabilitate a datelor vor fi revizuite, în conformitate cu dispozițiile privind datele deschise și prelucrarea datelor cu caracter personal, iar procedurile actuale pentru schimbul de date între administrațiile publice vor fi simplificate pentru a raționaliza aspectele procedurale și a accelera punerea în aplicare a interoperabilității între bazele de date ale administrației publice. În plus, domiciliul digital va fi revizuit și integrat în registrul național al rezidenților (ANPR) pentru a permite o anumită coordonare digitală și sigură între cetățeni și administrațiile publice.

Axa 2 – Justiție

Reforma 1.4 – Justiție civilă

Obiectivul acestei reforme este de a scurta durata procedurilor civile și de a aborda întârzierile instanțelor civile. Reforma constă în adoptarea de măsuri legislative pentru a reduce numărul de cauze noi în instanțe, pentru a simplifica procedurile existente și pentru a crește productivitatea instanțelor.

Reforma 1.5 – Justiția penală

Obiectivul acestei reforme este de a reduce durata procedurilor penale. Reforma constă în adoptarea de acțiuni care simplifică procedurile existente și sporesc productivitatea instanțelor.

Reforma 1.6 – Insolvența

Reforma vizează digitalizarea și consolidarea procedurilor de insolvență, introducând mecanisme de alertă timpurie înainte de insolvență, specializarea instanțelor și a instituțiilor pre-judiciare pentru a gestiona mai eficient toate etapele procedurilor de insolvență, inclusiv prin formare și specializare pentru membrii autorităților judiciare și administrative.

Reforma 1.7 – Instanțele fiscale

Scopul reformei este de a eficientiza aplicarea legislației fiscale și de a reduce numărul mare de recursuri la Curtea de Casație.

Reforma 1.8 – Digitalizarea sistemului de justiție

Obiectivul acestei reforme este digitalizarea procedurilor civile și penale. Această reformă constă în introducerea unei depuneri electronice obligatorii a documentelor, instituirea unui flux de lucru electronic pentru procedurile civile, digitalizarea procedurilor penale în primă instanță și crearea unei baze de date a deciziilor de drept civil.

Investiția 1.8 – Proceduri de recrutare pentru instanțele civile, penale și administrative

Obiectivul acestei măsuri este de a spori calitatea justiției prin sprijinirea activităților instanțelor administrative, civile și penale, precum și ale serviciilor teritoriale și centrale ale Ministerului Justiției responsabile cu asigurarea respectării planului de redresare și reziliență și cu tranziția digitală în sistemul de justiție. Investiția constă în angajarea temporară de personal pentru biroul de testare și de personal tehnic și administrativ care sprijină punerea în aplicare a obiectivelor planului de redresare și reziliență.

Axa 3 – Administrație publică

Reforma 1.9 – Reforma ocupării forței de muncă în sectorul public și reforma simplificării

Obiectivul acestei reforme este de a consolida cadrul public de ocupare a forței de muncă și de a simplifica procedurile administrative în beneficiul întreprinderilor și al cetățenilor. Reforma constă în adoptarea unei serii de măsuri de eliminare a obligațiilor inutile, de introducere a unor mecanisme de consimțământ tacit, de simplificare a comunicării, de unificare a regimurilor partajate cu regiunile și municipalitățile, de asigurare a interoperabilității procedurilor comerciale și de construcție (SUAP & SUE) și de definire a unui set de indicatori-cheie de performanță (ICP) pentru a orienta schimbările organizaționale din cadrul administrațiilor.

Reforma 1.9a – Reformă pentru accelerarea punerii în aplicare a politicii de coeziune

Reforma urmărește să accelereze punerea în aplicare și eficiența politicii de coeziune în complementaritate cu PNRR. Acesta prevede data aprobării planului strategic al zonei economice speciale unice. Legislația națională impune avizul Conferinței Unificate înainte de transformarea acesteia în lege, astfel cum se prevede în Decretul legislativ nr. 281/1997. În conformitate cu articolul 9 din Regulamentul (UE) 2021/241, reforma poate beneficia de sprijin din partea altor programe și instrumente ale Uniunii, cu condiția ca acest sprijin să nu acopere aceleași costuri. MRR nu acoperă niciun cost al reformei.

Investiția 1.9 – Furnizarea de asistență tehnică și consolidarea capacităților pentru punerea în aplicare a planului italian de redresare și reziliență

Obiectivul acestei investiții este de a consolida capacitatea administrativă pentru punerea în aplicare a planului italian de redresare și reziliență (PRR). Investiția constă în recrutarea temporară a unui grup de experți care va oferi asistență tehnică administrațiilor și le va consolida capacitatea de a pune în aplicare inițiative specifice prevăzute în PNRR și include programe de formare a angajaților din sectorul public pentru a consolida capacitățile.

Axa 4 – Achiziții publice și plăți efectuate de administrațiile publice

Reforma 1.10 – Reforma cadrului legislativ privind achizițiile publice

Obiectivul acestei reforme este de a îmbunătăți calificarea și profesionalizarea autorităților contractante, de a spori concurența, de a simplifica și digitaliza procedurile organismelor centrale de achiziție și de a operaționaliza sistemul național de achiziții publice electronice. În acest scop, reforma include adoptarea de acte juridice, inclusiv modificări ale Codului achizițiilor publice.

Reforma 1.11 – Reducerea întârzierilor în efectuarea plăților de către administrațiile publice și autoritățile din domeniul sănătății

Obiectivul reformei este de a aborda blocajele care cauzează întârzieri în executarea plăților efectuate de administrațiile publice și autoritățile italiene centrale, regionale, locale și din domeniul sănătății către întreprinderi, în special prin adoptarea de acțiuni structurale și de măsuri legislative specifice.

Axa 5 – Reforme bugetar-structurale (Impozitare și cheltuieli publice)

Reforma 1.12 – Reforma administrației fiscale

Obiectivul acestei reforme a administrației fiscale este de a încuraja respectarea obligațiilor fiscale, de a spori eficacitatea auditurilor și a controalelor și de a reduce costurile de asigurare a conformității pentru contribuabili, prin adoptarea și asigurarea respectării unor măsuri legislative și de reglementare specifice.

Reforma 1.13 – Reforma cadrului de analiză a cheltuielilor

Obiectivul acestei reforme este de a spori eficacitatea cadrului național de analiză a cheltuielilor. Reforma constă în angajamentul de a efectua analize anuale ale cheltuielilor în perioada 2023-2025 și de a îmbunătăți practica înverzirii și a integrării dimensiunii de gen în buget.

Reforma 1.14 – Reforma cadrului bugetar subnațional

Obiectivul acestei reforme este de a spori transparența relațiilor bugetare între diferitele niveluri de guvernare. Reforma constă în definirea parametrilor pentru „federalismul fiscal” pentru regiunile cu statut obișnuit și în adoptarea de acte legislative pentru „federalismul fiscal” pentru provincii și orașe metropolitane.

Reforma 1.15 – Reforma normelor de contabilitate publică

Obiectivul acestei reforme este de a pune în aplicare un sistem unic de contabilitate pe bază de angajamente pentru sectorul public, excluzând întreprinderile de stat. Reforma constă în adoptarea cadrului conceptual, a setului de standarde de contabilitate pe bază de angajamente și a diagramei multidimensionale a conturilor, precum și în furnizarea de cursuri de formare pentru tranziția către noul sistem de contabilitate pe bază de angajamente.

Investiția 1.10 – Sprijin pentru calificare și achiziții publice electronice

Această investiție instituie, în cadrul Strategiei de profesionalizare a achizitorilor publici, o funcție de sprijinire a achizițiilor publice dedicată autorităților contractante pentru a îndeplini cerințele anexei II.4 la Codul achizițiilor publice și pentru a le sprijini în procesul de achiziții publice electronice, sprijinind dobândirea de competențe digitale și oferind asistență tehnică pentru adoptarea digitalizării achizițiilor publice, inclusiv utilizarea sistemelor dinamice de achiziții.

A.2.  Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

| Număr secvențial | Măsură conexă (reformă sau investiții) | Etapă/Obiectiv | Nume | Indicatori calitativi (pentru jaloane) | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |  |  | Calendar orientativ pentru finalizare |  | Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Unitatea de măsură | Situația de referință | Obiectiv | Trimestru | Anul |  |
| M1C1-1 | Reforma 1.1: Achiziții publice în domeniul TIC | Etapă | Intrarea în vigoare a decretelor legislative pentru reforma 1.1 „Achiziții publice în domeniul TIC” | Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a decretului legislativ privind reforma achizițiilor publice în domeniul TIC | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î4 | 2021 | Actele juridice necesare includ intervenții legislative în decretul legislativ privind simplificările („Decreto Legge Semplificazioni”). Acestea prevăd: (I) Posibilitatea de a utiliza procedura menționată la articolul 48 alineatul (3) din Codul contractelor de achiziții publice și pentru contractele care depășesc pragurile menționate la articolul 35 din Codul contractelor de achiziții publice pentru achizițiile legate de achiziționarea de bunuri și servicii informatice, în special bazate pe tehnologia de tip cloud, precum și de servicii de conectivitate, finanțate integral sau parțial din resursele prevăzute pentru punerea în aplicare a proiectelor PNRR; (II) Interoperabilitatea dintre diferitele baze de date gestionate de organismele de certificare implicate în procesul de verificare a cerințelor menționate la articolul 80 din Codul contractelor de achiziții publice; (III) Crearea unui fișier virtual al operatorilor economici în care sunt prezente datele pentru verificarea absenței motivelor de excludere menționate la articolul 80, permițând definirea unei liste albe a operatorilor economici pentru care verificarea a fost deja efectuată. |
| M1C1-2 | Reforma 1.3: Cloud înainte de toate și interoperabilitate | Etapă | Intrarea în vigoare a decretelor de lege pentru reforma 1.3 „Cloud First and Interoperability” | Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a decretului legislativ pentru prima dată în domeniul cloud computingului și reforma interoperabilității | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î4 | 2021 | Actele juridice necesare includ: Punerea în aplicare a actelor de reglementare privind în special (i) Regulamentul Agenzia per l’Italia digitale (AgID) privind Polo Strategico Nazionale (PSN) (prevăzut la articolul 33-septies din Decretul-lege nr. 179/212) și (ii) Orientările AgID privind interoperabilitatea [prevăzute la articolele 50 și 50b din Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD)]. Amendamente la articolul 50 din DAC: (I) eliminarea obligației de a încheia acorduri-cadru pentru administrațiile care accesează platforma națională de date digitale; (II) clarificări cu privire la chestiunea confidențialității: transferul datelor de la un sistem de informații la altul nu modifică dreptul de proprietate asupra datelor și prelucrarea acestora, fără a aduce atingere responsabilităților administrațiilor publice care primesc și prelucrează datele în calitate de operatori de date autonomi. Modificări aduse Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 445/2000 în ceea ce privește accesul la date: (I) abrogarea autorizației necesare pentru accesul direct la date; (II) eliminarea trimiterii la acordurile-cadru de la articolul 72. Modificări ale articolului 33 septies din Decretul-lege nr. 179/2012: (I) să introducă posibilitatea ca AgID să reglementeze, prin regulamentele Centri Elaborazione Dati (CED) și Cloud, termenii și metodele cu care administrațiile publice trebuie să efectueze migrațiile CED; (II) să introducă sancțiuni pentru nerespectarea obligațiilor de a migra către cloud. |
| M1C1-3 | Investiția 1.1: Infrastructură digitală | Etapă | Finalizarea Polo Strategico Nazionale (PSN) | Raport privind implementarea tehnologiei de tip cloud, elaborat de Ministerul Inovării Tehnologice și Tranziției Digitale (MITD) | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î4 | 2022 | Finalizarea completă a proiectului global se realizează atunci când toate administrațiile publice vizate au finalizat mutarea rackurilor identificate către Polo Strategico Nazionale (PSN) și testarea a patru centre de date este finalizată cu succes, ceea ce permite începerea procesului de migrare a seturilor de date și a aplicațiilor administrațiilor publice vizate către PSN. |
| M1C1-4 | Investiția 1.3.1: Platforma națională de date digitale | Etapă | Platforma națională de date digitale este operațională | Raport al Ministerului Inovării Tehnologice și Tranziției Digitale (MITD) care demonstrează lansarea platformei naționale de date digitale | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î4 | 2022 | Platforma permite agențiilor: — își publică interfețele de programare a aplicațiilor (API) în catalogul API al platformei; — să încheie și să semneze acorduri de interoperabilitate digitală prin intermediul platformei; — autentificarea și autorizarea accesului la API utilizând funcționalitățile platformei; validarea și evaluarea conformității cu cadrul național de interoperabilitate. |
| M1C1-5 | Investiția 1.5: Securitatea cibernetică | Etapă | Crearea noii Agenții Naționale de Securitate Cibernetică | Actul de constituire administrativă | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î4 | 2022 | Jalonul este atins prin (1) transformarea în lege a Decretului-lege de constituire a Agenției Naționale de Securitate Cibernetică, în prezent în curs de finalizare; (2) publicarea în Monitorul Oficial a Decretului prim-ministrului (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, DPCM) care conține regulamentul intern al Agenției Naționale de Securitate Cibernetică. |
| M1C1-6 | Investiția 1.5: Securitatea cibernetică | Etapă | Implementarea inițială a serviciilor naționale de securitate cibernetică | Raport care demonstrează arhitectura completă a serviciilor naționale de securitate cibernetică | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î4 | 2022 | Jalonul se realizează prin definirea arhitecturii detaliate a întregului ecosistem al arhitecturii naționale de securitate cibernetică [și anume, un Centru național de schimb și analiză a informațiilor (ISAC), o rețea de echipe de intervenție în caz de urgență informatică (CERT), un HyperSOC național, calculul de înaltă performanță integrat cu instrumentele de inteligență artificială/învățare automată (IA/ML) pentru a analiza incidentele de securitate cibernetică la nivel național]. |
| M1C1-7 | Investiția 1.5: Securitatea cibernetică | Etapă | Înființarea rețelei de laboratoare de verificare și certificare a securității cibernetice | Documentația furnizată care demonstrează procesele și procedurile identificate care urmează să fie partajate între laboratoare și raportarea furnizată care demonstrează activarea a cel puțin unui laborator | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î4 | 2022 | Obiectivul de etapă se realizează prin: (I) Identificarea de către Agenția Națională pentru Securitate Cibernetică a locului în care vor fi create laboratoarele și centrele de screening și certificare, profilurile experților care urmează să fie recrutați, definirea completă a proceselor și procedurilor care urmează să fie partajate între laboratoare. (II) Activarea unui laborator. Activitățile create pentru constituirea și activarea laboratoarelor de control sunt supravegheate de Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) împreună cu CVCN (Laboratorul național de verificare și certificare a securității cibernetice) și integrate cu Centrul de evaluare (CV) de către Ministerul de Interne și Ministerul Apărării. |
| M1C1-8 | Investiția 1.5: Securitatea cibernetică | Etapă | Activarea unei unități centrale de audit pentru măsurile de securitate PSNC & NIS | Raportarea furnizată care demonstrează lansarea unității centrale de audit | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î4 | 2022 | Se numește o unitate internă în cadrul Agenției Naționale pentru Securitate Cibernetică, cu mandatul de a desfășura activitățile unității centrale de audit care va răspunde de măsurile de securitate PSNC & NIS. Procesele, logistica și modalitățile de operare sunt formalizate într-o documentație adecvată, cu un accent special pe procesele de operare, și anume regulile de angajare, procedurile de audit și de raportare. Instrumentele informatice colectează, gestionează și analizează datele de audit și sunt dezvoltate și utilizate de unitatea de audit. Se furnizează documentația care raportează finalizarea dezvoltării instrumentelor. |
| M1C1-9 | Investiția 1.5: Securitatea cibernetică | Țintă | Sprijin pentru modernizarea structurilor de securitate T1 | NU EXISTĂ | Număr | 0 | 5 | Î4 | 2022 | Finalizarea a cel puțin cinci intervenții de consolidare a structurilor de securitate în sectorul perimetrului național de securitate cibernetică (PSNC) și în sectorul rețelelor și al sistemelor informatice (NIS). Tipurile de intervenție includ modernizări ale centrelor operaționale de securitate (SOC), îmbunătățiri ale apărării frontierelor cibernetice și capabilități interne de monitorizare și control. Intervențiile se axează pe sectoarele asistenței medicale, energiei și mediului (alimentarea cu apă potabilă). |
| M1C1-10 | Reforma 1.2: Sprijin pentru transformare | Etapă | Intrarea în vigoare a înființării Transformation Team și NewCo | Dispoziție din actul juridic care indică intrarea în vigoare a actului juridic de creare a Biroului de transformare și intrarea în vigoare a actului juridic de creare a NewCo | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î4 | 2022 | Pentru înființarea biroului de transformare, actele juridice necesare includ: - Publicarea decretului-lege „reclutamento” [aprobat deja de Consiliul de Miniștri nr. 22 din 4 iunie 2021 și publicat în Jurnalul Oficial („Gazzetta Ufficiale”) la 10 iunie 2021]; - Publicarea unei cereri de exprimare a interesului; - Selectarea și atribuirea misiunii experților (cu titlu temporar, pe durata MRR). Pentru NewCo, etapele-cheie necesare includ: - Autorizarea legislativă; - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) prin care se autorizează înființarea societății și se stabilesc obiectivele, capitalul social, durata și administratorii societății; - Instituția societății cu act notarial; - Acte necesare pentru ca societatea să devină operațională – statut și diverse reglementări. |
| M1C1-11 | Investiția 1.6.6: Digitalizarea poliției financiare | Țintă | Poliția Financiară – Achiziționarea de servicii profesionale în domeniul științei datelor T1 | NU EXISTĂ | Număr | 0 | 5 | Î1 | 2023 | Achiziționarea de servicii profesionale de știință a datelor prin contractarea cu un furnizor de servicii de consultanță care implică în total cinci resurse umane responsabile atât de proiectarea arhitecturii datelor, cât și de scrierea algoritmilor unității de analiză a volumelor mari de date. Publicarea contractului atribuit pentru achiziționarea de servicii de știință a datelor în conformitate cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu și publicarea la scară națională a unor noi instrumente privind primul modul de analiză (coloana vertebrală IT). |
| M1C1-12 | Investiția 1.3.2: Portalul digital unic | Țintă | Portalul digital unic | NU EXISTĂ | Număr | 0 | 19 | Î4 | 2023 | Cele 19 de proceduri administrative prioritare aplicabile în Italia din cele 21 definite în Regulamentul (UE) 2018/1724 sunt pe deplin conforme cu cerințele definite la articolul 6 din Regulamentul (UE) 2018/1724. Mai precis: (a) identificarea utilizatorilor, furnizarea de informații și de documente justificative, semnarea și transmiterea finală se efectuează toate pe cale electronică, la distanță, prin intermediul unui canal de servicii care le permite utilizatorilor să îndeplinească cerințele legate de procedură într-un mod ușor de utilizat și structurat; (b) utilizatorii primesc o confirmare de primire automată, cu excepția cazului în care rezultatul procedurii este livrat imediat; (c) rezultatul procedurii este furnizat pe cale electronică sau, în cazul în care este necesar pentru respectarea dreptului Uniunii sau a dreptului intern aplicabil, este furnizat prin mijloace fizice; (d) utilizatorilor li se transmite o notificare electronică privind finalizarea procedurii. |
| M1C1-13 | Investiția 1.4.6: Mobilitatea ca serviciu pentru Italia | Etapă | Mobilitatea ca soluție de servicii M1 | Raport elaborat de Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) în colaborare cu universitățile, care descrie punerea în aplicare și evaluează rezultatele celor trei proiecte-pilot | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î4 | 2023 | Au fost puse în aplicare trei proiecte-pilot care vizează testarea soluțiilor de mobilitate ca serviciu în orașele metropolitane avansate din punct de vedere tehnologic. Fiecare soluție a fost utilizată de cel puțin 1 000 utilizatori în perioada pilot. Fiecare proiect-pilot este deschis unui număr minim de 1 000 de utilizatori, care trebuie să îl poată accesa în mod voluntar și pe propria cheltuială și să ofere o evaluare individuală, cu posibilitatea de a alege și de a achiziționa servicii de mobilitate dintre cele disponibile pe platformă. Serviciul MaaS, prin intermediul unei platforme tehnologice unice, propune cetățeanului utilizator cea mai bună soluție de călătorie pe baza nevoilor sale, exploatând integrarea dintre diferitele opțiuni de mobilitate disponibile (transport public local, partajare, cabină, închiriere de autoturisme) pentru a optimiza experiența de călătorie atât în ceea ce privește planificarea (planificarea rutelor intermodale și informarea în timp real cu privire la ore și distanțe), cât și în ceea ce privește utilizarea (rezervarea și plata serviciilor). |
| M1C1-14bis | Reforma 1.9a: Reformă pentru accelerarea punerii în aplicare a politicii de coeziune | Etapă | Intrarea în vigoare a legislației naționale pentru accelerarea punerii în aplicare a politicii de coeziune | Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a legislației naționale pentru accelerarea punerii în aplicare a politicii de coeziune | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î1 | 2024 | Intrarea în vigoare a legislației naționale care identifică, în cadrul acordului de parteneriat și pentru toate programele actuale, măsurile necesare pentru accelerarea și îmbunătățirea punerii în aplicare a politicii de coeziune. Pentru a asigura dialogul și cooperarea instituțională, precum și o înțelegere comună a acțiunilor necesare, până la 31 decembrie 2023, guvernul instituie un grup de lucru tehnic cu autoritățile de management ale tuturor programelor regionale și naționale din cadrul Cabina di regia PNRR, fără a aduce atingere legislației naționale privind Conferința unificată. Legislația stabilește măsurile necesare pentru a acorda prioritate intervențiilor în următoarele sectoare strategice, în strictă coerență cu documentele de planificare definite pentru condițiile favorizante relevante, și pentru a le pune în aplicare în mod concret, inclusiv intervenind în mod specific pentru consolidarea capacității administrative, în aceste sectoare: — Apă; — infrastructuri pentru riscuri hidrogeologice și protecția mediului; — Deșeuri; — Transporturile și mobilitatea durabilă; — Al energiei, — Sprijin pentru dezvoltarea și atractivitatea întreprinderilor, inclusiv pentru tranziția digitală și tranziția verde. |
| M1C1-15 | Investiția 1.6.6: Digitalizarea poliției financiare | Țintă | Poliția Financiară – Achiziționarea de servicii profesionale în domeniul științei datelor T2 | NU EXISTĂ | Număr | 5 | 10 | Î1 | 2024 | Achiziționarea de servicii profesionale de știință a datelor prin contractarea cu un furnizor de servicii de consultanță care implică cinci resurse umane suplimentare (zece în total) responsabile atât de proiectarea arhitecturii datelor, cât și de scrierea algoritmilor unității de analiză a volumelor mari de date. Publicarea contractului atribuit pentru achiziționarea de servicii de știință a datelor în conformitate cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu și publicarea la scară națională a unor noi instrumente privind primul modul de analiză (coloana vertebrală IT). |
| M1C1-17 | Investiția 1.1: Infrastructură digitală | Țintă | Migrația către Polo Strategico Nazionale T1 | NU EXISTĂ | Număr | 0 | 100 | Î3 | 2024 | Cel puțin 100 administrații publice centrale și autorități locale din domeniul sănătății (Aziende Sanitarie Locali/Aziende ospedaliere) migrează complet cel puțin un serviciu al administrației (sisteme, seturi de date și aplicații incluse) către infrastructură (Polo Strategico Nazionale). Migrarea completă poate implica pentru fiecare instituție o combinație de: nepregătit pentru cloud în ceea ce privește găzduirea pură, migrațiile de tip lift-and-shift, modernizarea la infrastructura ca serviciu (IaaS), platforma ca serviciu (Paas) sau software-ul ca serviciu (SaaS). Migrarea la Polo Strategico Nazionale poate fi executată în diferite moduri, în funcție de stadiul actual al tehnologiei arhitecturii informatice de la fața locului a software-ului deținut de fiecare administrație publică care migrează. Aceste strategii pot varia de la simpla găzduire și migrări de tip lift-and-shift pentru software-ul care nu este pregătit pentru cloud până la migrarea către IaaS, PaaS sau SaaS pentru software-ul pregătit pentru cloud. PSN oferă fiecărei administrații publice migratoare toate strategiile de migrare care sunt eligibile pentru a considera ținta „migrare către Polo Strategico Nazionale” atinsă. Totalul administrațiilor publice care „intră în domeniul de aplicare” include: • Administrațiile publice centrale care reprezintă cea mai mare parte a cheltuielilor cu tehnologiile informației și comunicațiilor (TIC) (cum ar fi Institutul Național de Securitate Socială și Ministerul Justiției); • Administrații publice centrale care găzduiesc date în centre de date învechite, conform sondajului realizat recent cu privire la „pregătirea pentru cloud”; • Autoritățile locale din domeniul sănătății (Aziende Sanitarie Locali/Aziende Ospedaliere) situate în principal în centrul și sudul Italiei nu dispun de o infrastructură adecvată pentru a asigura securitatea datelor. |
| M1C1-18 | Investiția 1.3.1: Platforma națională de date digitale | Țintă | API pe platforma națională de date digitale T1 | NU EXISTĂ | Număr | 0 | 3 000 | Î4 | 2024 | Acest obiectiv constă în atingerea a cel puțin 3 000 de interfețe de programare a aplicațiilor (API) create de administrațiile publice, publicate în catalogul API și integrate în platforma națională de date digitale. API publicate au un impact asupra mai multor domenii care pot include, dar nu se limitează la: (I) Servicii de securitate socială și de asistență socială, gestionarea serviciilor de achiziții publice sau registre naționale de bază (de exemplu, Registrul de evidență a populației și Registrul licențelor auto); Fiecare implementare și documentație API respectă standardele naționale de interoperabilitate. Cadrul platformei naționale de date digitale oferă funcționalități pentru evaluarea conformității respective. |
| M1C1-19 | Investiția 1.5: Securitatea cibernetică | Țintă | Sprijin pentru modernizarea structurilor de securitate T2 | NU EXISTĂ | Număr | 5 | 50 | Î4 | 2024 | Finalizarea a cel puțin 50 intervenții de consolidare în sectorul perimetrului național de securitate cibernetică (PSNC) și în sectorul rețelelor și al sistemelor informatice (NIS). Tipurile de intervenție includ, de exemplu, centre operaționale de securitate (SOC), îmbunătățiri ale apărării frontierelor cibernetice și capacități interne de monitorizare și control în conformitate cu cerințele NIS și PSNC. Intervențiile în sectoarele NIS pun un accent deosebit pe sectorul sănătății, al energiei și al mediului (alimentarea cu apă potabilă și gestionarea deșeurilor). |
| M1C1-20 | Investiția 1.5: Securitatea cibernetică | Etapă | Implementarea integrală a serviciilor naționale de securitate cibernetică | Raport care demonstrează activarea completă a serviciilor naționale de securitate cibernetică | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î4 | 2024 | Această etapă se completează cu activarea echipelor teritoriale de intervenție în caz de urgență informatică (CERT), care sunt interconectate cu Centrul italian de intervenție în caz de incidente de securitate informatică (CSIRT), cu activarea Centrului de schimb și analiză de informații (ISAC), cu integrarea a cel puțin 5 centre operaționale de securitate (SOC) cu HyperSOC național, cu funcționarea deplină a serviciilor de gestionare a riscurilor în materie de securitate cibernetică, inclusiv a celor de analiză a lanțului de aprovizionare și a serviciilor de asigurare a riscurilor cibernetice. |
| M1C1-21 | Investiția 1.5: Securitatea cibernetică | Etapă | Finalizarea rețelei de laboratoare de verificare și certificare a securității cibernetice, centre de evaluare | Raportarea furnizată, care demonstrează activarea completă a cel puțin 10 laboratoare și a 2 centre de evaluare (CV) | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î4 | 2024 | Activarea a cel puțin 10 laboratoare de screening și certificare și a 2 centre de evaluare (CV). |
| M1C1-22 | Investiția 1.5: Securitatea cibernetică | Etapă | Funcționarea deplină a unității centrale de audit pentru măsurile de securitate PSNC & NIS, cu cel puțin 30 inspecții finalizate | Rapoarte furnizate, rapoarte de inspecție | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î4 | 2024 | Funcționarea deplină a unității centrale de audit, cu cel puțin 30 inspecții finalizate. |
| M1C1-23 | Investiția 1.4.6: Mobilitatea ca serviciu pentru Italia | Etapă | Mobilitatea ca soluție de servicii M2 | Mobilitatea ca serviciu – proiecte-pilot | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î2 | 2025 | Șapte proiecte-pilot, dintre care cel puțin trei în sud, vor testa soluții de mobilitate ca serviciu (MaaS). Mobilitatea ca serviciu oferă utilizatorilor, prin intermediul unei platforme tehnologice unice, cele mai bune opțiuni de călătorie în funcție de nevoile lor, prin integrarea diferitelor opțiuni de mobilitate (de exemplu, transportul public, serviciile de partajare, taxiurile, închirierea de autoturisme) și prin optimizarea planificării călătoriilor și a experienței generale a utilizatorilor. |
| M1C1-24 | Investiția 1.7.1: Funcția publică digitală | Țintă | Persoane fizice care au participat la serviciul public digital | NU EXISTĂ | Număr | 0 | 8 300 | Î4 | 2025 | Cel puțin 8 300 de persoane au participat la serviciul public digital în cadrul organizațiilor înregistrate în registrul național al organizațiilor serviciului public universal. Funcția publică digitală se axează pe educația digitală și/sau pe activitățile de facilitare digitală. |
| M1C1-25 | Investiția 1.6.6: Digitalizarea poliției financiare | Etapă | Dezvoltarea sistemelor de informații utilizate pentru combaterea criminalității economice | Sisteme informatice cu noi funcționalități | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î2 | 2025 | Punerea la dispoziție a unor noi funcționalități ale sistemelor informatice utilizate pentru combaterea criminalității economice. |
| M1C1-26 | Investiția 1.1: Infrastructură digitală | Țintă | Migrarea către Polo Strategico Nazionale sau către un mediu cloud public securizat și certificat | NU EXISTĂ | Număr | 100 | 280 | Î2 | 2026 | Cel puțin 280 administrații publice centrale și autorități locale din domeniul sănătății (Aziende Sanitarie Locali/Aziende Ospedaliere) au migrat către „Polo Strategico Nazionale” (PSN) sau către un mediu cloud public securizat și certificat, în conformitate cu planul de migrare aprobat de Departamentul pentru transformare digitală. Migrarea poate fi executată în moduri diferite, în funcție de stadiul actual al tehnologiei arhitecturii informatice a software-ului local deținut de fiecare administrație publică care migrează. Aceste strategii pot varia de la simpla găzduire și migrări de la lift-and-shift pentru software-ul care nu este pregătit pentru cloud la migrarea către infrastructura ca serviciu (IaaS), platforma ca serviciu (PaaS) sau software-ul ca serviciu (SaaS) pentru software-ul pregătit pentru cloud. Cel puțin 40 % din serviciile migrate sunt implementate prin soluții IaaS, PaaS sau SaaS. PSN sau un furnizor alternativ de servicii publice de cloud securizate și certificate oferă fiecărei administrații publice migratoare toate strategiile de migrare care sunt eligibile pentru a lua în considerare obiectivul atins. |
| M1C1-27 | Investiția 1.3.1: Platforma națională de date digitale | Țintă | API pe platforma națională de date digitale T2 | NU EXISTĂ | Număr | 3 000 | 7 000 | Î4 | 2025 | Acest obiectiv constă în atingerea a cel puțin 4 000 interfețe suplimentare de programare a aplicațiilor (API) publicate în catalogul API (pentru un total de 7 000). API publicate au un impact asupra mai multor domenii care pot include, dar nu se limitează la: (I) date naționale referitoare la recrutare, pensionare, înscrierea la școală și la universitate (de exemplu, Registrul național al studenților și Registrul administrației publice), conformitatea fiscală sau sistemul național de informații pentru date medicale și urgențe sanitare. Fiecare implementare și documentație API respectă standardele naționale de interoperabilitate. Cadrul platformei naționale de date digitale oferă funcționalități pentru evaluarea conformității respective. |
| M1C1-28 | Investiția 1.7.2: Rețeaua de servicii digitale de facilitare | Țintă | Numărul de cetățeni care participă la inițiative de educație digitală și/sau de facilitare oferite de centrele de facilitare digitală | NU EXISTĂ | Număr | 0 | 2 000 000 | Î2 | 2026 | Cel puțin 2 000 000 de cetățeni, dintre care 30 % situați în sudul Italiei, au participat la inițiative de educație digitală și/sau de facilitare, conform înregistrării pe platforma „Facilita” a Departamentului pentru transformare digitală. |
| M1C1-29 | Reforma 1.4: Reforma justiției civile | Etapă | Intrarea în vigoare a legislației de abilitare pentru reforma justiției civile | Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a legislației de abilitare | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î4 | 2021 | Legislația de abilitare include cel puțin următoarele măsuri: I) introducerea unei proceduri simplificate în primă instanță/la nivel de proces și consolidarea aplicării „procedurilor de filtrare” la nivelul căilor de atac, inclusiv utilizarea extinsă a procedurilor simplificate și gama de cauze în care un singur judecător este competent să se pronunțe; să asigure punerea efectivă în aplicare a termenelor obligatorii pentru proceduri și a unui calendar pentru colectarea probelor și depunerea electronică a oricărui act și document relevant; să reformeze utilizarea medierii și a soluționării alternative a litigiilor, împreună cu medierea asistată, arbitrajul și orice altă alternativă posibilă pentru a face aceste institute mai eficace în reducerea presiunii asupra sistemului de justiție civilă, inclusiv prin stimulente; să reformeze procedura de executare silită pentru a reduce timpul mediu existent, inclusiv să facă executarea sumelor declarate datorate mai rapidă și mai puțin costisitoare; reformarea sistemului actual de cuantificare și recuperare a taxelor judiciare pentru a reduce litigiile abuzive; V) introducerea unui sistem de monitorizare la nivelul instanțelor și creșterea productivității instanțelor civile prin stimulente pentru a asigura o durată rezonabilă a procedurilor și performanțe uniforme în cadrul instanțelor. |
| M1C1-30 | Reforma 1.5: Reforma justiției penale | Etapă | Intrarea în vigoare a legislației de abilitare pentru reforma justiției penale | Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a legislației de abilitare | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î4 | 2021 | Legislație de abilitare care include cel puțin următoarele măsuri: I) un sistem de notificare revizuit, ii) o utilizare pe scară mai largă a procedurilor simplificate, iii) o utilizare pe scară mai largă a depunerii electronice a documentelor, iv) norme simplificate privind probele, v) definirea termenelor pentru durata investigației preliminare și a măsurilor de evitare a stagnării în faza de investigare, vi) extinderea posibilității de stingere a infracțiunii în cazul în care daunele au fost rambursate, vii) introducerea unui sistem de monitorizare la nivelul instanțelor și creșterea productivității instanțelor penale prin stimulente pentru a asigura o durată rezonabilă a procedurilor și performanțe uniforme în cadrul instanțelor. |
| M1C1-31 | Reforma 1.6: Reforma cadrului în materie de insolvență | Etapă | Intrarea în vigoare a legislației de abilitare pentru cadrul de reformă în materie de insolvență | Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a legislației de abilitare | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î4 | 2021 | Reforma în materie de insolvență include cel puțin următoarele măsuri: să revizuiască modalitățile de soluționare extrajudiciară a litigiilor pentru a identifica domeniile în care ar putea fi necesare îmbunătățiri suplimentare pentru a stimula părțile în cauză să utilizeze într-o mai mare măsură astfel de proceduri; să instituie mecanisme de alertă timpurie și acces la informații înainte de faza de insolvență; III) trecerea la specializarea instanțelor (drept comercial, divizie/cameră de insolvență), precum și a instituțiilor pre-judiciare pentru gestionarea procedurilor de insolvență în caz de insolvență; IV) să permită creditorilor garantați să fie plătiți mai întâi (înainte de creanțele fiscale și creanțele angajaților); V) permite întreprinderilor să acorde un drept de garanție fără deposedare. În completarea reformei în materie de insolvență, se asigură formarea și specializarea membrilor autorităților judiciare și administrative care se ocupă de procedurile de restructurare, precum și digitalizarea generală a procedurilor de restructurare și de insolvență și crearea unei platforme online pentru soluționarea extrajudiciară a litigiilor, în special în faza de pre-insolvență, a cărei utilizare este stimulată pentru a reduce sarcina sistemului judiciar (cereri de restructurare înainte de insolvență, promovarea restructurărilor multilaterale și permiterea unor proceduri și rezoluții automatizate de restructurare aprobate în prealabil pentru cazurile cu valoare scăzută). O astfel de platformă online asigură, de asemenea, interoperabilitatea cu sistemele informatice ale băncilor, precum și cu alte autorități publice și baze de date, astfel încât să se asigure un schimb rapid și electronic de documente și date între debitori și creditori. În acest scop, solicitantul (debitorul) și-ar da consimțământul pentru schimbul datelor sale cu caracter personal în conformitate cu RGPD, iar această dispoziție ar trebui inclusă în lege. Reforma instituie un registru al garanțiilor reale. |
| M1C1-32 | Investiția 1.8: Proceduri de recrutare pentru instanțele civile, penale și administrative | Etapă | Intrarea în vigoare a legislației speciale care reglementează recrutarea în cadrul planurilor naționale de redresare și reziliență | Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a legislației speciale care reglementează recrutarea în cadrul planului național de redresare și reziliență | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î4 | 2021 | Aprobarea legislației speciale care reglementează recrutarea în cadrul planului național de redresare și reziliență, cu autorizarea de a face publicitate și de a recruta. |
| M1C1-33 | Investiția 1.8: Proceduri de recrutare pentru instanțele administrative | Țintă | Începerea procedurilor de recrutare pentru instanțele administrative | NU EXISTĂ | Număr | 0 | 168 | Î2 | 2022 | Demararea procedurilor de recrutare a cel puțin 168 unități de personal pentru biroul de primă instanță și instanțele administrative și punerea în funcțiune a unităților. Nivelul de referință este numărul de membri ai personalului aflați în serviciu la 31 decembrie 2021. |
| M1C1-34 | Investiția 1.8: Proceduri de recrutare pentru biroul de judecată al instanțelor civile și penale | Țintă | Începerea procedurilor de recrutare pentru instanțele civile și penale | NU EXISTĂ | Număr | 0 | 8 764 | Î4 | 2022 | Demararea procedurilor de recrutare a cel puțin 8 764 unități de personal pentru biroul de judecată pentru instanțele civile și penale și punerea în funcțiune a unităților. Nivelul de referință este numărul de membri ai personalului la sfârșitul anului 2021. |
| M1C1-35 | Reforma 1.7: Reforma instanțelor fiscale | Etapă | Reforma cuprinzătoare a instanțelor fiscale de prim și al doilea grad de jurisdicție | Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a cadrului juridic revizuit | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î4 | 2022 | Cadrul juridic revizuit va spori eficacitatea aplicării legislației fiscale și va reduce numărul mare de recursuri la Curtea de Casație. |
| M1C1-36 | Reformele 1.4, 1.5 și 1.6: Reforma justiției civile și penale și reforma insolvenței | Etapă | Intrarea în vigoare a actelor delegate pentru reformele în materie de justiție civilă și penală și a reformei în materie de insolvență | Dispoziție din actele delegate care indică intrarea în vigoare a actelor delegate | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î4 | 2022 | Intrarea în vigoare a tuturor actelor delegate al căror conținut este indicat în legislația de abilitare pentru reformele în materie de justiție civilă și penală și pentru reforma în materie de insolvență. |
| M1C1-37 | Reformele 1.4 și 1.5: Reforma justiției civile și penale | Etapă | Intrarea în vigoare a reformei justiției civile și penale | Dispoziție din actele secundare care indică intrarea în vigoare a actelor secundare | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î2 | 2023 | Să finalizeze adoptarea tuturor reglementărilor și a surselor secundare de legislație necesare pentru aplicarea eficace a legilor care permit reforme în domeniul justiției. |
| M1C1-38 | Reforma 1.8: Digitalizarea justiției | Etapă | Digitalizarea sistemului de justiție | Dispoziție din actele primare și secundare care indică intrarea în vigoare a actelor corespunzătoare | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î4 | 2023 | Se stabilesc depunerea electronică obligatorie a tuturor documentelor și fluxul de lucru electronic complet pentru procedurile civile. Digitalizarea procedurilor penale în primă instanță (cu excepția biroului de audiere preliminară). Crearea unei baze de date gratuite, complet accesibile și cu funcție de căutare a hotărârilor civile, în conformitate cu legislația. |
| M1C1-38bis | Reforma 1.8: Digitalizarea justiției | Etapă | Digitalizarea sistemului de justiție | Procedurile penale în primă instanță sunt digitalizate, iar PNR, PDP și APP sunt interoperabile | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î4 | 2025 | Digitalizarea procedurilor penale în primă instanță până la actul de încheiere prin intermediul „portale delle notizie di reato” (PNR), „portale dei depositi penali” (PDP) și „applicativo processo penale” (APP). Platformele trebuie să fie interoperabile între ele. |
| M1C1-39 | Investiția 1.8: Proceduri de recrutare pentru instanțele civile și penale | Țintă | Proceduri de recrutare sau de extindere pentru instanțele civile și penale și pentru serviciile teritoriale și centrale ale Ministerului Justiției responsabile cu punerea în aplicare a planului de redresare și reziliență | NU EXISTĂ | Număr | 0 | 10 000 | Î2 | 2024 | Să finalizeze procedurile de recrutare sau de extindere a cel puțin 10 000 unități de personal pentru biroul de judecată și personalul tehnic administrativ și să le pună în serviciu. Numai recrutările sau procedurile de prelungire care au fost finalizate începând cu 1 ianuarie 2022 sunt luate în considerare în vederea atingerii acestui obiectiv. |
| M1C1-40 | Investiția 1.8: Proceduri de recrutare pentru instanțele administrative | Țintă | Proceduri de recrutare sau de extindere pentru instanțele administrative | NU EXISTĂ | Număr | 0 | 158 | Î2 | 2024 | Să finalizeze procedurile de recrutare sau de extindere a cel puțin 158 de unități de personal pentru biroul de primă instanță și instanțele administrative și să pună unitățile în funcțiune. Numai recrutările sau procedurile de prelungire care au fost finalizate începând cu 1 ianuarie 2022 sunt luate în considerare în vederea atingerii acestui obiectiv. |
| M1C1-41 | Investiția 1.8: Proceduri de recrutare pentru instanțele administrative | Țintă | Reducerea numărului de cauze nesoluționate aflate pe rolul instanțelor administrative regionale | NU EXISTĂ | Procent | 100 | 75 | Î2 | 2024 | Reducerea cu 25 % a numărului de cauze pendinte în 2019 (109 029) în instanțele administrative regionale (instanțele administrative de prim grad de jurisdicție). |
| M1C1-42 | Investiția 1.8: Proceduri de recrutare pentru instanțele administrative | Țintă | Reducerea numărului de cauze restante pentru Consiliul de Stat | NU EXISTĂ | Procent | 100 | 65 | Î2 | 2024 | Reducerea cu 35 % a numărului de cauze pendinte în 2019 (24 010) la Consiliul de Stat (a doua instanță). |
| M1C1-43 | Reforma 1.4: Reforma justiției civile | Țintă | Reducerea numărului de cauze nesoluționate pentru instanțele civile ordinare (în primă instanță) | NU EXISTĂ | Procent | 100 | 5 | Î4 | 2024 | Reducerea cu 95 % a numărului de cauze pendinte la 31 ianuarie 2020 (333 218) în instanțele civile ordinare (în primă instanță). Scenariul de referință este numărul de cauze pendinte de peste trei ani în fața instanțelor civile ordinare (la 31 ianuarie 2020). |
| M1C1-44 | Reforma 1.4: Reforma justiției civile | Țintă | Reducerea numărului de cauze nesoluționate pentru Curtea de Apel Civilă (a doua instanță) | NU EXISTĂ | Procent | 100 | 5 | Î4 | 2024 | Reducerea cu 95 % a numărului de cauze pendinte la 31 ianuarie 2020 (97 251) la curțile de apel civile (a doua instanță). Scenariul de referință este numărul de cauze pendinte de mai mult de doi ani în fața curților de apel civile (la 31 ianuarie 2020). |
| M1C1-37bis | Reforma 1.4: Reforma justiției civile | Etapă | Intrarea în vigoare a măsurilor menite să reducă întârzierile | Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a legislației primare și a actelor secundare pentru reducerea întârzierilor |  |  |  | Î1 | 2024 | Intrarea în vigoare a legislației primare și a surselor secundare de legislație pentru a permite: - Consolidarea birourilor de testare, inclusiv prin stimulente, pentru a atrage și a păstra unitățile de personal angajate pe baza sistemului de recrutare pentru planul național de redresare și reziliență; - Crearea de stimulente pentru: (1) sprijinirea instanțelor mai puțin eficiente în reducerea numărului de cauze nesoluționate în materie de justiție civilă; (2) recompensarea birourilor judiciare care îndeplinesc obiectivele anuale specifice de reducere a numărului de cauze pendinte în sistemul de justiție civilă. |
| M1C1-45 | Reformele 1.4: Reforma justiției civile | Țintă | Reducerea duratei procedurilor civile | NU EXISTĂ | Procent | 100 | 60 | Î2 | 2026 | Reducerea duratei lichidării stocului de cauze pendinte cu 40 % din totalul cauzelor litigioase civile și comerciale în comparație cu 31 decembrie 2019 (2 512 de zile). |
| M1C1-46 | Reforma 1.5: Reforma justiției penale | Țintă | Reducerea duratei procedurilor penale | NU EXISTĂ | Procent | 100 | 75 | Î2 | 2026 | Reducerea duratei lichidării stocului de cauze pendinte cu 25 % din totalul cauzelor penale în comparație cu 31 decembrie 2019 (1 392 de zile). |
| M1C1-47 | Reforma 1.4: Reforma justiției civile | Țintă | Reducerea numărului de cauze restante pentru instanțele civile ordinare (în primă instanță) | NU EXISTĂ | Procent | 100 | 10 | Î2 | 2026 | Reducerea cu 90 % a acumulării de cauze nesoluționate care au fost deschise între 1 februarie 2017 și 31 decembrie 2022 și care erau încă deschise la 31 decembrie 2022 în cadrul instanțelor civile ordinare (în primă instanță). |
| M1C1-48 | Reforma 1.4: Reforma justiției civile | Țintă | Reducerea numărului de cauze nesoluționate pentru Curtea de Apel Civilă (a doua instanță) | NU EXISTĂ | Procent | 100 | 10 | Î2 | 2026 | Reducerea cu 90 % a numărului de cauze pendinte care au fost deschise între 1 februarie 2018 și 31 decembrie 2022 și care erau încă deschise la 31 decembrie 2022 la curțile de apel civile (a doua instanță). |
| M1C1-49 | Investiția 1.8: Proceduri de recrutare pentru instanțele administrative | Țintă | Reducerea numărului de cauze restante pentru instanțele administrative regionale (în primă instanță) | NU EXISTĂ | Procent | 100 | 20 | Î4 | 2025 | Reducerea cu 80 % a numărului total de cauze pendinte care erau încă deschise la 30 iunie 2023 în toate instanțele administrative regionale (instanța administrativă de prim grad de jurisdicție) (102 144). |
| M1C1-50 | Investiția 1.8: Proceduri de recrutare pentru instanțele administrative | Țintă | Reducerea numărului de cauze restante pentru Consiliul de Stat | NU EXISTĂ | Procent | 100 | 30 | Î4 | 2025 | Reducerea cu 70 % a numărului de cauze pendinte care erau încă deschise la 30 iunie 2024 în cadrul Consiliului de Stat (a doua instanță) (12 287). |
| M1C1-51 | Reforma 1.9: Reforma administrației publice | Etapă | Intrarea în vigoare a legislației primare privind guvernanța planului italian de redresare și reziliență | Dispoziție din legea care indică intrarea în vigoare a legii | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î2 | 2021 | Legislația primară se referă cel puțin la: 1) coordonarea și monitorizarea proiectelor din cadrul planului italian de redresare și reziliență la nivel central; 2) definirea și separarea competențelor și aprobarea mandatelor relevante ale diferitelor organisme și administrații implicate în coordonarea, monitorizarea și punerea în aplicare a planului italian de redresare și reziliență; 3) definirea unui sistem de detectare timpurie a problemelor legate de punerea în aplicare; 4) definirea ex ante a unui mecanism de punere în aplicare pentru a rezolva problemele legate de punerea în aplicare și pentru a evita întârzierile, în special în ceea ce privește diferitele niveluri ale administrațiilor; 5) definirea personalului (număr și expertiză) dedicat coordonării, monitorizării și punerii în aplicare a planului italian de redresare și reziliență în administrațiile implicate; 6) definirea asistenței tehnice acordate administrațiilor implicate în punerea în aplicare a planului italian de redresare și reziliență, în special la nivel local, asigurând consolidarea capacității administrative în cadrul administrației publice; 7) o delimitare a procedurilor „accelerate” pentru punerea în aplicare a planului italian de redresare și reziliență și pentru absorbția la timp a fondurilor; 8) organizarea și procedurile de audit și control pentru planul de redresare și reziliență al Italiei. |
| M1C1-52 | Reforma 1.9: Reforma administrației publice | Etapă | Intrarea în vigoare a legislației primare privind simplificarea procedurilor administrative pentru punerea în aplicare a planului italian de redresare și reziliență. | Dispoziție din legea care indică intrarea în vigoare a legii | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î2 | 2021 | Printre aceste măsuri se numără: 1) eliminarea blocajelor critice, în special în ceea ce privește evaluarea impactului asupra mediului la nivel național și regional, autorizarea noilor instalații de reciclare a deșeurilor, procedurile de autorizare pentru energia din surse regenerabile și cele necesare pentru realizarea eficienței energetice a clădirilor (așa-numitul Super Bonus) și regenerarea urbană. Se vor dedica acțiuni specifice simplificării procedurilor în cadrul „Conferenza di servizi” (un acord oficial între două sau mai multe administrații publice). |
| M1C1-53 | Investiția 1.9: Furnizarea de asistență tehnică și consolidarea capacităților pentru punerea în aplicare a planului italian de redresare și reziliență | Etapă | Intrarea în vigoare a legislației primare menite să ofere asistență tehnică și să consolideze capacitățile pentru punerea în aplicare a planului italian de redresare și reziliență | Dispoziție din legea care indică intrarea în vigoare a legii | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î2 | 2021 | Măsurile includ dispoziții care să permită recrutarea temporară a: 2 800 cifre tehnice pentru consolidarea administrațiilor publice din sud, plătite din bugetul național; II) un grup de 1 000 de experți care urmează să fie mobilizați timp de trei ani pentru a sprijini administrațiile în gestionarea noilor proceduri care oferă asistență tehnică. |
| M1C1-54 | Investiția 1.9: Furnizarea de asistență tehnică și consolidarea capacităților pentru punerea în aplicare a planului italian de redresare și reziliență | Țintă | Finalizarea recrutării de experți pentru punerea în aplicare a planului italian de redresare și reziliență | NU EXISTĂ | Număr | 0 | 1 000 | Î4 | 2021 | Să finalizeze procedurile de recrutare a grupului de 1 000 de experți care urmează să fie mobilizați timp de trei ani pentru a sprijini administrațiile în gestionarea noilor proceduri de acordare de asistență tehnică. |
| M1C1-55 | Reforma 1.9: Reforma administrației publice | Etapă | Extinderea metodologiei aplicate planului italian de redresare și reziliență la bugetul național pentru a spori absorbția investițiilor | Dispoziție legală care indică data de intrare în vigoare a extinderii metodologiei | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î4 | 2021 | Instituirea unui sistem simplificat de jaloane și ținte similar MRR pentru planificarea, execuția și finanțarea proiectelor în cadrul Fondului complementar de investiții (30.5 miliarde EUR). |
| M1C1-56 | Reforma 1.9: Reforma administrației publice | Etapă | Intrarea în vigoare a legislației de abilitare pentru reforma ocupării forței de muncă în sectorul public | Dispoziție din legea care indică intrarea în vigoare a legii | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î2 | 2022 | Legislația de abilitare include următoarele măsuri: — să definească profiluri profesionale specifice sectorului public pentru a atrage competențele și aptitudinile necesare; — crearea unei platforme unice de recrutare pentru a centraliza procedurile de angajare publică pentru toate administrațiile publice centrale, cu angajamentul de a extinde utilizarea platformei și la administrațiile locale; — reforma procesului de recrutare pentru: I) trecerea de la un sistem bazat exclusiv pe cunoaștere la un sistem bazat în principal pe competențe și aptitudini adecvate; să evalueze competențele funcționarilor publici care își desfășoară activitatea; III) să diferențieze procesele de recrutare între recrutarea la nivel de bază, care se bazează exclusiv pe competențe, și recrutarea de profiluri specializate, care ar trebui să combine competențele cu experiența profesională relevantă și ar conduce la accesul la carieră la un nivel mai înalt. Ministerul Administrației Publice asigură implementarea coerentă a noului proces în toate administrațiile; — reforma funcției publice de rang înalt pentru a omogeniza procedurile de numire în administrația publică, definind profilurile profesionale și evaluarea performanței acestora; — să consolideze legătura dintre învățarea pe tot parcursul vieții și oportunitățile de formare pentru angajați și stimulentele pentru participare, de exemplu prin prevederea unor mecanisme de recompensare sau a unor parcursuri profesionale specifice, acordând o atenție deosebită dublei tranziții; — definirea sau actualizarea principiilor etice ale administrațiilor publice prin norme, coduri de conduită și module de formare clare pe această temă; — să consolideze angajamentul față de echilibrul de gen; — revizuirea cadrului de reglementare privind mobilitatea verticală, reformarea parcursurilor profesionale pentru a crea și a accesa posturi de conducere de nivel mediu („quadri”) și pentru a avea acces la funcții civile de conducere („dirigenti di prima e seconda fascia”) din cadrul administrației. Aceasta include reforma sistemului de evaluare a performanței și consolidarea legăturii dintre avansarea în carieră și evaluarea performanței; — revizuirea cadrului de reglementare privind mobilitatea orizontală pentru a realiza o piață eficientă a forței de muncă în administrațiile publice, inclusiv (a) crearea unui sistem unic transparent de publicitate pentru toate posturile vacante din cadrul administrațiilor centrale și locale, (b) posibilitatea de a candida pentru orice post disponibil oriunde, (c) eliminarea autorizației de mobilitate de la administrația de origine și (d) introducerea unor restricții semnificative în ceea ce privește utilizarea mijloacelor alternative de mobilitate care nu conduc la transferuri (și anume „comandi” și „distacchi”), pentru a le face excepționale și strict limitate în timp. |
| M1C1-57 | Reforma 1.9: Reforma administrației publice | Etapă | Intrarea în vigoare a procedurilor administrative pentru reforma de simplificare care vizează punerea în aplicare a MRR | Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a legislației secundare | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î4 | 2022 | Intrarea în vigoare a tuturor actelor delegate conexe, a decretelor ministeriale, a legislației secundare și a tuturor celorlalte regulamente necesare pentru punerea în aplicare efectivă a simplificării, inclusiv a acordurilor cu regiunile în cazul competenței regionale exclusive și concurente. |
| M1C1-58 | Reforma 1.9: Reforma administrației publice | Etapă | Intrarea în vigoare a actelor juridice privind reforma ocupării forței de muncă în sectorul public | Dispoziție care indică intrarea în vigoare a actelor juridice pentru reforma ocupării forței de muncă în sectorul public | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î2 | 2023 | Intrarea în vigoare a tuturor actelor delegate conexe, a decretelor ministeriale, a legislației secundare și a tuturor celorlalte regulamente necesare pentru punerea în aplicare efectivă a reformei. |
| M1C1-59 | Reforma 1.9: Reforma administrației publice | Etapă | Intrarea în vigoare a gestionării strategice a resurselor umane în administrația publică | Dispoziție care indică intrarea în vigoare a legislației privind introducerea gestionării strategice a resurselor umane în administrația publică | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î4 | 2023 | Legislația și actele delegate pentru introducerea gestionării strategice a resurselor umane în administrația publică includ: definirea, în contextul Planului integrat de activitate și organizare (PIAO), a planurilor strategice în materie de resurse umane, pentru recrutare, dezvoltarea carierei și formare, pentru toate administrațiile centrale și regionale, susținute de o bază de date integrată cu competențe și profiluri; crearea unei unități centrale de livrare care să coordoneze și să sprijine sistemul de planificare a resurselor umane. Într-o a doua etapă, planurile strategice în materie de resurse umane se extind la municipalitățile mari, în timp ce municipalitățile mici și mijlocii fac obiectul unor investiții specifice de consolidare a capacităților. |
| M1C1-59BIS | Reforma 1.9: Reforma administrației publice | Etapă | Punerea în aplicare a gestionării strategice a resurselor umane în administrația publică | Publicarea primului raport semestrial privind indicatorii-cheie de performanță. | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î2 | 2024 | Se publică primul raport semestrial privind indicatorii-cheie de performanță. |
| M1C1-59b | Reforma 1.9: Reforma administrației publice | Etapă | Punerea în aplicare a gestionării strategice a resurselor umane în administrația publică | „Setul de instrumente HRM-Minerva” operațional, interoperabil cu inPA, Syllabus și cu platforma digitală PIAO, precum și verificarea planurilor strategice în materie de resurse umane. | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î2 | 2026 | „Verbale di collaudo e verifica di conformità”, care dovedește (i) că „Setul de instrumente HRM-Minerva” este operațional și (ii) că este interoperabil cu platforma de recrutare (inPA), cu platforma „Syllabus” și cu platforma digitală PIAO; Un raport al Departamentului funcției publice verifică, pentru administrațiile naționale și subnaționale implicate în proiectul-pilot „Setul de instrumente HRM – Minerva”, conținutul planurilor strategice corespunzătoare în materie de resurse umane (Programma Triennale dei Fabbisogni del Personale) incluse în PIAO. Raportul menționează acțiunile subsecvente recomandate de DFP și modul în care au fost luate în considerare rezultatele indicatorilor-cheie de performanță din rapoartele semestriale. |
| M1C1-60 | Reforma 1.9: Reforma administrației publice | Țintă | Simplificarea și/sau digitalizarea a 200 de proceduri critice care afectează cetățenii și întreprinderile | NU EXISTĂ | Număr | 0 | 200 | Î4 | 2024 | Simplificarea și/sau digitalizarea procedurilor vizează cel puțin următorul domeniu: 1) mediul și energia, sursele regenerabile de energie și economia verde; 2) construcții și recalificare urbană; 3) infrastructura de comunicații electronice; 4) înființarea și desfășurarea de activități economice. |
| M1C1-62 | Reforma 1.9: Reforma administrației publice | Etapă | Creșterea absorbției investițiilor | Publicarea unui raport de către Ministerul Finanțelor | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î2 | 2025 | Publicarea unui raport de măsurare a absorbției resurselor din Fondul complementar alocate până în 2024. |
| M1C1-63 | Reforma 1.9: Reforma administrației publice | Etapă | Publicarea unui registru al tuturor procedurilor simplificate și/sau digitalizate | Publicarea repertoriului pe site-ul Departamentului funcției publice | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î2 | 2026 | Registrul procedurilor simplificate și/sau digitalizate este disponibil pe site-ul web gestionat de Departamentul funcției publice (www.italiasemplice.gov.it). Datele privind disponibilitatea Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) și Sportello Unico Edilizia (SUE) pe întreg teritoriul național sunt accesibile pe site-ul www.impresainungiorno.gov.it. |
| M1C1-66 | Investiția 1.9: Furnizarea de asistență tehnică și consolidarea capacităților pentru punerea în aplicare a planului italian de redresare și reziliență | Țintă | Educație și formare | NU EXISTĂ | Număr | 0 | 441 750 | Î2 | 2026 | Cel puțin 441 750 certificate de participare pentru angajații din sectorul public disponibile pe platforma Syllabus și cel puțin 1 500 000 certificate de participare pentru activitățile de formare disponibile pe platforma Syllabus. |
| M1C1-68 | Reforma 1.9: Reforma administrației publice | Etapă | Sistemul de repertorii pentru audit și controale: informații pentru monitorizarea punerii în aplicare a Mecanismului de redresare și reziliență | Raport de audit care confirmă funcționalitățile sistemului de registre | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î4 | 2021 | Trebuie să existe și să fie operațional un sistem de registru de date pentru monitorizarea implementării MRR. Sistemul trebuie să includă cel puțin următoarele funcționalități: (a) colectează date și monitorizează atingerea jaloanelor și a țintelor; (b) colectează, stochează și asigură accesul la datele prevăzute la articolul 22 alineatul (2) litera (d) punctele (i)-(iii) din Regulamentul privind MRR. |
| M1C1-69 | Reforma 1.10: Reforma cadrului legislativ privind achizițiile publice | Etapă | Intrarea în vigoare a Decretului privind simplificarea sistemului de achiziții publice | Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a decretului-lege de simplificare a sistemului de achiziții publice. | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î2 | 2021 | Decretul legislativ simplifică sistemul de achiziții publice prin cel puțin următoarele măsuri urgente: I. Stabilirea unor obiective pentru a reduce intervalul de timp dintre publicare și atribuirea contractului. II. Stabilește obiective și un sistem de monitorizare pentru a reduce intervalul de timp dintre atribuirea contractului și finalizarea infrastructurii („fase esecutiva”). III. Solicită ca datele tuturor contractelor să fie înregistrate în baza de date anticorupție a autorității naționale anticorupție (ANAC). IV. Punerea în aplicare și stimularea mecanismelor alternative de soluționare a litigiilor în faza de executare a contractelor de achiziții publice. V. înființează birouri specializate responsabile cu procedurile de achiziții publice în ministere, regiuni și orașe metropolitane. Specificații suplimentare: Simplificarea și digitalizarea procedurilor organismelor centrale de achiziție („centrali di committenza”); — Punerea în aplicare a articolelor 41 și 44 din actualul Cod al achizițiilor publice; — Definirea modului în care procedurile ar trebui digitalizate pentru toate contractele de achiziții publice și concesiunile și definirea cerințelor de interoperabilitate și interconectivitate; — Punerea în aplicare a articolului 44 din actualul Cod al achizițiilor publice.0 |
| M1C1-70 | Reforma 1.10: Reforma cadrului legislativ privind achizițiile publice | Etapă | Intrarea în vigoare a revizuirii Codului achizițiilor publice (D.Lgs. nr. 50/2016) | Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a Legii delegării care reformează actualul Cod al sistemului de achiziții publice (D.Lgs. nr. 50/2016) | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î2 | 2022 | Prezenta lege stabilește toate criteriile și principiile precise pentru reforma sistemică a Codului achizițiilor publice. Legea delegării impune cel puțin următoarele principii și criterii: I. Reducerea fragmentării autorităților contractante (1) stabilirea elementelor de bază ale sistemului de calificare, (2) impunerea instituirii unei platforme electronice ca cerință de bază pentru participarea la evaluarea la nivel național a capacității de achiziții publice (3) împuternicirea autorității naționale anticorupție (ANAC) să revizuiască calificarea autorităților contractante în ceea ce privește capacitatea de achiziții publice (tipuri și volume de achiziții), (4) oferirea de stimulente pentru utilizarea organismelor profesionale centrale de achiziție existente. II. Simplificarea și digitalizarea procedurilor organismelor centrale de achiziție („centrali di committenza”) III. Definirea modului în care procedurile trebuie digitalizate pentru toate contractele de achiziții publice și concesiunile și definirea cerințelor de interoperabilitate și interconectivitate. IV. Să reducă restricțiile privind subcontractarea în mod progresiv. |
| M1C1-71 | Reforma 1.10: Reforma cadrului legislativ privind achizițiile publice | Etapă | Intrarea în vigoare a tuturor actelor legislative, reglementărilor și actelor de punere în aplicare necesare (inclusiv a legislației secundare) pentru sistemul de achiziții publice | Intrarea în vigoare a tuturor reglementărilor legislative și actelor de punere în aplicare necesare | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î4 | 2021 | Toate actele legislative, reglementările și actele de punere în aplicare necesare (inclusiv legislația secundară, dacă este necesar) trebuie să obțină următoarele rezultate: I. Organismul unic de coordonare pentru politica de achiziții publice trebuie să dispună de un nivel adecvat (care urmează să fie specificat în acordul operațional) de resurse umane și financiare pentru a fi pe deplin operațional, inclusiv datorită sprijinului acordat de o structură specifică a ANAC. II. Organismul unic de coordonare pentru politica de achiziții publice adoptă strategia de profesionalizare (a se vedea în legătură cu reforma 2.1.6 propusă de PPNR al Italiei), care conține tipurile de formare la diferite niveluri, îndrumarea specială și elaborarea de orientări operaționale, cu sprijinul ANAC și al Școlii Naționale de Administrație. III. Sistemele dinamice de achiziții sunt puse la dispoziție de Consip și sunt conforme cu directivele privind achizițiile publice. IV. ANAC finalizează exercitarea calificării autorităților contractante în ceea ce privește capacitatea de achiziții publice în urma punerii în aplicare a articolului 38 din Codul achizițiilor publice. V. Sistemul de monitorizare pentru intervalul de timp dintre atribuirea contractului și finalizarea lucrărilor de infrastructură este operațional. VI. Datele tuturor contractelor sunt înregistrate în baza de date anticorupție a autorității naționale anticorupție (ANAC). VII. Toate birourile specializate responsabile cu procedurile de achiziții publice din cadrul ministerelor, regiunilor și orașelor metropolitane. |
| M1C1-72 | Reforma 1.11: Reducerea întârzierilor în efectuarea plăților de către administrațiile publice și autoritățile din domeniul sănătății | Etapă | Se aprobă măsuri de reducere a întârzierilor în efectuarea plăților de către administrația publică către întreprinderi | Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a normelor de reducere a întârzierilor în efectuarea plăților de către Autoritatea Palestiniană către întreprinderi | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î1 | 2023 | Intrarea în vigoare a unor noi norme de reducere a întârzierilor în efectuarea plăților de către administrația publică către întreprinderi. Măsurile includ cel puțin următoarele elemente-cheie: I. Sistemul InIT este implementat în administrația publică centrală pentru a sprijini contabilitatea economică și financiară și execuția cheltuielilor publice. II. Întârziere în efectuarea plăților: indicatorii bazați pe baza de date a sistemului informatic al Ministerului de Finanțe (Platforma de credit comercial – PCC) sunt durata medie ponderată de plată a autorităților publice către întreprinderi și întârzierea medie ponderată de plată a autorităților publice către întreprinderi pentru fiecare dintre următoarele niveluri ale administrației publice: - autoritățile centrale (Amministrazioni dello Stato, enti pubblici nazionali e altri enti) - autoritățile regionale (Regioni și Province Autonome); - autorități locale (enti locali) - autoritățile de sănătate publică (enti del Servizio sanitario nazionale). |
| M1C1-72bis | Reforma 1.11: Reducerea întârzierilor în efectuarea plăților de către administrațiile publice și autoritățile din domeniul sănătății | Etapă | Acțiuni legislative și specifice pentru reducerea întârzierilor în efectuarea plăților la nivel central/local | Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare, circularele adoptate și măsurile luate pentru a reduce întârzierile în efectuarea plăților de către administrația publică către întreprinderi | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î1 | 2024 | Intră în vigoare următoarele acte: — o circulară care clarifică domeniul de aplicare al tranzacțiilor comerciale și necomerciale în conformitate cu Directiva privind întârzierea efectuării plăților; — o circulară care clarifică domeniul de aplicare al articolului 4 alineatul (6) din Directiva privind întârzierea efectuării plăților, în conformitate cu aceasta din urmă; — legislație care să garanteze că regiunile și autoritățile locale obișnuite primesc fonduri pentru a-și primi facturile la timp de la nivel central; — legislație care să impună autorităților publice să adopte planuri anuale privind fluxurile de numerar, asigurând respectarea termenelor legale de plată; — legislație care introduce dispoziții pentru a permite cesiunea creditelor către terți după 30 de zile de tăcere/lipsă de acțiune din partea administrațiilor publice. Se iau următoarele măsuri la nivel central: — Intrarea în vigoare a legislației care identifică persoanele care plătesc cu întârziere la nivel central și care impune adoptarea de măsuri pentru a se asigura că acestea plătesc în termenul de 30 de zile; — Publicarea stocului de arierate al ministerelor, actualizat trimestrial; — Înființarea de grupuri operative atunci când legislația impune acest lucru. Următoarele acțiuni se întreprind la nivel local: — Intrarea în vigoare a legislației care identifică persoanele care plătesc cu întârziere la nivel local și care impune adoptarea de măsuri pentru a se asigura că acestea plătesc în termenul de 30 de zile; — Publicarea stocului de arierate al acestor autorități, actualizat trimestrial. |
| M1C1-72b | Reforma 1.11: Reducerea întârzierilor în efectuarea plăților de către administrațiile publice și autoritățile din domeniul sănătății | Etapă | Creșterea resurselor umane care se ocupă de plăți | Dispoziție care indică intrarea în vigoare a legislației care prevede posibilitatea de a spori resursele umane care se ocupă de plăți | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î4 | 2024 | Intrarea în vigoare a actelor juridice care prevăd posibilitatea de a spori resursele umane care se ocupă de plăți în: — Ministerele identificate drept plătitori întârziați care au prezentat un plan de intervenții în conformitate cu Decretul-lege nr. 19 din 2 martie 2024, astfel cum a fost transformat prin Legea nr. 56 din 29 aprilie 2024; — municipalitățile cu peste 60 000 de locuitori, provinciile și orașele metropolitane identificate drept plătitori întârziați care au prezentat un plan de intervenții în conformitate cu Decretul-lege nr. 19 din 2 martie 2024, transformat prin Legea nr. 56 din 29 aprilie 2024. |
| M1C1-72c | Reforma 1.11: Reducerea întârzierilor în efectuarea plăților de către administrațiile publice și autoritățile din domeniul sănătății | Etapă | Adoptarea planului de audit | Adoptarea planului de audit | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î4 | 2024 | Adoptarea unui plan de audit, inclusiv a unei foi de parcurs pentru punerea sa în aplicare, privind caracterul adecvat și promptitudinea proceselor de plată existente ale cel puțin 130 administrații publice identificate ca plătitori întârziați dintre: (I) nivelul central (inclusiv sucursalele teritoriale ale ministerelor); (II) municipalitățile; și (iii) autoritățile din domeniul sănătății publice. |
| M1C1-72quinquies | Reforma 1.11: Reducerea întârzierilor în efectuarea plăților de către administrațiile publice și autoritățile din domeniul sănătății | Etapă | Publicarea informațiilor și a datelor privind plățile efectuate de administrația publică | Publicarea informațiilor și a datelor privind plățile efectuate de administrația publică | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î4 | 2025 | Următoarele informații se publică pe o pagină web dedicată: — Explicarea cadrului de reglementare privind termenele de plată a facturilor comerciale ale administrațiilor publice, inclusiv termenele de plată și căile de atac disponibile pentru creditori în cazul întârzierii plăților; — Analize bazate pe monitorizarea termenelor de plată ale administrației publice; — Date privind durata medie ponderată a plăților, întârzierea medie ponderată a plăților, raportul dintre suma comercială plătită și suma comercială datorată, valoarea facturilor comerciale și valoarea facturilor necomerciale, actualizate trimestrial, cel puțin pentru ministerele care efectuează cheltuieli, regiuni/provincii autonome, municipalități și autorități locale din domeniul sănătății; Întrebări frecvente privind plățile efectuate de administrația publică. Site-ul web al tuturor ministerelor care efectuează cheltuieli trebuie să conțină un link către pagina web dedicată. |
| M1C1-72sexies | Reforma 1.11: Reducerea întârzierilor în efectuarea plăților de către administrațiile publice și autoritățile din domeniul sănătății | Etapă | Raportul final de audit al planului de audit | Transmiterea raportului final de audit al planului de audit către cabinetul Ministerului Economiei și Finanțelor | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î4 | 2025 | Transmiterea raportului final de audit al planului de audit de către contabilul general al statului către cabinetul Ministerului Economiei și Finanțelor. Raportul conține rezultatele activităților de audit desfășurate până în T4 2025, inclusiv măsurile corective puse în aplicare până în T4 2025. |
| M1C1-73 | Reforma 1.10: Reforma cadrului legislativ privind achizițiile publice | Etapă | Intrarea în vigoare a reformei Codului achizițiilor publice | Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a Decretului legislativ de punere în aplicare a tuturor dispozițiilor Legii de delegare privind reforma Codului achizițiilor publice. | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î1 | 2023 | Intrarea în vigoare a Decretului legislativ de punere în aplicare a tuturor dispozițiilor Legii privind delegarea de reformare a Codului achizițiilor publice. |
| M1C1-74 | Reforma 1.10: Reforma cadrului legislativ privind achizițiile publice | Etapă | Intrarea în vigoare a tuturor măsurilor de punere în aplicare și a legislației secundare necesare pentru reforma privind simplificarea codului achizițiilor publice | Intrarea în vigoare a tuturor măsurilor de punere în aplicare necesare și a legislației secundare | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î2 | 2023 | Intrarea în vigoare a tuturor măsurilor de punere în aplicare și a legislației secundare necesare pentru reforma/simplificarea sistemului de achiziții publice (care decurg, de asemenea, din revizuirea Codului achizițiilor publice). |
| M1C1-73bis | Reforma 1.10: Reforma cadrului legislativ privind achizițiile publice | Etapă | Adoptarea unei circulare care să ofere orientări privind sistemul de calificare pentru autoritățile contractante | Adoptarea unei circulare care să ofere orientări privind sistemul de calificare pentru autoritățile contractante | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î2 | 2024 | Adoptarea, după consultarea ANAC, a unei circulare care să ofere orientări cu privire la normele actuale aplicabile privind calificarea și centralizarea, pentru a explica faptul că sunt posibile și recomandabile calificarea și/sau utilizarea organismelor centrale de achiziție și pentru atribuirile sub praguri |
| M1C1-73b | Reforma 1.10: Reforma cadrului legislativ privind achizițiile publice | Etapă | Stimulente pentru calificarea și profesionalizarea autorităților contractante. | Analiza efectuată de Cabina di Regia, publicarea rezultatelor participării la activități de formare și la exerciții de autoevaluare și adoptarea de inițiative și instrumente | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î4 | 2024 | Analiza de către Cabina di Regia (în temeiul articolului 221 din Codul achizițiilor publice), după consultarea ANAC, a efectelor aplicării Codului achizițiilor publice asupra: - numărul de autorități contractante calificate și de organisme centralizate de achiziție; - numărul și valoarea contractelor de achiziții publice gestionate de autorități contractante calificate în nume propriu și în numele unor entități necalificate; - exercițiul de calificare pentru a îmbunătăți viteza de luare a deciziilor pentru atribuirea contractelor de achiziții publice. Publicarea rezultatelor cartografierii participării entităților necalificate la activitățile de formare și a exercițiilor de autoevaluare. Se adoptă inițiative care vizează îmbunătățirea calificării autorităților contractante, reducerea fragmentării și profesionalizarea entităților necalificate. Se pun la dispoziția autorităților contractante instrumente de sprijin tehnic/administrativ. |
| M1C1-73c | Reforma 1.10: Reforma cadrului legislativ privind achizițiile publice | Etapă | Intrarea în vigoare a orientărilor privind achizițiile publice sub pragul UE | Intrarea în vigoare a orientărilor privind achizițiile publice sub pragul UE | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î4 | 2023 | Circulara privind achizițiile publice sub pragul UE a fost adoptată și publicată în Jurnalul Oficial al Italiei. Circulara clarifică faptul că autoritățile contractante pot utiliza proceduri deschise și restrânse pentru achizițiile publice situate sub pragul UE. |
| M1C1-73quinquies | Reforma 1.10: Reforma cadrului legislativ privind achizițiile publice | Etapă | Intrarea în vigoare a noilor dispoziții legale privind finanțarea proiectelor | Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a unor noi dispoziții legale | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î4 | 2024 | Intrarea în vigoare a unor noi dispoziții legale privind finanțarea proiectelor, menite să sporească eficiența și concurența, în special pentru a spori contestabilitatea concesiunilor. |
| M1C1-75 | Reforma 1.10: Reforma cadrului legislativ privind achizițiile publice | Etapă | Funcționarea deplină a sistemului național de achiziții publice electronice | Disponibilitatea funcțiilor definite în studiul de fezabilitate (care urmează să fie elaborat ca sarcina 1 a proiectului) | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î4 | 2023 | Sistemul național de achiziții publice electronice este operațional și în deplină conformitate cu directivele UE privind achizițiile publice și include digitalizarea completă a procedurilor până la executarea contractului (achiziții publice inteligente), este interoperabil cu sistemele de gestionare ale administrației publice, conține o abilitare digitală a OP, sesiuni de licitație, învățare automată pentru detectarea tendințelor, CRM cu roboți de chat, implicare digitală și lanț de stare. |
| M1C1-75bis | Investiția 1.10: Sprijin pentru calificare și achiziții publice electronice | Etapă | Sprijin pentru calificare și achiziții publice electronice | Punerea în funcțiune a funcției de sprijin pentru achiziții publice | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î4 | 2024 | În cadrul Strategiei de profesionalizare a achizitorilor publici se instituie o funcție de sprijinire a achizițiilor publice. Funcția de sprijinire a achizițiilor publice este dedicată autorităților contractante pentru a îndeplini cerințele din anexa II.4 la Codul achizițiilor publice și pentru a le sprijini în procesul de achiziții publice electronice, sprijinind dobândirea de competențe digitale și oferind asistență tehnică pentru adoptarea digitalizării achizițiilor publice, inclusiv utilizarea sistemelor dinamice de achiziții. |
| M1C1-76 | Reforma 1.11: Reducerea întârzierilor în efectuarea plăților de către administrațiile publice și autoritățile din domeniul sănătății | Țintă | Se reduce numărul mediu de zile în care autoritățile publice centrale plătesc întreprinderile | NU EXISTĂ | Timpul mediu ponderat de plată (în zile) | NU EXISTĂ | 30 | Î1 | 2025 | Pe baza datelor de pe Platforma de creditare comercială („Piattaforma Crediti Commerciali”) referitoare la facturile emise în 2024, următorii indicatori pentru plățile efectuate de autoritățile publice centrale (Amministrazioni centrali) către întreprinderi sunt: — pentru timpul mediu ponderat de plată („tempo medio di pagamento ponderato”): cel mult 30 de zile; — pentru termenul de plată mediu ponderat („tempo medio di ritardo ponderato”): cel mult 0 de zile. În plus, diferența dintre termenul mediu neponderat de plată („tempo medio di pagamento semplice”) și termenul mediu ponderat de plată nu trebuie să depășească 20 de zile, cu excepția cazului în care termenul mediu neponderat de plată este mai mic de 30 de zile. |
| M1C1-77 | Reforma 1.11: Reducerea întârzierilor în efectuarea plăților de către administrațiile publice și autoritățile din domeniul sănătății | Țintă | Se reduce numărul mediu de zile în care autoritățile publice regionale plătesc întreprinderile | NU EXISTĂ | Timpul mediu ponderat de plată (în zile) | NU EXISTĂ | 30 | Î1 | 2025 | Pe baza datelor de pe Platforma de credite comerciale („Piattaforma Crediti Commerciali”) referitoare la facturile emise în 2024, următorii indicatori pentru plățile efectuate de autoritățile publice regionale (Regioni – Province Autonome) către întreprinderi sunt: - pentru termenul mediu ponderat de plată („tempo medio di pagamento ponderato”): cel mult 30 de zile; - pentru termenul de plată mediu ponderat („tempo medio di ritardo ponderato”): cel mult 0 de zile. În plus, diferența dintre termenul mediu neponderat de plată („tempo medio di pagamento semplice”) și termenul mediu ponderat de plată nu trebuie să depășească 20 de zile, cu excepția cazului în care termenul mediu neponderat de plată este mai mic de 30 de zile. |
| M1C1-78 | Reforma 1.11: Reducerea întârzierilor în efectuarea plăților de către administrațiile publice și autoritățile din domeniul sănătății | Țintă | Se reduce numărul mediu de zile în care autoritățile publice locale plătesc întreprinderile | NU EXISTĂ | Timpul mediu ponderat de plată (în zile) | NU EXISTĂ | 30 | Î1 | 2025 | Pe baza datelor de pe Platforma de creditare comercială („Piattaforma Crediti Commerciali”) referitoare la facturile emise în 2024, următorii indicatori pentru plățile efectuate de autoritățile publice locale (enti locali) către întreprinderi sunt: - Pentru timpul mediu ponderat de plată („tempo medio di pagamento ponderato”): cel mult 30 de zile; - pentru termenul de plată mediu ponderat („tempo medio di ritardo ponderato”): cel mult 0 de zile. În plus, diferența dintre termenul mediu neponderat de plată („tempo medio di pagamento semplice”) și termenul mediu ponderat de plată nu trebuie să depășească 20 de zile, cu excepția cazului în care termenul mediu neponderat de plată este mai mic de 30 de zile. |
| M1C1-79 | Reforma 1.11: Reducerea întârzierilor în efectuarea plăților de către administrațiile publice și autoritățile din domeniul sănătății | Țintă | Se reduce numărul mediu de zile în care autoritățile din domeniul sănătății publice plătesc întreprinderile | NU EXISTĂ | Timpul mediu ponderat de plată (în zile) | NU EXISTĂ | 60 | Î1 | 2025 | Pe baza datelor de pe Platforma de credit comercial („Piattaforma Crediti Commerciali”) referitoare la facturile emise în 2024, următorii indicatori pentru plățile efectuate de autoritățile din domeniul sănătății publice (enti del Servizio sanitario nazionale) către întreprinderi sunt: — pentru timpul mediu ponderat de plată („tempo medio di pagamento ponderato”): cel mult 60 de zile; — pentru termenul de plată mediu ponderat („tempo medio di ritardo ponderato”): cel mult 0 de zile; În plus, diferența dintre termenul mediu neponderat de plată („tempo medio di pagamento semplice”) și termenul mediu ponderat de plată nu trebuie să depășească 30 de zile, cu excepția cazului în care termenul mediu neponderat de plată este mai mic de 60 de zile. |
| M1C1-84 | Reforma 1.10: Reforma cadrului legislativ privind achizițiile publice | Țintă | Timpul mediu dintre publicare și atribuirea contractului | NU EXISTĂ | Număr | 139 | 100 | Î4 | 2023 | Pe baza metodelor adoptate de Jurnalul Oficial al UE (baza de date TED), utilizând date din baza de date informatică națională pentru contractele de achiziții publice (BDNCP), gestionată de ANAC, timpul mediu dintre termenul de depunere a ofertelor și atribuirea contractului se reduce la mai puțin de 100 de zile pentru contractele care depășesc pragurile prevăzute de directivele UE privind achizițiile publice. |
| M1C1-84bis | Reforma 1.10: Reforma cadrului legislativ privind achizițiile publice | Etapă | Măsuri de îmbunătățire a vitezei de decizie în atribuirea contractelor de către autoritățile contractante | Adoptarea de măsuri legate de viteza de decizie | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î4 | 2024 | Cabina di regia, în conformitate cu articolul 221 din Codul Contractelor de Achiziții Publice, după consultarea ANAC, va adopta: — o analiză de evaluare a impactului achizițiilor publice electronice asupra calendarului de atribuire a contractului, de la termenul de depunere a ofertelor până la semnarea contractului; — un raport privind datele din 2024 pentru indicatorul TED „Viteza de decizie”; „Viteza de decizie” înseamnă intervalul de timp dintre termenul de depunere a ofertelor și data semnării contractului; — un raport privind cele mai bune practici ale autorităților contractante care vizează scurtarea calendarului de atribuire a contractelor și privind inițiativele de reducere a timpului necesar pentru luarea deciziilor. Autoritățile contractante calificate a căror viteză medie de luare a deciziilor este mai mare de 160 de zile în TED trebuie să pună în aplicare măsuri corective. |
| M1C1-85 | Reforma 1.10: Reforma cadrului legislativ privind achizițiile publice | Țintă | Timpul mediu dintre atribuirea contractului și realizarea infrastructurii | NU EXISTĂ | Procent | 100 | 90 | Î2 | 2024 | Durata medie dintre atribuirea contractului și realizarea infrastructurii („faza executivă”) se reduce cu cel puțin 10 % pe baza unei comparații între (i) lucrările atribuite între 1 ianuarie și 31 decembrie 2019 și încheiate până la 30 iunie 2021 și (ii) lucrările atribuite între 1 iulie 2021 și 30 iunie 2022 și încheiate până la 31 decembrie 2023. |
| M1C1-86 | Reforma 1.10: Reforma cadrului legislativ privind achizițiile publice | Țintă | Funcționari publici formați prin Strategia de profesionalizare a achizitorilor publici | NU EXISTĂ | Număr | 0 | 20 000 | Î4 | 2023 | Cel puțin 20 000 de funcționari publici au beneficiat de formare prin intermediul Strategiei de profesionalizare a achizitorilor publici. |
| M1C1-87 | Reforma 1.10: Reforma cadrului legislativ privind achizițiile publice | Țintă | Autorități contractante care utilizează sisteme dinamice de achiziții | NU EXISTĂ | Procent | 0 | 15 | Î4 | 2023 | Cel puțin 15 % dintre autoritățile contractante utilizează sisteme dinamice de achiziții în conformitate cu Directiva (UE) 2014/24 (termen de observare de doi ani și ținând seama de faptul că, în Italia, utilizarea DPS vizează în principal achizițiile care depășesc pragul, având în vedere că achizițiile care se situează sub prag sunt efectuate în principal utilizând piețele electronice). Obiectivul se referă la autoritățile contractante guvernamentale centrale (250 AP, astfel cum au fost înregistrate la 30 aprilie 2021 în sistemul național de achiziții publice electronice gestionat de Consip în numele MEF). |
| M1C1-88 | Reforma 1.11: Reducerea întârzierilor în efectuarea plăților de către administrațiile publice și autoritățile din domeniul sănătății | Țintă | Se reduce numărul mediu de zile în care autoritățile publice centrale plătesc întreprinderile | NU EXISTĂ | Timpul mediu ponderat de plată (în zile) | NU EXISTĂ | 30 | Î1 | 2026 | Pe baza datelor de pe Platforma de creditare comercială („Piattaforma Crediti Commerciali”) referitoare la facturile emise în 2025, următorii indicatori pentru plățile efectuate de autoritățile publice centrale (Amministrazioni centrali) către întreprinderi sunt: — pentru timpul mediu ponderat de plată („tempo medio di pagamento ponderato”): cel mult 30 de zile; — pentru termenul de plată mediu ponderat („tempo medio di ritardo ponderato”): cel mult 0 de zile; În plus, diferența dintre timpul mediu neponderat de plată („tempo medio di pagamento semplice”): iar termenul mediu ponderat de plată nu depășește 15 de zile, cu excepția cazului în care termenul mediu neponderat de plată este mai mic de 30 de zile. |
| M1C1-89 | Reforma 1.11: Reducerea întârzierilor în efectuarea plăților de către administrațiile publice și autoritățile din domeniul sănătății | Țintă | Se reduce numărul mediu de zile în care autoritățile publice regionale plătesc întreprinderile | NU EXISTĂ | Timpul mediu ponderat de plată (în zile) | NU EXISTĂ | 30 | Î1 | 2026 | Pe baza datelor de pe Platforma de credite comerciale („Piattaforma Crediti Commerciali”) referitoare la facturile emise în 2025, următorii indicatori pentru plățile efectuate de autoritățile publice regionale (Regioni – Province Autonome) către întreprinderi sunt: - pentru timpul mediu ponderat de plată („tempo medio di pagamento ponderato”): cel mult 30 de zile; - pentru termenul de plată mediu ponderat („tempo medio di ritardo ponderato”): cel mult 0 de zile. În plus, diferența dintre termenul mediu neponderat de plată („tempo medio di pagamento semplice”) și termenul mediu ponderat de plată nu trebuie să depășească 15 de zile, cu excepția cazului în care termenul mediu neponderat de plată este mai mic de 30 de zile. |
| M1C1-90 | Reforma 1.11: Reducerea întârzierilor în efectuarea plăților de către administrațiile publice și autoritățile din domeniul sănătății | Țintă | Se reduce numărul mediu de zile în care autoritățile publice locale plătesc întreprinderile | NU EXISTĂ | Timpul mediu ponderat de plată (în zile) | NU EXISTĂ | 30 | Î1 | 2026 | Pe baza datelor de pe Platforma de credit comercial („Piattaforma Crediti Commerciali”) referitoare la facturile emise în 2025, următorii indicatori pentru plățile efectuate de autoritățile publice locale (enti locali) către întreprinderi sunt: - pentru timpul mediu ponderat de plată („tempo medio di pagamento ponderato”): cel mult 30 de zile; - pentru termenul de plată mediu ponderat („tempo medio di ritardo ponderato”): cel mult 0 de zile. În plus, diferența dintre termenul mediu neponderat de plată („tempo medio di pagamento semplice”) și termenul mediu ponderat de plată nu trebuie să depășească 15 de zile, cu excepția cazului în care termenul mediu neponderat de plată este mai mic de 30 de zile. |
| M1C1-91 | Reforma 1.11: Reducerea întârzierilor în efectuarea plăților de către administrațiile publice și autoritățile din domeniul sănătății | Țintă | Se reduce numărul mediu de zile în care autoritățile din domeniul sănătății publice plătesc întreprinderile | NU EXISTĂ | Timpul mediu ponderat de plată (în zile) | NU EXISTĂ | 60 | Î1 | 2026 | Pe baza datelor de pe Platforma comercială de creditare („Piattaforma Crediti Commerciali”) referitoare la facturile emise în 2025, următorii indicatori pentru plățile efectuate de autoritățile din domeniul sănătății publice (enti del Servizio sanitario nazionale) către întreprinderi sunt: — pentru timpul mediu ponderat de plată („tempo medio di pagamento ponderato”): cel mult 60 de zile; — pentru termenul de plată mediu ponderat („tempo medio di ritardo ponderato”): cel mult 0 de zile; În plus, diferența dintre termenul mediu neponderat de plată („tempo medio di pagamento semplice”) și termenul mediu ponderat de plată nu trebuie să depășească 20 de zile, cu excepția cazului în care termenul mediu neponderat de plată este mai mic de 60 de zile. |
| M1C1-96 | Reforma 1.10: Reforma cadrului legislativ privind achizițiile publice | Țintă | Timpul mediu dintre termenul de primire a ofertelor și data semnării contractului | NU EXISTĂ | Procent | 100 | 80 | Î4 | 2025 | Pe baza datelor extrase din Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici a ANAC, în calitate de eSender IT național, timpul mediu dintre termenul de primire a ofertelor și data semnării contractului pe o perioadă de 12 luni, luând ca referință data semnării contractului care începe nu mai devreme de 1 septembrie 2024, se reduce cu cel puțin 20 % față de indicatorul vitezei decizionale din 2018, astfel cum a fost publicat în tabloul de bord al pieței unice a UE pentru contractele care depășesc pragul prevăzut de directivele UE privind achizițiile publice. |
| M1C1-97b | Reforma 1.10: Reforma cadrului legislativ privind achizițiile publice | Etapă | Măsuri legate de viteza de execuție | Adoptarea de măsuri referitoare la viteza de execuție | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î4 | 2025 | - Publicarea pe site-ul web al Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) a unor noi norme tehnice care să permită colectarea de informații pentru monitorizarea digitală a executării contractelor de achiziții publice. - Semnarea unui memorandum de înțelegere între Ministerul Economiei și Finanțelor și Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) de introducere a unor norme tehnice privind interoperabilitatea datelor referitoare la finanțele publice și la plățile pentru lucrări publice cu baza de date a ANAC (Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici). - Intrarea în vigoare a actelor juridice care permit autorităților contractante să prevadă și să utilizeze economiile rezultate din acordarea de premii sub prețul de bază pentru a finanța primele pentru finalizarea anticipată a lucrărilor. - Publicarea pe site-ul web al Ministerului Infrastructurii și Transporturilor (MIT) a unor orientări, adoptate de MIT după consultarea ANAC, privind clauzele de prime de finalizare anticipată și conținutul preconizat al acordurilor de cooperare în temeiul articolului 82bis din Decretul legislativ nr. 36/2023 (Codul achizițiilor publice), pentru a reduce timpul de finalizare a lucrărilor. - Publicarea pe site-ul MIT a unor orientări pentru a sprijini autoritățile contractante în utilizarea modelării informatice a clădirilor (BIM) pentru lucrări publice. |
| M1C1-98 | Reforma 1.10: Reforma cadrului legislativ privind achizițiile publice | Țintă | Funcționari publici formați prin Strategia de profesionalizare a achizitorilor publici | NU EXISTĂ | Număr | 20 000 | 40 000 | Î4 | 2024 | Cel puțin 40 000 de funcționari publici au beneficiat de formare prin intermediul Strategiei de profesionalizare a achizitorilor publici. |
| M1C1-98bis | Reforma 1.10: Reforma cadrului legislativ privind achizițiile publice | Țintă | Funcționari publici formați prin Strategia de profesionalizare a achizitorilor publici | NU EXISTĂ | Număr | 40 000 | 60 000 | Î2 | 2025 | Cel puțin 60 000 de funcționari publici au beneficiat de formare prin intermediul Strategiei de profesionalizare a achizitorilor publici. Numărul total poate include funcționarii publici care au fost deja formați în anii precedenți și a căror formare a fost raportată pentru obiectivele M1C1-86 și M1C1-98, numai dacă au obținut o formare de nivel superior, specializată sau avansată. |
| M1C1-99 | Reforma 1.10: Reforma cadrului legislativ privind achizițiile publice | Țintă | Autorități contractante care utilizează sisteme dinamice de achiziții | Procentul autorităților contractante ale administrației centrale care utilizează sisteme dinamice de achiziții în conformitate cu Directiva (UE) 2014/24 | Procent | 15 | 20 | Î2 | 2024 | Cel puțin 20 % dintre autoritățile contractante utilizează sisteme dinamice de achiziții în conformitate cu Directiva 2014/24 (termen de observare începând cu 1 ianuarie 2022). Autoritățile contractante guvernamentale centrale sunt 250 administrații publice (înregistrate la 30 aprilie 2021 în sistemul național de achiziții publice electronice gestionat de Consip în numele MEF). |
| M1C1-100 | Reforma 1.13: Reforma cadrului de analiză a cheltuielilor | Etapă | Intrarea în vigoare a dispozițiilor legislative de îmbunătățire a eficacității analizei cheltuielilor – Ministerul de Finanțe | Dispoziție din legea care indică intrarea în vigoare a legii | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î4 | 2021 | Cadrul revizuit pentru analiza cheltuielilor în cadrul administrațiilor centrale de stat (ministere) va îmbunătăți eficacitatea acestuia prin consolidarea rolului Ministerului Economiei și Finanțelor. În special, acesta prevede un rol consolidat al Ministerului Economiei și Finanțelor în evaluarea ex ante, în procesele de monitorizare și în evaluarea ex post, permițând punerea în aplicare riguroasă a revizuirilor și realizarea obiectivelor urmărite. |
| M1C1-101 | Reforma 1.12: Reforma administrației fiscale | Etapă | Adoptarea unei revizuiri a posibilelor acțiuni de reducere a evaziunii fiscale | Publicarea revizuirii | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î4 | 2021 | Să adopte un raport care să stea la baza acțiunilor guvernamentale de reducere a evaziunii fiscale cauzate de omiterea facturării, în special în sectoarele cele mai expuse evaziunii fiscale, inclusiv prin stimulente specifice pentru consumatori. |
| M1C1-102 | Reforma 1.13: Reforma cadrului de analiză a cheltuielilor | Etapă | Adoptarea unui raport privind eficacitatea practicilor utilizate de anumite administrații publice pentru formularea și punerea în aplicare a planurilor de economisire | Publicarea raportului | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î4 | 2022 | Raportul este elaborat de departamentul de contabilitate al Ministerului de Finanțe, în cooperare cu administrațiile selectate, pentru: - Să își evalueze practicile în ceea ce privește formularea și punerea în aplicare a planurilor de economisire. - Definirea de orientări pentru toate administrațiile publice. |
| M1C1-103 | Reforma 1.12: Reforma administrației fiscale | Etapă | Intrarea în vigoare a legislației primare și secundare și a dispozițiilor de reglementare și finalizarea proceselor administrative pentru încurajarea respectării obligațiilor fiscale și îmbunătățirea auditurilor și a controalelor | Acte cu putere de lege și acte administrative care indică data de intrare în vigoare | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î2 | 2022 | Dispozițiile includ: I) operaționalizarea deplină a bazei de date și a infrastructurii informatice dedicate pentru eliberarea declarației de TVA prepopulate, astfel cum se prevede la articolul 4 alineatul (1) din Decretul legislativ nr. 127/2015. (II) baza de date utilizată pentru „scrisorile de conformitate” (care furnizează comunicări timpurii contribuabililor pentru care sunt detectate anomalii) este consolidată în vederea reducerii incidenței rezultatelor fals pozitive și a creșterii numărului de comunicări trimise contribuabililor. (III) intrarea în vigoare a unei legislații reformate pentru a asigura sancțiuni administrative eficace în cazul refuzului prestatorilor privați de a accepta plăți electronice (articolul 23 inițial din Decretul-lege nr. 124/2019, care fusese abrogat prin transformare în lege, reprezintă o referință). (IV) Finalizarea procesului de pseudonimizare a datelor prevăzut la articolul 1 alineatele (681)-(686) din Legea nr. n.160/2019 și crearea unei infrastructuri digitale pentru analiza volumelor mari de date generate prin interoperabilitatea bazelor de date complet pseudonimizate, în vederea creșterii eficacității analizei riscurilor care stă la baza procesului de selecție. (V) Intrarea în vigoare a legislației primare și secundare de punere în aplicare a unor acțiuni suplimentare eficace pe baza constatărilor revizuirii posibilelor măsuri de reducere a evaziunii fiscale generate de omiterea facturării. |
| M1C1-104 | Reforma 1.13: Reforma cadrului de analiză a cheltuielilor | Etapă | Adoptarea obiectivelor de economisire pentru analizele cheltuielilor pentru perioada 2023-2025 | Obiectivul privind economiile cantitative pentru totalul administrațiilor centrale de stat definit în documentul privind economia și finanțele – în euro | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î2 | 2022 | Pe baza decretelor-lege 90 și 93 din 2016 și a Legii 163/2016, să stabilească obiective în documentul financiar economic pentru analizele anuale ale cheltuielilor pentru administrațiile centrale agregate ale statului pentru anii 2023, 2024, 2025. Obiectivele de economisire reflectă un nivel adecvat de ambiție. |
| M1C1-105 | Reforma 1.12: Reforma administrației fiscale | Țintă | Un număr mai mare de „scrisori de conformitate” | NU EXISTĂ | Număr | 2 150 908 | 2 581 090 | Î4 | 2022 | Numărul de „scrisori de conformitate”, care furnizează o comunicare timpurie contribuabililor pentru care sunt detectate anomalii, va crește cu cel puțin 20 % față de 2019. |
| M1C1-106 | Reforma 1.12: Reforma administrației fiscale | Țintă | Reducerea numărului de „scrisori de conformitate” fals pozitive | NU EXISTĂ | Număr | 126 500 | 132 825 | Î4 | 2022 | Numărul de „scrisori de conformitate” fals pozitive (care furnizează o comunicare timpurie contribuabililor pentru care sunt detectate anomalii, dar pentru care nu sunt detectate fraude ex post) se reduce cu cel puțin 5 % față de 2019. |
| M1C1-107 | Reforma 1.12: Reforma administrației fiscale | Țintă | Creșterea veniturilor fiscale generate de „scrisorile de conformitate” | NU EXISTĂ | Euro | 2 130 000 000 | 2 449 500 000 | Î4 | 2022 | Veniturile fiscale generate de „scrisorile de conformitate” cresc cu 15 % față de 2019. |
| M1C1-108 | Reforma 1.15: Reforma normelor de contabilitate publică | Etapă | Aprobarea cadrului conceptual, a setului de standarde de contabilitate pe bază de angajamente și a diagramei multidimensionale a conturilor | Rezoluția Departamentului de contabilitate din cadrul Ministerului de Finanțe de aprobare a structurii de guvernanță contabilă pe bază de angajamente | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î2 | 2024 | Finalizarea unui cadru conceptual ca referință pentru sistemul de contabilitate pe bază de angajamente în conformitate cu caracteristicile calitative definite de Eurostat (Grupul de lucru EPSAS); Stabilirea standardelor de contabilitate pe bază de angajamente pe baza IPSAS; Elaborarea unei diagrame multidimensionale și pe mai multe niveluri a conturilor. |
| M1C1-109 | Reforma 1.12: Reforma administrației fiscale | Țintă | Trimiterea primelor declarații de TVA precompletate | NU EXISTĂ | Număr | 0 | 2 300 000 | Î2 | 2023 | Cel puțin 2 300 000 de contribuabili primesc declarații de TVA prepopulate pentru anul fiscal 2022. |
| M1C1-110 | Reforma 1.13: Reforma cadrului de analiză a cheltuielilor | Etapă | Reclasificarea bugetului general de stat, cu referire la cheltuielile de mediu și la cheltuielile care promovează egalitatea de gen | Includerea reclasificării bugetului general de stat cu referire la cheltuielile de mediu și la cheltuielile care promovează egalitatea de gen în Legea bugetului pentru 2024 | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î4 | 2023 | Legea bugetului pentru 2024 furnizează Parlamentului un buget pentru dezvoltare durabilă care constă în clasificarea bugetului general de stat în funcție de cheltuielile de mediu și de cheltuielile care promovează egalitatea de gen. Clasificarea trebuie să fie în concordanță cu criteriile care stau la baza definirii obiectivelor de dezvoltare durabilă și a țintelor Agendei 2030. |
| M1C1-111 | Reforma 1.13: Reforma cadrului de analiză a cheltuielilor | Etapă | Finalizarea analizei anuale a cheltuielilor pentru 2023, cu referire la obiectivul de economisire stabilit în 2022 pentru 2023 | Adoptarea raportului Ministerului de Finanțe privind analiza cheltuielilor în 2023, care certifică finalizarea procesului și atingerea obiectivului. | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î2 | 2024 | Raportul Ministerului Finanțelor care trebuie transmis Consiliului de Miniștri, astfel cum se prevede în Decretele-lege 90 și 93 din 2016 și în Legea 163/2016: să certifice finalizarea procesului de analiză a cheltuielilor pentru 2023 în ceea ce privește dispozițiile referitoare la cadrul de analiză a cheltuielilor. — să certifice îndeplinirea obiectivului stabilit în 2022. |
| M1C1-112 | Reforma 1.12: Reforma administrației fiscale | Țintă | Îmbunătățirea capacității operaționale a administrației fiscale în conformitate cu obiectivele de angajare ale „Planului de performanță 2021-2023” al Agenției de Administrare Fiscală | NU EXISTĂ | Număr de angajări | 0 | 4 113 | Î2 | 2024 | 4 113 noi unități de personal vor fi angajate de Agenția de Administrare Fiscală în conformitate cu obiectivele de angajare ale „Planului de performanță 2021-2023”. |
| M1C1-113 | Reforma 1.12: Reforma administrației fiscale | Țintă | Un număr mai mare de „scrisori de conformitate” | NU EXISTĂ | Număr | 2 150 908 | 3 011 271 | Î4 | 2023 | Numărul de „scrisori de conformitate”, care furnizează o comunicare timpurie contribuabililor pentru care sunt detectate anomalii, va crește cu cel puțin 40 % față de 2019. |
| M1C1-114 | Reforma 1.12: Reforma administrației fiscale | Țintă | Creșterea veniturilor fiscale generate de „scrisorile de conformitate” | NU EXISTĂ | Euro | 2 130 000 000 | 2 769 000 000 | Î4 | 2023 | Veniturile fiscale generate de „scrisorile de conformitate” cresc cu 30 % față de 2019. |
| M1C1-115 | Reforma 1.13: Reforma cadrului de analiză a cheltuielilor | Etapă | Finalizarea analizei anuale a cheltuielilor pentru 2024, cu referire la obiectivul de economisire stabilit în 2022 și 2023 pentru 2024 | Adoptarea raportului Ministerului de Finanțe privind analiza cheltuielilor în 2024, care certifică finalizarea procesului și atingerea obiectivului. | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î2 | 2025 | Raportul Ministerului Finanțelor care trebuie transmis Consiliului de Miniștri, astfel cum se prevede în Decretele-lege 90 și 93 din 2016 și în Legea 163/2016: să certifice finalizarea procesului de analiză a cheltuielilor pentru 2024 în ceea ce privește dispozițiile referitoare la cadrul de analiză a cheltuielilor. — să certifice îndeplinirea obiectivului stabilit în 2022 și 2023. |
| M1C1-116 | Reforma 1.12: Reforma administrației fiscale | Țintă | Reducerea evaziunii fiscale, astfel cum este definită de indicatorul „predilecție pentru evaziune” | NU EXISTĂ | Procent | 0 | —10 | Î4 | 2025 | Raportul guvernamental actualizat privind economia subterană, publicat în 2025 în temeiul articolului 2 din Decretul legislativ nr. 160/2015, certifică o reducere medie de 10% în perioada 2022-2023 a „tendinței de eludare” a tuturor impozitelor, cu excepția impozitelor pe proprietate („Imposta Municipale Unica”) și a accizelor, în comparație cu 2019. |
| M1C1-117 | Reforma 1.15: Reforma normelor de contabilitate publică | Țintă | Reprezentanți ai entităților publice formați cu privire la noul sistem de contabilitate pe bază de angajamente | NU EXISTĂ | Procent | 0 | 90 | Î1 | 2026 | Pe baza datelor de pe platforma digitală centrală pentru cursuri de formare privind noul sistem contabil, prima rundă de cursuri de formare privind noul sistem de contabilitate pe bază de angajamente este completată de reprezentanți ai entităților din sectorul public care acoperă cel puțin 90 % din cheltuielile primare ale întregului sector public (fără întreprinderile deținute de stat). |
| M1C1-118 | Reforma 1.15: Reforma normelor de contabilitate publică | Etapă | Emiterea situațiilor financiare și intrarea în vigoare a actului legislativ privind reforma contabilității pe bază de angajamente pentru entitățile din sectorul public care acoperă cel puțin 90 % din cheltuielile primare ale întregului sector public, excluzând întreprinderile de stat. | Dispoziție din actul legislativ care indică data de intrare în vigoare a actului legislativ. | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î2 | 2026 | Ca etapă-pilot pentru actul legislativ privind normele de contabilitate publică, se întocmesc situații financiare ale administrației publice pentru entitățile din sectorul public care acoperă cel puțin 90 % din cheltuielile primare ale întregului sector public, excluzând întreprinderile de stat. În plus, intră în vigoare un act legislativ care stabilește o foaie de parcurs pentru introducerea progresivă a noului sistem de contabilitate pe bază de angajamente. Foaia de parcurs prevede ca, până în 2030 (exercițiul financiar), să se introducă noul sistem de contabilitate de angajamente pentru entitățile din sectorul public care să acopere cel puțin 90 % din cheltuielile primare ale întregului sector public, excluzând întreprinderile de stat. Actul legislativ impune, de asemenea, organizarea de programe de formare pentru tranziția către noul sistem de contabilitate pe bază de angajamente. În plus, pe site-ul Ministerului Economiei și Finanțelor se publică orientări pentru aplicarea fiecărui standard de contabilitate. |
| M1C1-119 | Reforma 1.14: Reforma cadrului bugetar subnațional | Etapă | Definirea parametrilor federalismului fiscal regional | Intrarea în vigoare a actului juridic care definește parametrii federalismului fiscal pentru regiunile cu statut obișnuit | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î2 | 2026 | Intrarea în vigoare a actelor juridice care definesc nivelurile esențiale ale serviciilor („livelli essenziali delle prestazioni”) pentru federalismul fiscal pentru regiunile cu statut obișnuit în cel puțin două domenii de politică. |
| M1C1-120 | Reforma 1.14: Reforma cadrului bugetar subnațional | Etapă | Intrarea în vigoare a actului juridic care definește federalismul fiscal pentru provincii și orașe metropolitane. | Intrarea în vigoare a actului juridic care definește federalismul fiscal pentru provincii și orașe metropolitane. | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î2 | 2026 | Intrarea în vigoare a actelor juridice privind federalismul fiscal pentru provincii și orașe metropolitane. |
| M1C1-121a | Reforma 1.12: Reforma administrației fiscale | Etapă | Intrarea în vigoare a actului juridic pentru îmbunătățirea colectării impozitelor | Dispoziții din actul juridic care indică intrarea în vigoare | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î2 | 2026 | Intrarea în vigoare a unui act juridic care prevede că: 1. Datele din facturarea electronică se pun la dispoziția agenției responsabile cu colectarea obligațiilor fiscale neplătite („Agenzia Entrate Riscossione”); 2. Compensarea fiscală este permisă numai în cazul în care obligațiile fiscale neplătite nu depășesc 50 000 EUR. 3. Agenției de Administrare Fiscală i se permite să trimită comunicări contribuabililor în cazul în care au fost emise facturi electronice, dar nu a fost prezentată nicio declarație de TVA pentru aceeași perioadă. |
| M1C1-122 | Reforma 1.13: Reforma cadrului de analiză a cheltuielilor | Etapă | Finalizarea analizei anuale a cheltuielilor pentru 2025, cu referire la obiectivul de economisire stabilit în 2022, 2023 și 2024 pentru 2025. | Adoptarea raportului Ministerului de Finanțe privind analiza cheltuielilor în 2025 | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î2 | 2026 | Raportul Ministerului Finanțelor care trebuie transmis Consiliului de Miniștri, astfel cum se prevede în Decretele-lege 90 și 93 din 2016 și în Legea 163/2016: să certifice încheierea procesului de analiză a cheltuielilor pentru 2025 în ceea ce privește dispozițiile referitoare la cadrul de analiză a cheltuielilor. — să certifice îndeplinirea obiectivului stabilit în 2022, 2023 și 2024. |
| M1C1-144 | Investiția 1.4.2 – Incluziunea cetățenilor – Îmbunătățirea accesibilității serviciilor publice digitale | Țintă | Punerea în aplicare a unei accesibilități sporite a serviciilor/intervențiilor publice digitale | NU EXISTĂ | Număr | 0 | 55 | Î4 | 2025 | Rapoarte finale care confirmă că cel puțin 55 administrații publice au pus în aplicare acțiuni avute în vedere în temeiul acordurilor juridice dintre fiecare dintre acestea și Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) pentru i) a reduce tipurile de erori identificate cu privire la cel puțin 2 servicii digitale și ii) a furniza tehnologii de asistență lucrătorilor AP cu handicap. |
| M1C1-147 | Investiția 1.2 – Facilitarea cloud computingului pentru AP locală | Țintă | Facilitarea cloud pentru administrația publică locală T2 | NU EXISTĂ | Număr | 4 083 | 12 464 | Î2 | 2026 | Migrarea a 12 464 administrații publice locale către medii cloud certificate se consideră realizată atunci când testarea tuturor sistemelor, seturilor de date și migrării aplicațiilor incluse în fiecare plan de migrare are succes. |
| M1C1-148 | Investiția 1.4.1 – Experiența cetățenilor – Îmbunătățirea calității și a posibilității de utilizare a serviciilor publice digitale | Țintă | Creșterea calității și a posibilității de utilizare a serviciilor publice digitale T2 | NU EXISTĂ | Procent | 40 | 80 | Î2 | 2026 | Administrațiile (municipalitățile, instituțiile de învățământ primar și secundar de clasa a 1-a și a 2-a) trebuie să adere la un model comun și la un sistem comun de proiectare pentru site-uri web și servicii digitale, simplificând interacțiunea cu utilizatorii și facilitând întreținerea. Municipalitățile care contribuie la obiectiv garantează respectarea modelului comun și a sistemului de proiectare pentru cel puțin 3.5 de servicii în medie. |
| M1C1-149 | Investiția 1.4.3 – Adoptarea pe scară mai largă a serviciilor de platformă PagoPA și a aplicației „IO” | Țintă | Extinderea adoptării serviciilor de platformă PagoPA T2 | NU EXISTĂ | Număr | 11 450 | 14 100 | Î2 | 2026 | Cel puțin 14 100 administrații publice trebuie să fie prezente pe platforma PagoPA, oferind o serie de servicii: în medie, 35 de servicii pentru municipalități, 15 pentru regiuni, 15 pentru autoritățile din domeniul sănătății și 8 pentru școli și universități. |
| M1C1-150 | Investiția 1.4.3 – Adoptarea pe scară mai largă a serviciilor de platformă PagoPA și a aplicației „IO” | Țintă | Extinderea adoptării aplicației „IO” T2 | NU EXISTĂ | Număr | 7 000 | 14 100 | Î2 | 2026 | Cel puțin 14 100 de administrații publice trebuie să fie prezente în aplicația „IO”, care oferă o serie de servicii: în medie, 35 de servicii pentru municipalități, 15 pentru regiuni, 15 pentru autoritățile din domeniul sănătății și 8 pentru școli și universități. |
| M1C1-152 | Investiția 1.6.1 – Digitalizarea Ministerului de Interne | Țintă | Ministerul de Interne – procese reproiectate și digitalizate T2 | NU EXISTĂ | Număr | 7 | 45 | Î2 | 2026 | Procesele interne sunt reproiectate și digitalizate. |
| M1C1-153 | Investiția 1.6.2 – Digitalizarea Ministerului Justiției | Țintă | Dosare judiciare digitalizate T2 | NU EXISTĂ | Număr | 3 500 000 | 7 750 000 | Î4 | 2025 | Digitalizarea a 7 750 000 de dosare judiciare din ultimii 20 ani (01/01/2006-30/06/2026) legate de procesele finalizate sau în curs ale instanțelor judiciare. |
| M1C1-154 | Investiția 1.6.2 – Digitalizarea Ministerului Justiției | Țintă | Sistemele de cunoaștere a lacului de date privind justiția T2 | NU EXISTĂ | Număr | 0 | 6 | Î2 | 2026 | Punerea în aplicare a șase noi sisteme de cunoștințe privind lacurile de date. - Sistemul de anonimizare a sentințelor civile și penale - Sistemul integrat de gestionare - Sistemul de gestionare și analiză pentru procesele civile - Sistemul de gestionare și analiză a proceselor penale - Sistemul de statistici avansate privind procesele civile și penale - Sistemul automat de identificare a relației dintre victimă și autorul infracțiunii. |

A.3.  Descrierea reformelor și a investițiilor pentru împrumut

Investiția 1.2 – Facilitarea cloud computingului pentru AP locală

Obiectivul acestei investiții este de a migra seturile de date și aplicațiile unei părți substanțiale a administrației publice locale către o infrastructură de cloud securizată, permițând fiecărei administrații să aleagă în cadrul unui set de medii publice certificate de cloud.

Măsura prevede, de asemenea, un pachet de sprijin „migrarea ca serviciu” pentru administrații, care cuprinde: (I) evaluarea inițială, (ii) sprijinul procedural/administrativ necesar pentru lansarea efortului, (iii) negocierea sprijinului extern necesar și (iv) gestionarea generală a proiectului pe parcursul execuției. Se așteaptă ca o echipă supravegheată de Ministerul Inovării Tehnologice și Tranziției Digitale (MITD) să identifice și să certifice o listă largă de furnizori calificați și să negocieze un set de pachete standard de sprijin adaptate la dimensiunea administrației și a serviciilor implicate în migrare.

Investiția 1.4 – Servicii digitale și experiența cetățenilor

Obiectivul acestei investiții este de a dezvolta un ecosistem de servicii publice digitale integrat și orientat către cetățeni, de a asigura adoptarea lor pe scară largă în cadrul administrațiilor centrale și locale și de a îmbunătăți experiența generală a utilizatorilor.

Măsura:

- definește modele reutilizabile de furnizare a serviciilor care asigură cerințe de accesibilitate depline (investiția 1.4.1 – Experiența cetățenilor – Îmbunătățirea calității și a posibilității de utilizare a serviciilor publice digitale);

- sporește accesibilitatea serviciilor publice digitale (Investiția 1.4.2 – Incluziunea cetățenilor: Îmbunătățirea accesibilității serviciilor publice digitale);

- implică adoptarea aplicației digitale pentru plăți între cetățeni și administrațiile publice (PagoPa) și adoptarea aplicației „IO” (investiția 1.4.3 – Extinderea adoptării serviciilor de platformă PagoPA și a aplicației „IO”);

- încurajează adoptarea platformelor naționale de identitate digitală (Sistema Pubblico di Identità Digitale, SPID și Carta d’Identità Elettronica, CIE) și a registrului național (Anagrafe nazionale della popolazione residente, ANPR) [Investiția 1.4.4 – Extinderea adoptării platformelor naționale de identitate digitală (SPID, CIE) și a registrului național (ANPR)];

- instituie o platformă unică pentru notificări (investiția 1.4.5 – Digitalizarea anunțurilor publice);

- implică adoptarea mobilității ca serviciu (MaaS) (Investiția 1.4.6 – Mobilitatea ca serviciu pentru Italia, această ultimă măsură fiind finanțată pe baza unui sprijin financiar nerambursabil).

Investiția 1.6 – Transformarea digitală a marilor administrații centrale

Obiectivul acestei investiții este de a spori eficiența și de a simplifica procedurile principalelor administrații centrale – inclusiv (i) Institutul Național de Securitate Socială (INPS) și Institutul Național de Asigurare împotriva Accidentelor de Muncă (INAIL), (ii) sistemul judiciar, (iii) Ministerul Apărării, (iv) Ministerul Internelor, (v) poliția financiară. Investiția constă în reproiectarea și digitalizarea unui set de procese, activități și servicii prioritare care intră în sfera lor de competență.

A.4.  Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și punere în aplicare pentru împrumutul secvențial

| Număr secvențial | Măsură conexă (reformă sau investiții) | Etapă /Țintei | Nume | Indicatori calitativi (pentru jaloane) | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |  |  | Calendar orientativ pentru finalizare |  | Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Unitatea de măsură | Situația de referință | Obiectiv | Trimestru | Anul |  |
| M1C1-14 | Investiția 1.6.5: Digitalizarea Consiliului de Stat | Țintă | Consiliul de Stat – Documente judiciare disponibile pentru analiză în depozitul de date T1 | NU EXISTĂ | Număr | 0 | 800 000 | Î4 | 2023 | Numărul de documente judiciare legate de sistemul jurisdicției administrative (cum ar fi sentințe, avize și decrete) pentru care metadatele sunt pe deplin disponibile în depozitul de date. |
| M1C1-16 | Investiția 1.6.5: Digitalizarea Consiliului de Stat | Țintă | Consiliul de Stat – Documente judiciare disponibile pentru analiză în depozitul de date T2 | NU EXISTĂ | Număr | 800 000 | 2 500 000 | Î4 | 2023 | Numărul de documente judiciare legate de sistemul jurisdicției administrative (cum ar fi hotărâri, avize și decrete) pentru care metadatele sunt pe deplin disponibile în depozitul de date. |
| M1C1-123 | Investiția 1.6.3 – Digitalizarea Institutului Național de Securitate Socială (INPS) și a Institutului Național de Asigurare împotriva Accidentelor de Muncă (INAIL) | Țintă | INPS – servicii/conținut „Un clic din faza de proiectare” T1 | NU EXISTĂ | Număr | 0 | 35 | Î4 | 2022 | 35 servicii suplimentare implementate pe site-ul instituțional al INP (www.inps.it) Serviciile sunt accesibile pe site-ul instituțional prin intermediul unor logici adecvate de creare de profiluri (sistemul va sugera servicii de posibil interes pe baza vârstei, a caracteristicilor profesionale, a beneficiilor percepute și a istoricului utilizatorilor). Cele 35 servicii sunt legate de următoarele domenii instituționale INPS: • Prestații de pensie • Absorbanți sociali de șoc • Indemnizații de șomaj • Prestații de invaliditate • Răscumpărări • Colectarea contribuțiilor de către întreprinderi • Servicii ale lucrătorilor agricoli • Servicii antifraudă, de combatere a corupției și de asigurare a transparenței În domeniile instituționale enumerate, serviciile care vor fi puse în aplicare vor viza depunerea digitală a cererilor de servicii, verificarea cerințelor privind beneficiul, monitorizarea stadiului practicii de către utilizatori, propunerea proactivă de servicii pe baza nevoilor utilizatorilor, reînnoirea automată a beneficiilor fără a fi necesare noi aplicații. În cele din urmă, trebuie să existe tablouri de bord de monitorizare care să permită atât monitorizarea de către INPS a beneficiilor oferite, cât și sprijinul bazat pe date pentru deciziile factorilor de decizie. |
| M1C1-124 | Investiția 1.6.3 – Digitalizarea Institutului Național de Securitate Socială (INPS) și a Institutului Național de Asigurare împotriva Accidentelor de Muncă (INAIL) | Țintă | INPS – Angajați cu competențe îmbunătățite în domeniul tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC) T1 | NU EXISTĂ | Număr | 0 | 4 250 | Î4 | 2022 | Cel puțin 4 250 de angajați ai INPS evaluați în ceea ce privește informațiile pe care le dețin și cu competențe îmbunătățite certificate în următoarele domenii ale Cadrului european al competențelor informatice: (I) planul; (II) construcție; (III) să fie activată (iv) să fie activată; (V) Gestionare. Domeniile de îmbunătățire a competențelor vor fi identificate în funcție de grupul-țintă de cursanți. |
| M1C1-125 | Investiția 1.2 – Facilitarea cloud computingului pentru AP locală | Etapă | Atribuirea (tuturor) cererilor publice de propuneri pentru facilitarea cloud computingului pentru licitațiile administrației publice locale | Notificarea atribuirii (tuturor) contractelor de achiziții publice pentru facilitarea cloud computingului pentru licitațiile administrației publice locale | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î1 | 2023 | Notificarea atribuirii (tuturor) cererilor publice pentru fiecare tip de administrație publică implicată (municipalități, școli, agenții locale de sănătate) pentru colectarea și evaluarea planurilor de migrație. Emiterea a trei cereri de propuneri specifice permite Ministerului Inovării Tehnologice și Tranziției Digitale să evalueze nevoile foarte specifice ale fiecărui tip de administrație publică implicată. Licitațiile atribuite (și anume publicarea listei administrațiilor publice admise să primească finanțare) legate de trei cereri publice de propuneri adresate municipalităților, școlilor și, respectiv, agențiilor locale de sănătate, pentru colectarea și evaluarea planurilor de migrație, în conformitate cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01), prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu. |
| M1C1-126 | Investiția 1.4.3 – Adoptarea pe scară mai largă a serviciilor de platformă PagoPA și a aplicației „IO” | Țintă | Extinderea adoptării serviciilor de platformă PagoPA T1 | NU EXISTĂ | Număr | 9 000 | 11 450 | Î4 | 2023 | Să asigure o creștere a numărului de servicii integrate în platformă pentru: administrații publice care se află deja în scenariul de referință (9 000 de entități) — noi administrații publice care se alătură platformei (2 450 de entități noi). În ambele cazuri, numărul total de servicii ale administrațiilor publice care se alătură platformei trebuie să crească cu cel puțin 20 % față de nivelul de referință al serviciilor din 2021 (31.3.2021). Numărul de servicii care vor fi integrate depinde de tipul de administrație (obiectivul final pentru 2026 este de a avea o medie de 35 servicii pentru municipalități, 15 servicii pentru regiuni, 15 servicii pentru autoritățile din domeniul sănătății, 8 servicii pentru școli și universități). |
| M1C1-127 | Investiția 1.4.3 – Adoptarea pe scară mai largă a serviciilor de platformă PagoPA și a aplicației „IO” | Țintă | Extinderea adoptării aplicației „IO” T1 | NU EXISTĂ | Număr | 2 700 | 7 000 | Î4 | 2023 | Asigurarea unei creșteri a numărului de servicii integrate în aplicația „IO” pentru: administrații publice care se află deja în scenariul de referință (2 700 de entități) — noi administrații publice care se alătură platformei (4 300 de entități noi). În ambele cazuri, numărul total de servicii ale administrațiilor publice care se alătură platformei trebuie să crească cu cel puțin 20 % față de nivelul de referință al serviciilor din 2021 (31.3.2021). Numărul de servicii care vor fi integrate depinde de tipul de administrație (obiectivul final pentru 2026 este de a avea o medie de 35 servicii pentru municipalități, 15 servicii pentru regiuni, 15 servicii pentru autoritățile din domeniul sănătății, 8 servicii pentru școli și universități). |
| M1C1-128 | Investiția 1.4.5 – Digitalizarea anunțurilor publice | Țintă | Adoptarea pe scară mai largă a anunțurilor publice digitale T1 | NU EXISTĂ | Număr | 0 | 800 | Î4 | 2023 | Cel puțin 800 administrații publice centrale și municipalități, în ceea ce privește platforma de notificare digitală (DNP), furnizează notificări digitale obligatorii din punct de vedere juridic cetățenilor, entităților juridice, asociațiilor și oricăror alte entități publice sau private. |
| M1C1-129 | Investiția 1.6.1 – Digitalizarea Ministerului de Interne | Țintă | Ministerul de Interne – Procese complet reproiectate și digitalizate T1 | NU EXISTĂ | Număr | 0 | 7 | Î4 | 2023 | Proceduri și procese interne complet reproiectate (7 de procese în total până la 31 decembrie 2023) și care pot fi finalizate integral online (cum ar fi automatizarea birourilor, serviciile de mobilitate și e-învățarea). |
| M1C1-130 | Investiția 1.6.2 – Digitalizarea Ministerului Justiției | Țintă | Dosare judiciare digitalizate T1 | NU EXISTĂ | Număr | 0 | 3 500 000 | Î4 | 2023 | Digitalizarea a 3 500 000 de dosare judiciare din ultimii 20 ani (01/01/2006-30/06/2026) legate de procesele finalizate sau în curs ale instanțelor judiciare. |
| M1C1-131 | Investiția 1.6.2 – Digitalizarea Ministerului Justiției | Etapă | Sistemele de cunoaștere a lacului de date privind justiția T1 | Raport care atestă începerea executării contractului | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î4 | 2023 | Începerea executării contractului pentru realizarea a șase noi sisteme de cunoștințe privind lacul de date: - Sistemul de anonimizare a sentințelor civile și penale - Sistemul integrat de gestionare - Sistemul de gestionare și analiză pentru procesele civile - Sistemul de gestionare și analiză a proceselor penale - Sistemul de statistici avansate privind procesele civile și penale - Sistem automat de identificare a relației dintre victimă și vinovăție. Executarea fiecărui contract de achiziții publice începe printr-un act administrativ specific al responsabilului de procedură, denumit „începerea executării”. |
| M1C1-132 | Investiția 1.6.3 – Digitalizarea Institutului Național de Securitate Socială (INPS) și a Institutului Național de Asigurare împotriva Accidentelor de Muncă (INAIL) | Țintă | INPS – servicii/conținut „Un clic din faza de proiectare” T2 | NU EXISTĂ | Număr | 35 | 70 | Î4 | 2023 | 35 servicii suplimentare implementate pe site-ul instituțional Inps (www.inps.it) Serviciile trebuie să fie accesibile pe site-ul instituțional prin intermediul unor logici adecvate de creare de profiluri (sistemul trebuie să sugereze servicii de posibil interes pe baza vârstei, a caracteristicilor activității, a beneficiilor percepute și a istoricului utilizatorilor). Cele 35 servicii sunt legate de următoarele domenii instituționale INPS: • Prestații de pensie • Absorbanți sociali de șoc • Indemnizații de șomaj • Prestații de invaliditate • Răscumpărări • Colectarea contribuțiilor de către întreprinderi • Servicii ale lucrătorilor agricoli • Servicii antifraudă, de combatere a corupției și de asigurare a transparenței În domeniile instituționale enumerate, serviciile care urmează să fie puse în aplicare se referă la depunerea digitală a cererilor de servicii, verificarea cerințelor în materie de beneficii, monitorizarea situației practicii de către utilizatori, propunerea proactivă de servicii pe baza nevoilor utilizatorilor, reînnoirea automată a beneficiilor fără a fi necesare noi aplicații. În cele din urmă, trebuie să existe tablouri de bord de monitorizare care să permită atât monitorizarea de către INPS a beneficiilor oferite, cât și sprijinul bazat pe date pentru deciziile factorilor de decizie. |
| M1C1-133 | Investiția 1.6.3 – Digitalizarea Institutului Național de Securitate Socială (INPS) și a Institutului Național de Asigurare împotriva Accidentelor de Muncă (INAIL) | Țintă | INPS – Angajați cu competențe îmbunătățite în domeniul tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC) T2 | NU EXISTĂ | Număr | 4 250 | 8 500 | Î4 | 2023 | Alți 4 250 de angajați ai INPS evaluați cu competențe îmbunătățite certificate în următoarele domenii ale Cadrului european al competențelor informatice: (I) planul; (II) construcție; (III) să fie activată (iv) să fie activată; (V) Gestionare. Domeniile de îmbunătățire a competențelor sunt identificate în funcție de grupul-țintă de cursanți. |
| M1C1-134 | Investiția 1.6.3 – Digitalizarea Institutului Național de Securitate Socială (INPS) și a Institutului Național de Asigurare împotriva Accidentelor de Muncă (INAIL) | Țintă | INAIL – Procese/servicii complet reproiectate și digitalizate T1 | NU EXISTĂ | Număr | 29 | 53 | Î4 | 2023 | Obiectivul este de a realiza 53 (52 %) procese și servicii instituționale reconfigurate pentru a le face complet digitalizate. Domeniile implicate ale INAIL sunt: Asigurări, servicii sociale și de sănătate, activități de prevenire și siguranță, certificate și verificări. În special, obiectivul preconizat pentru fiecare domeniu este exprimat mai sus: - Asigurare: 8 (25 %); - Servicii sociale și de sănătate: 18 (50 %); - Activități de prevenire și securitate: 9 (80 %); - Certificări și verificări: 18 (80 %). |
| M1C1-135 | Investiția 1.6.4 – Digitalizarea Ministerului Apărării | Țintă | Ministerul Apărării – Digitalizarea procedurilor T1 | NU EXISTĂ | Număr | 4 | 15 | Î4 | 2023 | Digitalizarea, revizuirea și automatizarea a 15 de proceduri legate de gestionarea personalului din domeniul apărării (cum ar fi recrutarea, ocuparea forței de muncă și pensionarea, sănătatea angajaților) pornind de la un nivel de referință de patru proceduri deja digitalizate. |
| M1C1-136 | Investiția 1.6.4 – Digitalizarea Ministerului Apărării | Țintă | Ministerul Apărării – Digitalizarea certificatelor T1 | NU EXISTĂ | Numărul de certificate digitalizate | 190 000 | 450 000 | Î4 | 2023 | Numărul de certificate de identitate digitalizate (450 000) eliberate de Ministerul Apărării și care circulă pe infrastructură, completate de un amplasament de recuperare în caz de dezastru, pornind de la un nivel de referință de 190 000 de certificate deja digitalizate. |
| M1C1-137 | Investiția 1.6.4 – Digitalizarea Ministerului Apărării | Etapă | Ministerul Apărării – Punerea în funcțiune a portalurilor web instituționale și a portalurilor intranet | Portaluri web instituționale și portaluri web intranet pe deplin operaționale | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î4 | 2023 | Dezvoltarea și implementarea (i) portalurilor web instituționale și (ii) a portalurilor intranet pentru nevoi specifice de comunicare internă. |
| M1C1-138 | Investiția 1.6.4 – Digitalizarea Ministerului Apărării | Țintă | Ministerul Apărării – Migrarea aplicațiilor critice care nu sunt legate de misiune în Soluția pentru protecția completă a informațiilor prin deschiderea infrastructurii (S.C.I.P.I.O.) T1 | NU EXISTĂ | Număr | 0 | 10 | Î4 | 2023 | Migrarea inițială și disponibilitatea operațională a aplicațiilor critice care nu sunt legate de misiune către o nouă infrastructură cu sursă deschisă. Aceasta include implementarea mediului hardware, instalarea de componente intermediare cu sursă deschisă și reproiectarea aplicațiilor. |
| M1C1-139 | Investiția 1.2 – Facilitarea cloud computingului pentru AP locală | Țintă | Facilitarea cloud pentru administrația publică locală T1 | NU EXISTĂ | Număr | 0 | 4 083 | Î3 | 2024 | Migrarea a 4 083 administrații publice locale către medii cloud certificate se consideră realizată atunci când testarea tuturor sistemelor, seturilor de date și migrării aplicațiilor incluse în fiecare plan de migrare are succes. |
| M1C1-140 | Investiția 1.4.1 – Experiența cetățenilor – Îmbunătățirea calității și a posibilității de utilizare a serviciilor publice digitale | Țintă | Îmbunătățirea calității și a posibilității de utilizare a serviciilor publice digitale T1 | NU EXISTĂ | Procent | 0 | 40 | Î4 | 2024 | Administrații (municipalități, instituții de învățământ primar și secundar de clasa a 1-a și a 2-a și entități experimentate specifice din domeniul asistenței medicale și al patrimoniului cultural) care aderă la un model și sistem de proiectare comune, simplificând interacțiunea cu utilizatorii și facilitând întreținerea pentru anii următori. Aderarea la designul/modelul comun al componentelor site-urilor web/serviciilor constă în: (1) Evaluarea proiectelor depuse; (2) Evaluarea finalizării proiectului în ceea ce privește indicatorii-cheie de utilizabilitate (punctaje ale utilizabilității digitale), prin intermediul unei platforme dedicate deja disponibile. |
| M1C1-141 | Investiția 1.6.4 – Digitalizarea Ministerului Apărării | Țintă | Digitalizarea procedurilor Ministerului Apărării T2 | NU EXISTĂ | Număr | 15 | 20 | Î4 | 2024 | Digitalizarea, revizuirea și automatizarea a 20 de proceduri legate de gestionarea personalului din domeniul apărării (cum ar fi recrutarea, ocuparea forței de muncă și pensionarea, sănătatea angajaților), pornind de la un scenariu de referință de cincisprezece proceduri deja digitalizate, cu ținta 1. |
| M1C1-142 | Investiția 1.6.4 – Digitalizarea Ministerului Apărării | Țintă | Digitalizarea certificatelor Ministerului Apărării T2 | NU EXISTĂ | Numărul de certificate digitalizate | 450 000 | 750 000 | Î4 | 2024 | Numărul de certificate de identitate digitalizate (750 000) eliberate de Ministerul Apărării și care circulă pe infrastructură, completate de un amplasament de recuperare în caz de dezastru, pornind de la un nivel de referință de 450 000 de certificate deja digitalizate cu ținta 1. |
| M1C1-143 | Investiția 1.6.4 – Digitalizarea Ministerului Apărării | Țintă | Ministerul Apărării – Migrarea aplicațiilor critice și a aplicațiilor critice care nu sunt legate de misiuni în Soluția pentru protecția completă a informațiilor prin deschiderea infrastructurii (S.C.I.P.I.O.) T2 | NU EXISTĂ | Număr | 10 | 15 | Î4 | 2024 | Migrarea finală a patru aplicații critice de misiune și a unsprezece aplicații critice care nu sunt de misiune către o nouă infrastructură cu sursă deschisă, care cuprinde implementarea mediului hardware, instalarea de componente intermediare cu sursă deschisă, reproiectarea aplicațiilor, pornind de la un nivel de referință de zece aplicații deja migrate, cu ținta 1. |
| M1C1-145 | Investiția 1.4.4 – Extinderea adoptării platformelor naționale de identitate digitală (SPID, CIE) și a registrului național (ANPR) | Țintă | Platforma națională de identitate digitală (CIE) și registrul național (ANPR) | NU EXISTĂ | Număr | 9 700 000 | 42 300 000 | Î4 | 2025 | 42 300 000 de persoane cu identități digitale valabile sunt înregistrate pe platforma națională pentru identitatea digitală (CIE). |
| M1C1-146 | Investiția 1.4.4 – Extinderea adoptării platformelor naționale de identitate digitală (SPID, CIE) și a registrului național (ANPR) | Țintă | Platforme naționale de identitate digitală (SPID) | NU EXISTĂ | Număr | 0 | 10 217 | Î2 | 2025 | 10 217 de entități au adoptat identificarea electronică (eID) prin intermediul sistemului public de identitate digitală (SPID) după 3 decembrie 2021. |
| M1C1-151 | Investiția 1.4.5 – Digitalizarea anunțurilor publice | Țintă | Adoptarea platformei de notificare digitală T2 | NU EXISTĂ | Număr | 800 | 6 400 | Î2 | 2026 | Cel puțin 6 400 administrații publice utilizează platforma de notificare digitală (DNP) pentru a trimite notificări digitale obligatorii din punct de vedere juridic cetățenilor, întreprinderilor, asociațiilor și altor entități. |
| M1C1-155 | Investiția 1.6.3 – Digitalizarea Institutului Național de Securitate Socială (INPS) și a Institutului Național de Asigurare împotriva Accidentelor de Muncă (INAIL) | Țintă | INAIL – Procese/servicii reproiectate și digitalizate T2 | NU EXISTĂ | Număr | 53 | 82 | Î2 | 2026 | 82 procese sau servicii sunt reproiectate și digitalizate. Domeniile implicate ale INAIL sunt: Asigurări, servicii sociale și de sănătate, activități de prevenire și siguranță, certificate și verificări. |

- MISIUNEA 1 COMPONENTA 2:

Axa 1 – Digitalizarea, inovarea și competitivitatea sistemului de producție

Axa 1 a componentei 1 a misiunii 2 din planul italian de redresare și reziliență se referă la investiții și reforme care vizează în principal (i) sprijinirea tranziției digitale și a inovării sistemului de producție prin stimulente pentru investiții în tehnologii, cercetare, dezvoltare și inovare; (II) implementarea rețelelor în bandă largă ultrarapide și a rețelelor 5G pentru a reduce decalajul digital, precum și a constelațiilor și serviciilor prin satelit; (III) promovarea dezvoltării lanțurilor valorice strategice și sprijinirea competitivității întreprinderilor, cu accent pe IMM-uri.

Măsurile din cadrul acestei componente vizează abordarea lacunelor care decurg din indicele economiei și societății digitale (DESI) 2020 în ceea ce privește transformarea digitală a întreprinderilor și deficiențele în materie de conectivitate, în vederea consolidării rezilienței sociale și economice a țării.

Investițiile și reformele din cadrul acestei componente contribuie la abordarea recomandărilor specifice fiecărei țări adresate Italiei în 2020 și 2019 cu privire la necesitatea de „a consolida învățarea la distanță și competențele, inclusiv cele digitale” (Recomandarea specifică fiecărei țări 2, 2020), de „a promova investițiile private pentru a stimula redresarea economică” (Recomandarea specifică fiecărei țări 3, 2020), de „a concentra investițiile asupra tranziției verzi și digitale, în special asupra [...] infrastructurii digitale consolidate pentru a asigura furnizarea de servicii esențiale” (Recomandarea specifică fiecărei țări 3, 2020), de „a încuraja perfecționarea, inclusiv prin consolidarea competențelor digitale (Recomandarea specifică fiecărei țări 2, 2019), de „a concentra politica economică legată de investiții asupra cercetării și inovării și asupra calității infrastructurii, ținând seama, de asemenea, de disparitățile regionale” (Recomandarea specifică fiecărei țări 3, 2019) și, într-o anumită măsură, de „a sprijini accesul nebancar la finanțare pentru întreprinderile inovatoare și mai mici” (Recomandarea specifică fiecărei țări 5, 2019).

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).

Axa 2 – Îmbunătățirea mediului de afaceri și a concurenței

Principalul obiectiv al axei 2 a componentei 1 a misiunii 2 este de a îmbunătăți mediul de afaceri pentru a facilita spiritul antreprenorial, precum și condițiile-cadru pentru concurență pentru a favoriza o alocare mai eficientă a resurselor și creșterea productivității. Principalul instrument pentru atingerea acestor obiective este Legea anuală a concurenței, care urmează să fie adoptată în fiecare an.

Investițiile și reformele din cadrul acestei componente contribuie la abordarea recomandărilor specifice fiecărei țări adresate Italiei în 2019 cu privire la necesitatea de a „aborda restricțiile privind concurența [...], inclusiv prin intermediul unei noi legislații anuale în domeniul concurenței” (Recomandarea specifică fiecărei țări 3, 2019).

    - B.1.  Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Axa 1 – Digitalizarea, inovarea și competitivitatea sistemului de producție

Investiția 1: Tranziția 4.0

Obiectivul măsurii este de a sprijini transformarea digitală a întreprinderilor prin stimularea investițiilor private în active și activități care sprijină digitalizarea. Măsura constă într-un sistem de credite fiscale.

Reforma 1: Reforma sistemului de proprietate industrială

Principalul obiectiv al reformei este de a adapta sistemul de proprietate industrială la provocările moderne și de a se asigura că potențialul de inovare contribuie la redresarea și reziliența țării. Mai precis, scopul său este de a urmări următoarele obiective: consolidarea sistemului de protecție a proprietății industriale; încurajarea utilizării și diseminării proprietății industriale, în special de către IMM-uri; facilitarea accesului la activele necorporale și a partajării acestora, asigurând, în același timp, un randament echitabil al investițiilor; garantarea unei respectări mai riguroase a proprietății industriale; și consolidarea rolului Italiei în cadrul forurilor europene și internaționale privind proprietatea industrială.

Măsura se referă la reforma Codului italian al proprietății industriale, care acoperă cel puțin următoarele domenii: (I) să revizuiască cadrul de reglementare pentru a consolida protecția drepturilor de proprietate industrială și pentru a simplifica procedurile, (ii) să consolideze sprijinul acordat întreprinderilor și instituțiilor de cercetare, (iii) să îmbunătățească dezvoltarea aptitudinilor și a competențelor, (iv) să faciliteze transferul de cunoștințe și (v) să consolideze promovarea serviciilor inovatoare.

Investiția 6: Investiții în sistemul proprietății industriale

Obiectivul investiției este de a sprijini sistemul de proprietate industrială și de a însoți reforma acestuia, astfel cum se prevede în cadrul reformei 1 a acestei componente. Măsura include sprijin financiar pentru proiectele legate de proprietatea industrială ale întreprinderilor și organismelor de cercetare, pentru următoarele: măsuri legate de brevete (Brevetti +), programe de validare a conceptului (POC) și consolidarea birourilor de transfer de tehnologie (TTO).

Axa 2 – Îmbunătățirea mediului de afaceri și a concurenței

Reforma 2: Legile anuale ale concurenței pentru anii 2022, 2023, 2024 și 2025

Legea concurenței se adoptă în fiecare an, sporind procedurile competitive de atribuire a contractelor de servicii publice pentru serviciile publice locale (inclusiv apă, deșeuri și transport public local), evitând prelungirea nejustificată a concesiunilor pentru operatorii tradiționali în multe sectoare, inclusiv porturi, autostrăzi, hidroenergie și transport regional, prevăzând reglementarea corespunzătoare a contractelor de servicii publice, revizuind normele privind agregarea și aplicând principiul general al proporționalității în ceea ce privește durata și compensarea adecvată a contractelor de servicii publice. Legile concurenței sprijină concurența și îmbunătățirea eficienței gestionării și a calității serviciilor în transportul regional, precum și creșterea stimulentelor pentru regiuni de a licita contractele lor de servicii publice pentru serviciile feroviare regionale.

Legile anuale ale concurenței includ măsuri sectoriale favorabile concurenței în mai multe domenii, inclusiv energia (energie electrică, gaze și apă), gestionarea deșeurilor, transporturile (porturi, căi ferate și autostrăzi) și sănătatea, care completează investițiile și reformele din cadrul misiunilor 2, 3 și 6. Măsurile de însoțire pentru a asigura adoptarea concurenței pe piețele cu amănuntul ale energiei electrice intră în vigoare cel târziu la 31 decembrie 2022. Legea anuală a concurenței din 2022 adoptă, în special, Planul de dezvoltare a rețelei de energie electrică și promovează instalarea a 2 de contoare inteligente de energie electrică de a doua generație, care trebuie să crească cu cel puțin 17 milioane de unități pe întreg teritoriul Italiei până la 31 decembrie 2025. Se introduc, de asemenea, măsuri favorabile concurenței pentru stațiile de încărcare cu energie electrică.

În plus, legile contribuie la îmbunătățirea mediului de afaceri cel puțin prin: (I) alinierea normelor privind controlul concentrărilor economice la legislația UE, (ii) consolidarea, digitalizarea și profesionalizarea autorităților de supraveghere a pieței, (iii) o reformă menită să simplifice și să faciliteze înființarea de întreprinderi nou-înființate și de activități cu capital de risc, precum și să promoveze o strategie națională pentru transferul de tehnologie, (iv) reducerea timpului de acreditare pentru furnizarea de informații cu privire la angajați de la șapte la patru zile pentru a reduce numărul de zile necesare înființării unei întreprinderi.

Reforma 3: Raționalizarea și simplificarea stimulentelor pentru întreprinderi.

Reforma urmărește să revizuiască, să simplifice și să raționalizeze sistemul de stimulente naționale pentru întreprinderi. Reforma constă în intrarea în vigoare a actelor juridice, precum și în restructurarea și raționalizarea (a) ARN (Registrul național al ajutoarelor de stat) și (b) platformei de stimulare.

    - B.2.  Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

| Număr secvențial | Măsură | Etapă/Obiectiv | Nume | Indicatori calitativi (pentru jaloane) | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |  |  | Calendar orientativ pentru finalizare |  | Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Unitatea de măsură | Situația de referință | Obiectiv | Trimestru | Anul |  |
| M1C2-1 | Investiția 1: Tranziția 4.0 | Etapă | Intrarea în vigoare a actelor juridice prin care creditele fiscale pentru Tranziția 4.0 sunt puse la dispoziția potențialilor beneficiari și înființarea Comitetului științific | Dispoziție legală care indică data de intrare în vigoare a legii bugetare care permite acordarea de credite fiscale și dispoziție din actele de punere în aplicare aferente care indică data de intrare în vigoare a acestora | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î4 | 2021 | Actele juridice pun la dispoziția potențialilor beneficiari credite fiscale pentru Tranziția 4.0. Acestea sunt credite fiscale pentru (i) 4.0 (și anume, avansate din punct de vedere tehnologic) bunuri de capital corporale, (ii) 4.0 de bunuri de capital necorporale, (iii) bunuri de capital necorporale standard, (iv) activități de cercetare, dezvoltare și inovare și (v) activități de formare. Codurile de credit fiscal sunt definite printr-o rezoluție a Agenției pentru venituri pentru a permite beneficiarilor să utilizeze creditele fiscale cu modelul de plată F24. Se instituie un comitet științific care include experți din cadrul Ministerului Economiei și Finanțelor, al Ministerului Dezvoltării Economice și al Băncii Italiei, prin adoptarea unui decret ministerial de evaluare a impactului economic al creditelor fiscale pentru Tranziția 4.0. |
| M1C2-2 | Investiția 1: Tranziția 4.0 | Țintă | Credite fiscale pentru perioada de tranziție 4.0 acordate întreprinderilor pe baza declarațiilor fiscale prezentate în perioada 2021-2022 | NU EXISTĂ | Număr | 0 | 69 900 | Î2 | 2024 | Cel puțin 69 900 de credite fiscale aferente perioadei de tranziție 4.0 au fost acordate întreprinderilor în legătură cu 4.0 de bunuri de capital corporale, 4.0 de bunuri de capital necorporale, bunuri de capital necorporale standard, activități de cercetare, dezvoltare și inovare sau activități de formare. Creditul fiscal se consideră acordat odată cu prezentarea unei declarații fiscale. Declarațiile fiscale se depun în perioada 1 ianuarie 2021-31 decembrie 2022. Pentru firmele al căror an fiscal nu corespunde anului calendaristic, sfârșitul perioadei relevante pentru prezentarea declarațiilor fiscale referitoare la toate creditele fiscale enumerate mai sus se prelungește de la 31 decembrie 2022 până la 30 noiembrie 2023. |
| M1C2-3 | Investiția 1: Tranziția 4.0 | Țintă | Credite fiscale pentru perioada de tranziție 4.0 acordate întreprinderilor pe baza declarațiilor fiscale prezentate în perioada 2021-2023 | NU EXISTĂ | Număr | 69 900 | 111 700 | Î2 | 2025 | Cel puțin 111 700 de credite fiscale aferente perioadei de tranziție 4.0 au fost acordate întreprinderilor în legătură cu 4.0 de bunuri de capital corporale, 4.0 de bunuri de capital necorporale, bunuri de capital necorporale standard, activități de cercetare, dezvoltare și inovare sau activități de formare. Creditul fiscal se consideră acordat odată cu prezentarea unei declarații fiscale. Declarațiile fiscale se depun în perioada 1 ianuarie 2021-31 decembrie 2023. Pentru firmele al căror an fiscal nu corespunde anului calendaristic, sfârșitul perioadei luate în considerare pentru prezentarea declarațiilor fiscale referitoare la toate creditele fiscale enumerate mai sus se prelungește de la 31 decembrie 2023 până la 30 noiembrie 2024. Scenariul de referință se referă la numărul de credite fiscale „Transition 4.0” care au fost acordate firmelor, pe baza declarațiilor fiscale prezentate între 1 ianuarie 2021 și 31 decembrie 2022 pentru 4.0 de bunuri de capital corporale, 4.0 de bunuri de capital necorporale și bunuri necorporale standard și pe baza declarațiilor fiscale prezentate între 1 ianuarie și 31 decembrie 2022 pentru activități de cercetare, dezvoltare și inovare și activități de formare. Pentru firmele al căror an fiscal nu corespunde anului calendaristic, declarațiile fiscale prezentate până la 30 noiembrie 2023 se includ, de asemenea, în scenariul de referință pentru toate creditele fiscale enumerate mai sus. Nicio firmă care își desfășoară activitatea în sectoarele de activitate identificate prin codurile ATECO 05, 06, 07 și 09 nu este luată în considerare pentru obiectiv. În plus, în ceea ce privește investițiile în 4.0 de bunuri de capital corporale, precum și în activități de dezvoltare și inovare, nicio firmă care își desfășoară activitatea în sectoarele de activitate identificate prin codurile ATECO 30. 22, 29, 38, 41, 42, 43, 17, 01, 50, 19, 20, 51, 24, 49, 23 și 35 sunt luate în considerare pentru obiectiv. |
| M1C2-4 | Reforma 1: Reforma sistemului de proprietate industrială | Etapă | Intrarea în vigoare a unui decret legislativ care vizează reformarea Codului italian al proprietății industriale și a actelor de punere în aplicare relevante | Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a noului cod al proprietății industriale și dispoziție din actele de punere în aplicare conexe care indică intrarea lor în vigoare | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î3 | 2023 | Noul decret legislativ modifică Codul italian al proprietății industriale (Decretul legislativ nr. 30 din 10 februarie 2005) și acoperă cel puțin următoarele domenii: (I) revizuirea cadrului de reglementare pentru a consolida protecția drepturilor de proprietate industrială și pentru a simplifica procedurile, (ii) consolidarea sprijinului acordat întreprinderilor și instituțiilor de cercetare, (iii) îmbunătățirea dezvoltării aptitudinilor și competențelor, (iv) facilitarea transferului de cunoștințe, (v) consolidarea promovării serviciilor inovatoare. |
| M1C2-5 | Investiția 6: Investiții în sistemul proprietății industriale | Țintă | Activități finale/rapoarte de proiect pentru cel puțin 254 proiecte legate de proprietatea industrială și cercetare. | NU EXISTĂ | Număr | 0 | 254 | Î4 | 2025 | Au fost furnizate rapoarte finale privind activitățile/proiectele semnate de entitățile beneficiare pentru cel puțin 254 proiecte. |
| M1C2-6 | Reforma 2: Legislația anuală în domeniul concurenței | Etapă | Intrarea în vigoare a Legii anuale a concurenței pentru anul 2021 | Dispoziție care indică intrarea în vigoare a Legii anuale a concurenței din 2021. | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î4 | 2022 | Legea anuală a concurenței include cel puțin următoarele elemente-cheie, ale căror măsuri de punere în aplicare și legislație secundară (dacă este necesar) se adoptă și intră în vigoare cel târziu la 31 decembrie 2022. Aceasta se referă la: Asigurarea respectării normelor antitrust Servicii publice locale — Energie — Transportul — Deșeuri — Înființarea unei întreprinderi Supravegherea pieței Asigurarea respectării normelor antitrust: I. Eliminați obstacolele suplimentare din calea controlului concentrărilor economice prin alinierea în continuare a normelor italiene de control al concentrărilor economice la legislația UE. Servicii publice locale: II. Consolidarea și utilizarea pe scară mai largă a principiului concurenței pentru contractele de servicii publice locale, în special în ceea ce privește deșeurile și transportul public local. III. Limitarea atribuirilor directe, solicitând autorităților publice locale să justifice orice abatere de la procedura de atribuire a contractelor de servicii publice (în conformitate cu articolul 192 din Codul achizițiilor publice). IV. Să prevadă reglementarea corespunzătoare a contractelor de servicii publice prin punerea în aplicare a articolului 19 din Legea nr. 124/2015 ca text unic privind serviciile publice locale, în special în ceea ce privește gestionarea deșeurilor. V. Normele și mecanismele de agregare stimulează sindicatele municipalităților pentru a reduce numărul entităților și al autorităților contractante prin corelarea acestora cu agregările teritoriale optime („ambiti teritoriali ottimali”) și cu zonele și nivelurile adecvate ale serviciilor de transport public local și regional („bacini e livelli adeguati di servizi di trasporto pubblico locale e regionale”) de cel puțin 350 000 de locuitori. Actul juridic privind serviciile publice locale care pune în aplicare articolul 19 din Legea nr. 124/2015 trebuie cel puțin: — definirea serviciilor publice pe baza criteriilor prevăzute de legislația UE; — prevede principii generale de furnizare, reglementare și gestionare a serviciilor publice locale; — să stabilească un principiu general al proporționalității în ceea ce privește durata contractelor de servicii publice; să separe în mod clar funcțiile de reglementare și control de gestionarea contractelor de servicii publice; — să se asigure că autoritățile publice locale justifică creșterea numărului de acțiuni ale societăților participante pentru atribuirile interne; — să prevadă o compensare adecvată a contractelor de servicii publice, pe baza costurilor supravegheate de autoritățile de reglementare independente (de exemplu, ARERA pentru energie sau ART pentru transport); — limitarea duratei medii a contractelor interne și reducerea și armonizarea la nivelul entităților ofertante a duratei standard a contractelor licitate, cu condiția ca durata să asigure echilibrul economic și financiar al contractelor, inclusiv pe baza criteriilor stabilite de autoritatea de transport. Energie: VI. Obligativitatea licitării contractelor de concesiune pentru energia hidroelectrică și definirea cadrului de reglementare pentru concesiunile de energie hidroelectrică. VII. Obligativitatea licitării contractelor de concesiune pentru distribuția gazelor. VIII. Să stabilească cerințe transparente și nediscriminatorii pentru alocarea spațiilor publice pentru încărcarea cu energie electrică sau pentru selectarea operatorilor de puncte/stații de încărcare. IX. Eliminarea tarifelor reglementate pentru alimentarea cu energie electrică pentru încărcarea vehiculelor electrice. Cadrul concurențial pentru concesiunile hidroelectrice trebuie cel puțin: — Să solicite ca instalațiile hidroelectrice importante să fie reglementate prin criterii generale și uniforme la nivel central. — Să solicite regiunilor să definească criteriile economice care stau la baza duratei contractelor de concesiune. — Eliminarea treptată a posibilității de prelungire a contractelor (astfel cum a hotărât deja Curtea Constituțională a Italiei). — Să solicite regiunilor să armonizeze criteriile de acces la criteriile de licitație (pentru a crea un mediu de afaceri previzibil). Transporturile: X. Stabilirea unor criterii clare, nediscriminatorii și transparente de atribuire a concesiunilor portuare. XI. Să elimine barierele din calea fuzionării de către concesionarii portuari a activităților de concesiune portuară în mai multe porturi mari și mijlocii. XII. Să elimine barierele care împiedică concesionarii să furnizeze ei înșiși o parte din serviciile portuare și să utilizeze propriile echipamente, fără a aduce atingere siguranței lucrătorilor, cu condiția ca condițiile relevante necesare pentru a proteja siguranța lucrătorilor să fie necesare și proporționale cu obiectivul de a asigura siguranța în zonele portuare. XIII. Simplificarea revizuirii procedurilor de revizuire a planurilor de autorizare a porturilor. XIV. Punerea în aplicare a articolului 27 alineatul (2) litera (d) din Decretul-lege nr. 50/2017, care prevede stimulente pentru regiuni în vederea licitării contractelor lor feroviare regionale. Deșeuri: XV. Simplificarea procedurilor de autorizare pentru instalațiile de tratare a deșeurilor. Deschiderea unei afaceri: XVI. Reducerea perioadei de acreditare pentru furnizarea de informații cu privire la angajați, de la șapte la patru zile, pentru a reduce numărul de zile necesare pentru înființarea unei întreprinderi. Supravegherea pieței: XVII. Consolidarea autorităților naționale de supraveghere a pieței în cel mult zece agenții situate în principalele regiuni ale Italiei, fiecare dintre acestea acoperind toate grupele de produse și raportând ofițerului unic de legătură instituit în conformitate cu Regulamentul 2019/1020 („Pachetul bunuri”). XVIII. Să solicite autorităților naționale de supraveghere a pieței să efectueze inspecții digitalizate ale produselor și să colecteze date, să aplice inteligența artificială pentru a urmări produsele periculoase și ilicite și să identifice tendințele și riscurile de pe piața unică. XIX. Să solicite autorităților naționale de supraveghere a pieței să includă formarea și utilizarea sistemului de informare și comunicare pentru supravegherea pieței paneuropene. XX. Înființarea de noi laboratoare acreditate pentru testarea produselor pentru toate grupele de produse. Aceste laboratoare efectuează teste ale comerțului electronic, teste fizice de laborator, acțiuni comune (autorități vamale/de supraveghere a pieței; două sau mai multe autorități naționale de supraveghere a pieței, autorități naționale și ale UE de supraveghere a pieței). |
| M1C2-7 | Reforma 2: Legislația anuală în domeniul concurenței | Etapă | Intrarea în vigoare a tuturor măsurilor de punere în aplicare și a legislației secundare în domeniul energiei (dacă este necesar) | Intrarea în vigoare a tuturor măsurilor de punere în aplicare și a legislației secundare în domeniul energiei (dacă este necesar) | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î4 | 2022 | Intrarea în vigoare a tuturor măsurilor de punere în aplicare și a legislației secundare legate de energie (dacă este necesar) pentru: I. Eliminarea treptată a prețurilor reglementate pentru microîntreprinderi și gospodării începând cu 1 ianuarie 2023. II. Să adopte măsuri de însoțire pentru a sprijini adoptarea concurenței pe piețele cu amănuntul ale energiei electrice. Măsurile de însoțire pentru a asigura adoptarea concurenței pe piețele cu amănuntul ale energiei electrice prevăd cel puțin următoarele: — Scoaterea la licitație a bazei de clienți pentru a asigura condiții de concurență echitabile pentru noii intrați pe piață. — Fixează un plafon sub forma unei cote maxime de piață disponibile pentru fiecare furnizor; — Permite consumatorilor italieni să solicite furnizorului lor de energie să divulge datele lor de facturare unui furnizor terț; — Să sporească transparența facturii la energie electrică, oferind consumatorilor acces la subcomponentele „spesi per oneri di sistema”; — Eliminarea cerinței ca furnizorii să perceapă taxe care nu au legătură cu sectorul energetic. |
| M1C2-8 | Reforma 2: Legislația anuală în domeniul concurenței | Etapă | Intrarea în vigoare a tuturor măsurilor de punere în aplicare (inclusiv a legislației secundare, dacă este necesar) pentru punerea în aplicare și aplicarea efectivă a măsurilor care decurg din Legea anuală a concurenței din 2021 | Intrarea în vigoare a întregii legislații secundare, inclusiv a tuturor reglementărilor necesare pentru măsurile care decurg din Legea anuală a concurenței din 2021 | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î4 | 2022 | Intrarea în vigoare a tuturor măsurilor de punere în aplicare (inclusiv a legislației secundare, dacă este necesar) pentru punerea în aplicare și aplicarea efectivă a măsurilor care decurg din Legea anuală a concurenței din 2021. |
| M1C2-9 | Reforma 2: Legislația anuală în domeniul concurenței | Etapă | Intrarea în vigoare a Legii anuale a concurenței pentru anul 2022 | Dispoziție care indică intrarea în vigoare a Legii anuale a concurenței din 2022. | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î4 | 2023 | Intrarea în vigoare a Legii anuale a concurenței din 2022 Legea anuală a concurenței include cel puțin următoarele elemente-cheie, ale căror măsuri de punere în aplicare și legislație secundară (dacă este necesar) se adoptă și intră în vigoare cel târziu la 31 decembrie 2023. Acesta trebuie: I) să stabilească o procedură clară pentru adoptarea, în termene prestabilite și, în orice caz, până la data de 31 decembrie a perioadei relevante (o dată la doi ani) (*), a Planului de dezvoltare a rețelei de energie electrică pentru următorul deceniu, care să asigure finalizarea procedurii și să simplifice procesul de aprobare. (*) Planul de dezvoltare a rețelei de energie electrică pentru 2021 se adoptă până la 31 decembrie 2023. să promoveze instalarea contoarelor inteligente de energie electrică de a 2-a generație; Antitrust: III) să prelungească durata evaluării de către Autoritatea italiană de concurență (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) a concentrărilor care pot împiedica în mod semnificativ concurența efectivă în temeiul articolului 6 din Legea nr. 287/1990, de la 45 de zile la 90 de zile. Comerțul cu amănuntul: (IV) simplificarea procedurilor de autorizare a vânzărilor promoționale de către întreprinderile care dețin puncte de vânzare în diferite municipalități. Produse farmaceutice: V) asigurarea proporționalității cerințelor de autorizare pentru vânzarea de produse farmaceutice galenice. |
| M1C2-10 | Reforma 2: Legislația anuală în domeniul concurenței | Etapă | Intrarea în vigoare a tuturor măsurilor de punere în aplicare (inclusiv a legislației secundare, dacă este necesar) pentru punerea în aplicare și aplicarea efectivă a măsurilor care decurg din Legea anuală a concurenței din 2022 | Intrarea în vigoare a întregii legislații secundare, inclusiv a tuturor reglementărilor necesare pentru măsurile care decurg din Legea anuală a concurenței din 2022 | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î4 | 2023 | Intrarea în vigoare a întregii legislații secundare (dacă este necesar), inclusiv a tuturor reglementărilor necesare pentru punerea în aplicare și aplicarea efectivă a tuturor măsurilor menționate anterior care decurg din Legea anuală a concurenței din 2022. |
| M1C2-11 | Reforma 2: Legislația anuală în domeniul concurenței | Etapă | Intrarea în vigoare a Legii anuale a concurenței pentru anul 2023 | Dispoziție care indică intrarea în vigoare a Legii anuale a concurenței din 2023. | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î4 | 2024 | Intrarea în vigoare a Legii anuale a concurenței din 2023. Legea anuală a concurenței include cel puțin următoarele elemente-cheie, ale căror măsuri de punere în aplicare și legislație secundară (dacă este necesar) se adoptă și intră în vigoare cel târziu la 31 decembrie 2024. Aceasta trebuie să cuprindă cel puțin următoarele măsuri: Autostrăzi: I) în ceea ce privește accesul la concesiuni și rezilierea contractului, Legea anuală a concurenței trebuie cel puțin: — obligativitatea licitării contractelor de concesiune pentru autostrăzi, fără a aduce atingere furnizării interne în limitele stabilite de legislația UE (*); îmbunătățirea eficienței procedurilor administrative decizionale legate de contractele de concesiune; — să solicite o descriere detaliată și transparentă a obiectului contractului de concesiune — să solicite autorităților concedente să desemneze concesiuni pentru tronsoanele de autostradă, atribuite prin procedură publică, ținând seama de estimările privind eficiența de scară și costul concesionarilor de autostrăzi elaborate de autoritatea de reglementare (Autorità di Regolazione dei Trasporti – ART); — consolidarea controalelor efectuate de Ministerul Infrastructurii cu privire la costurile și execuția infrastructurilor autostrăzilor; — să împiedice reînnoirea automată a contractelor de concesiune, să îmbunătățească procedurile tehnice și administrative legate de actualizarea periodică a planurilor economice și financiare și de punerea în aplicare anuală a acestor planuri și să interzică utilizarea procedurilor reglementate de articolul 193 din Codul achizițiilor publice ca mijloc de atribuire a contractelor de concesiune de autostrăzi expirate sau care expiră; — simplificarea/clarificarea reglementării condițiilor de reziliere și de anulare a contractului, inclusiv în vederea menținerii unui nivel adecvat al serviciului; — pentru rezilierea contractului în interes public, legea prevede cel puțin o compensație adecvată pentru a permite concesionarului să recupereze investițiile care nu au fost amortizate integral. în ceea ce privește modelul de reglementare a tarifării, Legea anuală a concurenței trebuie cel puțin: — să asigure punerea în aplicare integrală și la timp a modelului de reglementare a tarifelor al ART, pe baza unei metodologii de plafonare a prețurilor, ținând seama de actualizările periodice ale planificării economice și financiare multianuale a concesionarilor (astfel cum a fost aprobată de autoritatea de reglementare competentă), precum și punerea în aplicare anuală a acestor planuri. în ceea ce privește drepturile utilizatorilor, Legea anuală a concurenței: — asigurarea punerii în aplicare depline și în timp util a cadrului de reglementare al ART referitor la protejarea drepturilor utilizatorilor și furnizarea unor niveluri adecvate de servicii. IV) în ceea ce privește externalizarea lucrărilor de construcții, Legea anuală a concurenței trebuie cel puțin: — În conformitate cu articolul 186 alineatul (2) din Decretul legislativ nr. 36/2023, stabilește obligația concesionarilor de autostrăzi de a încredința unor terți, prin proceduri de achiziții publice de probe, între 50 % și 60 % din contractele de lucrări, servicii și bunuri. Cotele se calculează în funcție de valorile planurilor economice și financiare anexate la documentele concesiunii. (*) în ceea ce privește atribuirile interne, legea: — să solicite o verificare ex ante obligatorie a legalității încredințării interne și să interzică lansarea procedurii de licitație sau a încredințării interne fără această verificare; — să încredințeze Autorității pentru Reglementarea Transporturilor (ART) instrumentele și competențele adecvate pentru a efectua verificările menționate mai sus, precum și sprijinul (juridic) al Autorității Naționale Anticorupție (ANAC); — să solicite ca instalarea punctelor de încărcare cu energie electrică și punerea în aplicare a unor zone de parcare și de odihnă adecvate pentru operatorii de transport de marfă să se efectueze în deplină conformitate cu cadrul de reglementare elaborat de ART. Asigurare: V) Intrarea în vigoare a actelor necesare pentru a permite portabilitatea datelor pentru cutiile negre ale autovehiculelor între asigurători; Deschiderea unei afaceri: VI) Revizuirea și actualizarea legislației privind întreprinderile nou-înființate inovatoare și capitalul de risc (de exemplu, Legea din 2012 privind demararea activității) pentru a raționaliza legislația existentă, a revizui definiția întreprinderilor nou-înființate și a promova investițiile în capitalul de risc ale investitorilor privați și instituționali. |
| M1C2-12 | Reforma 2: Legislația anuală în domeniul concurenței | Etapă | Intrarea în vigoare a măsurilor de punere în aplicare (inclusiv a legislației secundare, dacă este necesar) pentru punerea în aplicare și aplicarea măsurilor stabilite în Legea anuală a concurenței pentru 2023 și în alte acte legislative primare | Intrarea în vigoare a legislației secundare, inclusiv a tuturor reglementărilor necesare pentru punerea în aplicare și aplicarea măsurilor stabilite în Legea anuală a concurenței din 2023 și în alte acte legislative primare | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î4 | 2024 | Intrarea în vigoare a legislației secundare (dacă este necesar), inclusiv a reglementărilor necesare pentru punerea în aplicare și aplicarea măsurilor relevante stabilite în Legea anuală a concurenței din 2023. Intrarea în vigoare a legislației secundare privind călcarea la rece și listele vânzătorilor cu amănuntul de gaze naturale, după cum urmează: Pentru călcarea la rece: Intrarea în vigoare a stimulentelor normative pentru utilizarea serviciilor de călcat la rece în porturi. Pentru lista vânzătorilor cu amănuntul de gaze naturale: Intrarea în vigoare a legislației secundare care definește criteriile și cerințele privind accesul și permanența întreprinderilor pe lista vânzătorilor cu amănuntul de gaze naturale stabilită la articolul 17 din Decretul legislativ nr. 164/2000 a vizat sporirea transparenței și sprijinirea alegerii consumatorilor pe piețele competitive. |
| M1C2-13 | Reforma 2: Legislația anuală în domeniul concurenței | Etapă | Intrarea în vigoare a Legii anuale a concurenței pentru 2025 | Dispoziție care indică intrarea în vigoare a Legii anuale a concurenței pentru 2025. | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î4 | 2025 | Intrarea în vigoare a Legii anuale a concurenței pentru 2025. Legislația primară și secundară (inclusiv actele de punere în aplicare, dacă este necesar) se aprobă și intră în vigoare până la 4Q 2025. Legea anuală a concurenței: I – privind serviciile publice locale: - Să introducă măsuri corective și sancțiuni pentru neadoptarea, nepublicarea sau caracterul incomplet al monitorizării prevăzute la articolul 30 din Decretul legislativ nr. 201/2022. - Introducerea de măsuri corective în cazul unei gestionări nesatisfăcătoare * a serviciului public local. Aceste măsuri includ, cel puțin, adoptarea unor planuri de îmbunătățire a calității și a eficienței din punctul de vedere al costurilor și de îndeplinire a tuturor obiectivelor contractuale. Reforma prevede că măsurile corective sunt solicitate de autoritățile contractante în termene stabilite. - Să introducă obligații de transparență în ceea ce privește măsurile corective menționate mai sus, să asigure și, dacă este necesar, să consolideze competențele de monitorizare și de asigurare a respectării legislației ale autorităților de reglementare/autorităților competente și să solicite autorității competente să emită anual un raport către Parlament cu privire la stadiul punerii în aplicare a măsurilor corective. * Gestionarea nesatisfăcătoare se definește astfel încât să acopere cel puțin situațiile în care operatorul a suferit pierderi semnificative, care pot pune în pericol viabilitatea sa economică și financiară, sau atunci când calitatea serviciului este cu mult sub valorile de referință sectoriale sau performanța este cu mult sub obiectivele contractuale. II – privind transportul regional: - Extinde aplicabilitatea articolului 14 alineatele la transportul public regional [inclusiv la „operatorii interni” în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1370/2007]. 2 și 3, 17, 30 și 31 din Decretul legislativ nr. 201/2022, astfel cum a fost reformat mai sus. - Revizuirea articolului 9 din Legea anuală a concurenței nr. 118/2022 pentru a prevedea cerința ca Ministerul Infrastructurii și Transporturilor (MIT) să publice, anual și începând din 2026, un calendar eșalonat corespunzător al procedurilor de atribuire a tuturor contractelor feroviare care expiră. - Să solicite ART să lanseze, până în T2 2026, o consultare publică în vederea adoptării unor orientări pentru standardizarea procedurilor de atribuire pentru serviciile de transport regional. III – la stațiile de încărcare cu energie electrică: - Să se asigure că atribuirea concesiunilor pentru punctele de reîncărcare cu energie electrică promovează concurența prin încurajarea unei pluralități de furnizori pe piață. IV – privind sănătatea: - Să stabilească criterii comune pentru acordurile contractuale pentru a asigura punerea în aplicare efectivă a articolelor 8-quater și 8-quinquies din Decretul legislativ nr. 502/1992, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 118/2022, privind acreditarea întreprinderilor private în sistemul public de sănătate și pentru a asigura punerea în aplicare a normelor care prevăd proceduri de selecție deschise și transparente. V. – Transfer de tehnologie: - Să solicite Ministerului Întreprinderilor și Made in Italy și Ministerului Universităților și Cercetării să adopte, până în T2 2026, o strategie națională pentru transferul de tehnologie și valorificarea cunoștințelor, eficientizând alocarea resurselor disponibile, promovând o strategie coordonată între diferitele fundații și alte subiecte instituționale care își desfășoară activitatea în domeniul transferului de tehnologie. Inițiativa sprijină și raționalizează birourile de transfer de tehnologie, inclusiv prin promovarea inițiativelor federative sau a altor politici de sporire a eficienței. VI – privind profesiile reglementate: - Simplificarea cerințelor privind constituirea și înregistrarea societăților profesionale. |
| M1C2-13bis | Reforma 2: Legislația anuală în domeniul concurenței | Etapă | Intrarea în vigoare a legislației (inclusiv a legislației secundare și a actelor de punere în aplicare referitoare la Legea anuală a concurenței pentru 2025) privind căile ferate regionale și transferul de tehnologie | Dispoziție care indică intrarea în vigoare a legislației (inclusiv a legislației secundare și a actelor de punere în aplicare referitoare la Legea anuală a concurenței pentru 2025) privind căile ferate regionale și transferul de tehnologie | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î2 | 2026 | Intrarea în vigoare a legislației (inclusiv a legislației secundare și a actelor de punere în aplicare) privind căile ferate regionale și transferul de tehnologie. - În ceea ce privește transportul regional: se adoptă toate măsurile de reglementare (inclusiv decretul ministerial care prevede modelele de calendar al regiunilor pentru procedurile de atribuire) necesare pentru publicarea calendarului MIT pentru procedurile de atribuire a tuturor contractelor feroviare care expiră. - În ceea ce privește transferul de tehnologie: Ministerul Întreprinderilor și Made in Italy și Ministerul Universităților și Cercetării adoptă strategia națională prevăzută în jalonul M1C2-13. |
| M1C2-14 | Reforma 2: Legislația anuală în domeniul concurenței | Țintă | Milioane de contoare inteligente 2G instalate | NU EXISTĂ | Număr | 16 | 33 | Î4 | 2025 | Începând din martie 17, se instalează cel puțin 2 de milioane de contoare inteligente 2021G. |
| M1C2-14bis | Reforma 3: raționalizarea și simplificarea stimulentelor pentru întreprinderi. | Etapă | Intrarea în vigoare a unui act de abilitare | Intrarea în vigoare a unui act de abilitare pentru reforma stimulentelor pentru întreprinderi | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î2 | 2025 | Intrarea în vigoare a unui act de abilitare (legge delega) care mandatează guvernul să revizuiască sistemul de stimulente pentru întreprinderi. |
| M1C2-14b | Reforma 3: raționalizarea și simplificarea stimulentelor pentru întreprinderi. | Etapă | Intrarea în vigoare a legislației primare | Intrarea în vigoare a legislației primare privind reforma stimulentelor pentru întreprinderi | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î2 | 2026 | Intrarea în vigoare a legislației primare de punere în aplicare a actului de abilitare (legge delega) care mandatează guvernul să revizuiască sistemul de stimulente pentru întreprinderi. Legislația se referă atât la cadrul juridic care reglementează stimulentele (și anume „Codice degli incentivi”), cât și la raționalizarea stimulentelor la nivel național. Funcționalități suplimentare pentru (a) ARN (Registrul național al ajutoarelor de stat) și (b) platforma de stimulare.gov.it sunt accesibile online. |

    - B.3.  Descrierea reformelor și a investițiilor pentru împrumut

Investiția 2: Inovarea și tehnologia în domeniul microelectronicii

Obiectivul investiției este de a sprijini dezvoltarea lanțului valoric strategic al microelectronicii prin investiții în substraturi de carbură de siliciu. Investiția constă în realizarea unei capacități de producție suplimentare de substraturi de carbură de siliciu de 8 inch.

Investiția 3: Conexiuni rapide la internet (bandă largă ultrarapidă și 5G)

Obiectivul investiției este de a finaliza rețeaua națională de telecomunicații ultrarapide și 5G pe întreg teritoriul național. Se preconizează că această investiție va contribui în mod semnificativ la obiectivele tranziției digitale și la reducerea decalajului digital în Italia.

Investiția include atribuirea de concesiuni și cuprinde cinci proiecte de conectare mai rapide:

- „Italia a 1 giga, care furnizează 1 gigabit/s în descărcare și 200 Mbit/s în conectivitate de încărcare în zonele cu disfuncționalități ale pieței accesului de generație următoare (NGA) gri și negre. Aceste zone sunt definite după finalizarea unui exercițiu de cartografiere;

- „Italia 5G, care furnizează conexiuni 5G în zonele cu disfuncționalități ale pieței, care sunt zone în care rețelele mobile nu au fost instalate; sau numai rețelele 3G sunt disponibile și nu sunt planificate rețele mobile 4G și/sau 5G în viitorul apropiat; sau există o disfuncționalitate demonstrată a pieței;

- „Școli conectate”, care oferă clădirilor școlare o conectivitate în bandă largă de 1 gigabit/s;

- „Unități de asistență medicală conectate”, care asigură o conectivitate în bandă largă de 1 gigabit/s pentru unitățile publice de asistență medicală;

- „Insule mici conectate”, care oferă conectivitate în bandă ultralargă anumitor insule mici care nu dispun de legături prin fibră optică cu continentul.

Investiția 4: Tehnologia prin satelit și economia spațială

„Obiectivul investiției este de a dezvolta conexiuni prin satelit în vederea tranziției digitale și a tranziției verzi și de a contribui la dezvoltarea sectorului spațial. Investiția constă în patru proiecte:

- SATCOM,

- Observarea Pământului (EO);

- Uzină spațială,

- Economia pe orbită.

Se preconizează că investiția nu are obiective și implicații militare sau de apărare.”

Investiția 5: Politicile privind lanțul industrial de aprovizionare și internaționalizarea

Obiectivul investiției este de a consolida lanțurile de aprovizionare industriale, în special prin facilitarea accesului la finanțare, și de a promova competitivitatea întreprinderilor (în special a IMM-urilor), în special prin sprijinirea internaționalizării acestora și prin consolidarea rezilienței lor după criza provocată de pandemia de COVID-19.

Investiția constă în două linii de intervenție:

      - Refinanțarea Fondului 394/81 gestionat de SIMEST. Acesta constă în refinanțarea unui fond existent gestionat în prezent de agenția publică SIMEST, care oferă sprijin financiar întreprinderilor, în special IMM-urilor, pentru a sprijini internaționalizarea acestora prin diverse instrumente, cum ar fi programele de acces la piețele străine și dezvoltarea comerțului electronic.

      - Competitivitatea și reziliența lanțurilor de aprovizionare. Acesta constă în sprijin financiar acordat întreprinderilor, prin intermediul instrumentului contractului de dezvoltare, pentru proiecte legate de lanțurile valorice strategice esențiale, cum ar fi programele de dezvoltare industrială, programele de dezvoltare pentru protecția mediului, mobilitatea durabilă și activitățile turistice.

Intervențiile de mai sus se desfășoară în conformitate cu politicile de investiții, în conformitate cu obiectivele Regulamentului (UE) 2021/241, inclusiv în ceea ce privește aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ”, astfel cum se specifică în Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).

Pentru a se asigura că măsura respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01), acordul juridic dintre Italia și entitatea căreia i-a fost încredințată execuția sau intermediarul financiar responsabil de instrumentul financiar și politica de investiții ulterioară a instrumentului financiar:

- să solicite aplicarea orientărilor tehnice ale Comisiei privind evaluarea durabilității pentru Fondul InvestEU; și

- excluderea de la eligibilitate a următoarelor activități și active: (I) activități și active legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval; (II) activitățile și activele din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care realizează emisii preconizate de gaze cu efect de seră care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante; (III) activități și active legate de depozitele de deșeuri, incineratoare și stații de tratare mecano-biologică; și (iv) activitățile și activele în cazul cărora eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate dăuna mediului; și

- să solicite verificarea conformității juridice a proiectelor cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu de către entitatea căreia i-a fost încredințată execuția sau de către intermediarul financiar pentru toate tranzacțiile, inclusiv pentru cele exceptate de la evaluarea durabilității.

Investiția 7: Fondul național pentru conectivitate

Această măsură constă într-o investiție publică într-o schemă de granturi „Fondul național pentru conectivitate”, pentru a stimula investițiile private și a îmbunătăți accesul la finanțare în sectorul infrastructurii de rețele în bandă ultralargă din Italia. Sistemul funcționează prin acordarea de granturi direct sectorului privat.

Schema este gestionată de Invitalia S.p.A. în calitate de partener de implementare. Sistemul include următoarea linie de produse:

- Un grant pentru decalajul de viabilitate care necesită cel puțin 30 % din cofinanțarea privată din costul total al proiectului.

Pentru a pune în aplicare investiția în schemă, Italia și Invitalia S.p.A. semnează un acord de punere în aplicare care include următorul conținut:

- Descrierea procesului decizional al programului: Decizia finală de atribuire a schemei este luată de un comitet pentru investiții sau de un alt organ de conducere echivalent relevant și este aprobată cu o majoritate de voturi de către membri care sunt independenți de guvern.

- Cerințele-cheie ale politicii de grant asociate, care includ:

- Descrierea granturilor acordate și a beneficiarilor finali eligibili.

- Cerința ca toate investițiile care beneficiază de sprijin să fie viabile din punct de vedere economic.

- Cerința de a respecta principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ”, astfel cum este prevăzută în Orientările tehnice privind principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01): În special, politica de granturi exclude de la eligibilitate următoarele activități și active: (I) activitățile și activele legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval, (ii) activitățile și activele din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care realizează emisii preconizate de gaze cu efect de seră care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante, (iii) activitățile și activele legate de depozitele de deșeuri, incineratoare și stațiile de tratare mecano-biologică.

- Cerința ca beneficiarii finali ai schemei să nu primească sprijin din partea altor instrumente ale Uniunii pentru a acoperi aceleași costuri.

- Suma care face obiectul acordului de punere în aplicare, structura comisioanelor pentru partenerul de implementare și cerința de a utiliza orice încasări neutilizate ale sistemului, inclusiv după 2026, în aceleași scopuri de politică.

- Cerințe de monitorizare, audit și control, inclusiv:

- Descrierea sistemului de monitorizare al partenerului de implementare pentru raportarea cu privire la granturile mobilizate.

- Descrierea procedurilor partenerului de implementare care vor asigura prevenirea, detectarea și corectarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese.

- Obligația de a verifica eligibilitatea fiecărei operațiuni în conformitate cu cerințele prevăzute în acordul de punere în aplicare înainte de a acorda o subvenție unei operațiuni.

- Obligația de a efectua audituri ex post bazate pe riscuri, în conformitate cu un plan de audit al Invitalia S.p.A. Aceste audituri verifică i) dacă sistemele de control sunt eficace, inclusiv detectarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese; respectarea principiului DNSH, a normelor privind ajutoarele de stat; și iii) respectarea cerinței ca beneficiarii finali ai schemei să nu fi primit sprijin din partea altor instrumente ale Uniunii pentru a acoperi aceleași costuri. Auditurile verifică, de asemenea, legalitatea tranzacțiilor și respectarea condițiilor prevăzute în acordul de punere în aplicare și în acordurile de grant aplicabile.

Investiția 8: Compartimentul pentru statele membre al InvestEU

Această măsură constă într-o investiție publică în compartimentul pentru statele membre al InvestEU pentru a stimula investițiile private și a îmbunătăți accesul la finanțare în sectoare care pot include industria prelucrătoare și construcțiile, dar fără a se limita la acestea. Contribuția la compartimentul pentru statele membre al InvestEU este utilizată pentru a spori competitivitatea IMM-urilor, a altor întreprinderi și a economiei italiene în general, sprijinind, de exemplu, proiecte de infrastructură socială și durabilă, precum și inițiative în domeniul cercetării, inovării și digitalizării. Acest produs financiar funcționează prin furnizarea, de exemplu, de garanții, împrumuturi și capitaluri proprii în mod direct sau prin intermediari către sectorul privat, precum și către entitățile din sectorul public implicate în activități similare.

Intră în vigoare un acord de garantare între Comisie și unul sau mai mulți parteneri de implementare selectați în conformitate cu dispozițiile relevante din Regulamentul (UE) 2021/523 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 martie 2021 de instituire a Programului InvestEU și de modificare a Regulamentului (UE) 2015/1017.

Italia semnează un acord de contribuție cu Comisia Europeană, care include:

- Partenerul (partenerii) de implementare propus (propuși).

- Cerința de conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2023/C111). Dacă este necesar, acordurile de garantare modificate exclud de la eligibilitate următoarele activități și active: (I) activități și active legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval; (II) activitățile și activele din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care realizează emisii preconizate de gaze cu efect de seră care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante; (III) activități și active legate de depozitele de deșeuri, incineratoare și stații de tratare mecano-biologică.

- Descrierea sistemului de monitorizare care trebuie utilizat pentru raportarea cu privire la fondurile mobilizate.

Investiția 9: Măsură extinsă: Tranziția 4.0

Obiectivul măsurii este de a sprijini transformarea digitală a întreprinderilor prin stimularea investițiilor private în active și activități care sprijină digitalizarea. Măsura constă într-un sistem de credite fiscale.

    - B.4.  Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile împrumutului

| Număr secvențial | Măsură | Etapă/Obiectiv | Nume | Indicatori calitativi (pentru jaloane) | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |  |  | Calendar orientativ pentru finalizare |  | Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Unitatea de măsură | Situația de referință | Obiectiv | Trimestru | Anul |  |
| M1C2-15 | Investiția 2: Inovarea și tehnologia în domeniul microelectronicii | Țintă | Capacitatea de producție a substraturilor carburii de siliciu | NU EXISTĂ | Număr | 0 | 197 028 | Î2 | 2026 | Realizarea unei capacități de producție suplimentare de cel puțin 197 028 de substraturi de carbură de siliciu de 8 inch/an. |
| M1C2-16 | Investiția 3: Conexiuni rapide la internet (bandă ultralargă și 5G) | Etapă | Atribuirea tuturor contractelor de achiziții publice pentru proiecte de conectare mai rapidă | Notificarea atribuirii tuturor contractelor de achiziții publice pentru proiecte de conectare mai rapidă | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î2 | 2022 | Notificarea atribuirii tuturor contractelor de achiziții publice pentru proiecte de conectare mai rapidă, care constau în (i) „Italia a 1 Giga”, (ii) „Italia 5G”, (iii) „școli conectate”, (iv) „unități medicale conectate”; și (v) „insulele mici conectate”. |
| M1C2-17 | Investiția 3: Conexiuni rapide la internet (bandă ultralargă și 5G) | Țintă | Numere de locuințe cu conectivitate de 1 Gbps | NU EXISTĂ | Număr | 0 | 2 692 905 | Î2 | 2026 | Cel puțin 2 692 905 de numere de locuințe (dintre care cel puțin 266 782 de gospodării dispersate, adică situate în zone îndepărtate) conectate la o conectivitate de cel puțin 1 Gbps prin fibră optică până acasă/clădire (FTTH/B), acces fix fără fir (FWA) |
| M1C2-18 | Investiția 3: Conexiuni rapide la internet (bandă ultralargă și 5G) | Țintă | Clădiri școlare și unități medicale cu conectivitate de 1 Gbps | NU EXISTĂ | Număr | 0 | 17 700 | Î2 | 2026 | Cel puțin 9 000 de școli suplimentare și 8 700 de unități medicale publice au beneficiat de o conectivitate de cel puțin 1 Gbps. |
| M1C2-19 | Investiția 3: Conexiuni rapide la internet (bandă ultralargă și 5G) | Țintă | Insulele sunt dotate cu conectivitate în bandă ultralargă | NU EXISTĂ | Număr | 0 | 18 | Î4 | 2024 | Cel puțin alte 18 insule care nu dispun de legături prin fibră optică către continent au beneficiat de conectivitate în bandă ultralargă prin intermediul unui nou backhaul optic. |
| M1C2-20 | Investiția 3: Conexiuni rapide la internet (bandă ultralargă și 5G) | Țintă | Drumuri și coridoare extraurbane cu acoperire 5G | NU EXISTĂ | Număr | 0 | 12 600 | Î2 | 2026 | Cel puțin 12 600 km suplimentari de drumuri și coridoare extraurbane cu acoperire 5G. |
| M1C2-21 | Investiția 3: Conexiuni rapide la internet (bandă ultralargă și 5G) | Țintă | Zone cu disfuncționalități ale pieței care beneficiază de acoperire 5G | NU EXISTĂ | Număr | 0 | 1 400 | Î2 | 2026 | Cel puțin 1 400 km² suplimentari de zone populate afectate de disfuncționalități ale pieței cu acoperire 5G, din care cel puțin 500 km² cu acoperire 5G. |
| M1C2-22 | Investiția 4: Tehnologia prin satelit și economia spațială | Etapă | Atribuirea tuturor contractelor de achiziții publice pentru proiecte în domeniul tehnologiei satelitare și în domeniul spațial | Notificarea atribuirii tuturor contractelor de achiziții publice pentru proiecte în domeniul tehnologiei satelitare și în domeniul spațial | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î1 | 2023 | Notificarea atribuirii tuturor contractelor de achiziții publice pentru proiecte spațiale și de tehnologie prin satelit, care constau în (i) Satcom, (ii) observarea Pământului, (iii) fabrica spațială și (iv) economia pe orbită. |
| M1C2-23a | Investiția 4: Tehnologia prin satelit și economia spațială | Etapă | Tehnologii prin satelit și proiecte spațiale | Rapoarte finale pentru proiectele din domeniul tehnologiei satelitare și al spațiului și dovada transferului | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î2 | 2026 | Se prezintă rapoarte finale pentru următoarele activități: 1. SATCOM: crearea de tehnologii și sisteme cu dublă utilizare care să fie utilizate pentru furnizarea de servicii de comunicații prin satelit de înaltă securitate pentru uz guvernamental. 2. Observarea Pământului (EO), care constă în (i) activități în amonte: inclusiv specificarea, proiectarea, fabricarea unei constelații multisenzor de constelații pentru teledetecție [radar cu apertură sintetică (SAR), hiperspectral, optic] și achiziționarea de lansări axate pe monitorizarea terestră, maritimă și atmosferică; cel puțin o constelație sau o dovadă a conceptului de constelații se află pe orbită (ii) activități în aval: CyberItaly Project, Marketplace și servicii conexe. 3. Fabrica spațială, constând în două subproiecte: (I) Fabrica spațială 4.0: [linii integrate pentru fabricarea, asamblarea, integrarea și testarea (M-AIT) sateliților mici]; (II) Accesul la spațiu: C & D și crearea de prototipuri pentru realizarea de tehnologii ecologice pentru generația viitoare de propulsoare și lansatoare. 4. Economia pe orbită: activități pentru un demonstrator de tehnologii de întreținere pe orbită; creșterea capacității naționale de supraveghere și urmărire spațială (SST); proiectarea și fabricarea de active pentru achiziționarea, gestionarea și furnizarea serviciului de date în sprijinul activităților de management al traficului spațial. Organismelor de punere în aplicare li se emit ordine de plată în valoare totală de cel puțin 1 340 000 000 EUR. |
| M1C2-26 | Investiția 5.1: Refinanțarea și remodelarea Fondului 394/81 gestionat de SIMEST | Etapă | Intrarea în vigoare a refinanțării Fondului 394/81 și adoptarea politicii de investiții | Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a Decretului-lege (decretelor legislative) de refinanțare a componentei de grant și de împrumut a Fondului 394/81 Aprobarea deciziei consiliului de administrație de stabilire a criteriilor de selecție a proiectelor care urmează să fie finanțate | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î3 | 2021 | Decretul-lege (decretele-lege) prevede (prevăd) refinanțarea componentei de grant și de împrumut a Fondului 394/81. Consiliul de administrație al fondului aprobă o decizie de stabilire a politicii de investiții. Politica de investiții legată de refinanțarea Fondului 394/81 definește cel puțin: (I) natura și domeniul de aplicare al proiectelor sprijinite, care trebuie să fie în conformitate cu obiectivele Regulamentului (UE) 2021/241; termenii de referință includ criterii de eligibilitate pentru a asigura conformitatea cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) a proiectelor sprijinite în cadrul acestei măsuri prin utilizarea evaluării durabilității, a unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu, (ii) tipul de operațiuni sprijinite, (iii) beneficiarii vizați, cu o prevalență a IMM-urilor, și criteriile de eligibilitate ale acestora, (iv) dispoziții privind reinvestirea potențialelor restituiri pentru obiective de politică similare, inclusiv după 2026, în cazul în care acestea nu sunt reutilizate pentru a rambursa ratele dobânzii care decurg din împrumuturile acordate în temeiul Regulamentului (UE) 2021/241. Acordul contractual cu entitatea căreia i-a fost încredințată execuția sau cu intermediarul financiar impune utilizarea Orientărilor tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01). |
| M1C2-27 | Investiția 5.1: Refinanțarea și remodelarea Fondului 394/81 gestionat de SIMEST | Țintă | IMM-uri care au primit sprijin din partea Fondului 394/81 | NU EXISTĂ | Număr | 0 | 4 000 | Î4 | 2021 | Cel puțin alte 4 000 de IMM-uri au primit sprijin din Fondul 394/81 începând cu 1 ianuarie 2021. |
| M1C2-28 | Investiția 5.2: Competitivitatea și reziliența lanțurilor de aprovizionare | Etapă | Intrarea în vigoare a unui decret care include politica de investiții a contractelor de dezvoltare | Dispoziție legală care indică data de intrare în vigoare a decretului | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î1 | 2022 | Politica de investiții a contractelor de dezvoltare definește cel puțin: (I) natura și domeniul de aplicare al proiectelor sprijinite, care trebuie să fie în conformitate cu obiectivele Regulamentului (UE) 2021/241; termenii de referință includ criterii de eligibilitate pentru a asigura conformitatea cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) a proiectelor sprijinite în cadrul acestei măsuri prin utilizarea evaluării durabilității, a unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu, (ii) tipul de operațiuni sprijinite, (iii) beneficiarii vizați și criteriile de eligibilitate ale acestora, (iv) dispoziții privind reinvestirea eventualelor restituiri pentru obiective de politică similare, inclusiv după 2026, în cazul în care acestea nu sunt reutilizate pentru a rambursa ratele dobânzii care decurg din împrumuturile acordate în temeiul Regulamentului (UE) 2021/241. Acordul contractual cu entitatea căreia i-a fost încredințată execuția sau cu intermediarul financiar impune utilizarea Orientărilor tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01). |
| M1C2-29 | Investiția 5.2: Competitivitatea și reziliența lanțurilor de aprovizionare | Țintă | Contracte de dezvoltare aprobate | NU EXISTĂ | Număr | 0 | 40 | Î4 | 2023 | Aprobarea a cel puțin 40 contracte de dezvoltare, în conformitate cu politica lor de investiții. Îndeplinirea satisfăcătoare a obiectivului depinde, de asemenea, de activarea unor investiții de cel puțin 1 500 de milioane EUR. |
| M1C2-30 | Investiția 7: Fondul național pentru conectivitate | Etapă | Acord de punere în aplicare | Intrarea în vigoare a acordului de punere în aplicare | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î4 | 2025 | Intrarea în vigoare a acordului de punere în aplicare. |
| M1C2-31 | Investiția 7: Fondul național pentru conectivitate | Etapă | Acorduri juridice semnate cu beneficiarii finali și finalizarea investițiilor | Acorduri juridice semnate și certificat de transfer | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î2 | 2026 | Invitalia S.p.A. trebuie să fi încheiat acorduri legale de grant cu beneficiarii finali pentru o sumă necesară pentru a utiliza 100 % din investițiile MRR în schemă (ținând seama de comisioanele de administrare). Italia transferă 733 402 818 EUR către Invitalia S.p.A. pentru instrument. |
| M1C2-32 | Investiția 8: Compartimentul pentru statele membre al InvestEU | Etapă | Semnarea acordului de contribuție între Guvernul Italiei și Comisia Europeană | Semnarea acordului de contribuție | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î1 | 2026 | Semnarea acordului de contribuție între Guvernul Italiei și Comisia Europeană pentru suma de 500 000 000 EUR. |
| M1C2-33 | Investiția 8: Compartimentul pentru statele membre al InvestEU | Țintă | Operațiuni de finanțare sau de investiții aprobate de Comitetul pentru investiții al InvestEU. | NU EXISTĂ | Procent | 0 | 100 | Î2 | 2026 | Operațiunile de finanțare sau de investiții în valoare de 100 % din cuantumul total al resurselor MRR alocate instrumentului trebuie să fi fost aprobate de Comitetul pentru investiții al InvestEU. |
| M1C2-34 | Investiția 9: Măsură extinsă: Tranziția 4.0 | Țintă | Credite fiscale pentru perioada de tranziție 4.0 acordate întreprinderilor pe baza documentelor prezentate în perioada 2021-2026 | NU EXISTĂ | Număr | 0 | 50 942 | Î2 | 2026 | Cel puțin 50 942 de credite fiscale aferente perioadei de tranziție 4.0 au fost acordate întreprinderilor în legătură cu 4.0 de bunuri de capital corporale, 4.0 de bunuri de capital necorporale, bunuri de capital necorporale standard, activități de cercetare, dezvoltare și inovare. Creditul fiscal se consideră acordat cu prezentarea unei declarații fiscale sau cu prezentarea către Gestore Servizi Energetici („GSE”) a formularelor de completare pentru anii 2024 și 2025. Declarațiile fiscale se depun în perioada 1 ianuarie 2021-31 decembrie 2024. Pentru firmele al căror an fiscal nu corespunde anului calendaristic, sfârșitul perioadei luate în considerare pentru prezentarea declarațiilor fiscale referitoare la toate creditele fiscale enumerate mai sus se prelungește de la 31 decembrie 2024 până la 30 noiembrie 2025. Formularele de completare se prezintă GSE până la 31 ianuarie 2026. Nicio firmă care își desfășoară activitatea în sectoarele de activitate identificate prin codurile ATECO 05, 06, 07 și 09 nu este luată în considerare pentru obiectiv. În plus, în ceea ce privește investițiile în 4.0 de bunuri de capital corporale, precum și în activități de dezvoltare și inovare, nicio firmă care își desfășoară activitatea în sectoarele de activitate identificate prin codurile ATECO 30. 22, 29, 38, 41, 42, 43, 17, 01, 50, 19, 20, 51, 24, 49, 23 și 35 sunt luate în considerare pentru obiectiv. |

C. MISIUNEA 1 COMPONENTA 3: Turism și cultură 4.0.

Această componentă a planului italian de redresare și reziliență se axează pe relansarea a două sectoare puternic afectate de criza provocată de pandemia de COVID-19: cultură și turism. Măsurile legate de sectorul culturii urmăresc să facă siturile culturale mai accesibile atât din punct de vedere digital, cât și fizic, mai eficiente din punct de vedere energetic și mai sigure în ceea ce privește dezastrele naturale, să sprijine redresarea sectoarelor culturale și creative, inclusiv prin sprijinirea atractivității siturilor culturale mici și a arhitecturii rurale, precum și să consolideze coeziunea teritorială. Sunt avute în vedere trei seturi de măsuri: I) intervenții pentru dezvoltarea patrimoniului cultural pentru generația următoare, inclusiv investiții pentru tranziția digitală și pentru îmbunătățirea eficienței energetice a siturilor culturale, ii) regenerarea bazată pe cultură a siturilor istorice mici, a patrimoniului religios și rural; III) intervenții pentru industriile culturale și creative 4.0. Măsurile legate de turism vizează creșterea competitivității sectorului, inclusiv prin reducerea fragmentării sectorului și consolidarea economiilor de scară, îmbunătățirea și modernizarea standardelor sectorului ospitalității, încurajarea inovării digitale și a utilizării noilor tehnologii de către operatori, precum și sprijinirea tranziției verzi a sectorului. În acest sens, sunt avute în vedere măsuri de sprijinire a întreprinderilor, inclusiv a IMM-urilor, care își desfășoară activitatea în sectorul turismului și a operatorilor de turism, inclusiv prin investiții în instrumente digitale.

Investițiile și reformele din cadrul acestei componente contribuie la abordarea recomandărilor specifice fiecărei țări adresate Italiei, în special în ceea ce privește necesitatea de a „promova investițiile private pentru a stimula redresarea economică și a concentra investițiile asupra tranziției verzi și digitale” (Recomandarea specifică fiecărei țări 3, 2020). Ele sprijină, de asemenea, coeziunea socială și teritorială și competitivitatea economiei italiene, promovând în același timp digitalizarea și sustenabilitatea sectorului turismului.

C.1.  Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Investiția 1.1 – Strategia digitală și platformele patrimoniului cultural

Obiectivul acestei măsuri este de a digitaliza patrimoniul cultural italian și de a oferi acces la resursele culturale și la serviciile digitale. Măsura constă în crearea unei infrastructuri digitale pentru colectarea, integrarea și păstrarea resurselor digitale, punându-le la dispoziția publicului prin intermediul unor platforme dedicate.

Investiția 1.2: Eliminarea barierelor fizice și cognitive din muzee, biblioteci și arhive pentru a permite un acces mai larg și o participare mai largă la cultură

Obiectivul acestei măsuri este de a permite accesul fizic și cognitiv la o serie de instituții culturale italiene. Măsura constă în eliminarea barierelor arhitecturale și cognitive din instituțiile culturale italiene.

Investiția 1.3: Îmbunătățirea eficienței energetice în cinematografe, teatre și muzee

Obiectivul acestei măsuri este de a spori eficiența energetică a spațiilor culturale și creative, cum ar fi muzeele publice și private, cinematografele și teatrele. Măsura constă în intervenții în materie de eficiență energetică în spațiile culturale și creative.

Reforma 3.1: Adoptarea unor criterii minime de mediu pentru evenimentele culturale

Scopul reformei este de a îmbunătăți amprenta ecologică a evenimentelor culturale (cum ar fi expoziții, festivaluri, evenimente culturale și evenimente muzicale) prin includerea unor criterii sociale și de mediu în achizițiile publice pentru evenimentele culturale finanțate, promovate sau organizate de autoritatea publică.

Investiția 3.3: Consolidarea capacităților operatorilor din domeniul culturii de a gestiona tranziția digitală și tranziția verde

Obiectivul general al investiției este de a sprijini redresarea sectoarelor culturale și creative. Aceasta constă în două intervenții.

Prima intervenție (Sprijinirea redresării activităților culturale prin încurajarea inovării și a utilizării tehnologiei digitale de-a lungul întregului lanț valoric) urmărește să sprijine operatorii culturali și creativi să pună în aplicare strategii digitale și să își sporească capacitățile de gestionare.

A doua intervenție (Promovarea unei abordări ecologice de-a lungul întregului lanț cultural și creativ) urmărește să încurajeze o abordare durabilă din punctul de vedere al mediului de-a lungul întregului lanț, reducând amprenta ecologică, promovând proiectarea ecologică inovatoare și favorabilă incluziunii, inclusiv în contextul economiei circulare, pentru a orienta publicul către un comportament ecologic mai responsabil.

Pentru a se asigura că măsura respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01), criteriile de eligibilitate cuprinse în termenii de referință pentru viitoarele cereri de proiecte exclud următoarea listă de activități: (I) activități legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval; (II) activitățile din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care realizează emisii preconizate de gaze cu efect de seră care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante; (III) activități legate de depozitele de deșeuri, incineratoare și stații de tratare mecano-biologică; și (iv) activități în care eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate dăuna mediului. În plus, termenii de referință prevăd că pot fi selectate numai activitățile care respectă legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.

Investiția 4.1: Centrul pentru turism digital

Obiectivul acestei măsuri este de a permite întregului ecosistem turistic să își sporească, să se integreze și să își disemineze propria ofertă. Măsura constă în crearea unui centru de turism digital, accesibil prin intermediul unei platforme web dedicate.

Reforma 4.1: Reglementarea profesiilor de ghid turistic

Investiția în Centrul pentru turism digital este completată de o reformă menită să raționalizeze reglementările privind ghidurile turistice. Măsura prevede, cu respectarea reglementărilor locale, o organizație profesională pentru ghizii turistici și zona lor de origine. Aplicarea sistematică și uniformă a reformei ar permite reglementarea principiilor fundamentale ale profesiei și standardizarea nivelurilor de furnizare a serviciilor pe întreg teritoriul național, cu un efect pozitiv asupra pieței. Reforma include formarea și perfecționarea profesională pentru a sprijini cât mai bine oferta.

C.2.  Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

| Număr secvențial | Măsură | Etapă/Obiectiv | Nume | Indicatori calitativi (pentru jaloane) | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |  |  | Calendar orientativ pentru finalizare |  | Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Unitatea de măsură | Situația de referință | Obiectiv | Trimestru | Anul |  |
| M1C3-2 | Investiție – 1.1 Strategia digitală și platformele pentru patrimoniul cultural | Țintă | Resurse media digitale publicate | NU EXISTĂ | Număr | 0 | 65 000 000 | Î4 | 2025 | Se publică cel puțin 65 000 000 de resurse media digitale. |
| M1C3-3 | Investiție – 1.2 Eliminarea barierelor fizice și cognitive din muzee, biblioteci și arhive pentru a permite un acces mai larg la cultură și o participare mai largă la aceasta | Țintă | Intervenții pentru îndepărtarea barierelor fizice și cognitive din muzee, monumente, zone arheologice și parcuri, arhive și biblioteci | NU EXISTĂ | Număr | 0 | 617 | Î2 | 2026 | Certificatele de încheiere a execuției lucrărilor se eliberează pentru cel puțin 617 muzee, monumente, zone și parcuri arheologice, arhive și biblioteci. |
| M1C3-4 | Investiție – 1.3 Îmbunătățirea eficienței energetice în cinematografe, teatre și muzee | Țintă | Intervenții asupra muzeelor și siturilor culturale de stat, sălilor de teatru și cinematografelor încheiate (prima serie) | NU EXISTĂ | Număr | 0 | 80 | Î3 | 2023 | Indicatorul se referă la numărul de intervenții încheiate, dovedit prin certificarea execuției periodice a lucrărilor. Tipul de intervenții care trebuie finalizate include: - planificarea tehnico-economico-financiară, auditurile energetice, analizele de mediu inițiale, evaluarea impactului asupra mediului, scutirile și evaluările care vizează identificarea problemelor critice, identificarea intervențiilor subsecvente pentru îmbunătățirea performanței energetice; - intervenții asupra anvelopei clădirii; - intervenții pentru înlocuirea/achiziționarea de echipamente, instrumente, sisteme, dispozitive, software pentru aplicații digitale, precum și instrumente accesorii pentru exploatarea acestora, achiziționarea de brevete, licențe și know-how; - instalarea de sisteme inteligente pentru controlul, reglementarea, gestionarea, monitorizarea și optimizarea de la distanță a consumului de energie (clădiri inteligente) și a emisiilor poluante, inclusiv prin utilizarea mixurilor tehnologice. |
| M1C3-5 | Investiție – 1.3 Îmbunătățirea eficienței energetice în cinematografe, teatre și muzee | Țintă | Se încheie intervențiile asupra muzeelor și siturilor culturale de stat, sălilor de teatru și cinematografelor (a doua serie) | NU EXISTĂ | Număr | 80 | 420 | Î4 | 2025 | Certificatele de încheiere a execuției lucrărilor se eliberează pentru cel puțin 340 intervenții, inclusiv pentru: - planificarea tehnico-economico-financiară, auditurile energetice, analizele de mediu inițiale, evaluarea impactului asupra mediului, scutirile și evaluările care vizează identificarea problemelor critice, identificarea intervențiilor subsecvente pentru îmbunătățirea performanței energetice; - intervenții asupra anvelopei clădirii; - intervenții pentru înlocuirea/achiziționarea de echipamente, instrumente, sisteme, dispozitive, software pentru aplicații digitale, precum și instrumente accesorii pentru exploatarea acestora, achiziționarea de brevete, licențe și know-how; - instalarea de sisteme inteligente pentru controlul, reglementarea, gestionarea, monitorizarea și optimizarea de la distanță a consumului de energie (clădiri inteligente) și a emisiilor poluante, inclusiv prin utilizarea mixurilor tehnologice. |
| M1C3-6 | Reformă – 3.1 Criterii minime de mediu pentru evenimentele culturale | Etapă | Intrarea în vigoare a unui decret care definește criteriile sociale și de mediu în licitațiile de achiziții publice privind evenimentele culturale finanțate din fonduri publice | Dispoziție din decret care menționează intrarea în vigoare a decretului pentru adoptarea unor criterii minime de mediu pentru evenimentele culturale | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î4 | 2022 | Se adoptă criterii pentru următoarele aspecte: reducerea utilizării hârtiei și a imprimatelor, utilizarea de materiale ecologice, amenajarea scenei cu materiale reciclate și reutilizate și mobilier durabil, gadgeturi cu impact redus asupra mediului, selectarea amplasamentului pe baza protecției biodiversității, servicii de catering cu impact redus asupra mediului, transportul pentru a ajunge la eveniment și transportul materialelor, consumul de energie pentru organizarea evenimentului. Criteriile sociale care promovează accesibilitatea și incluziunea includ: promovarea accesibilității pentru persoanele cu handicap; promovarea oportunităților de angajare a tinerilor, a șomerilor de lungă durată, a persoanelor care aparțin grupurilor defavorizate (cum ar fi lucrătorii migranți și minoritățile etnice) și a persoanelor cu handicap; să asigure accesul egal la achizițiile publice pentru întreprinderile ai căror proprietari sau angajați aparțin unor grupuri etnice sau minoritare, cum ar fi cooperativele, întreprinderile sociale și organizațiile non-profit; promovarea „muncii decente”, înțeleasă ca dreptul la muncă productivă și liber aleasă, la principii și drepturi fundamentale la locul de muncă, la salarii decente, la protecție socială și la dialog social. Reforma acoperă evenimente culturale, cum ar fi expoziții, festivaluri și evenimente de artă a spectacolului. |
| M1C3-7 | Investiție – 3.3 Consolidarea capacităților operatorilor din domeniul culturii pentru a gestiona tranziția digitală și tranziția verde. | Etapă | Atribuirea tuturor contractelor de achiziții publice cu organizația/beneficiarii de punere în aplicare pentru toate intervențiile de gestionare a tranziției digitale și verzi a operatorilor culturali | Notificarea atribuirii tuturor contractelor de achiziții publice pentru organizațiile și rețelele responsabile cu realizarea activităților de consolidare a capacităților | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î4 | 2023 | Organismele de punere în aplicare selectate sunt organizații sau rețele specializate care dețin competențe și experiență atât în domeniul formării, cât și în domeniul producției culturale, al mediului, al gestionării culturale și al formării. Notificarea atribuirii tuturor contractelor de achiziții publice pentru proiectele selectate în cadrul cererilor competitive de propuneri trebuie să respecte Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu. |
| M1C3-8 | Investiție – 4.1 Centrul pentru turism digital | Etapă | Atribuirea contractelor pentru dezvoltarea portalului de turism digital | Notificarea atribuirii tuturor contractelor de achiziții publice pentru dezvoltarea portalului turismului digital | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î4 | 2021 | Notificarea atribuirii (tuturor) contractelor de achiziții publice pentru dezvoltarea portalului turismului digital. Portalul pentru turism digital modernizează actualul portal Italia.it prin punerea în aplicare a unei arhitecturi de tip cloud și deschise, favorizând în mare măsură interconectarea cu ecosistemul. Portalul modernizat include: crearea unei noi interfețe frontale și a unui arbore de navigație; revizuirea formatului, a structurii și a funcționalităților secțiunilor, paginilor și articolelor; introducerea hărților; gestionarea multilingvă (la momentul schimbării, portalul va fi prezentat în limbile italiană și engleză). Integrarea celorlalte limbi, care beneficiază în prezent de sprijin, este așteptată în lunile imediat următoare punerii în funcțiune. Atribuirea contractelor proiectelor selectate în cadrul cererilor competitive de propuneri, în conformitate cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01), prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu. |
| M1C3-9 | Investiția 4.1 – Centrul de turism digital | Țintă | Înregistrarea operatorilor de turism în Centrul de turism digital | NU EXISTĂ | Număr | 0 | 20 000 | Î2 | 2024 | Numărul de operatori de turism înregistrați în hub (care poate include, dar nu se limitează la hoteluri, operatori de turism și firme, astfel cum sunt definite la codurile ATECO 55.00.00; 56.00.00; 79.00.00 și alte structuri aparținând sectorului) trebuie să fie de cel puțin 20 000. Cel puțin 7 400 de operatori de turism (adică 37 % din 20 000) trebuie să fie situați în sud. |
| M1C3-10 | Reforma 4.1 – Reglementarea profesiilor de ghid turistic. | Etapă | Definirea unui standard național pentru ghizii turistici | Definirea standardului național minim nu implică crearea unei noi profesii reglementate. | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î2 | 2024 | Definirea standardului național minim nu implică crearea unei noi profesii reglementate. Reforma prevede, de asemenea, formarea și actualizarea profesională pentru a sprijini mai bine oferta. Reforma se califică drept metodă de obținere a unei calificări profesionale unice, adoptată cu standarde uniforme la nivel național printr-o lege națională și prin punerea în aplicare ulterioară a unor decrete ministeriale de înțelegere a regiunilor de stat. |
| M1C3-11 | Investiția 1.3 – Îmbunătățirea eficienței energetice în cinematografe, teatre și muzee | Etapă | Intrarea în vigoare a decretului Ministerului Culturii pentru alocarea resurselor: îmbunătățirea eficienței energetice în spațiile culturale | Dispoziție din decret care indică intrarea în vigoare a decretului Ministerului Culturii (MIC) privind alocarea de resurse pentru îmbunătățirea eficienței energetice în locurile de cultură | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î2 | 2022 | Locurile de cultură se referă la cinematografe, teatre și muzee. (INV. 1.3) pentru ca muzeele și locurile de cultură să îmbunătățească eficiența energetică, intervenția este pusă în aplicare prin recunoașterea propunerilor de proiecte la siturile culturale de stat Ministerul Culturii (MiC) în cazul Obiectivului 1. În caz contrar, identificarea instituțiilor nestatale, în cazurile prevăzute de Obiectivele 2 și 3, se efectuează prin proceduri de ofertare. Atribuirea contractelor proiectelor selectate în cadrul cererilor competitive de propuneri trebuie să fie în conformitate cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu. |

C3.  Descrierea reformelor și a investițiilor pentru împrumut

Investiția 4.1: Centrul pentru turism digital

Obiectivul acestei măsuri este de a permite întregului ecosistem turistic să își sporească, să se integreze și să își disemineze propria ofertă. Măsura constă în crearea unui centru de turism digital, accesibil prin intermediul unei platforme web dedicate.

Investiția 2.1: Atractivitatea orașelor istorice mici

Obiectivul acestei măsuri este de a sprijini dezvoltarea economică și socială a zonelor defavorizate, pe baza regenerării culturale a orașelor mici și a creșterii economiilor locale și, în special, a turismului. Investiția constă în sprijinirea infrastructurii, serviciilor și activităților culturale, sociale și legate de turism.

Investiția 2.2: Protejarea și consolidarea arhitecturii rurale și a peisajului

Obiectivul acestei măsuri este de a îmbunătăți mediul rural și rural. Măsura constă în sprijinirea restaurării clădirilor rurale private.

Investiția 2.3: Programe de conservare și renovare a parcurilor și grădinilor istorice

Obiectivul acestei măsuri este de a conserva și de a renova parcurile și grădinile istorice, inclusiv prin refacerea componentelor arhitecturale sau de vegetație, prin asigurarea siguranței și a accesibilității, prin modernizarea sistemelor tehnice și prin achiziționarea de instrumente digitale inovatoare pentru educație și asistență pentru vizitatori. Măsura constă în renovarea parcurilor și grădinilor istorice.

Investiția 2.4: Siguranța seismică a lăcașurilor de cult, restaurarea patrimoniului FEC și adăposturi pentru opere de artă (arta recuperării)

Obiectivul acestei măsuri este de a reduce riscul seismic pe lăcașurile de cult. Investiția constă în punerea în aplicare a unui plan de acțiune preventiv antiseismic, în realizarea reabilitării seismice a clădirilor de cult, în restaurarea bunurilor de patrimoniu ale FEC (Fondo Edifici di Culto) și în construirea de adăposturi pentru opere de artă.

Investiția 4.2: Fonduri pentru competitivitatea întreprinderilor din sectorul turismului

Măsura vizează sprijinirea întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectorul turismului. Acesta include un credit fiscal pentru lucrări care vizează îmbunătățirea facilităților de cazare, un fond de garantare pentru facilitarea accesului la credite pentru întreprinderile din sector (printr-o secțiune specifică a Fondului de garantare pentru IMM-uri), activarea Fondului tematic pentru turism al BEI pentru a sprijini investițiile inovatoare în acest sector, un fond de investiții (Fondul național pentru turism) pentru reamenajarea proprietăților cu potențial turistic ridicat. Un instrument financiar suplimentar (FRI – Fondo Rotativo) completează măsurile menționate mai sus de sprijinire a întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectorul turismului. Intervențiile de mai sus se desfășoară în conformitate cu politicile de investiții, în conformitate cu obiectivele Regulamentului (UE) 2021/241, inclusiv în ceea ce privește aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ”, astfel cum se specifică mai în detaliu în Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență (2021/C58/01).

Pentru a se asigura că măsura respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01), acordul juridic și politica de investiții ulterioară a instrumentelor financiare

- să solicite aplicarea orientărilor tehnice ale Comisiei privind evaluarea durabilității pentru Fondul InvestEU; și

- se exclude următoarea listă de activități: (I) activități legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval; (II) activitățile din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care realizează emisii preconizate de gaze cu efect de seră care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante; (III) activități legate de depozitele de deșeuri, incineratoare și stații de tratare mecano-biologică; și (iv) activitățile în cazul cărora eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate dăuna mediului; și

- să solicite verificarea conformității juridice a proiectelor cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu de către entitatea căreia i-a fost încredințată execuția sau de către intermediarul financiar pentru toate tranzacțiile, inclusiv pentru cele exceptate de la evaluarea durabilității.

Investiția 3.2: Dezvoltarea industriei cinematografice (proiectul Cinecittà)”.

Obiectivul acestei măsuri este de a spori competitivitatea sectorului cinematografic și audiovizual italian. Investiția constă în renovarea studiourilor și construirea unora noi, îmbunătățind activitățile de producție. Aceasta poate include, dar nu se limitează la utilizarea noilor tehnologii, conservarea și digitalizarea patrimoniului audiovizual în cadrul Centrului Experimental pentru Cinematografie, precum și consolidarea profilurilor și a competențelor profesionale în acest sector prin activități de formare desfășurate de Cinecittà și de Centrul Experimental pentru Cinematografie.

Investiția 4.3: Caput Mundi Next Generation EU pentru evenimente turistice de mare anvergură.

Obiectivul acestei măsuri este de a îmbunătăți experiența marilor evenimente turistice și sustenabilitatea turismului prin renovarea monumentelor, crearea de alternative turistice și culturale în ceea ce privește zonele aglomerate, digitalizarea serviciilor culturale și turistice și consolidarea zonelor verzi. Investiția constă în adoptarea și punerea în aplicare a programului „Caput Mundi”, care implică restaurarea bunurilor culturale și istorice, renovarea zonelor verzi și a instalațiilor istorice, precum și crearea de servicii digitale pentru turism.

C.4.  Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile împrumutului

| Număr secvențial | Măsură conexă (reformă sau investiții) | Etapă/Obiectiv | Nume | Indicatori calitativi (pentru jaloane) | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |  |  | Calendar orientativ pentru finalizare |  | Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Unitatea de măsură | Situația de referință | Obiectiv | Trimestru | Anul |  |
| M1C3-9bis | Investiția 4.1 – Centrul de turism digital | Țintă | Înregistrarea întreprinderilor, inclusiv a operatorilor individuali, în Centrul pentru turism digital și accesibilitatea serviciilor în Centrul pentru turism digital | NU EXISTĂ | Număr | 20 000 | 35 000 | Î4 | 2025 | Cel puțin 35 000 de întreprinderi, inclusiv operatori individuali, trebuie să fie înregistrate în cadrul platformei. Următoarele servicii sunt accesibile în cadrul centrului de turism digital: - Servicii de comunicații pentru întreprinderi, inclusiv operatori individuali, pentru a-și propune oferta; - Instrumente de analiză a datelor și modele predictive pentru a sprijini procesul decizional bazat pe date; - Formare pentru perfecționare și recalificare; - Servicii pentru IMM-uri în vederea sprijinirii inovării. |
| M1C3-12 | Investiția 2.1 – Atractivitatea orașelor istorice mici | Etapă | Intrarea în vigoare a decretului Ministerului Culturii privind alocarea de resurse municipalităților pentru atractivitatea orașelor istorice mici | Dispoziție din decret care indică intrarea în vigoare a decretului Ministerului Culturii privind alocarea de resurse municipalităților pentru atractivitatea orașelor istorice mici | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î2 | 2022 | Decretul Ministerului Culturii alocă resurse municipalităților pentru atractivitatea orașelor istorice mici. Municipalitățile implicate în sporirea atractivității orașului istoric mic se referă la cele 250 de municipalități/sate care au transmis Ministerului Culturii programele de intervenție Criteriile de selecție a celor 250 de sate (Inv. 2.1) se împarte între MiC, regiuni, ANCI și zonele interne care; cu titlu preliminar, acestea identifică zonele teritoriale eligibile pentru (Inv2.1) datorită complementarităților dintre diferitele programe. Ulterior, selectarea satelor se va face pe baza a) criteriilor teritoriale, economice și sociale (indicatori statistici) b) capacității proiectului de a avea un impact asupra atractivității turistice și de a spori participarea culturală. Indicatorii statistici luați în considerare sunt: dimensiunea demografică (municipalități cu pop. < 5 000 inhab.) și tendința; fluxurile turistice, vizitatorii muzeelor; coerența ofertei turistice (hoteluri și alte hoteluri, B & B, camere și spații de cazare destinate închirierii); tendința demografică a municipalității; gradul de participare culturală a populației; coerența întreprinderilor culturale, creative și turistice (cu scop lucrativ și fără scop lucrativ) și a angajaților acestora. Atribuirea contractelor proiectelor selectate în cadrul cererilor competitive de propuneri include următoarele: a) Criterii de eligibilitate care asigură faptul că proiectele selectate respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu. b) Angajamentul potrivit căruia contribuția investiției la acțiunile climatice, în conformitate cu metodologia din anexa VI la Regulamentul (UE) 2021/241, trebuie să reprezinte cel puțin 25 % din costul total al investiției sprijinite de MRR. c) Angajamentul de a raporta cu privire la punerea în aplicare a măsurii la jumătatea duratei de viață a schemei și la sfârșitul schemei. |
| M1C3-13 | Investiția 2.2 – Protejarea și consolidarea arhitecturii rurale și a peisajului | Etapă | Intrarea în vigoare a decretului Ministerului Culturii privind alocarea de resurse pentru protejarea și consolidarea arhitecturii rurale și a peisajului | Dispoziție din decret care indică intrarea în vigoare a decretului Ministerului Culturii (MIC) privind alocarea de resurse pentru protejarea și îmbunătățirea arhitecturii rurale și a peisajului | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î2 | 2022 | Decretul Ministerului Culturii alocă resursele pentru protejarea și consolidarea arhitecturii rurale și a peisajului. Pentru protejarea și îmbunătățirea arhitecturii rurale și a peisajului (Inv 2.2), selectarea activelor care urmează să fie recuperate privilegiază capacitatea investiției de a genera efecte asupra obiectivelor de conservare a valorilor peisajului. Se acordă prioritate: — activelor situate în zone teritoriale cu valoare peisagistică ridicată [active situate în zone de interes peisagistic sau de interes public semnificativ (articolele 142-139 din DLgs 42/2004)], peisajelor care fac obiectul recunoașterii UNESCO, FAO GIAHS; — activelor deja disponibile pentru uzul public sau asupra cărora proprietarul este de acord să fie accesibile, inclusiv în cadrul circuitelor și rețelelor locale și integrate; — „proiecte zonale”, prezentate pe subiecte agregate, capabile să asigure mai eficient realizarea obiectivelor de reamenajare a peisajului; — proiecte situate în zone care consolidează integrările și sinergiile cu alți candidați pentru PNRR și alte planuri/proiecte cu caracter teritorial sprijinite de programatorul național (Ministerul Culturii). În scopul definirii tipurilor de arhitectură rurală care fac obiectul intervenției, poate fi de referință Decretul MiBAC din 6 octombrie 2005 (în aplicarea Legii nr. 378 din 24 decembrie 2003 – protejarea și consolidarea arhitecturii rurale). Cu titlu preliminar, criteriile se pot referi la: starea de conservare a activelor, nivelurile de utilizare, rolul pe care aceste active îl joacă în contexte teritoriale și urbane. Atribuirea contractelor proiectelor selectate în cadrul cererilor competitive de propuneri trebuie să fie în conformitate cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu. |
| M1C3-14 | Investiția 2.3 – Programe de consolidare a identității locurilor, parcurilor și grădinilor istorice | Etapă | Intrarea în vigoare a decretului Ministerului Culturii pentru alocarea resurselor: pentru proiecte de consolidare a identității locurilor, parcurilor și grădinilor istorice | Dispoziție din decret care indică intrarea în vigoare a decretului Ministerului Culturii privind alocarea de resurse pentru proiecte de consolidare a identității locurilor, parcurilor și grădinilor istorice | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î2 | 2022 | Decretul Ministerului Culturii alocă resursele administrațiilor responsabile pentru proiecte de consolidare a identității locurilor, parcurilor și grădinilor istorice. Parcurile și grădinile istorice (Inv. 2.3) sunt supuse intervenției exclusiv bunurile culturale protejate, pentru care a fost declarat un interes artistic sau istoric. Acestea pot aparține atât Ministerului Culturii (MiC) de stat, cât și activelor nestatale. Selecția se face pe baza unor criterii care sunt definite de un grup de coordonare tehnico-științifică, alcătuit din reprezentanți ai MiC, ai universităților, ai ANCI, ai asociațiilor sectoriale. Atribuirea contractelor proiectelor selectate în cadrul cererilor competitive de propuneri trebuie să fie în conformitate cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu. |
| M1C3-15 | Investiția 2.4 – Siguranța seismică a lăcașurilor de cult, restaurarea patrimoniului FEC și adăposturi pentru opere de artă | Etapă | Intrarea în vigoare a decretului Ministerului Culturii privind alocarea de resurse pentru siguranța seismică în locul cultului și restaurarea patrimoniului FEC (Fondo Edifici di Culto) | Dispoziție din decretul care indică intrarea în vigoare a decretului Ministerului Culturii privind alocarea de resurse pentru siguranța seismică în locul cultului și restaurarea patrimoniului FEC (Fondo Edifici di Culto) | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î2 | 2022 | Decretul Ministerului Culturii stabilește entitatea de punere în aplicare, precum și eligibilitatea și finanțarea clădirilor care fac obiectul intervențiilor și tipologiei. (INV 2.4) Măsurile de prevenire seismică și de siguranță a lăcașurilor de cult vizează zonele afectate de mai multe cutremure care au lovit regiuni din Italia începând din 2009 (Abruzzo, Lazio, Marche și Umbria). Intervențiile FEC (Fondo Edifici di Culto) sunt selectate pe baza stadiului de conservare a bunurilor patrimoniului FEC (Fondo Edifici di Culto). Atribuirea contractelor proiectelor selectate în cadrul cererilor competitive de propuneri trebuie să fie în conformitate cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu. |
| M1C3-16 | Investiție – 2.1 Atractivitatea orașelor istorice mici | Etapă | Adoptarea decretului (decretelor) care enumeră firmele cărora li s-a acordat sprijin în orașele istorice mici | Adoptarea decretului (decretelor) de listare a firmelor cărora li s-a acordat sprijin | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î2 | 2025 | Adoptarea decretului (decretelor) care enumeră cel puțin 1 800 de întreprinderi cărora li s-a acordat sprijin în orașele istorice mici. |
| M1C3-16bis | Investiție – 2.1 Atractivitatea orașelor istorice mici | Țintă | Intervenții în regenerarea culturală a orașelor istorice mici | NU EXISTĂ | Număr | 0 | 3 250 | Î2 | 2026 | Certificatele de încheiere a execuției lucrărilor sau certificatele de livrare a serviciilor sau a bunurilor se eliberează pentru cel puțin 3 250 intervenții, dintre care 400 în cadrul liniei A. |
| M1C3-17 | Investiție – 2.2 Protecția și consolidarea arhitecturii rurale și a peisajului | Țintă | Intervenții pentru protejarea și consolidarea arhitecturii rurale și a peisajului | NU EXISTĂ | Număr | 0 | 3 900 | Î2 | 2026 | Se eliberează certificate de încheiere a execuției lucrărilor pentru intervențiile asupra a cel puțin 3 900 active. |
| M1C3-18 | Investiția 2.3 – Programe de conservare și renovare a parcurilor și grădinilor istorice | Țintă | Numărul de parcuri și grădini istorice renovate | NU EXISTĂ | Număr | 0 | 100 | Î4 | 2025 | Se eliberează certificate de încheiere a execuției lucrărilor de renovare a cel puțin 100 parcuri și grădini istorice. |
| M1C3-19 | Investiție – 2.4 Siguranța seismică a lăcașurilor de cult, restaurarea patrimoniului FEC (Fondo Edifici di Culto) și adăposturi pentru opere de artă (Recuperarea artei) | Țintă | Intervenții pentru siguranța seismică în lăcașurile de cult, restaurarea patrimoniului FEC (Fondo Edifici di Culto) și adăposturi pentru opere de artă | NU EXISTĂ | Număr | 0 | 700 | Î2 | 2026 | Certificatele de încheiere a execuției lucrărilor se eliberează pentru cel puțin 700 de intervenții, dintre care cel puțin 3 de adăposturi pentru opere de artă. |
| M1C3-20 | Investiția – 3.2 Dezvoltarea industriei cinematografice (proiectul Cinecittà) | Etapă | Semnarea contractelor dintre entitatea de punere în aplicare Cinecittà SPA și societăți în legătură cu construirea a nouă studiouri | Semnarea contractelor | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î2 | 2023 | Semnarea contractelor dintre organismul de punere în aplicare, Cinecittà SPA și societăți în legătură cu construirea a nouă studiouri. Această intervenție include construirea de noi studiouri, recuperarea studiourilor existente, investiții în noi tehnologii, sisteme și servicii digitale menite să consolideze studiourile de film Cinecittà gestionate de Cinecittà S.p.A. Contractul dintre entitatea de punere în aplicare Cinecittà S.p.A și societăți trebuie să conțină criterii de selecție/eligibilitate pentru conformitatea activelor/activităților sprijinite și/sau a societăților cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01). Angajamentul/obiectivul de a investi 20 % în active/activități și/sau întreprinderi care respectă criteriile de selecție pentru marcarea digitală și 70 % cu criteriile de selecție pentru urmărirea cheltuielilor legate de climă. |
| M1C3-21 | Investiția – 3.2 Dezvoltarea industriei cinematografice (proiectul Cinecittà) | Țintă | Numărul de studiouri construite sau renovate | NU EXISTĂ | Număr | 0 | 9 | Î2 | 2026 | Certificatele de încheiere a execuției lucrărilor se eliberează pentru construirea sau renovarea a cel puțin 9 studiouri. Livrarea de bunuri, servicii și lucrări pentru Centrul de Cinematografie Experimentală în următoarele linii: (I) crearea unui set virtual în direct; (II) platformă de e-learning pentru cinematografie; (III) digitalizarea activităților de învățare și predare; (IV) digitalizarea și conservarea patrimoniului audiovizual. |
| M1C3-22 | Investiția 4.2 Fonduri pentru competitivitatea întreprinderilor din sectorul turismului | Etapă | Politica de investiții pentru: Fondul tematic al Băncii Europene de Investiții; | Adoptarea politicii de investiții | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î4 | 2021 | Politica de investiții definește cel puțin: natura, domeniul de aplicare și operațiunile sprijinite, beneficiarii vizați, criteriile de eligibilitate ale beneficiarilor financiari și selectarea acestora prin intermediul unei cereri deschise de propuneri; și dispoziții privind reinvestirea eventualelor restituiri pentru aceleași obiective de politică. Politica de investiții prevede ca 50 % din fond să fie dedicat măsurilor de eficiență energetică. Politica de investiții include criterii de selecție pentru a asigura conformitatea cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) a tranzacțiilor care beneficiază de sprijin în cadrul acestei măsuri prin utilizarea evaluării durabilității, a unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu. |
| M1C3-23 | Investiția 4.2: Fonduri pentru competitivitatea întreprinderilor din sectorul turismului | Etapă | Politica de investiții pentru Fondul Național pentru Turism; | Adoptarea politicii de investiții | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î4 | 2021 | Fondul este dedicat achiziționării, restructurării și recalificării proprietăților imobiliare italiene pentru a sprijini dezvoltarea turismului în zonele cele mai afectate de criză sau în zonele marginale (zone de coastă, insule minore, regiuni ultraperiferice și zone rurale și montane). Politica de investiții include criterii de selecție pentru a asigura conformitatea cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) a tranzacțiilor care beneficiază de sprijin în cadrul acestei măsuri prin utilizarea evaluării durabilității, a unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu. |
| M1C3-24 | Investiția 4.2 Fonduri pentru competitivitatea întreprinderilor din sectorul turismului | Etapă | Politica de investiții pentru: Fondul de garantare pentru IMM-uri; | Adoptarea politicii de investiții | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î4 | 2021 | Politica de investiții prevede ca 50 % din fond să fie dedicat măsurilor de eficiență energetică. Politica de investiții include criterii de selecție pentru a asigura conformitatea cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) a tranzacțiilor care beneficiază de sprijin în cadrul acestei măsuri prin utilizarea evaluării durabilității, a unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu. |
| M1C3-25 | Investiția 4.2: Fonduri pentru competitivitatea întreprinderilor din sectorul turismului | Etapă | Politica de investiții pentru Fondo Rotativo | Adoptarea politicii de investiții | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î4 | 2021 | Politica de investiții prevede ca 50 % din fond să fie dedicat măsurilor de eficiență energetică. Politica de investiții include criterii de selecție pentru a asigura conformitatea cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) a tranzacțiilor care beneficiază de sprijin în cadrul acestei măsuri prin utilizarea evaluării durabilității, a unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu. |
| M1C3-26 | Investiția 4.2: Fonduri pentru competitivitatea întreprinderilor din sectorul turismului | Etapă | Intrarea în vigoare a decretului de punere în aplicare a creditului fiscal pentru reamenajarea facilităților de cazare. | Dispoziție legală care indică data de intrare în vigoare a legii bugetare care permite acordarea de credite fiscale și dispoziție din actele de punere în aplicare aferente care indică data de intrare în vigoare a acestora | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î4 | 2021 | Legislația de referință pentru acordarea creditului fiscal este Legea nr. 83 din 31 mai 2014, care a introdus recunoașterea unui credit fiscal pentru intervențiile de reamenajare a unităților de cazare turistică. Criterii de selecție/eligibilitate pentru conformitatea cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01) a activelor/activităților sprijinite și a beneficiarilor, care impun cel puțin utilizarea unei liste de excludere și conformitatea activelor/activităților sprijinite și a beneficiarilor cu acquis-ul UE și național relevant în materie de mediu, precum și asigurarea conformității. |
| M1C3-27 | Investiții – 4.3 Caput Mundi-Next Generation EU pentru evenimente turistice de mare anvergură | Țintă | Numărul siturilor culturale și turistice a căror recalificare a atins, în medie, 50 % din Stato Avanzamento Lavori (SAL) (primul lot) | NU EXISTĂ | Număr | 0 | 100 | Î4 | 2024 | Obiectivul este atins atunci când progresul mediu de recalificare a 100 de situri culturale și turistice atinge 50 % din stadiul de avansare indicat în Stato Avanzamento Lavori (SAL). |
| M1C3-28 | Investiția 4.2: Fonduri pentru competitivitatea întreprinderilor din sectorul turismului | Țintă | Decretul (decretele) de acordare a creditului fiscal și/sau a subvenției și a veniturilor aferente cererii de plată | NU EXISTĂ | Număr | 0 | 2 700 | Î4 | 2025 | Decretul (decretele) de acordare a creditului fiscal și/sau a grantului pentru cel puțin 2 700 de întreprinderi care au investit în infrastructuri și/sau servicii, astfel cum o demonstrează primirea cererii de plată. |
| M1C3-29 | Investiția 4.2: Fonduri pentru competitivitatea întreprinderilor din sectorul turismului | Țintă | Numărul de proiecte turistice care urmează să fie sprijinite prin intermediul fondurilor tematice ale Băncii Europene de Investiții | NU EXISTĂ | Număr | 0 | 70 | Î2 | 2026 | Intermediarii financiari selectați trebuie să fi încheiat acorduri juridice de finanțare cu beneficiarii finali pentru sprijinirea, prin intermediul fondurilor tematice ale BEI, a cel puțin 70 proiecte turistice. |
| M1C3-30 | Investiția 4.2: Fonduri pentru competitivitatea turismului întreprinderi | Țintă | Fondurile tematice ale Băncii Europene de Investiții: Plata către fond a unei sume totale de 350 000 000 EUR | NU EXISTĂ | Număr | 0 | 350 000 000 | Î4 | 2022 | Plata trebuie să fie în conformitate cu politica de investiții definită în jalonul de referință. |
| M1C3-31 | Investiția 4.2: Fonduri pentru competitivitatea întreprinderilor din sectorul turismului | Țintă | Fondul național pentru turism: Plata către fond a unei sume totale de 150 000 000 EUR pentru sprijin sub formă de capitaluri proprii | NU EXISTĂ | Număr | 0 | 150 000 000 | Î4 | 2022 | Plata trebuie să fie în conformitate cu politica de investiții definită în jalonul de referință. |
| M1C3-32 | Investiția 4.2: Fonduri pentru competitivitatea întreprinderilor din sectorul turismului | Țintă | Numărul de întreprinderi care urmează să fie sprijinite prin intermediul Fondului de garantare pentru IMM-uri | NU EXISTĂ | Număr | 0 | 1 000 | Î4 | 2025 | Scrisoarea finală de acordare a garanției se emite în favoarea a cel puțin 1 000 de întreprinderi. |
| M1C3-33 | Investiția 4.2 Fonduri pentru competitivitatea întreprinderilor din sectorul turismului | Țintă | În cazul întreprinderii Fondo Rotativo: Acorduri juridice semnate cu beneficiarii finali | NU EXISTĂ | Număr | 0 | 300 | Î4 | 2025 | Acorduri juridice de finanțare semnate pentru sprijinirea, prin intermediul Fondo Rotativo, a cel puțin 300 de întreprinderi. |
| M1C3-35 | — Investiții – 4.3 Caput Mundi-Next Generation EU pentru evenimente turistice majore | Etapă | Semnarea fiecărui acord pentru șase proiecte între un minister al turismului și beneficiari/organisme de punere în aplicare | Publicarea acordului de program dintre Ministerul Turismului, municipalitatea capitalei Roma și ceilalți actori implicați | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î2 | 2022 | Acordurile se semnează pentru cele 6 proiecte: 1) patrimoniul cultural roman pentru UE-Next Generation; 2) de la Pagan Roma la Christian Roma – Căi Jubilee; 3) #Lacittàcondivisa; 4) #Mitingodiverde; 5) romi 4.0; 6) #Amanotesa Lista beneficiarilor/organismelor de punere în aplicare include: Roma Capital City; Inspector arheologic pentru patrimoniul cultural, ecologic și peisagistic din Roma (MIC); Parcul arheologic Colosseum; Parcul arheologic Appia Antica; Dioceză de Roma; Ministerul Turismului; Regiunea Lazio. Înainte de cererea de oferte, criteriile de selecție și de atribuire, precum și particularitățile proiectelor se definesc împreună cu resursele aferente. Atribuirea contractelor proiectelor selectate în cadrul cererilor competitive de propuneri trebuie să fie în conformitate cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu. |
| M1C3-36 | Investiții – 4.3 Caput Mundi-Next Generation EU pentru evenimente turistice majore | Țintă | Numărul de intervenții în siturile culturale și turistice | NU EXISTĂ | Număr | 0 | 200 | Î2 | 2026 | Certificatele de finalizare a lucrărilor sau a serviciilor se eliberează pentru cel puțin 200 intervenții enumerate în programul Caput Mundi. |

D. MISIUNEA 2 COMPONENTA 1: Economia circulară, sectorul agroalimentar și tranziția verde

Această componentă a planului italian de redresare și reziliență acoperă investițiile și reformele în gestionarea deșeurilor, economia circulară, sprijinul pentru lanțurile valorice agroalimentare și tranziția verde. Aceste reforme și investiții sunt completate de reforme menite să sporească concurența în domeniul gestionării deșeurilor și al serviciilor publice locale în cadrul componentei de reformă a „mediului de afaceri” și să îmbunătățească consumul de apă pentru agricultură. Această componentă răspunde recomandărilor specifice fiecărei țări de a concentra investițiile în tranziția verde, inclusiv în economia circulară.

Investițiile și reformele din cadrul acestei componente contribuie la punerea în aplicare a recomandărilor specifice fiecărei țări adresate Italiei în 2020 și 2019 cu privire la necesitatea de a „concentra investițiile asupra tranziției verzi și digitale, în special asupra [...] gestionării deșeurilor și a apei” (recomandările specifice fiecărei țări 3 și 2020) și de a „concentra politica economică legată de investiții asupra [...] și a calității infrastructurii, luând în considerare și disparitățile regionale” (recomandările specifice fiecărei țări 3 și 2019).

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01).

D.1. 	Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Economia circulară

Reforma 1.1 – Strategia națională pentru economia circulară

Această reformă constă în adoptarea unei strategii naționale ample pentru economia circulară, care să acopere un nou sistem digital de trasabilitate a deșeurilor, stimulente fiscale pentru sprijinirea activităților de reciclare și a utilizării materiilor prime secundare, o revizuire a taxelor de mediu, dreptul la reutilizare și reparare, reforma sistemului de răspundere extinsă a producătorilor (răspunderea extinsă a producătorilor) și a sistemului consorțiilor, sprijin pentru instrumentele de reglementare existente (cum ar fi legislația privind încetarea statutului de deșeu și criteriile minime de mediu în cadrul achizițiilor publice verzi) și sprijin pentru proiectul de simbioză industrială. Reforma sistemului de răspundere extinsă a producătorilor și a sistemului consorțiilor abordează, de asemenea, necesitatea unei utilizări mai eficiente a contribuției de mediu pentru a asigura aplicarea unor criterii transparente și nediscriminatorii. Se creează un organism de supraveghere specific cu scopul de a monitoriza funcționarea și eficacitatea sistemelor consorțiilor, sub președinția Ministerului Tranziției Ecologice (MITE). Măsura vizează toate consorțiile (nu numai sistemul de ambalare CONAI).

Reforma 1.3 – Sprijin tehnic pentru autoritățile locale

Această reformă constă în acordarea de sprijin tehnic autorităților locale de către guvern pentru punerea în aplicare a reglementărilor de mediu la nivelul UE și la nivel național, pentru elaborarea de planuri și proiecte privind gestionarea deșeurilor și procedurile de licitație. Sprijinul pentru procedurile de licitație garantează că concesiunile în domeniul gestionării deșeurilor sunt acordate într-un mod transparent și nediscriminatoriu, sporind procesele competitive în vederea atingerii unor standarde mai bune pentru serviciile publice. Prin urmare, această reformă sprijină punerea în aplicare a reformelor în materie de gestionare a deșeurilor propuse în cadrul componentei de reformă a mediului de afaceri. Asistența tehnică acoperă, de asemenea, achizițiile publice verzi.

Investiția 2.1 – Plan logistic pentru sectorul agroalimentar, al pescuitului și acvaculturii, al silviculturii, al floriculturii și al pepinierelor de plante

Obiectivul acestei investiții este de a încuraja reducerea emisiilor în etapele de transport și logistică din sectorul agroalimentar, stimulând digitalizarea sectorului și utilizarea energiei din surse regenerabile. Această măsură constă în acordarea de sprijin pentru investiții tangibile și intangibile.

Investiția 2.2 – Parcul agrosolar

Obiectivul acestei investiții este de a spori sustenabilitatea și competitivitatea sectorului agricol. Această măsură constă în acordarea de sprijin pentru investiții în structuri din sectorul agricol, zootehnic și agroindustrial pentru instalarea de panouri solare, precum și în intervenții complementare.

Investiția 2.3 – Inovarea și mecanizarea în sectoarele agricol și alimentar

Obiectivul acestei investiții este de a stimula inovarea în sectoarele agricol și alimentar. Această măsură constă în acordarea de sprijin pentru investiții în active corporale și necorporale.

Investiția 3.3 – Cultura și sensibilizarea cu privire la subiecte și provocări legate de mediu

Acest obiectiv al acestei investiții este proiectarea și producția de conținut digital pentru a sensibiliza publicul cu privire la provocările în materie de mediu și climă. Investiția constă în crearea unei platforme online fără abonament pentru a crea un registru de materiale educaționale și recreative pe teme legate de mediu.

D.2. 	Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

| Număr secvențial | Măsură conexă (reformă sau investiții) | Etapă/Obiectiv | Nume | Indicatori calitativi (pentru jaloane) | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |  |  | Calendar orientativ pentru finalizare |  | Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Unitatea de măsură | Situația de referință | Obiectiv | Trimestru | Anul |  |
| M2C1-1 | Reforma 1.1 – Strategia națională pentru economia circulară | Etapă | Intrarea în vigoare a Decretului ministerial pentru adoptarea Strategiei naționale pentru economia circulară | Dispoziție din decretul ministerial care indică intrarea în vigoare | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î2 | 2022 | Decretul ministerial pentru adoptarea Strategiei naționale pentru economia circulară conține cel puțin următoarele măsuri: - un nou sistem digital de trasabilitate a deșeurilor care să sprijine, pe de o parte, dezvoltarea pieței secundare a materiilor prime (oferind un cadru clar pentru aprovizionarea cu materii prime secundare) și, pe de altă parte, autoritățile de control în prevenirea și combaterea gestionării ilegale a deșeurilor. - stimulente fiscale pentru a sprijini activitățile de reciclare și utilizarea materiilor prime secundare; - o revizuire a sistemului de taxe de mediu pentru deșeuri, pentru a face reciclarea mai convenabilă decât depozitarea și incinerarea deșeurilor pe întreg teritoriul național; - dreptul la reutilizare și reparare; - reforma sistemului de răspundere extinsă a producătorilor (REP) și a sistemului consorțiilor pentru a sprijini realizarea obiectivelor UE prin crearea unui organism de supraveghere specific, sub președinția MITE, cu scopul de a monitoriza funcționarea și eficacitatea sistemelor consorțiilor; - sprijin pentru instrumentele de reglementare existente: Legislația privind încetarea statutului de deșeu (națională și regională), criteriile minime de mediu (MCA) în cadrul achizițiilor publice ecologice. Dezvoltarea/actualizarea EOW și CAM abordează în mod specific construcțiile, textilele, materialele plastice, deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE). - sprijinirea proiectului de simbioză industrială prin instrumente de reglementare și financiare.) |
| M2C1-2 | Reforma 1.3 – Sprijin tehnic pentru autoritățile locale | Etapă | Aprobarea acordului pentru elaborarea planului de acțiune privind consolidarea capacităților de sprijinire a autorităților publice locale | Publicarea acordului aprobat pe site-ul ministerului | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î2 | 2022 | Se aprobă acordul pentru elaborarea planului de acțiune privind consolidarea capacităților pentru a sprijini autoritățile publice locale în punerea în aplicare, în cadrul procedurilor de licitație, a criteriilor minime de mediu (CAM) stabilite prin lege (Decretul legislativ nr. 50/2016 privind licitațiile publice) în cadrul achizițiilor publice verzi (APE) și în începerea acțiunii de sprijin. Sprijinul tehnic acordat autorităților locale (regiuni, provincii și municipalități) este asigurat de guvern (Ministerul Tranziției Ecologice, Ministerul Dezvoltării Economice și alte organisme relevante) prin intermediul întreprinderilor interne. Asistența tehnică acoperă următoarele: - asistență tehnică pentru punerea în aplicare a reglementărilor de mediu la nivelul UE și la nivel național; - sprijin pentru elaborarea de planuri și proiecte privind gestionarea deșeurilor; - sprijin pentru procedurile de licitație, inclusiv pentru a se asigura că concesiunile în domeniul gestionării deșeurilor sunt acordate într-un mod transparent și nediscriminatoriu, sporind procesele competitive în vederea atingerii unor standarde mai bune pentru serviciile publice. Ministerul Tranziției Ecologice elaborează un plan de acțiune specific privind capacitatea de consolidare pentru a sprijini autoritățile publice locale și achizitorii publici profesioniști în aplicarea la procedurile de licitație a criteriilor minime de mediu (MCA) stabilite prin lege (Decretul legislativ nr. 50/2016 privind licitațiile publice) în cadrul achizițiilor publice verzi (APE). |
| M2C1-3 | Investiția 2.1: Plan logistic pentru sectorul agroalimentar, al pescuitului și acvaculturii, al silviculturii, al floriculturii și al pepinierelor de plante | Etapă | Publicarea clasamentului final în cadrul sistemului de stimulente logistice | Publicare pe site-ul ministerului sau pe orice alt canal de sprijin | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î4 | 2022 | Decretul de aprobare definește clasamentul final. Sistemul de stimulente logistice include următoarele: a) Criterii de eligibilitate care asigură faptul că proiectele selectate respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu. b) Angajamentul potrivit căruia contribuția investiției la acțiunile climatice, în conformitate cu metodologia din anexa VI la Regulamentul (UE) 2021/241, trebuie să reprezinte cel puțin 32 % din costul total al investiției sprijinite de MRR. c) Angajamentul potrivit căruia contribuția digitală a investiției, în conformitate cu metodologia din anexa VII la Regulamentul (UE) 2021/241, trebuie să reprezinte cel puțin 27 % din costul total al investiției sprijinite de MRR. d) Angajamentul de a raporta cu privire la punerea în aplicare a măsurii la jumătatea duratei de viață a schemei și la sfârșitul schemei. |
| M2C1-4 | Investiția 2.2: Parcul agrosolar | Țintă | Alocarea resurselor către beneficiari ca% din resursele financiare totale alocate investiției | NU EXISTĂ | Procent | 0 | 30 | Î4 | 2022 | Identificarea proiectelor beneficiare a căror valoare totală reprezintă cel puțin 30 % din resursele financiare totale alocate investiției. Investiția este pusă în aplicare prin două proceduri diferite care există deja și este refinanțată. Aceste proceduri prevăd plata împrumuturilor către societățile care îndeplinesc cerințele și depun cererea. |
| M2C1-5 | Investiția 2.2: Parcul agrosolar | Țintă | Alocarea resurselor către beneficiari ca% din resursele financiare totale alocate investiției | NU EXISTĂ | Procent | 19 | 32 | Î4 | 2023 | Se identifică proiectele beneficiare a căror valoare totală reprezintă cel puțin 32 % din resursele financiare totale alocate investiției. Procedura de atribuire prevede plata granturilor sau a altor stimulente către întreprinderile care îndeplinesc cerințele și depun cererea. |
| M2C1-6 | Investiția 2.2: Parcul agrosolar | Țintă | Alocarea resurselor către beneficiari ca% din resursele financiare totale alocate investiției | NU EXISTĂ | Procent | 32 | 63.5 | Î2 | 2024 | Identificarea proiectelor beneficiare a căror valoare totală reprezintă cel puțin 63,5 % din resursele financiare totale alocate investiției. Procedura de atribuire prevede plata granturilor sau a altor stimulente către întreprinderile care îndeplinesc cerințele și depun cererea. |
| M2C1-6bis | Investiția 2.2: Parcul agrosolar | Țintă | Alocarea resurselor către beneficiari ca% din resursele financiare totale alocate investiției | NU EXISTĂ | Procent | 63.5 | 100 | Î4 | 2024 | Identificarea proiectelor beneficiare a căror valoare totală reprezintă cel puțin 100 % din resursele financiare suplimentare alocate investiției. Procedura de atribuire prevede plata granturilor sau a altor stimulente către întreprinderile care îndeplinesc cerințele și depun cererea |
| M2C1-7 | Investiția 2.3: Inovarea și mecanizarea în sectoarele agricol și alimentar | Țintă | Publicarea clasamentelor finale cu identificarea destinatarilor finali. | NU EXISTĂ | Număr | 0 | 10 000 | Î4 | 2024 | Identificarea a cel puțin 10 000 de destinatari finali pentru investiții în inovare în economia circulară și bioeconomie. Investițiile iau în considerare cel puțin unul dintre următoarele elemente: — Înlocuirea unui număr mai mare de vehicule de teren poluante Introducerea agriculturii de precizie și a utilajelor pentru agricultură 4.0 Înlocuirea instalațiilor mai învechite pentru presele de măsline Pentru a se conforma principiului „nu se aplică” Principiul prejudiciilor semnificative, vehiculele de teren au emisii zero sau funcționează exclusiv pe bază de biometan, care respectă criteriile stabilite în Directiva 2018/2001 (Directiva RED II). Producătorii de biocombustibili și biometan gaz și biocombustibili trebuie să furnizeze certificate (dovada durabilității) eliberate de evaluatori independenți, astfel cum se prevede în Directiva 2018/2001. Operatorul achiziționează certificate de garanție de origine proporționale cu consumul de combustibil preconizat. |
| M2C1-8 | Investiția 2.3: Inovarea și mecanizarea în sectoarele agricol și alimentar | Țintă | Sprijin pentru investiții în inovare în economia circulară și bioeconomie | NU EXISTĂ | Număr | 0 | 10 000 | Î2 | 2026 | Certificate de finalizare sau „certificat de execuție periodică” („Attestazione di regolare esecuzione”) eliberate pentru cel puțin 10 000 proiecte de inovare în economia circulară și bioeconomie pentru care se acordă sprijin financiar. Investițiile care beneficiază de sprijin sunt: Înlocuirea vehiculelor de teren mai poluante Introducerea agriculturii de precizie — Înlocuirea instalațiilor mai învechite pentru presele de măsline Pentru a respecta principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative”, vehiculele de teren au emisii zero sau funcționează exclusiv pe bază de biometan, care respectă criteriile stabilite în Directiva 2018/2001 (Directiva RED II). Producătorii de biocombustibili și biometan gaz și biocombustibili trebuie să furnizeze certificate (dovada durabilității) eliberate de evaluatori independenți, astfel cum se prevede în Directiva 2018/2001. Operatorul achiziționează certificate de garanție de origine proporționale cu consumul de combustibil preconizat. |
| M2C1-9 | Investiția 2.2: Parcul agrosolar | Țintă | Producția de energie fotovoltaică | NU EXISTĂ | kW | 0 | 1 550 000 | Î2 | 2026 | Certificate de instalare eliberate pentru o capacitate instalată de producere a energiei solare de cel puțin 1 550 000 kW. |
| M2C1-11 | Investiția 3.3: Cultura și sensibilizarea cu privire la subiecte și provocări legate de mediu | Etapă | Lansarea platformei web și a contractelor cu autorii | Notificarea semnării contractului cu producătorii de conținut | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î2 | 2022 | Lansarea publică a platformei web și semnarea acordurilor finale cu „producătorii de conținut”. Proiectele vizează dezvoltarea a cel puțin 180 podcasturi, lecții video specifice școlii și conținuturi video produse și disponibile pe platforma web privind tranziția ecologică. |
| M2C1-12 | Investiția 3.3: Cultura și sensibilizarea cu privire la subiecte și provocări legate de mediu | Țintă | Podcasturi privind tranziția ecologică | NU EXISTĂ | Număr | 0 | 180 | Î2 | 2025 | Cel puțin 180 de podcasturi publicate pe platforma web. |

D.3. 	Descrierea reformelor și a investițiilor pentru împrumut

Reforma 1.2 – Programul național de gestionare a deșeurilor

Această reformă constă în adoptarea unui amplu program național de gestionare a deșeurilor care vizează cele mai înalte niveluri de pregătire pentru reutilizare, reciclare și recuperare a deșeurilor, adaptarea rețelei de instalații necesare pentru gestionarea integrată a deșeurilor, reducerea la minimum a eliminării finale ca opțiune finală și reziduală, instituirea unor sisteme de monitorizare, prevenirea deschiderii de noi proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva Italiei, abordarea problemei nivelului scăzut de colectare a deșeurilor, descurajarea depozitării deșeurilor și asigurarea complementarității cu programele regionale privind deșeurile, facilitarea realizării obiectivelor legislației europene și naționale privind deșeurile și combaterea depozitării ilegale a deșeurilor și a arderii în aer liber.

Investiția 1.1 – Punerea în aplicare a unor noi instalații de gestionare a deșeurilor și modernizarea instalațiilor existente și a „proiectelor emblematice” ale economiei circulare

Acest obiectiv al investiției este de a îmbunătăți gestionarea deșeurilor și de a sprijini economia circulară. Investiția constă în finanțarea de proiecte de construire a unor noi instalații de tratare/reciclare sau de modernizare a celor existente, precum și de sprijinire și digitalizare a colectării separate pentru diferite fluxuri de deșeuri.

Investiția 2.1 – Plan logistic pentru sectorul agroalimentar, al pescuitului și acvaculturii, al silviculturii, al floriculturii și al pepinierelor de plante

Obiectivul acestei investiții este de a încuraja reducerea emisiilor în etapele de transport și logistică din sectorul agroalimentar, stimulând digitalizarea sectorului și utilizarea energiei din surse regenerabile. Această măsură constă în acordarea de sprijin pentru investiții tangibile și intangibile.

Investiția 3.1 – Insulele verzi

Obiectivul acestei măsuri este de a sprijini tranziția verde în 19 de insule mici neinterconectate din Italia. Această investiție constă în finanțarea și punerea în aplicare a unor proiecte în domeniul energiei (care pot include, dar nu se limitează la surse regenerabile de energie, rețele sau eficiența energetică), al apei (care pot include, dar nu se limitează la desalinizare), al transporturilor (care pot include, dar nu se limitează la piste pentru biciclete, autobuze sau ambarcațiuni cu emisii zero) și al deșeurilor (care pot include, dar nu se limitează la separarea deșeurilor) în cele 19 insule mici neinterconectate.

Investiția 3.2 – Comunități verzi

Obiectivul acestei investiții este de a sprijini tranziția verde în teritoriile rurale și montane (așa-numitele „comunități verzi”). Această investiție constă în sprijinirea proiectelor din cadrul „comunităților verzi”.

Investiția 3.4 – Fondo Rotativo Contratti di Filiera (FCF) pentru a sprijini contractele lanțurilor de aprovizionare pentru sectoarele agroalimentar, al pescuitului și acvaculturii, al silviculturii, al floriculturii și al pepinierelor de plante

Această măsură constă într-o investiție publică într-o facilitate, Fondo Rotativo Contratti di Filiera (FCF), pentru a stimula investițiile private și a îmbunătăți accesul la finanțare în sectorul agroalimentar, al pescuitului și acvaculturii, al silviculturii, al floriculturii și al pepinierelor de plante din Italia. Mecanismul funcționează prin acordarea de subvenții și împrumuturi subvenționate direct prin intermediul ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare).

Instrumentul este gestionat de ISMEA în calitate de partener de implementare. Mecanismul include următoarele linii de produse:

- Sprijinirea întreprinderilor, a grupurilor de întreprinderi sau a asociațiilor de producători agricoli, precum și a organizațiilor de cercetare și diseminare a cunoștințelor din sectoarele agroalimentar, al pescuitului și acvaculturii, al silviculturii, al floriculturii și al pepinierelor de plante prin îmbunătățirea proceselor de producție prin includerea unei combinații de activități, printre care:

- Îmbunătățirea sustenabilității din punctul de vedere al mediului a proceselor de producție prin investiții în active corporale și necorporale pentru a spori substanțial eficiența consumului de energie, apă și resurse al proceselor de producție vizate;

- Investiții în cunoaștere, formare, cercetare și inovare, transfer de tehnologie și proiecte de dezvoltare, care pot sprijini, de asemenea, reorganizarea relațiilor dintre diferiții actori din lanțul de aprovizionare, pentru a spori sustenabilitatea proceselor de producție;

- Investiții în digitalizarea întreprinderilor, inclusiv în comerțul electronic și în tehnologiile emergente;

- Instalare de panouri fotovoltaice și solare

Obiectivul măsurii este de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră, deșeurile alimentare și utilizarea pesticidelor și a antimicrobienelor, îmbunătățind eficiența energetică și sporind producția și utilizarea energiei din surse regenerabile.

Pentru a pune în aplicare investiția în instrument, ministerul și ISMEA semnează un acord de punere în aplicare care include următorul conținut:

- Descrierea procesului decizional al instrumentului: Decizia finală de investiții a facilității este luată de un comitet pentru investiții sau de un alt organ de conducere echivalent relevant și este aprobată cu o majoritate de voturi de către membri care sunt independenți de guvern.

- Cerințele-cheie ale politicii de investiții asociate, care includ:

- Descrierea produsului (produselor) financiar (e) și a beneficiarilor finali eligibili.

- Cerința ca toate investițiile care beneficiază de sprijin să fie viabile din punct de vedere economic.

- Cerința de a respecta principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ”, astfel cum este prevăzută în Orientările tehnice privind principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01). În special, politica de investiții exclude de la eligibilitate următoarea listă de activități și active: (I) activitățile și activele legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval, (ii) activitățile și activele din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care realizează emisii preconizate de gaze cu efect de seră care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante, (iii) activitățile și activele legate de depozitele de deșeuri, incineratoare și stațiile de tratare mecano-biologică.

- Cerința ca beneficiarii finali ai mecanismului să nu primească sprijin din partea altor instrumente ale Uniunii pentru a acoperi aceleași costuri.

- Suma care face obiectul acordului de punere în aplicare, structura comisioanelor pentru partenerul de implementare și cerința de a reinvesti orice restituiri în conformitate cu politica de investiții a facilității.

- Cerințe de monitorizare, audit și control, inclusiv:

- Descrierea sistemului de monitorizare al partenerului de implementare pentru raportarea cu privire la investițiile mobilizate.

- Descrierea procedurilor partenerului de implementare care asigură prevenirea, depistarea și corectarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese.

- Obligația de a verifica eligibilitatea fiecărei operațiuni în conformitate cu cerințele prevăzute în acordul de punere în aplicare înainte de a se angaja să finanțeze o operațiune.

- Obligația de a efectua audituri ex post bazate pe riscuri, în conformitate cu un plan de audit al ISMEA. Aceste audituri verifică i) dacă sistemele de control sunt eficace, inclusiv detectarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese; respectarea principiului DNSH, a normelor privind ajutoarele de stat și a cerințelor privind țintele climatice și digitale în conformitate cu anexa VI la Regulamentul privind MRR și cu anexa VII la Regulamentul privind MRR; și iii) respectarea cerinței ca beneficiarii finali ai mecanismului să nu fi primit sprijin din partea altor instrumente ale Uniunii pentru a acoperi aceleași costuri. Auditurile verifică, de asemenea, legalitatea tranzacțiilor și respectarea condițiilor din acordul de punere în aplicare și din acordurile de finanțare aplicabile.

- Cerințe pentru investițiile în domeniul climei efectuate de partenerul de implementare: cel puțin 1 848 000 000.00 EUR din investițiile MRR în mecanism contribuie la obiectivele legate de schimbările climatice, în conformitate cu anexa VI la Regulamentul privind MRR.

Investiția 4 – Facilitatea pentru parcul agrosolar

Această măsură constă într-o investiție publică într-o schemă de granturi, Facilitatea pentru parcul agrosolar, pentru a stimula investițiile private și a îmbunătăți accesul la finanțare în sectorul agroindustrial din Italia. Sistemul funcționează prin acordarea de granturi direct sectorului privat.

Schema este gestionată de Gestore Servizi Energetici S.p.A. (GSE) în calitate de partener de implementare. Schema sprijină investițiile în structuri din sectorul agricol, zootehnic și agroindustrial, pentru instalarea de panouri solare, precum și intervențiile complementare. Calitatea de membru al rețelei „rete del lavoro agricolo di qualità” va fi luată în considerare în mod pozitiv în evaluarea propunerilor de proiecte.

Pentru a pune în aplicare investiția în sistem, Italia și GSE semnează un acord de punere în aplicare care include următorul conținut:

- Descrierea procesului decizional al programului: Decizia finală de atribuire a schemei este luată de un comitet pentru investiții sau de un alt organ de conducere echivalent relevant și este aprobată cu o majoritate de voturi de către membri care sunt independenți de guvern.

- Cerințele-cheie ale politicii de grant asociate, care includ:

- Descrierea granturilor acordate și a beneficiarilor finali eligibili.

- Cerința ca toate investițiile care beneficiază de sprijin să fie viabile din punct de vedere economic.

- Cerința de a respecta principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ”, astfel cum este prevăzută în Orientările tehnice privind principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01). În special, politica de granturi exclude de la eligibilitate următoarele activități și active: (I) activitățile și activele legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval, (ii) activitățile și activele din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care realizează emisii preconizate de gaze cu efect de seră care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante, (iii) activitățile și activele legate de depozitele de deșeuri, incineratoare și stațiile de tratare mecano-biologică.

- Cerința ca beneficiarii finali ai schemei să nu primească sprijin din partea altor instrumente ale Uniunii pentru a acoperi aceleași costuri.

- Suma care face obiectul acordului de punere în aplicare, structura comisioanelor pentru partenerul de implementare și cerința de a utiliza orice încasări neutilizate ale sistemului, inclusiv după 2026, în aceleași scopuri de politică.

- Cerințe de monitorizare, audit și control, inclusiv:

- Descrierea sistemului de monitorizare al partenerului de implementare pentru raportarea cu privire la granturile mobilizate.

- Descrierea procedurilor partenerului de implementare care vor asigura prevenirea, detectarea și corectarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese.

- Obligația de a verifica eligibilitatea fiecărei operațiuni în conformitate cu cerințele prevăzute în acordul de punere în aplicare înainte de a acorda o subvenție unei operațiuni.

- Obligația de a efectua audituri ex post bazate pe riscuri, în conformitate cu un plan de audit al GSE. Aceste audituri verifică i) dacă sistemele de control sunt eficace, inclusiv detectarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese; respectarea principiului DNSH, a normelor privind ajutoarele de stat și a cerințelor privind obiectivele climatice; și iii) respectarea cerinței ca beneficiarii finali ai schemei să nu fi primit sprijin din partea altor instrumente ale Uniunii pentru a acoperi aceleași costuri. Auditurile verifică, de asemenea, legalitatea tranzacțiilor și respectarea condițiilor prevăzute în acordurile de grant aplicabile din cadrul acordului de punere în aplicare.

- Cerințe pentru investițiile în domeniul climei efectuate de partenerul de implementare: cel puțin 633 000 000 EUR din investițiile MRR în schemă contribuie la obiectivele legate de schimbările climatice, în conformitate cu anexa VI la Regulamentul privind MRR.

D.4. 	Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile împrumutului

| Număr secvențial | Măsură conexă (reformă sau investiții) | Etapă/Obiectiv | Nume | Indicatori calitativi (pentru jaloane) | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |  |  | Calendar orientativ pentru finalizare |  | Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Unitatea de măsură | Situația de referință | Obiectiv | Trimestru | Anul |  |
| M2C1-13 | Reforma 1.2 – Programul național de gestionare a deșeurilor | Etapă | Intrarea în vigoare a Decretului ministerial privind Programul național de gestionare a deșeurilor | Dispoziție din lege care indică intrarea în vigoare | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î2 | 2022 | Decretul ministerial privind Programul național de gestionare a deșeurilor include cel puțin următoarele obiective: atingerea celor mai înalte niveluri de pregătire pentru reutilizare, reciclare și valorificare a deșeurilor, îndeplinind cel puțin obiectivele prevăzute la articolul 181 din Decretul legislativ nr. 152/06 și ținând seama, de asemenea, de schemele de răspundere extinsă a producătorilor; - să adapteze rețeaua de instalații necesare pentru gestionarea integrată a deșeurilor – în vederea dezvoltării economiei circulare – asigurând capacitățile necesare pentru atingerea obiectivelor prevăzute la litera a) și, în consecință, reducând la minimum eliminarea finală ca opțiune finală și reziduală, în conformitate cu principiul proximității și ținând seama de obiectivele de prevenire definite în contextul planificării naționale în materie de prevenire a generării deșeurilor prevăzute la articolul 180 din Decretul legislativ nr. 152/06; - să instituie o monitorizare adecvată a punerii în aplicare a programului pentru a permite verificarea constantă a conformității cu obiectivele sale și eventuala necesitate de a adopta instrumente corective pentru realizarea acțiunilor planificate; - să prevină inițierea de noi proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva Republicii Italiene pentru nepunerea în aplicare a reglementărilor europene privind planificarea ciclului deșeurilor; - combaterea nivelului scăzut de colectare a deșeurilor și descurajarea depozitării deșeurilor (a se vedea, de asemenea, Strategia națională privind economia circulară); - instalația regională de gestionare a deșeurilor este complementară programului național de gestionare a deșeurilor; - eliminarea lacunelor în materie de gestionare a deșeurilor și a decalajului regional în ceea ce privește capacitatea instalațiilor și standardele de calitate existente între diferitele regiuni și zone ale teritoriului național, cu scopul de a recupera întârzierile; - realizarea obiectivelor actuale și a celor noi prevăzute de legislația europeană și națională; - pentru a combate aruncarea ilegală a deșeurilor și arderea în aer liber (de exemplu, în zona Terra dei Fuochi) prin măsuri, inclusiv introducerea unui nou sistem de trasabilitate a deșeurilor, va fi dezvoltat un sistem global de monitorizare sprijinit pentru a face față aruncării ilegale a deșeurilor, utilizând sateliți, drone și tehnologii de inteligență artificială (IA). |
| M2C1-14 | Investiția 1.1 – Punerea în aplicare a unor noi instalații de gestionare a deșeurilor și modernizarea instalațiilor existente; Investiția 1.2 – Proiecte emblematice privind economia circulară | Etapă | Intrarea în vigoare a decretului ministerial. | Adoptarea decretului ministerial pentru aprobarea criteriilor de selecție a proiectelor propuse de municipalități. | Publicare în Gazzetta Ufficiale | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î3 | 2021 | Intră în vigoare Decretul ministerial de aprobare a criteriilor de selecție a proiectelor propuse de municipalități. Decretul ministerial prevede că proiectele sunt selectate dintre următoarele criterii: - Coerența cu legislația UE și națională și cu Planul de acțiune european privind economia circulară, - Îmbunătățirea preconizată a obiectivelor în materie de reciclare - Coerența cu instrumentele de planificare regionale și naționale; - Contribuția la soluționarea încălcărilor legislației UE, sinergii cu alte planificări sectoriale (de exemplu, PNIEC) și/sau cu alte componente ale planului, tehnologii inovatoare bazate pe experiențe la scară largă; - Calitatea tehnică a propunerii. - Coerența și complementaritatea cu programele politicii de coeziune și cu proiecte similare finanțate prin alte instrumente ale UE și naționale Intervențiile nu includ investiții în depozite de deșeuri, instalații de eliminare, instalații de tratare biologică mecanică/tratare mecanică sau incineratoare, în conformitate cu principiul DNSH. |
| M2C1-15 | Reforma 1.2 Programul național de gestionare a deșeurilor | Țintă | Reducerea depozitelor de deșeuri neregulamentare (T1) | NU EXISTĂ | Număr | 33 | 11 | Î2 | 2024 | Reducerea depozitelor de deșeuri neconforme incluse în procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor NIF 2003/2077 în perioada 33-11 (și anume, cu cel puțin 66 %). |
| M2C1-15bis | Reforma 1.2 Programul național de gestionare a deșeurilor: | Țintă | Reducerea depozitelor de deșeuri neregulamentare (T2) | NU EXISTĂ | Număr | 34 | 14 | Î4 | 2023 | Reducerea depozitelor de deșeuri neconforme incluse în procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor 2011/2215 în perioada 34-14 (și anume, cu cel puțin 60 %). |
| M2C1-15b | Investiția 1.1 – Punerea în aplicare a unor noi instalații de gestionare a deșeurilor și modernizarea instalațiilor existente | Țintă | Reducerea diferențelor regionale în ceea ce privește colectarea separată | NU EXISTĂ | Puncte procentuale | 22.8 | 20 | Î4 | 2023 | Diferența dintre media națională și regiunea cu cele mai slabe rezultate în ceea ce privește ratele de colectare separată se reduce la 20 puncte procentuale. |
| M2C1-15 quater | Investiția 1.1 – Punerea în aplicare a unor noi instalații de gestionare a deșeurilor și modernizarea instalațiilor existente | Etapă | Intrarea în vigoare a obligației de colectare separată a biodeșeurilor | Dispoziție din lege care indică intrarea în vigoare | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î4 | 2023 | Obligația de colectare separată a deșeurilor biologice este operațională până la 31 decembrie 2023, în conformitate cu Planul de acțiune al UE pentru economia circulară. |
| M2C1-16 | Reforma 1.2 Programul național de gestionare a deșeurilor | Țintă | Depozite de deșeuri neregulamentare | NU EXISTĂ | Număr | 11 | 0 | Î2 | 2026 | Reducerea depozitelor de deșeuri neconforme incluse în procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor 2003/2077 în perioada 11-0. |
| M2C1-16bis | Reforma 1.2 Programul național de gestionare a deșeurilor | Țintă | Depozite de deșeuri neregulamentare | NU EXISTĂ | Număr | 14 | 9 | Î2 | 2024 | Reducerea depozitelor de deșeuri neconforme incluse în procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor 2011/2215 în perioada 14-9 (și anume, cel puțin 75 %) |
| M2C1-16b | Investiția 1.1 – Punerea în aplicare a unor noi instalații de gestionare a deșeurilor și modernizarea instalațiilor existente | Țintă | Diferențe regionale în ceea ce privește ratele de colectare separată | NU EXISTĂ | Puncte procentuale | 28,4 | 20 | Î4 | 2024 | Diferența în ceea ce privește colectarea separată a deșeurilor dintre media celor trei regiuni cu cele mai bune performanțe (Veneto, Trentino, Sardegna) și media regiunilor cu cele mai slabe performanțe (Basilicata, Calabria și Sicilia) indicate în raportul ISPRA din 2020 se reduce la 20 puncte procentuale. Îndeplinirea satisfăcătoare a obiectivului necesită, de asemenea, ca media națională și media celor trei regiuni cu cele mai bune rezultate indicate în raportul ISPRA din 2020 (Veneto, Trentino, Sardegna) în ceea ce privește colectarea separată a deșeurilor să crească în comparație cu datele incluse în raportul ISPRA din 2020. |
| M2C1-16c | Investiția 1.1 – Punerea în aplicare a unor noi instalații de gestionare a deșeurilor și modernizarea instalațiilor existente și a proiectelor „emblematice” ale economiei circulare | Țintă | Proiecte finalizate | NU EXISTĂ | Număr | 0 | 584 | Î2 | 2026 | Certificate de încheiere a execuției lucrărilor sau certificate de livrare pentru cel puțin 584 proiecte, dintre care cel puțin 90 se referă la proiecte pentru instalații de gestionare a deșeurilor. |
| M2C1-10 | Investiția 2.1: Plan logistic pentru sectorul agroalimentar, al pescuitului și acvaculturii, al silviculturii, al floriculturii și al pepinierelor de plante | Țintă | Investiții tangibile și intangibile în sectorul agroalimentar, al pescuitului și acvaculturii, al silviculturii, al floriculturii și al pepinierelor de plante. | NU EXISTĂ | Număr | 0 | 72 | Î2 | 2026 | Certificate de finalizare sau „certificat de execuție periodică” („Attestazione di regolare esecuzione”) pentru cel puțin 72 de investiții tangibile și intangibile în sectorul agroalimentar, al pescuitului și acvaculturii, al silviculturii, al floriculturii și al pepinierelor de plante. |
| M2C1-18 | Investiția 3.1: Insulele verzi | Etapă | Intrarea în vigoare a decretului director | Dispoziție din decret care indică intrarea în vigoare a legii | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î3 | 2022 | Decretul director aprobă clasificarea proiectelor în funcție de rezultatele anunțului public. Procedura de selecție include următoarele: a) Criterii de eligibilitate care asigură faptul că proiectele selectate respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu. b) Angajamentul potrivit căruia contribuția investiției la acțiunile climatice, în conformitate cu metodologia din anexa VI la Regulamentul (UE) 2021/241, trebuie să reprezinte cel puțin 37 % din costul total al investiției sprijinite de MRR. c) Angajamentul de a raporta cu privire la punerea în aplicare a măsurii la jumătatea duratei de viață a schemei și la sfârșitul schemei. Domeniile posibile de intervenție sunt: - gestionarea integrată și certificată a patrimoniului agroforestier („inclusiv prin schimbul de credite provenite din captarea dioxidului de carbon, gestionarea biodiversității și certificarea lanțului de aprovizionare cu lemn”); - gestionarea integrată și certificată a resurselor de apă; - producția de energie din surse regenerabile locale, cum ar fi microhidrocentralele, biomasa, biogazul, energia eoliană, cogenerarea și biometanul; - dezvoltarea turismului durabil („capabil să îmbunătățească produsele locale”); - construirea și gestionarea durabilă a parcului imobiliar și a infrastructurii unui munte modern; - eficiența energetică și integrarea inteligentă a instalațiilor și a rețelelor; - dezvoltarea durabilă a activităților de producție (producție fără deșeuri); - integrarea serviciilor de mobilitate; - dezvoltarea unui model agricol durabil („care este, de asemenea, independent din punct de vedere energetic prin producția și utilizarea de energie din surse regenerabile în sectorul energiei electrice, termice și al transporturilor”). Biometanul respectă criteriile de durabilitate și de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră stabilite la articolele 29-31 și normele privind biocombustibilii pe bază de alimente și furaje prevăzute la articolul 26 din Directiva (UE) 2018/2001 privind energia din surse regenerabile (REDII) și în actele de punere în aplicare și actele delegate conexe, pentru a permite ca măsura să respecte principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ” și cerințele relevante de la nota de subsol 8 din anexa VI la Regulamentul (UE) 2021/241. |
| M2C1-19 | Investiția 3.1: Insulele verzi | Țintă | Punerea în aplicare a proiectelor integrate în insulele mici | NU EXISTĂ | Numărul de insule mici | 0 | 19 | Î2 | 2026 | Certificate de încheiere a execuției lucrărilor pentru proiecte organizate în 19 insule mici care implică cel puțin trei tipuri diferite de intervenții dintre intervențiile eligibile enumerate mai jos. Intervențiile eligibile pentru finanțare sunt: - intervenții în domeniul eficienței energetice; - crearea și/sau modernizarea serviciilor de mobilitate colectivă și a infrastructurilor de încărcare; autobuze și ambarcațiuni alimentate cu energie electrică; adăposturi pentru servicii de transport public; utilizarea în comun a autoturismelor, utilizarea în comun a bicicletelor, utilizarea în comun a scuterelor; - construirea și/sau adaptarea pistelor pentru biciclete, construirea de zone de adăpostire; - colectarea separată cu îmbunătățirea sistemelor de colectare; - construirea/modernizarea insulelor ecologice cu un centru de reutilizare asociat; - sisteme de desalinizare; - centrale de energie din surse regenerabile pentru energia electrică, care pot include, dar nu se limitează la energia fotovoltaică, eoliană offshore sau energia din surse regenerabile marine (de exemplu, energia valurilor sau a mareelor); - măsuri de eficiență energetică menite să reducă cererea de energie electrică; - intervenții asupra rețelei de energie electrică și a infrastructurilor conexe, care pot include, dar nu se limitează la dispozitive de stocare, integrarea sistemului de energie electrică în sistemul de alimentare cu apă al insulei, rețele inteligente, sisteme inovatoare de gestionare sau monitorizare a energiei. |
| M2C1-20 | Investiția 3.2: Comunități ecologice | Etapă | Atribuirea (tuturor) contractelor de achiziții publice pentru selectarea comunităților verzi | Notificare privind atribuirea (tuturor) contractelor de achiziții publice pentru selectarea comunităților verzi | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î3 | 2022 | Notificarea procedurii de atribuire a granturilor, care ar trebui să includă criterii de eligibilitate care să asigure faptul că proiectele selectate respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu. |
| M2C1-21 | Investiția 3.2: Comunități ecologice | Țintă | Proiecte finalizate în comunitățile verzi | NU EXISTĂ | Numărul proiectelor | 0 | 410 | Î2 | 2026 | Finalizarea a cel puțin 410 de proiecte în comunitățile verzi, atestată de următoarele certificate: - certificat de finalizare periodică a lucrărilor sau - certificat de validare a conformității/bunei executări pentru achiziția de bunuri și pentru achiziția sau prestarea de servicii. Proiectele se desfășoară în următoarele domenii: - gestionarea integrată și certificată a patrimoniului agroforestier; - gestionarea integrată și certificată a resurselor de apă; - producția de energie din surse regenerabile locale, cum ar fi microhidrocentralele, biomasa, biogazul, energia eoliană, cogenerarea și biometanul; - dezvoltarea turismului durabil; - construirea și gestionarea durabilă a parcului imobiliar și a infrastructurii unui munte modern; - eficiența energetică și integrarea inteligentă a instalațiilor și a rețelelor; - dezvoltarea durabilă a activităților de producție (producție fără deșeuri); - integrarea serviciilor de mobilitate; - dezvoltarea unui model agricol durabil. |
| M2C1-22 | Investiția 3.4: Fondo Contratti di Filiera (FCF) pentru a sprijini contractele lanțurilor de aprovizionare pentru sectoarele agroalimentar, al pescuitului și acvaculturii, al silviculturii, al floriculturii și al pepinierelor de plante | Etapă | Acord de punere în aplicare | Intrarea în vigoare a acordului de punere în aplicare | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î2 | 2024 | Intrarea în vigoare a acordului de punere în aplicare. |
| M2C1-23 | Investiția 3.4: Fondo Contratti di Filiera (FCF) pentru a sprijini contractele lanțurilor de aprovizionare pentru sectoarele agroalimentar, al pescuitului și acvaculturii, al silviculturii, al floriculturii și al pepinierelor de plante | Etapă | Resurse transferate către ISMEA și modificarea acordului de punere în aplicare | Certificat de transfer și de modificare a acordului de punere în aplicare | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î4 | 2025 | Italia transferă o sumă suplimentară de 2 000 000 000,00 EUR către ISMEA pentru instrument. Modificarea valorii totale a finanțării și a comisionului de gestionare din acordul de punere în aplicare. |
| M2C1-24 | Investiția 3.4: Fondo Contratti di Filiera (FCF) pentru a sprijini contractele lanțurilor de aprovizionare pentru sectoarele agroalimentar, al pescuitului și acvaculturii, al silviculturii, al floriculturii și al pepinierelor de plante | Țintă | Acorduri juridice cu beneficiarii finali | NU EXISTĂ | Procent | 0 | 100 | Î2 | 2026 | ISMEA trebuie să fi încheiat acorduri juridice de finanțare cu beneficiarii finali pentru o sumă necesară pentru a utiliza 100 % din investițiile MRR în mecanism (ținând seama de comisioanele de gestionare). ISMEA întocmește un raport în care detaliază procentul din această finanțare care contribuie la obiectivele climatice, utilizând metodologia din anexa VI. |
| M2C1-25 | Investiția 3.4: Fondo Contratti di Filiera (FCF) pentru a sprijini contractele lanțurilor de aprovizionare pentru sectoarele agroalimentar, al pescuitului și acvaculturii, al silviculturii, al floriculturii și al pepinierelor de plante | Etapă | Ministerul a transferat suma totală a resurselor | Certificatul de transfer | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î4 | 2024 | Italia transferă 1 960 000 000,00 EUR către ISMEA pentru instrument. |
| M2C1-26 | Investiția 4: Instalația de parcuri agrosolare | Etapă | Acord de punere în aplicare | Intrarea în vigoare a acordului de punere în aplicare | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î4 | 2025 | Intrarea în vigoare a acordului de punere în aplicare. |
| M2C1-27 | Investiția 4: Instalația de parcuri agrosolare | Etapă | Acorduri juridice semnate cu beneficiarii finali și finalizarea investițiilor | Acorduri juridice semnate și certificat de transfer | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î2 | 2026 | GSE trebuie să fi încheiat acorduri legale de grant cu beneficiarii finali pentru o sumă necesară pentru a utiliza 100 % din investițiile MRR în schemă (ținând seama de comisioanele de gestionare). Cel puțin 633 000 000 din această finanțare contribuie la obiectivele climatice utilizând metodologia din anexa VI la Regulamentul privind MRR. Italia transferă 789 000 000 EUR către GSE pentru instrument. |

E. MISIUNEA 2 COMPONENTA 2: Tranziția energetică și mobilitatea durabilă

Această componentă a planului italian de redresare și reziliență acoperă investițiile și reformele în tranziția energetică. Acesta include reforme menite să faciliteze autorizarea proiectelor privind sursele regenerabile de energie. Componenta conține investiții în lanțul de aprovizionare cu surse regenerabile de energie, în energia pe bază de hidrogen, în instalațiile de biometan și în rețelele inteligente. Aceste reforme și investiții sunt completate de reforme menite să sporească concurența pe piața energiei electrice în cadrul componentei de reformă privind „mediul de afaceri”.

Această componentă acoperă, de asemenea, investițiile și reformele în domeniul mobilității durabile. Acesta include reforme menite să faciliteze autorizarea proiectelor de mobilitate durabilă. Componenta conține investiții pentru construirea de piste pentru biciclete și infrastructuri de transport rapid cu metroul/tramvaiul/autobuzul și pentru achiziționarea de autobuze, material rulant, vehicule de stingere a incendiilor și vehicule aeroportuare cu emisii zero. Aceste reforme și investiții sunt completate de reforme menite să elimine prețurile reglementate pentru încărcarea cu energie electrică și să sporească concurența în ceea ce privește concesiunile de puncte de încărcare, căile ferate regionale și transportul public local în cadrul componentei de reformă privind „mediul de afaceri”.

Investițiile și reformele din cadrul acestei componente contribuie la punerea în aplicare a recomandărilor specifice fiecărei țări adresate Italiei în 2020 și 2019 cu privire la necesitatea de a „concentra investițiile asupra tranziției verzi și digitale, în special asupra [...] producției și utilizării curate și eficiente a energiei [...], a transportului public durabil” (recomandările specifice fiecărei țări 3 și 2020) și de a „concentra politica economică legată de investiții asupra [...] și a calității infrastructurii, luând în considerare, de asemenea, disparitățile regionale” (recomandările specifice fiecărei țări 3 și 2019).

Componenta sprijină orientările adresate Italiei cu privire la punerea în aplicare a planului său național privind energia și clima [SWD (2020) 911 final], care invitau Italia să promoveze, să modernizeze și să retehnologizeze instalațiile existente de energie din surse regenerabile, în special centralele eoliene existente, și să exploreze energia offshore inovatoare în întreaga Mediterană.

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01).

E.1.  Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reforma 1 – Simplificarea procedurilor de autorizare pentru centralele onshore și offshore din surse regenerabile și un nou cadru juridic pentru susținerea producției din surse regenerabile și prelungirea duratei și a eligibilității schemelor de sprijin actuale

Această reformă constă în:

- intrarea în vigoare a măsurilor de simplificare pentru instalațiile din surse regenerabile de energie și retehnologizarea și modernizarea centralelor existente, în concordanță cu dispozițiile Decretului-lege nr. 76 din 17 iulie 2020 „Decretul privind simplificarea”;

- adoptarea unui decret, convenit cu regiunile și cu celelalte administrații de stat în cauză, care vizează definirea criteriilor de identificare a zonelor adecvate și inadecvate pentru instalarea de centrale de energie din surse regenerabile pentru o capacitate suplimentară de producție de energie din surse regenerabile de cel puțin 73 GW, în concordanță cu versiunea actualizată a PNIEC, pentru realizarea obiectivelor de dezvoltare a surselor regenerabile;

- finalizarea mecanismului de sprijin pentru SRE și pentru alte tehnologii nemature sau cu costuri de exploatare ridicate și prelungirea perioadei de desfășurare a licitațiilor pentru așa-numitul mecanism RES1, menținând în același timp principiul accesului competitiv;

- dispoziții de promovare a investițiilor în sistemele de stocare, în decretul legislativ de transpunere a Directivei (UE) 2019/944 privind normele comune pentru piața internă a energiei electrice.

Reforma 2 – Noua legislație pentru promovarea producției și consumului de gaze din surse regenerabile

Această reformă constă în consolidarea sprijinului pentru biometanul curat prin adoptarea unei legislații care să extindă domeniul de aplicare al proiectelor privind biometanul eligibile pentru sprijin și să prelungească perioada de timp pentru disponibilitatea granturilor. Biometanul trebuie să respecte criteriile stabilite în Directiva (UE) 2018/2001 privind energia din surse regenerabile (REDII) pentru a permite ca măsura să respecte principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ” și cerințele relevante de la nota de subsol 8 din anexa VI la Regulamentul (UE) 2021/241.

Reforma 3 – Simplificarea administrativă și reducerea barierelor de reglementare din calea implementării hidrogenului

Această reformă constă în intrarea în vigoare a unui cadru legislativ de promovare a hidrogenului ca sursă regenerabilă de energie. Acest cadru legislativ conține:

- Reglementări tehnice de siguranță privind producția, transportul (criterii tehnice și de reglementare pentru introducerea hidrogenului în rețeaua de gaze naturale), stocarea și utilizarea hidrogenului;

- O procedură de autorizare accelerată cu o procedură de tip ghișeu unic pentru obținerea autorizației de construire și exploatare a unei instalații de producere a hidrogenului la scară mică (pentru instalațiile de electroliză cu o capacitate mai mică de 1-5 MW; pragul de stocare este definit în reglementările tehnice de siguranță privind hidrogenul menționate anterior).

- Reglementarea participării instalațiilor de producție a hidrogenului la serviciile de rețea. Autoritatea de reglementare în domeniul energiei (ARERA) are sarcina de a emite o măsură de reglementare specifică după consultarea părților interesate.

- Un sistem de garanții de origine pentru hidrogenul din surse regenerabile pentru a oferi semnale de preț consumatorilor.

- Proceduri și/sau criterii de definire a zonelor de realimentare selectate de-a lungul autostrăzilor pentru optimizarea amplasării stațiilor de realimentare în vederea creării de coridoare H2 pentru camioane, începând din regiunile din nordul Italiei până la Valea Padului și centrele logistice și principalele autostrăzi de-a lungul peninsulei.

- Coordonarea planului de dezvoltare pe 10 ani al operatorului național de transport și de sistem (OST) cu planurile altor OST europeni care vizează elaborarea unor standarde comune pentru transportul hidrogenului prin intermediul conductelor de gaze existente sau al conductelor specializate.

Reforma 4 – Măsuri de promovare a competitivității hidrogenului

Această reformă constă în adoptarea de măsuri fiscale pentru a stimula producția și/sau utilizarea hidrogenului, în conformitate cu normele UE privind impozitarea, și în transpunerea Directivei RED II. Această măsură vizează sprijinirea producției de hidrogen prin electroliză utilizând surse regenerabile de energie, astfel cum sunt definite în Directiva (UE) 2018/2001 (Directiva privind energia din surse regenerabile), sau energia electrică din rețea.”

Reforma 5 – Proceduri mai inteligente pentru evaluarea proiectelor în sectorul sistemelor de transport public local cu instalații fixe și în sectorul transportului rapid în masă

Această reformă constă în adoptarea unei legislații care să atribuie în mod clar responsabilități în ceea ce privește aprobarea proiectelor de transport public local și în simplificarea procedurii de plată.

Investiția 2.1 – Consolidarea rețelelor inteligente

Obiectivul acestei investiții este modernizarea infrastructurii și digitalizarea rețelei de distribuție a energiei electrice. Investiția constă în acordarea de granturi operatorilor de rețele de distribuție pentru a finanța intervenții care sporesc capacitatea de găzduire a rețelei de distribuție, precum și capacitatea de care dispun gospodăriile pentru a-și electrifica consumul de energie.

Investiția 2.2 – Intervenții pentru creșterea rezilienței rețelei electrice

Obiectivul acestei investiții este de a face rețeaua de energie electrică rezilientă la fenomenele meteorologice extreme, reducând astfel probabilitatea unor întreruperi prelungite ale aprovizionării cu energie electrică. Investiția constă în acordarea de granturi operatorilor de transport și de sistem și operatorilor de distribuție pentru lucrări la infrastructura de energie electrică.

Investiția 4.1 – Investiții în mobilitatea ușoară (Planul național privind traseul ciclurilor)

Obiectivul acestei investiții este de a construi piste pentru biciclete pentru a facilita naveta între locuri din zonele metropolitane sau orașe care găzduiesc universități. Această investiție constă în construirea a cel puțin 1 261 km de piste pentru biciclete în zonele metropolitane și de piste turistice pentru biciclete.

Investiția 4.3 – Instalarea infrastructurilor de încărcare

Obiectivul acestei investiții este de a sprijini decarbonizarea sectorului transporturilor. Această investiție constă în finanțarea instalării de puncte de infrastructură publică de încărcare rapidă pe autostrăzi și în zonele urbane.

Investiția 4.4.1 – Consolidarea parcului regional de autobuze cu emisii zero pentru transportul public

Obiectivul investiției este de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră și de a moderniza parcul de autobuze publice. Această investiție constă în achiziționarea de autobuze cu emisii zero și în instalarea de stații de încărcare.

Investiția 4.4.3 – Reînnoirea flotei pentru Comandamentul național al pompierilor

Obiectivul investiției este de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră și de a moderniza parcul de pompieri. Această investiție constă în achiziționarea a cel puțin 3 800 de vehicule pentru Brigada Națională de Pompieri.

Investiția 4.5 – Program de reînnoire a parcului de vehicule utilitare ușoare și private cu vehicule electrice

Această investiție vizează reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și a poluării aerului cauzate de transportul rutier în zonele urbane. Această investiție constă într-o schemă de casare a autovehiculelor prin care un vehicul termic este restituit și înlocuit cu un vehicul cu emisii zero nou achiziționat.

Investiția 5.4 – Injecție de capital în Fondul pentru o tranziție verde („GTF”) gestionat de CDP Venture Capital SGR

Această măsură vizează sprijinirea potențialului de creștere al economiei italiene prin stimularea investițiilor private, îmbunătățirea accesului la finanțare pentru întreprinderile nou-înființate implicate în tranziția verde și dezvoltarea pieței capitalului de risc în acest sector. Măsura constă într-o injecție de capital în valoare de 250 000 000 EUR în Fondul pentru o tranziție verde („GTF”) gestionat de CDP Venture Capital SGR.

- CDP Venture Capital SGR adoptă o politică de investiții pentru utilizarea capitalului propriu. Politica de investiții include descrierea produsului (produselor) financiar (e) cu tipul preconizat de beneficiari finali eligibili pe care se preconizează că îi va sprijini capitalul propriu, inclusiv calendarul preconizat pentru punerea în aplicare de 15 ani și comisionul de administrare de maximum 13 %. GTF funcționează prin furnizarea, în mod direct sau indirect, de sprijin sub formă de capitaluri proprii, cvasi-capitaluri proprii, datorii sau cvasi-datorii. CDP Venture Capital SGR adoptă sistemul de audit și control descris în orientările „Linee Guida per le attività di rendicontazione e controllo dei Fondi DTF e GTF” pentru utilizarea capitalurilor proprii. Politica de investiții impune ca produsul (produsele) financiar (e) pe care îl (le) sprijină capitalurile proprii să respecte principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ”, astfel cum este prevăzut în Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01). În special, în cazul sprijinului general pentru întreprinderile nou-înființate, politica de investiții exclude întreprinderile cu un accent substanțial pe următoarele sectoare: (I) producția de energie pe bază de combustibili fosili și activitățile conexe; (II) industriile mari consumatoare de energie și/sau cu emisii ridicate de CO2; (III) producția, închirierea sau vânzarea de vehicule poluante; (IV) colectarea deșeurilor, tratarea și eliminarea deșeurilor, (v) prelucrarea combustibilului nuclear, producția de energie nucleară. În plus, politica de investiții impune respectarea legislației UE și naționale relevante în materie de mediu.

E.2.  Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

| Număr secvențial | Măsură conexă (reformă sau investiții) | Etapă/Obiectiv | Nume | Indicatori calitativi (pentru jaloane) | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |  |  | Calendar orientativ pentru finalizare |  | Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Unitatea de măsură | Situația de referință | Obiectiv | Trimestru | Anul |  |
| M2C2-6 | Reforma 1 Simplificarea procedurilor de autorizare pentru centralele onshore și offshore din surse regenerabile și noul cadru juridic pentru susținerea producției din surse regenerabile și prelungirea duratei și a eligibilității schemelor de sprijin actuale | Etapă | Intrarea în vigoare a unui cadru juridic pentru simplificarea procedurilor de autorizare pentru construirea de structuri pentru energia din surse regenerabile onshore și offshore | Dispoziție din legea care indică intrarea în vigoare a legii | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î1 | 2024 | Cadrul juridic include următoarele obiective: - intrarea în vigoare a măsurilor de simplificare pentru instalațiile din surse regenerabile de energie și retehnologizarea și modernizarea centralelor existente, în concordanță cu dispozițiile Decretului-lege nr. 76 din 17 iulie 2020 „Decretul privind simplificarea”; - adoptarea unui decret, convenit cu regiunile și cu celelalte administrații de stat în cauză, care vizează definirea criteriilor de identificare a zonelor adecvate și inadecvate pentru instalarea de centrale de energie din surse regenerabile pentru o capacitate suplimentară de producție de energie din surse regenerabile de cel puțin 73 GW, în concordanță cu versiunea actualizată a PNIEC, pentru realizarea obiectivelor de dezvoltare a surselor regenerabile; - finalizarea mecanismului de sprijin pentru SRE și pentru alte tehnologii nemature sau cu costuri de exploatare ridicate și prelungirea perioadei de desfășurare a licitațiilor pentru așa-numitul mecanism RES1, menținând în același timp principiul accesului competitiv; - dispoziții de promovare a investițiilor în sistemele de stocare, în decretul legislativ de transpunere a Directivei (UE) 2019/944 privind normele comune pentru piața internă a energiei electrice. |
| M2C2-7 | Reforma 2 – Noua legislație pentru promovarea producției și consumului de gaze din surse regenerabile | Etapă | Intrarea în vigoare a unui decret legislativ de promovare a utilizării gazelor din surse regenerabile pentru utilizarea biometanului în sectoarele transporturilor, industrial și rezidențial și a unui decret de punere în aplicare care să stabilească condițiile și criteriile în ceea ce privește utilizarea acestuia și noul sistem de stimulente. | Dispoziție din legea care indică intrarea în vigoare a legii | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î4 | 2021 | Decretul legislativ cuprinde în special: 1 – modificare legislativă pentru un proces de autorizare simplificat și modificarea actualului mecanism de granturi pentru (i) a extinde perimetrul de eligibilitate și (ii) a prelungi perioada de disponibilitate a granturilor și (iii) a prevedea alimentarea mecanismului tarifar și a garanției de origine pentru gazele din surse regenerabile 2-Transpunerea Directivei REDII prin decret legislativ 3-Coordonarea generală ar fi realizată de Ministero della Transizione Ecologica (MiTE), cu sprijinul celorlalte administrații cu funcții consultative: Ministerul Agriculturii (MIPAAF), Ministerul Economiei și Finanțelor (MEF) și Gestore Servizi Energetici. |
| M2C2-8 | Investiția 2.1 – Consolidarea rețelelor inteligente | Etapă | Atribuirea (tuturor) contractelor de achiziții publice pentru creșterea capacității rețelei | Notificarea atribuirii (tuturor) contractelor de achiziții publice pentru | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î4 | 2022 | Notificarea atribuirii (tuturor) contractelor de achiziții publice pentru creșterea capacității rețelei de distribuție a energiei din surse regenerabile și de electrificare a consumului de energie |
| M2C2-10 | Investiția 2.1 – Consolidarea rețelelor inteligente | Etapă | Rețele inteligente – creșterea capacității rețelei și electrificarea consumului de energie | Certificate de instalare sau rapoarte ale testelor de recepție |  |  |  | Î2 | 2026 | Certificatele de instalare sau rapoartele testelor de acceptare eliberate pentru intervenții care au ca rezultat: —o creștere a capacității de găzduire a rețelei cu cel puțin 4 000 MW, certificată de unul sau mai multe rapoarte ale inginerilor independenți; — o creștere a puterii maxime furnizate pentru consum de către rețea pentru un număr de puncte de livrare care corespunde unui număr de cel puțin 1 500 000 de locuitori, certificată de unul sau mai multe rapoarte ale inginerilor independenți. |
| M2C2-12 | Investiția 2.2 Intervenții pentru creșterea rezilienței rețelei electrice | Etapă | Atribuirea proiectelor de creștere a rezilienței rețelei sistemului de energie electrică | Notificarea atribuirii proiectelor | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î4 | 2022 | Atribuirea proiectelor de creștere a rezilienței a cel puțin 4 000 km în rețeaua sistemului de energie electrică, astfel încât să se reducă frecvența și durata reducerilor de energie cauzate de condițiile meteorologice extreme. |
| M2C2-13 | Investiția 2.2 Intervenții pentru creșterea rezilienței rețelei electrice | Țintă | Creșterea rezilienței rețelei sistemului de energie electrică | NU EXISTĂ | Număr | 0 | 4 000 | Î2 | 2026 | Certificate de încheiere a execuției lucrărilor care corespund unei creșteri a rezilienței rețelei electrice de cel puțin 4 000 km, certificate de unul sau mai multe rapoarte ale inginerilor independenți. |
| M2C2-14 | Investiția 3.3 Testarea hidrogenului pentru transportul rutier | Etapă | Atribuirea (tuturor) contractelor de achiziții publice pentru dezvoltarea stațiilor de reîncărcare pe bază de hidrogen | Notificarea atribuirii (tuturor) contractelor de achiziții publice pentru dezvoltarea a cel puțin 40 de stații de reîncărcare pe bază de hidrogen | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î1 | 2023 | Notificarea atribuirii (tuturor) contractelor de achiziții publice pentru dezvoltarea a cel puțin 40 de stații de reîncărcare pe bază de hidrogen, în conformitate cu Directiva 2014/94/UE privind infrastructura pentru combustibili alternativi. |
| M2C2-16 | Investiția 3.4 Testarea hidrogenului pentru mobilitatea feroviară | Etapă | Alocarea resurselor pentru testarea hidrogenului pentru mobilitatea feroviară | Notificarea alocării resurselor | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î1 | 2023 | Alocarea resurselor în conformitate cu procedurile și criteriile stabilite pentru construirea a zece stații de realimentare pentru transportul feroviar pe bază de hidrogen de-a lungul a șase linii de cale ferată.” |
| M2C2-18 | Investiția 3.5 – Cercetare și dezvoltare în domeniul hidrogenului | Etapă | Atribuirea tuturor contractelor publice de C & D proiectelor de cercetare în domeniul hidrogenului | Notificarea atribuirii contractelor de cercetare și dezvoltare în domeniul hidrogenului | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î2 | 2022 | Notificarea atribuirii contractelor de C & D, care vizează îmbunătățirea cunoștințelor privind punerea în aplicare a vectorului hidrogen în etapele de producție, stocare și distribuție. Contractele dezvoltă cel puțin patru dimensiuni ale cercetării: a) Producția de hidrogen verde și curat b) Tehnologii inovatoare pentru stocarea, transportul și transformarea hidrogenului în produse derivate și e-combustibili c) Pile de combustie pentru aplicații staționare și de mobilitate d) Sisteme de gestionare inteligentă integrată pentru a spori reziliența și fiabilitatea infrastructurilor inteligente pe bază de hidrogen Această măsură sprijină producția de hidrogen pe bază de electroliză utilizând surse regenerabile de energie, astfel cum sunt definite în Directiva (UE) 2018/2001 (Directiva privind energia din surse regenerabile), sau activitățile legate de hidrogen care respectă cerința de reducere a emisiilor de GES pe durata ciclului de viață cu 73,4 % pentru hidrogen, ceea ce duce la emisii de GES pe durata ciclului de viață mai mici de 3tCO2e/tH2 și cu 70 % pentru combustibilii sintetici pe bază de hidrogen în raport cu un omolog combustibil fosil de 94 g CO2e/MJ, prin analogie cu abordarea prevăzută la articolul 25 alineatul (2) din Directiva (UE) 2018/2001 și în anexa V la aceasta. |
| M2C2-20 | Reforma 3 – Simplificarea administrativă și reducerea barierelor de reglementare din calea implementării hidrogenului | Etapă | Intrarea în vigoare a acțiunilor legislative necesare | Dispoziție din legea care indică intrarea în vigoare a legii | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î1 | 2023 | Acțiunile legislative necesare stabilesc (i) dispoziții de securitate în ceea ce privește producția, transportul și stocarea hidrogenului, (ii) simplificarea procedurilor pentru crearea de structuri mici pentru producția de hidrogen verde și (iii) măsuri în ceea ce privește condițiile de construire a stațiilor de reîncărcare pe bază de hidrogen. Această măsură sprijină numai activitățile pe bază de hidrogen care respectă cerința de reducere a emisiilor de GES pe durata ciclului de viață de 73,4 % pentru hidrogen, rezultând 3 tCO2eq/tH2. |
| M2C2-21 | Reforma 4 – Măsuri de promovare a competitivității hidrogenului | Etapă | Intrarea în vigoare a stimulentelor fiscale | Dispoziție din legea care indică intrarea în vigoare a legii | N.A | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î2 | 2022 | Legea stabilește stimulente fiscale pentru a sprijini producția de hidrogen verde și pentru a favoriza consumul de hidrogen verde de către sectorul transporturilor. Această măsură sprijină numai activitățile pe bază de hidrogen care respectă cerința de reducere a emisiilor de GES pe durata ciclului de viață de 73,4 % pentru hidrogen, rezultând 3 tCO2eq/tH2. |
| M2C2-22 | Investiția 4.1 – Investiții în mobilitatea ușoară (Planul național privind traseul ciclurilor) | Țintă: | Piste pentru biciclete T1 | NU EXISTĂ | Kilometri | 0 | 200 | Î4 | 2023 | Finalizarea a cel puțin 200 km de piste pentru biciclete în zonele metropolitane, astfel cum sunt definite în descrierea măsurii sau în orașele care găzduiesc universități. |
| M2C2-23 | Investiția 4.1 – Investiții în mobilitatea ușoară (Planul național privind traseul ciclurilor) | Țintă | Piste pentru biciclete T2 | NU EXISTĂ | Kilometri | 200 | 1 261 | Î2 | 2026 | Se eliberează certificate de finalizare a lucrărilor pentru construirea a cel puțin 1 261 km de piste pentru biciclete în zonele metropolitane și de piste pentru biciclete turistice. |
| M2C2-27 | Investiția 4.3 Instalarea infrastructurilor de încărcare | Etapă | Atribuirea tuturor contractelor de achiziții publice pentru instalarea infrastructurilor de încărcare M1 | Notificarea atribuirii tuturor contractelor de achiziții publice pentru instalarea infrastructurilor de încărcare | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î2 | 2023 | Notificarea atribuirii tuturor contractelor de achiziții publice pentru construirea a cel puțin 4 700 de stații de reîncărcare în zonele urbane (toate municipalitățile). Proiectul poate include, de asemenea, stații-pilot de reîncărcare destinate stocării de energie.” |
| M2C2-28 | Investiția 4.3 Instalarea infrastructurilor de încărcare | Etapă | Atribuirea contractelor de achiziții publice pentru instalarea infrastructurilor de încărcare | Atribuirea contractelor de achiziții publice pentru instalarea infrastructurilor de încărcare | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î4 | 2024 | Atribuirea contractelor pentru construirea a cel puțin 2 100 de puncte de infrastructură publică de încărcare rapidă de-a lungul autostrăzilor și a cel puțin 9 900 în zonele urbane. |
| M2C2-29 | Investiția 4.3 Instalarea infrastructurilor de încărcare | Țintă | Numărul de stații de reîncărcare rapidă | NU EXISTĂ | Număr | 0 | 10 368 | Î2 | 2026 | Certificatele de instalare și de acceptare a costurilor de racordare estimate de dezvoltator sunt furnizate pentru cel puțin 10 368 de puncte de infrastructură publică de încărcare rapidă pentru vehiculele electrice, fie de-a lungul rutelor, fie în zonele urbane. Infrastructura de încărcare pentru vehiculele electrice trebuie să fie de cel puțin 175 kW pe culoarele de trecere și de 90 kW în zonele urbane. |
| M2C2-30 | Investiția 4.5 – Program de reînnoire a parcului de vehicule utilitare ușoare și private cu vehicule electrice | Țintă | Numărul de vehicule achiziționate | NU EXISTĂ | Număr | 0 | 30 830 | Î2 | 2026 | Contracte pentru achiziționarea a cel puțin 30 830 de vehicule cu emisii zero. Pentru fiecare vehicul, se furnizează, de asemenea, un certificat de casare care demolează casarea unui vehicul termic. Schema vizează: • Persoane care locuiesc în zone urbane funcționale. Pentru persoane fizice, sunt eligibile numai vehiculele din categoria M1. • Microîntreprinderi, astfel cum sunt definite la articolul 2 alineatul (9) din Regulamentul (UE) 2023/955, cu sediul social în zone urbane funcționale. Pentru microîntreprinderi, sunt eligibile numai vehiculele din categoriile N1 și N2. Pentru vehiculele private (M1), stimulentul se ridică la maximum 11 000 EUR per vehicul nou pentru persoanele fizice cu un indicator al situației economice echivalente (ISEE – Indicatore della Situazione Economica Equivalente) mai mic sau egal cu 30 000 EUR și la maximum 9 000 EUR per vehicul nou pentru persoanele fizice cu un ISEE mai mare de 30 000 EUR, dar mai mic sau egal cu 40 000 EUR. Pentru vehiculele comerciale (N1 și N2), stimulentul acoperă până la 30 % din prețul de achiziție, plafonat la maximum 20 000 EUR per vehicul nou. Schema vizează numai achiziționarea de vehicule cu emisii zero. |
| M2C2-33 | Investiția 4.4.2: Consolidarea parcului feroviar regional de transport public cu trenuri cu emisii zero și serviciu universal | Etapă | Atribuirea tuturor contractelor de achiziții publice pentru consolidarea parcului feroviar regional de transport public cu trenuri cu emisii zero și serviciu universal | Notificarea atribuirii tuturor contractelor pentru parcul feroviar regional de transport public cu trenuri cu combustibili curați și vagoane pentru serviciul universal | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î2 | 2023 | Notificarea atribuirii tuturor contractelor de achiziții publice pentru achiziționarea de trenuri cu emisii zero. |
| M2C2-35 | Investiția 4.4.1: Consolidarea parcului regional de autobuze pentru transportul public cu autobuze cu emisii zero | Țintă | Numărul de autobuze cu emisii zero înregistrate T2 | NU EXISTĂ | Număr | 800 | 3 000 | Î2 | 2026 | Înmatricularea a cel puțin 3 000 autobuze cu emisii zero. Autobuzele eligibile aparțin categoriilor de vehicule M2 și M3 în conformitate cu standardele CEE-ONU și sunt fie electrice, fie cu pilă de combustie cu hidrogen. |
| M2C2-35b | Investiția 4.4.1: Consolidarea parcului regional de autobuze pentru transportul public cu autobuze cu emisii zero | Țintă | Numărul de puncte de încărcare pentru autobuzele cu emisii zero și cu emisii scăzute |  | Număr | 0 | 1 000 | Î2 | 2026 | Certificatele de instalare și contractele de racordare sau contractele pentru alimentarea suplimentară cu energie electrică eliberate pentru cel puțin 1 000 de puncte de încărcare. |
| M2C2-36 | Investiția 4.4.3: Reînnoirea flotei pentru Comandamentul național al pompierilor | Țintă | Numărul de vehicule nepoluante pentru reînnoirea parcului pentru Comandamentul național al pompierilor | NU EXISTĂ | Număr | 0 | 3 800 | Î4 | 2025 | Înmatricularea a cel puțin 3 800 vehicule nepoluante pentru reînnoirea parcului auto al Comandamentului național al pompierilor. Cel puțin 3 500 vehicule trebuie să fie 100 % electrice, în timp ce restul trebuie să funcționeze cu biocombustibil sau biometan. Producătorii de biocombustibili trebuie să furnizeze un certificat (certificate) (dovada durabilității) eliberat (e) de evaluatorul (evaluatorii) independent (independenți), care fac parte din sistemele voluntare recunoscute de Comisie sau din sistemele naționale, în conformitate cu articolul 30 alineatul (1), cu articolul 30 alineatul (4) sau cu articolul 30 alineatul (6) din Directiva 2018/2001. În plus, contractul semnat cu furnizorul de biometan specifică faptul că operatorul achiziționează certificate de garanție de origine pentru utilizarea preconizată a combustibilului. Vehiculele care funcționează cu biocombustibil trebuie să fie omologate de tip pentru B100. |
| M2C2-37 | Reforma 5: Proceduri mai inteligente pentru evaluarea proiectelor în sectorul sistemelor de transport public local cu instalații fixe și în sectorul transportului rapid în masă | Etapă | Intrarea în vigoare a unui decret-lege | Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a decretului-lege | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î4 | 2021 | Decretul-lege simplifică criteriile de evaluare a proiectelor în ceea ce privește transportul public local și accelerează procesul de concepere și autorizare. |
| M2C2-38 | Investiția 5.1: Surse regenerabile de energie și baterii | Etapă | Intrarea în vigoare a unui decret ministerial | Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a decretului ministerial | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î2 | 2022 | Decretul ministerial identifică cuantumul resurselor disponibile, cerințele de acces ale beneficiarilor, condițiile de eligibilitate pentru programe și proiecte, cheltuielile eligibile, precum și forma și intensitatea ajutorului pentru dezvoltarea de panouri fotovoltaice de înaltă eficiență și pentru dezvoltarea de baterii. |
| M2C2-41 | Investiția 5.3: Autobuze electrice | Etapă | Intrarea în vigoare a unui decret ministerial care identifică volumul resurselor disponibile pentru atingerea scopului intervenției (lanțul de aprovizionare cu autobuze) | Dispoziție din decretul ministerial care indică intrarea în vigoare | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î4 | 2021 | Decretul ministerial identifică volumul de resurse disponibile pentru punerea în aplicare a aproximativ 45 de proiecte de transformare industrială prin intermediul „contractelor de dezvoltare”. |
| M2C2-42 | Investiția 5.4: Injecția de capital în Fondul pentru o tranziție verde („GTF”) | Etapă | Semnarea acordului financiar | Notificarea semnării acordului financiar | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î2 | 2022 | Acordul financiar stabilește investițiile indirecte în finanțarea administratorilor de fonduri cu capital de risc cu investiții și întreprinderi/întreprinderi nou-înființate în conformitate cu obiectivele tranziției verzi, pentru a extinde capitalul disponibil pentru cercetători și întreprinderile nou-înființate, pentru a consolida acțiunea fondurilor cu capital de risc active și pentru a dezvolta întreprinderi noi și inovatoare în parteneriat cu întreprinderile. Acordul financiar include: - o politică de investiții; - criteriile de eligibilitate; conformitatea cu Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) a tranzacțiilor care beneficiază de sprijin în cadrul acestei măsuri prin utilizarea evaluării durabilității, a unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu. |

E.3.  Descrierea reformelor și a investițiilor pentru împrumut

Investiția 1.1 – Dezvoltarea sistemelor agrofotovoltaice

Această măsură constă într-o investiție publică într-o schemă de granturi pentru a stimula investițiile private și a îmbunătăți accesul la finanțare în sectorul agricol și al energiei din surse regenerabile din Italia. Sistemul funcționează prin acordarea de granturi direct sectorului privat.

Schema este gestionată de Gestore Servizi Energetici S.p.A. (GSE) în calitate de partener de implementare. Schema oferă o subvenție care acoperă o parte din costurile proiectelor. Schema sprijină construirea de sisteme agrofotovoltaice, constând în instalarea de instalații fotovoltaice pe terenurile agricole, împreună cu instrumente de măsurare pentru monitorizarea activității agricole subiacente.

Pentru a pune în aplicare investiția în sistem, Italia și GSE semnează un acord de punere în aplicare care include următorul conținut:

- Descrierea procesului decizional al programului: Decizia finală de atribuire a schemei este luată de un comitet pentru investiții sau de un alt organ de conducere echivalent relevant și este aprobată cu o majoritate de voturi de către membri care sunt independenți de guvern.

Cerințele-cheie ale politicii de grant asociate, care includ:

  - Descrierea granturilor acordate și a beneficiarilor finali eligibili.

  - Cerința ca toate investițiile care beneficiază de sprijin să fie viabile din punct de vedere economic.

  - Cerința de a respecta principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ”, astfel cum este prevăzută în Orientările tehnice privind principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01). În special, politica de granturi exclude de la eligibilitate următoarele activități și active: (I) activitățile și activele legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval, (ii) activitățile și activele din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care realizează emisii preconizate de gaze cu efect de seră care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante, (iii) activitățile și activele legate de depozitele de deșeuri, incineratoare și stațiile de tratare mecano-biologică.

  - Cerința ca beneficiarii finali ai schemei să nu primească sprijin din partea altor instrumente ale Uniunii pentru a acoperi aceleași costuri.

Suma care face obiectul acordului de punere în aplicare, structura comisioanelor pentru partenerul de implementare și cerința de a utiliza orice încasări neutilizate ale sistemului, inclusiv după 2026, în aceleași scopuri de politică.

Cerințe de monitorizare, audit și control, inclusiv:

- Descrierea sistemului de monitorizare al partenerului de implementare pentru raportarea cu privire la subvențiile mobilizate.

- Descrierea procedurilor partenerului de implementare care vor asigura prevenirea, detectarea și corectarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese.

- Obligația de a verifica eligibilitatea fiecărei operațiuni în conformitate cu cerințele prevăzute în acordul de punere în aplicare înainte de a acorda o subvenție unei operațiuni.

- Obligația de a efectua audituri ex post bazate pe riscuri, în conformitate cu un plan de audit al GSE. Aceste audituri verifică:

că sistemele de control sunt eficace, inclusiv detectarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese;

respectarea principiului DNSH, a normelor privind ajutoarele de stat și a cerințelor privind obiectivele climatice; și

cerința ca beneficiarii finali ai schemei să nu fi primit sprijin din partea altor instrumente ale Uniunii pentru a acoperi aceleași costuri este respectată. Auditurile verifică, de asemenea, legalitatea tranzacțiilor și respectarea condițiilor din acordurile de grant aplicabile prevăzute în acordul de punere în aplicare.

Investiția 1.2 – Promovarea surselor regenerabile de energie pentru comunitățile energetice și autoconsumatorii de energie din surse regenerabile care acționează în comun

Această măsură constă într-o investiție publică într-o schemă de granturi pentru a stimula investițiile private și a îmbunătăți accesul la finanțare în Italia pentru a sprijini instalarea de noi capacități de producere a energiei electrice pentru configurațiile colective și comunitățile de energie din surse regenerabile situate în municipalități cu o populație mai mică de 50 000 de locuitori. Sistemul funcționează prin acordarea de granturi direct sectorului privat, precum și entităților din sectorul public care desfășoară activități similare.

Schema este gestionată de Gestore dei Servizi Energetiche S.p.A. [denumit în continuare GSE] în calitate de partener de implementare. Sistemul include următoarea linie de produse:

- Grant care acoperă maximum 40 % din costurile proiectului pentru construirea de surse regenerabile de energie și de instalații de producție, eventual cuplate cu stocarea energiei.

Pentru a pune în aplicare investiția în sistem, Italia și GSE semnează un acord de punere în aplicare care include următorul conținut:

- Descrierea procesului decizional al programului: Decizia finală de atribuire a schemei este luată de un comitet pentru investiții sau de un alt organ de conducere echivalent relevant și este aprobată cu o majoritate de voturi de către membri care sunt independenți de guvern.

- Cerințele-cheie ale politicii de grant asociate, care includ:

  - Descrierea granturilor acordate și a beneficiarilor finali eligibili.

  - Cerința ca toate investițiile care beneficiază de sprijin să fie viabile din punct de vedere economic.

  - Cerința de a respecta principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ”, astfel cum este prevăzută în Orientările tehnice privind principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01). În special, politica de granturi exclude de la eligibilitate următoarele activități și active: (I) activitățile și activele legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval, (ii) activitățile și activele din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care realizează emisii preconizate de gaze cu efect de seră care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante, (iii) activitățile și activele legate de depozitele de deșeuri, incineratoare și stațiile de tratare mecano-biologică.

  - Cerința ca beneficiarii finali ai schemei să nu primească sprijin din partea altor instrumente ale Uniunii pentru a acoperi aceleași costuri.

- Suma care face obiectul acordului de punere în aplicare, structura comisioanelor pentru partenerul de implementare și cerința de a utiliza orice încasări neutilizate ale sistemului, inclusiv după 2026, în aceleași scopuri de politică.

- Cerințe de monitorizare, audit și control, inclusiv:

- Descrierea sistemului de monitorizare al partenerului de implementare pentru raportarea cu privire la granturile mobilizate.

- Descrierea procedurilor partenerului de implementare care vor asigura prevenirea, detectarea și corectarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese.

- Obligația de a verifica eligibilitatea fiecărei operațiuni în conformitate cu cerințele prevăzute în acordul de punere în aplicare înainte de a acorda o subvenție unei operațiuni.

- Obligația de a efectua audituri ex post bazate pe riscuri, în conformitate cu un plan de audit al GSE. Aceste audituri verifică i) dacă sistemele de control sunt eficace, inclusiv detectarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese; respectarea principiului DNSH, a normelor privind ajutoarele de stat; și iii) respectarea cerinței ca beneficiarii finali ai schemei să nu fi primit sprijin din partea altor instrumente ale Uniunii pentru a acoperi aceleași costuri. Auditurile verifică, de asemenea, legalitatea tranzacțiilor și respectarea condițiilor prevăzute în acordul de punere în aplicare și în acordurile de grant aplicabile.

Investiția 1.4 – Dezvoltarea biometanului, în conformitate cu criteriile de promovare a economiei circulare

Această măsură constă într-o investiție publică într-o schemă de granturi pentru a stimula investițiile private și a îmbunătăți accesul la finanțare în producția de biometan din Italia. Sistemul funcționează prin acordarea de granturi direct sectorului privat.

Schema este gestionată de Gestore dei Servizi Energetici (GSE) în calitate de partener de implementare. Sistemul include cel puțin una dintre următoarele linii de produse:

- Sprijin pentru construirea de noi instalații pentru producția de biometan.

- Reconversia și îmbunătățirea eficienței instalațiilor agricole de biogaz existente (inclusiv fracția organică a deșeurilor solide urbane – OFUSW) către producția de biometan pentru transport, industrie și încălzire.

- Înlocuirea vehiculelor mecanice învechite și cu eficiență scăzută cu vehicule alimentate cu biometan.

- Sprijinirea practicilor durabile din punctul de vedere al mediului în producția de biogaz, inclusiv reducerea practicilor de perturbare a solului (aratul minim) și implementarea unor sisteme cu emisii scăzute pentru aplicarea digestatului.

- Creșterea eficienței instalațiilor existente de producție a biogazului, inclusiv recuperarea căldurii la fața locului și reducerea emisiilor.

Pentru a pune în aplicare investiția în sistem, Italia și GSE semnează un acord de punere în aplicare care include următorul conținut:

- Descrierea procesului decizional al programului: Decizia finală de atribuire a schemei este luată de un comitet pentru investiții sau de un alt organ de conducere echivalent relevant și este aprobată cu o majoritate de voturi de către membri care sunt independenți de guvern.

- Cerințele-cheie ale politicii de grant asociate, care includ:

  - Descrierea granturilor acordate și a beneficiarilor finali eligibili.

  - Cerința ca toate investițiile care beneficiază de sprijin să fie viabile din punct de vedere economic.

  - Cerința de a respecta principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ”, astfel cum este prevăzută în Orientările tehnice privind principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01). În special, politica de granturi exclude de la eligibilitate următoarele activități și active: (I) activitățile și activele legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval, (ii) activitățile și activele din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care realizează emisii preconizate de gaze cu efect de seră care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante, (iii) activitățile și activele legate de depozitele de deșeuri, incineratoare și stațiile de tratare mecano-biologică. Biometanul și biogazul trebuie să respecte criteriile stabilite în Directiva 2018/2001 (Directiva RED II) și cerințele relevante de la nota de subsol 8 din anexa VI la Regulamentul (UE) 2021/241. În plus, pentru vehiculele care funcționează cu biometan, acordul juridic cu operatorul specifică faptul că operatorul achiziționează certificate de garanție de origine pentru utilizarea preconizată a combustibilului.

  - Cerința ca beneficiarii finali ai schemei să nu primească sprijin din partea altor instrumente ale Uniunii pentru a acoperi aceleași costuri.

- Suma care face obiectul acordului de punere în aplicare, structura comisioanelor pentru partenerul de implementare și cerința de a utiliza orice încasări neutilizate ale sistemului, inclusiv după 2026, în aceleași scopuri de politică.

- Cerințe de monitorizare, audit și control, inclusiv:

- Descrierea sistemului de monitorizare al partenerului de implementare pentru raportarea cu privire la subvențiile mobilizate.

- Descrierea procedurilor partenerului de implementare care vor asigura prevenirea, detectarea și corectarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese.

- Obligația de a verifica eligibilitatea fiecărei operațiuni în conformitate cu cerințele prevăzute în acordul de punere în aplicare înainte de a acorda o subvenție unei operațiuni.

- Obligația de a efectua audituri ex post bazate pe riscuri, în conformitate cu un plan de audit al GSE. Aceste audituri verifică i) dacă sistemele de control sunt eficace, inclusiv detectarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese; respectarea principiului DNSH, a normelor privind ajutoarele de stat și a cerințelor privind obiectivele climatice; și iii) respectarea cerinței ca beneficiarii finali ai schemei să nu fi primit sprijin din partea altor instrumente ale Uniunii pentru a acoperi aceleași costuri. Auditurile verifică, de asemenea, legalitatea tranzacțiilor și respectarea condițiilor din acordurile de grant aplicabile prevăzute în acordul de punere în aplicare.

Investiția 2.1 – Consolidarea rețelelor inteligente

Obiectivul acestei investiții este modernizarea infrastructurii și digitalizarea rețelei de distribuție a energiei electrice. Investiția constă în acordarea de granturi operatorilor de rețele de distribuție pentru a finanța intervenții care sporesc capacitatea de găzduire a rețelei de distribuție, precum și capacitatea de care dispun gospodăriile pentru a-și electrifica consumul de energie.

Investiția 2.2 – Intervenții pentru creșterea rezilienței rețelei electrice

Obiectivul acestei investiții este de a îmbunătăți reziliența rețelei de energie electrică la fenomenele meteorologice extreme, reducând astfel probabilitatea unor întreruperi prelungite ale aprovizionării cu energie electrică. Investiția constă în acordarea de granturi operatorilor de transport și de sistem și operatorilor de distribuție pentru lucrări la infrastructura de energie electrică.

Investiția 3.1 – Producția de hidrogen în situri dezafectate (văi de hidrogen)

Obiectivul acestei investiții este de a crea noi văi de hidrogen, și anume producția și utilizarea locală a hidrogenului din surse regenerabile în industrie, IMM-uri și transportul local. Investiția constă în acordarea de granturi pentru desfășurarea de proiecte de producere a hidrogenului în zonele industriale abandonate.

Investiția 3.2 – Utilizarea hidrogenului în industria greu de decarbonizat

Această investiție constă în sprijinirea C & D & I privind procesele industriale pentru a dezvolta inițiative de utilizare a hidrogenului în sectoarele industriale care utilizează metanul ca sursă de energie pentru energia termică (ciment, fabrici de hârtie, ceramică, industria sticlei etc.). Sectorul combustibililor fosili, cum ar fi rafinăriile de petrol, nu este eligibil. Această măsură vizează sprijinirea producției de hidrogen prin electroliză utilizând surse regenerabile de energie, astfel cum sunt definite în Directiva (UE) 2018/2001 (Directiva privind energia din surse regenerabile), sau energia electrică din rețea.”

Pentru a se asigura că măsura respectă principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ” în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, astfel cum este prevăzut în Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01), criteriile de eligibilitate din cererile de propuneri viitoare exclud activitățile din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care realizează emisii preconizate de gaze cu efect de seră care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante. În cazul în care activitatea generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai mici, dar sunt totuși mai mici decât valorile de referință relevante, se furnizează o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Criteriile de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.

Investiția 3.4 – Testarea hidrogenului pentru mobilitatea feroviară și transportul rutier

Obiectivul acestei investiții este de a contribui la utilizarea hidrogenului în scopul realimentării.

Această investiție constă în construirea de stații de realimentare pentru căile ferate pe bază de hidrogen, care să fie situate, de preferință, în apropierea siturilor locale de producție a hidrogenului din surse regenerabile și/sau de stații de realimentare cu hidrogen pe autostradă, precum și de stații de realimentare pe bază de hidrogen pentru transportul rutier.

Investiția 3.5 – Cercetare și dezvoltare în domeniul hidrogenului

Obiectivul acestei investiții este de a sprijini cercetarea și dezvoltarea de-a lungul întregului lanț valoric al hidrogenului. Investiția constă în sprijinirea proiectelor de C & D în domeniul hidrogenului privind producția de hidrogen verde, stocarea hidrogenului, transportul și transformarea în derivați și e-combustibili, pile de combustie și sisteme integrate de gestionare inteligentă a infrastructurii pe bază de hidrogen.

Investiția 4.2 – Dezvoltarea sistemelor de transport rapid în masă

Obiectivul măsurii este de a spori gradul de utilizare rapidă a sistemului de transport în masă, favorizând un transfer modal de la transportul rutier la transportul public. Această investiție constă în construirea de linii noi și în extinderea liniilor existente ale sistemelor rapide de transport în masă, în modernizarea infrastructurii sistemelor rapide de transport în masă și în achiziționarea de material rulant cu emisii zero pentru sistemele rapide de transport în masă.

Investiția 4.4.1 – Consolidarea parcului regional de autobuze cu emisii zero pentru transportul public

Obiectivul investiției este de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră și de a moderniza parcul de autobuze publice. Această investiție constă în achiziționarea de autobuze cu emisii zero și în instalarea de stații de încărcare.

Investiția 4.4.2 – Consolidarea parcului feroviar regional de transport public cu trenuri cu emisii zero și serviciu universal

Obiectivul investiției este de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră generate de transportul feroviar și de a moderniza parcul feroviar. Această investiție constă în înregistrarea a cel puțin 97 de trenuri de călători cu emisii zero.

Investiția 4.4.3 – Reînnoirea flotei pentru Comandamentul național al pompierilor

Obiectivul investiției este de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră și de a moderniza parcul de pompieri. Această investiție constă în achiziționarea a cel puțin 3 800 de vehicule pentru Brigada Națională de Pompieri.

Investiția 5.1 – Sprijin pentru sistemul de producție pentru tranziția ecologică, tehnologiile care contribuie la obiectivul zero emisii nete și competitivitatea și reziliența lanțurilor de aprovizionare strategice

Această măsură constă în două subinvestiții.

Subinvestiția 1:

Această subinvestiție constă într-o investiție publică într-o facilitate „Tehnologii care contribuie la obiectivul zero emisii nete”, pentru a stimula investițiile private și a îmbunătăți accesul la finanțare în domeniul eficienței energetice, al producției de energie din surse regenerabile pentru autoconsum și al transformării durabile a procesului de producție.

Investițiile sprijină:

- tranziția ecologică a sistemului național de producție la diferite niveluri, prin sprijinirea investițiilor în consolidarea lanțurilor de producție pentru dispozitive și componentele directe și indirecte ale acestora relevante pentru tranziția ecologică (de exemplu, bateriile și stocarea energiei, tehnologiile solare și eoliene, pompele de căldură și tehnologiile energetice geotermale, tehnologiile pe bază de hidrogen și dispozitivele de captare și stocare a dioxidului de carbon);

- eficiența energetică a proceselor de producție (inclusiv prin producția pentru autoconsum de energie electrică din surse regenerabile, cu excepția biomasei);

- durabilitatea proceselor de producție, inclusiv în vederea economiei circulare și a unei utilizări mai eficiente a resurselor.

Investiția i) include următoarele linii de produse:

- Prima se axează pe fabricarea de tehnologii fotovoltaice sau eoliene și mărește capacitatea de producție a tehnologiilor fotovoltaice sau eoliene cu cel puțin 4 GW/an.

- Al doilea se axează pe fabricarea bateriilor și mărește capacitatea de producție a bateriilor cu cel puțin 28 GW/an.

Mecanismul funcționează prin acordarea de granturi nerambursabile, împrumuturi subvenționate și subvenții la dobândă direct sectorului privat.

Facilitatea este gestionată de Invitalia S.p.A. în calitate de partener de implementare. Mecanismul include următoarele instrumente financiare:

- Contract de dezvoltare care sprijină proiecte în domeniul tehnologiilor care contribuie la obiectivul zero emisii nete cu o valoare mai mare de 20 000 000 EUR prin acordarea de granturi, subvenții la dobândă și împrumuturi subvenționate.

- Fondul pentru transformarea industrială, care va sprijini proiecte cu o valoare cuprinsă între 3 000 000 EUR și 20 000 000 EUR, prin acordarea de granturi.

Pentru a pune în aplicare investiția în facilitate, Italia și Invitalia S.p.A. semnează un acord de punere în aplicare care include următorul conținut:

      - Descrierea procesului decizional al instrumentului: Deciziile finale de investiții și de atribuire ale facilității sunt luate de un comitet pentru investiții sau de un alt organ de conducere echivalent relevant și sunt aprobate cu majoritatea voturilor membrilor independenți de guvern.

      - Cerințele-cheie ale politicii de investiții asociate, care includ:

        - Descrierea produselor financiare și a beneficiarilor finali eligibili.

        - Cerința ca toate investițiile care beneficiază de sprijin să fie viabile din punct de vedere economic.

        - Cerința de a respecta principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ”, astfel cum este prevăzută în Orientările tehnice privind principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01). În special, politica de investiții exclude de la eligibilitate următoarea listă de activități și active: (I) activitățile și activele legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval, (ii) activitățile și activele din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care realizează emisii preconizate de gaze cu efect de seră care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante, (iii) activitățile și activele legate de depozitele de deșeuri, incineratoare și stațiile de tratare mecano-biologică.

        - Cerința ca beneficiarii finali ai mecanismului să nu primească sprijin din partea altor instrumente ale Uniunii pentru a acoperi aceleași costuri.

      - Suma care face obiectul acordului de punere în aplicare, structura comisioanelor pentru partenerul de implementare și cerința de a reinvesti orice restituiri în conformitate cu politica de investiții a facilității.

      - Cerințe de monitorizare, audit și control, inclusiv:

        - Descrierea sistemului de monitorizare al partenerului de implementare pentru raportarea cu privire la investițiile mobilizate.

        - Descrierea procedurilor partenerului de implementare care asigură prevenirea, depistarea și corectarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese.

        - Obligația de a verifica eligibilitatea fiecărei operațiuni în conformitate cu cerințele prevăzute în acordul de punere în aplicare înainte de a se angaja să finanțeze o operațiune.

        - Obligația de a efectua audituri ex post bazate pe riscuri, în conformitate cu un plan de audit al Invitalia S.p.A. Aceste audituri verifică:

          - eficacitatea sistemelor de control, inclusiv detectarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese;

          - respectarea principiului DNSH, a normelor privind ajutoarele de stat și a cerințelor privind obiectivele climatice; și

          - respectarea cerinței ca beneficiarii finali ai facilității să nu fi primit sprijin din partea altor instrumente ale Uniunii pentru a acoperi aceleași costuri. Auditurile verifică, de asemenea, legalitatea tranzacțiilor și respectarea condițiilor prevăzute în acordul de punere în aplicare aplicabil.

5. Cerințe pentru investițiile în domeniul climei efectuate de partenerul de implementare: cel puțin 460 000 000 EUR din investițiile MRR în mecanism contribuie la obiectivele legate de schimbările climatice, în conformitate cu anexa VI la Regulamentul privind MRR.

Subinvestiția 2:

Această subinvestiție constă într-o investiție publică într-un mecanism, „Competitivitatea și reziliența lanțurilor de aprovizionare strategice”, pentru a stimula investițiile private și a îmbunătăți accesul la finanțare în vederea consolidării lanțurilor de aprovizionare industriale.

Investiția sprijină proiecte legate de lanțurile valorice strategice esențiale, cum ar fi programele de dezvoltare industrială și programele de dezvoltare a protecției mediului.

Mecanismul funcționează prin acordarea de granturi nerambursabile, împrumuturi subvenționate și subvenții la dobândă direct sectorului privat.

Facilitatea este gestionată de Invitalia S.p.A. în calitate de partener de implementare.

Pentru a pune în aplicare investiția în facilitate, Italia și Invitalia semnează un acord de punere în aplicare care include următorul conținut:

- Descrierea procesului decizional al instrumentului: Deciziile finale de investiții și de atribuire ale facilității sunt luate de un comitet pentru investiții sau de un alt organ de conducere echivalent relevant și sunt aprobate cu majoritatea voturilor membrilor independenți de guvern.

- Cerințele-cheie ale politicii de investiții asociate, care includ:

- Descrierea produsului (produselor) financiar (e) și a beneficiarilor finali eligibili.

- Cerința ca toate investițiile care beneficiază de sprijin să fie viabile din punct de vedere economic.

- Cerința de a respecta principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ”, astfel cum este prevăzută în Orientările tehnice privind principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01). În special, politica de investiții exclude de la eligibilitate următoarea listă de activități și active: (I) activitățile și activele legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval, (ii) activitățile și activele din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care realizează emisii preconizate de gaze cu efect de seră care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante, (iii) activitățile și activele legate de depozitele de deșeuri, incineratoare și stațiile de tratare mecano-biologică.

- Cerința ca beneficiarii finali ai mecanismului să nu primească sprijin din partea altor instrumente ale Uniunii pentru a acoperi aceleași costuri.

- Suma care face obiectul acordului de punere în aplicare, structura comisioanelor pentru partenerul de implementare și cerința de a reinvesti orice restituiri în conformitate cu politica de investiții a facilității.

- Cerințe de monitorizare, audit și control, inclusiv:

  - Descrierea sistemului de monitorizare al partenerului de implementare pentru raportarea cu privire la investițiile mobilizate.

  - Descrierea procedurilor partenerului de implementare care asigură prevenirea, depistarea și corectarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese.

  - Obligația de a verifica eligibilitatea fiecărei operațiuni în conformitate cu cerințele prevăzute în acordul de punere în aplicare înainte de a se angaja să finanțeze o operațiune.

  - Obligația de a efectua audituri ex post bazate pe riscuri în conformitate cu un plan de audit al APS Invitalia. Aceste audituri verifică:

    - eficacitatea sistemelor de control, inclusiv detectarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese;

    - respectarea principiului DNSH, a normelor privind ajutoarele de stat și a cerințelor privind obiectivele climatice; și

    - respectarea cerinței ca beneficiarii finali ai facilității să nu fi primit sprijin din partea altor instrumente ale Uniunii pentru a acoperi aceleași costuri. Auditurile verifică, de asemenea, legalitatea tranzacțiilor și respectarea condițiilor prevăzute în acordul de punere în aplicare aplicabil.

Investiția 5.2 – Dezvoltarea unei poziții de lider la nivel internațional, industrial și în materie de C & D în domeniul hidrogenului

Obiectivul acestei investiții este de a sprijini lanțul valoric al hidrogenului în Italia. Această investiție constă în finanțarea: 1) proiecte importante de interes european comun (PIIEC) care sporesc capacitatea de producție a electrolizoarelor, 2) proiecte suplimentare pentru fabricarea electrolizoarelor, 3) investiții industriale care sprijină lanțul valoric al hidrogenului, inclusiv C & D și formarea.

Investiția 5.3 – Dezvoltarea unei poziții de lider la nivel internațional, industrial și în materie de C & D în domeniul autobuzelor electrice

Această investiție constă în sprijinirea a aproximativ 45 de proiecte care pot promova transformarea digitală și verde a industriei autobuzelor în autobuze electrice și conectate. Se preconizează, de asemenea, că această investiție va sprijini investițiile în reînnoirea parcului de autobuze electrice (fără a acoperi autobuzele hibride).

Investiția 5.4 – Injecție de capital în Fondul pentru o tranziție verde („GTF”) gestionat de CDP Venture Capital SGR

Această măsură vizează sprijinirea potențialului de creștere al economiei italiene prin stimularea investițiilor private, îmbunătățirea accesului la finanțare pentru întreprinderile nou-înființate implicate în tranziția verde și dezvoltarea pieței capitalului de risc în acest sector. Măsura constă într-o injecție de capital în valoare de 250 000 000 EUR în Fondul pentru o tranziție verde („GTF”) gestionat de CDP Venture Capital SGR.

- CDP Venture Capital SGR adoptă o politică de investiții pentru utilizarea capitalului propriu. Politica de investiții include descrierea produsului (produselor) financiar (e) cu tipul preconizat de beneficiari finali eligibili pe care se preconizează că îi va sprijini capitalul propriu, inclusiv calendarul preconizat pentru punerea în aplicare de 15 ani și comisionul de administrare de maximum 13 %. GTF funcționează prin furnizarea, în mod direct sau indirect, de sprijin sub formă de capitaluri proprii, cvasi-capitaluri proprii, datorii sau cvasi-datorii. CDP Venture Capital SGR adoptă sistemul de audit și control descris în orientările „Linee Guida per le attività di rendicontazione e controllo dei Fondi DTF e GTF” pentru utilizarea capitalurilor proprii. Politica de investiții impune ca produsul (produsele) financiar (e) pe care îl (le) sprijină capitalurile proprii să respecte principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ”, astfel cum este prevăzut în Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01). În special, în cazul sprijinului general pentru întreprinderile nou-înființate, politica de investiții exclude întreprinderile cu un accent substanțial pe următoarele sectoare: (I) producția de energie pe bază de combustibili fosili și activitățile conexe; (II) industriile mari consumatoare de energie și/sau cu emisii ridicate de CO2; (III) producția, închirierea sau vânzarea de vehicule poluante; (IV) colectarea deșeurilor, tratarea și eliminarea deșeurilor, (v) prelucrarea combustibilului nuclear, producția de energie nucleară. În plus, politica de investiții impune respectarea legislației UE și naționale relevante în materie de mediu.

E.4.  Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile împrumutului

| S număr egal | Măsură conexă (reformă sau investiții) | Etapă/Obiectiv | Nume | Indicatori calitativi (pentru jaloane) | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |  |  | Calendar orientativ pentru finalizare |  | Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Unitatea de măsură | Situația de referință | Obiectiv | Trimestru | Anul |  |
| M2C2-5 | Investiția 1.4 – Dezvoltarea biometanului, în conformitate cu criteriile de promovare a economiei circulare | Etapă | Acordul de punere în aplicare, acordurile juridice semnate cu beneficiarii finali și finalizarea investițiilor | Intrarea în vigoare a acordului de punere în aplicare, a acordurilor juridice semnate și a certificatului de transfer | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î2 | 2026 | Intrarea în vigoare a acordului de punere în aplicare. Italia transferă 2 236 020 000 EUR către GSE pentru facilitate. GSE trebuie să fi încheiat acorduri legale de grant cu beneficiarii finali pentru o sumă necesară pentru a utiliza 100 % din investițiile MRR în schemă (ținând seama de comisioanele de gestionare). |
| M2C2-9 | Investiția 2.1 – Consolidarea rețelelor inteligente | Țintă | Rețele inteligente – Creșterea capacității rețelei de distribuție a energiei din surse regenerabile | NU EXISTĂ | Număr | 0 | 1 000 | Î4 | 2024 | Creșterea capacității rețelei de distribuție a energiei din surse regenerabile cu cel puțin 1 000 MW |
| M2C2-17 | Investiția 3.4 Testarea hidrogenului pentru mobilitatea feroviară și transportul rutier | Țintă | Numărul de stații de realimentare cu hidrogen construite | NU EXISTĂ | Număr | 0 | 29 | Î2 | 2026 | Se eliberează certificate de finalizare pentru construirea a cel puțin opt stații de realimentare cu hidrogen pentru transportul feroviar de-a lungul a cel puțin cinci linii de cale ferată și pentru cel puțin 21 de stații de realimentare cu hidrogen pentru transportul rutier. |
| M2C2-19 | Investiția 3.5 – Cercetare și dezvoltare în domeniul hidrogenului | Țintă | Numărul de proiecte de cercetare și dezvoltare în domeniul hidrogenului | NU EXISTĂ | Număr | 0 | 10 | Î2 | 2026 | Rapoarte de finalizare a activităților de cercetare emise pentru cel puțin 10 proiecte de C & D în următoarele domenii: a) Producția de hidrogen verde b) Stocarea, transportul și transformarea hidrogenului în produse derivate și e-combustibili c) Pile de combustie d) Gestionarea inteligentă integrată a infrastructurilor inteligente pe bază de hidrogen |
| M2C2-24 | Investiția 4.2 – Dezvoltarea sistemelor de transport rapid în masă | Etapă | Atribuirea tuturor contractelor de achiziții publice pentru construirea de infrastructuri pentru sisteme rapide de transport în masă | Notificarea atribuirii tuturor contractelor de achiziții publice | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î4 | 2023 | Notificarea atribuirii tuturor contractelor de achiziții publice pentru realizarea proiectelor de infrastructură, astfel cum sunt definite în descrierea măsurii. |
| M2C2-25 | Investiția 4.2 – Dezvoltarea sistemelor de transport rapid în masă | Etapă | Atribuirea tuturor contractelor de achiziții publice pentru achiziționarea de material rulant cu emisii zero și intervenții pentru modernizarea infrastructurii sistemelor rapide de transport în masă | Notificarea atribuirii tuturor contractelor de achiziții publice | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î3 | 2024 | Notificarea atribuirii tuturor contractelor de achiziții publice pentru achiziționarea a cel puțin 85 de unități de material rulant și a cel puțin 5 de intervenții pentru modernizarea infrastructurii sistemelor de transport rapid în masă, astfel cum sunt definite în descrierea măsurii. |
| M2C2-26 | Investiția 4.2 – Dezvoltarea sistemelor de transport rapid în masă | Etapă | Construirea sau modernizarea infrastructurii publice pentru dezvoltarea rapidă a transportului în masă, achiziționarea de material rulant | Certificate de încheiere a execuției lucrărilor sau de înregistrare eliberate | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î2 | 2026 | - Certificate de încheiere a execuției lucrărilor eliberate pentru cel puțin 186 km de infrastructură de transport public în zonele urbane funcționale. - Înregistrarea a cel puțin 311 de unități de material rulant cu emisii zero pentru transportul rapid în masă în zonele urbane funcționale. - Certificat de finalizare eliberat pentru cel puțin 10 intervenții de modernizare a infrastructurii de transport rapid în masă, care poate include digitalizarea acestora. Aceste intervenții includ modernizarea stațiilor de metrou și a infrastructurii liniilor de metrou, a sistemelor de semnalizare pentru calea ferată sau tramvai și a depozitelor publice de tranzit. Investiția nu implică construirea sau modernizarea drumurilor dincolo de domeniul de aplicare al intervenției, cu excepția cazului în care acestea sunt părți integrante ale infrastructurii care permite exploatarea materialului rulant cu emisii zero. |
| M2C2-31 | Investiția 4.4.3: Reînnoirea flotei pentru Comandamentul național al pompierilor | Etapă | Atribuirea tuturor contractelor de achiziție publică pentru flota de reînnoire a Comandamentului național al pompierilor | Notificare privind atribuirea tuturor contractelor pentru reînnoirea flotei pentru Comandamentul național al pompierilor | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | N.A | Î2 | 2024 | Notificarea atribuirii tuturor contractelor de achiziții publice pentru achiziționarea de vehicule aparținând brigăzilor naționale de pompieri. |
| M2C2-32 | Investiția 4.4.1: Consolidarea parcului regional de autobuze pentru transportul public cu autobuze cu planșeu jos cu emisii zero | Etapă | Atribuirea tuturor contractelor de achiziții publice pentru consolidarea parcului de autobuze de transport public regional cu autobuze cu podea joasă cu emisii zero | Notificarea atribuirii tuturor contractelor | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î4 | 2023 | Notificarea atribuirii contractelor de achiziții publice pentru achiziționarea a cel puțin 3 000 autobuze cu podea joasă cu emisii zero. |
| M2C2-34 | Investiția 4.4.1: Consolidarea parcului regional de autobuze pentru transportul public cu autobuze cu planșeu jos cu emisii zero | Țintă | Numărul de autobuze cu emisii zero cu podea joasă înregistrate T1 | NU EXISTĂ | Număr | 0 | 800 | Î4 | 2024 | Înregistrarea a cel puțin 800 autobuze cu planșeu jos cu emisii zero achiziționate în cadrul M2C2-32 pentru consolidarea parcului respectiv. |
| M2C2-34bis | Investiția 4.4.2: Consolidarea parcului feroviar regional de transport public cu trenuri cu emisii zero și serviciu universal | Țintă | Numărul de trenuri cu emisii zero | NU EXISTĂ | Număr | 0 | 25 | Î4 | 2024 | Livrarea a cel puțin 25 trenuri cu emisii zero. |
| M2C2-35a | Investiția 4.4.2: Consolidarea parcului feroviar regional de transport public cu trenuri cu emisii zero și serviciu universal | Țintă | Numărul de trenuri înregistrate | NU EXISTĂ | Număr | 25 | 97 | Î2 | 2026 | Înregistrarea a cel puțin 97 trenuri cu emisii zero. Trenurile eligibile sunt trenurile electrice, cu pilă de combustie cu hidrogen și până la 20 trenuri bimodale. |
| M2C2-38bis | Investiția 5.1. Sprijin pentru sistemul de producție pentru tranziția ecologică, tehnologiile care contribuie la obiectivul zero emisii nete și competitivitatea și reziliența lanțurilor de aprovizionare strategice | Etapă | Acord de punere în aplicare | Intrarea în vigoare a acordului de punere în aplicare | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î4 | 2024 | Intrarea în vigoare a acordului de punere în aplicare. |
| M2C2-39 | Investiția 5.1 – Sprijin pentru sistemul de producție pentru tranziția ecologică, tehnologiile care contribuie la obiectivul zero emisii nete și competitivitatea și reziliența lanțurilor de aprovizionare strategice | Etapă | Ministerul Întreprinderilor și Made in Italy a finalizat transferul de fonduri către Invitalia S.p.A | Certificatul de transfer | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î4 | 2024 | Italia transferă 3 500 000 000 EUR către Invitalia pentru instrument. |
| M2C2-40 | Investiția 5.1. Sprijin pentru sistemul de producție pentru tranziția ecologică, tehnologiile care contribuie la obiectivul zero emisii nete și competitivitatea și reziliența lanțurilor de aprovizionare strategice | Etapă | Modificarea acordului de punere în aplicare, acordurile juridice semnate cu beneficiarii finali și finalizarea investițiilor | Intrarea în vigoare a acordului de punere în aplicare modificat, a acordurilor juridice semnate cu beneficiarii finali și a certificatului de transfer | NU EXISTĂ | 0 | 100 | Î2 | 2026 | Modificarea acordului de punere în aplicare. Italia transferă 400 000 000 EUR către Invitalia pentru instrument. Invitalia trebuie să fi încheiat acorduri juridice de finanțare cu beneficiarii finali pentru o sumă necesară pentru a utiliza 100 % din investiția MRR în valoare de 3 900 000 000 EUR (ținând seama de comisioanele de administrare). Cel puțin 460 de milioane EUR din această finanțare contribuie la obiectivele climatice utilizând metodologia din anexa VI la Regulamentul privind MRR. În special: — Cel puțin 700 000 000 EUR se alocă subinvestiției 1 Tehnologii care contribuie la obiectivul zero emisii nete; — Restul investiției MRR se alocă subinvestiției 2 Competitivitatea și reziliența lanțurilor de aprovizionare strategice, inclusiv proiectelor privind semiconductorii. O sumă maximă de 400 000 000 EUR în cadrul subinvestiției 2 se alocă sectoarelor agroindustrial și agroalimentar. |
| M2C2-42bis | Investiția 5.4 – Injecție de capital în Fondul pentru o tranziție verde („GTF”) | Etapă | Injecția de capital în Fondul pentru o tranziție verde | Certificatul de transfer | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î4 | 2024 | Italia transferă 250 000 000 EUR către GTF. În plus, politica de investiții („Accordo Finanziario”) trebuie să fie în conformitate cu descrierea măsurii. |
| M2C2-43 | Investiția 5.4: Injecția de capital în Fondul pentru o tranziție verde („GTF”) | Etapă | Adoptarea unui raport | Adoptarea unui raport | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î2 | 2026 | Italia transmite un raport în care prezintă acțiunile întreprinse de GTF pentru punerea în aplicare a politicii de investiții, inclusiv măsurile luate pentru punerea în aplicare a produselor financiare pe care se preconizează că le va sprijini capitalul propriu, precum și măsurile preconizate care urmează să fie luate pentru punerea în aplicare în continuare a produselor respective. Raportul indică, de asemenea, sumele investite în mod direct/indirect și în fiecare produs financiar. |
| M2C2-44 | Investiția 1.1 – Dezvoltarea sistemelor agrofotovoltaice | Etapă | Atribuirea tuturor contractelor de achiziții publice pentru instalarea de panouri solare fotovoltaice în sisteme agrofotovoltaice | Publicarea decretelor de admitere cu atribuirea (atribuirea) tuturor contractelor de achiziții publice pentru instalarea de panouri solare fotovoltaice în sistemele agrofotovoltaice | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î4 | 2024 | Publicarea decretelor de admitere cu atribuirea (aprobarea) tuturor contractelor de achiziții publice pentru instalarea de panouri solare fotovoltaice și de instrumente de măsurare în sistemele agrofotovoltaice. |
| M2C2-45 | Dezvoltarea sistemelor agrofotovoltaice | Etapă | Acordul de punere în aplicare, acordurile juridice semnate cu beneficiarii finali și finalizarea investițiilor | Intrarea în vigoare a acordului de punere în aplicare, a acordurilor juridice semnate, a certificatului de transfer |  |  |  | Î2 | 2026 | Intrarea în vigoare a acordului de punere în aplicare. Italia transferă 1 099 000 000 EUR către GSE pentru instrument. GSE trebuie să fi încheiat acorduri legale de grant cu beneficiarii finali pentru o sumă necesară pentru a utiliza 100 % din investițiile MRR în schemă (ținând seama de comisioanele de gestionare). |
| M2C2-47 | Investiția 1.2 Promovarea surselor regenerabile de energie pentru comunitățile energetice și autoconsumatorii de energie din surse regenerabile care acționează în comun | Etapă | Acordul de punere în aplicare, acordurile juridice semnate cu beneficiarii finali și finalizarea investițiilor | Intrarea în vigoare a acordului de punere în aplicare, a acordurilor juridice semnate și a certificatului de transfer | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î2 | 2026 | Intrarea în vigoare a acordului de punere în aplicare. Italia transferă 795 500 000 EUR către GSE pentru facilitate. GSE trebuie să fi încheiat acorduri juridice de grant cu beneficiarii finali pentru o sumă necesară pentru a utiliza cel puțin 100 % din investițiile MRR în schemă (ținând seama de comisioanele de gestionare). |
| M2C2-48 | Investiția 3.1 – Producția de hidrogen în situri dezafectate (văi de hidrogen) | Etapă | Atribuirea tuturor contractelor de achiziții publice pentru proiectele de producere a hidrogenului în centre industriale abandonate | Notificare privind atribuirea tuturor contractelor de achiziții publice pentru producția de hidrogen în centrele din zonele industriale abandonate | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î1 | 2023 | Atribuirea proiectelor pentru producția de hidrogen în centrele din zonele industriale abandonate. Se acordă finanțare pentru producția de hidrogen verde cu mai puțin de 3 tCO2eq/tH2 pentru a obține cel mai bun rezultat în ceea ce privește decarbonizarea. Această măsură sprijină producția de hidrogen pe bază de electroliză utilizând surse regenerabile de energie, astfel cum sunt definite în Directiva (UE) 2018/2001 (Directiva privind energia din surse regenerabile) sau energia electrică din rețea. |
| M2C2-49 | Investiția 3.1 – Producția de hidrogen în situri dezafectate (văi de hidrogen) | Țintă | Proiecte realizate | NU EXISTĂ | Număr | 0 | 10 | Î2 | 2026 | Certificate de finalizare a lucrărilor emise pentru 10 proiecte de vale de hidrogen, inclusiv instalarea a 10 electrolizoare cu o capacitate de cel puțin 1 MW fiecare. Estimările costurilor de racordare acceptate de dezvoltator sunt emise pentru electrolizoarele care necesită racordarea la rețea. |
| M2C2-50 | Investiția 3.2 Utilizarea hidrogenului în industria greu de decarbonizat | Etapă | Acord de promovare a tranziției de la metan la hidrogen verde | Semnarea acordului | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î1 | 2023 | Semnarea acordului cu dezvoltatorii de proiecte selectați pentru a promova tranziția de la metan la hidrogen verde. Proiectele sunt parțial dedicate procesului de C & D & I care urmează să fie dezvoltat și parțial realizării și testării unui prototip industrial care utilizează hidrogen. Această măsură sprijină producția de hidrogen pe bază de electroliză utilizând surse regenerabile de energie, astfel cum sunt definite în Directiva (UE) 2018/2001 (Directiva privind energia din surse regenerabile), sau energia electrică din rețea. |
| M2C2-52 | Investiția 5.2 – Hidrogen | Etapă | Producția de electrolizoare | Notificarea publicării tuturor contractelor de achiziții publice | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î2 | 2022 | Atribuirea contractului de construire a unei instalații industriale pentru producția de electrolizoare. |
| M2C2-53 | Investiția 5.2 – Hidrogen | Țintă | Instalație (instalații) industrială (industriale) construită (construite) | NU EXISTĂ | Număr | 0 | 1 | Î2 | 2026 | Certificate de încheiere a execuției lucrărilor emise pentru construirea a cel puțin unei instalații industriale pentru producția de electrolizoare sau coșuri modulare. Capacitatea totală de producție agregată a instalației (instalațiilor) trebuie să ajungă la cel puțin 890 MW/an. |

F. MISIA 2 COMPONENTA 3 – Eficiența energetică și recalificarea clădirilor

Eficiența energetică este piatra de temelie a acestei componente, care este organizată în trei piloni principali.

- Primul pilon este introducerea unui stimulent temporar pentru renovarea energetică și antiseismică a bunurilor imobile private, prin deducerea fiscală a costurilor suportate pentru intervenții. Intervențiile eligibile sunt cele care sporesc performanța energetică a locuinței cu cel puțin două categorii ale certificatului de energie, realizând, în medie, o îmbunătățire a consumului de energie cu peste 30 %.

- Al doilea pilon al acestei componente este îmbunătățirea eficienței și siguranței școlilor publice și a citadelor judiciare.

- Al treilea pilon vizează stimularea construirii și extinderii rețelelor eficiente de termoficare în zonele urbane.

În plus, există o serie de reforme menite să simplifice și să accelereze punerea în aplicare a proiectelor care vizează îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor.

Se preconizează că această componentă va contribui în mod semnificativ la realizarea obiectivelor Italiei în materie de climă și energie pentru 2030, deoarece sectorul civil este responsabil pentru aproape jumătate din consumul total de energie din Italia. Majoritatea clădirilor au fost construite înainte de adoptarea criteriilor de economisire a energiei și de intrarea în vigoare a legislației corespunzătoare și, prin urmare, nevoile în ceea ce privește eficiența energetică și adaptarea la riscurile seismice sunt semnificative.

Această componentă abordează o parte din recomandarea specifică țării nr. 2020 din 3, prin care Consiliul a recomandat Italiei să ia măsuri pentru „a concentra investițiile asupra tranziției verzi și digitale, în special asupra [...] gestionării apei, precum și asupra consolidării infrastructurii digitale pentru a asigura furnizarea de servicii esențiale”. Acesta abordează, de asemenea, anumite părți ale recomandărilor specifice fiecărei țări din 2019 pentru 3 („Politica economică axată pe investiții în ceea ce privește calitatea infrastructurii, ținând seama de disparitățile regionale”). [...] și să îmbunătățească eficacitatea administrației publice [...] prin accelerarea digitalizării și prin creșterea eficienței și a calității serviciilor publice locale”).

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01).

F.1.  Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Investiția 2.1: Consolidarea Ecobonus pentru eficiență energetică

Obiectivul acestei măsuri este de a sprijini renovarea energetică a clădirilor rezidențiale. Măsura constă în acordarea de sprijin sub forma unei deduceri fiscale sau, ca alternativă la instrumentul de deducere fiscală, sub forma unor instrumente financiare (așa-numitele „transfer credit” și „reducere pe factură”), unor categorii specifice de organizații și gospodării.

Reforma 1.1 – Simplificarea și accelerarea procedurilor pentru intervențiile în domeniul eficienței energetice

Această reformă urmărește să simplifice și să accelereze procedurile de punere în aplicare a intervențiilor legate de eficiența energetică. Acesta constă în patru acțiuni majore:

- Lansarea portalului național pentru eficiența energetică a clădirilor: Portalul sprijină cetățenii și operatorii în gestionarea proiectelor de eficiență energetică și este o sursă ușoară de acces la informații pentru factorii de decizie. Acesta conține informații privind performanța energetică a parcului imobiliar național, care se preconizează că va ajuta întreprinderile și cetățenii în deciziile lor de îmbunătățire a performanței energetice a proprietății lor. Se înființează un ghișeu unic pentru a oferi asistență și toate informațiile utile cetățenilor și întreprinderilor cu privire la cartografierea energetică a clădirilor, respectarea reglementărilor sectoriale, evaluarea potențialului de eficiență și selectarea priorităților de acțiune, inclusiv planuri de reamenajare în etape, selectarea celor mai adecvate instrumente de promovare în acest scop și formarea competențelor profesionale.

- Consolidarea activităților din planul de informare și formare destinat sectorului civil – Planul de informare și formare ține seama de necesitatea de a dezvolta atât inițiative specifice menite să acopere deficitul de informații al utilizatorilor finali din sectorul rezidențial, cât și activități de formare adecvate privind stimulentele și cele mai eficace intervenții pentru întreprinderile care oferă servicii energetice, care efectuează intervenții și pentru administratorii de condominiu. Planul este elaborat ținând seama de nevoile care rezultă din măsura Superbonus, pentru a maximiza eficacitatea acesteia și pentru a pune bazele unei culturi durabile a eficienței în construcții.

- Actualizarea și consolidarea Fondului Național pentru Eficiență Energetică: Odată cu revizuirea regulamentelor de instituire și gestionare a Fondului național pentru eficiență energetică (articolul 15 din Decretul legislativ nr. 102/2014 și Decretul interministerial din 22 decembrie 2017), vor intra în vigoare modificări pentru a promova îmbunătățirea și utilizarea pe scară mai largă a resurselor disponibile.

- Accelerarea etapei de punere în aplicare a proiectelor finanțate prin Programul central de redezvoltare publică EPAC: Se efectuează o revizuire normativă cu scopul de a promova o gestionare mai eficientă a resurselor alocate în mod specific Programului de recalificare a clădirilor al administrației publice centrale (PREPAC).

F.2. 	Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

| Număr secvențial | Legate Măsură (reformă sau investiții) | Etapă/Obiectiv | Nume | Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă) | Indicatori cantitativi (pentru ținte) |  |  | Calendar orientativ pentru finalizare |  | Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Unitatea de măsură | Situația de referință | Obiectiv | Trimestru | Anul |  |
| M2C3-1 | Investiția 2.1 – Consolidarea Ecobonus pentru eficiența energetică | Etapă | Intrarea în vigoare a prelungirii Superbonusului | Dispoziție din actul (actele) juridic (e) care indică intrarea în vigoare | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î4 | 2021 | Actul (actele) juridic (e) prelungește (prelungesc) beneficiile Ecobonus și ismabonus până la 31 decembrie 2022 pentru condominiile și până la 30 iunie 2023 pentru locuințele sociale (IACP). |
| M2C3-2 | Investiția 2.1 – Consolidarea Ecobonus pentru eficiența energetică | Țintă | Superbonusul T1 pentru renovarea clădirilor | NU EXISTĂ | Număr | 0 | 17 000 000 | Î2 | 2023 | Renovarea completă a clădirilor pentru (cel puțin 17 000 000 de metri pătrați, ceea ce duce la economii de energie primară de cel puțin 40 % și la creșterea a cel puțin două categorii în certificatul de eficiență energetică. |
| M2C3-3 | Investiția 2.1 – Consolidarea Ecobonus pentru eficiența energetică | Țintă | Superbonusul T2 pentru renovarea clădirilor | NU EXISTĂ | Număr | 17 000 000 | 35 800 000 | Î4 | 2025 | Se eliberează certificări („asseverazioni”) care atestă renovarea clădirilor pentru cel puțin 35 800 000 de metri pătrați, ceea ce duce la economii de energie primară de cel puțin 40 %, crescând cu cel puțin două categorii în certificatul de eficiență energetică (certificarea performanței energetice, astfel cum este definită în Decretul 63/2013). În cazurile în care cazanele cu condensare de gaz sunt instalate pentru a înlocui cazanele ineficiente existente pe bază de gaz, cărbune și petrol, acestea trebuie să aibă o performanță A. Costul instalării cazanelor cu condensare a gazelor reprezintă cel mult 20 % din costul total al programului de renovare. Economiile de energie totale estimate generate de intervenții se ridică la cel puțin 191 Ktep. |
| M2C3-4 | Reforma 1.1: Simplificarea și accelerarea procedurilor pentru intervențiile în domeniul eficienței energetice | Etapă | Simplificarea și accelerarea procedurilor pentru intervențiile în domeniul eficienței energetice | Dispoziție din actul (actele) juridic (e) care indică intrarea în vigoare | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î2 | 2022 | Actul (actele) juridic (e) simplifică și accelerează procedurile pentru intervențiile în domeniul eficienței energetice prin: - Lansarea unui portal național pentru eficiența energetică a clădirilor - Consolidarea activităților planului de informare și formare destinat sectorului civil - Actualizarea și consolidarea Fondului Național pentru Eficiență Energetică - Accelerarea fazei de implementare a proiectelor finanțate prin programul PREPAC |

F.3.  Descrierea reformelor și a investițiilor pentru împrumut

Investiția 1.1: Construirea de noi școli prin înlocuirea clădirilor

Obiectivul măsurii este de a crea structuri școlare moderne și durabile, în special prin reducerea consumului de energie și creșterea siguranței seismice. Această măsură constă în înlocuirea unei părți din parcul imobiliar al școlilor publice.

Investiția 1.2 – Recalificarea activelor imobiliare publice utilizate parțial sau integral de administrația justiției

Obiectivul măsurii este recalificarea și modernizarea clădirilor utilizate parțial sau integral de administrația justiției. Măsura constă în executarea de lucrări de renovare și recalificare în active imobiliare situate în mai multe municipalități italiene, inclusiv, dar fără a se limita la intervenții în materie de eficiență energetică.

Investiția 3.1: Promovarea încălzirii centralizate eficiente

Obiectivul măsurii este de a extinde utilizarea încălzirii centralizate eficiente, pe baza distribuției căldurii generate din surse regenerabile, din căldura reziduală sau cogenerată în instalații de înaltă performanță. Măsura constă în finanțarea proiectelor legate de construirea de noi rețele de termoficare sau de extinderea celor existente, acordând prioritate proiectelor care garantează cele mai mari economii de energie primară din surse neregenerabile.

F.4. 	Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile împrumutului

| Număr secvențial | Legate Măsură (reformă sau investiții) | Etapă/Obiectiv | Nume | Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă) | Indicatori cantitativi (pentru ținte) |  |  | Calendar orientativ pentru finalizare |  | Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Unitatea de măsură | Situația de referință | Obiectiv | Trimestru | Anul |  |
| M2C3-5 | Investiția 1.1: Construirea de noi școli prin înlocuirea clădirilor | Etapă | Atribuirea tuturor contractelor de achiziții publice pentru construirea de noi școli prin înlocuirea clădirilor pentru modernizarea energiei în clădirile școlare, în urma unei proceduri de licitație publică | Notificarea atribuirii tuturor contractelor de achiziții publice în urma unei proceduri de achiziții publice | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î3 | 2023 | Notificare privind atribuirea tuturor contractelor de achiziții publice pentru înlocuirea clădirilor școlilor noi eligibile pentru finanțare oficială de către autoritățile locale, cu o suprafață totală de cel puțin 400 000 de metri pătrați |
| M2C3-6 | Investiția 1.1: Construirea de noi școli prin înlocuirea clădirilor | Țintă | Cel puțin 166 de școli noi sunt construite prin înlocuirea clădirilor. | NU EXISTĂ | Număr | 0 | 166 | Î2 | 2026 | Certificate de finalizare a lucrărilor eliberate pentru construirea a cel puțin 166 de școli noi prin înlocuirea clădirilor. Consumul de energie primară al celor 166 de școli noi trebuie să fie cu cel puțin 20 % mai mic decât cerința privind clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero, după cum reiese din eliberarea certificatelor de performanță energetică. |
| M2C3-7 | Investiția 1.2 – Construirea de clădiri, recalificarea și consolidarea activelor imobiliare ale administrației justiției | Etapă | Atribuirea tuturor contractelor de achiziții publice pentru construirea de clădiri noi, recalificarea și consolidarea activelor imobiliare ale administrației justiției sunt semnate de autoritatea contractantă în urma unei proceduri de achiziții publice | Notificarea atribuirii tuturor contractelor de achiziții publice în urma unei proceduri de achiziții publice | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î4 | 2023 | Notificarea atribuirii tuturor contractelor de achiziții publice privind construirea de clădiri, recalificarea și consolidarea activelor imobiliare ale administrației justiției. |
| M2C3-8 | Investiția 1.2 – Recalificarea activelor imobiliare publice utilizate parțial sau integral de administrația justiției | Țintă | Lucrări efectuate pentru cel puțin 289 000 de metri pătrați de active imobiliare publice | NU EXISTĂ | Număr | 0 | 289 000 | Î2 | 2026 | Se eliberează certificate de încheiere a execuției lucrărilor pentru cel puțin 289 000 de metri pătrați de bunuri imobile publice utilizate parțial sau integral de administrația justiției. |
| M2C3-9 | Investiția 3.1: Promovarea încălzirii centralizate eficiente | Etapă | Contractele de îmbunătățire a rețelelor de încălzire sunt atribuite de Ministerul Tranziției Ecologice în urma unei proceduri de licitație publică | Notificarea atribuirii tuturor contractelor de achiziții publice în urma unei proceduri de achiziții publice | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î4 | 2022 | Atribuirea tuturor contractelor de achiziții publice pentru construirea de noi rețele de termoficare sau extinderea rețelelor de termoficare existente, care ar trebui să includă cerința de reducere a consumului de energie. Atribuirea contractelor proiectelor selectate în cadrul cererilor competitive de propuneri în conformitate cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu. |
| M2C3-10 | Investiția 3.1: Promovarea încălzirii centralizate eficiente | Țintă | Construirea sau extinderea rețelelor de termoficare pentru a reduce consumul de energie | NU EXISTĂ | KTEP | 0 | 30 | Î2 | 2026 | Se eliberează certificate de finalizare a lucrărilor de construcție a unor noi rețele de termoficare sau de extindere a celor existente, care permit o reducere a consumului de energie de cel puțin 30 KTOE pe an, astfel cum se certifică printr-un raport al unui inginer independent. Investiția trebuie să respecte condițiile stabilite în nota de subsol (9) din anexa VI la Regulamentul 241/2021/UE privind Mecanismul de redresare și reziliență. Pentru a fi eligibile, sistemele de încălzire centralizată utilizează ca sursă principală de căldură căldura generată din surse regenerabile, din căldura reziduală sau cogenerată în instalații de înaltă performanță. Combustibilii fosili sunt utilizați exclusiv ca rezervă. |

G. MISIA 2 COMPONENTA 4 – Planificarea teritorială și resursele de apă

Scopul acestei componente a planului italian de redresare și reziliență este de a aborda o serie de deficiențe de lungă durată legate de gestionarea resurselor de apă și a riscurilor hidrogeologice în Italia și de a adopta o serie de măsuri menite să conserve biodiversitatea. Acest lucru trebuie realizat printr-o combinație semnificativă și echilibrată de reforme și investiții în aceste diferite dimensiuni.

În ceea ce privește reformele, componenta propune un set de măsuri care vizează în principal îmbunătățirea eficienței în gestionarea resurselor de apă prin reducerea fragmentării sectorului, prin stabilirea unei politici adecvate de stabilire a prețurilor și prin stabilirea unei serii de stimulente pentru abordarea problemelor existente legate de gestionarea apelor uzate. Reformele din cadrul acestei componente includ, de asemenea, un set de măsuri de simplificare a conceperii și a punerii în aplicare a proiectelor legate de infrastructura de apă și de gestionarea și reducerea riscurilor hidrologice.

Investițiile asociate acestei componente contribuie la atenuarea și la o mai bună gestionare a riscului hidrogeologic în Italia, atât din perspectiva prevenirii, cât și a adaptării, și urmăresc să sporească reziliența infrastructurii legate de apă. În plus, acestea vizează îmbunătățirea semnificativă a gestionării resurselor de apă printr-o mai bună gestionare a apelor uzate și printr-o reducere semnificativă a scurgerilor de apă, inclusiv în sectorul agricol. Investițiile consolidează digitalizarea acestor sectoare și le fac mai eficiente din punct de vedere energetic și mai bine adaptate la schimbările climatice. Această componentă include, de asemenea, un set de măsuri care vizează conservarea biodiversității și a zonelor verzi în conformitate cu „Strategia UE în domeniul biodiversității pentru 2030”.

Această componentă abordează o parte din recomandarea specifică țării nr. 2 020 din 3, prin care Consiliul Uniunii Europene a recomandat Italiei să ia măsuri pentru „a concentra investițiile pe tranziția verde și pe cea digitală, în special pe [...] gestionarea apei, precum și pe infrastructura digitală consolidată pentru a asigura furnizarea de servicii esențiale”. Aceasta abordează, de asemenea, anumite părți ale recomandării 2019 specifice fiecărei țări din 3 („Politica economică axată pe investiții în ceea ce privește calitatea infrastructurii, ținând seama de disparitățile regionale”). [...] și să îmbunătățească eficacitatea administrației publice [...] prin accelerarea digitalizării și prin creșterea eficienței și a calității serviciilor publice locale”).

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01).

G.1. 	Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reforma 2.1 – Simplificarea și accelerarea procedurilor de punere în aplicare a intervențiilor împotriva instabilității hidrogeologice

Scopul acestei reforme este de a depăși deficiențele existente în guvernanța riscurilor hidrogeologice evidențiate de Curtea de Conturi a Italiei. Aceasta constă în simplificarea și accelerarea procedurilor de punere în aplicare a proiectelor în acest domeniu, inclusiv stabilirea unor termene maxime pentru fiecare etapă; prioritizarea intervențiilor în conformitate cu evaluarea națională a riscurilor și cu articolul 6 din Decizia (UE) 1313/2013, cu evaluarea capacității de gestionare a riscurilor și cu principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ”; stabilirea unui plan de creștere a capacității administrative a entităților responsabile cu punerea în aplicare a acestor proiecte și consolidarea coordonării între diferitele niveluri de guvernare implicate, inclusiv prin raționalizarea fluxurilor de informații.

Reforma 2 – Reforma cadrului juridic pentru o mai bună gestionare și o utilizare durabilă a apei

Această reformă urmărește să abordeze problemele de lungă durată ale sectorului apei din Italia, reflectate în numeroase proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor în curs pentru nerespectarea Directivei 91/271/CEE a Consiliului, într-o fragmentare excesivă a sectorului și în absența unor stimulente și politici de stabilire a prețurilor adecvate. Se preconizează că măsurile avute în vedere vor reduce în mod semnificativ fragmentarea sectorului prin reducerea numărului de operatori și încurajarea economiilor de scară, prin stabilirea de stimulente pentru reducerea scurgerilor de apă și a consumului excesiv de apă de către sectorul agricol și prin stabilirea unor politici adecvate de stabilire a prețurilor pentru un consum de apă mai durabil.

Se semnează un set de memorandumuri de înțelegere cu regiunile Campania, Calabria, Molise și Sicilia pentru a reduce fragmentarea numărului de operatori care furnizează servicii de alimentare cu apă. Memorandumul de înțelegere stabilește obiective în ceea ce privește stabilirea organismelor guvernamentale locale, reducerea numărului de operatori și realizarea unor economii de scară în vederea stabilirii unor operatori unici pentru cel puțin fiecare 40 000 de locuitori în termen de doi ani de la semnarea memorandumului de înțelegere respectiv.

Reforma 4.2 „Măsuri de asigurare a capacităților manageriale depline pentru serviciile integrate de alimentare cu apă”

Această reformă urmărește să abordeze problemele majore legate de gestionarea resurselor de apă și să eficientizeze sistemul.

Se preconizează că sistemul va reduce fragmentarea existentă în ceea ce privește numărul de operatori, ceea ce împiedică în prezent utilizarea eficientă a resurselor de apă în unele părți ale țării. Se preconizează, de asemenea, că reforma va stabili stimulentele adecvate pentru o mai bună utilizare a resurselor de apă în sectorul agricol, va introduce un sistem de sancțiuni pentru extracția ilegală a apei și va introduce un sistem de prețuri care reflectă mai bine și este mai conform cu principiul „poluatorul plătește”, evitând în același timp extinderea sistemelor de irigații existente. Măsurile se adoptă în cooperare cu regiunile în care gestionarea resurselor de apă este mai problematică în prezent.

Investiția 3.2 – Digitalizarea parcurilor naționale și a zonelor marine protejate

Obiectivul măsurii este modernizarea și digitalizarea procedurilor legate de funcționarea parcurilor naționale și a zonelor marine protejate. Măsura constă în servicii digitale pentru vizitatori și intervenții în conservarea naturii și monitorizarea resurselor naturale.

Investiția 4.2. Reducerea pierderilor din rețelele de distribuție a apei, inclusiv digitalizarea și monitorizarea rețelelor

Obiectivul acestei investiții este de a reduce pierderile de apă potabilă. Măsura constă în descompunerea rețelelor de distribuție a apei.

G.2.  Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

| Număr secvențial | Măsură conexă (reformă sau investiții) | Etapă/Obiectiv | Nume | Indicatori calitativi (pentru jaloane) | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |  |  | Calendar orientativ pentru finalizare |  | Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Unitatea de măsură | Situația de referință | Obiectiv | Trimestru | Anul |  |
| M2C4-1 | Reforma 2.1. Simplificarea și accelerarea procedurilor de punere în aplicare a intervențiilor împotriva instabilității hidrogeologice | Etapă | Intrarea în vigoare a simplificării cadrului juridic pentru o mai bună gestionare a riscurilor hidrologice | Dispoziție din actul (actele) juridic (e) relevant (e) care indică intrarea în vigoare | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î2 | 2022 | Noul cadru juridic trebuie (cel puțin): - Să acorde prioritate intervențiilor de prevenire în conformitate cu evaluarea națională a riscurilor și cu articolul 6 din Decizia (UE) 1313/2013, cu evaluarea capacităților de gestionare a riscurilor și cu principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ”; - Să accelereze procedurile de concepere a proiectelor și să stabilească principii generale pentru a simplifica punerea în aplicare a proiectelor și procedurile de finanțare, precum și proiectele cu risc hidrologic; - Armonizarea și raționalizarea fluxurilor de informații pentru a reduce redundanța raportării între diferitele sisteme de informații ale statului și dezvoltarea unui sistem de indicatori pentru o mai bună identificare a riscurilor hidrologice, în conformitate cu recomandările Curții de Conturi a Italiei. - Să consolideze coordonarea intervențiilor între diferitele niveluri de guvernare, în conformitate cu recomandările Curții de Conturi a Italiei; - Să creeze baze de date comune privind incidentele („dissesto”), în conformitate cu recomandările Curții de Conturi a Italiei; - Stabilirea unor termene maxime pentru fiecare etapă. - Să stabilească un plan de consolidare a capacității entităților relevante. |
| M2C4-2 | Reforma 4.2 „Măsuri de asigurare a capacităților manageriale depline pentru serviciile integrate de alimentare cu apă” | Etapă | Intrarea în vigoare a reformei menite să asigure capacități manageriale depline pentru serviciile integrate de alimentare cu apă | Dispoziție din actul (actele) juridic (e) relevant (e) care indică intrarea în vigoare | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î3 | 2022 | Legea/reglementările generale privind serviciile de alimentare cu apă pentru utilizarea durabilă a acestora și pentru stimularea investițiilor în infrastructura de alimentare cu apă, care trebuie cel puțin: - Reducerea fragmentării entităților prin norme și mecanisme de agregare pentru a stimula operatorii de gestionare autonomi în prezent să fie integrați în operatorul unic pentru întregul Ambito Territoriale Ottimale; - Să ofere stimulente pentru o utilizare durabilă a apei în agricultură, în special pentru a sprijini utilizarea sistemului comun de monitorizare a utilizărilor apei (SIGRIAN) pentru irigații colective și autoalimentare; - Stabilirea unui sistem de prețuri reglementate care să țină seama în mod adecvat de utilizarea resurselor de mediu și de poluare, în conformitate cu principiul „poluatorul plătește” |
| M2C4-3 | Reforma 4.2 „Măsuri de asigurare a capacităților manageriale depline pentru serviciile integrate de alimentare cu apă” | Etapă | Reforma cadrului juridic pentru o mai bună gestionare și o utilizare durabilă a apei | Intrarea în vigoare a memorandumurilor de înțelegere | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î4 | 2021 | Semnarea memorandumurilor de înțelegere (MoU) de către Ministerul Tranziției Ecologice cu regiunile Campania, Calabria, Molise și Sicilia pentru a reduce fragmentarea numărului de operatori care furnizează servicii de alimentare cu apă. Memorandumul de înțelegere ar trebui să stabilească obiective în ceea ce privește stabilirea organismelor guvernamentale locale, reducerea numărului de operatori și realizarea unor economii de scară în vederea stabilirii unor operatori unici pentru cel puțin fiecare 40 000 de locuitori. |
| M2C4-4 | Reforma 4.2 „Măsuri de asigurare a capacităților manageriale depline pentru serviciile integrate de alimentare cu apă” | Etapă | Intrarea în vigoare a noului cadru juridic privind irigațiile | Dispoziție din actul legislativ relevant care indică intrarea în vigoare | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î2 | 2022 | Cadrul juridic revizuit trebuie cel puțin: — Instituirea unui sistem de sancțiuni pentru extracția ilegală de apă Să solicite o evaluare a impactului, astfel cum se prevede la articolul 4 alineatul (7) din Directiva-cadru privind apa, pentru a evalua impactul (eventual cumulativ) asupra tuturor corpurilor de apă potențial afectate. — Să se asigure că extinderea sistemului de irigații existent (inclusiv prin utilizarea sporită a apei, adică nu numai prin expansiunea fizică), chiar și prin metode mai eficiente, este evitată în cazul în care corpurile de apă în cauză (ape de suprafață sau subterane) sunt sau se preconizează (în contextul intensificării schimbărilor climatice) că se află într-o stare mai puțin bună sau într-o stare potențial bună. |
| M2C4-5 | Investiția 3.2: Digitalizarea parcurilor naționale | Etapă | Intrarea în vigoare a simplificării administrative și a dezvoltării serviciilor digitale pentru vizitatorii parcurilor naționale și ai zonelor marine protejate | Dispoziție din Decretul ministerial privind intrarea în vigoare | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î1 | 2022 | Decretul ministerial va mandata dezvoltarea serviciilor digitale pentru vizitatorii parcurilor naționale și ai zonelor marine protejate. |
| M2C4-32 | Investiția 4.2. Reducerea pierderilor din rețelele de distribuție a apei, inclusiv digitalizarea și monitorizarea rețelelor | Etapă | Cartiere în rețele de distribuție a apei | Rapoarte de monitorizare contrasemnate de autoritatea independentă de reglementare ARERA | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î4 | 2025 | Au fost emise cel puțin 35 de rapoarte de monitorizare contrasemnate de autoritatea independentă de reglementare ARERA, care confirmă districtele de cel puțin 45 000 de kilometri de rețele de distribuție a apei. Aceste rapoarte de monitorizare includ rapoartele de monitorizare emise pentru îndeplinirea M2C4-31. |

G.3.  Descrierea reformelor și a investițiilor pentru împrumut

Reforma 3.1 Adoptarea programelor naționale privind controlul poluării atmosferice

Reforma urmărește să alinieze legislația națională și regională și să introducă măsuri conexe pentru reducerea emisiilor de poluanți atmosferici (în conformitate cu obiectivele stabilite prin Directiva 2016/2284 privind plafoanele naționale de emisie și modificarea gazelor climatice).

Investiția 1.1: Punerea în aplicare a unui sistem avansat și integrat de monitorizare și prognoză

Obiectivul acestei investiții este de a identifica și de a anticipa riscurile care decurg din impactul schimbărilor climatice și din amenajarea inadecvată a teritoriului, precum și de a furniza informații pentru planurile de prevenire a riscurilor. Această investiție constă în instituirea unui sistem de monitorizare care să permită controlul de la distanță al marilor zone teritoriale și identificarea eliminării ilegale a deșeurilor.

Investiția 2.1: Măsuri de reducere a riscurilor de inundații și hidrogeologice

Obiectivul acestei măsuri este de a combate instabilitatea hidrogeologică de pe teritoriul italian. Măsura constă în două linii de acțiune, Protezione Civile și „comisarul pentru situații de urgență pentru reconstrucția teritoriilor Emiliei Romagna, Toscana și Marche” fiind afectate de inundațiile din mai 2023 (Commissario per la ricostruzione nel territorio della regione Emilia Romagna, Toscana e Marche), în calitate de administrație responsabilă: prima linie de acțiune se referă la un set de intervenții menite să refacă structurile și infrastructurile publice deteriorate (intervenții de tip E) și să reducă riscul rezidual strict legat de eveniment și care vizează în primul rând protejarea siguranței publice și private (intervenții de tip D); a doua linie de acțiune se referă la intervențiile pentru refacerea căilor navigabile și creșterea protecției împotriva inundațiilor și alunecărilor de teren, precum și la intervențiile de reabilitare a rețelei de transport în teritoriile afectate de inundațiile din mai 2023.

Investiția 3.1: Protejarea și consolidarea pădurilor urbane și periurbane

Obiectivul acestei măsuri este de a proteja zonele verzi și de a crește numărul acestora, atât cu scopul de a conserva și de a spori biodiversitatea, cât și de a spori calitatea vieții locuitorilor din zonele respective. Măsura constă în plantarea de material forestier de reproducere (semințe sau plante) pentru cel puțin 4 500 000 de arbori și arbuști (pe 4 500 hectare), dintre care cel puțin 3.5 milioane de arbori transplantați la destinația lor finală, în cele 14 orașe metropolitane din Italia.

Investiția 3.2 – Digitalizarea parcurilor naționale și a zonelor marine protejate

Obiectivul acestei măsuri este modernizarea și digitalizarea procedurilor legate de funcționarea parcurilor naționale și a zonelor marine protejate. Măsura constă în servicii digitale pentru vizitatori și intervenții în conservarea naturii și monitorizarea resurselor naturale.

Investiția 3.3 – Renaturalizarea zonei Padului

Obiectivul acestei măsuri este de a reactiva procesele naturale și de a încuraja refacerea biodiversității în zona fluviului Pad. Măsura constă în executarea de intervenții pentru reducerea artificialității albiei râurilor.

Investiția 3.4: Reabilitarea siturilor orfane

Obiectivul acestei intervenții este de a reduce impactul asupra mediului al „siturilor orfane”, promovând astfel în mod indirect economia circulară. Această investiție constă în adoptarea unui plan de acțiune pentru identificarea și revitalizarea siturilor orfane din regiunile și provinciile autonome italiene, precum și în executarea unor intervenții specifice pentru refacerea acestora.

Investiția 3.5: Refacerea și protejarea fundului mării și a habitatelor marine

Obiectivul acestei măsuri este de a contribui la inversarea procesului de degradare a fundului mării și a habitatelor marine. Măsura constă în sprijinirea proiectelor de cartografiere a habitatelor de pe fundul mării și de monitorizare a mediului, de planificare și de măsuri de refacere și protecție la scară largă, precum și de consolidare a platformelor de observare a mediului marin.

Reforma 4.1 – Simplificarea legislației și consolidarea guvernanței pentru punerea în aplicare a investițiilor în infrastructurile de alimentare cu apă

Cadrul de reglementare actual și fragmentarea existentă în ceea ce privește gestionarea au un impact negativ asupra capacității de planificare și punere în aplicare a investițiilor în infrastructurile de alimentare cu apă.

Obiectivul acestei reforme este de a simplifica și de a spori eficacitatea cadrului juridic și de a oferi asistență, atunci când este necesar, organismelor de punere în aplicare cu o capacitate insuficientă de a realiza și de a finaliza investițiile respective în termenele stabilite inițial.

Principalele măsuri planificate pentru atingerea acestor obiective sunt, în principal, (i) instituirea unui instrument central de finanțare publică pentru investiții în sectorul apei, care să unifice resursele destul de dispersate în prezent; (II) simplificarea procedurilor de raportare și monitorizare a investițiilor finanțate, (iii) implicarea în continuare a autorității de reglementare în planificarea investițiilor care urmează să fie efectuate și în eventualele revizuiri ale planului.

Ministerul Infrastructurii și Transporturilor prezintă propunerea de reformă privind sectorul alimentării cu apă.

Investiția 4.1 Infrastructura de apă primară pentru securitatea aprovizionării cu apă

Scopul acestei măsuri este de a asigura securitatea aprovizionării cu apă pentru zone urbane importante și zone irigate mari, de a spori siguranța și reziliența rețelei și în ceea ce privește capacitatea de transport al apei. Măsura constă în lucrări la infrastructura primară de alimentare cu apă pe întreg teritoriul național.

Investiția 4.2. Reducerea pierderilor din rețelele de distribuție a apei, inclusiv digitalizarea și monitorizarea rețelelor

Obiectivul acestei investiții este de a reduce pierderile de apă potabilă. Măsura constă în distragerea atenției de la rețelele de distribuție a apei.

Investiția 4.3. Investiții în reziliența agrosistemului de irigații pentru o mai bună gestionare a resurselor de apă

Obiectivul acestei măsuri este de a spori eficiența sistemelor de irigații prin digitalizare și intervenții de infrastructură pentru un sector agricol mai durabil și mai rezilient la schimbările climatice.

Investiția 4.4. Canalizare și purificare

Obiectivul acestei măsuri este de a reduce deficiențele sistemelor italiene de apă în ceea ce privește canalizarea și epurarea apelor uzate, precum și numărul de aglomerări cu sisteme slabe de canalizare și epurare. Măsura constă în intervenții menite să eficientizeze epurarea apelor uzate evacuate în apele marine și interioare.

Investiția 4.5. Schemă de granturi pentru investiții în infrastructuri de apă

Această măsură constă într-o investiție publică într-un sistem de granturi, pentru a stimula investițiile private și a îmbunătăți accesul la finanțare în sectorul gestionării apei din Italia. Schema funcționează prin acordarea de granturi pentru acoperirea decalajului de viabilitate direct sectorului privat, precum și entităților din sectorul public implicate în activități similare.

Schema este gestionată de Invitalia S.p.A. în calitate de partener de implementare. Sistemul include următoarea linie de produse:

- Un grant pentru acoperirea deficitului de viabilitate, conceput pentru a acoperi deficitul de finanțare al proiectelor de infrastructură din sectorul gospodăririi apelor. Grantul subvenționează o parte din investiția totală, pentru a asigura atractivitatea financiară a proiectului. Structura granturilor este concepută astfel încât să stimuleze raționalizarea și agregarea furnizorilor de servicii de alimentare cu apă prin instituirea unui mecanism de recompensare.

Pentru a pune în aplicare investiția în schemă, Italia și Invitalia S.p.A. semnează un acord de punere în aplicare care include următorul conținut:

- 1. Descrierea procesului decizional al programului: Decizia finală de atribuire a schemei este luată de un comitet pentru investiții sau de un alt organ de conducere echivalent relevant și este aprobată cu o majoritate de voturi de către membri care sunt independenți de guvern.

- 2. Cerințele-cheie ale politicii de grant asociate, care includ:

  - Descrierea granturilor acordate și a beneficiarilor finali eligibili. Beneficiarii finali sunt, în principiu, întreprinderi cu participare privată. În conformitate cu principiul nediscriminării, entitățile publice care desfășoară activități similare cu cele ale entităților private care beneficiază de schemă ar putea fi, de asemenea, acceptate ca beneficiari finali.

  - Cerința ca toate investițiile care beneficiază de sprijin să fie viabile din punct de vedere economic.

  - Cerința de a respecta principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ”, astfel cum este prevăzută în Orientările tehnice privind principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01). În special, politica de granturi exclude de la eligibilitate următoarele activități și active: activități și active legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval. În plus, politica de granturi aferentă include cerința de a exclude de la finanțare: investiții care implică construirea de noi baraje; investiții care intră în domeniul de aplicare al articolului 4 alineatul (7) din Directiva 2000/60 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei.

  - Cerința ca beneficiarii finali ai schemei să nu primească sprijin din partea altor instrumente ale Uniunii pentru a acoperi aceleași costuri.

- 3. Suma care face obiectul acordului de punere în aplicare, structura comisioanelor pentru partenerul de implementare și cerința de a utiliza orice încasări neutilizate ale sistemului, inclusiv după 2026, în aceleași scopuri de politică.

- 4. Cerințe de monitorizare, audit și control, inclusiv:

- Descrierea sistemului de monitorizare al partenerului de implementare pentru raportarea cu privire la granturile mobilizate.

- Descrierea procedurilor partenerului de implementare care vor asigura prevenirea, detectarea și corectarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese.

- Obligația de a verifica eligibilitatea fiecărei operațiuni în conformitate cu cerințele prevăzute în acordul de punere în aplicare înainte de a acorda o subvenție unei operațiuni.

- Obligația de a efectua audituri ex post bazate pe riscuri, în conformitate cu un plan de audit al Invitalia S.p.A. Aceste audituri verifică i) dacă sistemele de control sunt eficace, inclusiv detectarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese; respectarea principiului DNSH, a normelor privind ajutoarele de stat și a cerințelor privind obiectivele climatice; și iii) respectarea cerinței ca beneficiarii finali ai schemei să nu fi primit sprijin din partea altor instrumente ale Uniunii pentru a acoperi aceleași costuri. Auditurile verifică, de asemenea, legalitatea tranzacțiilor și respectarea condițiilor prevăzute în acordul de punere în aplicare și în acordurile de grant aplicabile.

- Cerințe pentru investițiile în domeniul climei efectuate de partenerul de implementare: cel puțin 400 000 000 EUR din investițiile MRR în schemă contribuie la obiectivele legate de schimbările climatice, în conformitate cu anexa VI la Regulamentul privind MRR.

### G.4. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile împrumutului

| Număr secvențial | Măsură conexă (reformă sau investiții) | Etapă/Obiectiv | Nume | Indicatori calitativi (pentru jaloane) | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |  |  | Calendar orientativ pentru finalizare |  | Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Unitatea de măsură | Situația de referință | Obiectiv | Trimestru | Anul |  |
| M2C4-6 | Investiția 3.2: Digitalizarea parcurilor naționale | Țintă | Dezvoltarea serviciilor digitale pentru vizitatorii parcurilor naționale și ai zonelor marine protejate | NU EXISTĂ | Procent | 0 | 70 | Î2 | 2024 | Cel puțin 70 % dintre parcurile naționale și zonele marine protejate au dezvoltat servicii digitale pentru vizitatorii parcurilor naționale și ai zonelor marine protejate (cel puțin două dintre: conexiunea la portalul Naturitalia.IT; o cerere de proceduri administrative sau o aplicație pentru mobilitate durabilă). |
| M2C4-6bis | Investiția 3.2: Digitalizarea parcurilor naționale | Etapă | Intervenții legate de conservarea naturii și monitorizarea resurselor naturale puse în aplicare | Certificate eliberate |  |  |  | Î2 | 2026 | - Certificatul (certificatele) de verificare a conformității pentru cel puțin 12 000 articole de echipament pentru activități de conservare și monitorizare a naturii; - Certificat (e) de executare periodică a serviciilor pentru furnizarea în parcuri naturale și zone marine protejate a cel puțin 7 tipuri diferite de servicii tehnice și formare pentru activități științifice și de monitorizare pe teren. |
| M2C4-7 | Reforma 3.1: Adoptarea programelor naționale privind controlul poluării atmosferice | Etapă | Intrarea în vigoare a unui program național de control al poluării atmosferice | Dispoziție din DPCM care indică intrarea în vigoare | NU EXISTĂ | N.A | NU EXISTĂ | Î4 | 2021 | Decretul președintelui Consiliului de Miniștri (DPCM) stabilește un program național de control al poluării atmosferice care introduce măsuri adecvate pentru reducerea poluării atmosferice în conformitate cu Directiva UE 2016/2284 și cu Decretul legislativ nr. 81 din 30 mai 2018 de transpunere a directivei respective. |
| M2C4-8 | Investiția 1.1. Punerea în aplicare a unui sistem avansat și integrat de monitorizare și prognoză | Etapă | Plan operațional pentru un sistem avansat și integrat de monitorizare și prognoză pentru identificarea riscurilor hidrologice | Dispoziție din decretul ministerial care indică intrarea în vigoare | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î3 | 2021 | Decretul ministerial aprobă un plan operațional pentru punerea în aplicare a unui sistem avansat și integrat de monitorizare și prognoză pentru identificarea riscurilor hidrologice. Aceasta trebuie, cel puțin: - Să aibă în vedere aplicații de teledetecție și senzori pentru câmpurile de date; - Dezvoltarea unui sistem de comunicare care să permită coordonarea și interoperabilitatea între diferiții operatori din camerele de control - Înființarea de camere de control centrale și regionale - Dezvoltarea de sisteme și servicii de securitate cibernetică |
| M2C4-9 | Investiția 1.1. Punerea în aplicare a unui sistem avansat și integrat de monitorizare și prognoză | Etapă | Sistemul de monitorizare și prognoză este accesibil | Sistem accesibil online | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î2 | 2025 | Sistemul de monitorizare și prognoză pentru identificarea riscurilor hidrologice și a eliminării ilegale a deșeurilor este accesibil online. |
| M2C4-11 | Investiția 2.1.a. Măsuri de reducere a riscurilor de inundații și hidrogeologice – Intervenții în Emilia Romagna, Toscana și Marche | Etapă | Identificarea intervențiilor prin ordonanță (ordonanțe) a (le) comisarului pentru situații de urgență | Ordonanța (ordonanțele) comisarului pentru situații de urgență |  |  |  | Î3 | 2024 | Una sau mai multe ordonanțe ale comisarului pentru situații de urgență identifică lista exactă a intervențiilor de refacere a căilor navigabile și de sporire a protecției împotriva inundațiilor și alunecărilor de teren, intervențiile de refacere a clădirilor publice, inclusiv a locuințelor publice și a centrelor medicale, precum și numărul total de km din rețeaua de transport care urmează să fie reabilitați. Valoarea numărului total de intervenții se ridică la cel puțin 1.2 miliarde EUR. |
| M2C4-11bis | Investiția 2.1.a. Măsuri de reducere a riscurilor de inundații și hidrogeologice – Intervenții în Emilia Romagna, Toscana și Marche | Țintă | Proiecte realizate | Certificarea finalizării proiectelor | Număr | 0 | 190 | Î2 | 2026 | Se eliberează certificate de finalizare a lucrărilor pentru cel puțin 190 intervenții de refacere a căilor navigabile și de sporire a protecției împotriva inundațiilor și a alunecărilor de teren, precum și pentru intervențiile de reabilitare a rețelei de transport, astfel cum au fost identificate în ordonanțele comisarului pentru situații de urgență. |
| M2C4-12 | Investiția 2.1.b. Măsuri de reducere a riscurilor de inundații și hidrogeologice | Etapă | Intrarea în vigoare a cadrului juridic revizuit pentru intervențiile împotriva riscurilor de inundații și hidrogeologice | Dispoziții din ordonanțe care indică data de intrare în vigoare | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î4 | 2021 | Decretele de aprobare a primului plan de intervenție și de investiții în zona respectivă (comisar delegat/regiune/provincie autonomă) pentru reducerea riscurilor de inundații și hidrogeologice vizează restabilirea condițiilor inițiale și asigurarea rezilienței teritoriilor la dezastre naturale. |
| M2C4-13 | Investiția 2.1b – Măsuri de reducere a riscurilor de inundații și hidrogeologice | Țintă | Intervenții de tip D și de tip E efectuate | NU EXISTĂ | Procent | 0 | 90 | Î2 | 2026 | Certificatele de încheiere a execuției lucrărilor se eliberează pentru cel puțin 90 % din intervențiile de tip E și D care vizează refacerea structurilor publice deteriorate, astfel cum au fost identificate prin actele de aprobare ale Serviciului Național de Protecție Civilă. |
| M2C4-18 | Investiții. 3.1: Protejarea și consolidarea pădurilor urbane și periurbane | Etapă | Intrarea în vigoare a modificărilor juridice revizuite pentru protecția și valorificarea zonelor verzi urbane și periurbane | Dispoziție din actele legislative relevante care indică adoptarea planului de împădurire urbană | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î4 | 2021 | Planul de împădurire urbană trebuie să fie în conformitate cu obiectivele Legii din 12 decembrie 2019, 141 („Legea climei”) și în urma unei etape de planificare care urmează să fie efectuată de orașele metropolitane. Planul ar trebui să stabilească cel puțin următoarele obiective: - Conservarea și îmbunătățirea biodiversității difuze în conformitate cu Strategia europeană în domeniul biodiversității; - Să contribuie la reducerea poluării aerului în zonele metropolitane; - Reducerea procedurilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor privind calitatea aerului; - Recuperarea peisajelor create de om și îmbunătățirea zonelor protejate prezente în imediata vecinătate a zonelor metropolitane; Reducerea consumului de sol și refacerea solurilor utile. |
| M2C4-19 | Investiții. 3.1: Protejarea și consolidarea pădurilor urbane și periurbane | Țintă | Plantarea de arbori pentru protecția și valorificarea zonelor verzi urbane și periurbane T1 | NU EXISTĂ | Număr | 0 | 1 650 000 | Î4 | 2022 | Plantarea a cel puțin 1 650 000 de arbori pentru reîmpădurirea zonelor urbane și periurbane în temeiul articolului 4 din Legea din 12 decembrie 2019, 141 (așa-numita Lege a climei). |
| M2C4-20 | Investiții. 3.1: Protejarea și consolidarea pădurilor urbane și periurbane | Țintă | Plantarea de arbori pentru protecția și valorificarea zonelor verzi urbane și periurbane T2 | NU EXISTĂ | Număr | 1 650 000 | 4 500 000 | Î4 | 2024 | Plantarea de material forestier de reproducere (semințe sau plante) pentru cel puțin 4 500 000 de arbori și arbuști pentru reîmpădurirea zonelor urbane și periurbane în conformitate cu articolul 4 din Legea din 12 decembrie 2019, 141 (așa-numita Lege a climei). |
| M2C4-20bis | Investiții. 3.1: Protejarea și consolidarea pădurilor urbane și periurbane | Țintă | Plantarea de arbori pentru protecția și valorificarea zonelor verzi urbane și periurbane T3 | NU EXISTĂ | Număr | 0 | 3 500 000 | Î2 | 2026 | Transplantarea de material forestier de reproducere (semințe sau plante) pentru cel puțin 3 500 000 de arbori și arbuști pentru reîmpădurirea zonelor urbane și periurbane. |
| M2C4-21 | Investiția 3.3 Renatururificarea zonei Padului | Etapă | Revizuirea cadrului juridic pentru intervențiile pentru renaturizarea zonei Padului | Dispoziție din actul legislativ relevant care indică intrarea în vigoare | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î2 | 2023 | Intrarea în vigoare a legislației relevante cu scopul de a recupera coridorul ecologic reprezentat de albia râului, inclusiv reîmpădurirea naturală și intervențiile pentru refacerea și reactivarea ramurilor laterale și a trotuarelor. |
| M2C4-22 | Investiția 3.3 Renatururificarea zonei Padului | Țintă | Reducerea artificialității albiei râului pentru renaturizarea zonei Po T1 | NU EXISTĂ | Număr | 0 | 13 | Î4 | 2024 | Reducerea artificialității albiei râului cu cel puțin 13 km de-a lungul axei fluviului Pad. |
| M2C4-23 | Investiția 3.3 Renatururificarea zonei Padului | Țintă | Reducerea artificialității albiei râului pentru renaturizarea zonei Po T2 | NU EXISTĂ | Număr | 13 | 37 | Î2 | 2026 | Se eliberează certificate de încheiere a lucrărilor de reducere a artificialității albiei râului cu cel puțin 37 km de-a lungul axei fluviului Pad. Se eliberează certificate de finalizare a lucrărilor care implică acțiuni de reîmpădurire care acoperă cel puțin 337 hectare de zone împădurite riverane. |
| M2C4-24 | Investiția 3.4. Decontaminarea „solurilor din siturile orfane” | Etapă | Cadrul juridic pentru reabilitarea siturilor orfane | Dispoziție din actul legislativ relevant care indică adoptarea planului de acțiune | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î4 | 2022 | Planul de acțiune pentru revitalizarea siturilor orfane reduce ocuparea terenurilor și îmbunătățește regenerarea urbană. Aceasta conține cel puțin: - Identificarea siturilor orfane în toate cele 21 regiuni și/sau provincii autonome - Intervențiile specifice care trebuie efectuate în fiecare sit orfan pentru a reduce ocuparea terenurilor și a îmbunătăți regenerarea urbană |
| M2C4-25 | Investiția 3.4. Decontaminarea „solurilor din siturile orfane” | Țintă | Revitalizarea siturilor orfane | NU EXISTĂ | Procent | 0 | 70 | Î2 | 2026 | Certificate de remediere a solului (astfel cum se specifică la articolul 5, virgula 3 din planul de acțiune) eliberate pentru 70 % din siturile orfane enumerate în planul de acțiune. |
| M2C4-26 | Investiția 3.5. Refacerea și protejarea fundului mării și a habitatelor marine | Țintă | Refacerea și protejarea fundului mării și a habitatelor marine | NU EXISTĂ | Număr | 0 | 10 | Î2 | 2025 | S-au desfășurat următoarele 10 activități: - Au fost amplasate situri de refacere a stridiilor în cel puțin un sit pentru fiecare dintre următoarele regiuni: Friuli Venezia Giulia și Emilia Romagna; - Fundul mării și vegetația marină au fost plantate în cel puțin un sit pentru fiecare dintre următoarele regiuni: Lazio, Campania, Calabria, Sicilia; - Au fost instalate câmpuri de amarare echipate cu geamanduri în zonele din vestul, centrul și sudul Mării Mediterane; - Au fost îndepărtate plase-fantomă într-un total de cel puțin 15 de situri situate în Sicilia, Campania, Lazio, Puglia, Marche și Emilia Romagna; - Stațiile radiale costiere au fost întreținute sau instalate sau echipate cu software de elaborare în cel puțin 9 locații și a fost achiziționată o unitate mobilă de cercetare oceanografică; - Au fost lansate cel puțin 12 geamanduri de măsurare a valurilor; - A avut loc întreținerea sau instalarea de noi senzori în cel puțin 25 stații de rețea cu ecartament al mareelor; - Instalarea a cel puțin 3 de stații meteorologice marine noi și întreținerea a cel puțin 25 de stații meteorologice marine în zona Lagunei Veneția; - Au fost instalate cel puțin 10 stații fixe pentru monitorizarea continuă a parametrilor chimico-fizici și trofici în lagune; - Cel puțin 5 de sisteme software de observare pentru monitorizarea habitatelor marine și costiere au produs date. Orice achiziție de nave trebuie să se bazeze pe cea mai bună tehnologie disponibilă, cu cel mai mic impact asupra mediului din sector. |
| M2C4-27 | Reforma 4.1. Simplificarea legislației și consolidarea guvernanței pentru punerea în aplicare a investițiilor în infrastructurile de alimentare cu apă | Etapă | Intrarea în vigoare a simplificării legislației privind intervențiile în infrastructura primară de alimentare cu apă pentru securitatea aprovizionării cu apă | Dispoziție (dispoziții) din actul (actele) legislativ (e) relevant (e) care indică intrarea în vigoare | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î1 | 2022 | Legislația revizuită consolidează guvernanța și simplifică punerea în aplicare a investițiilor în infrastructura de alimentare cu apă. Noul cadru juridic ar trebui cel puțin: — Să transforme planul național de intervenții în sectorul apei în instrumentul central de finanțare a investițiilor în sectorul apei. — Solicitarea avizului și implicarea activă a autorității de reglementare („Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente”) în orice modificare sau actualizare a planului. — Furnizarea de sprijin și măsuri de însoțire pentru organismele de punere în aplicare care nu sunt în măsură să efectueze investiții legate de achizițiile publice primare în intervalul de timp prevăzut. — Simplificarea procedurilor de raportare și monitorizare a investițiilor finanțate în sectorul apei. |
| M2C4-28 | Investiția 4.1. Investiții în infrastructurile primare de apă pentru securitatea aprovizionării cu apă | Etapă | Acordarea de finanțare pentru toate proiectele de investiții în infrastructura primară de alimentare cu apă și pentru securitatea aprovizionării cu apă | Publicarea decretului (decretelor) | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î3 | 2023 | Publicarea decretului (decretelor) de admitere cu acordarea (atribuirea) finanțării proiectelor de investiții în infrastructura primară de alimentare cu apă și în securitatea aprovizionării cu apă. Domeniul de aplicare al contractelor este următorul: - Securitatea aprovizionării cu apă în zone urbane importante; - Lucrări structurale pentru creșterea siguranței și a rezilienței rețelei, inclusiv adaptarea la schimbările climatice (cu excepția barajelor); - Creșterea capacității de transport a apei. Criteriile de selecție asigură faptul că investițiile contribuie pe deplin la obiectivele privind schimbările climatice cu un coeficient climatic de 40 %, în conformitate cu anexa VI la Regulamentul (UE) 2021/241 privind Mecanismul de redresare și reziliență. |
| M2C4-29 | Investiția 4.1. Investiții în infrastructurile primare de apă pentru securitatea aprovizionării cu apă | Țintă | Finalizarea lucrărilor la infrastructura de apă | NU EXISTĂ | Număr | 0 | 45 | Î1 | 2026 | Au fost eliberate certificate de încheiere a execuției lucrărilor pentru intervenții în cel puțin 45 sisteme de apă (atât complexe, cât și elementare), dintre care cel puțin 32 sisteme de apă complexe. |
| M2C4-30 | Investiția 4.2. Reducerea pierderilor din rețelele de distribuție a apei, inclusiv digitalizarea și monitorizarea rețelelor | Etapă | Acordarea de finanțare tuturor proiectelor pentru intervenții în rețelele de distribuție a apei, inclusiv digitalizarea și monitorizarea rețelelor | Publicarea decretului (decretelor) | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î3 | 2023 | Publicarea decretului (decretelor) de admitere cu acordarea (atribuirea) finanțării proiectelor pentru intervenții pentru modernizarea și eficiența rețelelor de distribuție a apei. Domeniul de aplicare al contractelor este următorul: - Intervenții pentru reducerea pierderilor în rețelele de apă potabilă; - Creșterea rezistenței sistemelor de apă la schimbările climatice; - Consolidarea digitalizării rețelelor, pentru o gestionare optimă a resurselor de apă, reducerea deșeurilor și limitarea ineficiențelor |
| M2C4-31 | Investiția 4.2. Reducerea pierderilor din rețelele de distribuție a apei, inclusiv digitalizarea și monitorizarea rețelelor | Țintă | Intervenții în rețelele de distribuție a apei, inclusiv digitalizarea și monitorizarea rețelelor T1 | NU EXISTĂ | Număr | 0 | 14 000 | Î4 | 2024 | Districte care deservesc cel puțin 14 000 de kilometri de rețea de apă |
| M2C4-33 | Investiția 4.3 Investiții în reziliența agrosistemului de irigații pentru o mai bună gestionare a resurselor de apă | Etapă | Acordarea de finanțare tuturor proiectelor pentru reziliența agrosistemului de irigații pentru o mai bună gestionare a resurselor de apă | Publicarea decretului (decretelor). | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î4 | 2023 | Publicarea decretului (decretelor) de admitere cu acordarea (atribuirea) finanțării proiectelor pentru intervențiile privind rețelele și sistemele de irigații și privind sistemul de digitalizare și monitorizare aferent. Domeniul de aplicare al contractelor este următorul: - Să încurajeze măsurarea și monitorizarea utilizărilor în rețelele colective (prin instalarea de contoare și sisteme de control de la distanță), inclusiv tranziția de la autoaprovizionare la utilizări colective, ca o condiție prealabilă pentru finalizarea introducerii unei politici de tarifare a apei bazate pe volumele de apă pentru o utilizare eficientă a resurselor de apă în agricultură și, în consecință, pentru stimularea reducerii retragerilor ilegale de apă în zonele rurale. - Investițiile în irigații ar trebui să vizeze eficientizarea irigațiilor existente, chiar dacă corpul de apă în cauză se află într-o stare bună. Se preconizează că această măsură nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurii și de etapele de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ”. (DOCUMENTUL 2021/C58/01). În special, pentru fiecare subinvestiție, se asigură respectarea deplină a cerințelor legislației UE, inclusiv ale Directivei-cadru privind apa, înainte, în timpul și după începerea lucrărilor de construcție. În plus, intervențiile, atunci când sunt aplicabile în conformitate cu legislația națională, fac obiectul unei evaluări a impactului asupra mediului (EIM) în temeiul Directivei 2011/92/UE, precum și al unor evaluări relevante în contextul Directivei 2000/60/CE și al Directivei 92/43/CEE, inclusiv punerea în aplicare a măsurilor de atenuare necesare. |
| M2C4-34 | Investiția 4.3 Investiții în reziliența agrosistemului de irigații pentru o mai bună gestionare a resurselor de apă | Țintă | Intervenții pentru reziliența agrosistemului de irigații pentru o mai bună gestionare a resurselor de apă T1 | NU EXISTĂ | Număr | 0 | 40 | Î4 | 2024 | Cel puțin 40 surse de retragere (enumerate în SIGRIAN) legate de concesiunea apei (concessione di derivazione) cu o capacitate de debit de cel puțin 100 l/s trebuie să fie echipate cu contoare. Intervențiile globale privind eficiența rețelei includ, de asemenea, instalarea de: - 30 0 de contoare de nivel terțiar; - 10 000 contoare de nivelul patru; - Digitalizarea și îmbunătățirea rețelelor. |
| M2C4-34bis | Investiția 4.3 Investiții în reziliența agrosistemului de irigații pentru o mai bună gestionare a resurselor de apă | Țintă | Intervenții pentru reziliența agrosistemului de irigații pentru o mai bună gestionare a resurselor de apă T1. 2 | NU EXISTĂ | Număr | 40 | 105 | Î2 | 2026 | Cel puțin 105 surse de retragere (enumerate în SIGRIAN) legate de concesiunea apei (concessione di derivazione) cu o capacitate de debit de cel puțin 100 l/s trebuie să fie echipate cu contoare. Intervențiile globale privind eficiența rețelei trebuie să aducă beneficii unui număr de cel puțin 422 407 hectare de suprafață irigată și să includă: - Instalarea a 750 de contoare de nivel terțiar; - Instalarea a 25 000 de contoare de nivelul patru; - Digitalizarea și îmbunătățirea rețelelor. |
| M2C4-35 | Investiția 4.3 Investiții în reziliența agrosistemului de irigații pentru o mai bună gestionare a resurselor de apă | Țintă | Intervenții pentru reziliența agrosistemului de irigații pentru o mai bună gestionare a resurselor de apă T2 | NU EXISTĂ | Hectare | 0 | 96 390 | Î4 | 2024 | Cel puțin 96 390 hectare de suprafață irigată beneficiază de o utilizare eficientă a resurselor de irigații. |
| M2C4-36 | Investiția 4.4 Investiții în canalizare și purificare | Etapă | Acordarea de finanțare pentru proiecte de canalizare și purificare | Publicarea unui decret | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î4 | 2023 | Publicarea decretului de admitere cu acordarea (atribuirea) finanțării pentru propunerile de proiecte. Intervențiile: - Eficientizarea epurării apelor uzate evacuate în apele marine și interioare, inclusiv prin intermediul inovării tehnologice; - Transformarea, acolo unde este posibil, a unor stații de purificare în „fabrici verzi”, care reutilizează apele uzate purificate pentru irigații și în scopuri industriale. Această măsură nu aduce prejudicii semnificative obiectivelor de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurii și de etapele de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01). În special, incinerarea nămolurilor nu este eligibilă. |
| M2C4-38 | Investiția 4.4 Investiții în canalizare și purificare | Țintă | Echivalent-locuitor care beneficiază de intervenții pentru canalizare și purificare | NU EXISTĂ | Număr | 0 | 3 750 000 | Î2 | 2026 | Certificate de finalizare a lucrărilor emise pentru intervenții de canalizare și de tratare a apelor urbane reziduale în aglomerări cu o populație de cel puțin 3 750 000 de locuitori echivalenți, din care cel puțin 1 209 000 de locuitori echivalenți se află în aglomerări care fac obiectul unei proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor pentru nerespectarea Directivei 91/271/CEE a Consiliului, astfel cum se confirmă într-un raport al unui inginer independent |
| M2C4-39 | Investiția 4.5 Schemă de granturi pentru investiții în infrastructuri de apă | M | Acord de punere în aplicare | Intrarea în vigoare a acordului de punere în aplicare | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î2 | 2026 | Intrarea în vigoare a acordului de punere în aplicare. |
| M2C4-40 | Investiția 4.5 Schemă de granturi pentru investiții în infrastructuri de apă | T | Acorduri juridice semnate cu beneficiarii finali și finalizarea investiției | NU EXISTĂ | Procentul (%) | 0 % | 100 % | Î2 | 2026 | Invitalia S.p.A. trebuie să fi încheiat acorduri legale de grant cu beneficiarii finali pentru o sumă necesară pentru a utiliza 100 % din investițiile MRR în schemă (ținând seama de comisioanele de administrare). Cel puțin 40 % din această finanțare contribuie la obiectivele climatice utilizând metodologia din anexa VI la Regulamentul privind MRR. Italia transferă 1 000 000 000 EUR către Invitalia S.p.A. pentru instrument. |

H. MISIUNEA 3 COMPONENTA 1: Infrastructură de transport durabilă

H.1.  Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

NU EXISTĂ

H.2.  Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

NU EXISTĂ

H.3.  Descrierea reformelor și a investițiilor pentru împrumut

Investițiile în această componentă sprijină implementarea infrastructurii feroviare (de mare viteză, transport de marfă, căi ferate regionale, Sistemul european de management al traficului feroviar). Acestea sunt însoțite de reforme menite să accelereze investițiile în infrastructura feroviară și să îmbunătățească calitatea infrastructurii rutiere. Componenta de reformă a mediului de afaceri conține o măsură care creează stimulente suplimentare pentru ca regiunile să organizeze licitații pentru contractele lor regionale de servicii publice feroviare. Această componentă conține măsuri de dezvoltare a utilizării hidrogenului în transportul feroviar.

Această componentă sprijină abordarea recomandării specifice țării nr. 2019 din 3, prin care Italia este îndemnată „să concentreze politica economică legată de investiții asupra [...] calității infrastructurii, ținând seama de disparitățile regionale”, precum și a recomandării specifice țării nr. 2020 din 3 privind „Proiectele de investiții publice mature aflate la începutul perioadei” și „să concentreze investițiile asupra tranziției verzi și digitale, în special asupra producției și utilizării curate și eficiente a energiei, a cercetării și inovării, a transportului public durabil, a gestionării deșeurilor și a apei, precum și asupra infrastructurii digitale consolidate pentru a asigura furnizarea de servicii esențiale”.

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01).

Reforma 1.1 – Accelerarea procesului de aprobare a contractului dintre Ministerul Infrastructurii și Transporturilor (MIT) și administratorul infrastructurii feroviare Rete Ferroviaria Italiana

Această reformă constă în eliminarea cerinței ca comisiile parlamentare să emită un aviz cu privire la lista investițiilor Contratti di Programma (CdP) a administratorului infrastructurii feroviare Rete Ferroviaria Italiana. Comisiile parlamentare emit un aviz cu privire la programul strategic de investiții.

Reforma 1.2 – Accelerarea procesului de autorizare a proiectelor

Această reformă constă în adoptarea unei legislații care să permită anticiparea indicării locului de desfășurare a lucrărilor la momentul „Proiectului de fezabilitate tehnică economică” (PFTE), în loc să se aștepte faza definitivă de concepere a proiectului. Autorizațiile suplimentare, care nu pot fi obținute pentru PFTE, ar urma să fie obținute în etapele ulterioare de concepere a proiectului, fără convocarea „Conferenza dei Servizi”, ca excepție de la Legea nr. 241/1990. Aceste modificări reduc perioada de autorizare a proiectelor de la 11 la 6 luni.

Reforma 1.3 – Creșterea eficienței infrastructurii feroviare în Italia

Această reformă urmărește să promoveze o creștere a concurenței pe piețele regionale și interurbane de transport feroviar, să îmbunătățească planificarea infrastructurii pentru liniile și rețelele feroviare și să introducă măsurarea performanței gestionării infrastructurii feroviare și a  investițiilor în aceasta. Reforma constă în adoptarea legislației primare și secundare, precum și în adoptarea actelor juridice privind societatea pe acțiuni (RoSCo).

Investiția 1.1 – Conexiuni feroviare de mare viteză către sud pentru călători și mărfuri

Obiectivul acestei investiții este de a extinde infrastructura feroviară italiană. Această investiție constă în construirea a 114 km de infrastructură feroviară de mare viteză pentru călători și marfă pe liniile Napoli-Bari, Salerno-Reggio Calabria și Palermo-Catania.

Investiția 1.2 – Linii de mare viteză din nord care fac legătura cu restul Europei

Obiectivul acestei investiții este de a extinde infrastructura feroviară italiană. Această investiție constă în construirea a 158 km de infrastructură feroviară de mare viteză pentru călători și mărfuri pe liniile Brescia-Verona-Vicenza-Padova, Liguria-Alpi.

Investiția 1.3 – Conexiuni interzonale

Obiectivul acestei investiții este de a extinde infrastructura feroviară italiană. Această investiție constă în construirea a 15 km de căi ferate de mare viteză pentru călători și marfă pe liniile Orte-Falconara și Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia.

Investiția 1.4 – Sistemul european de management al transportului feroviar (ERTMS)

Obiectivul acestei investiții este de a contribui la adaptarea infrastructurii feroviare italiene la standardele europene de interoperabilitate. Această investiție constă în echiparea a 2 785 km de linii de cale ferată cu Sistemul european de management al transportului feroviar (ERTMS) la nivel tehnologic și de infrastructură, în concordanță cu planul italian de implementare a ERTMS notificat Comisiei Europene. .

Investiția 1.8 – Modernizarea gărilor [gestionarea Rete Ferroviaria Italiana (RFI); în sud)

Obiectivul acestei investiții este de a face gările accesibile persoanelor cu handicap și persoanelor cu mobilitate redusă. Această investiție constă în modernizarea a 38 gări.

Investiția 1.10 – Consolidarea nodurilor metropolitane și a liniilor de cale ferată regionale

Obiectivul acestei investiții este de a îmbunătăți calitatea liniilor de cale ferată interregionale și regionale italiene. Această investiție constă în modernizarea a cel puțin 3 309 km de linii de cale ferată, dintre care 1 162 km în sud. Proiectele care fac parte din această măsură pot beneficia de sprijin din partea altor programe europene.

Reforma 2.1 – Adoptarea „Orientărilor privind clasificarea și gestionarea riscurilor, evaluarea securității și monitorizarea podurilor existente”

Această reformă constă în adoptarea de orientări pentru clasificarea și gestionarea riscurilor, evaluarea securității și monitorizarea podurilor existente. Adoptarea unor „orientări”, care să permită aplicarea unor standarde și metodologii comune la nivelul întregii rețele rutiere naționale.

Reforma 2.2 – Transferul proprietății podurilor și viaductelor de la drumurile de rang inferior la cele de rang superior

Această reformă constă în transferul dreptului de proprietate asupra podurilor, viaductelor și pasajelor de trecere de la drumurile de tip inferior la drumurile de tip superior (autostrăzi și drumuri suburbane principale), permițând o creștere a siguranței generale a rețelei rutiere, deoarece podurile, viaductele și pasajele de trecere trebuie întreținute de ANAS și/sau de concesionarii de autostrăzi, care au capacități de planificare și întreținere mai bune decât municipalitățile sau provinciile individuale.

H.4.  Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile împrumutului

| Număr secvențial | Măsură conexă (reformă sau investiții) | Etapă/Obiectiv | Nume | Indicatori calitativi (pentru jaloane) | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |  |  | Calendar orientativ pentru finalizare |  | Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Unitatea de măsură | Situația de referință | Obiectiv | Trimestru | Anul |  |
| M3C1-1 | Reforma 1.1 – Accelerarea procesului de aprobare a contractului dintre MIT și RFI | Etapă | Intrarea în vigoare a unei modificări legislative privind procesul de aprobare a Contratti di Programma (CdP) | Dispoziție legală care indică data de intrare în vigoare a modificării legislative privind procesul de aprobare a Contratti di Programma | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î4 | 2021 | Modificarea legislativă reduce timpul necesar pentru procesul de aprobare a Contratti di Programma (CdP) al administratorului infrastructurii feroviare Rete Ferroviaria Italiana. |
| M3C1-2 | Reforma 1.2 – Accelerarea procesului de autorizare a proiectelor | Etapă | Intrarea în vigoare a unei modificări normative care reduce perioada de autorizare a proiectelor de la 11 la șase luni | Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a modificării normative care reduce perioada de autorizare de la 11 la șase luni. | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î4 | 2021 | Modificarea normativă reduce perioada de autorizare a proiectelor de la 11 la șase luni. |
| M3C1-3 | Investiția 1.1 – Conexiuni feroviare de mare viteză către sud pentru călători și mărfuri | Etapă | Atribuirea contractului (contractelor) de construcție a căii ferate de mare viteză pe liniile Napoli-Bari și Palermo-Catania | Notificare privind atribuirea tuturor contractelor de achiziții publice pentru construirea căii ferate de mare viteză pe liniile Napoli-Bari și Palermo-Catania | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î4 | 2022 | Notificare privind atribuirea tuturor contractelor de achiziții publice pentru construirea de linii de cale ferată de mare viteză pe liniile Napoli-Bari și Palermo-Catania, în deplină conformitate cu normele privind achizițiile publice Contractul (contractele) se referă la următoarele părți ale liniilor respective: Linia Napoli-Bari: Orsara – Bovino Linia Palermo-Catania: Catenanuova – Dittaino și Dittaino – Enna |
| M3C1-4 | Investiția 1.1 – Conexiuni feroviare de mare viteză către sud pentru călători și mărfuri | Etapă | Atribuirea contractului de construire a căii ferate de mare viteză pe liniile Salerno Reggio Calabria | Notificare privind atribuirea contractului multidisciplinar pentru construirea unei linii de cale ferată de mare viteză pe linia Salerno-Reggio Calabria | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î4 | 2023 | Notificare privind atribuirea contractului multidisciplinar pentru construirea unei linii de cale ferată de mare viteză pe linia Salerno Reggio Calabria. Contractul se referă la următoarele părți ale acestei linii: Battipaglia – Romagnano |
| M3C1-5 | Investiția 1.1 – Conexiuni feroviare de mare viteză către sud pentru călători și mărfuri | Țintă | Cale ferată de mare viteză pe liniile Napoli-Bari și Palermo-Catania | NU EXISTĂ | Kilometri | 0 | 41 | Î2 | 2026 | Certificate de finalizare a lucrărilor de construcție a 41 km de cale ferată de mare viteză pe liniile Napoli-Bari și Palermo-Catania. Cei 41 km trebuie construiți în următoarele segmente: Bicocca-Catenanuova (linia Palermo-Catania), 20,3 km pentru care lucrările au început după 30 septembrie 2023. Cancello-Frasso (linia Napoli-Bari), 7,3 km pentru care lucrările au început după 30 septembrie 2023. Napoli-Cancello (linia Napoli-Bari), 13,5 km pentru care lucrările au început după 30 septembrie 2023. Evaluarea și autorizarea fiecărui proiect/fiecărei investiții relevant (e) respectă toate normele și procedurile prevăzute la articolele 6.3 și 6.4 din Directiva 92/43/CEE și respectă orientările naționale privind evaluarea impactului publicate în Monitorul Oficial al Republicii Italiene nr. 303 din 28 decembrie 2019. |
| M3C1-6 | Investiția 1.1 – Conexiuni feroviare de mare viteză către sud pentru călători și mărfuri | Țintă | Cale ferată de mare viteză pe liniile Napoli-Bari, Salerno-Reggio Calabria, Palermo-Catania | NU EXISTĂ | Kilometri | 41 | 114 | Î2 | 2026 | Se eliberează certificate de finalizare a lucrărilor – în conformitate cu metodologia WBS – pentru construirea a 114 km de cale ferată de mare viteză pe liniile Napoli-Bari, Salerno-Reggio Calabria, Palermo-Catania. Defalcarea orientativă este următoarea: Linia Napoli-Bari (12 km), din care: - Apice-Hirpinia (12 km) - Frasso-Telese (11 km) - Telese-Vitulano (19 km) Salerno – Reggio Calabria (14,7 km), din care: - Battipaglia-Romagnano (14,7 km) Linia Palermo – Catania (16,5 km), din care: - Dittanio – Enna (2 km) - Giampilieri-Fiumefreddo (7,5 km) - Ogliastrillo-Castelbuono (7 km) Evaluarea și autorizarea fiecărui proiect/fiecărei investiții relevant (e) respectă toate normele și procedurile prevăzute la articolele 6.3 și 6.4 din Directiva (UE) 92/43/CEE și respectă orientările naționale privind evaluarea impactului publicate în Monitorul Oficial al Republicii Italiene nr. 303 din 28 decembrie 2019. |
| M3C1-9 | Investiția 1.2 – Linii de mare viteză din nord care fac legătura cu restul Europei | Țintă | Cale ferată de mare viteză pe liniile Brescia-Verona-Vicenza-Padova; Liguria-Alpi. | NU EXISTĂ | Număr | 0 | 158 | Î2 | 2026 | Se eliberează certificate de încheiere a execuției lucrărilor – în conformitate cu metodologia WBS – pentru construirea a 158 km de cale ferată de mare viteză pe liniile Brescia-Verona-Vicenza-Padova și Liguria-Alpi. Defalcarea orientativă este următoarea: - Brescia-Verona (48 km) - Verona-Bivio-Vicenza (44 km) - Nod Genova (17 km) - A treia traversare Giovi (35,3 km) - Ro-Parabiago (4 km) - Pavia-Milano-Rogoredo (10,3 km) Evaluarea și autorizarea fiecărui proiect/fiecărei investiții relevant (e) respectă toate normele și procedurile prevăzute la articolele 6.3 și 6.4 din Directiva 92/43/CEE și respectă orientările naționale privind evaluarea impactului publicate în Monitorul Oficial al Republicii Italiene nr. 303 din 28 decembrie 2019. În ceea ce privește segmentul Rho-Parabiago (4 kilometri), orice măsuri de atenuare identificate în cadrul EIM trebuie integrate în proiect și respectate în etapele de construcție și exploatare a infrastructurii. |
| M3C1-10 | Investiția 1.3 – Conexiuni interzonale | Etapă | Atribuirea contractului (contractelor) de construire a conexiunilor pe liniile Orte-Falconara și Taranto -Metaponto-Potenza-Battipaglia | Notificare privind atribuirea contractului multidisciplinar de construcție a căii ferate de mare viteză pe liniile Orte-Falconara și Taranto -Metaponto-Potenza-Battipaglia | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î1 | 2024 | Notificarea atribuirii contractului multidisciplinar de construire a conexiunilor pe liniile Orte-Falconara și Taranto -Metaponto-Potenza-Battipaglia. Contractul (contractele) se referă la următoarele rânduri: Orte-Falconara Taranto – Metaponto-Potenza-Battipaglia |
| M3C1-11 | Investiția 1.3 – Conexiuni interzonale | Țintă | Cale ferată de mare viteză pe liniile Orte-Falconara și Taranto -Metaponto-Potenza-Battipaglia | NU EXISTĂ | Număr | 0 | 15 | Î2 | 2026 | Se eliberează certificate de finalizare a lucrărilor – în conformitate cu metodologia WBS – pentru construirea a 15 km de cale ferată de mare viteză pe liniile Orte-Falconara și Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia. Defalcarea orientativă este următoarea: - Orte-Falconara (12,3 km) - Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia (2,8 km) Evaluarea și autorizarea fiecărui proiect/fiecărei investiții relevant (e) respectă toate normele și procedurile prevăzute la articolele 6.3 și 6.4 din Directiva 92/43/CEE și respectă orientările naționale privind evaluarea impactului publicate în Monitorul Oficial al Republicii Italiene nr. 303 din 28 decembrie 2019. |
| M3C1-12 | Investiția 1.4 – Introducerea Sistemului european de management al transportului feroviar (ERTMS) | Etapă | Atribuirea contractelor pentru Sistemul european de management al transportului feroviar | Notificarea atribuirii tuturor contractelor de achiziții publice pentru introducerea Sistemului european de management al transportului feroviar | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î4 | 2022 | Notificarea atribuirii tuturor contractelor de achiziții publice pentru introducerea Sistemului european de management al transportului feroviar (ERTMS) |
| M3C1-14 | Investiția 1.4 – Introducerea Sistemului european de management al transportului feroviar (ERTMS) | Țintă | 2 785 km de linii de cale ferată echipate cu Sistemul european de management al transportului feroviar | NU EXISTĂ | Număr | 0 | 2 785 | Î2 | 2026 | Certificatele de finalizare se eliberează pentru 2 785 km de căi ferate echipate cu Sistemul european de management al transportului feroviar la nivel de infrastructură și tehnologie. |
| M3C1-15 | Investiția 1.5 – Consolidarea nodurilor metropolitane și a principalelor legături naționale | Țintă | 700 km de tronsoane de linie modernizată construite pe noduri metropolitane și legături naționale cheie | NU EXISTĂ | Număr | 0 | 700 | Î4 | 2024 | Cel puțin 700 km de tronsoane de linie modernizată construite pe noduri metropolitane și legături naționale cheie, pregătite pentru etapele de autorizare și de exploatare. |
| M3C1-17 | Investiția 1.7 – Modernizarea, electrificarea și reziliența căilor ferate din sud | Țintă | 172 km de lucrări finalizate legate de reziliența căilor ferate din sud, pregătite pentru fazele de autorizare și exploatare. | NU EXISTĂ | Număr | 0 | 172 | Î4 | 2023 | Finalizarea lucrărilor pentru cel puțin 172 km, legate de reziliența căilor ferate sudice, pregătite pentru fazele de autorizare și exploatare. Cei 172 km se referă la următoarele linii: • Paola – Reggio Calabria; • Lentini Diramazione-Gela; • Messina – Catania – Siracusa; • Caserta – Battipaglia; • Romii – Napoli; și • Bari – Brindisi. Ținta este atinsă prin intermediul planurilor de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității (și anume „Codice Locale Progetto”) care nu sunt sprijinite din alte fonduri ale UE decât MRR. |
| M3C1-19 | Investiția 1.8 – Modernizarea gărilor (gestionarea RFI; în sud) | Țintă | Gări feroviare modernizate și accesibile | NU EXISTĂ | Număr | 0 | 10 | Î4 | 2024 | Zece gări feroviare sunt modernizate și accesibile în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1300/2014 al Comisiei. |
| M3C1-20 | Investiția 1.8 – Modernizarea gărilor (gestionarea RFI; în sud) | Țintă | Gări feroviare modernizate și accesibile | NU EXISTĂ | Număr | 10 | 38 | Î2 | 2026 | Certificate de finalizare a lucrărilor de modernizare a 38 gări feroviare din regiunile Abruzzo, Basilicata Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sicilia și Sardegna. |
| M3C1-21 | Reforma 2.1 – Punerea în aplicare a recentului „decret de simplificare” (transformat în Legea nr. 120 din 11 septembrie 2020) prin emiterea unui decret privind adoptarea „Orientărilor pentru clasificarea și gestionarea riscurilor, evaluarea securității și monitorizarea podurilor existente” | Etapă | Intrarea în vigoare a „Orientărilor privind clasificarea și gestionarea riscurilor, evaluarea securității și monitorizarea podurilor existente” | Dispoziție din decret care indică intrarea în vigoare a decretului de adoptare a „Orientărilor privind clasificarea și gestionarea riscurilor, evaluarea securității și monitorizarea podurilor existente” | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î4 | 2021 | „Orientările” stabilesc standarde și metodologii comune privind întreaga rețea rutieră națională pentru clasificarea și gestionarea riscurilor, evaluarea securității și monitorizarea podurilor existente. |
| M3C1-22 | Reforma 2.2 – Transferul proprietății podurilor și viaductelor de la drumurile de rang inferior la cele de rang superior | Etapă | Transferul dreptului de proprietate asupra podurilor, viaductelor și pasajelor de trecere de la drumurile de nivel inferior la cele de nivel superior (autostrăzi și drumuri naționale principale) | Dispoziție din actul juridic relevant referitoare la intrarea în vigoare a transferului dreptului de proprietate asupra podurilor, viaductelor și pasajelor peste care se trece de la drumurile de nivel inferior la cele de nivel superior (autostrăzi și drumuri naționale principale) | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î4 | 2021 | Transferul dreptului de proprietate asupra operelor de artă trebuie să aibă loc în termen de șase luni de la intrarea în vigoare a Legii 120/20. Se preconizează că acesta va fi finalizat în conformitate cu normele Codice della Strada (Decretul legislativ nr. 285/1992) și cu reglementările sale (Decretul prezidențial nr. 495/92), care impun dispoziții privind transferul de proprietate între entitățile proprietare de drumuri. |
| M3C1-26 | Reforma 1.3 – Creșterea eficienței infrastructurii feroviare în Italia | Etapă | Intrarea în vigoare a legislației și a altor acte juridice | Legislație și alte acte juridice | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î2 | 2026 | Intrarea în vigoare a legislației și, dacă este necesar, a altor acte juridice, astfel cum se specifică mai jos. Partea 1 – Eficiența și performanța investițiilor publice: Legislația prevede adoptarea unui document strategic multianual de către Ministerul Infrastructurii și Transporturilor pentru a orienta planificarea multianuală a infrastructurii din Italia pentru o perioadă de cel puțin 10 ani. Documentul promovează transportul multimodal și integrează pe deplin nevoile industriale ale sectorului corporativ în planificarea infrastructurii (de exemplu, acordând prioritate investițiilor care leagă principalele zone industriale și noduri logistice de rețeaua de transport). Reforma prevede revizuirea documentelor de planificare a infrastructurii. Mai precis, legislația: - Să se asigure că Contratto di Programma, strategia de dezvoltare a infrastructurii feroviare și planul de afaceri al administratorului infrastructurii sunt elaborate în conformitate cu obiectivele documentului strategic multianual al Ministerului Infrastructurii și Transporturilor și sunt conforme cu Directiva 34/2012/UE. - Să introducă, ca parte a procesului de aprobare a Contratto di Programma, un aviz – în conformitate cu legislația națională – al organismului de reglementare (Autorità di regolazione dei trasporti, ART) privind documentul strategic de mobilitate (Documento strategico della mobilità ferroviaria di passeggeri e merci) (astfel cum este definit în legislația italiană nr. 233 din 2021 – articolul 5 comma 1 litera (a). Avizul evaluează, de asemenea, coerența investițiilor planificate cu nevoile pieței, colectate prin mecanismele de coordonare menționate la articolul 7e din Directiva 2012/34/UE. - Introducerea, pentru noul Contratto di Programma, a unui sistem de obiective de etapă și ținte și de termene corespunzătoare, precum și a unor indicatori de performanță și a unor criterii de calitate, pentru a pune în aplicare Contratto di Programma și a măsura realizările sale efective. Indicatorii și criteriile de calitate se stabilesc în conformitate cu anexa V la Directiva 2012/34/UE. Sistemul de identificare a bonusurilor pentru administratorii Rete Ferroviaria Italiana (RFI) trebuie să respecte articolul 7 alineatul (4) din Directiva 2012/34/UE și trebuie să ia în considerare atingerea obiectivelor de etapă și a țintelor, precum și rezultatele obținute în ceea ce privește indicatorii de performanță incluși în Contratto di Programma. - Împuternicește organismul de reglementare (ART) să identifice, de comun acord cu MIT, indicatorii de performanță care vor fi atașați la Contratto di Programma. - Împuternicirea organismului de reglementare (ART) să monitorizeze îndeplinirea obiectivelor de etapă și a țintelor, precum și îndeplinirea indicatorilor de performanță prevăzuți în Contratto di Programma - Să solicite Ministerului Infrastructurii și Transporturilor să efectueze o analiză cost-beneficiu aprofundată a investițiilor majore (investiții mai mari de 50 de milioane EUR) incluse în Contratto di Programma. Costurile unitare utilizate în analiză sunt evaluate comparativ cu valorile de referință internaționale pentru diferite categorii de investiții în infrastructura feroviară și sunt în conformitate cu orientările UE și naționale privind analiza cost-beneficiu. Rezultatele analizei sunt deschise consultării părților interesate înainte de adoptarea acordurilor contractuale și se publică după adoptare. - Să prevadă adoptarea „Contratto di Programma” (inclusiv analiza cost-beneficiu, obiective de etapă și ținte și indicatori de performanță). Partea 2 – Concurență: Pentru a sprijini ambiția reformei, legislația consolidează competențele organismului de reglementare (ART) în ceea ce privește contractele de servicii publice din sectorul feroviar. Aceste competențe sunt cel puțin echivalente cu cele definite la articolul 56 alineatul (9) din Directiva 2012/34/UE. Art este abilitată să monitorizeze și să emită avize cu privire la delimitarea domeniului de aplicare și atribuirea (pentru atribuiri directe și interne și atribuiri către operatori interni) a contractelor de servicii publice în sectorul feroviar, inclusiv în ceea ce privește identificarea dimensiunii optime a loturilor eficiente în interiorul frontierelor regionale și între acestea. Legislația extinde aplicarea articolului 9 din Legea nr. 118/2022 (Legea concurenței), inclusiv conformitatea cu actele de reglementare ale ART, și a articolului 27 alineatul (2) litera (c) din Decretul-lege nr. 50 din 24/04/2017 la toate atribuirile directe și interne și atribuirile către operatori interni în conformitate cu Regulamentul 1370/2007. Pentru serviciile interurbane, în cazul atribuirilor directe sau interne și al atribuirilor către operatori interni în conformitate cu Regulamentul nr. 1370/2007, legislația extinde principiile incluse la articolele 17, 30 și 31 din Decretul legislativ nr. 201/2022. Orice decizie de prelungire a contractelor privind obligațiile de serviciu public (OSP), motivată în mod corespunzător în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1370/2007, face obiectul principiilor obligațiilor de transparență pentru atribuirile interne incluse la articolul 31 din Decretul legislativ nr. 201/2022. Legislația prevede începerea licitației competitive pentru contractul (contractele) de servicii publice interurbane. Licitația trebuie să includă o redefinire a domeniului său de aplicare în conformitate cu metodologia stabilită de organismul de reglementare în domeniul feroviar în urma unui test de piață, astfel cum se explică în secțiunea 2.2.3 din Orientările interpretative ale Comisiei privind Regulamentul (CE) nr. 1370/20073. Contractul se împarte în loturi adecvate și contestabile, după cum se consideră adecvat, în conformitate cu criteriile relevante indicate de organismul de reglementare (ART). Pentru serviciile regionale și interurbane, legislația trebuie să asigure că materialul rulant al proprietății de stat/regionale este pus la dispoziția noilor operatori de contracte OSP selectați prin licitații competitive, ori de câte ori un astfel de material rulant și astfel de servicii de întreținere nu sunt furnizate de noii operatori. Legislația trebuie să garanteze că toate informațiile privind starea de întreținere a materialului rulant sunt disponibile fără asimetrii de informare pentru potențialii ofertanți, în condiții transparente și nediscriminatorii. Legislația încurajează excluderea și licitarea competitivă a subloturilor din contractele existente (în măsura posibilului, pe baza dispozițiilor existente în contractele în curs). În plus, reforma constă, de asemenea, într-o acțiune de consolidare a capacităților care consolidează capacitatea administrativă a autorităților naționale și regionale. Acțiunea de consolidare a capacităților instituie o unitate administrativă ad-hoc în cadrul MIT pentru a sprijini evaluarea și analiza concesiunilor și pentru a efectua analiza cost-beneficiu a investițiilor majore în infrastructură. Această unitate administrativă este dotată cu personal cu un nivel înalt de profesionalism și este sprijinită de experți externi independenți. În plus, activitățile de consolidare a capacităților trebuie să includă o serie de cursuri în colaborare cu ANS și cu organismele acreditate, pentru a crește nivelul de formare specializată și de formare sectorială a personalului din stațiile contractante, bazându-se, de asemenea, pe instrumentele de formare introduse ca parte a reformei administrației publice din PNRR (de exemplu, programa portalului. gov.it). Îndeplinirea jalonului necesită, de asemenea: - Începerea activității de consolidare a capacităților pentru autoritățile naționale și regionale, astfel cum se prevede în descrierea măsurii. - Publicarea licitației (licitațiilor) interurbane în baza de date TED a Comisiei privind achizițiile publice. Partea 3 – RoSCo (Societatea de material rulant): Legislația instituie o nouă entitate permanentă deținută integral de stat (Rolling Stock Company – RoSCo) sub forma unei societăți pe acțiuni (società per azioni). Legislația trebuie să stabilească în mod clar misiunea, mandatul și competențele unei astfel de societăți, care trebuie să se asigure că materialul rulant și serviciile de întreținere sunt disponibile în cantități suficiente și în condiții echitabile, egale și nediscriminatorii pentru noii operatori OSP, pentru a spori concurența în cadrul licitațiilor și contestabilitatea contractelor de servicii. Legislația stabilește că capitalul inițial al unei astfel de societăți este egal cu 1 000 000 EUR. Legislația autorizează, de asemenea, o astfel de societate să înființeze un fond cu scop special („Patrimonio Destinato”) pentru achiziționarea de material rulant nou pentru serviciul regional și interurban, cu o valoare inițială de piață de cel puțin 1 168 000 000 EUR. Acest fond cu scop special este autonom și separat, din toate punctele de vedere, de activele societății și de alte active separate stabilite de aceasta. Creditorii societății sau în interesul acestora nu pot introduce nicio acțiune împotriva fondului cu scop special și, în mod similar, nicio acțiune nu poate fi introdusă împotriva activelor societății de către creditorii fondului cu scop special sau în interesul acestora. Legislația autorizează, de asemenea, societatea să transfere către Fondul cu scop special orice trenuri deținute de stat care urmează să fie achiziționate de societate, inclusiv totalitatea trenurilor interurbane achiziționate prin țintele M2C2-35 bis și M7-31. Legislația stabilește că societatea, la momentul constituirii sale, nu își asumă datorii sau pasive preexistente de la alte întreprinderi de stat. O dispoziție din legislație stabilește că publicarea se face cu respectarea tuturor cerințelor legale pentru constituirea societății și că, de la aceeași dată, societatea răspunde pentru obligațiile sale cu propriile active. |
| M3C1-27 | Reforma 1.3 – Creșterea eficienței infrastructurii feroviare în Italia | Etapă | Planul financiar și de afaceri pentru RoSCO, statutul și transferul de resurse și active. | Furnizarea de planuri financiare și de afaceri, publicarea statutului, certificate de transfer de resurse și active | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î2 | 2026 | 1) publicarea și aprobarea de către Ministerul Transporturilor și Încălcărilor a actului constitutiv și a Cartei corporative (statutului) a RoSCo, care precizează: - domeniul exact de activitate al societății, inclusiv faptul că aceasta va funcționa exclusiv ca entitate în numele administrației centrale și al autorităților locale (și anume, autoritățile de transport public) pentru contractele de servicii publice de pe piața transportului feroviar (servicii regionale și servicii interurbane); - că societatea furnizează material rulant numai administrației centrale și autorităților locale (și anume, autorităților de transport public) care deschid concurenței contractele de servicii publice; - materialul rulant eligibil care urmează să fie achiziționat de societate trebuie să aibă emisii zero prin intermediul domeniului de intervenție 72a din anexa VI la Regulamentul privind MRR și să fie compatibil cu standardele ERTMS; - că cel puțin 90 % din veniturile societății vor fi generate prin intermediul materialului rulant compatibil cu domeniul de intervenție 72a din anexa VI la Regulamentul privind MRR; - membrii consiliului de administrație și ai organelor statutare ale societății: - este selectat din rândul persoanelor care îndeplinesc cerințele de integritate, profesionalism și independență stabilite prin dispozițiile aplicabile societăților cotate la bursă; - să aibă autoritatea, competențele și obiectivitatea necesare pentru a-și îndeplini funcțiile de orientare strategică, de supraveghere a gestionării riscurilor și de monitorizare a gestionării; - să acționeze cu integritate și să o promoveze; - să fie trași la răspundere pentru acțiunile lor. Statutul stabilește, de asemenea, restricții pentru membrii consiliului de administrație al societății în ceea ce privește căutarea sau acceptarea de locuri de muncă de la operatorii de pe piață, precum și norme clare privind prevenirea conflictelor de interese. 2) aprobarea de către Ministerul Infrastructurii și Transporturilor, în acord cu Ministerul Economiei și Finanțelor, a unui plan de afaceri pentru perioada 2026-2029, definit de un comitet tehnic ad-hoc, care implică o descriere detaliată a: - liniile de dezvoltare strategică și operațională a societății, ținând seama de misiunea și obiectivele sale statutare; - caracteristicile activităților care urmează să fie desfășurate; - cel puțin în ceea ce privește fiecare dintre primele trei exerciții financiare, profilurile de adecvare a capitalului, investițiile planificate și acoperirea financiară aferentă, în special dincolo de resursele inițiale furnizate de MRR; - guvernanța corporativă și structura organizațională. 3) transferul de resurse și active: Se furnizează un certificat de transfer (și anume, chitanța de contribuție) pentru o sumă cel puțin egală cu 1 200 000 000 EUR într-un cont bancar deschis în numele RoSCo. Pentru resursele furnizate de MRR i) ROSCO are obligația de a furniza o justificare a domeniului de intervenție selectat pentru fiecare proiect sprijinit, împreună cu o descriere a proiectului, în scopul calculării contribuției la acțiunile climatice, ii) ROSCO are, de asemenea, obligația de a furniza statului membru un raport semestrial privind punerea în aplicare a fiecărui proiect/fiecărei activități. Se semnează un acord de achiziție cu costuri zero între RoSCo și ministerul competent pentru transferul proprietății asupra cel puțin totalității trenurilor interurbane achiziționate prin țintele M2C2-35 bis și M7-31. |
| M3C1-28 | Investiția 1.10 – Consolidarea nodurilor metropolitane, a liniilor de cale ferată interregionale și regionale | Țintă | 3 309 km de tronsoane de linii modernizate construite | NU EXISTĂ | Număr | 872 | 3 309 | Î2 | 2026 | Se eliberează certificate de încheiere a execuției lucrărilor de modernizare a cel puțin 3 309 km de linii de cale ferată regionale și locale. Cel puțin 11,7 km de lucrări feroviare – în conformitate cu metodologia WBS – legate de modernizare și electrificare se pot referi la următoarele linii: Regiunea Apulia — Links Brindisi (inclusiv centrul intermodal); Regiunea Campania — Salerno Arechi – Aeroporto Pontecagnano Regiunea Calabria — Bretella di Sibari Regiunea Basilicata — Ferrandina-Matera Regiunea Sicilia Link către portul Augusta Regiunea Sardinia — Conexiune feroviară cu aeroportul Olbia — Dublarea liniei de cale ferată Decimomannu-Villamassargia Cel puțin 528 km de intervenții în materie de reziliență se referă la următoarele linii: Regiunea Campania, Basilicata și Calabria: — Roma – Napoli (AV, via Cassino, via Formia); — Aversa – Caserta; Villa Literno – Napoli Gianturco; — Napoli – Salerno LMV Napoli – Salerno Storica; — Nocera Inferiore – Salerno; — Battipaglia – Paola; — Battipaglia – Potenza; — Caserta – Battipaglia; Caserta – Foggia; Catanzaro – Reggio Calabria; — Paola – Reggio Calabria; și — Paola – Cosenza – Sibari. Regiunea Molise: — Termoli – Campobasso. Regiunea Puglia: — Bari-Taranto; — Taranto – Brindisi; — Barletta-Spinazzola. Regiunea Sicilia: — Fiumetorto – Agrigento; — Lercara dir. – Bicocca; Messina – Catania – Siracusa; Palermo – Messina; — Caltanissetta Xirbi – Canicattì – Aragona; — Canicattì – Siracusa. Ținta este atinsă prin intermediul planurilor de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității (și anume „Codice Locale Progetto”) care nu sunt sprijinite din alte fonduri ale UE decât MRR. |

I. MISIA 3 COMPONENTA 2 – Intermodalitate și logistică integrată

Obiectivul acestei componente a planului italian de redresare și reziliență este de a face porturile italiene mai eficiente și mai competitive, mai eficiente din punct de vedere energetic și mai bine integrate în lanțul logistic. Aceasta vizează, de asemenea, digitalizarea sistemului de management al traficului aerian.

În acest scop, aceasta include, pe de o parte, reforme importante pentru simplificarea proceselor, actualizarea planificării portuare și creșterea competitivității concesiunilor în porturile italiene. Pe de altă parte, unele investiții menite să asigure intermodalitatea cu liniile generale de comunicare europene, dezvoltând legături cu traficul oceanic și intermediteraneean, sporind dinamismul și competitivitatea sistemului portuar italian, inclusiv în vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră. Se preconizează că investițiile legate de această componentă vor crește substanțial volumul de pasageri și de mărfuri în porturile italiene, cu un efect pozitiv asupra activităților economice stimulatoare din zonele respective și asupra economiei naționale în ansamblu.

Pe de altă parte, această componentă se referă la digitalizarea sistemelor logistice, inclusiv a sistemelor aeroportuare. Se preconizează că aceste sectoare vor deveni mai competitive prin utilizarea unor soluții tehnologice inovatoare pentru a spori eficiența sistemului și, de asemenea, pentru a reduce impactul acestora asupra mediului.

Această componentă abordează recomandarea specifică țării nr. 2019 din 3, prin care Italia este îndemnată „să concentreze politica economică legată de investiții asupra calității infrastructurii”, și recomandarea specifică țării nr. 2020 din 3, prin care se recomandă „să concentreze investițiile pe tranziția verde și pe cea digitală, în special pe producția și utilizarea curată și eficientă a energiei, pe cercetare și inovare, pe transportul public durabil, pe gestionarea deșeurilor și a apei, precum și pe infrastructura digitală consolidată pentru a asigura furnizarea de servicii esențiale”.

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01).

I.1.  Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reforma 1.1 – Simplificarea procedurilor pentru procesul de planificare strategică

Această măsură prevede actualizarea planificării portuare pentru a asigura o viziune strategică a sistemului portuar italian. Reforma reglementează cel puțin (i) obiectivele de dezvoltare ale autorităților sistemului portuar; (II) zonele identificate și schițate destinate strict funcțiilor portuare și portuare din spate, (iii) conexiunile de infrastructură pe ultimul kilometru dintre transportul rutier și cel feroviar și porturi, (iv) criteriile urmate pentru identificarea conținutului planificării și (v) identificarea fără echivoc a orientărilor, normelor și procedurilor de elaborare a planurilor de reglementare portuară.

Reforma 1.2 – Atribuirea competitivă a concesiunilor în porturile italiene

Scopul acestei măsuri este de a defini condițiile referitoare la durata concesiunii, competențele de supraveghere și de control ale autorităților care acordă concesiunea, procedurile de reînnoire, transferul instalațiilor către noul concesionar la sfârșitul concesiunii și identificarea limitelor minime ale taxelor percepute concesionarilor.

Reforma 1.3 – Simplificarea autorizațiilor pentru procedurile de autorizare a călcării la rece în porturile italiene

Se preconizează că această măsură va simplifica și va reduce procedura de autorizare privind construirea centralelor rețelei naționale de transport al energiei electrice pentru a alimenta sistemele de distribuție pentru furnizarea de energie electrică navelor (călcarea la rece).

Ministerul Infrastructurii și Transporturilor face o propunere de simplificare a procesului de autorizare. În special, se propune ca proiectele de călcat la rece să fie evaluate de birourile teritoriale care raportează Ministerului Dezvoltării Economice, care ar putea, într-un timp mai scurt, să studieze proiectele și

în consecință, să le autorizeze. În plus, în ceea ce privește o intervenție de reglementare, se are în vedere identificarea unui singur proces de autorizare pentru proiectele care implică o tensiune mai mare de 132 kV și restul, pentru a exploata sinergiile procesului.

Reforma 2.1: Punerea în aplicare a unui ghișeu vamal unic („Sportello Unico Doganale”)

Obiectivul este de a crea un portal dedicat pentru biroul unic de control, care să permită interoperabilitatea cu bazele de date naționale și coordonarea activităților de control de către autoritățile vamale.

Investiția 2.1: Digitalizarea lanțului logistic

Obiectivul acestei investiții este de a spori competitivitatea logisticii naționale prin simplificarea procedurilor, a proceselor și a controalelor și prin axarea pe dematerializarea documentelor și pe schimbul de date și informații. Această investiție constă în crearea unui sistem digital interoperabil între actorii publici și privați pentru transportul de marfă și logistică.

Investiția 2.2: Digitalizarea managementului traficului aerian.

Această investiție vizează dezvoltarea de noi instrumente pentru digitalizarea informațiilor aeronautice și implementarea de platforme și servicii de aeronave fără pilot la bord. Investiția constă în dezvoltarea și conectivitatea sistemului de management al traficului fără pilot (UTMS), digitalizarea informațiilor aeronautice și definirea unui nou model de întreținere.

Investiția 2.3: Călcat la rece

Obiectivul acestei investiții este de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră din sectorul maritim. Această investiție constă în construirea unei rețele de furnizare a energiei electrice în zonele portuare (docuri) și a infrastructurii aferente de conectare la rețeaua națională de transport.

I.2.  Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

| Număr secvențial | Măsură conexă (reformă sau investiții) | Etapă/Obiectiv | Nume | Indicatori calitativi (pentru jaloane) | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |  |  | Calendar orientativ pentru finalizare |  | Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Unitatea de măsură | Situația de referință | Obiectiv | Trimestru | Anul |  |
| M3C2-1 | Reforma 1.1 – Simplificarea procedurilor pentru procesul de planificare strategică | Etapă | Intrarea în vigoare a modificărilor legislative legate de simplificarea procedurilor pentru procesul de planificare strategică | Dispoziție din actul (actele) juridic (e) care indică intrarea în vigoare a modificărilor legislative legate de simplificarea procedurilor pentru procesul de planificare strategică | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î4 | 2022 | Cadrul legislativ revizuit prevede că: — Toate autoritățile portuare trebuie să își adopte documentele de planificare strategică a sistemului (DPSS) și planurile de reglementare portuară (PRP) ținând seama pe deplin de reforma sistemelor portuare italiene din 2016, astfel cum a fost aprobată prin Decretul legislativ nr. 169 din 4 august 2016. DPSS reglementează cel puțin următoarele elemente: — Dezvoltarea obiectivelor autorităților sistemului portuar; Zonele identificate și delimitate destinate strict funcțiilor de port și de port posterior; Conexiunile de infrastructură pe ultimul kilometru dintre transportul rutier și cel feroviar și porturi; — Criteriile urmate pentru identificarea conținutului planificării; Să identifice fără ambiguitate orientările, normele și procedurile de elaborare a planurilor de reglementare portuară. |
| M3C2-2 | Reforma 1.2 – Atribuirea competitivă a concesiunilor în porturile italiene | Etapă | Intrarea în vigoare a Regulamentului privind concesiunile portuare | Dispoziție din regulament care indică intrarea în vigoare a Regulamentului privind concesiunile portuare | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î4 | 2022 | Noul regulament definește condițiile-cadru pentru atribuirea concesiunilor în porturi. Regulamentul stabilește cel puțin: — Condițiile referitoare la durata concesiunii; — Competențele de supraveghere și de control ale autorităților care acordă ajutorul; — Metodele de reînnoire; — Transferul instalațiilor către noul concesionar la sfârșitul concesiunii; — Limitează taxele minime care trebuie plătite de titularii de licențe. |
| M3C2-3 | Reforma 2.1 – Punerea în aplicare a unui ghișeu unic pentru vămi („Sportello Unico Doganale”) | Etapă | Intrarea în vigoare a Decretului privind regimul vamal unic Birou (Sportello Unico Doganale) | Dispoziție din decret care indică intrarea în vigoare a Decretului privind biroul vamal unic (Sportello Unico Doganale) | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î4 | 2021 | Decretul definește metodele și specificațiile biroului vamal unic în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1239/2019 privind punerea în aplicare a ghișeului unic european în domeniul maritim și cu Regulamentul (UE) 2020/1056 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 iulie 2020 privind informațiile electronice referitoare la transportul de mărfuri (eFTI). |
| M3C2-4 | Reforma 1.3 – Simplificarea procedurilor de autorizare a instalațiilor de călcat la rece | Etapă | Intrarea în vigoare a simplificării procedurilor de autorizare pentru instalațiile de călcat la rece | Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a simplificării procedurilor de autorizare pentru instalațiile de călcat la rece | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î4 | 2022 | Simplificarea procesului de autorizare pentru a reduce perioada de autorizare la maximum 12 de luni pentru construirea de infrastructuri de transport al energiei menite să furnizeze energie electrică de pe uscat navelor în faza de amarare (în cazul intervențiilor care nu fac obiectul evaluării de mediu) |
| M3C2-5 | Investiția 2.1 – Digitalizarea lanțului logistic | Țintă | Digitalizarea lanțului logistic | NU EXISTĂ | Număr | 0 | 12 | Î2 | 2024 | Cel puțin 12 dintre cele 16 de autorități ale sistemului portuar trebuie să fie echipate cu servicii de sisteme portuare comunitare (PCS) interoperabile cu Comando Generale delle Capitanerie di Porto și/sau Agenzia delle Dogane e dei Monopoli și compatibile cu noua PLN (Piattaforma Logistica Nazionale). Se consideră că o autoritate a sistemului portuar este echipată cu servicii de sisteme portuare comunitare (PCS) dacă cel puțin un port al respectivei autorități a sistemului portuar a fost echipat cu sisteme portuare comunitare (PCS). |
| M3C2-5bis | Investiția 2.1 – Digitalizarea lanțului logistic | Țintă | Digitalizarea lanțului logistic | NU EXISTĂ | Număr | 0 | 3 | Î2 | 2026 | Se efectuează următoarele 3 intervenții: 1) centrul de conectare: Crearea unei platforme digitale (Piattaforma Logistica Nazionale – PLN). 2) rețeaua portuară și satele de marfă: Toate cele 16 autorități ale sistemului portuar dispun de servicii PCS (sistemul comunitar portuar) compatibile cu Piattaforma Logistica Nazionale (PLN). Se consideră că o autoritate a sistemului portuar este echipată cu servicii de sisteme portuare comunitare (PCS) dacă cel puțin un port al respectivei autorități a sistemului portuar a fost echipat cu sisteme portuare comunitare (PCS). Aceste servicii PCS sunt operaționale pentru toate porturile principale, astfel cum sunt identificate în Regulamentul (UE) nr. 1679/2024. Cel puțin 12 de sate naționale de marfă trebuie să aibă un sistem de sate de marfă (Freight Village System – FVS) compatibil cu PLN. 3) activitate de conectare: transferul de resurse către cel puțin 1 194 de întreprinderi pentru a dezvolta sisteme digitale de promovare a interoperabilității serviciilor și a conformității cu eCMR și eFTI. |
| M3C2-6 | Investiția 2.2: Digitalizarea managementului traficului aerian | Etapă | Digitalizarea managementului traficului aerian: punerea în funcțiune a noilor instrumente | Certificările COT, ale informațiilor aeronautice digitalizate și ale UTMS | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î1 | 2026 | Punerea în funcțiune a următoarelor 3 proiecte: a) Centrul de operațiuni tehnice (TOC) și cel puțin două sisteme de management al traficului aerian b) Informații aeronautice digitalizate c) Sistemul de management al traficului fără pilot la bord și conectivitatea (UTMS). |
| M3C2-7 | Investiția 2.3: Călcat la rece | Etapă | Atribuirea tuturor contractelor de achiziții publice | Publicarea cererii de oferte și atribuirea tuturor contractelor de achiziții publice pentru construirea a cel puțin 15 de centrale de călcat la rece | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î3 | 2024 | Publicarea cererii de oferte și atribuirea tuturor contractelor pentru construirea a cel puțin 15 centrale de călcat la rece care furnizează energie electrică în cel puțin 10 porturi. |
| M3C2-12 | Investiția 2.3: Călcat la rece | Țintă | Finalizarea lucrărilor și acceptarea estimărilor costurilor de racordare de către dezvoltator pentru infrastructurile de călcat la rece. |  | Număr | 0 | 15 | Î2 | 2026 | Certificate de finalizare a lucrărilor și de acceptare a estimărilor costurilor de racordare de către dezvoltator pentru cel puțin 15 de infrastructuri de călcat la rece în cel puțin 10 porturi. |

I.3.  Descrierea reformelor și a investițiilor pentru împrumut

Investiția 1.1: Porturi verzi: intervențiile în domeniul energiei din surse regenerabile și al eficienței energetice în porturi

Obiectivul acestei măsuri este de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră și de a îmbunătăți calitatea aerului în porturi și în orașele portuare. Această investiție constă în intervenții în materie de eficiență energetică, în dezvoltarea energiei din surse regenerabile, precum și în achiziționarea de vehicule și bărci de serviciu cu emisii zero sau în transformarea vehiculelor și a bărcilor de serviciu pe bază de combustibili fosili în vehicule și bărci de serviciu cu emisii zero.

Reforma 2.2: Instituirea unei platforme naționale de logistică digitală pentru a introduce digitalizarea serviciilor de transport de marfă și/sau de călători

Scopul reformei este de a asigura interoperabilitatea sistemelor comunitare portuare ale fiecărei autorități portuare cu platforma națională de logistică digitală.

I.4.  Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile împrumutului

| Număr secvențial | Măsură conexă (reformă sau investiții) | Etapă/Obiectiv | Nume | Indicatori calitativi (pentru jaloane) | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |  |  | Calendar orientativ pentru finalizare |  | Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Unitatea de măsură | Situația de referință | Obiectiv | Trimestru | Anul |  |
| M3C2-8 | Investiția 1.1: Porturi verzi: intervențiile în domeniul energiei din surse regenerabile și al eficienței energetice în porturi | Țintă | Porturi verzi: atribuirea lucrărilor | NU EXISTĂ | Număr | 0 | 7 | Î4 | 2022 | Atribuirea lucrărilor către cel puțin șapte autorități ale sistemului portuar. Procedura de selecție pentru atribuirea lucrărilor include următoarele: a) Criterii de eligibilitate care asigură faptul că lucrările respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) și legislația UE și națională relevantă în materie de mediu. b) Angajamentul potrivit căruia contribuția investiției la acțiunile climatice, în conformitate cu metodologia din anexa VI la Regulamentul (UE) 2021/241, trebuie să reprezinte cel puțin 79 % din costul total al investiției sprijinite de MRR. c) Angajamentul de a raporta cu privire la punerea în aplicare a măsurii la jumătatea duratei de viață a schemei și la sfârșitul schemei. |
| M3C2-9 | Investiția 1.1: Porturi verzi: intervențiile în domeniul energiei din surse regenerabile și al eficienței energetice în porturi | Țintă | Porturi verzi: finalizarea lucrărilor | NU EXISTĂ | Număr | 0 | 75 | Î2 | 2026 | Livrarea de bunuri, lucrări și servicii legate de cel puțin 75 proiecte pentru autoritățile portuare. |
| M3C2-10 | Reforma 2.2: Instituirea unei platforme naționale de logistică digitală, pentru a introduce digitalizarea serviciilor de transport de marfă și/sau de călători | Etapă | Platforma națională de logistică digitală | Dispoziție din actul juridic care indică data de intrare în vigoare a actului juridic | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î2 | 2024 | Intrarea în vigoare a unui act juridic care asigură interoperabilitatea sistemelor portuare comunitare cu platforma națională de logistică digitală. În plus, actul juridic prevede că autoritățile sistemului portuar sunt echipate cu servicii standard PCS (sistem portuar comunitar) interoperabile cu administrațiile publice implicate și compatibile cu Regulamentul (UE) nr. 1056/2020 și cu platforma națională de logistică digitală. |

J. MISIUNEA 4 COMPONENTA 1: Consolidarea furnizării de servicii educaționale: de la creșe la universități

Această componentă a planului italian de redresare și reziliență include patru domenii de intervenție: I) Îmbunătățirea calității și extinderea cantitativă a serviciilor de educație și formare – de la grădinițe la universități; reforma profesiei de cadru didactic, în special în ceea ce privește procesele de recrutare și formare, cu scopul de a spori competențele personalului didactic și de a aborda necorelarea teritorială; III) actualizarea competențelor și modernizarea infrastructurii pentru a îmbunătăți predarea în domeniul digital, al științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii (STIM) și al multilingvismului, îmbunătățind în același timp securitatea și eficiența energetică a clădirilor școlilor; IV) Reforma grupurilor de diplome, care să permită obținerea de diplome și programe de doctorat cu scopul de a stimula cercetarea aplicată și de a extinde numărul de burse de doctorat. Măsurile din cadrul acestei componente vizează abordarea punctelor slabe ale sistemului italian de educație, formare și cercetare, cu scopul de a îmbunătăți rezultatele educaționale și capacitatea de inserție profesională a studenților italieni. Investițiile și reformele din cadrul acestei componente vor contribui la punerea în aplicare a recomandărilor specifice fiecărei țări adresate Italiei în 2020 și 2019 cu privire la necesitatea de „a sprijini participarea femeilor pe piața muncii printr-o strategie cuprinzătoare, inclusiv prin accesul la servicii de calitate de îngrijire a copiilor” (recomandările specifice fiecărei țări 2 și 2019), de „a îmbunătăți rezultatele școlare, inclusiv prin investiții adecvate și specifice, și de a încuraja perfecționarea, inclusiv prin consolidarea competențelor digitale” (recomandările specifice fiecărei țări 2 și 2019), de „a încuraja cercetarea și inovarea” (recomandările specifice fiecărei țări 3 și 2019), de „a consolida învățarea la distanță și competențele, inclusiv cele digitale” (recomandările specifice fiecărei țări 2 și 2020) și de „a concentra investițiile pe cercetare și inovare” (recomandările specifice fiecărei țări 3 și 2020).

J.1. 	Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Investiția 1.1: Plan pentru creșe, grădinițe și servicii de educație și îngrijire a copiilor preșcolari

Obiectivul acestei investiții este de a spori și de a îmbunătăți structurile educaționale pentru copiii cu vârste cuprinse între 0 și 6 ani. Investiția constă în construirea, transformarea și renovarea locurilor de îngrijire a copiilor în creșe și grădinițe

Investiția 1.2: Planul de prelungire a programului de lucru cu normă întreagă

Obiectivul acestei măsuri este de a permite unităților școlare să prelungească orele de școală prin renovarea sau construirea de infrastructuri compozite. Investiția constă în construirea de spații de cantină în unitățile școlare.

Investiția 1.3: Planul de îmbunătățire a infrastructurii sportive școlare

Obiectivul acestei măsuri este de a promova activitățile sportive în școli. Această măsură constă în renovarea și construirea de instalații sportive și săli de sport pentru uz școlar.

Investiția 1.4: Intervenție extraordinară care vizează reducerea decalajelor teritoriale în ciclurile I și II ale învățământului secundar și combaterea abandonului școlar

Măsura urmărește să abordeze lacunele existente în ceea ce privește competențele de bază ale elevilor. Investiția constă în activități de mentorat și formare pentru elevii expuși riscului de părăsire timpurie a școlii și pentru tinerii care au părăsit deja școala, inclusiv cu sprijinul unui portal digital național.

Reforma 1.1: Reforma institutelor tehnice și profesionale

Reforma vizează alinierea programelor de învățământ ale institutelor tehnice și profesionale la competențele necesare sistemului de producție italian, inclusiv la nivel local. În special, reforma asigură coerența învățământului tehnic și profesional cu Industria 4.0 și adoptarea inovării digitale.

Reforma 1.2: Reforma formării profesionale terțiare (STI)

Reforma vizează consolidarea sistemului de formare profesională terțiară prin simplificarea guvernanței STI pentru a crește numărul de institute și înscrieri în funcție de teritoriul local. Se preconizează că reforma va elimina neconcordanța dintre cererea și oferta de forță de muncă.

Investiția 1.5: Dezvoltarea sistemului de formare profesională terțiară (STI)

Obiectivul acestei măsuri este de a spori rolul institutelor de formare profesională (STI) în sistemul de învățământ italian. Investiția constă în extinderea înscrierii studenților în STI și în stimularea implicării întreprinderilor în educație prin lansarea unei platforme digitale naționale care să conecteze mai bine formarea cu piața forței de muncă.

Reforma 1.3: Reorganizarea sistemului școlar

Reforma are un dublu obiectiv:

- Ajustarea numărului de elevi pentru fiecare clasă.

Numărul cadrelor didactice se stabilește la același nivel ca în anul școlar 2020/2021, având în vedere scăderea populației și pentru a reduce numărul de elevi din fiecare clasă și a îmbunătăți treptat raportul dintre numărul de elevi și numărul de cadre didactice care ocupă poziții comune. Punerea în aplicare a intervenției nu mărește numărul de clădiri disponibile. Inițiativa acordă o atenție personalizată elevilor individuali, în special celor mai vulnerabili și, cu siguranță, elevilor cu handicap. Se preconizează că îmbunătățirea raportului elevi/profesori va contribui la calitatea predării și la disponibilitatea resurselor pentru clădirile școlilor. Revizuirea normelor privind dimensiunea clădirilor școlare. Populația școlară regională va fi adoptată ca „parametru eficient” pentru identificarea instituțiilor de învățământ cu un director și un director, mai degrabă decât populația fiecărei școli, astfel cum se prevede în legislația în vigoare.

Reforma 1.4: Reforma sistemului „Orientare”

Reforma vizează introducerea unor module de orientare (cel puțin 30 de ore pe an) pentru a patra și a cincea clasă din învățământul secundar superior. Obiectivul principal este de a sprijini studenții să aleagă în cunoștință de cauză între a-și continua studiile sau formarea profesională continuă (STI), înainte de integrarea lor pe piața forței de muncă. Reforma prevede, de asemenea, crearea unei platforme de orientare digitală, legată de oferta de învățământ terțiar a universităților și a institutelor de formare profesională (STI).

Investiția 1.6: Orientarea activă în tranziția dintre școală și universitate

Obiectivul acestei măsuri este de a facilita și de a încuraja tranziția de la învățământul secundar superior la universitate și de a reduce rata abandonului școlar. Această măsură constă în furnizarea de cursuri de orientare tuturor elevilor din învățământul secundar superior pentru a-i sprijini în alegerea învățământului terțiar.

Investiția 1.7: Burse pentru accesul la universități

Obiectivul acestei măsuri este de a consolida egalitatea în ceea ce privește accesul la învățământul terțiar, prin sprijinirea studenților care se confruntă cu dificultăți socioeconomice. Măsura constă în creșterea numărului de burse acordate studenților.

Reforma 1.5: Reforme ale grupurilor de diplome universitare

Reforma are în vedere actualizarea programelor universitare, reducând limitele rigide existente, care limitează drastic posibilitatea de a crea căi interdisciplinare. Se preconizează, de asemenea, că reforma va extinde posibilitatea de a pune în aplicare programe de formare profesională prin introducerea unor cursuri universitare inovatoare orientate spre ocuparea unui loc de muncă.

Reforma 1.6: Facilitarea reformei diplomelor universitare

Reforma prevede simplificarea procedurii de acces la profesiile care necesită înscrierea la ordine profesionale printr-un examen profesional specific. Măsura contribuie la armonizarea examenului național final al fiecărei diplome cu examenul de ordine profesională corespunzător, oferind astfel norme generale și clare și substituire.

Reforma 2.1: Recrutarea cadrelor didactice

Obiectivul acestei reforme este de a stimula rezultatele educaționale prin perfecționarea sistemelor de calificare, recrutare, carieră, formare și evaluare a cadrelor didactice. Această măsură constă în recrutarea cadrelor didactice în cadrul sistemului de recrutare reformat.

Reforma 2.2: Învățământ terțiar avansat și formare obligatorie pentru directorii unităților de învățământ, profesori, personal administrativ și tehnic

Reforma vizează construirea unui sistem de formare de calitate pentru personalul școlar în vederea dezvoltării profesionale și profesionale continue. Aceasta prevede înființarea unui organism calificat responsabil cu publicarea de orientări în conformitate cu standardele europene și cu selectarea și coordonarea inițiativelor de formare, eventual corelându-le cu avansările în carieră, astfel cum se prevede în reforma recrutării – reforma 2.1: Recrutarea cadrelor didactice, inclusă în plan.

Investiția 2.1: Predare digitală integrată și formare privind transformarea digitală pentru personalul școlilor

Obiectivul acestei măsuri este de a institui un sistem permanent de promovare a competențelor de predare digitală în rândul personalului școlar. Investiția constă în formarea directorilor unităților de învățământ, a cadrelor didactice și a personalului administrativ.

Investiția 3.1: Noi competențe și noi limbi

Obiectivul acestei măsuri este de a îmbunătăți competențele multilingvistice, STIM, digitale și de inovare la toate nivelurile școlare. Măsura constă în activarea proiectelor interdisciplinare de orientare STIM în școli și în extinderea programului Erasmus +.

Investiția 3.2: Școala 4.0: școli, cablaje, noi săli de clasă și ateliere inovatoare

Obiectivul acestei măsuri este de a transforma unitățile școlare pentru a permite învățarea digitală. Această măsură constă în echiparea a cel puțin 8000 de școli primare și secundare cu instrumente digitale, acoperind cel puțin 100 000 de săli de clasă.

Investiția 3.3: Planul de securitate a clădirilor școlare și de reabilitare structurală

Obiectivul măsurii este de a spori siguranța și performanța energetică a clădirilor școlilor. Această măsură constă în lucrările de renovare și reconstrucție a clădirilor școlilor.

Investiția 3.4: Predare și competențe universitare avansate

Obiectivul acestei măsuri este de a califica și de a inova programele universitare, inclusiv studiile doctorale, pentru a consolida competențele digitale și a spori implicarea globală a învățământului superior. Investiția constă în acordarea de burse de doctorat, crearea de rețele de instituții de învățământ superior, înființarea de centre de educație digitală și stimularea cooperării și a proiectelor internaționale.

Reforma 4.1: Ph.D. Reforma programelor

Reforma vizează actualizarea regulamentului privind programele de doctorat, simplificarea procedurilor de implicare a întreprinderilor, a centrelor de cercetare, în programele de doctorat și consolidarea cercetării aplicate. Reforma propusă se integrează cu toate investițiile legate de programele de doctorat în domeniul țintă „Educație și cercetare”.

Investiția 4.1: Extinderea numărului și a oportunităților de carieră ale doctoranzilor (orientate spre cercetare, administrație publică și patrimoniu cultural)

Măsura vizează creșterea stocului de capital uman dedicat activităților orientate spre cercetare, administrației publice și patrimoniului cultural. Investiția prevede alocarea către studenți, de către universități și instituțiile AFAM, a cel puțin 3 600 de burse de doctorat generale, a cel puțin 3 000 de burse de doctorat în domeniul administrației publice și a cel puțin 600 de noi burse de doctorat dedicate patrimoniului cultural.

J.2.  Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

| Număr secvențial | Măsură conexă (reformă sau investiții) | Etapă/Obiectiv | Nume | Indicatori calitativi (pentru jaloane) | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |  |  | Calendar orientativ pentru finalizare |  | Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Unitatea de măsură | Situația de referință | Obiectiv | Trimestru | Anul |  |
| M4C1-1 | Reforma 1.5: Reforma grupurilor de diplome universitare; Reforma 1.6: Facilitarea reformei diplomelor universitare; Reforma 4.1: Ph.D. Reforma programelor | Etapă | Intrarea în vigoare a reformelor sistemului de învățământ terțiar pentru îmbunătățirea rezultatelor școlare (legislația primară) privind: a) să permită obținerea de diplome universitare; b) grupuri de diplome universitare; c) Reforma programelor de doctorat | Dispoziție legală care indică data de intrare în vigoare a reformelor | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î4 | 2021 | Reformele includ cel puțin următoarele elemente-cheie: I) inițiative de reformare a grupurilor de diplome universitare, introducând un grad mai mare de flexibilitate pentru a răspunde evoluției cererii de competențe de pe piața forței de muncă; II) inițiative de reformare a diplomelor universitare, de simplificare și accelerare a accesului la profesii; III) inițiative de reformare a programelor DSP pentru o mai bună implicare a întreprinderilor și pentru stimularea cercetării aplicate; Măsuri de reformare a sistemului de formare profesională terțiară, inclusiv consolidarea legăturilor și a posibilelor tranziții cu diplome profesionale (lauree professionalizzanti), pentru a răspunde cererii de competențe tehnice de pe piața forței de muncă |
| M4C1-2 | Investiția 1.7: Burse pentru accesul la universități | Etapă | Intrarea în vigoare a decretelor ministeriale de reformă privind bursele pentru îmbunătățirea accesului la învățământul terțiar | Dispoziție legală care indică data de intrare în vigoare a reformei | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î4 | 2021 | Decretele ministeriale adoptate de Ministerul Universităților și Cercetării cu privire la reforma privind bursele vor îmbunătăți accesul la învățământul terțiar pentru studenții talentați care se confruntă cu dificultăți socioeconomice, sporind numărul burselor și numărul beneficiarilor până la 31 decembrie 2024. Acești elevi sunt identificați pe baza ISEE – Indicatore della Situazione Economica Equivalente. |
| M4C1-3 | Reforma 2.1: Recrutarea cadrelor didactice | Etapă | Intrarea în vigoare a reformei privind profesia de cadru didactic. | Dispoziție legală care indică data de intrare în vigoare a reformei | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î2 | 2022 | Cadrul juridic revizuit atrage, recrutează și motivează profesori de calitate, în special prin: I) îmbunătățirea sistemului de recrutare introducerea unei calificări superioare în predare pentru a avea acces la profesie în învățământul secundar; III) limitarea mobilității excesive a cadrelor didactice (în interesul continuității predării); IV) stabilirea unei evoluții în carieră legate în mod clar de evaluarea performanței și de dezvoltarea profesională continuă. |
| M4C1-4 | Investiția 3.2: Școala 4.0: școli, cablaje, noi săli de clasă și ateliere inovatoare | Etapă | Se adoptă Planul pentru școli 4.0 de promovare a tranziției digitale a sistemului școlar italian | Ministerul Educației – Decretul de adoptare a planului Școlii 4.0 | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î2 | 2022 | Planul „Școala 4.0” adoptat de Ministerul Educației pentru a promova tranziția digitală a sistemului școlar italian include: a) transformarea a 100 000 săli de clasă în medii de învățare inovatoare b) crearea de laboratoare pentru noile profesii digitale în toate liceele. Acțiunea a) va transforma spațiile școlare destinate sălilor de clasă tradiționale în medii de învățare inovatoare, adaptabile și flexibile, conectate, integrate împreună cu tehnologiile digitale, fizice și virtuale. Investiția în unități școlare va aduce cele mai inovatoare tehnologii de predare (dispozitive de codificare și robotică, dispozitive de realitate virtuală, dispozitive digitale avansate pentru educația favorabilă incluziunii etc. în cel puțin 100 000 de săli de clasă din școlile primare și secundare utilizate pentru lecții). Acțiunea b) instituie cel puțin un laborator pentru profesiile digitale în fiecare liceu, un laborator strict interconectat cu întreprinderile și întreprinderile nou-înființate inovatoare pentru crearea de noi locuri de muncă în sectorul noilor profesii digitale (cum ar fi inteligența artificială, robotica, volumele mari de date și securitatea cibernetică, economia albastră și verde). Cel puțin 40 % dintre școlile beneficiare trebuie să fie situate în sudul Italiei. |
| M4C1-5 | Reforma 1.3: Reorganizarea sistemului școlar; Reforma 1.2: Reforma sistemului de formare profesională terțiară (STI); Reforma 1.1: Reforma institutelor tehnice și profesionale; Reforma 1.4: Reforma sistemului „Orientare” | Repere | Intrarea în vigoare a reformelor sistemului de învățământ primar și secundar pentru îmbunătățirea rezultatelor școlare | Dispoziție legală care indică data de intrare în vigoare a reformelor | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î4 | 2022 | Reformele legislației primare a sistemului de învățământ primar și secundar în vederea îmbunătățirii rezultatelor școlare (prin intermediul legislației primare) includ cel puțin următoarele elemente-cheie: I) Inițiative de reformare a organizării sistemului de învățământ în vederea adaptării la evoluțiile demografice (cum ar fi numărul de școli și raportul elevi/profesori) inițiative de reformare a sistemului de orientare pentru a reduce la minimum rata abandonului școlar în învățământul terțiar; inițiative de consolidare a învățământului profesional secundar (Istituti tecnico-professionali), inclusiv adoptarea noii programe de învățământ și orientarea acestora către rezultatele în materie de inovare ale Planului național Industrie 4.0 (Ministero dello Sviluppo economico, Decreto 26 Maggio 2020); IV) Inițiative pentru formarea directorilor unităților de învățământ, a cadrelor didactice și a personalului administrativ/tehnic și crearea Școlii Superioare de Învățământ Terțiar pentru formare în vederea îmbunătățirii calității predării; V) Inițiative pentru integrarea activităților, metodologiilor și conținuturilor care vizează dezvoltarea și consolidarea programelor de învățământ în domeniul științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii (STIM), a competențelor digitale și de inovare, în toate ciclurile de educație, de la grădiniță la învățământul secundar superior, cu scopul de a stimula înscrierea în programele de învățământ terțiar în domeniul STIM, în special pentru femei. Pentru a îndeplini în mod satisfăcător jalonul, legislația trebuie să includă termene obligatorii pentru emiterea legislației secundare, orientări și toate dispozițiile de reglementare necesare (monitorizare de către baza de date a Ministerului Educației) pentru a asigura o punere în aplicare fără probleme. |
| M4C1-6 | Reforma 2.2: Învățământ terțiar avansat și formare continuă pentru directorii unităților de învățământ, profesori, personalul administrativ și tehnic | Etapă | Intrarea în vigoare a legislației care vizează crearea unui sistem de formare de calitate pentru școli. | Dispoziție legală care indică data de intrare în vigoare a legislației. | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î4 | 2022 | Legislația trebuie să includă dispoziții care să vizeze crearea unui sistem de formare de calitate pentru personalul școlar, în conformitate cu dezvoltarea profesională și profesională continuă, înființarea unui organism calificat responsabil cu orientările privind formarea personalului școlar, selectarea și coordonarea inițiativelor de formare, și trebuie să le coreleze cu avansările în carieră, astfel cum se prevede în reforma recrutării. Punerea în aplicare a unui sistem de formare inițială și continuă ar trebui să permită depășirea fragmentării actuale a parcursurilor de formare, care în prezent nu dispun de o strategie națională unificată. |
| M4C1-7 | Investiția 1.4: Intervenție extraordinară care vizează reducerea decalajelor teritoriale în ciclurile I și II ale învățământului secundar și combaterea abandonului școlar | Țintă | Studenți sau tineri care au participat la activități de mentorat sau la cursuri de formare | NU EXISTĂ | Număr | 0 | 820 000 | Î3 | 2025 | Se eliberează certificate de participare la activități de mentorat și formare unui număr de cel puțin 820 000 beneficiari. Decalajul în ceea ce privește rata abandonului școlar în învățământul secundar este redus pentru a atinge media UE de 2019 (10,2 %), astfel cum reiese din ISTAT. |
| M4C1-8 | Investiția 1.3: Planul de îmbunătățire a infrastructurii sportive școlare | Etapă | Atribuirea de contracte pentru intervenții de construire și renovare a instalațiilor sportive și a sălilor de sport pentru uz școlar | Notificarea atribuirii contractelor de achiziții publice pentru intervențiile eligibile | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î1 | 2024 | Atribuirea de contracte pentru intervențiile de construire și renovare a instalațiilor sportive și a sălilor de sport pentru uz școlar, în urma unei proceduri de licitație publică. |
| M4C1-9 | Investiția 1.1: Plan pentru creșe, grădinițe și servicii de educație și îngrijire a copiilor preșcolari | Etapă | Atribuirea contractelor pentru construirea, renovarea și asigurarea siguranței creșelor, a grădinițelor și a serviciilor de educație și îngrijire a copiilor preșcolari | Notificarea de către autoritățile locale beneficiare a finanțării pentru atribuirea contractelor de achiziții publice pentru primul set de intervenții eligibile | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î2 | 2023 | Atribuirea contractelor și distribuția teritorială pentru grădinițe, preșcolari, servicii de educație și îngrijire a copiilor preșcolari. Atribuirea se face în conformitate cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.” |
| M4C1-10 | Reforma 2.1: Recrutarea cadrelor didactice; Reforma 1.3: Reorganizarea sistemului școlar; Reforma 1.2: Reforma sistemului de formare profesională terțiară (STI); Reforma 1.4: Reforma sistemului „Orientare”; Reforma 1.5: Reforma grupurilor de diplome universitare; Reforma 1.6: Facilitarea reformei diplomelor universitare | Etapă | Intrarea în vigoare a regulamentelor pentru punerea în aplicare și aplicarea efectivă a tuturor măsurilor privind reformele învățământului primar, secundar și terțiar, acolo unde este necesar | Dispoziție legală care indică data de intrare în vigoare a regulamentelor. | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î4 | 2023 | Legislația secundară include toate reglementările necesare pentru implementarea și aplicarea efectivă a tuturor măsurilor privind reformele învățământului primar, secundar și terțiar: — Reformele sistemului de învățământ terțiar în vederea îmbunătățirii rezultatelor școlare (legislația primară) privind: a) să permită obținerea de diplome universitare; b) grupuri de diplome universitare; c) reforma programelor de doctorat; — Decretele ministeriale de reformă privind bursele pentru îmbunătățirea accesului la învățământul terțiar; — Reforma privind profesia de cadru didactic; — Reformele sistemului de învățământ primar și secundar pentru a îmbunătăți rezultatele școlare; — Legislația a vizat construirea unui sistem de formare de calitate pentru școli. |
| M4C1-10a | Reforma 1.1: Reforma institutelor tehnice și profesionale | Etapă | Intrarea în vigoare a legislației secundare. | Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a legislației secundare. | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î4 | 2024 | A intrat în vigoare legislația secundară privind reforma institutelor tehnice și profesionale. |
| M4C1-11 | Investiția 1.7: Burse pentru accesul la universități | Țintă | Bursă universitară acordată | NU EXISTĂ | Număr | 0 | 55 000 | Î4 | 2023 | Cel puțin 55 000 de studenți primesc burse finanțate exclusiv din fonduri MRR. |
| M4C1-12 | Investiția 4.1: Extinderea numărului și a oportunităților de carieră ale doctoranzilor (orientate spre cercetare, administrație publică și patrimoniu cultural) | Țintă | Programe de burse doctorale acordate | NU EXISTĂ | Număr | 0 | 7 200 | Î4 | 2024 | Cel puțin 3 600 de burse de doctorat general, cel puțin 3 000 de burse de doctorat în domeniul administrației publice și cel puțin 600 de burse de doctorat în domeniul patrimoniului cultural sunt acordate pe o perioadă de trei ani. |
| M4C1-13 | Investiția 2.1: Predare digitală integrată și formare privind transformarea digitală pentru personalul școlilor | Țintă | Formarea directorilor unităților de învățământ, a cadrelor didactice și a personalului administrativ | NU EXISTĂ | Număr | 0 | 650 000 | Î4 | 2025 | Se eliberează certificate de participare la cursuri de formare privind predarea digitală și transformarea digitală pentru cel puțin 650 000 de beneficiari. |
| M4C1-14 | Reforma 2.1: Recrutarea cadrelor didactice | Țintă | Cadre didactice recrutate cu ajutorul sistemului de recrutare reformat | NU EXISTĂ | Număr | 0 | 20 000 | Î4 | 2024 | Cel puțin 20 000 de profesori recrutați cu ajutorul sistemului de recrutare reformat |
| M4C1-14a | Reforma 2.1: Recrutarea cadrelor didactice | Țintă | Cadre didactice recrutate în cadrul sistemului reformat de recrutare | NU EXISTĂ | Număr | 0 | 20 000 | Î3 | 2025 | Cel puțin 20 000 de profesori recrutați în cadrul sistemului de recrutare reformat |
| M4C1-14b | Reforma 2.1: Recrutarea cadrelor didactice | Etapă | Decrete de aprobare a clasamentelor profesorilor din cadrul concursurilor publice | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î2 | 2026 | Decrete de aprobare a clasamentelor pentru cel puțin 70 000 de candidați care au reușit la concursul public pentru a deveni profesori în urma sistemului de recrutare reformat, inclusiv 40 000 de profesori angajați în cadrul țintelor M4C1-14 și M4C1-14bis. |
| M4C1-15 | Investiția 1.7: Burse pentru accesul la universități | Țintă | Burse acordate pentru accesul la universitate | NU EXISTĂ | Număr | 0 | 55 000 | Î4 | 2024 | Cel puțin 55 000 de studenți primesc burse finanțate exclusiv din fonduri MRR |
| M4C1-15a | Investiția 1.7: Burse pentru accesul la universități | Țintă | Burse acordate pentru accesul la universitate | NU EXISTĂ | Număr | 0 | 83 000 | Î2 | 2026 | Cel puțin 83 000 de studenți primesc burse finanțate exclusiv din fonduri MRR. |
| M4C1-16 | Investiția 3.1: Noi competențe și noi limbi | Etapă | Adoptarea deciziei (deciziilor) de acordare a grantului pentru activarea proiectelor STIM | Adoptarea deciziei (deciziilor) de acordare a grantului | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î2 | 2025 | Adoptarea deciziei (deciziilor) de acordare a grantului pentru activarea proiectelor STIM în cel puțin 8 000 școli. |
| M4C1-17 | Investiția 3.1: Noi competențe și noi limbi | Etapă | Noi competențe | Adoptarea deciziei (deciziilor) de acordare a grantului | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î2 | 2025 | Adoptarea deciziei (deciziilor) de acordare a grantului pentru: - Activarea cursurilor de limbă și/sau metodologice, destinate personalului școlar, în cel puțin 8 000 școli. - Consolidarea programului Erasmus +, adresat studenților și/sau personalului școlar, pentru anii 2023, 2024 și 2025. |
| M4C1-19 | Investiția 3.2: Școala 4.0: școli, cablaje, noi săli de clasă și ateliere inovatoare | Etapă | Adoptarea deciziei (deciziilor) de acordare a grantului pentru achiziționarea de dispozitive digitale și/sau crearea de laboratoare digitale | Adoptarea deciziei (deciziilor) de acordare a grantului | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î2 | 2025 | Adoptarea deciziei (deciziilor) de acordare a grantului pentru transformarea sălilor de clasă în medii inovatoare și/sau crearea de laboratoare digitale în cel puțin 8 000 școli. |
| M4C1-20 | Investiția 1.5: Dezvoltarea sistemului de formare profesională terțiară (STI) | Țintă | Numărul de studenți înscriși în sistemul de formare profesională (ITS) | NU EXISTĂ | Număr | 0 | 11 000 | Î1 | 2026 | Cel puțin 11 000 de studenți înscriși în Registrul național al Academiei ITS pentru sistemul de formare profesională în anul de referință 2025. Platforma digitală națională a sistemului STI este online și accesibilă, astfel cum a confirmat „Verbale di collaudo”. |
| M4C1-22 | Investiția 1.3: Planul de îmbunătățire a infrastructurii sportive școlare | Țintă | Construirea sau renovarea instalațiilor sportive și a sălilor de sport pentru uz școlar | NU EXISTĂ | Număr | 0 | 300 | Î2 | 2026 | Certificatele de încheiere a execuției lucrărilor se eliberează pentru cel puțin 300 săli de sport sau unități sportive de uz școlar. |

| Număr secvențial | Măsură conexă (reformă sau investiții) | Etapă/Obiectiv | Nume | Indicatori calitativi (pentru jaloane) | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |  |  | Calendar orientativ pentru finalizare |  | Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Unitatea de măsură | Situația de referință | Obiectiv | Trimestru | Anul |  |
| M4C1-23 | Investiția 3.4: Predare și competențe universitare avansate | Etapă | Acțiuni de calificare și inovare a școlilor secundare și a programelor universitare, inclusiv a doctoratelor. | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ |  |  | Î2 | 2026 | Decret de atribuire pentru cel puțin 500 de noi doctorate în programe activate de universități axate pe tranziția digitală și pe cea de mediu. Se semnează acordurile („Atti d’obbligo”) de sprijinire financiară a 3 centre de educație digitală (DEH). Se semnează acordurile („Atti d’obbligo”) pentru 3 rețele de instituții de învățământ superior [...] Se semnează cel puțin 10 parteneriate evidențiate de „Atti d’ obbligo” care instituie inițiative educaționale transnaționale. Se semnează acordurile („Atti d’ obbligo”) de sprijinire financiară a cel puțin 15 de proiecte de internaționalizare ale instituțiilor AFAM. |
| M4C1-24 | Investiția 1.6: Orientare activă în tranziția dintre școală și universitate. | Țintă | Certificate de prezență care au fost eliberate pentru cursurile de tranziție între școală și universitate | NU EXISTĂ | Număr | 0 | 1 000 000 | Î2 | 2026 | Au fost eliberate cel puțin 1 000 000 certificate de prezență pentru cursurile de tranziție între școală și universitate pentru elevii din învățământul secundar înscriși în anii școlari universitari din 2022/2023 până în 2025/2026. |

### J.3. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru împrumut

Reforma 1.7: Reforma reglementărilor privind locuințele pentru studenți și investițiile în locuințele pentru studenți

Reforma urmărește să sporească cazarea studenților prin încurajarea investițiilor private și publice în infrastructuri, cu contribuția Ministerului Universităților și Cercetării.

Investiția constă în punerea la dispoziție a unor spații de cazare suplimentare pentru studenți.

Investiția 1.1: Plan pentru creșe, grădinițe și servicii de educație și îngrijire a copiilor preșcolari

Obiectivul acestei investiții este de a spori și de a îmbunătăți structurile educaționale pentru copiii cu vârste cuprinse între 0 și 6 ani. Investiția constă în construirea, transformarea și renovarea locurilor de îngrijire a copiilor în creșe și grădinițe.

Investiția 1.2: Planul de prelungire a programului de lucru cu normă întreagă

Obiectivul acestei măsuri este de a permite unităților școlare să prelungească orele de școală prin renovarea sau construirea de infrastructuri compozite. Investiția constă în construirea de spații de cantină în unitățile școlare.

Investiția 3.3: Planul de securitate a clădirilor școlare și de reabilitare structurală

Obiectivul măsurii este de a spori siguranța și performanța energetică a clădirilor școlilor. Această măsură constă în renovarea și reconstrucția clădirilor școlilor.

Investiția 5: Fond de locuințe pentru studenți

Această măsură constă într-o investiție publică într-un sistem de granturi, pentru a stimula investițiile private și a îmbunătăți accesul la finanțare în Italia în sectorul locuințelor pentru studenți. Sistemul funcționează prin acordarea de granturi direct sectorului privat, precum și entităților din sectorul public care desfășoară activități similare.

Sistemul este gestionat de Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP S.p.A.) în calitate de partener de implementare. Sistemul include următoarea linie de produse:

- O subvenție sub formă de sumă forfetară de maximum 20 000 EUR pentru paturile create pentru studenți.

Pentru a pune în aplicare investiția în schemă, Italia și CDP S.p.A. semnează un acord de punere în aplicare care include următorul conținut:

Descrierea procesului decizional al programului: Decizia finală de atribuire a schemei este luată de un comitet pentru investiții sau de un alt organ de conducere echivalent relevant și este aprobată cu o majoritate de voturi de către membri care sunt independenți de guvern.

- Cerințele-cheie ale politicii de grant asociate, care includ:

  - Cerințele sociale ale investiției, inclusiv:

    - Cerința ca arenda pentru studenții universitari să fie stabilită la cel puțin 15 % sub prețurile de pe piața locală.

    - Cerința ca 30 % din noile locuri să fie rezervate studenților care se confruntă cu dificultăți socioeconomice, astfel cum sunt definite de organizațiile „Diritto allo Studio” (dreptul la organizații de studiu).

Cerința ca spațiile de cazare existente utilizate pentru cazarea studenților la momentul lansării cererii de proiecte aferente să nu poată fi finanțată.

  - Descrierea granturilor acordate și a beneficiarilor finali eligibili.

  - Cerința ca toate investițiile care beneficiază de sprijin să fie viabile din punct de vedere economic.

  - Cerința de a respecta principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ”, astfel cum este prevăzută în Orientările tehnice privind principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01). În special, politica de granturi exclude de la eligibilitate următoarele activități și active: (I) activitățile și activele legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval, (ii) activitățile și activele din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care realizează emisii preconizate de gaze cu efect de seră care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante, (iii) activitățile și activele legate de depozitele de deșeuri, incineratoare și stațiile de tratare mecano-biologică. Pentru a se evita orice îndoială, cazanele cu gaz nu sunt eligibile pentru sprijin în cadrul acestei măsuri.

  - Cerința ca beneficiarii finali ai schemei să nu primească sprijin din partea altor instrumente ale Uniunii pentru a acoperi aceleași costuri.

- Suma care face obiectul acordului de punere în aplicare, structura comisioanelor pentru partenerul de implementare și cerința de a utiliza orice încasări neutilizate ale sistemului, inclusiv după 2026, în aceleași scopuri de politică.

- Cerințe de monitorizare, audit și control, inclusiv:

- Descrierea sistemului de monitorizare al partenerului de implementare pentru raportarea cu privire la granturile mobilizate.

- Descrierea procedurilor partenerului de implementare care vor asigura prevenirea, detectarea și corectarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese.

- Obligația de a verifica eligibilitatea fiecărei operațiuni în conformitate cu cerințele prevăzute în acordul de punere în aplicare înainte de a acorda o subvenție unei operațiuni.

- Obligația de a efectua audituri ex post bazate pe riscuri, în conformitate cu un plan de audit al CDP S.p.A. Aceste audituri verifică i) dacă sistemele de control sunt eficace, inclusiv detectarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese; respectarea principiului DNSH, a normelor privind ajutoarele de stat; și iii) respectarea cerinței ca beneficiarii finali ai schemei să nu fi primit sprijin din partea altor instrumente ale Uniunii pentru a acoperi aceleași costuri. Auditurile verifică, de asemenea, legalitatea tranzacțiilor și respectarea condițiilor prevăzute în acordurile de grant aplicabile din cadrul acordului de punere în aplicare.

### J.4. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile împrumutului

| Număr secvențial | Măsură conexă (reformă sau investiții) | Etapă/Obiectiv | Nume | Indicatori calitativi (pentru jaloane) | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |  |  | Calendar orientativ pentru finalizare |  | Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Unitatea de măsură | Situația de referință | Obiectiv | Trimestru | Anul |  |
| M4C1-18 | Investiția 1.1: Plan pentru creșe, grădinițe și servicii de educație și îngrijire a copiilor preșcolari | Țintă | Locuri create pentru educația și îngrijirea timpurie a copiilor cu vârste cuprinse între 0 și 6 ani. | NU EXISTĂ | Număr | 0 | 150 480 | Î2 | 2026 | Certificate de finalizare a lucrărilor pentru cel puțin 150 480 de locuri nou construite, recalificate, extinse sau rezultate din schimbarea utilizării serviciilor de educație și îngrijire timpurie a copiilor cu vârste cuprinse între 0 și 6 ani, dintre care maximum 35 000 locuri rezultate din demolarea și reconstrucția locurilor existente. Investiția nu include achiziționarea de cazane pe gaz natural. |
| M4C1-21 | Investiția 1.2: Planul de prelungire a programului de lucru cu normă întreagă | Țintă | Construirea sau renovarea spațiilor de cantină din școli | NU EXISTĂ | Număr | 0 | 1 000 | Î2 | 2026 | Certificatele de încheiere a execuției lucrărilor sunt eliberate pentru cel puțin 1 000 de spații de cantină din școli. |
| M4C1-26 | Investiția 3.3: Planul de securitate a clădirilor școlare și de reabilitare structurală | Țintă | Clădiri școlare reconstruite sau renovate | NU EXISTĂ | Număr | 0 | 1 400 | Î2 | 2026 | Certificatele de finalizare a lucrărilor de renovare sau de reconstrucție care sporesc siguranța sau eficiența energetică se eliberează pentru cel puțin 1 400 de clădiri școlare. Investiția nu include achiziționarea de cazane pe gaz natural. |
| M4C1-27 | Reforma 1.7: Reforma reglementărilor privind locuințele pentru studenți și investițiile în locuințele pentru studenți | Etapă | Intrarea în vigoare a legislației de modificare a normelor actuale privind locuințele pentru studenți. | Dispoziție legală care indică data de intrare în vigoare a legislației. | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î4 | 2021 | Legislația revizuită: Modificarea normelor actuale privind locuințele pentru studenți (Legea nr. 338/2000 și Decretul legislativ nr. 68/2012) pentru: (1). Încurajarea restructurării și renovării structurilor în locul clădirilor noi de tip „green-field” (cu un procent mai mare de cofinanțare, în prezent de 50 %), cu cel mai înalt standard de mediu care urmează să fie asigurat de proiectele prezentate; (2). Să simplifice, inclusiv datorită digitalizării, prezentarea și selectarea proiectelor și, prin urmare, calendarul de punere în aplicare; (3) Să prevadă prin lege o derogare de la criteriile stabilite în Legea nr. 338/2000 în ceea ce privește procentul de cofinanțare care poate fi acordat. Va fi pusă în aplicare o reformă, prin introducerea în cadrul de reglementare italian pentru finanțarea locuințelor studențești a următoarelor schimbări majore: 1. Deschiderea participării la finanțare și pentru investitorii privați (în conformitate cu schema descrisă în punerea în aplicare), permițând, de asemenea, parteneriatele public-privat în cadrul cărora universitatea va utiliza fondurile disponibile pentru a sprijini echilibrul financiar în investițiile imobiliare pentru locuințele studențești; 2. Asigurarea sustenabilității pe termen lung a investițiilor private prin garantarea unei modificări a sistemului de impozitare de la cel aplicat pentru serviciile hoteliere la cel aplicat pentru locuințele sociale, prin limitarea utilizării noilor spații de cazare în scopul cazării studenților în cursul anului academic, dar permițând utilizarea structurilor atunci când acestea nu sunt necesare pentru ospitalitatea studenților. Acest lucru va contribui, la rândul său, la furnizarea unei noi game de locuințe la prețuri accesibile. Condiționarea finanțării, precum și a deducerilor fiscale suplimentare (de exemplu, egalitatea de tratament cu locuințele sociale) de utilizarea noilor facilități de cazare pentru locuințele studențești în cadrul orizontului general de investiții și de respectarea limitei superioare convenite a chiriilor percepute studenților chiar și după expirarea schemelor speciale de finanțare care contribuie la declanșarea investiției de către operatorii privați. Redefinirea standardelor pentru cazarea studenților, prin redefinirea cerințelor legale privind spațiul comun disponibil în clădiri pentru fiecare student, în schimbul unor încăperi (individuale) mai bine echipate. |
| M4C1-28 | Reforma 1.7: Reforma reglementărilor privind locuințele pentru studenți și investițiile în locuințele pentru studenți | Etapă | Atribuirea contractelor inițiale pentru crearea de unități de dormit suplimentare (paturi).” | Publicarea rezultatelor pe site-ul ministerului | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î2 | 2023 | Atribuirea contractelor inițiale pentru crearea de unități suplimentare de dormit (paturi)”; |
| M4C1-29 | Reforma 1.7: Reforma reglementărilor privind locuințele pentru studenți și investițiile în locuințele pentru studenți | Etapă | Intrarea în vigoare a reformei legislației privind locuințele pentru studenți. | Dispoziție legală care indică data de intrare în vigoare a reformei. | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î4 | 2022 | Reforma include: (1) deschiderea participării la finanțare și pentru investitorii privați, permițând, de asemenea, parteneriatele public-privat în cadrul cărora universitatea va utiliza fondurile disponibile pentru a sprijini echilibrul financiar în investițiile imobiliare pentru locuințele studențești; (2). Asigurarea sustenabilității pe termen lung a investițiilor private prin garantarea unei modificări a sistemului de impozitare de la cel aplicat pentru serviciile hoteliere la cel aplicat pentru locuințele sociale, prin limitarea utilizării noilor spații de cazare în scopul cazării studenților în cursul anului academic, dar permițând utilizarea structurilor atunci când acestea nu sunt necesare pentru ospitalitatea studenților; (3). Condiționarea finanțării, precum și a deducerilor fiscale suplimentare (cum ar fi egalitatea de tratament cu locuințele sociale) de utilizarea noilor facilități de cazare pentru locuințele studențești în cadrul orizontului general de investiții și de respectarea limitei superioare convenite a chiriilor percepute studenților chiar și după expirarea schemelor speciale de finanțare la care contribuie pentru a stimula investițiile din partea operatorilor privați; (4). Redefinirea standardelor pentru cazarea studenților, prin redefinirea cerințelor legale privind spațiul comun disponibil în clădiri pentru fiecare student, în schimbul unor încăperi (individuale) mai bine echipate. |
| M4C1-30 | Reforma 1.7: Reforma reglementărilor privind locuințele pentru studenți și investițiile în locuințele pentru studenți | Țintă | Unități de dormit pentru studenți create | NU EXISTĂ | Număr | 0 | 30 000 | Î2 | 2026 | Certificatele de încheiere a execuției lucrărilor se eliberează pentru cel puțin 30 000 de unități de dormit nou create. Amenajările existente utilizate pentru cazarea studenților la momentul lansării cererii de proiecte aferente nu pot fi luate în considerare în vederea atingerii țintei. Cererea de propuneri din 2024 prevede ca 30 % din noile locuri să fie rezervate studenților care se confruntă cu dificultăți socioeconomice, astfel cum sunt definite de organizațiile „Diritto allo Studio” (dreptul la organizații de studiu). Această cerere impune, de asemenea, ca taxele de închiriere pentru studenții universitari să fie stabilite la un nivel cu cel puțin 15 % mai mic decât prețurile de pe piața locală. Investiția nu include achiziționarea de cazane pe gaz natural. |
| M4C1-31 | Investiția 5: Fond de locuințe pentru studenți | Etapă | Acord de punere în aplicare | Intrarea în vigoare a acordului de punere în aplicare | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î4 | 2025 | Intrarea în vigoare a acordului de punere în aplicare. |
| M4C1-32 | Investiția 5: Fond de locuințe pentru studenți | Etapă | Acorduri juridice semnate cu beneficiarii finali și finalizarea investițiilor | Acorduri juridice semnate și certificat de transfer | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î2 | 2026 | Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. trebuie să fi încheiat acorduri legale de grant cu beneficiarii finali pentru o sumă necesară pentru a utiliza 100 % din investițiile MRR în schemă (ținând seama de comisioanele de administrare). Italia transferă 599 000 000 EUR către Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. pentru facilitate. |

K. MISIUNEA 4 COMPONENTA 2: De la cercetare la întreprinderi

Această componentă a planului italian de redresare și reziliență urmărește să sprijine investițiile în cercetare și inovare, să promoveze inovarea și difuzarea tehnologiei, să consolideze competențele și să sprijine tranziția către o economie bazată pe cunoaștere. Acesta oferă sprijin sistemului public de cercetare, competențelor și mobilității cercetătorilor, precum și cooperării dintre sectorul public și cel privat la nivel național și la nivelul UE. Acesta se bazează pe trei piloni principali: (I) îmbunătățirea bazei științifice; (II) legături puternice între mediul de afaceri și știință (transferuri de cunoștințe și tehnologie; (III) Sprijin pentru inovarea în afaceri (în special IMM-uri, întreprinderi nou-înființate).

Investițiile și reformele din cadrul acestei componente vor contribui la punerea în aplicare a recomandărilor specifice fiecărei țări adresate Italiei în 2020 și 2019 cu privire la necesitatea de „a concentra politica economică legată de investiții asupra cercetării și inovării, precum și asupra calității infrastructurii” (recomandările specifice fiecărei țări 3, 2019), de „a promova investițiile private pentru a stimula redresarea economică” (recomandările specifice fiecărei țări 3, 2020), de „a concentra investițiile asupra tranziției verzi și digitale, în special asupra cercetării și inovării” (recomandările specifice fiecărei țări 3, 2020).

K.1. 	Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Investiția 1.2: Finanțarea proiectelor prezentate de tinerii cercetători

Obiectivul acestei investiții este de a păstra tinerii cercetători în Italia. Măsura constă în sprijinirea activităților de cercetare ale tinerilor cercetători.

Investiția 2.2a: Acorduri pentru inovare

Obiectivul acestei măsuri este de a stimula inovarea. Măsura constă în definirea proiectelor de cercetare, dezvoltare și inovare (așa-numitele „acorduri pentru inovare”), în domenii coerente cu pilonul II al programului Orizont Europa, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2021/695.

Investiția 3.3: Acordarea de burse doctorale în colaborare cu întreprinderile

Obiectivul acestei măsuri este de a consolida competențele de nivel înalt, inclusiv în domeniul tehnologiilor generice esențiale.

Măsura constă în acordarea de burse de doctorat de către universități și instituții AFAM, cu contribuția și implicarea întreprinderilor. Mai precis, măsura, pusă în aplicare de MUR – Ministerul Universităților și Cercetării, prevede acordarea unui total de 6 000 granturi pentru doctorat în 3 ani, cu cofinanțare privată.

Reforma 1.1: Punerea în aplicare a măsurilor de sprijin pentru C & I în vederea promovării simplificării și a mobilității

Reforma este pusă în aplicare de Ministerul Universităților și Cercetării (MUR) și de Ministerul Dezvoltării Economice (MiSE) prin crearea unui comitet director interministerial și prin emiterea a două decrete ministeriale: I) creșterea și sprijinirea mobilității (prin stimulente) a persoanelor de marcă (cum ar fi: cercetători și manageri) între universități, infrastructuri de cercetare și întreprinderi și ii) simplificarea gestionării fondurilor de cercetare, iii) reformarea parcursului profesional al cercetătorilor pentru a pune un accent mai mare pe activitățile de cercetare.

Reforma trece la o abordare mai sistemică a activităților de C & D, depășind logica actuală de realocare a resurselor prin favorizarea unei abordări bazate pe partajare, și se axează pe simplificarea birocrației în gestionarea fondurilor dedicate activităților de cercetare public-privat, generând un impact semnificativ prin evitarea dispersării și fragmentării priorităților, sprijinite, de asemenea, de prima componentă a misiunii. Organismele publice de cercetare (REP) joacă un rol-cheie atât în calitate de posibili lideri de proiect pentru parteneriate,

Campanii naționale și ecosisteme teritoriale, precum și ca potențiali participanți la cererile de propuneri privind Fondul PNR și Fondul pentru infrastructură.

Reforma 1.2: Planul trienal de finanțare a activităților de cercetare

Reforma vizează îmbunătățirea planificării și a previzibilității finanțării cercetării. Aceasta constă în intrarea în vigoare a legislației primare care stabilește cadrul juridic pentru adoptarea unui plan trienal de finanțare a activităților de cercetare.

K.2. 	Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

| Număr secvențial | Măsură conexă (reformă sau investiții) | Etapă/Obiectiv | Nume | Indicatori calitativi (pentru jaloane) | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |  |  | Calendar orientativ pentru finalizare |  | Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Unitatea de măsură | Situația de referință | Obiectiv | Trimestru | Anul |  |
| M4C2-1 | Investiția 1.2: Finanțarea proiectelor prezentate de tinerii cercetători | Țintă | Numărul de studenți care au beneficiat de un grant de cercetare | NU EXISTĂ | Număr | 50 | 300 | Î4 | 2022 | Acordarea a cel puțin 300 de burse de cercetare studenților. Procedura de selecție pentru atribuire include criterii de eligibilitate care asigură faptul că proiectele selectate respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu. Îndeplinirea satisfăcătoare a obiectivului va ține seama, de asemenea, de faptul că sunt contractați cel puțin 300 de tineri cercetători. |
| M4C2-1bis | Investiția 1.2: Finanțarea proiectelor prezentate de tinerii cercetători | Etapă | Publicarea decretului (decretelor) de acordare a finanțării pentru tinerii cercetători | Publicarea decretului (decretelor) | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î2 | 2025 | Publicarea decretului (decretelor) de acordare a finanțării pentru sprijinirea a cel puțin 550 de tineri cercetători. Tinerii cercetători respectă următoarele condiții: persoane cu vârsta de până la 40 de ani la data lansării cererii de propuneri (profilurile care au 40 de ani la data publicării cererii de proiecte sunt eligibile până la împlinirea vârstei de 41 de ani) sau, pentru profilurile cu vârsta cuprinsă între 41 și 45 de ani care au finalizat doctoratul cu maximum 7 ani mai devreme (profilurile care au 45 de ani la data publicării cererii de proiecte sunt eligibile până la împlinirea vârstei de 46 de ani). |
| M4C2-2bis | Investiția 2.2a: Acorduri pentru inovare | Țintă | Acorduri pentru inovare pentru care Ministerul Întreprinderilor și Made in Italy a confirmat acceptarea transmiterii rapoartelor finale de către beneficiari | NU EXISTĂ | Număr | 0 | 32 | Î4 | 2025 | Confirmare din partea Ministerului Întreprinderilor și Made in Italy privind acceptarea transmiterii rapoartelor finale de către beneficiari pentru cel puțin 32 acorduri de inovare care acoperă cel puțin unul dintre următoarele domenii de intervenție: - tehnologiile de producție; - tehnologiile digitale esențiale, inclusiv tehnologiile cuantice; - tehnologiile generice emergente; - materialele avansate; - inteligența artificială și robotica; - industriile circulare; - industriile curate și cu emisii scăzute de dioxid de carbon; - bolile netransmisibile și bolile rare; - bolile infecțioase, inclusiv bolile legate de sărăcie și bolile neglijate; - instrumente, tehnologii și soluții digitale pentru sănătate și îngrijire, inclusiv medicină personalizată; - instalații industriale aflate în tranziție energetică; - competitivitatea industrială în domeniul transporturilor; - transporturi și mobilitate curate, sigure și accesibile; - mobilitatea inteligentă; - stocarea energiei; - sistemele alimentare; - sistemele de bioinovare din bioeconomia Uniunii; - sisteme circulare. Acordurile pentru inovare pentru care Ministerul Întreprinderilor și Made in Italy a confirmat acceptarea transmiterii rapoartelor finale de către beneficiari trebuie să respecte Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01). |
| M4C2-3 | Investiția 3.3: Acordarea de burse doctorale în colaborare cu întreprinderile și promovarea angajării cercetătorilor de către întreprinderi | Țintă | Numărul de burse de doctorat acordate | NU EXISTĂ | Număr | 0 | 6 000 | Î4 | 2024 | Acordarea a cel puțin 6 000 burse de doctorat de către universități și instituții AFAM. Printre cerințele esențiale pentru acordarea doctoratelor se numără: a) să prevadă perioade de studiu și de cercetare în cadrul întreprinderii de la minimum șase (6) luni până la maximum optsprezece (18) luni; să prevadă perioade de studiu și de cercetare în străinătate cuprinse între minimum șase (6) luni și maximum optsprezece (18) luni; să prevadă implicarea întreprinderilor în definirea cursului de formare și în contextul unor colaborări mai ample cu universitățile și instituțiile AFAM. |
| M4C2-4 | Reforma 1.1: Punerea în aplicare a măsurilor de sprijin pentru C & D în vederea stimulării simplificării și a mobilității | Etapă | Intrarea în vigoare a decretelor ministeriale privind simplificarea și mobilitatea C & D legate de fondul de finanțare obișnuit. | Dispoziție din decret care indică intrarea în vigoare a legii | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ |  | Î2 | 2022 | Decretele ministeriale includ următoarele elemente-cheie: I) trecerea la o abordare mai sistemică a activităților de C & D printr-un nou model simplificat menit să genereze un impact semnificativ prin evitarea dispersării și fragmentării priorităților; II) reformarea legislației pentru a spori mobilitatea personalităților importante (cum ar fi cercetătorii și managerii) între universități, infrastructuri de cercetare și întreprinderi; III) simplificarea gestionării fondurilor; să reformeze parcursul profesional al cercetătorilor pentru a pune un accent mai mare pe activitățile de cercetare. |
| M4C2-4bis | Reforma 1.2: Planul trienal de finanțare a activităților de cercetare | Etapă | Legislație primară pentru adoptarea planului trienal de finanțare a activităților de cercetare | Intrarea în vigoare a legislației primare care stabilește planul trienal pentru finanțarea activităților de cercetare | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î4 | 2025 | Reforma necesită intrarea în vigoare a legislației primare care stabilește cadrul juridic pentru adoptarea unui plan trienal de finanțare a activităților de reciclare. Cadrul juridic: - Să creeze un fond pentru fuzionarea diferitelor instrumente de finanțare; - să solicite adoptarea planului trienal de finanțare a activităților de cercetare ale universităților, entităților de cercetare și instituțiilor AFAM; - Să solicite adoptarea unui calendar („cronoprogramma”) pentru lansarea cererilor de proiecte și pentru încheierea procedurilor de selecție a acestora. - Să includă un post bugetar specific pentru finanțarea proiectelor PRIN. |

### K.3.  Descrierea reformelor și a investițiilor pentru împrumut

Investiția 1.1: Proiecte de cercetare de interes național semnificativ (PRIN)

Obiectivul acestei măsuri este de a sprijini activitățile de cercetare. Măsura constă în finanțarea proiectelor de cercetare de interes național major (PRIN) care implică colaborarea între unitățile universitare de cercetare și organismele de cercetare și angajarea de cercetători pe durată determinată.

Investiția 1.3: Parteneriate extinse la universități, centre de cercetare, întreprinderi și finanțarea proiectelor de cercetare fundamentală

Măsura urmărește să creeze rețele de universități, organizații de cercetare și alte părți interesate, să încurajeze transferul de tehnologie și să sprijine întreprinderile nou-înființate și spin-off-urile bazate pe cercetare. Măsura constă în finanțarea a cel puțin 14 programe majore de cercetare fundamentală desfășurate de rețele de subiecți publici și privați.

Investiția 1.4: Crearea unor „lideri naționali în domeniul C & D” cu privire la unele tehnologii generice esențiale

Obiectivul acestei măsuri este de a crea lideri naționali în domeniul C & D. Măsura constă în amendarea a cinci centre naționale de cercetare capabile să atingă un prag critic al capacității de cercetare și inovare prin colaborarea dintre universități, centre de cercetare și întreprinderi.

Investiția 1.5: „Ecosisteme de inovare pentru durabilitate”, construirea „liderilor teritoriali ai C & D”.

Obiectivul acestei măsuri este de a stimula inovarea. Măsura constă în finanțarea ecosistemelor de inovare existente sau noi, cu accent pe sustenabilitatea socială.

Investiția 2.1: Proiectele importante de interes european comun (PIIEC)

Obiectivul acestei măsuri este de a completa actualul fond PIIEC, menționat la articolul 1 alineatul (232) din Legea bugetului pentru 2020. Măsura constă în sprijinirea fondului PIIEC cu resurse suplimentare.

Investiția 2.3: Centre de transfer de tehnologie

Obiectivul acestei măsuri este de a sprijini o rețea de centre (centre de competență, centru european de inovare digitală, marcă de excelență, centre naționale de inovare digitală) responsabile cu dezvoltarea de proiecte, furnizarea de servicii tehnologice avansate întreprinderilor și administrațiilor publice și servicii de transfer de tehnologie. Centrele europene de inovare digitală pot primi finanțare din alte fonduri ale UE, inclusiv din programul Europa digitală, pentru a-și desfășura activitățile.

Investiția constă în două linii de intervenție. În cadrul primei linii, MRR finanțează exclusiv cel puțin 32 de centre, fără niciun sprijin din alte surse ale UE. În cadrul celei de a doua linii, MRR finanțează o parte din cele 13 de centre europene de inovare digitală (EDIH), cealaltă parte a costurilor provenind din programul Europa digitală. În special, funcționarea a 13 centre europene de inovare digitală finanțate prin MRR și prin programul Europa digitală este structurată în pachete de lucru. Sprijinul din MRR nu vizează pachetele de lucru pentru care centrele europene de inovare digitală primesc sprijin în cadrul programului Europa digitală. I

Investiția 3.1: Infrastructuri de cercetare și inovare

Obiectivul măsurii este de a sprijini crearea de infrastructuri de cercetare și inovare care să conecteze industria și mediul academic sau de a le sprijini pe cele existente. Investiția constă în finanțarea proiectelor de infrastructură existente sau noi cu un administrator de cercetare pentru fiecare infrastructură.

Investiția 3.2: Injecția de capital în Fondul pentru tranziția digitală („DTF”) gestionat de CDP Venture Capital SGR

Această măsură vizează sprijinirea potențialului de creștere al economiei italiene prin stimularea investițiilor private, îmbunătățirea accesului la finanțare pentru întreprinderile nou-înființate și dezvoltarea pieței capitalului de risc în acest sector. Măsura constă într-o injecție de capital în valoare de 400 000 000 EUR în Fondul pentru tranziția digitală („DTF”) gestionat de CDP Venture Capital SGR.

- CDP Venture Capital SGR adoptă o politică de investiții pentru utilizarea capitalului propriu. Politica de investiții include descrierea produsului (produselor) financiar (e) cu tipul preconizat de beneficiari finali eligibili pe care se preconizează că îi va sprijini capitalul propriu, inclusiv calendarul preconizat pentru punerea în aplicare de 15 ani și comisionul de administrare de maximum 13 %. DTF funcționează prin furnizarea, în mod direct sau indirect, de sprijin sub formă de capitaluri proprii, cvasi-capitaluri proprii, datorii sau cvasi-datorii. CDP Venture Capital SGR adoptă sistemul de audit și control descris în orientările „Linee Guida per le attività di rendicontazione e controllo dei Fondi DTF e GTF” pentru utilizarea capitalurilor proprii. Politica de investiții impune ca produsul (produsele) financiar (e) pe care îl (le) sprijină capitalurile proprii să respecte principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ”, astfel cum este prevăzut în Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01). În special, în cazul sprijinului general pentru întreprinderile nou-înființate, politica de investiții exclude întreprinderile cu un accent substanțial pe următoarele sectoare: (I) producția de energie pe bază de combustibili fosili și activitățile conexe; (II) industriile mari consumatoare de energie și/sau cu emisii ridicate de CO2; (III) producția, închirierea sau vânzarea de vehicule poluante; (IV) colectarea deșeurilor, tratarea și eliminarea deșeurilor, (v) prelucrarea combustibilului nuclear, producția de energie nucleară. În plus, politica de investiții impune respectarea legislației UE și naționale relevante în materie de mediu.

K.4. 	Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile împrumutului

| Număr secvențial | Măsură conexă (reformă sau investiții) | Etapă/Obiectiv | Nume | Indicatori calitativi (pentru jaloane) | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |  |  | Calendar orientativ pentru finalizare |  | Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Unitatea de măsură | Situația de referință | Obiectiv | Trimestru | Anul |  |
| M4C2-5 | Investiția 1.1: Proiecte de cercetare de interes național semnificativ (PRIN) | Țintă | Numărul de proiecte de cercetare atribuite | NU EXISTĂ | Număr | 0 | 3 150 | Î4 | 2023 | Atribuirea a cel puțin 3 150 proiecte de cercetare Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale. Atribuirea contractelor proiectelor selectate în cadrul cererilor competitive de propuneri se face în conformitate cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu. |
| M4C2-6 | Investiția 1.1: Proiecte de cercetare de interes național semnificativ (PRIN) | Etapă | Publicarea decretului (decretelor) de atribuire a proiectelor | Publicarea decretului (decretelor) | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î2 | 2025 | Publicarea decretului (decretelor) de atribuire a cel puțin 5 350 proiecte de cercetare de interes național (Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale). Cererile de proiecte specifică faptul că durata proiectului este de cel puțin doi ani și necesită colaborarea dintre unitățile universitare de cercetare și organismele de cercetare. |
| M4C2-7 | Investiția 1.1: Proiecte de cercetare de interes național semnificativ (PRIN) | Țintă | Numărul de cercetători angajați pe durată determinată | NU EXISTĂ | Număr | 0 | 900 | Î2 | 2025 | Sunt angajați cel puțin 900 de cercetători cu contract pe durată determinată. Activitățile cercetătorilor angajați vizează subiecte coerente cu cele șase clustere ale Programului-cadru european pentru cercetare și inovare 2021-2027. |
| M4C2-8 | Investiția 1.3: Parteneriate extinse la universități, centre de cercetare, întreprinderi și finanțarea proiectelor de cercetare fundamentală | Țintă | Numărul de parteneriate de cercetare semnate | NU EXISTĂ | Număr | 0 | 1 4 | Î2 | 2025 | Semnarea acordurilor („atto d’obbligo”) pentru cel puțin 14 parteneriate de cercetare. Cererile de propuneri de programe necesită: a) fiecare parteneriat pentru angajarea a cel puțin 100 de cercetători cu contract pe durată determinată; b) Angajamentul potrivit căruia contribuția investiției la acțiunile climatice, în conformitate cu metodologia din anexa VI la Regulamentul (UE) 2021/241, trebuie să reprezinte cel puțin 42 % din costul total al investiției sprijinite de MRR. |
| M4C2-9 | Investiția 1.4: Crearea unor „lideri naționali în domeniul C & D” cu privire la unele tehnologii generice esențiale | Țintă | Centrele naționale și-au finalizat activitățile de cercetare | NU EXISTĂ | Număr | 0 | 5 | Î2 | 2026 | Se emite raportul privind finalizarea activităților de cercetare pentru fiecare dintre cele 5 de centre naționale. |
| M4C2-10 | Investiția 2.1: PIIEC | Etapă | Lansarea cererii de exprimare a interesului pentru identificarea proiectelor naționale, inclusiv a proiectelor privind PIIEC microelectronic | Cererea de exprimare a interesului este publicată | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î2 | 2021 | Se preconizează că proiectele PIIEC care vor fi sprijinite vor fi actualizate în funcție de stadiul efectiv al procedurilor PIIEC naționale în curs și de stadiul procedurii de notificare a ajutoarelor de stat. PIIEC ales vizează sectoare industriale inovatoare specifice, în conformitate cu lanțurile valorice europene deja identificate. Această intervenție include atât PIIEC deja aprobate, cât și PIIEC viitoare, cum ar fi tehnologia de tip cloud, sănătatea, materialele pentru rânduri și securitatea cibernetică. Condițiile cererii de propuneri includ următoarele: a) Criterii de eligibilitate care asigură faptul că proiectele selectate respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu. b) Angajamentul potrivit căruia contribuția investiției la acțiunile climatice, în conformitate cu metodologia din anexa VI la Regulamentul (UE) 2021/241, trebuie să reprezinte cel puțin 40 % din costul total al investiției sprijinite de MRR. c) Angajamentul potrivit căruia contribuția digitală a investiției, în conformitate cu metodologia din anexa VII la Regulamentul (UE) 2021/241, trebuie să reprezinte cel puțin 60 % din costul total al investiției sprijinite de MRR. d) Angajamentul de a raporta cu privire la punerea în aplicare a măsurii la jumătatea duratei de viață a schemei și la sfârșitul schemei. |
| M4C2-11 | Investiția 2.1: PIIEC | Etapă | Intrarea în vigoare a actului juridic național prin care se alocă finanțarea necesară pentru a oferi sprijin participanților la proiect. | Dispoziție din legea națională care indică data de intrare în vigoare a actului | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î2 | 2022 | Legea juridică națională indică procedurile și termenele de depunere a proiectelor, precum și cerințele de acces ale potențialilor beneficiari. |
| M4C2-12 | Investiția 2.1: PIIEC | Etapă | Lista participanților la proiectele PIIEC este finalizată până la 30/06/2023 | Publicarea listei participanților | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î2 | 2023 | Lista include subiecții admiși care participă la proiectele PIIEC, în urma verificărilor și evaluărilor proiectelor prezentate, care se efectuează în conformitate cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu orientările UE și naționale relevante în materie de mediu. |
| M4C2-14 | Investiția 2.3: Centre de transfer de tehnologie | Țintă | Plata unei valori financiare de 330 000 000 EUR | NU EXISTĂ | EUR | 0 | 330 000 000 | Î2 | 2026 | Se emit ordine de plată în valoare totală de cel puțin 330 000 000 EUR către cel puțin 45 centre pentru care ministerul a semnat acorduri financiare. Acordurile cu cele 13 de centre europene de inovare digitală cofinanțate prin programul Europa digitală în cadrul celei de a doua linii de intervenție precizează pachetele de lucru finanțate prin MRR. Ordinele de plată se referă la pachetele de lucru pentru inovarea digitală europeană din 13, în cadrul celei de a doua linii de intervenție a măsurii, cu excepția pachetelor de lucru care sunt finanțate prin programul Europa digitală. |
| M4C2-16 | Investiția 3.1: Infrastructuri de cercetare și inovare | Țintă | Numărul de infrastructuri finanțate | NU EXISTĂ | Număr | 0 | 30 | Î2 | 2023 | Cel puțin 30 de infrastructuri finanțate pentru sistemul integrat de infrastructuri de cercetare și inovare. Infrastructura de inovare include infrastructuri cu scopuri multiple care pot acoperi cel puțin trei domenii tematice, cum ar fi: (I) cuantică, (ii) materiale avansate, (iii) fotonică, (iv) științele vieții, (v) inteligența artificială, (vi) tranziția energetică. Îndeplinirea satisfăcătoare a obiectivului depinde, de asemenea, de angajarea a cel puțin 30 de manageri de cercetare pentru sistemul integrat de infrastructură de cercetare și inovare. |
| M4C2-16a | Investiția 3.1: Infrastructuri de cercetare și inovare | Țintă | Numărul de infrastructuri de cercetare și inovare care și-au finalizat activitățile | NU SE APLICĂ | Număr | 0 | 30 | Î2 | 2026 | Se emit rapoarte privind finalizarea activităților de cercetare pentru cel puțin 30 proiecte de infrastructuri de cercetare (IR) și inovare (ITEC). |
| M4C2-17 | Investiția 3.1: Fondul pentru construirea unui sistem integrat de infrastructuri de cercetare și inovare; Investiții | Etapă | Atribuirea contractelor pentru proiectele privind: a) Sistemul integrat de infrastructuri de cercetare și inovare | Notificarea atribuirii contractelor | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î2 | 2022 | Notificarea atribuirii contractelor proiectelor selectate în cadrul cererilor competitive de propuneri, în conformitate cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01), prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu. Propunerile sunt selectate pe baza următoarelor criterii: poziția de lider în domeniul științei/tehnologiei/inovării, potențialul lor de inovare (atât în ceea ce privește inovarea deschisă/datele deschise, cât și evoluțiile care țin de proprietate), conformitatea lor cu domeniile tematice sau cu noile evoluții disruptive, planurile lor translaționale și de inovare, sprijinul din partea industriei ca partener pentru inovarea deschisă și/sau în calitate de utilizatori, soliditatea activităților de dezvoltare a afacerilor, generarea de PI, norme clare pentru diferențierea producției deschise și protejate și a planurilor de acordare a licențelor, capacitatea lor de a dezvolta și de a găzdui doctorate industriale, legăturile cu capitalul de risc sau alte tipuri de fonduri pentru a facilita dezvoltarea de noi întreprinderi nou-înființate. Procedura de selecție necesită o evaluare conform principiului DNSH și, după caz, o evaluare strategică de mediu (SEA) în cazul în care se preconizează că proiectul va produce un impact consecvent asupra teritoriului. |
| M4C2-18 | Investiții1.5: Instituirea și consolidarea „ecosistemelor de inovare pentru durabilitate”, construirea „liderilor teritoriali ai C & D” | Etapă | Atribuirea contractelor pentru proiecte privind ecosistemele de inovare; | Notificarea atribuirii contractelor | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î2 | 2022 | Notificarea atribuirii contractelor proiectelor selectate în cadrul cererilor competitive de propuneri, în conformitate cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01), prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu. Procedura de selecție necesită o evaluare conform principiului DNSH și, după caz, o evaluare strategică de mediu (SEA) în cazul în care se preconizează că proiectul va produce un impact consecvent asupra teritoriului. Centrele naționale sunt create în urma unei cereri competitive de propuneri, prin fuzionarea laboratoarelor de vârf existente la nivel mondial deja prezente în universități și a centrelor de cercetare publice și private, precum și prin crearea unei noi infrastructuri personalizate. |
| M4C2-18 Bis | Investiții1.5: „Ecosisteme de inovare pentru durabilitate”, construirea „liderilor teritoriali ai C & D” | Țintă | Activități puse în aplicare de ecosistemele de inovare | NU SE APLICĂ | Număr | 0 | 10 | Î2 | 2026 | Se emit rapoarte privind finalizarea activităților de cercetare pentru cel puțin 10 ecosisteme de inovare. |
| M4C2-19 | Investiția 1.4: Consolidarea structurilor de cercetare și sprijinirea creării de „lideri naționali în domeniul C & D” cu privire la unele tehnologii generice esențiale | Etapă | Atribuirea contractelor pentru proiecte privind liderii naționali în domeniul C & D în ceea ce privește tehnologiile generice esențiale | Notificarea atribuirii contractelor | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | N | Î2 | 2022 | Notificarea atribuirii contractelor proiectelor selectate în cadrul cererilor competitive de propuneri, în conformitate cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01), prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu. Proiectele sunt selectate pentru 30 % din resurse ca intervenții „Proceduri de cercetare și inovare, transfer de tehnologie și cooperare între întreprinderi, cu accent pe economia cu emisii scăzute de dioxid de carbon, reziliență și adaptarea la schimbările climatice” (IF022) și pentru 15 % din resurse ca intervenții „Proceduri de cercetare și inovare, transfer de tehnologie și cooperare între întreprinderi, cu accent pe economia circulară” (IF023). Proiectele sunt evaluate luând în considerare fezabilitatea, durabilitatea, cofinanțarea din alte surse (cum ar fi fondurile regionale), implicarea sectorului de producție, calitatea partenerilor și impactul asupra durabilității sociale și de mediu. Cererea de proiecte care urmează să fie finanțate ca ecosisteme de inovare. Procedura de selecție necesită o evaluare conform principiului DNSH și, după caz, o evaluare strategică de mediu (SEA) în cazul în care se preconizează că proiectul va produce un impact consecvent asupra teritoriului. |
| M4C2-20 | Investiția 3.2: Injecția de capital în Fondul pentru tranziția digitală („DTF”) | Etapă | Acordul dintre guvernul IT și partenerul de implementare Cassa Depositi e Prestiti (CDP) de stabilire a instrumentului financiar semnat | Acordul este semnat de guvernul italian și Cassa Depositi e Prestiti | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î2 | 2022 | Elementele care trebuie incluse în politica/strategia de investiții a instrumentului financiar sunt: - Obiective de investiții (dimensiunea fondului, numărul de operațiuni, sumele care urmează să fie sprijinite în timp, diferențiate în funcție de beneficiar, cum ar fi IMM-urile și întreprinderile cu capitalizare medie/întreprinderile mari) - Domeniul de aplicare și beneficiarii eligibili - Intermediarii financiari eligibili și procesul de selecție - Tipul de sprijin acordat (cum ar fi garanții, împrumuturi, capital propriu și cvasicapital) - Riscuri/randamente specifice pentru fiecare tip de investitor - Politica privind riscurile și politica privind combaterea spălării banilor - Guvernanță (parteneri, administratori de fonduri, consiliul de administrație, comitetul pentru investiții, rol și responsabilități) - Diversificarea și limitele de concentrare - Politica de capitaluri proprii, inclusiv strategia de ieșire pentru investițiile de capital - Politica privind principiul DNSH și evaluarea durabilității și lista de excludere - Politica de creditare pentru investițiile prin îndatorare, inclusiv garanțiile necesare și garanțiile reale - Calendarul pentru strângerea de fonduri și pentru punerea în aplicare |
| M4C2-21bis | Investiția 3.2 Injecție de capital în Fondul pentru tranziția digitală („DTF”) | Etapă | Injecția de capital în Fondul pentru tranziția digitală | Certificatul de transfer | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î4 | 2024 | Italia transferă 400 000 000 EUR către DTF. În plus, politica de investiții („Accordo Finanziario”) trebuie să fie în conformitate cu descrierea măsurii. |
| M4C2-21 | Investiția 3.2 Injecție de capital în Fondul pentru tranziția digitală („DTF”) | Etapă | Adoptarea unui raport | Adoptarea unui raport | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î2 | 2026 | Italia transmite un raport în care prezintă acțiunile întreprinse de DTF pentru punerea în aplicare a politicii de investiții, inclusiv măsurile luate pentru punerea în aplicare a produselor financiare pe care se preconizează că le va sprijini capitalul propriu, precum și măsurile preconizate care urmează să fie luate pentru punerea în aplicare în continuare a produselor respective. Raportul indică, de asemenea, sumele investite în mod direct/indirect și în fiecare produs financiar. |
| M4C2-22 | Investiția 2.1: PIIEC | Țintă | Numărul de proiecte sprijinite | NU EXISTĂ | Număr | 0 | 20 | Î2 | 2025 | Decretele de atribuire a concesiunilor sunt emise de Ministerul Întreprinderilor și Made in Italy pentru a sprijini cel puțin 20 de proiecte PIIEC. |

L. MISIUNEA 5 COMPONENTA 1: Ocuparea forței de muncă

Măsurile din cadrul acestei componente a planului italian de redresare și reziliență introduc o reformă cuprinzătoare și integrată a politicilor active în domeniul pieței forței de muncă (ALMP) și a formării profesionale. Se preconizează că consolidarea politicilor active în domeniul pieței forței de muncă și îmbunătățirea consolidării capacităților serviciilor publice de ocupare a forței de muncă (SPOFM), inclusiv integrarea acestora cu furnizorii de educație și formare și cu operatorii privați, vor spori eficacitatea serviciilor. În plus, măsurile din cadrul acestei componente vizează reducerea vulnerabilităților sociale la șocuri, în special prin combaterea muncii nedeclarate în toate formele și sectoarele sale, prin stabilirea unor sancțiuni mai eficace, precum și a unor stimulente mai puternice pentru a lucra în mod legal. În plus, această componentă promovează egalitatea de gen (egalitatea de remunerare) prin intermediul sistemului de certificare a egalității de gen. De asemenea, investește în tineri prin creșterea cantității și a calității programelor de formare, de exemplu, prin participarea la programul serviciului public universal.

Se preconizează că punerea în aplicare a acestor măsuri va contribui la abordarea provocărilor vizate de recomandarea specifică țării nr. 2020 din 2 privind piața forței de muncă, prin care Italia este îndemnată să „atenueze impactul crizei asupra ocupării forței de muncă, inclusiv prin [...] sprijin activ pentru ocuparea forței de muncă”, de recomandarea specifică țării nr. 2020 din 2 privind „sprijinirea competențelor (...), inclusiv a celor digitale”, de recomandarea specifică țării nr. 2019 din 2 privind „intensificarea eforturilor de combatere a muncii nedeclarate, asigurarea faptului că politicile active în domeniul pieței forței de muncă și politicile sociale (...) se adresează în special tinerilor și grupurilor vulnerabile. Sprijinirea participării femeilor pe piața forței de muncă” și recomandarea specifică nr. 2019 din 2 privind „promovarea perfecționării, inclusiv prin consolidarea competențelor digitale”.

L.1.  Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reforma 1 – Politicile active în domeniul pieței forței de muncă (ALMP) și formarea profesională

Obiectivul acestei reforme este de a sprijini sistemul activ al pieței forței de muncă pentru a oferi planuri personalizate care să includă ocuparea forței de muncă, formarea și serviciile sociale. Această măsură constă în crearea unui program național pentru capacitatea garantată de inserție profesională a lucrătorilor (GOL), care să sprijine în special categoriile cele mai vulnerabile (femei, șomeri de lungă durată, lucrători tineri și în vârstă și persoane cu handicap) și în desfășurarea de programe de formare pentru învățarea în rândul adulților.

Investiția 1 – Consolidarea serviciilor publice de ocupare a forței de muncă (SPOFM)

Obiectivul acestei investiții este de a permite furnizarea eficientă a serviciilor de ocupare a forței de muncă și de formare. Măsura constă în desfășurarea de activități de către serviciile publice de ocupare a forței de muncă, inclusiv, de exemplu: investiții în infrastructură, înființarea de observatoare regionale ale piețelor locale ale forței de muncă, modernizarea sistemului informatic, formarea profesională a personalului și comunicarea și informarea instituțională.

Reforma 2 – Planul național de combatere a muncii nedeclarate

Obiectivul acestei măsuri este de a sprijini calitatea locurilor de muncă și condițiile de muncă prin prevenirea și combaterea muncii nedeclarate, a exploatării prin muncă (așa-numita „caporalato”) și a altor forme de muncă ilegală. Această măsură constă în acțiuni legislative și nelegislative, inclusiv: consolidarea inspecțiilor la locul de muncă și a sancțiunilor, oferirea de stimulente pentru munca obișnuită, formarea operatorilor centrelor de ocupare a forței de muncă, desfășurarea unei campanii naționale de informare, îmbunătățirea guvernanței pentru combaterea muncii nedeclarate, precum și acțiuni specifice de combatere a exploatării prin muncă în agricultură.

Investiția 2 – Sistemul de certificare a egalității de gen

Obiectivul acestei măsuri este de a spori participarea femeilor pe piața forței de muncă și de a contribui la reducerea diferenței de remunerare între femei și bărbați. Această investiție constă în crearea unui sistem național de certificare a egalității de gen pentru a promova transparența pe piața forței de muncă și pentru a îmbunătăți condițiile de muncă ale femeilor în ceea ce privește calitatea, remunerarea și capacitarea.

Investiția 3 – Consolidarea sistemului dual

Obiectivul acestei măsuri este de a sprijini tinerii și adulții fără studii secundare să aibă acces la oportunități de angajare. Această investiție constă în extinderea participării la „sistemul dual” pentru studenții din domeniul educației și formării formale și profesionale (EFP), inclusiv prin ucenicii.

Investiția 4 –Consolidarea serviciului public universal

Obiectivul acestei măsuri este de a crește numărul de tineri implicați în învățarea non-formală și de a le spori cunoștințele și competențele. Această investiție constă în îmbunătățirea programului privind serviciul public universal și în creșterea numărului de participanți.

L.2.  Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

| Număr secvențial | Măsură conexă (reformă sau investiții) | Etapă/Obiectiv | Nume | Indicatori calitativi (pentru jaloane) | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |  |  | Calendar orientativ pentru finalizare |  | Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Unitatea de măsură | Situația de referință | Obiectiv | Trimestru | Anul |  |
| M5C1-1 | Reforma 1 – ALMP și formarea profesională | Etapă | Intrarea în vigoare a Decretului interministerial de instituire a unui program național pentru capacitatea garantată de inserție profesională a lucrătorilor (GOL) și a unui decret interministerial de instituire a unui plan național pentru noi competențe | Dispoziție din decretele interministeriale care indică intrarea în vigoare a celor două decrete interministeriale, în urma acordurilor din cadrul Conferinței stat-regiuni privind programul GOL și Planul național pentru noi competențe | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î4 | 2021 | Actele pentru GOL trebuie cel puțin: (I) să definească elementele esențiale și standardele serviciilor publice de ocupare a forței de muncă (SPOFM), inclusiv previziunile în materie de competențe, planurile de formare personalizate, orientarea și îndrumarea profesională, pentru a asigura furnizarea eficace de servicii personalizate de ocupare a forței de muncă în conformitate cu standarde comune și uniforme pe întreg teritoriul național, (ii) să se asigure că activitățile de formare pentru perfecționare și recalificare oferite de serviciile publice de ocupare a forței de muncă (SPOFM) sunt pe deplin conforme cu Planul național pentru noi competențe, inclusiv competențe digitale, (iii) să se asigure că serviciile publice de ocupare a forței de muncă (SPOFM) sunt orientate către nevoile beneficiarilor, (iv) să se asigure că serviciile publice de ocupare a forței de muncă (SPOFM) vizează cu prioritate persoanele cele mai vulnerabile; (V) să stabilească un obiectiv ca cel puțin 25 % dintre beneficiarii programelor privind capacitatea garantată de inserție profesională a lucrătorilor să beneficieze de formare relevantă, cu un accent deosebit pe competențele digitale și acordând prioritate persoanelor celor mai vulnerabile; (VI) să stabilească noi mecanisme care să consolideze și să structureze cooperarea dintre sistemele publice și private, inclusiv în ceea ce privește identificarea nevoilor relevante în materie de competențe și furnizarea de oferte de locuri de muncă. Decretul stabilește că beneficiarii plaselor de siguranță socială au acces la serviciile furnizate în cadrul Programului național privind capacitatea garantată de inserție profesională a lucrătorilor în termen de 4 luni de la momentul în care au ajuns la maturitate în ceea ce privește dreptul la plase de siguranță socială. Actele aferente Planului național pentru noi competențe trebuie cel puțin: (I) definește standarde comune și niveluri esențiale de formare profesională pe întreg teritoriul național, (ii) vizează atât angajații, cât și șomerii și persoanele cu scopul de a le îmbunătăți competențele digitale și de a încuraja învățarea pe tot parcursul vieții. (III) să identifice competențele și standardele relevante pe baza unei cooperări între sistemele publice și private, (iv) să ia în considerare diferitele nevoi ale grupurilor-țintă avute în vedere, care, cel puțin, includ persoanele cele mai vulnerabile, (v) să cuprindă toate strategiile sectoriale relevante pentru a avea o abordare cuprinzătoare, inclusiv planul strategic național pentru competențele adulților, (vi) să includă dispoziții pentru dezvoltarea unui sistem de previzionare a noilor competențe necesare pe termen scurt și mediu pe piața forței de muncă. |
| M5C1-2 | Reforma 1 – ALMP și formarea profesională | Etapă | Intrarea în vigoare la nivel regional a tuturor planurilor pentru serviciile publice de ocupare a forței de muncă (SPOFM) | Dispoziție care indică intrarea în vigoare a planurilor adoptate de regiuni și a activităților executate | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î4 | 2022 | Reglementarea națională a programului privind capacitatea garantată de inserție profesională a lucrătorilor (GOL) are în vedere definirea la nivel regional a activităților operaționale necesare pentru punerea în aplicare a programului. Pentru a asigura coerența între reglementările naționale și punerea în aplicare la nivel regional, se adoptă planuri regionale pentru serviciile publice de ocupare a forței de muncă (SPOFM). Pe lângă adoptarea planurilor, regiunile desfășoară activitățile bazate pe planuri, ajungând la cel puțin 10 % dintre beneficiarii avuți în vedere ai programului (obiectivul final fiind de 3 000 000 de persoane). Intrarea în vigoare a planurilor pentru serviciile publice de ocupare a forței de muncă (SPOFM) permite punerea în aplicare pe deplin a programului privind capacitatea garantată de inserție profesională a lucrătorilor (GOL). |
| M5C1-3 | Reforma 1 – ALMP și formarea profesională | Țintă | Persoanele care beneficiază de programul „Angajabilitatea garantată a lucrătorilor” (GOL) | NU EXISTĂ | Număr | 0 | 3 000 000 | Î4 | 2025 | Cel puțin 3 000 000 de persoane beneficiază de programul „Angajabilitatea garantată a lucrătorilor” (GOL). În plus, nivelurile esențiale ale serviciilor („Livelli essenziali delle prestazioni”), astfel cum sunt definite în programul GOL, sunt disponibile în cel puțin 80 % din serviciile publice de ocupare a forței de muncă (SPOFM). |
| M5C1-4 | Reforma 1 – ALMP și formarea profesională | Țintă | Persoanele care participă la programe de formare | NU EXISTĂ | Număr | 0 | 600 000 | Î4 | 2025 | Cel puțin 600 000 dintre beneficiarii programului GOL participă la formare, dintre care cel puțin 300 000 participă la formare privind competențele digitale. Se publică listele beneficiarilor selectați ai programelor de formare „Progetto per l’ autoimpiego” și „Fondo nuove competenze”. |
| M5C1-4bis | Reforma 1 – ALMP și formarea profesională | Țintă | Persoanele care participă la programe de formare | NU EXISTĂ | Număr | 600 000 | 800 000 | Î2 | 2026 | Cel puțin 200 000 de persoane participă la formare prin intermediul programului GOL, „Fondo nuove competenze” sau „Progetto per l’autoimpiego”, dintre care cel puțin 75 000 trebuie să fie beneficiari GOL. |
| M5C1-6 | Investiția 1 – Consolidarea serviciilor publice de ocupare a forței de muncă (SPOFM) | Țintă | Serviciile publice de ocupare a forței de muncă (SPOFM) pun în aplicare activitățile prevăzute în planul de consolidare în perioada de trei ani 2021-2023 | NU EXISTĂ | Număr | 0 | 250 | Î4 | 2022 | Cel puțin 250 de servicii publice de ocupare a forței de muncă (SPOFM) au finalizat cel puțin 50 % din activitățile prevăzute în „Planul de consolidare” în perioada de trei ani 2021-2023. Aceste activități sunt în conformitate cu planul central de consolidare și sunt definite mai detaliat la nivel regional, pe baza unei analize a nevoilor și a resurselor alocate. Aceste activități includ: (I) renovarea și reabilitarea locațiilor actuale ale serviciilor publice de ocupare a forței de muncă (SPOFM) și achiziționarea unora noi; (II) implementarea în continuare a sistemului informatic, în perspectiva unei interoperabilități naționale; (III) formarea profesională a personalului; (IV) instituirea unor observatoare regionale ale piețelor locale ale forței de muncă; (V) comunicarea instituțională și informarea. Activitățile de infrastructură nu sunt incluse în acest obiectiv. Se asigură un echilibru egal în ceea ce privește atingerea obiectivului în ceea ce privește distribuția teritorială (nord, centru și sud). |
| M5C1-7 | Investiția 1 – Consolidarea serviciilor publice de ocupare a forței de muncă (SPOFM) | Țintă | Serviciile publice de ocupare a forței de muncă (SPOFM) au finalizat activitățile prevăzute în planul de consolidare | NU EXISTĂ | Număr | 0 | 326 | Î4 | 2025 | Cel puțin 326 servicii publice de ocupare a forței de muncă (SPOFM) și agenții regionale au finalizat activitățile prevăzute în planurile regionale de consolidare a centrelor publice de ocupare a forței de muncă (Piani regionali di potenziamento dei centri per l’impiego), inclusiv, de exemplu: Modernizări, formarea personalului, înființarea de observatoare regionale ale piețelor locale ale forței de muncă și campanii de comunicare. |
| M5C1-7bis | Investiția 1 – Consolidarea serviciilor publice de ocupare a forței de muncă (SPOFM) | Țintă | Activități de infrastructură în cadrul serviciilor publice de ocupare a forței de muncă (SPOFM) | NU EXISTĂ | Număr | 0 | 270 | Î2 | 2026 | Cel puțin 270 de sedii ale serviciilor publice de ocupare a forței de muncă (SPOFM) și ale agențiilor regionale au făcut obiectul unor lucrări de renovare și/sau renovare sau au fost achiziționate, astfel cum se prevede în planurile regionale de consolidare a centrelor publice de ocupare a forței de muncă (Piani regionali di potenziamento dei centri per l’impiego). |
| M5C1-8 | Reforma 2 – Munca nedeclarată | Etapă | Intrarea în vigoare a unui plan național și a unei foi de parcurs pentru punerea în aplicare în vederea combaterii muncii nedeclarate în toate sectoarele economice | Dispoziții legale care indică intrarea în vigoare a planului național și instituirea grupului de lucru interinstituțional care va fi responsabil cu crearea planului național și a foii de parcurs pentru punerea în aplicare | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î4 | 2022 | Adoptarea unui plan național și a unei foi de parcurs pentru punerea în aplicare cu termene precise (un an) pentru combaterea muncii nedeclarate în toate sectoarele economice. Planul național se va baza pe strategia generală de combatere a muncii nedeclarate și pe abordarea multiinstituțională utilizată pentru adoptarea Planului național de combatere a exploatării forței de muncă în sectorul agricol – „Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato (2020-2022)”. Planul național și foaia de parcurs pentru punerea în aplicare trebuie să includă cel puțin următoarele: (I) măsuri de îmbunătățire a producerii, colectării și distribuirii în timp util a datelor granulare privind munca nedeclarată; (II) introducerea unor măsuri directe și indirecte pentru a transforma munca nedeclarată în muncă declarată, asigurându-se că beneficiile activității în economia declarată depășesc costurile muncii în economia nedeclarată. De exemplu, (a) măsuri disuasive, cum ar fi consolidarea inspecțiilor și a sancțiunilor, precum și măsuri preventive de promovare a muncii declarate, cum ar fi stimulente financiare specifice, inclusiv printr-o revizuire și raționalizare a celor existente; (b) consolidarea legăturii cu politica socială și de ocupare a forței de muncă; (III) o campanie națională de informare privind „disvaloarea” muncii nedeclarate, adresată angajatorilor și lucrătorilor, cu implicarea activă a partenerilor sociali; (IV) o structură de guvernanță care să asigure punerea în aplicare eficace a acțiunilor; (V) măsuri de depășire a așezărilor ilegale pentru a combate exploatarea prin muncă în agricultură. |
| M5C1-9 | Reforma 2 – Munca nedeclarată | Etapă | Desfășurarea de acțiuni de combatere a muncii nedeclarate | Acțiuni desfășurate | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î1 | 2024 | Se efectuează următoarele acțiuni: (I) Să introducă măsuri de îmbunătățire a colectării de date cu caracter granular privind munca nedeclarată; (II) Introducerea unor măsuri de transformare a muncii nedeclarate în muncă declarată: a) măsuri disuasive care pot include, fără a se limita la acestea, consolidarea inspecțiilor și a sancțiunilor, precum și măsuri preventive de promovare a muncii declarate, care pot include, dar nu se limitează la stimulente financiare specifice; b) măsura (măsurile) de consolidare a legăturii cu politica activă în domeniul pieței forței de muncă, care pot include, dar nu se limitează la formarea operatorilor din centrele de ocupare a forței de muncă; (III) Desfășurarea unei campanii naționale de informare privind „disvaloarea” muncii nedeclarate; (IV) Începerea lucrărilor structurii de guvernanță pentru combaterea muncii nedeclarate; (V) Introducerea unei (unor) măsuri de combatere a exploatării prin muncă în agricultură. |
| M5C1-10 | Reforma 2 – Planul național de combatere a muncii nedeclarate | Țintă | Creșterea numărului de inspecții la locul de muncă și a numărului de membri ai rețelei „rete del lavoro agricolo di qualità” | NU EXISTĂ | Număr | 0 | 102 895 | Î4 | 2025 | Numărul mediu de inspecții anuale înregistrate în sistemele informatice ale Inspecției Naționale a Muncii și ale „Carabinierilor” în perioada 1 ianuarie 2023-31 decembrie 2025 trebuie să ajungă la cel puțin 102 895. În plus, în lista membrilor rețelei „rete del lavoro agricolo di qualità”, publicată pe site-ul INPS, vor fi incluse încă 2 000 de întreprinderi față de iunie 2024. |
| M5C1-11 | Reforma 2 – Munca nedeclarată | Etapă | Desfășurarea de acțiuni de combatere a muncii nedeclarate | Acțiuni desfășurate | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î1 | 2026 | Se efectuează următoarele acțiuni: — un studiu privind „Indici Sintetici di Affidabilità Contributiva” (indicatorii ISAC) în 8 sectoare economice suplimentare expuse riscului de muncă nedeclarată; — evidența corespondenței a cel puțin 12 000 scrisori de conformitate trimise firmelor identificate prin intermediul indicatorilor ISAC; — publicarea unui studiu de evaluare a impactului privind utilizarea voucherelor „PrestO” și „Libretto Famiglia” pentru reducerea muncii nedeclarate și îmbunătățirea condițiilor lucrătorilor. |
| M5C1-12 | Investiția 2 – Sistemul de certificare a egalității de gen | Etapă | Intrarea în vigoare a sistemului de certificare a egalității de gen și a mecanismelor de stimulare însoțitoare pentru întreprinderi | Dispoziții legale care indică data de intrare în vigoare a actelor legislative și măsuri de punere în aplicare care reglementează definirea sistemului de certificare | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î4 | 2022 | Sistemul de certificare a egalității de gen și mecanismele de stimulare aferente pentru întreprinderi acoperă cel puțin următoarele dimensiuni: oportunități de creștere pentru femei, remunerație egală pentru muncă egală, politici de management pentru diversitatea de gen, protecția maternității. Definirea mecanismelor de stimulare pentru organizațiile care desfășoară procesul de certificare și a orientărilor tehnice. Cuprinzând: (I) elaborarea standardelor tehnice ale sistemului de certificare a genului pentru întreprinderi; (II) identificarea mecanismului de stimulare; (III) măsura este însoțită de instituirea unui sistem informatic. |
| M5C1-14 | Investiția 2 – Sistemul de certificare a egalității de gen | Țintă | Întreprinderile au obținut certificarea egalității de gen | NU EXISTĂ | Număr | 0 | 3 000 | Î2 | 2026 | Cel puțin 3 000 de întreprinderi au obținut certificarea egalității de gen. Dintre acestea, cel puțin 1800 sunt IMM-uri, dintre care 500 au primit asistență tehnică prin intermediul unui sistem de vouchere (de exemplu, sub formă de mentorat, sprijin tehnic și managerial, măsuri pentru echilibrul dintre viața profesională și cea privată sau educație antreprenorială) sau contribuții financiare directe care sprijină procesul de certificare. |
| M5C1-15 | Investiția 3 – Consolidarea sistemului dual | Țintă | Certificate eliberate prin intermediul sistemului de învățământ dual | NU EXISTĂ | Număr | 0 | 90 000 | Î2 | 2025 | Cel puțin 90 000 certificate de participare eliberate pentru anii 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 sau 2024-2025 studenților care combină educația formală și experiența de învățare la locul de muncă. |
| M5C1-15bis | Investiția 4 – Funcția publică universală | Etapă | Desfășurarea de acțiuni de creștere a participării tinerilor, de simplificare a procedurilor și de îmbunătățire a calității proiectelor privind serviciul public universal (UCS) | Acțiuni desfășurate | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î4 | 2024 | Se efectuează următoarele acțiuni: 1. Să introducă măsuri de creștere a participării tinerilor la programul privind serviciul public universal (UCS); 2. Să introducă măsuri de simplificare a procedurilor de reducere a sarcinii administrative pentru punerea în aplicare a programului privind serviciul public universal (UCS); 3. Introducerea unor măsuri de îmbunătățire a calității proiectelor privind serviciul public universal (UCS). Acțiunile desfășurate trebuie să țină seama de rezultatele proiectului IST [20IT06 – „Sprijinirea conceperii și a punerii în aplicare a proiectului PNRR privind serviciul public universal (UCS), pentru a debloca oportunitățile de ocupare a forței de muncă în rândul tinerilor”]. |
| M5C1-16 | Investiția 4 – Funcția publică universală | Țintă | Certificate eliberate pentru proiectele privind serviciul public universal | NU EXISTĂ | Număr | 0 | 166 670 | Î2 | 2026 | Cel puțin 166 670 de certificate de participare la serviciul public universal eliberate pentru proiecte lansate în perioada de patru ani 2021-2024. |

L.3.  Descrierea reformelor și a investițiilor pentru împrumut

Investiția 5 – Crearea de întreprinderi ale femeilor

Această măsură constă într-o investiție publică într-un mecanism, pentru a stimula investițiile private și a îmbunătăți accesul la finanțare în Italia pentru crearea și dezvoltarea de întreprinderi feminine în Italia prin finanțarea de proiecte, mentorat, activități de comunicare și servicii de educație antreprenorială. Mecanismul funcționează prin acordarea de subvenții și împrumuturi direct sectorului privat.

Instrumentul este gestionat de Invitalia în calitate de partener de implementare. Mecanismul include următoarele linii de produse:

- Fondo a sostegno dell’impresa femminile, care sprijină inițiativele de afaceri conduse de femei prin granturi și împrumuturi fără dobândă; finanțează, de asemenea, inițiative de comunicare și formare destinate studentelor și tinerelor, precum și servicii educaționale care vizează diseminarea culturii antreprenoriale a femeilor;

- Nuove imprese a tasso zero (NITO-ON), care este dedicat creării și dezvoltării microîntreprinderilor și întreprinderilor mici conduse în principal sau integral de tineri sau femei și finanțate prin granturi și împrumuturi fără dobândă;

- SMART & Start Italia, care vizează promovarea întreprinderilor nou-înființate inovatoare, bazate pe tehnologie, în special a celor cu elemente digitale puternice sau bazate pe cercetare, finanțate prin împrumuturi; pentru întreprinderile nou-înființate situate în centrul și sudul Italiei, un procent din împrumut poate fi convertit într-un grant nerambursabil.

Pentru a pune în aplicare investiția în facilitate, Italia și Invitalia semnează un acord de punere în aplicare care include următorul conținut:

- Descrierea procesului decizional al instrumentului: Decizia finală de investiții a facilității este luată de un comitet pentru investiții sau de un alt organ de conducere echivalent relevant și este aprobată cu o majoritate de voturi de către membri care sunt independenți de guvern.

- Cerințele-cheie ale politicii de investiții asociate, care includ:

- Descrierea produselor financiare și a beneficiarilor finali eligibili.

- Cerința ca toate investițiile care beneficiază de sprijin să fie viabile din punct de vedere economic.

- Cerința de a respecta principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ”, astfel cum este prevăzută în Orientările tehnice privind principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01). În special, politica de investiții exclude de la eligibilitate următoarea listă de activități și active: (I) activitățile și activele legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval, (ii) activitățile și activele din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care realizează emisii preconizate de gaze cu efect de seră care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante, (iii) activitățile și activele legate de depozitele de deșeuri, incineratoare și stațiile de tratare mecano-biologică.

- Cerința ca beneficiarii finali ai mecanismului să nu primească sprijin din partea altor instrumente ale Uniunii pentru a acoperi aceleași costuri.

- Suma care face obiectul acordului de punere în aplicare, structura comisioanelor pentru partenerul de implementare și cerința de a reinvesti orice restituiri în conformitate cu politica de investiții a facilității.

- Cerințe de monitorizare, audit și control, inclusiv:

- Descrierea sistemului de monitorizare al partenerului de implementare pentru raportarea cu privire la investițiile mobilizate.

- Descrierea procedurilor partenerului de implementare care vor asigura prevenirea, detectarea și corectarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese.

- Obligația de a verifica eligibilitatea fiecărei operațiuni în conformitate cu cerințele prevăzute în acordul de punere în aplicare înainte de a se angaja să finanțeze o operațiune.

- Obligația de a efectua audituri ex post bazate pe riscuri, în conformitate cu un plan de audit al Invitalia. Aceste audituri verifică i) dacă sistemele de control sunt eficace, inclusiv detectarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese; respectarea principiului DNSH și a normelor privind ajutoarele de stat; și iii) respectarea cerinței ca beneficiarii finali ai mecanismului să nu fi primit sprijin din partea altor instrumente ale Uniunii pentru a acoperi aceleași costuri. Auditurile verifică, de asemenea, legalitatea tranzacțiilor și respectarea condițiilor prevăzute în acordul de punere în aplicare aplicabil.

L.4.  Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile împrumutului

| Număr secvențial | Măsură conexă (reformă sau investiții) | Etapă/Obiectiv | Nume | Indicatori calitativi (pentru jaloane) | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |  |  | Calendar orientativ pentru finalizare |  | Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Unitatea de măsură | Situația de referință | Obiectiv | Trimestru | Anul |  |
| M5C1-17 | Investiția 5 – Crearea de întreprinderi ale femeilor | Etapă | Se adoptă Fondul de sprijinire a antreprenoriatului în rândul femeilor | Se aprobă Decretul ministerial pentru înființarea „Fondo Impresa Donna”. | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î3 | 2021 | Fondul de sprijinire a antreprenoriatului în rândul femeilor este adoptat prin decret ministerial, care stabilește un set de criterii de eligibilitate în conformitate cu obiectivele MRR, inclusiv principiul DNSH și semnarea acordului de finanțare și a acordurilor operaționale cu intermediarul (intermediarii) financiar (financiari). Aceste fonduri constituie „Fondo Impresa Donna”, care pune în aplicare măsura specifică menită să sprijine antreprenoriatul în rândul femeilor. Măsurile de punere în aplicare sunt convenite în prealabil de Ministerul Dezvoltării Economice și de Departamentul pentru egalitatea de șanse din cadrul PCM, vizând: — consolidarea măsurilor existente gestionate deja de organismele interne ale Ministerului Dezvoltării Economice (cum ar fi NITO-ON, Smart & Start) printr-o injecție de capital care va fi rezervată numai întreprinderilor deținute de femei; — prevederea unei completări a Fondului pentru antreprenoriatul feminin instituit prin Legea bugetului pentru 2021 (începând cu T3 2022); — conceperea unor măsuri de însoțire, a unor campanii de monitorizare și de comunicare. Departamentul pentru egalitatea de șanse din cadrul PCM pune în aplicare o campanie de informare multianuală pentru a promova antreprenoriatul în rândul femeilor, pentru activități de orientare profesională pentru femeile de toate vârstele și studentele din universități către materii și profesii în care femeile sunt subreprezentate și pentru crearea unei platforme de comunicare. |
| M5C1-18 | Investiția 5 – Crearea de întreprinderi ale femeilor | Țintă | Sprijinul financiar pentru întreprinderi a fost angajat | NU EXISTĂ | Număr | 0 | 700 | Î2 | 2023 | Sprijinul financiar a fost angajat pentru cel puțin 700 de întreprinderi suplimentare față de scenariul de referință. Punerea în aplicare a sprijinului pentru antreprenoriatul feminin se realizează prin intermediul instrumentelor deja active (NITO-ON, Smart & Start) și al noului fond instituit prin Legea bugetului pentru 2021 (întreprinderile pentru femei sprijinite până în noiembrie 2020 prin instrumentele financiare existente ca bază de referință). |
| M5C1-19bis | Investiția 5 – Crearea de întreprinderi ale femeilor | Etapă | Acord de punere în aplicare | Intrarea în vigoare a acordului de punere în aplicare și certificatul de transfer | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î4 | 2025 | Intrarea în vigoare a acordului de punere în aplicare. |
| M5C1-20 | Investiția 5 – Crearea de întreprinderi ale femeilor | Țintă | Transfer către Invitalia și acorduri juridice semnate cu beneficiarii finali | NU EXISTĂ | Procentul (%) | 0 | 100 | Î2 | 2026 | Italia transferă 400 000 000 EUR către Invitalia pentru instrument. Invitalia trebuie să fi încheiat acorduri juridice de finanțare cu beneficiarii finali pentru o sumă necesară pentru a utiliza 100 % din investițiile MRR în mecanism (ținând seama de gestionare și de taxele pentru serviciile de comunicare și educaționale). |

M. MISIUNEA 5 COMPONENTA 2: Infrastructuri sociale, familii, comunități și sectorul terțiar

Reformele și investițiile planificate incluse în această componentă vizează consolidarea rezilienței prin sprijinirea integrării și incluziunii persoanelor celor mai vulnerabile, de-a lungul dimensiunilor individuale, familiale și sociale. Această componentă oferă o strategie națională pentru incluziunea activă a grupurilor vulnerabile ale populației. Obiectivele acestei componente sunt: (I) consolidarea rolului serviciilor sociale integrate pentru a sprijini familiile, minorii și adolescenții, pentru a sprijini competențele parentale și pentru a proteja familiile vulnerabile, precum și persoanele cu handicap, inclusiv prin consolidarea infrastructurilor sociale care implică sectorul terțiar; (II) îmbunătățirea autonomiei persoanelor cu handicap, prin furnizarea de servicii sociale și de sănătate comunitare și la domiciliu și prin eliminarea barierelor din calea accesului la locuințe și la oportunități de angajare; (III) îmbunătățirea incluziunii persoanelor aflate în situație de marginalizare extremă și de privare de locuință (de exemplu, persoanele fără adăpost) printr-o ofertă mai largă de facilități și servicii de asistență temporară în materie de cazare, de căi personalizate către autonomie și reziliență personală; (IV) consolidarea disponibilității unor locuințe publice și private la prețuri mai accesibile și a regenerării urbane și teritoriale; (V) dezvoltarea capacității de reziliență a persoanelor celor mai vulnerabile prin diseminarea culturii sportului și crearea de infrastructuri sportive prin crearea de parcuri urbane în care activitățile sportive pot fi combinate cu activități de divertisment în beneficiul comunităților.

Se preconizează că punerea în aplicare a acestor măsuri va contribui la abordarea provocărilor vizate de recomandările specifice fiecărei țări din 2019 privind politica socială, din 2, prin care Italia este îndemnată „să se asigure că [...] politicile sociale sunt integrate în mod eficace și se adresează în special tinerilor și grupurilor vulnerabile”, precum și de recomandările specifice fiecărei țări din 2020, din 2, privind „asigurarea accesului adecvat la protecție socială”.

M.1.  Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reforma 1 – Legea-cadru privind handicapul

Principalul obiectiv al reformei este de a modifica legislația privind dizabilitățile și de a promova dezinstituționalizarea (și anume transferul de la instituții publice sau private la familiile lor sau la locuințe comunitare) și autonomia persoanelor cu dizabilități. Acest lucru implică (I) consolidarea ofertei de servicii sociale, (II) simplificarea accesului la serviciile sociale și de sănătate, (III) reformarea evaluărilor handicapului, (IV) promovarea proiectelor de viață independentă, (V) promovarea activității echipelor de experți care pot sprijini persoanele cu handicap cu nevoi multidimensionale.

Reforma 2 – Reforma pentru persoanele în vârstă care nu sunt autonome

Obiectivul acestei măsuri este de a reforma serviciile sociale și de a îmbunătăți condițiile de viață ale persoanelor în vârstă care nu sunt autonome. Această reformă include: (I) simplificarea accesului persoanelor în vârstă la servicii prin crearea unor puncte unice de acces social și la sănătate, (II) identificarea modalităților de recunoaștere a lipsei de autonomie pe baza nevoii de asistență, (III) furnizarea unei evaluări multidimensionale, (IV) definirea proiectelor individualizate care promovează dezinstituționalizarea. Această reformă este anticipată de intervențiile specifice avute în vedere de plan, incluse atât în misiunea în domeniul sănătății (M6), cu referire la proiecte care consolidează serviciile locale de sănătate și de îngrijire la domiciliu, cât și în această componentă, cu referire specifică la investiția 1, intervenția II care vizează dezinstituționalizarea.

Investiția 1 – Sprijinirea persoanelor vulnerabile și prevenirea instituționalizării

Obiectivul acestei măsuri este de a sprijini persoanele vulnerabile și de a preveni instituționalizarea. Această măsură constă în intervenții pentru familiile și copiii vulnerabili, persoanele în vârstă și asistenții sociali în cel puțin 85 % din districtele sociale italiene.

Investiția 2 – Modele de autonomie pentru persoanele cu handicap

Obiectivul acestei măsuri este de a spori autonomia persoanelor cu handicap, accelerând procesul de dezinstituționalizare. Măsura constă în asigurarea accesului la locuințe sau la soluții la domiciliu, precum și la tehnologie digitală și cursuri de formare.

Investiția 3 – Locuințe pe primul loc și stații poștale

Obiectivul acestei măsuri este de a proteja și de a sprijini incluziunea persoanelor marginalizate. Măsura constă în două tipuri de acorduri: soluțiile de tipul „locuința pe primul loc”, care implică punerea la dispoziție de către municipalități a unor proiecte adaptate și a unor spații de cazare pentru persoane fizice, grupuri mici sau familii cu o durată de până la 24 luni; și soluțiile de tip „post gară”, care constau în centre de servicii și de incluziune pentru persoanele fără adăpost, oferind servicii esențiale, cum ar fi distribuirea de bunuri de bază și de corespondență, mese și asistență medicală.

M.2.  Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

| Număr secvențial | Măsură conexă (reformă sau investiții) | Etapă/Obiectiv | Nume | Indicatori calitativi (pentru jaloane) | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |  |  | Calendar orientativ pentru finalizare |  | Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Unitatea de măsură | Situația de referință | Obiectiv | Trimestru | Anul |  |
| M5C2-1 | Reforma 1 – Legea-cadru privind handicapul | Etapă | Intrarea în vigoare a legii-cadru pentru consolidarea autonomiei persoanelor cu handicap | Dispoziție legală care indică data de intrare în vigoare a legii-cadru | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î4 | 2021 | Legea-cadru, care constă într-o lege de delegare, consolidează autonomia persoanelor cu handicap, în conformitate cu principiile CNUDPH și ale Strategiei europene 2021-2030 privind drepturile persoanelor cu handicap, care includ cel puțin: (I) definirea cuprinzătoare și îmbunătățirea ofertei de servicii sociale pentru persoanele cu handicap, împreună cu promovarea dezinstituționalizării și a vieții independente, (ii) simplificarea procedurilor de acces la serviciile sociale și de sănătate și (iii) revizuirea procedurilor de evaluare a stării de handicap, în vederea unei evaluări multidimensionale a stării fiecărei persoane. Persoanele cu handicap sunt cele definite în conformitate cu principiile CNUDPH, prin Legea nr. 104/1992. În Italia, procesul de evaluare este de competența regiunilor, iar persoana este evaluată de serviciile locale de sănătate sau de Institutul Național de Protecție Socială. Legea este propusă de ministrul pentru persoanele cu handicap spre aprobare de către Consiliul de Miniștri, în conformitate cu foaia de parcurs stabilită. Adoptarea legii-cadru va fi urmată de reorganizarea serviciilor sociale locale, de definirea standardelor de calitate și de furnizarea unei platforme TIC pentru îmbunătățirea și eficientizarea serviciilor. |
| M5C2-2 | Reforma 1 – Legea-cadru privind handicapul | Etapă | Intrarea în vigoare a decretelor legislative de dezvoltare a dispozițiilor prevăzute de Legea-cadru pentru consolidarea autonomiei persoanelor cu handicap | Dispoziții legale care indică data de intrare în vigoare a decretelor legislative | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î2 | 2024 | Decretele legislative dezvoltă dispozițiile prevăzute de legea-cadru pentru a consolida autonomia persoanelor cu handicap: (I) consolidarea ofertei de servicii sociale, (II) simplificarea accesului la serviciile sociale și de sănătate, (III) reformarea evaluărilor handicapului, (IV) promovarea proiectelor de viață independentă, (V) promovarea activității echipelor de experți care pot sprijini persoanele cu handicap cu nevoi multidimensionale. |
| M5C2-3 | Reforma 2 – Reforma pentru persoanele în vârstă care nu sunt autonome | Etapă | Intrarea în vigoare a unei legi-cadru care consolidează acțiunile în favoarea persoanelor în vârstă care nu sunt autonome | Dispoziții din lege care indică intrarea în vigoare a legii-cadru care consolidează acțiunile în favoarea persoanelor în vârstă care nu sunt autonome | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î1 | 2023 | Legea-cadru propusă de guvern consolidează acțiunile în favoarea persoanelor în vârstă care nu sunt autonome. Legea simplifică și prevede ghișee unice pentru serviciile sociale și de sănătate, revizuiește procedurile de evaluare a stării persoanelor în vârstă care nu sunt autonome și extinde setul de servicii sociale și de asistență medicală care pot fi furnizate la domiciliu. Legea identifică, de asemenea, resursele financiare necesare. |
| M5C2-4 | Reforma 2 – Reforma pentru persoanele în vârstă care nu sunt autonome | Etapă | Intrarea în vigoare a decretului legislativ care dezvoltă dispozițiile prevăzute de legea-cadru pentru a consolida acțiunile în favoarea persoanelor în vârstă care nu sunt autonome | Dispoziții legale care indică data de intrare în vigoare a decretului legislativ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î1 | 2024 | Decretul legislativ concretizează dispozițiile prevăzute de legea-cadru pentru a consolida acțiunile în favoarea persoanelor în vârstă care nu sunt autonome, punând în aplicare diferitele măsuri. |
| M5C2-5 | Investiția 1 – Sprijinirea persoanelor vulnerabile și prevenirea instituționalizării | Etapă | Intrarea în vigoare a planului operațional | Dispoziții legale care indică data de intrare în vigoare a planului operațional de intervenții | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î4 | 2021 | Planul operațional definește cerințele proiectelor care pot fi prezentate de entitățile locale, care se referă la patru dimensiuni: (I) sprijin pentru părinții copiilor cu vârste cuprinse între 0 și 17 ani, (ii) sprijin pentru autonomia persoanelor în vârstă, (iii) servicii la domiciliu pentru persoanele în vârstă și (iv) sprijin pentru asistenții sociali. Acțiunea „Sprijin pentru părinți” constă, cel puțin, în acordarea de sprijin familiilor beneficiare timp de cel puțin 18 luni, cu (i) o evaluare prealabilă a mediului familial și a situației copiilor, (ii) o evaluare a situației efectuată de o echipă multidisciplinară de profesioniști calificați și (iii) furnizarea a cel puțin unuia dintre următoarele servicii: servicii la domiciliu, participarea la grupuri de sprijin pentru părinți și copii; cooperarea între școli, familii și servicii sociale și/sau servicii comune de îngrijire a familiei. Acțiunea „autonomia persoanelor în vârstă” constă cel puțin în reconversia căminelor de bătrâni în grupuri de apartamente autonome, dotate cu toate facilitățile și serviciile necesare, inclusiv automatizarea locuințelor, telemedicina și monitorizarea la distanță. Acțiunea „Servicii la domiciliu pentru persoanele în vârstă” vizează furnizarea de formare specifică profesioniștilor pentru servicii la domiciliu pentru persoanele în vârstă. Acțiunea „sprijin pentru asistenții sociali” constă în sprijinirea operatorilor sociali și în consolidarea profesionalismului și a partajării competențelor acestora, în principal prin introducerea unor instrumente de partajare a competențelor și prin furnizarea de servicii de supraveghere operatorilor pentru a sprijini activitatea operatorilor. |
| M5C2-7 | Investiția 2 – Modele de autonomie pentru persoanele cu handicap | Țintă | Districtele sociale au realizat cel puțin un proiect vizând renovarea spațiilor de locuit și/sau furnizarea de dispozitive TIC persoanelor cu handicap, însoțite de formare privind competențele digitale | NU EXISTĂ | Număr | 0 | 500 | Î4 | 2022 | Cel puțin 500 proiecte legate de renovarea spațiilor de locuit și/sau de furnizarea de dispozitive TIC persoanelor cu handicap, însoțite de formare privind competențele digitale, sunt realizate de cartiere sociale. Îndeplinirea satisfăcătoare a obiectivului depinde, de asemenea, de îndeplinirea satisfăcătoare a unui obiectiv secundar: cel puțin 500 districte sociale au realizat cel puțin un proiect legat de renovarea spațiilor de locuit și/sau furnizarea de dispozitive TIC persoanelor cu handicap, însoțit de formare privind competențele digitale. Realizarea a cel puțin unui proiect din cel puțin 500 districte sociale care au participat la procedura neconcurențială. |
| M5C2-9 | Investiția 3 – Locuințe pe primul loc și stații poștale | Etapă | Intrarea în vigoare a planului operațional privind proiectele privind „Locuința pe primul loc” și stațiile poștale, definirea cerințelor proiectelor care pot fi prezentate de entitățile locale și lansarea cererii de propuneri | Dispoziții legale care indică data de intrare în vigoare a planului operațional de intervenții | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î1 | 2022 | Planul operațional privind proiectele privind „Locuința pe primul loc” și stațiile poștale definește cerințele proiectelor care pot fi prezentate de entitățile locale și lansează cererea de propuneri. Proiectele privind „Locuința pe primul loc” prevăd că entitățile locale pun apartamente la dispoziția persoanelor individuale, a grupurilor mici sau a familiilor până la 24 luni, de preferință prin renovarea clădirilor și renovarea proprietăților de stat. Acestea sunt completate de programe de dezvoltare și autonomie. Proiectele privind stațiile poștale au în vedere dezvoltarea unor centre de servicii și de incluziune pentru persoanele fără adăpost. Acestea sunt completate de programe de plasare a forței de muncă, în colaborare cu centrele de ocupare a forței de muncă. |

    - M.3.  Descrierea reformelor și a investițiilor pentru împrumut

Investiția 1 – Sprijinirea persoanelor vulnerabile și prevenirea instituționalizării

Obiectivul acestei măsuri este de a sprijini persoanele vulnerabile și de a preveni instituționalizarea. Această măsură constă în intervenții pentru familiile și copiii vulnerabili, persoanele în vârstă și asistenții sociali în cel puțin 498 dintre districtele sociale italiene.

Investiția 2 – Modele de autonomie pentru persoanele cu handicap

Obiectivul acestei măsuri este de a spori autonomia persoanelor cu handicap, accelerând procesul de dezinstituționalizare. Măsura constă în asigurarea accesului la locuințe sau la soluții la domiciliu, precum și la tehnologie digitală și cursuri de formare.

Investiția 3 – Locuințe pe primul loc și stații poștale

Obiectivul acestei măsuri este de a proteja și de a sprijini incluziunea persoanelor marginalizate. Măsura constă în două tipuri de acorduri: soluțiile de tipul „locuința pe primul loc”, care implică punerea la dispoziție de către municipalități a unor proiecte adaptate și a unor spații de cazare pentru persoane fizice, grupuri mici sau familii cu o durată de până la 24 luni; și soluțiile de tip „post gară”, care constau în centre de servicii și de incluziune pentru persoanele fără adăpost, oferind servicii esențiale, cum ar fi distribuirea de bunuri de bază și de corespondență, mese și asistență medicală.

Investiția 4 – Investiții în proiecte de regenerare urbană menite să reducă situațiile de marginalizare și degradare socială

Obiectivul acestei măsuri este de a reduce marginalizarea și degradarea socială prin creșterea calității sociale și de mediu a municipalităților, precum și a accesului la servicii sociale și culturale. Măsura constă în renovarea, reutilizarea și reafectarea zonelor publice și a clădirilor publice.

Investiția 5 – Planuri de integrare urbană (proiecte generale și depășirea așezărilor ilegale pentru combaterea exploatării prin muncă în agricultură)

Obiectivul acestei măsuri este regenerarea marilor zone urbane degradate. Această investiție implică trei tipuri de intervenții: (I) proiecte generale în planurile urbane integrate, axate pe întreținerea și reutilizarea zonelor publice și a clădirilor și pe regenerarea zonelor urbane insuficient utilizate sau neutilizate; (II) soluții în materie de locuințe pentru lucrătorii agricoli în vederea depășirii așezărilor ilegale; (III) un fond tematic (fond de fonduri), în colaborare cu BEI, pentru a încuraja investițiile private în inițiativele de regenerare urbană care sprijină tranziția climatică și cea digitală.

Investiția 6 – Un plan inovator pentru calitatea locuințelor

Obiectivul acestei măsuri este de a crește calitatea sau cantitatea locuințelor publice și de a renova zonele degradate. Investiția constă în: (I) renovarea (inclusiv intervențiile în materie de eficiență energetică) și extinderea locuințelor publice; (II) regenerarea spațiilor urbane și a proprietăților publice și private; (III) promovarea accesibilității și siguranței zonelor urbane și furnizarea de servicii.

Investiția 7 – Sport și incluziune socială

Obiectivul acestei măsuri este de a regenera infrastructurile sportive și sorbările acestora în zonele urbane. Investiția constă în sprijinirea construirii, regenerării și renovării instalațiilor sportive.

    - M.4.  Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile împrumutului

| Număr secvențial | Măsură conexă (reformă sau investiții) | Etapă/Obiectiv | Nume | Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă) | Indicatori cantitativi (pentru ținte) |  |  | Calendar orientativ pentru finalizare |  | Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Unitatea de măsură | Situația de referință | Obiectiv | Trimestru | Anul |  |
| M5C2-6 | Investiția 1 – Sprijinirea persoanelor vulnerabile și prevenirea instituționalizării | Țintă | Acțiuni de sprijinire a persoanelor vulnerabile din cartierele sociale | NU EXISTĂ | Număr | 0 | 498 | Î2 | 2026 | Cel puțin 498 districte sociale finalizează cel puțin una dintre următoarele acțiuni: (I) sprijinirea familiilor și a copiilor vulnerabili; (II) sprijinirea traiului autonom al persoanelor în vârstă; (III) furnizarea de servicii sociale la domiciliu pentru a garanta externarea asistată timpuriu și pentru a preveni spitalizarea; (IV) sprijinirea asistenților sociali. |
| M5C2-8 | Investiția 2 – Modele de autonomie pentru persoanele cu handicap | Țintă | Beneficiarii au beneficiat de renovarea spațiului de locuit și/sau a dispozitivelor TIC, însoțită de formare privind competențele digitale | NU EXISTĂ | Număr | 0 | 3 120 | Î2 | 2026 | Cel puțin 3 120 de beneficiari au beneficiat de renovarea spațiului de locuit și/sau de furnizarea de dispozitive TIC. Beneficiarii care primesc dispozitive TIC participă, de asemenea, la cursuri de formare privind competențele digitale. |
| M5C2-10 | Investiția 3 – Locuințe pe primul loc și stații poștale | Țintă | Proiectele „Locuințe pe primul loc” și „Poștă” | NU EXISTĂ | Număr | 0 | 12 364 | Î2 | 2026 | În ceea ce privește mai întâi locuințele, au fost semnate 1 318 de proiecte individualizate („progetto personalizzato”) care atestă că au fost puse la dispoziție locuințe temporare pentru o perioadă minimă de 6 luni și pentru o perioadă maximă de 24 luni. În plus, pentru fiecare beneficiar se furnizează, de asemenea, un certificat de finalizare a lucrărilor pentru infrastructura proiectului respectiv. Pentru posturile poștale, 11 046 de proiecte individualizate semnate („progetto personalizzato”) care atestă prestarea serviciului. Pentru fiecare beneficiar se furnizează, de asemenea, un certificat de finalizare a lucrărilor pentru infrastructura proiectului respectiv. |
| M5C2-11 | Investiția 4 – Investiții în proiecte de regenerare urbană menite să reducă situațiile de marginalizare și degradare socială | Etapă | Atribuirea tuturor contractelor de achiziții publice pentru investiții în regenerarea urbană pentru a reduce situațiile de marginalizare și degradare socială, cu proiecte conforme cu obiectivele MRR, inclusiv cu principiul DNSH | Notificarea tuturor contractelor de achiziții publice pentru investiții în regenerarea urbană pentru a reduce situațiile de marginalizare și degradare socială, cu proiecte conforme cu obiectivele MRR, inclusiv cu principiul DNSH | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î1 | 2022 | Notificarea tuturor contractelor de achiziții publice atribuite unui număr de cel puțin 300 municipalități cu peste 15 000 de locuitori pentru investiții în regenerare urbană pentru a reduce situațiile de marginalizare și degradare socială, cu proiecte conforme cu obiectivele MRR, inclusiv cu principiul DNSH. Granturile sunt acordate municipalităților cu peste 15 000 de locuitori care nu sunt capitalele provinciilor, capitalele provinciilor sau cartierul general al orașului metropolitan. Proiectele de generare urbană constau în cel puțin una dintre următoarele intervenții: - Reutilizarea și refuncționalizarea zonelor publice și a structurilor de clădiri publice existente în scopuri de interes public, inclusiv demolarea lucrărilor abuzive efectuate de persoane fizice în absența autorizației de construcție sau în cazul unei discrepanțe totale față de aceasta și amenajarea zonelor relevante; - Îmbunătățirea calității peisajului urban și a structurii sociale și de mediu, inclusiv prin renovarea clădirilor publice, în special în ceea ce privește dezvoltarea serviciilor sociale și culturale, educaționale și didactice; - Proiecte de transport ecologice, durabile și inteligente. Sumele maxime pentru fiecare localitate sunt următoarele: 5 000 000 EUR pentru municipalitățile cu populații cuprinse între 15 000 și 49 999 de locuitori; 10 000 000 EUR pentru municipalitățile cu o populație cuprinsă între 50 000 și 100 000 de locuitori; 20 000 000 EUR pentru municipalitățile cu o populație mai mare de 100 000 de locuitori și pentru municipalitățile care sunt capitale de provincie sau orașe metropolitane. |
| M5C2-12 | Investiția 4 – Investiții în proiecte de regenerare urbană menite să reducă situațiile de marginalizare și degradare socială | Țintă | Finalizarea proiectelor pentru intervenții de regenerare urbană | NU EXISTĂ | Număr | 0 | 1 080 | Î2 | 2026 | Certificate de încheiere a execuției lucrărilor pentru cel puțin 1 080 proiecte, care acoperă cel puțin 1 000 000 de metri pătrați. |
| M5C2-13 | Investiția 5 – Planuri urbane integrate – proiecte generale | Etapă | Intrarea în vigoare a planului de investiții pentru proiecte de regenerare urbană în zonele metropolitane | Dispoziție legală care indică data de intrare în vigoare a Planului pentru proiecte de regenerare urbană în zonele metropolitane | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î4 | 2022 | Planul de investiții stabilește un set de criterii în conformitate cu obiectivele MRR, inclusiv cu principiul DNSH. Proiectele se referă la următoarele tipuri de intervenții: a) Întreținere pentru reutilizarea și reexploatarea zonelor publice. b) Îmbunătățirea calității cartierului urban și a structurii sociale și de mediu. c) Îmbunătățirea calității mediului și a profilului digital al zonelor urbane. |
| M5C2-14 | Investiția 5 – Planuri urbane integrate – proiecte generale | Țintă | Finalizarea proiectelor de planificare integrată în orașele metropolitane | NU EXISTĂ | Număr | 0 | 300 | Î2 | 2026 | Certificate de finalizare a lucrărilor eliberate pentru cel puțin 300 proiecte de planificare integrată în toate cele 14 de orașe metropolitane, care acoperă o suprafață totală de cel puțin 3 000 000 de metri pătrați. |
| M5C2-15 | Investiția 5 – Planuri urbane integrate – Depășirea așezărilor ilegale pentru a combate exploatarea prin muncă în agricultură | Etapă | Intrarea în vigoare a decretului ministerial de stabilire a cartografierii așezărilor ilegale este adoptată de „Tavolo di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura”, iar decretul ministerial de alocare a resurselor este adoptat | Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a decretului ministerial | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î1 | 2022 | Decretul ministerial alocă resurse pe baza cartografierii așezărilor ilegale realizate de „Tavolo di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura”. Se definește standardul soluțiilor de locuințe temporare și pe termen lung. |
| M5C2-16 | Investiția 5 – Planuri urbane integrate – depășirea așezărilor ilegale pentru a combate exploatarea prin muncă în agricultură | Țintă | Proiecte privind locuințele pentru lucrătorii din agricultură și crearea platformei | NU EXISTĂ |  | 0 | 11 | Î2 | 2026 | Certificate de finalizare a lucrărilor emise pentru 11 proiecte, care acoperă numărul de locuri prevăzut în acordurile semnate de autoritățile de punere în aplicare. Aceste certificate atestă, de asemenea, că proiectele respectă standardele în materie de locuințe definite în acorduri. Va fi creată platforma digitală privind exploatarea prin muncă în agricultură („Sistema informativo per il contrasto al caporalato”), care va permite utilizarea tabloului de bord interactiv. |
| M5C2-17 | Investiția 5 – Planuri urbane integrate – Fondul BEI | Etapă | Strategia de investiții a fondului este aprobată de Ministerul Finanțelor (MEF) | Strategia de investiții a fondului este aprobată de Ministerul Finanțelor (MEF) | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î3 | 2022 | Strategia de investiții a fondului definește cel puțin: (I) natura și domeniul de aplicare al investițiilor sprijinite, care promovează proiecte de regenerare și dezvoltare urbană durabilă și sunt în conformitate cu obiectivele MRR, inclusiv în ceea ce privește respectarea principiului de a nu prejudicia în mod semnificativ, astfel cum se specifică în nota de orientare a Comisiei din 12 februarie 2021, (ii) operațiunile sprijinite, (iii) beneficiarii vizați, care sunt promotori privați ai proiectelor autosustenabile din punct de vedere financiar pentru care sprijinul public este justificat de o disfuncționalitate a pieței sau de profilul lor de risc, precum și criteriile lor de eligibilitate, (iv) criteriile de eligibilitate ale beneficiarilor financiari și selectarea acestora prin intermediul unei cereri deschise de propuneri; (V) includerea unei linii specifice pentru soluții de locuințe decente pentru lucrătorii din sectorul agricol și industrial și (vi) dispoziții privind reinvestirea eventualelor restituiri pentru aceleași obiective de politică, inclusiv după 2026. Acordul contractual cu entitatea căreia i-a fost încredințată execuția care impune utilizarea orientărilor DNSH. |
| M5C2-18 | Investiția 5 – Planuri urbane integrate – Fondul BEI | Țintă | Acorduri juridice semnate cu beneficiarii finali pentru o valoare investițională a proiectelor subiacente de cel puțin 545 000 000 EUR | NU EXISTĂ | EUR | 0 | 545 000 000 | Î4 | 2025 | Intermediarii financiari selectați trebuie să fi încheiat acorduri juridice de finanțare cu beneficiarii finali pentru o valoare de investiții a proiectelor subiacente de cel puțin 545 000 000 EUR (inclusiv MRR și finanțare privată). Ministerul Economiei și Finanțelor finalizează transferul sumei de 272 000 000 EUR către Banca Europeană de Investiții. |
| M5C2-19 | Investiția 6 – Programul de inovare pentru calitatea locuințelor | Etapă | Regiunile și provinciile autonome (inclusiv municipalitățile și/sau orașele metropolitane situate în aceste teritorii) au semnat acordurile de reamenajare și creștere a numărului de locuințe sociale | Se semnează acorduri cu autoritățile locale | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î1 | 2022 | Cel puțin 15 de regiuni și provincii autonome (inclusiv municipalități și/sau orașe metropolitane situate în aceste teritorii) au semnat acorduri pentru reamenajarea și creșterea numărului de locuințe sociale. Acorduri semnate cu cel puțin 15 regiuni și provincii autonome implicate în proiecte. Clădire: noi locuințe publice pentru: — reamenajarea, reorganizarea și creșterea activelor destinate locuințelor publice; — repunerea în funcțiune a zonelor, a spațiilor și a proprietăților publice și private, inclusiv prin regenerarea structurii urbane și socioeconomice; — să îmbunătățească accesibilitatea și siguranța zonelor urbane și furnizarea de servicii și infrastructuri urban-locale; — regenerarea zonelor și a spațiilor deja construite, creșterea calității mediului și îmbunătățirea rezilienței la schimbările climatice și prin operațiuni cu impact asupra densificării urbane; — identificarea și utilizarea unor modele și instrumente inovatoare de gestionare și incluziune, a bunăstării sociale și urbane, precum și a proceselor participative. Se intenționează ca unitățile locative și spațiile publice sprijinite să beneficieze de activitățile descrise în jalonul aferent. |
| M5C2-20 | Investiția 6 – Programul de inovare pentru calitatea locuințelor | Țintă | Numărul de unități locative construite, achiziționate sau renovate | NU EXISTĂ | Număr | 0 | 10 000 | Î2 | 2026 | Se construiesc, se achiziționează sau se renovează cel puțin 10 000 de unități locative și se renovează cel puțin 1 800 000 de metri pătrați de spații publice. Cel puțin 497 de milioane EUR sub formă de sprijin din MRR pentru costurile de investiții se alocă renovării în vederea eficienței energetice a fondului locativ existent sau a infrastructurii publice existente, din care cel puțin 300 de milioane EUR se alocă renovării în vederea eficienței energetice a fondului locativ existent, ceea ce duce la economii de energie primară de cel puțin 30 %. Cel puțin 84 de milioane EUR sub formă de sprijin din MRR pentru costurile de investiții sunt dedicate infrastructurii pentru biciclete. |
| M5C2-21 | Investiția 7 – Proiectul „Sport și incluziune socială” | Etapă | Atribuirea tuturor contractelor de achiziții publice pentru proiecte privind sportul și incluziunea socială în urma unei cereri publice de propuneri | Notificarea atribuirii tuturor contractelor de achiziții publice pentru proiecte privind sportul și incluziunea socială | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î1 | 2023 | Notificarea atribuirii contractelor de achiziții publice, care trebuie să cuprindă cel puțin unul dintre următoarele elemente: 1. construirea de noi centre sportive, situate în zonele defavorizate ale țării; 2. furnizarea de echipamente sportive, inclusiv aplicarea tehnologiei în sport); 3. recalificarea și adaptarea instalațiilor sportive existente (de exemplu: eliminarea barierelor arhitecturale, eficiența energetică etc.). Proiectul urmărește să asigure regenerarea zonelor urbane, punând accentul pe infrastructurile sportive, pentru a promova incluziunea și integrarea socială, în special în zonele cele mai defavorizate din Italia. Criteriile de selecție garantează că cel puțin 50 % din investiții se alocă construcțiilor noi, în conformitate cu cerințele relevante de la nota de subsol 5 din anexa VI la Regulamentul (UE) 2021/241. |
| M5C2-22 | Investiția 7 – Sport și incluziune socială | Țintă | Certificate de încheiere a execuției lucrărilor emise | NU EXISTĂ | Număr | 0 | 100 | Î2 | 2026 | Certificate de încheiere a execuției lucrărilor eliberate pentru cel puțin 100 intervenții legate de construirea sau renovarea facilităților sportive, care acoperă o suprafață totală de cel puțin 200 000 de metri pătrați. |

N. MISIUNEA 5 COMPONENTA 3: Intervenții speciale pentru coeziunea teritorială

Această componentă a planului de redresare și reziliență include două domenii de intervenție: I) planul pentru reziliența zonelor interne, periferice și montane; proiecte pentru dezvoltarea sudului, inclusiv investiții pentru combaterea sărăciei educaționale, pentru consolidarea farmaciilor rurale ca servicii locale de sănătate, consolidarea activelor confiscate de la criminalitatea organizată și investiții în infrastructură în zone economice speciale. Aceste măsuri vizează abordarea decalajului teritorial în trei domenii: demografia și serviciile; dezvoltarea competențelor; investiții.

Investițiile și reformele din cadrul acestei componente contribuie la punerea în aplicare a recomandărilor specifice fiecărei țări adresate Italiei în 2019 și 2020 cu privire la necesitatea de a „concentra politica economică legată de investiții asupra cercetării și inovării, precum și asupra calității infrastructurii, ținând seama de disparitățile regionale” (recomandarea specifică fiecărei țări 2019.3); „îmbunătățirea rezultatelor școlare” (recomandarea specifică fiecărei țări 2019.2); „Consolidarea rezilienței și a capacității sistemului de sănătate [...]” (recomandarea specifică fiecărei țări 2020.1); „asigurarea unei protecții sociale adecvate [...] și a accesului la aceasta” (recomandarea specifică fiecărei țări 2020.2).

N.1.  Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Investiția 1.1. Zone interioare – 1: Consolidarea serviciilor și infrastructurilor sociale comunitare

Intervenția vizează abordarea problemelor legate de excluziunea socială și marginalizare, prin intensificarea furnizării de servicii prin creșterea fondurilor pentru serviciile publice furnizate de autoritățile locale (mecanismul de furnizare constă în acordarea de granturi municipalităților). Proiectele finanțate pot viza: servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoanele în vârstă; asistenți medicali și moașe comunitare; consolidarea spitalelor mici (a celor fără prim ajutor) sau a unor servicii de bază (de exemplu, radiologie, cardiologie, ginecologie) și a centrelor ambulatorii; infrastructuri pentru salvarea elicopterelor; consolidarea centrelor pentru persoanele cu handicap; centre de consiliere, servicii culturale, servicii sportive și primirea migranților. Intervenția are în vedere fie crearea de noi servicii și infrastructuri, fie îmbunătățirea celor existente prin creșterea numărului de beneficiari sau a calității ofertei.

Pentru a se asigura că măsura respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01), criteriile de eligibilitate cuprinse în termenii de referință pentru viitoarele cereri de proiecte exclud următoarea listă de activități: (I) activități legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval; (II) activitățile din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care realizează emisii preconizate de gaze cu efect de seră care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante; (III) activități legate de depozitele de deșeuri, incineratoare și stații de tratare mecano-biologică; și (iv) activități în care eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate dăuna mediului. În plus, termenii de referință prevăd că pot fi selectate numai activitățile care respectă legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.

Investiția 1.1.2: Unități sanitare teritoriale de proximitate

Obiectivul măsurii este de a consolida rolul farmaciilor rurale în furnizarea de servicii de sănătate populației locale, de exemplu asistență integrată la domiciliu și monitorizarea pacienților, facilitând, la rândul său, interacțiunea dintre pacient și sistemul național de sănătate. Investiția constă în furnizarea de sprijin financiar farmaciilor rurale.

Investiția 1.3: Intervenții socio-educaționale structurate pentru combaterea sărăciei educaționale în sud, sprijinind sectorul terțiar

Obiectivul acestei măsuri este de a furniza servicii socio-educaționale minorilor, de a spori accesul la servicii de îngrijire a copiilor și la oportunități educaționale și de a preveni abandonul școlar și părăsirea timpurie a școlii. Investiția constă în activități de sprijin educațional conduse de organizații din sectorul terțiar.

N.2.  Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

| Număr secvențial | Măsură conexă (reformă sau investiții) | Etapă/Obiectiv | Nume | Indicatori calitativi (pentru jaloane) | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |  |  | Calendar orientativ pentru finalizare |  | Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Unitatea de măsură | Situația de referință | Obiectiv | Trimestru | Anul |  |
| M5C3-1 | Investiția 1.1.1: Consolidarea în interior a serviciilor și infrastructurilor sociale comunitare | Etapă | Atribuirea licitației pentru intervențiile de îmbunătățire a serviciilor și infrastructurilor sociale în zonele interioare și pentru sprijinirea farmaciilor din municipalitățile cu mai puțin de 3 000 de locuitori | Notificarea atribuirii tuturor contractelor de achiziții publice pentru intervenții | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î4 | 2022 | Intervenția creează noi servicii și infrastructuri sau le îmbunătățește pe cele existente prin creșterea numărului de beneficiari sau a calității ofertei. Lansarea tuturor cererilor competitive de propuneri se face cu termeni de referință, inclusiv criterii de eligibilitate care să asigure faptul că proiectele selectate respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu. Zonele interioare sunt cele identificate în Strategia Nazionale Aree Interne; Farmaciile rurale sunt definite în temeiul legii. 27 martie 1968, nr. 221. |
| M5C3-3 | Investiția 1.1.2: Unități medicale de proximitate teritorială | Țintă | Sprijin pentru farmaciile rurale din municipalități, cătune sau așezări cu mai puțin de 5 000 de locuitori (primul lot) | NU EXISTĂ | Număr | 0 | 500 | Î4 | 2023 | Cel puțin 500 farmacii rurale din municipalități, hamelete sau așezări cu mai puțin de 5 000 de locuitori beneficiază de intervenție. |
| M5C3-4 | Investiția 1.1.2: Unități medicale de proximitate teritorială | Etapă | Sprijin pentru farmaciile rurale din municipalități, cătune sau așezări cu mai puțin de 5 000 de locuitori (al doilea lot) | Adoptarea decretelor de autorizare a plății finale | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î2 | 2026 | Decrete de autorizare a plății finale către cel puțin 1 500 de farmacii rurale din municipalități, hambare sau așezări cu mai puțin de 5 000 de locuitori. |
| M5C3-8 | Investiția 1.3: Intervenții socio-educaționale structurate pentru combaterea sărăciei educaționale în sud, sprijinind sectorul terțiar | Țintă | Sprijin educațional pentru minori (primul lot) | NU EXISTĂ | Număr | 0 | 20 000 | Î2 | 2023 | Cel puțin 20 000 minori cu vârsta de până la 17 ani primesc sprijin educațional. Proiectele de sprijin educațional se axează pe unul dintre următoarele domenii: • Intervenții pentru copiii cu vârste cuprinse între zero și șase ani, menite să consolideze condițiile de acces la serviciile de creșă și grădiniță și să sprijine filiația; • Intervenții pentru copiii cu vârste cuprinse între cinci și zece ani, menite să garanteze oportunități educaționale eficace și prevenirea timpurie a abandonului școlar, a hărțuirii și a altor fenomene de suferință; • Intervenții pentru copiii cu vârste cuprinse între 11 și 17 ani, care vizează îmbunătățirea ofertei educaționale și prevenirea fenomenului de părăsire timpurie a școlii. Principalele elemente ale ofertei: Anunțurile publice trebuie să aibă o valoare de cel puțin 50 000 000 EUR fiecare — Proiectele entităților din sectorul terțiar trebuie să dureze cel puțin un an și până la doi ani. Acțiunile se desfășoară în regiunile Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Apullia, Sardinia și Sicilia.” |
| M5C3-9 | Investiții1.3: Intervenții socio-educaționale structurate pentru combaterea sărăciei educaționale în sud, sprijinind sectorul terțiar | Țintă | Sprijin educațional pentru minori (a doua serie) | NU EXISTĂ | Număr | 20 000 | 44 000 | Î4 | 2025 | Formulare de înregistrare și confirmări ale înscrierii pentru cel puțin 44 000 minori cu vârste cuprinse între zero și 17 ani care beneficiază de sprijin educațional. |

N.3.  Descrierea reformelor și a investițiilor pentru împrumut

Reforma 1: Simplificarea procedurilor și consolidarea rolului comisarului în zonele economice speciale

Reforma contribuie la simplificarea sistemului de guvernanță și raționalizează timpul de punere în aplicare a intervențiilor în zonele economice speciale. Reforma instituie ghișeul unic digital pentru zonele economice speciale și consolidează rolul Comisarului.

Investiția 1.4: Investiții în infrastructură pentru zonele economice speciale (ZES)

Investiția urmărește să asigure impactul reformei de introducere a zonelor economice speciale (ZES). Investiția constă în sprijinirea intervențiilor de infrastructură în jurul zonelor portuare (legături „pe ultimul kilometru”; logistica digitală, urbanizarea sau eficiența energetică și de mediu; infrastructuri portuare).

Investiția 1.5: Sistemul de credite fiscale pentru investiții în sudul Italiei și în zona economică specială (ZES)

Obiectivul măsurii este de a sprijini competitivitatea și creșterea durabilă a întreprinderilor din regiunile sudice și/sau din zona economică specială (ZES) pentru sud, stimulând în același timp investițiile private.

Măsura constă într-un sistem de credite fiscale și în activitățile conexe de monitorizare și control.

N.4.  Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile împrumutului

| Număr secvențial | Măsură conexă (reformă sau investiții) | Etapă/Obiectiv | Nume | Indicatori calitativi (pentru jaloane) | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |  |  | Calendar orientativ pentru finalizare |  | Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Unitatea de măsură | Situația de referință | Obiectiv | Trimestru | Anul |  |
| M5C3-10 | Reforma 1: Simplificarea procedurilor și consolidarea rolului comisarului în zonele economice speciale | Etapă | Intrarea în vigoare a regulamentului doar în ceea ce privește procedurile și consolidarea rolului comisarului în zonele economice speciale | Dispoziție din regulament privind intrarea în vigoare a regulamentului referitoare doar la proceduri și la consolidarea rolului comisarului în zonele economice speciale | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î4 | 2021 | Regulamentul include: această înființarea ghișeului unic digital pentru zonele economice speciale în vederea simplificării procedurilor; dispoziții de consolidare a rolului comisarului în ZES. Zonele economice speciale sunt zone specifice definite prin Decretul-lege 91/2017 (publicat în Jurnalul Oficial 141/2017) transformat în lege prin L. 123/2017 (publicat în Jurnalul Oficial Mezzogiorno 188/2017). |
| M5C3-11 | Investiția 1.4: Investiții în infrastructură pentru zona economică specială | Etapă | Intrarea în vigoare a decretelor ministeriale de aprobare a planurilor operaționale pentru toate cele opt zone economice speciale | Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a decretelor ministerului. | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î4 | 2021 | Decretul alocă resurse subiecților responsabili cu punerea în aplicare și definește condiții specifice pentru a evita orice impact al intervențiilor asupra mediului. Lansarea tuturor cererilor competitive de propuneri se face cu termeni de referință, inclusiv criterii de eligibilitate care să asigure faptul că proiectele selectate respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu. |
| M5C3-12 | Investiția 1.4: Investiții în infrastructură pentru zona economică specială | Țintă | Începerea lucrărilor pentru proiecte de infrastructură în zona economică specială | NU EXISTĂ | Număr | 0 | 53 | Î4 | 2024 | Proiectele de infrastructură sunt identificate în mod unic de Codice Locale di Progetto (CLP). Trebuie să fi fost demarate lucrările pentru cel puțin 53 proiecte stabilite prin decretul de alocare a resurselor. |
| M5C3-13 | Investiția 1.4: Investiții în infrastructură pentru zona economică specială | Țintă | Finalizarea proiectelor de infrastructură în zona economică specială | NU EXISTĂ | Număr | 0 | 46 | Î2 | 2026 | Certificatele de finalizare a lucrărilor se eliberează pentru cel puțin 46 proiecte stabilite prin decretul de alocare a resurselor și identificate în mod unic de Codice Locale di Progetto (CLP). Lista proiectelor finalizate include următoarele: - Porto di Salerno. Zona portuale. Consolidamento ed adeguamento funzionale di alcuni Moli e banchine (CLP: G51B21003170006) - Porto di Napoli. Zona portuale. Prolungamento e rafforzamento della diga Duca D’Aosta (CLP: G65F20001560006) - Porto di Salerno. Dragaggio del porto commerciale di Salerno e del canale di ingresso – fase 2 – Molo di ponente (CLP: G51B21003160006) - Porto Canale Di Cagliari. Zona portuale. În cazul întreprinderii Avamporti: realizzazione di nuovi banchinamenti per l’ormeggio di navi Traghetto roll-on roll-off, ro-ro (CLP: D21G06000020003) |
| M5C3-14 | Investiția 1.5: Sistemul de credite fiscale pentru investiții în sudul Italiei și în zona economică specială (ZES) | Țintă | Credite fiscale pentru sudul Italiei și pentru zona economică specială (ZES) | NU EXISTĂ | Valoarea resurselor acordate (EUR) | 0 | 500 000 000 | Î2 | 2026 | Acordarea de credite fiscale de cel puțin 500 000 000 EUR întreprinderilor pentru investiții de cel puțin 150 000 EUR efectuate în perioada 2022-2025 în regiunile sudice și în zona economică specială (ZES) din sud. Măsura vizează următoarele linii de investiții: - Sisteme de producție (inclusiv orice echipament strict conectat la instalațiile/utilajele care constituie sistemul) gestionate prin dispozitive digitale capabile să efectueze una sau mai multe faze ale ciclului produsului. - Sisteme de automatizare a producției care implică utilizarea de roboți, senzori și componente pentru a crește nivelul de flexibilitate și eficiență al liniilor de producție. - Hardware și software, inclusiv cele bazate pe platforme de cloud computing, dedicate: organizarea și prelucrarea unor cantități mari de date; gestionarea interfețelor, inclusiv a celor multimedia; utilizarea de senzori avansați pentru prelucrarea informațiilor complexe; optimizarea prelucrării din perspectiva energiei și a vieții private; furnizarea de asistență de la distanță pentru echipamente specializate. - Instrumente electronice de creare de prototipuri și/sau producție avansată care vizează desfășurarea de procese digitale, de exemplu: Imprimare 3D, tăiere cu laser și frezare CNC. - Bunuri și echipamente specializate pentru furnizarea de servicii avansate sau pentru desfășurarea de activități de cercetare și dezvoltare. Nicio firmă care își desfășoară activitatea în sectoare de activitate identificate prin codurile NACE 01, 08, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 29, 30, 35, 38, 41, 42, 43, 49, 50 și 51 nu este luată în considerare pentru obiectiv. |

O. MISIUNEA 6 COMPONENTA 1: Rețele de proximitate, facilități și telemedicină pentru asistență medicală teritorială

Obiectivul acestei componente este de a consolida Serviciul Național de Sănătate din Italia (NHS), printre altele prin îmbunătățirea protecției împotriva riscurilor pentru sănătate legate de mediu și de schimbările climatice și printr-un răspuns mai bun la nevoile comunităților în ceea ce privește îngrijirea și asistența locală. Asistența medicală locală este fragmentată și face obiectul unor disparități regionale care conduc la niveluri diferite de furnizare a asistenței medicale și de rezultate în materie de sănătate de la o regiune la alta. Furnizarea de servicii integrate de îngrijire la domiciliu este considerată a fi scăzută, iar diferiții furnizori de servicii medicale și sociale sunt considerați a fi doar slab integrați. În plus, capacitatea Serviciului Național de Sănătate din Italia (NHS) de a aborda riscurile pentru sănătate legate de expunerea la mediu și de schimbările climatice a fost testată de mai multe crize de mediu și situații de urgență care au evidențiat provocările cauzate de lipsa unor acțiuni de prevenire suficiente. Obiectivul acestei componente a planului italian de redresare și reziliență este de a consolida Serviciul Național de Sănătate din Italia (NHS), printre altele prin îmbunătățirea protecției împotriva riscurilor pentru sănătate legate de mediu și de schimbările climatice și printr-un răspuns mai bun la nevoile comunităților în ceea ce privește îngrijirea și asistența locală.

Investițiile și reformele din cadrul acestei componente contribuie la punerea în aplicare a recomandărilor specifice fiecărei țări adresate Italiei în 2019 și 2020 privind necesitatea de a „concentra politica economică legată de investiții asupra cercetării și inovării, precum și asupra calității infrastructurii, ținând seama de disparitățile regionale (recomandările specifice fiecărei țări 3 și 2019), de a consolida reziliența și capacitatea sistemului de sănătate în domeniul lucrătorilor din domeniul sănătății, al produselor medicale critice și al infrastructurii” (recomandările specifice fiecărei țări 1 și 2020) și de a „concentra investițiile asupra tranziției verzi și digitale, în special asupra [...] infrastructurii digitale consolidate pentru a asigura furnizarea de servicii esențiale” (recomandările specifice fiecărei țări 3 și 2020).

O.1.  Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

NU EXISTĂ

O.2.  Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

NU EXISTĂ

    - O.3.  Descrierea reformelor și a investițiilor pentru împrumut

Reforma 1: Definirea unui nou model organizațional pentru rețeaua teritorială de asistență medicală.

Reforma constituie un element pregătitor pentru investițiile componentei. Aceasta stabilește un nou model de asistență medicală teritorială și creează o nouă structură instituțională de sănătate, mediu și prevenire a schimbărilor climatice. Acest lucru se realizează prin:

- Stabilirea unui nou model organizațional pentru rețeaua teritorială de asistență medicală prin definirea unui cadru de reglementare care să identifice standardele structurale, tehnologice și organizaționale.

- Definirea unei noi structuri instituționale a sănătății, mediului și prevenirii schimbărilor climatice, urmând o abordare integrată („O singură sănătate”) și o viziune holistică („Sănătatea planetară”).

Investiția 1.1: Case comunitare de sănătate pentru îmbunătățirea asistenței sanitare teritoriale.

Obiectivul măsurii este înființarea de case comunitare de sănătate.

Investiția constă în activarea și agregarea serviciilor de asistență medicală primară, precum și în punerea în aplicare a unor centre de asistență (eficiente din punct de vedere energetic) pentru un răspuns integrat la nevoile de îngrijire.

Investiția 1.2: Domiciliul ca prim loc de îngrijire și telemedicină

Obiectivul măsurii este de a stimula îngrijirea la domiciliu și adoptarea pe scară largă a soluțiilor de telemedicină și de a sprijini inovarea în domeniul asistenței medicale.

Investiția constă în hardware și furnizarea sporită de servicii, înființarea de centre teritoriale de coordonare („Centrali Operative Territoriali”), finanțarea de proiecte de diagnosticare și monitorizare, crearea unei platforme naționale pentru examinarea proiectelor de telemedicină și inițiative de cercetare ad-hoc privind tehnologiile digitale în domeniul sănătății și al îngrijirii.

Investiția 1.3: Consolidarea asistenței medicale intermediare și a unităților acesteia (spitale comunitare)

Obiectivul măsurii este de a crește numărul unităților de asistență medicală intermediare.

Investiția constă în crearea de spitale comunitare, unități medicale pentru pacienții care, în urma unui episod de acuitate minoră sau a recidivei patologiilor cronice, necesită intervenții clinice de intensitate redusă și pe termen scurt.

O.4.  Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile împrumutului

| Număr secvențial | Măsură conexă (reformă sau investiții) |  | Etapă/Obiectiv |  | Nume |  | Indicatori calitativi (pentru jaloane) |  | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |  |  |  |  |  | Calendar orientativ pentru finalizare |  |  |  | Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unitatea de măsură |  | Situația de referință |  | Obiectiv |  | Trimestru |  | Anul |  |  |  |
| M6C1-1 |  | Reforma 1: Definirea unui nou model organizațional pentru rețeaua de asistență medicală teritorială |  | Etapă |  | Intrarea în vigoare a legislației secundare (decret ministerial) care prevede reforma organizării asistenței medicale. |  | Dispoziție legală care indică data de intrare în vigoare a legislației |  | NU EXISTĂ |  | NU EXISTĂ |  | NU EXISTĂ |  | Î2 |  | 2022 |  | Intrarea în vigoare a legislației secundare (decret ministerial) care prevede: Definirea unui nou model organizațional al rețelei teritoriale de asistență medicală, prin definirea unui cadru de reglementare care să identifice standarde structurale, tehnologice și organizaționale în toate regiunile; definirea unei noi structuri instituționale a sănătății, mediului și prevenirii schimbărilor climatice, în conformitate cu abordarea „O singură sănătate”. |  |
| M6C1-2 |  | Investiția 1.1: Case comunitare de sănătate pentru îmbunătățirea asistenței sanitare teritoriale |  | Etapă |  | Aprobarea unui contract de dezvoltare instituțională |  | Notificarea aprobării de către Ministerul Sănătății și regiuni |  | NU EXISTĂ |  | NU EXISTĂ |  | NU EXISTĂ |  | Î2 |  | 2022 |  | Aprobarea unui contract de dezvoltare instituțională (Contratto Istituzionale di Sviluppo), cu Ministerul Sănătății din Italia ca autoritate responsabilă și de punere în aplicare și cu participarea administrațiilor regionale împreună cu celelalte entități vizate pentru casele de sănătate comunitare: Contractul de dezvoltare instituțională este un instrument de guvernanță care enumeră toate părțile adecvate identificate pentru punerea în aplicare a Casei Comunitare de Sănătate în vederea îmbunătățirii asistenței sanitare teritoriale. Contractul identifică, de asemenea, obligațiile pe care și le va asuma fiecare regiune italiană pentru a garanta obținerea rezultatelor preconizate în ceea ce privește Casa de Sănătate a Comunității. Contractul a vizat sprijinirea coeziunii teritoriale, a dezvoltării și a creșterii economice, precum și accelerarea punerii în aplicare a unor intervenții complexe. Contractul de dezvoltare instituțională este deosebit de util pentru proiectele sau investițiile majore articulate în intervenții individuale legate funcțional între ele, care necesită o abordare integrată și utilizarea fondurilor structurale de investiții europene și a fondurilor naționale incluse, de asemenea, în planurile și programele operaționale finanțate din resurse naționale și europene. |  |
| M6C1-3 |  | Investiția 1.1: Case comunitare de sănătate pentru îmbunătățirea asistenței sanitare teritoriale |  | Țintă |  | Serviciile caselor comunitare de sănătate sunt activate |  | NU EXISTĂ |  | Număr |  | 0 |  | 1 038 |  | Î2 |  | 2026 |  | Rapoarte ale experților independenți care confirmă activarea serviciilor, în conformitate cu standardele definite de elementele obligatorii din tabelul 4 din secțiunea 1 a anexei 5 la DM din 23 mai 2022 nr. 77, în cel puțin 1038 case comunitare de sănătate. Cel puțin 50 % din sprijinul MRR pentru costurile de investiții este dedicat construirii de clădiri noi (domeniul de intervenție 025b) în conformitate cu cerințele notei de subsol 5 din anexa VI la Regulamentul (UE) 2021/241 sau renovării clădirilor pentru eficiență energetică (domeniul de intervenție 026), astfel cum a fost certificată de expertul independent. |  |
| M6C1-4 |  | Investiția 1.2: Domiciliul ca prim loc de îngrijire și telemedicină |  | Etapă |  | Aprobarea orientărilor care conțin modelul digital pentru punerea în aplicare a serviciilor de îngrijire la domiciliu |  | Orientări aprobate de Ministerul Sănătății |  | NU EXISTĂ |  | NU EXISTĂ |  | NU EXISTĂ |  | Î2 |  | 2022 |  | Orientările simplifică procesele necesare pentru îmbunătățirea îngrijirii la domiciliu prin dezvoltarea tehnicilor de monitorizare la distanță și a automatizării la domiciliu. |  |
| M6C1-5 |  | Investiția 1.2: Domiciliul ca prim loc de îngrijire și telemedicină |  | Etapă |  | Contract de dezvoltare instituțională aprobat de Ministerul Sănătății și de regiuni |  | Notificarea contractului aprobat |  | NU EXISTĂ |  | NU EXISTĂ |  | NU EXISTĂ |  | Î2 |  | 2022 |  | Aprobarea unui contract de dezvoltare instituțională (Contratto Istituzionale di Sviluppo), cu Ministerul Sănătății din Italia ca autoritate responsabilă și de punere în aplicare și cu participarea administrațiilor regionale împreună cu celelalte entități vizate pentru îngrijirea la domiciliu. Contractul de dezvoltare instituțională stabilește, pentru fiecare intervenție sau categorie de intervenții, calendarul, responsabilitățile contractanților, criteriile de evaluare și monitorizare și sancțiunile pentru orice nerespectare. Acesta definește, de asemenea, condițiile unei eventuale retrageri parțiale a intervențiilor sau alocarea resurselor relevante unui alt nivel de guvernare, în conformitate cu principiul subsidiarității. |  |
| M6C1-6 |  | Investiția 1.2: Domiciliul ca prim loc de îngrijire și telemedicină |  | Țintă |  | Servicii de îngrijire la domiciliu |  | NU EXISTĂ |  | Număr |  | 645 590 |  | 1 487 590 |  | Î2 |  | 2025 |  | Furnizarea de servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoanele cu vârsta de peste 65 de ani trebuie să atingă o valoare anuală de cel puțin 1 487 590, măsurată prin indicatorul SIAD05bis – „Peste 65 de ani tratați în SIAD (Sistema informativo Assistenza domiciliare) în raport cu populația în vârstă” din tabloul de bord al agenției. |  |
| M6C1-7 |  | Investiția 1.2: Domiciliul ca prim loc de îngrijire și telemedicină |  | Țintă |  | Centre de coordonare pe deplin operaționale (a doua serie) |  | NU EXISTĂ |  | Număr |  | 0 |  | 480 |  | Î4 |  | 2024 |  | Punctul esențial al acestei intervenții este intrarea în funcțiune a cel puțin 480 centre teritoriale de coordonare („Teritoriile operative Centrali”) cu funcția de coordonare și conectare a diferitelor servicii de sănătate teritoriale, sociale și spitalicești, precum și a rețelei de urgență, pentru a asigura continuitatea, accesibilitatea și integrarea asistenței medicale. |  |
| M6C1-8 |  | Investiția 1.2: Domiciliul ca prim loc de îngrijire și telemedicină |  | Țintă |  | Cel puțin un proiect de telemedicină atribuit fiecărei regiuni (luând în considerare atât proiectele care vor fi puse în aplicare în fiecare regiune, cât și cele care pot fi dezvoltate ca parte a consorțiilor între regiuni) |  | NU EXISTĂ |  | Număr |  | 0 |  | 20 |  | Î4 |  | 2023 |  | Strategia națională privind telemedicina promovează și finanțează dezvoltarea și extinderea noilor proiecte și soluții de telemedicină în cadrul sistemelor regionale de sănătate și, ca atare, reprezintă un factor (tehnologic) esențial pentru punerea în aplicare a abordării consolidate a îngrijirii la distanță în domeniul sănătății, cu un accent deosebit pe pacienții cronici. |  |
| M6C1-9 |  | Investiția 1.2: Domiciliul ca prim loc de îngrijire și telemedicină |  | Țintă |  | Asistență prin instrumente de telemedicină |  | NU EXISTĂ |  | Număr |  | 0 |  | 300 000 |  | Î2 |  | 2026 |  | Indicatorul privind asistența prin instrumente de telemedicină, bazat pe indicatorii Platformei Naționale de Telemedicină (PNT) și monitorizat prin intermediul tabloului de bord al Agenas, trebuie să atingă o valoare de cel puțin 300 000 de persoane. |  |
| M6C1-10 |  | Investiția 1.3: Consolidarea asistenței medicale intermediare și a unităților acesteia (spitale comunitare) |  | Etapă |  | Aprobarea unui contract de dezvoltare instituțională (Contratto Istituzionale di Sviluppo) |  | Notificare privind aprobarea contractului de dezvoltare instituțională |  | NU EXISTĂ |  | NU EXISTĂ |  | NU EXISTĂ |  | Î2 |  | 2022 |  | Aprobarea unui contract de dezvoltare instituțională (Contratto Istituzionale di Sviluppo), cu Ministerul Sănătății din Italia ca autoritate responsabilă și de punere în aplicare și cu participarea administrațiilor regionale împreună cu celelalte entități vizate pentru spitalele comunitare. Contractul de dezvoltare instituțională enumeră toate amplasamentele adecvate identificate pentru investiții, precum și obligațiile pe care fiecare regiune și le asumă pentru a garanta realizarea rezultatului preconizat. În cazul încălcării normelor de către orice regiune, Ministerul Sănătății se adresează comisarului „ad acta”. În ceea ce privește parcul tehnologic al instalațiilor, și anume toate instrumentele, licențele și interconexiunile, se acordă prioritate metodelor agregate de achiziții publice. |  |
| M6C1-11 |  | Investiția 1.3: Consolidarea asistenței medicale intermediare și a unităților acesteia (spitale comunitare) |  | Țintă |  | Spitale comunitare renovate, interconectate și echipate din punct de vedere tehnologic |  | NU EXISTĂ |  | Număr |  | 0 |  | 307 |  | Î2 |  | 2026 |  | Rapoarte ale experților independenți care confirmă activarea serviciilor în conformitate cu standardele definite în secțiunea 1 din anexa 11 la DM din 23 mai 2022 nr. 77 în cel puțin 307 spitale comunitare. |  |

P. MISIUNEA 6 COMPONENTA 2: Inovarea, cercetarea și digitalizarea serviciilor naționale de asistență medicală

Această componentă a planului italian de redresare și reziliență urmărește să asigure condițiile favorizante necesare pentru o mai mare reziliență a serviciului național de sănătate prin: (I) înlocuirea tehnologiilor medicale învechite în spitale; (II) dezvoltarea unei îmbunătățiri structurale semnificative a siguranței clădirilor spitalelor; (III) îmbunătățirea sistemelor de informații privind sănătatea și a instrumentelor digitale; (IV) promovarea și consolidarea sectorului cercetării științifice; (V) consolidarea resurselor umane.

Investițiile și reformele din cadrul acestei componente contribuie la punerea în aplicare a recomandărilor specifice fiecărei țări adresate Italiei în 2020 și 2019 cu privire la necesitatea de „a consolida reziliența și capacitatea sistemului de sănătate în domeniul lucrătorilor din domeniul sănătății, al produselor medicale critice și al infrastructurii” (recomandările specifice fiecărei țări 1 și 2020), de „a concentra investițiile asupra tranziției verzi și digitale, în special asupra [...] infrastructurii digitale consolidate pentru a asigura furnizarea de servicii esențiale” (recomandările specifice fiecărei țări 3 și 2020) și de „a concentra politica economică legată de investiții asupra cercetării și inovării și asupra calității infrastructurii, ținând seama, de asemenea, de disparitățile regionale” (recomandările specifice fiecărei țări 3 și 2019).

P.1.  Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reforma 1: Revizuirea și actualizarea cadrului juridic actual al institutelor științifice pentru spitalizare și îngrijire (IRCCS)

Reforma vizează reorganizarea rețelei de institute științifice pentru spitalizare și îngrijire (IRCCS) pentru (i) îmbunătățirea calității sistemului național de sănătate (NHS), (ii) îmbunătățirea relației dintre sănătate și cercetare și (iii) revizuirea regimului juridic al IRCCS și a politicilor de cercetare care intră în sfera de competență a Ministerului Sănătății din Italia.

Reforma îmbunătățește guvernanța SICC publice prin (i) consolidarea gestionării strategice, (ii) o mai bună definire a competențelor și a domeniilor de competență și (iii) definirea cuprinzătoare a normelor privind statutul directorului științific al SICC publice și al personalului de cercetare.

În cele din urmă, o submăsură specifică care diferențiază SICC în funcție de activitatea lor (monospecialist sau generalist), creând o rețea integrată de SICC și facilitând schimbul de expertiză între SICC și celelalte structuri ale NHS din Italia.

Investiția 2.1: Consolidarea și îmbunătățirea cercetării biomedicale a NHS

Obiectivul măsurii este de a crește finanțarea sistemului de cercetare biomedicală.

Investiția constă în finanțarea proiectelor de validare a conceptului (PoC), precum și în finanțarea inițiativelor de cercetare în domeniul bolilor rare, al cancerelor rare și al altor boli cu un impact ridicat asupra sănătății.

Investiția 2.2: Dezvoltarea competențelor tehnico-profesionale, digitale și manageriale ale profesioniștilor din sistemul de sănătate

Această măsură are ca obiectiv stimularea investițiilor în formare și competențe legate de sistemul de sănătate. Această investiție constă în creșterea burselor pentru cursul specific de medicină generală; creșterea numărului de contracte atribuite pentru formarea de medic specialist; furnizarea de cursuri de formare privind competențele manageriale sau digitale pentru angajații NHS, precum și furnizarea de cursuri de formare privind siguranța în ceea ce privește infecțiile spitalicești pentru personalul NHS.

P.2. 	Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

| Număr secvențial | Măsură conexă (reformă sau investiții) | Etapă/Obiectiv | Nume | Indicatori calitativi (pentru jaloane) | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |  |  | Calendar orientativ pentru finalizare |  | Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Unitatea de măsură | Situația de referință | Obiectiv | Trimestru | Anul |  |
| M6C2-1 | Reforma 1: Revizuirea și actualizarea cadrului juridic actual al institutelor științifice pentru spitalizare și îngrijire (IRCCS) și a politicilor de cercetare ale Ministerului Sănătății pentru a consolida legătura dintre cercetare, inovare și asistența medicală | Etapă | Intrarea în vigoare a decretului legislativ care prevede reorganizarea reglementărilor institutelor științifice pentru spitalizare și îngrijire (IRCSS) | Dispoziție din decret care indică intrarea în vigoare | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î4 | 2022 | Reforma reorganizează rețeaua IRCCS pentru a îmbunătăți calitatea și excelența NHS, îmbunătățind relația dintre sănătate și cercetare, revizuind regimul juridic al IRCCS și politicile de cercetare care intră în sfera de competență a Ministerului Sănătății din Italia. Reforma include măsuri pentru: I) să consolideze legătura dintre cercetare, inovare și asistența medicală; II) să îmbunătățească guvernanța SICC publice prin consolidarea gestionării strategice și printr-o mai bună definire a competențelor și a domeniilor de competență. |
| M6C2-2 | Investiția 2.1: Consolidarea și îmbunătățirea cercetării biomedicale a NHS | Țintă | Proiecte de cercetare finanțate privind PoC (validarea conceptului) și formele rare de cancer și boli | NU EXISTĂ | Număr | 0 | 200 | Î2 | 2025 | Acordarea de finanțare pentru proiecte de cercetare în domeniul bolilor rare și al cancerelor rare și validarea conceptului (PoC). Acordarea de finanțare pentru proiectele de cercetare PoC și privind bolile rare și formele rare de cancer se realizează prin intermediul unei proceduri de licitație publică. Cel puțin 200 proiecte de cercetare trebuie să fi primit o primă tranșă de finanțare. |
| M6C2-3 | Investiția 2.1: Consolidarea și îmbunătățirea cercetării biomedicale a NHS | Țintă | Proiecte de cercetare finanțate în domeniul bolilor cu impact ridicat asupra sănătății | NU EXISTĂ | Număr | 0 | 324 | Î2 | 2025 | Acordarea de finanțare pentru proiecte de cercetare în domeniul bolilor cu impact ridicat asupra sănătății. Acordarea de finanțare pentru proiectele de cercetare privind bolile cu un impact ridicat asupra sănătății se realizează prin intermediul unei proceduri de licitație publică. Cel puțin 324 proiecte de cercetare trebuie să fi primit o primă tranșă de finanțare. |
| M6C2-16 | Investiția 2.2: Dezvoltarea competențelor tehnico-profesionale, digitale și manageriale ale profesioniștilor din sistemul de sănătate | Țintă | Formare privind competențele manageriale și digitale pentru personalul medical | NU EXISTĂ | Număr | 0 | 4 500 | Î2 | 2026 | Certificate de participare la cursuri de formare privind competențele manageriale sau digitale pentru 4 500 de angajați ai Serviciului Național de Sănătate. |
| M6C2-17 | Investiția 2.2: Dezvoltarea competențelor tehnico-profesionale, digitale și manageriale ale profesioniștilor din sistemul de sănătate | Țintă | Atribuirea contractelor de formare profesională de medic specialist | NU EXISTĂ | Număr | 0 | 4 200 | Î4 | 2025 | Atribuirea a 4 200 contracte de formare de medic specialist. |

P.3.  Descrierea reformelor și a investițiilor pentru împrumut

Investiția 1.1: Actualizarea digitală a echipamentelor tehnologice ale spitalelor

Obiectivul măsurii este de a spori productivitatea personalului medical, de a îmbunătăți calitatea proceselor, de a asigura siguranța pacienților și furnizarea de servicii de înaltă calitate.

Investiția constă în modernizarea echipamentelor medicale de mari dimensiuni, informatizarea proceselor din spitale cu un departament de urgență de prim și al doilea nivel („Dipartimenti Emergenza e Accettazione”, DEA) și creșterea numărului de paturi în unitățile de terapie intensivă și semiintensivă din spitalele Serviciului Național de Sănătate.

Investiția 1.2: Către un spital sigur și sustenabil

Obiectivul acestei măsuri este de a spori siguranța spitalelor prin intervenții de modernizare seismică a spitalelor și printr-o intervenție multianuală pentru renovarea și modernizarea cadrului fizic și tehnologic al bunurilor imobile din domeniul sănătății publice.

Investiția 1.3: Consolidarea infrastructurii tehnologice și a instrumentelor de colectare, prelucrare, analiză și simulare a datelor

Obiectivul acestei măsuri este de a îmbunătăți furnizarea de asistență medicală, analiza asistenței medicale și capacitatea predictivă a Serviciului Național de Sănătate din Italia. Investiția constă în creșterea gradului de utilizare a dosarelor electronice de sănătate (DES) existente și în consolidarea infrastructurii tehnologice și de analiză a Ministerului Sănătății.

Investiția 2.2: Dezvoltarea competențelor tehnico-profesionale, digitale și manageriale ale profesioniștilor din sistemul de sănătate

Această măsură are ca obiectiv stimularea investițiilor în formare și competențe legate de sistemul de sănătate. Această investiție constă în creșterea burselor pentru cursul specific de medicină generală; creșterea numărului de contracte atribuite pentru formarea de medic specialist; furnizarea de cursuri de formare privind competențele manageriale sau digitale pentru angajații NHS, precum și furnizarea de cursuri de formare privind siguranța în ceea ce privește infecțiile spitalicești pentru personalul NHS.

P.4.  Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile împrumutului

| Număr secvențial | Măsură conexă (reformă sau investiții) | Etapă/Obiectiv | Nume | Indicatori calitativi (pentru jaloane) | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |  |  | Calendar orientativ pentru finalizare |  | Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Unitatea de măsură | Situația de referință | Obiectiv | Trimestru | Anul |  |
| M6C2-4 | Investiția 1.1: Actualizarea digitală a echipamentelor tehnologice ale spitalelor | Etapă | Plan de reorganizare aprobat de Ministerul Sănătății/Regiunile italiene | Notificarea aprobării | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î4 | 2021 | Aprobarea planului de reorganizare pentru consolidarea capacității spitalelor NHS de a aborda în mod adecvat situațiile de urgență pandemică prin creșterea numărului de paturi în unitățile de terapie intensivă și subintensivă. Planul de reorganizare spitalicească va crește numărul de paturi disponibile în unitățile de terapie intensivă și semi-intensivă din spitalele NHS. |
| M6C2-5 | Investiția 1.1: Actualizarea digitală a echipamentelor tehnologice ale spitalelor | Etapă | Aprobarea contractului de dezvoltare instituțională | Notificare privind semnarea contractului de dezvoltare instituțională de către Ministerul Sănătății și regiunile italiene | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î2 | 2022 | Aprobarea unui contract de dezvoltare instituțională (Contratto Istituzionale di Sviluppo), cu Ministerul Sănătății din Italia ca autoritate responsabilă și de punere în aplicare și cu participarea administrațiilor regionale și a altor părți interesate importante. Contractul de dezvoltare instituțională este instrumentul identificat de legislația națională actuală (dispozițiile combinate ale articolelor 1 și 6 din Decretul legislativ nr. 88 din 31 mai 2011 și ale articolului 7 din Decretul legislativ nr. 91 din 20 iunie 2017, prin Legea nr. 123 din 3 august 2017) pentru a accelera punerea în aplicare a proiectelor strategice, conectate funcțional între ele. Contractul de dezvoltare instituțională enumeră toate amplasamentele adecvate identificate pentru investiții, precum și obligațiile pe care fiecare regiune și le asumă pentru a garanta obținerea rezultatului preconizat. În cazul încălcării normelor de către orice regiune, Ministerul Sănătății se adresează comisarului „ad acta”. |
| M6C2-6 | Investiția 1.1: Actualizarea digitală a echipamentelor tehnologice ale spitalelor | Țintă | Livrarea de echipamente de diagnosticare de mari dimensiuni | NU EXISTĂ | Număr | 0 | 3 100 | Î2 | 2026 | Certificate de testare sau certificate de autorizare a utilizării pentru 3 100 echipamente de diagnosticare de mari dimensiuni. Numărul și tipologiile echipamentelor care trebuie livrate sunt: 290 echipamente (RMN – rezonanță magnetică nucleară – la 1.5 T sau mai mult; Acceleratoare liniare; PET/CT – tomografie cu emisie de pozitroni/tomografie computerizată); 655 echipamente (angiografie; Camere gamma, camere Gamma/TC – tomografie computerizată; CT – tomografie computerizată); 2155 echipamente (Sisteme fixe cu raze X; Mamografie; Ultrasunete). |
| M6C2-7 | Investiția 1.1: Actualizarea digitală a echipamentelor tehnologice ale spitalelor | Etapă | Atribuirea tuturor contractelor de achiziții publice | Notificarea tuturor contractelor de achiziții publice atribuite. | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î4 | 2022 | Publicarea procedurilor de licitație (Acordul-cadru Consip) și încheierea de contracte cu furnizorii de servicii și digitalizarea spitalelor clasificate la nivelurile DEA I și II) Contractele includ achiziționarea de: a) Centrul de prelucrare a datelor (DPC), inclusiv TIC și orice lucrări auxiliare, necesare pentru informatizarea întregii structuri spitalicești b) achiziționarea de hardware și/sau software pentru tehnologia informației, de tehnologii electromedicale, precum și de tehnologii suplimentare și orice lucrări auxiliare, necesare pentru informatizarea departamentelor spitalicești. Evaluarea nivelului actual de digitalizare, preliminară punerii în aplicare a intervenției, va permite ajustarea acestei evaluări, în funcție de nevoile reale ale fiecărei regiuni/fiecărui spital. |
| M6C2-8 | Investiția 1.1: Actualizarea digitală a echipamentelor tehnologice ale spitalelor | Țintă | Spitalele sunt digitalizate (DEA – Serviciile de Urgență și Admisibilitate – Nivelul I și Nivelul II) | NU EXISTĂ | Număr | 0 | 280 | Î4 | 2025 | Obiectivul trebuie atins atunci când digitalizarea Departamentului de Urgență și Acceptare (DEA) de nivelul unu și doi din 280 a fost ridicată cu cel puțin o etapă, în conformitate cu modelul electronic de adoptare a dosarelor medicale (EMRAM), atestat de un certificat digital de maturitate eliberat de Healthcare Information and Management Systems Society (HIMSS), ajungând în etapa a doua sau mai multe din scala de maturitate pentru cel puțin 50 DEA. În scopul atingerii acestui obiectiv, pot fi luate în considerare alte achiziții decât cele efectuate în temeiul contractelor încheiate pentru realizarea M6C2-7, precum și achizițiile efectuate pe piața electronică a administrației publice (Mepa) sau pe sistemul dinamic de achiziții al administrației publice (SDAPA). |
| M6C2-9 | Investiția 1.1: Actualizarea digitală a echipamentelor tehnologice ale spitalelor | Țintă | Paturi suplimentare furnizate în unitățile de terapie intensivă și în unitățile de terapie subintensivă | NU EXISTĂ | Număr |  | 5 922 | Î2 | 2026 | Dovada finalizării intervențiilor pentru furnizarea sau conversia a cel puțin 5 922 de paturi de terapie intensivă și paturi în zona semi-intensivă cu echipamentele de ventilație aferente, în conformitate cu regulamentul relevant (articolul 2, DL 34/2020). Furnizarea de paturi de terapie intensivă trebuie să reprezinte cel puțin 40 % din totalul paturilor prevăzute în cadrul acestei măsuri. |
| M6C2-10 | Investiția 1.2: Către un spital sigur și sustenabil | Țintă | Intervențiile antiseismice în unitățile spitalicești sunt finalizate | NU EXISTĂ | Număr | 0 | 84 | Î2 | 2026 | Raport privind structura finalizată sau certificatul de testare statică eliberat pentru cel puțin 84 intervenții antiseismice în unități spitalicești. |
| M6C2-10bis | Investiția 1.2: Către un spital sigur și sustenabil | Țintă | Plata resurselor MRR pentru proiecte în temeiul articolului 20 din Legea financiară 67/88 Clădirea sistemului de sănătate | NU EXISTĂ | Număr | 0 | 225 000 000 | Î2 | 2026 | Dovada plății sumei de 225 000 000 EUR pentru executarea intervențiilor în domeniul renovării clădirilor și/sau al modernizării tehnologice a unităților medicale legate de acordurile de program în temeiul articolului 20l. 67/88 și efectuate de Ministerul Sănătății cu regiunea sau provincia autonomă respectivă. |
| M6C2-11 | Investiția 1.3: Consolidarea infrastructurii tehnologice și a instrumentelor de colectare, prelucrare, analiză și simulare a datelor | Țintă | Medici generaliști care alimentează dosarul electronic de sănătate. | NU EXISTĂ | Procent | 0 | 85 | Î4 | 2025 | Medicii generaliști (MMG/PLS) care utilizează dosarul electronic de sănătate ating (DES) cel puțin 85 % din total. Ținta este atinsă prin verificarea pe tabloul de bord de monitorizare a DES a valorii la nivel național a indicatorului 2 menționat în anexa 2 la Decretul din 8 august 2022 și în modificări. |
| M6C2-12 | Investiția 1.3: Consolidarea infrastructurii tehnologice și a instrumentelor de colectare, prelucrare, analiză și simulare a datelor | Etapă | Sistemul de carduri de asigurări de sănătate și infrastructura pentru interoperabilitatea dosarului electronic de sănătate sunt operaționale. | Punerea în funcțiune a sistemului de carduri de asigurări sociale de sănătate și a infrastructurii pentru interoperabilitatea DES. | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î2 | 2026 | Certificate de testare care confirmă intrarea în funcțiune a sistemului de carduri de asigurări de sănătate și a infrastructurii pentru interoperabilitatea dosarului electronic de sănătate și punerea în aplicare a sistemului „Ecosistema Dati Sanitari” (EDS). |
| M6C2-13 | Investiția 1.3: Consolidarea infrastructurii tehnologice și a instrumentelor de colectare, prelucrare, analiză și simulare a datelor | Țintă | Dosarul electronic de sănătate este utilizat pentru majoritatea dosarelor medicale | NU EXISTĂ | Procent | 0 | 90 | Î2 | 2026 | Producția de documente DES native din totalul documentelor ajunge la 90 %. Obiectivul este atins prin verificarea pe tabloul de bord de monitorizare a DES a valorii, la nivel național, a indicatorului 1 menționat în anexa 2 la Decretul din 8 august 2022 și a modificărilor, cel puțin în ceea ce privește următoarele documente: Scrisoare de externare din spital; raport privind sala de urgențe; raportul de laborator; raportul de radiologie; raport de anatomie patologică. |
| M6C2-14 | Investiția 2.2: Dezvoltarea competențelor tehnico-profesionale, digitale și manageriale ale profesioniștilor din sistemul de sănătate | Țintă | Se acordă burse pentru formare specifică în medicină generală. | NU EXISTĂ | Număr | 0 | 1 800 | Î2 | 2023 | Această investiție va majora bursele pentru cursul specific de medicină generală, garantând finalizarea a 3 cicluri de formare de trei ani. |
| M6C2-15 | Investiția 2.2: Dezvoltarea competențelor tehnico-profesionale, digitale și manageriale ale profesioniștilor din sistemul de sănătate | Țintă | Se acordă burse suplimentare pentru formare specifică în medicină generală. | NU EXISTĂ | Număr | 1 800 | 2 700 | Î2 | 2024 | Această investiție va majora bursele pentru cursul specific de medicină generală, garantând finalizarea a 3 cicluri de formare de trei ani. |

ÎNTREBAREA 7: REPowerEU

Capitolul privind REPowerEU vizează consolidarea rețelelor de distribuție, transport și distribuție, inclusiv a celor legate de gaze; accelerarea producției de energie din surse regenerabile, reducerea cererii de energie, creșterea eficienței energetice și crearea de competențe în sectoarele public și privat pentru tranziția verde; promovarea lanțurilor valorice ale energiei din surse regenerabile și ale hidrogenului prin măsuri de facilitare a accesului la credite și credite fiscale.

Componenta abordează recomandările specifice fiecărei țări adresate Italiei în 2022 și 2023. În special, aceasta urmărește să accelereze implementarea unei capacități suplimentare de energie din surse regenerabile prin investiții în proiecte majore de interconexiuni electrice (și anume două interconexiuni care leagă Sardinia și Sicilia de continent), prin modernizarea rețelei naționale de transport și prin simplificarea procedurilor de autorizare. Aceasta contribuie la creșterea capacității de transport intern al gazelor pentru a depăși blocajele, a diversifica importurile de energie și a consolida securitatea aprovizionării. Aceasta promovează mobilitatea durabilă prin reducerea subvențiilor dăunătoare mediului și prin consolidarea parcului feroviar. Aceasta contribuie la reducerea dependenței de combustibilii fosili prin electrificarea consumului gospodăriilor și prin creșterea rezilienței rețelei. Aceasta contribuie la creșterea eficienței energetice în sectorul rezidențial și în cel corporativ, inclusiv prin sisteme de stimulente și instrumente financiare specifice. În cele din urmă, planul include reforme și investiții menite să îmbunătățească furnizarea și dobândirea competențelor necesare pentru tranziția verde – atât în sectorul privat, cât și în cel public.

Nouă proiecte au o dimensiune transfrontalieră. Două dintre acestea au un impact transfrontalier direct: 1) o investiție care contribuie la construirea unei interconexiuni electrice între Sardinia, Corsica și Toscana; 2) o investiție într-o stație de compresoare care va crește exportul de gaze către Europa Centrală. Alte proiecte aduc beneficii indirecte statelor membre transfrontaliere prin abordarea blocajelor interne de transport și distribuție a energiei și prin creșterea eficienței și a rezilienței rețelei.

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” [C (2023) 6454 final], în timp ce principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ” nu se aplică investiției 13 – Faza 1 a liniei adriatice (stația de compresoare Sulmona și gazoductul Sestino-Minerbio) și investiției 14 – Infrastructura transfrontalieră de export de gaze, în conformitate cu articolul 21c alineatul (6) litera (f) din Regulamentul (UE) 2021/241.

ÎNTREBAREA 1 	Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

#### Reforma 1. Simplificarea procedurilor de autorizare pentru energia din surse regenerabile la nivel central și local

Obiectivul acestei reforme este de a consolida și de a raționaliza legislația și dispozițiile existente care reglementează autorizarea surselor regenerabile de energie. Reforma constă în adoptarea și intrarea în vigoare a unui act juridic (cunoscut și sub denumirea de Testo Unico) care colectează, compilează și consolidează normele care reglementează autorizarea surselor regenerabile de energie și care înlocuiește legislația anterioară în această privință. Reforma urmărește, de asemenea, să stabilească cadrul juridic pentru identificarea „zonelor pretabile accelerării proiectelor de producere a energiei din surse regenerabile” și să instituie o platformă digitală unică pentru solicitarea de autorizații la nivel național și subnațional pentru instalarea de surse regenerabile de energie.

#### Reforma 2. Reducerea subvențiilor dăunătoare mediului

Obiectivul acestei reforme este de a conduce la o reducere a subvențiilor dăunătoare mediului, pe baza Catalogului subvențiilor dăunătoare mediului din 2022 publicat de MASE. Reforma constă în adoptarea unui raport de consultare a părților interesate și a unor acte juridice.

#### Reforma 3. Reducerea costurilor de racordare la rețeaua de gaze a biometanului

Reforma urmărește să faciliteze includerea biometanului în sistemul energetic și pe piața energiei și să creeze noi capacități durabile de producție a biometanului, în conformitate cu Directiva (UE) 2018/2001 (Directiva privind energia din surse regenerabile) și cu actele sale delegate, și, în special, să favorizeze flexibilitatea și eficiența rețelei de gaze naturale prin facilitarea conversiei la biometan. Reforma constă în intrarea în vigoare a unor acte juridice menite să reducă costurile de racordare a instalațiilor de producție a biometanului durabil și să încurajeze investițiile care vizează utilizarea biometanului durabil în rețelele de gaze naturale.

Reforma 4. Atenuarea riscului financiar asociat contractelor de achiziție de energie electrică din surse regenerabile (contracte de achiziție de energie electrică)

Obiectivul reformei este de a institui un sistem de garanții care să atenueze riscul financiar asociat contractelor de achiziție de energie electrică din surse regenerabile cu o durată de cel puțin trei ani.

Reforma:

- să solicite fiecărui operator să garanteze acoperirea parțială a contravalorii contractelor de achiziție de energie electrică prin intermediul instrumentelor de garantare furnizate pe piața energiei electrice;

- să introducă măsuri de atenuare a riscului de nerambursare, inclusiv cerințe și constrângeri pentru ofertant și sancțiuni de reglementare în cazul neîndeplinirii obligațiilor de plată de către producător;

- identificarea unei entități instituționale care să își asume rolul de vânzător/cumpărător de ultimă instanță, care ar prelua de la contrapartea în curs de a intra în dificultate și ar asigura îndeplinirea obligațiilor asumate față de contrapartea performantă.

Reforma 5. Planul pentru noi competențe – Tranziții

Obiectivul reformei este de a alinia mai bine programele de formare la nevoile pieței forței de muncă pentru a combate necorelarea competențelor, acordând o atenție deosebită competențelor verzi și digitale. Această reformă constă în adoptarea și intrarea în vigoare a actelor juridice la nivel național de actualizare a noului plan pentru competențe („Piano Nuove Competenze – Transizioni”) și a actelor juridice regionale.

#### Investiția 1. Măsură extinsă: Rețele inteligente

Obiectivul acestei investiții este de a digitaliza rețeaua de distribuție a energiei electrice ca o extindere a investiției 2.1 (Consolidarea rețelelor inteligente) din cadrul componentei 2 a misiunii 2. Investiția constă în intervenții asupra porțiunilor de rețea de medie și joasă tensiune, electrificând astfel consumul de energie cu cel puțin 230 000 de locuitori mai mare decât cel prevăzut în măsura M2C2.

#### Investiția 2. Măsură extinsă: Intervenții pentru creșterea rezilienței rețelei electrice

Obiectivul acestei investiții este de a spori reziliența rețelei electrice la fenomenele meteorologice extreme, ca o extindere a investiției 2.2 din componenta 2 a misiunii 2. Investiția constă în acordarea de granturi operatorilor de transport și de sistem și operatorilor de distribuție pentru lucrări la infrastructura de energie electrică care corespund unei reziliențe sporite pentru cel puțin 648 km de rețea electrică, pe lângă ceea ce se prevede deja în măsura M2C2.

Investiția 3. Măsură extinsă: Producția de hidrogen în siturile dezafectate (văi de hidrogen)

Obiectivul acestei investiții este de a crea noi văi de hidrogen, și anume producția și utilizarea locală a hidrogenului din surse regenerabile în industrie, IMM-uri și transportul local, ca o extindere a investiției 3.1 din componenta 2 a misiunii 2. Investiția în extindere constă în realizarea a 2 proiecte suplimentare de producere a hidrogenului în zonele industriale abandonate, în comparație cu cele avute în vedere de investiția 3.1 din componenta 2 a misiunii 2.

Investiția 4. Legătura tireniană

Obiectivul acestei investiții este de a spori integrarea regiunii de sud a Italiei în rețeaua națională de transport. Această investiție constă în construirea „liniei de interconexiune estică” a legăturii tireniene dintre Sicilia și Campania, în special instalarea cablurilor de curent continuu punct la punct (HVDC) între Eboli și Caracoli.

Investiția 5. SA.CO.I.3

Obiectivul acestei investiții este de a moderniza infrastructura de transport al energiei electrice care leagă Sardinia de restul Italiei, via Corsica, și de a spori integrarea acesteia în rețeaua națională de transport. Această investiție constă în construirea de obuze (infrastructură externă) ale stațiilor de conversie din Codrongianos și Suvereto pentru proiectul de interconectare „Sardinia-Corsica-Italia 3”.

Investiția 7. Rețea națională de transport inteligentă

Obiectivul acestei investiții este de a digitaliza rețeaua națională de transport și de a îmbunătăți sistemul de gestionare și control exploatat de operatorul de sistem de transport. Investiția constă în instalarea unor echipamente securizate de protocol 104 și 5G sau a unei arhitecturi TIC în stațiile electrice, precum și a unor sisteme industriale de monitorizare a internetului obiectelor pe stâlpii de electricitate.

Investiția 8. Aprovizionarea durabilă, circulară și sigură cu materii prime critice

Obiectivul acestei investiții este de a sprijini recuperarea și reciclarea materiilor prime critice (MPC) și, prin urmare, lanțurile valorice ale MPC și tehnologiile legate de tranziția verde. Investiția constă în analizarea viitoarelor nevoi în materie de materii prime critice și a potențialului proiectării ecologice de a reduce cererea acestora, precum și în sprijinirea creării unei platforme a sistemului de informații geografice pentru identificarea materialelor reciclabile în mediile urbane și a deșeurilor din minele abandonate sau închise. Acesta constă, de asemenea, în finanțarea proiectelor de C & D privind proiectarea ecologică și reciclarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice, precum și în echiparea laboratoarelor pentru a crea un centru unic pentru mineritul urban și proiectarea ecologică.

Investiția 10. Proiect-pilot privind competențele „Crescere Green”

Obiectivul acestei investiții este de a promova competențele verzi cu implicarea sectorului privat. Măsura constă în furnizarea de intervenții de formare de scurtă durată axate pe competențele verzi.

Investiția 11. Consolidarea parcului feroviar regional de transport public cu trenuri cu emisii zero și serviciu universal

Obiectivul investiției este de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră generate de transportul feroviar și de a moderniza parcul feroviar. Această investiție constă în înregistrarea a cel puțin 75 de trenuri de călători cu emisii zero.

Investiția 18 – Măsură de extindere: Programul de reînnoire a parcului de vehicule utilitare ușoare și private cu vehicule electrice

Această investiție vizează reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și a poluării aerului cauzate de transportul rutier în zonele urbane. Această investiție constă într-o schemă de casare a autovehiculelor prin care un vehicul termic este restituit și înlocuit cu un vehicul cu emisii zero nou achiziționat.

ÎNTREBAREA 2 	Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

| Număr secvențial | Măsură conexă (reformă sau investiții) | Etapă /Țintei | Nume | Indicatori calitativi (pentru jaloane) | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |  |  | Calendar orientativ pentru finalizare |  | Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Unitatea de măsură | Situația de referință | Obiectiv | Trimestru | Anul |  |
| M7-1 | Reforma 1: Simplificarea procedurilor de autorizare pentru energia din surse regenerabile | Etapă | Cadrul juridic pentru identificarea „zonelor pretabile accelerării proiectelor de producere a energiei din surse regenerabile” | Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a cadrului juridic pentru identificarea zonelor pretabile accelerării proiectelor de producere a energiei din surse regenerabile |  |  |  | Î4 | 2024 | Intrarea în vigoare a legislației primare care stabilește cadrul juridic pentru identificarea „zonelor pretabile accelerării proiectelor de producere a energiei din surse regenerabile”. Cadrul juridic: 1) să solicite cartografierea potențialului de energie din surse regenerabile în întreaga țară; 2) pe baza cartografierii, să stabilească un prim set de zone, stabilind un set minim pentru identificarea viitoare a zonelor pretabile accelerării proiectelor de producere a energiei din surse regenerabile; 3) pe baza setului minim de zone, solicită regiunilor și provinciilor autonome să identifice zonele pretabile accelerării proiectelor de producere a energiei din surse regenerabile până la 21 februarie 2026; 4) acordă guvernului central dreptul de a exercita competențe de substituție în cazul în care regiunile sau provinciile autonome nu reușesc să identifice zonele pretabile accelerării proiectelor de producere a energiei din surse regenerabile până la 21 februarie 2026; 5) să solicite identificarea zonelor offshore pentru implementarea surselor regenerabile de energie, în concordanță cu planurile de amenajare a spațiului maritim. |
| M7-2 | Reforma 1: Simplificarea procedurilor de autorizare pentru energia din surse regenerabile | Etapă | Intrarea în vigoare a actului juridic (Testo Unico) | Dispoziție legală care indică data de intrare în vigoare a actului juridic |  |  |  | Î2 | 2025 | Intrarea în vigoare a unui act juridic (Testo Unico) de colectare, compilare și consolidare a normelor care reglementează autorizarea surselor regenerabile de energie și care înlocuiește legislația anterioară în această privință. Testo Unico stabilește, de asemenea, „norme privind plafonul” pentru autorizare, astfel încât regiunile să nu poată pune în aplicare norme mai stricte decât cele prevăzute în legislația națională. |
| M7-3 | Reforma 1: Simplificarea procedurilor de autorizare pentru energia din surse regenerabile | Etapă | Instituirea platformei digitale cu intrare unică pentru autorizațiile legate de sursele regenerabile de energie | Instituirea platformei digitale cu intrare unică pentru autorizarea surselor regenerabile de energie |  |  |  | Î2 | 2026 | Platforma digitală cu intrare unică este online și permite operatorilor să solicite autorizațiile (Autorizzazione Unica, Procedura Autorizzativa Semplificata) referitoare la instalarea surselor regenerabile de energie la nivel național și subnațional și să încarce informații privind centralele instalate în cadrul Edilizia Libera. Împletitura se construiește în jurul principiului „doar o singură dată”, conform căruia solicitanților li se cere să furnizeze aceleași informații sau documente instituțiilor publice o singură dată. |
| M7-4 | Reforma 2: Reducerea subvențiilor dăunătoare mediului | Etapă | Adoptarea unui raport guvernamental care să prezinte rezultatul unei consultări guvernamentale cu părțile interesate pentru a reduce subvențiile dăunătoare mediului. | Adoptarea raportului guvernului |  |  |  | Î4 | 2024 | Un raport prezintă acțiunile întreprinse pentru consultarea părților interesate relevante cu privire la reforma subvențiilor dăunătoare mediului, inclusiv contribuțiile primite de la părțile interesate. Printre părțile interesate consultate se numără organismele publice relevante și părțile interesate din sectorul privat. |
| M7-5 | Reforma 2: Reducerea subvențiilor dăunătoare mediului | Etapă | Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) | Dispoziție legală care indică data de intrare în vigoare a actului (actelor) juridic (e) |  |  |  | Î4 | 2025 | Intrarea în vigoare a actelor juridice care prevăd reducerea subvențiilor dăunătoare mediului cu cel puțin 4.5 miliarde EUR în 2026. |
| M7-6 | Reforma 3: Reducerea costurilor de racordare la rețeaua de gaze a biometanului | Etapă | Intrarea în vigoare a actelor juridice pentru reducerea costurilor de racordare la rețeaua de gaze a instalațiilor de producție a biometanului | Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a actelor juridice |  |  |  | Î3 | 2025 | Actele juridice: - Reducerea costurilor de conectare la rețeaua de gaze a instalațiilor de producție a biometanului pentru producător. - Să ofere stimulente de reglementare pentru a investi în rețeaua de gaze cu scopul de a spori integrarea gazelor din surse regenerabile. - Facilitarea integrării între rețeaua de transport și cea de distribuție, inclusiv prin mecanisme de partajare a costurilor investițiilor în racordarea la rețea. |
| M7-7 | Reforma 4: Atenuarea riscului financiar asociat contractelor de achiziție de energie electrică din surse regenerabile (contracte de achiziție de energie electrică) | Etapă | Intrarea în vigoare a legislației primare și secundare | Dispoziție din legea care indică intrarea în vigoare a legii |  |  |  | Î4 | 2024 | Intrarea în vigoare a legislației primare și secundare. Legislația primară prevede adoptarea legislației secundare de punere în aplicare a cerințelor i), ii) și iii) de mai jos. Legislația secundară: - să solicite fiecărui operator să garanteze acoperirea parțială a contravalorii contractelor de achiziție de energie electrică prin intermediul instrumentelor de garantare furnizate pe piața energiei electrice; - să introducă măsuri de atenuare a riscului de nerambursare, inclusiv cerințe și constrângeri pentru ofertant și sancțiuni de reglementare în cazul neîndeplinirii obligațiilor de plată de către producător; - identificarea unei entități instituționale care să își asume rolul de vânzător/cumpărător de ultimă instanță, care ar prelua de la contrapartea în curs de a intra în dificultate și ar asigura îndeplinirea obligațiilor asumate față de contrapartea performantă. |
| M7-9 | Reforma 5: Planul pentru noi competențe – Tranziții | Etapă | Adoptarea și publicarea noului plan de competențe – Tranziții și a foii de parcurs pentru punerea în aplicare | Adoptarea planului și a foii de parcurs |  |  |  | Î1 | 2024 | „Piano Nuove Competenze”, adoptată prin Decretul din 14 decembrie 2021 și publicată în Gazzetta ufficiale nr. 307 din 28 decembrie 2021, se modifică și intră în vigoare noul plan privind competențele în materie de tranziție. Planul include principiile generale care urmează să fie specificate mai în detaliu de legile regionale, care includ: - o mai mare implicare a sectorului privat în furnizarea de servicii de formare; - o mai bună recunoaștere a formării la locul de muncă și a micro-certificatelor; - o analiză ex ante mai aprofundată a pieței forței de muncă și monitorizarea efectelor profesionale ale formării. Se adoptă, de asemenea, o foaie de parcurs privind punerea în aplicare. |
| M7-10 | Reforma 5: Planul pentru noi competențe – Tranziții | Etapă | Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) pentru regiuni și provincii autonome | Dispoziție (dispoziții) din actele juridice |  |  |  | Î3 | 2025 | Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e), inclusiv a dispozițiilor privind: - să se asigure că planificarea activităților de formare: - Implică părți interesate din sectorul privat și/sau - se bazează pe utilizarea instrumentelor de informații privind competențele pentru a răspunde nevoilor în materie de competențe pe termen mediu și lung și/sau - pune accentul pe competențele necesare pentru tranziția verde și cea digitală; și/sau - Validarea formării și a rezultatelor acesteia prin eliberarea de certificate, în conformitate cu standardele minime comune, pentru: - formare în cadrul întreprinderii și/sau - micro-certificate. Actele juridice intră în vigoare pentru toate regiunile și provinciile autonome italiene, cu excepția Bolzano și Valle d’Aosta. |
| M7-11 | Investiția 1: Măsură extinsă: Rețele inteligente | Țintă | Rețele inteligente – electrificarea consumului de energie |  | Număr | 1 500 000 | 1 730 000 | Î2 | 2026 | Certificatele de instalare sau rapoartele testelor de acceptare eliberate pentru intervenții care au ca rezultat o creștere a puterii maxime furnizate pentru consum de către rețea pentru un număr de puncte de livrare care corespunde unui număr de cel puțin 1 730 000 de locuitori, astfel cum se confirmă în unul sau mai multe rapoarte ale inginerilor independenți. |
| M7-12 | Investiția 2: Măsură extinsă: Intervenții pentru creșterea rezilienței rețelei electrice | Țintă | Creșterea rezilienței rețelei sistemului de energie electrică |  | Număr | 4 000 | 4 648 | Î2 | 2026 | Certificate de încheiere a execuției lucrărilor emise pentru intervenții care corespund unei creșteri a rezilienței rețelei electrice de cel puțin 4 648 km, confirmate de unul sau mai multe rapoarte ale inginerilor independenți. |
| M7-13 | Investiția 3: Măsură extinsă: Producția de hidrogen în siturile dezafectate (văi de hidrogen) | Țintă | Proiecte realizate |  | Număr | 10 | 12 | Î2 | 2026 | Certificate emise pentru finalizarea lucrărilor emise pentru 12 proiecte privind văile de hidrogen, inclusiv instalarea a 12 electrolizoare cu o capacitate de cel puțin 1 MW fiecare. Estimările costurilor de racordare acceptate de dezvoltator sunt emise pentru electrolizoarele care necesită racordarea la rețea. |
| M7-14 | Investiția 4: Legătura tireniană | Etapă | Atribuirea contractelor | Notificarea atribuirii contractelor |  |  |  | Î3 | 2024 | Notificare privind atribuirea tuturor contractelor pentru lucrările necesare pentru instalarea a 511 km de cabluri care leagă Caracoli de Eboli. |
| M7-15 | Investiția 4: Legătura tireniană | Etapă | C poate fi stabilită | Certificat (e) de încheiere a execuției lucrărilor |  |  |  | Î2 | 2026 | Certificat (e) de finalizare a lucrărilor emis (e) pentru instalarea cablului Pole 1 Est care leagă Caracoli (Palermo) de Eboli (Salerno) și care asigură o capacitate nominală de 500 MW. |
| M7-16 | Investiția 5: SA.CO.I.3 | Etapă | Atribuirea contractelor | Atribuirea contractelor |  |  |  | Î4 | 2024 | Atribuirea tuturor contractelor de lucrări necesare pentru finalizarea cochiliilor stațiilor de transformare din Sardinia și Toscana. |
| M7-17 | Investiția 5: SA.CO.I.3 | Etapă | Finalizarea cochiliilor stațiilor de conversie din Sardinia (Codrongianos) și Toscana (Suvereto) | Certificat (e) de încheiere a execuției lucrărilor |  |  |  | Î2 | 2026 | Certificat (certificate) de finalizare a lucrărilor de construcție a carcaselor stațiilor de transformare din Sardinia și Toscana. |
| M7-22 | Investiția 7: Rețea națională de transport inteligentă | Etapă | Instalarea de echipamente 5G, arhitectura tehnologiei informației și comunicațiilor, protocolul securizat 104 în stațiile electrice și internetul obiectelor industrial în pilonii electrici | Certificate de instalare și rapoarte ale testelor de recepție |  |  |  | Î2 | 2026 | Rapoarte privind testele de acceptare emise pentru noile echipamente 5G sau arhitecturi de tehnologie a informației și comunicațiilor instalate în cel puțin 40 stații. Certificate de instalare eliberate pentru: — Protocolul securizat 104 (Protocolul 62 351 al Comisiei Electrotehnice Internaționale) în cel puțin 250 stații electrice. —Sisteme de monitorizare a internetului industrial al obiectelor în cel puțin 1 500 stâlpi electrici. Se prezintă un raport al inginerului independent pentru a se stabili dacă au fost îndeplinite cerințele tehnice de mai sus. |
| M7-25 | Investiția 8: Aprovizionarea durabilă, circulară și sigură cu materii prime critice | Etapă | Publicarea raportului privind nevoile viitoare în materie de materii prime critice și potențialul proiectării ecologice | Publicarea raportului | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î2 | 2025 | Publicarea unui raport care să analizeze nevoile viitoare de materii prime critice și potențialul proiectării ecologice de a reduce cererea de materii prime critice. |
| M7-26 | Investiția 8: Aprovizionarea durabilă, circulară și sigură cu materii prime critice | Etapă | Platforma sistemului de informații geografice este disponibilă online | Platforma sistemului de informații geografice este disponibilă online | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î4 | 2025 | O platformă a sistemului de informații geografice este disponibilă online, identificând materialele reciclabile din mediile urbane și deșeurile din minele abandonate sau închise. |
| M7-27 | Investiția 8: Aprovizionarea durabilă, circulară și sigură cu materii prime critice | Etapă | Proiecte de C & D și echipamente ale laboratoarelor privind mineritul urban și proiectarea ecologică | Realizarea de proiecte de C & D și livrarea de echipamente pentru cel puțin 6 laboratoare ale centrului tehnologic pentru mineritul urban și proiectarea ecologică | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î2 | 2026 | Rapoarte finale emise pentru cel puțin 10 proiecte de C & D privind proiectarea ecologică și reciclarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice. Rapoarte de livrare și recepție pentru echipamentele a cel puțin 6 laboratoare ale centrului tehnologic pentru mineritul urban și proiectarea ecologică. |
| M7-30 | Investiția 10: Proiect-pilot privind competențele „Crescere Green” | Țintă | Certificate de formare profesională |  | Număr | 0 | 20 000 | Î4 | 2025 | Certificate de formare profesională eliberate pentru cel puțin 20 000 beneficiari ai proiectului-pilot. Proiectul-pilot acoperă cel puțin două regiuni și vizează competențele verzi, astfel cum sunt definite în baza de date ESCO. |
| M7-31 | Investiția 11: Consolidarea parcului feroviar regional de transport public cu trenuri cu emisii zero și serviciu universal | Țintă | Numărul de trenuri înregistrate | NU EXISTĂ | Număr | 0 | 75 | Î2 | 2026 | Înregistrarea a cel puțin 75 trenuri cu emisii zero (electrice sau cu pilă de combustie cu hidrogen), pe lângă materialul rulant menționat în cadrul investiției 4.4.2 din componenta 2 a misiunii 2 |
| M7-32 | Investiția 12 – Instrumentul financiar pentru dezvoltarea unei poziții de lider la nivel internațional, industrial și în domeniul C & D în ceea ce privește autobuzele cu emisii zero | Etapă | Acord de punere în aplicare | Intrarea în vigoare a acordului de punere în aplicare |  |  |  | Î1 | 2024 | Intrarea în vigoare a acordului de punere în aplicare. |
| M7-50 | Investiția 18 – Măsură de extindere: Programul de reînnoire a parcului de vehicule utilitare ușoare și private cu vehicule electrice | Țintă | Numărul de vehicule achiziționate | NU EXISTĂ | Număr | 30 830 | 46 500 | Î2 | 2026 | Contracte pentru achiziționarea a cel puțin 46 500 de vehicule cu emisii zero. Pentru fiecare vehicul, se furnizează, de asemenea, un certificat de casare care demolează casarea unui vehicul termic. Schema vizează: • Persoane care locuiesc în zone urbane funcționale. Pentru persoane fizice, sunt eligibile numai vehiculele din categoria M1. • Microîntreprinderi, astfel cum sunt definite la articolul 2 alineatul (9) din Regulamentul (UE) 2023/955, cu sediul social în zone urbane funcționale. Pentru microîntreprinderi, sunt eligibile numai vehiculele din categoriile N1 și N2. Pentru vehiculele private (M1), stimulentul se ridică la maximum 11 000 EUR per vehicul nou pentru persoanele fizice cu un indicator al situației economice echivalente (ISEE – Indicatore della Situazione Economica Equivalente) mai mic sau egal cu 30 000 EUR și la maximum 9 000 EUR per vehicul nou pentru persoanele fizice cu un ISEE mai mare de 30 000 EUR, dar mai mic sau egal cu 40 000 EUR. Pentru vehiculele comerciale (N1 și N2), stimulentul acoperă până la 30 % din prețul de achiziție, plafonat la maximum 20 000 EUR per vehicul nou. Schema vizează numai achiziționarea de vehicule cu emisii zero. |

ÎNTREBAREA 3 	Descrierea reformelor și a investițiilor pentru împrumut

Investiția 13. Faza 1 a liniei adriatice (stația de compresoare Sulmona și gazoductul Sestino-Minerbio)

Obiectivul acestei investiții este de a spori și de a diversifica securitatea aprovizionării cu gaze, inclusiv cu gaz natural lichefiat. Măsura constă în construirea unei stații de compresoare în Sulmona și a unei conducte de gaz care conectează nodurile Sestino și Minerbio, ca parte a liniei adriatice.

      - Investiția 14. Infrastructura transfrontalieră de export de gaze

Obiectivul acestei investiții este de a spori și de a diversifica securitatea aprovizionării cu gaze, inclusiv cu gaze naturale lichefiate. Această investiție constă în modernizarea infrastructurii de gaze existente care permite exportul de gaze naturale prin punctul de ieșire Tarvisio, în special prin construirea unei noi unități de compresie electrică în stația de compresoare Poggio Renatico.

      - Investiția 15. Transizionă 5.0

Obiectivul acestei investiții este de a sprijini tranziția către modele de producție eficiente din punct de vedere energetic, durabile și bazate pe surse regenerabile de energie pentru întreprinderi. Investiția constă în acordarea unui credit fiscal întreprinderilor proporțional cu cheltuielile eligibile suportate în perioada 1 ianuarie 2024-31 decembrie 2025, și anume active digitale (4.0 de bunuri de capital corporale, 4.0 de bunuri de capital necorporale), active necesare pentru autoproducție și autoconsum din surse regenerabile (cu excepția biomasei) și formarea personalului în ceea ce privește competențele pentru tranziția verde. Investiția constă, de asemenea, în crearea unei platforme de sprijin informatic și în activități conexe în scopuri de gestionare, monitorizare și control furnizate de GSE – Gestore Servizi Energetici.

      - Investiția 16. Sprijin pentru IMM-uri pentru producția proprie din surse regenerabile de energie

Această măsură constă într-o investiție publică într-o schemă de granturi intitulată „Sprijin pentru IMM-uri pentru producția proprie din surse regenerabile de energie”, cu scopul de a stimula investițiile private și de a îmbunătăți accesul la finanțare în producția proprie de energie din surse regenerabile (SRE) a Italiei.

Schema urmărește să sprijine microîntreprinderile și întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) în punerea în aplicare a programelor de investiții care vizează producția proprie de energie din surse regenerabile.

Sistemul funcționează prin acordarea de granturi direct sectorului privat.

Sistemul este gestionat de Invitalia SpA în calitate de partener de implementare. Sistemul include următoarele linii de produse:

- contribuții nerambursabile în valoare de cel puțin 30 % din investiția totală – pentru achiziționarea de sisteme și tehnologii digitale conexe care permit producția directă de energie din surse regenerabile pentru autoconsum imediat sau prin sisteme de acumulare/stocare.

Pentru a pune în aplicare investiția în sistem, Italia și Invitalia SpA semnează un acord de punere în aplicare care include următorul conținut:

- Descrierea procesului decizional al programului: Decizia finală de investiție a sistemului este luată de un comitet pentru investiții sau de un alt organ de conducere echivalent relevant și este aprobată cu majoritatea voturilor membrilor care sunt independenți de guvern.

Cerințele-cheie ale politicii de investiții asociate, care includ:

  - Descrierea tipului de sprijin acordat și a beneficiarilor finali eligibili.

  - Cerința ca toate investițiile care beneficiază de sprijin să fie viabile din punct de vedere economic.

  - Cerința de a respecta principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ”, astfel cum este prevăzută în Orientările tehnice privind principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01). În special, în cazul sprijinului general pentru întreprinderi, politica de investiții exclude întreprinderile cu un accent substanțial pe următoarele sectoare: (I) producția de energie pe bază de combustibili fosili și activitățile conexe; (II) industriile mari consumatoare de energie și/sau cu emisii ridicate de CO2; (III) producția, închirierea sau vânzarea de vehicule poluante; (IV) colectarea deșeurilor, tratarea și eliminarea deșeurilor, (v) prelucrarea combustibilului nuclear, producția de energie nucleară. În plus, politica de investiții impune respectarea legislației UE și naționale relevante în materie de mediu de către beneficiarii finali ai programului.

  - Cerința ca beneficiarii finali ai schemei să nu primească sprijin din partea altor instrumente ale Uniunii pentru a acoperi aceleași costuri.

Suma care face obiectul acordului de punere în aplicare, structura comisioanelor pentru partenerul de implementare și cerința de a investi orice venituri neutilizate ale sistemului, inclusiv după 2026, în aceleași scopuri de politică.

Cerințe de monitorizare, audit și control, inclusiv:

- Descrierea sistemului de monitorizare al partenerului de implementare pentru raportarea cu privire la investițiile mobilizate.

- Descrierea procedurilor partenerului de implementare care asigură prevenirea, depistarea și corectarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese.

- Obligația de a verifica eligibilitatea fiecărei operațiuni în conformitate cu cerințele prevăzute în acordul de punere în aplicare înainte de a se angaja să finanțeze o operațiune.

- Obligația de a efectua audituri ex post bazate pe riscuri, în conformitate cu un plan de audit al Invitalia SpA. Aceste audituri verifică i) dacă sistemele de control sunt eficace, inclusiv detectarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese; respectarea principiului DNSH, a normelor privind ajutoarele de stat și a cerințelor privind obiectivele climatice; și iii) respectarea cerinței ca beneficiarii finali ai schemei să nu fi primit sprijin din partea altor instrumente ale Uniunii pentru a acoperi aceleași costuri. Auditurile verifică, de asemenea, legalitatea tranzacțiilor și respectarea condițiilor prevăzute în acordul de punere în aplicare aplicabil.

Investiția 17. Instrumentul financiar pentru renovarea energetică a locuințelor rezidențiale publice

Obiectivul măsurii este de a sprijini renovarea locuințelor rezidențiale publice. Această măsură constă într-o investiție publică într-un mecanism, „Instrumentul financiar pentru atenuarea sărăciei energetice”, pentru a stimula investițiile private și a îmbunătăți accesul la finanțare. Instrumentul vizează renovările energetice ale locuințelor rezidențiale publice, realizând, în medie, o reducere cu cel puțin 30 % a cererii de energie primară.

Instrumentul este gestionat de doi parteneri de implementare.

- Gestore Servizi Energetici (GSE Spa) în calitate de partener tehnic responsabil pentru componenta de grant;

- Cassa Depositi e Prestiti (CDP Spa) în calitate de partener financiar și responsabil pentru componenta de împrumut (opțională).

Mecanismul oferă sprijin financiar sub formă de granturi și/sau împrumuturi societăților de servicii energetice (SSE) pentru renovarea energetică a locuințelor rezidențiale publice, realizând, în medie, o reducere cu cel puțin 30 % a cererii de energie primară.

Mecanismul include următoarele linii de produse pentru sprijinirea locuințelor rezidențiale publice:

- O componentă de grant furnizată de partenerul tehnic Gestore Servizi Energetici Spa, care acoperă maximum 65 % din costurile totale;

- O componentă de împrumut opțională care acoperă 35 % din costurile totale. Componenta de împrumut poate fi furnizată de partenerul financiar Cassa Depositi e Prestiti

Pentru a pune în aplicare investiția în instrument, Italia și partenerul (partenerii) de implementare semnează un acord (acorduri) de punere în aplicare care include (includ) următorul conținut:

- Descrierea procesului decizional al instrumentului: Decizia finală de investiții a facilității este luată de un comitet pentru investiții sau de un alt organ de conducere echivalent relevant și este aprobată cu o majoritate de voturi de către membri care sunt independenți de guvern.

- Cerințele-cheie ale politicii de investiții asociate, care includ:

  - Descrierea produsului (produselor) financiar (e) și a beneficiarilor finali eligibili.

  - Cerința ca toate investițiile care beneficiază de sprijin să fie viabile din punct de vedere economic.

  - Cerința de a respecta principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ”, astfel cum este prevăzută în Orientările tehnice privind principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01). În special, politica de investiții exclude de la eligibilitate următoarea listă de activități și active: (I) activitățile și activele legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval, (ii) activitățile și activele din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care realizează emisii preconizate de gaze cu efect de seră care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante, (iii) activitățile și activele legate de depozitele de deșeuri, incineratoare și stațiile de tratare mecano-biologică.

  - Cerința ca beneficiarii finali ai mecanismului să nu primească sprijin din partea altor instrumente ale Uniunii pentru a acoperi aceleași costuri. Sprijinul financiar acordat prin intermediul componentei de împrumut a instrumentului nu acoperă aceleași costuri sprijinite de componenta de grant a acestui instrument.

- Suma care face obiectul acordului de punere în aplicare, structura comisioanelor pentru partenerul de implementare și cerința de a reinvesti orice restituiri în conformitate cu politica de investiții a mecanismului, cu excepția cazului în care acestea sunt utilizate pentru a rambursa împrumuturile din cadrul Mecanismului de redresare și reziliență.

- Cerințe de monitorizare, audit și control, inclusiv:

  - Descrierea sistemului de monitorizare al partenerului de implementare pentru raportarea cu privire la investițiile mobilizate.

  - Descrierea procedurilor partenerului de implementare care asigură prevenirea, depistarea și corectarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese.

  - Obligația de a verifica eligibilitatea fiecărei operațiuni în conformitate cu cerințele prevăzute în acordul de punere în aplicare înainte de a se angaja să finanțeze o operațiune.

  - Obligația de a efectua audituri ex post bazate pe riscuri, în conformitate cu un plan de audit al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) și al Cassa Depositi e Prestiti (CDP). Aceste audituri verifică i) dacă sistemele de control sunt eficace, inclusiv detectarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese; respectarea principiului DNSH, a normelor privind ajutoarele de stat și a cerințelor privind obiectivele climatice; și iii) respectarea cerinței ca beneficiarii finali ai mecanismului să nu fi primit sprijin din partea altor instrumente ale Uniunii pentru a acoperi aceleași costuri. Auditurile verifică, de asemenea, legalitatea tranzacțiilor și respectarea condițiilor prevăzute în acordul de punere în aplicare aplicabil.

ÎNTREBAREA 4 	Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile împrumutului

| Număr secvențial | Măsură conexă (reformă sau investiții) | Etapă /Țintei | Nume | Indicatori calitativi (pentru jaloane) | Indicatori cantitativi (pentru obiective) |  |  | Calendar orientativ pentru finalizare |  | Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Unitatea de măsură | Situația de referință | Obiectiv | Trimestru | Anul |  |
| M7-35 | Investiția 13: Faza 1 a liniei adriatice (stația de compresoare Sulmona și gazoductul Sestino-Minerbio) | Etapă | Adoptarea și actualizarea evaluărilor relevante ale impactului asupra mediului (VIncA) | SSCO identificate și VincA revizuite și adoptate în consecință |  |  |  | Î1 | 2024 | Autoritățile italiene: - Stabilirea obiectivelor de conservare specifice sitului (SSCO) pentru siturile Natura 2 000 afectate de proiect în conformitate cu metodologia adoptată de Ministerul Mediului și Securității Energetice în 2021 și 2023. - Să verifice evaluările corespunzătoare deja efectuate în temeiul Directivei privind habitatele (VINCA) în lumina SSCO nou înființate. - Actualizarea (dacă este necesar) a evaluărilor corespunzătoare (VINCA) deja efectuate în temeiul Directivei privind habitatele, în conformitate cu orientările naționale din 28 decembrie 2019, și asigurarea integrării acestora în procedura generală de evaluare a impactului asupra mediului. |
| M7-36 | Investiția 13: Faza 1 a liniei adriatice (stația de compresoare Sulmona și gazoductul Sestino-Minerbio) | Etapă | Atribuirea contractelor | Notificarea atribuirii contractelor |  |  |  | Î2 | 2024 | Notificarea atribuirii tuturor contractelor de lucrări necesare pentru construirea stației de compresoare Sulmona și a gazoductului Sestino-Minerbio. |
| M7-37 | Investiția 13: Faza 1 a liniei adriatice (stația de compresoare Sulmona și gazoductul Sestino-Minerbio) | Etapă | Finalizarea lucrărilor | Certificate de încheiere a execuției lucrărilor emise |  |  |  | Î2 | 2026 | Certificatul de finalizare a lucrărilor la stația de compresoare Sulmona și la gazoductul Sestino-Minerbio este emis pentru o creștere a capacității tehnice de transport al gazelor cu 14 milioane cm/zi. |
| M7-38 | Investiția 14: Infrastructura transfrontalieră de export de gaze | Etapă | Atribuirea contractelor | Notificarea atribuirii contractelor |  |  |  | Î2 | 2024 | Notificare privind atribuirea tuturor contractelor de lucrări necesare pentru finalizarea stației de compresoare Poggio Renatico |
| M7-39 | Investiția 14: Infrastructura transfrontalieră de export de gaze | Etapă | Finalizarea lucrărilor | Certificat de încheiere a execuției lucrărilor eliberat |  |  |  | Î2 | 2026 | Certificatul de finalizare a lucrărilor la unitatea de compresie din stația de comprimare Poggio Renatico este emis pentru o creștere a capacității tehnice a exportului de gaze prin punctul de ieșire Tarvisio cu 8 de miliarde de metri cubi/an. |
| M7-40 | Investiția 15: Transizionă 5.0 | Etapă | Intrarea în vigoare a actului juridic de stabilire a criteriilor pentru intervențiile eligibile | Dispoziție din legea care indică intrarea în vigoare a legii |  |  |  | Î1 | 2024 | Actul juridic pune la dispoziția potențialilor beneficiari credite fiscale pentru Tranziția 5.0, stabilind criteriile de eligibilitate, inclusiv în ceea ce privește economiile minime de energie, precum și plafonul maxim de cheltuieli pentru măsură. |
| M7-41 | Investiția 15: Transizionă 5.0 | Țintă | Acordarea resurselor MRR | NU EXISTĂ | Valoarea resurselor acordate (EUR) | 0 | 2 500 000 000 | Î2 | 2026 | Notificarea acordării tuturor resurselor MRR alocate pentru această investiție. Cel puțin 1 135 000 000 EUR din investiție contribuie la obiectivele legate de schimbările climatice în conformitate cu anexa VI la Regulamentul privind MRR. |
| M7-42 | Investiția 15: Transizionă 5.0 | Țintă | 0.16 Mtep de economii de energie în consumul final de energie în perioada 2024-2026 | NU EXISTĂ | MTEP | 0 | 0.16 | Î2 | 2026 | Investiția va genera economii de energie de 0.16 MTOE în consumul final de energie în perioada 2024-2026. |
| M7-43 | Investiția 16: Sprijin pentru IMM-uri pentru producția proprie din surse regenerabile de energie | Etapă | Acord de punere în aplicare | Intrarea în vigoare a acordului de punere în aplicare |  |  |  | Î4 | 2024 | Intrarea în vigoare a acordului de punere în aplicare. |
| M7-44 | Investiția 16: Sprijin pentru IMM-uri pentru producția proprie din surse regenerabile de energie | Etapă | Ministerul Întreprinderilor și Made in Italy a finalizat transferul de fonduri către Invitalia | Certificatul de transfer |  |  |  | Î4 | 2024 | Italia transferă 155 000 000 EUR către Invitalia pentru instrument. |
| M7-45 | Investiția 16: Sprijin pentru IMM-uri pentru producția proprie din surse regenerabile de energie | Țintă | Acorduri juridice cu beneficiarii finali | NU EXISTĂ | Procentul (%) | 0 | 100 % | Î2 | 2026 | Invitalia S.p.A. trebuie să fi încheiat acorduri juridice cu beneficiarii finali pentru o sumă necesară pentru a utiliza 100 % din investițiile MRR în schemă (ținând seama de comisioanele de administrare). |
| M7-46 | Investiția 17: Instrumentul financiar pentru renovarea energetică a locuințelor rezidențiale publice | Etapă | Definirea obiectivului mandatului | Intrarea în vigoare a actului cu definirea termenilor de referință ai instrumentului financiar |  |  |  | Î3 | 2024 | Definește termenii de referință ai instrumentului financiar, care vizează renovările energetice ale locuințelor rezidențiale publice. |
| M7-47 | Investiția 17: Instrumentul financiar pentru renovarea energetică a locuințelor rezidențiale publice | Etapă | Acord de punere în aplicare | Intrarea în vigoare a acordului de punere în aplicare |  |  |  | Î2 | 2025 | Intrarea în vigoare a acordului (acordurilor) de punere în aplicare în conformitate cu cerințele specificate în descrierea măsurii. În special, acordul (acordurile) de punere în aplicare trebuie să includă criterii de eligibilitate privind îmbunătățirea minimă a eficienței energetice pe care trebuie să o realizeze instrumentul (în medie, cel puțin 30 % din reducerea cererii de energie primară). Criteriile de selecție acordă, de asemenea, prioritate intervențiilor cu cele mai mari randamente în ceea ce privește eficiența energetică. |
| M7-48 | Investiția 17: Instrumentul financiar pentru renovarea energetică a locuințelor rezidențiale publice | Etapă | Ministerul a finalizat investiția | Certificatul de transfer |  | NU EXISTĂ | NU EXISTĂ | Î2 | 2025 | Italia transferă 1 381 000 000 EUR către partenerul (partenerii) de implementare pentru instrument. |
| M7-49 | Investiția 17: Instrumentul financiar pentru renovarea energetică a locuințelor rezidențiale publice | Țintă | Acorduri juridice semnate cu beneficiarii finali |  | Procentul (%) | 0 % | 100 % | Î2 | 2026 | Partenerul (partenerii) de implementare trebuie să fi încheiat acorduri juridice de finanțare cu societățile de servicii energetice (SSE) pentru o sumă necesară pentru a utiliza 100 % din investițiile MRR în mecanism (ținând seama de comisioanele de administrare). Acordurile de finanțare cu societățile de servicii energetice (SSE) specifică activul care va face obiectul renovării în vederea creșterii eficienței energetice. |

- Costul total estimat al planului de redresare și reziliență

Costurile totale estimate ale planului de redresare și reziliență al Italiei sunt de 194 435 381 164 EUR.

Costul total estimat al capitolului REPowerEU este de 7 212 200 000 EUR. În special, costurile totale estimate ale măsurilor menționate la articolul 21c alineatul (3) litera (a) din Regulamentul (UE)
2023/435 este de 420 000 000 EUR, în timp ce costurile celorlalte măsuri din capitolul privind REPowerEU sunt de 6 792 200 000 EUR.

SECȚIUNEA 2: SPRIJIN FINANCIAR

- Financiară adecvată

Tranșele menționate la articolul 2 alineatul (2) se organizează după cum urmează:

  - Prima tranșă (sprijin nerambursabil):

| Număr secvențial | Măsură conexă (reformă sau investiții) | Etapă/Obiectiv | Nume |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1C1-51 | Reforma 1.9: Reforma administrației publice | Etapă | Intrarea în vigoare a legislației primare privind guvernanța planului italian de redresare și reziliență |  |
| M1C1-52 | Reforma 1.9: Reforma administrației publice | Etapă | Intrarea în vigoare a legislației primare privind simplificarea procedurilor administrative pentru punerea în aplicare a planului italian de redresare și reziliență. |  |
| M1C1-53 | Investiția 1.9: Furnizarea de asistență tehnică și consolidarea capacităților pentru punerea în aplicare a planului italian de redresare și reziliență | Etapă | Intrarea în vigoare a legislației naționale menite să ofere asistență tehnică și să consolideze consolidarea capacităților pentru punerea în aplicare a planului italian de redresare și reziliență |  |
| M1C1-69 | Reforma 1.10: Reforma cadrului legislativ privind achizițiile publice | Etapă | Intrarea în vigoare a Decretului privind simplificarea sistemului de achiziții publice |  |
| M1C1-1 | Reforma 1.1: Achiziții publice în domeniul TIC | Etapă | Intrarea în vigoare a decretelor legislative pentru reforma 1.1 „Achiziții publice în domeniul TIC” |  |
| M1C1-2 | Reforma 1.3: Cloud înainte de toate și interoperabilitate | Etapă | Intrarea în vigoare a decretelor de lege pentru reforma 1.3 „Cloud First and Interoperability” |  |
| M1C1-29 | Reforma 1.4: Reforma justiției civile | Etapă | Intrarea în vigoare a legislației de abilitare pentru reforma justiției civile |  |
| M1C1-30 | Reforma 1.5: Reforma justiției penale | Etapă | Intrarea în vigoare a legislației de abilitare pentru reforma justiției penale |  |
| M1C1-31 | Reforma 1.6: Reforma cadrului în materie de insolvență | Etapă | Intrarea în vigoare a legislației de abilitare pentru cadrul de reformă în materie de insolvență |  |
| M1C1-32 | Investiția 1.8: Proceduri de recrutare pentru instanțele civile, penale și administrative | Etapă | Intrarea în vigoare a legislației speciale care reglementează recrutarea în cadrul planurilor naționale de redresare și reziliență |  |
| M1C1-54 | Investiția 1.9: Furnizarea de asistență tehnică și consolidarea capacităților pentru punerea în aplicare a planului italian de redresare și reziliență | Țintă | Finalizarea recrutării de experți pentru punerea în aplicare a planului italian de redresare și reziliență |  |
| M1C1-55 | Reforma 1.9: Reforma administrației publice | Etapă | Extinderea metodologiei aplicate planului italian de redresare și reziliență la bugetul național pentru a spori absorbția investițiilor |  |
| M1C1-68 | Reforma 1.9: Reforma administrației publice | Etapă | Sistemul de repertorii pentru audit și controale: informații pentru monitorizarea punerii în aplicare a Mecanismului de redresare și reziliență |  |
| M1C1-71 | Reforma 1.10: Reforma cadrului legislativ privind achizițiile publice | Etapă | Intrarea în vigoare a tuturor actelor legislative, reglementărilor și actelor de punere în aplicare necesare (inclusiv a legislației secundare) pentru sistemul de achiziții publice |  |
| M1C1-100 | Reforma 1.13: Reforma cadrului de analiză a cheltuielilor | Etapă | Intrarea în vigoare a dispozițiilor legislative de îmbunătățire a eficacității analizei cheltuielilor – Ministerul de Finanțe |  |
| M1C1-101 | Reforma 1.12: Reforma administrației fiscale | Etapă | Adoptarea unei revizuiri a posibilelor acțiuni de reducere a evaziunii fiscale |  |
| M1C2-1 | Investiția 1: Tranziția 4.0 | Etapă | Intrarea în vigoare a actelor juridice prin care creditele fiscale pentru Tranziția 4.0 sunt puse la dispoziția potențialilor beneficiari și înființarea Comitetului științific |  |
| M1C3-8 | Investiție – 4.1 Centrul pentru turism digital | Etapă | Atribuirea contractelor pentru dezvoltarea portalului de turism digital |  |
| M2C2-7 | Reforma 2 – Noua legislație pentru promovarea producției și consumului de gaze din surse regenerabile | Etapă | Intrarea în vigoare a unui decret legislativ de promovare a utilizării gazelor din surse regenerabile pentru utilizarea biometanului în sectoarele transporturilor, industrial și rezidențial și a unui decret de punere în aplicare care să stabilească condițiile și criteriile în ceea ce privește utilizarea acestuia și noul sistem de stimulente. |  |
| M2C2-37 | Reforma 5: Proceduri mai inteligente pentru evaluarea proiectelor în sectorul sistemelor de transport public local cu instalații fixe și în sectorul transportului rapid în masă | Etapă | Intrarea în vigoare a unui decret-lege |  |
| M2C2-41 | Investiția 5.3: Autobuze electrice | Etapă | Intrarea în vigoare a unui decret ministerial care identifică volumul resurselor disponibile pentru atingerea scopului intervenției (lanțul de aprovizionare cu autobuze) |  |
| M2C3-1 | Investiția 2.1 – Consolidarea Ecobonus pentru eficiența energetică | Etapă | Intrarea în vigoare a prelungirii Superbonusului |  |
| M2C4-3 | Reforma 4.2 „Măsuri de asigurare a capacităților manageriale depline pentru serviciile integrate de alimentare cu apă” | Etapă | Reforma cadrului juridic pentru o mai bună gestionare și o utilizare durabilă a apei |  |
| M3C2-3 | Reforma 2.1 – Punerea în aplicare a unui ghișeu unic pentru vămi („Sportello Unico Doganale”) | Etapă | Intrarea în vigoare a Decretului privind biroul vamal unic (Sportello Unico Doganale) |  |
| M4C1-1 | Reforma 1.5: Reforma grupurilor de diplome universitare; Reforma 1.6: Facilitarea reformei diplomelor universitare; Reforma 4.1: Ph.D. Reforma programelor | Etapă | Intrarea în vigoare a reformelor sistemului de învățământ terțiar pentru îmbunătățirea rezultatelor școlare (legislația primară) privind: a) să permită obținerea de diplome universitare; b) grupuri de diplome universitare; c) Reforma programelor de doctorat |  |
| M4C1-2 | Investiția 1.7: Burse pentru accesul la universități | Etapă | Intrarea în vigoare a decretelor ministeriale de reformă privind bursele pentru îmbunătățirea accesului la învățământul terțiar |  |
| M5C1-1 | Reforma 1 – ALMP și formarea profesională | Etapă | Intrarea în vigoare a Decretului interministerial de instituire a unui program național pentru capacitatea garantată de inserție profesională a lucrătorilor (GOL) și a unui decret interministerial de instituire a unui plan național pentru noi competențe |  |
| M5C2-1 | Reforma 1 – Legea-cadru privind handicapul | Etapă | Intrarea în vigoare a legii-cadru pentru consolidarea autonomiei persoanelor cu handicap. |  |
| M5C2-5 | Investiția 1 – Sprijinirea persoanelor vulnerabile și prevenirea instituționalizării | Etapă | Intrarea în vigoare a planului operațional |  |
|  |  | Cuantumul tranșei | 11 494 252 874 MIL. |  |

  - A doua tranșă (sprijin nerambursabil):

| Număr secvențial | Măsură conexă (reformă sau investiții) | Etapă/Obiectiv | Nume |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M2C4-5 | Investiția 3.2: Digitalizarea parcurilor naționale | Etapă | Intrarea în vigoare a simplificării administrative și a dezvoltării serviciilor digitale pentru vizitatorii parcurilor naționale și ai zonelor marine protejate |  |
| M5C2-9 | Investiția 3 – Locuințe pe primul loc și stații poștale | Etapă | Intrarea în vigoare a planului operațional privind proiectele privind „Locuința pe primul loc” și stațiile poștale, definirea cerințelor proiectelor care pot fi prezentate de entitățile locale și lansarea cererii de propuneri |  |
| M1C1-33 | Investiția 1.8: Proceduri de recrutare pentru instanțele administrative | Țintă | Începerea procedurilor de recrutare pentru instanțele administrative |  |
| M1C1-56 | Reforma 1.9: Reforma administrației publice | Etapă | Intrarea în vigoare a legislației de abilitare pentru reforma ocupării forței de muncă în sectorul public |  |
| M1C1-70 | Reforma 1.10: Reforma cadrului legislativ privind achizițiile publice | Etapă | Intrarea în vigoare a revizuirii Codului achizițiilor publice (D.Lgs. nr. 50/2016) |  |
| M1C1-103 | Reforma 1.12: Reforma administrației fiscale | Etapă | Intrarea în vigoare a legislației primare și secundare și a dispozițiilor de reglementare și finalizarea proceselor administrative pentru încurajarea respectării obligațiilor fiscale și îmbunătățirea auditurilor și a controalelor |  |
| M1C1-104 | Reforma 1.13: Reforma cadrului de analiză a cheltuielilor | Etapă | Adoptarea obiectivelor de economisire pentru analizele cheltuielilor pentru perioada 2023-2025 |  |
| M1C3-11 | Investiția 1.3 – Îmbunătățirea eficienței energetice în cinematografe, teatre și muzee | Etapă | Intrarea în vigoare a decretului Ministerului Culturii pentru alocarea resurselor: îmbunătățirea eficienței energetice în spațiile culturale |  |
| M2C1-1 | Reforma 1.1 – Strategia națională pentru economia circulară | Etapă | Intrarea în vigoare a Decretului ministerial pentru adoptarea Strategiei naționale pentru economia circulară |  |
| M2C1-2 | Reforma 1.3 – Sprijin tehnic pentru autoritățile locale | Etapă | Aprobarea acordului pentru elaborarea planului de acțiune privind consolidarea capacităților de sprijinire a autorităților publice locale |  |
| M2C1-11 | Investiția 3.3: Cultura și sensibilizarea cu privire la subiecte și provocări legate de mediu | Etapă | Lansarea platformei web și a contractelor cu autorii |  |
| M2C2-18 | Investiția 3.5 – Cercetare și dezvoltare în domeniul hidrogenului | Etapă | Atribuirea tuturor contractelor publice de C & D proiectelor de cercetare în domeniul hidrogenului |  |
| M2C2-21 | Reforma 4 – Măsuri de promovare a competitivității hidrogenului | Etapă | Intrarea în vigoare a stimulentelor fiscale |  |
| M2C2-38 | Investiția 5.1: Surse regenerabile de energie și baterii | Etapă | Intrarea în vigoare a unui decret ministerial |  |
| M2C2-42 | Investiția 5.4: Injecția de capital în Fondul pentru o tranziție verde („GTF”) | Etapă | Semnarea acordului financiar |  |
| M2C3-4 | Reforma 1.1: Simplificarea și accelerarea procedurilor pentru intervențiile în domeniul eficienței energetice | Etapă | Simplificarea și accelerarea procedurilor pentru intervențiile în domeniul eficienței energetice |  |
| M2C4-1 | Reforma 2.1. Simplificarea și accelerarea procedurilor de punere în aplicare a intervențiilor împotriva instabilității hidrogeologice | Etapă | Intrarea în vigoare a simplificării cadrului juridic pentru o mai bună gestionare a riscurilor hidrologice |  |
| M2C4-4 | Reforma 4.2 „Măsuri de asigurare a capacităților manageriale depline pentru serviciile integrate de alimentare cu apă” | Etapă | Intrarea în vigoare a noului cadru juridic privind irigațiile |  |
| M4C1-3 | Reforma 2.1: Recrutarea cadrelor didactice | Etapă | Intrarea în vigoare a reformei privind profesia de cadru didactic. |  |
| M4C1-4 | Investiția 3.2: Școala 4.0: școli, cablaje, noi săli de clasă și ateliere inovatoare | Etapă | Se adoptă Planul pentru școli 4.0 de promovare a tranziției digitale a sistemului școlar italian |  |
| M4C2-4 | Reforma 1.1: Punerea în aplicare a măsurilor de sprijin pentru C & D în vederea stimulării simplificării și a mobilității | Etapă | Intrarea în vigoare a decretelor ministeriale privind simplificarea și mobilitatea C & D legate de fondul de finanțare obișnuit. |  |
|  |  | Cuantumul tranșei | 11 494 252 874 MIL. |  |

  - A treia tranșă (sprijin nerambursabil):

| Număr secvențial | Măsură conexă (reformă sau investiții) | Etapă/Obiectiv | Nume |
| --- | --- | --- | --- |
| M2C4-2 | Reforma 4.2 „Măsuri de asigurare a capacităților manageriale depline pentru serviciile integrate de alimentare cu apă” | Etapă | Intrarea în vigoare a reformei menite să asigure capacități manageriale depline pentru serviciile integrate de alimentare cu apă |
| M1C1-3 | Investiția 1.1: Infrastructură digitală | Etapă | Finalizarea Polo Strategico Nazionale (PSN) |
| M1C1-4 | Investiția 1.3.1: Platforma națională de date digitale | Etapă | Platforma națională de date digitale este operațională |
| M1C1-5 | Investiția 1.5: Securitatea cibernetică | Etapă | Crearea noii Agenții Naționale de Securitate Cibernetică |
| M1C1-6 | Investiția 1.5: Securitatea cibernetică | Etapă | Implementarea inițială a serviciilor naționale de securitate cibernetică |
| M1C1-7 | Investiția 1.5: Securitatea cibernetică | Etapă | Înființarea rețelei de laboratoare de verificare și certificare a securității cibernetice |
| M1C1-8 | Investiția 1.5: Securitatea cibernetică | Etapă | Activarea unei unități centrale de audit pentru măsurile de securitate PSNC & NIS |
| M1C1-9 | Investiția 1.5: Securitatea cibernetică | Țintă | Sprijin pentru modernizarea structurilor de securitate T1 |
| M1C1-10 | Reforma 1.2: Sprijin pentru transformare | Etapă | Intrarea în vigoare a înființării Transformation Team și NewCo |
| M1C1-34 | Investiția 1.8: Proceduri de recrutare pentru biroul de judecată al instanțelor civile și penale | Țintă | Începerea procedurilor de recrutare pentru instanțele civile și penale |
| M1C1-35 | Reforma 1.7: Reforma instanțelor fiscale | Etapă | Reforma cuprinzătoare a instanțelor fiscale de prim și al doilea grad de jurisdicție |
| M1C1-36 | Reformele 1.4, 1.5 și 1.6: Reforma justiției civile și penale și reforma insolvenței | Etapă | Intrarea în vigoare a actelor delegate pentru reformele în materie de justiție civilă și penală și a reformei în materie de insolvență |
| M1C1-57 | Reforma 1.9: Reforma administrației publice | Etapă | Intrarea în vigoare a procedurilor administrative pentru reforma de simplificare care vizează punerea în aplicare a MRR |
| M1C1-102 | Reforma 1.13: Reforma cadrului de analiză a cheltuielilor | Etapă | Adoptarea unui raport privind eficacitatea practicilor utilizate de anumite administrații publice pentru formularea și punerea în aplicare a planurilor de economisire |
| M1C1-105 | Reforma 1.12: Reforma administrației fiscale | Țintă | Un număr mai mare de „scrisori de conformitate” |
| M1C1-106 | Reforma 1.12: Reforma administrației fiscale | Țintă | Reducerea numărului de „scrisori de conformitate” fals pozitive |
| M1C1-107 | Reforma 1.12: Reforma administrației fiscale | Țintă | Creșterea veniturilor fiscale generate de „scrisorile de conformitate” |
| M1C2-6 | Reforma 2: Legislația anuală în domeniul concurenței | Etapă | Intrarea în vigoare a Legii anuale a concurenței pentru anul 2021 |
| M1C2-7 | Reforma 2: Legislația anuală în domeniul concurenței | Etapă | Intrarea în vigoare a tuturor măsurilor de punere în aplicare și a legislației secundare în domeniul energiei (dacă este necesar) |
| M1C2-8 | Reforma 2: Legislația anuală în domeniul concurenței | Etapă | Intrarea în vigoare a tuturor măsurilor de punere în aplicare (inclusiv a legislației secundare, dacă este necesar) pentru punerea în aplicare și aplicarea efectivă a măsurilor care decurg din Legea anuală a concurenței din 2021 |
| M1C3-6 | Reformă – 3.1 Criterii minime de mediu pentru evenimentele culturale | Etapă | Intrarea în vigoare a unui decret care definește criteriile sociale și de mediu în licitațiile de achiziții publice privind evenimentele culturale finanțate din fonduri publice |
| M2C1-3 | Investiția 2.1: Plan logistic pentru sectorul agroalimentar, al pescuitului și acvaculturii, al silviculturii, al floriculturii și al pepinierelor de plante | Etapă | Publicarea clasamentului final în cadrul sistemului de stimulente logistice |
| M2C1-4 | Investiția 2.2: Parcul agrosolar | Țintă | Alocarea resurselor către beneficiari ca% din resursele financiare totale alocate investiției |
| M2C2-8 | Investiția 2.1 – Consolidarea rețelelor inteligente | Etapă | Atribuirea (tuturor) contractelor de achiziții publice pentru creșterea capacității rețelei |
| M2C2-12 | Investiția 2.2 Intervenții pentru creșterea rezilienței rețelei electrice | Etapă | Atribuirea proiectelor de creștere a rezilienței rețelei sistemului de energie electrică |
| M3C2-1 | Reforma 1.1 – Simplificarea procedurilor pentru procesul de planificare strategică | Etapă | Intrarea în vigoare a modificărilor legislative legate de simplificarea procedurilor pentru procesul de planificare strategică |
| M3C2-2 | Reforma 1.2 – Atribuirea competitivă a concesiunilor în porturile italiene | Etapă | Intrarea în vigoare a Regulamentului privind concesiunile portuare |
| M3C2-4 | Reforma 1.3 – Simplificarea procedurilor de autorizare a instalațiilor de călcat la rece | Etapă | Intrarea în vigoare a simplificării procedurilor de autorizare pentru instalațiile de călcat la rece |
| M4C1-5 | Reforma 1.3: Reorganizarea sistemului școlar; Reforma 1.2: Reforma sistemului de formare profesională terțiară (STI); Reforma 1.1: Reforma institutelor tehnice și profesionale; Reforma 1.4: Reforma sistemului „Orientare” | Repere | Intrarea în vigoare a reformelor sistemului de învățământ primar și secundar pentru îmbunătățirea rezultatelor școlare |
| M4C1-6 | Reforma 2.2: Învățământ terțiar avansat și formare continuă pentru directorii unităților de învățământ, profesori, personalul administrativ și tehnic | Etapă | Intrarea în vigoare a legislației care vizează crearea unui sistem de formare de calitate pentru școli. |
| M4C2-1 | Investiția 1.2: Finanțarea proiectelor prezentate de tinerii cercetători | Țintă | Numărul de studenți care au beneficiat de un grant de cercetare |
| M5C1-2 | Reforma 1 – ALMP și formarea profesională | Etapă | Intrarea în vigoare la nivel regional a tuturor planurilor pentru serviciile publice de ocupare a forței de muncă (SPOFM) |
| M5C1-6 | Investiția 1 – Consolidarea serviciilor publice de ocupare a forței de muncă (SPOFM) | Țintă | Serviciile publice de ocupare a forței de muncă (SPOFM) pun în aplicare activitățile prevăzute în planul de consolidare în perioada de trei ani 2021-2023 |
| M5C1-8 | Reforma 2 – Munca nedeclarată | Etapă | Intrarea în vigoare a unui plan național și a unei foi de parcurs pentru punerea în aplicare în vederea combaterii muncii nedeclarate în toate sectoarele economice. |
| M5C1-12 | Investiția 2 – Sistemul de certificare a egalității de gen | Etapă | Intrarea în vigoare a sistemului de certificare a egalității de gen și a mecanismelor de stimulare însoțitoare pentru întreprinderi |
| M5C2-7 | Investiția 2 – Modele de autonomie pentru persoanele cu handicap | Țintă | Districtele sociale au realizat cel puțin un proiect vizând renovarea spațiilor de locuit și/sau furnizarea de dispozitive TIC persoanelor cu handicap, însoțite de formare privind competențele digitale |
| M5C3-1 | Investiția 1.1.1: Consolidarea în interior a serviciilor și infrastructurilor sociale comunitare | Etapă | Atribuirea licitației pentru intervențiile de îmbunătățire a serviciilor și infrastructurilor sociale în zonele interioare și pentru sprijinirea farmaciilor din municipalitățile cu mai puțin de 3 000 de locuitori |
| M6C2-1 | Reforma 1: Revizuirea și actualizarea cadrului juridic actual al institutelor științifice pentru spitalizare și îngrijire (IRCCS) și a politicilor de cercetare ale Ministerului Sănătății pentru a consolida legătura dintre cercetare, inovare și asistența medicală | Etapă | Intrarea în vigoare a decretului legislativ care prevede reorganizarea reglementărilor institutelor științifice pentru spitalizare și îngrijire (IRCSS) |
|  |  | Cuantumul tranșei | 11 494 252 874 MIL. |

  - A patra tranșă (sprijin nerambursabil):

| Număr secvențial | Măsură conexă (reformă sau investiții) | Etapă/Obiectiv | Nume |
| --- | --- | --- | --- |
| M1C1-11 | Investiția 1.6.6: Digitalizarea poliției financiare | Țintă | Poliția Financiară – Achiziționarea de servicii profesionale în domeniul științei datelor T1 |
| M1C1-72 | Reforma 1.11: Reducerea întârzierilor în efectuarea plăților de către administrațiile publice și autoritățile din domeniul sănătății | Etapă | Se aprobă măsuri de reducere a întârzierilor în efectuarea plăților de către administrația publică către întreprinderi |
| M1C1-73 | Reforma 1.10: Reforma cadrului legislativ privind achizițiile publice | Etapă | Intrarea în vigoare a reformei Codului achizițiilor publice |
| M2C2-14 | Investiția 3.3 Testarea hidrogenului pentru transportul rutier | Etapă | Atribuirea (tuturor) contractelor de achiziții publice pentru dezvoltarea stațiilor de reîncărcare pe bază de hidrogen |
| M2C2-16 | Investiția 3.4 Testarea hidrogenului pentru mobilitatea feroviară | Etapă | Alocarea resurselor pentru testarea hidrogenului pentru mobilitatea feroviară |
| M2C2-20 | Reforma 3 – Simplificarea administrativă și reducerea barierelor de reglementare din calea implementării hidrogenului | Etapă | Intrarea în vigoare a acțiunilor legislative necesare |
| M5C2-3 | Reforma 2 – Reforma pentru persoanele în vârstă care nu sunt autonome | Etapă | Intrarea în vigoare a unei legi-cadru care consolidează acțiunile în favoarea persoanelor în vârstă care nu sunt autonome |
| M1C1-37 | Reformele 1.4 și 1.5: Reforma justiției civile și penale | Etapă | Intrarea în vigoare a reformei justiției civile și penale |
| M1C1-58 | Reforma 1.9: Reforma administrației publice | Etapă | Intrarea în vigoare a actelor juridice privind reforma ocupării forței de muncă în sectorul public |
| M1C1-74 | Reforma 1.10: Reforma cadrului legislativ privind achizițiile publice | Etapă | Intrarea în vigoare a tuturor măsurilor de punere în aplicare și a legislației secundare necesare pentru reforma privind simplificarea codului achizițiilor publice |
| M1C1-109 | Reforma 1.12: Reforma administrației fiscale | Țintă | Trimiterea primelor declarații de TVA precompletate |
| M2C2-27 | Investiția 4.3 Instalarea infrastructurilor de încărcare | Etapă | Atribuirea tuturor contractelor de achiziții publice pentru instalarea infrastructurilor de încărcare M1 |
| M2C2-33 | Investiția 4.4.2: Consolidarea parcului feroviar regional de transport public cu trenuri cu emisii zero și serviciu universal | Etapă | Atribuirea tuturor contractelor de achiziții publice pentru consolidarea parcului feroviar regional de transport public cu trenuri cu emisii zero și serviciu universal |
| M2C3-2 | Investiția 2.1 – Consolidarea Ecobonus pentru eficiența energetică | Țintă | Superbonusul T1 pentru renovarea clădirilor |
| M4C1-9 | Investiția 1.1: Plan pentru creșe, grădinițe și servicii de educație și îngrijire a copiilor preșcolari | Etapă | Atribuirea contractelor pentru construirea, renovarea și asigurarea siguranței creșelor, a grădinițelor și a serviciilor de educație și îngrijire a copiilor preșcolari |
| M5C3-8 | Investiția 1.3: Intervenții socio-educaționale structurate pentru combaterea sărăciei educaționale în sud, sprijinind sectorul terțiar | Țintă | Sprijin educațional pentru minori (primul lot) |
|  |  | Cuantumul tranșei | 2 315 646 882 MIL. |

  - A cincea tranșă (sprijin nerambursabil):

| Număr secvențial | Măsură conexă (reformă sau investiții) | Etapă/Obiectiv | Nume |
| --- | --- | --- | --- |
| M1C2-4 | Reforma 1: Reforma sistemului de proprietate industrială | Etapă | Intrarea în vigoare a unui decret legislativ care vizează reformarea Codului italian al proprietății industriale și a actelor de punere în aplicare relevante |
| M1C3-4 | Investiție – 1.3 Îmbunătățirea eficienței energetice în cinematografe, teatre și muzee | Țintă | Intervenții asupra muzeelor și siturilor culturale de stat, sălilor de teatru și cinematografelor încheiate (prima serie) |
| M1C1-12 | Investiția 1.3.2: Portalul digital unic | Țintă | Portalul digital unic |
| M1C1-13 | Investiția 1.4.6: Mobilitatea ca serviciu pentru Italia | Etapă | Mobilitatea ca soluție de servicii M1 |
| M1C1-38 | Reforma 1.8: Digitalizarea justiției | Etapă | Digitalizarea sistemului de justiție |
| M1C1-59 | Reforma 1.9: Reforma administrației publice | Etapă | Intrarea în vigoare a gestionării strategice a resurselor umane în administrația publică |
| M1C1-73c | Reforma 1.10: Reforma cadrului legislativ privind achizițiile publice | Etapă | Intrarea în vigoare a orientărilor privind achizițiile publice sub pragul UE |
| M1C1-75 | Reforma 1.10: Reforma cadrului legislativ privind achizițiile publice | Etapă | Funcționarea deplină a sistemului național de achiziții publice electronice |
| M1C1-84 | Reforma 1.10: Reforma cadrului legislativ privind achizițiile publice | Țintă | Timpul mediu dintre publicare și atribuirea contractului |
| M1C1-86 | Reforma 1.10: Reforma cadrului legislativ privind achizițiile publice | Țintă | Funcționari publici formați prin Strategia de profesionalizare a achizitorilor publici |
| M1C1-87 | Reforma 1.10: Reforma cadrului legislativ privind achizițiile publice | Țintă | Autorități contractante care utilizează sisteme dinamice de achiziții |
| M1C1-110 | Reforma 1.13: Reforma cadrului de analiză a cheltuielilor | Etapă | Reclasificarea bugetului general de stat, cu referire la cheltuielile de mediu și la cheltuielile care promovează egalitatea de gen |
| M1C2-9 | Reforma 2: Legislația anuală în domeniul concurenței | Etapă | Intrarea în vigoare a Legii anuale a concurenței pentru anul 2022 |
| M1C2-10 | Reforma 2: Legislația anuală în domeniul concurenței | Etapă | Intrarea în vigoare a tuturor măsurilor de punere în aplicare (inclusiv a legislației secundare, dacă este necesar) pentru punerea în aplicare și aplicarea efectivă a măsurilor care decurg din Legea anuală a concurenței din 2022 |
| M1C3-7 | Investiție – 3.3 Consolidarea capacităților operatorilor din domeniul culturii pentru a gestiona tranziția digitală și tranziția verde. | Etapă | Atribuirea tuturor contractelor de achiziții publice cu organizația/beneficiarii de punere în aplicare pentru toate intervențiile de gestionare a tranziției digitale și verzi a operatorilor culturali |
| M2C1-5 | Investiția 2.2: Parcul agrosolar | Țintă | Alocarea resurselor către beneficiari ca% din resursele financiare totale alocate investiției |
| M2C2-22 | Investiția 4.1 – Investiții în mobilitatea ușoară (Planul național privind traseul ciclurilor) | Țintă: | Piste pentru biciclete T1 |
| M4C1-10 | Reforma 2.1: Recrutarea cadrelor didactice; Reforma 1.3: Reorganizarea sistemului școlar; Reforma 1.2: Reforma sistemului de formare profesională terțiară (STI); Reforma 1.4: Reforma sistemului „Orientare”; Reforma 1.5: Reforma grupurilor de diplome universitare; Reforma 1.6: Facilitarea reformei diplomelor universitare | Etapă | Intrarea în vigoare a regulamentelor pentru punerea în aplicare și aplicarea efectivă a tuturor măsurilor privind reformele învățământului primar, secundar și terțiar, acolo unde este necesar |
| M4C1-11 | Investiția 1.7: Burse pentru accesul la universități | Țintă | Bursă universitară acordată |
| M5C3-3 | Investiția 2: Unități medicale de proximitate teritorială | Țintă | Sprijin pentru farmaciile rurale din municipalități, cătune sau așezări cu mai puțin de 5 000 de locuitori (primul lot) |
| M1C1-113 | Reforma 1.12: Reforma administrației fiscale | Țintă | Un număr mai mare de „scrisori de conformitate” |
| M1C1-114 | Reforma 1.12: Reforma administrației fiscale | Țintă | Creșterea veniturilor fiscale generate de „scrisorile de conformitate” |
|  |  | Cuantumul tranșei | 3 621 492 701 MIL. |

  - A șasea tranșă (sprijin nerambursabil):

| Număr secvențial | Măsură conexă (reformă sau investiții) | Etapă/Obiectiv | Nume |
| --- | --- | --- | --- |
| M1C1-14bis | Reforma 1.9a: Reformă pentru accelerarea punerii în aplicare a politicii de coeziune | Etapă | Intrarea în vigoare a legislației naționale pentru accelerarea punerii în aplicare a politicii de coeziune |
| M1C1-15 | Investiția 1.6.6: Digitalizarea poliției financiare | Țintă | Poliția Financiară – Achiziționarea de servicii profesionale în domeniul științei datelor T2 |
| M1C1-37bis | Reforma 1.4: Reforma justiției civile | Etapă | Intrarea în vigoare a măsurilor menite să reducă întârzierile |
| M1C1-72bis | Reforma 1.11: Reducerea întârzierilor în efectuarea plăților de către administrațiile publice și autoritățile din domeniul sănătății | Etapă | Acțiuni legislative și specifice pentru reducerea întârzierilor în efectuarea plăților la nivel central/local |
| M1C1-85 | Reforma 1.10: Reforma cadrului legislativ privind achizițiile publice | Țintă | Timpul mediu dintre atribuirea contractului și realizarea infrastructurii |
| M1C1-99 | Reforma 1.10: Reforma cadrului legislativ privind achizițiile publice | Țintă | Autorități contractante care utilizează sisteme dinamice de achiziții |
| M2C2-6 | Reforma 1 Simplificarea procedurilor de autorizare pentru centralele onshore și offshore din surse regenerabile și noul cadru juridic pentru susținerea producției din surse regenerabile și prelungirea duratei și a eligibilității schemelor de sprijin actuale | Etapă | Intrarea în vigoare a unui cadru juridic pentru simplificarea procedurilor de autorizare pentru construirea de structuri pentru energia din surse regenerabile onshore și offshore |
| M4C1-8 | Investiția 1.3: Planul de îmbunătățire a infrastructurii sportive școlare | Etapă | Atribuirea de contracte pentru intervenții de construire și renovare a instalațiilor sportive și a sălilor de sport pentru uz școlar |
| M5C1-9 | Reforma 2 – Munca nedeclarată | Etapă | Desfășurarea de acțiuni de combatere a muncii nedeclarate |
| M5C2-4 | Reforma 2 – Reforma pentru persoanele în vârstă care nu sunt autonome | Etapă | Intrarea în vigoare a decretelor legislative care dezvoltă dispozițiile prevăzute de legea-cadru pentru a consolida acțiunile în favoarea persoanelor în vârstă care nu sunt autonome |
| M7-9 | Reforma 5: Planul pentru noi competențe – Tranziții | Etapă | Adoptarea și publicarea noului plan de competențe – Tranziții și a foii de parcurs pentru punerea în aplicare |
| M7-32 | Investiția 12 – Instrumentul financiar pentru dezvoltarea unei poziții de lider la nivel internațional, industrial și în domeniul C & D în ceea ce privește autobuzele cu emisii zero | Etapă | Acord de punere în aplicare |
| M1C1-39 | Investiția 1.8: Proceduri de recrutare pentru instanțele civile și penale | Țintă | Încheierea procedurilor de recrutare pentru instanțele civile și penale și pentru serviciile teritoriale și centrale ale Ministerului Justiției responsabile cu punerea în aplicare a planului de redresare și reziliență |
| M1C1-40 | Investiția 1.8: Proceduri de recrutare pentru instanțele administrative | Țintă | Încheierea procedurilor de recrutare pentru instanțele administrative |
| M1C1-41 | Investiția 1.8: Proceduri de recrutare pentru instanțele administrative | Țintă | Reducerea numărului de cauze nesoluționate aflate pe rolul instanțelor administrative regionale |
| M1C1-42 | Investiția 1.8: Proceduri de recrutare pentru instanțele administrative | Țintă | Reducerea numărului de cauze restante pentru Consiliul de Stat |
| M1C1-59A | Reforma 1.9: Reforma administrației publice | Etapă | Punerea în aplicare a gestionării strategice a resurselor umane în administrația publică |
| M1C1-73bis | Reforma 1.10: Reforma cadrului legislativ privind achizițiile publice | Etapă | Adoptarea unei circulare care să ofere orientări privind sistemul de calificare pentru autoritățile contractante |
| M1C1-108 | Reforma 1.15: Reforma normelor de contabilitate publică | Etapă | Aprobarea cadrului conceptual, a setului de standarde de contabilitate pe bază de angajamente și a diagramei multidimensionale a conturilor |
| M1C1-111 | Reforma 1.13: Reforma cadrului de analiză a cheltuielilor | Etapă | Finalizarea analizei anuale a cheltuielilor pentru 2023, cu referire la obiectivul de economisire stabilit în 2022 pentru 2023 |
| M1C1-112 | Reforma 1.12: Reforma administrației fiscale | Țintă | Îmbunătățirea capacității operaționale a administrației fiscale în conformitate cu obiectivele de angajare indicate în „Planul de performanță 2021-2023” al Agenției de Administrare Fiscală |
| M1C2-2 | Investiția 1: Tranziția 4.0 | Țintă | Credite fiscale pentru perioada de tranziție 4.0 acordate întreprinderilor pe baza declarațiilor fiscale prezentate în perioada 2021-2022 |
| M1C3-9 | Investiția 4.1 – Centrul de turism digital | Țintă | Implicarea operatorilor turistici în Centrul de turism digital |
| M1C3-10 | Reforma 4.1 – Reglementarea profesiilor de ghid turistic. | Etapă | Definirea unui standard național pentru ghizii turistici |
| M2C1-6 | Investiția 2.2: Parcul agrosolar | Țintă | Alocarea resurselor către beneficiari ca% din resursele financiare totale alocate investiției |
| M3C2-5 | Investiția 2.1 – Digitalizarea lanțului logistic | Țintă | Digitalizarea lanțului logistic |
| M5C2-2 | Reforma 1 – Legea-cadru privind handicapul | Etapă | Intrarea în vigoare a decretelor legislative de dezvoltare a dispozițiilor prevăzute de Legea-cadru pentru consolidarea autonomiei persoanelor cu handicap |
|  |  | Cuantumul tranșei | 2 053 579 667 MIL. |

  - A șaptea tranșă (sprijin nerambursabil):

| Număr secvențial | Măsură conexă (reformă sau investiții) | Etapă/Obiectiv | Nume |
| --- | --- | --- | --- |
| M1C1-17 | Investiția 1.1: Infrastructură digitală | Țintă | Migrația către Polo Strategico Nazionale T1 |
| M7-7 | Reforma 4: Atenuarea riscului financiar asociat contractelor de achiziție de energie electrică din surse regenerabile (contracte de achiziție de energie electrică) | Etapă | Intrarea în vigoare a legislației primare și secundare |
| M7-14 | Investiția 4: Legătura tireniană | Etapă | Atribuirea contractelor |
| M3C2-7 | Investiția 2.3: Călcat la rece | Etapă | Atribuirea tuturor contractelor de achiziții publice |
| M1C1-18 | Investiția 1.3.1: Platforma națională de date digitale | Țintă | API pe platforma națională de date digitale T1 |
| M1C1-19 | Investiția 1.5: Securitatea cibernetică | Țintă | Sprijin pentru modernizarea structurilor de securitate T2 |
| M1C1-20 | Investiția 1.5: Securitatea cibernetică | Etapă | Implementarea integrală a serviciilor naționale de securitate cibernetică |
| M1C1-21 | Investiția 1.5: Securitatea cibernetică | Etapă | Finalizarea rețelei de laboratoare de verificare și certificare a securității cibernetice, centre de evaluare |
| M1C1-22 | Investiția 1.5: Securitatea cibernetică | Etapă | Funcționarea deplină a unității centrale de audit pentru măsurile de securitate PSNC & NIS, cu cel puțin 30 inspecții finalizate |
| M1C1-43 | Reforma 1.4: Reforma justiției civile | Țintă | Reducerea numărului de cauze nesoluționate pentru instanțele civile ordinare (în primă instanță) |
| M1C1-44 | Reforma 1.4: Reforma justiției civile | Țintă | Reducerea numărului de cauze nesoluționate pentru Curtea de Apel Civilă (a doua instanță) |
| M1C1-60 | Reforma 1.9: Reforma administrației publice | Țintă | Simplificarea și/sau digitalizarea a 200 de proceduri critice care afectează cetățenii și întreprinderile |
| M1C1-72b | Reforma 1.11: Reducerea întârzierilor în efectuarea plăților de către administrațiile publice și autoritățile din domeniul sănătății | Etapă | Creșterea resurselor umane care se ocupă de plăți |
| M1C1-72c | Reforma 1.11: Reducerea întârzierilor în efectuarea plăților de către administrațiile publice și autoritățile din domeniul sănătății | Etapă | Adoptarea planului de acțiune |
| M1C1-73b | Reforma 1.10: Reforma cadrului legislativ privind achizițiile publice | Etapă | Stimulente pentru calificarea și profesionalizarea autorităților contractante. |
| M1C1-73quinquies | Reforma 1.10: Reforma cadrului legislativ privind achizițiile publice | Etapă | Intrarea în vigoare a noilor dispoziții legale privind finanțarea proiectelor |
| M1C1-75bis | Investiția 1.10: Sprijin pentru calificare și achiziții publice electronice | Etapă | Sprijin pentru calificare și achiziții publice electronice |
| M1C1-84bis | Reforma 1.10: Reforma cadrului legislativ privind achizițiile publice | Etapă | Măsuri de îmbunătățire a vitezei de decizie în atribuirea contractelor de către autoritățile contractante |
| M1C1-98 | Reforma 1.10: Reforma cadrului legislativ privind achizițiile publice | Țintă | Funcționari publici formați prin Strategia de profesionalizare a achizitorilor publici |
| M1C2-11 | Reforma 2: Legislația anuală în domeniul concurenței | Etapă | Intrarea în vigoare a Legii anuale a concurenței pentru anul 2023 |
| M1C2-12 | Reforma 2: Legislația anuală în domeniul concurenței | Etapă | Intrarea în vigoare a măsurilor de punere în aplicare (inclusiv a legislației secundare, dacă este necesar) pentru punerea în aplicare și aplicarea măsurilor stabilite în Legea anuală a concurenței din 2023 și în alte acte legislative primare |
| M2C1-6bis | Investiția 2.2: Parcul agrosolar | Țintă | Alocarea resurselor către beneficiari ca% din resursele financiare totale alocate investiției |
| M2C1-7 | Investiția 2.3: Inovarea și mecanizarea în sectoarele agricol și alimentar | Țintă | Publicarea clasamentelor finale cu identificarea destinatarilor finali. |
| M2C2-28 | Investiția 4.3 Instalarea infrastructurilor de încărcare | Etapă | Atribuirea contractelor de achiziții publice pentru instalarea infrastructurilor de încărcare |
| M4C1-12 | Investiția 4.1: Extinderea numărului și a oportunităților de carieră ale doctoranzilor (orientate spre cercetare, administrație publică și patrimoniu cultural) | Țintă | Programe de burse de doctorat acordate pe an (pe o perioadă de trei ani) |
| M4C1-14 | Reforma 2.1: Recrutarea cadrelor didactice | Țintă | Cadre didactice recrutate cu ajutorul sistemului de recrutare reformat |
| M4C1-15 | Investiția 1.7: Burse pentru accesul la universități | Țintă | Burse acordate pentru accesul la universitate |
| M4C2-3 | Investiția 3.3: Acordarea de burse doctorale în colaborare cu întreprinderile și promovarea angajării cercetătorilor de către întreprinderi | Țintă | Numărul de burse de doctorat acordate |
| M5C1-15bis | Investiția 4 – Funcția publică universală | Etapă | Să desfășoare acțiuni de creștere a participării tinerilor, de simplificare a procedurilor și de îmbunătățire a calității proiectelor privind serviciul public universal (UCS); |
| M7-1 | Reforma 1: Simplificarea procedurilor de autorizare pentru energia din surse regenerabile | Etapă | Identificarea „zonelor pretabile accelerării proiectelor privind energia din surse regenerabile” |
| M7-4 | Reforma 2: Reducerea subvențiilor dăunătoare mediului | Etapă | Adoptarea unui raport guvernamental care să prezinte rezultatul unei consultări guvernamentale cu părțile interesate pentru a defini foaia de parcurs pentru reducerea subvențiilor dăunătoare mediului. |
| M7-16 | Investiția 5: SA.CO.I.3 | Etapă | Atribuirea contractelor |
| M4C1-10a | Reforma 1.1: Reforma institutelor tehnice și profesionale | Etapă | Intrarea în vigoare a legislației secundare. |
|  |  | Cuantumul tranșei | 5 294 563 760 MIL. |

  - A opta tranșă (sprijin nerambursabil):

| Număr secvențial | Măsură conexă (reformă sau investiții) | Etapă/Obiectiv | Nume |
| --- | --- | --- | --- |
| M1C1-23 | Investiția 1.4.6: Mobilitatea ca serviciu pentru Italia | Etapă | Punerea în aplicare a șapte proiecte-pilot |
| M1C1-76 | Reforma 1.11: Reducerea întârzierilor în efectuarea plăților de către administrațiile publice și autoritățile din domeniul sănătății | Țintă | Se reduce numărul mediu de zile în care autoritățile publice centrale plătesc întreprinderile |
| M1C1-77 | Reforma 1.11: Reducerea întârzierilor în efectuarea plăților de către administrațiile publice și autoritățile din domeniul sănătății | Țintă | Se reduce numărul mediu de zile în care autoritățile publice regionale plătesc întreprinderile |
| M1C1-78 | Reforma 1.11: Reducerea întârzierilor în efectuarea plăților de către administrațiile publice și autoritățile din domeniul sănătății | Țintă | Se reduce numărul mediu de zile în care autoritățile publice locale plătesc întreprinderile |
| M1C1-79 | Reforma 1.11: Reducerea întârzierilor în efectuarea plăților de către administrațiile publice și autoritățile din domeniul sănătății | Țintă | Numărul mediu de zile în care autoritățile din domeniul sănătății publice trebuie să plătească întreprinderile este redus |
| M1C1-25 | Investiția 1.6.6: Digitalizarea poliției financiare | Etapă | Dezvoltarea sistemelor de informații utilizate pentru combaterea criminalității economice |
| M1C1-62 | Reforma 1.9: Reforma administrației publice | Etapă | Creșterea absorbției investițiilor |
| M1C1-115 | Reforma 1.13: Reforma cadrului de analiză a cheltuielilor | Etapă | Finalizarea analizei anuale a cheltuielilor pentru 2024, cu referire la obiectivul de economisire stabilit în 2022 și 2023 pentru 2024 |
| M1C2-3 | Investiția 1: Tranziția 4.0 | Țintă | Credite fiscale pentru perioada de tranziție 4.0 acordate întreprinderilor pe baza declarațiilor fiscale prezentate în perioada 2021-2023 |
| M4C1-16 | Investiția 3.1: Noi competențe și noi limbi | Etapă | Adoptarea deciziei (deciziilor) de acordare a grantului pentru activarea proiectelor STIM |
| M4C1-17 | Investiția 3.1: Noi competențe și noi limbi | Etapă | Noi competențe |
| M4C2-1a | Investiția 1.2: Finanțarea proiectelor prezentate de tinerii cercetători | Etapă | Publicarea decretului (decretelor) de acordare a finanțării pentru tinerii cercetători |
| M6C2-2 | Investiția 2.1: Consolidarea și îmbunătățirea cercetării biomedicale a NHS | Țintă | Proiecte de cercetare finanțate privind PoC (validarea conceptului) și formele rare de cancer și boli |
| M6C2-3 | Investiția 2.1: Consolidarea și îmbunătățirea cercetării biomedicale a NHS | Țintă | Proiecte de cercetare finanțate în domeniul bolilor cu impact ridicat asupra sănătății |
| M7-2 | Reforma 1: Simplificarea procedurilor de autorizare pentru energia din surse regenerabile | Etapă | Intrarea în vigoare a actului juridic (Testo Unico) |
| M7-25 | Investiția 8: Aprovizionarea durabilă, circulară și sigură cu materii prime critice | Etapă | Publicarea raportului privind nevoile viitoare în materie de materii prime critice și potențialul proiectării ecologice |
| M1C2-14bis | Reforma 3: Raționalizarea și simplificarea stimulentelor pentru întreprinderi. | Etapă | Publicarea evaluării raportului – toate stimulentele pentru întreprinderi |
| M5C1-15 | Investiția 3 – Consolidarea sistemului dual | Țintă | Certificate eliberate prin intermediul sistemului de învățământ dual |
| M2C1-12 | Investiția 3.3: Cultura și sensibilizarea cu privire la subiecte și provocări legate de mediu | Țintă | Podcasturi privind tranziția ecologică |
| M4C1-19 | Investiția 3.2: Școala 4.0: școli, cablaje, noi săli de clasă și ateliere inovatoare | Etapă | Adoptarea deciziei (deciziilor) de acordare a grantului pentru achiziționarea de dispozitive digitale și/sau crearea de laboratoare digitale |
| M1C1-98bis | Reforma 1.10: Reforma cadrului legislativ privind achizițiile publice | Țintă | Funcționari publici formați prin Strategia de profesionalizare a achizitorilor publici |
|  |  | Cuantumul tranșei | 3 541 589 877 MIL. |

  - A noua tranșă (sprijin nerambursabil):

| Număr secvențial | Măsură conexă (reformă sau investiții) | Etapă/Obiectiv | Nume |
| --- | --- | --- | --- |
| M4C1-7 | Investiția 1.4: Intervenție extraordinară care vizează reducerea decalajelor teritoriale în ciclurile I și II ale învățământului secundar și combaterea abandonului școlar | Țintă | Studenți sau tineri care au participat la activități de mentorat sau la cursuri de formare |
| M4C1-14a | Reforma 2.1: Recrutarea cadrelor didactice | Țintă | Cadre didactice recrutate în cadrul sistemului reformat de recrutare |
| M7-6 | Reforma 3: Reducerea costurilor de racordare la rețeaua de gaze a biometanului | Etapă | Intrarea în vigoare a actelor juridice pentru reducerea costurilor de racordare la rețeaua de gaze a instalațiilor de producție a biometanului |
| M7-10 | Reforma 5: Planul pentru noi competențe – Tranziții | Etapă | Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) pentru regiuni și provincii autonome |
| M1C1-24 | Investiția 1.7.1: Funcția publică digitală | Țintă | Persoane fizice care au participat la serviciul public digital |
| M1C1-49 | Investiția 1.8: Proceduri de recrutare pentru instanțele administrative | Țintă | Reducerea numărului de cauze restante pentru instanțele administrative regionale (în primă instanță) |
| M1C1-50 | Investiția 1.8: Proceduri de recrutare pentru instanțele administrative | Țintă | Reducerea numărului de cauze restante pentru Consiliul de Stat |
| M1C1-96 | Reforma 1.10: Reforma cadrului legislativ privind achizițiile publice | Țintă | Timpul mediu dintre depunerea ofertelor și atribuirea contractului |
| M1C1-116 | Reforma 1.12: Reforma administrației fiscale | Țintă | Reducerea evaziunii fiscale, astfel cum este definită de indicatorul „predilecție pentru evaziune” |
| M1C2-5 | Investiția 6: Investiții în sistemul proprietății industriale | Țintă | Furnizarea raportului final de activitate pentru cel puțin 254 proiecte legate de proprietatea industrială și cercetare |
| M1C2-13 | Reforma 2: Legislația anuală în domeniul concurenței | Etapă | Intrarea în vigoare a Legii anuale a concurenței pentru anul 2025 |
| M1C2-14 | Reforma 2: Legislația anuală în domeniul concurenței | Țintă | Milioane de contoare inteligente 2G instalate |
| M1C3-2 | Investiție – 1.1 Strategia digitală și platformele pentru patrimoniul cultural | Țintă | Resurse digitale și media publicate |
| M1C3-5 | Investiție – 1.3 Îmbunătățirea eficienței energetice în cinematografe, teatre și muzee | Țintă | Se încheie intervențiile asupra muzeelor și siturilor culturale de stat, sălilor de teatru și cinematografelor (a doua serie) |
| M2C3-3 | Investiția 2.1 – Consolidarea Ecobonus pentru eficiența energetică | Țintă | Superbonusul T2 pentru renovarea clădirilor |
| M4C1-13 | Investiția 2.1: Predarea și formarea digitală integrată privind transformarea digitală pentru personalul școlar; | Țintă | Formarea directorilor unităților de învățământ, a cadrelor didactice și a personalului administrativ |
| M4C2-2bis | Investiția 2.2a: Acorduri pentru inovare | Țintă | Acorduri pentru inovare pentru care Ministerul Întreprinderilor și Made in Italy a confirmat acceptarea transmiterii rapoartelor finale de către beneficiari |
| M5C1-3 | Reforma 1 – ALMP și formarea profesională | Țintă | Persoanele care beneficiază de programul „Angajabilitatea garantată a lucrătorilor” (GOL) |
| M5C1-4 | Reforma 1 – ALMP și formarea profesională | Țintă | Persoane care au participat la programe de formare |
| M5C1-7 | Investiția 1 – Consolidarea serviciilor publice de ocupare a forței de muncă (SPOFM) | Țintă | Serviciile publice de ocupare a forței de muncă (SPOFM) au finalizat activitățile prevăzute în planul de consolidare |
| M5C1-10 | Reforma 2 – Planul național de combatere a muncii nedeclarate | Țintă | Creșterea numărului de inspecții la locul de muncă și a numărului de membri ai rețelei „rete del lavoro agricolo di qualità” |
| M5C3-9 | Investiții1.3: Intervenții socio-educaționale structurate pentru combaterea sărăciei educaționale în sud, sprijinind sectorul terțiar | Țintă | Sprijin educațional pentru minori (a doua serie) |
| M7-5 | Reforma 2: Reducerea subvențiilor dăunătoare mediului | Etapă | Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) |
| M7-26 | Investiția 8: Aprovizionarea durabilă, circulară și sigură cu materii prime critice | Etapă | Platforma sistemului de informații geografice este disponibilă online |
| M1C1-38bis | Reforma 1.8: Digitalizarea justiției | Etapă | Digitalizarea sistemului de justiție |
| M1C1-72quinquies | Reforma 1.11: Reducerea întârzierilor în efectuarea plăților de către administrațiile publice și autoritățile din domeniul sănătății | Etapă | Publicarea informațiilor și a datelor privind plățile efectuate de administrația publică |
| M1C1-72sexies | Reforma 1.11: Reducerea întârzierilor în efectuarea plăților de către administrațiile publice și autoritățile din domeniul sănătății | Etapă | Raportul final de audit al planului de audit |
| M1C1-27 | Investiția 1.3.1: Platforma națională de date digitale | Țintă | API pe platforma națională de date digitale T2 |
| M1C1-97b | Reforma 1.10: Reforma cadrului legislativ privind achizițiile publice | Etapă | Măsuri de îmbunătățire a vitezei de execuție |
| M4C2-4bis | Reforma 1.2: Planul trienal de finanțare a activităților de cercetare | Etapă | Legislație primară pentru adoptarea planului trienal de finanțare a activităților de cercetare |
| M7-30 | Investiția 10: Proiect-pilot privind competențele „Crescere Green” | Țintă | Certificate de formare profesională |
| M1C1-144 | Investiția 1.4.2 – Incluziunea cetățenilor – Îmbunătățirea accesibilității serviciilor/intervențiilor publice digitale puse în aplicare | Țintă | Punerea în aplicare a unei accesibilități sporite a serviciilor/intervențiilor publice digitale |
| M2C2-36 | Investiția 4.4.3: Reînnoirea flotei pentru Comandamentul național al pompierilor | Țintă | Numărul de vehicule nepoluante pentru reînnoirea parcului pentru Comandamentul național al pompierilor |
| M2C4-32 | Investiția 4.2. Reducerea pierderilor din rețelele de distribuție a apei, inclusiv digitalizarea și monitorizarea rețelelor | Etapă | Cartiere în rețele de distribuție a apei |
| M1C1-153 | Investiția 1.6.2 – Digitalizarea Ministerului Justiției | Țintă | Dosare judiciare digitalizate T2 |
| M6C2-17 | Investiția 2.2: Dezvoltarea competențelor tehnico-profesionale, digitale și manageriale ale profesioniștilor din sistemul de sănătate | Țintă | Acordarea de contracte de formare de specialitate |
|  |  | Cuantumul tranșei | 7 670 089 282 MIL. |

  - A zecea tranșă (sprijin nerambursabil):

| Număr secvențial | Măsură conexă (reformă sau investiții) | Etapă/Obiectiv | Nume |
| --- | --- | --- | --- |
| M1C1-88 | Reforma 1.11: Reducerea întârzierilor în efectuarea plăților de către administrațiile publice și autoritățile din domeniul sănătății | Țintă | Se reduce numărul mediu de zile în care autoritățile publice centrale plătesc întreprinderile |
| M1C1-89 | Reforma 1.11: Reducerea întârzierilor în efectuarea plăților de către administrațiile publice și autoritățile din domeniul sănătății | Țintă | Se reduce numărul mediu de zile în care autoritățile publice regionale plătesc întreprinderile |
| M1C1-90 | Reforma 1.11: Reducerea întârzierilor în efectuarea plăților de către administrațiile publice și autoritățile din domeniul sănătății | Țintă | Se reduce numărul mediu de zile în care autoritățile publice locale plătesc întreprinderile |
| M1C1-91 | Reforma 1.11: Reducerea întârzierilor în efectuarea plăților de către administrațiile publice și autoritățile din domeniul sănătății | Țintă | Se reduce numărul mediu de zile în care autoritățile din domeniul sănătății publice plătesc întreprinderile |
| M1C1-117 | Reforma 1.15: Reforma normelor de contabilitate publică | Țintă | Entități publice instruite pentru tranziția către noul sistem de contabilitate pe bază de angajamente |
| M1C1-119 | Reforma 1.14: Reforma cadrului bugetar subnațional | Etapă | Definirea parametrilor federalismului fiscal regional |
| M1C1-120 | Reforma 1.14: Reforma cadrului bugetar subnațional | Etapă | Intrarea în vigoare a actului juridic care definește federalismul fiscal pentru provincii și orașe metropolitane |
| M3C2-6 | Investiția 2.2: Digitalizarea managementului traficului aerian | Etapă | Digitalizarea managementului traficului aerian: punerea în funcțiune a noilor instrumente |
| M5C1-11 | Reforma 2 – Munca nedeclarată | Țintă | Desfășurarea de acțiuni de combatere a muncii nedeclarate |
| M3C2-12 | Investiția 2.3: Călcat la rece | Țintă | Finalizarea lucrărilor și acceptarea estimărilor costurilor de conectare de către dezvoltator pentru infrastructurile de călcat la rece |
| M1C1-26 | Investiția 1.1: Infrastructură digitală | Țintă | Migrarea către Polo Strategico Nazionale sau către un mediu cloud public securizat și certificat |
| M1C1-28 | Investiția 1.7.2: Rețeaua de servicii digitale de facilitare | Țintă | Numărul de cetățeni care participă la inițiative de educație digitală și/sau de facilitare oferite de centrele de facilitare digitală |
| M1C1-45 | Reforma 1.4: Reforma justiției civile | Țintă | Reducerea duratei procedurilor civile |
| M1C1-46 | Reforma 1.5: Reforma justiției penale | Țintă | Reducerea duratei procedurilor penale |
| M1C1-47 | Reforma 1.4: Reforma justiției civile | Țintă | Reducerea numărului de cauze restante pentru instanțele civile ordinare (în primă instanță) |
| M1C1-48 | Reforma 1.4: Reforma justiției civile | Țintă | Reducerea numărului de cauze nesoluționate pentru Curtea de Apel Civilă (a doua instanță) |
| M1C1-59b | Reforma 1.9: Reforma administrației publice | Etapă | Punerea în aplicare a gestionării strategice a resurselor umane în administrația publică |
| M1C1-63 | Reforma 1.9: Reforma administrației publice | Etapă | Publicarea unui registru al tuturor procedurilor simplificate și/sau digitalizate |
| M1C1-66 | Investiția 1.9: Furnizarea de asistență tehnică și consolidarea capacităților pentru punerea în aplicare a planului italian de redresare și reziliență | Țintă | Educație și formare |
| M1C1-118 | Reforma 1.15: Reforma normelor de contabilitate publică | Etapă | Intrarea în vigoare a actului legislativ privind reforma contabilității de angajamente pentru cel puțin 90 % din întregul sector public, excluzând întreprinderile de stat |
| M1C1-122 | Reforma 1.13: Reforma cadrului de analiză a cheltuielilor | Etapă | Finalizarea analizei anuale a cheltuielilor pentru 2025, cu referire la obiectivul de economisire stabilit în 2022, 2023 și 2024 pentru 2025. |
| M1C2-13bis | Reforma 2: Legislația anuală în domeniul concurenței | Etapă | Intrarea în vigoare a legislației (inclusiv a legislației secundare și a actelor de punere în aplicare referitoare la Legea anuală a concurenței pentru 2025) privind căile ferate regionale și transferul de tehnologie |
| M1C3-3 | Investiție – 1.2 Eliminarea barierelor fizice și cognitive din muzee, biblioteci și arhive pentru a permite un acces mai larg la cultură și o participare mai largă la aceasta | Țintă | Intervenții pentru eliminarea barierelor fizice și cognitive din muzee, monumente, zone și parcuri arheologice, arhive și biblioteci |
| M2C1-8 | Investiția 2.3: Inovarea și mecanizarea în sectoarele agricol și alimentar | Țintă | Sprijin pentru investiții în inovare în economia circulară și bioeconomie |
| M2C1-9 | Investiția 2.2: Parcul agrosolar | Țintă | Producția de energie fotovoltaică |
| M2C2-23 | Investiția 4.1 – Investiții în mobilitatea ușoară (Planul național privind traseul ciclurilor) | Țintă | Piste pentru biciclete T2 |
| M3C2-5bis | Investiția 2.1 – Digitalizarea lanțului logistic | Țintă | Digitalizarea lanțului logistic |
| M4C1-20 | Investiția 1.5: Dezvoltarea sistemului de formare profesională terțiară (STI) | Țintă | Numărul de studenți înscriși în sistemul de formare profesională (ITS) |
| M4C1-22 | Investiția 1.3: Planul de îmbunătățire a infrastructurii sportive școlare | Țintă | Construirea sau renovarea instalațiilor sportive și a sălilor de sport pentru uz școlar |
| M4C1-23 | Investiția 3.4: Predare și competențe universitare avansate | Etapă | Acțiuni de calificare și inovare a școlilor secundare și a programelor universitare, inclusiv a doctoratelor |
| M4C1-24 | Investiția 1.6: Orientare activă în tranziția dintre școală și universitate. | Țintă | Certificate de prezență care au fost eliberate pentru cursurile de tranziție între școală și universitate |
| M5C1-7bis | Investiția 1 – Consolidarea serviciilor publice de ocupare a forței de muncă (SPOFM) | Țintă | Serviciile publice de ocupare a forței de muncă (SPOFM) au finalizat activitățile de renovare |
| M5C1-14 | Investiția 2 – Sistemul de certificare a egalității de gen | Țintă | Întreprinderile au obținut certificarea egalității de gen |
| M5C1-16 | Investiția 4 – Funcția publică universală | Țintă | Cetățenii au participat la proiectele de serviciu public universal lansate în perioada de patru ani 2021-2024 și au obținut certificarea corespunzătoare |
| M5C3-4 | Investiția 2: Unități medicale de proximitate teritorială | Etapă | Sprijin pentru farmaciile rurale din municipalități, cătune sau așezări cu mai puțin de 5 000 de locuitori (al doilea lot) |
| M7-3 | Reforma 1: Simplificarea procedurilor de autorizare pentru energia din surse regenerabile | Etapă | Instituirea platformei digitale cu intrare unică pentru autorizațiile legate de sursele regenerabile de energie |
| M7-11 | Investiția 1: Măsură extinsă: Rețele inteligente | Țintă | Rețele inteligente – electrificarea consumului de energie |
| M7-12 | Investiția 2: Măsură extinsă: Intervenții pentru creșterea rezilienței rețelei electrice | Țintă | Creșterea rezilienței rețelei sistemului de energie electrică |
| M7-13 | Investiția 3: Măsură extinsă: Producția de hidrogen în siturile dezafectate (văi de hidrogen) | Țintă | Proiecte realizate |
| M7-15 | Investiția 4: Legătura tireniană | Etapă | Instalarea cablului |
| M7-17 | Investiția 5: SA.CO.I.3 | Etapă | Finalizarea cochiliilor stațiilor de conversie din Sardinia (Codrongianos) și Toscana (Suvereto) |
| M7-22 | Investiția 7: Rețea națională de transport inteligentă | Etapă | Instalarea de echipamente 5G, arhitectura TIC, arhitectura tehnologiei informației și comunicațiilor, protocolul securizat 104 în stațiile electrice și internetul obiectelor industrial în pilonii electrici |
| M7-27 | Investiția 8: Aprovizionarea durabilă, circulară și sigură cu materii prime critice | Etapă | Proiecte de C & D și echipamente ale laboratoarelor privind mineritul urban și proiectarea ecologică |
| M7-31 | Investiția 11: Consolidarea parcului feroviar regional de transport public cu trenuri cu emisii zero și serviciu universal | Țintă | Numărul de trenuri înregistrate |
| M2C2-30 | Investiția 4.5 – Program de reînnoire a parcului de vehicule utilitare ușoare și private cu vehicule electrice | Țintă | Numărul de vehicule achiziționate |
| M1C2-14b | Reforma 3: raționalizarea și simplificarea stimulentelor pentru întreprinderi. | Etapă | Intrarea în vigoare a actelor juridice pentru raționalizarea stimulentelor ferme |
| M4C1-14b | Reforma 2.1: Recrutarea cadrelor didactice | Etapă | Candidații care au reușit la concursul public pentru a deveni profesori în urma reformării sistemului de recrutare |
| M1C1-121bis | Reforma 1.12: Reforma administrației fiscale | Etapă | Intrarea în vigoare a legislației primare și secundare pentru îmbunătățirea colectării impozitelor |
| M2C2-29 | Investiția 4.3 Instalarea infrastructurilor de încărcare | Țintă | Numărul de stații de reîncărcare rapidă |
| M4C1-15bis | Investiția 1.7: Burse pentru accesul la universități | Țintă | Burse acordate pentru accesul la universitate |
| M5C1-4bis | Reforma 1 – ALMP și formarea profesională | Țintă | Persoanele care participă la programe de formare |
| M1C1-147 | Investiția 1.2 – Facilitarea cloud computingului pentru AP locală | Țintă | Facilitarea cloud pentru administrația publică locală T2 |
| M1C1-148 | Investiția 1.4.1 – Experiența cetățenilor – Îmbunătățirea calității și a posibilității de utilizare a serviciilor publice digitale | Țintă | Creșterea calității și a posibilității de utilizare a serviciilor publice digitale T2 |
| M2C2-10 | Investiția 2.1 – Consolidarea rețelelor inteligente | Etapă | Rețele inteligente – creșterea capacității rețelei și electrificarea consumului de energie |
| M2C2-13 | Investiția 2.2 Intervenții pentru creșterea rezilienței rețelei electrice | Țintă | Creșterea rezilienței rețelei sistemului de energie electrică |
| M2C2-35 | Investiția 4.4.1: Consolidarea parcului regional de autobuze pentru transportul public cu autobuze cu emisii zero | Țintă | Numărul de autobuze cu emisii zero înmatriculate în T2 |
| M2C2-35b | Investiția 4.4.1: Consolidarea parcului regional de autobuze pentru transportul public cu vehicule alimentate cu combustibili ecologici | Țintă | Numărul de stații de încărcare pentru autobuze cu planșeu jos cu emisii zero și cu emisii scăzute |
| M6C2-16 | Investiția 2.2: Dezvoltarea competențelor tehnico-profesionale, digitale și manageriale ale profesioniștilor din sistemul de sănătate | Țintă | Formare privind competențele manageriale și digitale pentru personalul medical |
| M1C1-149 | Investiția 1.4.3 – Adoptarea pe scară mai largă a serviciilor de platformă PagoPA și a aplicației „IO” | Țintă | Extinderea adoptării serviciilor de platformă PagoPA T2 |
| M1C1-150 | Investiția 1.4.3 – Adoptarea pe scară mai largă a serviciilor de platformă PagoPA și a aplicației „IO” | Țintă | Extinderea adoptării aplicației „IO” T2 |
| M1C1-152 | Investiția 1.6.1 – Digitalizarea Ministerului de Interne | Țintă | Ministerul de Interne – Procese reproiectate și digitalizate T2 |
| M1C1-154 | Investiția 1.6.2 – Digitalizarea Ministerului Justiției | Țintă | Sistemele de cunoaștere a lacului de date privind justiția T2 |
| M7-50 | Investiția 18 – Măsură de extindere: Programul de reînnoire a parcului de vehicule utilitare ușoare și private cu vehicule electrice | Țintă | Numărul de vehicule achiziționate |
|  |  | Cuantumul tranșei | 12 799 902 997 MIL. |

- Sprijin sub formă de împrumut

Tranșele menționate la articolul 3 alineatul (2) se organizează după cum urmează:

  - Prima tranșă (sprijin sub formă de împrumut):

| Număr secvențial | Măsură conexă (reformă sau investiții) | Etapă/Obiectiv | Nume |
| --- | --- | --- | --- |
| M4C2-10 | Investiția 2.1: PIIEC | Etapă | Lansarea cererii de exprimare a interesului pentru identificarea proiectelor naționale, inclusiv a proiectelor privind PIIEC microelectronic |
| M1C2-26 | Investiția 5.1: Refinanțarea și remodelarea Fondului 394/81 gestionat de SIMEST | Etapă | Intrarea în vigoare a refinanțării Fondului 394/81 și adoptarea politicii de investiții |
| M2C1-14 | Investiția 1.1 – Punerea în aplicare a unor noi instalații de gestionare a deșeurilor și modernizarea instalațiilor existente; Investiția 1.2 – Proiecte emblematice privind economia circulară | Etapă | Intrarea în vigoare a decretului ministerial. |
| M2C4-8 | Investiția 1.1. Punerea în aplicare a unui sistem avansat și integrat de monitorizare și prognoză | Etapă | Plan operațional pentru un sistem avansat și integrat de monitorizare și prognoză pentru identificarea riscurilor hidrologice |
| M5C1-17 | Investiția 5 – Crearea de întreprinderi ale femeilor | Etapă | Se adoptă Fondul de sprijinire a antreprenoriatului în rândul femeilor |
| M1C2-27 | Investiția 5.1: Refinanțarea și remodelarea Fondului 394/81 gestionat de SIMEST | Țintă | IMM-uri care au primit sprijin din partea Fondului 394/81 |
| M1C3-22 | Investiția 4.2 Fonduri pentru competitivitatea întreprinderilor din sectorul turismului | Etapă | Politica de investiții pentru: Fondul tematic al Băncii Europene de Investiții; |
| M1C3-23 | Investiția 4.2: Fonduri pentru competitivitatea întreprinderilor din sectorul turismului | Etapă | Politica de investiții pentru Fondul Național pentru Turism; |
| M1C3-24 | Investiția 4.2 Fonduri pentru competitivitatea întreprinderilor din sectorul turismului | Etapă | Politica de investiții pentru: Fondul de garantare pentru IMM-uri; |
| M1C3-25 | Investiția 4.2: Fonduri pentru competitivitatea întreprinderilor din sectorul turismului | Etapă | Politica de investiții pentru Fondo Rotativo |
| M1C3-26 | Investiția 4.2: Fonduri pentru competitivitatea întreprinderilor din sectorul turismului | Etapă | Intrarea în vigoare a decretului de punere în aplicare a creditului fiscal pentru reamenajarea facilităților de cazare. |
| M2C4-7 | Reforma 3.1: Adoptarea programelor naționale privind controlul poluării atmosferice | Etapă | Intrarea în vigoare a unui program național de control al poluării atmosferice |
| M2C4-12 | Investiția 2.1.b. Măsuri de reducere a riscurilor de inundații și hidrogeologice | Etapă | Intrarea în vigoare a cadrului juridic revizuit pentru intervențiile împotriva riscurilor de inundații și hidrogeologice |
| M2C4-18 | Investiții. 3.1: Protejarea și consolidarea pădurilor urbane și periurbane | Etapă | Intrarea în vigoare a modificărilor juridice revizuite pentru protecția și valorificarea zonelor verzi urbane și periurbane |
| M3C1-1 | Reforma 1.1 – Accelerarea procesului de aprobare a contractului dintre MIT și RFI | Etapă | Intrarea în vigoare a unei modificări legislative privind procesul de aprobare a Contratti di Programma (CdP) |
| M3C1-2 | Reforma 1.2 – Accelerarea procesului de autorizare a proiectelor | Etapă | Intrarea în vigoare a unei modificări normative care reduce perioada de autorizare a proiectelor de la 11 la șase luni |
| M3C1-21 | Reforma 2.1 – Punerea în aplicare a recentului „decret de simplificare” (transformat în Legea nr. 120 din 11 septembrie 2020) prin emiterea unui decret privind adoptarea „Orientărilor pentru clasificarea și gestionarea riscurilor, evaluarea securității și monitorizarea podurilor existente” | Etapă | Intrarea în vigoare a „Orientărilor privind clasificarea și gestionarea riscurilor, evaluarea securității și monitorizarea podurilor existente” |
| M3C1-22 | Reforma 2.2 – Transferul proprietății podurilor și viaductelor de la drumurile de rang inferior la cele de rang superior | Etapă | Transferul dreptului de proprietate asupra podurilor, viaductelor și pasajelor de trecere de la drumurile de nivel inferior la cele de nivel superior (autostrăzi și drumuri naționale principale) |
| M4C1-27 | Reforma 1.7: Reforma reglementărilor privind locuințele pentru studenți și investițiile în locuințele pentru studenți | Etapă | Intrarea în vigoare a legislației de modificare a normelor actuale privind locuințele pentru studenți. |
| M5C3-10 | Reforma 1: Simplificarea procedurilor și consolidarea rolului comisarului în zonele economice speciale | Etapă | Intrarea în vigoare a regulamentului doar în ceea ce privește procedurile și consolidarea rolului comisarului în zonele economice speciale |
| M5C3-11 | Investiția 1.4: Investiții în infrastructură pentru zona economică specială | Etapă | Intrarea în vigoare a decretelor ministeriale de aprobare a planurilor operaționale pentru toate cele opt zone economice speciale |
| M6C2-4 | Investiția 1.1: Actualizarea digitală a echipamentelor tehnologice ale spitalelor | Etapă | Plan de reorganizare aprobat de Ministerul Sănătății/Regiunile italiene |
|  |  | Cuantumul tranșei | 12 643 678 161 MIL. |

  - A doua tranșă (sprijin sub formă de împrumut):

| Număr secvențial | Măsură conexă (reformă sau investiții) | Etapă/Obiectiv | Nume |
| --- | --- | --- | --- |
| M1C2-28 | Investiția 5.2: Competitivitatea și reziliența lanțurilor de aprovizionare | Etapă | Intrarea în vigoare a unui decret care include politica de investiții a contractelor de dezvoltare |
| M2C4-27 | Reforma 4.1. Simplificarea legislației și consolidarea guvernanței pentru punerea în aplicare a investițiilor în infrastructurile de alimentare cu apă | Etapă | Intrarea în vigoare a simplificării legislației privind intervențiile în infrastructura primară de alimentare cu apă pentru securitatea aprovizionării cu apă |
| M5C2-11 | Investiția 4 – Investiții în proiecte de regenerare urbană menite să reducă situațiile de marginalizare și degradare socială | Etapă | Atribuirea tuturor contractelor de achiziții publice pentru investiții în regenerarea urbană pentru a reduce situațiile de marginalizare și degradare socială, cu proiecte conforme cu obiectivele MRR, inclusiv cu principiul DNSH |
| M5C2-15 | Investiția 5 – Planuri urbane integrate – Depășirea așezărilor ilegale pentru a combate exploatarea prin muncă în agricultură | Etapă | Intrarea în vigoare a decretului ministerial de stabilire a cartografierii așezărilor ilegale este adoptată de „Tavolo di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura”, iar decretul ministerial de alocare a resurselor este adoptat |
| M5C2-19 | Investiția 6 – Programul de inovare pentru calitatea locuințelor | Etapă | Regiunile și provinciile autonome (inclusiv municipalitățile și/sau orașele metropolitane situate în aceste teritorii) au semnat acordurile de reamenajare și creștere a numărului de locuințe sociale |
| M1C2-16 | Investiția 3: Conexiuni rapide la internet (bandă ultralargă și 5G) | Etapă | Atribuirea tuturor contractelor de achiziții publice pentru proiecte de conectare mai rapidă |
| M1C3-12 | Investiția 2.1 – Atractivitatea orașelor istorice mici | Etapă | Intrarea în vigoare a decretului Ministerului Culturii privind alocarea de resurse municipalităților pentru atractivitatea orașelor istorice mici |
| M1C3-13 | Investiția 2.2 – Protejarea și consolidarea arhitecturii rurale și a peisajului | Etapă | Intrarea în vigoare a decretului Ministerului Culturii pentru alocarea resurselor: pentru protejarea și consolidarea arhitecturii rurale și a peisajului |
| M1C3-14 | Investiția 2.3 – Programe de consolidare a identității locurilor, parcurilor și grădinilor istorice | Etapă | Intrarea în vigoare a decretului Ministerului Culturii pentru alocarea resurselor: pentru proiecte de consolidare a identității locurilor, parcurilor și grădinilor istorice |
| M1C3-15 | Investiția 2.4 – Siguranța seismică a lăcașurilor de cult, restaurarea patrimoniului FEC și adăposturi pentru opere de artă | Etapă | Intrarea în vigoare a decretului Ministerului Culturii pentru alocarea resurselor: pentru siguranța seismică a lăcașurilor de cult și restaurarea patrimoniului FEC (Fondo Edifici di Culto) |
| M1C3-35 | — Investiții – 4.3 Caput Mundi-Next Generation EU pentru evenimente turistice majore | Etapă | Semnarea fiecărui acord pentru șase proiecte între un minister al turismului și beneficiari/organisme de punere în aplicare |
| M2C1-13 | Reforma 1.2 – Programul național de gestionare a deșeurilor | Etapă | Intrarea în vigoare a Decretului ministerial privind Programul național de gestionare a deșeurilor |
| M2C2-52 | Investiția 5.2 – Hidrogen | Etapă | Producția de electrolizoare |
| M4C2-11 | Investiția 2.1: PIIEC | Etapă | Intrarea în vigoare a actului juridic național prin care se alocă finanțarea necesară pentru a oferi sprijin participanților la proiect. |
| M4C2-17 | Investiția 3.1: Fondul pentru construirea unui sistem integrat de infrastructuri de cercetare și inovare; Investiții | Etapă | Atribuirea contractelor pentru proiectele privind: a) Sistemul integrat de infrastructuri de cercetare și inovare |
| M4C2-18 | Investiții1.5: Instituirea și consolidarea „ecosistemelor de inovare pentru durabilitate”, construirea „liderilor teritoriali ai C & D” | Etapă | Atribuirea contractelor pentru proiecte privind ecosistemele de inovare; |
| M4C2-19 | Investiția 1.4: Consolidarea structurilor de cercetare și sprijinirea creării de „lideri naționali în domeniul C & D” cu privire la unele tehnologii generice esențiale | Etapă | Atribuirea contractelor pentru proiecte privind liderii naționali în domeniul C & D în ceea ce privește tehnologiile generice esențiale |
| M4C2-20 | Investiția 3.2: Injecția de capital în Fondul pentru tranziția digitală („DTF”) | Etapă | Acordul dintre guvernul IT și partenerul de implementare Cassa Depositi e Prestiti (CDP) de stabilire a instrumentului financiar semnat |
| M6C1-1 | Reforma 1: Definirea unui nou model organizațional pentru rețeaua de asistență medicală teritorială | Etapă | Intrarea în vigoare a legislației secundare (decret ministerial) care prevede reforma organizării asistenței medicale. |
| M6C1-2 | Investiția 1.1: Case comunitare de sănătate pentru îmbunătățirea asistenței sanitare teritoriale | Etapă | Aprobarea unui contract de dezvoltare instituțională |
| M6C1-4 | Investiția 1.2: Domiciliul ca prim loc de îngrijire și telemedicină | Etapă | Aprobarea orientărilor care conțin modelul digital pentru punerea în aplicare a serviciilor de îngrijire la domiciliu |
| M6C1-5 | Investiția 1.2: Domiciliul ca prim loc de îngrijire și telemedicină | Etapă | Contract de dezvoltare instituțională aprobat de Ministerul Sănătății și de regiuni |
| M6C1-10 | Investiția 1.3: Consolidarea asistenței medicale intermediare și a unităților acesteia (spitale comunitare) | Etapă | Aprobarea unui contract de dezvoltare instituțională (Contratto Istituzionale di Sviluppo) |
| M6C2-5 | Investiția 1.1: Actualizarea digitală a echipamentelor tehnologice ale spitalelor | Etapă | Aprobarea contractului de dezvoltare instituțională |
|  |  | Cuantumul tranșei | 12 643 678 161 MIL. |

### A treia tranșă (sprijin sub formă de împrumut):

| Număr secvențial | Măsură conexă (reformă sau investiții) | Etapă/Obiectiv | Nume |
| --- | --- | --- | --- |
| M2C1-18 | Investiția 3.1: Insulele verzi | Etapă | Intrarea în vigoare a decretului director |
| M2C1-20 | Investiția 3.2: Comunități ecologice | Etapă | Atribuirea (tuturor) contractelor de achiziții publice pentru selectarea comunităților verzi |
| M5C2-17 | Investiția 5 – Planuri urbane integrate – Fondul BEI | Etapă | Strategia de investiții a fondului este aprobată de Ministerul Finanțelor (MEF) |
| M1C1-123 | Investiția 1.6.3 – Digitalizarea Institutului Național de Securitate Socială (INPS) și a Institutului Național de Asigurare împotriva Accidentelor de Muncă (INAIL) | Țintă | INPS – servicii/conținut „Un clic din faza de proiectare” T1 |
| M1C1-124 | Investiția 1.6.3 – Digitalizarea Institutului Național de Securitate Socială (INPS) și a Institutului Național de Asigurare împotriva Accidentelor de Muncă (INAIL) | Țintă | INPS – Angajați cu competențe îmbunătățite în domeniul tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC) T1 |
| M1C3-30 | Investiția 4.2: Fonduri pentru competitivitatea întreprinderilor din sectorul turismului | Țintă | Fondurile tematice ale Băncii Europene de Investiții: Plata către fond a unei sume totale de 350 000 000 EUR. |
| M1C3-31 | Investiția 4.2: Fonduri pentru competitivitatea întreprinderilor din sectorul turismului | Țintă | Fondul național pentru turism: Plata către fond a unei sume totale de 150 000 000 EUR pentru sprijin sub formă de capitaluri proprii. |
| M2C3-9 | Investiția 3.1: Promovarea încălzirii centralizate eficiente | Etapă | Contractele de îmbunătățire a rețelelor de încălzire sunt atribuite de Ministerul Tranziției Ecologice în urma unei proceduri de licitație publică |
| M2C4-19 | Investiții. 3.1: Protejarea și consolidarea pădurilor urbane și periurbane | Țintă | Plantarea de arbori pentru protecția și valorificarea zonelor verzi urbane și periurbane T1 |
| M2C4-24 | Investiția 3.4. Decontaminarea „solurilor din siturile orfane” | Etapă | Cadrul juridic pentru reabilitarea siturilor orfane |
| M3C1-3 | Investiția 1.1 – Conexiuni feroviare de mare viteză către sud pentru călători și mărfuri | Etapă | Atribuirea contractului (contractelor) de construcție a căii ferate de mare viteză pe liniile Napoli-Bari și Palermo-Catania |
| M3C1-12 | Investiția 1.4 – Introducerea Sistemului european de management al transportului feroviar (ERTMS) | Etapă | Atribuirea contractelor pentru Sistemul european de management al transportului feroviar |
| M3C2-8 | Investiția 1.1: Porturi verzi: intervențiile în domeniul energiei din surse regenerabile și al eficienței energetice în porturi | Țintă | Porturi verzi: atribuirea lucrărilor |
| M4C1-29 | Reforma 1.7: Reforma reglementărilor privind locuințele pentru studenți și investițiile în locuințele pentru studenți | Etapă | Intrarea în vigoare a reformei legislației privind locuințele pentru studenți. |
| M5C2-13 | Investiția 5 – Planuri urbane integrate – proiecte generale | Etapă | Intrarea în vigoare a planului de investiții pentru proiecte de regenerare urbană în zonele metropolitane |
| M6C2-7 | Investiția 1.1: Actualizarea digitală a echipamentelor tehnologice ale spitalelor | Etapă | Atribuirea tuturor contractelor de achiziții publice |
|  |  | Cuantumul tranșei | 9 825 328 389 MIL. |

  - A patra tranșă (sprijin sub formă de împrumut):

| Număr secvențial | Măsură conexă (reformă sau investiții) | Etapă/Obiectiv | Nume |
| --- | --- | --- | --- |
| M1C1-125 | Investiția 1.2 – Facilitarea cloud computingului pentru AP locală | Etapă | Atribuirea (tuturor) cererilor publice de propuneri pentru facilitarea cloud computingului pentru licitațiile administrației publice locale |
| M1C2-22 | Investiția 4: Tehnologia prin satelit și economia spațială | Etapă | Atribuirea tuturor contractelor de achiziții publice pentru proiecte în domeniul tehnologiei satelitare și în domeniul spațial |
| M2C2-48 | Investiția 3.1 – Producția de hidrogen în situri dezafectate (văi de hidrogen) | Etapă | Atribuirea tuturor contractelor de achiziții publice pentru proiectele de producere a hidrogenului în centre industriale abandonate |
| M2C2-50 | Investiția 3.2 Utilizarea hidrogenului în industria greu de decarbonizat | Etapă | Acord de promovare a tranziției de la metan la hidrogen verde |
| M5C2-21 | Investiția 7 – Proiectul „Sport și incluziune socială” | Etapă | Atribuirea tuturor contractelor de achiziții publice pentru proiecte privind sportul și incluziunea socială în urma unei cereri publice de propuneri |
| M1C3-20 | Investiția – 3.2 Dezvoltarea industriei cinematografice (proiectul Cinecittà) | Etapă | Semnarea contractelor dintre entitatea de punere în aplicare Cinecittà SPA și societăți în legătură cu construirea a nouă studiouri |
| M2C4-21 | Investiția 3.3 Renatururificarea zonei Padului | Etapă | Revizuirea cadrului juridic pentru intervențiile pentru renaturizarea zonei Padului |
| M4C1-28 | Reforma 1.7: Reforma reglementărilor privind locuințele pentru studenți și investițiile în locuințele pentru studenți | Etapă | Atribuirea contractelor inițiale pentru crearea de unități de dormit suplimentare (paturi).” |
| M4C2-12 | Investiția 2.1: PIIEC | Etapă | Lista participanților la proiectele PIIEC este finalizată până la 30/06/2023 |
| M4C2-16 | Investiția 3.1 Infrastructuri de cercetare și inovare | Țintă | Numărul de infrastructuri finanțate |
| M5C1-18 | Investiția 5 – Crearea de întreprinderi ale femeilor | Țintă | Sprijinul financiar pentru întreprinderi a fost angajat |
| M6C2-14 | Investiția 2.2: Dezvoltarea competențelor tehnico-profesionale, digitale și manageriale ale profesioniștilor din sistemul de sănătate | Țintă | Se acordă burse pentru formare specifică în medicină generală. |
|  |  | Cuantumul tranșei | 16 611 453 220 MIL. |

  - A cincea tranșă (sprijin sub formă de împrumut):

| Număr secvențial | Măsură conexă (reformă sau investiții) | Etapă/Obiectiv | Nume |
| --- | --- | --- | --- |
| M2C3-5 | Investiția 1.1: Construirea de noi școli prin înlocuirea clădirilor | Etapă | Atribuirea tuturor contractelor de achiziții publice pentru construirea de noi școli prin înlocuirea clădirilor pentru modernizarea energiei în clădirile școlare, în urma unei proceduri de licitație publică |
| M2C4-28 | Investiția 4.1. Investiții în infrastructurile primare de apă pentru securitatea aprovizionării cu apă | Etapă | Acordarea de finanțare pentru toate proiectele (pentru investiții în infrastructura primară de alimentare cu apă și pentru securitatea aprovizionării cu apă) |
| M2C4-30 | Investiția 4.2. Reducerea pierderilor din rețelele de distribuție a apei, inclusiv digitalizarea și monitorizarea rețelelor | Etapă | Acordarea de finanțare tuturor proiectelor pentru intervenții în rețelele de distribuție a apei, inclusiv digitalizarea și monitorizarea rețelelor |
| M1C1-14 | Investiția 1.6.5: Digitalizarea Consiliului de Stat | Țintă | Consiliul de Stat – Documente judiciare disponibile pentru analiză în depozitul de date T1 |
| M1C1-16 | Investiția 1.6.5: Digitalizarea Consiliului de Stat | Țintă | Consiliul de Stat – Documente judiciare disponibile pentru analiză în depozitul de date T2 |
| M1C1-126 | Investiția 1.4.3 – Adoptarea pe scară mai largă a serviciilor de platformă PagoPA și a aplicației „IO” | Țintă | Extinderea adoptării serviciilor de platformă PagoPA T1 |
| M1C1-127 | Investiția 1.4.3 – Adoptarea pe scară mai largă a serviciilor de platformă PagoPA și a aplicației „IO” | Țintă | Extinderea adoptării aplicației „IO” T1 |
| M1C1-128 | Investiția 1.4.5 – Digitalizarea anunțurilor publice | Țintă | Adoptarea pe scară mai largă a anunțurilor publice digitale T1 |
| M1C1-129 | Investiția 1.6.1 – Digitalizarea Ministerului de Interne | Țintă | Ministerul de Interne – Procese complet reproiectate și digitalizate T1 |
| M1C1-130 | Investiția 1.6.2 – Digitalizarea Ministerului Justiției | Țintă | Dosare judiciare digitalizate T1 |
| M1C1-131 | Investiția 1.6.2 – Digitalizarea Ministerului Justiției | Etapă | Sistemele de cunoaștere a lacului de date privind justiția T1 |
| M1C1-132 | Investiția 1.6.3 – Digitalizarea Institutului Național de Securitate Socială (INPS) și a Institutului Național de Asigurare împotriva Accidentelor de Muncă (INAIL) | Țintă | INPS – servicii/conținut „Un clic din faza de proiectare” T2 |
| M1C1-133 | Investiția 1.6.3 – Digitalizarea Institutului Național de Securitate Socială (INPS) și a Institutului Național de Asigurare împotriva Accidentelor de Muncă (INAIL) | Țintă | INPS – Angajați cu competențe îmbunătățite în domeniul tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC) T2 |
| M1C1-134 | Investiția 1.6.3 – Digitalizarea Institutului Național de Securitate Socială (INPS) și a Institutului Național de Asigurare împotriva Accidentelor de Muncă (INAIL) | Țintă | INAIL – Procese/servicii complet reproiectate și digitalizate T1 |
| M1C1-135 | Investiția 1.6.4 – Digitalizarea Ministerului Apărării | Țintă | Ministerul Apărării – Digitalizarea procedurilor T1 |
| M1C1-136 | Investiția 1.6.4 – Digitalizarea Ministerului Apărării | Țintă | Ministerul Apărării – Digitalizarea certificatelor T1 |
| M1C1-137 | Investiția 1.6.4 – Digitalizarea Ministerului Apărării | Etapă | Ministerul Apărării – Punerea în funcțiune a portalurilor web instituționale și a portalurilor intranet |
| M1C1-138 | Investiția 1.6.4 – Digitalizarea Ministerului Apărării | Țintă | Ministerul Apărării – Migrarea aplicațiilor critice care nu sunt legate de misiune în Soluția pentru protecția completă a informațiilor prin deschiderea infrastructurii (S.C.I.P.I.O.) T1 |
| M1C2-29 | Investiția 5.2: Competitivitatea și reziliența lanțurilor de aprovizionare | Țintă | Contracte de dezvoltare aprobate |
| M2C1-15bis | Reforma 1.2 – Programul național de gestionare a deșeurilor: Investiția 1.1 – Punerea în aplicare a unor noi instalații de gestionare a deșeurilor și modernizarea instalațiilor existente | Țintă | Reducerea depozitelor de deșeuri neregulamentare (T2) |
| M2C1-15b | Reforma 1.2 – Programul național de gestionare a deșeurilor: Investiția 1.1 – Punerea în aplicare a unor noi instalații de gestionare a deșeurilor și modernizarea instalațiilor existente | Țintă | Diferențe regionale în ceea ce privește colectarea separată |
| M2C1-15 quater | Investiția 1.1 – Punerea în aplicare a unor noi instalații de gestionare a deșeurilor și modernizarea instalațiilor existente | Etapă | Intrarea în vigoare a obligației de colectare separată a biodeșeurilor |
| M2C2-24 | Investiția 4.2 – Dezvoltarea sistemelor de transport rapid în masă | Etapă | Atribuirea tuturor contractelor de achiziții publice pentru construirea de metrouri, tramvaie, troleibuze și zone metropolitane pe cablu |
| M2C2-32 | Investiția 4.4.1: Consolidarea parcului regional de autobuze pentru transportul public cu autobuze cu emisii zero | Etapă | Atribuirea tuturor contractelor de achiziții publice pentru consolidarea parcului de autobuze de transport public regional cu autobuze cu podea joasă cu emisii zero |
| M2C3-7 | Investiția 1.2 – Construirea de clădiri, recalificarea și consolidarea activelor imobiliare ale administrației justiției | Etapă | Atribuirea tuturor contractelor de achiziții publice pentru construirea de clădiri noi, recalificarea și consolidarea activelor imobiliare ale administrației justiției sunt semnate de autoritatea contractantă în urma unei proceduri de achiziții publice |
| M2C4-33 | Investiția 4.3 Investiții în reziliența agrosistemului de irigații pentru o mai bună gestionare a resurselor de apă | Etapă | Acordarea de finanțare tuturor proiectelor pentru reziliența agrosistemului de irigații pentru o mai bună gestionare a resurselor de apă |
| M2C4-36 | Investiția 4.4 Investiții în canalizare și purificare | Etapă | Atribuirea tuturor contractelor de achiziții publice pentru canalizare și purificare |
| M3C1-4 | Investiția 1.1 – Conexiuni feroviare de mare viteză către sud pentru călători și mărfuri | Etapă | Atribuirea contractului de construire a căii ferate de mare viteză pe liniile Salerno Reggio Calabria |
| M3C1-17 | Investiția 1.7 – Modernizarea, electrificarea și reziliența căilor ferate din sud | Țintă | 150 km de lucrări finalizate legate de modernizarea, electrificarea și reziliența căilor ferate din sud, pregătite pentru etapele de autorizare și exploatare. |
| M4C2-5 | Investiția 1.1: Proiecte de cercetare de interes național semnificativ (PRIN) | Țintă | Numărul de proiecte de cercetare atribuite |
| M6C1-8 | Investiția 1.2: Domiciliul ca prim loc de îngrijire și telemedicină | Țintă | Cel puțin un proiect de telemedicină atribuit fiecărei regiuni (luând în considerare atât proiectele care vor fi puse în aplicare în fiecare regiune, cât și cele care pot fi dezvoltate ca parte a consorțiilor între regiuni) |
|  |  | Cuantumul tranșei | 9 030 593 086 MIL. |

  - A șasea tranșă (sprijin sub formă de împrumut):

| Număr secvențial | Măsură conexă (reformă sau investiții) | Etapă/Obiectiv | Nume |
| --- | --- | --- | --- |
| M3C1-10 | Investiția 1.3 – Conexiuni interzonale | Etapă | Atribuirea contractului (contractelor) de construire a conexiunilor pe liniile Orte-Falconara și Taranto -Metaponto-Potenza-Battipaglia |
| M7-35 | Investiția 13: Faza 1 a liniei adriatice (stația de compresoare Sulmona și gazoductul Sestino-Minerbio) | Etapă | Adoptarea și actualizarea evaluărilor relevante ale impactului asupra mediului (VIncA) |
| M7-40 | Investiția 15: Transizionă 5.0 | Etapă | Intrarea în vigoare a actului juridic de stabilire a criteriilor pentru intervențiile eligibile |
| M2C1-15 | Reforma 1.2 – Programul național de gestionare a deșeurilor | Țintă | Reducerea depozitelor de deșeuri neregulamentare (T1) |
| M2C1-16bis | Reforma 1.2 – Programul național de gestionare a deșeurilor | Țintă | Depozite de deșeuri neregulamentare |
| M2C1-22 | Investiția 3.4: Fondo Contratti di Filiera (FCF) pentru a sprijini contractele lanțurilor de aprovizionare pentru sectoarele agroalimentar, al pescuitului și acvaculturii, al silviculturii, al floriculturii și al pepinierelor de plante | Etapă | Acord de punere în aplicare |
| M2C2-31 | Investiția 4.4.3: Reînnoirea flotei pentru Comandamentul național al pompierilor | Etapă | Atribuirea tuturor contractelor de achiziție publică pentru flota de reînnoire a Comandamentului național al pompierilor |
| M2C4-6 | Investiția 3.2: Digitalizarea parcurilor naționale | Țintă | Simplificarea administrativă și dezvoltarea serviciilor digitale pentru vizitatorii parcurilor naționale și ai zonelor marine protejate |
| M3C2-10 | Reforma 2.2: Instituirea unei platforme naționale de logistică digitală, pentru a introduce digitalizarea serviciilor de transport de marfă și/sau de călători | Etapă | Platforma națională de logistică digitală |
| M6C2-15 | Investiția 2.2: Dezvoltarea competențelor tehnico-profesionale, digitale și manageriale ale profesioniștilor din sistemul de sănătate | Țintă | Se acordă burse suplimentare pentru formare specifică în medicină generală. |
| M7-36 | Investiția 13: Faza 1 a liniei adriatice (stația de compresoare Sulmona și gazoductul Sestino-Minerbio) | Etapă | Atribuirea contractelor |
| M7-38 | Investiția 14: Infrastructura transfrontalieră de export de gaze | Etapă | Atribuirea contractelor |
|  |  | Cuantumul tranșei | 7 908 481 227 MIL. |

  - A șaptea tranșă (sprijin sub formă de împrumut):

| Număr secvențial | Măsură conexă (reformă sau investiții) | Etapă/Obiectiv | Nume |
| --- | --- | --- | --- |
| M1C1-139 | Investiția 1.2 – Facilitarea cloud computingului pentru AP locală | Țintă | Facilitarea cloud pentru administrația publică locală T1 |
| M2C2-25 | Investiția 4.2 – Dezvoltarea sistemelor de transport rapid în masă | Etapă | Atribuirea tuturor contractelor de achiziții publice pentru achiziționarea de material rulant cu emisii zero și intervenții pentru modernizarea infrastructurii sistemelor rapide de transport în masă |
| M2C4-11 | Investiția 2.1.a. Măsuri de reducere a riscurilor de inundații și hidrogeologice – Intervenții în Emilia Romagna, Toscana și Marche | Etapă | Identificarea intervențiilor prin ordonanță (ordonanțe) a (le) comisarului pentru situații de urgență |
| M7-46 | Investiția 17: Instrumentul financiar pentru renovarea energetică a locuințelor rezidențiale publice | Etapă | Definirea obiectivului mandatului |
| M1C1-140 | Investiția 1.4.1 – Experiența cetățenilor – Îmbunătățirea calității și a posibilității de utilizare a serviciilor publice digitale | Țintă | Îmbunătățirea calității și a posibilității de utilizare a serviciilor publice digitale T1 |
| M1C1-141 | Investiția 1.6.4 – Digitalizarea Ministerului Apărării | Țintă | Digitalizarea procedurilor Ministerului Apărării T2 |
| M1C1-142 | Investiția 1.6.4 – Digitalizarea Ministerului Apărării | Țintă | Digitalizarea certificatelor Ministerului Apărării T2 |
| M1C1-143 | Investiția 1.6.4 – Digitalizarea Ministerului Apărării | Țintă | Ministerul Apărării – Migrarea aplicațiilor critice și a aplicațiilor critice care nu sunt legate de misiuni în Soluția pentru protecția completă a informațiilor prin deschiderea infrastructurii (S.C.I.P.I.O.) T2 |
| M1C2-19 | Investiția 3: Conexiuni rapide la internet (bandă ultralargă și 5G) | Țintă | Insulele sunt dotate cu conectivitate în bandă ultralargă |
| M1C3-27 | Investiții – 4.3 Caput Mundi-Next Generation EU pentru evenimente turistice de mare anvergură | Țintă | Numărul siturilor culturale și turistice a căror recalificare a atins, în medie, 50 % din Stato Avanzamento Lavori (SAL) (primul lot) |
| M2C1-16b | Investiția 1.1 – Punerea în aplicare a unor noi instalații de gestionare a deșeurilor și modernizarea instalațiilor existente | Țintă | Diferențe regionale în ceea ce privește ratele de colectare separată |
| M2C1-25 | Investiția 3.4: Fondo Contratti di Filiera (FCF) pentru a sprijini contractele lanțurilor de aprovizionare pentru sectoarele agroalimentar, al pescuitului și acvaculturii, al silviculturii, al floriculturii și al pepinierelor de plante | Etapă | Ministerul a transferat suma totală a resurselor |
| M2C2-9 | Investiția 2.1 – Consolidarea rețelelor inteligente | Țintă | Rețele inteligente – Creșterea capacității rețelei de distribuție a energiei din surse regenerabile |
| M2C2-34 | Investiția 4.4.1: Consolidarea parcului regional de autobuze pentru transportul public cu autobuze cu emisii zero | Țintă | Numărul de autobuze cu emisii zero cu podea joasă înmatriculate T1 |
| M2C2-34bis | Investiția 4.4.2: Consolidarea parcului feroviar regional de transport public cu trenuri cu emisii zero și serviciu universal | Țintă | Numărul de trenuri cu emisii zero |
| M2C2-38bis | Investiția 5.1: Sprijin pentru sistemul de producție pentru tranziția ecologică, tehnologiile care contribuie la obiectivul zero emisii nete și competitivitatea și reziliența lanțurilor de aprovizionare strategice | Etapă | Acord de punere în aplicare |
| M2C2-39 | Investiția 5.1. Sprijin pentru sistemul de producție pentru tranziția ecologică, tehnologiile care contribuie la obiectivul zero emisii nete și competitivitatea și reziliența aprovizionării strategice | Etapă | Ministerul Întreprinderilor și Made in Italy a finalizat transferul de fonduri către Invitalia S.p.A |
| M2C2-42bis | Investiția 5.4 – Injecție de capital în Fondul pentru o tranziție verde („GTF”) | Etapă | Injecția de capital în Fondul pentru o tranziție verde |
| M2C2-44 | Investiția 1.1 – Dezvoltarea sistemelor agrofotovoltaice | Etapă | Atribuirea tuturor contractelor de achiziții publice pentru instalarea de panouri solare fotovoltaice în sisteme agrofotovoltaice |
| M2C4-22 | Investiția 3.3 Renatururificarea zonei Padului | Țintă | Reducerea artificialității albiei râului pentru renaturizarea zonei Po T1 |
| M2C4-31 | Investiția 4.2. Reducerea pierderilor din rețelele de distribuție a apei, inclusiv digitalizarea și monitorizarea rețelelor | Țintă | Intervenții în rețelele de distribuție a apei, inclusiv digitalizarea și monitorizarea rețelelor T1 |
| M2C4-34 | Investiția 4.3 Investiții în reziliența agrosistemului de irigații pentru o mai bună gestionare a resurselor de apă | Țintă | Intervenții pentru reziliența agrosistemului de irigații pentru o mai bună gestionare a resurselor de apă T1 |
| M2C4-35 | Investiția 4.3 Investiții în reziliența agrosistemului de irigații pentru o mai bună gestionare a resurselor de apă | Țintă | Intervenții pentru reziliența agrosistemului de irigații pentru o mai bună gestionare a resurselor de apă T1 |
| M3C1-15 | Investiția 1.5 – Consolidarea nodurilor metropolitane și a principalelor legături naționale | Țintă | 700 km de tronsoane de linie modernizată construite pe noduri metropolitane și legături naționale cheie |
| M3C1-19 | Investiția 1.8 – Modernizarea gărilor (gestionarea RFI; în sud) | Țintă | Gări feroviare modernizate și accesibile |
| M4C2-21bis | Investiția 3.2 – Injecție de capital în Fondul pentru tranziția digitală („DTF”) | Etapă | Injecția de capital în Fondul pentru tranziția digitală |
| M5C3-12 | Investiția 1.4: Investiții în infrastructură pentru zona economică specială | Țintă | Începerea lucrărilor pentru proiectele de intervenții de infrastructură în zonele economice speciale |
| M6C1-7 | Investiția 1.2: Domiciliul ca prim loc de îngrijire și telemedicină | Țintă | Centre de coordonare pe deplin operaționale (a doua serie) |
| M7-43 | Investiția 16: Sprijin pentru IMM-uri pentru producția proprie din surse regenerabile de energie | Etapă | Acord de punere în aplicare |
| M7-44 | Investiția 16: Sprijin pentru IMM-uri pentru producția proprie din surse regenerabile de energie | Etapă | Ministerul Întreprinderilor și Made in Italy a finalizat transferul de fonduri către Invitalia |
| M2C4-20 | Investiții. 3.1: Protejarea și consolidarea pădurilor urbane și periurbane | Țintă | Plantarea de arbori pentru protecția și valorificarea zonelor verzi urbane și periurbane T2 |
|  |  | Cuantumul tranșei | 15 715 972 025 MIL. |

  - A opta tranșă (sprijin sub formă de împrumut):

| Număr secvențial | Măsură conexă (reformă sau investiții) | Etapă/Obiectiv | Nume |
| --- | --- | --- | --- |
| M7-47 | Investiția 17: Instrumentul financiar pentru renovarea energetică a locuințelor rezidențiale publice | Etapă | Acord de punere în aplicare |
| M7-48 | Investiția 17: Instrumentul financiar pentru renovarea energetică a locuințelor rezidențiale publice | Etapă | Ministerul a finalizat investiția |
| M1C1-146 | Investiția 1.4.4 – Extinderea adoptării platformelor naționale de identitate digitală (SPID, CIE) și a registrului național (ANPR) | Țintă | Platforma națională pentru identitatea digitală (CIE) |
| M1C3-16 | Investiție – 2.1 Atractivitatea orașelor istorice mici | Etapă | Adoptarea unui (unor) decret (e) de enumerare a firmelor care beneficiază de sprijin în orașele istorice mici |
| M2C4-9 | Investiția 1.1. Punerea în aplicare a unui sistem avansat și integrat de monitorizare și prognoză | Etapă | Sistemul de monitorizare și prognoză este accesibil |
| M2C4-26 | Investiția 3.5. Refacerea și protejarea fundului mării și a habitatelor marine | Țintă | Refacerea și protejarea fundului mării și a habitatelor marine |
| M4C2-6 | Investiția 1.1: Proiecte de cercetare de interes național semnificativ (PRIN) | Etapă | Publicarea decretului (decretelor) de atribuire a proiectelor |
| M4C2-7 | Investiția 1.1: Proiecte de cercetare de interes național semnificativ (PRIN) | Țintă | Numărul de cercetători angajați pe durată determinată |
| M4C2-8 | Investiția 1.3: Parteneriate extinse la universități, centre de cercetare, întreprinderi și finanțarea proiectelor de cercetare fundamentală | Țintă | Numărul de parteneriate de cercetare semnate |
| M4C2-22 | Investiția 2.1: PIIEC | Țintă | Numărul de proiecte sprijinite |
| M6C1-6 | Investiția 1.2: Domiciliul ca prim loc de îngrijire și telemedicină | Țintă | Servicii de îngrijire la domiciliu |
|  |  | Cuantumul tranșei | 11 184 566 013 MIL. |

  - A noua tranșă (sprijin sub formă de împrumut):

| Număr secvențial | Măsură conexă (reformă sau investiții) | Etapă/Obiectiv | Nume |
| --- | --- | --- | --- |
| M1C1-145 | Investiția 1.4.4 – Extinderea adoptării platformei naționale pentru identitatea digitală (SPID, CIE) și a registrului național (ANPR) | Țintă | Platforma națională de identitate digitală (CIE) și registrul național (ANPR) |
| M1C3-28 | Investiția 4.2: Fonduri pentru competitivitatea întreprinderilor din sectorul turismului | Țintă | Decretul (decretele) de acordare a creditului fiscal și/sau a subvenției și a veniturilor aferente cererii de plată |
| M1C3-32 | Investiția 4.2: Fonduri pentru competitivitatea întreprinderilor din sectorul turismului | Țintă | Numărul de întreprinderi care urmează să fie sprijinite prin intermediul Fondului de garantare pentru IMM-uri |
| M6C2-8 | Investiția 1.1: Actualizarea digitală a echipamentelor tehnologice ale spitalelor | Țintă | Spitalele sunt digitalizate (DEA – Serviciile de Urgență și Admisibilitate – Nivelul I și Nivelul II) |
| M6C2-11 | Investiția 1.3: Consolidarea infrastructurii tehnologice și a instrumentelor de colectare, prelucrare, analiză și simulare a datelor | Țintă | Medici generaliști care alimentează dosarul electronic de sănătate. |
| M1C3-33 | Investiția 4.2 Fonduri pentru competitivitatea întreprinderilor din sectorul turismului | Țintă | În cazul întreprinderii Fondo Rotativo: Acord juridic semnat cu beneficiarii finali |
| M1C3-9bis | Investiția 4.1 – Centrul de turism digital | Țintă | Înregistrarea întreprinderilor, inclusiv a operatorilor individuali, în centrul pentru turism digital și accesul la serviciile furnizate de centru și accesibilitatea serviciilor în centrul pentru turism digital |
| M1C3-18 | Investiția 2.3 – Programe de conservare și renovare a parcurilor și grădinilor istorice | Țintă | Numărul de parcuri și grădini istorice renovate |
| M2C1-23 | Investiția 3.4: Fondo Contratti di Filiera (FCF) pentru a sprijini contractele lanțurilor de aprovizionare pentru sectoarele agroalimentar, al pescuitului și acvaculturii, al silviculturii, al floriculturii și al pepinierelor de plante | Etapă | Resurse transferate către ISMEA și modificarea acordului de punere în aplicare |
| M4C1-31 | Investiția 5: Fond de locuințe pentru studenți | Etapă | Acord de punere în aplicare |
| M5C1-19bis | Investiția 5 – Crearea de întreprinderi ale femeilor | Etapă | Acord de punere în aplicare și transfer către Invitalia |
| M1C2-30 | Investiția 7 – Fondul național pentru conectivitate | Etapă | Acord de punere în aplicare |
| M2C1-26 | Investiția 4: Instalația de parcuri agrosolare | Etapă | Acord de punere în aplicare |
| M5C2-18 | Investiția 5 – Planuri urbane integrate – Fondul BEI | Țintă | Acorduri juridice semnate cu beneficiarii finali pentru o valoare investițională a proiectelor subiacente de cel puțin 545 000 000 EUR |
|  |  | Cuantumul tranșei | 7 118 464 154 MIL. |

  - A zecea tranșă (sprijin sub formă de împrumut):

| Număr secvențial | Măsură conexă (reformă sau investiții) | Etapă/Obiectiv | Nume |
| --- | --- | --- | --- |
| M2C3-6 | Investiția 1.1: Construirea de noi școli prin înlocuirea clădirilor | Țintă | Cel puțin 166 de școli noi sunt construite prin înlocuirea clădirilor. |
| M2C3-8 | Investiția 1.2 – Recalificarea activelor imobiliare publice utilizate parțial sau integral de administrația justiției | Țintă | Lucrări efectuate pentru cel puțin 289 000 m² de active imobiliare publice |
| M2C3-10 | Investiția 3.1: Promovarea încălzirii centralizate eficiente | Țintă | Construirea sau extinderea rețelelor de termoficare pentru a reduce consumul de energie |
| M2C4-23 | Investiția 3.3 Renatururificarea zonei Padului | Țintă | Reducerea artificialității albiei râului pentru renaturizarea zonei Po T2 |
| M2C4-25 | Investiția 3.4. Decontaminarea „solurilor din siturile orfane” | Țintă | Revitalizarea siturilor orfane |
| M2C4-29 | Investiția 4.1. Investiții în infrastructurile primare de apă pentru securitatea aprovizionării cu apă | Țintă | Finalizarea lucrărilor la infrastructura de apă |
| M2C4-38 | Investiția 4.4 Investiții în canalizare și purificare | Țintă | Intervenții pentru canalizare și purificare T2 |
| M5C2-20 | Investiția 6 – Programul de inovare pentru calitatea locuințelor | Țintă | Numărul de unități locative construite, achiziționate sau renovate |
| M1C1-151 | Investiția 1.4.5 – Digitalizarea anunțurilor publice | Țintă | Adoptarea pe scară mai largă a anunțurilor publice digitale T2 |
| M1C1-155 | Investiția 1.6.3 – Digitalizarea Institutului Național de Securitate Socială (INPS) și a Institutului Național de Asigurare împotriva Accidentelor de Muncă (INAIL) | Țintă | INAIL – Procese/servicii reproiectate și digitalizate T2 |
| M1C2-15 | Investiția 2: Inovarea și tehnologia în domeniul microelectronicii | Țintă | Capacitatea de producție a substraturilor carburii de siliciu |
| M1C2-17 | Investiția 3: Conexiuni rapide la internet (bandă ultralargă și 5G) | Țintă | Numere de locuințe cu conectivitate de 1 Gbps |
| M1C2-18 | Investiția 3: Conexiuni rapide la internet (bandă ultralargă și 5G) | Țintă | Clădiri școlare și unități medicale cu conectivitate de 1 Gbps |
| M1C2-20 | Investiția 3: Conexiuni rapide la internet (bandă ultralargă și 5G) | Țintă | Drumuri și coridoare extraurbane cu acoperire 5G |
| M1C2-21 | Investiția 3: Conexiuni rapide la internet (bandă ultralargă și 5G) | Țintă | Zone cu disfuncționalități ale pieței care beneficiază de acoperire 5G |
| M1C3-21 | Investiția – 3.2 Dezvoltarea industriei cinematografice (proiectul Cinecittà) | Țintă | Numărul de studiouri construite sau renovate |
| M1C3-36 | — Investiții – 4.3 Caput Mundi-Next Generation EU pentru evenimente turistice majore | Țintă | Numărul de intervenții în siturile culturale și turistice |
| M2C1-16 | Investiția 1.1 – Punerea în aplicare a unor noi instalații de gestionare a deșeurilor și modernizarea instalațiilor existente | Țintă | Depozite de deșeuri neregulamentare |
| M2C1-19 | Investiția 3.1: Insulele verzi | Țintă | Punerea în aplicare a proiectelor integrate în insulele mici |
| M2C1-21 | Investiția 3.2: Comunități ecologice | Țintă | Punerea în aplicare a proiectelor în comunitățile verzi |
| M2C1-24 | Investiția 3.4: Fondo Contratti di Filiera (FCF) pentru a sprijini contractele lanțurilor de aprovizionare pentru sectoarele agroalimentar, al pescuitului și acvaculturii, al silviculturii, al floriculturii și al pepinierelor de plante | Țintă | Acorduri juridice cu beneficiarii finali |
| M2C2-5 | Investiția 1.4 – Dezvoltarea biometanului, în conformitate cu criteriile de promovare a economiei circulare | Etapă | Acordul de punere în aplicare, acordurile juridice semnate cu beneficiarii finali și finalizarea investițiilor |
| M2C2-17 | Investiția 3.4 Testarea hidrogenului pentru mobilitatea feroviară și transportul rutier | Țintă | Numărul de stații de realimentare cu hidrogen construite |
| M2C2-19 | Investiția 3.5 – Cercetare și dezvoltare în domeniul hidrogenului | Țintă | Numărul de proiecte de cercetare și dezvoltare în domeniul hidrogenului |
| M2C2-26 | Investiția 4.2 – Dezvoltarea sistemelor de transport rapid în masă | Etapă | Construirea sau modernizarea infrastructurii publice pentru dezvoltarea rapidă a transportului în masă, achiziționarea de material rulant |
| M2C2-35a | Investiția 4.4.2: Consolidarea parcului feroviar regional de transport public cu trenuri cu emisii zero și serviciu universal | Țintă | Numărul de trenuri înregistrate |
| M2C2-40 | Investiția 5.1. Sprijin pentru sistemul de producție pentru tranziția ecologică, tehnologiile care contribuie la obiectivul zero emisii nete și competitivitatea și reziliența lanțurilor de aprovizionare strategice | Țintă | Acord de punere în aplicare a modificării, acorduri juridice semnate cu beneficiarii finali |
| M2C2-43 | Investiția 5.4 – Injecție de capital în Fondul pentru o tranziție verde („GTF”) | Etapă | Adoptarea unui raport |
| M2C2-47 | Investiția 1.2 Promovarea surselor regenerabile de energie pentru comunitățile energetice și autoconsumatorii de energie din surse regenerabile care acționează în comun | Țintă | Instalarea de noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile în comunitățile de energie și autoconsumatorii de energie din surse regenerabile care acționează în comun |
| M2C2-49 | Investiția 3.1 – Producția de hidrogen în situri dezafectate (văi de hidrogen) | Țintă | Proiect realizat |
| M2C2-53 | Investiția 5.2 – Hidrogen | Țintă | Instalație industrială construită |
| M2C4-6bis | Investiția 3.2: Digitalizarea parcurilor naționale | Etapă | Intervenții legate de conservarea naturii și monitorizarea resurselor naturale furnizate, efectuate |
| M2C4-11bis | Investiția 2.1.a. Măsuri de reducere a riscurilor de inundații și hidrogeologice – Intervenții în Emilia Romagna, Toscana și Marche | Țintă | Proiecte realizate |
| M2C4-13 | Investiția 2.1b – Măsuri de reducere a riscurilor de inundații și hidrogeologice | Țintă | Intervenții de tip D și de tip E efectuate |
| M2C4-20bis | Investiții. 3.1: Protejarea și consolidarea pădurilor urbane și periurbane | Țintă | Plantarea de arbori pentru protecția și valorificarea zonelor verzi urbane și periurbane T3 |
| M2C4-34bis | Investiția 4.3 Investiții în reziliența agrosistemului de irigații pentru o mai bună gestionare a resurselor de apă | Țintă | Intervenții pentru reziliența agrosistemului de irigații pentru o mai bună gestionare a resurselor de apă T1 |
| M3C1-5 | Investiția 1.1 – Conexiuni feroviare de mare viteză către sud pentru călători și mărfuri | Țintă | Cale ferată de mare viteză pe liniile Napoli-Bari și Palermo-Catania |
| M3C1-6 | Investiția 1.1 – Conexiuni feroviare de mare viteză către sud pentru călători și mărfuri | Țintă | Cale ferată de mare viteză pe liniile Napoli-Bari, Salerno-Reggio Calabria, Palermo-Catania |
| M3C1-9 | Investiția 1.2 – Linii de mare viteză din nord care fac legătura cu restul Europei | Țintă | Cale ferată de mare viteză pe liniile Brescia-Verona-Vicenza-Padova; Liguria-Alpi. |
| M3C1-11 | Investiția 1.3 – Conexiuni interzonale | Țintă | Cale ferată de mare viteză pe liniile Orte-Falconara și Taranto -Metaponto-Potenza-Battipaglia |
| M3C1-14 | Investiția 1.4 – Introducerea Sistemului european de management al transportului feroviar (ERTMS) | Țintă | 2 785 km de linii de cale ferată echipate cu Sistemul european de management al transportului feroviar |
| M3C1-20 | Investiția 1.8 – Modernizarea gărilor (gestionarea RFI; în sud) | Țintă | Gări feroviare modernizate și accesibile |
| M3C1-26 | Reforma 1.3 – Creșterea eficienței infrastructurii feroviare în Italia | Etapă | Intrarea în vigoare a legislației primare și secundare (și adoptarea actelor de punere în aplicare) |
| M4C1-30 | Reforma 1.7: Reforma reglementărilor privind locuințele pentru studenți și investițiile în locuințele pentru studenți | Țintă | Unități de dormit pentru studenți create |
| M4C2-9 | Investiția 1.4: Crearea unor „lideri naționali în domeniul C & D” cu privire la unele tehnologii generice esențiale | Țintă | Centrele naționale și-au finalizat activitățile de cercetare |
| M4C2-14 | Investiția 2.3: /Centre de transfer de tehnologie | Țintă | Plata unei valori financiare de 330 000 000 EUR. |
| M4C2-16a | Investiția 3.1: Infrastructuri de cercetare și inovare | Țintă | Numărul de infrastructuri de cercetare și inovare care și-au finalizat activitățile |
| M4C2-18a | Investiții1.5: „Ecosisteme de inovare pentru durabilitate”, construirea „liderilor teritoriali ai C & D” | Țintă | Activități puse în aplicare de ecosistemele de inovare |
| M4C2-21 | Investiția 3.2 – Injecție de capital în Fondul pentru tranziția digitală („DTF”) | Etapă | Adoptarea unui raport |
| M5C2-12 | Investiția 4 – Investiții în proiecte de regenerare urbană menite să reducă situațiile de marginalizare și degradare socială | Țintă | Proiecte pentru intervenții de regenerare urbană care acoperă municipalitățile |
| M5C2-14 | Investiția 5 – Planuri urbane integrate – proiecte generale | Țintă | Finalizarea proiectelor de planificare integrată în orașele metropolitane |
| M5C2-16 | Investiția 5 – Planuri urbane integrate – Depășirea așezărilor ilegale pentru a combate exploatarea prin muncă în agricultură | Țintă | Proiecte privind locuințele pentru lucrătorii din agricultură și crearea platformei |
| M5C2-22 | Investiția 7 – Sport și incluziune socială | Țintă | Certificate de încheiere a execuției lucrărilor emise |
| M5C3-13 | Investiția 1.4: Investiții în infrastructură pentru zona economică specială | Țintă | Finalizarea intervențiilor de infrastructură în zonele economice speciale. |
| M6C1-3 | Investiția 1.1: Case comunitare de sănătate pentru îmbunătățirea asistenței sanitare teritoriale | Țintă | Serviciile caselor comunitare de sănătate sunt activate |
| M6C1-9 | Investiția 1.2: Domiciliul ca prim loc de îngrijire și telemedicină | Țintă | Asistență prin instrumente de telemedicină |
| M6C1-11 | Investiția 1.3: Consolidarea asistenței medicale intermediare și a unităților acesteia (spitale comunitare) | Țintă | Spitale comunitare renovate, interconectate și echipate din punct de vedere tehnologic |
| M6C2-6 | Investiția 1.1: Actualizarea digitală a echipamentelor tehnologice ale spitalelor | Țintă | Livrarea de echipamente de diagnosticare de mari dimensiuni |
| M6C2-9 | Investiția 1.1: Actualizarea digitală a echipamentelor tehnologice ale spitalelor | Țintă | Paturi suplimentare furnizate în unitățile de terapie intensivă și în unitățile de terapie subintensivă |
| M6C2-10 | Investiția 1.2: Către un spital sigur și sustenabil | Țintă | Intervențiile antiseismice în unitățile spitalicești sunt finalizate |
| M6C2-10a | Investiția 1.2: Către un spital sigur și sustenabil | Țintă | Plata resurselor MRR pentru proiecte în temeiul articolului 20 din Legea financiară 67/88 Clădirea sistemului de sănătate |
| M6C2-12 | Investiția 1.3: Consolidarea infrastructurii tehnologice și a instrumentelor de colectare, prelucrare, analiză și simulare a datelor | Etapă | Sistemul de carduri de asigurări de sănătate și infrastructura pentru interoperabilitatea dosarului electronic de sănătate sunt operaționale. |
| M6C2-13 | Investiția 1.3: Consolidarea infrastructurii tehnologice și a instrumentelor de colectare, prelucrare, analiză și simulare a datelor | Țintă | Dosarul electronic de sănătate este utilizat pentru majoritatea dosarelor medicale |
| M7-37 | Investiția 13: Faza 1 a liniei adriatice (stația de compresoare Sulmona și gazoductul Sestino-Minerbio) | Etapă | Finalizarea lucrărilor emise |
| M7-39 | Investiția 14: Infrastructura transfrontalieră de export de gaze | Etapă | Finalizarea lucrărilor emise |
| M7-41 | Investiția 15: Transizionă 5.0 | Țintă | Acordarea resurselor MRR |
| M7-42 | Investiția 15: Transizionă 5.0 | Țintă | 0.16 Mtep de economii de energie în consumul final de energie în perioada 2024-2026 |
| M7-45 | Investiția 16: Sprijin pentru IMM-uri pentru producția proprie din surse regenerabile de energie | Țintă | Acorduri juridice cu beneficiarii finali |
| M7-49 | Investiția 17: Instrumentul financiar pentru renovarea energetică a locuințelor rezidențiale publice | Țintă | Acorduri juridice semnate cu beneficiarii finali |
| M1C3-29 | Investiția 4.2: Fonduri pentru competitivitatea întreprinderilor din sectorul turismului | Țintă | Numărul de proiecte turistice care urmează să fie sprijinite prin intermediul fondurilor tematice ale Băncii Europene de Investiții |
| M3C2-9 | Investiția 1.1: Porturi verzi: intervențiile în domeniul energiei din surse regenerabile și al eficienței energetice în porturi | Țintă | Porturi verzi: finalizarea lucrărilor |
| M1C2-23bis | Investiția 4: Tehnologia prin satelit și economia spațială | Etapă | Finalizarea proiectelor privind tehnologia prin satelit și spațiul |
| M1C3-16bis | Investiția 2.1: Atractivitatea orașelor istorice mici | Țintă | Proiecte de regenerare culturală a orașelor istorice mici |
| M1C3-17 | Investiție – 2.2 Protecția și consolidarea arhitecturii rurale și a peisajului | Țintă | Intervențiile pentru protejarea și consolidarea arhitecturii rurale și a peisajului s-au încheiat |
| M1C3-19 | Investiție – 2.4 Siguranța seismică a lăcașurilor de cult, restaurarea patrimoniului FEC (Fondo Edifici di Culto) și adăposturi pentru opere de artă (Recuperarea artei) | Țintă | Intervenții pentru siguranța seismică în lăcașurile de cult, restaurarea patrimoniului FEC (Fondo Edifici di Culto) și adăposturi pentru opere de artă finalizate |
| M2C1-10 | Investiția 2.1: Plan logistic pentru sectorul agroalimentar, al pescuitului și acvaculturii, al silviculturii, al floriculturii și al pepinierelor de plante | Țintă | Intervenții pentru îmbunătățirea logisticii în sectorul agroalimentar, al pescuitului și acvaculturii, al silviculturii, al floriculturii și al pepinierelor de plante |
| M2C1-16c | Investiția 1.1 – Punerea în aplicare a unor noi instalații de gestionare a deșeurilor și modernizarea instalațiilor existente și proiecte emblematice privind economia circulară | Țintă | Proiecție finalizată |
| M2C2-45 | Investiția 1.1: Dezvoltarea sistemelor agrofotovoltaice | Etapă | Acordul de punere în aplicare, acordurile juridice semnate cu beneficiarii finali și finalizarea investițiilor |
| M4C1-18 | Investiția 1.1: Plan pentru creșe, grădinițe și servicii de educație și îngrijire a copiilor preșcolari | Țintă | Noi locuri activate pentru serviciile educaționale și de îngrijire a copiilor preșcolari (de la zero la șase ani) |
| M4C1-21 | Investiția 1.2: Planul de prelungire a programului de lucru cu normă întreagă | Țintă | Structuri pentru găzduirea elevilor dincolo de timpul școlar |
| M4C1-26 | Investiția 3.3: Planul de securitate a clădirilor școlare și de reabilitare structurală | Țintă | Mp de clădiri școlare renovate |
| M4C1-32 | Investiția 5: Fond de locuințe pentru studenți | Țintă | Acorduri juridice semnate cu beneficiarii finali și finalizarea investițiilor |
| M5C1-20 | Investiția 5: Crearea de întreprinderi pentru femei | Țintă | Transfer către Invitalia și acorduri juridice semnate cu beneficiarii finali |
| M5C2-6 | Investiția 1 – Sprijinirea persoanelor vulnerabile și prevenirea instituționalizării | Țintă | Acțiuni de sprijinire a persoanelor vulnerabile finalizate în districtele sociale |
| M5C2-8 | Investiția 2 – Modele de autonomie pentru persoanele cu handicap | Țintă | Beneficiarii au beneficiat de renovarea spațiului de locuit și/sau a dispozitivelor TIC, însoțită de formare privind competențele digitale |
| M5C2-10 | Investiția 3 – Locuințe pe primul loc și stații poștale | Țintă | Persoane care trăiesc în condiții de deprivare materială severă, preluate de proiecte privind „Locuința pe primul loc” timp de cel puțin șase luni și stații poștale |
| M1C2-31 | Investiția 7 – Fondul național pentru conectivitate | Etapă | Acorduri juridice semnate cu beneficiarii finali și finalizarea investițiilor |
| M1C2-32 | Investiția 8 – compartimentul pentru statele membre al InvestEU | Etapă | Semnarea acordului de contribuție între Guvernul Italiei și Comisia Europeană |
| M1C2-33 | Investiția 8 – compartimentul pentru statele membre al InvestEU | Țintă | Operațiuni de finanțare sau de investiții aprobate de Comitetul pentru investiții al InvestEU |
| M3C1-27 | Reforma 1.3 – Creșterea eficienței infrastructurii feroviare în Italia | Etapă | Planul financiar și de afaceri pentru statutul RoSCO și transferul de resurse și active |
| M5C3-14 | Investiția 1.5 – Sistemul de credite fiscale pentru investiții în sudul Italiei și în zona economică specială (ZES) | Țintă | Credite fiscale pentru sudul Italiei și pentru zona economică specială (ZES) acordate firmelor pe baza declarațiilor fiscale prezentate în perioada 2023-2025 |
| M3C1-28 | Investiția 1.10 – Consolidarea nodurilor metropolitane și a liniilor de cale ferată interregionale și regionale | Țintă | 3 309 km de tronsoane de linii modernizate construite |
| M2C4-40 | Investiția 4.5 – Schemă de granturi pentru investiții în infrastructuri de apă | Țintă | Acorduri juridice semnate cu beneficiarii finali și finalizarea investiției. |
| M1C2-34 | Investiția 9 – Tranziția 4.0 – Extindere | Țintă | Credite fiscale pentru perioada de tranziție 4.0 acordate întreprinderilor pe baza documentelor prezentate în perioada 2021-2026 |
| M2C1-27 | Investiția 4: Instalația de parcuri agrosolare | Etapă | Acorduri juridice semnate cu beneficiarii finali și finalizarea investițiilor |
| M2C4-39 | Investiția 4.5 – Schemă de granturi pentru investiții în infrastructura de apă | Etapă | Intrarea în vigoare a acordului de punere în aplicare |
|  |  | Cuantumul tranșei | 19 919 595 964 MIL. |

SECȚIUNEA 3: DISPOZIȚII SUPLIMENTARE

- Modalități de monitorizare și de punere în aplicare a planului de redresare și reziliență

Monitorizarea și implementarea planului de redresare și reziliență al Italiei se desfășoară în conformitate cu următoarele modalități.

În conformitate cu Decretul-lege nr. 77 din 31 mai 2021, astfel cum a fost modificat prin Decretul-lege nr. 13 din 24 februarie 2023, se creează o serie de structuri de coordonare pentru monitorizarea și punerea în aplicare a planului. Este vorba în special despre: (I) un comitet director la nivel înalt („cabina di regia”) instituit în cadrul președinției Consiliului de Miniștri, cu sarcina principală de a orienta și coordona punerea în aplicare a planului; (II) o structură a misiunii instituită în cadrul președinției Consiliului de Miniștri, cel puțin pe durata planului, împuternicită să acționeze ca structură centrală de coordonare pentru punerea în aplicare și monitorizarea planului; (III) o structură tehnică în cadrul Ministerului Economiei și Finanțelor, care efectuează monitorizarea operațională a punerii în aplicare a planului, controlul regularității procedurilor și cheltuielilor și raportarea, precum și sprijinul tehnic și operațional pentru etapa de punere în aplicare. Structura misiunii în cadrul președinției Consiliului de Miniștri acționează ca punct unic de contact la nivel național pentru Comisia Europeană. Ministerul Economiei și Finanțelor asigură evaluarea rezultatelor planului. Partenerii sociali și alte părți interesate participă la reuniuni specifice ale „cabina di regia” pentru a asigura implicarea lor în punerea în aplicare a planului. În plus, se identifică structuri de coordonare la nivelul fiecărei administrații centrale responsabile de măsurile incluse în plan, însărcinate cu gestionarea, monitorizarea, raportarea și controlul intervențiilor relevante, inclusiv în ceea ce privește supravegherea punerii în aplicare și progresele înregistrate în direcția atingerii jaloanelor și a țintelor. În fine, sunt avute în vedere mecanisme asigurare a punerii în aplicare în cazul unor probleme de această natură, inclusiv prin activarea competențelor de substituire în raport cu administrațiile responsabile cu măsurile prevăzute în plan, cu scopul de a garanta realizarea la timp și eficace a proiectelor și se instituie mecanisme ex ante pentru soluționarea conflictelor.

Pentru a consolida capacitatea administrativă de monitorizare și punere în aplicare, se are în vedere recrutarea de personal temporar, inclusiv în cadrul administrațiilor centrale responsabile cu intervențiile cuprinse în plan și Ministerul Economiei și Finanțelor (inclusiv în cadrul structurii centrale de coordonare și al Departamentului de contabilitate de stat), astfel cum se prevede în Decretul-lege nr. 80 din 9 iunie 2021, precum și în cadrul administrațiilor din sudul Italiei, care se preconizează că vor consolida capitalul uman implicat în planificarea și cheltuirea fondurilor UE, astfel cum se prevede în special în Legea nr. 178 din 2020. În plus, sunt alocate resurse pentru structura misiunii instituită în cadrul președinției Consiliului de Miniștri pentru a asigura funcționarea eficientă a acesteia, astfel cum se prevede în Decretul-lege nr. 13 din 24 februarie 2023. În fine, se are în vedere acordarea de sprijin tehnic și operațional administrațiilor centrale și locale în punerea în aplicare a proiectelor, inclusiv prin utilizarea companiilor cu capital de stat, a unui grup de experți pentru asistență tehnică și a posibilității de a recurge la expertiză externă. Aceste acțiuni sunt însoțite de punerea în aplicare a unor măsuri de reducere a birocrației și de simplificare a procedurilor administrative, astfel cum se prevede în Decretul-lege nr. 77 din 31 mai 2021 și în Decretul-lege nr. 13 din 24 februarie 2023.

Acordurile prevăd, de asemenea, utilizarea unui sistem informatic integrat („ReGiS”). Serviciul de audit existent Inspectoratul General pentru Relațiile Financiare cu Uniunea Europeană (IGRUE), din cadrul Ministerului Economiei și Finanțelor, are sarcina de a coordona sistemele de audit și de a efectua controalele cu sprijinul Biroului de conturi teritoriale de stat (STR). Rămân în vigoare acordurile consolidate cu Guardia di Finanza și cu autoritățile independente relevante, cum ar fi agenția națională anticorupție ANAC, consolidându-se astfel rolul pe care sistemul juridic italian îl atribuie deja acestor autorități în ceea ce privește protecția finanțelor publice, inclusiv a celor provenind de la UE.

- Măsuri pentru asigurarea accesului deplin al Comisiei la datele subiacente

Pentru a oferi Comisiei acces deplin la datele subiacente relevante, Italia instituie următoarele măsuri.

Ministerul Economiei și Finanțelor acționează ca structură tehnică pentru monitorizare, inclusiv în ceea ce privește progresele înregistrate în ceea ce privește jaloanele și țintele, și, după caz, pentru punerea în aplicare a activităților de control și audit, precum și pentru furnizarea de rapoarte și cereri de plată. Acesta coordonează raportarea jaloanelor și a țintelor, a indicatorilor relevanți, dar și a informațiilor financiare calitative și a altor date, cum ar fi cele privind destinatarii finali. Încodarea datelor are loc la nivelul administrațiilor centrale responsabile cu măsurile planului, care raportează datele solicitate Ministerului Economiei și Finanțelor. În conformitate cu articolul 24 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2021/241, după îndeplinirea jaloanelor și a țintelor relevante convenite în secțiunea 2.1 din prezenta anexă, Italia prezintă Comisiei o cerere justificată în mod corespunzător de plată a contribuției financiare și, după caz, a împrumutului. Italia se asigură că, la cerere, Comisia are acces deplin la datele subiacente relevante care justifică în mod corespunzător cererea de plată, atât pentru evaluarea cererii de plată în conformitate cu articolul 24 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2021/241, cât și în scopuri de audit și control.

Cu  excepția proiectelor din cadrul acestei măsuri în domeniul producerii de energie electrică și/sau termică, precum și al infrastructurii aferente de transport și distribuție, care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile stabilite în anexa III la Orientările tehnice „A nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).

În  cazul în care activitatea sprijinită generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai mici decât valorile de referință relevante, ar trebui furnizată o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Criteriile de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.

Această  excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în instalațiile dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de evacuare pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

Această  excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în stațiile de tratare mecano-biologică existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice sau readaptarea la operațiunile de reciclare a deșeurilor separate pentru compostarea deșeurilor biologice și a digestiei anaerobe a deșeurilor biologice, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

Cu excepția (a) activelor și activităților de generare de energie electrică și/sau termică, precum și a infrastructurii conexe de transport și distribuție pe gaze naturale, care respectă condițiile prevăzute în anexa III la Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) și (b) activitățile și activele prevăzute la punctul (ii) pentru care utilizarea combustibililor fosili este temporară și inevitabilă din punct de vedere tehnic pentru tranziția în timp util către o operațiune fără combustibili fosili.

În cazul în care activitatea sprijinită generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai scăzute decât valorile de referință relevante, ar trebui furnizată o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Criteriile de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.

Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în instalațiile dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de evacuare pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în stațiile de tratare mecano-biologică existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice sau readaptarea la operațiunile de reciclare a deșeurilor separate pentru compostarea deșeurilor biologice și a digestiei anaerobe a deșeurilor biologice, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

Cu excepția (a) proiectelor de producere a energiei electrice și/sau termice, precum și a infrastructurii aferente de transport și distribuție, care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile stabilite în anexa III la Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) și (b) a activităților și activelor de la punctul (ii) pentru care utilizarea combustibililor fosili este temporară și inevitabilă din punct de vedere tehnic pentru tranziția în timp util către o operațiune fără combustibili fosili.

În cazul în care activitatea sprijinită generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai scăzute decât valorile de referință relevante, ar trebui furnizată o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Valori de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei

Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în instalații destinate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și în instalații existente, în cazul în care acțiunile vizează sporirea eficienței energetice, captarea gazelor de evacuare pentru depozitare ori utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni să nu conducă la o sporire a capacității instalațiilor de a prelucra deșeuri sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor, pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație

Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în instalații existente de tratare mecano-biologică, în cazul în care acțiunile vizează sporirea eficienței energetice sau modernizarea operațiunilor de reciclare a deșeurilor separate pentru compostarea biodeșeurilor și digestia anaerobă a biodeșeurilor, cu condiția ca astfel de acțiuni să nu conducă la o sporire a capacității instalațiilor de a prelucra deșeuri sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor, pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație

Cu excepția (a) proiectelor din cadrul acestei măsuri în domeniul producerii de energie electrică și/sau termică, precum și al infrastructurii conexe de transport și distribuție, care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile stabilite în anexa III la Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) și (b) a activităților și activelor de la punctul (ii) pentru care utilizarea combustibililor fosili este temporară și inevitabilă din punct de vedere tehnic pentru tranziția în timp util către o operațiune fără combustibili fosili.

În cazul în care activitatea sprijinită generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai mici decât valorile de referință relevante, ar trebui furnizată o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Criteriile de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.

Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în instalațiile dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de evacuare pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în stațiile de tratare mecano-biologică existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice sau readaptarea la operațiunile de reciclare a deșeurilor separate pentru compostarea deșeurilor biologice și a digestiei anaerobe a deșeurilor biologice, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

Cu excepția (a) proiectelor din cadrul acestei măsuri în domeniul producerii de energie electrică și/sau termică, precum și al infrastructurii conexe de transport și distribuție, care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile stabilite în anexa III la Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) și (b) a activităților și activelor de la punctul (ii) pentru care utilizarea combustibililor fosili este temporară și inevitabilă din punct de vedere tehnic pentru tranziția în timp util către o operațiune fără combustibili fosili.

În cazul în care activitatea sprijinită generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai mici decât valorile de referință relevante, ar trebui furnizată o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Criteriile de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.

Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în instalațiile dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de evacuare pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în stațiile de tratare mecano-biologică existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice sau readaptarea la operațiunile de reciclare a deșeurilor separate pentru compostarea deșeurilor biologice și a digestiei anaerobe a deșeurilor biologice, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

Cu excepția (a) activelor și activităților de generare de energie electrică și/sau termică, precum și a infrastructurii conexe de transport și distribuție pe gaze naturale, care respectă condițiile prevăzute în anexa III la Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) și (b) activitățile și activele prevăzute la punctul (ii) pentru care utilizarea combustibililor fosili este temporară și inevitabilă din punct de vedere tehnic pentru tranziția în timp util către o operațiune fără combustibili fosili.

În cazul în care activitatea sprijinită generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai scăzute decât valorile de referință relevante, ar trebui furnizată o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Valori de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei

Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în instalațiile dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de evacuare pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în stațiile de tratare mecano-biologică existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice sau readaptarea la operațiunile de reciclare a deșeurilor separate pentru compostarea deșeurilor biologice și a digestiei anaerobe a deșeurilor biologice, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

Beneficiarii finali asociați unor proiecte specifice au obligația de a furniza o justificare a domeniului de intervenție selectat pentru fiecare proiect sprijinit, împreună cu o descriere a proiectului, în scopul calculării contribuției în domeniul climei. În scopul calculării contribuției la obiectivele climatice, beneficiarii finali din titluri de capital, cvasicapital, obligațiuni corporative sau instrumente echivalente care nu sunt destinate unor proiecte specifice furnizează o justificare pentru domeniul (domeniile) de intervenție selectat (e). Partenerul de implementare are, de asemenea, obligația de a furniza statului membru un raport semestrial privind punerea în aplicare a fiecărui proiect/fiecărei activități.

Cu excepția (a) activelor și activităților de generare de energie electrică și/sau termică, precum și a infrastructurii conexe de transport și distribuție pe gaze naturale, care respectă condițiile prevăzute în anexa III la Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) și (b) activitățile și activele prevăzute la punctul (ii) pentru care utilizarea combustibililor fosili este temporară și inevitabilă din punct de vedere tehnic pentru tranziția în timp util către o operațiune fără combustibili fosili.

În cazul în care activitatea sprijinită generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai scăzute decât valorile de referință relevante, ar trebui furnizată o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Valori de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei

Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în instalațiile dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de evacuare pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în stațiile de tratare mecano-biologică existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice sau readaptarea la operațiunile de reciclare a deșeurilor separate pentru compostarea deșeurilor biologice și a digestiei anaerobe a deșeurilor biologice, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

Beneficiarii finali asociați unor proiecte specifice au obligația de a furniza o justificare a domeniului de intervenție selectat pentru fiecare proiect sprijinit, împreună cu o descriere a proiectului, în scopul calculării contribuției în domeniul climei. În scopul calculării contribuției la obiectivele climatice, beneficiarii finali din titluri de capital, cvasicapital, obligațiuni corporative sau instrumente echivalente care nu sunt destinate unor proiecte specifice furnizează o justificare pentru domeniul (domeniile) de intervenție selectat (e). Partenerul de implementare are, de asemenea, obligația de a furniza statului membru un raport semestrial privind punerea în aplicare a fiecărui proiect/fiecărei activități.

În special, plafonul maxim de 13 % nu include comisioanele de performanță legate de GTF și nici toate costurile și comisioanele de administrare legate de fondurile terților.

În  special, în cazul investițiilor directe, GTF funcționează prin furnizarea de sprijin sub formă de capitaluri proprii sau cvasi-capitaluri proprii; în cazul investițiilor indirecte, GTF funcționează prin finanțarea unor fonduri terțe care funcționează prin furnizarea a cel puțin unuia dintre următoarele elemente: instrumente de capital, de cvasicapital, de datorie sau de cvasidatorie.

Se consideră că un beneficiar final pune un „accent considerabil” pe un sector sau o activitate economică în cazul în care un astfel de sector sau activitate este identificat (ă) ca fiind o parte esențială a activității beneficiarului final în raport cu venitul brut, profitul sau baza de clienți a beneficiarului final. Veniturile brute generate de sectorul sau de activitatea restricționat (ă) nu vor depăși, în niciun caz, 50 % din venitul brut.

Cu  excepția (a) activelor și activităților de generare de energie electrică și/sau termică, precum și a infrastructurii conexe de transport și distribuție pe gaze naturale, care respectă condițiile prevăzute în anexa III la Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) și (b) activitățile și activele prevăzute la punctul (ii) pentru care utilizarea combustibililor fosili este temporară și inevitabilă din punct de vedere tehnic pentru tranziția în timp util către o operațiune fără combustibili fosili.

Inclusiv activitățile și activele din cadrul sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) cu emisii preconizate de gaze cu efect de seră care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante. În cazul în care activitatea sprijinită generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai scăzute decât valorile de referință relevante, ar trebui furnizată o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Criteriile de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.

Vehiculele poluante sunt definite ca vehicule fără emisii zero.

Această  excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în instalațiile dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de evacuare pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor, pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

În conformitate cu domeniul de intervenție 72a din anexa VI la Regulamentul (UE) 2021/241, acesta se aplică, de asemenea, trenurilor bimodale.

Beneficiarii finali asociați unor proiecte specifice au obligația de a furniza o justificare a domeniului de intervenție selectat pentru fiecare proiect sprijinit, împreună cu o descriere a proiectului, în scopul calculării contribuției în domeniul climei. În scopul calculării contribuției la obiectivele climatice, beneficiarii finali ai instrumentelor de capital, de cvasicapital și de obligațiuni corporative care nu sunt destinate unor proiecte specifice furnizează o justificare pentru domeniul (domeniile) de intervenție selectat (e). Partenerul de implementare are, de asemenea, obligația de a furniza statului membru un raport semestrial privind punerea în aplicare a fiecărui proiect/fiecărei activități.

Cu excepția (a) activelor și activităților de generare de energie electrică și/sau termică, precum și a infrastructurii conexe de transport și distribuție pe gaze naturale, care respectă condițiile prevăzute în anexa III la Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) și (b) activitățile și activele prevăzute la punctul (ii) pentru care utilizarea combustibililor fosili este temporară și inevitabilă din punct de vedere tehnic pentru tranziția în timp util către o operațiune fără combustibili fosili.

În cazul în care activitatea sprijinită generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai scăzute decât valorile de referință relevante, ar trebui furnizată o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Criteriile de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.

Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în instalațiile dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de evacuare pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în stațiile de tratare mecano-biologică existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice sau readaptarea la operațiunile de reciclare a deșeurilor separate pentru compostarea deșeurilor biologice și a digestiei anaerobe a deșeurilor biologice, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

Beneficiarii finali asociați unor proiecte specifice au obligația de a furniza o justificare a domeniului de intervenție selectat pentru fiecare proiect sprijinit, împreună cu o descriere a proiectului, în scopul calculării contribuției în domeniul climei. În scopul calculării contribuției la obiectivele climatice, beneficiarii finali din titluri de capital, cvasicapital, obligațiuni corporative sau instrumente echivalente care nu sunt destinate unor proiecte specifice furnizează o justificare pentru domeniul (domeniile) de intervenție selectat (e). Partenerul de implementare are, de asemenea, obligația de a furniza statului membru un raport semestrial privind punerea în aplicare a fiecărui proiect/fiecărei activități.

Cu excepția (a) activelor și activităților de producere a energiei electrice și/sau termice, precum și a infrastructurii aferente de transport și distribuție care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile stabilite în anexa III la Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) și (b) a activităților și activelor menționate la punctul (ii) pentru care utilizarea combustibililor fosili este temporară și inevitabilă din punct de vedere tehnic pentru tranziția în timp util către o operațiune fără combustibili fosili

În cazul în care activitatea sprijinită generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai scăzute decât valorile de referință relevante, ar trebui furnizată o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Valori de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei

Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în instalațiile dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de evacuare pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în stațiile de tratare mecano-biologică existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice sau readaptarea la operațiunile de reciclare a deșeurilor separate pentru compostarea deșeurilor biologice și a digestiei anaerobe a deșeurilor biologice, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

Beneficiarii finali asociați unor proiecte specifice au obligația de a furniza o justificare a domeniului de intervenție selectat pentru fiecare proiect sprijinit, împreună cu o descriere a proiectului, în scopul calculării contribuției în domeniul climei. În scopul calculării contribuției la acțiunile în domeniul climei, beneficiarii finali ai capitalului propriu, ai cvasicapitalului, ai obligațiunilor corporative sau ai instrumentelor echivalente care nu sunt destinate unor proiecte specifice furnizează o justificare pentru domeniul (domeniile) de intervenție selectat (e). Partenerul de implementare are, de asemenea, obligația de a furniza statului membru un raport semestrial privind punerea în aplicare a fiecărui proiect/fiecărei activități.

Cu excepția (a) activelor și activităților de generare de energie electrică și/sau termică, precum și a infrastructurii conexe de transport și distribuție pe gaze naturale, care respectă condițiile prevăzute în anexa III la Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) și (b) activitățile și activele prevăzute la punctul (ii) pentru care utilizarea combustibililor fosili este temporară și inevitabilă din punct de vedere tehnic pentru tranziția în timp util către o operațiune fără combustibili fosili.

În cazul în care activitatea sprijinită generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai scăzute decât valorile de referință relevante, ar trebui furnizată o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Valori de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei

Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în instalațiile dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de evacuare pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în stațiile de tratare mecano-biologică existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice sau readaptarea la operațiunile de reciclare a deșeurilor separate pentru compostarea deșeurilor biologice și a digestiei anaerobe a deșeurilor biologice, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

Cu excepția (a) activelor și activităților de generare de energie electrică și/sau termică, precum și a infrastructurii conexe de transport și distribuție pe gaze naturale, care respectă condițiile prevăzute în anexa III la Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) și (b) activitățile și activele prevăzute la punctul (ii) pentru care utilizarea combustibililor fosili este temporară și inevitabilă din punct de vedere tehnic pentru tranziția în timp util către o operațiune fără combustibili fosili.

În cazul în care activitatea sprijinită generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai scăzute decât valorile de referință relevante, ar trebui furnizată o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Criteriile de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.

Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în instalațiile dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de evacuare pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în stațiile de tratare mecano-biologică existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice sau readaptarea la operațiunile de reciclare a deșeurilor separate pentru compostarea deșeurilor biologice și a digestiei anaerobe a deșeurilor biologice, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

Beneficiarii finali asociați unor proiecte specifice au obligația de a furniza o justificare a domeniului de intervenție selectat pentru fiecare proiect sprijinit, împreună cu o descriere a proiectului, în scopul calculării contribuției în domeniul climei. În scopul calculării contribuției la obiectivele climatice, beneficiarii finali din titluri de capital, cvasicapital, obligațiuni corporative sau instrumente echivalente care nu sunt destinate unor proiecte specifice furnizează o justificare pentru domeniul (domeniile) de intervenție selectat (e). Partenerul de implementare are, de asemenea, obligația de a furniza statului membru un raport semestrial privind punerea în aplicare a fiecărui proiect/fiecărei activități.

Cu excepția (a) activelor și activităților de generare de energie electrică și/sau termică, precum și a infrastructurii conexe de transport și distribuție pe gaze naturale, care respectă condițiile prevăzute în anexa III la Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) și (b) activitățile și activele prevăzute la punctul (ii) pentru care utilizarea combustibililor fosili este temporară și inevitabilă din punct de vedere tehnic pentru tranziția în timp util către o operațiune fără combustibili fosili.

În cazul în care activitatea sprijinită generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai scăzute decât valorile de referință relevante, ar trebui furnizată o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Criteriile de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.

Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în instalațiile dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de evacuare pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în stațiile de tratare mecano-biologică existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice sau readaptarea la operațiunile de reciclare a deșeurilor separate pentru compostarea deșeurilor biologice și a digestiei anaerobe a deșeurilor biologice, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

În special, plafonul maxim de 13 % nu include comisioanele de performanță legate de GTF și nici toate costurile și comisioanele de administrare legate de fondurile terților.

În  special, în cazul investițiilor directe, GTF funcționează prin furnizarea de sprijin sub formă de capitaluri proprii sau cvasi-capitaluri proprii; în cazul investițiilor indirecte, GTF funcționează prin finanțarea unor fonduri terțe care funcționează prin furnizarea a cel puțin unuia dintre următoarele elemente: instrumente de capital, de cvasicapital, de datorie sau de cvasidatorie.

Se consideră că un beneficiar final pune un „accent considerabil” pe un sector sau o activitate economică în cazul în care un astfel de sector sau activitate este identificat (ă) ca fiind o parte esențială a activității beneficiarului final în raport cu venitul brut, profitul sau baza de clienți a beneficiarului final. Veniturile brute generate de sectorul sau de activitatea restricționat (ă) nu vor depăși, în niciun caz, 50 % din venitul brut.

Cu  excepția (a) activelor și activităților de generare de energie electrică și/sau termică, precum și a infrastructurii conexe de transport și distribuție pe gaze naturale, care respectă condițiile prevăzute în anexa III la Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) și (b) activitățile și activele prevăzute la punctul (ii) pentru care utilizarea combustibililor fosili este temporară și inevitabilă din punct de vedere tehnic pentru tranziția în timp util către o operațiune fără combustibili fosili.

Inclusiv activitățile și activele din cadrul sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) cu emisii preconizate de gaze cu efect de seră care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante. În cazul în care activitatea sprijinită generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai scăzute decât valorile de referință relevante, ar trebui furnizată o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Criteriile de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.

Vehiculele poluante sunt definite ca vehicule fără emisii zero.

Această  excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în instalațiile dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de evacuare pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor, pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

Cu excepția (a) activelor și activităților de producere a energiei electrice și/sau termice, precum și a infrastructurii aferente de transport și distribuție care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile prevăzute în anexa III la Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).

Beneficiarii finali asociați unor proiecte specifice au obligația de a furniza o justificare a domeniului de intervenție selectat pentru fiecare proiect sprijinit, împreună cu o descriere a proiectului, în scopul calculării contribuției în domeniul climei. În scopul calculării contribuției la acțiunile în domeniul climei, beneficiarii finali din instrumente de capital propriu, de cvasicapital, de obligațiuni corporative preexistente care nu vizează proiecte specifice prezintă o justificare pentru domeniul (domeniile) de intervenție selectat (e). Partenerul de implementare are, de asemenea, obligația de a furniza statului membru un raport semestrial privind punerea în aplicare a fiecărui proiect/fiecărei activități.

Cu excepția (a) activelor și activităților de generare de energie electrică și/sau termică, precum și a infrastructurii conexe de transport și distribuție pe gaze naturale, care respectă condițiile prevăzute în anexa III la Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) și (b) activitățile și activele prevăzute la punctul (ii) pentru care utilizarea combustibililor fosili este temporară și inevitabilă din punct de vedere tehnic pentru tranziția în timp util către o operațiune fără combustibili fosili.

În cazul în care activitatea sprijinită generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai scăzute decât valorile de referință relevante, ar trebui furnizată o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Criteriile de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.

Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în instalațiile dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de evacuare pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în stațiile de tratare mecano-biologică existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice sau readaptarea la operațiunile de reciclare a deșeurilor separate pentru compostarea deșeurilor biologice și a digestiei anaerobe a deșeurilor biologice, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

Un pachet de lucru este o componentă a defalcării activităților proiectului, cum ar fi, de exemplu: testați înainte de a investi, competențele și formarea, gestionarea și coordonarea proiectelor. Acesta reprezintă un grup de activități de proiect descrise în activități și sarcini. Pachetele de lucru prezintă o legătură clară și logică cu obiectivele proiectului și cu celelalte pachete de lucru. Fiecare pachet de lucru constituie o subparte a proiectului, o etapă care conduce la realizarea obiectivelor generale ale proiectului.

În special, plafonul maxim de 13 % nu include comisioanele de performanță legate de DTF și

toate costurile și comisioanele de gestionare legate de investițiile indirecte/fondurile terților.

În  special, în cazul investițiilor directe, DTF funcționează prin furnizarea de sprijin sub formă de capitaluri proprii sau cvasi-capitaluri proprii;

în cazul investițiilor indirecte, DTF funcționează prin finanțarea unor fonduri terțe care funcționează prin furnizarea a cel puțin unuia dintre următoarele elemente: instrumente de capital, de cvasicapital, de datorie sau de cvasidatorie.

Se consideră că un beneficiar final pune un „accent considerabil” pe un sector sau o activitate economică în cazul în care un astfel de sector sau activitate este identificat (ă) ca fiind o parte esențială a activității beneficiarului final în raport cu venitul brut, profitul sau baza de clienți a beneficiarului final. Veniturile brute generate de sectorul sau de activitatea restricționat (ă) nu vor depăși, în niciun caz, 50 % din venitul brut.

Cu  excepția (a) activelor și activităților de generare de energie electrică și/sau termică, precum și a infrastructurii conexe de transport și distribuție pe gaze naturale, care respectă condițiile prevăzute în anexa III la Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) și (b) activitățile și activele prevăzute la punctul (ii) pentru care utilizarea combustibililor fosili este temporară și inevitabilă din punct de vedere tehnic pentru tranziția în timp util către o operațiune fără combustibili fosili.

Inclusiv activitățile și activele din cadrul sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) cu emisii preconizate de gaze cu efect de seră care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante. În cazul în care activitatea sprijinită generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai scăzute decât valorile de referință relevante, ar trebui furnizată o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Criteriile de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.

Vehiculele poluante sunt definite ca vehicule fără emisii zero.

Această  excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în instalațiile dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de evacuare pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor, pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

Cu excepția (a) activelor și activităților de generare de energie electrică și/sau termică, precum și a infrastructurii conexe de transport și distribuție pe gaze naturale, care respectă condițiile prevăzute în anexa III la Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) și (b) activitățile și activele prevăzute la punctul (ii) pentru care utilizarea combustibililor fosili este temporară și inevitabilă din punct de vedere tehnic pentru tranziția în timp util către o operațiune fără combustibili fosili.

În cazul în care activitatea sprijinită generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai scăzute decât valorile de referință relevante, ar trebui furnizată o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Criteriile de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.

Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în instalațiile dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de evacuare pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în stațiile de tratare mecano-biologică existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice sau readaptarea la operațiunile de reciclare a deșeurilor separate pentru compostarea deșeurilor biologice și a digestiei anaerobe a deșeurilor biologice, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

Cu excepția proiectelor din cadrul acestei măsuri în domeniul producerii de energie electrică și/sau termică, precum și al infrastructurii aferente de transport și distribuție, care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile stabilite în anexa III la Orientările tehnice „A nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).

În cazul în care activitatea sprijinită generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai mici decât valorile de referință relevante, ar trebui furnizată o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Criteriile de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.

Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în instalațiile dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de evacuare pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în stațiile de tratare mecano-biologică existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice sau readaptarea la operațiunile de reciclare a deșeurilor separate pentru compostarea deșeurilor biologice și a digestiei anaerobe a deșeurilor biologice, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

În special, schema face trimitere la anexele A și B la Legea nr. 232 din 11 decembrie 2016.

Beneficiarii finali asociați unor proiecte specifice au obligația de a furniza o justificare a domeniului de intervenție selectat pentru fiecare proiect sprijinit, împreună cu o descriere a proiectului, în scopul calculării contribuției în domeniul climei. Partenerul de implementare are, de asemenea, obligația de a furniza statului membru un raport semestrial privind punerea în aplicare a fiecărui proiect/fiecărei activități.

Se consideră că un beneficiar final pune un „accent considerabil” pe un sector sau o activitate economică în cazul în care un astfel de sector sau activitate este identificat (ă) ca fiind o parte esențială a activității beneficiarului final în raport cu venitul brut, profitul sau baza de clienți a beneficiarului final. Veniturile brute generate de sectorul sau de activitatea restricționat (ă) nu vor depăși, în niciun caz, 50 % din venitul brut.

Cu excepția (a) activelor și activităților de generare de energie electrică și/sau termică, precum și a infrastructurii conexe de transport și distribuție pe gaze naturale, care respectă condițiile prevăzute în anexa III la Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) și (b) activitățile și activele prevăzute la punctul (ii) pentru care utilizarea combustibililor fosili este temporară și inevitabilă din punct de vedere tehnic pentru tranziția în timp util către o operațiune fără combustibili fosili.

Inclusiv activitățile și activele din cadrul sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) cu emisii preconizate de gaze cu efect de seră care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante. În cazul în care activitatea sprijinită generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai scăzute decât valorile de referință relevante, ar trebui furnizată o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Criteriile de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.

Vehiculele poluante sunt definite ca vehicule fără emisii zero.

Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în instalațiile dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de evacuare pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor, pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

Beneficiarii finali asociați unor proiecte specifice au obligația de a furniza o justificare a domeniului de intervenție selectat pentru fiecare proiect sprijinit, împreună cu o descriere a proiectului, în scopul calculării contribuției în domeniul climei. Partenerul de implementare are, de asemenea, obligația de a furniza statului membru un raport semestrial privind punerea în aplicare a fiecărui proiect/fiecărei activități.

Cu excepția (a) activelor și activităților de generare de energie electrică și/sau termică, precum și a infrastructurii conexe de transport și distribuție pe gaze naturale, care respectă condițiile prevăzute în anexa III la Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) și (b) activitățile și activele prevăzute la punctul (ii) pentru care utilizarea combustibililor fosili este temporară și inevitabilă din punct de vedere tehnic pentru tranziția în timp util către o operațiune fără combustibili fosili.

În cazul în care activitatea sprijinită generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai scăzute decât valorile de referință relevante, ar trebui furnizată o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Criteriile de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.

Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în instalațiile dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de evacuare pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în stațiile de tratare mecano-biologică existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice sau readaptarea la operațiunile de reciclare a deșeurilor separate pentru compostarea deșeurilor biologice și a digestiei anaerobe a deșeurilor biologice, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.