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SECȚIUNEA 1: REFORME ȘI INVESTIȚII INCLUSE ÎN PLANUL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ

Descrierea reformelor și a investițiilor

A. COMPONENTA 1.1: Decarbonizarea utilizând în special hidrogenul din surse regenerabile
Componenta planului german de redresare și reziliență abordează provocarea reprezentată de atenuarea schimbărilor climatice, vizând reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) în economie. Obiectivele componentei sunt de a sprijini utilizarea hidrogenului produs cu energie din surse regenerabile și de a contribui ca obiectiv principal la reducerea emisiilor de GES, astfel cum este definită în Planul național german privind energia și clima (PNEC), cu accent pe industrie. Componenta urmărește, de asemenea, să aducă o contribuție în ceea ce privește inovarea industrială și politica de ocupare a forței de muncă.
Componenta sprijină abordarea recomandării specifice fiecărei țări privind investițiile în tranziția verde și constituie un element constitutiv în proiectarea unor sisteme energetice curate, eficiente și integrate (Recomandarea specifică fiecărei țări nr. 1.6 din 2019 și Recomandarea specifică fiecărei țări nr. 2.4 din 2020).
Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01).

A.1.  Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil
1.1.1 Investiții: Proiecte privind hidrogenul în cadrul PIIEC-urilor
Obiectivul proiectelor importante de interes european comun (PIIEC) privind hidrogenul este de a accelera introducerea pe piață a hidrogenului și a derivaților săi pentru decarbonizarea proceselor cu emisii ridicate și pentru dezvoltarea de noi domenii de aplicare în Germania și în Europa. Această măsură constă în sprijin financiar pentru proiectele privind hidrogenul.
1.1.2 Investiții: Programul de finanțare pentru decarbonizare în industrie
Obiectivul măsurii este de a ajuta industria să treacă de la procese de producție cu emisii foarte ridicate la procese cu emisii scăzute de GES. Măsura constă în sprijin pentru cercetare și dezvoltare, testare în instalații experimentale sau pilot și investiții în instalații care intră sub incidența EU ETS.
1.1.3 Investiții: Proiect-pilot pentru contractele de combatere a schimbărilor climatice bazat pe principiul contractelor pentru diferență în materie de carbon
Obiectivul măsurii este, la fel ca în cazul măsurii 1.1.2, introducerea unor tehnologii de producție noi și mai curate pentru industriile mari consumatoare de energie. Obiectivul specific al măsurii este de a oferi întreprinderilor securitate financiară atunci când fac investiții semnificative în tehnologii neutre din punct de vedere climatic și de a reduce în mod permanent emisiile de GES legate de proces care sunt dificil de evitat în contextul stadiului actual al tehnologiei.
Contractele de acțiune în domeniul climei garantează un preț fix al CO2 pe o durată fixă pentru întreprinderile care investesc în tehnologii de reducere a emisiilor de CO2. Programul vizează în primul rând întreprinderile din industria siderurgică, chimică și a materialelor de construcții, în care emisiile de proces sunt deosebit de dificil de evitat. Numai proiectele care generează emisii cu mult sub valorile de referință ETS sunt eligibile pentru sprijin în cadrul măsurii[footnoteRef:2]. [2:  În cazul în care activitatea care beneficiază de sprijin generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt substanțial mai mici decât valorile de referință relevante, ar trebui furnizată o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Se stabilesc valori de referință pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.] 

Se preconizează că punerea în aplicare a investiției va începe până la 31 decembrie 2021 și se va finaliza până la 31 august 2026.
1.1.4 Investiții: Cercetare în domeniul protecției climei legată de proiect
Obiectivul măsurii este de a contribui la decarbonizarea economiei, având în vedere obiectivele pentru 2050, cu accent pe IMM-uri și pe industriile de bază. Această măsură constă în sprijinirea proiectelor de cercetare în domeniul atenuării schimbărilor climatice, al eficienței energetice și al rezilienței la schimbările climatice.

1.1.5 Investiții: Proiecte emblematice pentru cercetare și inovare în contextul Strategiei naționale privind hidrogenul
Obiectivul măsurii este de a contribui la decarbonizarea economiei și, în special, la abordarea aspectelor-cheie legate de furnizarea de hidrogen verde în viitorul sistem energetic. Acesta constă în sprijinirea proiectelor emblematice pentru cercetare și inovare în domeniul hidrogenului.
1.1.6 Investiții: Sprijin federal pentru rețele de termoficare eficiente
Obiectivul măsurii este de a contribui la decarbonizarea sistemelor de încălzire centralizată, extinzând ponderea căldurii din surse regenerabile și a căldurii reziduale. Acesta constă în sprijin financiar pentru planurile de transformare, studiile de fezabilitate și proiectele de investiții pentru rețelele de energie termică.



 


2


A.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

	Nr.
	Măsură conexă (reformă sau investiții)
	Etapă/Obiectiv
	Nume
	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)
	Indicatori cantitativi (pentru ținte)
	Calendar orientativ pentru finalizare
	Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte

	
	
	
	
	
	Unitatea de măsură
	Situația de referință
	Obiectiv
	Trimestru
	Anul
	

	1
	1.1.1 Proiecte privind hidrogenul în cadrul PIIEC-urilor
	Etapă
	Finalizarea procedurii de exprimare a interesului
	Societățile au depus schițe de proiect
	—
	—
	—
	T2
	2021
	Procedura de exprimare a interesului a fost finalizată. Au fost identificate proiecte potențiale și participanți la proiecte în Germania.

	2
	1.1.1 Proiecte privind hidrogenul în cadrul PIIEC-urilor
	Etapă
	Emiterea primelor decizii de acordare a granturilor
	Decizii de acordare a granturilor emise
	—
	—
	—
	T1
	2022
	Deciziile de acordare a granturilor au fost emise beneficiarilor/solicitanților de către Ministerul Federal al Economiei și Politicilor Climatice (BMWK) și de către Ministerul Federal al Digitalizării și Transporturilor (BMDV), permițând începerea punerii în aplicare a proiectelor selectate.

	3
	1.1.1 Proiecte privind hidrogenul în cadrul PIIEC-urilor
	Țintă
	Angajament de cel puțin 500 000 000 EUR
	—
	Milioane EUR
	0
	500
	T2
	2024
	Cel puțin 500 000 000 EUR au fost angajați pentru proiecte în domeniul hidrogenului, în conformitate cu deciziile de acordare a granturilor.

	5
	1.1.1 Proiecte privind hidrogenul în cadrul PIIEC-urilor
	Țintă
	Angajament în valoare de 1 411 722 000 EUR
	—
	Milioane EUR
	500
	1 411 
	T2
	2026
	Cel puțin 1 411 722 000 EUR au fost angajați pentru proiecte în domeniul hidrogenului, în conformitate cu deciziile de acordare a granturilor.

	6
	1.1.1 Proiecte privind hidrogenul în cadrul PIIEC-urilor
	Țintă
	Capacitatea de electroliză
	—
	Megawatt
	0
	200
	T2
	2026
	Se instalează și se conectează la rețeaua de energie electrică o capacitate de electroliză de cel puțin 200 MW. 

	7
	1.1.2 Programul de sprijin pentru decarbonizare în industrie
	Etapă
	Intrarea în vigoare a orientărilor privind finanțarea (Förderrichtlinie) pentru decarbonizarea industriei
	Intrarea în vigoare a orientărilor privind finanțarea
	—
	—
	—
	T1
	2021
	Orientarea a intrat în vigoare, permițând întreprinderilor să depună cereri.

	8
	1.1.2 Programul de sprijin pentru decarbonizare în industrie
	Țintă
	Emiterea deciziilor de acordare a granturilor
	—
	Număr
	0
	19
	T4
	2024
	Beneficiarilor/solicitanților le-au fost emise decizii de acordare a granturilor, ceea ce a permis demararea proiectelor selectate. Numai proiectele care generează emisii cu mult sub valorile de referință ale sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) sunt eligibile pentru sprijin în cadrul măsurii. [footnoteRef:3] [3:  În cazul în care activitatea care beneficiază de sprijin generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt substanțial mai mici decât valorile de referință relevante, ar trebui furnizată o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Se stabilesc valori de referință pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.] 


	9
	1.1.2 Programul de sprijin pentru decarbonizare în industrie
	Țintă
	Plata pentru proiectele sprijinite
	—
	Milioane EUR
	0
	55
	T2
	2026
	Beneficiarilor le-au fost plătite fonduri în valoare de cel puțin 55 000 000 EUR.

	11
	1.1.3 Proiect-pilot pentru contractele de combatere a schimbărilor climatice bazat pe principiul contractelor pentru diferență în materie de carbon
	Etapă
	Finalizarea procedurii de exprimare a interesului pentru contractele privind schimbările climatice
	Întreprinderile depun cereri de exprimare a interesului pentru contracte privind schimbările climatice la Ministerul Federal al Economiei și Politicilor Climatice (BMWK)
	—
	—
	—
	T4
	2021
	Procedura de exprimare a interesului a fost finalizată, fiind selectate întreprinderile care și-au exprimat interesul de a primi sprijin pentru proiectele lor prin contracte privind schimbările climatice și proiecte.

	12
	1.1.3 Proiect-pilot pentru contractele de combatere a schimbărilor climatice bazat pe principiul contractelor pentru diferență în materie de carbon
	Etapă
	Orientări privind finanțarea (Förderrichtlinie) pentru un program-pilot privind contractele legate de schimbările climatice bazat pe principiul contractelor pentru diferență în materie de carbon
	Intrarea în vigoare a orientărilor privind finanțarea
	—
	—
	—
	T3
	2022
	Orientările pentru un program-pilot privind contractele legate de schimbările climatice bazat pe principiul contractelor pentru diferență în materie de carbon au intrat în vigoare, permițând întreprinderilor să depună cereri.

	14
	1.1.4 Proiecte – cercetare în domeniul protecției climei
	Țintă
	Aprobarea cererilor de sprijin pentru proiecte de cercetare legate de climă
	—
	Număr de cereri aprobate
	0
	45
	T4
	2021
	Proiectele de cercetare în domeniul climei selectate în cadrul cererii de oferte au fost aprobate pentru finanțare.

	16
	1.1.4 Proiecte – cercetare în domeniul protecției climei
	Țintă
	Disponibilitatea rapoartelor privind proiectele de cercetare în domeniul climei
	—
	Număr
	0
	45
	T4
	2025
	Au fost puse la dispoziția promotorilor de proiecte rapoarte finale care descriu rezultatele a 45 de proiecte de colaborare.

	17
	1.1.5 Proiecte emblematice pentru cercetare și inovare în contextul Strategiei naționale privind hidrogenul
	Etapă
	Publicarea concursului „Idea Competition „Hydrogen Republic Germany” (Förderaufruf zum Ideenwettbewerb „Wasserstoffrepublik Deutschland”)
	Publicarea concursului pe pagina principală a Ministerului Federal al Educației și Cercetării
	—
	—
	—
	T2
	2020
	Concursul, inclusiv condițiile de eligibilitate, a fost publicat pe pagina principală a Ministerului Federal al Educației și Cercetării și a fost deschis pentru candidaturi.

	18
	1.1.5 Proiecte emblematice pentru cercetare și inovare în contextul Strategiei naționale privind hidrogenul
	Țintă
	Emiterea deciziilor de acordare a granturilor
	—
	Numărul de decizii de acordare a granturilor emise
	0
	150
	T2
	2022
	Beneficiarilor/solicitanților le-au fost emise decizii de acordare a granturilor, ceea ce a permis începerea punerii în aplicare a proiectelor selectate.

	19
	1.1.5 Proiecte emblematice pentru cercetare și inovare în contextul Strategiei naționale privind hidrogenul
	Țintă
	Disponibilitatea rapoartelor proiectelor de cercetare în domeniul hidrogenului
	—
	Număr
	0
	150
	T2
	2026
	Au fost puse la dispoziția promotorului de proiect rapoarte finale care descriu rezultatele a 150 proiecte.

	21
	1.1.5 Proiecte emblematice pentru cercetare și inovare în contextul Strategiei naționale privind hidrogenul
	Țintă
	Angajamentul pentru proiectele emblematice de cercetare și inovare
	—
	Milioane EUR
	0
	665
	T1
	2025
	Din suma de 700 000 000 EUR alocată proiectelor emblematice, cel puțin 665 000 000 EUR au fost angajați.

	21A
	1.1.6 Sprijin federal pentru rețele de termoficare eficiente
	Țintă
	Semnarea deciziilor de grant
	—
	Deciziile de acordare a granturilor
	0
	200
	T4
	2023
	Autoritatea de punere în aplicare, BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle), a semnat 200 de decizii de grant pentru proiecte în conformitate cu descrierea măsurii.

În cadrul noilor rețele centralizate de termoficare, se utilizează energie din surse regenerabile și căldură reziduală în proporție de cel puțin 75 %. Nu se finanțează combustibilii fosili. Sprijinul se acordă în cadrul schemei numai pentru producerea de căldură din surse regenerabile de energie, inclusiv biomasă durabilă, și căldură reziduală.

	21B
	1.1.6 Sprijin federal pentru rețele de termoficare eficiente
	Țintă
	Prezentarea studiilor de fezabilitate și/sau a planurilor de transformare
	—
	Studii de fezabilitate și/sau planuri de transformare
	0
	50
	T4
	2024
	Cel puțin 50 studii de fezabilitate și/sau planuri de transformare au fost prezentate autorității de punere în aplicare, BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle). 

	21C
	1.1.6 Sprijin federal pentru rețele de termoficare eficiente
	Țintă
	Plăți pentru proiectele sprijinite
	—
	Milioane EUR 
	0
	300
	T2
	2026
	Cel puțin 300 000 000 EUR au fost plătiți pentru proiectele sprijinite.
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B. COMPONENTA 1.2: Mobilitate ecologică
Componenta planului german de redresare și reziliență abordează provocarea reprezentată de atenuarea schimbărilor climatice, cu accent pe sectorul transporturilor.
Obiectivul componentei este de a contribui la reducerea substanțială a emisiilor de CO 2 în sectorul transporturilor. Aceasta urmărește în mod specific să stabilească tehnologii alternative în sectorul transporturilor într-un mod durabil, pentru a le face mai eficiente din punct de vedere energetic, mai ecologice și mai favorabile climei, promovând astfel în continuare tranziția energetică în domeniul transporturilor.
Sprijinul pentru dezvoltarea pieței electromobilității și investițiile complementare în tehnologii de mobilitate durabilă sunt, de asemenea, menite să sprijine tranziția către o industrie a autovehiculelor și a componentelor pentru autovehicule neutră din punct de vedere climatic și să ajute Germania să își consolideze economia pe termen mediu și lung.
Componenta sprijină abordarea recomandării specifice fiecărei țări de a „concentra investițiile asupra tranziției verzi și digitale, în special asupra transportului durabil”, (...) asupra cercetării și inovării” (recomandările specifice fiecărei țări 2.3 și 2.8 în 2020).
Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01).

B.1.  Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil
1.2.1 Investiții: Sprijin pentru construirea infrastructurii de încărcare
Obiectivul măsurii este de a dezvolta soluții de mobilitate curată pentru decarbonizarea sectorului transporturilor. Măsura constă în sprijin pentru punctele de reîncărcare.
1.2.2 Investiții: Finanțare pentru dezvoltarea electromobilității
Provocarea generală abordată de această măsură este, de asemenea, necesitatea de a dezvolta soluții de mobilitate curată pentru decarbonizarea sectorului transporturilor. În special, aceasta vizează dezvoltarea în continuare a pieței electromobilității și, în special, dezvoltarea parcurilor de vehicule municipale și comerciale.
Măsura constă în sprijin financiar acordat pentru achiziționarea de vehicule electrice în parcurile municipale și comerciale și pentru infrastructura de încărcare necesară pentru exploatarea acestor vehicule. În plus, sunt sprijinite proiectele de cercetare și dezvoltare orientate spre aplicații, dezvoltarea proiectelor de mobilitate electrică (municipală și comercială) și conceptele de electromobilitate. Sprijinul ia forma finanțării unei scheme de granturi care urmează să fie gestionată de Ministerul Federal al Digitalizării și Transporturilor. 
Punerea în aplicare a măsurii se finalizează până la 30 iunie 2024. 
1.2.3 Investiții: Sprijin pentru înlocuirea parcului auto privat
Obiectivul acestei măsuri este de a reduce emisiile în sectorul transporturilor. Măsura constă în sprijin financiar pentru promovarea achiziționării sau a leasingului de vehicule electrice cu emisii zero și de vehicule electrice hibride reîncărcabile cu emisii mai mici de 50 g CO 2/km. 
1.2.4 Reformă: Prelungirea perioadei inițiale de înmatriculare pentru acordarea scutirii fiscale de zece ani pentru vehiculele pur electrice
Obiectivul acestei măsuri este de a sprijini electromobilitatea. Măsura constă într-o scutire fiscală pe zece ani pentru vehiculele electrice.
1.2.5 Investiții: Sprijin pentru achiziționarea de autobuze cu propulsie alternativă
Obiectivul măsurii este de a reduce emisiile de CO 2 generate de transporturi. Acesta constă în sprijin pentru autobuze care utilizează combustibili alternativi și infrastructura aferentă, precum și în studii de fezabilitate. 

1.2.6 Investiții: Sprijin pentru promovarea propulsiei feroviare alternative
Obiectivul acestei măsuri este de a înlocui vehiculele feroviare pentru a realiza o reducere semnificativă a emisiilor de CO2 și a poluanților atmosferici. Acesta constă în sprijin financiar pentru achiziționarea de vehicule feroviare cu propulsie alternativă și/sau conversia la motoare alternative.
1.2.7 Investiții: Promovarea industriilor implicate în aplicații pe bază de hidrogen și de pile de combustie în transporturi
Obiectivul acestei măsuri este de a sprijini o industrie de aprovizionare cu tehnologie pe bază de hidrogen și de pile de combustie pentru a facilita decarbonizarea industriei transporturilor. Măsura constă în sprijin financiar pentru proiecte și pentru Centrul (centrele) tehnologic (e) și de inovare. 
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B.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

	Nr.
	Măsură conexă (reformă sau investiții)
	Etapă/Obiectiv
	Nume
	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)
	Indicatori cantitativi (pentru ținte)
	Calendar orientativ pentru finalizare
	Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte

	
	
	
	
	
	Unitatea de măsură
	Situația de referință
	Obiectiv
	Trimestru
	Anul
	

	22
	1.2.1 Sprijin pentru construirea infrastructurii de încărcare
	Etapă
	Intrarea în vigoare a orientărilor privind finanțarea
	Două orientări de finanțare publicate în Monitorul Oficial Federal (Bundesanzeiger)
	—
	—
	—
	T4
	2021
	Cele două orientări privind finanțarea sunt publicate în Monitorul Oficial Federal (Bundesanzeiger), permițând organizațiilor/gospodăriilor eligibile să depună cereri la: (1) „infrastructura de încărcare pentru clădirile rezidențiale” și (2) „infrastructura de încărcare pentru vehiculele electrice accesibilă publicului”.

	23
	1.2.1 Sprijin pentru construirea infrastructurii de încărcare
	Țintă
	Sprijin pentru punctele de reîncărcare accesibile publicului
	—
	Numărul de puncte de reîncărcare accesibile publicului
	0
	2 500
	T3
	2025
	Au fost emise notificări de punere în funcțiune (Inbetriebnahmemeldungen) pentru 2 500 de puncte de reîncărcare accesibile publicului.

	24
	1.2.1 Sprijin pentru construirea infrastructurii de încărcare
	Țintă
	Extinderea punctelor de reîncărcare în clădirile rezidențiale
	—
	Mii de puncte de reîncărcare în clădirile rezidențiale
	0
	689
	T4
	2023
	Cel puțin 689 000 de puncte de reîncărcare au fost finanțate prin plata sprijinului financiar din schema de granturi gestionată de Ministerul Federal al Digitalizării și Transporturilor (BMDV).

	25
	1.2.2 Finanțare pentru dezvoltarea electromobilității
	Etapă
	Intrarea în vigoare a orientărilor privind finanțarea
	Intrarea în vigoare a orientărilor privind finanțarea publicate în Monitorul Oficial Federal (Bundesanzeiger)
	—
	—
	—
	T4
	2020
	Orientările de finanțare care vizează dezvoltarea parcurilor de vehicule electrice municipale și comerciale și a infrastructurii de încărcare, precum și C & D (concepte/proiecte de electromobilitate) și conceptele de electromobilitate aplicate conexe au fost publicate în Monitorul Oficial Federal (Bundesanzeiger), permițând organizațiilor/gospodăriilor eligibile să depună cereri.

	26
	1.2.2 Finanțare pentru dezvoltarea electromobilității
	Țintă
	Angajarea fondurilor
	—
	EUR
milioane
	0
	71.25
	T4
	2022
	Din suma de 75 000 000 EUR alocată măsurii, cel puțin 71 250 000 EUR au fost angajați.

	27
	1.2.2 Finanțare pentru dezvoltarea electromobilității
	Țintă
	Extinderea flotelor municipale și comerciale de e-mobilitate
	—
	Numărul de vehicule electrice
	0
	4 000
	T2
	2024
	Municipalitățile, întreprinderile și alte organizații eligibile au primit angajamente de finanțare pentru cel puțin 4 000 de vehicule electrice cu sprijinul schemei de granturi.

	28
	1.2.2 Finanțare pentru dezvoltarea electromobilității
	Țintă
	Finalizarea proiectelor preliminare de electromobilitate
	—
	Numărul de proiecte preliminare de electromobilitate finalizate
	0
	80
	T2
	2024
	Au fost finalizate cel puțin 80 proiecte preliminare de electromobilitate pentru municipalități, întreprinderi sau alte organizații eligibile.

	29
	1.2.3 Sprijin pentru înlocuirea parcului auto privat
	Țintă
	Sprijin pentru achiziționarea a 240 000 de vehicule electrice
	—
	Numărul de vehicule electrice achiziționate
	0
	240 000
	T1
	2021
	Beneficiarii au primit sprijin sub formă de granturi pentru achiziționarea unui număr total de 240 000 de vehicule electrice pe baza orientărilor modificate privind finanțarea, care au intrat în vigoare la 8 iulie 2020.

	30
	1.2.3 Sprijin pentru înlocuirea parcului auto privat
	Țintă
	Sprijin pentru achiziționarea altor 320 000 de vehicule electrice
	—
	Numărul de vehicule electrice achiziționate
	240 000
	560 000
	T4
	2022
	Beneficiarii au primit sprijin sub formă de granturi pentru achiziționarea unui total (cumulativ) de 560 000 de vehicule electrice pe baza orientărilor modificate privind finanțarea, care au intrat în vigoare la 8 iulie 2020.

	30A
	1.2.3 Sprijin pentru înlocuirea parcului auto privat
	Țintă
	Sprijin pentru achiziționarea a 399 450 de vehicule electrice
	—
	Numărul de vehicule electrice achiziționate
	0
	399 450
	T1
	2025
	În plus față de achizițiile sprijinite în cadrul țintelor 29 și 30, beneficiarilor li s-a plătit sprijin sub formă de granturi pentru achiziționarea (care include achiziționarea sau leasingul) a 399 450 de vehicule electrice (PHEV, BEV și FCEV) pe baza orientărilor privind finanțarea (BAnz 7.7.2020 B2) care au intrat în vigoare la 8 iulie 2020, precum și a oricăror orientări și modificări ulterioare ale orientărilor respective.

	31
	1.2.4 Prelungirea perioadei inițiale de înmatriculare pentru acordarea scutirii fiscale de zece ani pentru vehiculele pur electrice
	Etapă
	Intrarea în vigoare a celei de a șaptea legi de modificare a taxei pe autovehicule
	Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a celei de A șaptea legi de modificare a taxei pe autovehicule
	—
	—
	—
	T4
	2020
	A intrat în vigoare modificarea Legii privind taxa pe autovehicule pentru a prelungi perioada inițială de înmatriculare a vehiculelor electrice în vederea obținerii scutirii fiscale pe zece ani.

	33
	1.2.5 Sprijin pentru achiziționarea de autobuze cu propulsie alternativă
	Etapă
	Publicarea orientărilor privind finanțarea
	Publicare în Monitorul Oficial Federal (Bundesanzeiger)
	—
	—
	—
	T3
	2021
	Orientările de finanțare privind schema de sprijin pentru achiziționarea de autobuze și autocare pentru transportul de călători cu propulsie alternativă au fost publicate în Monitorul Oficial Federal (Bundesanzeiger). Fondurile se utilizează în principal pentru autobuze electrice alimentate cu baterii, troleibuze cu baterii, autobuze cu pilă de combustie și autobuze alimentate în proporție de 100 % cu biometan. 

	35
	1.2.5 Sprijin pentru achiziționarea de autobuze cu propulsie alternativă
	Țintă
	Comenzi de autobuze cu propulsie alternativă
	—
	Numărul de autobuze comandate
	0
	2 800
	T2
	2026
	Au fost emise comenzi sau confirmări de comandă sau contracte pentru cel puțin 2 800 autobuze cu propulsie alternativă.

	36
	1.2.6 Sprijin pentru promovarea propulsiei feroviare alternative
	Etapă
	Intrarea în vigoare a orientărilor privind finanțarea
	Intrare în vigoare
	—
	—
	—
	T1
	2021
	Orientările de finanțare pentru schema de granturi pentru promovarea propulsiei feroviare alternative au intrat în vigoare, permițând organizațiilor eligibile să depună cereri. 

	38
	1.2.6 Sprijin pentru promovarea propulsiei feroviare alternative
	Țintă
	Ordinea vehiculelor feroviare cu propulsie alternativă
	—
	Numărul de vehicule feroviare comandate
	0
	200
	T2
	2026
	Au fost emise ordine sau confirmări de ordine sau contracte pentru cel puțin 200 vehicule feroviare (locomotive) cu propulsie alternativă (la cea diesel convențională). 

	39
	1.2.7 Promovarea industriilor implicate în aplicațiile hidrogenului și ale pilelor de combustie în transporturi
	Etapă
	Intrarea în vigoare a modificării care extinde orientările de sprijin existente (Förderrichtlinien) ale Programului național pentru inovare tehnologică în domeniul hidrogenului și al pilelor de combustie (PIN) (sau, dacă nu sunt acoperite suficient de orientările de sprijin existente, intrarea în vigoare a noilor orientări de sprijin)
	Publicare în Monitorul Oficial Federal (Bundesanzeiger)
	—
	—
	—
	T4
	2021
	Orientările relevante privind finanțarea din cadrul Programului național de inovare tehnologică în domeniul hidrogenului și al pilelor de combustie (PIN), limitate în prezent la 30 iunie 2021, au fost prelungite în timp, iar această prelungire a intrat în vigoare. În cazul în care proiectele planificate în cadrul măsurii nu sunt acoperite suficient de orientările de sprijin existente, se adoptă orientări de sprijin separate.

	40
	1.2.7 Promovarea industriilor implicate în aplicațiile hidrogenului și ale pilelor de combustie în transporturi
	Țintă
	Proiecte privind aplicațiile hidrogenului și ale pilelor de combustie în transporturi
	—
	Numărul proiectelor
	0
	268
	T3
	2025
	Au fost emise decizii de acordare a granturilor pentru cel puțin 268 proiecte de C & D și de activare a pieței pentru aplicații în domeniul hidrogenului și al pilelor de combustie în transporturi. 

	41
	1.2.7 Promovarea industriilor implicate în aplicațiile hidrogenului și ale pilelor de combustie în transporturi
	Etapă
	Furnizarea de servicii prin intermediul Centrului (centrelor) tehnologic (e) și de inovare pentru tehnologia hidrogenului
	Prestare de servicii
	—
	—
	—
	T2
	2026
	Centrul (centrele) de tehnologie și inovare furnizează servicii, de exemplu, pentru dezvoltarea de sisteme, subsisteme sau componente de pile de combustie sau electroliză; studii de fezabilitate; studii de piață; cercetarea în domeniul brevetelor; simularea componentelor existente sau a asamblării acestora; elaborarea specificațiilor pentru componente sau asamblarea acestora; și vizualizarea componentelor, a ansamblurilor sau a sistemelor.
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C. COMPONENTA 1.3: Renovarea și construcțiile ecologice
Componenta planului german de redresare și reziliență abordează provocarea reprezentată de atenuarea schimbărilor climatice și de tranziția energetică, punând accentul pe renovarea eficientă din punct de vedere energetic.
În sectorul construcțiilor, Germania își propune să reducă emisiile de CO 2 cu aproximativ 40 % până în 2030, comparativ cu nivelurile actuale (120 milioane de tone de echivalent CO 2 în 2020). Până în 2050, Germania urmărește să atingă un nivel net al emisiilor de GES egal cu zero, inclusiv pentru parcul imobiliar din Germania. În același timp, trebuie să se asigure că construcțiile și locuințele rămân accesibile ca preț.
Componenta de construcție și renovare ecologică urmărește să contribuie la realizarea acestor obiective prin creșterea eficienței energetice și a ponderii energiei din surse regenerabile în consumul final de energie pentru încălzire și răcire în clădiri. Se iau, de asemenea, măsuri de însoțire pentru sectorul construcțiilor din lemn în vederea digitalizării, a circularității și a practicilor favorabile climei, pe măsură ce lemnul este identificat ca având potențialul de a constitui un material de construcție ecologic și eficient din punctul de vedere al utilizării resurselor, precum și de a conduce la metode de construcție și renovare eficiente din punctul de vedere al costurilor și din punctul de vedere al timpului.
Componenta sprijină abordarea recomandărilor specifice fiecărei țări legate de tranziția verde, în special de sistemele energetice curate, eficiente și integrate și, indirect, de creșterea accesibilității locuințelor (Recomandarea specifică fiecărei țări nr. 1 din 2019 și Recomandarea specifică fiecărei țări nr. 2 din 2020).
Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01).

C.1.  Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil
1.3.1 Investiții: Program de sprijin pentru dezvoltarea unei construcții din lemn favorabile climei
Obiectivul acestei investiții este de a accelera dezvoltarea, implementarea și difuzarea tehnologiilor, proceselor, produselor și serviciilor inovatoare (transformarea digitală) pentru a spori utilizarea lemnului ca material de construcție ecologic. Măsura este menită, de asemenea, să contribuie la depășirea dezavantajelor și a obstacolelor structurale pentru a putea construi cu lemn pe picior de egalitate în cazul construcțiilor pe scară largă, cu mai multe etaje. Pentru a depăși provocarea reprezentată de transferul de cunoștințe, inovare și tehnologie între cercetare și practică, măsura urmărește, de asemenea, să îmbunătățească colaborarea în rețea dintre întreprinderi, mediul academic și instituțiile de cercetare în ceea ce privește construcțiile ecologice cu lemn.
În acest scop, măsura concentrează sprijinul asupra serviciilor de consiliere (analiză, evaluări și recomandări) orientate către creșterea utilizării lemnului (de conifere/de foioase) și legate de digitalizare, inovarea în domeniul serviciilor și al afacerilor, optimizarea afacerilor și posibilitatea de reciclare a produselor pentru construcții. Măsura se axează, de asemenea, pe dezvoltarea de clustere de inovare legate de inovarea și dezvoltarea construcțiilor din lemn favorabile climei. Având în vedere structura sectorului, IMM-urile sunt menite să fie principalii beneficiari ai sprijinului.
Punerea în aplicare a măsurii se finalizează până la 31 decembrie 2021. Aceasta corespunde perioadei în care dezvoltatorii de proiecte pot solicita sprijin.
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1.3.2 Investiții: Laboratoare vii municipale pentru tranziția energetică
Obiectivul acestei măsuri este de a explora și de a demonstra soluții pentru aprovizionarea eficientă și durabilă cu energie a cartierelor urbane. Măsura constă în granturi acordate laboratoarelor vii municipale pentru instalații legate de aprovizionarea eficientă și durabilă cu energie. 
1.3.3 Investiții: Renovarea clădirilor: finanțare federală pentru clădiri eficiente din punct de vedere energetic


 
Obiectivul acestei măsuri este de a sprijini renovarea eficientă din punct de vedere energetic a clădirilor rezidențiale. Măsura constă în programe de renovare cu cel puțin o renovare de amploare medie, astfel cum este definită în Recomandarea (UE) 2019/786 a Comisiei privind renovarea clădirilor, și în măsuri individuale care includ, de asemenea, un bonus de finanțare de 10 % pentru schimbul de cazane de încălzire și de gaz pe bază de petrol/cărbune care funcționează și care au o vechime mai mare de 20 de ani.


2

C.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

	Nr.
	Măsură conexă (reformă sau investiții)
	Etapă/ Obiectiv
	Nume
	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)
	Indicatori cantitativi (pentru ținte)
	Calendar orientativ pentru finalizare
	Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte

	
	
	
	
	
	Unitatea de măsură
	Situația de referință
	Obiectiv
	Trimestru
	Anul
	

	42
	1.3.1 Program de sprijin pentru dezvoltarea unui sector al construcțiilor din lemn ecologic
	Etapă
	Orientări de finanțare privind promovarea construcțiilor din lemn favorabile climei
	Publicarea în Monitorul Oficial Federal (Bundesanzeiger) și intrarea în vigoare a orientărilor privind finanțarea
	—
	—
	—
	T1
	2021
	Orientările au fost publicate în Monitorul Oficial Federal (Bundesanzeiger), permițând întreprinderilor și organizațiilor eligibile să solicite finanțare.

	43
	1.3.1 Program de sprijin pentru dezvoltarea unui sector al construcțiilor din lemn ecologic
	Țintă
	Aprobarea proiectelor legate de dezvoltarea construcțiilor din lemn favorabile climei
	—
	Numărul de proiecte aprobate
	0
	17
	T2
	2022
	Au fost aprobate cel puțin 17 proiecte, ceea ce a permis beneficiarilor să înceapă punerea lor în aplicare.

	44
	1.3.2 Laboratoare vii municipale pentru tranziția energetică
	Țintă
	Aprobarea proiectelor de „laboratoare vii”
	—
	Numărul de proiecte aprobate
	0
	4
	T4
	2023
	Cel puțin patru proiecte comune de laboratoare vii au fost aprobate printr-o decizie de grant, permițând începerea punerii lor în aplicare.

	45
	1.3.2 Laboratoare vii municipale pentru tranziția energetică
	Țintă
	Proiecte de cartier urban
	—
	Număr
	0
	10
	T1
	2026
	Trebuie furnizate rapoarte privind bilanțul energetic al celor 10 de sisteme energetice locale, care să demonstreze că sistemele au fost testate sau sunt în curs de testare.

	46
	1.3.3 Renovarea clădirilor: finanțare federală pentru clădiri eficiente din punct de vedere energetic
	Etapă
	Orientări de finanțare pentru sprijinirea renovării eficiente din punct de vedere energetic a clădirilor
	Publicarea orientărilor privind finanțarea în Monitorul Oficial Federal (Bundesanzeiger)
	—
	—
	—
	T3
	2021
	Orientările au fost publicate, permițând gospodăriilor și organizațiilor eligibile să solicite finanțare.

	47
	1.3.3 Renovarea clădirilor: finanțare federală pentru clădiri eficiente din punct de vedere energetic
	Țintă
	Confirmarea, după executarea renovărilor eficiente din punct de vedere energetic, a 10 000 de unități locative.
	
	Numărul de unități locative renovate
	0
	10 000
	T4
	2024
	Confirmarea după execuție (Bestätigung nach Durchführung) a renovărilor eficiente din punct de vedere energetic a 10 000 de unități locative. 

	48
	1.3.3 Renovarea clădirilor: finanțare federală pentru clădiri eficiente din punct de vedere energetic
	Țintă
	Confirmarea, după executarea renovărilor eficiente din punct de vedere energetic, a încă 30 000 de unități locative
	—
	Număr
	10 000
	40 000
	T2
	2026
	Confirmarea după execuție (Bestätigung nach Durchführung) a renovărilor eficiente din punct de vedere energetic ale altor 30 000 de unități locative. 

	48B
	1.3.3 Renovarea clădirilor: finanțare federală pentru clădiri eficiente din punct de vedere energetic
	Țintă
	Finalizarea măsurilor individuale de renovare pentru clădiri eficiente din punct de vedere energetic
	—
	Măsuri de renovare individuale finalizate
	0
	145 000
	T4
	2024
	În total, au fost finalizate cel puțin 145 000 de măsuri individuale de renovare.
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D. COMPONENTA 2.1: Date ca materie primă a viitorului
Obiectivele acestei componente a planului german de redresare și reziliență sunt de a sprijini tranziția către o economie a datelor sigură și dinamică prin promovarea inovării bazate pe date în contextul strategiei privind datele[footnoteRef:4] adoptată de guvernul federal german la 27 ianuarie 2021, precum și prin investiții în cercetare, dezvoltare, inovare și primele implementări industriale în domenii tehnologice strategice legate de prelucrarea datelor (microelectronică și infrastructuri și servicii de cloud de generație următoare) în contextul unor inițiative multinaționale de amploare. [4:  A se vedea https://www.bundesregierung.de/breg-de/suche/datenstrategie-der-bundesregierung-1845632 ] 

Componenta sprijină abordarea recomandărilor specifice fiecărei țări privind investițiile în tranziția digitală (Recomandarea specifică fiecărei țări nr. 1 din 2019 și Recomandarea specifică fiecărei țări nr. 2 din 2020).
Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01).

D.1.  Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil
2.1.1 Reformă: Politică inovatoare în materie de date pentru Germania
Obiectivele măsurii sunt de a spori alfabetizarea în materie de date în guvern, știință și societate și de a promova schimbul și utilizarea datelor. Măsura constă în cercetători științifici principali în domeniul datelor sau în responsabili principali cu datele și laboratoare de date din administrația federală, precum și în sprijinirea proiectelor sau a cercetării privind intermediarii de date, depersonalizarea sau anonimizarea datelor și alfabetizarea în materie de date.
2.1.2 Investiții: PIIEC Microelectronică și tehnologii ale comunicațiilor
Obiectivul măsurii este de a contribui la o inițiativă transfrontalieră care vizează dotarea Uniunii Europene cu capacități în următoarea generație de procesoare fiabile de mică putere și de alte componente electronice.
Investiția constă în acordarea de sprijin participanților germani la proiectele care urmează să fie puse în aplicare ca parte a unui proiect important de interes european comun (PIIEC)[footnoteRef:5]. [5:  PIIEC fac obiectul obligației de notificare și al clauzei de standstill prevăzute la articolul 108 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Selectarea și particularitățile proiectelor individuale pot necesita, în consecință, ajustări pentru a asigura conformitatea cu normele aplicabile privind ajutoarele de stat. Numai proiectele aprobate printr-o decizie a Comisiei în temeiul normelor aplicabile privind ajutoarele de stat pot beneficia de ajutoare de stat.
] 

2.1.3 Investiții: PIIEC Infrastructură și servicii de cloud de nouă generație (PIIEC CIS) 
Obiectivul măsurii este de a contribui la o inițiativă transfrontalieră la scară largă privind soluțiile inteligente de tip cloud și edge.
Investiția constă în furnizarea de sprijin financiar participanților germani la proiecte care urmează să fie puse în aplicare ca parte a unui proiect important de interes european comun (PIIEC).
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D.2.  Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

	Nr.
	Măsură conexă (reformă sau investiții)
	Etapă/ Obiectiv
	Nume
	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)
	Indicatori cantitativi (pentru ținte)
	Calendar orientativ pentru finalizare
	Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte

	
	
	
	
	
	Unitatea de măsură
	Situația de referință
	Obiectiv
	Trimestru
	Anul
	

	49
	2.1.1 Politica inovatoare în materie de date pentru Germania
	Etapă
	Demararea proiectelor
	Începerea tuturor proiectelor
	—
	—
	—
	T4
	2022
	Toate proiectele și activitățile din cadrul măsurii au demarat. În toate situațiile relevante, procedurile de selecție au fost finalizate și proiectele selectate au demarat.

	50
	2.1.1 Politica inovatoare în materie de date pentru Germania
	Etapă
	Rezultatele proiectului și cercetătorii principali în domeniul datelor sau responsabilii principali cu datele și laboratoarele de date
	Rezultatele proiectului și cercetătorii principali în domeniul datelor sau responsabilii principali cu datele și laboratoarele de date
	
	—
	—
	T1
	2026
	(I) Cel puțin un instrument software sau o bibliotecă care sprijină testarea bazată pe cercetare a intermediarilor de date a fost pus (ă) la dispoziția publicului prin intermediul unui registru public sau al unei pagini web publice.

(II) Rezultatele proiectelor privind depersonalizarea sau anonimizarea datelor au fost publicate în cel puțin o publicație științifică evaluată inter pares.

(III) O platformă pentru alfabetizarea în domeniul datelor în știință a fost publicată pe o pagină web publică.

(IV) Pe o pagină web publică a fost publicat un set de instrumente, și anume o platformă digitală liber utilizabilă, cu instrumente pentru lucrul cu date (de exemplu, mediu de codificare și tutoriale), pentru alfabetizarea în materie de date.

(V) Cel puțin 15 ministere federale și Cancelaria federală trebuie să aibă un cercetător principal în domeniul datelor sau un responsabil principal cu datele și un laborator de date.

	52
	2.1.2 PIIEC Microelectronică și tehnologii ale comunicațiilor
	Etapă
	Proiectarea conținutului PIIEC planificat
	Finalizarea procesului național de cerere de exprimare a interesului pentru identificarea proiectelor în Germania
	—
	—
	—
	T2
	2021
	Procedura de exprimare a interesului a fost finalizată. Au fost identificate proiecte potențiale și participanți la proiecte în Germania.

	53
	2.1.2 PIIEC Microelectronică și tehnologii ale comunicațiilor
	Țintă
	Lansarea primelor proiecte
	—
	Numărul proiectelor
	0
	10
	T4
	2022
	Au fost semnate zece decizii de acordare a granturilor.

	54
	2.1.2 PIIEC Microelectronică și tehnologii ale comunicațiilor
	Țintă
	Execuția bugetară – plata a cel puțin 1 275 000 000 EUR 
	—
	Milioane EUR
	0
	1 275
	T2
	2026
	Au fost angajate cel puțin 1 425 000 000 EUR (prin semnarea deciziilor de grant) și au fost plătite cel puțin 1 275 000 000 EUR.

	55
	2.1.3 PIIEC Infrastructură și servicii de cloud de nouă generație (PIIEC CIS)
	Etapă
	Lansarea proiectelor de C & D & I
	Semnarea deciziilor de acordare a granturilor pentru proiectele de C & D & I
	—
	—
	—
	T4
	2022
	Deciziile de grant au fost semnate pentru toate proiectele de C & D & I care fac obiectul deciziei privind ajutoarele de stat PIIEC. Criteriile de selecție au asigurat faptul că peste 50 % dintre aceste proiecte abordează eficiența energetică ca una dintre prioritățile-cheie și respectă Codul european de conduită privind eficiența energetică a centrelor de date.

	56
	2.1.3 PIIEC Infrastructură și servicii de cloud de nouă generație (PIIEC CIS)
	Țintă
	Depozite cu sursă deschisă sau alte resurse web care conțin cod 
	
	În repertorii
	0
	35
	T2
	2026
	3 de parteneri direcți și 8 de parteneri indirecți au creat depozite cu sursă deschisă sau alte resurse web accesibile în mod liber care conțin cod. Cel puțin 35 dintre aceste depozite sau resurse web au primit cel puțin 350 de angajamente fiecare. 
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E. COMPONENTA 2.2: Digitalizarea economiei
Obiectivele componentei planului german de redresare și reziliență sunt de a sprijini tranziția digitală a economiei germane și provocările generate de aceasta. Componenta abordează aspecte esențiale, cum ar fi cercetarea și inovarea în domeniul tehnologiilor digitale și competențele. Aceasta urmărește, de asemenea, să ofere sprijin specific sectorului autovehiculelor și sectorului feroviar.
Componenta sprijină abordarea recomandărilor specifice fiecărei țări privind investițiile în tranziția digitală (Recomandarea specifică fiecărei țări nr. 1 din 2019 și Recomandarea specifică fiecărei țări nr. 2 din 2020).
Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01).

E.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil
2.2.1 Investiții: Program de investiții în industria producătoare/furnizoare de vehicule
Obiectivul măsurii este de a oferi sprijin pentru tranziția digitală și ecologică a industriei autovehiculelor.
Investiția constă în sprijinirea proiectelor din sectorul vehiculelor (excluzând sprijinul specific pentru tehnologiile motoarelor cu ardere pe bază de combustibili fosili), de exemplu investiții sau cercetare și dezvoltare pentru (i) digitalizarea proceselor de producție, (ii) tehnologii și sisteme inovatoare pentru vehicule pentru conducerea automatizată, electrificarea eficientă sau construirea de materiale ușoare sau (iii) clustere regionale de inovare pentru transformarea industriei vehiculelor.
2.2.2 Reformă: Programul federal „Construirea de rețele de educație și formare continuă (rețele CET)”
Obiectivul măsurii este de a sprijini așa-numitele „rețele CET”, care sunt implicate în organizarea activităților de formare.
Investiția constă în sprijinirea rețelelor CET selectate în cadrul programului federal „Construirea rețelelor CET”.
2.2.3 Investiții: Centrul de cercetare pentru digitalizare și tehnologie al Bundeswehr (dtec.bw)
Obiectivul măsurii este de a sprijini activitățile de cercetare și inovare în domenii tehnologice strategice pentru viitor, pentru a contribui la suveranitatea digitală și tehnologică germană și europeană.
Investiția constă în sprijinirea activităților de cercetare, dezvoltare și inovare conduse de Centrul de cercetare în domeniul digitalizării și tehnologiei din cadrul Bundeswehr (dtec.bw).

2.2.4 Investiții: Promovarea digitalizării transportului feroviar prin înlocuirea programelor convenționale de centralizare/accelerare pentru a accelera implementarea inițiativei „Digital Rail Germany” (SLP)
Obiectivul măsurii este de a sprijini digitalizarea căilor ferate în contextul inițiativei „Digital Rail Germany” și al programului „accelerat” care vizează accelerarea acesteia. Această inițiativă reunește părți interesate din sectorul public și privat (inclusiv
Autoritatea Federală a Căilor Ferate (ABE), organizațiile de cercetare și tehnice și industria, printre altele] pentru a dezvolta componente standardizate, interoperabile și modulare pentru digitalizarea operațiunilor feroviare.
Investiția constă în finanțarea a șapte proiecte-pilot ale programului, care vizează dezvoltarea de soluții pentru înlocuirea vechilor cutii de semnal și sisteme de protecție a trecerilor la nivel cu sisteme de securitate de ultimă generație digitală.
Patru dintre aceste proiecte vor permite întreprinderilor consacrate să certifice noi soluții într-un context operațional, în timp ce celelalte trei vor permite furnizorilor suplimentari să își valideze soluțiile în cadrul testelor de laborator. Noile soluții dezvoltate de aceste proiecte trebuie să fie compatibile cu specificațiile tehnice ale programului „Digital Rail Germany”. Acestea sunt, de asemenea, menite să poată fi modernizate și să fie compatibile cu o modernizare ulterioară a ETCS (Sistemul european de control al trenurilor) prin intermediul unor interfețe uniforme ale sistemului.
Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 martie 2023.
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E.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

	Nr. 
	Măsură conexă (reformă sau investiții)
	Etapă/ Obiectiv
	Nume
	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)
	Indicatori cantitativi (pentru ținte)
	Calendar orientativ pentru finalizare
	Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte

	
	
	
	
	
	Unitatea de măsură
	Situația de referință
	Obiectiv
	Trimestru
	Anul
	

	59
	2.2.1 Programul de investiții al producătorilor/furnizorilor de vehicule
	Etapă
	Publicarea tuturor orientărilor privind finanțarea
	Publicarea orientărilor privind finanțarea în Monitorul Oficial Federal (Bundesanzeiger)
	—
	—
	—
	T1
	2021
	Toate orientările privind finanțarea celor patru tipuri de măsuri de sprijin din cadrul programului au fost publicate în Monitorul Oficial Federal (Bundesanzeiger) și au devenit obligatorii din punct de vedere juridic.

	60
	2.2.1 Programul de investiții al producătorilor/furnizorilor de vehicule
	Țintă
	Aprobarea proiectelor
	—
	Numărul de proiecte aprobate
	0
	401
	T1
	2023
	Cel puțin 401 de proiecte de finanțare (pentru cele trei module) au fost aprobate și au primit o decizie de sprijin pentru punerea în aplicare.

	61
	2.2.1 Programul de investiții al producătorilor/furnizorilor de vehicule
	Țintă
	Finalizarea proiectelor
	—
	Numărul de notificări finale emise
	0
	531
	T2
	2026
	Pentru cel puțin 531 de proiecte de finanțare aprobate între 2021 și 2026, a fost emisă o notificare finală (Schlussvermerk sau Schlussbescheid).

	62
	Programul federal pentru 2.2.2 „Construirea de noi rețele CET”
	Etapă
	Publicarea orientărilor privind finanțarea
	Publicarea orientărilor privind finanțarea în Monitorul Oficial Federal (Bundesanzeiger)
	—
	—
	—
	T2
	2020
	Orientările privind finanțarea au fost publicate în Monitorul Oficial Federal (Bundesanzeiger) și au devenit obligatorii din punct de vedere juridic.

	63
	Programul federal pentru 2.2.2 „Construirea de noi rețele CET”
	Țintă
	Participarea activă a altor întreprinderi la rețelele CET
	—
	Numărul de întreprinderi suplimentare care participă la rețelele CET
	0
	200
	T4
	2022
	Cel puțin alte 200 de întreprinderi participă la rețelele CET. Aceste întreprinderi participă la colectarea nevoilor de formare, la conceperea de noi măsuri sau module de formare și la utilizarea măsurilor sau modulelor de formare propuse împreună cu alte întreprinderi (utilizarea exclusiv a informațiilor și participarea la evenimente nu sunt considerate participare activă). Numai întreprinderile care nu au fost deja desemnate ca parteneri de cooperare la începutul alianței competențelor respective sunt luate în considerare pentru acest obiectiv.

	64
	Programul federal pentru 2.2.2 „Construirea de noi rețele CET”
	Țintă
	Implicarea sau contribuția rețelelor CET la măsuri sau submodule de formare noi sau revizuite
	—
	Numărul de măsuri sau submăsuri noi sau revizuite
	0
	60
	T4
	2024
	Rețelele CET au fost implicate sau au contribuit la 60 de submodule sau măsuri de formare revizuite sau noi (după cum o demonstrează, de exemplu, materialele de formare, evaluările nevoilor sau alte documente care dovedesc implicarea CET).

	65
	2.2.3 centrul de cercetare pentru digitalizare și tehnologie al Bundeswehr
	Țintă
	Lansarea proiectelor de cercetare
	—
	Numărul proiectelor
	0
	68
	T1
	2021
	Au fost semnate cel puțin 68 de granturi de finanțare, iar cele 68 de proiecte corespunzătoare au primit finanțare și își pot începe activitatea de cercetare.

	66
	2.2.3 Centrul de cercetare pentru digitalizare și tehnologie al Bundeswehr
	Etapă
	Raport privind rezultatele cercetării și transferului
	Publicarea unui raport adresat Ministerului Federal al Apărării care să confirme progresul reușit al proiectelor
	—
	—
	—
	T4
	2023
	A fost publicat un raport către Ministerul Federal al Apărării, care confirmă progresele înregistrate de proiectele finanțate în ceea ce privește rezultatele cercetării, cooperarea, transferul de cunoștințe și transferul de tehnologie, cu cel puțin (în ansamblu):
· 200 de publicații;
· 70 colaborări inițiate cu alte institute de cercetare;
· 30 colaborări inițiate cu întreprinderi industriale și start-upuri;
· 15 colaborări inițiate cu agențiile forțelor armate federale și cu administrația publică;
· 10 de prototipuri de tehnologii mature; și
· 10 de cereri de brevete.
În plus, a fost publicată și o evaluare externă a măsurii de către Consiliul german al științei.

	67
	2.2.3 Centrul de cercetare pentru digitalizare și tehnologie al Bundeswehr
	Țintă
	Continuarea proiectelor
	—
	Numărul de proiecte evaluate ca progresând în mod satisfăcător
	0
	40
	T2
	2024
	Pe baza unei evaluări intermediare, se consideră că cel puțin 40 proiecte înregistrează progrese satisfăcătoare și își pot continua activitățile.

	69
	2.2.3 Centrul de cercetare pentru digitalizare și tehnologie al Bundeswehr
	Țintă
	Realizările proiectului
	
	Număr de realizări 
	0
	710
	T1
	2026
	Un raport prezentat Ministerului Federal al Apărării de către Centrul de Cercetare în Domeniul Digitalizării și Tehnologiei din cadrul Bundeswehr, care confirmă următoarele rezultate:
· 410 de publicații;
· Au fost depuse 60 teze de doctorat;
· 200 colaborări inițiate cu alte institute de cercetare, întreprinderi, start-upuri sau cu agenții ale forțelor armate federale și ale administrației publice (după cum reiese, de exemplu, din scrisorile de intenție, din scrisorile de confirmare sau din acordurile de cooperare);
· 20 de prototipuri de tehnologii;
· 20 de cereri de brevete.

	70
	2.2.4 Promovarea digitalizării căilor ferate prin înlocuirea programelor convenționale de centralizare/accelerare pentru a accelera implementarea „Digital Rail Germany”
	Etapă
	Semnarea acordului de finanțare pentru programul „accelerat” între guvernul federal și Deutsche Bahn AG
	Acord de finanțare semnat între guvernul federal și Deutsche Bahn AG
	—
	—
	—
	T4
	2020
	Acordul de finanțare dintre guvernul federal și Deutsche Bahn AG a fost semnat.

	71
	2.2.4 Promovarea digitalizării căilor ferate prin reintroducerea programelor convenționale de centralizare/accelerare pentru a accelera implementarea „Digital Rail Germany”
	Etapă
	Raport intermediar privind punerea în aplicare
	Raport intermediar prezentat de DB Netz AG Ministerului Federal al Digitalizării și Transporturilor (BMDV) și Autorității Federale a Căilor Ferate (ABE) cu privire la punerea în aplicare a programului
	—
	—
	—
	T2
	2021
	DB Netz AG a prezentat Ministerului Federal al Digitalizării și Transporturilor (BMDV) și Autorității Federale a Căilor Ferate (ABE) un raport privind punerea în aplicare a programului. 

	72
	2.2.4 Promovarea digitalizării căilor ferate prin înlocuirea programelor convenționale de centralizare/accelerare pentru a accelera implementarea „Digital Rail Germany”
	Țintă
	Finalizarea cu succes a proiectelor-pilot
	—
	Numărul de proiecte-pilot finalizate
	0
	6
	T4
	2021
	Șase proiecte-pilot ale programului, care vizează dezvoltarea de soluții pentru înlocuirea vechilor cutii de semnalizare și sisteme de protecție a trecerilor la nivel cu sisteme de securitate digitale de ultimă generație, au fost finalizate cu succes, cu validarea în condiții de funcționare pentru cel puțin trei dintre acestea și validarea în condiții de laborator pentru celelalte.

	72A
	2.2.4 Promovarea digitalizării căilor ferate prin înlocuirea programelor convenționale de centralizare/accelerare pentru a accelera implementarea „Digital Rail Germany”
	Țintă
	Finalizarea cu succes a proiectului-pilot final
	—
	Numărul de proiecte-pilot finalizate
	6
	7
	T1
	2023
	Proiectul-pilot final al programului a fost finalizat cu succes cu validarea în condiții de funcționare.
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F. COMPONENTA 3.1: Digitalizarea educației
Componenta planului german de redresare și reziliență se axează pe furnizarea de sprijin financiar pentru investiții în tranziția digitală în educație. Obiectivul general este de a permite predarea și învățarea digitală mai multe și mai bune în cadrul diferitelor sisteme de educație și formare din Germania.
Componenta abordează provocarea educației digitale în Germania. Provocarea identificată de mult timp a fost exacerbată de pandemia de COVID-19, deoarece măsurile de izolare aferente au cauzat închiderea centrelor educaționale, cum ar fi școlile, instituțiile de formare și universitățile. Odată cu trecerea la educația online, infrastructura suboptimă și competențele digitale de bază întrerup procesele de învățare.
Componenta sprijină abordarea recomandării specifice fiecărei țări privind concentrarea investițiilor asupra tranziției digitale, în special asupra educației (Recomandarea specifică fiecărei țări 2 în 2020 și 1 în 2019) și îmbunătățirea rezultatelor educaționale și a nivelurilor de competențe ale grupurilor defavorizate (Recomandarea specifică fiecărei țări 2 în 2019).
Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01).

F.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil
3.1.1 Investiții: Program de investiții pentru dispozitivele didactice
Obiectivul acestei măsuri este de a contribui la predarea și învățarea digitală în școli. Aceasta constă în dotarea cadrelor didactice cu dispozitive digitale mobile pe bază de împrumut.
3.1.2 Reformă: Platforma educațională
Obiectivul acestei măsuri este de a dezvolta o infrastructură de rețea care, cu mijloace digitale, să sprijine dezvoltarea competențelor de către cursanți. Acesta constă într-o infrastructură digitală pentru a conecta cursanții și instituțiile de învățământ. 
3.1.3 Reformă: Centre de excelență educațională
Obiectivul acestei măsuri este de a instituționaliza educația digitală ca parte a cadrului consacrat de formare a cadrelor didactice și de educație continuă. Acesta constă în sprijinirea centrelor de competență pentru educația digitală prin furnizarea de conținut științific.
3.1.4 Investiții: Modernizarea facilităților educaționale și de formare ale forțelor armate federale
Obiectivul măsurii este de a contribui la digitalizarea forțelor armate federale (Bundeswehr). Aceasta constă în echiparea instituțiilor de învățământ ale forțelor armate federale cu tehnologia informației.
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F.2.  Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

	Nr. 
	Măsură conexă (reformă sau investiții)
	Etapă/ Obiectiv
	Nume
	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)
	Indicatori cantitativi (pentru ținte)
	Calendar orientativ pentru finalizare
	Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte

	
	
	
	
	
	Unitatea de măsură
	Situația de referință
	Obiectiv
	Trimestru
	Anul
	

	73
	3.1.1 Programul de investiții pentru dispozitivele didactice
	Etapă
	Acord administrativ
	Încheierea acordului administrativ dintre guvernul federal al Germaniei și organele de conducere ale landurilor
	—
	—
	—
	T1
	2021
	Publicarea în Monitorul Oficial Federal (Bundesanzeiger) a acordului administrativ dintre Guvernul Federal al Germaniei și organele de conducere de la nivelul landurilor pentru punerea în aplicare a acestei investiții.

	74
	3.1.1 programul de investiții pentru dispozitivele didactice
	Țintă
	Plata a cel puțin 475 000 000 EUR către proiectele sprijinite
	—
	Milioane EUR
	0
	475
	T1
	2022
	Din cei 500 000 000 EUR alocați măsurii, cel puțin 475 000 000 EUR au fost plătiți pentru furnizarea de echipamente digitale pentru profesori.

	76
	Platforma educațională 3.1.2
	Etapă
	A fost lansată intrarea în vigoare a orientărilor privind finanțarea prototipurilor de platforme educaționale și a achizițiilor publice
	Publicarea orientărilor privind finanțarea și a cererilor de oferte în Monitorul Oficial Federal (Bundesanzeiger)
	—
	—
	—
	T1
	2022
	Au intrat în vigoare orientări privind finanțarea pentru dezvoltarea a trei prototipuri separate ale metaplatformei privind educația, precum și pentru proiecte de cercetare compatibile între ele, accesibile cursanților și cadrelor didactice. În funcție de rezultatul acestor proiecte, se clarifică dimensiunile-cheie ale specificațiilor proiectului și se lansează procedura de achiziții publice.

	77
	Platforma educațională 3.1.2
	Etapă
	Lansarea versiunii beta a platformei educaționale
	Lansarea versiunii beta a platformei pe site-ul Ministerului Federal al Educației și Cercetării (BMBF)
	—
	—
	—
	T3
	2023
	O versiune beta a platformei educaționale este online, cu toate serviciile și funcțiile care au fost identificate în descrierea funcțională ca fiind de înaltă prioritate de către Ministerul Federal al Educației și Cercetării (BMBF).
Aceste funcții includ accesul la informații, profilul de utilizator, colaborarea, gestionarea identității și a accesului, fluxurile de lucru, căsuța poștală electronică. Lansarea este însoțită de audituri suplimentare privind securitatea și protecția datelor și de teste de încărcare reușite.

	78
	Platforma educațională 3.1.2
	Etapă
	[bookmark: _Hlk214294549]Raport de evaluare privind platforma educațională
	Publicarea raportului de evaluare în Monitorul Oficial Federal (Bundesanzeiger)
	—
	—
	—
	T3
	2024
	A fost publicat raportul de evaluare a platformei educaționale, cu o evaluare care confirmă succesul proiectului. Proiectul are succes dacă se recomandă continuarea platformei educaționale sau dacă componentele-cheie, de exemplu „certificate digitale”, „portofel”, „identități digitale”, „spațiu de date” sau „afișaj/banc de lucru”, sunt utilizabile din punct de vedere tehnic, astfel cum s-a demonstrat prin teste sau prin utilizarea lor de către alte părți interesate.

	79
	3.1.3 Centre educaționale de excelență
	Etapă
	Intrarea în vigoare a primelor orientări privind finanțarea și cereri de oferte pentru o agenție de executare a proiectelor pentru întregul program
	Publicarea primelor orientări privind finanțarea în Monitorul Oficial Federal (Bundesanzeiger) și publicarea unei cereri de oferte pe o platformă de atribuire.
	—
	—
	—
	T4
	2021
	Sub conducerea Ministerului Federal al Educației și Cercetării (BMBF), au intrat în vigoare și au fost publicate primele orientări privind finanțarea. O agenție de executare a proiectelor a fost aleasă pe baza candidaturilor primite prin intermediul unei proceduri publice de ofertare pe o platformă de atribuire.

	80
	3.1.3 Centre educaționale de excelență
	Țintă
	Aprobarea a cel puțin 45 proiecte de cercetare
	—
	Numărul de proiecte de cercetare aprobate și în curs de desfășurare
	0
	45
	T3
	2022
	Cel puțin 45 proiecte de cercetare au fost aprobate de agenția de executare a proiectului și sunt în curs de desfășurare. Rezultatele au fost publicate prin intermediul Catalogului federal al fondurilor (Förderkatalog) și al site-ului BMBF.

	81
	3.1.3 Centre educaționale de excelență
	Etapă
	Intrarea în vigoare a trei orientări suplimentare privind finanțarea
	Publicarea orientărilor suplimentare privind finanțarea în Monitorul Oficial Federal (Bundesanzeiger)
	—
	—
	—
	T3
	2022
	Sub conducerea Ministerului Federal al Educației și Cercetării (BMBF), au intrat în vigoare și au fost publicate trei orientări suplimentare privind finanțarea, fiecare dintre acestea având o orientare tematică specifică.

	82
	3.1.3 Centre educaționale de excelență
	Etapă
	Raport final de evaluare externă privind proiectele de cercetare sprijinite 
	Publicarea raportului final de evaluare externă
	
	
	
	T2
	2026
	A fost publicat raportul final de evaluare externă privind proiectele de cercetare sprijinite. 

	83
	3.1.4 Modernizarea facilităților educaționale și de formare ale forțelor armate federale
	Etapă
	Contract de proiect semnat
	Contract de proiect semnat cu furnizorul de servicii informatice
	—
	—
	—
	T1
	2021
	Contractul de proiect pentru faza inițială de evaluare a sistemelor informatice ale unităților educaționale și de formare ale forțelor armate federale (Bundeswehr) a fost semnat între Oficiul Federal pentru Echipamente, Tehnologia Informației și Sprijin Intern al Forțelor Armate Federale (BBAAINBw), o autoritate federală civilă superioară subordonată direct Ministerului Federal al Apărării (BMVg) și furnizorul de servicii informatice, stipulând etape-cheie în viitoarele activități de evaluare.

	84
	3.1.4 Modernizarea facilităților educaționale și de formare ale forțelor armate federale
	Țintă
	Analiza instituțiilor de învățământ și identificarea nevoilor lor informatice
	—
	Numărul de instituții de învățământ analizate integral
	0
	60
	T1
	2022
	Ministerul Federal al Apărării (BMVg) a adoptat un raport de evaluare. Acest raport demonstrează că mediile și nevoile informatice ale celor 60 instituții de învățământ desemnate inițial au fost analizate și că au fost identificate nevoile și posibilitățile de punere în aplicare.

	85
	3.1.4 Modernizarea facilităților educaționale și de formare ale forțelor armate federale
	Etapă
	Final assessment report on the modernisation of education institutions (Raport final privind modernizarea instituțiilor de învățământ)
	Ministerul Federal al Apărării (BMVg) a luat act de raportul final de evaluare privind modernizarea instituțiilor de învățământ
	
	
	
	T1
	2026
	Ministerul Federal al Apărării (BMVg) a luat act de un raport final de evaluare al managerului de proiect al BAAINBw privind rezultatele modernizării instituțiilor de învățământ. 
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G. COMPONENTA 4.1: Consolidarea incluziunii sociale
Această componentă a planului german de redresare și reziliență mobilizează resurse pentru a îmbunătăți diferite aspecte ale incluziunii sociale: (I) incluziunea pe piața forței de muncă a femeilor și a părinților în general, (ii) îmbunătățirea rezultatelor educaționale și a competențelor pentru studenții care au acumulat întârzieri în procesul de învățare, adesea din medii defavorizate, (iii) protejarea uceniciilor, sprijinind astfel intrarea tinerilor pe piața forței de muncă, (iv) protejarea salariului net și a locurilor de muncă prin evitarea unei creșteri a sarcinii fiscale asupra costului forței de muncă și (v) creșterea transparenței în cadrul tuturor celor trei piloni ai sistemului de pensii și, prin urmare, a accesului la protecție socială.
Componenta sprijină abordarea recomandării specifice fiecărei țări privind concentrarea politicii economice legate de investiții asupra educației și asupra renunțării la impozitarea veniturilor salariale (Recomandarea specifică fiecărei țări nr. 1 din 2019), privind reducerea factorilor care descurajează munca mai multe ore, privind luarea de măsuri pentru a proteja sustenabilitatea pe termen lung a sistemului de pensii, menținând în același timp caracterul adecvat al nivelului pensiilor și privind îmbunătățirea rezultatelor educaționale și a nivelurilor de competențe ale grupurilor defavorizate (Recomandarea specifică fiecărei țări nr. 2 din 2019) și privind concentrarea investițiilor pe educație (Recomandarea specifică fiecărei țări nr. 1 din 2019 și 2 din 2020).
Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01).

G.1.  Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil
4.1.1 Investiții: Programul de investiții „Finanțarea îngrijirii copiilor” 2020/21: Fondul special „Extinderea îngrijirii copiilor pe timp de zi”
Obiectivul măsurii este de a crea noi structuri de îngrijire a copiilor și de a renova structurile existente.
Acesta constă în intrarea în vigoare a actelor juridice și în sprijinirea landurilor și a autorităților locale.
4.1.2 Reformă: Garanția socială 2021
Obiectivul măsurii este de a evita ca impactul financiar al pandemiei de COVID-19 să declanșeze o creștere considerabilă a contribuției la asigurările sociale, afectând remunerarea la domiciliu și sporind costurile forței de muncă.
În acest scop, guvernul federal prevede transferuri fiscale pentru ca fondurile de securitate socială să își acopere deficitul de finanțare, evitându-se astfel ca rata contribuției la asigurările sociale să depășească 40 % în 2021.
Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2021.
4.1.3 Investiții: Sprijin pentru ucenicie
Obiectivul măsurii este de a contracara reducerea numărului de ucenicii ca urmare a pandemiei de COVID-19.
În acest scop, guvernul oferă sprijin financiar IMM-urilor care angajează ucenici și care își mențin nivelul actual de formare, creează


 



2

ucenicii, evitarea șomajului parțial (Kurzarbeit) pentru ucenici sau preluarea ucenicilor de la întreprinderi care au devenit insolvabile.
Punerea în aplicare a măsurii se finalizează până la 31 decembrie 2022.
4.1.4 Reformă: Sprijin educațional pentru elevii cu întârzieri în procesul de învățare
Obiectivul măsurii este de a evita acumularea unei întârzieri temporare în materie de învățare din cauza perturbărilor legate de COVID-19.
În acest scop, guvernul federal oferă sprijin financiar landurilor, astfel încât acestea să ofere cursuri suplimentare și mentorat elevilor, cu accent pe materiile de bază și competențele de bază, de exemplu limba germană, matematica și științele.
Punerea în aplicare a măsurii se finalizează până la 30 septembrie 2022.
4.1.5 Reformă: Prezentare generală a pensiilor digitale
Obiectivul acestei măsuri este de a crea o prezentare generală a pensiilor digitale, un portal care să ofere cetățenilor informații cu privire la furnizarea de pensii individuale.
Această măsură constă în crearea unui portal de informații privind pensiile de către Fondul german de pensii (Deutsche Rentenversicherung Bund), căruia furnizorii de pensii sunt obligați prin lege să îi furnizeze informații.
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G.2.  Etape, ținte, indicatori și calendar pentru monitorizarea și punerea în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil

	Nr. 
	Măsură conexă (reformă sau investiții)
	Etapă/ Obiectiv
	Nume
	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)
	Indicatori cantitativi (pentru ținte)
	Calendar orientativ pentru finalizare
	Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte

	
	
	
	
	
	Unitatea de măsură
	Situația de referință
	Obiectiv
	Trimestru
	Anul
	

	86
	4.1.1 
Programul de investiții „Finanțarea îngrijirii copiilor” 2020/21: Fondul special „Extinderea îngrijirii copiilor pe timp de zi”
	Etapă
	Intrarea în vigoare a Legii privind finanțarea îngrijirii copiilor și a Legii federale privind asistența financiară, precum și a regulamentelor de punere în aplicare la nivelul landurilor
	Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a Legii privind finanțarea îngrijirii copiilor și a Legii federale privind asistența financiară, precum și a regulamentelor de punere în aplicare specifice landurilor
	—
	—
	—
	T4
	2020
	Au intrat în vigoare modificări ale Legii privind finanțarea îngrijirii copiilor și ale Legii federale privind asistența financiară (KitaFinHG) pentru extinderea îngrijirii de zi a copiilor. Landurile au adoptat normele federale și le-au precizat în regulamentele lor.

	87
	4.1.1 Programul de investiții
 „Finanțarea îngrijirii copiilor” 2020/21: Fondul special „Extinderea îngrijirii copiilor pe timp de zi”
	Etapă
	Publicarea raportului intermediar în conformitate cu KitaFinHG
	Publicarea rapoartelor intermediare care conțin cuantumul finanțării, numărul de locuri de îngrijire a copiilor, tipul și numărul respectiv de echipamente în conformitate cu dispozițiile legale și discuțiile de coordonare relevante dintre guvernul federal și landuri.
	—
	—
	—
	T4
	2023
	A fost publicat un raport intermediar privind locurile aprobate și create pentru îngrijirea copiilor și investițiile în echipamente [articolul 30 alineatele (2) și (3) din KitaFinHG]. Landurile relevante au raportat guvernului federal cu privire la stadiul punerii în aplicare, inclusiv cu privire la finanțare, numărul de locuri de îngrijire a copiilor, tipul și numărul respectiv de investiții pentru echipamente, în conformitate cu obligațiile de monitorizare și orientare.

	88
	4.1.1 Programul de investiții „Finanțarea îngrijirii copiilor” 2020/21: Fondul special „Extinderea îngrijirii copiilor pe timp de zi”
	 Etapă
	Prezentarea rapoartelor landurilor privind numărul de locuri de îngrijire a copiilor
	Landurile și-au prezentat rapoartele privind locurile de îngrijire a copiilor. 
	
	
	
	T4
	2025
	Landurile și-au prezentat rapoartele Ministerului Federal al Educației, Familiei, Persoanelor în Vârstă, Femeilor și Tineretului. Ministerul a emis un raport prin care confirmă că au fost finanțate 45 000 de locuri de îngrijire a copiilor. 

	89
	4.1.2 Garanția socială 2021
	Etapă
	Verificarea ratei medii a contribuției la asigurările sociale pentru anul 2021
	Rata totală a contribuției la asigurările sociale calculată și se stabilește că nu a depășit 40 %
	—
	—
	—
	T4
	2021
	Rata totală a contribuției la asigurările sociale se calculează pentru anul 2021 și se stabilește că aceasta nu a depășit 40 %. Rata totală a contribuției la asigurările sociale se calculează ca suma ratelor contribuției pentru pensii, șomaj, îngrijirea pe termen lung (fără supliment pentru copii) și asigurarea de sănătate, inclusiv rata medie a contribuției suplimentare în temeiul articolului 242a din Codul social V (SGB V).

	90
	4.1.3 Sprijin pentru ucenicie
	Etapă
	Intrarea în vigoare a orientărilor revizuite privind finanțarea programului federal Ausbildungsplätze sichern
	Publicarea orientărilor revizuite privind finanțarea
	—
	—
	—
	T2
	2021
	Orientările revizuite privind finanțarea care acoperă întregul program federal Ausbildungsplätze sichern au fost publicate în Monitorul Oficial Federal (Bundesanzeiger), reflectând decizia cabinetului adoptată la 17 martie 2021.

	91
	4.1.3 Sprijin pentru ucenicie
	Țintă
	Ieșire de sprijin pentru programul federal Ausbildungsplätze sichern
	—
	Milioane EUR
	0
	282
	T4
	2022
	Cel puțin 282 000 000 EUR au fost plătiți beneficiarilor în cadrul programului.

	92
	4.1.3 Sprijin pentru ucenicie
	Țintă
	Decizii de atribuire privind cererile pentru programul federal Ausbildungsplätze sichern
	—
	Numărul de cereri eligibile cărora li s-a acordat finanțare
	0
	70 000
	T4
	2022
	Cel puțin 70 000 de cereri eligibile au primit finanțare în cadrul programului.

	93
	4.1.4 Sprijin educațional pentru elevii cu întârzieri în procesul de învățare
	Etapă
	Acord între guvernul federal și landuri pentru a oferi sprijin în materie de învățare cursanților cu întârzieri în materie de învățare în contextul pandemiei.
	Landurile și guvernul federal adoptă acordul de finanțare
	—
	—
	—
	T2
	2021
	Guvernul federal și landurile au adoptat acordul de finanțare care stabilește condițiile de finanțare a sprijinului pentru învățare.

	94
	4.1.4 Sprijin educațional pentru elevii cu întârzieri în procesul de învățare
	Țintă
	1 000 000 de elevi au primit sprijin pentru învățare
	—
	Numărul de elevi care beneficiază de sprijin în cadrul programului
	0
	1 000 000
	T3
	2022
	Cel puțin 1 000 000 de elevi au primit sprijin pentru învățare în cadrul programului, astfel cum s-a demonstrat în raportul de monitorizare.

	95
	Prezentare generală a pensiilor digitale pentru 4.1.5
	Etapă
	Intrarea în vigoare a Regulamentului privind sistemul de pensii digitale
	Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a Legii privind prezentarea generală a pensiilor digitale
	—
	—
	—
	T1
	2021
	Legea privind prezentarea generală a pensiilor digitale (RentÜG) a fost publicată în Monitorul Oficial Federal (Bundesanzeiger) și a intrat în vigoare.

	96
	Prezentare generală a pensiilor digitale pentru 4.1.5
	Etapă
	Finalizarea fazei de dezvoltare și a primei faze operaționale.
	Portalul este disponibil și a fost testat într-o primă etapă operațională. Raportul de evaluare privind prima etapă operațională a fost prezentat de ZfDR comitetului director pentru discuții suplimentare.
	—
	—
	—
	T4
	2023
	Organismul de coordonare responsabil cu prezentarea generală a pensiilor digitale (ZfDR, Zentrale Stelle für die Digitale Rentenübersicht) a furnizat un raport de evaluare în conformitate cu articolul 6 alineatul (3) din RentÜG din prima etapă operațională, evaluând nivelul atins de utilizare și de punere în aplicare pentru furnizorii de pensii. Raportul identifică în mod clar posibilele acțiuni de îmbunătățire și noile funcționalități care urmează să fie discutate în continuare în cadrul comitetului director. 

	97
	Prezentare generală a pensiilor digitale pentru 4.1.5
	Etapă
	Intrarea în vigoare a unui act juridic care conține o cerință legală ca furnizorii de pensii să furnizeze informații portalului de pensii
	Dispoziție în actul juridic care indică intrarea sa în vigoare 
	—
	—
	—
	T2
	2025
	A intrat în vigoare actul juridic care conține o cerință legală ca furnizorii de pensii să furnizeze informații pensiei.




 



2

H. COMPONENTA 5.1: Consolidarea unui sistem de asistență medicală rezistent la pandemii
Această componentă a planului german de redresare și reziliență urmărește să sporească reziliența sectorului asistenței medicale, inclusiv la șocurile provocate de pandemii. Obiectivele specifice ale măsurilor din cadrul acestei componente sunt digitalizarea birourilor de sănătate publică, care joacă un rol important în gestionarea pandemiei în Germania, digitalizarea spitalelor pentru a le spori eficiența și reziliența, precum și cercetarea și dezvoltarea de vaccinuri împotriva SARS-CoV-2.
Componenta sprijină abordarea recomandării specifice fiecărei țări de a mobiliza resurse adecvate și de a consolida reziliența sistemului de sănătate, inclusiv prin implementarea serviciilor de e-sănătate (Recomandarea specifică fiecărei țări nr. 1 din 2020).
Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01).

H.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil
5.1.1 Reformă: Consolidarea resurselor digitale și tehnice ale serviciului de sănătate publică
Obiectivul măsurii este de a moderniza oficiile de sănătate publică. Aceasta constă în creșterea nivelului general de maturitate digitală în birourile de sănătate publică.
5.1.2 Investiții: Program pentru spitale adaptate exigențelor viitorului
Obiectivul măsurii este de a permite spitalelor să investească în digitalizarea lor. Măsura constă în instituirea unui fond din care spitalele să poată primi sprijin financiar pentru proiecte de modernizare, sporind nivelurile lor generale de maturitate digitală. 
5.1.3 Investiții: Program special de accelerare a cercetării și dezvoltării vaccinurilor necesare de urgență împotriva SARS-CoV-2
Obiectivele măsurii sunt de a sprijini cercetarea și dezvoltarea de vaccinuri împotriva SARS-CoV-2 pentru a reduce gravitatea și durata pandemiei. Investiția constă în sprijin financiar acordat producătorilor germani de vaccinuri pentru a-și spori capacitatea de dezvoltare și de producție și pentru a crește numărul de pacienți pentru fazele studiilor clinice intervenționale. Scopul este de a consolida sectorul farmaceutic/biotehnologic din Germania pe termen lung și de a oferi o bază mai largă și flexibilitate pentru a răspunde pandemiilor actuale și viitoare.
Punerea în aplicare a măsurii se finalizează până la 31 decembrie 2022.
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H.2. Etape, ținte, indicatori și calendar pentru monitorizarea și punerea în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil

	Nr.
	Măsură conexă (reformă sau investiții)
	Etapă/ Obiectiv
	Nume
	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)
	Indicatori cantitativi (pentru ținte)
	Calendar orientativ pentru finalizare
	Descrierea jalonului sau a țintei

	
	
	
	
	
	Unitatea de măsură
	Situația de referință
	Obiectiv
	Trimestru
	Anul
	

	98
	5.1.1 Consolidarea resurselor digitale și tehnice ale serviciului de sănătate publică
	Țintă
	Utilizarea cuprinzătoare la nivel național a Sistemului electronic german de raportare și informare pentru protecția infecțiilor (Deutsches Elektronisches Melde- und Informationssystem für den Infektionsschutz, DEMIS)
	—
	Procentul de birouri de sănătate publică care utilizează DEMIS
	0
	100
	T1
	2021
	Autoritățile competente ale landurilor utilizează DEMIS pentru a înregistra persoane în contextul SARS-CoV-2 și pentru a îndeplini cerințele de raportare prevăzute la articolul 8 alineatele (1) și (2) din Legea privind protecția împotriva infecțiilor[footnoteRef:6]. [6:  Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten bei Menschen (Infektionsschutzgesetz – IfSG), 20 iulie 2020 (BGBl. I, p. 1045)
] 


	99
	5.1.1 Consolidarea resurselor digitale și tehnice ale serviciului de sănătate publică
	Țintă
	Evoluția birourilor de sănătate publică către maturitatea digitală
	—
	Procent
	0
	35
	T1
	2024
	Cel puțin 35 % dintre birourile de sănătate publică și-au îmbunătățit maturitatea digitală cu cel puțin două niveluri până la sfârșitul T4 2023 în cel puțin două categorii din sistemul de maturitate digitală angajat, în comparație cu nivelul lor de maturitate digitală din 2021.

	100
	5.1.1 Consolidarea resurselor digitale și tehnice ale serviciului de sănătate publică
	Țintă
	Evoluția birourilor de sănătate publică către maturitatea digitală
	—
	Procent
	35
	70
	T3
	2025
	Cel puțin 70 % dintre birourile de sănătate publică și-au sporit maturitatea digitală cu cel puțin două niveluri până în T3 2026 în cel puțin trei categorii din sistemul de maturitate digitală angajat, în comparație cu nivelul lor de maturitate digitală din 2021. 

	101
	5.1.2 Programul pentru spitale adaptate exigențelor viitorului
	Țintă
	Cereri depuse la Oficiul Federal pentru Securitate Socială pentru o sumă minimă de 2 700 000 000 EUR
	—
	Volumul finanțării (în milioane de euro) pentru cererile depuse la Oficiul Federal pentru Securitate Socială
	0
	2 700
	T2
	2022
	Din suma de 3 000 000 000 EUR alocată măsurii, au fost depuse cereri de cel puțin 2 700 000 000 EUR în volum la Oficiul Federal pentru Securitate Socială pentru proiecte spitalicești în cadrul programului pentru spitale adaptate exigențelor viitorului până la termenul de depunere a cererilor, și anume 31 decembrie 2021. Până la 31 martie 2022, Oficiul Federal pentru Securitate Socială publică volumul finanțării solicitate.

	103
	5.1.2 Programul pentru spitale adaptate exigențelor viitorului
	Țintă
	Creșterea nivelurilor de maturitate digitală ale spitalelor
	—
	Procentul spitalelor cu maturitate digitală sporită i) în cel puțin două categorii și ii) în cel puțin trei categorii
	i) 0
II) 0
	i) 80
II) 60
	T2
	2026
	Cel puțin 80 % dintre spitalele a căror cerere de finanțare în cadrul „Programului pentru spitale adaptate exigențelor viitorului” a fost aprobată și-au sporit maturitatea digitală în cel puțin două categorii legate de „Programul pentru spitale adaptate exigențelor viitorului” cu cel puțin două niveluri de maturitate digitală în sistemul de maturitate digitală utilizat, în comparație cu evaluarea din 30 iunie 2021, și cel puțin 60 % dintre spitalele a căror cerere de finanțare în cadrul „Programului pentru spitale adaptate exigențelor viitorului” a fost aprobată și-au sporit maturitatea digitală în cel puțin trei categorii legate de „Programul pentru spitale adaptate exigențelor viitorului” cu cel puțin două niveluri de maturitate digitală în sistemul de maturitate digitală utilizat, în comparație cu evaluarea din 30 iunie 2021.

	104
	5.1.3 Program special de accelerare a cercetării și dezvoltării vaccinurilor necesare de urgență împotriva SARS- CoV-2
	Etapă
	Aprobarea unui prim vaccin împotriva SARS-CoV-2 de către autoritatea de reglementare
	Recomandare de autorizare de către Agenția Europeană pentru Medicamente a unui vaccin împotriva SARS- CoV-2 dezvoltat de una dintre cele trei companii sprijinite
	—
	—
	—
	T4
	2020
	Aprobarea recomandată de Agenția Europeană pentru Medicamente pentru un vaccin împotriva SARS-CoV-2 dezvoltat de una dintre cele trei companii sprijinite prin măsura 5.1.3.

	106
	5.1.3 Program special de accelerare a cercetării și dezvoltării vaccinurilor necesare de urgență împotriva SARS- CoV-2
	Țintă
	Plata a cel puțin 561 450 000 EUR pentru cercetarea în domeniul vaccinurilor sprijinită de acest program special
	—
	Milioane EUR
	0
	561.45
	T3
	2022
	Din cei 591 000 000 EUR alocați măsurii, cel puțin 561 450 000 EUR (95 % din finanțarea totală) au fost plătiți beneficiarilor pentru cercetarea în domeniul vaccinurilor.

	107
	5.1.3 Program special de accelerare a cercetării și dezvoltării vaccinurilor necesare de urgență împotriva SARS- CoV-2
	Etapă
	Sfârșitul programului
	Finalizarea și auditul concludent al rapoartelor de utilizare și al tuturor rapoartelor finale
	—
	—
	—
	T4
	2022
	Toate rapoartele finale privind utilizarea fondurilor au fost prezentate și auditate.
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I. COMPONENTA 6.1: Administrație publică modernă
Componenta planului german de redresare și reziliență abordează provocările legate de modernizarea administrației publice a Germaniei. Obiectivul componentei este de a promova în mod decisiv digitalizarea administrației publice și de a reduce sarcina administrativă pentru întreprinderi și cetățeni atunci când interacționează cu guvernul.
Componenta sprijină abordarea Recomandării specifice fiecărei țări privind îmbunătățirea serviciilor publice digitale la toate nivelurile (Recomandarea specifică fiecărei țări nr. 2 din 2020).
Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01).

I.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil
6.1.1 Reformă: Ecosistemul identității europene
Obiectivul măsurii este de a crea un ecosistem digital care să verifice online identitățile și documentele personale.
Măsura constă în punerea la dispoziție online a cazurilor de aplicare pentru ecosistemul identității.
6.1.2 Reformă: Digitalizarea administrației – punerea în aplicare a Legii privind accesul online (OZG)
Obiectivul măsurii este de a pune la dispoziție serviciile publice în format digital. Măsura constă în digitalizarea pachetelor de servicii care intră în sfera de competență de punere în aplicare a landurilor și a guvernului federal, precum și în publicarea cerințelor de calitate și a definiției specificațiilor arhitecturale și în intrarea în vigoare a Ordonanței privind standardele pentru accesul online la serviciile administrative.
6.1.3 Reformă: Digitalizarea administrației – modernizarea registrelor
Obiectivul măsurii este de a permite un schimb simplu, securizat și digital de date stocate în diferite registre germane, pentru a permite cetățenilor și societăților să își transmită datele o singură dată.
Măsura constă în faptul că sistemul tehnic standardizat (sistemul tehnic național „doar o singură dată”, NOOTS) este pregătit să fie conectat la registre, în intrarea în vigoare a temeiului juridic pentru conectarea registrelor, în conectarea cazurilor de utilizare la sistemul tehnic și în testarea conexiunilor suplimentare la sistemul tehnic în cadrul unei verificări a gradului de pregătire.
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I.2.  Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

	Nr. 
	Măsură conexă (reformă sau investiții)
	Etapă/ Obiectiv
	Nume
	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)
	Indicatori cantitativi (pentru ținte)
	Calendar orientativ pentru finalizare
	Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte

	
	
	
	
	
	Unitatea de măsură
	Situația de referință
	Obiectiv
	Trimestru
	Anul
	

	108
	6.1.1 Ecosistemul identității europene
	Țintă
	Lansarea unui proiect-pilot pentru înregistrarea digitală a hotelurilor
	—
	Numărul de hoteluri cu înregistrare digitală
	0
	100
	T3
	2021
	A fost pus în aplicare un proiect-pilot care permite angajaților a patru mari întreprinderi germane să se înregistreze digital la trei mari lanțuri hoteliere germane, cu participarea a cel puțin 100 hoteluri. Proiectul-pilot oferă primele componente tehnice, precum și informații pentru dezvoltarea în continuare a ecosistemului.

	109
	6.1.1 Ecosistemul identității europene
	Țintă
	Cazuri de aplicare suplimentare 
	—
	Numărul de cazuri de aplicare
	1
	5
	T4
	2024
	În urma primului caz de aplicație-pilot, sunt disponibile online cel puțin patru cazuri suplimentare de aplicare pentru ecosistemul identității, fiecare cu cel puțin 10 000 de utilizatori. 

	110
	6.1.1 Ecosistemul identității europene
	Țintă
	Cazuri de aplicare suplimentare 
	—
	Numărul de cazuri de aplicare
	5
	10
	T4
	2025
	Cel puțin zece cazuri de aplicare pentru ecosistemul identității sunt disponibile online, cu cel puțin 10 000 de utilizatori fiecare. 

	111
	6.1.2 Digitalizarea administrației – Punerea în aplicare a Legii privind accesul online (OZG)
	Țintă
	Finalizarea acordurilor individuale dintre departamentul responsabil și landul responsabil
	—
	Numărul de acorduri individuale
	0
	14
	T3
	2021
	Au fost încheiate cel puțin 14 acorduri individuale de punere în aplicare a Legii privind accesul online între departamentul principal și statul federal principal, în care sunt definite modalitățile operaționale. Punerea în aplicare este în conformitate cu principiul „pentru toți”. Acordurile individuale oferă temeiul juridic pentru cooperare și pentru punerea în aplicare la locul de muncă.

	112
	6.1.2 Digitalizarea administrației – Punerea în aplicare a Legii privind accesul online (OZG)
	Țintă
	Go-Lives of online access act service bundles (Onlinezugangsge setz-Leistungen) (în limba engleză)
	—
	Numărul de pachete de servicii care intră în funcțiune
	0
	70
	T4
	2021
	Cel puțin 70 pachete de servicii publice sunt în direct (disponibile online pentru publicul larg).

	113
	6.1.2 Digitalizarea administrației – Punerea în aplicare a Legii privind accesul online (OZG)
	Țintă
	Digitalizarea pe scară largă a serviciilor administrative
	—
	Numărul de pachete de servicii puse în aplicare
	0
	215
	T4
	2022
	Cel puțin 100 dintre cele mai importante servicii administrative ale landurilor sunt puse în aplicare ca servicii universale, precum și alte 115 servicii ale guvernului federal.

Un serviciu, astfel cum este prevăzut în descrierea acestui obiectiv, trebuie înțeles ca fiind echivalent cu „pachetul de servicii” (OZG-Leistung). Un pachet de servicii este considerat digitalizat și pus în aplicare în conformitate cu Legea privind accesul online (Onlinezugangsgesetz, OZG) și cu modelul de maturitate versiunea 1.1 dacă atinge nivelul de maturitate (Reifegrad) 3 sau nivelul de maturitate 2, iar utilizatorii serviciilor pot iniția, semna (în cazul în care este necesară semnătura) și depune cererea în format digital și nu li se solicită să furnizeze elemente justificative offline. Utilizatorilor de servicii li se poate solicita, în mod excepțional, să furnizeze documente justificative offline.

Un „pachet de servicii” (OZG-Leistung) este considerat unul dintre cele mai importante servicii ale landurilor dacă a fost inclus în categoriile prioritare 1, 2 sau 3 din „Catalogul de punere în aplicare a Legii privind accesul online cu obiecte de servicii” (OZGUmsetzungskatalog mit Leistungsobjekten). Un pachet de servicii universal (einer-für-alle OZG-Leistung) este o variantă de servicii care este dezvoltată de un land sau de un grup de landuri și care poate fi apoi adoptată de alte landuri.

	113A
	6.1.2 Digitalizarea administrației – Punerea în aplicare a Legii privind accesul online (OZG)
	Țintă
	Servicii ale landurilor disponibile pentru depunerea cererilor în format digital 
	—
	Număr de servicii 
	0
	40
	T2
	2025
	Cel puțin 40 servicii administrative ale landurilor sunt disponibile pentru depunerea digitală a cererilor în cel puțin 8 landuri ca servicii universale.

	113B
	6.1.2 Digitalizarea administrației – Punerea în aplicare a Legii privind accesul online (OZG)
	Etapă
	Publicarea cerințelor de calitate și definirea specificațiilor arhitecturale
	Au fost publicate cerințe de calitate și au fost definite specificații arhitecturale
	—
	—
	—
	T2
	2025
	Publicarea cerințelor de calitate (DIN SPEC 663366) și a definiției specificațiilor arhitecturale (Directiva V1.9 privind arhitectura informatică) care abordează standardizarea componentelor informatice ale serviciilor landurilor.

	113C
	6.1.2 Digitalizarea administrației – Punerea în aplicare a Legii privind accesul online (OZG)
	Etapă
	Intrarea în vigoare a Ordonanței privind standardele pentru accesul online la serviciile administrative
	Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a Ordonanței privind standardele pentru accesul online la serviciile administrative
	—
	—
	—
	T3
	2025
	Intrarea în vigoare a Ordonanței privind standardele pentru accesul online la serviciile administrative.

	114
	6.1.3 Digitalizarea administrației – modernizarea registrelor
	Etapă
	Finalizarea proiectelor-pilot pentru testarea registrelor pilot
	Finalizarea documentului-pilot și a documentului de evaluare compilate
	—
	—
	—
	T4
	2023
	Finalizarea unui proiect-pilot de testare a registrelor pilot, în conformitate cu punerea în aplicare a Legii privind numărul de identificare (Identifikationsnummerngeset[footnoteRef:7]) și a Legii privind modernizarea registrelor [7:  Identifikationsnummerngesetz, 28 martie 2021 (BGBl. I, p. 591)] 

(Registermodernisierungsgesetz[footnoteRef:8]). [8:  Registermodernisierungsgesetz, 28 martie 2021 (BGBl. I, p. 591)
] 


	115
	6.1.3 Digitalizarea administrației – modernizarea registrelor
	Etapă
	Sistemul tehnic standardizat este gata să fie conectat la registre
	Sistemul tehnic standardizat este gata să fie conectat la registre, temeiul juridic a intrat în vigoare, cazurile de utilizare au fost conectate la sistemul tehnic și au fost testate conexiuni suplimentare la sistemul tehnic.
	
	—
	
	T2
	2026
	Sistemul tehnic standardizat (sistemul tehnic național „doar o singură dată”, NOOTS) este gata să fie conectat la registre. Temeiul juridic pentru conectarea registrelor a intrat în vigoare.
Trei cazuri de utilizare, fiecare constând într-un registru și un serviciu online, au fost conectate la sistemul tehnic. Pentru douăsprezece registre suplimentare și șase servicii online suplimentare, conectarea la sistemul tehnic a fost testată în cadrul unei verificări a gradului de pregătire.
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J. COMPONENTA 6.2: Reducerea barierelor din calea investițiilor
Această componentă a planului german de redresare și reziliență abordează barierele din calea investițiilor, care au încetinit investițiile publice și private în Germania. Reducerea barierelor din calea investițiilor permite cheltuirea în timp util a fondurilor și facilitează investițiile în tranziția verde și digitală. În plus, aceasta sporește reziliența Germaniei la șocurile economice și contribuie la stimularea cererii interne, având potențialul de a reduce excedentul de cont curent, care a fost identificat în mod repetat ca fiind un dezechilibru macroeconomic pentru Germania.
Componenta sprijină abordarea recomandărilor specifice fiecărei țări privind realizarea unei tendințe ascendente susținute în ceea ce privește investițiile private și publice și consolidarea investițiilor (Recomandarea specifică fiecărei țări nr. 1 din 2019 și Recomandarea specifică fiecărei țări nr. 1 din 2020).
Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01).

J.1.  Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil
6.2.1 Reformă: Programul comun al guvernului federal și al landurilor pentru o administrație eficientă în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor
Printre obiectivele măsurii se numără accelerarea procedurilor de planificare și aprobare, creșterea ieșirii de granturi, accelerarea construcției de locuințe și creșterea numărului de transferuri reușite ale proprietății asupra întreprinderilor către generația următoare.
Măsura constă în înființarea unui grup de lucru format din nivelul federal și landuri pentru a adopta propuneri de simplificare a procedurilor administrației publice.
6.2.2 Reformă: Extinderea serviciilor de consultanță ale PD – Berater der öffentlichen Hand GmbH
Obiectivul măsurii este de a permite municipalităților și altor entități publice să integreze mai bine programele de finanțare publică în proiectele lor de investiții, precum și să înregistreze progrese în ceea ce privește implementarea investițiilor informatice în școli.
Măsura constă în activități de consultare care sprijină municipalitățile și alte entități publice în ceea ce privește navigarea în programele de finanțare, crearea de concepte de consultare pentru digitalizarea școlilor și consilierea autorităților școlare.
6.2.3 Reformă: Accelerarea procedurilor de planificare și aprobare în sectorul transporturilor
Obiectivul măsurii este de a accelera procedurile de planificare și aprobare în sectorul transporturilor, de a spori capacitatea rutelor de transport și de a facilita extinderea modurilor de transport favorabile climei.
Măsura constă în adoptarea de legi care accelerează procedurile de planificare și aprobare în sectorul transporturilor.
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J.2.  Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

	Nr.
	Măsură conexă (reformă sau investiții)
	Etapă/ Obiectiv
	Nume
	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)
	Indicatori cantitativi (pentru ținte)
	Calendar orientativ pentru finalizare
	Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte

	
	
	
	
	
	Unitatea de măsură
	Situația de referință
	Obiectiv
	Trimestru
	Anul
	

	117
	6.2.1
Programul comun al guvernului federal și al landurilor pentru o administrație eficientă în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor
	Etapă
	Primul raport privind progresele înregistrate pentru Conferința miniștrilor (MPK)
	Publicarea primului raport privind progresele înregistrate
	—
	—
	—
	T2
	2021
	Primul raport adresat șefilor de guvern ai guvernului federal și ai landurilor a fost publicat și cuprinde o listă a măsurilor din programul de măsuri al landurilor care vor fi examinate și prelucrate în continuare. Punctul de plecare al raportului sunt următoarele unsprezece domenii de acțiune:
— Accelerarea ieșirii granturilor;
— Identificarea obstacolelor din calea ieșirii granturilor și raportarea acestora către Ministerul Federal al Finanțelor;
— Îmbunătățirea sprijinului financiar acordat municipalităților;
Raționalizarea și uniformizarea pe cât posibil a subvențiilor acordate de guvernul federal landurilor și municipalităților;
— Îmbunătățirea transferului de proprietate asupra întreprinderilor prin intermediul unui grup operativ dedicat;
— Revizuirea modelului de cod de construcție (Musterbauordnung)[footnoteRef:9]; [9:  Musterbauordnung – zuletzt geändert durch Beschluss der Bauministerkonferenz, 27 septembrie 2019 (http://www.bauministerkonferenz.de/verzeichnis.aspx?id=991&o=759O986O991)
] 

— Consolidarea autorităților de planificare și de omologare;
— Îmbunătățirea recrutării de personal calificat și asigurarea unei situații mai bune în ceea ce privește personalul;
— Accelerarea planificării, în special a transportului feroviar, a transportului public local și a transportului privat;
— Raționalizarea procesului de consultare și a procedurilor de participare a publicului și simplificarea participării prin digitalizare; 
— Accelerarea în continuare a proceselor de planificare și aprobare.

	118
	6.2.1 Programul comun al guvernului federal și al landurilor pentru o administrație eficientă în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor
	Etapă
	Al doilea raport privind progresele înregistrate pentru Conferința miniștrilor – președinți
	Publicarea celui de-al doilea raport privind progresele înregistrate
	—
	—
	—
	T2
	2022
	Raportul privind progresele înregistrate publicat identifică măsurile care trebuie puse în aplicare sub conducerea guvernului federal și/sau a landurilor. Raportul privind progresele înregistrate conține următoarele elemente: Denumirea măsurii; statutul (început, finalizat, neînceput încă); următoarea etapă de referință; data de încheiere preconizată.

	119
	6.2.1 Programul comun al guvernului federal și al landurilor pentru o administrație eficientă în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor
	Țintă
	Finalizarea acțiunilor din raportul de activitate
	—
	Procentul de măsuri finalizate
	0
	80
	T1
	2025
	Finalizarea punerii în aplicare a cel puțin 80 % din măsurile identificate în cel de al doilea raport privind progresele înregistrate.

	120
	6.2.2 Extinderea serviciilor de consultanță ale PD- Berater der öffentlichen Hand GmbH
	Etapă
	Începerea serviciilor de consultanță în materie de PD pentru programele de finanțare selectate
	Acord cu ministerele federale privind selectarea programelor de finanțare
	—
	—
	—
	T4
	2022
	Au fost identificate programe de finanțare adecvate de către PD împreună cu ministerele federale relevante, iar proiectul de consultare pentru îmbunătățirea calibrării acestor programe de finanțare la nevoile beneficiarilor a început.

	121
	6.2.2 Extinderea serviciilor de consultanță ale PD- Berater der öffentlichen Hand GmbH 
	Țintă
	Certificate de consultare eliberate
	
	Numărul de certificate de consultare eliberate
	0
	100
	T3
	2024
	Pentru 100 consultări, a fost emis un certificat de încheiere a consultărilor (semnat de beneficiar).

	122
	6.2.2 Extinderea serviciilor de consultanță ale PD – Berater der öffentlichen Hand GmbH 
	Țintă
	Concepte pentru revizuirea programelor de finanțare emise
	
	Concepte pentru revizuirea programelor de finanțare
	0
	4
	T3
	2024
	Au fost emise concepte pentru revizuirea programelor de finanțare pentru patru programe de finanțare. 

	123
	6.2.2 Extinderea serviciilor de consultanță ale PD Berater der öffentlichen Hand GmbH
	Etapă
	Publicarea unui ghid de finanțare
	Publicarea ghidului de finanțare al Ministerului Federal al Finanțelor
	—
	—
	—
	T2
	2026
	Publicarea unui ghid al Ministerului Federal al Finanțelor privind modul de concepere a programelor de finanțare publică pentru măsurile de infrastructură publică.

	124
	6.2.2 Extinderea serviciilor de consultanță ale PD -Berater der öffentlichen Hand GmbH
	Țintă
	Certificate de consultare eliberate
	—
	Numărul de certificate de consultare eliberate
	100
	400
	T2
	2026
	Pentru cel puțin 400 consultări, a fost emis un certificat de încheiere a consultărilor (semnat de beneficiar).

	125
	6.2.2 Extinderea serviciilor de consultanță ale PD- Berater der öffentlichen Hand GmbH
	Țintă
	Implementarea și proiectele-pilot de consultare privind tehnologia informației în școli
	—
	Numărul de proiecte de consultanță realizate
	0
	5
	T4
	2022
	Au început cel puțin cinci proiecte de consultare pentru autoritățile școlare cu privire la tehnologia informației în școli.

	126
	6.2.2 Extinderea serviciilor de consultanță ale PD- Berater der öffentlichen Hand GmbH
	Etapă
	Model de concept pentru tehnologia informației în școli
	A fost creat un model de concept informatic pentru școală 
	
	
	
	T3
	2024
	A fost creat un model de concept informatic pentru școli și au fost publicate materiale educaționale legate de IT pe un site web (care pot include, dar nu se limitează la, liste de verificare și ghiduri).

	127
	6.2.2 Extinderea serviciilor de consultanță ale PD – Berater der öffentlichen Hand GmbH
	Țintă
	Proiecte de consultanță în domeniul informatic în școli
	—
	Numărul de certificate de consultanță eliberate
	5
	50
	T3
	2024
	Au fost eliberate certificate de încheiere a consultărilor (semnate de beneficiar) pentru consultările privind sistemele informatice școlare ale unui număr de 50 autorități școlare. 

	128
	6.2.3.
Accelerarea procedurilor de planificare și aprobare în sectorul transporturilor
	Etapă
	Intrarea în vigoare a Legii privind accelerarea investițiilor, a Legii privind accelerarea planificării III și a actului pregătitor privind măsurile
	Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a Legii privind accelerarea investițiilor, a Legii privind accelerarea planificării III și a actului pregătitor privind măsurile.
	—
	—
	—
	T4
	2020
	Legea privind accelerarea investițiilor, Legea III privind accelerarea planificării și Legea privind măsurile de pregătire (Investitionsbeschleunigungsgesetz, Planungsbeschleunigungsgesetz III, Maßnahmengesetzvorbereitungsgesetz) au intrat în vigoare.
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K. COMPONENTA 7.1: REPowerEU
Obiectivul componentei REPowerEU a planului german de redresare și reziliență este de a sprijini tranziția energetică prin integrarea securității aprovizionării, a accesibilității prețurilor, a conservării resurselor și a compatibilității cu mediul cu protecția inovatoare și inteligentă a climei. Componenta urmărește să abordeze contribuția sectorului încălzirii și răcirii la emisiile de gaze cu efect de seră prin promovarea decarbonizării clădirilor prin măsuri de eficiență energetică. Componenta urmărește, de asemenea, să promoveze transportul de mărfuri favorabil climei, vizând o reducere substanțială a emisiilor prin stimularea adoptării vehiculelor alimentate cu energie electrică și prin sprijinirea dezvoltării infrastructurii necesare. În plus, facilitarea proiectelor planificate de infrastructură pentru hidrogen este identificată ca fiind esențială pentru îndeplinirea obiectivelor de decarbonizare. Extinderea energiei eoliene, atât offshore, cât și terestre, este introdusă în continuare pentru a reduce dependența de importurile de combustibili fosili și pentru a accelera progresele în direcția neutralității climatice. Sunt propuse reforme legislative pentru a simplifica procedurile de autorizare, asigurând utilizarea durabilă și responsabilă a resurselor regenerabile de energie.
Componenta REPowerEU contribuie la abordarea recomandărilor specifice fiecărei țări, în special a recomandărilor specifice fiecărei țări 2022.4 și 2023.4.
Se preconizează că mai multe măsuri vor avea un impact transfrontalier indirect, inclusiv extinderea finanțării federale pentru clădirile eficiente din punct de vedere energetic, care vizează reducerea dependenței de combustibilii fosili. În plus, o platformă digitală pentru accelerarea procedurilor de depunere a cererilor și de aprobare ar putea, în cele din urmă, să faciliteze accesul altor întreprinderi din UE la piața germană prin simplificarea proceselor administrative și, prin urmare, să reducă dependența de combustibilii fosili, deoarece platforma este menită să accelereze crearea unei rețele centrale de hidrogen. Se anticipează, de asemenea, un impact transfrontalier direct odată cu reforma energiei eoliene asupra terenurilor Ac t și cu Legea privind energia eoliană offshore, întrucât energia electrică suplimentară obținută din energia eoliană poate avea un impact asupra echilibrului dintre cerere și ofertă în Germania și în mai multe țări și poate afecta fluxurile transfrontaliere.
Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).

K.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil
7.1.1 Investiții extinse: Renovarea clădirilor: finanțare federală pentru clădiri eficiente din punct de vedere energetic
Obiectivul acestei măsuri este de a extinde investiția 1.3.3 „Renovarea clădirilor: finanțare federală pentru clădiri eficiente din punct de vedere energetic” din cadrul componentei 1.3. Partea extinsă a măsurii constă în sprijinirea a 190 000 de măsuri individuale de renovare, pe lângă cele finanțate din sprijinul nerambursabil ca parte a investiției 1.3.3.
7.1.2 Investiții: Program de sprijin pentru transportul cu vehicule ușoare și grele cu emisii zero
Obiectivul acestei măsuri este de a spori transportul rutier cu emisii zero. Măsura constă în înmatricularea vehiculelor comerciale cu emisii zero și în punerea în funcțiune a stațiilor de încărcare cu energie electrică. 
7.1.3 Investiții: Platforma digitală pentru prelucrarea cererilor de autorizare pentru rețeaua centrală de hidrogen
Obiectivul acestei măsuri este de a accelera procesul de planificare și aprobare a proiectelor de infrastructură energetică pentru rețeaua centrală de hidrogen. Măsura constă într-o platformă care prelucrează cererile de autorizare pentru rețeaua centrală de hidrogen, de exemplu prin verificări automate ale exhaustivității și plauzibilității sau prin elaborarea de propuneri de justificări și decizii de aprobare. 
7.1.4 Reformă: Legea privind energia eoliană pe uscat
Obiectivul acestei măsuri este de a accelera implementarea centralelor eoliene onshore.
Legea definește obiectivul fiecărui stat federal (land) privind utilizarea terenurilor pentru energia eoliană. Legea conține, de asemenea, dispoziții de modificare a Codului construcțiilor pentru a permite statelor federale (Länder) să desemneze zone suplimentare ca fiind adecvate pentru generarea de energie eoliană onshore. Punerea în aplicare a reformei este monitorizată de un comitet mixt al nivelului federal și al statelor federale (Länder) (EEG-Bund-Länder Kooperationsausschuss).
Punerea în aplicare a măsurii se finalizează până la 31 martie 2023.
7.1.5 Reformă: Legea privind energia eoliană offshore
Obiectivul acestei măsuri este de a accelera implementarea centralelor eoliene offshore.
Reforma mărește obiectivele de extindere a energiei eoliene offshore în Germania de la 20 GW la cel puțin 30 GW până în 2030 și va atinge 40 GW până în 2035 și 70 GW până în 2045 (anterior: 40 GW până în 2040). Acesta conține, de asemenea, dispoziții de simplificare a procedurilor de planificare și de aprobare și grupează examinarea cererilor.
Punerea în aplicare a măsurii se finalizează până la 31 martie 2023.
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K.2.  Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil

	Nr.
	Măsură conexă (reformă sau investiții)
	Etapă/ Obiectiv
	Nume
	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)
	Indicatori cantitativi (pentru ținte)
	Calendar orientativ pentru finalizare
	Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte

	
	
	
	
	
	Unitatea de măsură
	Situația de referință
	Obiectiv
	Trimestru
	Anul
	

	130
	Investiția 7.1.1 (Extindere): Renovarea clădirilor: finanțare federală pentru clădiri eficiente din punct de vedere energetic
	Țintă
	Granturi acordate pentru măsuri individuale de renovare a clădirilor eficiente din punct de vedere energetic
	—
	Granturi acordate pentru măsuri individuale de renovare 
	145 000
	335 000
	T2
	2026
	Se acordă granturi pentru 335 000 de măsuri individuale de renovare.

	131
	[bookmark: _Hlk212125945]Investiția 7.1.2: Program de sprijin pentru transportul cu vehicule ușoare și grele cu emisii zero
	Țintă
	Obiectivul intermediar pentru înmatricularea vehiculelor comerciale cu emisii zero
	—
	Vehicule comerciale cu emisii zero
	0
	670
	T4
	2024
	Au fost înmatriculate 670 de vehicule comerciale cu emisii zero, inclusiv cel puțin 190 de vehicule din clasa N3.

	132
	Investiția 7.1.2: Program de sprijin pentru transportul cu vehicule ușoare și grele cu emisii zero
	Țintă
	Vehicule comerciale și stații de reîncărcare cu emisii zero
	—
	Vehicule comerciale și stații de reîncărcare cu emisii zero
	670
	2139
	T2
	2026
	Au fost înmatriculate 1 139 de vehicule cu emisii zero, inclusiv cel puțin 529 de vehicule din clasa N3, și au fost eliberate certificate de punere în funcțiune (Inbetriebnahmeprotokolle) pentru 1000 de stații de încărcare cu energie electrică. Vehiculele înmatriculate pot include vehicule achiziționate și închiriate. 

	135
	Investiția 7.1.3: Platforma digitală pentru prelucrarea cererilor de autorizare pentru rețeaua centrală de hidrogen
	Etapă
	Platformă care permite prelucrarea digitală a cererilor de autorizare pentru rețeaua centrală de hidrogen
	Platforma digitală pentru prelucrarea cererilor de autorizare pentru rețeaua centrală de hidrogen
	—
	—
	—
	T4
	2025
	Platforma digitală prelucrează cererile de autorizare pentru rețeaua centrală de hidrogen, de exemplu prin verificări automate ale exhaustivității și plauzibilității sau prin elaborarea de propuneri de justificări și decizii de aprobare. 

	136
	Reforma 7.1.4: Legea privind energia eoliană pe uscat
	Etapă
	Intrarea în vigoare a Legii privind energia eoliană pe uscat (Wind-an-Land -Gesetz)
	Dispoziție din actul juridic care indică data de intrare în vigoare a actului juridic
	—
	—
	—
	T1
	2023
	Legea privind energia eoliană pe uscat (Wind-an-Land -Gesetz) a intrat în vigoare.

	137
	Reforma 7.1.5: Legea privind energia eoliană offshore
	Etapă
	Intrarea în vigoare a Legii privind energia eoliană offshore (wind- auf-See- Gesetz)
	Dispoziție din actul juridic care indică data de intrare în vigoare a actului juridic
	—
	—
	—
	T1
	2023
	Legea privind energia eoliană offshore (Wind-auf-See-Gesetz) a intrat în vigoare.
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Costul total estimat al planului de redresare și reziliență
Costurile totale estimate ale planului de redresare și reziliență al Germaniei, inclusiv ale capitolului privind REPowerEU, sunt de 30 336 828 678 EUR. Costul total estimat al capitolului privind REPowerEU pentru Germania este de 2 410 896 431 EUR. 


SECȚIUNEA 2: SPRIJIN FINANCIAR

1. Financiară adecvată
Tranșele menționate la articolul 2 alineatul (2) se organizează după cum urmează:
1.1 Prima tranșă (sprijin nerambursabil):

	Număr secvențial
	Măsură conexă (reformă sau investiții)
	Etapă/ Obiectiv
	Nume

	1
	1.1.1 de proiecte privind hidrogenul în cadrul PIIEC
	Etapă
	Finalizarea procedurii de exprimare a interesului

	7
	1.1.2 programul de sprijin pentru decarbonizare în industrie
	Etapă
	Intrarea în vigoare a orientărilor privind finanțarea (Förderrichtlinie) pentru decarbonizarea industriei

	11
	1.1.3 proiect-pilot pentru contractele de combatere a schimbărilor climatice bazat pe principiul contractelor pentru diferență în materie de carbon
	Etapă
	Finalizarea procedurii de exprimare a interesului pentru contractele privind schimbările climatice

	14
	1.1.4 cercetare în domeniul protecției climei legată de proiecte
	Țintă
	Aprobarea cererilor de sprijin pentru proiecte de cercetare în domeniul climei

	17
	1.1.5 de proiecte emblematice pentru cercetare și inovare în contextul Strategiei naționale privind hidrogenul
	Etapă
	Publicarea concursului „Idea Competition „Hydrogen Republic Germany” (Förderaufruf zum Ideenwettbewerb „Wasserstoffrepublik Deutschland”)

	22
	1.2.1 sprijin pentru construirea infrastructurii de încărcare
	Etapă
	Intrarea în vigoare a orientărilor privind finanțarea

	25
	1.2.2 finanțare pentru dezvoltarea electromobilității
	Etapă
	Intrarea în vigoare a orientărilor privind finanțarea

	29
	1.2.3 sprijin pentru înlocuirea parcului auto privat
	Țintă
	Sprijin pentru achiziționarea a 240 000 de vehicule electrice

	31
	1.2.4 prelungirea perioadei inițiale de înmatriculare pentru acordarea scutirii fiscale de zece ani pentru vehiculele pur electrice
	Etapă
	Intrarea în vigoare a celei de a șaptea legi de modificare a taxei pe autovehicule

	33
	1.2.5 sprijin pentru achiziționarea de autobuze cu propulsie alternativă
	Etapă
	Publicarea orientărilor privind finanțarea

	36
	1.2.6 sprijin pentru promovarea propulsiei feroviare alternative
	Etapă
	Intrarea în vigoare a orientărilor privind finanțarea

	39
	1.2.7 promovarea industriilor implicate în aplicațiile hidrogenului și ale pilelor de combustie în transporturi
	Etapă
	Intrarea în vigoare a modificării care extinde orientările de sprijin existente (Förderrichtlinien) ale Programului național de inovare tehnologică în domeniul hidrogenului și al pilelor de combustie (PIN) (sau, dacă nu sunt acoperite suficient de orientările de sprijin existente, intrarea în
forța noilor orientări de sprijin)

	42
	1.3.1 program de sprijin pentru
dezvoltarea unui sector al construcțiilor din lemn ecologic
	Etapă
	Orientări de finanțare privind promovarea construcțiilor din lemn favorabile climei

	46
	1.3.3 renovarea clădirilor: finanțare federală pentru clădiri eficiente din punct de vedere energetic
	Etapă
	Orientări de finanțare pentru sprijinirea renovării eficiente din punct de vedere energetic a clădirilor

	52
	2.1.2 PIIEC Microelectronică și tehnologii ale comunicațiilor
	Etapă
	Proiectarea conținutului PIIEC planificat

	59
	2.2.1 programul de investiții al producătorilor/furnizorilor de vehicule
	Etapă
	Publicarea tuturor orientărilor privind finanțarea

	62
	Programul federal pentru 2.2.2 „Construirea de noi rețele CET”
	Etapă
	Publicarea orientărilor privind finanțarea

	65
	2.2.3 centrul de cercetare pentru digitalizare și tehnologie al Bundeswehr
	Țintă
	Lansarea proiectelor de cercetare

	70
	2.2.4 promovarea digitalizării căilor ferate prin înlocuirea programelor convenționale de centralizare/accelerare pentru a accelera implementarea „Digital Rail Germany”
	Etapă
	Semnarea acordului de finanțare pentru programul „accelerat” între guvernul federal și Deutsche Bahn

	71
	2.2.4 promovarea digitalizării căilor ferate prin înlocuirea programelor convenționale de centralizare/accelerare pentru a accelera implementarea „Digital Rail Germany”
	Etapă
	Raport intermediar privind punerea în aplicare

	72
	2.2.4 promovarea digitalizării căilor ferate prin înlocuirea programelor convenționale de centralizare/accelerare pentru a accelera implementarea „Digital Rail Germany”
	Țintă
	Finalizarea cu succes a proiectelor-pilot

	73
	3.1.1 programul de investiții pentru dispozitivele didactice
	Etapă
	Acord administrativ

	79
	3.1.3 centre educaționale de excelență
	Etapă
	Intrarea în vigoare a primelor orientări privind finanțarea și a procedurii de ofertare pentru o agenție de executare a proiectelor pentru întregul program

	83
	3.1.4 modernizarea facilităților educaționale și de formare ale forțelor armate federale
	Etapă
	Contract de proiect semnat

	86
	4.1.1 programul de investiții „Finanțarea îngrijirii copiilor” 2020/21: Fondul special „Extinderea îngrijirii copiilor pe timp de zi”
	Etapă
	Intrarea în vigoare a Legii privind finanțarea îngrijirii copiilor și a Legii federale privind asistența financiară, precum și a regulamentelor de punere în aplicare la nivelul landurilor 

	89
	4.1.2 garanția socială 2021
	Etapă
	Verificarea ratei medii a contribuției la asigurările sociale pentru anul 2021

	90
	4.1.3 sprijin pentru ucenicie
	Etapă
	Intrarea în vigoare a orientărilor revizuite privind finanțarea programului federal Ausbildungsplätze sichern

	93
	4.1.4 sprijin educațional pentru elevii cu întârzieri în procesul de învățare
	Etapă
	Acord între guvernul federal și landuri pentru a oferi sprijin în materie de învățare cursanților cu întârzieri în materie de învățare în contextul pandemiei.

	95
	Prezentare generală a pensiilor digitale pentru 4.1.5
	Etapă
	Intrarea în vigoare a Regulamentului privind sistemul de pensii digitale

	98
	5.1.1 consolidarea resurselor digitale și tehnice ale serviciului de sănătate publică
	Țintă
	Utilizarea cuprinzătoare la nivel național a Sistemului electronic german de raportare și informare pentru protecția infecțiilor (Deutsches Elektronisches Melde- und Informationssystem für den Infektionsschutz, DEMIS)

	104
	5.1.3 program special de accelerare a cercetării și dezvoltării vaccinurilor necesare de urgență împotriva SARS-CoV-2
	Etapă
	Aprobarea unui prim vaccin împotriva SARS-CoV-2 de către autoritatea de reglementare

	108
	6.1.1 ecosistemul identității europene
	Țintă
	Lansarea unui proiect-pilot pentru înregistrarea digitală a hotelurilor

	111
	6.1.2 digitalizarea administrației – Punerea în aplicare a Legii privind accesul online (OZG)
	Țintă
	Finalizarea acordurilor individuale dintre departamentul principal și statul federal principal (Bundesland)

	112
	6.1.2 digitalizarea administrației – Punerea în aplicare a Legii privind accesul online (OZG)
	Țintă
	Pachete de servicii „Go-Lives of Online Access Act” (Onlinezugangsgesetz-Leistungen)

	117
	6.2.1 programul comun al guvernului federal și al landurilor pentru un
o administrare eficientă, în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor
	Etapă
	Primul raport privind progresele înregistrate pentru Conferința miniștrilor (MPK)

	128
	6.2.3.1 accelerarea procedurilor de planificare și aprobare în sectorul transporturilor
	Etapă
	Intrarea în vigoare a Legii privind accelerarea investițiilor, a Legii privind accelerarea planificării III și a Legii privind pregătirea măsurilor

	Valoarea tranșei
	4 344 763 676 MIL.
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1.2 A doua tranșă (sprijin nerambursabil):

	Număr secvențial
	Măsură conexă (reformă sau investiții)
	Etapă/ Obiectiv
	Nume

	2
	1.1.1 de proiecte privind hidrogenul în cadrul PIIEC
	Etapă
	Emiterea primelor decizii de acordare a granturilor

	12
	1.1.3 proiect-pilot pentru contractele de combatere a schimbărilor climatice bazat pe principiul contractelor pentru diferență în materie de carbon
	Etapă
	Orientări privind finanțarea (Förderrichtlinie) pentru un program-pilot privind contractele legate de schimbările climatice bazat pe principiul contractelor pentru diferență în materie de carbon

	18
	1.1.5 de proiecte emblematice pentru cercetare și inovare în contextul Strategiei naționale privind hidrogenul
	Țintă
	Emiterea deciziilor de acordare a granturilor

	26
	1.2.2 finanțare pentru dezvoltarea electromobilității
	Țintă
	Angajarea fondurilor

	30
	1.2.3 sprijin pentru înlocuirea parcului auto privat
	Țintă
	Sprijin pentru achiziționarea altor 320 000 de vehicule electrice

	43
	1.3.1 program de sprijin pentru dezvoltarea unui sistem ecologic
sectorul construcțiilor din lemn
	Țintă
	Aprobarea proiectelor legate de dezvoltarea unor construcții din lemn favorabile climei

	49
	2.1.1 politica inovatoare în materie de date pentru Germania
	Etapă
	Demararea proiectelor

	53
	2.1.2 PIIEC Tehnologii ale comunicațiilor
	Țintă
	Lansarea primelor proiecte

	55
	2.1.3 PIIEC Infrastructură și servicii de cloud de nouă generație (PIIEC CIS)
	Etapă
	Lansarea proiectelor de C & D & I

	63
	Programul federal pentru 2.2.2 „Construirea de noi rețele CET”
	Țintă
	Participarea activă a altor întreprinderi la rețelele CET

	72A
	2.2.4 promovarea digitalizării căilor ferate prin înlocuirea programelor convenționale de centralizare/accelerare pentru a accelera implementarea sistemului feroviar digital
Germania”
	Țintă
	Finalizarea cu succes a proiectului final

	74
	3.1.1 programul de investiții pentru dispozitivele didactice
	Țintă
	Plata a cel puțin 475 000 000 EUR către proiectele sprijinite

	76
	Platforma educațională 3.1.2
	Etapă
	A fost lansată intrarea în vigoare a orientărilor privind finanțarea prototipurilor de platforme educaționale și a achizițiilor publice

	80
	3.1.3 centre educaționale de excelență
	Țintă
	Aprobarea a cel puțin 45 proiecte de cercetare

	81
	3.1.3 centre educaționale de excelență
	Etapă
	Intrarea în vigoare a trei orientări suplimentare privind finanțarea

	84
	3.1.4 modernizarea facilităților educaționale și de formare ale forțelor armate federale
	Țintă
	Analiza instituțiilor de învățământ și identificarea nevoilor lor informatice

	91
	4.1.3 sprijin pentru ucenicie
	Țintă
	Ieșire de sprijin pentru programul federal Ausbildungsplätze sichern

	92
	4.1.3 sprijin pentru ucenicie
	Țintă
	Decizii de atribuire privind cererile pentru programul federal Ausbildungsplätze sichern

	94
	4.1.4 sprijin educațional pentru elevii cu întârzieri în procesul de învățare
	Țintă
	1 000 000 de elevi au primit sprijin pentru învățare

	101
	5.1.2 programul pentru spitale adaptate exigențelor viitorului
	Țintă
	Cereri depuse la Oficiul Federal pentru Securitate Socială pentru o sumă minimă de 2 700 000 000 EUR

	106
	5.1.3 program special de accelerare a cercetării și dezvoltării vaccinurilor necesare de urgență împotriva SARS-CoV-2
	Țintă
	Plata a cel puțin 561 450 000 EUR pentru cercetarea în domeniul vaccinurilor sprijinită de acest program special

	107
	5.1.3 program special de accelerare a cercetării și dezvoltării vaccinurilor necesare de urgență împotriva SARS-CoV-2
	Etapă
	Sfârșitul programului

	113
	6.1.2 digitalizarea administrației – Punerea în aplicare a Legii privind accesul online (OZG)
	Țintă
	Digitalizarea pe scară largă a serviciilor administrative

	118
	6.2.1 programul comun al guvernului federal și al landurilor pentru o administrație eficientă în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor
	Etapă
	Al doilea raport privind progresele înregistrate pentru Conferința ministrilor-președinți

	120
	6.2.2.1 extinderea serviciilor de consultanță ale PD: Gestionarea eficace a sprijinului pentru finanțare
	Etapă
	Începerea serviciilor de consultanță în materie de PD pentru programele de finanțare selectate

	125
	6.2.2.2 extinderea serviciilor de consultanță ale PD: Consultanță în domeniul informatic pentru școli
	Țintă
	Implementarea și proiectele-pilot de consultare privind tehnologia informației în școli

	Valoarea tranșei
	7 522 077 413 MIL.





1.3 A treia tranșă (sprijin nerambursabil):

	Nr.
	Măsură conexă (reformă sau investiții)
	Etapă/ Obiectiv
	Nume

	3
	1.1.1 de proiecte privind hidrogenul în cadrul PIIEC
	Țintă
	Angajament de cel puțin 500 000 000 EUR

	21A
	1.1.6 sprijin federal pentru rețele eficiente de termoficare
	Țintă
	Semnarea deciziilor de grant

	24
	1.2.1 sprijin pentru construirea infrastructurii de încărcare
	Țintă
	Extinderea punctelor de reîncărcare în clădirile rezidențiale

	27
	1.2.2 finanțare pentru dezvoltarea electromobilității
	Țintă
	Extinderea flotelor municipale și comerciale de electromobilitate

	28
	1.2.2 finanțare pentru dezvoltarea electromobilității
	Țintă
	Finalizarea proiectelor preliminare de electromobilitate

	44
	1.3.2 laboratoare vii municipale pentru tranziția energetică
	Țintă
	Aprobarea proiectelor de „laboratoare vii”

	60
	2.2.1 programul de investiții al producătorilor/furnizorilor de vehicule
	Țintă
	Aprobarea proiectelor

	66
	2.2.3 centrul de cercetare pentru digitalizare și tehnologie al Bundeswehr
	Etapă
	Raport privind rezultatele cercetării și transferului

	67
	2.2.3 centrul de cercetare pentru digitalizare și tehnologie al Bundeswehr
	Țintă
	Continuarea proiectelor

	77
	Platforma educațională 3.1.2
	Etapă
	Lansarea versiunii beta a platformei educaționale

	87
	4.1.1 programul de investiții „Finanțarea îngrijirii copiilor” 2020/21: Fondul special „Extinderea îngrijirii copiilor pe timp de zi”
	Etapă
	Publicarea raportului intermediar în conformitate cu KitaFinHG

	96
	Prezentare generală a pensiilor digitale pentru 4.1.5
	Etapă
	Finalizarea fazei de dezvoltare și a primei faze operaționale

	99
	5.1.1 consolidarea resurselor digitale și tehnice ale serviciului de sănătate publică
	Țintă
	Evoluția birourilor de sănătate publică către maturitatea digitală

	114
	6.1.3 digitalizarea administrării – modernizarea registrelor
	Etapă
	Finalizarea proiectelor-pilot pentru testarea registrelor pilot

	136
	7.1.4: Legea privind energia eoliană pe uscat
	Etapă
	Intrarea în vigoare a Legii privind energia eoliană pe uscat

	137
	7.1.5: Legea privind energia eoliană offshore
	Etapă
	Intrarea în vigoare a Legii privind energia eoliană offshore

	Valoarea tranșei
	7 059 109 790 MIL.





1.4 A patra tranșă (sprijin nerambursabil):

	Nr.
	Măsură conexă (reformă sau investiții)
	Etapă/ Obiectiv
	Nume

	8
	1.1.2 programul de sprijin pentru decarbonizare în industrie
	Țintă
	Emiterea deciziilor de acordare a granturilor

	21
	1.1.5 de proiecte emblematice pentru cercetare și inovare în contextul Strategiei naționale privind hidrogenul
	Țintă
	Angajamentul pentru proiectele emblematice de cercetare și inovare

	21B
	1.1.6 sprijin federal pentru rețele eficiente de termoficare
	Țintă
	Prezentarea studiilor de fezabilitate și/sau a planurilor de transformare

	23
	1.2.1 sprijin pentru construirea infrastructurii de încărcare
	Țintă
	Sprijin pentru punctele de reîncărcare accesibile publicului 

	30A
	1.2.3 sprijin pentru înlocuirea parcului auto privat
	Țintă
	Sprijin pentru achiziționarea a 399 450 de vehicule electrice

	40
	1.2.7 promovarea industriilor implicate în aplicațiile hidrogenului și ale pilelor de combustie în transporturi
	Țintă
	Proiecte privind aplicațiile hidrogenului și ale pilelor de combustie în transporturi

	47
	1.3.3 renovarea clădirilor: finanțare federală pentru clădiri eficiente din punct de vedere energetic
	Țintă
	Confirmarea, după executarea renovărilor eficiente din punct de vedere energetic, a 10 000 de unități locative

	48B
	1.3.3 renovarea clădirilor: finanțare federală pentru clădiri eficiente din punct de vedere energetic
	Țintă
	Finalizarea măsurilor individuale de renovare pentru clădiri eficiente din punct de vedere energetic

	64
	Programul federal pentru 2.2.2 „Construirea de noi rețele CET”
	Țintă
	Implicarea sau contribuția rețelelor CET la măsuri sau submodule de formare noi sau revizuite 

	78
	Platforma educațională 3.1.2
	Etapă
	Raport de evaluare privind platforma educațională

	97
	Prezentare generală a pensiilor digitale pentru 4.1.5
	Etapă
	Intrarea în vigoare a unui act juridic care conține o cerință legală ca furnizorii de pensii să furnizeze informații portalului de pensii

	100
	5.1.1 consolidarea resurselor digitale și tehnice ale serviciului de sănătate publică 
	Țintă
	Evoluția birourilor de sănătate publică către maturitatea digitală 

	109
	6.1.1 ecosistemul identității europene
	Țintă
	Cazuri de aplicare suplimentare 

	113A
	6.1.2 digitalizarea administrației – Punerea în aplicare a Legii privind accesul online (OZG)
	Țintă
	Servicii ale landurilor disponibile pentru depunerea cererilor în format digital 

	113B
	6.1.2 digitalizarea administrației – Punerea în aplicare a Legii privind accesul online (OZG)
	Etapă
	Publicarea cerințelor de calitate și definirea specificațiilor arhitecturale

	113C
	6.1.2 digitalizarea administrației – Punerea în aplicare a Legii privind accesul online (OZG)
	Etapă
	Intrarea în vigoare a Ordonanței privind standardele pentru accesul online la serviciile administrative 

	119
	6.2.1 programul comun al guvernului federal și al landurilor pentru o administrație eficientă în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor
	Țintă
	Finalizarea măsurilor din raportul privind progresele înregistrate

	121
	6.2. Extinderea serviciilor de consultanță privind PD: Berater der öffentlichen Hand GmbH
	Țintă
	Certificate de consultare eliberate 

	122
	6.2.2 extinderea serviciilor de consultanță ale PD – - Berater der öffentlichen Hand G mbH
	Țintă
	Concepte pentru revizuirea programelor de finanțare emise 

	126
	6.2.2 extinderea serviciilor de consultanță ale PD x – Berater der öffentlichen Hand GmbH
	Etapă
	Model de concept pentru tehnologia informației în școli 

	127
	6.2.2. Extinderea serviciilor de consultanță privind PD: Berater der öffentlichen Hand GmbH
	Țintă
	Proiecte de consultanță în domeniul informatic în școli

	131
	7.1.2: Program de sprijin pentru transportul cu vehicule ușoare și grele cu emisii zero
	Țintă
	Obiectivul intermediar pentru înmatricularea vehiculelor comerciale cu emisii zero

	Valoarea tranșei
	4 953 033 425 MIL.




 



2

1.5 A cincea tranșă (sprijin nerambursabil):

	Număr secvențial
	Măsură conexă (reformă sau investiții)
	Etapă/ Obiectiv
	Nume

	5
	1.1.1 Proiecte privind hidrogenul în cadrul PIIEC
	Țintă
	Angajament în valoare de 1 411 722 000 EUR 

	6
	1.1.1 Proiecte privind hidrogenul în cadrul PIIEC
	Țintă
	Capacitatea de electroliză

	9
	1.1.2 programul de sprijin pentru decarbonizare în industrie
	Țintă
	Plata pentru proiectele sprijinite

	16
	1.1.4 Cercetare în domeniul protecției climei legată de proiecte
	Țintă
	Disponibilitatea rapoartelor privind proiectele de cercetare în domeniul climei

	19
	1.1.5 Proiecte emblematice pentru cercetare și inovare în contextul Strategiei naționale privind hidrogenul
	Țintă
	Disponibilitatea rapoartelor proiectelor de cercetare în domeniul hidrogenului

	21C
	1.1.6 Sprijin federal pentru rețele eficiente de termoficare
	Țintă
	Plăți pentru proiectele sprijinite

	35
	1.2.5 Sprijin pentru achiziționarea de autobuze cu propulsie alternativă
	Țintă
	Comenzi de autobuze cu propulsie alternativă

	38
	1.2.6 Sprijin pentru promovarea propulsiei feroviare alternative
	Țintă
	Ordinea vehiculelor feroviare cu propulsie alternativă

	41
	1.2.7 Promovarea industriilor implicate în aplicațiile hidrogenului și ale pilelor de combustie în transporturi
	Etapă
	Furnizarea de servicii prin intermediul Centrului (centrelor) tehnologic (e) și de inovare pentru tehnologia hidrogenului

	45
	1.3.2 Laboratoare vii municipale pentru tranziția energetică
	Țintă
	Proiecte de cartier urban

	48
	1.3.3 Renovarea clădirilor: finanțare federală pentru clădiri eficiente din punct de vedere energetic
	Țintă
	Confirmarea, după executarea renovărilor eficiente din punct de vedere energetic, a încă 30 000 de unități locative

	50
	2.1.1 Politica inovatoare în materie de date pentru Germania
	Etapă
	Rezultatele proiectului și cercetătorii principali în domeniul datelor sau responsabilii principali cu datele și laboratoarele de date

	54
	2.1.2 PIIEC Microelectronică și tehnologii ale comunicațiilor
	Țintă
	Execuția bugetară – plata a cel puțin 1 275 000 000 EUR 

	56
	2.1.3 PIIEC Infrastructură și servicii de cloud de nouă generație (PIIEC CIS)
	Țintă
	Depozite cu sursă deschisă sau alte resurse web care conțin cod

	61
	2.2.1 Programul de investiții al producătorilor/furnizorilor de vehicule
	Țintă
	Finalizarea proiectelor

	69
	2.2.3 Centrul de cercetare pentru digitalizare și tehnologie al Bundeswehr
	Țintă
	Realizările proiectului

	82
	3.1.3 Centre educaționale de excelență
	Țintă
	 Raport final de evaluare externă privind proiectele de cercetare sprijinite

	85
	3.1.4 Modernizarea facilităților educaționale și de formare ale forțelor armate federale
	Etapă
	Raport final de evaluare privind modernizarea instituțiilor de învățământ

	88
	4.1.1 Programul de investiții „Finanțarea îngrijirii copiilor” 2020/21: Fondul special „Extinderea îngrijirii copiilor pe timp de zi”
	Țintă
	Prezentarea rapoartelor landurilor privind numărul de locuri de îngrijire a copiilor 

	103
	5.1.2 Programul pentru spitale adaptate exigențelor viitorului
	Țintă
	Creșterea nivelurilor de maturitate digitală ale spitalelor 

	110
	6.1.1 Ecosistemul identității europene
	Țintă
	Proiecte de cazuri de candidatură suplimentare 

	115
	6.1.3 Digitalizarea administrației – modernizarea registrelor
	Etapă
	Sistemul tehnic standardizat este gata să fie conectat la registre

	123
	6.2.2 Extinderea serviciilor de consultanță ale PD – Berater der öffentlichen Hand GmbH
	Etapă
	 Publicarea unui ghid de finanțare 

	124
	6.2.2 Extinderea serviciilor de consultanță ale PD – Berater der öffentlichen Hand GmbH
	Țintă
	Certificate de consultare eliberate 

	130
	7.1.1 (extindere): Renovarea clădirilor: finanțare federală pentru clădiri eficiente din punct de vedere energetic
	Țintă
	Granturi acordate pentru măsuri individuale de renovare a clădirilor eficiente din punct de vedere energetic.

	132
	7.1.2: Program de sprijin pentru transportul cu vehicule ușoare și grele cu emisii zero
	Țintă
	Vehicule comerciale și stații de reîncărcare cu emisii zero

	135
	7.1.3: Platforma digitală pentru prelucrarea cererilor de autorizare pentru rețeaua centrală de hidrogen
	Etapă
	Platformă care permite prelucrarea digitală a cererilor de autorizare pentru rețeaua centrală de hidrogen

	Valoarea tranșei
	6 445 680 778 MIL.
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SECȚIUNEA 3: DISPOZIȚII SUPLIMENTARE
1. Modalități de monitorizare și de punere în aplicare a planului de redresare și reziliență
Monitorizarea și implementarea planului de redresare și reziliență al Germaniei se desfășoară în conformitate cu următoarele modalități:
· O unitate de coordonare din cadrul Ministerului Federal al Finanțelor monitorizează punerea în aplicare a planului de redresare și reziliență al Germaniei. Unitatea coordonează monitorizarea și raportarea progreselor înregistrate în ceea ce privește jaloanele și țintele și indicatorii relevanți, efectuează controale calitative cu privire la toate datele financiare și depune cereri de plată. Unitatea de coordonare este, de asemenea, responsabilă de identificarea și corectarea din timp a oricăror potențiale evoluții nedorite. Acesta servește drept organism de coordonare și pentru monitorizarea și punerea în aplicare a măsurilor de audit și control.
· Funcția de coordonare a unității se bazează pe mecanismele și reglementările naționale stabilite. Se aplică dispozițiile legale naționale relevante și mecanismul național de monitorizare și control, inclusiv obligațiile de raportare corespunzătoare. Plata fondurilor pentru măsurile din planul de redresare și reziliență către destinatarii finali se efectuează în conformitate cu temeiul juridic al orientărilor generale privind finanțarea (Förderrichtlinie) pentru măsura respectivă, în conformitate cu Regulamentul administrativ general, și pe baza deciziilor individuale de finanțare (acte administrative) în favoarea destinatarilor finali.
· Unitatea de coordonare este formată dintr-o echipă de economiști și experți în domeniul bugetar și al controlului, cu experiență relevantă și cunoștințe de specialitate. Expertiza de specialitate din partea altor unități ale Ministerului Federal al Finanțelor sau a altor ministere de resort este solicitată în funcție de necesități. Mandatul unității de coordonare este stabilit în planul de distribuire a activității al Ministerului Federal al Finanțelor.

2. Măsuri pentru asigurarea accesului deplin al Comisiei la datele subiacente
Ministerul Federal al Finanțelor, în calitate de organism central de coordonare pentru planul de redresare și reziliență al Germaniei și pentru punerea în aplicare a acestuia, este responsabil de coordonarea și monitorizarea generală a planului. În special, acesta acționează ca organism de coordonare pentru monitorizarea progreselor înregistrate în ceea ce privește jaloanele și țintele, pentru monitorizarea și, după caz, punerea în aplicare a activităților de control și audit, precum și pentru furnizarea de rapoarte și cereri de plată. Acesta coordonează raportarea jaloanelor și a țintelor, a indicatorilor relevanți, dar și a informațiilor financiare calitative și a altor date, cum ar fi cele privind destinatarii finali. Codificarea datelor are loc în sisteme informatice descentralizate din diferite ministere, care sunt obligate să raporteze datele solicitate Ministerului Federal al Finanțelor.

În conformitate cu articolul 24 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2021/241, la îndeplinirea jaloanelor și a țintelor relevante convenite în secțiunea 2.1 din prezenta anexă, Germania prezintă Comisiei o cerere justificată în mod corespunzător de plată a contribuției financiare. Germania se asigură că, la cerere, Comisia are acces deplin la datele subiacente relevante care justifică în mod corespunzător cererea de plată, atât pentru evaluarea cererii de plată în conformitate cu articolul 24 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2021/241, cât și în scopuri de audit și control.
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