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SECȚIUNEA 1: REFORME ȘI INVESTIȚII INCLUSE ÎN PLANUL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ

1. Descrierea reformelor și a investițiilor 
A. COMPONENTA 1.1: POWER UP
Această componentă a planului de redresare și reziliență al Greciei vizează reforme și investiții menite să sporească ponderea surselor regenerabile de energie în sistemul de energie electrică și să faciliteze procesul de decarbonizare al Greciei. Reformele simplifică normele de acordare a licențelor pentru investițiile în energia din surse regenerabile, eficientizează piața energiei electrice și asigură sustenabilitatea financiară a schemelor de sprijin. Componenta include, de asemenea, investiții-cheie în rețele pentru a finaliza interconectarea cu insulele Ciclade și pentru a face distribuția energiei electrice mai ecologică și mai capabilă să absoarbă o pondere mai mare de energie din surse regenerabile. Sistemele de stocare sprijină, de asemenea, decarbonizarea economiei prin acumularea excedentului de energie electrică din surse regenerabile. Reabilitarea terenurilor este sprijinită, de asemenea, în zonele utilizate în prezent ca mine de lignit, ca etapă a procesului de tranziție justă în teritoriile cele mai afectate de eliminarea treptată a lignitului. Componenta este în conformitate cu Planul național privind energia și clima (PNEC) și sprijină abordarea recomandărilor specifice fiecărei țări privind investițiile publice și private (Recomandarea specifică fiecărei țări nr. 3 din 2020 și Recomandarea specifică fiecărei țări nr. 2 din 2019). Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).
A.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil
Investiții: Sprijin pentru instalarea de sisteme de stocare pentru a îmbunătăți pătrunderea energiei din surse regenerabile (SRE) (identificatorul măsurii: 16926)
Obiectivul măsurii este de a atenua congestionarea rețelei și de a spori flexibilitatea sistemului de energie electrică. Măsura constă în instalarea de sisteme de stocare a energiei pe bază de baterii și în construirea unui sistem de stocare a hidroenergiei prin pompare.
Investiții: Acțiuni de revitalizare în teritoriile vizate de tranziția justă (identificatorul măsurii: 16871)


Obiectivul măsurii este revitalizarea teritoriilor vizate de tranziția justă. Măsura constă în granturi pentru finanțarea reabilitării terenurilor în zonele transferate ale fostelor mine de lignit din Macedonia de Vest și Megalopolis. 
Investiții: Intervenții pentru interconectarea rețelelor de energie electrică ale insulelor și investiții în rețeaua de energie electrică (identificatorul măsurii: 16870)
Obiectivul măsurii este de a investi în securitatea sistemului energetic prin interconectarea insulelor și realizarea de investiții în rețeaua de energie electrică. Investiția constă în construirea interconexiunii electrice a Insulelor Ciclade (faza D), modernizarea centrului de foarte înaltă tensiune (EHVC) Koumoundouros și instalarea de turnuri de transmisie pentru construirea unei linii aeriene care leagă centrul de foarte înaltă tensiune (EHVC) Corint și EHVC Koumoundouros. 
Investiții: Modernizările rețelei operatorului elen de rețea de distribuție a energiei electrice (HEDNO), cu scopul de a spori reziliența și de a proteja mediul (identificatorul măsurii: 16901)
Investiția constă în împământarea și redirecționarea rețelei de distribuție a energiei electrice în așezări de importanță deosebită din punct de vedere cultural sau turistic, precum și în zone urbane, acordându-se prioritate zonelor în care infrastructura este vulnerabilă la condiții meteorologice extreme. Scopul său este de a îmbunătăți reziliența rețelei de distribuție și de a contribui la protecția mediului. Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 decembrie 2025.
Investiții: Modernizări ale rețelei operatorului elen al rețelei de distribuție a energiei electrice (HEDNO) (identificatorul măsurii: 16900)
Obiectivul măsurii este de a sprijini reziliența și fiabilitatea rețelei de distribuție a energiei electrice. Măsura constă în înlocuirea conductoarelor necultivate din rețeaua aeriană, instalarea de acoperiri izolante și împământarea sau redirecționarea liniilor de energie electrică în zonele forestiere și în zonele urbane. 
Investiții: Stațiile electrice de înaltă tensiune/medie tensiune ale operatorului elen al rețelei de distribuție a energiei electrice (HEDNO) (identificatorul măsurii: 16899)
Obiectivul măsurii este de a atenua congestia rețelei de distribuție a energiei electrice. Măsura constă în creșterea capacității stațiilor electrice existente ale rețelei. 
Reformă: Restructurarea și consolidarea veniturilor din contul de energie din surse regenerabile – cogenerare de energie termică și electrică (RES-CHP) (măsura ID: 16865)
Reforma constă în: (a) restructurarea structurii de remunerare existente pentru producătorii de SRE, prin crearea de noi unități SRE (date în exploatare după 1 ianuarie 2021) a unui nou cont de cogenerare SRE care să îl înlocuiască pe cel actual, completat de noi mecanisme care să garanteze viabilitatea financiară atât a conturilor existente, cât și a celor noi de cogenerare SRE; și (b) introducerea unui sistem de comercializare a garanțiilor de origine, a unei „taxe pe COVID-19” extraordinare pentru producătorii și furnizorii de SRE și a unei „taxe pe carbon” permanente pentru motorină. Măsurile asigură viabilitatea capacității existente instalate de SRE și facilitează finanțarea de noi proiecte în domeniul SRE, întrucât orice intrări/ieșiri neașteptate care conduc la un impact negativ asupra contului (conturilor) SRE sunt abordate prin intermediul comisioanelor regulamentare care sunt transferate clienților. 
Punerea în aplicare a reformei, inclusiv o creștere cu 3 gigawați a capacității de producție de energie electrică din surse regenerabile de energie, se finalizează până la 30 iunie 2025.
Reformă: Să raționalizeze funcționarea eficientă a noului model de piață a energiei electrice și dezvoltarea de noi centrale SRE pentru a atinge obiectivele PNEC prin punerea în aplicare a mecanismului de monitorizare, participarea consumului dispecerizabil și o reformă amplă a procedurii de acordare a licențelor pentru noile SRE (identificatorul măsurii: 16860)
Reforma constă în raționalizarea cadrului de acordare a licențelor pentru SRE, inclusiv simplificarea și digitalizarea procedurilor, timpii de răspuns administrativ scurți și obligatorii și procedurile de responsabilizare pentru întârzierile inutile, reducerea documentației și a procedurilor necesare, precum și un nou cadru specific pentru centralele SRE offshore. Scopul este de a accelera dublarea capacității instalate de SRE, având în vedere renunțarea treptată la lignit în Grecia.
În cele din urmă, reforma instituie, de asemenea, un sistem de monitorizare a pieței pentru autoritatea națională de reglementare (RAE) și participarea răspunsului părții de consum (DSR) pe piața de echilibrare. 
Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 iunie 2022.

Investiții: Contribuția DES ADMIE la majorarea capitalului social al IPTO (măsura ID 16880)
Obiectivul măsurii este de a contribui la majorarea capitalului social cu 1 miliarde EUR al operatorului independent de transport al energiei electrice (IPTO). Măsura constă în transferul unei sume de 370.9 milioane EUR de la Grecia către DES ADMIE (entitate care deține acțiuni în numele statului elen în cadrul IPTO) pentru a contribui la majorarea capitalului social al IPTO, inclusiv prin intermediul ADMIE Holding.
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A.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil
Principala investiție 1: Intervenții pentru interconectarea rețelelor de energie electrică ale insulelor și modernizarea rețelei de energie electrică
	Nr. crt.
	Măsură conexă (reformă sau investiții)
	Etapă/Obiectiv
	Nume
	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)
	Indicatori cantitativi 
(pentru obiective)
	Calendar orientativ pentru finalizare
	Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte

	
	
	
	
	
	Unitatea de măsură
	Situația de referință
	Obiectiv
	Trimestru
	Anul
	

	1
	1-1.1. Alimentare cu energie electrică – 16870_Intervenții pentru interconectarea rețelelor de energie electrică ale insulelor și modernizarea rețelei de energie electrică
	Etapă
	Interconectarea insulelor – atribuirea contractelor
	Notificarea atribuirii tuturor contractelor
	
	
	
	Î2
	2023
	Notificarea atribuirii tuturor contractelor de către operatorul independent de transport de energie electrică (IPTO) pentru instalarea completă a:
1) conexiune prin cablu Naxos – Thira;
2) cablu de foarte înaltă tensiune (EHVC) Koumoundoros – Korinthos (părțile 1 și 2); și
3) stațiile electrice Milos, Folegandros, Serifos și conexiunile prin cablu Lavrio-Serifos, Serifos-Milos, Milos-Folegandros, Folegandros-Thira.

	3
	1-1.1. Energie electrică – 16870_Intervenții pentru interconectarea rețelelor de energie electrică ale insulelor și investiții în rețeaua de energie electrică
	Etapă
	Interconectarea insulelor 
	Finalizarea lucrărilor, certificată de IPTO
	 
	 
	 
	Î4
	2025 
	Construirea interconectării Cicladelor (faza D), modernizarea EHVC Koumoundouros GIS 400 kV și instalarea a 170 noi turnuri de transmisie și conductoare pe 39 turnuri de transmisie (o nouă linie de transmisie sau realinieri) pentru linia aeriană care leagă EHVC Corint și EHVC Koumoundouros. 
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Reforma cheie 1: Restructurarea și îmbunătățirea veniturilor din contul de SRC-CHP – Raționalizarea funcționării eficiente a noului model de piață a energiei electrice și dezvoltarea de noi centrale SRE pentru a atinge obiectivele PNEC prin punerea în aplicare a mecanismului de monitorizare, participarea consumului dispecerizabil și o reformă amplă a procedurii de acordare a licențelor pentru noile SRE
	Nr. crt.
	Măsură conexă (reformă sau investiții)
	Etapă/Obiectiv
	Nume
	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)
	Indicatori cantitativi (pentru ținte)
	Calendar orientativ pentru finalizare
	Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte

	
	
	
	
	
	Unitatea de măsură
	Situația de referință
	Obiectiv
	Trimestru
	Anul
	

	4
	1-1.1. Accelerarea – 16865_Restructurarea și consolidarea veniturilor din contul de cogenerare SRE
	Etapă
	Contul RES – legislație de modificare a L. 4001/2011; intrarea în vigoare a tuturor deciziilor relevante, inclusiv a codurilor, ale ministerelor, ale autorității naționale de reglementare (RAE) și ale administratorului surselor regenerabile de energie și al garanțiilor de origine (DAPEEP).
	Intrarea în vigoare a legislației și a deciziilor executive relevante.
	
	
	
	Î2
	2022
	1) crearea noului cont al surselor regenerabile de energie (SRE) pentru unitățile puse în funcțiune începând cu 1 ianuarie 2021, inclusiv modificarea legislației, a deciziei ministeriale și a deciziilor de reglementare (coduri). Noul cont SRE va include mecanisme de asigurare a viabilității sale financiare, inclusiv în cazul unor dezechilibre neprevăzute.

2) intrarea în vigoare a unui sistem de comercializare a garanțiilor de origine care să permită consumatorilor să sprijine în mod voluntar energia electrică din surse regenerabile.
Sistemul garanțiilor de origine (GO) include: 
1) Adoptarea unui sistem de emitere/licitare a garanțiilor de origine pentru SRE cu tarife fixe
2) Acreditarea produselor cu amănuntul „verzi”
3) Acreditarea standardelor „întreprinderilor ecologice”. 

	5
	1-1.1. Accelerarea – 16860_Raționalizarea funcționării eficiente a noului model de piață a energiei electrice și dezvoltarea de noi centrale SRE pentru a atinge obiectivele PNEC prin punerea în aplicare a mecanismului de monitorizare, participarea consumului dispecerizabil și o reformă amplă a procedurii de acordare a licențelor pentru noile SRE
	Etapă
	Contul SRE – reforme ale pieței și simplificarea acordării de licențe
	Intrarea în vigoare a întregii legislații relevante, inclusiv a deciziilor ministeriale, și a cadrului de reglementare de către RAE și DAPEEP
	
	
	
	Î2
	2022
	1) instituirea și funcționarea deplină a unui mecanism de monitorizare și supraveghere a pieței, precum și participarea deplină a răspunsului părții de consum la piața de echilibrare.
2) finalizarea reformei privind simplificarea acordării de licențe pentru SRE, inclusiv simplificarea și digitalizarea procedurilor, timpii de răspuns administrativ scurți și obligatorii și procedurile de responsabilizare pentru întârzierile inutile, reducerea documentației și a procedurilor necesare, precum și un nou cadru specific pentru centralele SRE offshore.

	6
	1-1.1. Accelerarea – 16865_Restructurarea și consolidarea veniturilor din contul de cogenerare SRE
	Țintă
	Contul SRE – obiectivul de creștere a capacității 1
	
	Capacitate nouă (GW) de surse regenerabile de energie pusă în funcțiune
	0
	1
	Î2
	2023
	Noua capacitate SRE instalată și operațională

	 7
	1-1.1. Accelerarea – 16865_Restructurarea și consolidarea veniturilor din contul de cogenerare SRE
	 Țintă
	Contul SRE – obiectivul de creștere a capacității 2
	 
	Capacitate nouă (GW) de surse regenerabile de energie pusă în funcțiune
	 1
	2
	Î2
	2024
	Noua capacitate SRE instalată și operațională

	 8
	1-1.1. Accelerarea – 16865_Restructurarea și consolidarea veniturilor din contul de cogenerare SRE
	 Țintă
	Contul SRE – obiectivul de creștere a capacității 3 
	 
	Capacitate nouă (GW) de surse regenerabile de energie pusă în funcțiune
	 2
	3
	Î2
	2024
	Noua capacitate SRE instalată și operațională





Grupul 1: Alimentare
Măsurile incluse în acest grup sunt:
● Sprijinirea instalării de sisteme de stocare pentru a îmbunătăți pătrunderea SRE (ID: 16926)
● Acțiuni de revitalizare a celor mai afectate teritorii (teritorii aflate în tranziție justă) (ID: 16871)
● Modernizări ale rețelei HEDNO menite să sporească reziliența și să protejeze mediul (ID: 16901)
●	Modernizări ale rețelei HEDNO (ID: 16900)
● Operatorul elen al rețelei de distribuție a energiei electrice (HEDNO) Substații de înaltă tensiune/de tensiune medie (ID: 16899)
	Nr.
crt.
	Măsură conexă (reformă sau investiții)
	Etapă/Obiectiv
	Nume
	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)
	Indicatori cantitativi 
(pentru obiective)
	Calendar orientativ pentru finalizare 
	Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte

	
	
	
	
	
	Unitatea de măsură
	Situația de referință 
	Obiectiv 
	Trimestru
	Anul
	

	9
	1-1.1. Accelerarea – 16871_Acțiuni de revitalizare a celor mai afectate teritorii (teritorii aflate în tranziție justă)
	Etapă
	Reabilitarea terenurilor – lege-cadru
	Intrare în vigoare
	
	
	
	Î1
	2022
	Aprobarea și intrarea în vigoare a legii privind contractele din programul-cadru care stabilește zonele geografice care urmează să fie transferate de la Public Power Corporation către stat, conținutul studiilor proiectelor, repartizarea responsabilităților între toate părțile implicate, mecanismele de guvernanță, calendarul de punere în aplicare și bugetul.

	10
	1-1.1. Accelerarea – 16871_Acțiuni de revitalizare a celor mai afectate teritorii (teritorii aflate în tranziție justă)
	Etapă
	Reabilitarea terenurilor – planuri urbane
	Aprobarea planurilor urbane speciale de către Consiliul central pentru probleme de planificare urbană și litigii; Reabilitarea terenului (ha) finalizată și certificată de certificatorul independent
	
	
	
	Î1
	2024
	1) aprobarea planurilor urbane speciale de către Consiliul central pentru probleme de planificare urbană și litigii. Planurile urbane speciale definesc utilizările permise ale terenurilor, condițiile generale de construcție și restricțiile, precum și orice altă măsură, termen sau restricție necesară.
2) apelul PPC SA (în conformitate cu articolul 6.5.3 din acordul-cadru – ratificat prin Legea 4956/2022) către părțile contractante pentru acceptarea a 5 438 ha de teren refăcut sau neperturbat, urmată de certificarea de către certificatorul independent. 

	11
	1-1.1. Alimentare cu energie electrică – 16926_Sprijin pentru instalarea de sisteme de stocare pentru a îmbunătăți pătrunderea SRE
	Etapă
	Depozitare – contracte
	Notificarea atribuirii tuturor contractelor
	
	
	
	Î2
	2023
	Notificarea atribuirii tuturor contractelor pentru proiectele selectate (și anume, pe lângă depozitul hidrografic de lungă durată Amfilochia Pumped Hydro, care este selectat printr-un proces individual), pentru o capacitate totală de până la 700 MW (și o capacitate minimă de 500 MW).

	12
	1-1.1. Accelerarea – 16901_Modernizarea rețelei HEDNO cu scopul de a spori reziliența și de a proteja mediul
	Etapă
	HEDNO – contracte 1
	Notificarea atribuirii tuturor contractelor
	
	
	
	Î4
	2023
	Notificarea atribuirii tuturor contractelor legate de proiectele operatorului elen al rețelei de distribuție a energiei electrice (HEDNO) privind modernizările pentru reziliență și mediu, care urmărește să faciliteze pătrunderea în continuare a energiei din surse regenerabile și să îmbunătățească fiabilitatea și reziliența rețelei, protejând în același timp mediul.

	13
	1-1.1. Accelerarea alimentării cu energie electrică – 16900__Modernizarea rețelei HEDNO
	Etapă
	HEDNO – contracte 2
	Notificarea atribuirii tuturor contractelor
	
	
	
	Î4
	2023
	Notificarea atribuirii tuturor contractelor legate de proiectele HEDNO privind rețelele aeriene din zonele forestiere, care urmărește să faciliteze pătrunderea în continuare a energiei din surse regenerabile și să îmbunătățească fiabilitatea și reziliența rețelei, protejând în același timp mediul.

	14
	1-1.1. Creșterea puterii – 16899_Creșterea capacității instalate a substațiilor HV/MV ale operatorului elen al rețelei de distribuție a energiei electrice (HEDNO) pentru noua conexiune SRE
	Etapă
	HEDNO – contracte 3
	Notificarea atribuirii tuturor contractelor
	
	
	
	Î4
	2023
	Notificarea atribuirii tuturor contractelor legate de proiectele HEDNO privind creșterea capacității stațiilor electrice de înaltă tensiune/medie tensiune, care urmărește să faciliteze pătrunderea în continuare a energiei din surse regenerabile și să îmbunătățească fiabilitatea și reziliența rețelei, protejând în același timp mediul.

	15
	1-1.1. Accelerarea – 16871_Acțiuni de revitalizare a celor mai afectate teritorii (teritorii aflate în tranziție justă)
	Țintă
	Reabilitarea terenurilor 
	
	Numărul de hectare 
	0
	8 102
	Î4
	2025
	Apelul Public Power Corporation (PPC SA) către părțile contractante pentru acceptarea unui total de 8 102 ha de teren refăcut sau neperturbat. Lucrările de reabilitare pot include, dar nu se limitează la terasamente, plantarea, demontarea sau demolarea infrastructurii.

	16
	1-1.1. Alimentare cu energie electrică – 16926_Sprijin pentru instalarea de sisteme de stocare pentru a îmbunătăți pătrunderea SRE
	Etapă
	Stocarea energiei – instalațiile de stocare a bateriilor instalate și lucrările de construcții civile ale stației de stocare a energiei hidraulice prin pompare Amfilochia
	Instalarea unor proiecte de stocare a energiei pentru 700 MW și executarea unor lucrări de construcții civile pentru opt subproiecte ale stației de stocare a energiei hidraulice Amfilochia Pumped Hydro.
	
	
	
	Î4
	2025
	Instalarea de proiecte de stocare a energiei pentru 700 MW și lucrări de construcții civile pentru opt subproiecte executate ale stației de stocare a energiei hidraulice Amfilochia Pumped Hydro. 

	18
	1-1.1. Accelerarea alimentării cu energie electrică – modernizări ale rețelei 16900_HEDNO
	Etapă
	Modernizări ale rețelei HEDNO
	Intervenții în rețeaua de distribuție 
	
	
	
	Î4
	2025
	Certificat de finalizare a intervențiilor pentru 3 370 km de rețea de distribuție a energiei electrice

	19
	1-1.1. Alimentare – 16899_ Stații electrice HV/MV ale operatorului elen al rețelei de distribuție a energiei electrice (HEDNO) 
	Etapă
	Substații HEDNO – HV/MV
	Intervenții în rețeaua de distribuție 
	
	
	
	Î4
	2025
	Certificat de finalizare a intervențiilor pentru 14 substații HV/MV.

	387
	1-1.1 puterea consumată – 16880_Contribuția DES ADMIE la majorarea capitalului social al IPTO 
	Etapă 
	Majorarea capitalului social al IPTO
	Majorarea capitalului social al IPTO
	
	
	
	Î2 
	2026
	 Îndeplinirea jalonului necesită:
— Aprobarea planului de dezvoltare a rețelei pe zece ani al operatorului independent de transport de energie electrică (IPTO) (2025-2034) prin decizia Autorității de reglementare pentru energie, deșeuri și apă (RAAEY). 
Grecia transferă suma de 370.9 milioane EUR către DES ADMIE (entitate care deține acțiuni în numele statului elen în cadrul IPTO) pentru a contribui la majorarea capitalului IPTO, inclusiv prin intermediul ADMIE Holding. 
Capitalul social al IPTO se majorează cu 1 miliarde EUR.
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B. COMPONENTA 1.2: RENOVA
Componenta de renovare a planului de redresare și reziliență al Greciei din cadrul pilonului verde sporește eficiența energetică, stimulează creșterea economică, creează oportunități de angajare și promovează reziliența socială. Acesta cuprinde reforme și investiții specifice pentru reducerea emisiilor de CO2, sprijin pentru realizarea „neutralității” climatice a zonelor urbane și consolidarea rezilienței la schimbările climatice a orașelor și a parcului lor imobiliar. Componenta oferă stimulente pentru renovarea și modernizarea energetică a clădirilor, care sunt esențiale pentru regenerarea zonelor urbane și pentru atenuarea sărăciei energetice și contribuie la atingerea obiectivelor stabilite în Planul național privind energia și clima (PNEC) al Greciei. Componenta sprijină abordarea Recomandării specifice fiecărei țări nr. 3 din 2020 și a Recomandării specifice fiecărei țări nr. 2 din 2019 privind investițiile publice și private. Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).
B.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil
Reformă: Planul de acțiune privind sărăcia energetică (identificatorul măsurii: 16920)
Reforma constă în adoptarea unui plan de acțiune pentru a aborda provocarea reprezentată de sărăcia energetică. În 2019, se pare că aproximativ 18 % din populația totală nu a fost în măsură să își încălzească locuințele, comparativ cu aproximativ 34 % din subgrupul populației vulnerabile din punct de vedere economic (Eurostat, ancheta EU-SILC). Strategia prezintă măsuri de politică specifice pentru îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale în rândul gospodăriilor vulnerabile din punct de vedere economic. Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 septembrie 2021.
Investiții: Renovarea energetică a clădirilor rezidențiale (identificatorul măsurii: 16872)
Obiectivul măsurii este de a îmbunătăți eficiența energetică a clădirilor rezidențiale. 
Măsura constă în renovări care vizează realizarea unor economii de energie primară de cel puțin 30 %. Acesta oferă, de asemenea, stimulente specifice pentru gospodăriile vulnerabile.
Investiții: Intervenții în zonele rezidențiale și în parcul imobiliar (identificatorul măsurii: 16873)
Obiectivul acestei măsuri este de a efectua intervenții în zonele rezidențiale și în parcul imobiliar, contribuind la adaptarea la schimbările climatice și la atenuarea acestora, precum și la îmbunătățirea eficienței energetice. Investiția constă în intervenții în mediul urban, inclusiv în zonele în aer liber ale campusului Universității Agricole din Atena. 
Investiții: Energie și antreprenoriat (identificatorul măsurii: 16874)
Obiectivul măsurii este de a oferi sprijin financiar întreprinderilor private pentru a-și îmbunătăți eficiența energetică. Măsura constă în acordarea de sprijin pentru renovări eficiente din punct de vedere energetic și modernizarea și/sau înlocuirea echipamentelor și a sistemelor pentru sectorul privat.
Investiții: Modernizarea energetică a clădirilor din sectorul public (identificatorul măsurii: 16876)
Această investiție cuprinde renovarea clădirilor din sectorul public în vederea creșterii eficienței energetice a acestora, prin implicarea societăților de economisire a energiei (SSE). Investiția include, de asemenea, modernizarea energetică a infrastructurilor de iluminat stradal. Această investiție urmărește să contribuie la îndeplinirea obiectivelor de eficiență energetică adoptate în PNEC și la reducerea emisiilor de CO2. Se preconizează că această măsură nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurii și de etapele de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență, în conformitate cu Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01). În special, măsura impune operatorilor economici care efectuează lucrări de construcții să se asigure că cel puțin 70 % (în greutate) din deșeurile nepericuloase provenite din construcții și demolări [cu excepția materialelor geologice naturale menționate la categoria 17 05 04 din lista europeană a deșeurilor stabilită prin Decizia 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul articolului 1 litera a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deșeurile și a Deciziei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deșeuri periculoase în temeiul articolului 1 alineatul (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deșeurile periculoase [notificată cu numărul C (2000) 1147]] și generate pe șantierul de construcții sunt pregătite pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, în conformitate cu ierarhia deșeurilor și cu Protocolul UE de gestionare a deșeurilor din construcții și demolări. Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 decembrie 2025.
Investiții: Dezvoltarea infrastructurii și restaurarea clădirilor în fosta proprietate regală din Tatoi (măsura ID: 16875)
Obiectivul măsurii este de a oferi locuitorilor din Attica o zonă verde și accesibilă în mod liber pentru recreere, precum și un nou punct de referință pentru turiști. Măsura constă în renovarea și restaurarea clădirilor în vederea creșterii eficienței energetice în fosta proprietate regală din Tatoi. 
Investiții: Centrul Olimpic de Atletism din Atena (măsura ID: 16932)
Obiectivul măsurii este de a restabili imaginea Centrului olimpic de atletism din Atena (OAKA), de a reduce costurile cu energia și de a asigura sustenabilitatea financiară a acestuia, transformându-l într-o destinație urbană modernă și dinamică pentru atletism și agrement. Investiția constă în intervenții în materie de eficiență energetică pentru stadionul principal, instalațiile acvatice, velodromul și zonele deschise ale OAKA. 
Reformă: Pregătirea planurilor urbane pentru punerea în aplicare a reformei politicii urbane (măsură ID: 16879)
Obiectivul măsurii este de a aborda deficiențele și lacunele în ceea ce privește zonarea și utilizarea terenurilor, în vederea promovării unei activități economice durabile și a protejării mediului. Măsura constă în diferitele etape pregătitoare pentru diferite tipuri de planuri urbane.
Reformă: Stabilirea unei noi amenajări a spațiului maritim (identificatorul măsurii: 16891).
Reforma abordează crearea strategiei spațiale naționale pentru mediul marin. Reforma abordează dezvoltarea durabilă în zonele maritime și costiere, protejând în același timp mediul marin și biodiversitatea. Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2025.
Reformă: Stabilirea unui nou cadru special de amenajare a teritoriului pentru energia din surse regenerabile, industrie și turism (măsura ID: 16894). 
Obiectivul măsurii este de a promova atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea, protecția biodiversității, creșterea economică și crearea de locuri de muncă. Măsura constă în trei cadre spațiale speciale pentru energia din surse regenerabile, industrie și turism.
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B.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil 
Principala investiție 2: Renovarea energetică a clădirilor rezidențiale
	Nr.
crt.
	Măsură conexă (reformă sau investiții)
	Etapă/Obiectiv
	Denumire
	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)
	Indicatori cantitativi 
(pentru obiective)
	Calendar orientativ pentru finalizare 
	Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte

	
	
	
	
	
	Unitatea de măsură
	Situația de referință 
	Obiectiv 
	Trimestru
	Anul
	

	20
	2-1.2. Renovare – 16872_Renovarea energetică a clădirilor rezidențiale
	Etapă
	Renovarea locuințelor – lansarea celei de a 1-a runde
	Intrarea în vigoare a unei decizii ministeriale comune 
	
	
	
	Î4
	2020
	Intrarea în vigoare a unei decizii ministeriale comune de lansare a programului pentru prima rundă de renovări, inclusiv instituirea unui proces de selecție pentru a se asigura că consumul de energie primară al locuințelor este redus cu cel puțin 30 % în comparație cu performanța inițială a reședinței, calculată în kWh/m 2. 

Decizia ministerială comună stabilește:
— Mecanismul de punere în aplicare;
— Procesul de selecție pentru atingerea obiectivului stabilit privind economiile de energie primară;
— Mecanismul de certificare pentru validarea economiilor reale de energie primară realizate (inclusiv detalii privind posibilele acțiuni corective menite să asigure îndeplinirea obiectivului privind economiile de energie primară); și
— Calendarul.

	21
	2-1.2. Renovare – 16872_Renovarea energetică a clădirilor rezidențiale
	Etapă
	Renovarea locuințelor – lansarea celei de-a 2-a runde, inclusiv a gospodăriilor sărace din punct de vedere energetic
	Intrarea în vigoare a unei decizii ministeriale comune 
	
	
	
	Î3
	2022
	Intrarea în vigoare a unei decizii ministeriale comune de lansare a programului pentru cea de a doua rundă de renovări și lansarea programului pentru locuințele afectate de sărăcie energetică, inclusiv instituirea unui proces de selecție pentru a se asigura că consumul de energie primară al locuințelor este redus cu cel puțin 30 % în comparație cu performanța inițială a reședinței, calculată în kWh/m 2. 

Decizia ministerială comună stabilește:
— Mecanismul de punere în aplicare;
— Procesul de selecție pentru atingerea obiectivului stabilit privind economiile de energie primară;
— Dispoziții privind locuințele afectate de sărăcie energetică, în conformitate cu criteriile stabilite în planul de acțiune privind sărăcia energetică adoptat Mecanismul de certificare pentru validarea economiilor reale de energie primară realizate (inclusiv detalii privind posibilele acțiuni corective menite să asigure îndeplinirea obiectivului de economisire a energiei primare); și
— Calendarul.

Dispoziție specifică privind fondurile alocate pentru a viza locuințele afectate de sărăcie energetică, astfel cum sunt definite de criteriile planului de acțiune privind sărăcia energetică. 

	22
	2-1.2. Renovare – 16872_Renovarea energetică a clădirilor rezidențiale
	Etapă
	Renovarea locuințelor – lansarea celei de a 3-a runde, inclusiv a gospodăriilor sărace din punct de vedere energetic
	Intrarea în vigoare a unei decizii ministeriale comune
	
	
	
	Î4
	2022
	Intrarea în vigoare a unei decizii ministeriale comune de lansare a programului pentru cea de a treia rundă de renovări, inclusiv instituirea unui proces de selecție pentru a se asigura că consumul de energie primară al locuințelor este redus cu cel puțin 30 % în comparație cu performanța inițială a reședinței, calculată în kWh/m 2.

Decizia ministerială comună stabilește:
— Mecanismul de punere în aplicare;
— Procesul de selecție pentru atingerea obiectivului stabilit privind economiile de energie primară; 
— Dispoziții privind locuințele afectate de sărăcie energetică, în conformitate cu criteriile stabilite în planul de acțiune privind sărăcia energetică adoptat;
— Mecanismul de certificare pentru validarea economiilor reale de energie primară realizate (inclusiv detalii privind posibilele acțiuni corective menite să asigure îndeplinirea obiectivului privind economiile de energie primară); și
— Calendarul.

Dispoziție specifică privind fondurile alocate pentru a viza locuințele afectate de sărăcie energetică, astfel cum sunt definite de criteriile planului de acțiune privind sărăcia energetică.

	23
	2-1.2. Renovare – 16872_Renovarea energetică a clădirilor rezidențiale
	Țintă
	Renovarea locuințelor – renovarea locuințelor # 1
	
	Numărul de renovări certificate finalizate 
	0
	8 000
	Î4
	2023
	Renovări pentru îmbunătățirea eficienței energetice finalizate pentru numărul de locuințe, echivalente cu o reducere a consumului de energie de 16 ktep anual și cu economii de energie primară, în medie, de cel puțin 30 %, pe baza certificatelor de performanță energetică prezentate. Decizia de finalizare emisă de organismul de gestionare dovedește finalizarea intervențiilor. 

	26
	2-1.2. Renovare – 16872_Renovarea energetică a clădirilor rezidențiale
	Țintă
	Renovarea locuințelor – renovarea locuințelor # 3
	
	Numărul de renovări efectuate
	8 000
	69 730
	Î4
	2025
	Renovarea în vederea creșterii eficienței energetice a 69 730 de locuințe, dintre care cel puțin 20 400 trebuie să fie gospodării vulnerabile. Renovările realizează economii de energie primară, în medie, de cel puțin 30 %, pe baza certificatelor de performanță energetică prezentate. 
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Reforma cheie 2: Planuri urbane
	Nr. crt.
	Măsură conexă (reformă sau investiții)
	Etapă/Obiectiv
	Denumire
	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)
	Indicatori cantitativi 
(pentru obiective)
	Calendar orientativ pentru finalizare 
	Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte

	
	
	
	
	
	Unitatea de măsură
	Situația de referință 
	Obiectiv 
	Trimestru
	Anul
	

	27
	2-1.2. Renovare – 16879_Pregătirea planurilor urbane pentru punerea în aplicare a reformei politicii urbane
	Etapă
	Premiul pentru planuri urbane
	Notificarea atribuirii contractelor
	
	
	
	Î4
	2022
	Notificarea atribuirii a 30 % din totalul contractelor (pentru toate intervențiile): 
1. elaborarea planurilor urbane locale;
2. pregătirea planurilor urbane speciale;
3. pregătirea unor planuri independente pentru definirea zonelor de transfer al drepturilor de dezvoltare;
4. pregătirea unor planuri independente pentru decontarea deconturilor; și
5. elaborarea de planuri independente pentru caracterizarea drumurilor municipale.

Planuri urbane locale care să includă un capitol dedicat măsurilor privind schimbările climatice și prevenirii și gestionării riscurilor legate de climă);

	28
	2-1.2. Renovare – 16879_Pregătirea planurilor urbane pentru punerea în aplicare a reformei politicii urbane
	Etapă
	Premiul pentru planuri urbane
	Notificarea atribuirii contractelor
	
	
	
	Î4
	2023
	Notificarea atribuirii a 100 % din totalul contractelor (pentru toate intervențiile): 
1. elaborarea planurilor urbane locale; 
2. pregătirea planurilor urbane speciale;
3. pregătirea unor planuri independente pentru definirea zonelor de transfer al drepturilor de dezvoltare;
4. pregătirea unor planuri independente pentru decontarea deconturilor; și
5. elaborarea de planuri independente pentru caracterizarea drumurilor municipale.
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	Nr. crt.
	Măsură conexă (reformă sau investiții)
	Etapă/Obiectiv
	Denumire
	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)
	Indicatori cantitativi 
(pentru obiective)
	Calendar orientativ pentru finalizare
	Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte

	
	
	
	
	
	Unitatea de măsură
	Situația de referință
	Obiectiv
	Trimestru
	Anul
	

	29
	2-1.2. Renovare – 16879_Pregătirea planurilor urbane pentru punerea în aplicare a reformei politicii urbane
	Etapă
	Etape pregătitoare pentru planurile urbane
	Emiterea de către Ministerul Mediului și Energiei a unei evaluări pozitive pentru anumite studii și eliberarea de către Ministerul Mediului și Energiei a unui certificat de finalizare a altor studii pentru planuri urbane
	
	
	
	Î4
	2025
	Emiterea de către Ministerul Mediului și Energiei a unei evaluări pozitive pentru studiile privind planurile urbane locale sau planurile urbane speciale în 585 de unități municipale;

și eliberarea de către Ministerul Mediului și Energiei a unui certificat de finalizare a studiilor privind caracterizarea drumurilor municipale în 625 de unități municipale.

	30
	2-1.2. Renovare – 16894_Stabilirea unei noi amenajări speciale a teritoriului pentru SRE, industrie și turism
	 Etapă
	Adoptarea cadrelor spațiale speciale
	Adoptarea a trei cadre spațiale speciale pentru sursele regenerabile de energie (SRE), turism și industrie
	
	
	
	Î4
	2025
	Adoptarea a trei cadre spațiale speciale pentru sursele regenerabile de energie (SRE), turism și industrie.


	31
	2-1.2. Renovare – 16891_Elaborarea de noi amenajări ale spațiului maritim
	Etapă

	Adoptarea strategiei maritime
	A fost adoptată o nouă strategie privind spațiul maritim
	
	
	
	Î2
	2024
	Adoptarea de către Ministerul Mediului și Energiei a strategiei de amenajare a spațiului maritim. 




Grupul 2: Renovarea energetică a întreprinderilor și a clădirilor publice
Măsurile incluse în acest grup sunt:
● Energie și antreprenoriat (ID: 16874)
● Modernizarea energetică a clădirilor din sectorul public și a infrastructurii energetice a entităților publice (ID: 16876)
● Planul de acțiune privind sărăcia energetică (ID: 16920)
	Nr.
crt.
	Măsură conexă (reformă sau investiții)
	Etapă/Obiectiv
	Denumire
	Indicatori calitativi 
(pentru jaloane)
	Indicatori cantitativi 
(pentru obiective)
	Calendar orientativ pentru finalizare 
	Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte

	
	
	
	
	
	Unitatea de măsură
	Situația de referință 
	Obiectiv 
	Trimestru
	Anul
	

	32
	2-1.2. Renovare – 16920_Planul de acțiune privind sărăcia energetică
	Etapă
	Sărăcia energetică – adoptarea unui plan de acțiune

	Intrarea în vigoare a unei decizii ministeriale a Ministerului Mediului și Energiei.
	
	
	
	Î3
	2021
	Intrarea în vigoare a unei decizii ministeriale a Ministerului Mediului și Energiei de adoptare a Planului de acțiune privind sărăcia energetică, cu trei categorii de măsuri de politică în plan:
— Măsuri de sensibilizare și de informare;
— Măsuri de protecție pe termen scurt a gospodăriilor afectate de sărăcia energetică, inclusiv (1) definirea gospodăriilor care se confruntă cu sărăcia energetică, prin criterii cantitative specifice, și (2) un proces specific de monitorizare și evaluare a evoluției sărăciei energetice, în conformitate cu mecanismul propus în planul de acțiune și în conformitate cu legislația relevantă a UE; și
— Măsuri de finanțare: instituirea unor mecanisme de finanțare pentru modernizarea energetică a clădirilor rezidențiale ale gospodăriilor vulnerabile din punct de vedere energetic și ale altor grupuri sociale cu modele specifice de consum de energie electrică. Aceste măsuri financiare trebuie să abordeze problemele legate de sărăcia energetică din Grecia, astfel cum sunt descrise în Planul național privind energia și clima (PNEC).

	33
	2-1.2. Renovare – 16874_Energie și antreprenoriat
	Etapă
	Eficiența energetică în sectorul privat – cereri aprobate
	Aprobarea de către Ministerul Mediului și Energiei a cererilor depuse pentru intervenții selectate la entități din sectorul privat.
	
	
	
	Î4
	2023
	Aprobarea de către Ministerul Mediului și Energiei a cererilor a 3 500 entități din sectorul privat care se asigură că emisiile de dioxid de carbon (CO2) sunt reduse, în medie, cu cel puțin 30 % în comparație cu situația existentă a entităților din sectorul privat [și anume, se poate aplica întreprinderii participante în ansamblu, înlocuirii specifice a echipamentelor unice și/sau înlocuirii (înlocuirilor) proceselor specifice], astfel cum se indică prin auditurile energetice efectuate înainte de intervenții sau prin alte informații certificate. Proiectele selectate trebuie să respecte Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.

	34
	2-1.2. Renovare – 16876_Modernizarea energetică a clădirilor din sectorul public 
	Etapă
	Eficiența energetică a clădirilor publice – cereri aprobate
	Notificarea atribuirilor pentru cereri aprobate de către Ministerul Mediului și Energiei pentru intervenții selectate în clădirile din sectorul public.
	
	
	
	Î2
	2023
	Aprobarea de către Ministerul Mediului și Energiei a cererilor pentru 150 de clădiri din sectorul public, asigurându-se că emisiile de CO2 ale acestor clădiri sunt reduse, în medie, cu cel puțin 30 % în comparație cu situația lor existentă (astfel cum se indică prin auditurile energetice efectuate înainte de intervenții). 

În ceea ce privește programul de modernizare energetică a clădirilor din sectorul public, a fost instituit cadrul juridic care permite încheierea de contracte de performanță energetică.

	36
	2-1.2. Renovare – 16874_Energie și antreprenoriat
	Țintă
	Eficiența energetică în sectorul privat 
	
	Numărul de entități din sectorul privat cu intervenții executate
	0
	1 060
	Î4
	2025
	Au fost executate intervenții în materie de eficiență energetică pentru 1 060 de entități din sectorul privat.
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Grupul 3: Intervenții în zonele rezidențiale și în parcul imobiliar
Măsurile incluse în acest grup sunt:
● Intervenții în zonele rezidențiale și în parcul imobiliar (ID: 16873)
● Dezvoltarea infrastructurii și restaurarea clădirilor în fosta proprietate regală din Tatoi (ID: 16875)
● Centrul Olimpic de Atletism din Atena (ID: 16932)
	Nr.
crt.
	Măsură conexă (reformă sau investiții)
	Etapă/Obiectiv
	Denumire
	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)
	Indicatori cantitativi 
(pentru obiective)
	Calendar orientativ pentru finalizare 
	Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte

	
	
	
	
	
	Unitatea de măsură
	Situația de referință 
	Obiectiv 
	Trimestru
	Anul
	

	37
	2-1.2. Renovare – 16932_Centrul Olimpic de Atletism din Atena
	Etapă
	OAKA – Atribuirea contractelor
	Notificarea atribuirii contractului (contractelor)
	
	
	
	Î1
	2023
	Notificarea atribuirii contractului (contractelor) pentru numirea unui (unor) partener (i) din sectorul privat care să efectueze lucrările de construcție și renovare care sporesc eficiența energetică pentru (i) stadionul central; (II) Lucrări mecanice și electrice; și (iii) zonele în aer liber și începerea lucrărilor. 

	38
	2-1.2. Renovare – 16873_ Intervenții în zonele rezidențiale și în parcul imobiliar
	Etapă
	Intervenții urbane – atribuirea contractelor
	Notificarea atribuirii contractului (contractelor)
	
	
	
	Î4
	2023
	Notificarea atribuirii contractului (contractelor) de execuție a lucrărilor pentru 
(I) îmbunătățirea mediului urban și a spațiului public în municipalitățile selectate în urma unei cereri deschise de propuneri menite să consolideze reziliența la schimbările climatice;
(II) regenerarea urbană a fostei zone industriale Votanikos/Elaionas și renovarea campusului Universității Agricole din Atena (AUA); 
(III) Atena Riviera: infrastructura pentru biciclete; și 
(IV) alte intervenții strategice, care se selectează în urma unei cereri deschise de propuneri adresate municipalităților, care acoperă: (1) eficiența energetică și proiectele demonstrative din cadrul IMM-urilor sau al întreprinderilor mari și realizarea cel puțin a unei renovări de amploare medie, astfel cum este definită în Recomandarea (UE) 2019/786 a Comisiei privind renovarea clădirilor, sau, în medie, a unei reduceri de cel puțin 30 % a emisiilor directe și indirecte de CO2 în comparație cu emisiile ex ante; (2) construirea de clădiri noi eficiente din punct de vedere energetic și cu o cerere de energie primară (PED) care este cu cel puțin 20 % mai mică decât cerința privind clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero (directive naționale); și (3) protecția naturii și a biodiversității, patrimoniul și resursele naturale, infrastructura verde și albastră. 

	39
	2-1.2. Renovare – 16932_Centrul Olimpic de Atletism din Atena
	Etapă
	OAKA – executarea lucrărilor 
	Executarea de lucrări
	
	
	
	Î4
	2025
	Certificate de finalizare pentru următoarele intervenții: (I) modernizarea instalațiilor mecanice și electrice ale stadionului central; (II) lucrări pentru instalații mecanice și electrice și mașini pentru instalațiile acvatice; (III) restaurarea coronamentului din oțel al Velodrome; și (iv) renovarea zonelor exterioare, inclusiv a structurilor siderurgice din Agora și din Zidul Națiunilor.

	40
	2-1.2. Renovare – 16873_ – Intervenții în zonele rezidențiale și în parcul imobiliar
	Etapă
	Intervenții urbane – Executarea lucrărilor
	Executarea de lucrări
	
	
	
	Î4
	2025
	Certificate de încheiere a execuției lucrărilor pentru:
(I) Intervenții în mediul urban și în spațiul public în 35 zone urbane și de coastă; 
(II) Intervenții în zonele exterioare ale campusului Universității Agricole din Atena

	41
	2-1.2. Renovare – 16875_ Dezvoltarea infrastructurii și restaurarea clădirilor în fosta proprietate regală din Tatoi
	Etapă
	Tatoi – restaurată
	Restaurarea regiunii Tatoi 
	
	
	
	Î4
	2025
	Executarea de lucrări în cadrul programului „Dezvoltarea infrastructurii și restaurarea clădirilor” în fostele proprietăți regale din Tatoi.
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B.3. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru împrumut 
Investiții: Programul de actualizare a energiei „Upgrade My Home” (măsura ID 16401)
Această măsură constă într-o investiție publică în facilitatea „Upgrade My Home”, pentru a stimula investițiile private și a îmbunătăți accesul la finanțare în sectorul locuințelor din Grecia. Mecanismul funcționează prin acordarea de împrumuturi direct sectorului privat. Pe baza investiției MRR, mecanismul „Upgrade My Home” urmărește să ofere inițial o finanțare de cel puțin 62 000 000 EUR.
Facilitatea „Upgrade My Home” este gestionată de Banca Elenă de Dezvoltare în calitate de partener de implementare. Facilitatea include următoarea linie de produse: 
· Banca Elenă de Dezvoltare selectează băncile comerciale în calitate de intermediari financiari pentru a participa la facilitate, în mod deschis, transparent și nediscriminatoriu, prin intermediul unei cereri deschise de propuneri. Băncile comerciale cofinanțează împrumuturile pentru renovări vizând eficiența energetică emise în cadrul mecanismului. Aceste împrumuturi vor fi acordate persoanelor fizice pentru modernizarea energetică a reședințelor lor secundare primare sau neînchiriate. Structura de împrumut prevede o finanțare fără dobândă de 75 % din facilitatea „Upgrade My Home” și o finanțare de 25 % din partea băncilor participante la ratele pieței. Cheltuielile eligibile vor include, de exemplu, următoarele intervenții:
Izolație termică (internă/externă).
Instalarea unui acoperiș verde.
Înlocuirea cadrelor de ferestre și a geamurilor din sticlă eficiente din punct de vedere energetic.
Înlocuirea/instalarea unei instalații solare pentru încălzirea apei.
Instalarea de sisteme de umbrire externe permanente.
Înlocuirea/instalarea sistemelor de încălzire și răcire (combustibilii fosili generați nu sunt eligibili) care utilizează surse regenerabile de energie sau sisteme combinate de căldură și energie electrică de înaltă eficiență (de exemplu, pompe de căldură electrice, unități de climatizare invertoare cu clasa energetică A + sau mai mare).
Instalarea de sisteme de reglare termostatică.
Instalarea de sisteme de stocare a energiei (baterii) din surse regenerabile de energie.
Instalarea de stații fotovoltaice, turbine eoliene de mici dimensiuni și alte surse regenerabile de energie.
Lucrări de instalare/Servicii furnizate de consultanți tehnici sau ingineri.
Pentru a pune în aplicare investiția în facilitatea „Upgrade My Home”, Grecia și Banca Elenă de Dezvoltare semnează un acord de punere în aplicare. Acordul de punere în aplicare include următorul conținut:
1. Descrierea procesului decizional al instrumentului „Upgrade My Home”. Decizia finală de investiții a facilității este luată de un comitet pentru investiții sau de un alt organ de conducere echivalent relevant și este aprobată cu o majoritate de voturi de către membri care sunt independenți de guvern.
Cerințele-cheie ale produselor financiare, care includ:
Descrierea produselor financiare și a beneficiarilor finali eligibili.
Cerința ca toate investițiile care beneficiază de sprijin să fie viabile din punct de vedere economic.
Cerința ca beneficiarii finali ai mecanismului să nu primească sprijin din partea altor instrumente ale Uniunii pentru a acoperi aceleași costuri.
Suma care face obiectul acordului de punere în aplicare, structura comisioanelor pentru partenerul de implementare și intermediarii financiari și cerința de a reinvesti orice restituiri în conformitate cu politica de investiții a mecanismului, cu excepția cazului în care acestea sunt utilizate pentru a rambursa împrumuturile din cadrul Mecanismului de redresare și reziliență.
Cerințele de monitorizare, audit și control, inclusiv descrierea procedurilor partenerului de implementare care asigură prevenirea, depistarea și corectarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese.
Banca Elenă de Dezvoltare semnează acorduri de finanțare cu intermediarii financiari în conformitate cu cerințele-cheie care vor fi furnizate ca anexă la acordul de punere în aplicare. Cerințele-cheie ale acordurilor de finanțare includ toate cerințele în temeiul cărora funcționează mecanismul, inclusiv: 
· Decizia finală privind emisiunile de credite este luată de intermediarii financiari în conformitate cu politicile și procedurile lor, independent de guvern.
· Obligația intermediarilor financiari de a lua decizii în conformitate, mutatis mutandis, cu cerințele politicii de investiții menționate mai sus. 
· Cerințe de monitorizare, audit și control pentru intermediarii financiari, inclusiv:
· Descrierea sistemului de monitorizare al intermediarilor financiari pentru raportarea cu privire la investițiile mobilizate.
· Descrierea procedurilor intermediarilor financiari care asigură prevenirea, detectarea și corectarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese. 
· Obligația de a verifica eligibilitatea fiecărei operațiuni în conformitate cu cerințele prevăzute în acordul de punere în aplicare înainte de a se angaja să finanțeze o operațiune.
· Obligația de a efectua audituri ex post bazate pe riscuri, în conformitate cu un plan de audit al intermediarilor financiari. Aceste audituri verifică: că sistemele de control sunt eficace, inclusiv detectarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese; II) respectarea cerințelor privind obiectivul climatic; și iii) respectarea cerinței ca beneficiarii finali ai mecanismului să nu fi primit sprijin din partea altor instrumente ale Uniunii pentru a acoperi aceleași costuri. Auditurile verifică, de asemenea, legalitatea tranzacțiilor și respectarea condițiilor acordurilor aplicabile. 


 
Cerințe pentru investițiile în domeniul climei efectuate de partenerul de implementare: cel puțin 40 % din investițiile MRR în mecanismul „Upgrade My Home” contribuie la obiectivele legate de schimbările climatice în conformitate cu anexa VI la Regulamentul privind MRR[footnoteRef:2]. [2:  Intermediarii financiari au obligația de a furniza o justificare a domeniului de intervenție selectat pentru fiecare proiect sprijinit, împreună cu o descriere a proiectului, în scopul calculării contribuției în domeniul climei. Partenerul de implementare are, de asemenea, obligația de a furniza statului membru un raport semestrial privind punerea în aplicare a fiecărui proiect/fiecărei activități.] 
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B.4. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile împrumutului 
Programul de actualizare a energiei „Upgrade My Home” (16401)
	Nr.
crt.
	Măsură conexă (reformă sau investiții)
	Etapă/Obiectiv
	Denumire
	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)
	Indicatori cantitativi (pentru ținte)
	Calendar orientativ pentru finalizare
	Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte

	
	
	
	
	
	Unitatea de măsură
	Situația de referință
	Obiectiv
	Trimestru
	Anul
	

	374
	2-1.2. Renovare – 16401_ Programul de actualizare a energiei „Actualizarea casei mele”
	Etapă
	Upgrade My Home – Implementing Agreement between the Hellenic Development Bank and the Ministry of Finance (Modernizarea acordului meu de punere în aplicare între Banca Elenă de Dezvoltare și Ministerul Finanțelor)
	Intrarea în vigoare a acordului de punere în aplicare
	
	
	
	Î4
	2024
	Intrarea în vigoare a acordului de punere în aplicare.

	376
	2-1.2. Renovare – 16401_ Programul de actualizare a energiei „Actualizarea casei mele”
	Țintă
	Upgrade My Home – Acorduri juridice semnate cu beneficiarii finali – 100 %
	
	Procentul (%)
	0 %
	100 %
	Î1
	2026
	Intermediarii financiari trebuie să fi încheiat acorduri juridice de finanțare cu beneficiarii finali pentru o sumă necesară pentru a utiliza 100 % din investițiile MRR în mecanism (ținând seama de comisioanele de gestionare). 
Cel puțin 40 % din această finanțare contribuie la obiectivele climatice utilizând metodologia din anexa VI la Regulamentul privind MRR.

	377
	2-1.2. Renovare – 16401_ Programul de actualizare a energiei „Actualizarea casei mele”
	Etapă
	Upgrade My Home – Ministerul Finanțelor a finalizat investiția
	Certificatul de transfer 
	
	
	
	Î1
	2026
	Grecia transferă 62 000 000 EUR către Banca Elenă de Dezvoltare pentru instrument.
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C. COMPONENTA 1.3: REÎNCĂRCARE ȘI REALIMENTARE
Componenta de reîncărcare și realimentare a planului de redresare și reziliență al Greciei cuprinde reforme și investiții specifice menite să sporească mobilitatea durabilă, să consolideze creșterea economică, să creeze oportunități de angajare și să promoveze reziliența socială. Măsurile incluse în cadrul acestei componente sunt legate de strategia națională privind mobilitatea durabilă, sprijinind astfel punerea în aplicare a Planului național privind energia și clima (PNEC). Acestea contribuie, de asemenea, la tranziția verde prin acordarea de sprijin întreprinderilor care desfășoară operațiuni legate de economia cu emisii scăzute de dioxid de carbon și de reziliența la schimbările climatice. Componenta include, de asemenea, reforme menite să sprijine instalarea infrastructurii de electromobilitate și revizuirea serviciilor publice de transport urban și regional de călători. Componenta include, de asemenea, investiții pentru a sprijini dezvoltarea capacității de producție a materialelor legate de electromobilitate și înlocuirea autobuzelor și taxiurilor cu vehicule electrice pe bază de baterii. 
Componenta sprijină abordarea Recomandării specifice fiecărei țări nr. 3 din 2020 și a Recomandării specifice fiecărei țări nr. 2 din 2019 privind investițiile publice și private. Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).
C.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil
Investiții: Produc-E Green (numărul de identificare al măsurii: 16831)
Obiectivul acestei măsuri este de a contribui la economia cu emisii scăzute de dioxid de carbon și de a spori reziliența la schimbările climatice. Această măsură constă în dezvoltarea de unități industriale pentru tranziția verde și în sprijinirea înființării primei instalații de stocare a CO2 în Grecia.
Reformă: Cadrul pentru instalarea și exploatarea infrastructurii de încărcare a vehiculelor electrice (identificatorul măsurii: 16281)
Reforma stabilește un cadru de reglementare cuprinzător pentru instalarea și exploatarea punctelor de încărcare pentru vehiculele electrice. Acest lucru va plasa Grecia pe calea îndeplinirii obiectivului PNEC privind o pondere de 30 % a vehiculelor electrice pe piața internă până în 2030. Până la sfârșitul anului 2022, Ministerul Mediului și Energiei adoptă cel puțin 300 planuri prezentate de autoritățile locale pentru instalarea de puncte de încărcare a vehiculelor electrice accesibile publicului. Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2022.
Investiții: Electromobilitate (identificatorul măsurii: 16924)
Obiectivul acestei măsuri este de a sprijini electromobilitatea. Măsura constă în noi autobuze electrice de transport public și într-o modificare a obligațiilor de serviciu public pentru societățile de transport cu autobuzul.
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C.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil
Reforma cheie 3: Cadrul pentru instalarea și exploatarea infrastructurii de încărcare a vehiculelor electrice
	Nr.
crt.
	Măsură conexă (reformă sau investiții)
	Etapă/Obiectiv
	Denumire
	Indicatori calitativi 
(pentru jaloane)
	Indicatori cantitativi (pentru ținte)
	Calendar orientativ pentru finalizare 
	Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte

	
	
	
	
	
	Unitatea de măsură
	Situația de referință 
	Obiectiv 
	Trimestru
	Anul
	

	42
	3-1.3. Reîncărcarea și realimentarea – 16281_Cadru pentru instalarea și exploatarea infrastructurii de încărcare a vehiculelor electrice
	Etapă
	Punctele de încărcare pentru vehiculele electrice – Intrarea în vigoare a cadrului juridic
	Intrarea în vigoare a deciziilor ministeriale adoptate
	
	
	
	Î3
	2021
	Intrarea în vigoare a tuturor deciziilor ministeriale (MD) prevăzute în Legea nr. 4710/2020 și semnate de ministrul mediului și energiei; Ministrul Infrastructurii și Transporturilor, Ministrul Internelor și Ministrul Finanțelor, organizând piața vehiculelor electrice, cu accent pe piața serviciilor de încărcare și oferind stimulente fiscale pentru achiziționarea de vehicule electrice și instalarea infrastructurii de încărcare pentru vehiculele electrice.

	43
	3-1.3. Reîncărcarea și realimentarea – 16281_Cadru pentru instalarea și exploatarea infrastructurii de încărcare a vehiculelor electrice
	Țintă
	Puncte de încărcare pentru vehicule electrice – planuri locale aprobate
	
	Numărul de planuri adoptate de Ministerul Mediului și Energiei
	0
	300
	Î4
	2022
	Adoptarea de către Ministerul Mediului și Energiei a cel puțin 300 de planuri prezentate de autoritățile locale pentru instalarea de puncte de încărcare a vehiculelor electrice accesibile publicului.





 



2

Grupul 4: Electromobilitate
Măsurile incluse în acest grup sunt:
● Produs – E verde (ID: 16831)
● Electromobilitate (ID: 16924) 
	Nr.
crt.
	Măsură conexă (reformă sau investiții)
	Etapă/Obiectiv
	Denumire
	Indicatori calitativi
 (pentru jaloane)
	Indicatori cantitativi 
(pentru obiective)
	Calendar orientativ pentru finalizare 
	Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte

	
	
	
	
	
	Unitatea de măsură
	Situația de referință 
	Obiectiv 
	Trimestru
	Anul
	

	44
	3-1.3. Reîncărcare și realimentare – 16924_ Electromobilitate
	Etapă
	Transportul public – Intrarea în vigoare a reglementării pieței pentru obligația de serviciu public (autobuze)
	Intrarea în vigoare a cadrului juridic revizuit
	
	
	
	Î4
	2021
	Consolidarea reglementării pieței prin intrarea în vigoare a unui cadru legislativ revizuit pentru serviciile publice de transport urban și regional de călători (în conformitate cu Regulamentul (UE) 1370/2007). Cadrul revizuit: (a) asigurarea furnizării continue a transportului rutier public urban și regional de călători (regulat și pe rute fixe); (b) să supravegheze proiectarea, organizarea și exploatarea rețelelor de transport asociate; (c) asigurarea unui transport rutier public de înaltă calitate la cel mai mic cost posibil; (d) reglementarea procesului de acordare a drepturilor exclusive de exploatare a rutelor publice regionale și urbane (regulate și fixe); și (e) reglementarea nivelului compensației pentru furnizarea serviciilor menționate anterior. În plus, legea stabilește criteriile generale pentru viitoarele achiziții de servicii de transport de călători. Regiunile și unitățile regionale corespunzătoare stabilesc criterii detaliate specifice fiecărei regiuni, care țin seama în mod corespunzător de nevoile de transport specifice fiecărei regiuni și ajustează procesul de achiziții publice în consecință.

	45
	3-1.3. Reîncărcare și realimentare – 16924_ Electromobilitate
	Etapă
	Transportul public – punerea în aplicare a unei noi reglementări a pieței pentru obligația de serviciu public (autobuze)
	Intrarea în vigoare a legislației secundare referitoare la cadrul juridic revizuit
	
	
	
	Î3
	2022
	Intrarea în vigoare a legislației secundare indicate în cadrul juridic revizuit pentru a consolida reglementarea pieței serviciilor publice de transport urban și regional de călători.

	46
	3-1.3. Reîncărcare și realimentare – 16831_Produc- E verde 
	Etapă
	Unități industriale – lansarea programului
	Intrarea în vigoare a deciziei (deciziilor) ministeriale

	
	
	
	Î4
	2022
	Lansarea programului de selecție a unităților industriale și intrarea în vigoare a deciziei (deciziilor) ministeriale relevante de către Ministerul Mediului și Energiei, care stabilește:
— Procesul de selecție pentru a viza economia cu emisii scăzute de dioxid de carbon și reziliența la schimbările climatice;
Definirea mecanismului de punere în aplicare;
— Mecanismul (mecanismele) de certificare pentru a valida îndeplinirea obiectivului privind schimbările climatice (inclusiv detalii privind posibilele acțiuni corective, dacă este necesar; și
— Calendarul.

Criteriile de selecție/eligibilitate stabilite asigură faptul că proiectele selectate respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.

	47
	3-1.3. Reîncărcare și realimentare – 16924_ Electromobilitate
	Etapă
	 Puncte de încărcare a vehiculelor electrice – lansarea programelor
	Intrarea în vigoare a deciziei (deciziilor) ministeriale

	
	
	
	Î4
	2022
	Lansarea programului pentru selectarea a peste 8 000 de puncte de încărcare pentru vehiculele electrice accesibile publicului în locații urbane și suburbane strategice din orașe și în puncte de interes („electromobilitate”) și intrarea în vigoare a deciziei (deciziilor) ministeriale relevante a (ale) Ministerului Mediului și Energiei care stabilește (stabilesc):
— Procesul de selecție;
Definirea mecanismului de punere în aplicare;
— Mecanismul (mecanismele) de certificare pentru a valida îndeplinirea obiectivului privind schimbările climatice (inclusiv detalii privind posibilele acțiuni corective, dacă este necesar; și
Cronologie

	48
	3-1.3. Reîncărcare și realimentare – 16924_ Electromobilitate
	Etapă
	Transport durabil – studiu de fezabilitate
	Intrarea în vigoare a unei decizii ministeriale comune de adoptare a studiului de fezabilitate pentru o agenție de e-mobilitate
	
	
	
	Î4
	2022
	Intrarea în vigoare a unei decizii ministeriale comune de adoptare a unui studiu de fezabilitate pentru înființarea unei agenții pentru electromobilitate care să asigure planificarea și coordonarea corespunzătoare între infrastructurile de transport și energie, administrațiile regionale și locale și să promoveze legăturile dintre lanțul de aprovizionare electronic – inclusiv producătorii de baterii și de SRE – și baza de cercetare și inovare.

	50
	3-1.3. Reîncărcare și realimentare – 16831_Produc- E verde
	Etapă
	Unități industriale – societăți selectate
	Aprobarea cererilor de către Ministerul Mediului și Energiei
	
	
	
	Î4
	2023
	Aprobarea de către Ministerul Mediului și Energiei a cererilor depuse pentru mai mult de 10 unități industriale („Produce E-Green”).
Candidaturile se selectează în conformitate cu criteriile de selecție/eligibilitate și asigură faptul că proiectele selectate respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.

	51
	3-1.3. Reîncărcare și realimentare – 16831_Produc- E verde
	Etapă
	Captarea și stocarea dioxidului de carbon (CSC) – permisiunea de stocare
	Eliberarea autorizației de stocare și instituirea unui sistem de raportare
	
	
	
	Î4
	2024
	Eliberarea autorizației de stocare de către ministerul responsabil pentru captarea și stocarea dioxidului de carbon (CSC) către operatorul confirmat. Capacitatea instalației de captare și stocare a dioxidului de carbon are inițial o rată de injectare de CO2 de un milion de tone/an și asigură capacitate pentru cel puțin 20 ani. Depunerea de către solicitant a unei cereri complete la Ministerul Mediului și Energiei, care să includă toate studiile relevante, precum și un studiu de evaluare a impactului asupra mediului. 
Instituirea unui sistem de raportare anuală privind CO 2 stocat și confirmarea faptului că nu se extrage petrol, altul decât cel limitat la necesitățile indispensabile de gestionare a presiunii și de asigurare a siguranței siturilor de stocare, și că orice proces CO 2 asociat extracției indispensabile este separat și returnat pentru stocare permanentă.
Instalația de captare și stocare a dioxidului de carbon funcționează fără a utiliza activități comerciale de extracție sau de recuperare a petrolului din orizonturile rezervoarelor în care are loc injectarea de CO2. În plus, captarea și stocarea dioxidului de carbon trebuie să respecte, de asemenea, cerința conform căreia nu trebuie să existe aplicații tehnologice, nici vreun tip de instalații și echipamente concepute pentru o aplicație de recuperare îmbunătățită a petrolului (EOR) și pentru creșterea producției de petrol. Trebuie avut grijă ca orice eventuală extracție de petrol sau gaze să se limiteze la necesitățile indispensabile de gestionare a presiunii și de asigurare a siguranței siturilor de stocare și ca orice astfel de extracție să se realizeze numai în cazul în care este indispensabilă pentru a asigura stocarea în condiții de siguranță a CO 2. CO 2 cu orice petrol sau gaz care poate fi extras se separă și se returnează pentru depozitare permanentă.

	45a
	3-1.3. Reîncărcarea și realimentarea — 
16924_ electromobilitate
	Etapă
	Autobuz pentru transportul public – publicarea cererilor de oferte pentru regiuni
	Publicarea cererilor de oferte pentru regiuni
	
	
	
	Î2
	2025
	Cererile de oferte pentru 12 regiuni se lansează în mod eșalonat. Fiecare cerere de propuneri lansată are ca rezultat până la două contracte pentru fiecare regiune: (a) un contract pentru rețeaua interurbană (pe distanțe lungi), cu excepția regiunilor Attica și Egeea de Sud, unde puteau fi atribuite până la două contracte; și/sau (b) un contract pentru rețeaua urbană.

	52
	3-1.3. Reîncărcare și realimentare – 16924_ Electromobilitate
	Țintă
	Autobuze – înlocuirea cu autobuze electrice și intrarea în vigoare a dispozițiilor legale privind proprietatea asupra Organizației de transport urban din Salonic (OASTH)
	
	Numărul de autobuze electrice cu baterie noi
	0
	425
	Î4
	2025
	Livrarea a 425 autobuze electrice noi și a 425 autobuze vechi a fost retrasă din circulație.
Intrarea în vigoare a dispozițiilor legale care transferă proprietatea majoritară a Organizației de transport urban din Salonic (OASTH) către Autoritatea de transport din Salonic S.A. (OSETH), permițând OSETH să atribuie direct contractul de servicii publice pentru servicii regulate de transport cu autobuzul în regiunea urbană Salonic, în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul nr. 1370/2007 privind OSP din transporturile terestre.

	53
	3-1.3. Reîncărcare și realimentare – 16831_Produc- E verde
	Etapă
	CSC – Platforma și aprobarea autorizațiilor
	Achiziționarea platformei OMEGA și eliberarea autorizațiilor de instalare și de mediu
	
	
	
	Î4
	2025
	achiziționarea platformei OMEGA, care cuprinde structura Jacket (inclusiv chingile de ridicare și platforma de greementul), o punte de pivniță, o punte de mezanin, o punte de producție și o punte de foraj.
(b) Emiterea de: (I) autorizația de instalare a platformei; și (ii) decizia de aprobare a condițiilor de mediu.

	54
	3-1.3. Reîncărcare și realimentare – 16831_Produc- E verde
	Etapă
	Unități industriale – Finalizarea lucrărilor de construcții și instalarea echipamentelor
	Finalizarea lucrărilor de construcție și instalarea echipamentelor 
	
	
	
	Î4
	2025
	11 unitățile industriale trebuie să fi finalizat lucrările de construcții și instalarea echipamentelor.
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D. COMPONENTA 1.4: UTILIZAREA SUSTENABILĂ A RESURSELOR, REZILIENȚA LA SCHIMBĂRILE CLIMATICE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI
Această componentă a planului de redresare și reziliență al Greciei vizează promovarea tranziției verzi. Acesta cuprinde reforme și investiții specifice menite să consolideze protecția și refacerea mediului natural, inclusiv protecția biodiversității, să îmbunătățească infrastructura de mediu și să recupereze pierderile în ceea ce privește acoperirea forestieră. În plus, aceasta include o reformă a gestionării deșeurilor, care include, în special, instituirea unei autorități naționale de reglementare a deșeurilor pentru a sprijini tranziția către o economie circulară bazată pe prevenirea generării de deșeuri, reutilizare și reciclare. Regulamentul instituie, de asemenea, o autoritate națională de reglementare în domeniul apei, cu scopul de a spori sustenabilitatea operațiunilor și a investițiilor în utilitățile de apă. Punerea în aplicare a reformelor și a investițiilor incluse în componentă trebuie să sporească eficiența utilizării resurselor naturale și să promoveze protecția împotriva riscurilor legate de mediu și a impacturilor aferente atât pentru societate, cât și pentru economie. Componenta include, de asemenea, investiții pentru îmbunătățirea aprovizionării cu apă potabilă și a furnizării de servicii de canalizare, precum și pentru prevenirea și atenuarea provocărilor de mediu cauzate de schimbările climatice. 
Componenta sprijină abordarea Recomandării specifice fiecărei țări nr. 3 din 2020 și a Recomandării specifice fiecărei țări nr. 2 din 2019 privind investițiile publice și private. Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).
D.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil
Investiții: Planul național de reîmpădurire, măsuri de refacere și prevenire („antiNERO”), măsuri de combatere a eroziunii și de protecție împotriva inundațiilor (identificatorul măsurii: 16849)
Obiectivul măsurii este de a reface ecosistemele forestiere degradate din Grecia și de a preveni viitoare dezastre naturale. Măsura constă în acțiuni de reîmpădurire, de prevenire a incendiilor forestiere, de combatere a eroziunii și de protecție împotriva inundațiilor.
Investiții: Infrastructuri de gestionare a apelor urbane reziduale și a nămolurilor și achiziționarea de echipamente municipale de gestionare a deșeurilor (identificatorul măsurii: 16846)
Obiectivul măsurii este de a preveni și de a reduce poluarea mediului cauzată de epurarea apelor uzate și de colectarea deșeurilor. Măsura constă în construirea de infrastructuri ale rețelelor de canalizare și de stații de epurare a apelor uzate, în renovarea stațiilor de epurare a apelor uzate existente și în construirea de infrastructuri de gestionare a nămolurilor de la stațiile de epurare a apelor uzate, precum și în achiziționarea de echipamente de gestionare a deșeurilor. 
Reformă: Strategia națională privind apa (identificatorul măsurii: 16285)
Obiectivul măsurii este de a stabili un cadru pentru utilizarea eficientă și durabilă a resurselor de apă și de a sprijini reorganizarea pilot a furnizorilor de servicii de alimentare cu apă. Măsura constă în adoptarea Strategiei naționale privind apa și a unui act juridic pentru extinderea responsabilităților EYDAP (compania de alimentare cu apă și canalizare din Atena) și EYATH (compania de alimentare cu apă și canalizare din Salonic).
Investiții: Proiecte de alimentare cu apă potabilă și de economisire a apei (identificatorul măsurii: 16850)
Obiectivul măsurii este de a spori disponibilitatea și calitatea apei potabile și de a reduce scurgerile și riscurile pentru sănătatea publică legate de infrastructura de apă. Măsura constă în construirea de infrastructuri de alimentare cu apă, instalarea de sisteme telemetrice de control la distanță și de contoare digitale de apă.
Investiții: Mijloace aeriene de gestionare a crizelor (identificatorul măsurii: 16911)
Obiectivul măsurii este de a spori capacitatea aeriană pentru gestionarea crizelor. Măsura constă în livrarea de mijloace aeriene pentru gestionarea crizelor.
Investiții: Echipamente de combatere a incendiilor forestiere, de prevenire și de răspuns (identificatorul măsurii: 16912)
Obiectivul măsurii este de a spori capacitățile de combatere a incendiilor forestiere, de prevenire și de răspuns. Măsura constă în furnizarea de echipamente de stingere a incendiilor și de intervenție.
Investiții: Protecția biodiversității ca motor al creșterii durabile (identificatorul măsurii: 16851)
Obiectivul măsurii este de a proteja mediul natural al Greciei prin conservarea și punerea în valoare a patrimoniului său natural. Măsura constă în monitorizarea și conservarea biodiversității, executarea proiectelor privind rețelele de drumuri, renovarea muzeelor și digitalizarea colecțiilor de istorie naturală din Grecia.
Investiții: Gestionarea și monitorizarea protecției civile (identificatorul măsurii: 16910)
Obiectivul măsurii este de a îmbunătăți sistemul de gestionare și monitorizare a protecției civile. Măsura constă în livrarea și instalarea de echipamente și în lucrări de construcție și renovare în clădiri predefinite.
Investiții: Punerea în aplicare a centrelor regionale de protecție civilă (PEKEPP) prin intermediul programelor PPP (măsura ID: 16283)
Construirea a 13 centre regionale de protecție civilă prin parteneriate public-privat. Obiectivul investiției este de a asigura gestionarea eficace și la timp a riscurilor și a crizelor la nivel regional. Clădirile nou construite trebuie să respecte o cerere de energie primară (PED) cu cel puțin 20 % mai mică decât cerința privind clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero (directive naționale). Se preconizează că această măsură nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurii și de etapele de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență, în conformitate cu Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01). În special, măsura impune operatorilor economici care efectuează lucrări de construcții să se asigure că cel puțin 70 % (în greutate) din deșeurile nepericuloase provenite din construcții și demolări [cu excepția materialelor geologice naturale menționate la categoria 17 05 04 din lista europeană a deșeurilor stabilită prin Decizia 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul articolului 1 litera a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deșeurile și a Deciziei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deșeuri periculoase în temeiul articolului 1 alineatul (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deșeurile periculoase [notificată cu numărul C (2000) 1147]] și generate pe șantierul de construcții sunt pregătite pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, în conformitate cu ierarhia deșeurilor și cu Protocolul UE de gestionare a deșeurilor din construcții și demolări. Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 decembrie 2025.
Reformă: Legea privind gestionarea deșeurilor pentru depozitarea și reciclarea durabilă a deșeurilor (identificatorul măsurii: 16772)
Obiectivul acestei reforme este de a spori prevenirea generării de deșeuri, reutilizarea și reciclarea acestora. Această măsură constă în revizuirea legislației existente privind gestionarea deșeurilor și în instituirea și funcționarea unei autorități de reglementare în domeniul gestionării deșeurilor. 
Reformă: Înființarea unei noi autorități de reglementare în domeniul apei și al apelor uzate (identificatorul măsurii: 16979)
Reforma instituie un organism unic, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Apei (ANPM), responsabil cu punerea în aplicare a politicii de gestionare rațională a resurselor de apă, concepută de Ministerul Mediului și Energiei. Noua autoritate consolidează cadrul instituțional și supraveghează sectorul, inclusiv raționalizarea politicii tarifare în domeniul apei în conformitate cu principiul „poluatorul plătește” și asigurarea durabilității serviciilor legate de utilizarea apei în Grecia. Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2023.
Investiții: Inspecția primară a rezistenței seismice a clădirilor sau a instalațiilor sportive (identificatorul măsurii: 16983)
Obiectivul investiției este de a evalua reziliența la un cutremur a mai multor clădiri și instalații sportive critice din țară. Măsura constă în eliberarea de certificate primare de inspecție pentru clădiri sau instalații sportive. 
Investiții: Programul de dezvoltare pentru administrația locală „Antonis Tritsis” (identificatorul măsurii: 16404)
Obiectivul acestei investiții este de a sprijini dezvoltarea urbană, reziliența la schimbările climatice și tranziția verde a municipalităților elene. 
Investiția constă în intervenții în spațiul public în zonele urbane, lucrări de atenuare a inundațiilor, achiziționarea de vehicule electrice și instalarea de infrastructuri de încărcare, precum și investiții în infrastructuri urbane de apă potabilă și de ape uzate.
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D.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil
Reforma cheie 4: Gestionarea deșeurilor și reforma apei pentru utilizarea durabilă a resurselor
	Nr.
crt.
	Măsură conexă (reformă sau investiții)
	Etapă/Obiectiv
	Denumire
	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)
	Indicatori cantitativi (pentru ținte)
	Calendar orientativ pentru finalizare 
	Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte

	
	
	
	
	
	Unitatea de măsură
	Situația de referință 
	Obiectiv 
	Trimestru
	Anul
	

	56
	4-1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului – 16772_Legea privind gestionarea deșeurilor pentru punerea în aplicare a depozitării și reciclării durabile a deșeurilor
	Etapă
	Intrarea în vigoare a legislației privind gestionarea deșeurilor
	Intrarea în vigoare a legislației
	
	
	
	Î3
	2021
	Intrarea în vigoare a unei legi privind reciclarea și depozitarea deșeurilor, precum și introducerea unor stimulente pentru municipalități în vederea atingerii unor rate ridicate de reutilizare și reciclare și punerea în aplicare a unei taxe de depozitare a deșeurilor. Taxa de depozitare a deșeurilor se aplică începând cu primul trimestru al anului 2022, iar tarifele cresc progresiv până la atingerea pragului superior al taxei de depozitare a deșeurilor până în al treilea trimestru al anului 2024.

	57
	4-1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului – 16772_Legea privind gestionarea deșeurilor pentru punerea în aplicare a depozitării și reciclării durabile a deșeurilor
	Etapă
	Intrarea în vigoare a legii privind autoritățile de reglementare în domeniul gestionării deșeurilor
	Intrarea în vigoare a legislației 
	
	
	
	Î3
	2022
	Intrarea în vigoare a unei legi care vizează:
· înființarea unei Autorități Naționale de Reglementare a Deșeurilor, funcționarea și responsabilitățile acesteia;
· Reforma organismelor regionale și locale de gestionare a deșeurilor (FOSDA); și
· Introducerea unor politici solide de calcul al costurilor și de stabilire a prețurilor, în conformitate cu principiile „plătești pe măsură ce arunci” și „poluatorul plătește”.


	58
	4-1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului – 16979_Instituirea unei noi autorități de reglementare în domeniul apei și al apelor uzate
	Etapă
	Intrarea în vigoare a legii privind autoritatea de reglementare în domeniul apei
	Intrarea în vigoare a legislației 
	
	
	
	Î4
	2022
	Intrarea în vigoare a unei legi privind înființarea și funcționarea unei noi autorități de reglementare în domeniul apei și al apelor uzate.

	59
	4-1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului – 16772_Legea privind gestionarea deșeurilor pentru punerea în aplicare a depozitării și reciclării durabile a deșeurilor
	Etapă
	Instituirea și funcționarea autorității de reglementare în domeniul gestionării deșeurilor
	Intrarea în vigoare a unei decizii ministeriale comune și toate măsurile administrative și legislative necesare pentru înființarea Autorității 
	
	
	
	Î4
	2023
	Noua Autoritate Națională de Reglementare a Deșeurilor dispune de personal și de spații de lucru.

	59a
	4-1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului – 16772_Legea privind gestionarea deșeurilor pentru depozitarea și reciclarea durabilă a deșeurilor
	Etapă
	Evaluarea adecvării manageriale a organismelor de gestionare a deșeurilor solide (FODSA) de către autoritatea de reglementare
	14 decizii anuale privind adecvarea managerială a organismelor elene de gestionare a deșeurilor solide (FODSA) de către Autoritatea de reglementare în domeniul deșeurilor, energiei și apei (RAAEY) pentru anul 2026
	
	
	
	Î4
	2025
	Autoritatea de reglementare în domeniul deșeurilor, energiei și apei (RAAEY) emite 14 decizii individuale, fiecare confirmând caracterul adecvat din punct de vedere managerial al unuia dintre cele 14 de organisme de gestionare a deșeurilor solide din Grecia (FODSA) în conformitate cu cerințele anuale de evaluare prevăzute de legislația națională.

	60
	4-1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului – 16979_Instituirea unei noi autorități de reglementare în domeniul apei și al apelor uzate
	Etapă
	Instituirea și funcționarea autorității de reglementare în domeniul gestionării apei
	Intrarea în vigoare a unei decizii ministeriale comune și toate măsurile administrative și legislative necesare pentru înființarea Autorității 
	
	
	
	Î4
	2023
	Noua autoritate națională de reglementare în domeniul apei și al apelor uzate dispune de personal și de spații de lucru.

	316
	4-1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului – 16285_Strategia națională privind apa
	Etapă
	Strategia națională privind apa și extinderea responsabilităților a două servicii de furnizare a apei
	Intrarea în vigoare a actelor juridice pentru adoptarea Strategiei naționale privind apa și extinderea responsabilităților EYDAP (compania de alimentare cu apă și canalizare din Atena) și EYATH (compania de alimentare cu apă și canalizare din Salonic)
	
	
	
	Î4
	2025
	Intrarea în vigoare a următoarelor acte juridice:
Strategia națională privind apa, care evaluează starea actuală a gestionării apei și stabilește direcțiile de politică pentru asigurarea protecției și a gestionării durabile a resurselor de apă;
actul juridic principal pentru extinderea geografică a responsabilităților EYDAP (compania de alimentare cu apă și de canalizare din Atena) la Attica și Boeotia și ale EYATH (compania de alimentare cu apă și de canalizare din Salonic) la Halkidiki și Salonic, precum și extinderea responsabilităților acestora la serviciile de alimentare cu apă pentru irigații.
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Grupul 5: Planul național de reîmpădurire și protecția biodiversității
Măsurile incluse în acest grup sunt:
● Planul național de reîmpădurire, măsuri de refacere și prevenire („antiNERO”), măsuri de combatere a eroziunii și de protecție împotriva inundațiilor (ID: 16849)
● Protecția biodiversității ca motor al creșterii durabile (ID: 16851) 

	Nr.
crt.
	Măsură conexă (reformă sau investiții)
	Etapă/Obiectiv
	Denumire
	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)
	Indicatori cantitativi 
(pentru obiective)
	Calendar orientativ pentru finalizare
	Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte

	
	
	
	
	
	Unitatea de măsură
	Situația de referință
	Obiectiv
	Trimestru
	Anul
	

	61
	4-1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului – 16849_ Planul național de reîmpădurire, măsuri de refacere și prevenire („antiNERO”), de combatere a eroziunii și de protecție împotriva inundațiilor
	Etapă
	Reîmpădurire, refacere și prevenire – contracte 1
	Notificarea atribuirii contractelor
	
	
	
	Î2
	2023
	Notificarea atribuirii tuturor contractelor pentru programele Antinero I și II pentru modernizarea a 37 500 ha de ecosisteme forestiere degradate, inclusiv defrișări de păduri și suprafețe împădurite și întreținerea rețelei de drumuri forestiere și a zonelor de incendiu existente. 

	62
	4-1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului – 16849_ Planul național de reîmpădurire, măsuri de refacere și prevenire („antiNERO”), de combatere a eroziunii și de protecție împotriva inundațiilor
	Etapă
	Reîmpădurire, refacere și prevenire – contracte 2
	Notificarea atribuirii contractelor
	
	
	
	Î4
	2023
	Notificarea atribuirii tuturor contractelor pentru:
1. Refacerea a 5 700 ha de ecosisteme forestiere degradate din Grecia prin plantarea de puieți utilizând cel puțin 50 % din speciile indigene; și
2. Modernizarea celor patru pepiniere forestiere; și
3. Implementarea pilot a planului național de reîmpădurire; și 
4. Măsuri antieroziune și antiinundații în Evros și Rodopi, care acoperă în total 5 000 de hectare de lucrări antieroziune și 175 000 m² de lucrări de protecție împotriva inundațiilor. 

	63
	4-1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului – 16849_ Planul național de reîmpădurire, măsuri de refacere și prevenire („antiNERO”), de combatere a eroziunii și de protecție împotriva inundațiilor
	Etapă
	Reîmpădurire, refacere și prevenire – execuție
	Executarea de lucrări
	
	
	
	Î4
	2025
	· Refacerea a 5 084 ha de ecosisteme forestiere degradate;
· AntiNero I, II, III, IV & V pentru modernizarea a 91 640 ha de ecosisteme degradate;
· Măsuri de combatere a eroziunii pe o suprafață de 8 020 ha;
· Măsuri de combatere a inundațiilor cu o suprafață de 401 437 m²



	Nr.
crt.
	Măsură conexă (reformă sau investiții)
	Etapă/Obiectiv
	Denumire
	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)
	Indicatori cantitativi 
(pentru obiective)
	Calendar orientativ pentru finalizare
	Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte

	
	
	
	
	
	Unitatea de măsură
	Situația de referință
	Obiectiv
	Trimestru
	Anul
	

	64
	4-1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului – 16851_Protecția biodiversității ca motor al creșterii durabile
	Etapă
	Biodiversitate 
	Realizarea proiectelor, astfel cum este descrisă în descrierea jalonului

	
	
	
	Î4
	2025
	· Executarea proiectelor privind rețeaua națională de trasee și trasee pentru drumeții;
· Renovarea Muzeului de Istorie Naturală din Creta;
· Recunoașterea Muzeului de Istorie Naturală Goulandris ca Muzeu Național de Istorie Naturală;
· Livrarea de echipamente pentru un sistem de monitorizare și patrulare pentru zonele protejate;
· Digitizarea colecțiilor de istorie naturală din Grecia.
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Grupul 6: Infrastructura pentru apele uzate & apă, economiile de apă
Măsurile incluse în acest grup sunt:
● Infrastructuri de gestionare a apelor urbane reziduale și a nămolurilor și achiziționarea de echipamente municipale de gestionare a deșeurilor (ID: 16846)
● Proiecte de alimentare cu apă potabilă și de economisire a acesteia (ID: 16850)
	Nr. crt.
	Măsură conexă (reformă sau investiții)
	Etapă/Obiectiv
	Denumire
	Indicatori calitativi 
 (pentru jaloane)
	Indicatori cantitativi (pentru ținte)
	Calendar orientativ pentru finalizare 
	Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte

	
	
	
	
	
	Unitatea de măsură
	Situația de referință 
	Obiectiv 
	Trimestru
	Anul
	

	66
	4-1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului – 16850_Infrastructuri de alimentare cu apă potabilă și de economisire a acesteia
	Etapă
	Aprobarea cererilor pentru infrastructurile de apă
	Cereri aprobate de Ministerul Mediului și Energiei
	
	
	
	Î2
	2023
	Emiterea unei cereri de exprimare a interesului pentru proiecte de infrastructură în domeniul apei, care să includă următoarele cerințe: (I) pentru sistemele nou construite care au un indice de pierderi în infrastructură (ILI) mai mic sau egal cu 1,5 (ii) pentru activitățile de renovare menite să reducă pierderile cu mai mult de 20 % sau să reducă consumul mediu de energie cu mai mult de 20 % și (iii) pentru instalațiile de desalinizare care urmează să fie conectate la surse regenerabile de energie și care au un consum mediu de energie mai mic sau egal cu 0,5 kWh.

	68
	4-1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului – 16846_ Infrastructuri de gestionare a apelor urbane reziduale și a nămolurilor provenite din epurarea apelor uzate
	Etapă
	Notificarea atribuirii contractului pentru proiectele privind apele uzate
	Notificarea atribuirii tuturor contractelor
	
	
	
	Î4
	2023
	Notificarea atribuirii contractului pentru proiectele de gestionare a apelor uzate și a nămolurilor:
1. Infrastructura rețelei de canalizare și stațiile de epurare a apelor uzate.
2. Modernizarea, extinderea și modernizarea stațiilor de epurare a apelor uzate și reutilizarea apelor epurate.
3. Implementarea infrastructurii de gestionare a nămolurilor provenite de la instalațiile de tratare a apelor reziduale.

	73
	4-1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului – 16846_ Infrastructuri de gestionare a apelor urbane reziduale și a nămolurilor de epurare și achiziționarea de echipamente municipale de gestionare a deșeurilor
	Etapă
	Proiecte de infrastructură de gestionare a apelor urbane reziduale și a nămolurilor construite
	70 proiecte construite
	
	
	
	Î4
	2025
	Certificate de finalizare care confirmă construcția a 70 proiecte de următoarele tipuri:
· infrastructurile rețelei de canalizare, conductele de racordare la rețeaua de canalizare și stațiile de epurare a apelor uzate;
· modernizarea, extinderea și modernizarea stațiilor de epurare a apelor uzate și reutilizarea apei tratate; și 
· infrastructuri de gestionare a nămolurilor de la stațiile de epurare a apelor uzate. 


	73a
	4-1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului – 16846_ Infrastructuri de gestionare a apelor urbane reziduale și a nămolurilor de epurare și achiziționarea de echipamente municipale de gestionare a deșeurilor
	Țintă
	Achiziționarea a 130 vehicule electrice de colectare a deșeurilor

	
	Numărul de vehicule achiziționate
	0
	130
	Î2
	2026
	Achiziționarea a 130 de vehicule electrice de colectare a deșeurilor.

	74
	4-1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului – 16850_Proiecte de alimentare cu apă potabilă și de economisire a acesteia
	Etapă
	Proiecte de alimentare cu apă și de economisire a apei 
	Cel puțin 50 proiecte realizate
	
	
	
	Î4
	2025
	Certificate de finalizare sau protocoale de acceptare care să confirme livrarea a cel puțin 50 de proiecte de alimentare cu apă și de economisire a apei, inclusiv: 
(a) construirea de infrastructuri de alimentare cu apă în cel puțin șapte zone;
(b) instalarea unei uzine de desalinizare
(c) instalarea de sisteme de telemetrie – telecomandă pentru detectarea scurgerilor în rețelele de alimentare cu apă și
(d) instalarea de contoare digitale de apă 




Grupul 7: Proiecte de protecție civilă
Măsurile incluse în acest grup sunt:
· Mijloace aeriene de gestionare a crizelor (ID: 16911)
· Gestionarea și monitorizarea protecției civile (ID: 16910)
· Echipamente de combatere a incendiilor forestiere, de prevenire și de răspuns (ID: 16912)
· Punerea în aplicare a centrelor regionale de protecție civilă (PEKEPP) prin intermediul programelor PPP (ID: 16283)
· Inspecția primară a rezistenței seismice a clădirilor sau a instalațiilor sportive (ID: 16983)
	Nr. crt.
	Măsură conexă (reformă sau investiții)
	Etapă/ Obiectiv
	Denumire
	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)
	Indicatori cantitativi 
 (pentru obiective)
	Calendar orientativ pentru finalizare 
	Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte

	
	
	
	
	
	Unitatea de măsură
	Situația de referință 
	Obiectiv 
	Trimestru
	Anul
	

	77
	4-1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului – 16283_ Punerea în aplicare a centrelor regionale de protecție civilă (PEKEPP) prin intermediul programelor PPP
	Etapă
	Licitație pentru 13 centre regionale
	Publicarea anunțului de participare
	
	
	
	Î3
	2021
	Publicarea unui anunț de participare pentru construirea a 13 de centre regionale de protecție civilă.

	78
	4-1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului – 16910_Sistemul de monitorizare și gestionare
	Etapă
	Contract pentru GPS
	Notificarea atribuirii contractelor 
	
	
	
	Î4
	2022
	Notificarea atribuirii contractului pentru sistemul de monitorizare GPS și sistemul de avertizare timpurie. 

	79
	4-1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului – 16911_Mijloace aeriene de gestionare a crizelor
	Etapă
	Achiziționarea a două elicoptere de dimensiuni medii pentru stingerea incendiilor
	Notificarea atribuirii contractelor 
	
	
	
	Î4
	2023
	Notificarea atribuirii contractului pentru achiziționarea a două elicoptere de dimensiuni medii de stingere a incendiilor pentru nevoile de protecție civilă și de stingere a incendiilor.

	81
	4-1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului – 16910_ Gestionarea și monitorizarea protecției civile 
	Etapă
	Livrarea de echipamente și lucrări de construcție și renovare în clădiri predefinite
	Livrarea de echipamente și lucrări de construcție și renovare în clădiri predefinite
	
	
	
	Î4
	2025
	1. Furnizarea sistemului GPS de gestionare a flotei pentru vehiculele de stingere a incendiilor, vehiculele de protecție civilă ale regiunilor și municipalităților. Modernizarea sistemului informatic de „implicare”;
2. Livrarea de stații meteorologice pentru avertizarea timpurie cu privire la dezastrele naturale;
3. Furnizarea de stații de comunicații de urgență și furnizarea de date climatice privind zonele de interes (radare);
4. Construirea și renovarea clădirilor situate la adresa 37-39 Kifissias Avenue, Maroussi. Livrarea de echipamente în aceleași clădiri. Serviciile furnizate pentru funcționarea centrelor de vaccinare la scară largă din Attiki și Salonic;
5. Renovarea clădirilor Academiei de Protecție Civilă (Villia) și ale Școlii de pompieri din Tsotyli. Livrarea de echipamente, simulatoare și emulsoare;
6. Livrarea a trei aeronave ca centre de control și gestionare a supravegherii aeriene. 

	82
	4-1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului – 16911_Mijloace aeriene de gestionare a crizelor
	Etapă
	Finalizarea proiectului de mijloace aeriene pentru gestionarea crizelor
	Furnizarea de mijloace aeriene de gestionare a crizelor
	
	
	
	Î4
	2025
	Furnizarea de:	
1. 2 elicoptere utilitare de dimensiune medie pentru uz medical;
2. 2 elicoptere de dimensiune medie pentru stingerea incendiilor la finalizarea testelor la sol;
3. 1 elicopter pentru transportul echipei de gestionare a incidentelor a GSCP.

Toate aeronavele cu destinație specială trebuie să reprezinte cea mai bună performanță de mediu disponibilă din clasa lor.

	83
	4-1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului – 16912_Echipamente de combatere a incendiilor forestiere, de prevenire și de răspuns
	Etapă
	Finalizarea echipamentelor de combatere a pădurilor
	Furnizarea de echipamente de stingere a incendiilor și de intervenție
	
	
	
	Î4
	2025
	Furnizarea de:
1. motoare de incendiu și alte vehicule de intervenție, precum și echipamente;
2. poduri transportabile pliabile. 

	332
	4-1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului – 16983_Inspecție primară a rezistenței seismice a clădirilor sau a instalațiilor sportive
	Etapă
	Finalizarea inspecțiilor seismice primare
	Certificate de inspecție primară eliberate pentru clădiri sau instalații sportive
	
	
	
	Î1
	2025
	43 365 certificate de inspecție primară pentru clădiri sau instalații sportive eliberate

	385
	4-1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului – 16404_ Programul de dezvoltare pentru administrația locală „Antonis Tritsis”
	Etapă
	Programul de dezvoltare pentru administrația locală „Antonis Tritsis”
	Realizarea a 83 proiecte în cadrul programului Antonis Tritsis
	
	
	
	Î2
	2025
	Realizarea a 83 proiecte în cadrul programului Antonis Tritsis. În cazul construirii de sisteme de ape uzate front-to-end, măsura trebuie să aibă un consum net de energie egal cu zero, iar în cazul reînnoirii sistemelor de ape uzate front-to-end, măsura trebuie să conducă la o scădere a consumului mediu de energie cu cel puțin 10 % (numai prin măsuri de eficiență energetică și nu prin modificări semnificative sau modificări ale sarcinii).
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E. COMPONENTA 2.1: CONECTARE
Această componentă a planului de redresare și reziliență al Greciei conține măsuri care vizează promovarea și facilitarea implementării pe scară largă a rețelelor de foarte mare capacitate, inclusiv 5G și fibră optică, în conformitate cu obiectivele UE în materie de conectivitate 2025 5G și gigabit, precum și dezvoltarea unei constelații de sateliți de mici dimensiuni. Investițiile incluse în cadrul acestei componente se referă la instalarea infrastructurii de fibră optică în clădiri și la utilizarea tehnologiilor și aplicațiilor spațiale prin dezvoltarea unei constelații de sateliți mici care să sprijine serviciile de conectivitate securizată cuplate cu aplicații multifuncționale pentru observarea Pământului. Reformele incluse în cadrul acestei componente stabilesc un cadru pentru a facilita trecerea la conexiuni rapide în bandă largă și tranziția către tehnologia 5G.
Toate investițiile și reformele propuse abordează provocările care rezultă din nevoia tot mai mare de conectivitate și de observare și supraveghere a Pământului. Măsurile sprijină punerea în aplicare a Recomandării specifice fiecărei țări privind investițiile publice și private (Recomandarea specifică fiecărei țări 3 2020), care solicită Greciei să își concentreze investițiile pe tranziția digitală și, în special, pe infrastructura digitală de foarte mare capacitate. De asemenea, acestea răspund în mod eficace tranziției digitale și/sau provocărilor generate de aceasta, deoarece se preconizează că vor contribui în mod semnificativ la îmbunătățirea conectivității de foarte mare viteză în Grecia. Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).
E.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil
Investiții: Sateliți mici (identificatorul măsurii: 16855)
Obiectivul acestei investiții este lansarea și plasarea pe orbită a unei constelații de sateliți de mici dimensiuni. Investiția constă într-o constelație de sateliți mici care vizează sprijinirea serviciilor de conectivitate, precum și a aplicațiilor de observare a Pământului pentru cartografiere, transport maritim, agricultură de precizie, amenajarea teritoriului și altele. 
Măsura constă, de asemenea, în (i) semnarea unei modificări a acordului de proiect pentru asistența acordată de Agenția Spațială Europeană (ESA) în gestionarea și punerea în aplicare a proiectului spațial național prin satelit al Greciei între ESA și Ministerul Guvernanței Digitale și (ii) un transfer de fonduri în valoare de 350 000 000 EUR către ESA pentru a sprijini activitățile din faza II prevăzute în acordul de proiect.
Reformă: Tranziția către tehnologia 5G, facilitând dezvoltarea de servicii inovatoare la distanță (identificatorul măsurii: 16844)
Obiectivul acestei reforme este de a stabili o bază pentru tranziția către tehnologia 5G. Reformele includ intrarea în vigoare a unui nou cadru legislativ și de reglementare pentru tranziția la tehnologia 5G.
Reformă: Trecerea la conexiuni în bandă largă de ordinul gigabiților – Tranziția către conexiuni în bandă largă de ordinul gigabiților și consolidarea cererii de bandă largă de ordinul gigabiților (identificatorul măsurii: 16857)
Această reformă constă în intrarea în vigoare a unui cadru juridic pentru tranziția către conexiunile de rețea de foarte mare capacitate VHCN prin instalarea de fibră optică și de echipamente aferente în clădiri, precum și de cabluri submarine în cazul insulelor grecești, permițând o mai mare acoperire a conexiunilor în bandă largă de ordinul gigabiților. Cadrul juridic definește specificațiile tehnice și normele și procedurile relevante pentru implementarea infrastructurii de bandă largă interioare capabile să furnizeze conectivitate în gigabit utilizatorilor finali. Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 iunie 2024.
Investiții: Infrastructura de fibră optică din clădiri (identificatorul măsurii: 16818)
Obiectivul acestei investiții este de a promova instalarea infrastructurii de fibră optică în clădirile rezidențiale și comerciale și în locuințe, precum și conectarea utilizatorilor finali la rețelele de foarte mare capacitate (VHCN). Investiția include scheme de subvenționare a cererii (cupoane valorice) care subvenționează (a) costurile cablării interne și (b) taxele de conectare (taxa unică de configurare a serviciilor în bandă largă). 
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E.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil
Grupul 8: Conectivitate
Măsurile incluse în acest grup sunt:
● Tranziția către tehnologia 5G, facilitând dezvoltarea de servicii inovatoare la distanță. (NUMĂR DE IDENTIFICARE: 16844)
● Trecerea la conexiuni în bandă largă la nivel de gigabit – Tranziția către conexiuni în bandă largă la nivel de gigabit și consolidarea cererii de bandă largă la nivel de gigabit (ID: 16857)
● Infrastructura de fibră optică din clădiri (ID: 16818)
● Sateliți mici (ID: 16855)	
	Nr. 
crt.
	Măsură conexă (reformă sau investiții)
	Etapă/
Obiectiv
	Denumire
	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)
	Indicatori cantitativi 
 (pentru obiective)
	Calendar orientativ pentru finalizare 
	Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte

	
	
	
	
	
	Unitatea de măsură
	Situația de referință 
	Obiectiv 
	Trimestru
	Anul
	

	85
	5-2.1. Connect – 16818_Infrastructura de fibră optică din clădiri
	Etapă
	Atribuirea contractului (contractelor) pentru proiectul „Infrastructura de fibră optică în clădiri”
	Notificarea atribuirii contractului (contractelor) 
	
	
	
	Î3
	2022
	Atribuirea contractului (contractelor) în urma finalizării cu succes a procedurii de licitație pentru proiectul „Infrastructura de fibră optică în clădiri”.

AS Societatea Informațională/Ministerul Guvernanței Digitale se asigură că toate cererile depuse sunt examinate pentru a confirma dacă acestea răspund în mod corespunzător cerințelor cererii de propuneri. La selectarea contractantului corespunzător, Societatea informațională S.A./Ministerul Guvernanței Digitale atribuie contractul care definește obligațiile, rolurile și responsabilitățile părților contractante.

	87
	5-2.1. Connect – 16855_Sateliți de mici dimensiuni
	Etapă
	Atribuirea contractului (contractelor) pentru proiectul „Small Satellites”
	Notificarea atribuirii contractului (contractelor) 
	
	
	
	Î2
	2023
	Atribuirea contractului (contractelor) în urma finalizării cu succes a procedurii de licitație pentru proiectul „Small Satellites”.

[bookmark: _Hlk208835858]Investiția vizează dezvoltarea unei constelații de sateliți de mici dimensiuni pentru a sprijini serviciile de conectivitate, precum și aplicațiile de observare a Pământului în domeniul cartografierii, al transportului maritim, al agriculturii de precizie, al amenajării teritoriului și altele.

	90
	5-2.1. Connect – 16818_Infrastructura de fibră optică din clădiri
	Țintă
	Execuția proiectului „Infrastructura de fibră optică în clădiri”
	
	Numărul de bonuri valorice
	
	300 255
	Î4
	2025
	300 255 vouchere preschimbate pentru locuințe conectate la infrastructura și serviciile de fibră optică FTTH. 

	92
	5-2.1. Connect – 16855_Sateliți de mici dimensiuni
	Etapă
	Executarea proiectului „Sateliți mici”
	Rapoarte de punere în funcțiune pe orbită în urma lansării sateliților mici 
	
	
	
	Î4
	2025
	Proiectul-pilot începe, iar constelația de sateliți mici menită să sprijine serviciile de conectivitate, precum și aplicațiile de observare a Pământului pentru cartografiere, transport maritim, agricultură de precizie, amenajarea teritoriului și altele, este lansată și pusă pe orbită.

	92a
	5-2.1. Connect – 16855_Sateliți de mici dimensiuni
	Etapă
	Semnarea modificării acordului privind proiectul și transferul fondurilor
	Semnarea modificării acordului de proiect dintre ESA și Ministerul Guvernanței Digitale și transferul de fonduri
	
	
	
	Î2
	2026
	Semnarea modificării acordului de proiect pentru asistența Agenției Spațiale Europene (ESA) în gestionarea și punerea în aplicare a proiectului spațial național prin satelit al Greciei între Grecia și ESA.

Acordul privind proiectul include activitățile care ar urma să fie finanțate în temeiul acordului privind proiectul, care constau în punerea în aplicare a activităților din faza II („Hellas Space 2.0”), și anume: 
1) implementarea constelației de detecție a sateliților optici RGBNIR, a sateliților termici MWIR, a sateliților de monitorizare RF; 
2) demonstrator (demonstratori) al (ai) capacităților de cunoaștere a domeniului spațial & pe orbită; 
3) achiziționarea și implementarea terminalelor pentru utilizatorii conectivității securizate și adoptarea PRS Galileo; 
4) programul de inovare spațială & testare pentru demonstrații de observare a Pământului și conectivitate pe orbită și oportunități de sarcină utilă pe orbită; 
5) o infrastructură securizată de servicii & date de EO pentru consolidarea nodului guvernamental și a serviciilor emblematice din aval;
6) formarea absolvenților greci în ceea ce privește activitățile care intră în domeniul de aplicare al prezentului acord privind proiectele și activitățile de comunicare.

Acordul privind proiectele include, de asemenea, o dispoziție care asigură faptul că fondurile sunt utilizate integral și exclusiv de ESA pentru sprijinirea activităților din faza II.

Grecia transferă 350 000 000 EUR către ESA pentru sprijinirea activităților din faza II a acordului de proiect.

	333
	5-2.1. Connect – 16844_ Tranziția către tehnologia 5G, facilitând dezvoltarea de servicii inovatoare la distanță
	Etapă
	Intrarea în vigoare a tranziției către reforma tehnologiei 5G
	Intrarea în vigoare a cadrului legislativ și de reglementare
	
	
	
	Î3
	2024
	Intrarea în vigoare a legislației secundare care definește procesul de alocare a spectrului 5G pentru proiecte-pilot prin intermediul fondului Phaistos sau/și al entităților universitare, inclusiv un proces de identificare a oportunităților și riscurilor suplimentare în dezvoltarea rețelelor 5G, raționalizarea procedurilor de alocare a spectrului 5G și evaluarea cerințelor și a riscurilor în aplicații economice specifice.

	334
	5-2.1. Conectare – 16857_Schimbarea conexiunilor în bandă largă la nivel de gigabit – Tranziția către conexiuni în bandă largă la nivel de gigabit și consolidarea cererii de bandă largă la nivel de gigabit
	Etapă
	Intrarea în vigoare a reformei privind trecerea la conexiuni în bandă largă de ordinul gigabiților
	Intrarea în vigoare a cadrului legislativ
	
	
	
	Î2
	2024
	Intrarea în vigoare a unui cadru juridic care definește specificațiile tehnice și normele și procedurile relevante pentru implementarea infrastructurii de bandă largă interioare capabile să furnizeze conectivitate în gigabit utilizatorilor finali. 
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F. COMPONENTA 2.2: MODERNIZEAZĂ
Componenta „Modernizare” a planului de redresare și reziliență al Greciei vizează modernizarea administrației publice prin îmbunătățirea modelului său operațional și prin furnizarea de servicii de înaltă calitate cetățenilor și întreprinderilor. Accelerarea eforturilor de îmbunătățire a performanței digitale a administrației publice acționează ca un catalizator pentru atingerea acestui obiectiv. Obiectivul în materie de reforme și investiții: (a) transformarea digitală a organizațiilor din sectorul public, inclusiv digitalizarea arhivelor și îmbunătățirea serviciilor digitale; (b) îmbunătățirea proceselor operaționale, urmată de încorporarea unor sisteme informatice moderne; (c) o interoperabilitate sporită între sisteme și date; (d) strategii și politici ample în materie de securitate cibernetică și de guvernanță a datelor; precum și (e) utilizarea extinsă a tehnologiilor avansate, cum ar fi cloud computingul, inteligența artificială și volumele mari de date.
Componenta urmărește să abordeze provocarea pe care o reprezintă modernizarea și digitalizarea administrației publice, raționalizând și simplificând în același timp principalele sale procese și proceduri. Acesta sprijină abordarea recomandării specifice fiecărei țări privind investițiile publice și private (recomandările specifice fiecărei țări 3 2020 și 2 2019) prin îmbunătățirea eficacității și a digitalizării administrației publice. Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).
F.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil
Reformă: Către servicii orientate către client ale administrației publice prin simplificarea și îmbunătățirea proceselor, a îmbunătățirilor sistemelor și a conformității cu strategiile și politicile europene (măsura ID 16929)
Obiectivul reformei este de a furniza servicii publice orientate către utilizatori cetățenilor și întreprinderilor din Grecia și de a asigura o mai bună funcționare a administrației publice elene. Reforma constă în: a) intrarea în vigoare a capitolelor relevante din Codul administrației locale unice și b) realizarea de acțiuni de monitorizare și măsurare a sarcinii administrative și de sprijinire a procesului de evaluare a impactului normativ. 
Investiții: Digitalizarea arhivelor și a serviciilor conexe (măsura ID 16778)
Investiția constă în digitalizarea arhivelor esențiale în diferite sectoare (justiție, sănătate, arhive generale ale statului, urbanism, exproprieri, cadastru, imigrație și azil, afaceri maritime) și în integrarea în sistemele informatice relevante, precum și în implementarea pilot a stocării în condiții de siguranță a arhivelor din sectorul public și a arhivelor din sectorul public „în sens mai larg” (un total de nouă subproiecte). 
Mai precis, subproiectele menționate cuprind punerea în aplicare a digitalizării a 1 150 000 000 de pagini și alte acțiuni necesare în legătură cu următoarele arhive: 1) sistemul de justiție, 2) dosarele medicale și examinările imagistice ale sistemului de sănătate publică, 3) arhivele generale ale statului pentru agențiile centrale și locale, 4) sistemul de imigrație și azil, 5) planurile de expropriere, 6) autorizațiile și planurile de construcție, precum și crearea de metadate și geocodare pentru agențiile de urbanism, 7a) titlurile de proprietate și documentele respective din birourile ipotecare ale cadastrului și 7b) punerea în aplicare a serviciilor îmbunătățite ale cadastrului și 8) afacerile maritime. Subproiectul 9) se referă la implementarea pilot a stocării securizate a 1 440 000 de cutii de fișiere care conțin fișiere fizice în alte arhive din sectorul public. Această investiție vizează reducerea costurilor de timp pentru furnizarea de servicii către public de către administrația publică, în timp ce un acces mai bun la arhive urmărește, de asemenea, să conducă la economii semnificative de costuri și la eliberarea resurselor.
Investiții: CRM pentru administrația publică (măsura ID 16810)
Obiectivul acestei investiții este conceperea, instituirea și lansarea unui sistem integrat de gestionare a întregului ciclu de viață al relației administrației publice cu cetățenii și întreprinderile. Investiția constă în a) sistemul de gestionare a relațiilor cu clienții pentru administrația publică, care permite gestionarea interacțiunilor administrației publice cu cetățenii și întreprinderile și b) disponibilitatea unui sistem integrat de comunicare electronică între sistemele și serviciile din sectorul public și cetățenii greci (Gov. gr – messenger). 
Investiții: Modernizarea ghișeelor unice ale administrației publice (măsura ID 16780)
Obiectivul măsurii este modernizarea centrelor de servicii pentru cetățeni (PSC). Investiția constă în achiziționarea de noi echipamente și instrumente digitale și în renovarea clădirilor ghișeelor unice ale administrației publice.
Investiții: Noul sistem pentru achizițiile publice (măsura ID 16736)
Investiția se referă la reproiectarea și punerea în aplicare a unui nou sistem informatic pentru achizițiile publice. Investiția include: a) reproiectarea și îmbogățirea portalului www.eprocurement.gov.gr; b) subsisteme de adăugiri și personalizări extinse utilizate pentru licitații; c) reforma, reorganizarea și îmbogățirea Registrului electronic central al achizițiilor publice (KIMDIS), modernizarea și extinderea sistemelor de extragere a datelor statistice și prelucrarea statistică ulterioară a acestora; d) Configurarea și punerea în aplicare a extinderilor sistemului electronic de achiziții publice (ESIDIS) pentru a sprijini noi strategii și procese operaționale în domeniul achizițiilor publice prin mijloace electronice; e) îmbunătățirea serviciilor de interoperabilitate deja puse în aplicare și punerea în aplicare a unora noi pentru schimbul de date; f) servicii de interoperabilitate electronică prin intermediul Centrului de interoperabilitate (KED), care face parte din portalul digital unic național (gov.gr); g) instituirea unui mecanism de criptare a datelor stocate în bazele de date ale sistemului pentru a preveni acțiunile răuvoitoare ale administratorilor ESIDIS și G-Cloud; h) un nou studiu de securitate și adăugiri și/sau modificări ale sistemului pentru a spori securitatea acestuia, certificarea și intervențiile pentru a spori securitatea sistemului cu scopul de a permite certificarea viitoare; I) îmbunătățirea și relansarea sistemului de planificare a achizițiilor publice pentru un sprijin mai larg al achizițiilor publice și al procedurilor centralizate de achiziții publice care utilizează cataloage electronice; j) adăugarea cererilor de sprijin pentru operatorii economici: îmbogățirea cererilor de căutare a ofertelor, a datelor istorice și statistice privind implicarea acestora în procesele de achiziții publice, îmbogățirea subsistemelor de informare și comunicare ale furnizorilor și ale autorităților contractante; K) adăugarea unor capacități de asistent virtual, astfel încât orice persoană interesată să poată adresa întrebări în limbaj natural; L) adăugarea unui sistem electronic de arhivare a fișierelor (ESIDIS – KIMDIS) care respectă dispozițiile cadrului juridic pentru fișierele electronice; m) producerea de materiale de formare și acțiuni de publicitate; N) servicii de asistență tehnică și de monitorizare a proiectelor; și o) un studiu de evaluare a posibilităților și a eficacității instrumentelor existente de achiziții publice electronice și de selecție, modernizare sau înlocuire a acestora cu instrumente noi și mai eficiente.
Investiții: Transformarea digitală a Ministerului Afacerilor Externe (măsura ID 16742)
Obiectivul acestei măsuri este modernizarea Ministerului Afacerilor Externe. Investiția constă în digitalizarea operațiunilor și a infrastructurii informatice.
Investiții: Programe de actualizare a competențelor digitale pentru recruți (măsura ID 16826)
Investiția integrează un program de formare și certificare pentru competențele digitale în serviciul militar obligatoriu. Scopul este de a valorifica timpul de serviciu al recruților pentru a transmite competențele digitale necesare pe forțele armate și pe piața forței de muncă din prezent. Punerea în aplicare a acestei investiții se realizează prin modernizarea și extinderea platformei Academiei digitale a cetățenilor și include: a) Accesul personalizat al recruților la portalul de formare, care trebuie să dispună de mecanisme solide de securitate cibernetică și de descurajare a atacurilor cibernetice, precum și de o arhitectură îmbunătățită de protecție a datelor cu caracter personal b) Configurarea portofoliului electronic (e-portofoliu) al recrutului în care se reflectă profilul său educațional, împreună cu calificările sale existente c) Dezvoltarea și configurarea programelor de formare a competențelor digitale d) Dezvoltarea și utilizarea unui instrument de autoevaluare e) 50 000 tablete care sunt dobândite și furnizate recruților pe durata participării la programele de învățare la distanță f) certificarea competențelor digitale dobândite în cursul procesului de formare, care se bazează pe cadrele europene și naționale privind competențele digitale. 
[bookmark: _Hlk213856119]Investiții: Transformarea digitală a Organizației Naționale de Turism din Grecia (măsura ID 16791)
[bookmark: _Hlk213856157]Obiectivul acestei investiții este de a dezvolta capacitățile digitale ale Organizației Naționale de Turism din Grecia. Investiția constă în crearea unei hărți turistice digitale, a unui depozit digital pentru bunurile culturale ale Greciei și a unui nou sistem de informare a turiștilor. 
Reformă: Strategia de securitate cibernetică și Centrul național de operațiuni de securitate cibernetică (măsura ID 16823)
Obiectivul măsurii este de a îmbunătăți securitatea cibernetică a sistemelor din sectorul public. Măsura constă în elaborarea unei strategii de securitate cibernetică și a unui centru național de operațiuni de securitate cibernetică (SOC).
Investiții: Servicii web și Centrul de interoperabilitate de nouă generație (KED) (măsura ID 16779)
Obiectivul acestei măsuri este de a dezvolta infrastructura de interoperabilitate între serviciile administrației publice pentru a facilita schimbul de informații și serviciile online. Investiția constă în a) servicii web; b) Centrul de interoperabilitate de nouă generație (KED).
Reformă: Interconectarea și interoperabilitatea registrelor, sistemelor și serviciilor pentru schimbul de date între organizațiile publice naționale (măsura ID 16782)
Obiectivul acestei reforme este de a facilita furnizarea de servicii publice digitale cetățenilor și întreprinderilor. Reforma constă în introducerea unui cadru pentru interconectarea și interoperabilitatea registrelor și a serviciilor pentru schimbul de date între organizațiile publice.
Investiții: Registre electronice (măsura ID 16824)
Obiectivul acestei măsuri este de a sprijini furnizarea de servicii publice digitale prin intermediul registrelor și platformelor electronice. Investiția constă în furnizarea de registre și platforme electronice în următoarele domenii: registrul cetățenilor, bunăstarea animalelor, infrastructura de electromobilitate și sănătatea și securitatea socială.
Reformă: Încorporarea de noi tehnologii și tendințe către serviciile avansate ale administrației publice, creșterea eficienței și a eficacității și reducerea costurilor de exploatare, modernizare și întreținere a sistemelor (măsura ID 16928)
Obiectivul acestei reforme este de a moderniza serviciile administrației publice prin progrese tehnologice. Reforma constă în introducerea unui cadru pentru adoptarea de noi tehnologii în administrația publică și a unei politici privind datele deschise și reutilizabile. 
Investiții: Orașe inteligente (măsura ID 16854)
Obiectivul investiției este de a transforma treptat 11 de municipalități elene în „orașe inteligente”. Măsura constă în realizarea de proiecte de „orașe inteligente” de către 11 de municipalități.
Investiții: Furnizarea infrastructurii și a serviciului de cloud computing central (măsura ID 16853)
Investiția urmărește să consolideze funcționarea instituțiilor-cheie ale Ministerului Guvernanței Digitale, și anume GSISPA și IDIKA SA, prin implementarea infrastructurii și a serviciilor de cloud computing (în conformitate cu Legea nr. 4727/2020), urmând cele mai bune practici internaționale pentru implementarea infrastructurii și a serviciilor guvernamentale de cloud (G-Cloud). Proiectul va furniza o infrastructură modernă de cloud hibrid, formată din doi locatari: Unul pentru tehnologia de tip cloud și altul pentru tehnologia de tip H-Cloud. Fiecare chiriaș trebuie să aibă componenta de cloud privat și componenta de cloud public într-un mediu unificat de gestionare și de furnizare a serviciilor. Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 30 iunie 2024.
Centrele de date ale furnizorului de servicii cloud au obligația de a respecta „Codul european de conduită privind eficiența energetică a centrelor de date”. 
Cerința este aliniată la Regulamentul (UE) 2018/1999 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2018 privind guvernanța uniunii energetice și a acțiunilor climatice, prin sprijinirea tranziției verzi și prin contribuția la realizarea obiectivelor climatice ale Uniunii pentru 2030 prevăzute la articolul 2 alineatul (11), modificat prin articolul 10 din Legea europeană a climei, și prin respectarea obiectivului neutralității climatice a UE până în 2050 și a tranziției digitale, contribuind astfel la convergența economică și socială ascendentă, restabilind și promovând creșterea durabilă și integrarea economiilor Uniunii.
Investiții: Modernizarea infrastructurii și a serviciilor de cloud computing ale infrastructurilor naționale de cercetare și tehnologie (GRNET) (măsura ID 16955)
Obiectivul investiției este de a moderniza infrastructurile și serviciile GRNET. Investiția constă în: (a) modernizarea software-ului și a serviciilor de cloud computing ale GRNET, (b) supercalculatorul DAEDALUS (execuția etapei A, astfel cum se specifică în contractul relevant), (c) închirierea infrastructurii de fibră optică, (d) livrarea sau livrarea și instalarea echipamentelor de rețea ale GRNET.
Investiții: Extinderea Syzefxis II (măsura ID 16956)
Obiectivul acestei investiții este de a furniza organismelor din sectorul public servicii de telecomunicații modernizate. Investiția constă în furnizarea unui sistem digital pentru colectarea datelor din sondajele la fața locului pentru implementarea SYZEFXIS II, în servicii de control al calității și de monitorizare pentru instalarea de sisteme de cabluri pentru rețelele naționale de telecomunicații, în instalarea de echipamente de alimentare cu energie electrică neîntreruptibile în cadrul entităților SYZEFXIS II, în instituirea unui sistem de gestionare a securității informațiilor pentru rețeaua din sectorul public și în instalarea infrastructurii de rețea în rețeaua școlară panelenică. 
Investiții: BI central – Analiza datelor (măsura ID 16842)
Obiectivul acestei investiții este de a spori capacitatea administrației publice de a utiliza datele pentru procesul decizional. Investiția constă în crearea unei platforme centrale de analiză a datelor operative ale întreprinderilor, care să permită agențiilor administrației publice să integreze și să analizeze datele pentru a-și sprijini operațiunile și procesul decizional. 
Investiții: Sistemul central de gestionare a documentelor (măsura ID 16738)
Investiția constă în punerea în aplicare a unui sistem central de gestionare a documentelor care captează, stochează și extrage documente pe suport de hârtie și electronice. Acest sistem facilitează interoperabilitatea între organizațiile din sectorul public și vizează accelerarea prelucrării cazurilor și cererilor de servicii ale cetățenilor și întreprinderilor. Investiția include a) furnizarea a 20 000 de semnături digitale la distanță aprobate, b) dezvoltarea de aplicații pentru interoperabilitate, crearea unui cod QR unic sau a unui identificator unic care să fie integrat în documente, c) dezvoltarea de subsisteme pentru a acoperi nevoile guvernului de semnare a documentelor cu semnături digitale, d) servicii de asistență (inclusiv servicii pentru elaborarea de studii), servicii de formare și de asistență. 
Investiții: Contribuția voluntară la întreprinderea comună EuroHPC (măsura 16859)
Această măsură urmărește să sprijine înființarea de către Grecia a gigafabricilor de inteligență artificială și a serviciilor acestora, precum și accesul Greciei la acestea. 
Măsura constă într-o contribuție voluntară de 350 000 000 EUR la întreprinderea comună EuroHPC. 
Contribuția va sprijini o gigafabrică de IA și/sau alte inițiative EuroHPC, cum ar fi fabricile de IA, supercalculatoarele sau calculatoarele cuantice sau alte investiții în IA, tehnologia cuantică sau HPC legate de obiectivele întreprinderii comune EuroHPC, care urmează să fie stabilite în Uniune.
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F.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil
Principala investiție 3: Digitalizarea arhivelor și servicii conexe
	Nr. crt.
	Măsură conexă (reformă sau investiții)
	Etapă/ Obiectiv
	Denumire
	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)
	Indicatori cantitativi (pentru ținte)
	Calendar orientativ pentru finalizare 
	Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte

	
	
	
	
	
	Unitatea de măsură
	Situația de referință 
	Obiectiv 
	Trimestru
	Anul
	

	93

	6-2.2. Modernizare – 16778_Digitalizarea arhivelor și a serviciilor conexe
	Etapă
	Atribuirea contractului (contractelor) pentru digitalizarea arhivelor
	Notificarea atribuirii contractului (contractelor) care acoperă toate cele 9 subproiecte ale proiectului de digitalizare a arhivelor 
	
	
	
	Î4
	2022
	Atribuirea contractului (contractelor) pentru a acoperi fiecare dintre următoarele 9 subproiecte, inclusiv toate componentele lor constitutive: 
· Subproiectul nr. 1: Digitalizarea arhivelor sistemului judiciar
· Subproiectul nr. 2: Digitalizarea arhivelor sistemului de sănătate publică
· Subproiectul nr. 3: Digitalizarea Arhivelor Generale ale Statului
· Subproiectul nr. 4: Digitalizarea arhivelor sistemului de imigrație și azil
· Subproiectul nr. 5: Digitalizarea arhivelor exproprierilor
· Subproiectul nr. 6: Digitalizarea arhivelor agențiilor de urbanism
· Subproiectul 7A – Digitalizarea arhivelor cadastrului (Ktimatologio)
· Subproiectul 7B – Servicii digitale îmbunătățite de cadastru
· Subproiectul 8 – Digitalizarea arhivelor maritime
· Subproiectul nr. 9: Depozitarea în condiții de siguranță a resurselor din sectorul public și din sectorul public „extins”
Specificațiile includ termene și obiective și detaliază, pentru fiecare dintre cele 9 subproiecte, următoarele: 
1. digitalizarea înregistrărilor fizice 
2. migrarea înregistrărilor digitale în sistemele existente (inclusiv dosarele de justiție în OSDDY-PP/OSDDY-DD; titluri de proprietate în sistemul informatic al Registrului funciar național)
3. analiza, proiectarea și implementarea centrelor de date și a infrastructurii situate în cadrul agențiilor locale, împreună cu interfața unică adecvată (inclusiv registrul central pentru evidențele pacienților; Sistemul integrat de informații geografice al hărții digitale unificate a creditelor și creanțelor pentru exproprieri; Sistemul de gestionare a documentelor & fișierelor digitale (DMS/DAS) pentru înregistrările cadastrale; instalarea software-ului de gestionare a arhivelor).
4. servicii de asistență (inclusiv noi servicii electronice legate de căutarea și recuperarea fișierelor pentru cetățeni; administrația publică; cercetători pentru Arhivele de Stat).

	95
	6-2.2. Modernizare – 16778_Digitalizarea arhivelor și a serviciilor conexe
	Etapă
	Digitalizarea arhivelor
	Digitalizarea, metadatele și migrarea arhivelor în sistemele existente și realizarea proiectului pentru „Servicii digitale de cadastru” și a proiectului pentru „Stocarea securizată a arhivelor din sectorul public și din sectorul public în sens larg”
	
	
	
	Î4
	2025
	Digitalizarea, inclusiv metadatele, și migrarea către sistemele existente, de cel puțin 1 035 000 000 de pagini. 

Livrarea subproiectului „Servicii digitale îmbunătățite de cadastru” pentru digitalizarea serviciilor oferite de cadastrul elen și a subproiectului „Stocarea în condiții de siguranță a arhivelor din sectorul public și a arhivelor din sectorul public în sens mai larg” pentru stocarea în condiții de siguranță a fișierelor fizice în alte arhive din sectorul public. 





Reforma cheie 5: Către servicii orientate către client ale administrației publice prin simplificarea și îmbunătățirea proceselor – Interconectarea și interoperabilitatea registrelor, sistemelor și serviciilor
	Nr. crt.
	Măsură conexă 
(Reformă sau investiție)
	Etapă/ Obiectiv
	Denumire
	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)
	Indicatori cantitativi (pentru ținte)
	Calendar orientativ pentru finalizare 
	Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte

	
	
	
	
	
	Unitatea de măsură
	Situația de referință
	Obiectiv
	Trimestru
	Anul
	

	96
	6-2.2. Modernizare – 16929_Către servicii orientate către client ale administrației publice prin simplificarea și îmbunătățirea proceselor, a îmbunătățirilor sistemelor și a conformității cu strategiile și politicile europene
	Etapă
	Crearea registrului național de proceduri și punerea în aplicare a planului național de simplificare a proceselor (prima etapă)
	Raport al Ministerului Guvernanței Digitale care atestă operaționalizarea registrului național de proceduri și finalizarea fluxurilor de lucru în cadrul primei etape a programului național de simplificare a proceselor 
	
	
	
	Î3
	2022
	Operaționalizarea registrului național de proceduri („Diavlos”, în conformitate cu articolul 90 din Legea nr. 4727/2020) și integrarea în portalul gov.gr; și finalizarea primei etape a fluxurilor de lucru pentru simplificare, în conformitate cu calendarul prevăzut de Programul național de simplificare a proceselor pe 4 ani, inclusiv digitalizarea procedurilor de achiziții publice.

	97
	6-2.2. Modernizare – 16929_Către servicii orientate către client ale administrației publice prin simplificarea și îmbunătățirea proceselor, a îmbunătățirilor sistemelor și a conformității cu strategiile și politicile europene
	Etapă
	Punerea în aplicare a planului național de simplificare a proceselor (a doua etapă)
	Raport al Ministerului de Interne care atestă finalizarea celei de a doua etape a fluxurilor de lucru pentru simplificare în cadrul Programului național de simplificare a proceselor 
	
	
	
	Î4
	2023
	Finalizarea celei de a doua etape a fluxurilor de lucru pentru simplificare, în conformitate cu calendarul prevăzut de Programul național de simplificare a proceselor pe 4 ani, inclusiv digitalizarea proceselor de evaluare a impactului, înființarea întreprinderilor individuale, simplificarea procedurilor referitoare la „evenimentele din viața cetățenilor”, inclusiv nașterea, decesul și divorțul, simplificarea procedurilor judiciare legate de avocați, hotărârile judecătorești, semnăturile digitale, certificatele eliberate de instanțe, reînnoirea permisului de conducere și funcționarea myfoto.gov.gr și circulația electronică a documentelor în cadrul administrației publice (atestată de circularele emise).

	98
	6-2.2. Modernizare – 16782_Interconectarea și interoperabilitatea registrelor, sistemelor și serviciilor pentru schimbul de date între organizațiile publice naționale
	Etapă
	Baza de reglementare pentru interconectare și 
interoperabilitatea registrelor
	Adoptarea modificărilor în materie de reglementare, inclusiv a legislației primare și secundare conectate pentru interconectarea și interoperabilitatea registrelor și a serviciilor
	
	
	
	Î4
	2024
	Adoptarea unor modificări în materie de reglementare pentru a stabili o bază de reglementare pentru interconectarea și interoperabilitatea registrelor și a serviciilor pentru schimbul de date între organizațiile publice naționale

	99
	6-2.2. Modernizare – 16929_Către servicii orientate către client ale administrației publice prin simplificarea și îmbunătățirea proceselor, a îmbunătățirilor sistemelor și a conformității cu strategiile și politicile europene
	Etapă
	Reducerea sarcinii administrative în administrația publică 
	Punerea în aplicare a unor acțiuni de monitorizare și măsurare a sarcinii administrative și de sprijinire a procesului de evaluare a impactului normativ și a dispozițiilor din Codul administrației locale unice care indică intrarea în vigoare 
	
	
	
	Î4
	2025
	· Intrarea în vigoare a capitolelor din Codul administrației locale unice referitoare la reglementarea aspectelor organizatorice și la reglementarea funcționării financiare și a cadrului de gestionare.
· Standardizarea metodologiei și a procedurilor de măsurare a sarcinilor administrative.
· Stabilirea unui indice de măsurare a birocrației (IMC).
· Instituirea unui mecanism de sprijinire a analizei impactului normativ.
· Publicarea măsurătorilor sarcinii administrative utilizând modelul costului standard.
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Grupul 9: Inițiative legate de îmbunătățirea serviciilor digitale securizate și orientate către client, utilizând sisteme informatice interoperabile și politici privind datele deschise
Măsurile incluse în acest grup sunt:
● Gestionarea relațiilor cu clienții pentru administrația publică (ID: 16810)
● Modernizarea ghișeelor unice ale administrației publice (ID: 16780)
● Un nou sistem pentru achizițiile publice (ID: 16736)
● Transformarea digitală a Ministerului Afacerilor Externe (ID: 16742)
● Programe de actualizare a competențelor digitale pentru recruți (ID: 16826)
● Transformarea digitală a Organizației Naționale de Turism din Grecia (ID: 16791)
● Strategia de securitate cibernetică și un Centru național de operațiuni de securitate cibernetică (ID: 16823)
● Servicii web și Centrul de interoperabilitate de nouă generație (KED) (ID: 16779)
● Registre electronice (ID: 16824)
● Sistemul central de gestionare a documentelor (ID: 16738)
	Nr. 
crt.
	Măsură conexă (reformă sau investiții)
	Etapă/ Obiectiv
	Denumire
	Indicatori calitativi 
 (pentru jaloane)
	Indicatori cantitativi (pentru ținte)
	Calendar orientativ pentru finalizare 
	Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte

	
	
	
	
	
	Unitatea de măsură
	Situația de referință 
	Obiectiv 
	Trimestru
	Anul
	

	100
	6-2.2. Modernizare – 16779_Interoperabilitate și dezvoltarea serviciilor web
	Etapă
	Atribuirea contractului pentru proiectul de interoperabilitate și de dezvoltare a serviciilor web
	Notificarea atribuirii contractului
	
	
	
	Î4
	2022
	Atribuirea contractului pentru proiectul de interoperabilitate și de dezvoltare a serviciilor web. 
Ministerul/Secretariatul General al Sistemelor Informatice pentru Sectorul Public/Societatea Informațională SA examinează toate propunerile depuse și confirmă dacă cererile răspund în mod corespunzător solicitărilor RFP. La selectarea contractantului corespunzător, ministerul procedează la atribuirea contractului, care definește obligațiile, rolurile și responsabilitățile ambelor părți participante.

	101
	6-2.2. Modernizare – 16810_CRM pentru administrația publică
	Etapă
	Atribuirea contractelor pentru CRM pentru administrația publică 
	Notificarea atribuirii contractului
	
	
	
	Î4
	2022
	Atribuirea contractului pentru CRM pentru administrația publică. Ministerul/Secretariatul General al Sistemelor Informatice pentru Sectorul Public/Societatea Informațională SA examinează toate propunerile depuse și confirmă dacă cererile răspund în mod corespunzător solicitărilor RFP. 
La selectarea partenerului extern adecvat, ministerul atribuie un contract care definește obligațiile, rolurile și responsabilitățile ambelor părți participante.

	102
	6-2.2. Modernizare – 16780_Modernizarea ghișeelor unice ale administrației publice
	Etapă
	Atribuirea contractului pentru modernizarea în continuare a ghișeelor unice ale administrației publice
	Notificarea atribuirii contractului
	
	
	
	Î4
	2022
	Atribuirea contractului pentru modernizarea ghișeelor unice ale administrației publice. 
Ministerul/Secretariatul General al Sistemelor Informatice pentru Sectorul Public/Societatea Informațională SA se asigură că toate propunerile depuse sunt examinate și confirmă dacă cererile răspund în mod corespunzător solicitărilor RFP. La selectarea partenerului extern adecvat, ministerul atribuie un contract care definește obligațiile, rolurile și responsabilitățile ambelor părți participante.

	103
	6-2.2. Modernizare – 16736_Noul sistem de achiziții publice
	Etapă
	Atribuirea contractelor pentru noul sistem de achiziții publice
	Notificarea atribuirii contractului
	
	
	
	Î4
	2022
	Atribuirea contractului pentru noul sistem de achiziții publice al proiectului. Ministerul/Secretariatul General al Sistemelor Informatice pentru Sectorul Public/Societatea Informațională SA examinează toate propunerile depuse și confirmă dacă cererile răspund în mod corespunzător solicitărilor RfP. La selectarea contractantului corespunzător, organismul responsabil procedează la atribuirea contractului, care definește obligațiile, rolurile și responsabilitățile ambelor părți participante.

	104
	6-2.2. Modernizare – 16823_Strategia și politicile de securitate cibernetică pentru sectorul public & servicii de securitate avansate pentru infrastructurile critice naționale
	Etapă
	Atribuirea contractelor pentru strategia de securitate cibernetică
	Notificarea atribuirii contractului
	
	
	
	Î4
	2022
	Atribuirea contractului pentru strategia și politicile de securitate cibernetică ale proiectului pentru sectorul public & servicii avansate de securitate pentru infrastructurile critice naționale. La selectarea consultantului extern corespunzător, ministerul procedează la atribuirea unui contract care definește obligațiile, rolurile și responsabilitățile ambelor părți participante.

	105
	6-2.2. Modernizare – 16826_Programe de actualizare a competențelor digitale pentru recruți
	Etapă
	Atribuirea contractelor pentru programe de actualizare a competențelor digitale pentru recruți
	Notificarea atribuirii contractului
	
	
	
	Î4
	2022
	Atribuirea contractului pentru programele de actualizare a competențelor digitale pentru recruți. Ministerul examinează toate propunerile depuse și confirmă dacă cererile răspund în mod corespunzător solicitărilor RFP. La selectarea partenerului extern adecvat, ministerul atribuie un contract care definește obligațiile, rolurile și responsabilitățile ambelor părți participante.

	106
	6-2.2. Modernizare – 16742_Transformarea digitală a Ministerului Afacerilor Externe
	Etapă
	Atribuirea contractului pentru transformarea digitală a Ministerului Afacerilor Externe
	Notificarea atribuirii contractului
	
	
	
	Î4
	2022
	Atribuirea contractului pentru transformarea digitală al Ministerului Afacerilor Externe. Ministerul examinează toate propunerile depuse și confirmă dacă cererile răspund în mod corespunzător solicitărilor RFP. La selectarea partenerului extern adecvat, ministerul atribuie un contract care definește obligațiile, rolurile și responsabilitățile ambelor părți participante.

	107
	6-2.2. Modernizare – 16824_E-Registries
	Etapă
	Atribuirea contractelor pentru registrele electronice
	Notificarea atribuirii contractului
	
	
	
	Î4
	2022
	Atribuirea contractului pentru proiectul E-Registries. Ministerul/Secretariatul General al Sistemelor Informatice pentru Sectorul Public/Societatea Informațională SA examinează toate propunerile depuse și confirmă dacă cererile răspund în mod corespunzător solicitărilor RFP. La selectarea partenerului extern adecvat, ministerul atribuie un contract care definește obligațiile, rolurile și responsabilitățile ambelor părți participante.

	108
	6-2.2. Modernizare – 16779_ Servicii web și Centrul de interoperabilitate de nouă generație (KED)
	Etapă
	Furnizarea de servicii web și Centrul de interoperabilitate de nouă generație (KED)
	Furnizarea de servicii web și Centrul de interoperabilitate de nouă generație (KED) 
	
	
	
	Î4
	2025
	Furnizarea Centrului de interoperabilitate de nouă generație (KED) și a serviciilor web. 

	109
	6-2.2. Modernizare – 16810_CRM pentru administrația publică
	Etapă
	Sistemul de gestionare a relațiilor cu clienții pentru administrația publică și Gov.gr – mesager 
	Livrarea sistemului CRM și a Gov. gr – messenger
	
	
	
	Î2
	2025
	Jalonul necesită realizarea următoarelor obiective: a) un sistem de gestionare a relațiilor cu clienții pentru administrația publică, care să permită gestionarea interacțiunilor administrației publice cu cetățenii și întreprinderile și b) un sistem integrat de comunicare electronică între sistemele și serviciile din sectorul public și cetățenii greci (Gov. gr – messenger).

	110a
	6-2.2. Modernizare – 16780_Modernizarea ghișeelor unice ale administrației publice
	Etapă
	Realizarea proiectului de modernizare a ghișeelor unice 
	Furnizarea de echipamente pentru modernizarea ghișeelor unice ale administrației publice
	
	
	
	Î4
	2024
	Livrarea a (i) 6 325 calculatoare/imprimante/tablete, (ii) 145 sisteme pentru gestionarea cozilor de așteptare și notificare, (iii) 730 terminale de feedback. 

	110b
	6-2.2. Modernizare – 16780_Modernizarea ghișeelor unice ale administrației publice
	Etapă
	Renovarea ghișeelor unice ale administrației publice
	Renovarea ghișeelor unice ale administrației publice
	
	
	
	Î4
	2025
	Renovarea a 360 de ghișee unice ale administrației publice.

	112
	6-2.2. Modernizare – 16823_Strategia de securitate cibernetică și Centrul național de operațiuni de securitate
	Etapă
	Punerea în aplicare a strategiei de securitate cibernetică și a Centrului național de operațiuni de securitate 
	Punerea în aplicare a Strategiei de securitate cibernetică și a Centrului național de operațiuni de securitate
	
	
	
	Î4
	2024
	Punerea în aplicare a i) Strategiei de securitate cibernetică ii) Centrului național de operațiuni de securitate (SOC)

	113
	6-2.2. Modernizare – 16738_Sistemul central de gestionare a documentelor
	Etapă
	Finalizarea proiectului privind sistemul central de gestionare a documentelor 
	Raport final al Ministerului Guvernanței Digitale care documentează finalizarea sistemului central de gestionare a documentelor
	
	
	
	Î2
	2024
	Sistemul central de gestionare a documentelor este operațional, inclusiv furnizarea de 
Au fost aprobate 20 000 de semnături digitale de la distanță, susținute de cereri și de un serviciu de asistență.

	114
	6-2.2. Modernizare – 16742_Transformarea digitală a Ministerului Afacerilor Externe
	Etapă
	Transformarea digitală a Ministerului Afacerilor Externe
	Realizarea subproiectelor proiectului „Digitalizarea Ministerului Afacerilor Externe”
	
	
	
	Î2
	2025
	Furnizarea (1) sistemului de sprijin pentru planificarea strategică și operațională, (2) digitalizării a 31 269 486 de pagini ale arhivelor diplomatice și istorice, (3) platformei globale a centrelor de informare digitală și (4) infrastructurii criptografice & de telecomunicații.

	115
	6-2.2. Modernizare – 16791_Transformarea digitală a Organizației Naționale de Turism din Grecia
	Etapă
	Digitalizarea Organizației Naționale de Turism din Grecia 
	Realizarea proiectului „Transformarea digitală a Organizației Naționale de Turism din Grecia”
	
	
	
	Î2
	2025
	Crearea (1) unei hărți turistice digitale, (2) a unui depozit digital de bunuri culturale ale Greciei și (3) a unui nou sistem de informații turistice.

	119
	6-2.2. Modernizare – 16736_Noul sistem de achiziții publice
	Etapă
	Punerea în aplicare a noului sistem de achiziții publice 
	Punerea în aplicare a „noului sistem de achiziții publice”
	
	
	
	Î4
	2025
	Punerea în aplicare a noului sistem de achiziții publice pentru a institui un nou portal de achiziții publice electronice (ESIDIS), cu subsisteme modernizate, interoperabilitatea cu alte sisteme, noi elemente de securitate și instrumente de sprijin pentru operatorii economici și autoritățile contractante.

	120
	6-2.2. Modernizare – 16824_E-Registries
	Etapă
	Furnizarea de registre și/sau platforme electronice
	Furnizarea de registre și/sau platforme electronice
	
	
	
	Î4
	2025
	Livrarea registrelor electronice și/sau a platformelor în următoarele domenii: registrul cetățenilor, bunăstarea animalelor, infrastructura de electromobilitate și sănătatea și securitatea socială.
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Grupul 10: Inițiative legate de încorporarea noilor tehnologii în tranziția digitală și modernizarea administrației publice
· Încorporarea de noi tehnologii și tendințe către serviciile avansate ale administrației publice, creșterea eficienței și a eficacității și reducerea costurilor de exploatare, modernizare și întreținere a sistemelor (ID: 16928)
· Orașe inteligente (ID: 16854)
· Furnizarea infrastructurii și a serviciului de cloud computing central (ID: 16853)
· Modernizarea infrastructurii și a serviciilor de cloud computing ale infrastructurilor naționale de cercetare și tehnologie (GRNET) (ID: 16955)
· Extinderea Syzefxis II (ID: 16956)
· BI central – Analiza datelor (ID: 16842)
· Contribuția voluntară la întreprinderea comună EuroHPC (ID: 16859)
	Nr. 
crt.
	Măsură conexă 
(Reformă sau investiție)
	Etapă/ Obiectiv
	Denumire
	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)
	Indicatori cantitativi (pentru ținte)
	Calendar orientativ pentru finalizare 
	Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte

	
	
	
	
	
	Unitatea de măsură
	Situația de referință 
	Obiectiv 
	Trimestru
	Anul
	

	121
	6-2.2. Modernizare – 16842_BI central – analiza datelor
	Etapă
	Atribuirea contractului în cadrul Serviciului central de informații comerciale (BI) 
	Notificarea atribuirii contractului
	
	
	
	Î4
	2022
	Ministerul Guvernanței Digitale atribuie contractul pentru BI central – Date. Analiză, care acoperă:
a) Dezvoltarea și validarea unui cadru de guvernanță a datelor, dicționarul de date & identificarea indicatorilor-cheie de performanță
b) Identificarea indicatorilor-cheie de performanță
c) Dicționar de date
d) Cadrul de guvernanță a datelor
e) Proiectarea abordării arhitecturale & a punctelor de integrare
f) Configurația depozitului de date
g) Integrarea cu sistemele informatice administrative
h) Elaborarea rapoartelor BI & analiză
I) Sprijinirea operațiunilor ecosistemului BI pe o perioadă de 3 ani
j) Taxe de licență pentru 200 de utilizatori cu privilegii super administrative și 200 TB de depozitare.

	122
	6-2.2. Modernizare – 16853 Furnizarea infrastructurii și a serviciilor de cloud computing central
	Etapă
	Finalizarea infrastructurii și a serviciului de cloud computing central
	Raport al Ministerului Guvernanței Digitale care documentează finalizarea instalării tuturor componentelor proiectului și a infrastructurii parametrise pentru proiectul central de infrastructură și servicii de cloud computing.
	
	
	
	Î2
	2024
	Începerea operațiunilor de înființare a tuturor componentelor proiectului și a infrastructurii parametrise pentru proiectul de infrastructură și servicii centrale de cloud computing. Introducerea și operaționalizarea proiectului central de infrastructură și servicii de cloud computing. Noua infrastructură instalată trebuie să includă mașini virtuale și rețele virtuale corespunzătoare (infrastructura ca serviciu), platforma ca serviciu, două rețele de calcul la margine, două interfețe speciale de fibră optică de mare viteză și servicii de formare și de asistență pentru întregul proiect.
Centrele de date ale furnizorului de servicii cloud au obligația de a respecta „Codul european de conduită privind eficiența energetică a centrelor de date”.

	123
	6-2.2. Modernizare – 16854_Orașe inteligente
	Țintă
	Realizarea proiectelor de „orașe inteligente”
	
	Numărul de municipalități care dovedesc realizarea proiectelor de „orașe inteligente” 
	0
	11

	Î4
	2025
	Realizarea de proiecte de „orașe inteligente” de către 11 municipalități din Grecia

	124
	6-2.2. Modernizare – 16928_Încorporarea de noi tehnologii și tendințe în direcția unor servicii avansate ale administrației publice, creșterea eficienței și a eficacității și reducerea costurilor de funcționare, modernizare și întreținere a sistemelor
	Etapă

	Cadrul pentru încorporarea de noi tehnologii în administrația publică și o politică privind datele deschise și reutilizabile
	Stabilirea unui cadru pentru încorporarea noilor tehnologii în administrația publică și adoptarea unei politici privind datele deschise și reutilizabile
	
	
	
	Î4
	2025
	Stabilirea unui cadru pentru introducerea de noi tehnologii și instrumente (cloud computing, informații comerciale, tehnologia registrelor distribuite – DLT) în administrația publică și adoptarea unei politici privind datele deschise și reutilizabile. 

	125
	6-2.2. Modernizare – 16955_Modernizarea infrastructurii și a serviciilor de cloud computing ale infrastructurilor naționale de cercetare și tehnologie (GRNET)
	Etapă
	GRNET 
	Realizarea modernizării infrastructurii și a serviciilor de cloud computing ale GRNET, execuția Daedalus faza A și un contract de închiriere pentru infrastructura de fibră optică
	
	
	
	Î4
	2025
	Modernizarea infrastructurii și a serviciilor de cloud computing ale infrastructurilor naționale de cercetare și tehnologie (GRNET).

Executarea „Etapei A – Implementarea supercalculatorului Daedalus”, astfel cum se prevede în contractul relevant. 
Înființarea unui centru de date care să sprijine noul supercalculator, instalarea, configurarea și operarea pilot a software-ului.

Semnarea unui contract de închiriere pentru infrastructura de fibră optică.

	125a
	6-2.2. Modernizare – 16955_Modernizarea infrastructurii și a serviciilor de cloud computing ale infrastructurilor naționale de cercetare și tehnologie (GRNET)
	Etapă
	Extinderea GRNET
	Livrarea sau livrarea și instalarea echipamentelor de rețea ale GRNET 
	
	
	
	Î4
	2025
	Livrarea și instalarea echipamentelor de rețea ale GRNET pentru 120 locații și livrarea echipamentelor de rețea ale GRNET în alte 110 locații.

	127
	6-2.2. Modernizare – 16956_Extinderea Syzefxis II
	Etapă
	SYZEFXIS II
	Modernizarea SYZEFXIS II
	
	
	
	Î4
	2025
	Livrarea 
— Un sistem digital pentru colectarea de date din sondaje la fața locului pentru implementarea SYZEFXIS II
Servicii de control al calității și de monitorizare pentru instalarea sistemelor de cabluri ale rețelelor naționale de telecomunicații
— Echipamente neîntreruptibile de alimentare cu energie electrică în cadrul entităților SYZEFXIS II
Un sistem de management al securității informațiilor pentru rețeaua din sectorul public
— Instalarea infrastructurii de rețea în Rețeaua școlilor panelenice.

	129
	6-2.2. Modernizare – 16842_BI central – analiza datelor
	Etapă
	Furnizarea BI central
	Realizarea proiectului BI central. 
	
	
	
	Î4
	2025
	Punerea în aplicare a proiectului BI central – analiza datelor, evidențiată de lansarea soluției de informații comerciale a Tabloului de bord național; 

	400
	6-2.2. Modernizare – 16859_Contribuție voluntară la întreprinderea comună EuroHPC
	Etapă
	Semnarea acordului de contribuție dintre Grecia și întreprinderea comună EuroHPC și plata contribuției voluntare către întreprinderea comună EuroHPC
	Semnarea acordului de contribuție
	
	
	
	Î2
	2026
	Semnarea acordului de contribuție dintre Grecia și întreprinderea comună pentru calculul european de înaltă performanță (întreprinderea comună EuroHPC).

Acordul de contribuție respectiv include: 
— Indicarea activităților care urmează să fie finanțate prin contribuția voluntară, și anume sprijinul financiar acordat unei gigafabrici de IA și/sau altor inițiative EuroHPC, cum ar fi fabricile de IA, supercalculatoarele sau calculatoarele cuantice, sau altor investiții în IA, tehnologia cuantică sau HPC legate de obiectivele întreprinderii comune EuroHPC;
— Cerința ca respectiva contribuție voluntară să fie utilizată în conformitate cu principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ”, astfel cum este prevăzut în Orientările tehnice 2021/C58/01; 
— Cuantumul exact al contribuției voluntare din fondurile MRR; 
— Cerința ca sumele neutilizate care fac obiectul acordului să fie utilizate de întreprinderea comună EuroHPC pentru a sprijini aceleași obiective de politică în beneficiul statului membru în cauză și să nu fie transferate înapoi statului membru.
Grecia transferă 350 000 000 EUR către întreprinderea comună EuroHPC.
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G. COMPONENTA 2.3: DIGITALIZAREA ÎNTREPRINDERILOR
Această componentă a redresării și rezilienței Greciei se referă la furnizarea de capital întreprinderilor mici și mijlocii din Grecia pentru a finanța investițiile în tehnologii digitale și achiziționarea de servicii conexe. Scopul său este de a aborda nivelurile actuale scăzute de maturitate digitală în rândul acestora, inclusiv din cauza competențelor digitale scăzute, promovând în același timp productivitatea și dezvoltarea întreprinderilor inovatoare. În același timp, se preconizează că aceasta va ajuta aceste întreprinderi să se adapteze la noile provocări și să profite de tendințele emergente ale întreprinderilor. În special, componenta prevede instituirea unei piețe digitale unice, la care să aibă acces atât furnizorii acestor produse, cât și furnizorii acestor servicii. Promovarea utilizării plăților și vânzărilor electronice, modernizarea caselor de marcat și a ecosistemului POS, precum și dezvoltarea de produse de date industriale sunt obiective-cheie ale acestei componente. În plus, componenta urmărește, de asemenea, să contribuie la crearea unui ecosistem de afaceri digital favorabil transformării digitale a întreprinderilor mici și mijlocii. Se are în vedere, de asemenea, un mecanism central de sprijin pentru întreprinderile mici și mijlocii, care să faciliteze furnizarea de programe de formare și de sensibilizare, astfel încât acestea să poată valorifica la maximum instrumentele și serviciile oferite prin intermediul pieței digitale. 
Se preconizează că măsurile vor răspunde tranziției digitale și provocărilor generate de aceasta, deoarece se preconizează că vor contribui la adoptarea tehnologiilor digitale și la perfecționarea digitală a întreprinderilor mici și mijlocii din Grecia. În plus, se preconizează, de asemenea, că măsurile vor facilita creșterea inteligentă și durabilă prin stimularea în continuare a investițiilor private, contribuind astfel la punerea în aplicare a Recomandării specifice fiecărei țări privind investițiile publice și private (RST 3 2020). Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).
G.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil
Reformă: Crearea unui ecosistem de afaceri digital pentru facilitarea transformării digitale a IMM-urilor (măsura ID 16973)
Obiectivul reformei este de a crea un ecosistem de afaceri digital pentru transformarea digitală a IMM-urilor. Reforma constă în introducerea unui cadru pentru: (a) crearea unei piețe digitale pentru furnizarea și achiziționarea de servicii și instrumente digitale și (b) înființarea fabricii de IA „Pharos”. 
Investiții: Transformarea digitală a IMM-urilor (măsura ID 16706)
Obiectivul investiției este transformarea digitală a IMM-urilor din Grecia. Investiția constă în livrarea și achiziționarea de produse digitale de către IMM-urile elene. 
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G.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil
Principala investiție 4: Transformarea digitală a IMM-urilor
	 Nr. 
crt.
	Măsură conexă (reformă sau investiții)
	Etapă/ Obiectiv
	Denumire
	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)
	Indicatori cantitativi (pentru ținte)
	Calendar orientativ pentru finalizare 
	Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte

	
	
	
	
	
	Unitatea de măsură
	Situația de referință 
	Obiectiv 
	Trimestru
	Anul
	

	130
	7-2.3. Digitalizarea întreprinderilor – 16706_Transformarea digitală a IMM-urilor
	Etapă
	Transformarea digitală a IMM-urilor – cereri de propuneri
	Cerere de propuneri publicată
	
	
	
	Î1
	2022
	Lansarea tuturor cererilor competitive de propuneri de finanțare pentru schema de vouchere pentru transformarea digitală a întreprinderilor (subproiectele 1), platformele și spațiile de date industriale (subproiectele 2) și registrele de numerar și modernizarea ecosistemului POS (subproiectele 4), cu termeni de referință care să includă criterii de eligibilitate care să asigure că proiectele selectate respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu. 

Investițiile sunt direcționate către tehnologii și servicii care promovează digitalizarea întreprinderilor mici și mijlocii, și anume aplicațiile de plată electronică, de vânzare electronică și de facturare electronică, instrumentele pentru publicitatea digitală, sistemele de telemuncă, analiza afacerilor, perfecționarea digitală, serviciile de backup și de recuperare în caz de dezastru, inteligența artificială, internetul obiectelor, furnizarea de soluții integrate pentru servicii contactless, sistemele de securitate cibernetică, infrastructurile și serviciile de cloud, modelele de platforme de date industriale și software-ul, registrele de numerar și modernizarea ecosistemului POS. 

	131
	7-2.3. Digitalizarea întreprinderilor – 16706_Transformarea digitală a IMM-urilor
	Etapă
	Transformarea digitală a IMM-urilor – Sprijin pentru digitalizare prin scheme de vouchere
	— 72 400 de IMM-uri au primit sprijin pentru digitalizare finanțat prin schema de vouchere

— 102 500 case de marcat (sau facturare electronică/facturare mobilă) și
12 500 OP-uri noi, modernizate sau înlocuite, finanțate printr-un sistem de vouchere
	
	
	
	Î2
	2025
	— 72 400 de IMM-uri au primit sprijin pentru digitalizare finanțat prin schema de vouchere

— 102 500 case de marcat sau facturare electronică sau mobilă (de exemplu, X-van) noi, modernizate sau înlocuite și 12 500 sisteme POS noi, modernizate sau înlocuite, finanțate printr-un sistem de vouchere


	131a
	7-2.3. Digitalizarea întreprinderilor – 16706_Transformarea digitală a IMM-urilor
	Etapă
	Transformarea digitală a IMM-urilor – Realizarea jalonului 2 al proiectelor de investiții pentru produse/servicii digitale
	Jalonul 2 din 100 de proiecte de investiții realizate
	
	
	
	Î4
	2025
	Realizarea prototipului funcțional (jalonul 2) a 100 de proiecte de investiții care vizează produse/servicii digitale


	132
	7-2.3. Digitalizarea întreprinderilor – 16973_Crearea unui ecosistem de afaceri digital pentru facilitarea transformării digitale a IMM-urilor
	Etapă
	Transformarea digitală a IMM-urilor – Reforma legislativă pentru stimularea adoptării tehnologiilor
	Intrarea în vigoare a legislației pentru înființarea eMarketPlace și a fabricii de IA „Pharos”. 
	
	
	
	Î2
	2025
	Intrarea în vigoare a cadrului de reglementare pentru (a) instituirea pieței electronice pentru a finanța furnizarea și punerea în aplicare a instrumentelor și proceselor digitale și (b) înființarea entității juridice care să gestioneze IA Pharos, pentru gestionarea datelor furnizate de entitățile din sectorul public și pentru furnizarea de servicii, de exemplu accesul la date, resurse de calcul și formare pentru start-upuri și IMM-uri. 
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H. COMPONENTA 3.1: PROMOVAREA CREĂRII DE LOCURI DE MUNCĂ ȘI A PARTICIPĂRII PE PIAȚA FORȚEI DE MUNCĂ 
Această componentă a planului de redresare și reziliență al Greciei implică măsuri de reproiectare și consolidare a politicilor active în domeniul pieței forței de muncă, de îmbunătățire a eficienței serviciilor publice de ocupare a forței de muncă și de asigurare a unei plase de siguranță eficace împotriva șomajului, consolidând în același timp stimulentele pentru reintegrarea pe piața forței de muncă. Cea mai mare parte a măsurilor componente se axează pe politici active în domeniul pieței forței de muncă, inclusiv pe programe de activare care subvenționează ocuparea forței de muncă în sectorul privat și promovează perfecționarea și recalificarea forței de muncă, precum și pe investiții menite să stimuleze capacitatea serviciului public de ocupare a forței de muncă (OAED până la 18 aprilie 2022, ulterior DYPA) prin îmbunătățirea serviciilor de digitalizare și consiliere. În cadrul reformei politicilor pasive în domeniul pieței forței de muncă, planul urmărește să îmbunătățească acoperirea și distribuția prestațiilor de șomaj, să consolideze plasa de siguranță socială, să promoveze participarea pe piața forței de muncă, inclusiv în rândul grupurilor vulnerabile, și să îmbunătățească eficiența și eficacitatea sistemului de protecție socială. Componenta este în conformitate cu recomandările specifice fiecărei țări de a asigura un sprijin eficace pentru activarea pe piața forței de muncă, de a investi în competențe și în capacitatea de inserție profesională și de a îmbunătăți digitalizarea administrației publice (recomandările specifice fiecărei țări 2 și 3 2020 și recomandarea specifică fiecărei țări 2 2019). În plus, axându-se, printre altele, pe promovarea competențelor și a ocupării forței de muncă în sectorul digital și în cel verde, componenta sprijină tranziția digitală și tranziția verde. Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01). 
H.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil
Reformă: Modernizarea și simplificarea legislației muncii (identificatorul măsurii: 16744)
Reforma implică intrarea în vigoare a unei legi cuprinzătoare a muncii care să raționalizeze aspectele-cheie ale pieței forței de muncă în vederea îmbunătățirii funcționării acesteia. În special, reforma vizează modernizarea a) legii muncii individuale, b) a legii muncii colective și a dreptului sindical, c) a sistemului informatic ERGANI al Ministerului Muncii, care este utilizat pentru monitorizarea pieței forței de muncă și pentru detectarea muncii nedeclarate și subdeclarate și d) a cadrului privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată. Obiectivele generale ale reformei sunt creșterea creării de locuri de muncă și a competitivității, combaterea muncii nedeclarate și subdeclarate, îmbunătățirea echilibrului dintre viața profesională și cea privată și reducerea disparității de gen în ceea ce privește ocuparea forței de muncă. Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 septembrie 2021.
Investiții: Transformarea digitală a sistemelor de muncă (identificatorul măsurii: 16750)
Obiectivul măsurii este de a moderniza administrația publică și de a spori capacitatea acesteia de a oferi servicii mai bune și mai rapide angajaților și angajatorilor. Investiția constă în modernizarea și extinderea infrastructurilor digitale ale autorităților publice responsabile cu monitorizarea pieței forței de muncă și cu aspectele legate de securitatea socială. 
Reformă: Reforma politicilor active în domeniul pieței forței de muncă (identificatorul măsurii: 16747)
Obiectivul măsurii este de a redefini și de a consolida programele active pe piața forței de muncă. Măsura constă în programe de formare și de ocupare a forței de muncă și într-o îmbunătățire temporară a personalului de consiliere din cadrul serviciului public de ocupare a forței de muncă. 
Reformă: Reforma politicilor pasive în domeniul pieței forței de muncă pentru a sprijini tranzițiile către ocuparea forței de muncă (identificatorul măsurii: 16746)
Obiectivul reformei este de a îmbunătăți eficacitatea și eficiența politicilor pasive în domeniul pieței forței de muncă. Reforma constă în consolidarea și raționalizarea prestațiilor și indemnizațiilor de șomaj, în eliminarea factorilor care descurajează perfecționarea/recalificarea în rândul șomerilor, precum și într-un proiect-pilot pentru un nou sistem de asigurări de șomaj în Grecia.
Investiții: Restructurarea și redefinirea sucursalelor locale ale DYPA pentru promovarea ocupării forței de muncă (KPA2) (măsura ID: 16941)
Obiectivul măsurii este de a îmbunătăți eficacitatea și eficiența serviciilor oferite de serviciul public de ocupare a forței de muncă din Grecia (DYPA). Măsura constă într-o reformă organizațională a DYPA. 
Investiții: Transformarea digitală a serviciului public de ocupare a forței de muncă (DYPA) (identificatorul măsurii: 16942)
Obiectivul investiției este de a îmbunătăți eficiența și eficacitatea serviciului public de ocupare a forței de muncă (DYPA). Investiția constă în extinderea și modernizarea infrastructurii informatice și a instrumentelor digitale ale serviciului public de ocupare a forței de muncă. 
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H.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil
Reforma cheie 6: Modernizarea și simplificarea legislației muncii și transformarea digitală a sistemelor de muncă
	Nr. 
crt.
	Măsură conexă (reformă sau investiții)
	Etapă/ Obiectiv
	Denumire
	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)
	Indicatori cantitativi (pentru ținte)
	Calendar orientativ pentru finalizare 
	Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte

	
	
	
	
	
	Unitatea de măsură
	Situația de referință 
	Obiectiv 
	Trimestru
	Anul
	

	133
	8-3.1. Promovarea creării de locuri de muncă și a participării pe piața forței de muncă – 16744_Modernizarea și simplificarea dreptului muncii
	Etapă
	Intrarea în vigoare a legislației muncii
	Dispoziție legală care indică data de intrare în vigoare — 
	
	
	
	Î3
	2021
	Intrarea în vigoare a Legii muncii, care modernizează a) legea muncii individuale, b) legea muncii colective și legea sindicatelor, c) sistemul informatic ERGANI al Ministerului Muncii, care este utilizat pentru monitorizarea pieței muncii și pentru detectarea muncii nedeclarate și subdeclarate și d) cadrul privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată.

	134
	8-3.1. Promovarea creării de locuri de muncă și a participării pe piața forței de muncă – 16750_Transformarea digitală a sistemelor de muncă
	Etapă
	Atribuirea contractelor pentru sisteme informatice în domeniul muncii
	Notificarea atribuirii contractelor
	
	
	
	Î4
	2022
	Finalizarea atribuirii contractelor pentru următoarele proiecte:
— Sistemul informatic unic de monitorizare a pieței forței de muncă (ARIADNE)
— Securitatea și sănătatea în muncă (HERIDANOS)
Procesul de stabilire a salariului minim legal
Digitalizarea istoricului în materie de asigurări al Fondului unic de pensii (e-EFKA) 
Noul sistem integrat de informații pentru e-EFKA (EFKA IITS)
— Modernizarea sistemului digital de acordare a pensiilor (ATLAS)

	135
	8-3.1. Promovarea creării de locuri de muncă și a participării pe piața forței de muncă – 16942_Transformarea digitală a serviciului public de ocupare a forței de muncă (DYPA)
	Etapă
	DYPA Digitalizarea, stocarea și arhivarea arhivelor
	Certificat de acceptare a rezultatelor proiectului
	
	
	
	Î4
	2023
	Finalizarea digitalizării, stocării și arhivării arhivelor DYPA.

	135a
	8-3.1. Promovarea creării de locuri de muncă și a participării pe piața forței de muncă – 16942_Transformarea digitală a serviciului public de ocupare a forței de muncă
	Etapă
	Transformarea digitală a DYPA
	Realizarea proiectelor a, b, c și d
	
	
	
	Î2
	2025
	Realizarea următoarelor proiecte: 
sisteme informatice noi sau modernizate [IIS pentru educație și formare, FMIS, HRM, securitate cibernetică, chatbot, infrastructură de desktop virtual (VDI)]
b) Modernizarea sistemului informatic integrat al DYPA
c) Un nou sistem decizional bazat pe dovezi și pe date
un instrument de corelare a cererii și ofertei de forță de muncă bazat pe competențe.

	134a
	8-3.1. Promovarea creării de locuri de muncă și a participării pe piața forței de muncă – 16750_Transformarea digitală a sistemelor de muncă
	Etapă
	Furnizarea de sisteme informatice în domeniul muncii
	Realizarea proiectelor în perioada 1-5
	
	
	
	Î4
	2025
	Realizarea următoarelor proiecte, astfel cum a fost confirmată de protocolul de acceptare al comitetului de monitorizare a proiectelor aferent:

1. Sistemul integrat de informații pentru monitorizarea pieței forței de muncă – cardul de muncă
2. Unificarea fluxului de date privind ocuparea forței de muncă și asigurările – Revizuirea Sistemului Informatic Integrat pentru Inspecția Muncii (ARIADNE)
3. Digitalizarea istoricului asigurărilor Fondului unic de pensii (e-EFKA) și sprijinirea sistemului de acordare a pensiilor
4. Dezvoltarea unui nou sistem informatic integrat pentru e-EFKA
5. Sistemul de securitate și sănătate în muncă (HERIDANOS)
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Grupul 11: Promovarea creării de locuri de muncă și a participării pe piața forței de muncă/educație, educație și formare profesională și competențe – DYPA- reforme & investiții
· Restructurarea și redefinirea sucursalelor locale ale DYPA pentru promovarea ocupării forței de muncă (KPA2) (ID: 16941)
· Reforma politicilor active în domeniul pieței forței de muncă (ID: 16747)
· Consolidarea sistemului de ucenicie (ID: 16794)
· Reforma politicilor pasive în domeniul pieței forței de muncă pentru a sprijini tranzițiile către ocuparea forței de muncă (ID: 16746)
· Calificarea, recalificarea și perfecționarea forței de muncă prin intermediul unui model de formare reformat (reforma educației și formării profesionale) (ID: 16792)
	Nr. 
crt.
	Măsură conexă (reformă sau investiții)
	Etapă/ Obiectiv
	Denumire
	Indicatori calitativi 
 (pentru jaloane)
	Indicatori cantitativi (pentru ținte)
	Calendar orientativ pentru finalizare 
	Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte

	
	
	
	
	
	Unitatea de măsură
	Situația de referință 
	Obiectiv 
	Trimestru
	Anul
	

	141
	8-3.1. Promovarea creării de locuri de muncă și a participării pe piața forței de muncă – 16941_Restructurarea și redefinirea DYPA local PES (KPA2)
	Etapă
	DYPA Reforma organizațională – intrarea în vigoare a legislației 
	Intrarea în vigoare a legislației 
	
	
	
	Î3
	2021
	Intrarea în vigoare a reformei organizaționale a Organizației Elene pentru Ocuparea Forței de Muncă (DYPA), restructurarea, renovarea și redefinirea serviciilor publice locale de ocupare a forței de muncă în vederea îmbunătățirii calității, capacității și eficacității serviciilor oferite.

	142
	8-3.1. Promovarea creării de locuri de muncă și a participării pe piața forței de muncă – 16746
_Reforma politicilor pasive în domeniul pieței forței de muncă pentru a sprijini tranzițiile către ocuparea forței de muncă
	Etapă
	Reforma cadrului de obligații reciproce – intrarea în vigoare a legislației 
	Intrarea în vigoare a legislației
	
	
	
	Î3
	2022
	Intrarea în vigoare a legislației de reformare a cadrului privind obligațiile reciproce, care stabilește relația dintre serviciul public de ocupare a forței de muncă (SPOFM) și persoana aflată în căutarea unui loc de muncă. Printre altele, reforma va include o nouă definiție a căutării active a unui loc de muncă și sancțiuni pentru șomerii care nu respectă noile norme.

	142a
	8-3.1. Promovarea creării de locuri de muncă și a participării pe piața forței de muncă – 16746_Reforma politicilor pasive în domeniul pieței forței de muncă pentru a sprijini tranzițiile către ocuparea forței de muncă
	Etapă
	Legislația privind indemnizațiile și alocațiile de șomaj 
	Intrarea în vigoare a legislației

	
	
	
	Î4
	2024
	Intrarea în vigoare a unei legislații menite să consolideze și să raționalizeze prestațiile și alocațiile de șomaj și să elimine factorii care descurajează perfecționarea/recalificarea în rândul șomerilor prin menținerea dreptului acestora la prestații de șomaj pe durata participării la cursuri de formare.


	142b
	8-3.1. Promovarea creării de locuri de muncă și a participării pe piața forței de muncă – 16746_Reforma politicilor pasive în domeniul pieței forței de muncă pentru a sprijini tranzițiile către ocuparea forței de muncă
	Etapă
	Proiect-pilot privind ajutorul de șomaj
	Intrarea beneficiarilor într-un proiect-pilot
	
	
	
	Î2
	2025
	Intrarea a 13 500 de beneficiari într-un proiect-pilot care introduce o indexare a indemnizației de șomaj combinate la cel mai recent nivel salarial zilnic. 

	144
	8-3.1. Promovarea creării de locuri de muncă și a participării pe piața forței de muncă – 16747
_Reforma politicilor active în domeniul pieței forței de muncă
	Etapă
	Punerea în aplicare a programului de formare privind politicile active în domeniul pieței forței de muncă 
	Furnizarea programului de formare și intrarea pe piața forței de muncă 

	 
	
	
	Î4
	2024
	Furnizarea unui program de formare și intrarea în câmpul muncii pentru cel puțin 7 000 de șomeri


	144a
	8-3.1. Promovarea creării de locuri de muncă și a participării pe piața forței de muncă – 16747_Reforma politicilor active în domeniul pieței forței de muncă
	Etapă
	Programe de ocupare a forței de muncă în domeniul politicilor active privind piața forței de muncă – consolidarea temporară a personalului DYPA 
	Realizarea proiectelor a și b

	
	
	
	Î2
	2025
	— Cel puțin 30 600 de șomeri intră pe piața muncii prin intermediul a patru programe specifice 
— Consolidarea temporară a personalului de consiliere din cadrul serviciului public de ocupare a forței de muncă prin recrutarea a 600 de consilieri în materie de ocupare a forței de muncă 
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I. COMPONENTA 3.2: EDUCAȚIE, ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI FORMARE PROFESIONALĂ ȘI COMPETENȚE
Această componentă a planului de redresare și reziliență al Greciei urmărește să îmbunătățească calitatea, eficiența și eficacitatea sistemelor de educație și de învățare pe tot parcursul vieții. Componenta include o investiție în programe orizontale de perfecționare a competențelor digitale, verzi și de alfabetizare financiară pentru un total de 628 000 de beneficiari. Aceasta este însoțită de o reformă a sistemului de învățare pe tot parcursul vieții pentru a îmbunătăți furnizarea de formare, precum și de un pachet de reforme și investiții axate pe educația și formarea profesională (EFP) și pe sistemele de ucenicie pentru a îmbunătăți relevanța acestora pe piața forței de muncă. În ceea ce privește EFP, planul vizează modernizarea infrastructurilor și a echipamentelor EFP, precum și modernizarea programelor de învățământ existente. În plus, planul prevede o nouă strategie pentru excelență în universități, menită să îmbunătățească performanța acestora în materie de cercetare și calitatea educației prin investiții în modernizarea infrastructurilor de cercetare și educație, precum și prin sprijinirea proiectelor de cercetare. Aceste reforme sunt însoțite de investiții în digitalizarea sistemului de învățământ, din care o mare parte este alocată sistemelor de învățare interactive din școlile primare și secundare și cupoanelor valorice pentru elevii și studenții din familii cu venituri mici pentru achiziționarea de echipamente informatice. 
Componenta este în conformitate cu recomandările specifice fiecărei țări de a investi în educație, în capacitatea de inserție profesională și în competențe și de a îmbunătăți digitalizarea administrației publice (recomandările specifice fiecărei țări 3 2020 și 2 2019). Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).
I.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil
Reformă: O nouă strategie pentru formarea competențelor pe tot parcursul vieții: Modernizarea și actualizarea sistemului de actualizare a competențelor și de recalificare al Greciei (identificatorul măsurii: 16913)
Obiectivul măsurii este de a îmbunătăți cadrul național de învățare pe tot parcursul vieții în vederea creșterii calității acestuia și a relevanței sale pentru piața forței de muncă. Măsura constă în a) intrarea în vigoare a legislației primare și secundare care stabilește elementele-cheie ale noului cadru de învățare pe tot parcursul vieții și b) programe de formare pentru diferite grupuri de populație și subiecte. 
Reformă: Strategia de excelență în universități & inovare (măsura ID: 16289)
Obiectivul măsurii este de a îmbunătăți performanța în materie de cercetare și extroversiunea universităților elene. Reforma constă în proiecte de cercetare colaborativă, proiecte pentru universitățile din Grecia și decizii de aprobare a programelor postuniversitare.
Reformă: Consolidarea sistemului de ucenicie (identificatorul măsurii: 16794)
Obiectivul măsurii este de a moderniza sistemul național de educație și formare profesională (EFP). Acesta constă într-un nou cadru juridic pentru sistemul EFP.
Reformă: Calificarea, recalificarea și perfecționarea forței de muncă prin intermediul unui model de formare reformat (reforma educației și formării profesionale) (măsura ID: 16792)
Obiectivul măsurii este de a îmbunătăți controlul calității și de a actualiza sistemul de formare profesională al serviciului public de ocupare a forței de muncă (DYPA) pentru a răspunde nevoilor pieței forței de muncă. Această măsură constă în investiții care promovează un sistem de control al calității sistemului de formare profesională al DYPA și în programe de formare sectoriale. 
Reformă: Modernizarea educației și formării profesionale (măsura ID: 16934)
Obiectivul măsurii este de a îmbunătăți sistemul de educație și formare profesională (EFP). Măsura constă în furnizarea de sisteme informatice ale Organizației Naționale pentru Certificarea Calificărilor și Orientării Profesionale (EOPPEP) și în dezvoltarea unei platforme de învățare online pentru EFP.
Investiții: Transformarea digitală a educației (identificatorul măsurii: 16676)
Obiectivul măsurii este de a permite transformarea digitală în educație. Investiția constă în următoarele componente: Conținutul digital în școli; echipamente digitale în școli; și serviciile digitale în școli.
Investiții: Modernizarea educației și formării profesionale (EFP): Achiziționarea de echipamente de laborator pentru laboratoarele unităților EFP (identificatorul măsurii: 16933)
Obiectivul măsurii este de a moderniza infrastructurile de laborator ale unităților de educație și formare profesională (EFP) din Grecia. Măsura constă în modernizarea infrastructurii unităților EFP. 
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I.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil
Principala investiție 5: O nouă strategie pentru formarea competențelor pe tot parcursul vieții: Modernizarea și actualizarea sistemului de perfecționare și reconversie profesională al Greciei
	Nr. 
crt.
	Măsură conexă (reformă sau investiții)
	Etapă/ Obiectiv
	Denumire
	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)
	Indicatori cantitativi 
 (pentru obiective)
	Calendar orientativ pentru finalizare 
	Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte

	
	
	
	
	
	Unitatea de măsură
	Situația de referință 
	Obiectiv 
	Trimestru
	Anul
	

	138
	9-3.2. Educație, educație și formare profesională și competențe – 16913_O nouă strategie pentru învățarea pe tot parcursul vieții: Modernizarea și actualizarea sistemului de perfecționare și reconversie profesională al Greciei
	Etapă
	Strategia de învățare pe tot parcursul vieții – intrarea în vigoare a legislației
	Intrarea în vigoare a legislației primare și secundare 
	
	
	
	Î2
	2022
	Pe baza Strategiei naționale pentru învățarea pe tot parcursul vieții, va intra în vigoare legislația primară și secundară care stabilește elementele-cheie ale noului cadru de învățare pe tot parcursul vieții (inclusiv dispoziții de instituire a Consiliului național al competențelor ca organism central de supraveghere, de creare a conturilor de calificare pe tot parcursul vieții, a listei naționale eligibile a furnizorilor de formare și a tabloului de bord, precum și a unui mecanism de diagnosticare a pieței forței de muncă).

	139
	9-3.2. Educație, educație și formare profesională și competențe – 16913_O nouă strategie pentru învățarea pe tot parcursul vieții: Modernizarea și actualizarea sistemului de perfecționare și reconversie profesională al Greciei
	Țintă
	Validarea finalizării strategiei de învățare pe tot parcursul vieții pentru programele de formare
	
	Numărul de persoane care au primit un certificat de participare cu succes la un program de formare
	0
	150 000
	Î4
	2022
	Finalizarea programelor de formare privind competențele digitale, verzi și de alfabetizare financiară pentru cel puțin 150 000 de participanți și validarea și certificarea competențelor dobândite pentru toți participanții câștigători. 
 Această investiție abordează nevoia de competențe digitale, verzi și de alfabetizare financiară a următoarelor grupuri de populație: a) șomeri, în special tineri și șomeri de lungă durată, b) angajați, în special cei cu risc ridicat de șomaj și cei care sunt lăsați în urmă de tehnologia spațiului de lucru, c) angajați, în special în cadrul IMM-urilor cu capacitate limitată de formare internă, d) angajați din sectorul public, inclusiv profesori. Competențele oferite sunt: a) competențe digitale de referință, b) competențe digitale de nivel mediu, c) competențe verzi și d) competențe de alfabetizare financiară.

	140
	9-3.2. Educație, educație și formare profesională și competențe – 16913_O nouă strategie pentru învățarea pe tot parcursul vieții: Modernizarea și actualizarea sistemului de perfecționare și reconversie profesională al Greciei
	Etapă
	Programe de formare profesională strategia de învățare pe tot parcursul vieții validarea și certificarea competențelor dobândite 
	Furnizarea de programe de formare și validarea și certificarea competențelor dobândite 
	
	
	
	Î4
	2025
	Furnizarea de programe de formare privind competențele digitale, verzi și de alfabetizare financiară pentru 350 000 de participanți și validarea și certificarea competențelor dobândite. 

Din numărul total de participanți la această măsură, cel puțin 33 % (165 000 de participanți din 500 000) trebuie să fi desfășurat programe de formare legate de competențele și locurile de muncă verzi în economia verde. 

	143
	9-3.2. Educație, educație și formare profesională și competențe – 16792_Calificarea, recalificarea și perfecționarea forței de muncă prin intermediul unui model de formare reformat (Educație și formare profesională & Reforma formării)
	Etapă
	Atribuirea contractelor pentru sistemul de control al calității EFP
	Notificarea atribuirii contractului
	
	
	
	Î2
	2023
	Atribuirea contractelor pentru sistemul de control al calității pentru educația și formarea profesională (EFP) a vizat îmbunătățirea controlului calității asupra unităților de formare profesională ale Organizației Elene pentru Ocuparea Forței de Muncă (DYPA), în principal prin evaluarea rezultatelor acestuia și prin urmărirea progreselor și a performanței stagiarilor pe piața forței de muncă.

	145a
	9-3.2. Educație, educație și formare profesională și competențe – 16794_Consolidarea sistemului de ucenicie 
	Etapă
	Cadrul juridic al sistemului național de educație și formare profesională
	Intrarea în vigoare a legislației
	
	
	
	Î4
	2024
	Intrarea în vigoare a unei legi privind sistemul EFP național.

	146
	9-3.2. Educație, educație și formare profesională și competențe – 16792_Calificarea, recalificarea și perfecționarea forței de muncă prin intermediul unui model de formare reformat (Educație și formare profesională & Reforma formării)
	Etapă
	Sistemul de control al calității VET;
furnizarea de programe sectoriale de formare
	Realizarea proiectelor a și b 
	
	
	
	Î4
	2025
	Realizarea următoarelor proiecte: 
a) Sistemul de control al calității EFP al Organizației Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (DYPA)
b) Programe sectoriale de formare profesională continuă pentru 20 880 de participanți și certificarea competențelor dobândite, astfel cum sunt confirmate de certificatele aferente eliberate participanților. 
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Grupul 12: Ministerul Educației și Cultelor – Reforme și investiții
· Modernizarea educației și formării profesionale (EFP): Achiziționarea de echipamente de laborator pentru laboratoarele unităților EFP (ID: 16933)
· Modernizarea educației și formării profesionale (ID: 16934)
· Strategia de excelență în universități & inovare (ID: 16289)
· Transformarea digitală a educației (ID: 16676)
	Nr. 
crt.
	Măsură conexă (reformă sau investiții)
	Etapă/ Obiectiv
	Denumire
	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)
	Indicatori cantitativi 
(pentru obiective)
	Calendar orientativ pentru finalizare 
	

Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte


	
	
	
	
	
	Unitatea de măsură
	Situația de referință 
	Obiectiv 
	Trimestru
	Anul
	

	147
	9-3.2. Educație, educație și formare profesională și competențe – 16289_Strategie pentru excelență în universități & inovare
	Etapă
	Decizii de aprobare a universităților de excelență și a clusterelor de excelență în cercetare
	Emiterea deciziilor de aprobare de către Ministerul Educației, Cultelor și Sportului
	
	
	
	Î4
	2023
	Emiterea de decizii de aprobare de către Ministerul Educației, Cultelor și Sportului pentru universitățile selectate în vederea modernizării și îmbunătățirii infrastructurilor lor de cercetare și educaționale (de exemplu, echipamente sau laboratoare de cercetare), a extinderii în noi domenii de cercetare și a îmbunătățirii formării oferite.

Emiterea deciziei de aprobare de către Ministerul Educației, Cultelor și Sportului pentru 70 proiecte de cercetare în colaborare între universități și sectorul privat în cadrul inițiativei privind clusterele de excelență în cercetare.

	148
	9-3.2. Educație, educație și formare profesională și competențe – 16676_Transformarea digitală a educației
	Țintă
	Finalizarea instalării sistemelor interactive
	
	Numărul de sisteme de învățare interactive instalate
	0
	36 000
	Î2
	2024
	Instalarea a cel puțin 36 000 sisteme interactive de învățare pentru sălile de clasă ale școlilor primare și secundare

	148a
	9-3.2. Educație, educație și formare profesională și competențe – 16676_Transformarea digitală a educației
	Etapă
	Strategie de actualizare a programelor de învățământ, de raționalizare a serviciilor și de monitorizare a rezultatelor transformării digitale a educației
	Publicarea strategiei de reformă pentru actualizarea programelor de învățământ, raționalizarea serviciilor și definirea metodologiei de monitorizare a rezultatelor transformării digitale a educației
	
	
	
	Î2
	2025
	Publicarea strategiei de reformă pentru actualizarea programelor de învățământ, raționalizarea serviciilor și definirea metodologiei de monitorizare a rezultatelor transformării digitale a educației

	148b
	9-3.2. Educație, educație și formare profesională și competențe – 16676_Transformarea digitală a educației
	Etapă
	Transformarea digitală a educației
	Realizarea de proiecte digitale în sectorul educației
	
	
	
	Î4
	2025
	Realizarea următoarelor proiecte:
1. 5 000 resurse educaționale deschise și subsistemul pentru platforma, registrul și învățarea personalizată de educație digitală
2. Instalare de sisteme interactive de învățare pentru sălile de clasă ale școlilor primare și secundare 
3. Furnizarea a 660 000 vouchere în cadrul voucherelor I și II pentru acces digital pentru achiziționarea de echipamente digitale, astfel cum confirmă informațiile de pe platforma electronică aferentă
4. Punerea la dispoziția școlilor publice a unei infrastructuri de robotică și de învățare STIM 
5. Modernizarea serviciilor digitale ale școlilor și universităților

	149
	9-3.2. Educație, educație și formare profesională și competențe – 16933_Modernizarea educației și formării profesionale (EFP): Achiziționarea de echipamente de laborator pentru laboratoarele unităților EFP
	 Etapă
	Modernizarea laboratoarelor unităților EFP
	Achiziționarea de echipamente moderne pentru laboratoarele din unitățile de educație și formare profesională
	
	
	
	Î4
	2025
	Achiziționarea de echipamente moderne pentru 376 laboratoare din unitățile de educație și formare profesională

	150
	9-3.2. Educație, educație și formare profesională și competențe – 16289_Strategie pentru excelență în universități & inovare
	Etapă
	Executarea proiectelor de cercetare în colaborare și a proiectelor pentru universitățile din Grecia și emiterea deciziilor de aprobare pentru programele postuniversitare

	Executarea proiectelor de cercetare în colaborare și a proiectelor pentru universitățile din Grecia și emiterea deciziilor de aprobare pentru programele postuniversitare 
	
	
	
	Î4
	2025
	a) Executarea a 70 proiecte de cercetare în colaborare (clustere de excelență în cercetare) pentru cadre universitare cu întreprinderi din sectorul privat.
b) Executarea proiectelor legate de infrastructurile universităților elene selectate în contextul măsurii.
emiterea deciziilor de aprobare pentru finanțarea a 35 de programe de studii postuniversitare comune și/sau duale cu universități străine.

	152
	9-3.2. Educație, educație și formare profesională și competențe – 16934
_Modernizarea educației și formării profesionale
	Etapă
	Sistemele de informații ale EOPPEP și dezvoltarea unei platforme de învățare online pentru EFP
	Realizarea proiectelor
	
	
	
	Î4

	2025
	Realizarea următoarelor proiecte, astfel cum a fost confirmată de protocolul de acceptare al comitetului de monitorizare a proiectelor aferent:

— Proiectarea și dezvoltarea sistemelor informatice ale Organizației Naționale pentru Certificarea Calificărilor și Orientare Profesională (EOPPEP)
· — Dezvoltarea unei platforme electronice pentru educație și formare profesională (EFP)
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J. COMPONENTA 3.3: ÎMBUNĂTĂȚIREA REZILIENȚEI, ACCESIBILITĂȚII ȘI SUSTENABILITĂȚII SISTEMULUI DE ÎNGRIJIRI DE SĂNĂTATE
Această componentă a planului de redresare și reziliență al Greciei se axează pe creșterea rezilienței sistemului de sănătate prin diverse intervenții. O parte dintre aceste măsuri se axează pe îmbunătățiri ale infrastructurii, atât fizice, cât și digitale, precum și pe îmbunătățiri operaționale pentru modernizarea și actualizarea sistemului spitalicesc și a rețelei de centre medicale. Altele vizează sprijinirea și îmbunătățirea accesului, a eficienței și a rezilienței sectorului asistenței medicale. Mai precis, acestea includ măsuri de consolidare a sănătății publice și a prevenției, de creștere a capacității sistemului de sănătate de a furniza servicii de sănătate mintală și de îngrijire la domiciliu, de sprijinire a tranziției către un sector al asistenței medicale primare mai puternic și de raționalizare a cheltuielilor farmaceutice și de sprijinire a C & D. Planul privind digitalizarea sistemelor și serviciilor de sănătate are obiectivul de a promova eficiența, de a îmbunătăți accesul și de a spori transparența generală și calitatea cheltuielilor publice din sistem. Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).
J.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil
Reformă: Reducerea recuperării și raționalizarea cheltuielilor cu asistența medicală (identificatorul măsurii: 16816)
Obiectivul măsurii este reducerea recuperării și controlul cheltuielilor farmaceutice. Reforma constă în stabilirea unui obiectiv obligatoriu de reducere a recuperării pentru anii 2022-2025 și a unei compensări parțiale a obligațiilor de recuperare ale întreprinderilor prin studii clinice intervenționale, C & D sau alte cheltuieli de investiții pentru anii 2021 și ulterior.
Reformă: Reforma sistemului de asistență medicală primară (identificatorul măsurii: 16755)
Obiectivul măsurii este de a moderniza infrastructura și echipamentele medicale ale unităților de asistență medicală primară și de a reorganiza sistemul de asistență medicală primară prin recalificarea personalului pentru a acționa ca asistență medicală de primă linie. Măsura constă în renovarea unităților de asistență medicală primară pentru eficiență energetică și livrarea de echipamente medicale. Aceasta constă, de asemenea, în prezentarea de propuneri de reformă a asistenței medicale primare (PHC), un mecanism-pilot de sesizare, cursuri de formare pentru personalul PHC și o platformă digitală pentru procesul decizional privind PHC. În cele din urmă, aceasta include extinderea disponibilității programelor de medicină de familie în programele medicale și crearea de unități de gestionare a bolilor cronice.
Reformă: Punerea în aplicare a Programului național de prevenire a sănătății publice „Spiros Doxiadis” (NPP „SD”) (ID măsură: 16783)
Obiectivul măsurii este de a crea un sistem cuprinzător de prevenire primară și secundară în materie de sănătate. Măsura constă în intervenții de prevenire în domeniul sănătății și intervenții de screening al populației, precum și într-un sistem de monitorizare a sănătății. 
Reformă: Reforma în domeniul sănătății mintale și al dependenței (identificatorul măsurii: 16820)
Această reformă urmărește să asigure accesul la servicii de sănătate mintală de calitate pentru anumite populații care suferă de boli mintale și de dependență, pentru a preveni marginalizarea sau instituționalizarea acestora. Aceasta constă în extinderea serviciilor de sănătate mintală prin intermediul unităților de sănătate mintală pentru pacienții cu demență și boala Alzheimer, precum și pentru pacienții cu autism și pentru pacienții din grupa de vârstă a copiilor, adolescenților și tinerilor adulți, precum și al serviciilor de sănătate mintală pentru persoanele cu dependențe. Acest lucru este însoțit de dezvoltarea aplicațiilor web și de digitalizarea serviciilor de sănătate mintală. Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2023.
Reformă: Reforme organizaționale în sistemul de sănătate (identificatorul măsurii: 16756)
Obiectivul măsurii este de a raționaliza rambursarea costurilor procedurilor medicale spitalicești. Măsura constă în 1) crearea de platforme pentru Institutul elen pentru grupuri legate de diagnostic (DRG) (KETEKNY), 2) crearea unei hărți naționale de sănătate care să înregistreze cererea și oferta de servicii în sistemul de sănătate, 3) reducerea listei de așteptare pentru intervenții chirurgicale elective și 4) crearea de instrumente și servicii pentru a-i ajuta pe cetățeni să navigheze în sistemul de sănătate. 
Investiții: Infrastructura de sănătate (identificatorul măsurii: 16795)
Obiectivul măsurii este de a renova infrastructura și instrumentele necesare pentru o mai bună furnizare a serviciilor de sănătate. Măsura constă în renovarea și/sau construirea de spitale pe întreg teritoriul Greciei (inclusiv cu lucrări de eficiență energetică).
Investiții: Transformarea digitală a sănătății (DigHealth) (identificatorul măsurii: 16752)
Obiectivul măsurii este digitalizarea sistemului național de sănătate. Măsura constă în realizarea de proiecte digitale în sectorul asistenței medicale. 
Investiții: Centrul de radioterapie din cadrul Spitalului de boli toracice „Sotiria” din Atena (măsură ID: 16757)
Obiectivul măsurii este construirea și încorporarea unui centru de radioterapie în Spitalul Sotiria pentru a contribui la satisfacerea nevoilor pacienților bolnavi de cancer din țară. Măsura constă într-o clădire nouă construită la Spitalul Sotiria pentru a găzdui noul departament de radioterapie, precum și în infrastructura spitalicească construită și/sau renovată. 
Investiții: Înființarea sistemelor de asistență medicală la domiciliu & de spitalizare la domiciliu (identificatorul măsurii: 16753)
Obiectivul măsurii este de a institui un sistem de îngrijire la domiciliu pentru pacienții cu handicap cronic. Măsura constă în opt centre de referință pentru asistență medicală la domiciliu cărora li s-a acordat participarea, în aplicații și echipamente de telemedicină livrate, într-un registru național pentru pacienții tratați prin asistență medicală la domiciliu și în protocoale și standarde de calitate stabilite pentru „asistența medicală spitalicească la domiciliu”. 
Investiții: Celule & gene Therapies and Hematology Clinic Laboratories within the General Hospital of Thessaloniki «Papanikolaou» (Laboratoarele Clinice de Therapie și Hematologie din cadrul Spitalului General din Salonic «Papanikolaou») (identificatorul măsurii: 16793). 
Obiectivul măsurii este de a contribui la îndeplinirea cerințelor sporite de îngrijire a pacienților cu boli hematologice maligne. Măsura constă într-o nouă clădire construită la Spitalul Papanikolaou pentru a găzdui Laboratoarele Clinicii de Therapie și Hematologie Cell & Gene.
Reformă: Reforma medicilor personali (măsura ID: 16984)


 
Obiectivul măsurii este de a crește numărul de medici personali înscriși în sistemul medical personal pentru a realiza acoperirea demografică și înregistrarea populației. Măsura constă într-un nou cadru legislativ pentru înscrierea medicilor din mediul rural actuali ca medici personali, creând noi posturi similare cu cele ale medicilor personali și introducând un mecanism de stimulare a medicilor să devină rezidenți în medicina generală/de familie sau în medicina internă. Aceasta include, de asemenea, activarea sistemelor de înregistrare și de trimitere.
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J.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil
Reforma cheie 7: Reforme și accelerarea investițiilor în sectorul asistenței medicale – Reducerea și raționalizarea cheltuielilor cu asistența medicală (ID: 16816)
	Nr. 
crt.
	Măsură conexă (reformă sau investiții)
	Etapă/ Obiectiv
	Denumire
	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)
	Indicatori cantitativi 
 (pentru obiective)
	Calendar orientativ pentru finalizare 
	Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte

	
	
	
	
	
	Unitatea de măsură
	Situația de referință 
	Obiectiv 
	Trimestru
	Anul
	

	153
	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, a accesibilității și a sustenabilității asistenței medicale – 16816_ Reducerea și raționalizarea cheltuielilor cu asistența medicală
	Etapă
	Recuperare – intrarea în vigoare a legislației
	Intrarea în vigoare a legislației revizuite care introduce partajarea riscurilor și obiectivele obligatorii de reducere minimă a recuperării în conformitate cu calendarul prezentat în descriere. 
	
	
	
	Î3
	2021
	Intrarea în vigoare a unui cadru juridic (dreptul primar) pentru partajarea riscurilor în calcularea recuperării prin stabilirea unui obiectiv obligatoriu de reducere a recuperării în următorii ani. Reforma vizează o reducere minimă a sumelor de recuperat cu 50 000 000 EUR (2022), 150 000 000 EUR (2023), 300 000 000 EUR (2024) și, respectiv, 400 000 000 EUR (2025), față de nivelurile din 2020. 
În măsura în care acest lucru nu este realizat, diferența dintre reducerea vizată și reducerea efectivă pentru fiecare an nu este recuperată de la industria farmaceutică, iar suma relevantă este suportată de la bugetul de stat până la reducerea vizată a sumelor recuperate.

	154
	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, a accesibilității și a sustenabilității asistenței medicale – 16816_ Reducerea și raționalizarea cheltuielilor cu asistența medicală
	Țintă
	Reducerea recuperării 50 000 000 – etapa 1
	
	Scăderea cuantumului recuperării în comparație cu nivelurile din 2020 (milioane EUR)
	0
	50
	Î2
	2023
	Să pună în aplicare măsurile de creștere a eficienței adoptate anterior pentru a obține o reducere cu 2 022 EUR a recuperării produselor farmaceutice în 50 000 000, atât pentru produsele farmaceutice în ambulatoriu, cât și pentru cele spitalicești, comparativ cu nivelurile din 2020. În măsura în care acest lucru nu este realizat, diferența dintre reducerea vizată și reducerea efectivă pentru fiecare an nu se recuperează de la industria farmaceutică, iar suma relevantă este suportată de la bugetul de stat până la 50 000 000 EUR. 

	155
	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, a accesibilității și a sustenabilității asistenței medicale – 16816_ Reducerea și raționalizarea cheltuielilor cu asistența medicală
	Țintă
	Reducerea recuperării 150 000 000 – etapa 2
	
	Scăderea cuantumului recuperării în comparație cu nivelurile din 2020 (milioane EUR)
	0
	150
	Î2
	2024
	Să pună în aplicare măsurile adoptate anterior de sporire a eficienței pentru a obține o reducere a recuperării produselor farmaceutice din 2023, atât pentru produsele farmaceutice ambulatorii, cât și pentru cele spitalicești, cu 150 000 000 EUR față de nivelurile din 2020, sprijinind reziliența sistemului de sănătate. În măsura în care acest lucru nu este realizat, diferența dintre reducerea vizată și reducerea efectivă pentru fiecare an nu se recuperează de la industria farmaceutică, iar suma relevantă este suportată de la bugetul de stat până la 150 000 000 EUR.

	156
	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, a accesibilității și a sustenabilității asistenței medicale – 16816_ Reducerea și raționalizarea cheltuielilor cu asistența medicală
	Țintă
	C & D privind investițiile farmaceutice – etapa 1
	
	Investiții (în milioane EUR), aplicate prin compensări cu o sumă echivalentă cu sumele recuperate
	0
	117
	Î2
	2024
	Efectuarea de investiții în C & D în domeniul farmaceutic în valoare de 117 000 000 EUR. Investițiile sunt confirmate prin emiterea de către autoritatea competentă a unor certificate de recuperare compensatorie în valoare de 117 000 000 EUR.

	156a
	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, a accesibilității și a sustenabilității asistenței medicale – 16816_ Reducerea și raționalizarea cheltuielilor cu asistența medicală
	Țintă
	C & D privind investițiile farmaceutice – etapa 2
	
	Investiții (în milioane EUR), aplicate prin compensări cu o sumă echivalentă cu sumele recuperate
	117
	250
	Î4
	2025
	Realizarea de investiții în produse farmaceutice, C & D sau alte investiții eligibile pentru o sumă suplimentară de 133 000 000 EUR pentru a atinge valoarea totală a investițiilor de 250 000 000 EUR (cumulativ etapele 1 și 2). 
Investițiile sunt confirmate prin emiterea de către autoritatea competentă a unor certificate de recuperare compensatorie în valoare de 133 000 000 EUR.

	157
	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, a accesibilității și a sustenabilității asistenței medicale – 16816_ Reducerea și raționalizarea cheltuielilor cu asistența medicală
	Țintă
	Reducerea recuperării 300 000 000 – etapa 3
	
	Scăderea cuantumului recuperării în comparație cu nivelurile din 2020 (milioane EUR)
	0
	300
	Î2
	2025
	Reducerea cu 300 000 000 EUR a sumelor de recuperat în sectorul farmaceutic în 2024 comparativ cu nivelurile din 2020. În cazul în care nu se realizează acest lucru, diferența dintre reducerea vizată și reducerea efectivă nu se recuperează de la industria farmaceutică, iar suma relevantă este suportată de la bugetul de stat până la 300 000 000 EUR.

	158
	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, a accesibilității și a sustenabilității asistenței medicale – 16816_ Reducerea și raționalizarea cheltuielilor cu asistența medicală
	Țintă
	Reducerea recuperării 400 000 000 – etapa 4
	
	Scăderea cuantumului recuperării în comparație cu nivelurile din 2020 (milioane EUR)
	0
	400
	Î2
	2026
	Reducerea cu 400 000 000 EUR a sumelor de recuperat în sectorul farmaceutic în 2025 comparativ cu nivelurile din 2020. În cazul în care nu se realizează acest lucru, diferența dintre reducerea vizată și reducerea efectivă nu se recuperează de la industria farmaceutică, iar suma relevantă este suportată de la bugetul de stat până la 400 000 000 EUR.
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Grupul 13: Îmbunătățirea rezilienței, accesibilității și sustenabilității sistemului de îngrijiri de sănătate
· Reforme organizaționale în sistemul de sănătate (ID: 16756)
· Reforma în domeniul sănătății mintale și al dependenței (ID: 16820)
· Reforma sistemului de asistență medicală primară (ID: 16755)
· Punerea în aplicare a programului național de prevenire a sănătății publice „Spiros Doxiadis” (ID: 16783)
· Reforma medicilor personali (ID: 16984)
	Nr. 
crt.
	Măsură conexă
(Reformă sau investiție)
	Kilometraje/
Țintă
	Denumire
	Indicatori calitativi
(pentru jaloane)
	Indicatori cantitativi
(pentru obiective)
	Calendar orientativ pentru finalizare
	Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte

	
	
	
	
	
	Unitatea de măsură
	Situația de referință 
	Obiectiv 
	Trimestru
	Anul
	

	159
	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, a accesibilității și a sustenabilității asistenței medicale -16755_Reforma sistemului de asistență medicală primară
	Etapă
	Activarea programelor de medicină de familie în domeniul asistenței medicale primare 
	Dovada începerii cursurilor pentru toate programele academice nou activate în medicina de familie și a includerii unui modul de medicină de familie în toate programele medicale
	
	
	
	Î4
	2022
	Extinderea numărului de programe academice active în medicina de familie la cel puțin 75 % din școlile medicale din Grecia și includerea unui modul obligatoriu în medicina de familie în toate programele medicale. Aceasta include documentarea, pentru universitățile afectate, evidențiind noua arhitectură a diplomelor: 1) programe de învățământ nou stabilite și 2) includerea modulului obligatoriu în medicina de familie în programele de învățământ existente.

	160
	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, a accesibilității și a sustenabilității asistenței medicale – 16820_Reforma în domeniul sănătății mintale și al dependenței
	Țintă
	Sănătate mintală – 50 unități deschise – etapa 1 din 2
	
	Numărul de unități de sănătate mintală finalizate și operaționale
	0
	50
	Î4
	2022
	Înființarea și funcționarea deplină a 50 unități de sănătate mintală (puse în aplicare prin renovarea unităților existente) sprijinite de Planul strategic național pentru sprijinirea sănătății mintale (dintr-un total de 106 de unități de sănătate mintală)

	162
	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, a accesibilității și a sustenabilității asistenței medicale – 16820_Reforma în domeniul sănătății mintale și al dependenței
	Țintă
	Sănătate mintală – 106 unități deschise – etapa 2 din 2
	
	Numărul de unități de sănătate mintală înființate sau renovate
	50
	106

	Î4
	2023
	Înființarea și începerea operațiunilor a 25 de noi unități de sănătate mintală și renovarea a 31 de unități de sănătate mintală existente sprijinite de Planul strategic național pentru sprijinirea sănătății mintale, precum și dezvoltarea de aplicații web și digitalizarea serviciilor de sănătate mintală (constând într-o hartă digitală a unităților de sănătate mintală și o platformă digitală pentru supravegherea entităților non-profit care furnizează servicii de sănătate mintală) 

	163
	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, a accesibilității și a sustenabilității asistenței medicale – 16756_Reforme organizaționale în sistemul de sănătate 
	Etapă
	Institutul elen DRG KETEKNY și noua Agenție pentru Asigurarea Calității în Asistența Medicală ODIPY 
	Platformele sunt online și accesibile, strategia și cadrul legislativ au intrat în vigoare 
	
	
	
	Î2
	2025
	Îndeplinirea acestui jalon necesită: 
i) Extinderea interoperabilității – interfețele de programare a aplicațiilor (API) de codificare DRG este online și accesibilă
ii) platforma consultativă privind clasificarea internațională a bolilor (ICD) & clasificarea procedurilor medicale elene (ETIP) este online și accesibilă
iii) platforma de colectare a datelor financiare și contabile este online și accesibilă 
iv) harta națională de sănătate (pentru cererea și oferta de servicii în sistemul de sănătate) este online și accesibilă
v) intrarea în vigoare a (a) cadrului legislativ pentru asigurarea calității, siguranța pacienților și implicarea pacienților, politicile de îngrijire și siguranță și (b) a strategiei naționale aferente 

	164
	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, a accesibilității și a sustenabilității asistenței medicale – 16756_Reforme organizaționale în sistemul de sănătate 
	Țintă
	Sistemul de sănătate – Formare de tip KETEKNY 
	
	Numărul de profesioniști din domeniul sănătății certificați pentru formare în domeniul codificării clinice și al facturării 
	0
	3 462 
	Î2
	2025
	Certificarea a 3 462 de profesioniști din domeniul sănătății pentru formare în domeniul codării și facturării clinice (clinical Coding & Billing).

	164a
	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, a accesibilității și a sustenabilității asistenței medicale – 16 756_Reforme organizaționale în sistemul de sănătate
	Țintă
	Reducerea listei de așteptare pentru intervenții chirurgicale
	
	Numărul de intervenții chirurgicale efectuate la pacienți care au așteptat mai mult de patru luni.
	0
	20 000
	Î4
	2025
	Reducerea întârzierilor cu cel puțin 90 % din numărul total de intervenții chirurgicale în așteptare pentru pacienții care au așteptat mai mult de patru luni pe lista digitală unică a intervențiilor chirurgicale (pe baza statutului listei la 16 octombrie 2024) și reducerea numărului de intervenții chirurgicale pentru pacienții care au așteptat mai mult de patru luni pe lista digitală unică a intervențiilor chirurgicale cu cel puțin 50 % până la sfârșitul programului de intervenții chirurgicale de după-amiază. 

Efectuați cel puțin 20 000 intervenții chirurgicale la pacienții care au așteptat mai mult de patru luni, inclusiv cel puțin 8 000 intervenții chirurgicale la pacienții care au așteptat mai mult de 8 luni. Aceste intervenții chirurgicale implică beneficiari atât din lista de stare din 16 octombrie 2024, cât și pe cei care au devenit eligibili de atunci.

	164b
	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, a accesibilității și a sustenabilității asistenței medicale – 16 756_Reforme organizaționale în sistemul de sănătate
	Etapă
	Navigarea în sistemul de sănătate și orientări pentru cetățeni
	Instrumente și servicii de navigație și orientare pentru cetățeni
	
	
	
	Î2
	2026
	Linia telefonică gratuită (1 566) pentru cererile cetățenilor este în uz.

Un site web cu capacități de asistență digitală și o aplicație pentru dispozitive mobile pentru gestionarea și prelucrarea cererilor cetățenilor sunt online și accesibile.
Se creează o rețea de ofițeri de teren instruiți pentru a furniza servicii de orientare și navigație pentru cetățeni în cadrul structurilor și serviciilor de sănătate.

	165
	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, accesibilității și sustenabilității asistenței medicale – 16783_Punerea în aplicare a Programului național de prevenire a sănătății publice „Spiros Doxiadis” (NPP „SD”)
	Etapă
	Programul național de prevenire a sănătății publice „Spiros Doxiadis” – Prevenire primară 
	Intervenții de prevenire primară și dispoziții din actul juridic care indică intrarea în vigoare a actului juridic.
	
	
	
	Î4
	2025
	Îndeplinirea acestui jalon necesită:

I) Intervenții pentru promovarea exercițiilor fizice și a alimentației sănătoase:
a) intrarea în vigoare a unui act juridic pentru o alimentație sănătoasă în cantinele școlare,
b) furnizarea a 4 de seturi de instrumente de materiale educaționale pentru o alimentație sănătoasă și emiterea unui document de orientare ministerial oficial pentru a informa toate școlile primare și secundare din întreaga țară cu privire la disponibilitatea seturilor de instrumente și la modul în care acestea pot fi încorporate în diferite programe școlare; 
c) acțiuni comunitare și acțiuni de sensibilizare
d) înființarea Centrului european pentru obezitate;
și
e) furnizarea de instrumente digitale; 

II) a) intervenții pentru prevenirea problemelor psihosociale la copii și familiile acestora, b) intervenții pentru promovarea sănătății adolescenților prin sensibilizarea și alfabetizarea cu privire la sănătatea menstruală; c) înființarea unui model de centru comunitar pentru prevenirea și abordarea fenomenului autovătămării în rândul tinerilor și d) intervenții pentru creșterea gradului de conștientizare cu privire la sănătatea mintală a familiei.

	165a
	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, accesibilității și sustenabilității asistenței medicale – 16783_Punerea în aplicare a Programului național de prevenire a sănătății publice „Spiros Doxiadis” (NPP „SD”)
	Etapă
	Programul național de prevenire a sănătății publice „Spiros Doxiadis” – Prevenire secundară
	Intervenții de screening preventiv
	
	
	
	Î4
	2025
	Intervenții de depistare preventivă a cancerului de sân, a cancerului de col uterin, a cancerului colorectal și a bolilor cardiovasculare (BCV), care acoperă:

· Executarea a cel puțin 1 850 000 intervenții de screening pentru depistarea cancerului de col uterin. 

· [bookmark: _Hlk234256932]Cel puțin 4 150 0000 de intervenții de screening efectuate pentru boli cardiovasculare.

· Executarea a cel puțin 1 250 000 intervenții de screening pentru depistarea cancerului de sân.

· Efectuarea a cel puțin 1 060 000 intervenții de screening pentru depistarea cancerului colorectal. 

	165b
	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, accesibilității și sustenabilității asistenței medicale – 16783_Punerea în aplicare a Programului național de prevenire a sănătății publice „Spiros Doxiadis” (NPP „SD”)
	Etapă
	Monitorizarea sănătății
	Platforma pentru utilizarea secundară a datelor privind sănătatea este online și accesibilă.
	
	
	
	Î2
	2026
	Platforma pentru utilizarea secundară a datelor privind sănătatea este online și accesibilă, inclusiv IA/SB, cazurile de utilizare și analiza.

	166
	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, a accesibilității și a sustenabilității asistenței medicale – 16755_Investiții verzi – Reforma sistemului de asistență medicală primară
	Țintă
	PHC – unități de asistență medicală primară cu infrastructură renovată – etapa 1
	
	Numărul de unități de asistență medicală primară în care este renovată infrastructura 
	0
	15
	Î4
	2025
	Pentru cel puțin 15 unități de asistență medicală primară, renovarea infrastructurii pentru eficiența energetică și crearea unei unități de gestionare a bolilor cronice în fiecare unitate de asistență medicală primară. 

	166a
	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, a accesibilității și a sustenabilității asistenței medicale – 16755_Investiții verzi – Reforma sistemului de asistență medicală primară
	Țintă
	PHC – unități de asistență medicală primară cu infrastructură renovată – etapa 2
	
	Numărul de unități de asistență medicală primară în care este renovată infrastructura 
	15
	55
	Î1
	2026
	Pentru cel puțin încă 40 de unități de asistență medicală primară, renovări ale infrastructurii pentru eficiență energetică. 

Crearea unei unități de gestionare a bolilor cronice într-un număr egal de unități de asistență medicală primară.

	166b
	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, a accesibilității și a sustenabilității asistenței medicale – 16755_Investiții verzi – Reforma sistemului de asistență medicală primară
	Țintă
	PHC – unități de asistență medicală primară cu infrastructură renovată – etapa 3
	
	Numărul de unități de asistență medicală primară în care este renovată infrastructura 
	55
	146
	Î2
	2026
	Pentru cel puțin încă 91 de unități de asistență medicală primară, renovări ale infrastructurii pentru eficiență energetică. 
Crearea unei unități de gestionare a bolilor cronice într-un număr egal de unități de asistență medicală primară.

	166c
	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, a accesibilității și a sustenabilității asistenței medicale – 16755_Investiții verzi – Reforma sistemului de asistență medicală primară
	Etapă
	PHC – echipamente medicale
	Livrarea de echipamente medicale 
	
	
	
	Î2
	2026
	Furnizarea de echipamente medicale pentru sistemul de asistență medicală primară în șapte regiuni sanitare. 

	166d
	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, a accesibilității și a sustenabilității asistenței medicale – 16755_Investiții verzi – Reforma sistemului de asistență medicală primară
	Etapă
	PHC – Reformă și formare
	Propuneri de reformă a PHC, mecanism-pilot de sesizare, platforme digitale și cursuri de formare 
	
	
	
	Î2
	2026
	Prezentarea: 
1) Propuneri de reformă a asistenței medicale primare; 
2) Mecanismul-pilot de sesizare; 
3) Formarea personalului cu scopul de a îmbunătăți capacitatea forței de muncă a PHC; 
4) Platformă digitală pentru un proces decizional bazat pe date în cadrul PHC. 

6 172 de profesioniști din domeniul asistenței medicale primare au început un program de formare în domeniul asistenței medicale primare.

	335
	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, a accesibilității și a sustenabilității asistenței medicale – 16984_ Reforma doctorului personal
	Etapă
	Reforma medicilor personali – intrarea în vigoare a legislației
	Intrarea în vigoare a legislației care stabilește elementele-cheie ale înscrierii medicilor din mediul rural în sistemul medical personal, crearea de noi posturi similare în zonele urbane, suburbane și rurale și mecanismul de stimulare
	
	
	
	Î1
	2024
	Intră în vigoare o legislație care stabilește elementele-cheie ale înscrierii medicilor din mediul rural în sistemul medical personal, ale creării de noi posturi similare în zonele urbane, suburbane și rurale, unde există încă o lipsă de medici personali, precum și ale mecanismului de stimulare a medicilor să devină rezidenți în medicina generală/de familie sau în medicina internă.

	336
	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, a accesibilității și a sustenabilității asistenței medicale – 16984_ Reforma doctorului personal
	Etapă
	Reforma medicilor personali – înregistrare 
	Platformele de înregistrare și sesizare sunt online și accesibile 
	
	
	
	Î2
	2025
	Platforma pentru înregistrarea la medicul personal este online și accesibilă. Platforma pentru îndrumarea către serviciile de îngrijire specializată este online și accesibilă. 
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Grupul 14: Măsuri de infrastructură și digitale pentru modernizarea și îmbunătățirea sistemului de sănătate 
· Transformarea digitală a sănătății (ID: 16752)
· Infrastructura de sănătate (ID: 16795)
· Centrul de radioterapie din cadrul Spitalului de boli toracice „Sotiria” din Atena (ID: 16757)
· Laboratoarele Clinice de Hematologie pentru Terapia Celulară & Gene din cadrul Spitalului General din Salonic „Papanikolaou” (ID: 16793)
· Înființarea sistemelor de sănătate la domiciliu & de spitalizare la domiciliu (ID: 16753)
	Nr. crt.
	Măsură conexă (reformă sau investiții)
	Etapă/Obiectiv
	Denumire
	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)
	Indicatori cantitativi (pentru ținte)
	Calendar orientativ pentru finalizare 
	Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte

	
	
	
	
	
	Unitatea de măsură
	Situația de referință 
	Obiectiv 
	Trimestru
	Anul
	

	167

	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, a accesibilității și a sustenabilității asistenței medicale – 16752_Transformarea digitală a sănătății (DigHealth)
	Etapă
	Transformarea digitală a asistenței medicale – Registrul național digital de sănătate (subproiectul 1)
	Raport care atestă finalizarea tuturor elementelor majore ale subproiectului 1 (dosar medical digital – a se vedea descrierea)
	
	
	
	Î2
	2024
	Finalizarea și punerea în funcțiune a cel puțin tuturor elementelor următoare ale subproiectului 1 care sprijină transformarea digitală a sistemului de sănătate, făcând operațional dosarul național digital de sănătate: 1) documente clinice, 2) servicii terminologice, 3) cadrul național de interoperabilitate în domeniul e-sănătății, 4) colectarea tuturor rezultatelor de laborator în dosarul e-sănătate, 5) colectarea scrisorilor de descărcare de gestiune.

	168
	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, a accesibilității și a sustenabilității asistenței medicale – 16752_Transformarea digitală a sănătății (DigHealth)
	Etapă
	Transformarea digitală – Extinderea sistemului de creare și gestionare a programărilor în cadrul Programului național de vaccinare împotriva COVID-19, modernizarea infrastructurii sistemului de prescripții electronice
	1. Extinderea sistemului de creare și gestionare a programărilor în cadrul Programului național de vaccinare împotriva COVID-19
2. Modernizarea infrastructurii sistemului de prescripții electronice 
	
	
	
	Î2
	2025
	1. Extinderea sistemului de creare și gestionare a programărilor în cadrul Programului național de vaccinare împotriva COVID-19
2. Modernizarea infrastructurii sistemului de prescripții electronice 

	169
	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, a accesibilității și a sustenabilității asistenței medicale – 16753_Înființarea sistemelor de asistență medicală la domiciliu & de spitale la domiciliu
	Etapă
	Centre de referință pentru îngrijirea la domiciliu
	Opt centre de referință pentru îngrijirea la domiciliu cărora li s-a acordat dreptul de participare
	
	
	
	Î2
	2025
	Opt centre de referință pentru îngrijirea la domiciliu au primit certificate de aprobare din partea Autorității Regionale de Sănătate prin care se acordă participarea la sistemul de îngrijire la domiciliu și dispun de personal (2 în Atena, 1 în Salonic, 1 în Alexandroupolis, 1 în Patra, 1 în Ioannina, 1 în Iraklion și 1 în Larisa). 

Furnizarea de aplicații și echipamente de telemedicină, inclusiv formare.

Registrul național al pacienților tratați prin îngrijire la domiciliu este online și accesibil. 

Protocoalele și standardele de calitate stabilite pentru „asistența medicală spitalicească la domiciliu”.

	170
	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, a accesibilității și a sustenabilității asistenței medicale – 16795_ Infrastructura de sănătate
	Țintă
	Modernizarea infrastructurii NHS – etapa 1
	
	Spitale renovate
	0
	9
	Î4
	2025
	Lucrări de renovare și/sau construcție pentru un total de nouă spitale. 

	170a
	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, a accesibilității și a sustenabilității asistenței medicale – 16795_ Infrastructura de sănătate
	Țintă
	Modernizarea infrastructurii NHS – etapa 2
	
	Spitale renovate
	0
	10
	Î1
	2026
	Lucrări de renovare și/sau construcție pentru un total de 10 de spitale din regiunile 1 și 2 din domeniul sănătății. 

	170b
	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, a accesibilității și a sustenabilității asistenței medicale – 16795_ Infrastructura de sănătate
	Țintă
	Modernizarea infrastructurii NHS – etapa 3
	
	Spitale renovate
	0
	9
	Î1
	2026
	Lucrări de renovare și/sau construcție pentru un total de 9 de spitale din regiunile sanitare, altele decât 1 și 2.

	170c
	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, a accesibilității și a sustenabilității asistenței medicale – 16795_ Infrastructura de sănătate
	Țintă
	Modernizarea infrastructurii NHS – etapa 4
	
	Spitale renovate
	10
	23
	Î2
	2026
	Lucrări de renovare și/sau de construcție pentru încă 13 de spitale din regiunile 1 și 2 din domeniul sănătății.

	170d
	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, a accesibilității și a sustenabilității asistenței medicale – 16795_ Infrastructura de sănătate
	Țintă
	Modernizarea infrastructurii NHS – etapa 5
	
	Spitale renovate
	9
	48
	Î2
	2026
	Lucrări de renovare și/sau construcție pentru încă 39 spitale din regiunile sanitare, altele decât 1 și 2.

	171
	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, accesibilității și sustenabilității asistenței medicale – 16757_ Centrul de radioterapie din cadrul Spitalului de boli toracice „Sotiria” din Atena
	Etapă
	Centrul de radioterapie Sotiria

	Construirea și integrarea noului centru de radioterapie în structura organizatorică a spitalului din Sortiria
	
	
	
	Î2
	2025
	Construirea unei clădiri în spitalul Sotiria pentru a găzdui unități de radioterapie și chimioterapie, clinici ambulatorii și noi departamente de laborator.
Noul centru de radioterapie din cadrul Spitalului Sotiria a fost integrat în noua structură organizațională a spitalului aprobată de KESYPE.

Renovarea clădirii „300 Andron Men”, inclusiv a clinicilor. 

Construirea unui pod care să interconecteze clădirea „300 Andron Men” și rețeaua existentă de poduri a spitalului. 

	172
	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, a accesibilității și a sustenabilității asistenței medicale – 16793_ Laboratoare de terapii celulare și de clinici de hematologie în cadrul Spitalului General din Salonic „Papanikolaou”
	Etapă
	Spitalul Papanikolaou 
	Construirea unei clădiri pentru găzduirea Clinicii de terapie și hematologie celulară & gene 
	
	
	
	Î4
	2025
	Construirea unei clădiri pentru a găzdui 1) laboratoare specializate ale clinicii de terapie și hematologie celulară & gene și 2) o unitate specială de asistență medicală. 

Noua clădire trebuie să realizeze o cerere de energie primară (PED) cu cel puțin 20 % mai mică decât cerința privind clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero.

	173
	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, a accesibilității și a sustenabilității asistenței medicale – 16752_Transformarea digitală a sănătății (DigHealth)

	Etapă
	Transformarea digitală – toate subproiectele realizate, etapa 1
	Dosarul medical digital național al pacientului este furnizat, iar capacitatea rețelei naționale de telemedicină este extinsă
	
	
	
	Î4
	2025
	Îndeplinirea jalonului necesită:
furnizarea dosarului medical digital național, inclusiv a tehnologiilor de redare vocală în domeniul tehnologiei care utilizează inteligența artificială (IA), includerea examinărilor radiologice efectuate în sectorul privat, includerea procesului de diagnosticare la distanță în depozitul de imagini radiologice

b) extinderea capacității rețelei naționale de telemedicină, inclusiv a noilor stații de telemedicină

	173a
	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, a accesibilității și a sustenabilității asistenței medicale – 16752_Transformarea digitală a sănătății (DigHealth)
	Etapă
	Transformarea digitală – toate subproiectele realizate, etapa 2
	Sistemul de gestionare a echipamentelor medicale și elementele din cadrul pregătirii digitale a spitalului sunt livrate
	
	
	
	Î4
	2025
	Furnizarea de: 
1) sistemul de gestionare a echipamentelor medicale
2) Interoperabilitatea DRG, comenzile electronice, sistemele de informații clinice noi și/sau modernizate din spitale, în cadrul proiectului „pregătirea digitală a spitalelor”

	173b
	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, a accesibilității și a sustenabilității asistenței medicale – 16752_Transformarea digitală a sănătății (DigHealth)

	Etapă
	Transformarea digitală – toate subproiectele realizate, etapa 3
	Sunt furnizate elemente în cadrul programului de transformare digitală a asistenței medicale oncologice/hematologice, sistemul informatic integrat al EOPYY este modernizat, iar sistemul de prescripție electronică este extins pentru a acoperi asistența medicală spitalicească
	
	
	
	Î4
	2025
	a) furnizarea sistemului de informații privind tratamentul cancerului în cel puțin 12 spitale (inclusiv protocoale terapeutice pentru chimioterapie), implementarea/instituirea registrului național privind cancerul, extinderea registrului pacienților pentru a include pacienții cu tumori benigne, în cadrul programului de transformare digitală a îngrijirilor oncologice/hematologice
b) modernizarea digitală a sistemului informatic integrat al EOPYY (Organizația Națională pentru Furnizarea de Servicii de Sănătate), inclusiv gestionarea și monitorizarea cheltuielilor, gestionarea datelor, analiza și interoperabilitatea cu 3 părți terțe
c) Extinderea sistemului de prescripție electronică pentru a include asistența medicală spitalicească
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K. COMPONENTA 3.4: CREȘTEREA ACCESULUI LA POLITICI SOCIALE EFICACE ȘI FAVORABILE INCLUZIUNII
Această componentă a planului elen de redresare și rezoluție vizează promovarea incluziunii sociale, cu un accent deosebit pe grupurile vulnerabile, sprijinind în același timp participarea femeilor pe piața forței de muncă. O mare parte a componentei este dedicată educației și îngrijirii copiilor preșcolari, în special sub formă de subvenții pentru crearea a 1 000 de noi unități de îngrijire a copiilor în municipalități. Planul permite, de asemenea, măsuri de activare pe piața forței de muncă pentru grupurile vulnerabile, inclusiv pentru beneficiarii venitului minim garantat, refugiați, persoanele fără adăpost, romi și persoanele care suferă de tulburări din spectrul autismului. Un program de formare la scară largă pentru întreprinderile mici cu privire la sensibilizarea cu privire la diversitate și mai multe proiecte-pilot mici, cum ar fi cele privind dezinstituționalizarea copiilor, sprijinirea persoanelor cu handicap și locuințele sociale, sunt, de asemenea, elemente-cheie ale planului. Componenta este în conformitate cu recomandările specifice fiecărei țări privind piața forței de muncă și politica socială (recomandările specifice fiecărei țări 2 2020 și 1 2019) și investițiile (recomandările specifice fiecărei țări 3 2020 și 2 2019). Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).

K.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil
Reformă: Protecția copilului (identificatorul măsurii: 16919)
Obiectivul măsurii este de a sprijini protecția copilului. Măsura constă în investiții care permit dezinstituționalizarea și îmbunătățirea capacității de inserție profesională a persoanelor cu vârsta de până la 26 de ani. 
Reformă: Handicap (ID-ul măsurii: 16904)
Obiectivul măsurii este de a sprijini incluziunea socială, viața independentă, capacitatea de inserție profesională și intervenția timpurie pentru persoanele cu handicap. Măsura constă în furnizarea de: a) finanțarea accesibilității și a infrastructurii de sprijin pentru persoanele cu mobilitate și deficiențe senzoriale, precum și a asistenței pentru o viață independentă pentru persoanele cu handicap; b) sprijin pentru intervenții în copilăria timpurie. 
Investiții: Integrarea socială (identificatorul măsurii: 16922)
Obiectivul măsurii este de a spori integrarea socială a persoanelor vulnerabile, a persoanelor în vârstă și a persoanelor cu handicap. Măsura constă în: a) formarea digitală a persoanelor în vârstă și a persoanelor cu handicap; (b) sprijin pentru locuințe sociale. 
Investiții: Transformarea digitală a sistemului de sprijin social (identificatorul măsurii: 16925)
Obiectivul acestei măsuri este de a facilita modernizarea și transformarea digitală a sistemelor de protecție socială și de protecție socială. Măsura constă în crearea unui portal național pentru persoanele cu handicap și în furnizarea de carduri pentru persoanele cu handicap beneficiarilor.
Reformă: Optimizarea prestațiilor sociale (identificatorul măsurii: 16726)
Obiectivul măsurii este de a optimiza transferul prestațiilor sociale prin utilizarea cardurilor preplătite. Măsura constă în introducerea de carduri preplătite pentru plata majorității prestațiilor sociale, inclusiv stimulente pentru beneficiari pentru utilizarea acestora pentru achiziționarea de bunuri și servicii. 
Investiții: Sensibilizarea cu privire la diversitate (ID-ul măsurii: 16685)
Obiectivul măsurii este de a sensibiliza publicul cu privire la diversitate. Măsura constă în: a) programe de formare în domeniul diversității pentru angajații din sectorul privat; b) intrarea în vigoare a unui act juridic care prevede un mecanism pentru un sistem de atribuire pentru întreprinderile/organizațiile care promovează diversitatea și incluziunea.
Investiții: Promovarea integrării populației de refugiați pe piața forței de muncă (identificatorul măsurii: 16688)
Obiectivul măsurii este de a promova integrarea populației de refugiați pe piața forței de muncă. Măsura constă în cursuri de formare profesională și lingvistică și stagii pentru refugiați, migranți legali și solicitanți de azil. 
Investiții: Transformarea digitală a sistemului de imigrație și azil (identificatorul măsurii: 16763)
Obiectivul investiției este de a îmbunătăți calitatea serviciilor pentru migranți și solicitanții de azil. Măsura constă în furnizarea de bunuri și servicii pentru digitalizarea sistemului de migrație și azil.
Reformă: Locuințe sociale și la prețuri accesibile (identificatorul măsurii: 16402)
Obiectivul măsurii este de a spori accesul la locuințe de calitate și la prețuri accesibile pentru gospodăriile cu venituri mici și de a spori disponibilitatea locuințelor sociale pentru grupurile vulnerabile. Măsura constă în două elemente, (i) adoptarea unei strategii naționale privind locuințele și (ii) modificări legislative legate de programul de schimb reciproc în domeniul proprietății publice („Kinoniki Antiparochi”).
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K.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil
Grupul 15: Creșterea accesului la politici sociale eficace și favorabile incluziunii
· Protecția copilului (ID: 16919)
· Dizabilitate (ID: 16904)
· Optimizarea prestațiilor sociale (16726)
· Locuințe sociale și la prețuri accesibile (16402)

	Nr. crt.
	Măsură conexă (reformă sau investiții)
	Etapă/ Obiectiv
	Denumire
	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)
	Indicatori cantitativi
 (pentru obiective)
	Calendar orientativ pentru finalizare 
	Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte

	
	
	
	
	
	Unitatea de măsură
	Situația de referință 
	Obiectiv 
	Trimestru
	Anul
	

	174
	11-3.4. Creșterea accesului la politici sociale eficace și favorabile incluziunii – 16904_ Persoanele cu handicap
	Etapă
	Legislația privind asistența personală pentru persoanele cu handicap și punerea în aplicare a proiectului-pilot din prima fază
	Intrarea în vigoare a legislației primare și secundare (referința Jurnalului Oficial) și publicarea anunțului privind cererea de candidaturi pentru sistemul de asistență personală.
	
	
	
	Î1
	2022
	Asistență personală: Intrarea în vigoare a legii care permite dezinstituționalizarea îngrijirii persoanelor cu dizabilități și solicitarea de candidaturi pentru participarea la un proiect-pilot în prima etapă, inclusiv un proces de eligibilitate bazat atât pe o evaluare medicală, cât și pe o evaluare funcțională a dizabilității de către o comisie de evaluare multidisciplinară 

	174a
	11-3.4. Creșterea accesului la politici sociale eficace și favorabile incluziunii – 16904_ Persoanele cu handicap
	Etapă
	Accesibilitate și infrastructură de sprijin, intervenții în copilăria timpurie, implementarea permanentă la nivel național a sistemului de asistență personală pentru persoanele cu handicap
	Protocoalele de acceptare ale comitetelor de proiect;
contracte semnate și publicarea unei cereri de propuneri adresate beneficiarilor implementării la nivel național (sistemul de asistență personală pentru persoanele cu handicap).
	
	
	
	Î4
	2025
	1. Accesibilitatea și infrastructura de sprijin pentru persoanele cu mobilitate și deficiențe senzoriale confirmate de protocoalele de acceptare ale comitetului de proiect din;
a) 1 000 de case private selectate prin intermediul unei cereri de propuneri;
b) 2 clădiri publice.

2. 1 250 de contracte semnate pentru intervenții în primii ani ai copilăriei.
 
3. Publicarea unei cereri de propuneri adresate beneficiarilor implementării permanente la nivel național a sistemului de asistență personală pentru persoanele cu handicap.

	175
	11-3.4. Creșterea accesului la politici sociale eficace și favorabile incluziunii – Optimizarea prestațiilor sociale 16726
	Etapă
	Carduri preplătite pentru optimizarea prestațiilor sociale
	Emitere de carduri preplătite pentru plata prestațiilor sociale furnizate de aceste două servicii
	
	
	
	Î4
	2024
	Emiterea de carduri preplătite pentru plata majorității prestațiilor sociale furnizate de Autoritatea unică de plată a prestațiilor sociale (OPEKA) și de Serviciul public de ocupare a forței de muncă (DYPA)

	175a

	11-3.4. Creșterea accesului la politici sociale eficace și favorabile incluziunii – Optimizarea prestațiilor sociale 16726
	Etapă
	Carduri preplătite pentru optimizarea prestațiilor sociale
	Intrarea în vigoare a legislației
	
	
	
	Î2
	2024
	Intrarea în vigoare a actelor juridice care oferă stimulente beneficiarilor pentru utilizarea cardurilor preplătite pentru achiziționarea de bunuri și servicii.

	176
	11-3.4. Creșterea accesului la politici sociale eficace și favorabile incluziunii – 16904_Handicap
	Etapă
	Evaluarea handicapului în cadrul asistenței personale
	Asistenți personali desemnați pentru cel puțin 1500 beneficiari.
	
	
	
	Î4
	2024
	Numirea de asistenți personali pentru cel puțin 1500 beneficiari, inclusiv un proces de evaluare a dizabilității de către o comisie de evaluare multidisciplinară.

	178
	11-3.4. Creșterea accesului la politici sociale eficace și favorabile incluziunii – 16919_Protecția copilului
	Etapă
	Apartamente cu viață independentă pentru dezinstituționalizarea persoanelor cu vârsta de până la 26 de ani 
	Decizii de plasare emise pentru persoane cu vârsta de până la 26 de ani în apartamente semiindependente
	
	
	
	Î4
	2025
	Decizii de plasare emise pentru cel puțin 135 de persoane cu vârsta de până la 26 ani care locuiesc în prezent în unități de protecție a copilului (CPU), în apartamente cu autonomie parțială.

	179
	11-3.4. Creșterea accesului la politici sociale eficace și favorabile incluziunii – 16904_ Persoanele cu handicap
	Etapă
	Punerea în aplicare la nivel național a sistemului de asistență personală pentru persoanele cu handicap și evaluarea programului-pilot 
	a) intrarea în vigoare a unui act juridic pentru implementarea națională permanentă și b) raportul de evaluare a proiectului-pilot și a sistemului de evaluare cu statistici și recomandări. 
	
	
	
	Î4
	2025
	Intrarea în vigoare a unui act juridic care să permită implementarea permanentă la nivel național a sistemului de asistență personală pentru persoanele cu handicap, inclusiv a procesului de evaluare medicală și funcțională și prezentarea unui raport de evaluare a sistemului-pilot cu statistici și recomandări.

	181
	11-3.4 sporirea accesului la politici sociale eficace și favorabile incluziunii – 16402_Locuințe sociale și la prețuri accesibile
	Etapă
	Strategia națională privind locuințele 
	Aprobarea Strategiei privind locuințele de către Comitetul guvernamental pentru politica în domeniul locuințelor, printr-un act publicat în Monitorul Oficial. Publicarea Strategiei privind locuințele pe site-ul oficial al Ministerului Coeziunii Sociale și Familiei. 
	
	
	
	Î1
	2026
	Adoptarea strategiei naționale privind locuințele, în urma unei consultări publice, care include:
· O analiză a funcționării pieței locuințelor.
· O cartografiere a fondului locativ la nivel regional, inclusiv a proprietăților private care nu sunt ocupate și a proprietăților deținute de stat care sunt sau pot deveni disponibile în scopuri legate de locuințele sociale, însoțită de o analiză a evoluției prețurilor locuințelor și a factorilor determinanți ai acestora, susținută de date și indicatori statistici;
· O analiză a nevoilor de locuințe pe segmente de populație (și anume grupuri de populație cu caracteristici distincte, cum ar fi vârsta, venitul disponibil, componența familiei, la nivel municipal și regional, în zonele rurale sau urbane, în orașele mici sau în orașele mari); 
· Detalii privind diferitele acțiuni de politică de punere în aplicare, inclusiv pentru fiecare autoritate responsabilă, bugetul și sursa de finanțare, stabilirea priorităților și beneficiarii preconizați; 
· O descriere a structurii de guvernanță care va fi responsabilă de punerea în aplicare și de actualizările viitoare ale strategiei, precum și o descriere a calendarului de punere în aplicare.

	181a
	11-3.4 sporirea accesului la politici sociale eficace și favorabile incluziunii – 16402_Locuințe sociale și la prețuri accesibile 
	Etapă
	Modificarea unui act juridic
	Intrarea în vigoare a actului juridic
	
	
	
	Î1
	2025
	Trebuie să fi intrat în vigoare un act juridic care să ofere dezvoltatorilor din sectorul privat stimulente pentru a investi în noi construcții sau renovări ale activelor imobiliare deținute de stat, posibilitatea de a primi dreptul de proprietate asupra unei părți a proprietății, inclusiv în scopuri comerciale, transformând în același timp o parte a proprietăților în locuințe sociale și la prețuri accesibile. Dezvoltatorii imobiliari privați sunt invitați, printr-un proces transparent și competitiv, să întreprindă dezvoltarea sau renovarea activelor imobiliare deținute de stat. Legea specifică rolurile Ministerului Coeziunii Sociale și Familiei ca autoritate centrală pentru gestionarea programului de schimb reciproc în domeniul proprietății publice („Kinoniki Antiparochi”).




Grupul 16: Creșterea accesului la politici sociale eficace și favorabile incluziunii – Migrație & Azil
· Digitalizarea sistemului de migrație și azil (ID: 16763)
· Transformarea digitală a sistemului de asistență socială (ID: 16925)
· Sensibilizarea cu privire la diversitate (ID: 16685)
· Integrarea socială (ID: 16922)
· Promovarea integrării populației de refugiați pe piața forței de muncă (ID: 16688)
	Nr. crt.
	Măsură conexă (reformă sau investiții)
	Etapă/Obiectiv
	Denumire
	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)
	Indicatori cantitativi (pentru ținte)
	Calendar orientativ pentru finalizare 
	Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte

	
	
	
	
	
	Unitatea de măsură
	Situația de referință 
	Obiectiv 
	Trimestru
	Anul
	

	182
	11-3.4. Sporirea accesului la politici sociale eficace și favorabile incluziunii – 16925_Transformarea digitală a sistemului de sprijin social
	Etapă
	Emiterea de carduri pentru dizabilitate pentru beneficiari
	Emiterea de carduri pentru dizabilitate pentru beneficiari
	
	
	
	Î4
	2025
	Emiterea a 120 000 de carduri de dizabilitate pentru beneficiari
Cardurile pentru dizabilitate includ beneficii culturale și de transport pentru persoanele cu dizabilități. 

	182a
	11-3.4. Sporirea accesului la politici sociale eficace și favorabile incluziunii – 16925_Transformarea digitală a sistemului de sprijin social
	Etapă
	Portalul național pentru persoanele cu handicap 
	Punerea la dispoziție a portalului național pentru persoanele cu handicap 
	
	
	
	Î4
	2025
	Un portal național pentru persoanele cu handicap oferă utilizatorilor acces online la datele lor cu caracter personal și la beneficiile corespunzătoare handicapului lor

	184
	11-3.4. Creșterea accesului la politici sociale eficace și favorabile incluziunii – 16685_Sensibilizarea cu privire la diversitate
	Etapă
	Certificate de formare profesională eliberate angajaților din întreprinderile din sectorul privat
	Certificate de formare pentru sensibilizarea cu privire la diversitate eliberate pentru 80 000 de angajați din întreprinderi din sectorul privat 
	
	
	
	Î3
	2024
	Certificate de formare pentru sensibilizarea cu privire la diversitate eliberate pentru 80 000 de angajați din întreprinderi din sectorul privat 

	184a
	11-3.4. Creșterea accesului la politici sociale eficace și favorabile incluziunii – 16685_Sensibilizarea cu privire la diversitate
	Etapă
	Act juridic care specifică rolul Observatorului pentru egalitate și act juridic care prevede începerea unui proiect-pilot pentru sistemul de evaluare și atribuire pentru întreprinderile/organizațiile care promovează diversitatea și incluziunea 
	Dispoziție din actele juridice care indică intrarea în vigoare a actelor juridice
	
	
	
	Î1
	2025
	Intrarea în vigoare a unui act juridic care precizează rolul Observatorului pentru egalitate în calitate de componentă operațională a Ministerului Coeziunii Sociale și Familiei și atribuie Observatorului pentru egalitate rolul de a emite rapoarte de evaluare a situației actuale a egalității de șanse.
Intrarea în vigoare a unui act juridic care prevede lansarea unui proiect-pilot pentru evaluarea unui sistem de atribuire pentru întreprinderile/organizațiile care promovează diversitatea și incluziunea.

	185
	11-3.4. Creșterea accesului la politici sociale eficace și favorabile incluziunii – 16763_Transformarea digitală a sistemului de imigrație și azil
	Etapă
	Digitalizarea sistemului de azil în materie de migrație 
	Proiecte de digitalizare pentru sistemul de azil în materie de migrație 
	
	
	
	Î2
	2025
	1. Digitalizarea și sistemul de gestionare a documentelor privind migrația legală al Ministerului Migrației și Azilului pentru o gestionare unificată a întregului ciclu de viață al procedurilor legate de fluxurile de refugiați.
2. Crearea unor servicii integrate de migrație digitală și a unor servicii de infrastructură de securitate cibernetică pentru protecția infrastructurilor de informații ale Ministerului Migrației și Azilului
3. Furnizarea de internet de mare viteză pentru centrele de cazare temporară (REA)
4. Crearea unui sistem de gestionare a solicitanților de azil (HYPERION).
5. Crearea unui sistem digital integrat de gestionare a securității electronice și fizice (KENTAVROS).

	186
	11-3.4. Creșterea accesului la politici sociale eficace și favorabile incluziunii – 16922_Integrare socială
	Țintă
	Renovarea locuințelor sociale – finalizarea apartamentelor 
	
	Apartamente renovate
	0
	50

	Î2
	2025
	50 de apartamente renovate. 


	186a
	11-3.4. Creșterea accesului la politici sociale eficace și favorabile incluziunii – 16922_Integrare socială
	Etapă
	Integrarea socială a grupurilor vulnerabile, formarea digitală
	Persoanele în vârstă și persoanele cu handicap s-au înscris la un curs de formare în urma lansării cererii de candidaturi
	
	
	
	Î4
	2025
	5 400 de persoane în vârstă și persoane cu handicap s-au înscris la un curs de formare în domeniul digital 

	187
	11-3.4. Creșterea accesului la politici sociale eficace și favorabile incluziunii – 16688: Promovarea integrării populației de refugiați pe piața forței de muncă 

	Etapă
	Integrarea refugiaților pe piața muncii
	Program de formare profesională
	 
	
	
	Î4
	2025
	Furnizarea a 7 800 de cursuri de formare profesională sau lingvistică pentru anumiți refugiați, inclusiv refugiați recunoscuți (beneficiari de protecție internațională) care locuiesc fie în centrele de cazare ale Ministerului Migrației și Azilului, fie în zona urbană, beneficiari de protecție temporară, migranți legali și solicitanți de azil. Dintre acești beneficiari, 618 au semnat contracte de stagiu.
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K.3. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru împrumut 
Investiții: Programul pentru locuințe la prețuri accesibile „My Home II” (măsura ID 16400)
Această măsură constă într-o investiție publică în facilitatea „My Home II”, pentru a stimula investițiile private și a îmbunătăți accesul la finanțare în sectorul locuințelor din Grecia. Mecanismul funcționează prin acordarea de împrumuturi direct sectorului privat. Pe baza investiției MRR, facilitatea „My Home II” urmărește să ofere inițial o finanțare de cel puțin 760 000 000 EUR.
Facilitatea „My Home II” este gestionată de Banca Elenă de Dezvoltare în calitate de partener de implementare. Facilitatea include următoarea linie de produse: 
· Banca Elenă de Dezvoltare selectează băncile comerciale în calitate de intermediari financiari pentru a participa la facilitate, în mod deschis, transparent și nediscriminatoriu, prin intermediul unei cereri deschise de propuneri. Băncile comerciale cofinanțează împrumuturile acordate în cadrul mecanismului. Aceste împrumuturi vor fi acordate persoanelor fizice pentru achiziționarea reședinței principale. Structura de împrumut prevede o finanțare fără dobândă de 50 % din partea mecanismului „My Home II” și o finanțare de 50 % din partea băncilor participante la ratele pieței.
Pentru a pune în aplicare investiția în facilitatea „My Home II”, Grecia și Banca Elenă de Dezvoltare semnează un acord de punere în aplicare. Acordul de punere în aplicare include următorul conținut:
1. Descrierea procesului decizional al instrumentului „My Home II”. Decizia finală de investiții a facilității este luată de un comitet pentru investiții sau de un alt organ de conducere echivalent relevant și este aprobată cu o majoritate de voturi de către membri care sunt independenți de guvern.
Cerințele-cheie ale produselor financiare, care includ:
Descrierea produselor financiare și a beneficiarilor finali eligibili.
Cerința ca toate investițiile care beneficiază de sprijin să fie viabile din punct de vedere economic.
Cerința ca beneficiarii finali ai mecanismului să nu primească sprijin din partea altor instrumente ale Uniunii pentru a acoperi aceleași costuri.
Suma care face obiectul acordului de punere în aplicare, structura comisioanelor pentru partenerul de implementare și intermediarii financiari și cerința de a reinvesti orice restituiri în conformitate cu politica de investiții a mecanismului, cu excepția cazului în care acestea sunt utilizate pentru a rambursa împrumuturile din cadrul Mecanismului de redresare și reziliență.
Cerințele de monitorizare, audit și control, inclusiv descrierea procedurilor partenerului de implementare care asigură prevenirea, depistarea și corectarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese.
Banca Elenă de Dezvoltare semnează acorduri de finanțare cu intermediarii financiari în conformitate cu cerințele-cheie care vor fi furnizate ca anexă la acordul de punere în aplicare. Cerințele-cheie ale acordurilor de finanțare includ toate cerințele în temeiul cărora funcționează mecanismul, inclusiv: 
· Decizia finală privind emisiunile de credite este luată de intermediarii financiari în conformitate cu politicile și procedurile lor, independent de guvern.
· Obligația intermediarilor financiari de a lua decizii în conformitate, mutatis mutandis, cu cerințele politicii de investiții menționate mai sus. 
· Cerințe de monitorizare, audit și control pentru intermediarii financiari, inclusiv:
· Descrierea sistemului de monitorizare al intermediarilor financiari pentru raportarea cu privire la investițiile mobilizate.
· Descrierea procedurilor intermediarilor financiari care asigură prevenirea, detectarea și corectarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese. 
· Obligația de a verifica eligibilitatea fiecărei operațiuni în conformitate cu cerințele prevăzute în acordul de punere în aplicare înainte de a se angaja să finanțeze o operațiune.
· Obligația de a efectua audituri ex post bazate pe riscuri, în conformitate cu un plan de audit al intermediarilor financiari. Aceste audituri verifică: că sistemele de control sunt eficace, inclusiv detectarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese; și ii) respectarea cerinței ca beneficiarii finali ai mecanismului să nu fi primit sprijin din partea altor instrumente ale Uniunii pentru a acoperi aceleași costuri. Auditurile verifică, de asemenea, legalitatea tranzacțiilor și respectarea condițiilor acordurilor aplicabile. 
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Programul pentru locuințe la prețuri accesibile „My Home II” (16400)
	Nr. crt.
	Măsură conexă (reformă sau investiții)
	Etapă/Obiectiv
	Denumire
	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)
	Indicatori cantitativi (pentru ținte)
	Calendar orientativ pentru finalizare
	Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte

	
	
	
	
	
	Unitatea de măsură
	Situația de referință
	Obiectiv
	Trimestru
	Anul
	

	378
	11-3.4. Creșterea accesului la politici sociale eficace și favorabile incluziunii – 16400_ Programul pentru locuințe la prețuri accesibile „My Home II”
	Etapă
	Casa mea II – Acord de punere în aplicare între Banca Elenă de Dezvoltare și Ministerul Finanțelor
	Intrarea în vigoare a acordului de punere în aplicare
	
	
	
	Î4
	2024
	Intrarea în vigoare a acordului de punere în aplicare.

	379
	11-3.4. Creșterea accesului la politici sociale eficace și favorabile incluziunii – 16400_ Programul pentru locuințe la prețuri accesibile „My Home II”
	Țintă
	Casa mea II – Acorduri juridice semnate cu beneficiarii finali – 50 %
	
	Procentul (%)
	0 %
	50 %
	Î4
	2025
	Intermediarii financiari trebuie să fi încheiat acorduri juridice de finanțare cu beneficiarii finali pentru o sumă necesară pentru a utiliza cel puțin 50 % din investițiile MRR în mecanismul „My Home II” (luând în considerare comisioanele de gestionare).

	380
	11-3.4. Creșterea accesului la politici sociale eficace și favorabile incluziunii – 16400_ Programul pentru locuințe la prețuri accesibile „My Home II”
	Țintă
	Casa mea II – Acorduri juridice semnate cu beneficiarii finali – 100 %
	
	Procentul (%)
	50 %
	100 %
	Î2
	2026
	Intermediarii financiari trebuie să fi încheiat acorduri juridice de finanțare cu beneficiarii finali pentru o sumă necesară pentru a utiliza 100 % din investițiile MRR în mecanismul „My Home II” (luând în considerare comisioanele de administrare).

	381
	11-3.4. Creșterea accesului la politici sociale eficace și favorabile incluziunii – 16 400_ Programul pentru locuințe la prețuri accesibile „My Home II”
	Etapă
	Ministerul meu de Interne II – Ministerul Finanțelor a finalizat investiția
	Certificatul de transfer 
	
	
	
	Î2
	2026
	Grecia transferă 760 000 000 EUR către Banca Elenă de Dezvoltare pentru instrument.




 



2

L. COMPONENTA 4.1: IMPOZITE MAI FAVORABILE CREȘTERII ECONOMICE ȘI O MAI BUNĂ ADMINISTRARE FISCALĂ ȘI COLECTARE A IMPOZITELOR
Această componentă a planului de redresare și reziliență al Greciei cuprinde reforme și investiții specifice menite să îmbunătățească în continuare funcționarea administrației veniturilor publice și să combată evaziunea fiscală. În primul rând, această componentă include reforme ale politicii fiscale, pentru a facilita codificarea legislației fiscale, precum și pentru a introduce stimulente pentru consolidarea tranzacțiilor electronice, pentru promovarea investițiilor private verzi și digitale și pentru creșterea dimensiunii întreprinderilor. În al doilea rând, componenta conține reforme și investiții care vizează transformarea administrației veniturilor publice, prin digitalizarea proceselor și introducerea unor inițiative legislative de combatere a contrabandei și de promovare a accelerării rambursărilor de TVA.
Componenta contribuie la tranziția digitală, prin înlocuirea și modernizarea sistemelor digitale de bază ale Autorității Independente pentru Venituri Publice (AIVP), prin introducerea unor procese automatizate de birou și de lucru, prin digitalizarea auditurilor și a controalelor, precum și prin actualizarea și îmbunătățirea serviciilor electronice furnizate contribuabililor.
Această componentă sprijină abordarea recomandărilor specifice fiecărei țări privind investițiile publice și private (Recomandarea specifică fiecărei țări 3 2020), reformele structurale pentru îmbunătățirea funcționării economiei (Recomandarea specifică fiecărei țări 4 2020) și politica fiscală și administrația fiscală (Recomandarea specifică fiecărei țări 1 2022 și Recomandarea specifică fiecărei țări 1 2023). Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).
L.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil
Investiții: Transformarea digitală a auditurilor fiscale (măsura ID 16611)
Obiectivul investiției este (i) de a facilita completarea automată a declarațiilor fiscale, (ii) de a spori eficacitatea auditurilor fiscale și a colectării veniturilor publice și (iii) de a spori eficacitatea auditurilor fiscale și de a combate contrabanda. Măsura constă în furnizarea sistemului de informații comerciale/de analiză a datelor și în punerea în funcțiune a sistemului „ELEGXOSlive”.
Reformă: Codificarea și simplificarea legislației fiscale (măsura ID 16643)
Obiectivul măsurii este de a spori transparența legislației fiscale și vamale și de a asigura securitatea juridică pentru administrația fiscală, contribuabili și întreprinderi. 
Măsura constă în codificarea legislației fiscale și vamale primare și secundare și publicarea acesteia pe un site web dedicat contribuabililor.
Reformă: Promovarea accelerării rambursărilor de TVA (măsura ID 16610)
AIVP simplifică procesele administrative de rambursare a TVA pentru întreprinderi, prin punerea în aplicare a unor proceduri automatizate de rambursare a TVA, prin depunerea electronică și prin facilitarea unui proces de analiză a riscurilor pentru cererile de rambursare. Noul proces urmărește să limiteze intervenția umană prin tranzacții digitale și să abordeze întârzierile în ceea ce privește rambursările de TVA. Reforma trebuie să fie în conformitate cu Directiva privind rambursarea TVA (Directiva 2008/9/CE a Consiliului). Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2023.
Reformă: Adoptarea de măsuri și stimulente pentru creșterea numărului de tranzacții electronice (măsura ID 16616)
Reforma urmărește să reducă sarcina administrativă pentru întreprinderi și să îmbunătățească respectarea obligațiilor fiscale prin promovarea tranzacțiilor electronice. IAPR utilizează sistemul myDATA pentru evidența contabilă electronică, facturarea electronică și conectarea tuturor caselor de marcat fiscale la sistemele sale informatice pentru a facilita completarea automată a declarațiilor fiscale și pentru a spori eficacitatea auditurilor fiscale. Punerea în aplicare a stimulentelor fiscale ale reformei se finalizează până la 31 decembrie 2023.
Reformă: Super-deducerea cheltuielilor IMM-urilor legate de economia verde, energie și tranziția digitală (măsura ID 16863)
Reforma constă în stimulente fiscale pentru super-deducerea cheltuielilor în vederea consolidării investițiilor întreprinderilor mici și mijlocii în echipamente legate de adaptarea la schimbările climatice, de promovarea economiei circulare și de digitalizare. Aceasta trebuie să fie în deplină conformitate cu normele UE privind ajutoarele de stat. Punerea în aplicare a stimulentelor fiscale ale reformei se finalizează până la 31 decembrie 2024.
Reformă: Noul cadru pentru combaterea contrabandei, în special pentru produsele supuse accizelor (tutun, alcool și energie) (măsura ID 16656)
Reforma urmărește să sprijine lupta împotriva contrabandei, în special pentru produsele supuse accizelor (tutun, alcool, energie), prin modernizarea sistemelor de urmărire, a proceselor de audit și a echipamentelor autorităților vamale, pentru a spori eficacitatea auditurilor mărfurilor. Acest lucru necesită, de asemenea, modernizarea sistemelor informatice ale AIVP necesare pentru a obține informații din bazele de date europene și naționale. Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2025.
Reformă: Case de marcat online & POS (măsura ID 16614)
IAPR elaborează un cadru pentru a facilita conectarea caselor de marcat la terminalele POS (Point-of-Sale) și la sistemele sale informatice. Proiectul include: (I) stabilirea specificațiilor pentru interconectarea caselor de marcat cu terminalele POS pentru a certifica faptul că fiecare tranzacție POS se înregistrează în casa de marcat, iar datele produse se transmit în timp aproape real către IAPR; și (ii) dezvoltarea infrastructurii și a aplicațiilor pentru monitorizarea tranzacțiilor din casele de marcat și sprijinirea mecanismului de control. După finalizarea sa, măsura urmărește să limiteze potențialul de evaziune fiscală și, în cele din urmă, să reducă deficitul de încasare a TVA. Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 iunie 2024.
Investiții: Transformarea digitală a administrației fiscale și vamale (măsura ID 16291)
Investiția urmărește să realizeze transformarea digitală a administrării veniturilor și a serviciilor, cu obiectivul de a consolida capacitatea AIVP de a-și îndeplini obligațiile în calitate de autoritate pe deplin independentă (în conformitate cu Legea de abilitare 4389/2016) și de a-și îmbunătăți performanța generală prin îmbunătățirea calității serviciilor furnizate persoanelor fizice și întreprinderilor. Această investiție consolidează subproiectele de infrastructură digitală care urmează să fie puse în aplicare de AIVP, clasificate în patru domenii de intervenție:
1) Înlocuirea sistemelor digitale de bază și extinderea funcționalității furnizării de servicii, inclusiv punerea în aplicare a mecanismelor de interoperabilitate a sistemelor de informații ale AIVP cu sistemele de informații privind datele bancare;
2) Automatizarea proceselor de birou și de lucru;
3) Digitalizarea auditurilor și a controalelor; și
4) Modernizarea serviciilor pentru contribuabili.
Reformă: Modificări ale cadrului de politică fiscală al Greciei (numărul de identificare al măsurii: 16985)
Reforma urmărește să combată evaziunea fiscală și să îmbunătățească stimulentele, prin promovarea plăților electronice și îmbunătățirea structurii impozitelor pentru persoanele care desfășoară o activitate independentă, precum și să consolideze autonomia operațională a administrației fiscale. În special, această reformă: (I) reformarea impozitării persoanelor care desfășoară o activitate independentă și a taxei de timbru; (II) să combată evaziunea fiscală prin extinderea acceptării obligatorii a plăților electronice; (III) să stabilească noi cerințe de raportare cu privire la datele transmise administrației fiscale și să permită utilizarea acestor date în scopuri de TVA și de impozit pe venit; și (iv) consolidarea autonomiei operaționale, a rezilienței și a nivelului serviciilor pentru clienți ale Autorității Independente pentru Venituri Publice (AIVP).
Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2024.
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L.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil
Reforma cheie 8: Case de marcat online & POS
	Nr. crt.
	Măsură conexă (reformă sau investiții)
	Etapă/Obiectiv
	Denumire
	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)
	Indicatori cantitativi (pentru ținte)
	Calendar orientativ pentru finalizare 
	Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte

	
	
	
	
	
	Unitatea de măsură
	Situația de referință 
	Obiectiv 
	Trimestru
	Anul
	

	188
	12-4.1. O fiscalitate mai favorabilă creșterii economice și o mai bună administrare fiscală și colectare a impozitelor – 16614_Casele de marcat online & POS (reformă)
	Etapă
	Autoritatea Independentă pentru Venituri Publice (AIVP): Case de marcat online & Point-of-Sale (POS) – Intrarea în vigoare a cadrului juridic
	Intrarea în vigoare a legii
	
	
	
	Î1
	2022
	Intrarea în vigoare a deciziei unui guvernator independent al veniturilor publice privind cerințele tehnice (în temeiul articolului 12 din Legea nr. 4308/2014) și a unei decizii ministeriale comune privind transmiterea electronică a datelor către Autoritatea independentă pentru veniturile publice (în temeiul articolului 15 din Legea nr. 4174/2013), care stabilește principalele caracteristici necesare pentru interconectarea caselor de marcat online și a sistemelor de puncte de vânzare (POS) cu Autoritatea independentă pentru veniturile publice, inclusiv revizuirea sancțiunilor pentru casele de marcat (articolul 54 din Legea nr. 4174/2013).

	189
	12-4.1. O fiscalitate mai favorabilă creșterii economice și o mai bună administrare fiscală și colectare a impozitelor – 16614_Casele de marcat online & POS (reformă)
	Țintă
	Autoritatea independentă pentru venituri publice: Case de marcat online & Point-of-Sale (POS) – integrare și interconectare 
	
	Numărul de case de marcat
	0
	400 000
	Î2
	2024
	Integrarea sistemului informatic și a bazei de date relevante în cadrul platformei myDATA – toate întreprinderile care intră sub incidența cadrului juridic și-au interconectat casele de marcat online cu sistemele de puncte de vânzare la Autoritatea Independentă pentru Venituri Publice. 

Un raport al Autorității Independente pentru Venituri Publice care să ateste finalizarea reformei și să indice numărul total de case de marcat online care și-au interconectat sistemele de puncte de vânzare cu Autoritatea Independentă pentru Venituri Publice. Casele de marcat eligibile sunt de cel puțin 400 000.





Grupul 17: Măsuri de administrare fiscală
· Transformarea digitală a auditurilor fiscale (ID: 16611)
· Promovarea accelerării rambursărilor de TVA (ID: 16610)
· Un nou cadru pentru combaterea contrabandei, în special pentru produsele supuse accizelor (tutun, alcool și energie) (ID: 16656)
· Transformarea digitală a administrației fiscale și vamale (ID: 16291)
	Nr. crt.
	Măsură conexă (reformă sau investiții)
	Etapă/ Obiectiv
	Denumire
	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)
	Indicatori cantitativi (pentru ținte)
	Calendar orientativ pentru finalizare 
	Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte

	
	
	
	
	
	Unitatea de măsură
	Situația de referință 
	Obiectiv 
	Trimestru
	Anul
	

	190
	12-4.1. O fiscalitate mai favorabilă creșterii economice și o mai bună administrare fiscală și colectare a impozitelor – 16656_Un nou cadru pentru combaterea contrabandei, în special pentru produsele supuse accizelor (tutun, alcool și energie)
	Etapă
	Combaterea introducerii ilegale de migranți – foaie de parcurs privind deciziile de reglementare
	Raportul Autorității Independente pentru Venituri Publice care conține foaia de parcurs pentru deciziile/circularele legate de combaterea introducerii ilegale de migranți.
	
	
	
	Î1
	2022
	Autoritatea Independentă pentru Venituri Publice adoptă o foaie de parcurs (inclusiv un calendar) pentru emiterea deciziilor/circularelor legate de reforma cadrului juridic privind combaterea introducerii ilegale de migranți.

Autoritatea Independentă pentru Venituri Publice emite un raport privind foaia de parcurs pentru emiterea deciziilor/circularelor, detaliind etapele necesare pentru reproiectarea sistemelor informatice operaționale ICISNET și ELENXIS, cu scopul de a acorda în mod eficace prioritate riscurilor de neconformitate și de a genera cele mai bune profiluri de audit posibile, utilizând informații din bazele de date ale Uniunii Europene și naționale.

	191
	12-4.1. O fiscalitate mai favorabilă creșterii economice și o mai bună administrare fiscală și colectare a impozitelor – 16656_Un nou cadru pentru combaterea contrabandei, în special pentru produsele supuse accizelor (tutun, alcool și energie)
	Etapă
	Combaterea introducerii ilegale de migranți – intrarea în vigoare a deciziilor de reglementare
	Deciziile/circularele de reglementare au intrat în vigoare.
	
	
	
	Î3
	2022
	Intrarea în vigoare a 15 de decizii/circulare de reglementare adoptate de Autoritatea Independentă pentru Venituri Publice cu privire la conceperea unui nou sistem integrat de combatere a introducerii ilegale de migranți.

În conformitate cu foaia de parcurs stabilită până la 31 martie 2022, decizia/circularele intrate în vigoare se referă la pregătirea unui nou sistem integrat care să sprijine procesul de audit prin monitorizarea tranzacțiilor și procedurilor vamale în timp real. Acest sistem funcționează urmărind o direcționare mai bună și mai rapidă a serviciilor vamale de urmărire penală cu supraveghere centrală și în punctele de mare interes.

	192
	12-4.1. O fiscalitate mai favorabilă creșterii economice și o mai bună administrare fiscală și colectare a impozitelor – 16611_Transformarea digitală a auditurilor fiscale
	Etapă
	Audituri fiscale – Mydata și informații bancare
	Raportul Autorității Independente pentru Venituri Publice care atestă:
a) Activarea completă a sistemului Mydata.
b) Finalizarea proiectului de interconectare și utilizare a informațiilor bancare ale terților de către Autoritatea Independentă pentru Venituri Publice.
	
	
	
	Î4
	2023
	Activarea 
i. Sistemul myDATA și interconectarea și utilizarea informațiilor bancare furnizate de terți, cu scopul de a îmbunătăți respectarea de către întreprinderi a normelor fiscale, de a facilita completarea automată a declarațiilor fiscale și de a spori eficacitatea auditurilor fiscale. 
ii. Facilitatea myDATA pentru contabilitatea electronică, facturarea electronică și conectarea tuturor caselor de marcat fiscale la sistemele sale informatice.

	193
	12-4.1. O fiscalitate mai favorabilă creșterii economice și o mai bună administrare fiscală și colectare a impozitelor – 16610_Promovarea accelerării rambursărilor de TVA
	Etapă
	Rambursarea TVA complet automatizată – lansarea sistemului informatic
	Raportul Autorității Independente pentru Venituri Publice care atestă lansarea noului sistem informatic.
	
	
	
	Î4
	2023
	Punerea în aplicare a procedurii complet automatizate de rambursare a TVA și a platformei informatice care permite ca toate cererile de rambursare să fie completate electronic, atunci când nu se încadrează în eșantionul de audit prin procesul de analiză a riscurilor (cel puțin 90 % din totalul cererilor anual).

	195a
	12-4.1. Impozite mai favorabile creșterii economice și o mai bună administrare fiscală și colectare a impozitelor 
— 16291_Transformarea digitală a administrației fiscale și vamale
	Etapă
	Furnizarea i) unui sistem informatic integrat pentru Direcția Generală Servicii Financiare din cadrul IAPR și ii) a hardware-ului de birou și a echipamentelor informatice portabile pentru IAPR
	Realizarea celor două subproiecte
	
	
	
	Î4
	2024
	Se realizează următoarele subproiecte:

· În cadrul domeniului de intervenție „Înlocuirea sistemelor digitale de bază, reînnoirea infrastructurii învechite și extinderea funcționalității de furnizare a serviciilor”: Sistemul integrat de informații pentru Direcția Generală Servicii Financiare din cadrul IAPR.
· În cadrul domeniului de intervenție „Automatizarea birourilor și a proceselor de lucru”: Furnizarea de echipamente pentru IAPR.

	194
	12-4.1. O fiscalitate mai favorabilă creșterii economice și o mai bună administrare fiscală și colectare a impozitelor – 16611_Transformarea digitală a auditurilor fiscale
	Etapă
	Livrarea și punerea în funcțiune a sistemelor legate de transformarea digitală a auditurilor fiscale
	Furnizarea sistemului de informații comerciale/de analiză a datelor, inclusiv 13 cazuri de utilizare

Raportul Autorității Independente pentru Venituri Publice care atestă punerea în funcțiune a sistemului „ELEGXOSlive”
	
	
	
	Î4
	2025
	(a) Furnizarea sistemului de informații comerciale/de analiză a datelor, inclusiv 13 de cazuri de utilizare.

(b) Punerea în funcțiune a sistemului Elenxis Live („ELEGXOSlive”). 


	195
	12-4.1. Impozite mai favorabile creșterii economice și o mai bună administrare fiscală și colectare a impozitelor 
— 16291_Transformarea digitală a administrației fiscale și vamale
	Etapă
	Realizarea primei faze a mediului informatic integrat al Autorității Independente pentru Venituri Publice

Realizarea de subproiecte ca parte a transformării digitale a AIVP
	Realizarea i) primei faze a mediului informatic integrat ii) subproiectelor ca parte a transformării digitale a AIVP
	
	
	
	Î4
	2025
	Livrarea primei faze a mediului informatic integrat (care înlocuiește TAXIS, TAXISnet și Elenxis). Aceste rezultate constau în toate studiile de proiect necesare, reproiectarea și implementarea unei baze de date complete, furnizarea de interfețe de date și proiectarea subsistemelor aferente primei faze (inclusiv registrul fiscal, contabilitatea). 

Livrarea sistemului de supraveghere pentru vehicule comerciale și containere, inclusiv:
1. Sistemul și echipamentele digitale integrate
2. Instalarea echipamentelor pentru sala de operațiuni, pentru Centrul de monitorizare a infrastructurii și pentru opt (8) birouri vamale.
Se realizează, de asemenea, următoarele subproiecte:

1. În cadrul domeniului de intervenție „Înlocuirea sistemelor digitale de bază, reînnoirea infrastructurii învechite și extinderea funcționalității de furnizare a serviciilor”:
— Noul sistem informatic integrat pentru laboratorul de stat pentru produse chimice din Grecia; 
— Sistemul de gestionare a resurselor umane pentru AIVP; și  

2. În cadrul „Automatizării birourilor și a proceselor de lucru”:
— Servicii de gestionare a birourilor & software pentru IAPR; 
— Instrumente de gestionare a serviciilor informatice; și 
— Noul sistem informatic integrat pentru sprijinirea Direcției de gestionare a activelor publice din cadrul Autorității Independente pentru Venituri Publice

3. În cadrul domeniului de intervenție „Modernizarea serviciilor pentru contribuabili”: 
— Extinderea – modernizarea Taxers Service Center & Call Center Services; și 
— Cadrul de securitate a datelor

4. În cadrul domeniului de intervenție „Digitalizarea auditurilor și a controalelor”:
— Sistemul de gestionare a riscurilor întreprinderilor & planul de continuitate a activității pentru AIVP.
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Grupul 18: Politica fiscală
· Codificarea și simplificarea legislației, normelor și procedurilor fiscale (ID: 16643)
· Adoptarea de măsuri și stimulente pentru creșterea numărului de tranzacții electronice (ID: 16616)
· Super – deducerea cheltuielilor IMM-urilor legate de economia verde, energie și digitalizare (ID: 16863)
· Regimul de stimulare a productivității și a extinderii întreprinderilor (creșterea dimensiunii întreprinderilor) (ID: 16598)
· Modificări ale cadrului de politică fiscală al Greciei (numărul de identificare al măsurii: 16985
	Nr. crt.
	Măsură conexă (reformă sau investiții)
	Etapă/Obiectiv
	Denumire
	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)
	Indicatori cantitativi (pentru ținte)
	Calendar orientativ pentru finalizare 
	
Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte


	
	
	
	
	
	Unitatea de măsură
	Situația de referință 
	Obiectiv 
	Trimestru
	Anul
	

	197
	12-4.1. O impozitare mai favorabilă creșterii economice și o mai bună administrare fiscală și colectare a impozitelor – 16863_Super – deducerea cheltuielilor legate de economia verde, energie și tranziția digitală
	Etapă
	Super-deducere pentru investițiile verzi și digitale ale IMM-urilor
	Intrarea în vigoare a legislației primare și secundare privind super-deducerea pentru investițiile verzi și digitale ale IMM-urilor
	
	
	
	Î4
	2021
	Intrarea în vigoare a legislației primare și a legislației secundare pentru introducerea superdeducerii în scopuri fiscale a cheltuielilor eligibile ale IMM-urilor pentru investiții în economia verde și în digitalizare 

	198
	12-4.1. O fiscalitate mai favorabilă creșterii economice și o mai bună administrare fiscală și colectare a impozitelor – 16616_Adoptarea de măsuri și stimulente pentru intensificarea tranzacțiilor electronice
	Etapă
	Legislație pentru încurajarea tranzacțiilor electronice
	Intrarea în vigoare a legislației primare și secundare, care oferă stimulente pentru îmbunătățirea tranzacțiilor electronice 
	
	
	
	Î4
	2021
	Intrarea în vigoare a modificării cadrului juridic primar și secundar care prevede stimulente specifice pentru îmbunătățirea tranzacțiilor electronice 

	199
	12-4.1. O fiscalitate mai favorabilă creșterii economice și o mai bună administrare fiscală și colectare a impozitelor – 16643_Codificarea și simplificarea legislației fiscale
	Etapă
	Calendarul pentru codificarea fiscală
	Publicarea legislației secundare cu înființarea comisiilor și calendarul codificării fiscale.
	
	
	
	Î3
	2021
	Calendarul cuprinzător pentru livrabilele privind codificarea fiscală, inclusiv înființarea comitetelor relevante, calendarul detaliat din partea Ministerului de Finanțe și a AIVP pentru codificarea legislației fiscale și modalitățile de consultare. 

	200
	18-4.7. Îmbunătățirea competitivității și promovarea investițiilor private și a comerțului – 16598_Regimul de stimulare a productivității și a extinderii întreprinderilor (creșterea dimensiunii întreprinderilor)
	Etapă
	Proiect de legislație pentru încurajarea extroversiunii mediului de afaceri
	Proiecte de legislație primară și secundară pentru a încuraja extroversiunea în afaceri. 
	
	
	
	Î3
	2021
	Proiecte în scopul consultării legislației primare și secundare care oferă îmbunătățiri ale cadrului juridic fiscal, financiar și de acordare a licențelor și stimulente pentru fuziuni, transformări și achiziții

	201
	18-4.7. Îmbunătățirea competitivității și promovarea investițiilor private și a comerțului – 16598_Regimul de stimulare a productivității și a extinderii întreprinderilor (creșterea dimensiunii întreprinderilor)
	Etapă
	Legislație pentru încurajarea extroversiunii întreprinderilor
	Intrarea în vigoare a legislației de încurajare a extroversiunii întreprinderilor
	
	
	
	Î1
	2022
	Intrarea în vigoare a modificărilor relative care aduc îmbunătățiri cadrului juridic fiscal, financiar și de acordare a licențelor și stimulente pentru fuziuni, transformări și achiziții

	202
	 4.1. O fiscalitate mai favorabilă creșterii economice și o mai bună administrare fiscală și colectare a impozitelor – 16643_Codificarea și simplificarea legislației fiscale
	Etapă
	Creșterea capacității de codificare fiscală
	Publicarea legislației secundare pentru înființarea unității de codificare fiscală în cadrul Direcției pentru furnizarea de servicii și finanțe din cadrul Ministerului Finanțelor din IAPR.
	
	
	
	Î2
	2022
	Înființarea unei unități fiscale specifice în cadrul Ministerului Finanțelor, responsabilă cu consolidarea și coerența legislației fiscale primare și a deciziilor ministeriale; Înființarea unei Direcții de prestări servicii în cadrul AIVP, responsabilă, printre altele, de consolidarea legislației secundare, de coordonarea competențelor AIVP în ceea ce privește Codul de procedură fiscală, precum și de actualizarea și întreținerea bazei de date fiscale publice

	203
	12-4.1. O fiscalitate mai favorabilă creșterii economice și o mai bună administrare fiscală și colectare a impozitelor – 16643_Codificarea și simplificarea legislației fiscale
	Etapă
	Recuperarea impozitelor pe venit și a codurilor de procedură fiscală
	Intrarea în vigoare a legislației fiscale primare și secundare codificate pentru Codul privind impozitul pe venit și Codul administrației fiscale
	
	
	
	Î2
	2023
	Intrarea în vigoare a Codului codificat al impozitelor pe venit și a Codului administrației fiscale (legislația primară și secundară) pentru a simplifica și a actualiza legislația în lumina digitalizării și a celor mai bune practici ale UE

	204
	12-4.1. O fiscalitate mai favorabilă creșterii economice și o mai bună administrare fiscală și colectare a impozitelor – 16643_Codificarea și simplificarea legislației fiscale
	Etapă
	Finalizarea codificării fiscale inițiale și a sistemului de informare a contribuabililor
	a: Intrarea în vigoare a legislației fiscale primare și secundare codificate

b: Dovezi ale acceptării rezultatelor cu privire la instituirea sistemului de gestionare a conținutului și a unui site web dedicat informațiilor destinate contribuabililor.
	
	
	
	Î2
	2024
	a. Intrarea în vigoare a codificării legislației primare și secundare pentru a simplifica și a actualiza legislația în lumina digitalizării și a celor mai bune practici ale UE, inclusiv:
· Codul TVA
· Taxa de timbru
· Impozite pe proprietate
· Colectarea datoriei publice (KEDE)
· Codul Vamal Național
b. Înființarea unui sistem de gestionare a conținutului și a unui site web dedicat informațiilor destinate contribuabililor.

	204a
	12-4.1. O fiscalitate mai favorabilă creșterii economice și o mai bună administrare fiscală și colectare a impozitelor – 16643 _Codificarea și simplificarea legislației fiscale
	Etapă
	Publicarea legislației primare și secundare pe site-ul web al contribuabilului
	Publicarea legislației primare și secundare în domeniul fiscal și vamal.
	
	
	
	Î4
	2025
	Publicarea legislației fiscale și vamale primare și secundare evaluate în jalonul 204 pe site-ul web dedicat informațiilor destinate contribuabililor. 

	337
	12-4.1. O fiscalitate mai favorabilă creșterii economice și o mai bună administrare fiscală și colectare a impozitelor – 16985_Modificări ale cadrului de politică fiscală al Greciei
	Etapă
	Combaterea evaziunii fiscale și promovarea plăților electronice.
	Cadrul juridic revizuit adoptat pentru a promova plățile electronice, pentru a consolida și a stabili noi cerințe de raportare a myDATA și pentru a permite utilizarea myDATA în scopuri de TVA. 
Copie a raportului privind opțiunile de reformă a impozitării persoanelor care desfășoară o activitate independentă.
	
	
	
	Î4
	2023
	Intrarea în vigoare a legislației primare și secundare pentru 
(I) să extindă pe scară largă acceptarea obligatorie a plăților electronice directe pe piața de retail;
(II) să alinieze cerințele privind schimbul de informații pentru prestatorii de servicii de plată la definițiile Băncii Greciei; 
(III) să stabilească noi obligații de raportare a myDATA pentru întreprinderi (inclusiv pentru persoanele care desfășoară o activitate independentă) care să fie aplicate pentru declarațiile de TVA; și
(IV) Finalizarea raportului privind opțiunile pentru reforma impozitării persoanelor care desfășoară o activitate independentă.



	338
	12-4.1. O fiscalitate mai favorabilă creșterii economice și o mai bună administrare fiscală și colectare a impozitelor – 16985_Modificări ale cadrului de politică fiscală al Greciei
	Etapă
	Reformarea impozitării persoanelor care desfășoară activități independente și a taxei de timbru.
	Adoptarea unui cadru juridic revizuit privind impozitarea lucrătorilor independenți și înlocuirea taxei de timbru cu o taxă digitală.
	
	
	
	Î2
	2024
	Intrarea în vigoare a legislației primare și secundare pentru a reforma impozitarea persoanelor care desfășoară o activitate independentă și pentru a permite reducerea progresivă a impozitului pe cheltuielile generale ale persoanelor care desfășoară o activitate independentă (τέλος επιτηδεύματος). Aceasta include stabilirea de noi cerințe obligatorii de raportare cu privire la modul în care sunt declarate cheltuielile și veniturile prin intermediul myDATA.

Intrarea în vigoare a legislației primare și secundare pentru a înlocui taxa de timbru existentă cu o nouă taxă digitală.

	339
	12-4.1. O fiscalitate mai favorabilă creșterii economice și o mai bună administrare fiscală și colectare a impozitelor – 16985_Modificări ale cadrului de politică fiscală al Greciei
	Etapă
	Consolidarea autonomiei operaționale a Autorității Independente pentru Venituri Publice (AIVP)
	Revizuirea cadrului juridic pentru a clarifica competențele AIVP și ale Ministerului Guvernanței Digitale.

Decizia AIVP de definire a unor noi indicatori-cheie de performanță pentru AIVP.

Semnarea acordului privind nivelul serviciilor, inclusiv obligația întocmirii unui raport anual de punere în aplicare, începând cu anul următor. 
	
	
	
	Î2
	2024
	Intrarea în vigoare a legislației de abilitare și semnarea unui acord cuprinzător privind nivelul serviciilor care să confirme responsabilitățile și alocarea resurselor între AIVP și Ministerul Guvernanței Digitale în ceea ce privește licențele de software de calcul și stocare, serviciile web și gestionarea bazelor de date. Acordul privind nivelul serviciilor include o dispoziție conform căreia ambele autorități trebuie să elaboreze, în cooperare, un raport anual de punere în aplicare, începând cu anul următor.

Decizia AIVP de definire a unor noi indicatori-cheie de performanță, inclusiv în ceea ce privește eficacitatea auditului, pentru AIVP; și (ii) introducerea unui (unor) sondaj (sondaje) anual (e) privind satisfacția clienților.

	340
	12-4.1. O fiscalitate mai favorabilă creșterii economice și o mai bună administrare fiscală și colectare a impozitelor – 16985_Modificări ale cadrului de politică fiscală al Greciei
	Etapă
	Combaterea evaziunii fiscale prin utilizarea myDATA în scopul impozitării veniturilor. 
	Cadrul juridic revizuit adoptat pentru a stabili noi cerințe de raportare a myDATA și pentru a permite utilizarea myDATA în scopul impozitului pe profit.
	
	
	
	Î2
	2024
	Intrarea în vigoare a legislației primare și secundare 
facilitarea utilizării raportării myDATA cu privire la întreprinderi (inclusiv la persoanele care desfășoară o activitate independentă) pentru declarațiile de impozit pe venit. 
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M. COMPONENTA 4.2: MODERNIZAREA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE, INCLUSIV PRIN ACCELERAREA PUNERII ÎN APLICARE A INVESTIȚIILOR PUBLICE, ÎMBUNĂTĂȚIREA CADRULUI PRIVIND ACHIZIȚIILE PUBLICE, MĂSURI DE CONSOLIDARE A CAPACITĂȚILOR ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI
Această componentă a planului de redresare și reziliență al Greciei include un set de reforme ample, precum și investiții în funcționarea administrației publice, în vederea îmbunătățirii elaborării și punerii în aplicare a politicilor. Componenta include măsuri de modernizare a administrației publice prin acțiuni specifice de consolidare a planificării și coordonării politicilor și a gestionării resurselor umane, precum și de finalizare a cadastrului național, care se preconizează că va asigura un sistem eficient de carte funciară și va oferi securitate juridică pentru drepturile de proprietate. Alte măsuri vizează abordarea lipsei de pregătire a proiectelor pentru investiții publice (inclusiv corupția) și consolidarea în continuare a domeniului gestionării finanțelor publice. Aceste reforme și investiții sprijină abordarea provocărilor legate de a) administrația publică digitală. Această componentă sprijină abordarea recomandărilor specifice fiecărei țări privind investițiile publice și private (Recomandarea specifică fiecărei țări 3 2020), reformele structurale pentru îmbunătățirea funcționării economiei (Recomandarea specifică fiecărei țări 4 2020) și finalizarea reformei restante privind cadastrul, care a fost continuată în cadrul supravegherii mai stricte (Recomandarea specifică fiecărei țări 3 din 2022 și Recomandarea specifică fiecărei țări 3 din 2023). Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).
M.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil
Reformă: Reforma administrației publice (măsura ID 16972)
Această reformă urmărește să continue eforturile de modernizare a administrației publice și să investească în resursele sale umane. Reforma constă în acțiuni care vor institui sisteme de informații pentru a sprijini cadrul strategic de planificare a forței de muncă și procedurile de selecție ale Consiliului Suprem pentru Selecția Personalului Civil (ASEP) și vor finaliza un program de formare la scară largă pentru funcționarii publici.
Reformă: Combaterea comerțului ilegal și protejarea proprietății intelectuale (măsura ID 16703)
Obiectivul acestei reforme este de a îmbunătăți răspunsul împotriva comerțului ilegal. Reforma constă într-un sistem de informații, stații de control și formare. 
Reformă: Consolidarea cadrului național anticorupție (măsura ID 16952)
Obiectivul acestei reforme este de a contribui la depistarea și prevenirea corupției. Reforma constă în proiecte de sprijinire a capacităților digitale și de infrastructură ale Autorității Naționale pentru Transparență.
Reformă: Consolidarea rețelei de ajutoare de stat (măsura ID 16701)
Obiectivul acestei reforme este de a consolida capacitatea rețelei de unități pentru ajutoare de stat din cadrul ministerelor și de a spori digitalizarea unității centrale pentru ajutoare de stat prin modernizarea capacităților sale tehnologice și a funcționalității sale operaționale. Reforma constă într-o revizuire a cadrului juridic privind ajutoarele de stat pentru funcționarea Rețelei centrale a ajutoarelor de stat (CESANET), în vederea consolidării competențelor Unității centrale pentru ajutoarele de stat și ale Unităților descentralizate pentru ajutoarele de stat.

Reformă: Consolidarea cadrului CSB/CFT (măsura ID 16702)
Reforma se referă la crearea unei platforme digitale pentru colectarea datelor statistice deținute de autoritățile judiciare, de supraveghere și de aplicare a legii, precum și la îmbunătățirea registrului central al beneficiarilor reali pentru a facilita accesul direct al autorităților competente la informațiile privind beneficiarii reali. Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 iunie 2024.
Reformă: Reforma contabilă (măsura ID 16974)
Obiectivul acestei reforme este de a consolida capacitatea Greciei de a elabora rapoarte financiare în conformitate cu standardele internaționale de contabilitate și cu politicile contabilității pe bază de angajamente. Această măsură constă în tranziția treptată de la contabilitatea de casă modificată la contabilitatea de angajamente și raportarea financiară consolidată în cadrul administrației publice.
Reformă: Cadrul instituțional modern pentru întreprinderile de stat (măsura ID 16657)
Această reformă instituie un cadru juridic modern pentru funcționarea și gestionarea întreprinderilor și organizațiilor publice. Acesta definește orientări în materie de guvernanță corporativă și norme specifice pentru gestionarea întreprinderilor de stat, cum ar fi numirea președintelui, a directorilor generali și a directorilor executivi de către consiliul de administrație, precum și dispoziții privind instituirea unor comitete de audit intern pentru a asigura transparența. Reforma instituie, de asemenea, un registru digital pentru a înregistra toate întreprinderile, organizațiile și orice alte entități juridice la care participă statul, promovând monitorizarea și controlul eficace ale participării statului. Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2022.
Reformă: Combaterea eficientă a corupției (măsura ID 16978)
Reforma va aduce o serie de modificări cadrului juridic al Greciei, pentru a îmbunătăți răspunsul juridic la corupție. Mai precis, acesta acoperă patru domenii: (I) declarațiile de avere; (II) protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii; (III) Codul penal și Codul de procedură penală; și (iv) codificarea legislației privind partidele politice. Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 septembrie 2022.
Investiții: Transformarea gestionării și supravegherii fiscale în guvernanță (măsura ID 16705)
Obiectivul acestei investiții este de a îmbunătăți eficiența gestionării finanțelor publice. Această măsură constă în furnizarea unui sistem guvernamental de planificare a resurselor întreprinderilor (ERP) pentru administrația centrală.
Investiții: Modernizarea Fondului elen de depozite și împrumuturi pentru transporturi (măsura ID 16940)
Obiectivul acestei investiții este de a spori eficiența Fondului elen de depozitare și creditare a transporturilor. Investiția constă într-un sistem de digitalizare a arhivelor și de gestionare a documentelor și într-un sistem integrat de informații pentru Fondul elen de depozitare și creditare a expedierilor.
Reformă: Profesionalizarea domeniului achizițiilor publice (măsura ID 16711)
Reforma urmărește să îmbunătățească cadrul privind achizițiile publice în Grecia și să remedieze deficiențele actuale ale acestuia. Reforma constă în certificarea la participarea la un program de formare specific intitulat: „Certificarea profesioniștilor din domeniul achizițiilor publice”. 
Reformă: Consolidarea planificării și coordonării politicilor (măsura ID 16981)
Reforma consolidează coordonarea, planificarea și elaborarea politicilor administrației centrale. Acțiunile specifice care trebuie puse în aplicare sunt (i) instituirea unui mecanism de monitorizare pentru a urmări progresele înregistrate în ceea ce privește adoptarea legislației secundare, astfel cum se prevede în legislația primară; (II) crearea unei platforme electronice pentru a facilita finalizarea evaluării impactului care completează fiecare proiect de lege; și (iii) lansarea unui program de formare și a unei proceduri de acreditare asociate care să vizeze funcționarii publici, cu scopul de a îmbunătăți calitatea evaluărilor de impact pregătite. Programul de formare trebuie să fi înscris cel puțin 100 funcționari publici pentru lansarea sa, care va avea loc în T4 2022. Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 iunie 2023.
Reformă: Finalizarea cadastrului național (numărul de identificare al măsurii: 16986)
Obiectivul reformei este de a finaliza a) c) cartografierea cadastrală în Grecia și b) tranziția completă de la vechiul sistem de înregistrare a proprietăților prin intermediul vechii structuri de birouri ipotecare la noua agenție „Cadastrul elen”. Aceasta constă în cartografierea tuturor drepturilor de proprietate din Grecia și în deschiderea și începerea funcționării tuturor celor 17 de birouri cadastrale regionale și a celor 75 de sucursale din Grecia, în conformitate cu Legea nr. 4512/2018, precum și în închiderea tuturor celor 388 de birouri ipotecare vechi.
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M.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil
Reforma cheie 9: Reforma administrației publice 
	Nr. crt.
	Măsură conexă (reformă sau investiții)
	Etapă/Obiectiv
	Denumire
	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)
	Indicatori cantitativi (pentru ținte)
	Calendar orientativ pentru finalizare 
	Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte

	
	
	
	
	
	Unitatea de măsură
	Situația de referință 
	Obiectiv 
	Trimestru
	Anul
	

	205
	13-4.2. Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor publice, îmbunătățirea cadrului privind achizițiile publice, măsuri de consolidare a capacităților și combaterea corupției – 16972_Reformarea administrației publice
	Etapă
	Administrația publică – lansarea sistemului de performance-pay

	Intrarea în vigoare a legislației primare de instituire a unui sistem-pilot de recompensare. 
	
	
	
	Î2
	2022
	Intrarea în vigoare a legislației primare pentru lansarea unui sistem de plată a performanței pentru un număr stabilit de entități-pilot și până la 6 000 de funcționari publici, care va contribui la reforma mai amplă de introducere a unui sistem de gestionare care să stabilească obiective (a se vedea jalonul T4 2023). Proiectul-pilot vizează funcționarii publici implicați în punerea în aplicare a planului de redresare și reziliență. Principalele caracteristici ale sistemului sunt conforme cu grila salarială unificată (Legea nr. 4354/2015).

	206
	13-4.2. Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor publice, îmbunătățirea cadrului privind achizițiile publice, măsuri de consolidare a capacităților și combaterea corupției – 16972_Reformarea administrației publice
	Etapă
	Administrația publică – cadrul legislativ pentru clarificarea mandatelor
	Intrarea în vigoare a dispozițiilor legale de modificare a cadrului legislativ al entităților administrației publice la nivel central, regional și local. 
	
	
	
	Î3
	2022
	Intrarea în vigoare a unei legislații primare și secundare revizuite pentru a institui un sistem de alocare a guvernanței pe mai multe niveluri, cu scopul de a clarifica responsabilitățile între toate nivelurile administrației publice și de a aborda suprapunerile. Cadrul juridic revizuit stabilește domeniile de responsabilitate pentru fiecare entitate în ceea ce privește planificarea și punerea în aplicare, inclusiv în ceea ce privește funcții precum asigurarea resurselor și responsabilitățile de monitorizare și evaluare.

	207
	13-4.2. Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor publice, îmbunătățirea cadrului privind achizițiile publice, măsuri de consolidare a capacităților și combaterea corupției – 16972_Reformarea administrației publice
	Etapă
	Administrația publică – un nou sistem de recompensare
	Intrarea în vigoare a legislației primare de instituire a sistemului de recompensare.
	
	
	
	Î4
	2023
	Intrarea în vigoare a legislației primare care introduce un sistem de gestionare menit să recompenseze organizațiile publice în mod echitabil și consecvent, urmărind realizarea obiectivelor prestabilite. Principalele caracteristici ale sistemului sunt conforme cu grila salarială unificată (Legea nr. 4354/2015).

	208
	13-4.2. Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor publice, îmbunătățirea cadrului privind achizițiile publice, măsuri de consolidare a capacităților și combaterea corupției – 16972_Reformarea administrației publice
	Etapă
	Cursuri de formare pentru angajații din sectorul public;
intrarea în vigoare a actelor juridice,
punerea în funcțiune a sistemelor informatice 
	Cursuri de formare pentru angajații din sectorul public;
intrarea în vigoare a actelor juridice
punerea în funcțiune a sistemelor informatice 

	
	
	
	Î4
	2025
	(I) Furnizarea a 225 000 de cursuri de formare certificate pentru angajații din sectorul public. 
(II) Intrarea în vigoare a actelor juridice pentru accelerarea procedurilor de angajare în sectorul public.
(III) Punerea în funcțiune a unui sistem informatic pentru Consiliul Suprem pentru Selecția Personalului Civil (ASEP); 
(IV) Punerea în funcțiune a sistemului informatic care sprijină cadrul strategic de planificare a forței de muncă care utilizează inteligența artificială.
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Grupul 19: Combaterea spălării banilor și a corupției
· Consolidarea cadrului de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului (ID: 16702)
· Combaterea comerțului ilegal și protejarea proprietății intelectuale (ID: 16703)
· Consolidarea cadrului național anticorupție (ID: 16952)
· Combaterea eficientă a corupției (ID: 16978)
	Număr 
Nu.
	Măsură conexă (reformă sau investiții)
	Etapă/Obiectiv
	Nume
	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)
	Indicatori cantitativi (pentru ținte)
	Calendar orientativ pentru finalizare 
	Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte

	
	
	
	
	
	Unitatea de măsură
	Situația de referință 
	Obiectiv 
	Trimestru
	Anul
	

	209
	13-4.2. Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor publice, îmbunătățirea cadrului privind achizițiile publice, măsuri de consolidare a capacităților și combaterea corupției – 16978_Combaterea eficientă a corupției
	Etapă
	Declarațiile de avere și partidele politice
	Intrarea în vigoare a noii legislații
	
	
	
	Î3
	2022
	Intrarea în vigoare a noii legislații privind: (I) declarațiile de avere; (II) și codificarea legislației privind partidele politice. 

	210
	13-4.2. Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor publice, îmbunătățirea cadrului privind achizițiile publice, măsuri de consolidare a capacităților și combaterea corupției – 16952_Consolidarea cadrului național anticorupție prin intervenții specifice în domeniile detectării, prevenirii și sensibilizării
	Etapă
	Planul național de acțiune anticorupție
	Adoptarea de către Autoritatea Națională pentru Transparență a Planului național de acțiune anticorupție pentru perioada 2022-2025
	
	
	
	Î3
	2022
	Adoptarea de către Autoritatea Națională pentru Transparență a Planului național de acțiune anticorupție pentru perioada 2022-2025, inclusiv specificarea: (I) acțiuni de sporire a transparenței și a responsabilității în întreaga administrație publică; (II) intervenții specifice pentru detectarea și prevenirea corupției în domeniile cu risc ridicat (inclusiv, de exemplu, sănătatea, finanțele publice, investițiile); (III) intervențiile de reglementare necesare în anumite domenii de politică.

	211
	13-4.2. Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor publice, îmbunătățirea cadrului privind achizițiile publice, măsuri de consolidare a capacităților și combaterea corupției – 16952_Consolidarea cadrului național anticorupție prin intervenții specifice în domeniile detectării, prevenirii și sensibilizării
	Etapă
	Punerea în aplicare a legislației privind controalele interne
	Raportul Autorității Naționale pentru Transparență privind sistemele de control intern instituite
— Acte de reglementare emise
— Decizie ministerială comună emisă 
	
	
	
	Î4
	2022
	Punerea în aplicare a noii legi privind controalele interne în administrația publică, inclusiv: (I) înființarea unor unități de audit intern în ministerele de resort; (II) emiterea actelor de reglementare pentru înființarea unităților de audit intern și a comitetelor de audit în entitățile administrației publice locale (clasa a 1-a și a 2-a), universități, spitale – unități sanitare, autorități independente și entități juridice ale entităților administrației publice locale; (III) emiterea unei decizii ministeriale comune de stabilire a criteriilor pentru cooperarea unităților de audit intern cu experți externi.

Autoritatea Națională pentru Transparență, în cooperare cu Ministerul de Interne, asigură supravegherea și îndrumarea entităților guvernamentale generale pentru a institui un sistem de control intern coerent și funcțional. Autoritatea națională pentru transparență facilitează o autoevaluare pilot cu privire la elementele de bază ale sistemului de control intern. Curtea de Conturi a Greciei a inclus în planul său anual de lucru audituri pentru evaluarea mecanismelor de control intern la nivelul entităților administrației publice. 

	211a
	13-4.2. Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor publice, îmbunătățirea cadrului privind achizițiile publice, măsuri de consolidare a capacităților și combaterea corupției – 16952_Consolidarea cadrului național anticorupție prin intervenții specifice în domeniile detectării, prevenirii și sensibilizării
	Etapă
	Realizarea de proiecte de investiții pentru a sprijini capacitățile digitale și de infrastructură ale Autorității Naționale pentru Transparență
	Realizarea de proiecte de investiții pentru a sprijini capacitățile digitale și de infrastructură ale Autorității Naționale pentru Transparență
	
	
	
	Î4
	2025
	Realizarea următoarelor proiecte de investiții pentru a sprijini Autoritatea Națională pentru Transparență:
1. Echipamente și software pentru laboratorul de criminalistică digitală.
2. Un sistem informatic integrat pentru gestionarea auditurilor și inspecțiilor, inclusiv un instrument de inteligență artificială.
3. Planul de comunicare, conținutul material și creativ.


	212
	13-4.2. Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor publice, îmbunătățirea cadrului privind achizițiile publice, măsuri de consolidare a capacităților și combaterea corupției – 16702_Consolidarea cadrului privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului
	Etapă
	Cadrul consolidat de combatere a spălării banilor (CSB) și a finanțării terorismului (CFT)
	Lansarea platformei de colectare a datelor statistice; finalizarea îmbunătățirilor aduse registrului special al beneficiarilor reali
	 
	 
	
	Î2
	2024
	(I) Lansarea platformei de colectare a datelor statistice deținute de autoritățile naționale competente (și anume autoritățile judiciare, de supraveghere și de aplicare a legii); (II) îmbunătățirea registrului central al beneficiarilor reali pentru a facilita accesul direct al autorităților competente la astfel de informații; (III) interconectarea registrului central al beneficiarilor reali cu registrele respective ale statelor membre ale UE prin intermediul platformei relevante a UE.

	213
	13-4.2. Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor publice, îmbunătățirea cadrului privind achizițiile publice, măsuri de consolidare a capacităților și combaterea corupției – 16703_Combaterea comerțului ilegal și protejarea proprietății intelectuale
	Etapă
	Crearea unui sistem de informare, furnizarea de posturi de control și formare pentru combaterea comerțului ilegal
	Crearea unui sistem de informare, furnizarea de posturi de control și formare pentru combaterea comerțului ilegal
	
	
	
	Î2
	2025
	— Crearea unui sistem de informații pentru controalele de combatere a comerțului ilegal și pentru controlul circulației bunurilor și serviciilor.
— Livrarea stațiilor de comandă (10 clădiri prefabricate ISOBOX).
— Furnizarea de cursuri de formare pentru personalul de audit și cetățeni.
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Grupul 20: Consolidarea administrației publice
· govERP (ID: 16705)
· Reforma contabilă (ID: 16974)
· Cadrul instituțional modern pentru întreprinderile de stat (ID: 16657)
· Consolidarea rețelei de ajutoare de stat (ID: 16701)
· Modernizarea Fondului elen de depozite și împrumuturi pentru transporturi (ID: 16940)
· Profesionalizarea domeniului achizițiilor publice (ID: 16711)
· Finalizarea cadastrului național (carte de identitate: 16986)
	Nr. crt.
	Măsură conexă (reformă sau investiții)
	Etapă/Obiectiv
	Denumire
	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)
	Indicatori cantitativi (pentru ținte)
	Calendar orientativ pentru finalizare 
	Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte

	
	
	
	
	
	Unitatea de măsură
	Situația de referință 
	Obiectiv 
	Trimestru
	Anul
	

	214
	13-4.2. Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor publice, îmbunătățirea cadrului privind achizițiile publice, măsuri de consolidare a capacităților și combaterea corupției – 16701_Consolidarea rețelei de ajutoare de stat
	Etapă
	Consolidarea rețelei de ajutoare de stat
	Intrarea în vigoare a cadrului consolidat privind ajutoarele de stat
	
	
	
	Î4
	2022
	Intrarea în vigoare a modificărilor aduse cadrului juridic privind ajutoarele de stat pentru funcționarea Rețelei centrale a ajutoarelor de stat (CESANET), în vederea consolidării competențelor Unității centrale pentru ajutoarele de stat și ale Unităților descentralizate pentru ajutoarele de stat

	215
	13-4.2. Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor publice, îmbunătățirea cadrului privind achizițiile publice, măsuri de consolidare a capacităților și combaterea corupției – 16981_Îmbunătățirea planificării și coordonării politicilor
	Etapă
	Planificarea și coordonarea politicilor – evaluarea impactului
	A fost lansat un program de formare la care au participat 100 de funcționari publici selectați.
	
	
	
	Î4
	2022
	În urma lansării platformei electronice pentru evaluarea impactului, se lansează un program de formare și o procedură de acreditare asociată cu cel puțin 100 de funcționari publici înscriși, inclusiv funcționari publici selectați pentru „ramurile executive” (Legea nr. 4622/2019, articolul 104), cu scopul de a îmbunătăți calitatea evaluărilor impactului pregătite și de a facilita utilizarea platformei electronice. 

	216a
	13-4.2. Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor publice, îmbunătățirea cadrului privind achizițiile publice, măsuri de consolidare a capacităților și combaterea corupției – 16711_Profesionalizarea domeniului achizițiilor publice 
	Etapă
	Modificarea Strategiei naționale privind achizițiile publice 2021-2025
	Modificarea Strategiei naționale privind achizițiile publice intră în vigoare printr-un act legislativ secundar
	
	
	
	Î4
	2023
	Intrarea în vigoare, prin intermediul legislației secundare, a Strategiei naționale modificate privind achizițiile publice 2021-2025

	216
	13-4.2. Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor publice, îmbunătățirea cadrului privind achizițiile publice, măsuri de consolidare a capacităților și combaterea corupției – 16711_Profesionalizarea domeniului achizițiilor publice
	Etapă
	Profesionalizarea domeniului achizițiilor publice – legislație nouă
	A intrat în vigoare o nouă legislație; studiu aprofundat finalizat
	 
	 
	 
	Î2
	2024
	(I) Intrarea în vigoare a unei noi legislații care să prevadă fluxuri de lucru profesionale pentru personalul care se ocupă de achizițiile publice, grupuri de competențe specifice și adoptarea de stimulente financiare și nefinanciare în deplină concordanță cu grila salarială unificată (Legea nr. 4354/2015), fără a stabili nicio derogare. Adoptarea stimulentelor financiare și nefinanciare poate avea o intrare în vigoare întârziată; (II) Finalizarea studiului aprofundat pentru reorganizarea structurii și a responsabilităților Direcției Generale pentru Achiziții Publice din cadrul Ministerului Dezvoltării competente pentru desfășurarea procedurilor centralizate de achiziții publice la nivel național.

	217
	13-4.2. Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor publice, îmbunătățirea cadrului privind achizițiile publice, măsuri de consolidare a capacităților și combaterea corupției – 16940_Modernizarea Fondului elen de depozitare și creditare a transporturilor 
	Etapă
	Crearea unui sistem de digitalizare a arhivelor și de gestionare a documentelor și a unui sistem integrat de informații pentru Fondul elen de depozitare și creditare a expedierilor
	Crearea unui sistem de digitalizare a arhivelor și de gestionare a documentelor și a unui sistem integrat de informații pentru Fondul elen de depozitare și creditare a expedierilor
	
	 
	
	Î2
	2025
	Crearea următoarelor sisteme pentru Fondul elen de depozitare și creditare a expedierilor: (I) sistemul de digitalizare a arhivelor și de gestionare a documentelor; (II) sistemul integrat de informații.

	219
	13-4.2. Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor publice, îmbunătățirea cadrului privind achizițiile publice, măsuri de consolidare a capacităților și combaterea corupției – 16974_Reforma contabilă
	Etapă
	Reforma contabilă: Situații financiare consolidate pentru administrația publică
	Publicarea politicilor contabilității de angajamente și compilarea situațiilor financiare consolidate pentru administrația publică.
	
	
	
	Î4
	2025
	(i) Publicarea actului (actelor) juridic (e) în Monitorul Oficial privind politicile de contabilitate pe bază de angajamente pentru administrația publică, pe baza standardelor internaționale de contabilitate pentru sectorul public
(ii) Publicarea, pe site-ul oficial al Ministerului Economiei și Finanțelor, a listei tuturor entităților vizate de procedura de consolidare a situațiilor financiare pentru 2025 (perioada de raportare 2023).
(iii) Transmiterea către Comisia Europeană a situațiilor financiare consolidate întocmite, inclusiv a metodologiei și a parametrilor utilizați.

	220
	13-4.2. Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor publice, îmbunătățirea cadrului de achiziții publice, măsuri de consolidare a capacităților și combaterea corupției – 16705_Transformarea digitală a gestionării și supravegherii fiscale în guvernanță & facturarea electronică
	Etapă
	Planificarea resurselor întreprinderilor guvernamentale (govERP)
	Punerea în aplicare a Planului guvernamental de planificare a resurselor întreprinderilor (govERP) pentru a sprijini pregătirea bugetului.
	
	
	
	Î4
	2025
	Realizarea transformării digitale a cadrului de gestiune financiară și de supraveghere prin dezvoltarea Planului guvernamental de planificare a resurselor întreprinderilor (govERP) și utilizarea acestuia pentru a sprijini pregătirea bugetului. Aplicarea govERP la execuția bugetului nu face parte din măsura MRR. 

	221
	13-4.2. Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor publice, îmbunătățirea cadrului privind achizițiile publice, măsuri de consolidare a capacităților și combaterea corupției – 16711_Profesionalizarea domeniului achizițiilor publice
	Țintă
	Finalizarea programului de formare intitulat: „Certificarea profesioniștilor din domeniul achizițiilor publice”
	
	Numărul de certificări acordate
	0
	4 500
	Î4
	2025
	4 500 de certificări acordate la participarea la un program de formare specific intitulat: „Certificarea profesioniștilor din domeniul achizițiilor publice”

	341
	13-4.2. Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor publice, îmbunătățirea cadrului privind achizițiile publice, măsuri de consolidare a capacităților și combaterea corupției – 16986_Finalizarea cadastrului național
	Țintă
	Cartografiere cadastrală – finalizare 85 %
	
	% din totalul drepturilor de proprietate încărcate pentru afișare publică, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 2308/1995, astfel cum a fost modificată prin articolul 3 din Legea nr. 4821/2021
	79 %
	85 %
	Î4
	2023
	85 % din drepturile de proprietate ale Greciei au ajuns în stadiul de expunere publică.

	342
	13-4.2. Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor publice, îmbunătățirea cadrului privind achizițiile publice, măsuri de consolidare a capacităților și combaterea corupției – 16986_Finalizarea cadastrului național
	Țintă
	Cartografiere cadastrală – finalizare 95 %
	
	% din totalul drepturilor de proprietate încărcate pentru afișare publică, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 2308/1995, astfel cum a fost modificată prin articolul 6 din Legea nr. 4821/2021
	85 %
	95 %
	Î2
	2024
	95 % din drepturile de proprietate ale Greciei au ajuns în stadiul de expunere publică.

	343
	13-4.2. Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor publice, îmbunătățirea cadrului privind achizițiile publice, măsuri de consolidare a capacităților și combaterea corupției – 16986_Finalizarea cadastrului național 
	Etapă
	Tranziția către noua structură organizațională a Cadastrului elen – finalizare integrală
	Deciziile oficiale ale Consiliului de administrație al Cadastrului elen pentru deschiderea și operaționalizarea birourilor și sucursalelor cadastrale pe întreg teritoriul Greciei și închiderea vechilor birouri ipotecare.
	
	
	
	Î2
	2024
	În urma adoptării deciziilor oficiale ale Consiliului de administrație al cadastrului elen, tranziția către noua structură organizațională a cadastrului elen este finalizată. Mai precis, i) birourile cadastrale rămase pentru regiunile Salonic, Creta și Dodecanez sunt deschise și operaționale; II) restul de 18 sucursale sunt deschise și operaționale; și iii) restul de 223 de oficii ipotecare vechi sunt închise.

	344
	13-4.2. Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor publice, îmbunătățirea cadrului privind achizițiile publice, măsuri de consolidare a capacităților și combaterea corupției – 16986_Finalizarea cadastrului național
	Țintă
	Cartografiere cadastrală – finalizare
	
	% din totalul drepturilor de proprietate încărcate pentru afișare publică, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 2308/1995 
	95 %
	100 %
	Î2
	2025
	Cartografierea cadastrală a drepturilor de proprietate în Grecia este finalizată, toate drepturile de proprietate de pe teritoriul Greciei ajungând în stadiul de expunere publică.
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N. COMPONENTA 4.3: ÎMBUNĂTĂȚIREA EFICIENȚEI SISTEMULUI JUDICIAR
Această componentă a planului elen de redresare și reziliență cuprinde o serie de reforme ample, precum și investiții menite să sporească eficacitatea și eficiența sistemului judiciar elen prin introducerea unei revizuiri ambițioase a hărții judiciare a țării, prin abordarea nevoilor de infrastructură, prin adoptarea de măsuri de creștere a capacităților digitale ale sistemului judiciar, prin modernizarea funcției instanțelor, prin înființarea unei poliții judiciare și prin extinderea și modernizarea educației (atât inițiale, cât și pe tot parcursul vieții) a magistraților și a personalului administrativ. Se preconizează că măsurile vor sprijini abordarea provocărilor din recomandările specifice fiecărei țări privind investițiile publice și private (Recomandarea specifică fiecărei țări 2 2019, Recomandarea specifică fiecărei țări 3 2020) și reformele structurale menite să îmbunătățească funcționarea economiei (Recomandarea specifică fiecărei țări 4 2020). Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).
N.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil
Investiții: Clădiri judiciare noi și renovări (măsura ID 16292)
Obiectivul măsurii este de a spori eficiența sistemului judiciar prin îmbunătățirea facilităților clădirilor judiciare. Măsura constă într-o investiție pentru construirea și renovarea clădirilor judiciare care nu sunt afectate de revizuirea hărții judiciare și eliberarea de extrase de identitate electronică pentru clădirile deținute de sistemul judiciar sau acordate acestuia prin intermediul platformei de identitate electronică. 
Reformă: Transformarea digitală a justiției (e-justiție) (măsura ID 16727)
Obiectivul reformei este de a pune la dispoziția judecătorilor și a personalului din justiție instrumente și infrastructuri informatice pentru a gestiona mai bine volumul de cauze și pentru a accelera administrarea justiției. Măsura constă în digitalizarea documentelor, consolidarea sistemului de ținere a evidenței al instanțelor civile și penale și digitalizarea instanțelor civile și penale, a Curții de Conturi și a cazierului judiciar național. 
Reformă: Competențele și competențele digitale ale judecătorilor și ale angajaților din sistemul judiciar (personalul din justiție) (măsura ID 16733)
Școala Națională de Judecători suferă o serie de schimbări instituționale în ceea ce privește funcția și programul său educațional; criteriile sale de selecție a candidaților vor fi, de asemenea, revizuite, pentru a oferi un mediu de studii mai selectiv și mai competitiv, admițând în același timp categorii suplimentare de studenți (judecători ai instanțelor magistraților și judecători ai curților de conturi); de asemenea, oferă cursuri suplimentare care vizează furnizarea de noi competențe, cu accent pe competențele manageriale și digitale, precum și pe subiecte relevante pentru îndeplinirea atribuțiilor judiciare, în conformitate cu Legea nr. 4871/2021; reforma include furnizarea de formare obligatorie pe tot parcursul vieții pentru judecători cu privire la subiecte esențiale pentru îndeplinirea sarcinilor lor de către formatori selectați, de asemenea, de Școala Națională a Judecătorilor în conformitate cu Legea nr. 4871/2021. În cele din urmă, se creează un nou program educațional pentru funcționarii judiciari în cadrul Școlii Naționale de Judecători, pentru a oferi formare și formare pe tot parcursul vieții personalului administrativ cu privire la subiecte esențiale pentru îndeplinirea sarcinilor sale, gestionarea și organizarea serviciului său, competențele digitale, dreptul procedural și material. 
Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2024.
Reformă: Accelerarea administrării justiției (măsura ID 16575)
Acest obiectiv al măsurii este de a accelera administrarea justiției. Măsura constă în revizuirea hărții judiciare civile/penale și administrative prin instituirea, desființarea sau redistribuirea instanțelor din toate districtele judiciare, furnizarea de cursuri de formare privind soluționarea alternativă a litigiilor pentru profesioniștii din domeniul juridic și/sau mediatori și furnizarea unui sistem digital unificat pentru centrele de mediere.
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N.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil
Grupul 21: Îmbunătățirea eficienței sistemului judiciar
Măsurile incluse în acest grup sunt:
· Noi clădiri și renovări judiciare (ID: 16292)
· Transformarea digitală a justiției (e-justiție) (ID: 16727)
· Competențe și competențe digitale pentru judecători și angajații din sistemul judiciar (personalul din justiție) (ID: 16733)
· Accelerarea administrării justiției (ID: 16575)
	Nr. crt.
	Măsură conexă (reformă sau investiții)
	Etapă/Obiectiv
	Denumire
	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)
	Indicatori cantitativi (pentru ținte)
	Calendar orientativ pentru finalizare
	Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte

	
	
	
	
	
	Unitatea de măsură
	Situația de referință
	Obiectiv
	Trimestru
	Anul
	

	222
	14-4.3. Îmbunătățirea eficienței sistemului de justiție – 16292_Noi clădiri judiciare
	Etapă
	Identificare – Clădiri eligibile
	Completarea listei 
	
	
	
	Î3
	2021
	Compilarea unei liste a clădirilor care nu sunt afectate de revizuirea hărții judiciare.

	223
	14-4.3. Îmbunătățirea eficienței sistemului judiciar — 
16575 accelerarea administrării justiției
	Etapă
	Asistență tehnică – Instrumentul de performanță judiciară
	Atribuirea licitației pentru asistență tehnică
	
	
	
	Î3
	2022
	Atribuirea licitației pentru asistență tehnică pentru dezvoltarea instrumentului de performanță judiciară pe baza unor obiective strategice, introducerea unor indicatori-cheie de performanță obiectivi (timpul necesar pentru îndeplinirea unei sarcini, performanța individuală în ceea ce privește timpul, comunicarea, motivația etc.) pentru fiecare departament și/sau categorie de funcționari și furnizarea de date exacte și obiective privind alocarea primelor; primele se plătesc în primul trimestru de după sfârșitul anului în cauză, pe baza performanțelor din anul respectiv. Instrumentul este temporar și în deplină concordanță cu grila salarială unificată (Legea nr. 4354/2015), fără a stabili nicio excepție pentru eliminarea întârzierilor în soluționarea cauzelor.

	224
	14-4.3. Îmbunătățirea eficienței sistemului de justiție – 16733_Competențe și competențe digitale pentru judecători și angajații din sistemul judiciar (personalul din justiție)
	Țintă
	Formare – judecători și grefieri
	
	Numărul de judecători înscriși în școala națională de judecători
	0
	10
	Î1
	2022
	10 magistrați înscriși la Școala Națională de Magistratură 

	225
	14-4.3. Îmbunătățirea eficienței sistemului de justiție – 16575 Accelerarea administrării justiției
	Etapă
	Poliția judiciară – legislație secundară 
	Intrarea în vigoare a legislației
	
	
	
	Î3
	2022
	Intrarea în vigoare a întregii legislații secundare (sub formă de decrete prezidențiale sau decizii ministeriale, după caz) necesare pentru punerea în aplicare deplină a Legii privind poliția judiciară pentru a sprijini activitatea autorităților judiciare și de urmărire penală în ceea ce privește:
· furnizarea de asistență științifică și tehnică judecătorilor și procurorilor în chestiuni care necesită expertiză tehnică sau profesională; 
· efectuarea examinărilor preliminare și a investigațiilor;
· executarea mandatelor;
· furnizarea de asistență pentru depunerea cererilor de asistență judiciară sau pentru răspunsul la acestea;
· notificarea sau comunicarea actelor și a actelor de procedură;
· executarea hotărârilor judecătorești;
· paza și menținerea ordinii în tribunale;
· alte acte de procedură care îi sunt încredințate de instanțele competente și de procurori

	226
	14-4.3. Îmbunătățirea eficienței sistemului de justiție – 16575 Accelerarea administrării justiției
	Etapă
	Hartă judiciară – legislație primară – administrativă
	Intrarea în vigoare a legislației
	
	
	
	Î4
	2022
	Intrarea în vigoare a legislației primare pentru revizuirea hărții judiciare pentru justiția administrativă. 

	227
	14-4.3. Îmbunătățirea eficienței sistemului de justiție – 16292_Noi clădiri judiciare
	Etapă
	Construcția și renovarea clădirilor judiciare – Ajustarea listei – Lansarea licitațiilor
	Lista proiectelor de renovare în conformitate cu legea relevantă privind revizuirea hărții judiciare, conform jalonului 14 4.3/Q4 2022; lansarea licitațiilor
	
	
	
	Î4
	2022
	Ajustarea listei de proiecte în conformitate cu revizuirea hărții judiciare, astfel cum a fost adoptată în lege.
Lansarea licitațiilor privind instanțele administrative. Condițiile de licitație trebuie să prevadă că clădirile nou construite trebuie să atingă o cerere de energie primară (PED) cu cel puțin 20 % mai mică decât cerința privind clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero (directive naționale).

	228
	14-4.3. Îmbunătățirea eficienței sistemului de justiție – 16733_Competențe și competențe digitale pentru judecători și angajații din sistemul judiciar (personalul din justiție)
	Țintă
	Formare – judecători și grefieri
	
	Numărul de judecători înscriși în școala națională de judecători
	10
	25
	Î1
	2023
	14 judecători suplimentari ai instanțelor judecătorești înscriși la școala națională de judecători, 1 judecător al instanței de audit înscris la școala națională de judecători. Astfel, numărul total de judecători care participă la formare se ridică la 25.

	229
	14-4.3. Îmbunătățirea eficienței sistemului de justiție – 16727 Transformarea digitală a justiției (e-justiție)
	Etapă
	Modernizarea sistemelor de înregistrare & a sistemelor informatice din domeniul justiției
	Rapoarte de audit al proiectului pentru a confirma respectarea obligațiilor contractuale 
	
	
	
	Î2
	2023
	Primirea de dovezi oficiale, prin intermediul unor documente corespunzătoare (certificări de finalizare, protocoale de acceptare calitativă și cantitativă și facturi emise), cu privire la îndeplinirea corespunzătoare și punctuală a tuturor angajamentelor contractuale scadente până la data depunerii la auditorul extern, în conformitate cu calendarele proiectelor, care să acopere toate elementele celor două subproiecte [sisteme de înregistrare judiciară și actualizări ale sistemelor informatice de justiție (OSDDY-PP, Curtea de Conturi, cazierul judiciar național)], prin mijloace adecvate (cum ar fi rapoarte de audit al proiectelor, certificate de livrare calitativă/cantitativă și dovezi ale plății).

	230
	14-4.3. Îmbunătățirea eficienței sistemului de justiție – 16575 Accelerarea administrării justiției
	 Etapă
	Intrare în vigoare – Instrumentul de performanță pentru funcționarii judiciari
	Intrarea în vigoare a legislației primare și secundare
	 
	 
	 
	Î2
	2023
	Intrarea în vigoare a legislației primare și secundare pentru a institui un sistem temporar de prime care să se bazeze pe dezvoltarea unui instrument de performanță a funcționarilor judiciari care să stabilească obiective strategice și să introducă indicatori-cheie de performanță obiectivi (cum ar fi timpul necesar pentru îndeplinirea unei sarcini, performanța individuală în ceea ce privește timpul, comunicarea și motivația) pentru fiecare departament și/sau categorie de funcționari și să furnizeze date exacte și obiective privind alocarea primelor; primele care urmează să fie plătite în primul trimestru după sfârșitul anului relevant, pe baza performanței din anul respectiv.

	231
	14-4.3. Îmbunătățirea eficienței sistemului de justiție – 16292_Noi clădiri judiciare
	 Etapă
	Contracte 
	Atribuirea contractelor
	 
	 
	 
	Î2
	2023
	Atribuirea contractelor pentru proiecte de construcții care nu sunt afectate de revizuirea hărții judiciare.
Condițiile de atribuire prevăd că noile clădiri care urmează să fie construite trebuie să realizeze o cerere de energie primară (PED) cu cel puțin 20 % mai mică decât cerința privind clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero (clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero, directive naționale).

	232
	14-4.3. Îmbunătățirea eficienței sistemului de justiție – 16575 Accelerarea administrării justiției
	Etapă
	Revizuirea hărții judiciare – legislație primară – civilă și penală
	Intrarea în vigoare a legislației
	
	
	
	Î4
	2023
	Intrarea în vigoare a legislației primare pentru revizuirea hărții judiciare pentru justiția civilă și penală.

	233
	14-4.3. Îmbunătățirea eficienței sistemului de justiție – 16292_Noi clădiri judiciare
	Etapă
	Construcția și renovarea clădirilor judiciare – lansarea licitațiilor
	Lansarea licitațiilor
	
	
	
	Î4
	2023
	Adaptarea listei de proiecte în conformitate cu legea privind revizuirea hărții judiciare.
Lansarea licitației pentru proiectele privind tribunalele civile și penale incluse în lista revizuită a renovărilor. Condițiile de licitație trebuie să prevadă că noile clădiri care urmează să fie construite trebuie să realizeze o cerere de energie primară (PED) cu cel puțin 20 % mai mică decât cerința privind clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero (clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero, directive naționale).

	234
	14-4.3. Îmbunătățirea eficienței sistemului de justiție – 16575 Accelerarea administrării justiției
	Etapă
	Poliția judiciară operațională
	Poliția judiciară este pe deplin operațională și funcțională atât la nivel central, cât și la nivel regional
	
	
	
	Î2
	2024
	Operaționalizarea poliției judiciare în toate competențele sale, atât la nivelul administrației centrale, cât și la nivel regional în cadrul instanțelor

	235
	14-4.3. Îmbunătățirea eficienței sistemului de justiție – 16733_Competențe și competențe digitale pentru judecători și angajații din sistemul judiciar (personalul din justiție)
	Etapă
	Formare – judecători și grefieri
	Raport de certificare a punerii în aplicare a modificărilor programului educațional al Școlii Naționale de Judecători și a înscrierii judecătorilor și grefierilor la cursuri de formare pe tot parcursul vieții
	
	
	
	Î2
	2024
	Finalizarea proiectelor incluse în reforma privind competențele și competențele digitale pentru judecători și angajații din sistemul judiciar, cu: 
1. 7 029 de judecători și grefieri s-au înscris la cursuri de formare pe tot parcursul vieții și au participat la cel puțin o sesiune de formare (seminar).
2. Programul educațional pentru grefierii din cadrul Școlii Naționale a Judecătorilor în funcțiune
3. Modificări ale criteriilor de selecție în conformitate cu Legea nr. 4871/2021 și cu programul educațional pus în aplicare
Modificări ale programului educațional al Școlii Naționale de Judecători, care vizează în special îmbunătățirea formării practice și oferirea de cursuri în conformitate cu legea menționată mai sus. Furnizarea de formare pe tot parcursul vieții pentru judecători și grefieri, care se extinde la diferite domenii, în conformitate cu legea menționată mai sus; pentru judecători, o astfel de formare este o condiție prealabilă pentru avansarea în carieră. 

	236
	14-4.3. Îmbunătățirea eficienței sistemului de justiție – 16575 Accelerarea administrării justiției
	Etapă
	Revizuirea hărții judiciare —
	Certificate care confirmă funcția tuturor instanțelor afectate 
	
	
	
	Î4
	2024
	Eliberarea de certificate de către administrațiile instanțelor afectate de revizuirea hărților judiciare administrative și civile/penale care să confirme că acestea funcționează, astfel cum se prevede în lege. 

	237
	14-4.3. Îmbunătățirea eficienței sistemului judiciar – 16292_Clădiri și renovări judiciare noi
	Etapă
	Finalizarea lucrărilor de construcție și renovare – eliberarea de extrase de identitate electronică 
	Toate lucrările de construcție și renovare finanțate în cadrul MRR finalizate; eliberarea extraselor de identitate electronică pentru clădirile judiciare 
	
	
	
	Î4
	2025
	(i) Finalizarea lucrărilor de construcție și renovare finanțate în cadrul MRR.
(ii) Eliberarea de extrase de identitate electronică pentru 100 de clădiri deținute de sistemul judiciar sau acordate acestuia prin intermediul platformei de identitate electronică. 

	238
	14-4.3. Îmbunătățirea eficienței sistemului de justiție – 16575 Accelerarea administrării justiției
	Etapă
	Formare privind medierea și sistemul digital unificat pentru centrele de mediere 
	Furnizarea de cursuri de formare privind medierea; un sistem digital unificat pentru centrele de mediere online și accesibil 
	
	
	
	Î4
	2025
	(i) Organizarea de sesiuni de formare privind medierea de către entitățile acreditate pentru 9298 de practicieni în domeniul dreptului și/sau mediatori 
(ii) Sistemul digital unificat pentru centrele de mediere este online și accesibil utilizatorilor finali.

	239
	14-4.3. Îmbunătățirea eficienței sistemului de justiție – 16727_Transformarea digitală a justiției (e-justiție)
	Etapă
	Păstrarea evidențelor și actualizări informatice
	Furnizarea ținerii evidenței instanțelor și a actualizărilor informatice, acoperind toate elementele contractuale finanțate prin MRR, astfel cum a fost modificat
	
	
	
	Î2
	2026
	Furnizarea tuturor elementelor contractuale finanțate prin MRR, astfel cum a fost modificat, în ceea ce privește: 
(I) Sistemul de ținere a evidențelor al instanțelor
(II) Sistemele informatice din sectorul justiției pentru instanțele civile și penale, Curtea de Conturi și cazierul judiciar național. 
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O. COMPONENTA 4.4: CONSOLIDAREA SECTORULUI FINANCIAR ȘI A PIEȚELOR DE CAPITAL
Această componentă a planului de redresare și reziliență al Greciei vizează consolidarea capacității sistemului financiar de a sprijini dezvoltarea economiei, prin furnizarea de finanțare întreprinderilor și persoanelor fizice pentru dezvoltarea de noi activități. Acesta sprijină abordarea expunerilor neperformante (NPE) ridicate și a creditelor neperformante (NPL) din sectorul bancar elen, îmbunătățind în același timp accesul la informații privind profilurile de credit ale întreprinderilor și ale persoanelor fizice de pe piață. 
Componenta sprijină, de asemenea, abordarea îndatorării private și consolidarea piețelor de capital. Schimbările structurale din aceste două domenii contribuie la creștere și sporesc reziliența economică a Greciei în perspectiva unor șocuri viitoare. 
Reformele din cadrul acestei componente constau în: 
· Consolidarea supravegherii pieței de capital și a credibilității 
· Consolidarea capacității sistemului financiar de a depăși provocările moștenite și de a finanța economia reală 
· Modernizarea infrastructurii digitale necesare pentru punerea în aplicare a noului cadru unificat în materie de insolvență pentru restructurarea datoriei și a 2-a șansă 
Unele dintre aceste reforme includ acțiuni care abordează lacunele informaționale care împiedică succesul fluxului de credite și monitorizarea eficientă a riscurilor. Acestea constau în dezvoltarea unui registru de monitorizare a datoriei private, dezvoltarea unui sistem public de informații privind ratingul de credit și a unui registru central al creditelor. În plus, Registrul central al creditelor, prin colectarea de date relevante, contribuie, de asemenea, la monitorizarea evoluției expansiunii creditelor de către Observatorul extinderii creditelor. Aceste acțiuni contribuie, de asemenea, la tranziția digitală a economiei elene, deoarece se bazează pe tehnologia informației. 
Măsurile din cadrul acestei componente promovează reziliența economică și instituțională, consolidează pregătirea pentru situații de criză și capacitatea instituțională și, prin urmare, sprijină punerea în aplicare a recomandării specifice fiecărei țări privind „Reformele structurale pentru îmbunătățirea funcționării economiei” (Recomandarea specifică fiecărei țări 1 2019 și Recomandarea specifică fiecărei țări 4 2020). Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).
O.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil
Reformă: Consolidarea supravegherii pieței de capital și a credibilității (măsura ID 16581)
Obiectivul măsurii este de a consolida supravegherea piețelor de capital. Măsura constă în modernizarea sistemelor informatice și furnizarea de servicii de securitate cibernetică Comisiei elene a pieței de capital (HCMC) și în publicarea codificării administrative pentru piețele de capital.
Reformă: Consolidarea capacității sistemului financiar de a depăși provocările moștenite și de a finanța economia reală (măsura ID 16957)
Acest obiectiv al acestei reforme este de a reduce stocul datoriei private prin îmbunătățirea procesului de insolvență și prin capacitarea pieței creditelor neperformante. Reforma constă în furnizarea de sisteme informatice care monitorizează bonitatea debitorilor, modele de date pentru examinarea portofoliului, modificări ale Codului de procedură civilă (CPC) și dispoziții pentru crearea unui mecanism de obținere mai devreme a datelor de audiere pentru cazurile de lichidare pendinte.
Reformă: Punerea în aplicare a noului cadru unificat în materie de insolvență pentru restructurarea datoriilor și a doua șansă (măsura ID 16580)
Obiectivul reformei este de a sprijini procedurile de alertă timpurie și de restructurare preventivă a datoriilor. Reforma constă în modernizarea sistemelor informatice de alertă timpurie și de restructurare a datoriilor.
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O.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil
Grupul 22: Consolidarea sectorului financiar și a piețelor de capital
· Consolidarea supravegherii pieței de capital și a credibilității (ID: 16581)
· Consolidarea capacității sistemului financiar de a depăși provocările moștenite și de a finanța economia reală (ID: 16957)
· Punerea în aplicare a noului cadru unificat în materie de insolvență pentru restructurarea datoriilor și a celei de a 2-a șanse (ID: 16580)
	Nr. crt.
	Măsură conexă (reformă sau investiții)
	Etapă/Obiectiv
	Denumire
	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)
	Indicatori cantitativi (pentru ținte)
	Calendar orientativ pentru finalizare 
	Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte

	
	
	
	
	
	Unitatea de măsură
	Situația de referință 
	Obiectiv 
	Trimestru
	Anul
	

	240
	15-4.4. Consolidarea sectorului financiar și a piețelor de capital – 16581_Consolidarea supravegherii și a credibilității pieței de capital
	Etapă
	Piețele de capital, supravegherea, digitalizarea proceselor de supraveghere, uniunea piețelor de capital (UPC)
	Intrarea în vigoare a legislației 
	
	
	
	Î4
	2021
	Intrarea în vigoare a unei noi legi privind Comisia elenă pentru piața de capital, care va modifica procesele interne și organizarea acesteia. 

	241
	15-4.4. Consolidarea sectorului financiar și a piețelor de capital – 16580_Punerea în aplicare a noului cadru unificat în materie de insolvență pentru restructurarea datoriei și a 2-a șansă
	Etapă
	Modernizarea sistemelor informatice de alertă timpurie și de restructurare a datoriilor
	Sistemele informatice de alertă timpurie și de restructurare a datoriilor sunt modernizate
	
	
	
	Î4
	2025
	Modernizarea sistemelor informatice de alertă timpurie și de restructurare a datoriilor

	243
	15-4.4. Consolidarea sectorului financiar și a piețelor de capital – 16581_Consolidarea supravegherii și a credibilității pieței de capital
	Etapă
	Digitalizarea procesului de supraveghere al Comisiei elene pentru piața de capital
	Modernizarea sistemelor informatice și furnizarea de servicii de securitate cibernetică Comisiei elene a pieței de capital, se publică codificarea administrativă a cadrului legislativ și de reglementare pentru supravegherea piețelor de capital
	
	
	
	Î4
	2025
	1. Modernizarea sistemelor de informații (Sistemul de informații pentru supravegherea pieței & Sistemul de informații pentru colectarea, prelucrarea, analiza și monitorizarea datelor) ale Comisiei elene a pieței de capital (etapa A) și furnizarea de servicii de securitate cibernetică Comisiei elene a pieței de capital.
2. Publicarea codificării administrative a cadrului legislativ și de reglementare pentru supravegherea piețelor de capital.

	244a
	15-4.4. Consolidarea sectorului financiar și a piețelor de capital – 16957_Consolidarea capacității sistemului financiar de a depăși provocările moștenite și de a finanța economia reală
	Etapă
	Licitații electronice pentru executarea silită a datoriilor
	Intrarea în vigoare a legislației 
	
	
	
	Î2
	2024
	Adoptarea și intrarea în vigoare a legislației pentru:
(i) Să extindă informațiile disponibile cu privire la activele scoase la licitație pe platforma de licitații electronice, inclusiv informațiile relevante disponibile în arhivele publice ale notarilor;
(ii) Eliminarea factorilor de descurajare ocazionați de datoriile restante legate de proprietate (de exemplu, facturile la utilități publice).

	244b
	15-4.4. Consolidarea sectorului financiar și a piețelor de capital – 16957_Consolidarea capacității sistemului financiar de a depăși provocările moștenite și de a finanța economia reală
	Etapă
	Atribuirea contractelor pentru măsurile din sectorul financiar 
	Notificarea atribuirii contractelor
	
	
	
	Î2
	2024
	Atribuirea contractului pentru:
(i) Dezvoltarea sistemului public de informații privind ratingurile de credit;
(ii) Dezvoltarea Registrului de monitorizare a datoriei private;
(iii) Dezvoltarea Registrului central al creditelor.

	244c
	15-4.4. Consolidarea sectorului financiar și a piețelor de capital – 16957_Consolidarea capacității sistemului financiar de a depăși provocările moștenite și de a finanța economia reală
	Etapă
	Furnizarea de sisteme informatice și modele de date, intrarea în vigoare a actelor juridice privind gestionarea cazurilor și reducerea întârzierilor în procedurile de asigurare a respectării legii
	Sunt furnizate sistemele informatice și modelele de date, intrarea în vigoare a actelor juridice, după caz 
	
	
	
	Î4
	2025
	1. Prezentarea următoarelor documente: 
a. Sistemul public de informații privind ratingul de credit (PCRIS)
b. Sistemul informatic al Registrului de monitorizare a datoriei private. 
c. Acțiuni relevante pentru tranzacțiile cu credite neperformante: 
(i) un model comun de date pentru tranzacțiile cu credite neperformante;
(ii) un model comun pentru examinarea și evaluarea portofoliului;
(iii)  un sistem informatic de tranzacționare pentru portofoliile de credite neperformante pentru vânzători și cumpărători.
2. Furnizarea sistemului informatic al Registrului Central al Creditelor (CCR) 

3. Intrarea în vigoare a actelor juridice privind soluționarea cauzelor și reducerea întârzierilor în procedurile de executare, prin modificarea Codului de procedură civilă: a) adaptarea normelor privind măsurile provizorii la procedurile de executare, b) separarea opozițiilor pe fond anterioare licitației de opozițiile procedurale, c) modificarea competenței teritoriale a instanțelor prin eliminarea prorogării de competență în fața Tribunalului de Primă Instanță din Atena și dispoziții de creare a unui mecanism de reprogramare a datelor ședințelor de judecată atât pentru opozițiile „anterioare licitației”, cât și pentru cele „ulterioare licitației” într-un interval de timp mai scurt. 
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P. COMPONENTA 4.5: PROMOVAREA CERCETĂRII ȘI A INOVĂRII
Obiectivele-cheie ale acestei componente a planului de redresare și reziliență al Greciei sunt creșterea investițiilor publice și private în cercetare și dezvoltare (C & D), consolidarea legăturilor dintre știință și întreprinderi și dezvoltarea unei infrastructuri de C & D de pionierat, în vederea îmbunătățirii performanței Greciei în materie de cercetare și inovare. Se preconizează că acest lucru va fi realizat prin reforme și investiții specifice menite să sporească cheltuielile publice și private pentru C & D, să modernizeze infrastructurile de cercetare ale țării, să promoveze finanțarea cercetării și să dezvolte colaborări în domeniul cercetării. Componenta include, de asemenea, dezvoltarea unui sistem de informații pentru protecția civilă, care informează autoritățile competente în timp real cu privire la fenomenele fizice și dezastrele naturale, sprijinind în același timp cooperarea acestora. Această investiție facilitează, de asemenea, transformarea digitală, prin dezvoltarea de tehnologii digitale avansate și digitalizarea metodelor de protecție civilă, precum și pentru a promova tranziția verde, prin atenuarea impactului schimbărilor climatice, pentru a asigura protecția civilă. Componenta sprijină abordarea recomandărilor specifice fiecărei țări privind investițiile publice și private (Recomandarea specifică fiecărei țări 2 2019 și Recomandarea specifică fiecărei țări 3 2020). Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).
P.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil
Investiții: Creare – Extindere – Actualizarea infrastructurilor centrelor de cercetare supravegheate de Secretariatul General pentru Cercetare și Inovare (GSRI) (măsura ID 16624)
Obiectivul acestei investiții este de a consolida capacitatea centrelor de cercetare. Investiția constă în proiecte care vizează 11 centre de cercetare. 
Investiții: Cercetare de bază & aplicată (măsura ID 16618)
Obiectivul acestei investiții este de a facilita cercetarea de bază și aplicată în Grecia. Investiția constă în proiecte de cercetare de bază și aplicate.
Investiții: EDIȚIA A 2-A ORAX: Sistemul de eXemplare Autonomă Ruggedizată operațională pe spaliere Holistic & Hybrid (măsura ID 16654)
Obiectivul acestei investiții este un sistem informatic de „generație următoare”, care combină diferite infrastructuri de colaborare pentru a îmbunătăți procesul decizional al instituțiilor în timp real. Investiția constă într-un sistem compus din tehnologii, de exemplu inteligența artificială. 
Investiții: Cercetare – Creare – Innovate (măsura ID 16971)
Obiectivul acestei investiții este de a atrage cofinanțare din partea sectorului privat pentru cercetare. Investiția constă în proiecte în sectoare ale Strategiei naționale de cercetare și inovare pentru specializare inteligentă 2014-2020 (RIS3). 
Investiții: „Marca de excelență” din cadrul programului Orizont 2020: societăți de finanțare (măsura ID 16622)
Obiectivul acestei investiții este de a sprijini întreprinderile mici și mijlocii. Investiția constă în proiecte puse în aplicare. 
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P.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil
Grupul 23: Promovarea cercetării și a inovării
· Creare – Extindere – Actualizarea infrastructurilor centrelor de cercetare supravegheate de Secretariatul General pentru Cercetare și Inovare (GSRT) (ID: 16624)
· Cercetare de bază & aplicată (ID: 16618)
· EDIȚIA A 2-A ORAX: Sistemul eXemplar autonom Ruggedizat operațional pe spaliere Holistic & Hybrid (ID: 16654)
· Cercetare – Creare – Innovate (ID: 16971)
· „Marca de excelență” din cadrul programului Orizont 2020: societăți de finanțare (ID: 16622)
	Nr. crt.
	Măsură conexă (reformă sau investiții)
	Etapă/Obiectiv
	Denumire
	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)
	Indicatori cantitativi (pentru ținte)
	Calendar orientativ pentru finalizare 
	Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte

	
	
	
	
	
	Unitatea de măsură
	Situația de referință 
	Obiectiv 
	Trimestru
	Anul
	

	245
	16-4.5. Promovarea cercetării și inovării – 16618_Cercetare de bază & aplicată
	Etapă
	Legislația privind cercetarea de bază & aplicată
	Intrarea în vigoare a legislației (acte primare și secundare de instituire a entităților juridice)
	
	
	
	Î1
	2022
	Intrarea în vigoare a unui cadru juridic revizuit pentru cercetarea de bază & aplicată și emiterea de acte secundare de instituire a entităților juridice.

Cadrul juridic: a) redefinirea domeniilor de cercetare pentru cererile de finanțare în cadrul Strategiei naționale actualizate de specializare inteligentă (RIS3); b) să instituie o nouă structură de guvernanță pentru a îmbunătăți gestionarea și coordonarea acestor proiecte; și c) să stabilească statutul juridic al noilor entități de cercetare. 

Domeniile de cercetare sunt redefinite în comun de Consiliul Național pentru Cercetare și Inovare (CNRI) și de Secretariatul General pentru Cercetare și Inovare din cadrul Ministerului Dezvoltării (GSRI).

	246
	16-4.5. Promovarea cercetării și inovării – 16624_Creare – Extindere – Modernizarea infrastructurilor centrelor de cercetare sub supravegherea Secretariatului General pentru Cercetare și Inovare (GSRI)
	Etapă
	Cerere de propuneri pentru centre de cercetare
	Lansarea cererii de propuneri și publicarea caietului de sarcini
	
	
	
	Î1
	2022
	Lansarea cererii de propuneri pentru crearea – extinderea – modernizarea infrastructurilor centrelor de cercetare, inclusiv publicarea caietului de sarcini care să garanteze că cererile selectate respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.

	247
	16-4.5. Promovarea cercetării și inovării – 16624_Creare – Extindere – Modernizarea infrastructurilor centrelor de cercetare sub supravegherea Secretariatului General pentru Cercetare și Inovare (GSRI)
	Etapă
	Atribuirea contractelor pentru centrele de cercetare – lucrări de construcții
	Notificarea atribuirii contractelor pentru lucrări de construcții
	
	
	
	Î1
	2024
	Notificarea atribuirii contractelor pentru lucrări de construcții privind următoarele centre de cercetare: Fundația pentru Cercetare și Tehnologie Hellas; Centrul de cercetare și inovare Athena; BSRC Fleming; Centrul pentru Cercetare și Tehnologie Hellas; Fundația națională elenă pentru cercetare; Academia Fundației de Cercetare biomedicală din Atena; Observatorul Național din Atena; Centrul elen de cercetare marină; Institutul Pasteur din Grecia.

	248
	16-4.5. Promovarea cercetării și inovării – 16654_ TH2ORAX: Sistemul de eXemplare autonomă Ruggedizată operațională pe spaliere Holistic & Hybrid
	Etapă
	Atribuirea contractelor pentru TH2ORAX
	Notificarea atribuirii contractelor
	
	
	
	Î2
	2024
	Atribuirea contractelor pentru proiectul TH2ORAX.
Ministerul Dezvoltării și Investițiilor, împreună cu Secretariatul General pentru Cercetare & Inovare (GSRI), sunt responsabile de punerea în aplicare efectivă a procesului de evaluare. Contractul (contractele) se atribuie pe baza celui mai bun raport preț-calitate. 

	249
	16-4.5. Promovarea cercetării și inovării – 16624_Creare – Extindere – Modernizarea infrastructurilor centrelor de cercetare sub supravegherea Secretariatului General pentru Cercetare și Inovare (GSRI)
	Etapă
	Realizarea de proiecte privind centrele de cercetare
	Realizarea de proiecte privind centrele de cercetare
	
	
	
	Î4
	2025
	Realizarea a cel puțin 280 proiecte privind următoarele centre de cercetare: Fundația pentru Cercetare și Tehnologie Hellas; Centrul de cercetare și inovare Athena; BSRC Fleming; Centrul pentru Cercetare și Tehnologie Hellas; Fundația națională elenă pentru cercetare; Academia Fundației de Cercetare biomedicală din Atena; Observatorul Național din Atena; Centrul elen de cercetare marină; Institutul Pasteur din Grecia; Centrul Național de Cercetare Socială; Comisia elenă pentru energie atomică.

	250
	16-4.5. Promovarea cercetării și inovării – 16618_Cercetare de bază & aplicată
	Etapă
	Realizarea proiectelor de cercetare de bază & aplicate
	Realizarea proiectelor de cercetare de bază & aplicate
	
	
	
	Î4
	2025
	Realizarea următoarelor proiecte: 
· 269 de proiecte de finanțare a cercetării fundamentale;
· 8 de proiecte emblematice de cercetare;
· Proiect pus în aplicare de Unitatea Archimedes privind cercetarea în domeniul inteligenței artificiale, al științei datelor și al algoritmilor 
· Participarea la parteneriatele europene pentru calculul de înaltă performanță (Euro-HPC) și la tehnologiile digitale esențiale (17 parteneriate).

	251
	16-4.5. Promovarea cercetării și inovării – 16654_TH 2 ORAX: Sistemul de eXemplare autonomă Ruggedizată operațională pe spaliere Holistic & Hybrid
	Etapă
	Executarea proiectului TH2ORAX
	Execuția proiectului TH2ORAX
	
	
	
	Î4
	2025
	Execuția proiectului TH2ORAX: furnizarea unei platforme pentru conștientizarea situației, în timp real și 24/7, pentru teritoriul Greciei.

	252
	16-4.5. Promovarea cercetării și inovării – 16971_Cercetare – Creare – Inovare
	Etapă
	Realizarea cercetării – Creare – Proiecte inovatoare
	Realizarea cercetării – Creare – Proiecte inovatoare
	
	
	
	Î2
	2025
	Realizarea a 36 proiecte în sectoarele Strategiei naționale de cercetare și inovare pentru specializare inteligentă 2014-2020 (RIS3), de exemplu în următoarele domenii: (I) mediul și dezvoltarea durabilă; (II) energie; (III) tehnologia informației și comunicațiilor; (IV) sănătate și farmacie; (V) lanțul de transport și de aprovizionare; (VI) industria agroalimentară și alimentară; (VII) materiale și construcții; și (viii) turismul, cultura și industriile creative.

	346
	16-4.5. Promovarea cercetării și inovării – 16622_ORIZONT 2020 „Marca de excelență”: societăți de finanțare
	Etapă
	Executarea proiectelor 
	Executarea proiectelor 
	
	
	
	Î4
	2025
	Executarea a 12 de proiecte cărora li s-a acordat eticheta de calitate „marcă de excelență” a programului Orizont 2020. Proiectele vizează anumite sectoare, care pot include, dar nu se limitează la: (I) mediul și dezvoltarea durabilă; (II) energie; (III) tehnologia informației și comunicațiilor; (IV) sănătate și farmacie; (V) lanțul de transport și de aprovizionare; (VI) industria agroalimentară și alimentară; și (vii) materiale și construcții. 
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Q. COMPONENTA 4.6: MODERNIZAREA ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA REZILIENȚEI SECTOARELOR ECONOMICE ESENȚIALE
Această componentă a planului de redresare și reziliență al Greciei cuprinde reforme și investiții specifice menite să îmbunătățească competitivitatea sectoarelor-cheie ale economiei Greciei, și anume turismul și cultura, agricultura, industria prelucrătoare și acvacultura. Componenta include, de asemenea, investiții în infrastructura de transport care vizează îmbunătățirea conectivității și a siguranței rutiere. Turismul va fi sprijinit prin investiții în turismul tematic în vederea explorării unor noi piețe turistice. Componenta include, de asemenea, investiții în cultură pentru a îmbunătăți competitivitatea și reziliența sectorului și pentru a exploata mai bine legăturile acestuia cu turismul. Investițiile în agricultură sporesc eficiența metodelor de producție, promovează organizațiile de producători și cooperativele și încurajează reorientarea către produse cu o valoare adăugată mai mare. Componenta include, de asemenea, o reformă aprofundată a sectorului feroviar pentru a-l face mai eficient și mai competitiv. Aceste investiții sprijină buna funcționare a pieței interne și dezvoltarea unui sistem de transport durabil. Componenta sprijină abordarea recomandărilor specifice fiecărei țări privind investițiile publice și private (Recomandarea specifică fiecărei țări 2 2019 și Recomandarea specifică fiecărei țări 3 2020). Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).
ÎNTREBAREA 1 Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil
Investiții: Modernizarea siguranței rutiere (măsura ID 16631)
Obiectivul investiției este de a reduce numărul accidentelor rutiere din țară. Investiția cuprinde intervenții în locuri periculoase și instalarea de stâlpi de iluminat cu comandă inteligentă în întreaga țară.
Investiții: Autostrada E-65 din Grecia Centrală: Secția Trikalia – Egnatia (măsura ID 16628)
Obiectivul acestei investiții este de a îmbunătăți conectivitatea dintre sudul Greciei, Tesalia și Macedonia de Vest. Investiția cuprinde lucrări de construcție pe tronsonul Trikala-Egnatia al autostrăzii E-65, necesare pentru funcționarea autostrăzii.
Investiții: Autostrada din nordul insulei Creta (Β.Ο.Α.Κ.) (măsura ID 16630)
Obiectivul investiției este de a îmbunătăți accesibilitatea între principalele orașe din Creta. Investiția constă în lucrări predefinite pe segmente din:
· De la Kissamos la Heraklion, 
· Hersonissos – Neapoli și 
· Neapolis până la Agios Nikolaos. 
Investiții: Infrastructură inteligentă axată pe mediu și cultură (măsura ID 16960)
Obiectivul investiției este de a îmbunătăți protecția mediului, amenajarea teritoriului și promovarea culturală prin digitalizare. Investiția acoperă sistemele informatice, scanarea dosarelor de demarcare și delimitarea cursurilor de apă pentru gestionarea cursurilor de apă, tranzacțiile imobiliare, accesul la date geospațiale, urmărirea ilegală a clădirilor, precum și serviciile digitale pentru exponatele culturale și monitorizarea poluării aerului și a mediului marin.
Investiții: Lucrări de restaurare în urma efectelor devastatoare ale furtunilor „DANIEL”, „ELIAS” și „IANOS” (măsura ID 16999)
Obiectivul acestei investiții este de a efectua lucrări de restaurare pe tronsoanele rețelei rutiere și feroviare afectate de furtunile „DANIEL” și „ELIAS” și ale rețelelor rutiere și ale altor infrastructuri afectate de ciclonul „IANOS”. Investiția constă în lucrări de restaurare.
Investiții: Modernizări ale aeroporturilor regionale – retragerea DAAD (măsura ID 16833)
Obiectivul acestei investiții este modernizarea a 13 aeroporturi regionale. Măsura constă în retragerea a 97 documente de acceptare și de acțiune a abaterilor (DAAD).
Investiții: Punți inteligente (măsura ID 16949)
Obiectivul acestei investiții este de a îmbunătăți nivelul de siguranță al podurilor. Investiția constă în instalarea de sisteme de monitorizare a sănătății structurale în timp real (RTSHM) pe poduri, cu (i) senzori sușă din fibră optică și alți senzori de monitorizare structurală pe 271 de poduri; și (ii) senzori autonomi fără fir pentru internetul obiectelor (IoT) care funcționează cu baterii sau energie solară pe 380 de poduri.
Investiții: Transformarea digitală a căilor ferate elene (măsura ID 16959)
Obiectivul investiției este de a dota căile ferate elene cu infrastructură și servicii digitale. Măsura constă în furnizarea de proiecte, sisteme, echipamente și servicii digitale.
Reformă: Sistemul digital integrat de gestionare a programelor pentru administrarea lucrărilor tehnice și a activelor structurale al Ministerului Infrastructurii și Transporturilor (măsura ID 16937)
Obiectivul acestei reforme este de a oferi Ministerului Infrastructurii și Transporturilor un instrument de gestionare a portofoliului său de lucrări tehnice și active. Măsura constă în punerea la dispoziția ministerului a unui sistem informatic de gestionare a portofoliului (PMIS).
Reformă: Simplificarea procedurilor Ministerului Infrastructurii & Transporturilor (măsura ID 16786)
Obiectivul reformei este digitalizarea și simplificarea procedurilor din cadrul Ministerului Infrastructurii și Transporturilor. Acesta acoperă procedurile pentru a) eliberarea, înlocuirea și reînnoirea permiselor de conducere, b) transferul vehiculelor, c) eliberarea permiselor de circulație și a plăcuțelor de înmatriculare și d) examenele pentru permisele de conducere.
Reformă: Reforma muncii în sectorul cultural (măsura ID 16715)
Această reformă introduce o legislație în domeniul muncii și al securității sociale pentru sectorul cultural și creativ, în vederea creșterii ponderii muncii declarate în acest sector, a sprijinirii profesioniștilor din acest sector și a protejării drepturilor lor de proprietate intelectuală. Obiectivul acestei reforme este de a spori reziliența sectorului cultural și creativ. Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 septembrie 2022.
Investiții: Cultura ca motor al creșterii (măsura ID 16293)
Obiectivul investiției este de a spori contribuția culturii la creșterea inteligentă și durabilă și la coeziunea economică, socială și teritorială. Acesta constă în acțiuni pentru sectorul cultural.
Investiții: Muzeul antichităților subacvatice (măsura ID 16486)
Obiectivul investiției este de a reface o clădire industrială din Pireu și de a o redeschide ca muzeu de antichități subacvatice. Investiția constă în lucrări și materiale pentru restaurarea și construirea clădirii.
Investiții: Utilizarea „Acțiunilor-pilot de prescriere culturală”, promovarea coeziunii sociale și valorificarea economiei vârstei a treia (măsura ID 16735)
Obiectivul investiției este de a atrage vizitatori cu vârsta de cel puțin 65 ani, precum și vizitatori cu handicap în spațiile culturale. Acesta constă în lucrări de infrastructură și în programul „Acțiuni-pilot privind prescripțiile culturale”.
Investiții: Modernizarea infrastructurii și a echipamentelor magazinelor HOCRED (măsura ID 16536)
Obiectivul investiției este de a îmbunătăți calitatea serviciilor furnizate de Organizația Elenă pentru Dezvoltarea Resurselor Culturale (HOCRED) și de a extinde rețeaua de magazine HOCRED. Investiția cuprinde modernizarea infrastructurii și a echipamentelor magazinelor, inclusiv renovări vizând eficiența energetică în anumite magazine. 
Investiții: Protejarea monumentelor culturale și a siturilor arheologice împotriva schimbărilor climatice (măsura ID 16433)
Obiectivul investiției este de a proteja patrimoniul cultural al Greciei și de a îmbunătăți reziliența acesteia la schimbările climatice. Investiția constă în lucrări de protecție și planuri de adaptare la schimbările climatice.
Investiții: Modernizarea învățământului superior în domeniul artelor (măsura ID 16725)
Obiectivul investiției este de a moderniza instituțiile publice de învățământ superior de artă din Grecia. Aceasta constă în modernizarea infrastructurii fizice și tehnice a instituțiilor și este însoțită de o certificare actualizată pentru 13 de programe universitare de artă, a căror certificare expiră la 30 iunie 2026 sau la această dată. 
Investiții: Itinerarii culturale la siturile și monumentele arheologice (măsura ID 16485)
Această investiție urmărește să dezvolte cinci rute culturale cu discursuri tematice care să acopere perioade din istoria Greciei. Investiția cuprinde conservarea și restaurarea unor monumente selectate, modernizarea infrastructurii și aplicații digitale interactive.
Investiții: Restaurare – Conservare – Consolidarea monumentelor Acropolei (măsura ID 16435)
Obiectivul acestei investiții este de a proteja Acropola monumentelor din Atena împotriva schimbărilor climatice. Acesta constă în lucrări de restaurare și de accesibilitate pentru vizitatori.
Investiții: Dezvoltarea turismului (măsura ID 16931)
Obiectivul investiției este de a prelungi sezonul turistic în Grecia dincolo de lunile de vară și de a promova forme alternative de turism. Investiția constă în acțiuni de modernizare a porturilor turistice și în acțiuni de dezvoltare verde și albastră.
Investiții: Recalificarea și actualizarea competențelor în turism (măsura ID 16921)
Obiectivul investiției este de a îmbunătăți competențele forței de muncă din Grecia în sectorul turismului prin perfecționarea și recalificarea lucrătorilor sezonieri, a șomerilor de lungă durată și a angajaților al căror contract de muncă a fost suspendat în timpul pandemiei de COVID-19. Investiția constă în programe de formare pentru cel puțin 18 000 de participanți. 
Investiții: Parcuri industriale (măsura ID 16634)
Obiectivul măsurii este de a promova investițiile în parcuri industriale. Investiția constă în asistență financiară pentru infrastructura parcurilor și pentru stațiile de transport al energiei electrice care deservesc parcurile, precum și într-o reformă a cadrului de reglementare pentru parcurile industriale.
Investiții: Accelerarea producției inteligente (măsura ID 16721)
Obiectivul măsurii este de a promova investițiile în industria prelucrătoare. Investiția cuprinde sprijin financiar pentru întreprinderile mici și mijlocii din sectorul industrial în vederea modernizării echipamentelor și a infrastructurii lor de producție cu tehnologii inteligente cu un impact redus asupra mediului. 
Investiții: Transformarea economică a sectoarelor agricol și de acvacultură (măsura ID 16626)
Obiectivul investiției este de a stimula dezvoltarea sectoarelor agricol și al acvaculturii în Grecia. Investiția constă în 225 de proiecte.
Investiții: Transformarea digitală a sectorului agroalimentar (măsura ID 16653)
Obiectivul acestei investiții este de a facilita adoptarea de tehnologii inovatoare în sectorul agricol elen, controlul contrafacerii produselor grecești, produsele alimentare grecești, precum și de a crea noi cunoștințe în domeniul agroalimentar în Grecia. Investiția constă într-un proiect privind transformarea digitală a sectorului agricol și un proiect privind agricultura orientată spre exterior. 
Investiții: Intervenții de modernizare pentru porturile regionale (măsura ID 16975)
Obiectivul acestei investiții este de a stimula dezvoltarea economică în porturile regionale. Măsura constă în construcția de lucrări de infrastructură în 13 porturi.
Investiții: Planul general pentru reînnoirea flotei elene de transport maritim de pasageri (măsura ID 16944)
Obiectivul acestei investiții este de a contribui la tranziția verde a transportului maritim de pasageri în Grecia. Măsura constă în pregătirea unui studiu și a unui plan general pentru reînnoirea flotei de transport maritim de pasageri a țării.
Reformă: Reforma organizațională în sectorul feroviar (măsura ID 16982)
Obiectivul reformei este de a face sectorul feroviar elen mai sigur, mai eficient, mai integrat, mai modern și mai receptiv la cererea clienților. Măsura constă în reforme juridice și organizaționale.
Reformă: Modificarea cadrului juridic pentru atragerea investițiilor strategice (măsura ID 16593)
Obiectivul reformei este de a promova Grecia ca destinație atractivă pentru potențialii investitori. Reforma constă în revizuirea și consolidarea cadrului juridic pentru atragerea investițiilor strategice și în crearea unei noi categorii de investiții strategice („Investiții empirice de mare importanță”) cu stimulente suplimentare și în oferirea de stimulente financiare acestora. 
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ÎNTREBAREA 2 Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil 
Principala investiție 6: Autostrada E-65 din Grecia Centrală: Secțiunea Trikala-Egnatia
	Nr. crt.
	Măsură conexă (reformă sau investiții)
	Etapă/Obiectiv
	Denumire
	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)
	Indicatori cantitativi (pentru ținte)
	Calendar orientativ pentru finalizare 
	Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte

	
	
	
	
	
	Unitatea de măsură
	Situația de referință 
	Obiectiv 
	Trimestru
	Anul
	

	254
	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie – 16628_Autostrada E-65 din Grecia Centrală: Secțiunea Trikala-Egnatia
	Etapă
	Începerea lucrărilor de construcție în E-65
	Raport al unui inginer independent ratificat de Ministerul Infrastructurii
	
	
	
	Î2
	2022
	Începerea lucrărilor de construcție pentru autostrada E-65 din Grecia Centrală: Trikala – Egnatia

	256
	 17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie – 16628_Autostrada E-65 din Grecia Centrală: Secțiunea Trikala-Egnatia
	Etapă
	Lucrări E-65 – finalizare
	Lucrări de construcție executate pe tronsonul Trikala-Egnatia al autostrăzii E-65 necesare pentru funcționarea autostrăzii
	
	
	
	Î4
	2025
	Lucrări de construcție executate pe tronsonul Trikala-Egnatia al autostrăzii E-65, necesare pentru funcționarea autostrăzii.


Principala investiție 7: Modernizarea siguranței rutiere
	Nr. crt.
	Măsură conexă 
(Reformă sau investiție)
	Etapă/ Obiectiv
	Denumire
	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)
	Indicatori cantitativi (pentru ținte)
	Calendar orientativ pentru finalizare 
	Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte

	
	
	
	
	
	Unitatea de măsură
	Situația de referință 
	Obiectiv 
	Trimestru
	Anul
	

	257
	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice esențiale – 16631_Actualizarea siguranței rutiere
	Etapă
	Atribuirea contractelor pentru siguranța rutieră – primul lot de contracte
	Notificarea atribuirii contractelor pentru cel puțin 2 300 locații.
	
	
	
	Î2
	2023
	Contracte atribuite pentru cel puțin 2 300 de locații care asigură a) îmbunătățirea siguranței rutiere în cadrul programului „Programul de îmbunătățire a siguranței rutiere (PEVOA)” în aproximativ 7 000 de locații periculoase; b) îmbunătățiri minore pentru restul de 2 500 km

	258
	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice esențiale – 16631_Actualizarea siguranței rutiere
	Etapă
	Atribuirea contractelor pentru siguranța rutieră – toate contractele
	Notificarea atribuirii a 100 % din contracte
	
	
	
	Î2
	2024
	Contracte atribuite pentru a) îmbunătățirea siguranței rutiere în cel puțin 7 780 locuri periculoase; (b) infrastructură de iluminat inteligentă pentru 31 938 poli

	259

	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice esențiale – 16631_Actualizarea siguranței rutiere
	Etapă
	Finalizarea proiectului privind siguranța rutieră
	Intervenții în locuri periculoase executate și stâlpi de iluminat instalați
	 
	 
	 
	Î4 
	2025
	a) au fost executate intervenții în cel puțin 8 693 locuri periculoase; b) 29 938 stâlpi de iluminat inteligenți instalați


Principala investiție 8: Autostrada din nordul insulei Creta (Β.Ο.Α.Κ.)
	Nr. crt.
	Măsură conexă (reformă sau investiții)
	Etapă/Obiectiv
	Denumire
	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)
	Indicatori cantitativi (pentru ținte)
	Calendar orientativ pentru finalizare 
	Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte

	
	
	
	
	
	Unitatea de măsură
	Situația de referință 
	Obiectiv 
	Trimestru
	Anul
	

	260
	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice esențiale – autostrada nordică 16630_Cretan (Β.Ο.Α.Κ.)
	Etapă
	Notificarea atribuirii contractelor pentru trei subproiecte ale BOAK
	Notificarea atribuirii contractelor
	
	
	
	Î2
	2023
	Notificarea atribuirii contractelor pentru a) contractul de concesiune; b) parteneriatul public-privat; și c) Lucrări publice.

	262
	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice esențiale – autostrada nordică 16630_Cretan (Β.Ο.Α.Κ.)
	Etapă
	Lucrări executate finanțate prin MRR
	Lucrări predefinite executate pe tronsoanele Kissamos-Heraklion și Neapolis-Agios Nikolaos 
	
	
	
	Î4
	2025
	[bookmark: _Hlk234311340]Al treilea subproiect (Neapolis-Agios Nikolaos): Executarea lucrărilor de la sfârșitul șoselei de centură Neapoli până la începutul șoselei de centură Agios Nikolaos (lanț 1 + 800 până la lanț 12 + 000) pentru construirea șoselei principale a autostrăzii.

Pentru primul subproiect (Kissamos-Heraklion), au fost executate următoarele lucrări:
1. Toate lucrările la pasajele Bypass existente, cu excepția instalațiilor electromecanice (cum ar fi stâlpii de iluminat pentru autostrăzi, indicatoarele reflectorizante, cablurile de alimentare cu energie electrică), stratul antiderapant (final) al pavajului și instalarea barierei de siguranță, după cum urmează:
șoseaua de centură Chania (1Y, 2Y), lungimea secțiunilor: 8,0 km;
b) Rethymnon Bypass (10Y, 11Y), lungimea secțiunilor: 6,8 km și 
șoseaua de centură Heraklion (23Y), lungimea secțiunii: 8,5 km. 
Lucrările la unitatea geografică 23Y nu includ construcția tunelului Kako Oros.

2. Intervenții în domeniul siguranței rutiere în 412 de locații.

	262a
	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice esențiale – autostrada nordică 16630_Cretan (Β.Ο.Α.Κ.)
	Etapă
	Lucrări executate finanțate prin MRR
	Lucrări predefinite executate pe tronsonul Hersonisos – Neapolis
	
	
	
	Î4
	2025
	Subproiectul 2 (Hersonisos – Neapolis): următoarele lucrări executate:
a) toate proiectele și investigațiile pentru subproiect;
b) Faza A și Faza B ale lucrărilor de excavare și de susținere temporară a tunelului T1;
(c) podul C6.





Grupul 24: Infrastructură
Subgrupul 1 (transformarea digitală)
· Infrastructură inteligentă axată pe mediu și cultură (ID: 16960)
· Punți inteligente (ID: 16949)
· Simplificarea procedurilor Ministerului Infrastructurii & Transporturilor (ID: 16786)
· Sistemul digital integrat de gestionare a programelor pentru administrarea lucrărilor tehnice și a activelor structurale al Ministerului Infrastructurii și Transporturilor (ID: 16937)
Subgrupul 2 (căi ferate și aeroporturi)
· Lucrări de restaurare în urma efectelor devastatoare ale furtunilor „DANIEL”, „ELIAS” și „IANOS” (măsura ID 16999)
· Reforma organizațională în sectorul feroviar (ID: 16982)
· Transformarea digitală a căilor ferate elene (ID: 16959)
· Modernizarea aeroporturilor regionale – retragerea DAAD (ID: 16833)
	Nr. crt.
	Măsură conexă (reformă sau investiții)
	Etapă/Obiectiv
	Denumire
	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)
	Indicatori cantitativi (pentru ținte)
	Calendar orientativ pentru finalizare 
	Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte

	
	
	
	
	
	Unitatea de măsură
	Situația de referință 
	Obiectiv 
	Trimestru
	Anul
	

	263
	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie – 16982_Reforma organizațională în sectorul feroviar
	Etapă
	Foaie de parcurs pentru reforma sectorului feroviar
	Foaie de parcurs
	
	
	
	Î3
	2021
	Foaie de parcurs cu etapele pentru reorganizarea completă a societăților OSE și ERGOSE.

	264
	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie – 16982_Reforma organizațională în sectorul feroviar
	Etapă
	Legea privind reforma căilor ferate
	Intrarea în vigoare a legislației primare și secundare 
	
	
	
	Î2
	2022
	Reforma organizațională în sectorul feroviar;

Intrarea în vigoare a legislației primare și secundare pentru reforma celor două societăți, care să le permită să dezvolte, să exploateze și să întrețină o rețea feroviară modernă.

	267
	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice esențiale – 16833_Punerea în aplicare a lucrărilor AESA de rectificare a conformității
	Etapă
	Notificarea atribuirii lucrărilor Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației (AESA) în aeroporturile regionale
	Notificarea atribuirii contractelor
	
	
	
	Î2
	2023
	Programul de conformitate al Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației (AESA): Toate contractele de lucrări de rectificare a 13 aeroporturi regionale pentru a se conforma noului Regulament (UE) 2018/1139 semnate.

	268
	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie – 16982_Reforma organizațională în sectorul feroviar
	Etapă
	Planul de implementare a Căilor Ferate Elene
	Publicarea planului de punere în aplicare pentru căile ferate elene 
	
	
	
	Î2

	2024
	Publicarea unui plan de punere în aplicare pentru noua companie de infrastructură feroviară unificată (Căile Ferate Elene) 

	268a
	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie – 16982_Reforma organizațională în sectorul feroviar
	Etapă
	Acte juridice pentru Căile Ferate Elene 
	Intrarea în vigoare a actelor juridice privind căile ferate elene

	
	
	
	Î4
	2024
	Intrarea în vigoare a actelor juridice pentru o nouă societate unificată de infrastructură feroviară în condiții de concurență deplină („Căile Ferate Elene”), cu excepția actului juridic pentru adoptarea Regulamentului general privind traficul (RTM) și a actelor juridice care depind de RTM. 

Noua companie își va asuma responsabilitatea pentru aspectele legate de siguranța feroviară a infrastructurii și va colabora cu întreprinderile feroviare la punerea în aplicare a măsurilor de control al riscurilor.

	268b
	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie – 16982_Reforma organizațională în sectorul feroviar

	Etapă
	Programul multianual de investiții, noul acord contractual și directorul tehnic

	Intrarea în vigoare a unui nou registru de semnale.
A fost adoptat programul multianual de investiții.
Semnarea unui nou acord contractual.
Este numit un director tehnic.
	
	
	
	Î2
	2025
	Intrarea în vigoare a carnetului de semnale necesar în temeiul deciziei ministeriale de adoptare a unor norme uniforme de circulație pentru rețeaua feroviară elenă. Adoptarea de către Consiliul de administrație al Căilor Ferate Elene a programului multianual cu investiții strategice preconizate și lucrări de întreținere; semnarea unui acord contractual, cu etape specifice și indicatori-cheie de performanță pentru finalizarea investițiilor în sisteme și infrastructuri de siguranță esențiale, pentru întreținerea periodică, pentru satisfacția clienților, pentru consolidarea calității recrutării și a guvernanței corporative a întreprinderii.
Numirea contractuală a unui director tehnic pentru a sprijini înființarea operațională a „Căilor Ferate Elene”.

	268c
	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie – 16982_Reforma organizațională în sectorul feroviar

	Etapă
	Noua structură organizațională
	Se aprobă noua structură organizatorică.
	
	
	
	Î4
	2025
	Aprobarea de către Consiliul de administrație al Căilor Ferate Elene a noii structuri organizaționale și a responsabilităților privind rolurile. 
Alegerea noului consiliu de administrație al Căilor Ferate Elene.


	269
	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie — 
16833_Modernizări ale aeroporturilor regionale – retragerea DAAD
	Etapă
	Retragerea documentelor de acceptare a abaterilor și de acțiune (DAAD)
	Retragerea a 97 documente de acceptare și de acțiune a abaterilor (DAAD)
	
	
	
	Î4
	2025
	Retragerea a 97 documente de acceptare și de acțiune a abaterilor (DAAD) din 13 aeroporturi prin decizii ale Autorității Aeronautice Civile Elene (HCAA).

	272
	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice esențiale – 16949_Poduri inteligente
	Etapă
	Instalare de echipamente pentru poduri inteligente
	Instalare de echipamente pentru poduri inteligente
	
	
	
	Î4
	2025
	Instalarea de sisteme de monitorizare a stării de sănătate în timp real (RTSHM) pe poduri cu:
(I) Senzori de deformare din fibre optice și alți senzori de monitorizare structurală pe 271 de poduri; 
(II) Senzori autonomi fără fir pentru internetul obiectelor (IoT) care funcționează cu baterii sau energie solară pe 380 de poduri.

	274
	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice esențiale – 16959_Transformarea digitală a căilor ferate elene 
	Etapă
	Proiecte, sisteme, echipamente și servicii digitale
	Proiecte, sisteme, echipamente și servicii digitale furnizate
	
	
	
	Î4
	2025
	Furnizarea următoarelor proiecte, sisteme, echipamente și servicii digitale:
1. Sistemul central de gestionare a biletelor și telematică;
2. Infrastructura stațiilor inteligente;
3. Servicii de experiență pentru clienți;
4. Servicii de formare; și
5. Infrastructură de siguranță pentru șase tuneluri feroviare care utilizează sisteme inteligente.

	275
	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice esențiale – 16960_Infrastructură inteligentă cu accent pe mediu și cultură
	Etapă
	Realizarea proiectului de infrastructură inteligentă
	Realizarea subproiectelor
	
	
	
	Î4
	2025
	Furnizarea de:
— sistem de informații pentru delimitarea cursurilor de apă și scanarea a 300 dosare de delimitare și delimitarea a 6 000 km de cursuri de apă;
— Harta digitală unică;
— echipamente pentru monitorizarea poluării aerului și a poluării marine;
— infrastructura și serviciile digitale pentru siturile arheologice sau muzee;
— sistem informatic pentru urmărirea clădirilor și construcțiilor ilegale.

	276
	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie – 16937_Sistemul digital integrat de gestionare a programelor pentru administrarea lucrărilor tehnice și a activelor structurale al Ministerului Infrastructurii și Transporturilor
	Etapă
	Sistemul informatic de gestionare a portofoliului (PMIS)
	Furnizarea sistemului informatic de gestionare a portofoliului (PMIS)
	
	
	
	Î4
	2025
	Sistemul informatic de gestionare a portofoliilor (PMIS) către Ministerul Infrastructurii și Transporturilor. Sistemul furnizează informații în timp real cu privire la livrabile, costuri și calendar pe parcursul întregului ciclu de viață al lucrărilor executate, permițând ministerului să monitorizeze, să gestioneze și să administreze portofoliul său de lucrări tehnice și active.

	277
	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie – 16786_Simplificarea procedurilor Ministerului Infrastructurii & Transporturilor
	Etapă
	Simplificarea procedurilor pentru Ministerul Transporturilor
	Proceduri digitale în vigoare în cadrul Ministerului Infrastructurii și Transporturilor
	
	
	
	Î4
	2024
	Transformarea digitală și simplificarea procedurilor în vigoare privind a) eliberarea, înlocuirea și reînnoirea permiselor de conducere, b) transferul vehiculelor, c) eliberarea permiselor de înmatriculare și a plăcuțelor de înmatriculare rutieră și d) examenele pentru permisele de conducere.

	349
	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie – 16999_Lucrări de refacere în urma efectelor devastatoare ale furtunilor „DANIEL”, „ELIAS” și „IANOS”
	Etapă
	Proiecte de restaurare a drumurilor construite
	Lucrări de restaurare executate
	
	
	
	Î4
	2025
	Lucrări de restaurare executate în 132 de locații ale rețelei rutiere din zonele afectate de furtunile „DANIEL” și „ELIAS”.

	349a
	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie – 16999_Lucrări de refacere în urma efectelor devastatoare ale furtunilor „DANIEL”, „ELIAS” și „IANOS”
	Etapă
	Restaurarea tronsoanelor rutiere
	Lucrări de restaurare executate 
	
	
	
	Î1
	2025
	Lucrări de restaurare executate pe 28 tronsoane rutiere ale rețelei în zonele afectate de ciclonul „IANOS”.

	350
	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie – 16999_Lucrări de refacere în urma efectelor devastatoare ale furtunilor „DANIEL”, „ELIAS” și „IANOS”
	Etapă
	Lucrări de restaurare a căilor ferate executate
	Lucrări de restaurare a căilor ferate executate
	
	
	
	Î4
	2025
	Certificate de finalizare care confirmă executarea lucrărilor de restaurare în părți ale rețelei feroviare și, în special:
tronsoanele de la Domokos la Krannona ale axei principale Atena-Salonic;
tronsoanele de la Larissa la Kypseli ale axei Larissa-Volos, readuse la stratul de formare a șinelor
— Paleofarsalos – Kalambaka,
— Linia Pelion.
Stabilirea unui plan de achiziții pentru investițiile aferente în siguranța feroviară și pentru întreținerea periodică a acestor tronsoane ale rețelei feroviare, indicând calendarul pentru achiziționarea, instalarea, testarea și punerea în funcțiune a tuturor sistemelor ERTMS, precum și pentru stabilirea unui (unor) acord (acorduri) pe termen lung pentru furnizarea de servicii de întreținere periodică.

	350a

	 — 4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie – 16999_Lucrări de refacere în urma efectelor devastatoare ale furtunilor „DANIEL”, „ELIAS” și „IANOS”

	Etapă
	Sisteme de semnalizare feroviară și de detectare a trenurilor și ETCS
	Instalarea sistemelor de semnalizare feroviară și de detectare a trenurilor și a echipamentelor ETCS de cale de nivel 1 de la Paleofarsalos la Krannona
	
	
	
	Î4
	2025
	Certificat (e) de finalizare sau protocol (e) de acceptare care confirmă instalarea sistemelor de semnalizare feroviară și de detectare a trenurilor și a echipamentelor de cale ETCS de nivel 1 de-a lungul tronsonului de cale ferată cu linie dublă de la Paleofarsalos la Krannona.




Grupul 25: Cultură
· Reforma muncii în sectorul cultural (ID: 16715)
· Cultura ca motor al creșterii (ID: 16293)
· Muzeul antichităților subacvatice (ID: 16486)
· Utilizarea „Acțiunilor-pilot de prescriere culturală”, promovarea coeziunii sociale și valorificarea economiei vârstei a treia (ID: 16735)
· Modernizarea infrastructurii și a echipamentelor magazinelor HOCRED (ID: 16536)
· Protecția monumentelor culturale și a siturilor arheologice împotriva schimbărilor climatice (al 2-lea grup) (ID: 16433)
· Modernizarea învățământului superior în domeniul artelor (ID: 16725)
· Itinerarii culturale la siturile și monumentele arheologice (ID: 16485)
· Restaurare – Conservare – Consolidarea monumentelor Acropolei (ID: 16435)
	Nr. crt.
	Măsură conexă (reformă sau investiții)
	Etapă/ Obiectiv
	Denumire
	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)
	Indicatori cantitativi (pentru ținte)
	Calendar orientativ pentru finalizare 
	Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte

	
	
	
	
	
	Unitatea de măsură
	Situația de referință 
	Obiectiv 
	Trimestru
	Anul
	

	278
	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice esențiale – 16715_Reforma muncii în sectorul cultural
	Etapă
	Legislația privind reforma muncii în sectorul cultural
	Intrarea în vigoare a legislației și a legislației secundare și instituirea unui sistem de evaluare credibilă a statutului „profesionistului creativ sau cultural”
	
	
	
	Î3
	2022
	Intrarea în vigoare a legislației privind reforma muncii în sectorul cultural, inclusiv definirea statutului de „profesioniști din domeniul creativ sau cultural” și stimulente fiscale și de securitate socială proporționale.

	279
	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice esențiale – 16486_Muzeul antichităților subacvatice
	Etapă
	Atribuirea contractului pentru Muzeul de antichități subacvatice
	Notificare de atribuire pentru Muzeul de antichități subacvatice și specificații tehnice publicate pentru lucrări la Muzeul de antichități subacvatice
	
	
	
	Î4
	2023
	Atribuirea contractului pentru Muzeul de antichități subacvatice. 

	283
	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice esențiale – 16293_Cultura ca motor al creșterii economice
	Etapă
	Planuri generale și lucrări culturale 
	Furnizarea de planuri de masterat cultural, un studiu privind artizanatul grec; executarea intervențiilor; investiții în producția de filme; accesibilitatea online a platformei culturale elene contemporane 
	
	
	
	Î4
	2025
	I) sunt create planuri generale culturale pentru 15 de zone; execuția a 70 intervenții, inclusiv lucrări de construcții sau livrarea de echipamente (inclusiv echipamente digitale) în spațiile culturale; III) se efectuează un studiu pentru conceperea și punerea în aplicare a unui model de strategie pentru reconstrucție – dezvoltare și redefinire a construcției de ambarcațiuni grecești; IV) se acordă sprijin financiar proiectelor de filme grecești selectate; V) Platforma culturală elenă contemporană este accesibilă online.

	284
	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie – 16536_Modernizarea infrastructurii și a echipamentelor magazinelor HOCRED 
	Etapă
	Modernizarea Organizației Elene pentru Dezvoltarea Resurselor Culturale (HOCRED) 
	Modernizarea operațiunilor Organizației Elene pentru Dezvoltarea Resurselor Culturale (HOCRED) 
	
	
	
	Î4
	2025
	Modernizarea infrastructurii și a echipamentelor a 20 de magazine, inclusiv renovări vizând eficiența energetică în șase magazine, precum și achiziționarea unui complex industrial care să fie utilizat pentru adăpostirea instalațiilor HOCRED. 


	285
	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie – 16725_Modernizarea învățământului superior în domeniul artelor
	Etapă
	Modernizarea învățământului superior în domeniul artelor
	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) pentru înființarea unei universități de arte spectacolului. Construirea și modernizarea infrastructurii digitale a instituțiilor.
	
	
	
	Î4
	2025
	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) pentru înființarea unei universități de arte spectacole și prezentarea programelor de studii ale universității Autorității elene pentru învățământul superior în vederea acreditării.

Modernizarea clădirii Școlii de Stat de Artă Orcinală, a Conservatorului de Stat din Salonic și a Școlii Pregătitoare și Profesionale de Arte Frumoase din Panormos, Tinos. 

Modernizarea infrastructurii digitale a Școlii Drama a Teatrului Național și a Școlii Drama a Teatrului de Stat din nordul Greciei.

	287
	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice esențiale – 16486_Muzeul antichităților subacvatice
	Țintă
	Muzeul antichităților subacvatice
	
	EUR
	0
	45.8 milioane
	Î4
	2025
	Lucrări și materiale în valoare de 45.8 milioane EUR pentru Muzeul antichităților subacvatice.

	288
	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie – 16485_Itinerarii culturale la siturile și monumentele arheologice
	Etapă
	Itinerarii culturale la siturile arheologice
	Crearea de itinerarii culturale 
	
	
	
	Î4
	2025
	Sunt stabilite cinci itinerarii culturale cu discursuri tematice din istoria Greciei, împreună cu aplicații digitale. 

	289
	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie – 16735_ Utilizarea „acțiunilor-pilot de prescriere culturală”, promovarea coeziunii sociale și valorificarea economiei vârstei a treia
	Etapă
	 Programul „Acțiuni-pilot privind prescripțiile culturale” și lucrările de infrastructură 
	Lucrări de infrastructură și ateliere
	
	
	
	Î4
	2025
	Sunt executate lucrări de infrastructură în 12 locații culturale; extinderea/modernizarea aplicației Hellenic Heritage Digital Guide cu servicii ghidate în limbajul internațional al semnelor (IS); Programul „Acțiuni-pilot privind prescripția culturală” este considerat pus în aplicare după ce au fost organizate cel puțin 100 ateliere. 

	290
	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie – 16433_Protejarea monumentelor culturale și a siturilor arheologice împotriva schimbărilor climatice
	Etapă 
	Protejarea monumentelor culturale împotriva schimbărilor climatice
	Executarea lucrărilor și realizarea planurilor de adaptare la schimbările climatice
	
	
	
	Î4
	2025
	· Sunt executate lucrări pentru 5 monumente culturale; 
· Punerea în aplicare a unor planuri de adaptare la schimbările climatice pentru 19 de situri de patrimoniu cultural; 

	291
	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie – 16435 _Restaurare – Conservare – Consolidarea monumentelor Acropolei
	Etapă

	Restaurare – Conservare – Consolidarea Acropolei
	Finalizarea lucrărilor de restaurare, conservare și accesibilitate pentru vizitatori 
	
	
	
	Î4
	2025
	Lucrările de restaurare, conservare și accesibilitate pentru vizitatori de pe monumentele Acropolis sunt certificate prin certificate de finalizare.
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Grupul 26: Turism și transport maritim
· Dezvoltarea turismului (include subproiectul Intervenții de modernizare a porturilor turistice) (ID: 16931)
· Recalificarea și actualizarea competențelor în turism (ID: 16921)
· Intervenții de modernizare pentru porturile regionale (ID: 16975)
· Planul general pentru reînnoirea flotei elene de transport maritim de pasageri (ID: 16944)
	Nr. crt.
	Măsură conexă (reformă sau investiții)
	Etapă/Obiectiv
	Denumire
	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)
	Indicatori cantitativi (pentru ținte)
	Calendar orientativ pentru finalizare 
	Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte

	
	
	
	
	
	Unitatea de măsură
	Situația de referință 
	Obiectiv 
	Trimestru
	Anul
	

	292
	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie – 16931_Dezvoltarea turismului
	Etapă

	Dezvoltarea turismului: reforme pentru porturile turistice
	1. Intrarea în vigoare a modificărilor aduse Legii nr. 2160/1993 privind porturile turistice.
2. Intrarea în vigoare a modificărilor aduse legilor 4179/2013 și 4276/2014 privind stațiunile de schi.
3 raport care atestă înființarea Biroului de management de proiect.
	
	
	
	Î1
	2022
	(1) Dezvoltarea turismului: Intrarea în vigoare a legislației de reformare a cadrului juridic al legislației privind porturile turistice pentru a încuraja noi investiții, inclusiv modificarea dispozițiilor referitoare la autorizarea instalării și exploatării în conformitate cu Legea nr. 4442/2016 privind autorizarea investițiilor.
(2) Dezvoltarea turismului: Intrarea în vigoare a legislației de reformare a cadrului juridic pentru stațiunile de schi pentru a încuraja noi investiții, inclusiv modificarea dispozițiilor referitoare la acordarea de licențe pentru instalare și funcționare în conformitate cu Legea nr. 4442/2016 privind acordarea de licențe pentru investiții. 
(3) Dezvoltarea turismului: Înființarea Biroului de gestionare a proiectelor pentru supravegherea investițiilor în modernizarea porturilor turistice.

	294
	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie – 16944_Planul general pentru reînnoirea flotei elene de transport maritim de pasageri
	Etapă
	Planul general pentru reînnoirea flotei elene de transport maritim de pasageri
	Master plan publicat pentru reînnoirea flotei elene de transport maritim de pasageri

	
	
	
	Î2
	2025
	Publicarea unui plan general pentru reînnoirea flotei elene de transport maritim de pasageri.
Planul general se bazează pe un studiu și include un mecanism de finanțare pentru reînnoirea treptată a flotei de transport maritim de pasageri a țării. Studiul trebuie să prezinte: nevoile de modernizare ale navelor, ii) orizontul de timp al investiției, iii) nevoile de finanțare ale operatorilor și veniturile potențiale, iv) reînnoirea infrastructurii care ar trebui să aibă loc în porturi pentru a sprijini exploatarea noilor nave și v) mecanismul de finanțare pentru a facilita accesul operatorilor la finanțare.
Se furnizează, de asemenea, un rezumat al procesului de consultare a părților interesate care a avut loc înainte de publicarea planului general.

	295
	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie – 16931_Dezvoltarea turismului
	Etapă
	Dezvoltarea turismului: Publicarea deciziilor de aprobare a porturilor turistice
	Decizii de aprobare 
	
	
	
	Î2
	2024
	Publicarea deciziilor de aprobare pentru beneficiarii selectați în vederea modernizării infrastructurii porturilor turistice și a îmbunătățirii, printre altele, a eficienței energetice a acestora. 

	296
	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice esențiale – 16921_Recalificare și actualizare a competențelor în turism
	Etapă
	Recalificarea și actualizarea competențelor în turism 
	Certificate eliberate
	
	
	
	Î4
	2025
	18 000 de participanți au finalizat cu succes programele de formare

	297
	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie – 16931_Dezvoltarea turismului
	Etapă
	Proiecte turistice 
	Executarea de lucrări și crearea de birouri locale de gestionare a destinației și de observatoare ale turismului durabil
	
	
	
	Î4
	2025
	— Dezvoltarea ecologică: crearea unor birouri locale de gestionare a destinației și a unor observatoare ale turismului durabil; modernizarea a 4 de centre de schi care acoperă renovări eficiente din punct de vedere energetic ale infrastructurii/echipamentelor publice și private și/sau instalarea de noi capacități de surse regenerabile de energie.

Dezvoltarea albastră: modernizarea infrastructurii a 18 porturi turistice, instalarea infrastructurii și a facilităților pentru accesibilitatea plajelor pentru persoanele în vârstă și persoanele cu handicap și renovarea sau construirea infrastructurii sau achiziționarea de echipamente pentru activități de scufundare.

	298
	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie – 16975_Actualizarea intervențiilor pentru porturile regionale
	Etapă
	Construcția de lucrări de infrastructură în porturi
	Lucrări de infrastructură în porturi construite
	
	
	
	Î4
	2025
	Certificate de finalizare care confirmă construirea de lucrări de infrastructură în 13 porturi, inclusiv refacerea cheiurilor porturilor, a pauzelor de undă, a lucrărilor de reamenajare a frontului de apă și de îmbunătățire a infrastructurii portuare, refacerea adâncimilor și lucrări de dragare, construirea de rampe de servicii, de pereți de chei și de lucrări de protecție costieră sau refacerea bazinului portuar după inundații extinse.

Măsurile compensatorii și de atenuare necesare în temeiul evaluării impactului asupra mediului în temeiul Directivei 2011/92/UE trebuie să fi fost puse în aplicare. 


Grupul 27: Industrie & investiții
· Modificarea cadrului juridic pentru atragerea investițiilor strategice (ID: 16593)
· Parcuri industriale (ID: 16634)
· Accelerarea producției inteligente (ID: 16721) 
	Nr. crt.
	Măsură conexă (reformă sau investiții)
	Etapă/ Obiectiv
	Denumire
	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)
	Indicatori cantitativi (pentru ținte)
	Calendar orientativ pentru finalizare 
	Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte

	
	
	
	
	
	Unitatea de măsură
	Situația de referință 
	Obiectiv 
	Trimestru
	Anul
	

	299
	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice esențiale – 16593_Modificarea cadrului juridic pentru atragerea de investiții strategice
	Etapă
	Investiții strategice – reforma legislativă
	Intrarea în vigoare a modificărilor legislative
	
	
	
	Î4
	2021
	Intrarea în vigoare a modificărilor legislative de reformare a cadrului legislativ pentru atragerea de investiții strategice (Legea nr. 3894/2010 și Legea nr. 4608/2019), inclusiv prin codificare juridică pentru a crea un cadru uniform și coerent și a modificărilor juridice pentru a introduce o nouă categorie de investiții strategice „Investiții empirice de importanță majoră”. 

Reforma cadrului de investiții strategice introduce, de asemenea, dispoziții pentru a contribui la accelerarea procedurii administrative legate de aprobarea și acordarea de licențe pentru o investiție strategică (și anume, pentru a îmbunătăți procedura accelerată). Se introduc în legislație noi categorii de investiții strategice pe baza unor criterii care conduc la inovare sau la difuzarea tehnologiei, la utilizarea surselor regenerabile de energie și la tranziția către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și/sau la promovarea semnificativă a competitivității economiei elene la nivel internațional.

	300
	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie -16721_Accelerarea producției inteligente
	Etapă
	Lansarea cererilor de propuneri pentru industria prelucrătoare
	Lansarea de cereri de propuneri pentru întreprinderile producătoare 
	
	
	
	Î1
	2022
	Lansarea tuturor cererilor competitive de propuneri pentru sectorul de producție în investiții privind digitalizarea liniilor de producție, automatizarea și interconectarea lanțurilor de aprovizionare, proiectarea și producția de produse și servicii inteligente, implementarea tehnologiilor de producție inteligente în rețele ultra-high-speed/5G, echipamente mecanice, de laborator & de producție, echipamente de control al calității, echipamente TIC & software, licențe software, licențe de cloud, servicii de implementare pentru noua infrastructură informatică și S/W, servicii de securitate informatică, proiectarea produselor, proprietate intelectuală, brevete și costuri de certificare, cu termeni de referință care să includă criterii de eligibilitate care să asigure că proiectele selectate respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.

	301
	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice esențiale – 16634_Noi parcuri industriale

	Etapă
	Lansarea cererilor de propuneri pentru parcuri industriale
	Lansarea cererilor de propuneri pentru parcurile industriale 
	
	
	
	Î1
	2022
	Lansarea tuturor cererilor competitive de propuneri pentru dezvoltarea de parcuri industriale pentru investiții în a) infrastructura pentru înființarea de parcuri de nouă generație (inclusiv achiziționarea de terenuri) cu criterii specifice de eficiență energetică pentru construirea de clădiri noi și eficiență energetică și proiecte demonstrative în întreprinderile mari și măsuri de sprijin, b) infrastructura pentru transformarea digitală și crearea de zone industriale inteligente, c) energia solară din surse regenerabile, d) gestionarea apei și conservarea resurselor de apă [investițiile trebuie să aibă un indice mediu de pierderi în infrastructură (ILI) de < = 1,5], e) sisteme de colectare și tratare a apelor uzate care respectă criteriile de eficiență energetică, f) electromobilitate (dezvoltarea rețelelor de realimentare pentru vehiculele electrice sau pe bază de hidrogen sau a punctelor de realimentare cu biometan pentru transport), g) proiecte de reabilitare a siturilor industriale și a terenurilor contaminate. Termenii de referință, inclusiv criteriile de eligibilitate, asigură faptul că proiectele selectate respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.

Construirea de clădiri noi trebuie să respecte o cerere de energie primară (PED) cu cel puțin 20 % mai mică decât cerința privind clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero (directive naționale). În cazul construirii de sisteme de tratare a apelor uzate de la un capăt la altul, măsura are un consum net de energie egal cu zero, iar în cazul reînnoirii sistemelor de tratare a apelor uzate de la un capăt la altul, măsura conduce la o scădere a consumului mediu de energie cu cel puțin 10 % (numai prin măsuri de eficiență energetică și nu prin modificări semnificative sau modificări ale sarcinii). Investițiile în electromobilitate sunt în conformitate cu Directiva (UE) 2018/2001 și se referă la combustibilii alternativi pentru transport.

	302
	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice esențiale – 16634_Noi parcuri industriale
	Etapă
	Parcurile industriale – reformă legislativă (drept primar)
	Publicarea legislației în Jurnalul Oficial
	
	
	
	Î3
	2022
	Adoptarea legislației primare pentru a îmbunătăți cadrul de reglementare pentru parcurile de afaceri industriale, inclusiv abordarea incertitudinilor juridice, soluționarea problemelor de guvernanță și oferirea de stimulente eficace pentru soluționarea concentrărilor industriale informale

	303
	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice esențiale – 16593_Modificarea cadrului juridic pentru atragerea de investiții strategice
	Etapă
	Investiții strategice – selectarea proiectelor eligibile
	Selectarea „investițiilor empirice de mare importanță” eligibile pentru finanțare 
	 
	 
	 
	Î4
	2023
	Selectarea „Investițiilor empirice de mare importanță” prin decizia de aprobare a Comitetului interministerial pentru investiții strategice (atestată prin publicarea deciziei). În ceea ce privește investițiile în energie, investițiile eligibile cuprind investiții în a) infrastructură cu criterii energetice specifice pentru construirea de clădiri noi, b) proiecte hibride de producere a energiei electrice din surse regenerabile pe insule neconectate, c) investiții pentru producția de hidrogen verde, d) sisteme de stocare a energiei electrice produse din surse regenerabile sau e) instalații ale parcurilor eoliene offshore și ale parcurilor fotovoltaice offshore în conformitate cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu. 

Construirea de clădiri noi trebuie să respecte o cerere de energie primară (PED) cu cel puțin 20 % mai mică decât cerința privind clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero (directive naționale).

	304
	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice esențiale – 16634_Noi parcuri industriale
	Etapă
	Parcurile industriale – reformă legislativă (legislație secundară)
	Intrarea în vigoare a întregii legislații necesare 
	 
	 
	 
	Î2
	2024
	Intrarea în vigoare a întregii legislații secundare necesare pentru operaționalizarea noului cadru de îmbunătățire a cadrului de reglementare pentru parcurile de afaceri industriale, inclusiv abordarea incertitudinilor juridice, soluționarea problemelor de guvernanță și furnizarea de stimulente eficace pentru soluționarea concentrărilor industriale informale.

	307
	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice esențiale – 16634_ Parcuri industriale
	Etapă
	Parcuri industriale – executarea planurilor de investiții
	Raport de certificare prin care se verifică executarea planurilor de investiții 

	
	
	
	Î4
	2025
	Executarea planurilor de investiții pentru un total combinat de 22 parcuri industriale și substații de transport al energiei electrice. 

	308
	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice esențiale – 16593_Modificarea cadrului juridic pentru atragerea de investiții strategice
	Etapă
	Investiții strategice – Executarea planurilor de investiții
	Certificări tehnice și rapoarte de verificare a executării părții MRR din cele 5 de planuri de investiții.
	
	
	
	Î4
	2025
	Executarea planurilor de investiții pentru 4 Investiții empirice de mare importanță selectate în conformitate cu deciziile de aprobare ale Comitetului interministerial pentru investiții strategice. 

Execuția părții sprijinite de MRR pentru o a 5-a investiție emblematică de mare importanță, selectată în conformitate cu decizia de aprobare a Comitetului interministerial pentru investiții strategice și astfel cum se descrie în decizia ministerială relevantă pentru acordarea de stimulente.

	309
	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice esențiale – 16721_Accelerarea producției inteligente
	Etapă
	Industria prelucrătoare – Executarea planurilor de investiții
	Raport de certificare prin care se verifică executarea planurilor de investiții
	
	
	
	Î4
	2025
	Executarea a cel puțin 36 de planuri de investiții.
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Grupul 28: Agricultură
· Transformarea economică a sectoarelor agricol și de acvacultură (ID: 16626)
· Transformarea digitală a sectorului agroalimentar (ID: 16653)
	Nr. crt.
	Măsură conexă (reformă sau investiții)
	Etapă/Obiectiv
	Nume
	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)
	Indicatori cantitativi (pentru ținte)
	Calendar orientativ pentru finalizare 
	Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte

	
	
	
	
	
	Unitatea de măsură
	Situația de referință 
	Obiectiv 
	Trimestru
	Anul
	

	310
	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice esențiale – 16626_Transformarea economică în sectorul agricol
	Etapă
	Transformarea economică a agriculturii: Lansarea programului
	Semnarea contractului cu partenerul de implementare


	
	
	
	Î1
	2022
	Lansarea cererilor de propuneri pentru transformarea economică a sectorului agricol:
Cereri competitive de propuneri cu termeni de referință, inclusiv criterii de eligibilitate care să asigure faptul că proiectele selectate respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.

Cererile competitive includ următoarele acțiuni: acțiuni legate de modernizarea energetică a unităților de producție, a clădirilor și a echipamentelor mecanice cu consum redus de energie, modernizarea energetică a instalațiilor turistice (clădiri), mijloace de transport ecologice (autoturisme electrice, biciclete etc.), sprijin pentru procese de producție ecologice și utilizarea eficientă a resurselor în IMM-uri, energie din surse regenerabile (solară), măsuri de adaptare la schimbările climatice și de prevenire a acestora, precum și gestionarea riscurilor legate de climă, protecția biodiversității și patrimoniul și resursele naturale.

	311
	 17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice esențiale – 16653_Transformarea digitală a sectorului agroalimentar 
	 Etapă
	Lansarea cererii de propuneri pentru transformarea digitală a sectorului agroalimentar 
	Lansarea cererii de propuneri 
	
	
	
	Î3
	2022 
	Lansarea cererii de propuneri pentru proiectul de transformare digitală pentru dezvoltarea unei infrastructuri agricole digitale deschise la scară largă și a unui mediu agricol cognitiv pentru procesul de producție și gestionarea resurselor naturale.

	313
	 17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice esențiale – 16653_Transformarea digitală a sectorului agroalimentar
	Etapă
	Realizarea transformării digitale a proiectelor din sectorul agroalimentar
	Realizarea 1) transformării digitale a sectorului agricol și 2) proiectelor agricole orientate spre exterior
	
	
	
	Î4
	2024 
	Realizarea 1) transformării digitale a sectorului agricol și 2) proiectelor agricole orientate spre exterior.

	313a
	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice esențiale – 16653_Transformarea digitală a sectorului agroalimentar
	Etapă
	Realizarea transformării digitale a proiectelor din sectorul agroalimentar
	Realizarea extinderii proiectului „Transformarea digitală a sectorului agricol”
	
	
	
	Î4
	2025
	Realizarea extinderii transformării digitale a sectorului agricol.

	314
	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice esențiale – 16626_Transformarea economică a sectoarelor agricol și de acvacultură
	Etapă
	Realizarea transformării economice a proiectelor din domeniul agriculturii și acvaculturii
	Raport de certificare pentru verificarea execuției proiectului
	
	
	
	Î4
	2025
	225 de proiecte executate 





 



2

R. COMPONENTA 4.7: ÎMBUNĂTĂȚIREA COMPETITIVITĂȚII ȘI PROMOVAREA INVESTIȚIILOR PRIVATE ȘI A EXPORTURILOR
Această componentă a planului de redresare și reziliență al Greciei urmărește să stimuleze investițiile private și să sporească expansiunea economică prin abordarea problemelor structurale pe termen lung și prin crearea unui mediu de afaceri favorabil dezvoltării activității economice. Aceasta constă în măsuri de încurajare a creșterii dimensiunii întreprinderilor pentru a realiza economii de scară și pentru a le ajuta să pătrundă pe piețele străine, să elimine sarcinile administrative excesive pentru întreprinderi, să promoveze conformitatea și condiții de concurență echitabile printr-o supraveghere eficace a pieței și să creeze un cadru de reglementare mai simplu și mai previzibil. Aceste măsuri sunt completate de propunerea de a utiliza sprijinul sub formă de împrumut în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență pentru a facilita furnizarea de stimulente financiare sectorului privat, cu scopul de a promova investițiile private. Se preconizează că acest sprijin sub formă de împrumut va fi direcționat către economie prin trei canale diferite, și anume instituțiile financiare (prin achiziții de obligațiuni corporative sau împrumuturi sindicalizate), o platformă de capitaluri proprii și utilizarea unei părți din compartimentul național InvestEU al Greciei. Componenta sprijină abordarea recomandării specifice fiecărei țări privind investițiile publice și private (Recomandarea specifică fiecărei țări 3 2020 și Recomandarea specifică fiecărei țări 2 2019). Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).
R.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil
Reformă: Acțiuni de simplificare a mediului de afaceri și de îmbunătățire a calității și siguranței acestuia (măsura ID 16543)
Obiectivul reformei este de a face mediul de afaceri mai favorabil investițiilor, de a facilita intrarea pe piață a întreprinderilor și crearea de locuri de muncă, precum și de a asigura o supraveghere eficace a pieței. Reforma cuprinde intervenții de reglementare și administrative menite să simplifice procedurile și cerințele legate de activitatea economică, să faciliteze securitatea în materie de reglementare și să abordeze lacunele din cadrul de supraveghere a pieței. 
Reformă: Ușurința desfășurării activității (măsura ID 16591)
Reforma urmărește să îmbunătățească mediul de afaceri și să reducă sarcina administrativă și de reglementare pentru întreprinderi. Reforma urmărește, de asemenea, să îmbunătățească poziția Greciei în ceea ce privește indicatorii internaționali, în special inițiativa „Doing Business” a Băncii Mondiale, și anume obținerea de credite, obținerea de energie electrică, înregistrarea proprietăților și obținerea unei autorizații de construcție, prin reducerea procedurilor, a timpului și a costurilor și prin asigurarea unui cadru legislativ stabil și previzibil. Mai precis, aceasta cuprinde o serie de intervenții menite să reducă complexitatea proceselor, costurile și timpul implicate în fiecare dintre domeniile menționate mai sus, precum și formarea personalului din sectorul public implicat în astfel de procese și activități de informare a principalelor părți interesate. Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 iunie 2024.
Reformă: Regimul de stimulare a productivității și a extinderii întreprinderilor (creșterea dimensiunii întreprinderilor) (măsura ID 16598)
Reforma urmărește să abordeze deficiențele asociate cu dimensiunea predominant mică a întreprinderilor elene. Aceasta creează o serie de stimulente fiscale și de altă natură pentru a încuraja persoanele care desfășoară o activitate independentă, precum și microîntreprinderile și întreprinderile mici și mijlocii să își sporească economiile de scară prin fuziuni, transformări, achiziții și sisteme și platforme de cooperare, cum ar fi întreprinderile comune și clusterele, care promovează, de asemenea, o productivitate mai mare și creșterea exporturilor. Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 martie 2022.
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R.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil
Reforma cheie 10: Acțiuni de simplificare a mediului de afaceri și de îmbunătățire a calității și siguranței acestuia – Echitatea desfășurării activității
	Nr. crt. 
	Măsură conexă (reformă sau investiții)
	Etapă/Obiectiv
	Denumire
	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)
	Indicatori cantitativi (pentru ținte)
	Calendar orientativ pentru finalizare 
	Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte

	
	
	
	
	
	Unitatea de măsură
	Situația de referință 
	Obiectiv 
	Trimestru
	Anul
	

	317
	18-4.7. Îmbunătățirea competitivității și promovarea investițiilor private și a exporturilor – 16543_Acțiuni pentru simplificarea mediului de afaceri și îmbunătățirea calității și siguranței acestuia
	Etapă
	Stabilirea politicii de calitate și a noului cadru de reglementare pentru o infrastructură de calitate 
	Adoptarea unei strategii naționale privind infrastructura de calitate în Grecia) și adoptarea reglementărilor de abilitare necesare privind standardizarea, metrologia, acreditarea și evaluarea conformității prin intermediul actelor legislative necesare (a se furniza referința Jurnalului Oficial); și adoptarea modificărilor legislative la Legea nr. 3325/2005 (partea B privind înființarea, extinderea și modernizarea activităților de producție în regiunea Attica)
	
	
	
	Î2
	2024
	elaborarea unui cadru modern de reglementare, organizațional și operațional pentru o infrastructură de calitate în Grecia, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 765/2008 privind acreditarea organismelor de evaluare a conformității; și (b) intrarea în vigoare a legislației de reformare a cadrului de reglementare privind instalarea activităților de producție în Attica în vederea eliminării restricțiilor excesiv de ridicate care nu sunt proporționale cu obiectivele de politică.

Domeniul de aplicare al literei (b) acoperă înființarea de noi unități industriale și modernizarea celor existente care funcționează în Attica, precum și relocarea și extinderea instalațiilor existente în Attica.

	318
	18-4.7. Îmbunătățirea competitivității și promovarea investițiilor private și a exporturilor – 16591_Ease of doing business
	Etapă
	Îmbunătățirea mediului de afaceri – facilitarea desfășurării de activități economice
	—Pentru acțiunile care necesită legislație: Publicarea legislației în Jurnalul Oficial (referința Jurnalului Oficial)
—Pentru funcțiile, platformele și registrele de interoperabilitate: Operaționalizarea sistemelor (atestată de un raport) 
Livrarea echipamentelor pentru echipamente (atestată prin raport și dovada achiziționării)
—Finalizarea campaniilor și emiterea de orientări (atestate de orientări/circulare emise) 
	
	
	
	Î2
	2024
	Finalizarea reformei pentru a reduce complexitatea procedurilor, timpul și costurile în patru subdomenii: obținerea unui credit, obținerea unei conexiuni electrice, înregistrarea proprietății și obținerea unei autorizații de construcție
Mai precis, reforma include următoarele subproiecte și acțiuni:
1. Obținerea de credite
Stabilirea unui cadru de reglementare modern și fiabil privind valorile mobiliare
— Crearea unui registru al tranzacțiilor sigure
2. Obținerea autorizației de construcție
— Realizarea interoperabilității operaționale între sistemul e-adeies pentru autorizațiile de construcție și alte sisteme publice
— Punerea în aplicare a unor campanii de informare cu părțile interesate din sectorul privat
— Echiparea și formarea personalului 
— Orientări puse la dispoziție online
Baremul de comisioane este disponibil online
— Funcții de inspecție digitală internă pentru Departamentul de pompieri
3. Cum să obținem energie electrică
— Simplificarea/reducerea cerințelor de aplicare la HEDNO și unificarea sistemului de declarare a contoarelor pătrate către municipalități
4. Înregistrarea întreprinderii
— Crearea unei platforme electronice care să le permită cumpărătorilor să îndeplinească toate cerințele pentru transferul de proprietate online

	319
	18-4.7. Îmbunătățirea competitivității și promovarea investițiilor private și a exporturilor – 16543_Acțiuni pentru simplificarea mediului de afaceri și îmbunătățirea calității și siguranței acestuia
	Etapă
	Mediul de afaceri – simplificarea acordării licențelor și supravegherea pieței
	Intrarea în vigoare a actelor juridice și realizarea acțiunilor administrative în cadrul reformelor 
	
	
	
	Î4
	2025
	— Să integreze în sistemul digital de acordare a licențelor pentru activitățile economice noile funcționalități recomandate în evaluarea ex post a impactului reformei în materie de acordare a licențelor care a avut loc;
— Intrarea în vigoare a Legii nr. 4442/16 modificate pentru a include procesele de acordare a licențelor pentru noi activități economice (cantine, camere de internet, organizarea de congrese și expoziții comerciale, activități de îngrijire a copiilor, locuințe sociale pentru persoanele în vârstă și pentru persoanele cu handicap, centre de spas și de masaj neterapeutice, unități de bronzare artificială și depozitarea ambarcațiunilor în zone terestre), în conformitate cu principiile Legilor nr. 4442/2016 și nr. 4512/2018; 
— Publicarea actelor de codificare administrativă (διοικητική κωδικοποίηση) din legile 3325/2005, 3982/2011, 4302/2014 și 4442/2016, 
— Publicarea unei strategii naționale de supraveghere a pieței produselor menționate în Regulamentul 1020/2019 și 
— Intrarea în vigoare a noului sistem de supraveghere a activităților economice în temeiul legislației 4512/18, prin intrarea în vigoare a actelor juridice pentru domeniile de inspecție privind protecția consumatorilor, sănătatea publică, sănătatea și siguranța la locul de muncă și siguranța infrastructurilor; și pentru instituirea unui sistem de evaluare a autorităților de inspecție pentru domeniile de inspecție privind protecția consumatorilor, sănătatea publică, sănătatea și siguranța la locul de muncă, siguranța infrastructurilor, siguranța alimentară, protecția mediului și siguranța produselor.
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R.3. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru împrumut 
Investiții: Facilitatea de împrumut (măsura ID 16980)
Investiția se referă la utilizarea sprijinului sub formă de împrumut în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență pentru a facilita furnizarea de stimulente financiare sectorului privat și pentru a promova investițiile private. Mecanismul de împrumut utilizează diferite canale de distribuție, și anume instituțiile financiare [prin achiziții de obligațiuni corporative sau împrumuturi sindicalizate (13 366 446 891 EUR), o platformă de capitaluri proprii (650 000 000 EUR) și compartimentul pentru statele membre al Programului InvestEU (900 000 000 EUR)]. 
Pentru canalul de distribuție al instituțiilor financiare, împrumuturile sunt canalizate prin intermediul instituțiilor financiare internaționale (IFI) și al băncilor comerciale (CB). Împrumuturile acordate de stat acoperă maximum 50 % din costurile de investiții, cu o participare a instituțiilor financiare de cel puțin 30 % și o participare a debitorului de cel puțin 20 %. 
Împrumuturile prelungite în cadrul facilității de împrumut rambursate în primii 3 ani de la instituirea facilității de împrumut pot fi reutilizate pentru noi plăți ale împrumuturilor acordate în cadrul facilității de împrumut. În caz contrar, toate restituirile aferente mecanismului de împrumut sunt direcționate către contul separat, care este utilizat exclusiv pentru a asigura serviciul datoriei publice, contribuind astfel la sprijinirea sustenabilității finanțelor publice.
Facilitatea de împrumut finanțează numai proiectele eligibile. În mod specific, IFI și OC se asigură că investițiile finanțate: 
i. să aibă o valoare actualizată netă pozitivă, asigurându-se că decizia de finanțare se bazează pe criterii economice solide;
ii. sunt aliniate la cei cinci piloni strategici stabiliți pentru facilitatea de împrumut, și anume tranziția verde, digitalizarea, extroversiunea, economiile de scară prin fuziuni și achiziții, inovarea (C & D);
iii. să respecte normele privind ajutoarele de stat. 
Pentru a se asigura că măsura respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01), acordurile în contextul facilității de împrumut:
i. să solicite aplicarea orientărilor tehnice ale Comisiei privind evaluarea durabilității pentru Fondul InvestEU;
ii. excluderea de la eligibilitate a următoarelor activități și active: (I) activități și active legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval[footnoteRef:3]; (II) activitățile și activele din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care realizează emisii preconizate de gaze cu efect de seră care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante[footnoteRef:4]; (III) activități și active legate de depozitele de deșeuri, incineratoare[footnoteRef:5] și stații de tratare mecano-biologică[footnoteRef:6]; și (iv) activitățile și activele în cazul cărora eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate dăuna mediului; și [3:  Cu excepția proiectelor din cadrul acestei măsuri în domeniul producerii de energie electrică și/sau termică, precum și al infrastructurii aferente de transport și distribuție, care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile stabilite în anexa III la Orientările tehnice „A nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).]  [4:  În cazul în care activitatea sprijinită generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai mici decât valorile de referință relevante, ar trebui furnizată o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Criteriile de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.]  [5:  Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în instalațiile dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de evacuare pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.]  [6:  Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în stațiile de tratare mecano-biologică existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice sau readaptarea la operațiunile de reciclare a deșeurilor separate pentru compostarea deșeurilor biologice și a digestiei anaerobe a deșeurilor biologice, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.] 

iii. să solicite verificarea conformității juridice a proiectelor cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu pentru toate tranzacțiile, inclusiv pentru cele exceptate de la evaluarea durabilității.
În plus, mecanismul de împrumut prevede un angajament ca canalul de distribuție al instituțiilor financiare să investească cel puțin 55 % din fonduri pentru a sprijini tranziția climatică și 28 % din fonduri pentru a sprijini tranziția digitală, utilizând metodologia din anexele VI și VII la Regulamentul privind Mecanismul de redresare și reziliență. 
Auditorii independenți verifică respectarea principiului DNSH și a obiectivului climatic de 55 % și a obiectivului digital de 28 % înainte de fiecare cerere de plată.
Investiții: Injecția de capital în Banca Elenă de Dezvoltare (măsura ID 16403) 
Această măsură vizează sprijinirea potențialului de creștere al economiei Greciei prin ajustarea structurală a nivelului sprijinului public disponibil pentru a remedia disfuncționalitățile pieței și ineficiențele din cadrul economiei. Măsura constă într-o injecție de capital în valoare de 1 989 092 029 EUR în Banca Elenă de Dezvoltare. 
Banca Elenă de Dezvoltare adoptă o nouă politică de investiții pentru utilizarea capitalului suplimentar. Politica de investiții include descrierea produsului (produselor) financiar (e) cu tipul preconizat de beneficiari finali eligibili pe care se preconizează că îi va sprijini inițial capitalul suplimentar, inclusiv calendarul preconizat pentru punerea în aplicare și valoarea preconizată a fiecărui produs financiar. Banca Elenă de Dezvoltare utilizează pentru capitalul suplimentar același sistem de audit și control care a fost evaluat pozitiv de Comisie în conformitate cu articolul 157 din Regulamentul (UE, Euratom) 2024/2509. Politica de investiții impune ca produsul (produsele) financiar (e) pe care îl (le) sprijină capitalul suplimentar să respecte principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ”, astfel cum este prevăzut în Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01). În special, politica de investiții exclude de la eligibilitate următoarea listă de activități și active: (I) activitățile și activele legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval[footnoteRef:7], (ii) activitățile și activele din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care realizează emisii preconizate de gaze cu efect de seră care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante[footnoteRef:8], (iii) activitățile și activele legate de depozitele de deșeuri, incineratoare[footnoteRef:9] și stațiile de tratare mecano-biologică[footnoteRef:10]. În plus, în cazul sprijinului general acordat întreprinderilor, politica de investiții va exclude întreprinderile cu un accent considerabil[footnoteRef:11] în următoarele sectoare: (I) producția de energie pe bază de combustibili fosili și activitățile conexe[footnoteRef:12]; (II) industriile mari consumatoare de energie și/sau cu emisii ridicate de CO2[footnoteRef:13]; (III) producția, închirierea sau vânzarea de vehicule poluante[footnoteRef:14]; (IV) colectarea deșeurilor, tratarea și eliminarea deșeurilor[footnoteRef:15], (v) prelucrarea combustibilului nuclear, producția de energie nucleară. În plus, politica în materie de investiții impune respectarea legislației UE și naționale relevante în domeniul mediului a beneficiarilor finali. [7:  Cu excepția (a) activelor și activităților de generare de energie electrică și/sau termică, precum și a infrastructurii conexe de transport și distribuție pe gaze naturale, care respectă condițiile prevăzute în anexa III la Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) și (b) activitățile și activele prevăzute la punctul (ii) pentru care utilizarea combustibililor fosili este temporară și inevitabilă din punct de vedere tehnic pentru tranziția în timp util către o operațiune fără combustibili fosili.]  [8:  În cazul în care activitatea sprijinită generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai scăzute decât valorile de referință relevante, ar trebui furnizată o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Criteriile de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei. ]  [9:  Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în instalațiile dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de evacuare pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație. ]  [10:  Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în stațiile de tratare mecano-biologică existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice sau readaptarea la operațiunile de reciclare a deșeurilor separate pentru compostarea deșeurilor biologice și a digestiei anaerobe a deșeurilor biologice, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație. ]  [11:  Se consideră că un beneficiar final pune un „accent considerabil” pe un sector sau o activitate economică în cazul în care un astfel de sector sau activitate este identificat (ă) ca fiind o parte esențială a activității beneficiarului final în raport cu venitul brut, profitul sau baza de clienți a beneficiarului final. Veniturile brute generate de sectorul sau de activitatea restricționat (ă) nu vor depăși, în niciun caz, 50 % din venitul brut.]  [12:  Cu excepția (a) activelor și activităților de generare de energie electrică și/sau termică, precum și a infrastructurii conexe de transport și distribuție pe gaze naturale, care respectă condițiile prevăzute în anexa III la Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) și (b) activitățile și activele prevăzute la punctul (ii) pentru care utilizarea combustibililor fosili este temporară și inevitabilă din punct de vedere tehnic pentru tranziția în timp util către o operațiune fără combustibili fosili.]  [13:  Inclusiv activitățile și activele din cadrul sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) cu emisii preconizate de gaze cu efect de seră care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante. În cazul în care activitatea sprijinită generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai scăzute decât valorile de referință relevante, ar trebui furnizată o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Criteriile de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.]  [14:  Vehiculele poluante sunt definite ca vehicule fără emisii zero.]  [15:  Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în instalațiile dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de evacuare pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor, pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.] 

Îndeplinirea satisfăcătoare a jaloanelor din cadrul acestei măsuri este condiționată de îndeplinirea satisfăcătoare a jalonului 384 al reformei 16405 – Evaluarea bazată pe piloni a Băncii Elene de Dezvoltare.

Reformă: Evaluarea bazată pe piloni a Băncii Elene de Dezvoltare (măsura ID 16405)
Obiectivul acestei măsuri este de a se asigura că Banca Elenă de Dezvoltare a instituit mecanismele adecvate pentru punerea în aplicare a fondurilor UE. Această măsură constă în evaluarea pilonului Băncii Elene de Dezvoltare.
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R.4. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile împrumutului 
Facilitatea de împrumut (16980)
	Nr. crt.
	Măsură conexă (reformă sau investiții)
	Etapă/ Obiectiv
	Denumire
	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)
	Indicatori cantitativi (pentru ținte)
	Calendar orientativ pentru finalizare
	Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte

	
	
	
	
	
	Unitatea de măsură
	Situația de referință
	Obiectiv
	Trimestru
	Anul
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	4.7. Îmbunătățirea competitivității și promovarea investițiilor private și a exporturilor – Mecanismul de împrumut 16980_RRP
	Etapă
	Acorduri operaționale cu IFI
	Acord operațional semnat cu o instituție financiară internațională
	
	
	
	Î3
	2021
	Adoptă un acord-cadru operațional care să fie utilizat pentru toate acordurile de împrumut cu instituțiile financiare internaționale și semnează acordurile operaționale dintre Ministerul Finanțelor și cel puțin o instituție financiară internațională. Acordul-cadru operațional stabilește:
a) Criterii de guvernanță, selecție, monitorizare și audit, precum și de partajare a pierderilor, după cum urmează: 
i. Cadrul de guvernanță:
a. Procesul decizional se bazează pe criterii economice solide și este independent de guvern.
b. FII evaluează cererile de finanțare și decide pe baza criteriilor sale interne. IFI se asigură că investițiile finanțate au valori actualizate nete pozitive, sunt aliniate la pilonii strategici ai facilității de împrumut și respectă normele privind ajutoarele de stat.
c. Un comitet special al Consiliului de investiții monitorizează punerea în aplicare, fără a fi implicat în procesul de selecție. IFI raportează periodic Comitetului Consiliului de investiții. 
ii. Cuantumul plății care are loc în tranșe și modalitățile de monitorizare și audit:
a. Se stabilesc indicatori-cheie de performanță (ICP) pentru monitorizarea împrumuturilor plătite, care pot servi, de asemenea, drept criterii de referință pentru eliberarea condiționată a unor tranșe suplimentare.
b. Sunt prevăzute trei niveluri de control al eligibilității: (I) evaluarea de către instituția financiară care furnizează finanțarea; (II) evaluarea de către un auditor independent certificat înainte de acordarea finanțării; și (iii) evaluarea ex post de către un auditor independent certificat. Auditorii independenți evaluează eligibilitatea investițiilor în conformitate cu criteriile de selecție și cu normele relevante privind ajutoarele de stat. 
iii. Pierderi din împrumuturi (obligațiuni sau sindicalizate): Statul și FII participă pari passu. Toate deciziile privind restructurarea se alocă instituțiilor financiare. 
iv. Se exclude refinanțarea împrumuturilor în curs. 
b) Criterii de selecție pentru conformitatea cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) a activităților sprijinite, care impun utilizarea evaluării durabilității, o listă de excludere și verificări obligatorii ale conformității juridice cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu de către un auditor independent.
c) Angajamentul de a investi cel puțin 38,5 % din fonduri pentru a sprijini tranziția climatică și 20,8 % din fonduri pentru a sprijini tranziția digitală, utilizând metodologia din anexele VI și VII la Regulamentul privind MRR.
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	4.7. Îmbunătățirea competitivității și promovarea investițiilor private și a exporturilor – Mecanismul de împrumut 16980_RRP
	Etapă
	Lansarea cererii de propuneri pentru băncile comerciale
	Lansarea cererii de propuneri
	
	
	
	Î3
	2021
	Să adopte un acord-cadru operațional care să fie utilizat pentru toate acordurile de împrumut cu băncile comerciale și să lanseze o cerere de propuneri pentru selectarea băncilor comerciale, inclusiv:
a) Criterii de guvernanță, de selecție, de monitorizare și de audit, precum și de partajare a pierderilor, care respectă aceleași principii ca cele pentru împrumuturile canalizate prin IFI, astfel cum sunt descrise mai sus (jalonul nr. 320). Nu se acordă nicio garanție de stat pentru împrumuturile acordate de băncile comerciale în cadrul facilității de împrumut.
b) Criterii de selecție pentru conformitatea cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) a activităților sprijinite, care impun utilizarea evaluării durabilității, o listă de excludere și verificări obligatorii ale conformității juridice cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu de către un auditor independent.
c) Angajamentul de a investi cel puțin 38,5 % din fonduri pentru a sprijini tranziția climatică și 20,8 % din fonduri pentru a sprijini tranziția digitală, utilizând metodologia din anexele VI și VII la Regulamentul privind MRR.
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	4.7. Îmbunătățirea competitivității și promovarea investițiilor private și a exporturilor – Mecanismul de împrumut 16980_RRP
	Etapă
	Contract pentru platforma de capitaluri proprii
	Semnarea acordului de mandat
	
	
	
	Î1
	2022
	Semnarea acordului privind mandatul dintre Ministerul de Finanțe și Banca Elenă de Dezvoltare pentru Investiții, care va gestiona Fondul de fonduri de tip mezanin și Fondul de investiții de tip „Innovate Now Equifund”. Acordul de mandat include criteriile de selecție pentru conformitatea cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) ale întreprinderilor care beneficiază de sprijin, care impun utilizarea evaluării durabilității, o listă de excludere și verificări obligatorii ale conformității juridice cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu de către un auditor independent.
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	4.7. Îmbunătățirea competitivității și promovarea investițiilor private și a exporturilor – Mecanismul de împrumut 16980_RRP
	Etapă
	Acordul de contribuție InvestEU
	Acord de contribuție semnat
	
	
	
	Î1
	2022
	Semnarea acordului privind contribuția InvestEU între Ministerul Finanțelor și Comisia Europeană, inclusiv:
a) criteriile de selecție pentru respectarea Orientărilor tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) ale întreprinderilor care beneficiază de sprijin, care impun utilizarea evaluării durabilității, o listă de excludere și verificări obligatorii ale conformității juridice cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu de către un auditor independent.
b) Angajamentul de a investi cel puțin 38,5 % din fonduri pentru a sprijini tranziția climatică și 20,8 % din fonduri pentru a sprijini tranziția digitală, utilizând metodologia din anexele VI și VII la Regulamentul privind MRR.
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	4.7. Îmbunătățirea competitivității și promovarea investițiilor private și a exporturilor – Mecanismul de împrumut 16980_RRP
	Țintă
	Fonduri ale instituțiilor financiare semnate cu beneficiarii finali în valoare de 586.4 de milioane EUR
	
	Procentul fondurilor semnate
	0
	5
	Î4
	2022
	Au fost semnate cu beneficiarii finali, în conformitate cu mandatul definit în jalon și în urma verificării ex ante de către auditori independenți a respectării criteriilor de guvernanță, selecție, monitorizare, audit și partajare a pierderilor, a Orientărilor tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) și a obiectivului climatic de 38,5 % și a obiectivului digital de 20,8 %, 586.4 de milioane EUR (inclusiv comisioane de gestionare) din fondurile Mecanismului de împrumut din cadrul MRR legate de instituțiile financiare internaționale și de băncile comerciale.

	325
	4.7. Îmbunătățirea competitivității și promovarea investițiilor private și a exporturilor – Mecanismul de împrumut 16980_RRP
	Țintă
	Fonduri ale instituțiilor financiare semnate cu beneficiarii finali în valoare de 3 518.4 de milioane EUR
	
	Procentul fondurilor semnate
	5
	30
	Î4
	2023
	Au fost semnate cu beneficiarii finali, în conformitate cu mandatul definit în jalon și în urma verificării ex ante de către auditori independenți a respectării criteriilor de guvernanță, selecție, monitorizare, audit și partajare a pierderilor, a Orientărilor tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) și a obiectivului climatic de 38,5 % și a obiectivului digital de 20,8 %, 3 518.4 de milioane EUR (inclusiv comisioane de gestionare) din fondurile Mecanismului de împrumut din cadrul MRR legate de instituțiile financiare internaționale și de băncile comerciale.

	325a
	4.7. Îmbunătățirea competitivității și promovarea investițiilor private și a exporturilor – Mecanismul de împrumut 16980_RRP
	Țintă
	Fonduri ale instituțiilor financiare semnate cu beneficiarii finali în valoare de 4 518.4 de milioane EUR
	
	Suma (în EUR) a fondurilor semnate
	3 518.4
	4 518.4
	Î2
	2024
	Au fost semnate cu beneficiarii finali 4 518.4 de milioane EUR (inclusiv comisioane de gestionare) din fondurile Mecanismului de împrumut din cadrul MRR legate de instituțiile financiare internaționale și de băncile comerciale, în conformitate cu mandatul definit în jalon și în urma verificării ex ante de către auditori independenți a respectării criteriilor de guvernanță, selecție, monitorizare, audit și partajare a pierderilor, a Orientărilor tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) și a contribuției la obiectivul climatic de 38,5 % și la obiectivul digital de 20,8 %.

	326
	4.7. Îmbunătățirea competitivității și promovarea investițiilor private și a exporturilor – Mecanismul de împrumut 16980_RRP
	Țintă
	Fonduri ale instituțiilor financiare semnate cu beneficiarii finali în valoare de 7 064 de milioane EUR
	
	Suma (milioane EUR) 
	4 518.4
	7 064
	Î4
	2024
	Au fost semnate cu beneficiarii finali 7 064 de milioane EUR (inclusiv comisioane de gestionare) din fondurile Mecanismului de împrumut din cadrul MRR legate de instituțiile financiare internaționale și de băncile comerciale, în conformitate cu mandatul definit în jalon și în urma verificării ex ante de către auditori independenți a respectării criteriilor de guvernanță, selecție, monitorizare, audit și partajare a pierderilor, a Orientărilor tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) și a contribuției la obiectivul climatic de 41,5 % și la obiectivul digital de 20,8 %.

	327
	4.7. Îmbunătățirea competitivității și promovarea investițiilor private și a exporturilor – Mecanismul de împrumut 16980_RRP
	Țintă
	Fonduri ale instituțiilor financiare semnate cu beneficiarii finali în valoare de 9 800 de milioane EUR
	
	Suma (milioane EUR)
	7 064
	9 800
	Î4
	2025
	Au fost semnate cu beneficiarii finali 9 800 de milioane EUR (inclusiv comisioane de gestionare) din fondurile Mecanismului de împrumut din cadrul MRR legate de instituțiile financiare internaționale și de băncile comerciale, în conformitate cu mandatul definit în jalon și în urma verificării ex ante de către auditori independenți a respectării criteriilor de guvernanță, selecție, monitorizare, audit și partajare a pierderilor, a Orientărilor tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) și a contribuției la obiectivul climatic de 48,98 % și la obiectivul digital de 24,19 %.

	327a
	4.7. Îmbunătățirea competitivității și promovarea investițiilor private și a exporturilor – Mecanismul de împrumut 16980_RRP
	Țintă
	13 366 446 891 EUR din fondurile instituțiilor financiare semnate cu beneficiarii finali
	
	Sumă (EUR)
	9 800 000 000
	13 366 446 891
	Î1
	2026
	13 366 446 891 EUR (inclusiv comisioanele de gestiune) din fondurile Mecanismului de împrumut din cadrul MRR legate de instituțiile financiare internaționale și de băncile comerciale au fost semnate cu beneficiarii finali în conformitate cu mandatul definit în jalon și în urma verificării ex ante de către auditori independenți a respectării criteriilor de guvernanță, de selecție, de monitorizare, de audit și de partajare a pierderilor, a Orientărilor tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) și a contribuției la obiectivul climatic de 55 % și la obiectivul digital de 28 %.

	328a
	4.7. Îmbunătățirea competitivității și promovarea investițiilor private și a exporturilor – Mecanismul de împrumut 16980_RRP
	Etapă
	Facilitatea de împrumut – Ministerul Finanțelor a finalizat investiția
	Certificatul de transfer
	
	
	
	Î1
	2026
	Grecia transferă 13 366 446 891 EUR către instituțiile financiare internaționale și băncile comerciale pentru facilitatea de împrumut.

	329
	4.7. Îmbunătățirea competitivității și promovarea investițiilor private și a exporturilor – Mecanismul de împrumut 16980_RRP
	Țintă
	Acorduri juridice semnate cu fonduri – 500 milioane EUR
	
	Suma (milioane EUR)
	0
	500
	Î4
	2025
	Banca Elenă de Investiții pentru Dezvoltare trebuie să fi încheiat acorduri juridice de finanțare cu fonduri pentru o sumă necesară pentru a utiliza cel puțin 500 de milioane EUR din sprijinul sub formă de capitaluri proprii (luând în considerare comisioanele de gestiune).

	329a
	4.7. Îmbunătățirea competitivității și promovarea investițiilor private și a exporturilor – Mecanismul de împrumut 16980_RRP
	Țintă
	Acorduri juridice semnate cu fonduri – 650 000 000 EUR 

	
	Sumă (EUR)
	500 000 000
	650 000 000
	Î1
	2026
	Banca Elenă de Investiții pentru Dezvoltare trebuie să fi încheiat acorduri juridice de finanțare cu fonduri pentru o sumă necesară pentru a utiliza cel puțin 650 000 000 EUR din sprijinul sub formă de capitaluri proprii (luând în considerare comisioanele de gestiune).

	330
	4.7. Îmbunătățirea competitivității și promovarea investițiilor private și a exporturilor – Mecanismul de împrumut 16980_RRP
	Țintă
	Aprobarea de către InvestEU a unor operațiuni în valoare de 500 de milioane EUR
	
	Suma (milioane EUR)
	0
	500
	Î4
	2025
	Comitetul pentru investiții al InvestEU aprobă operațiuni de investiții în valoare de 500 de milioane EUR din cuantumul total al finanțării vizate (sau al investițiilor mobilizate).

	330a
	4.7. Îmbunătățirea competitivității și promovarea investițiilor private și a exporturilor – Mecanismul de împrumut 16980_RRP
	Țintă
	Aprobarea operațiunilor InvestEU în valoare de 300 000 000 EUR 
	
	Sumă (EUR)
	500 000 000
	800 000 000
	Î1
	2026
	Comitetul pentru investiții al InvestEU aprobă operațiuni de investiții în valoare de 300 000 000 EUR din cuantumul total al finanțării vizate (sau al investițiilor mobilizate).

	330b
	4.7. Îmbunătățirea competitivității și promovarea investițiilor private și a exporturilor – Mecanismul de împrumut 16980_RRP
	Țintă
	Aprobarea operațiunilor InvestEU în valoare de 100 000 000 EUR
	
	Sumă (EUR)
	800 000 000
	900 000 000
	Î2
	2026
	Comitetul pentru investiții al InvestEU aprobă operațiuni de investiții în valoare de 100 000 000 EUR din cuantumul total al finanțării vizate (sau al investițiilor mobilizate).
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Injecția de capital în Banca Elenă de Dezvoltare (16403)
	Nr. 
crt.
	Măsură conexă (reformă sau investiții)
	Etapă/Obiectiv
	Denumire
	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)
	Indicator cantitativ (pentru niveluri-țintă)
	Calendar orientativ pentru finalizare
	

Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte

	
	
	
	
	
	Unitate
	Situația de referință
	Obiectiv
	Trimestru
	Anul
	

	382
	4.7. Îmbunătățirea competitivității și promovarea investițiilor private și a exporturilor – 16403_Injecție de capital în Banca Elenă de Dezvoltare
	Etapă
	Politică de investiții
	Adoptarea unei politici de investiții
	 
	 
	 
	Î2
	2026
	Adoptarea unei noi politici de investiții pentru Banca Elenă de Dezvoltare pentru utilizarea injecției de capital suplimentare.

	383
	4.7. Îmbunătățirea competitivității și promovarea investițiilor private și a exporturilor – 16403_Injecție de capital în Banca Elenă de Dezvoltare
	Etapă
	Injecție de capital
	Certificatul de transfer 
	
	
	
	Î2
	2026
	Grecia transferă 1 989 092 029 EUR către Banca Elenă de Dezvoltare pentru a-și majora capitalul.
Pe lângă injecția de capital în Banca Elenă de Dezvoltare, care constituie investiția MRR, Grecia transmite, până la 31 august 2026, un raport în care prezintă acțiunile întreprinse de Banca Elenă de Dezvoltare pentru a pune în aplicare politica de investiții, inclusiv măsurile luate pentru punerea în aplicare a produselor financiare pe care se preconizează că capitalul suplimentar le va sprijini inițial, precum și măsurile preconizate a fi luate pentru punerea în aplicare în continuare a produselor respective.



Evaluarea bazată pe piloni a Băncii Elene de Dezvoltare (16405)
	Nr. 
crt.
	Măsură conexă (reformă sau investiții)
	Etapă/Obiectiv
	Nume
	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)
	Indicator cantitativ (pentru niveluri-țintă)
	Calendar orientativ pentru finalizare
	Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte

	
	
	
	
	
	Unitate
	Situația de referință
	Obiectiv
	
	
	

	384
	4.7. Îmbunătățirea competitivității și promovarea investițiilor private și a exporturilor – Evaluarea pe 16405 piloni a Băncii Elene de Dezvoltare
	Etapă
	Banca Elenă de Dezvoltare este evaluată pe baza pilonilor
	Banca Elenă de Dezvoltare este evaluată pe baza pilonilor pentru execuția fondurilor UE
	
	
	
	Î2
	2026
	Hellenic Development Bank este evaluată pozitiv pe baza pilonilor de către un auditor extern independent.
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T. COMPONENTA 5.1: Rapoarte REPowerEU
T.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil
Capitolul conține un set de reforme menite să promoveze decarbonizarea, energia din surse regenerabile și gazele din surse regenerabile, inclusiv: (1) o reformă privind introducerea unui cadru legislativ care să permită și să faciliteze producția, stocarea, transportul și utilizarea hidrogenului din surse regenerabile și a biometanului, (2) o reformă privind instituirea cadrului de reglementare și de funcționare a pieței pentru tehnologiile de captare, utilizare și stocare a dioxidului de carbon pentru a stimula decarbonizarea industriei în Grecia, (3) o reformă privind optimizarea utilizării spațiului terestru și maritim pentru dezvoltarea energiei din surse regenerabile, pe lângă progresul suplimentar al cadrului legislativ pentru instalarea de parcuri eoliene offshore, (4) o reformă pentru a spori capacitatea de rețea și de stocare prin abordarea stabilității și a blocajelor rețelei, (5) o reformă a cadrului de reglementare pentru rețelele inteligente pentru a accelera punerea în aplicare a tehnologiilor inteligente și digitale în rețeaua de distribuție și pentru a încuraja răspunsul părții de consum pentru consumatorul final, (6) o reformă care vizează promovarea partajării energiei, încurajând astfel utilizarea surselor regenerabile de energie prin permiterea producerii descentralizate și a partajării între mai multe sisteme de energie din surse regenerabile la scară mică și (7) o reformă care introduce o foaie de parcurs pentru intervenții inovatoare în materie de eficiență energetică, inclusiv identificarea și lansarea de noi instrumente financiare care nu se bazează pe granturi.
Reformă: Cadrul de acordare a licențelor pentru hidrogenul din surse regenerabile și biometanul durabil (identificatorul măsurii: 16987)
Obiectivul reformei este de a pune în aplicare legislația necesară pentru o utilizare eficace a hidrogenului din surse regenerabile și a biometanului durabil în Grecia prin eliminarea potențialelor bariere și prin instituirea de procese pentru dezvoltarea sectorului gazelor din surse regenerabile și a piețelor aferente. Reforma prevede adoptarea unui cadru legislativ care vizează promovarea producției și a consumului de hidrogen din surse regenerabile și de biometan durabil. Aceasta acoperă specificarea procedurilor de acordare a licențelor și de autorizare, inclusiv dispozițiile privind amenajarea teritoriului, definirea specificațiilor tehnice pentru transportul, stocarea și injectarea în rețea, clarificarea rolurilor diferitelor părți interesate, inclusiv ale autorităților publice implicate, asigurând în același timp un mecanism de certificare a faptului că hidrogenul produs va fi din surse regenerabile și că biometanul va fi durabil, în conformitate cu dispozițiile recente din actele delegate RED II.
Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 iunie 2024.
Reformă: Cadrul de reglementare și de funcționare a pieței pentru tehnologiile de captare, utilizare și stocare a dioxidului de carbon pentru a stimula decarbonizarea industriei (identificatorul măsurii: 16988)
Obiectivul acestei reforme este de a stabili cadrul juridic și de reglementare pentru tehnologiile de captare, utilizare și stocare a dioxidului de carbon. Reforma constă în dezvoltarea cadrului de acordare a licențelor, instituirea procesului de standardizare și certificare și definirea accesului terților.
Reformă: Optimizarea utilizării spațiului terestru și maritim pentru dezvoltarea surselor regenerabile de energie și a energiei eoliene offshore (identificatorul măsurii: 16989)
Obiectivul acestei reforme este de a consolida dezvoltarea surselor regenerabile de energie (SRE) în Grecia. Reforma constă în cadrul juridic pentru parcurile eoliene offshore, precum și în facilitarea surselor regenerabile de energie pe uscat.
Reformă: Reforma capacității rețelei și a capacității de stocare (identificatorul măsurii: 16990)
Obiectivul acestei reforme este adoptarea cadrului juridic pentru participarea unităților de stocare la piața energiei electrice. Reforma constă în adoptarea cadrului de sprijinire a proiectelor de stocare de sine stătătoare în baterii, precum și a centralelor de stocare combinate cu noi centrale de energie din surse regenerabile, precum și în adoptarea deciziilor de reglementare care să permită participarea unităților de stocare pe piețele energiei electrice. 
Reformă: Cadrul de reglementare pentru o rețea inteligentă (identificatorul măsurii: 16991)
Obiectivul măsurii este de a investi în tehnologii și practici de rețele inteligente pe piața energiei electrice din Grecia. Această măsură constă în adoptarea de reforme pentru stimularea utilizării contoarelor inteligente și în stabilirea unui cadru pentru stabilirea dinamică a prețurilor pentru consumatorii finali. 
Reformă: Set de instrumente pentru promovarea partajării energiei, a autoconsumului și a comunităților de energie din surse regenerabile (identificatorul măsurii: 16992)
Obiectivul acestei reforme este de a stimula partajarea energiei. Reforma include facilitarea instalării de stații SRE în clădiri, instituirea unui cadru de reglementare pentru autoconsumul de energie și sprijinirea comunităților de energie din surse regenerabile.
Reformă: Foaie de parcurs pentru intervenții inovatoare în domeniul eficienței energetice și identificarea de noi instrumente financiare (identificatorul măsurii: 16993)
Obiectivul acestei reforme este de a stabili o foaie de parcurs pentru intervenții inovatoare în materie de eficiență energetică pentru a stimula renovarea aprofundată a locuințelor și a clădirilor industriale. 
Reforma constă în (i) o foaie de parcurs care definește intervențiile inovatoare în materie de eficiență energetică; și (ii) lansarea unui instrument financiar pentru eficiență energetică bazat pe surse financiare nesubvenționate. 
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T.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil
Reforma 1: Cadrul de acordare a licențelor pentru hidrogenul din surse regenerabile și biometanul durabil (identificatorul măsurii: 16987) 
	Nr. 
crt.
	Măsură conexă (reformă sau investiții)
	Etapă/Obiectiv
	Denumire
	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)
	Indicatori cantitativi (pentru ținte)
	Calendar orientativ pentru finalizare
	
Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte

	
	
	
	
	
	Unitatea de măsură
	Situația de referință
	Obiectiv
	Trimestru
	Anul
	

	351
	20-5.1. Reformele REPowerEU – 16987_Cadrul de acordare a licențelor pentru hidrogenul din surse regenerabile și biometanul durabil
	Etapă
	Cadrul legislativ pentru hidrogenul din surse regenerabile și biometanul durabil
	Intrarea în vigoare a legislației 
	
	
	
	Î2
	2024
	Intrarea în vigoare a legislației (primare și secundare) pentru sprijinirea hidrogenului din surse regenerabile și a biometanului durabil. 
Legislația include: promovarea producției și a consumului de hidrogen din surse regenerabile și de biometan durabil, inclusiv specificarea procedurilor de acordare a licențelor și de autorizare, dispoziții privind amenajarea teritoriului, definirea specificațiilor tehnice pentru transportul, stocarea și injectarea în rețea, clarificarea rolurilor diferitelor părți interesate, precum și ale autorităților publice implicate, asigurând în același timp un mecanism de certificare a faptului că hidrogenul produs va fi din surse regenerabile și biometanul durabil, în conformitate cu dispozițiile recente din actele delegate RED II.





Reforma 2: Optimizarea utilizării spațiului terestru și maritim pentru dezvoltarea surselor regenerabile de energie și a energiei eoliene offshore (identificatorul măsurii: 16989)
	Nr. 
crt.
	Măsură conexă (reformă sau investiții)
	Etapă/ Obiectiv
	Denumire
	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)
	Indicatori cantitativi (pentru ținte)
	Calendar orientativ pentru finalizare
	Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte

	
	
	
	
	
	Unitatea de măsură
	Situația de referință
	Obiectiv
	Trimestru
	Anul
	

	353
	20-5.1. Reformele REPowerEU – 16989_Optimizarea utilizării spațiului terestru și maritim pentru dezvoltarea surselor regenerabile de energie și a energiei eoliene offshore
	Etapă
	Identificarea domeniilor pentru sursele regenerabile de energie și a cadrului pentru dubla utilizare a terenurilor pentru agricultură și energia fotovoltaică
	Act (e) juridic (e)
	
	
	
	Î4
	2024
	Intrarea în vigoare a actului juridic, identificând:
· Potențialul surselor regenerabile de energie;
· distribuția geografică a unităților existente de surse regenerabile de energie;
· autorizații pentru viitoarele unități de producere a energiei din surse regenerabile. 
 
Intrarea în vigoare a actului juridic, identificând: 
· amplasamente adecvate pentru punerea în aplicare a sistemelor agrofotovoltaice;
· acțiuni de promovare a sistemelor agrofotovoltaice; 
· norme privind dubla utilizare a terenurilor și proiectele agrofotovoltaice.

	354
	20-5.1. Reformele REPowerEU – 16989_Optimizarea utilizării spațiului terestru și maritim pentru dezvoltarea surselor regenerabile de energie și a energiei eoliene offshore
	Etapă
	Act (e) juridic (e) pentru parcurile eoliene offshore și sursele regenerabile de energie
	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e)
	
	
	
	Î4
	2025
	În ceea ce privește dezvoltarea energiei eoliene offshore:

(I) Crearea unui vehicul cu scop special (SPV) responsabil cu coordonarea colectării datelor pentru parcurile eoliene offshore: (a) înregistrarea vehiculului cu scop special în registrul comerțului; (b) decizia administrativă stabilește mandatul, domeniul de activitate și structura de guvernanță a vehiculului cu scop special; (c) actul juridic alocă finanțare vehiculului cu scop special. 

(II) Actul juridic stabilește rezervarea de spațiu electric pentru proiectele de parcuri eoliene offshore cu o capacitate totală estimată de 1,9 GW. 

(III) Actul juridic stabilește cadrul pentru licitațiile pentru parcurile eoliene offshore.
În ceea ce privește dezvoltarea surselor regenerabile de energie terestre:

(I) Actul juridic stabilește (a) domeniile pentru dezvoltarea surselor regenerabile de energie; și (b) zonele din Grecia pretabile accelerării proiectelor de producere a energiei din surse regenerabile. Se efectuează evaluări strategice de mediu ale zonelor pretabile accelerării proiectelor de producere a energiei din surse regenerabile.
(II) Act juridic care să stimuleze proiectele privind sursele regenerabile de energie în zonele de accelerare, permițând implementarea surselor regenerabile de energie după 2030. Aceasta include instituirea unui cadru pentru zonele de accelerare, inclusiv (a) durate limitate ale procedurilor de acordare a autorizațiilor, care să nu depășească 12 luni; și (b) evaluarea impactului asupra mediului în cazul zonelor cu accelerare rapidă.
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Reforma 3: Cadrul de reglementare și de funcționare a pieței pentru tehnologiile de captare, utilizare și stocare a dioxidului de carbon pentru a stimula decarbonizarea industriei (identificatorul măsurii: 16988)
	Nr. 
crt.
	Măsură conexă (reformă sau investiții)
	Etapă/ Obiectiv
	Denumire
	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)
	Indicatori cantitativi (pentru ținte)
	Calendar orientativ pentru finalizare
	Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte

	
	
	
	
	
	Unitatea de măsură
	Situația de referință
	Obiectiv
	Trimestru
	Anul
	

	355
	20-5.1. Reformele REPowerEU – 16988_Cadrul de reglementare și de funcționare a pieței pentru tehnologiile de captare, utilizare și stocare a dioxidului de carbon pentru a încuraja decarbonizarea industriei 
	Etapă
	Stabilirea cadrului juridic pentru captarea, utilizarea și stocarea dioxidului de carbon.
	Intrarea în vigoare a legislației 
	
	
	
	Î3
	2024
	Intrarea în vigoare a cadrului juridic pentru captarea, utilizarea și stocarea dioxidului de carbon, care stabilește:
· Dezvoltarea cadrului de acordare a licențelor pentru instalarea și exploatarea tehnologiilor de captare, utilizare și stocare a dioxidului de carbon, inclusiv eliberarea autorizației de mediu.
· Stabilirea unui proces relevant de standardizare și certificare pentru originea emisiilor de CO2 captate și stocate.
· Dezvoltarea cadrului de reglementare pentru lanțul valoric CSC pentru taxele de stocare și transport. Cadrul include dispoziții de abilitare pentru contractele pe diferență, precum și tarife reglementate. Stabilirea cadrului pentru utilizarea/utilizarea CO2 captat
· Adoptarea cadrului privind accesul terților la rețea/infrastructura de transport și la instalația de stocare.
· Atribuirea unor responsabilități distincte diferitelor părți interesate în ceea ce privește exploatarea tehnologiilor de captare, utilizare și stocare a dioxidului de carbon și supravegherea pieței respective.




Reforma 4: Creșterea capacității rețelei și a capacității de stocare – promovarea investițiilor în stocare (identificatorul măsurii: 16990)
	Nr. 
crt.
	Măsură conexă (reformă sau investiții)
	Etapă/ Obiectiv
	Denumire
	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)
	Indicatori cantitativi (pentru ținte)
	Calendar orientativ pentru finalizare
	Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte

	
	
	
	
	
	Unitatea de măsură
	Situația de referință
	Obiectiv
	Trimestru
	Anul
	

	356
	20-5.1. Reformele REPowerEU – 16990_Creșterea capacității rețelei și a capacității de stocare – promovarea investițiilor în stocare 
	Etapă
	Intrarea în vigoare a cadrului legislativ.
	Legislația primară și secundară 
	
	
	
	Î2
	2024
	Intrarea în vigoare a legislației primare și secundare care stabilește cadrul favorabil pentru instalarea de unități de stocare în centralele electrice SRE existente sau noi, care acordă prioritate procedurilor de acordare a licențelor și accesului la rețea pentru aceste centrale. 


	357
	20-5.1. Reformele REPowerEU – 16990_Reforma rețelei și a capacității de stocare
	Etapă 
	Intrarea în vigoare a actelor juridice. 
	Acte juridice 
	
	
	
	Î2
	2025
	Intrarea în vigoare a actelor juridice de adoptare a cadrului de acordare a licențelor pentru sprijinirea proiectelor de sine stătătoare privind bateriile. 
Adoptarea deciziilor de reglementare care permit participarea unităților de stocare pe piețele energiei electrice. 


Reforma 5: Cadrul de reglementare pentru o rețea inteligentă (identificatorul măsurii: 16991)
	Nr. 
crt.
	Măsură conexă (reformă sau investiții)
	Etapă/ Obiectiv
	Denumire
	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)
	Indicatori cantitativi (pentru ținte)
	Calendar orientativ pentru finalizare
	Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte

	
	
	
	
	
	Unitatea de măsură
	Situația de referință
	Obiectiv
	Trimestru
	Anul
	

	358
	20-5.1. Reformele REPowerEU – 16991_Cadrul de reglementare pentru realizarea unei rețele inteligente
	Etapă
	Dezvoltarea unui sistem bazat pe stimulente pentru operatorii de sisteme de distribuție și consumatori, pentru a spori implementarea și utilizarea contoarelor inteligente.
	Decizie ministerială comună/Decizie a autorității de reglementare
	
	
	
	Î2
	2024
	Intrarea în vigoare a unei decizii ministeriale comune/decizii a autorității de reglementare pentru dezvoltarea unui sistem bazat pe stimulente pentru operatorul de sistem de distribuție și consumatori în vederea creșterii gradului de implementare și utilizare a contoarelor inteligente.

	359
	20-5.1. Reformele REPowerEU – 16991_Cadrul de reglementare pentru realizarea unei rețele inteligente
	Etapă 
	Cadrul pentru contractele cu prețuri dinamice 
	 Actul legislativ
	
	
	
	Î4
	2024
	Intrarea în vigoare a actelor juridice privind contractele de stabilire dinamică a prețurilor pentru a pune în aplicare stabilirea dinamică a prețurilor pentru toți consumatorii finali de îndată ce un contor inteligent este instalat în conexiunea lor de servicii. Actul juridic care stabilește aspectele legate de proiectare, principalele clauze ale contractelor dinamice. Actul juridic stabilește drepturile și obligațiile operatorilor, ale reprezentanților încărcăturii și ale clienților în ceea ce privește punerea în aplicare a stabilirii dinamice a prețurilor. 
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Reforma 6: Set de instrumente pentru promovarea partajării energiei, a autoconsumului și a comunităților de energie din surse regenerabile (identificatorul măsurii: 16992)
	Nr. crt.
	Măsură conexă (reformă sau investiții)
	Etapă/Obiectiv
	Denumire
	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)
	Indicatori cantitativi (pentru ținte)
	Calendar orientativ pentru finalizare
	Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte

	
	
	
	
	
	Unitatea de măsură
	Situația de referință
	Obiectiv
	Trimestru
	Anul
	

	361
	20-5. Reformele REPowerEU – 16992_Set de instrumente pentru promovarea partajării energiei, a autoconsumului și a comunităților de energie din surse regenerabile
	Etapă
	Intrarea în vigoare a legislației primare și secundare privind autoconsumul și facilitarea proceselor de autorizare pentru instalarea de stații SRE în clădirile de apartamente
	Intrarea în vigoare a legislației primare și secundare
	
	
	
	Î1
	2024
	1. Intrarea în vigoare a legislației secundare prevăzute în Legea nr. 5037/2023. În special:
Intrarea în vigoare a deciziei (deciziilor) ministeriale pentru punerea în aplicare a autoconsumului, a autoconsumului prin facturarea netă virtuală și a autoconsumului colectiv, a facturării nete a energiei și a facturării nete virtuale, specificând, care decurg din articolele 64 și 66 din Legea nr. 5037/2023.
2. Intrarea în vigoare a legislației primare pentru facilitarea proceselor de autorizare pentru instalarea de stații SRE în clădirile de apartamente (sau cu mai multe apartamente), inclusiv pentru a promova autoconsumul colectiv. Aceasta include norme pentru facilitarea procesului decizional, inclusiv introducerea unui proces bazat pe majoritate pentru instalarea SRE. 

	362
	20-5. Reformele REPowerEU – 16992_Set de instrumente pentru promovarea partajării energiei, a autoconsumului și a comunităților de energie din surse regenerabile
	Etapă
	Crearea Registrului consumatorilor autonomi și asistența tehnică pentru comunitățile de energie
	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) și a raportului de punere în aplicare al Ministerului Mediului și Energiei care certifică instituirea asistenței tehnice
	
	
	
	Î1
	2025
	Intrarea în vigoare a actului juridic de instituire a unui Registru al consumatorilor autonomi și de instituire a asistenței tehnice pentru a sprijini dezvoltarea și funcționarea comunităților de energie. Registrul consumatorilor autonomi se utilizează pentru analiza datelor și analiza statistică, facilitând în același timp interoperabilitatea și schimbul de informații. 

Desemnarea unei entități competente pentru gestionarea Registrului Autoconsumatorilor.

Prezentarea raportului de punere în aplicare care certifică instituirea asistenței tehnice pentru comunitățile de energie, inclusiv a punctelor de contact interactive. 


Reforma 7: Foaie de parcurs pentru intervenții inovatoare în domeniul eficienței energetice și identificarea de noi instrumente financiare (identificatorul măsurii: 16993)
	Nr. crt. 
	Măsură conexă (reformă sau investiții)
	Etapă/Obiectiv
	Nume
	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)
	Indicatori cantitativi (pentru ținte)
	Calendar orientativ pentru finalizare 
	Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte

	
	
	
	
	
	Unitatea de măsură
	Situația de referință 
	Obiectiv 
	Trimestru
	Anul
	

	363
	20-5. Reformele REPowerEU – 16993_Foaie de parcurs pentru intervenții inovatoare în domeniul eficienței energetice și identificarea de noi instrumente financiare
	Etapă
	Stabilirea unei foi de parcurs pentru intervenții inovatoare în materie de eficiență energetică și a unui cadru juridic
	Intrarea în vigoare a legislației
	
	
	
	Î2
	2024
	Intrarea în vigoare a unei decizii ministeriale de adoptare a unei foi de parcurs care să stabilească intervenții inovatoare în materie de eficiență energetică, inclusiv instrumente financiare care nu se bazează pe granturi. 

	364
	20-5. Reformele REPowerEU – 16993_Foaie de parcurs pentru intervenții inovatoare în domeniul eficienței energetice și identificarea de noi instrumente financiare
	Etapă
	Lansarea instrumentului financiar care nu este bazat pe granturi
	Intrarea în vigoare a legislației
	
	
	
	Î2
	2025
	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) care lansează un instrument financiar care nu se bazează pe granturi. 
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U. COMPONENTĂ 5.2: Măsuri PRIVIND REPowerEU

U.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil
Capitolul privind REPowerEU conține trei măsuri de investiții menite să sprijine eficiența energetică, implementarea de noi surse regenerabile de energie, stocarea energiei și captarea și stocarea dioxidului de carbon, inclusiv: (1) o investiție pentru a sprijini eficiența energetică și promovarea surselor regenerabile de energie pentru autoconsum, care constă în cinci subinvestiții care acoperă (i) renovarea energetică a clădirilor rezidențiale prin acordarea de subvenții; (II) renovarea energetică a clădirilor publice și private nerezidențiale prin acordarea de subvenții; (III) instalarea de sisteme fotovoltaice pentru autoconsum în clădirile rezidențiale și în sectorul agricol prin acordarea de subvenții; (IV) promovarea surselor regenerabile de energie în clădirile rezidențiale prin finanțarea instalării de noi sisteme regenerabile de producere a apei calde; și (v) îmbunătățirea eficienței energetice a serviciilor municipale de alimentare cu apă și de canalizare; (2) intensificarea instalării de sisteme de stocare a energiei pentru pătrunderea suplimentară a surselor regenerabile de energie; și (3) proiecte-pilot pentru producția de biometan și de hidrogen din surse regenerabile și promovarea tehnologiilor de captare și stocare a dioxidului de carbon (CSC) în industriile greu de decarbonizat, cu scopul de a stimula decarbonizarea industriei.
Investiții: Instalarea stocării energiei pentru pătrunderea suplimentară a SRE (identificatorul măsurii: 16996)
Obiectivul acestei măsuri este de a extinde investițiile: „Sprijin pentru instalarea de sisteme de stocare pentru a îmbunătăți pătrunderea SRE” (ID: 16926) în cadrul componentei 1.1 (Putere în sus). Investiția constă în dezvoltarea unor sisteme autonome de stocare la scară de rețea și va conduce la instalarea de noi instalații suplimentare de stocare a energiei cu o capacitate de cel puțin 175 MW.
Investiții: Eficiența energetică și promovarea SRE pentru autoconsum (identificatorul măsurii: 16994)
Obiectivul acestei investiții este de a efectua intervenții în domeniul eficienței energetice și al energiei din surse regenerabile în mai multe sectoare cu consum final de energie. Investiția constă în renovări pentru îmbunătățirea eficienței energetice, instalarea de sisteme fotovoltaice și achiziționarea de sisteme de încălzire a apei din surse regenerabile. 
Investiții: Proiectul de producere a hidrogenului din surse regenerabile (măsura ID: 16995)
Obiectivul acestei investiții este de a promova producția de hidrogen din surse regenerabile în Grecia. Investiția include instalarea de electrolizoare, infrastructura de sprijin și o rețea de hidrogen pentru distribuție în cadrul rafinăriei.
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U.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil 
Investiția 1: Instalarea stocării energiei pentru pătrunderea suplimentară a SRE (identificatorul măsurii: 16996)
	Nr. 
crt.
	Măsură conexă (reformă sau investiții)
	Etapă/ Obiectiv
	Denumire
	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)
	Indicatori cantitativi (pentru ținte)
	Calendar orientativ pentru finalizare
	Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte

	
	
	
	
	
	Unitatea de măsură
	Situația de referință
	Obiectiv
	Trimestru
	Anul
	

	365
	21-5.2 investiții REPowerEU – 16996_Instalarea stocării energiei pentru pătrunderea suplimentară a surselor regenerabile de energie
	Etapă
	Proiecte aprobate de stocare a energiei
	Decizia de aprobare
	
	
	
	Î2
	2024
	Publicarea deciziei de aprobare de către RAAWW pentru proiecte pentru o capacitate instalată totală de stocare a energiei electrice de 175 MW. 




Investiția 2: Eficiența energetică și promovarea SRE pentru autoconsum (identificatorul măsurii: 16994)
	Nr. 
crt.
	Măsură conexă (reformă sau investiții)
	Etapă/ Obiectiv
	Denumire
	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)
	Indicatori cantitativi (pentru ținte)
	Calendar orientativ pentru finalizare
	Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte

	
	
	
	
	
	Unitatea de măsură
	Situația de referință
	Obiectiv
	Trimestru
	Anul
	

	367
	21-5.2 investiții REPowerEU – 16994_Eficiența energetică și promovarea surselor regenerabile de energie pentru autoconsum 
	Etapă
	Lansarea programelor de sprijin
	
	
	
	
	Î4
	2023
	Intrarea în vigoare a unei decizii ministeriale de lansare a următoarelor programe de sprijin: 

1. Renovarea energetică a clădirilor rezidențiale, inclusiv instituirea unui proces de selecție pentru a se asigura că consumul de energie primară al locuințelor este redus cu cel puțin 30 % în comparație cu performanța inițială a reședinței, calculată în kWh/m 2, iar gospodăriile sărace din punct de vedere energetic sunt sprijinite sub forma unui procent majorat al granturilor.
2. Eficiența energetică a clădirilor din sectorul public și din sectorul privat (clădiri nerezidențiale), inclusiv instituirea unui proces de selecție pentru a se asigura că consumul de energie primară al beneficiarilor este redus cu cel puțin 30 % în comparație cu performanța inițială a reședinței, calculată în kWh/m 2. 
3.  Sisteme fotovoltaice pentru autoconsum în clădirile rezidențiale și în sectorul agricol.
4. Sisteme de încălzire a apei din surse regenerabile pentru gospodării, pentru a sprijini utilizarea surselor regenerabile de energie (SRE) în clădirile rezidențiale prin instalarea de noi instalații solare pentru încălzirea apei, pompe de căldură și sisteme SRE care utilizează o nouă tehnologie modernă sau prin înlocuirea instalațiilor electrice pentru încălzirea apei consumatoare de energie care utilizează o tehnologie veche cu instalații solare pentru încălzirea apei, pompe de căldură și sisteme SRE noi care utilizează o nouă tehnologie modernă. Gospodăriile sărace din punct de vedere energetic sunt sprijinite sub forma unui procent majorat al granturilor (aplicabil numai instalațiilor solare pentru încălzirea apei).
5. Promovarea măsurilor de eficiență energetică în întreprinderile municipale de apă și canalizare prin (i) reducerea consumului de energie al stațiilor de pompare și al motoarelor de pompare; și (ii) să efectueze studii pentru punerea în aplicare optimă a acțiunilor de îmbunătățire în continuare a eficienței energetice a acestor întreprinderi.
6. Sprijin pentru instalarea de sisteme de stocare în baterii pentru întreprinderi.

	368
	21-5.2 investiții REPowerEU – 16994_Eficiența energetică și promovarea surselor regenerabile de energie pentru autoconsum
	 Țintă
	Instalare de sisteme fotovoltaice pentru autoconsum
	
	Numărul de sisteme fotovoltaice instalate
	0
	11 580
	Î2
	2024
	Sisteme fotovoltaice (PV) pentru autoconsum în clădirile rezidențiale și în sectorul agricol: 11 580 de sisteme fotovoltaice instalate, dintre care 900 sunt destinate gospodăriilor sărace din punct de vedere energetic și 360 fermierilor.

	369
	21-5.2 investiții REPowerEU – 16994_Eficiența energetică și promovarea surselor regenerabile de energie pentru autoconsum
	Țintă
	Subinvestiții în instalarea de sisteme fotovoltaice pentru consumul auto, renovări vizând eficiența energetică, instalații solare pentru încălzirea apei și pompe de căldură.
	
	Numărul de sisteme fotovoltaice instalate
	11 580
	13 700
	Î4
	2025
	1. Sisteme fotovoltaice (PV) pentru autoconsum în clădirile rezidențiale și în sectorul agricol: 13 700 de sisteme fotovoltaice instalate, dintre care 1 080 sunt destinate gospodăriilor sărace din punct de vedere energetic și 430 fermierilor.
2. Renovarea energetică a clădirilor rezidențiale: renovări vizând eficiența energetică certificate pentru 22 740 de clădiri, cu economii de energie primară, în medie, de cel puțin 30 %.

3. Sisteme de încălzire a apei din surse regenerabile: 117 455 de sisteme solare de încălzire a apei și 22 500 de pompe de căldură achiziționate pentru gospodării, dintre care 24 130 și, respectiv, 2 250 gospodării vulnerabile. 





Investiția 3: Proiectul privind producția de hidrogen din surse regenerabile (măsura ID: 16995)
	Nr. 
crt.
	Măsură conexă (reformă sau investiții)
	Etapă/ Obiectiv
	Denumire
	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)
	Indicatori cantitativi (pentru ținte)
	Calendar orientativ pentru finalizare 
	Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte

	
	
	
	
	
	Unitatea de măsură
	Situația de referință 
	Obiectiv 
	Trimestru
	Anul
	

	370
	21-5.2 investiții REPowerEU – 16995_Proiect privind producția de hidrogen din surse regenerabile
	Etapă
	Emiterea deciziei ministeriale comune pentru acordarea grantului către beneficiar
	Emiterea deciziei ministeriale comune
	
	
	
	Î2
	2024
	Emiterea unei decizii ministeriale comune pentru acordarea grantului beneficiarului pentru cel puțin 45 MW de hidrogen nou instalat din surse regenerabile.

	371
	21-5.2 investiții REPowerEU – 16995_Proiect privind producția de hidrogen din surse regenerabile
	Etapă
	Capacitatea de producție a hidrogenului din surse regenerabile
	Raportul tehnic al organismului de certificare independent 
	
	
	
	Î4 
	2025
	Raport tehnic din partea organismului de certificare independent care certifică instalarea de echipamente pentru producția de hidrogen din surse regenerabile prin electroliză cu o capacitate de cel puțin 45 MW. Aceasta include instalarea de electrolizoare, echipamente auxiliare și o substație electrică, precum și instalarea unei rețele de hidrogen în rafinărie pentru compresia, condiționarea, contorizarea, purificarea și distribuția hidrogenului împreună cu instalația de injectare.
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S. ASISTENȚĂ TEHNICĂ
Această componentă a planului de redresare și reziliență al Greciei constă în măsuri de consolidare a capacității administrative a Agenției Mecanismului de redresare și reziliență, care este structura nou înființată dedicată exclusiv coordonării și punerii în aplicare a planului de redresare și reziliență al Greciei. Măsura vizează furnizarea asistenței necesare administrației elene pentru a orienta cu succes punerea în aplicare a planului de redresare și reziliență. Prin urmare, se preconizează că acesta va contribui indirect la obiectivele planului de redresare și reziliență, astfel cum sunt susținute de măsurile incluse în cadrul celor patru piloni, și va sprijini abordarea recomandărilor relevante specifice fiecărei țări pentru Grecia, și anume investițiile publice și private (Recomandarea specifică fiecărei țări 2 2019 și Recomandarea specifică fiecărei țări 3 2020), finanțele publice și asistența medicală (Recomandarea specifică fiecărei țări 1 2020) și piața forței de muncă și politica socială (Recomandarea specifică fiecărei țări 2 2020).
S.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil
Investiții: Asistență tehnică (măsura ID 16968)
Investiția constă în șase subproiecte, și anume: 1) dezvoltarea de sisteme și instrumente pentru organizarea activității, 2) achiziționarea de servicii de la auditori externi pentru a efectua audituri, inspecții și certificări în cazuri de expertiză specifică necesară și dezvoltarea unui cadru metodologic general pentru audituri, inspecții și certificări pentru a sprijini funcția de supraveghere a Agenției Mecanismului de redresare și reziliență în ceea ce privește punerea în aplicare a măsurilor planului, 3) acțiuni de informare și publicitate cu privire la investițiile-cheie și reformele din cadrul planului, 4) efectuarea de studii și achiziționarea de expertiză externă și de sprijin tehnic în proiecte specializate, 5) finanțarea cheltuielilor pentru funcționarea zilnică a agenției (chiria pentru birouri, achiziționarea de echipamente de birou, acoperirea facturilor la utilități) și 6) achiziționarea de servicii de control al calității pentru proiectele de construcții publice pentru a evalua conformitatea cu termenii contractelor de construcție, cu reglementările, precum și cu standardele tehnice. Punerea în aplicare a subproiectului 3 are loc în contextul stabilirii unor practici de bună guvernanță. Acțiunile relevante devin o caracteristică integrantă și permanentă a procedurii de consultare publică și sunt utilizate ca instrument de facilitare a adeziunii părților interesate și de asigurare a punerii în aplicare durabile a reformelor și investițiilor specifice din cadrul planului. Finanțarea subproiectului 5 are un caracter temporar, și anume în măsura în care devine necesară pentru a sprijini Agenția Mecanismului de redresare și reziliență să își îndeplinească mandatul în mod eficace. Măsura se referă, de asemenea, la instituirea sistemelor de gestiune, audit și control. Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 30 iunie 2026. 
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S.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil
Asistență tehnică
	Nr. 
crt.
	Măsură conexă (reformă sau investiții)
	Etapă/Obiectiv
	Denumire
	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)
	Indicatori cantitativi (pentru ținte)
	Calendar orientativ pentru finalizare 
	Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte

	
	
	
	
	
	Unitatea de măsură
	Situația de referință 
	Obiectiv 
	Trimestru
	Anul
	

	331
	19-16968_Asistență tehnică
	Etapă
	Mandatul legal al EDEL și instituirea sistemelor de gestiune, control și audit 
	Mandatul legal al EDEL în vigoare și sistemele de gestionare, control și audit instituite 
	
	
	
	Î3
	2021
	Intrarea în vigoare a mandatului legal al EDEL și instituirea sistemului de audit și control care (a) asigură colectarea datelor și monitorizarea atingerii jaloanelor și a țintelor; (b) permit pregătirea declarațiilor de gestiune și a rezumatului auditului, precum și a cererilor de plată și (c) stabilesc procedurile necesare pentru colectarea și stocarea datelor privind beneficiarii, contractanții, subcontractanții și beneficiarii reali în conformitate cu articolul 22 din Regulamentul (UE) 2021/241, înainte de depunerea primei cereri de plată. Trebuie elaborat un raport de audit specific privind instituirea sistemului. Dacă raportul identifică eventuale deficiențe, raportul de audit recomandă acțiuni corective.





 



2

2. Costul total estimat al planului de redresare și reziliență
Costurile totale estimate ale planului de redresare și reziliență al Greciei, inclusiv ale capitolului privind REPowerEU, sunt de 36 113 375 270 EUR. Costul total estimat al capitolului REPowerEU este de 794 921 705 EUR. În special, costurile estimate totale ale măsurilor menționate la articolul 21c alineatul (3), litera (a) din Regulamentul (UE) 2023/435 sunt 0 EUR, în timp ce costurile celorlalte măsuri din capitolul REPowerEU sunt de 794 921 705 EUR.
SECȚIUNEA 2: SPRIJIN FINANCIAR 

1. Financiară adecvată 
Tranșele menționate la articolul 2 alineatul (2) se organizează după cum urmează:

1.1. Prima cerere de plată (sprijin nerambursabil):
	Nr. crt.
	Măsură conexă (reformă sau investiții)
	Etapă/Obiectiv
	Denumire

	
	
	
	

	20
	2-1.2. Renovare – 16872_Renovarea energetică a clădirilor rezidențiale
	Etapă
	Renovarea locuințelor – lansarea celei de a 1-a runde

	32
	2-1.2. Renovare – 16920_Planul de acțiune privind sărăcia energetică
	Etapă
	Sărăcia energetică – adoptarea unui plan de acțiune

	42
	3-1.3. Reîncărcarea și realimentarea – 16281_Cadru pentru instalarea și exploatarea infrastructurii de încărcare a vehiculelor electrice
	Etapă
	Punctele de încărcare pentru vehiculele electrice – Intrarea în vigoare a cadrului juridic

	56
	4-1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului – 16772_Legea privind gestionarea deșeurilor pentru punerea în aplicare a depozitării și reciclării durabile a deșeurilor
	Etapă
	Intrarea în vigoare a legislației privind gestionarea deșeurilor

	77
	4-1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului – 16283_Punerea în aplicare a centrelor regionale de protecție civilă (PEKEPP) prin intermediul programelor PPP
	Etapă
	Licitație pentru 13 centre regionale

	133
	8-3.1. Promovarea creării de locuri de muncă și a participării pe piața forței de muncă – 16744_Modernizarea și simplificarea dreptului muncii
	Etapă
	Intrarea în vigoare a legislației muncii

	141
	8-3.1. Promovarea creării de locuri de muncă și a participării pe piața forței de muncă – 16941_Restructurarea și redefinirea DYPA local PES (KPA2)
	Etapă
	DYPA Reforma organizațională – intrarea în vigoare a legislației 

	153
	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, a accesibilității și a sustenabilității asistenței medicale – 16816_Reducerea și raționalizarea cheltuielilor cu asistența medicală
	Etapă
	Recuperare – intrarea în vigoare a legislației

	199
	12-4.1. O fiscalitate mai favorabilă creșterii economice și o mai bună administrare fiscală și colectare a impozitelor – 16643_Codificarea și simplificarea legislației fiscale
	Etapă
	Calendarul pentru codificarea fiscală

	200
	18-4.7. Îmbunătățirea competitivității și promovarea investițiilor private și a comerțului – 16598_Regimul de stimulare a productivității și a extinderii întreprinderilor (creșterea dimensiunii întreprinderilor)
	Etapă
	Proiect de legislație pentru încurajarea extroversiunii mediului de afaceri

	222
	14-4.3. Îmbunătățirea eficienței sistemului de justiție – 16292_Noi clădiri judiciare
	Etapă
	Identificare – Clădiri eligibile

	263
	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie – 16982_Reforma organizațională în sectorul feroviar
	Etapă
	Foaie de parcurs pentru reforma sectorului feroviar

	331
	19-16968_Asistență tehnică
	Etapă
	Mandatul legal al EDEL și instituirea sistemelor de gestiune, control și audit 

	
	
	Cuantumul tranșei
	1 974 438 067 MIL.



1.2.  A doua cerere de plată (sprijin nerambursabil):

	Nr. 
crt.
	Măsură conexă (reformă sau investiții)
	Etapă/ Obiectiv
	Denumire

	
	
	
	

	44
	3-1.3. Reîncărcare și realimentare – 16924_ Electromobilitate
	Etapă
	Transportul public – Intrarea în vigoare a reglementării pieței pentru obligația de serviciu public (autobuze)

	197
	12-4.1. O impozitare mai favorabilă creșterii economice și o mai bună administrare fiscală și colectare a impozitelor – 16863_Super – deducerea cheltuielilor legate de economia verde, energie și tranziția digitală
	Etapă
	Super-deducere pentru investițiile verzi și digitale ale IMM-urilor

	198
	12-4.1. O fiscalitate mai favorabilă creșterii economice și o mai bună administrare fiscală și colectare a impozitelor – 16616_Adoptarea de măsuri și stimulente pentru intensificarea tranzacțiilor electronice
	Etapă
	Legislație pentru încurajarea tranzacțiilor electronice

	240
	15-4.4. Consolidarea sectorului financiar și a piețelor de capital – 16581_Consolidarea supravegherii și a credibilității pieței de capital
	Etapă
	Piețele de capital, supravegherea, digitalizarea proceselor de supraveghere, uniunea piețelor de capital (UPC)

	299
	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice esențiale – 16593_Modificarea cadrului juridic pentru atragerea de investiții strategice
	Etapă
	Investiții strategice – reforma legislativă

	9
	1-1.1. Accelerarea – 16871_Acțiuni de revitalizare a celor mai afectate teritorii (teritorii aflate în tranziție justă)
	Etapă
	Reabilitarea terenurilor – lege-cadru

	130
	7-2.3. Digitalizarea întreprinderilor – 16706_Transformarea digitală a IMM-urilor
	Etapă
	Transformarea digitală a IMM-urilor – cereri de propuneri

	174
	11-3.4. Creșterea accesului la politici sociale eficace și favorabile incluziunii – 16904_Handicap
	Etapă
	Legislația privind asistența personală pentru persoanele cu handicap și punerea în aplicare a proiectului-pilot din prima fază

	188
	12-4.1. O fiscalitate mai favorabilă creșterii economice și o mai bună administrare fiscală și colectare a impozitelor – 16614_Casele de marcat online & POS (reformă)
	Etapă
	Autoritatea Independentă pentru Venituri Publice (AIVP): Case de marcat online & Point-of-Sale (POS) – Intrarea în vigoare a cadrului juridic

	190
	12-4.1. O fiscalitate mai favorabilă creșterii economice și o mai bună administrare fiscală și colectare a impozitelor – 16656_Un nou cadru pentru combaterea contrabandei, în special pentru produsele supuse accizelor (tutun, alcool și energie)
	Etapă
	Combaterea introducerii ilegale de migranți – foaie de parcurs privind deciziile de reglementare

	201
	18-4.7. Îmbunătățirea competitivității și promovarea investițiilor private și a comerțului – 16598_Regimul de stimulare a productivității și a extinderii întreprinderilor (creșterea dimensiunii întreprinderilor)
	Etapă
	Legislație pentru încurajarea extroversiunii întreprinderilor

	224
	14-4.3. Îmbunătățirea eficienței sistemului de justiție – 16733_Competențe și competențe digitale pentru judecători și angajații din sistemul judiciar (personalul din justiție)
	Țintă
	Formare – judecători și grefieri

	245
	16-4.5. Promovarea cercetării și inovării – 16618_Cercetare de bază & aplicată
	Etapă
	Legislația privind cercetarea de bază & aplicată

	246
	16-4.5. Promovarea cercetării și inovării – 16624_Creare – Extindere – Modernizarea infrastructurilor centrelor de cercetare sub supravegherea Secretariatului General pentru Cercetare și Inovare (GSRI)
	Etapă
	Cerere de propuneri pentru centre de cercetare

	292
	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie – 16931_Dezvoltarea turismului
	Etapă
	Dezvoltarea turismului: reforme pentru porturile turistice

	300
	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice esențiale – 16721_Accelerarea producției inteligente
	Etapă
	Lansarea cererilor de propuneri pentru industria prelucrătoare

	301
	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice esențiale – 16634_Noi parcuri industriale
	Etapă
	Lansarea cererilor de propuneri pentru parcuri industriale

	310
	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice esențiale – 16626_Transformarea economică în sectorul agricol
	Etapă
	Transformarea economică a agriculturii: Lansarea programului

	4
	1-1.1. Accelerarea – 16865_Restructurarea și consolidarea veniturilor din contul de cogenerare SRE
	Etapă
	Contul RES – legislație de modificare a L. 4001/2011; intrarea în vigoare a tuturor deciziilor relevante, inclusiv a codurilor, ale ministerelor, ale autorității naționale de reglementare (RAE) și ale administratorului surselor regenerabile de energie și al garanțiilor de origine (DAPEEP).

	5
	1-1.1. Accelerarea – 16860_Raționalizarea funcționării eficiente a noului model de piață a energiei electrice și dezvoltarea de noi centrale SRE pentru a atinge obiectivele PNEC prin punerea în aplicare a mecanismului de monitorizare, participarea consumului dispecerizabil și o reformă amplă a procedurii de acordare a licențelor pentru noile SRE
	Etapă
	Contul SRE – reforme ale pieței și simplificarea acordării de licențe

	138
	9-3.2. Educație, educație și formare profesională și competențe – 16913_O nouă strategie pentru învățarea pe tot parcursul vieții: Modernizarea și actualizarea sistemului de perfecționare și reconversie profesională al Greciei
	Etapă
	Strategia de învățare pe tot parcursul vieții – intrarea în vigoare a legislației

	202
	 4.1. O fiscalitate mai favorabilă creșterii economice și o mai bună administrare fiscală și colectare a impozitelor – 16643_Codificarea și simplificarea legislației fiscale
	Etapă
	Creșterea capacității de codificare fiscală

	205
	13-4.2. Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor publice, îmbunătățirea cadrului privind achizițiile publice, măsuri de consolidare a capacităților și combaterea corupției – 16972_Reformarea administrației publice
	Etapă
	Administrația publică – lansarea sistemului de performance-pay

	254
	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie – 16628_Autostrada E-65 din Grecia Centrală: Secțiunea Trikala-Egnatia
	Etapă
	Începerea lucrărilor de construcție în E-65

	264
	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie – 16982_Reforma organizațională în sectorul feroviar
	Etapă
	Legea privind reforma căilor ferate

	
	
	Cuantumul tranșei
	1 974 438 067 MIL.




 
1.3. 


2

1.4.  A treia cerere de plată (sprijin nerambursabil):

	Nr. 
crt.
	Măsură conexă (reformă sau investiții)
	Etapă/ Obiectiv
	Denumire

	
	
	
	

	21
	2-1.2. Renovare – 16872_Renovarea energetică a clădirilor rezidențiale
	Etapă
	Renovarea locuințelor – lansarea celei de a 2-a runde, inclusiv a gospodăriilor sărace din punct de vedere energetic

	45
	3-1.3. Reîncărcare și realimentare – 16924_ Electromobilitate
	Etapă
	Transportul public – punerea în aplicare a unei noi reglementări a pieței pentru obligația de serviciu public (autobuze)

	57
	4-1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului – 16772_Legea privind gestionarea deșeurilor pentru punerea în aplicare a depozitării și reciclării durabile a deșeurilor
	Etapă
	Intrarea în vigoare a legii privind autoritățile de reglementare în domeniul gestionării deșeurilor

	85
	5-2.1. Connect – 16818_Infrastructura de fibră optică din clădiri
	Etapă
	Atribuirea contractului (contractelor) pentru proiectul „Infrastructura de fibră optică în clădiri”

	96
	6-2.2. Modernizare – 16929_Către servicii orientate către client ale administrației publice prin simplificarea și îmbunătățirea proceselor, a îmbunătățirilor sistemelor și a conformității cu strategiile și politicile europene
	Etapă
	Crearea registrului național de proceduri și punerea în aplicare a planului național de simplificare a proceselor (prima etapă)

	142
	8-3.1. Promovarea creării de locuri de muncă și a participării pe piața forței de muncă – 16746_Reforma politicilor pasive în domeniul pieței forței de muncă pentru a sprijini tranzițiile către ocuparea forței de muncă
	Etapă
	Reforma cadrului de obligații reciproce – intrarea în vigoare a legislației 

	191
	12-4.1. O fiscalitate mai favorabilă creșterii economice și o mai bună administrare fiscală și colectare a impozitelor – 16656_Un nou cadru pentru combaterea contrabandei, în special pentru produsele supuse accizelor (tutun, alcool și energie)
	Etapă
	Combaterea introducerii ilegale de migranți – adoptarea deciziilor de reglementare

	206
	13-4.2. Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor publice, îmbunătățirea cadrului privind achizițiile publice, măsuri de consolidare a capacităților și combaterea corupției – 16972_Reformarea administrației publice
	Etapă
	Administrația publică – cadrul legislativ pentru clarificarea mandatelor

	209
	13-4.2. Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor publice, îmbunătățirea cadrului privind achizițiile publice, măsuri de consolidare a capacităților și combaterea corupției – 16978_Combaterea eficientă a corupției
	Etapă
	Declarațiile de avere și partidele politice

	210
	13-4.2. Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor publice, îmbunătățirea cadrului privind achizițiile publice, măsuri de consolidare a capacităților și combaterea corupției – 16952_Consolidarea cadrului național anticorupție prin intervenții specifice în domeniile detectării, prevenirii și sensibilizării
	Etapă
	Planul național de acțiune anticorupție

	223
	14-4.3. Îmbunătățirea eficienței sistemului de justiție – 16575 Accelerarea administrării justiției
	Etapă
	Asistență tehnică – Instrumentul de performanță judiciară

	225
	14-4.3. Îmbunătățirea eficienței sistemului de justiție – 16575 Accelerarea administrării justiției
	Etapă
	Poliția judiciară – legislație secundară 

	278
	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice esențiale – 16715_Reforma muncii în sectorul cultural
	Etapă
	Legislația privind reforma muncii în sectorul cultural

	302
	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice esențiale – 16634_Noi parcuri industriale
	Etapă
	Parcurile industriale – reformă legislativă (drept primar)

	311
	 17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice esențiale – 16653_Transformarea digitală a sectorului agroalimentar 
	Etapă
	Lansarea cererii de propuneri pentru transformarea digitală a sectorului agroalimentar 

	22
	2-1.2. Renovare – 16872_Renovarea energetică a clădirilor rezidențiale
	Etapă
	Renovarea locuințelor – lansarea celei de a 3-a runde, inclusiv a gospodăriilor sărace din punct de vedere energetic

	27
	2-1.2. Renovare – 16879_Pregătirea planurilor urbane pentru punerea în aplicare a reformei politicii urbane
	Etapă
	Premiul pentru planuri urbane

	43
	3-1.3. Reîncărcarea și realimentarea – 16281_Cadru pentru instalarea și exploatarea infrastructurii de încărcare a vehiculelor electrice
	Țintă
	Puncte de încărcare pentru vehicule electrice – planuri locale aprobate

	46
	3-1.3. Reîncărcare și realimentare – 16831_Produc- E verde 
	Etapă
	Unități industriale – lansarea programului

	47
	3-1.3. Reîncărcare și realimentare – 16924_ Electromobilitate
	Etapă
	 Puncte de încărcare a vehiculelor electrice – lansarea programelor

	48
	3-1.3. Reîncărcare și realimentare – 16924_ Electromobilitate
	Etapă
	Transport durabil – studiu de fezabilitate

	58
	4-1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului – 16979_Instituirea unei noi autorități de reglementare în domeniul apei și al apelor uzate
	Etapă
	Intrarea în vigoare a legii privind autoritatea de reglementare în domeniul apei

	78
	4-1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului – 16910_Sistemul de monitorizare și gestionare
	Etapă
	Contract pentru GPS

	93
	6-2.2. Modernizare – 16778_Digitalizarea arhivelor și a serviciilor conexe
	Etapă
	Atribuirea contractului (contractelor) pentru digitalizarea arhivelor

	100
	6-2.2. Modernizare – 16779_Interoperabilitate și dezvoltarea serviciilor web
	Etapă
	Atribuirea contractului pentru proiectul de interoperabilitate și de dezvoltare a serviciilor web

	101
	6-2.2. Modernizare – 16810_CRM pentru administrația publică
	Etapă
	Atribuirea contractelor pentru CRM pentru administrația publică 

	102
	6-2.2. Modernizare – 16780_ Modernizarea ghișeelor unice ale administrației publice
	Etapă
	Atribuirea contractului pentru modernizarea în continuare a ghișeelor unice ale administrației publice

	103
	6-2.2. Modernizare – 16736_Noul sistem de achiziții publice
	Etapă
	Atribuirea contractelor pentru noul sistem de achiziții publice

	104
	6-2.2. Modernizare – 16823_ Strategia și politicile de securitate cibernetică pentru sectorul public & servicii de securitate avansate pentru infrastructurile critice naționale
	Etapă
	Atribuirea contractelor pentru strategia de securitate cibernetică

	105
	6-2.2. Modernizare – 16826_Programe de actualizare a competențelor digitale pentru recruți
	Etapă
	Atribuirea contractelor pentru programe de actualizare a competențelor digitale pentru recruți

	106
	6-2.2. Modernizare – 16742_Transformarea digitală a Ministerului Afacerilor Externe
	Etapă
	Atribuirea contractului pentru transformarea digitală a Ministerului Afacerilor Externe

	107
	6-2.2. Modernizare – 16824_E-Registries
	Etapă
	Atribuirea contractelor pentru registrele electronice

	121
	6-2.2. Modernizare – 16842_BI central – analiza datelor
	Etapă
	Atribuirea contractului în cadrul Serviciului central de informații comerciale (BI) 

	134
	8-3.1. Promovarea creării de locuri de muncă și a participării pe piața forței de muncă – 16750_Transformarea digitală a sistemelor de muncă
	Etapă
	Atribuirea contractelor pentru sisteme informatice în domeniul muncii

	139
	9-3.2. Educație, educație și formare profesională și competențe – 16913_O nouă strategie pentru învățarea pe tot parcursul vieții: Modernizarea și actualizarea sistemului de perfecționare și reconversie profesională al Greciei
	Țintă
	Validarea finalizării strategiei de învățare pe tot parcursul vieții pentru programele de formare

	159
	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, a accesibilității și a sustenabilității asistenței medicale – 16755_Reforma sistemului de asistență medicală primară
	Etapă
	Activarea programelor de medicină de familie în domeniul asistenței medicale primare 

	160
	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, a accesibilității și a sustenabilității asistenței medicale – 16820_Reforma în domeniul sănătății mintale și al dependenței
	Țintă
	Sănătate mintală – 50 unități deschise – etapa 1 din 2

	211
	13-4.2. Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor publice, îmbunătățirea cadrului privind achizițiile publice, măsuri de consolidare a capacităților și combaterea corupției – 16952_Consolidarea cadrului național anticorupție prin intervenții specifice în domeniile detectării, prevenirii și sensibilizării
	Etapă
	Punerea în aplicare a legislației privind controalele interne

	214
	13-4.2. Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor publice, îmbunătățirea cadrului privind achizițiile publice, măsuri de consolidare a capacităților și combaterea corupției – 16701_Consolidarea rețelei de ajutoare de stat
	Etapă
	Consolidarea rețelei de ajutoare de stat

	215
	13-4.2. Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor publice, îmbunătățirea cadrului privind achizițiile publice, măsuri de consolidare a capacităților și combaterea corupției – 16981_Îmbunătățirea planificării și coordonării politicilor
	Etapă
	Planificarea și coordonarea politicilor – evaluarea impactului

	226
	14-4.3. Îmbunătățirea eficienței sistemului de justiție – 16575 Accelerarea administrării justiției
	Etapă
	Hartă judiciară – legislație primară – administrativă

	227
	14-4.3. Îmbunătățirea eficienței sistemului de justiție – 16292_Noi clădiri judiciare
	Etapă
	Construcția și renovarea clădirilor judiciare – Ajustarea listei – Lansarea licitațiilor

	
	
	Cuantumul tranșei
	1 974 438 067 MIL.





 
1.5. 


2

1.6.  A patra cerere de plată (sprijin nerambursabil): 

	Nr. 
crt.
	Măsură conexă (reformă sau investiții)
	Etapă/ Obiectiv
	Denumire

	
	
	
	

	7
	1-1.1. Accelerarea – 16865_Restructurarea și consolidarea veniturilor din contul de cogenerare SRE
	Țintă
	Contul SRE – obiectivul de creștere a capacității 2

	37
	2-1.2. Renovare – 16932_Centrul Olimpic de Atletism din Atena
	Etapă
	OAKA – Atribuirea contractelor

	228
	14-4.3. Îmbunătățirea eficienței sistemului de justiție – 16733_Competențe și competențe digitale pentru judecători și angajații din sistemul judiciar (personalul din justiție)
	Țintă
	Formare – judecători și grefieri

	1
	1-1.1. Alimentare cu energie electrică – 16870_Intervenții pentru interconectarea rețelelor de energie electrică ale insulelor și modernizarea rețelei de energie electrică
	Etapă
	Interconectarea insulelor – atribuirea contractelor

	6
	1-1.1. Accelerarea – 16865_Restructurarea și consolidarea veniturilor din contul de cogenerare SRE
	Țintă
	Contul SRE – obiectivul de creștere a capacității 1

	11
	1-1.1. Alimentare cu energie electrică – 16926_Sprijin pentru instalarea de sisteme de stocare pentru a îmbunătăți pătrunderea SRE
	Etapă
	Depozitare – contracte

	34
	2-1.2. Renovare – 16876_Modernizarea energetică a clădirilor din sectorul public 
	Etapă
	Eficiența energetică a clădirilor publice – cereri aprobate

	61
	4-1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului – 16849_Planul național de reîmpădurire, măsuri de refacere și prevenire („antiNERO”), de combatere a eroziunii și de protecție împotriva inundațiilor
	Etapă
	Reîmpădurire, refacere și prevenire – contracte 1

	66
	4-1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului – 16850_Infrastructuri de alimentare cu apă potabilă și de economisire a acesteia
	Etapă
	Aprobarea cererilor pentru infrastructurile de apă

	87
	5-2.1. Connect – 16855_Sateliți de mici dimensiuni
	Etapă
	Atribuirea contractului (contractelor) pentru proiectul „Small Satellites”

	135
	8-3.1. Promovarea creării de locuri de muncă și a participării pe piața forței de muncă – 16942_Transformarea digitală a serviciului public de ocupare a forței de muncă (DYPA)
	Etapă
	DYPA Digitalizarea, stocarea și arhivarea arhivelor

	143
	9-3.2. Educație, educație și formare profesională și competențe – 16792_Calificarea, recalificarea și perfecționarea forței de muncă prin intermediul unui model de formare reformat (Educație și formare profesională & Reforma formării)
	Etapă
	Atribuirea contractelor pentru sistemul de control al calității EFP

	154
	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, a accesibilității și a sustenabilității asistenței medicale – 16816_Reducerea și raționalizarea cheltuielilor cu asistența medicală
	Țintă
	Reducerea recuperării 50 000 000 – etapa 1

	203
	12-4.1. O fiscalitate mai favorabilă creșterii economice și o mai bună administrare fiscală și colectare a impozitelor – 16643_Codificarea și simplificarea legislației fiscale
	Etapă
	Recuperarea impozitelor pe venit și a codurilor de procedură fiscală

	229
	14-4.3. Îmbunătățirea eficienței sistemului de justiție – 16727 Transformarea digitală a justiției (e-justiție)
	Etapă
	Modernizarea sistemelor de înregistrare & a sistemelor informatice din domeniul justiției

	230
	14-4.3. Îmbunătățirea eficienței sistemului de justiție – 16575 Accelerarea administrării justiției
	Etapă
	Intrare în vigoare – Instrumentul de performanță pentru funcționarii judiciari

	231
	14-4.3. Îmbunătățirea eficienței sistemului de justiție – 16292_Noi clădiri judiciare
	Etapă
	Contracte 

	257
	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice esențiale – 16631_Actualizarea siguranței rutiere
	Etapă
	Atribuirea contractelor pentru siguranța rutieră – primul lot de contracte

	260
	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice esențiale – autostrada nordică 16630_Cretan (Β.Ο.Α.Κ.)
	Etapă
	Notificarea atribuirii contractelor pentru trei subproiecte ale BOAK

	267
	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice esențiale – 16833_Punerea în aplicare a lucrărilor AESA de rectificare a conformității
	Etapă
	Notificarea atribuirii lucrărilor Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației (AESA) în aeroporturile regionale

	
	
	Cuantumul tranșei
	1 155 362 463 MIL.



1.7. [bookmark: _Hlk234259007]A cincea cerere de plată (sprijin nerambursabil):

	Nr. 
crt.
	Măsură conexă (reformă sau investiții)
	Etapă/Obiectiv
	Denumire

	12
	1-1.1. Accelerarea – 16901_Modernizarea rețelei HEDNO cu scopul de a spori reziliența și de a proteja mediul
	Etapă
	HEDNO – contracte 1

	13
	1-1.1. Modernizarea rețelei HEDNO – 16900_
	Etapă
	HEDNO – contracte 2

	14
	1-1.1. Creșterea puterii – 16899_Creșterea capacității instalate a substațiilor HV/MV ale operatorului elen al rețelei de distribuție a energiei electrice (HEDNO) pentru noua conexiune SRE
	Etapă
	HEDNO – contracte 3

	23
	2-1.2. Renovare – 16872_Renovarea energetică a clădirilor rezidențiale
	Țintă
	Renovarea locuințelor – renovarea locuințelor # 1

	28
	2-1.2. Renovare – 16879_Pregătirea planurilor urbane pentru punerea în aplicare a reformei politicii urbane
	Etapă
	Premiul pentru planuri urbane

	33
	2-1.2. Renovare – 16874_Energie și antreprenoriat
	Etapă
	Eficiența energetică în sectorul privat – cereri aprobate

	38
	2-1.2. Renovare – 16873_ Intervenții în zonele rezidențiale și în parcul imobiliar
	Etapă
	Intervenții urbane – atribuirea contractelor

	50
	3-1.3. Reîncărcare și realimentare – 16831_Produc- E verde
	Etapă
	Unități industriale – societăți selectate

	59
	4-1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului – 16772_Legea privind gestionarea deșeurilor pentru punerea în aplicare a depozitării și reciclării durabile a deșeurilor
	Etapă
	Instituirea și funcționarea autorității de reglementare în domeniul gestionării deșeurilor

	60
	4-1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului – 16979_Instituirea unei noi autorități de reglementare în domeniul apei și al apelor uzate
	Etapă
	Instituirea și funcționarea autorității de reglementare în domeniul gestionării apei

	62
	4-1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului – 16849_Planul național de reîmpădurire, măsuri de refacere și prevenire („antiNERO”), de combatere a eroziunii și de protecție împotriva inundațiilor
	Etapă
	Reîmpădurire, refacere și prevenire – contracte 2

	68
	4-1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului – 16846_ Infrastructuri de gestionare a apelor urbane reziduale și a nămolurilor de epurare și achiziționarea de echipamente municipale de gestionare a deșeurilor
	Etapă
	Notificarea atribuirii contractului pentru proiectele privind apele uzate

	79
	4-1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului – 16911_Mijloace aeriene de gestionare a crizelor
	Etapă
	Achiziționarea a două elicoptere de dimensiuni medii pentru stingerea incendiilor

	334
	5-21. Conectare – 16857_Schimbarea conexiunilor în bandă largă la nivel de gigabit – Tranziția către conexiuni în bandă largă la nivel de gigabit și consolidarea cererii de bandă largă la nivel de gigabit
	Etapă
	Intrarea în vigoare a reformei privind trecerea la conexiuni în bandă largă de ordinul gigabiților

	97
	6-2.2. Modernizare – 16929_Către servicii orientate către client ale administrației publice prin simplificarea și îmbunătățirea proceselor, a îmbunătățirilor sistemelor și a conformității cu strategiile și politicile europene
	Etapă
	Punerea în aplicare a planului național de simplificare a proceselor (a doua etapă)

	147
	9-3.2. Educație, educație și formare profesională și competențe – 16289_Strategie pentru excelență în universități & inovare
	Etapă
	Decizii de aprobare a universităților de excelență și a clusterelor de excelență în cercetare

	162
	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, a accesibilității și a sustenabilității asistenței medicale – 16820_Reforma în domeniul sănătății mintale și al dependenței
	Țintă
	Sănătate mintală – 106 unități deschise – etapa 2 din 2

	192
	12-4.1. O fiscalitate mai favorabilă creșterii economice și o mai bună administrare fiscală și colectare a impozitelor – 16611_Transformarea digitală a auditurilor fiscale
	Etapă
	Audituri fiscale – Mydata și informații bancare

	193
	12-4.1. O fiscalitate mai favorabilă creșterii economice și o mai bună administrare fiscală și colectare a impozitelor – 16610_Promovarea accelerării rambursărilor de TVA
	Etapă
	Rambursarea TVA complet automatizată – lansarea sistemului informatic

	207
	13-4.2. Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor publice, îmbunătățirea cadrului privind achizițiile publice, măsuri de consolidare a capacităților și combaterea corupției – 16972_Reformarea administrației publice
	Etapă
	Administrația publică – un nou sistem de recompensare

	216a
	13-4.2. Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor publice, îmbunătățirea cadrului privind achizițiile publice, măsuri de consolidare a capacităților și combaterea corupției – 16711_Profesionalizarea domeniului achizițiilor publice 
	Etapă
	Modificarea Strategiei naționale privind achizițiile publice 2021-2025

	232
	14-4.3. Îmbunătățirea eficienței sistemului de justiție – 16575 Accelerarea administrării justiției
	Etapă
	Revizuirea hărții judiciare – legislație primară – civilă și penală

	233
	14-4.3. Îmbunătățirea eficienței sistemului de justiție – 16292_Noi clădiri judiciare
	Etapă
	Construcția și renovarea clădirilor judiciare – lansarea licitațiilor

	279
	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice esențiale – 16486_Muzeul antichităților subacvatice
	Etapă
	Atribuirea contractului pentru Muzeul de antichități subacvatice

	303
	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice esențiale – 16593_Modificarea cadrului juridic pentru atragerea de investiții strategice
	Etapă
	Investiții strategice – selectarea proiectelor eligibile

	337
	12-4.1. O fiscalitate mai favorabilă creșterii economice și o mai bună administrare fiscală și colectare a impozitelor – 16985_Modificări ale cadrului de politică fiscală al Greciei
	Etapă
	Combaterea evaziunii fiscale și promovarea plăților electronice

	338
	12-4.1. O fiscalitate mai favorabilă creșterii economice și o mai bună administrare fiscală și colectare a impozitelor – 16985_Modificări ale cadrului de politică fiscală al Greciei
	Etapă
	Reformarea impozitării persoanelor care desfășoară o activitate independentă și a taxei de timbru

	341
	13-4.2. Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor publice, îmbunătățirea cadrului privind achizițiile publice, măsuri de consolidare a capacităților și combaterea corupției – 16986_Finalizarea cadastrului național
	Țintă
	Cartografiere cadastrală – finalizare 85 %

	367
	21-5.2 investiții REPowerEU – 16994_Eficiența energetică și promovarea surselor regenerabile de energie pentru autoconsum 
	Etapă
	Lansarea programelor de sprijin

	
	
	Cuantumul tranșei
	1 557 198 947 MIL.




1.8.  A șasea cerere de plată (sprijin nerambursabil): 

	Nr. 
crt.
	Măsură conexă (reformă sau investiții)
	Etapă/Obiectiv
	Denumire

	
	
	
	

	8
	1-1.1. Accelerarea – 16865_Restructurarea și consolidarea veniturilor din contul de cogenerare SRE
	Țintă
	Contul SRE – obiectivul de creștere a capacității 3 

	10
	1-1.1. Accelerarea – 16871_Acțiuni de revitalizare a celor mai afectate teritorii (teritorii aflate în tranziție justă)
	Etapă
	Reabilitarea terenurilor – planuri urbane

	31
	2-1.2. Renovare – 16891_Elaborarea de noi amenajări ale spațiului maritim
	Etapă
	Adoptarea strategiei maritime

	113
	6-2.2. Modernizare – 16738_Sistemul central de gestionare a documentelor
	Etapă
	Finalizarea proiectului privind sistemul central de gestionare a documentelor 

	122
	6-2.2. Modernizare – 16853 Furnizarea infrastructurii și a serviciilor de cloud computing central
	Etapă
	Finalizarea infrastructurii și a serviciului de cloud computing central

	155
	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, a accesibilității și a sustenabilității asistenței medicale – 16816_Reducerea și raționalizarea cheltuielilor cu asistența medicală
	Țintă
	Reducerea recuperării 150 000 000 – etapa 2

	148
	9-3.2. Educație, educație și formare profesională și competențe – 16676_Transformarea digitală a educației
	Țintă
	Finalizarea instalării sistemelor interactive

	156
	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, a accesibilității și a sustenabilității asistenței medicale – 16816_Reducerea și raționalizarea cheltuielilor cu asistența medicală
	Țintă
	C & D privind investițiile farmaceutice – etapa 1

	167
	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, a accesibilității și a sustenabilității asistenței medicale – 16752_Transformarea digitală a sănătății (DigHealth)
	Etapă
	Transformarea digitală a asistenței medicale – Registrul național digital de sănătate (subproiectul 1)

	175a
	11-3.4. Creșterea accesului la politici sociale eficace și favorabile incluziunii – Optimizarea prestațiilor sociale 16726
	Etapă
	Carduri preplătite pentru optimizarea prestațiilor sociale

	189
	12-4.1. O fiscalitate mai favorabilă creșterii economice și o mai bună administrare fiscală și colectare a impozitelor – 16614_Casele de marcat online & POS (reformă)
	Țintă
	Autoritatea independentă pentru venituri publice: Case de marcat online & Point-of-Sale (POS) – integrare și interconectare 

	204
	12-4.1. O fiscalitate mai favorabilă creșterii economice și o mai bună administrare fiscală și colectare a impozitelor – 16643_Codificarea și simplificarea legislației fiscale
	Etapă
	Finalizarea codificării fiscale inițiale și a sistemului de informare a contribuabililor

	340
	12-4.1. O fiscalitate mai favorabilă creșterii economice și o mai bună administrare fiscală și colectare a impozitelor – 16985_Modificări ale cadrului de politică fiscală al Greciei
	Etapă
	Combaterea evaziunii fiscale prin utilizarea myDATA în scopul impozitării veniturilor

	212
	13-4.2. Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor publice, îmbunătățirea cadrului privind achizițiile publice, măsuri de consolidare a capacităților și combaterea corupției – 16702_Consolidarea cadrului privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului
	Etapă
	Cadrul consolidat de combatere a spălării banilor (CSB) și a finanțării terorismului (CFT)

	216
	13-4.2. Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor publice, îmbunătățirea cadrului privind achizițiile publice, măsuri de consolidare a capacităților și combaterea corupției – 16711_Profesionalizarea domeniului achizițiilor publice
	Etapă
	Profesionalizarea domeniului achizițiilor publice – legislație nouă

	234
	14-4.3. Îmbunătățirea eficienței sistemului de justiție – 16575 Accelerarea administrării justiției
	Etapă
	Poliția judiciară operațională

	244a
	15-4.4. Consolidarea sectorului financiar și a piețelor de capital – 16957_Consolidarea capacității sistemului financiar de a depăși provocările moștenite și de a finanța economia reală
	Etapă
	Licitații electronice pentru executarea silită a datoriilor

	235
	14-4.3. Îmbunătățirea eficienței sistemului de justiție – 16733_Competențe și competențe digitale pentru judecători și angajații din sistemul judiciar (personalul din justiție)
	Etapă
	Formare – judecători și grefieri

	244b
	15-4.4. Consolidarea sectorului financiar și a piețelor de capital – 16957_Consolidarea capacității sistemului financiar de a depăși provocările moștenite și de a finanța economia reală
	Etapă
	Atribuirea contractelor pentru măsurile din sectorul financiar 

	247
	16-4.5. Promovarea cercetării și inovării – 16624_Creare – Extindere – Modernizarea infrastructurilor centrelor de cercetare sub supravegherea Secretariatului General pentru Cercetare și Inovare (GSRI)
	Etapă
	Atribuirea contractelor pentru centrele de cercetare – lucrări de construcții

	248
	16-4.5. Promovarea cercetării și inovării – 16654_TH 2 ORAX: Sistemul de eXemplare autonomă Ruggedizată operațională pe spaliere Holistic & Hybrid
	Etapă
	Atribuirea contractelor pentru TH2ORAX

	258
	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice esențiale – 16631_Actualizarea siguranței rutiere
	Etapă
	Atribuirea contractelor pentru siguranța rutieră – toate contractele

	268
	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie – 16982_Reforma organizațională în sectorul feroviar
	Etapă
	Planul de implementare a Căilor Ferate Elene 

	295
	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie – 16931_Dezvoltarea turismului
	Etapă
	Dezvoltarea turismului: Publicarea deciziilor de aprobare a porturilor turistice

	304
	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice esențiale – 16634_Noi parcuri industriale
	Etapă
	Parcurile industriale – reformă legislativă (legislație secundară)

	317
	18-4.7. Îmbunătățirea competitivității și promovarea investițiilor private și a exporturilor – 16543_Acțiuni pentru simplificarea mediului de afaceri și îmbunătățirea calității și siguranței acestuia
	Etapă
	Stabilirea politicii de calitate și a noului cadru de reglementare pentru o infrastructură de calitate 

	318
	18-4.7. Îmbunătățirea competitivității și promovarea investițiilor private și a exporturilor – 16591_Ease of doing business
	Etapă
	Îmbunătățirea mediului de afaceri – facilitarea desfășurării de activități economice

	335
	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, a accesibilității și a sustenabilității asistenței medicale – 16984_Reforma doctorului personal
	Etapă
	Reforma medicilor personali – intrarea în vigoare a legislației

	339
	12-4.1. O fiscalitate mai favorabilă creșterii economice și o mai bună administrare fiscală și colectare a impozitelor – 16985_Modificări ale cadrului de politică fiscală al Greciei
	Etapă
	Consolidarea autonomiei operaționale a Autorității Independente pentru Venituri Publice (AIVP)

	342
	13-4.2. Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor publice, îmbunătățirea cadrului privind achizițiile publice, măsuri de consolidare a capacităților și combaterea corupției – 16986_Finalizarea cadastrului național
	Țintă
	Cartografiere cadastrală – finalizare 95 %

	343
	13-4.2. Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor publice, îmbunătățirea cadrului privind achizițiile publice, măsuri de consolidare a capacităților și combaterea corupției – 16986_Finalizarea cadastrului național
	Etapă
	Tranziția către noua structură organizațională a Cadastrului elen – finalizare integrală

	351
	20-5.1. Reformele REPowerEU – 16987_Cadrul de acordare a licențelor pentru hidrogenul din surse regenerabile și biometanul durabil
	Etapă
	Cadrul legislativ pentru hidrogenul din surse regenerabile și biometanul durabil

	356
	20-5.1. Reformele REPowerEU – 16990_Creșterea capacității rețelei și a capacității de stocare – promovarea investițiilor în stocare 
	Etapă
	Intrarea în vigoare a cadrului legislativ

	358
	20-5.1. Reformele REPowerEU – 16991_Cadrul de reglementare pentru realizarea unei rețele inteligente
	Etapă
	Dezvoltarea unui sistem bazat pe stimulente pentru operatorii de sisteme de distribuție și consumatori, pentru a spori implementarea și utilizarea contoarelor inteligente.

	361
	20-5. Reformele REPowerEU – 16992_Set de instrumente pentru promovarea partajării energiei, a autoconsumului și a comunităților de energie din surse regenerabile
	Etapă
	Intrarea în vigoare a legislației primare și secundare privind autoconsumul și facilitarea proceselor de autorizare pentru instalarea de stații SRE în clădirile de apartamente

	363
	20-5. Reformele REPowerEU – 16993_Foaie de parcurs pentru intervenții inovatoare în domeniul eficienței energetice și identificarea de noi instrumente financiare
	Etapă
	Stabilirea unei foi de parcurs pentru intervenții inovatoare în materie de eficiență energetică și a unui cadru juridic

	365
	21-5.2 investiții REPowerEU – 16996_Instalarea stocării energiei pentru pătrunderea suplimentară a surselor regenerabile de energie
	Etapă
	Proiecte aprobate de stocare a energiei

	370
	21-5.2 investiții REPowerEU – 16995_Proiect privind producția de hidrogen din surse regenerabile
	Etapă
	Emiterea deciziei ministeriale comune pentru acordarea grantului către beneficiar

	368
	21-5.2 investiții REPowerEU – 16994_Eficiența energetică și promovarea surselor regenerabile de energie pentru autoconsum
	Țintă
	Instalare de sisteme fotovoltaice pentru autoconsum

	
	
	Cuantumul tranșei
	2 439 692 495 MIL.




 





2

1.9.  A șaptea cerere de plată (sprijin nerambursabil): 

	Nr. 
crt.
	Măsură conexă (reformă sau investiții)
	Etapă/Obiectiv
	Denumire

	
	
	
	

	51
	3-1.3. Reîncărcare și realimentare – 16831_Produc- E verde
	Etapă
	Captarea și stocarea dioxidului de carbon (CSC) – permisiunea de stocare

	98
	6-2.2. Modernizare – 16782_Interconectarea și interoperabilitatea registrelor, sistemelor și serviciilor pentru schimbul de date între organizațiile publice naționale
	Etapă
	Baza de reglementare pentru interconectarea și interoperabilitatea registrelor

	110a
	6-2.2. Modernizare – 16780_Modernizarea ghișeelor unice ale administrației publice
	Etapă
	Realizarea proiectului de modernizare a ghișeelor unice

	112
	6-2.2. Modernizare – 16823_Strategia de securitate cibernetică și Centrul național de operațiuni de securitate
	Etapă
	Punerea în aplicare a strategiei de securitate cibernetică și a Centrului național de operațiuni de securitate

	142a
	8-3.1. Promovarea creării de locuri de muncă și a participării pe piața forței de muncă – 16746_Reforma politicilor pasive în domeniul pieței forței de muncă pentru a sprijini tranzițiile către ocuparea forței de muncă
	Etapă
	Legislația privind indemnizațiile și alocațiile de șomaj

	144
	8-3.1. Promovarea creării de locuri de muncă și a participării pe piața forței de muncă – 16747_Reforma politicilor active în domeniul pieței forței de muncă
	Etapă
	Punerea în aplicare a programului de formare privind politicile active în domeniul pieței forței de muncă 

	145a
	9-3.2. Educație, educație și formare profesională și competențe – 16794_Consolidarea sistemului de ucenicie 
	Etapă
	Cadrul juridic al sistemului național de educație și formare profesională

	166
	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, a accesibilității și a sustenabilității asistenței medicale – 16755_Investiții verzi – Reforma sistemului de asistență medicală primară
	Țintă
	PHC – unități de asistență medicală primară cu infrastructură renovată – etapa 1

	168
	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, a accesibilității și a sustenabilității asistenței medicale – 16752_Transformarea digitală a sănătății (DigHealth)
	Etapă
	Transformarea digitală – Extinderea sistemului de creare și gestionare a programărilor în cadrul Programului național de vaccinare împotriva COVID-19, modernizarea infrastructurii sistemului de prescripții electronice

	170
	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, a accesibilității și a sustenabilității asistenței medicale – 16795_Infrastructura de sănătate
	Etapă
	Modernizarea infrastructurii NHS – etapa 1

	175
	11-3.4. Creșterea accesului la politici sociale eficace și favorabile incluziunii – Optimizarea prestațiilor sociale 16726
	Etapă
	Carduri preplătite pentru optimizarea prestațiilor sociale

	176
	11-3.4. Creșterea accesului la politici sociale eficace și favorabile incluziunii – 16904_Handicap
	Etapă
	Evaluarea handicapului în cadrul asistenței personale

	184
	11-3.4. Creșterea accesului la politici sociale eficace și favorabile incluziunii – 16685_Sensibilizarea cu privire la diversitate
	Etapă
	Certificate de formare profesională eliberate angajaților din întreprinderile din sectorul privat

	195a
	12-4.1. O fiscalitate mai favorabilă creșterii economice și o mai bună administrare fiscală și colectare a impozitelor – 16291_Transformarea digitală a administrației fiscale și vamale
	Etapă
	Furnizarea i) unui sistem informatic integrat pentru Direcția Generală Servicii Financiare din cadrul IAPR și ii) a hardware-ului de birou și a echipamentelor informatice portabile pentru IAPR

	236
	14-4.3. Îmbunătățirea eficienței sistemului de justiție – 16575 Accelerarea administrării justiției
	Etapă
	Revizuirea hărții judiciare 

	277
	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie – 16786_Simplificarea procedurilor Ministerului Infrastructurii & Transporturilor
	Etapă
	Simplificarea procedurilor pentru Ministerul Transporturilor

	333
	5-2.1. Connect – 16844_ Tranziția către tehnologia 5G, facilitând dezvoltarea de servicii inovatoare la distanță
	Etapă
	Intrarea în vigoare a tranziției către reforma tehnologiei 5G

	268a
	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie – 16982_Reforma organizațională în sectorul feroviar
	Etapă
	Acte juridice pentru Căile Ferate Elene

	313
	 17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice esențiale – 16653_Transformarea digitală a sectorului agroalimentar
	Etapă
	Realizarea transformării digitale a proiectelor din sectorul agroalimentar

	353
	20-5.1. Reformele REPowerEU – 16989_Optimizarea utilizării spațiului terestru și maritim pentru dezvoltarea surselor regenerabile de energie și a energiei eoliene offshore
	Etapă
	Identificarea domeniilor pentru sursele regenerabile de energie și a cadrului pentru dubla utilizare a terenurilor pentru agricultură și energia fotovoltaică

	355
	20-5.1. Reformele REPowerEU – 16988_Cadrul de reglementare și de funcționare a pieței pentru tehnologiile de captare, utilizare și stocare a dioxidului de carbon pentru a încuraja decarbonizarea industriei 
	Etapă
	Stabilirea cadrului juridic pentru captarea, utilizarea și stocarea dioxidului de carbon.

	359
	20-5.1. Reformele REPowerEU – 16991_Cadrul de reglementare pentru realizarea unei rețele inteligente
	Etapă 
	Cadrul pentru contractele cu prețuri dinamice 

	
	
	Cuantumul tranșei
	1 022 674 930 MIL.



1.10.  A opta cerere de plată (sprijin nerambursabil): 
	Nr. 
crt.
	Măsură conexă (reformă sau investiții)
	Etapă/Obiectiv
	Denumire

	385
	1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului – 16404_Programul de dezvoltare pentru administrația locală „Antonis Tritsis”
	Etapă
	Programul de dezvoltare pentru administrația locală „Antonis Tritsis”

	45a
	3-1.3. Reîncărcare și realimentare – 16924_ Electromobilitate
	Etapă
	Autobuz pentru transportul public – publicarea cererilor de oferte pentru regiuni

	241
	15-4.4. Consolidarea sectorului financiar și a piețelor de capital – 16580_Punerea în aplicare a noului cadru unificat în materie de insolvență pentru restructurarea datoriei și a 2-a șansă
	Etapă
	Modernizarea sistemelor informatice de alertă timpurie și de restructurare a datoriilor

	109
	6-2.2. Modernizare – 16810_CRM pentru administrația publică
	Etapă
	Sistemul de gestionare a relațiilor cu clienții pentru administrația publică și Gov.gr – mesager

	92
	5-2.1. Connect – 16855_Sateliți de mici dimensiuni
	Etapă
	Executarea proiectului „Sateliți mici” 

	114
	6-2.2. Modernizare – 16742_Transformarea digitală a Ministerului Afacerilor Externe
	Etapă
	 Transformarea digitală a Ministerului Afacerilor Externe

	115
	6-2.2. Modernizare – 16791_Transformarea digitală a Organizației Naționale de Turism din Grecia
	Etapă
	Digitalizarea Organizației Naționale de Turism din Grecia 

	131
	7-2.3. Digitalizarea întreprinderilor – 16706_Transformarea digitală a IMM-urilor
	Etapă
	Transformarea digitală a IMM-urilor – Sprijin pentru digitalizare prin scheme de vouchere

	181a
	11-3.4 sporirea accesului la politici sociale eficace și favorabile incluziunii – 16402_Locuințe sociale și la prețuri accesibile
	Etapă
	Modificarea unui act juridic 

	132
	 7-2.3. Digitalizarea întreprinderilor – 16973_Crearea unui ecosistem de afaceri digital pentru facilitarea transformării digitale a IMM-urilor
	Etapă
	Transformarea digitală a IMM-urilor – Reforma legislativă pentru stimularea adoptării tehnologiilor

	135a
	8-3.1. Promovarea creării de locuri de muncă și a participării pe piața forței de muncă – 16942_Transformarea digitală a serviciului public de ocupare a forței de muncă
	Etapă
	Transformarea digitală a DYPA

	142b
	8-3.1. Promovarea creării de locuri de muncă și a participării pe piața forței de muncă – 16746_Reforma politicilor pasive în domeniul pieței forței de muncă pentru a sprijini tranzițiile către ocuparea forței de muncă
	Etapă
	Proiect-pilot privind prestațiile de șomaj

	144a
	8-3.1. Promovarea creării de locuri de muncă și a participării pe piața forței de muncă – 16747_Reforma politicilor active în domeniul pieței forței de muncă
	Etapă
	 Programe de ocupare a forței de muncă în domeniul politicilor active privind piața forței de muncă – consolidarea temporară a personalului DYPA

	148a
	9-3.2. Educație, educație și formare profesională și competențe – 16676_Transformarea digitală a educației
	Etapă
	Strategie de actualizare a programelor de învățământ, de raționalizare a serviciilor și de monitorizare a rezultatelor transformării digitale a educației

	157
	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, a accesibilității și a sustenabilității asistenței medicale – 16816_Reducerea și raționalizarea cheltuielilor cu asistența medicală
	Țintă
	Reducerea recuperării 300 000 000 – etapa 3

	163
	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, a accesibilității și a sustenabilității asistenței medicale – 16756_Reforme organizaționale în sistemul de sănătate 
	Etapă
	Institutul elen DRG KETEKNY și noua Agenție pentru Asigurarea Calității în Asistența Medicală ODIPY 

	164
	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, a accesibilității și a sustenabilității asistenței medicale – 16756_Reforme organizaționale în sistemul de sănătate 
	Țintă
	Sistemul de sănătate – Formare de tip KETEKNY

	166a
	16755_Investiții verzi – Reforma sistemului de asistență medicală primară
	Țintă
	PHC – unități de asistență medicală primară cu infrastructură renovată – etapa 2

	169
	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, a accesibilității și a sustenabilității asistenței medicale – 16753_Înființarea sistemelor de asistență medicală la domiciliu & de spitale la domiciliu
	Etapă
	Centre de referință pentru îngrijirea la domiciliu

	170a
	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, a accesibilității și a sustenabilității asistenței medicale – 16795_Infrastructura de sănătate
	Țintă
	Modernizarea infrastructurii NHS – etapa 2

	170b
	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, a accesibilității și a sustenabilității asistenței medicale – 16795_Infrastructura de sănătate
	Țintă
	Modernizarea infrastructurii NHS – etapa 3

	184a
	11-3.4. Creșterea accesului la politici sociale eficace și favorabile incluziunii – 16685_Sensibilizarea cu privire la diversitate
	Etapă
	Act juridic care specifică rolul Observatorului pentru egalitate și act juridic care prevede începerea unui proiect-pilot pentru sistemul de evaluare și atribuire pentru întreprinderile/organizațiile care promovează diversitatea și incluziunea

	185
	11-3.4. Creșterea accesului la politici sociale eficace și favorabile incluziunii – 16763_Transformarea digitală a sistemului de imigrație și azil 
	Etapă
	Digitalizarea sistemului de azil în materie de migrație

	186
	11-3.4. Creșterea accesului la politici sociale eficace și favorabile incluziunii – 16922_Integrare socială
	Țintă
	Renovarea locuințelor sociale – finalizarea apartamentelor 

	208
	13-4.2. Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor publice, îmbunătățirea cadrului privind achizițiile publice, măsuri de consolidare a capacităților și combaterea corupției – 16972_Reformarea administrației publice
	Etapă
	Cursuri de formare pentru angajații din sectorul public;
Intrarea în vigoare a actelor juridice,
Punerea în funcțiune a sistemelor informatice 

	213
	13-4.2. Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor publice, îmbunătățirea cadrului privind achizițiile publice, măsuri de consolidare a capacităților și combaterea corupției – 16703_Combaterea comerțului ilegal și protejarea proprietății intelectuale
	Etapă
	Crearea unui sistem de informare, furnizarea de posturi de control și formare pentru combaterea comerțului ilegal

	217
	13-4.2. Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor publice, îmbunătățirea cadrului privind achizițiile publice, măsuri de consolidare a capacităților și combaterea corupției – 16940_Modernizarea Fondului elen de depozitare și creditare a transporturilor 
	Etapă
	Crearea unui sistem de digitalizare a arhivelor și de gestionare a documentelor și a unui sistem integrat de informații pentru Fondul elen de depozitare și creditare a expedierilor

	219
	13-4.2. Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor publice, îmbunătățirea cadrului privind achizițiile publice, măsuri de consolidare a capacităților și combaterea corupției – 16974_Reforma contabilă
	Etapă
	Reforma contabilă: Situații financiare consolidate pentru administrația publică 

	221
	13-4.2. Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor publice, îmbunătățirea cadrului privind achizițiile publice, măsuri de consolidare a capacităților și combaterea corupției – 16711_Profesionalizarea domeniului achizițiilor publice
	Țintă
	Finalizarea programului de formare intitulat: „Certificarea profesioniștilor din domeniul achizițiilor publice”

		238 
	
	Etapă 
	 Formare privind medierea și sistemul digital unificat pentru centrele de mediere 



	14-4.3. Îmbunătățirea eficienței sistemului de justiție – 16575 Accelerarea administrării justiției 
	Etapă
	Formare privind medierea și sistemul digital unificat pentru centrele de mediere

	252
	16-4.5. Promovarea cercetării și inovării – 16971_Cercetare – Creare – Inovare
	Etapă
	Realizarea cercetării – Creare – Proiecte inovatoare

	276
	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie – 16937_Sistemul digital integrat de gestionare a programelor pentru administrarea lucrărilor tehnice și a activelor structurale al Ministerului Infrastructurii și Transporturilor
	Etapă
	Sistemul informatic de gestionare a portofoliului (PMIS)

	268b
	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie – 16982_Reforma organizațională în sectorul feroviar
	Etapă
	Programul multianual de investiții, noul acord contractual și directorul tehnic

	294
	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie – 16944_Planul general pentru reînnoirea flotei elene de transport maritim de pasageri
	Etapă
	Planul general pentru reînnoirea flotei elene de transport maritim de pasageri

	296
	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie -_16921_Recalificare și actualizare a competențelor în turism
	Etapă
	Recalificarea și actualizarea competențelor în turism 

	332
	4-1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului – 16983_Inspecție primară a rezistenței seismice a clădirilor sau a instalațiilor sportive
	Etapă
	Finalizarea inspecțiilor seismice primare

	336
	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, a accesibilității și a sustenabilității asistenței medicale – 16984_Reforma doctorului personal
	Etapă
	Reforma medicilor personali – înregistrare 

	344
	13-4.2. Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor publice, îmbunătățirea cadrului privind achizițiile publice, măsuri de consolidare a capacităților și combaterea corupției – 16986_Finalizarea cadastrului național
	Țintă
	Cartografiere cadastrală – finalizare

	346
	16-4.5. Promovarea cercetării și inovării – 16622_ORIZONT 2020 „Marca de excelență”: societăți de finanțare
	Etapă
	Executarea proiectelor

	349a
	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie – 16999_Lucrări de refacere în urma efectelor devastatoare ale furtunilor „DANIEL”, „ELIAS” și „IANOS”
	Etapă
	Restaurarea tronsoanelor rutiere

	357
	20-5.1. Reformele REPowerEU – 16990_Capacitate de rețea și de stocare – promovarea investițiilor în stocare
	Etapă 
	Intrarea în vigoare a actelor juridice

	362
	20-5. Reformele REPowerEU – 16992_Set de instrumente pentru promovarea partajării energiei, a autoconsumului și a comunităților de energie din surse regenerabile
	Etapă
	Crearea Registrului consumatorilor autonomi și asistența tehnică pentru comunitățile de energie

	364
	20-5. Reformele REPowerEU – 16993_Foaie de parcurs pentru intervenții inovatoare în domeniul eficienței energetice și identificarea de noi instrumente financiare
	Etapă
	Lansarea instrumentului financiar care nu este bazat pe granturi

	
	
	Cuantumul tranșei
	1 696 474 735 MIL.



1.11.  A noua cerere de plată (sprijin nerambursabil): 

	 
Nr. crt.2
	Măsură conexă (reformă sau investiții)
	Etapă/Obiectiv
	Nume

	3
	 1-1.1. Energie electrică – 16870_Intervenții pentru interconectarea rețelelor de energie electrică ale insulelor și investiții în rețeaua de energie electrică
	Etapă
	Interconectarea insulelor 

	15
	1-1.1. Accelerarea – 16871_Acțiuni de revitalizare a celor mai afectate teritorii (teritorii aflate în tranziție justă)
	Țintă
	Reabilitarea terenurilor

	16
	1-1.1. Alimentare cu energie electrică – 16926_Sprijin pentru instalarea de sisteme de stocare pentru a îmbunătăți pătrunderea SRE
	Etapă
	Stocarea energiei – instalațiile de stocare a bateriilor instalate și lucrările de construcții civile ale stației de stocare a energiei hidraulice prin pompare Amfilochia

	18
	1-1.1. Accelerarea alimentării cu energie electrică – modernizări ale rețelei 16900_HEDNO
	Etapă
	Modernizări ale rețelei HEDNO

	19
	1-1.1. Alimentare – 16899_ Stații electrice HV/MV ale operatorului elen al rețelei de distribuție a energiei electrice (HEDNO) 
	Etapă
	Substații HEDNO – HV/MV

	26
	2-1.2. Renovare – 16872_Renovarea energetică a clădirilor rezidențiale
	Țintă
	Renovarea locuințelor – renovarea locuințelor # 3

	29
	2-1.2. Renovare – 16879_Pregătirea planurilor urbane pentru punerea în aplicare a reformei politicii urbane
	Etapă
	Etape pregătitoare pentru planurile urbane

	30
	2-1.2. Renovare – 16894_Stabilirea unei noi amenajări speciale a teritoriului pentru SRE, industrie și turism
	Etapă
	Adoptarea cadrelor spațiale speciale

	36
	2-1.2. Renovare – 16874_Energie și antreprenoriat
	Țintă
	Eficiența energetică în sectorul privat

	39
	2-1.2. Renovare – 16932_Centrul Olimpic de Atletism din Atena
	Etapă
	OAKA – executarea lucrărilor

	40
	2-1.2. Renovare – 16873_ – Intervenții în zonele rezidențiale și în parcul imobiliar
	Etapă
	Intervenții urbane – Executarea lucrărilor

	41
	2-1.2. Renovare – 16875_Dezvoltarea infrastructurii și restaurarea clădirilor în fosta proprietate regală din Tatoi
	Etapă
	Tatoi – restaurată

	52
	3-1.3. Reîncărcare și realimentare – 16924_ Electromobilitate
	Țintă
	Autobuze – înlocuirea cu autobuze electrice și intrarea în vigoare a dispozițiilor legale privind proprietatea asupra Organizației de transport urban din Salonic (OASTH)

	53
	3-1.3. Reîncărcare și realimentare – 16831_Produc- E verde
	Etapă
	CSC – Platforma și aprobarea autorizațiilor

	54
	3-1.3. Reîncărcare și realimentare – 16831_Produc- E verde
	Etapă
	Unități industriale – finalizarea lucrărilor de construcții și instalarea echipamentelor 

	59a
	4-1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului – 16772_Legea privind gestionarea deșeurilor pentru depozitarea și reciclarea durabilă a deșeurilor
	Etapă
	Evaluarea adecvării manageriale a organismelor de gestionare a deșeurilor solide (FODSA) de către autoritatea de reglementare

	63
	4-1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului – 16849_Planul național de reîmpădurire, măsuri de refacere și prevenire („antiNERO”), de combatere a eroziunii și de protecție împotriva inundațiilor
	Etapă
	Reîmpădurire, refacere și prevenire – execuție

	64
	4-1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului – 16851_Protecția biodiversității ca motor al creșterii durabile
	Etapă
	Biodiversitate

	73
	4-1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului – 16846_ Infrastructuri de gestionare a apelor urbane reziduale și a nămolurilor de epurare și achiziționarea de echipamente municipale de gestionare a deșeurilor
	Etapă
	Proiecte de infrastructură de gestionare a apelor urbane reziduale și a nămolurilor construite

	73a 
	4-1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului – 16846_ Infrastructuri de gestionare a apelor urbane reziduale și a nămolurilor de epurare și achiziționarea de echipamente municipale de gestionare a deșeurilor
	Țintă
	Achiziționarea a 130 vehicule electrice de colectare a deșeurilor

	74
	4-1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului – 16850_Proiecte privind alimentarea cu apă potabilă și economisirea acesteia
	Etapă
	Proiecte de alimentare cu apă și de economisire a apei

	 81
	4-1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului – 16910_Gestionarea și monitorizarea protecției civile
	Etapă
	Livrarea de echipamente și lucrări de construcție și renovare în clădiri predefinite

	82
	4-1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului – 16911_Mijloace aeriene de gestionare a crizelor
	Etapă
	Finalizarea proiectului de mijloace aeriene pentru gestionarea crizelor

	83
	4-1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului – 16912_Echipamente de combatere a incendiilor forestiere, de prevenire și de răspuns
	Etapă
	Finalizarea echipamentelor de combatere a pădurilor

	316
	4-1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului – 16285_ Strategia națională privind apa
	Etapă
	Strategia națională privind apa și extinderea responsabilităților a două servicii de furnizare a apei

	90
	5-2.1. Connect – 16818_Infrastructura de fibră optică din clădiri
	Țintă
	Execuția proiectului „Infrastructura de fibră optică în clădiri”

	92a
	5-2.1. Connect – 16855_Sateliți de mici dimensiuni
	Etapă
	Semnarea modificării acordului privind proiectul și transferul fondurilor

	95
	 6-2.2. Modernizare – 16778_Digitalizarea arhivelor și a serviciilor conexe
	Etapă
	Digitalizarea arhivelor

	99
	 6-2.2. Modernizare – 16929_Către servicii orientate către client ale administrației publice prin simplificarea și îmbunătățirea proceselor, a îmbunătățirilor sistemelor și a conformității cu strategiile și politicile europene
	Etapă
	Reducerea sarcinii administrative în administrația publică

	108
	6-2.2. Modernizare – 16779_Servicii web și Centrul de interoperabilitate de nouă generație (KED)
	Etapă
	Furnizarea de servicii web și Centrul de interoperabilitate de nouă generație (KED)

	110b
	6-2.2. Modernizare – 16780_Modernizarea ghișeelor unice ale administrației publice
	Etapă
	Renovarea ghișeelor unice ale administrației publice 

	119
	6-2.2. Modernizare – 16736_Noul sistem de achiziții publice
	Etapă
	Punerea în aplicare a noului sistem de achiziții publice

	120
	6-2.2. Modernizare – 16824_E-Registries
	Etapă
	Furnizarea de registre și/sau platforme electronice

	123
	6-2.2. Modernizare – 16854_Orașe inteligente
	Țintă
	Realizarea proiectelor de „orașe inteligente”

	124
	6-2.2. Modernizare – 16928_Încorporarea de noi tehnologii și tendințe în direcția unor servicii avansate ale administrației publice, creșterea eficienței și a eficacității și reducerea costurilor de funcționare, modernizare și întreținere a sistemelor
	Etapă
	Cadrul pentru încorporarea noilor tehnologii în administrația publică și o politică privind datele deschise și reutilizabile

	125
	6-2.2. Modernizare – 16955_Modernizarea infrastructurii și a serviciilor de cloud computing ale infrastructurilor naționale de cercetare și tehnologie (GRNET)
	Etapă
	GRNET

	125a
	6-2.2. Modernizare – 16955_Modernizarea infrastructurii și a serviciilor de cloud computing ale infrastructurilor naționale de cercetare și tehnologie (GRNET)
	Etapă
	Extinderea GRNET

	127
	6-2.2. Modernizare – 16956_Extinderea Syzefxis II
	Etapă
	SYZEFXIS II

	129
	6-2.2. Modernizare – 16842_BI central – analiza datelor
	Etapă
	Furnizarea BI central

	131a
	7-2.3. Digitalizarea întreprinderilor – 16706_Transformarea digitală a IMM-urilor
	Etapă
	Transformarea digitală a IMM-urilor – Realizarea jalonului 2 al proiectelor de investiții pentru produse/servicii digitale

	140
	 9-3.2. Educație, educație și formare profesională și competențe – 16913_O nouă strategie pentru învățarea pe tot parcursul vieții: Modernizarea și actualizarea sistemului de perfecționare și reconversie profesională al Greciei
	Etapă
	Programe de formare pe tot parcursul vieții: validarea și certificarea competențelor dobândite

	134a
	8-3.1. Promovarea creării de locuri de muncă și a participării pe piața forței de muncă – 16750_Transformarea digitală a sistemelor de muncă
	Etapă
	Furnizarea de sisteme informatice în domeniul muncii

	146
	9-3.2. Educație, educație și formare profesională și competențe – 16792_Calificarea, recalificarea și perfecționarea forței de muncă prin intermediul unui model de formare reformat (Educație și formare profesională & Reforma formării)
	Etapă
	Sistemul de control al calității EFP, furnizarea de programe de formare sectoriale

	148b
	9-3.2. Educație, educație și formare profesională și competențe – 16676_Transformarea digitală a educației
	Etapă
	Transformarea digitală a educației

	149
	9-3.2. Educație, educație și formare profesională și competențe – 16933_Modernizarea educației și formării profesionale (EFP): Achiziționarea de echipamente de laborator pentru laboratoarele unităților EFP
	Etapă
	Modernizarea laboratoarelor unităților EFP

	150
	9-3.2. Educație, educație și formare profesională și competențe – 16289_Strategie pentru excelență în universități & inovare
	Etapă
	Executarea proiectelor de cercetare în colaborare și a proiectelor pentru universitățile din Grecia și emiterea deciziilor de aprobare pentru programele postuniversitare

	152
	9-3.2. Educație, educație și formare profesională și competențe – 16934_Modernizarea educației și formării profesionale
	Etapă
	Sistemele de informații ale EOPPEP și dezvoltarea unei platforme de învățare online pentru EFP

	156a
	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, a accesibilității și a sustenabilității asistenței medicale – 16816_Reducerea și raționalizarea cheltuielilor cu asistența medicală
	Țintă
	C & D farmaceutică
dovada investiției – etapa 2

	158
	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, a accesibilității și a sustenabilității asistenței medicale – 16816_Reducerea și raționalizarea cheltuielilor cu asistența medicală
	Țintă
	Scăderea sumelor recuperate 
400 000 000 – etapa 4

	164a
	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, a accesibilității și a sustenabilității asistenței medicale – 16756_Reforme organizaționale în sistemul de sănătate 
	Țintă
	Reducerea listei de așteptare pentru intervenții chirurgicale

	164b
	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, a accesibilității și a sustenabilității asistenței medicale – 16756_Reforme organizaționale în sistemul de sănătate 
	Etapă
	Navigarea în sistemul de sănătate și orientări pentru cetățeni

	165
	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, accesibilității și sustenabilității asistenței medicale – 16783_Punerea în aplicare a Programului național de prevenire a sănătății publice „Spiros Doxiadis” (NPP „SD”)
	Etapă
	Programul național de prevenire a sănătății publice „Spiros Doxiadis” – Prevenire primară

	165a
	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, accesibilității și sustenabilității asistenței medicale – 16783_Punerea în aplicare a Programului național de prevenire a sănătății publice „Spiros Doxiadis” (NPP „SD”)
	Etapă
	Programul național de prevenire a sănătății publice „Spiros Doxiadis” – Prevenire secundară

	165b
	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, accesibilității și sustenabilității asistenței medicale – 16783_Punerea în aplicare a Programului național de prevenire a sănătății publice „Spiros Doxiadis” (NPP „SD”)
	Etapă
	Monitorizarea sănătății

	166b
	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, a accesibilității și a sustenabilității asistenței medicale – 16755_Investiții verzi – Reforma sistemului de asistență medicală primară
	Țintă
	PHC – unități de asistență medicală primară cu infrastructură renovată – etapa 3

	166c
	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, a accesibilității și a sustenabilității asistenței medicale – 16755_Investiții verzi – Reforma sistemului de asistență medicală primară
	Etapă
	PHC – echipamente medicale

	166d
	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, a accesibilității și a sustenabilității asistenței medicale – 16755_Investiții verzi – Reforma sistemului de asistență medicală primară
	Etapă
	PHC – Reformă și formare

	170c
	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, a accesibilității și a sustenabilității asistenței medicale – 16795_Infrastructura de sănătate
	Țintă
	Modernizarea infrastructurii NHS – etapa 4

	170d
	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, a accesibilității și a sustenabilității asistenței medicale – 16795_Infrastructura de sănătate
	Țintă
	Modernizarea infrastructurii NHS – etapa 5

	171
	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, a accesibilității și a sustenabilității asistenței medicale – 16757_Înființarea unui centru de radioterapie la Thoracic „Sotiria”
	Etapă
	Centrul de radioterapie Sotiria

	172
	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, accesibilității și sustenabilității asistenței medicale – 16793_Laboratoarele Clinice de Therapie și Hematologie Cell & Gene din cadrul Spitalului General din Salonic „Papanikolaou”
	Etapă
	Spitalul Papanikolaou 

	173
	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, a accesibilității și a sustenabilității asistenței medicale – 16752_Transformarea digitală a sănătății (DigHealth)
	Etapă
	Transformarea digitală – toate subproiectele realizate, etapa 1

	173a
	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, a accesibilității și a sustenabilității asistenței medicale – 16752_Transformarea digitală a sănătății (DigHealth)
	Etapă
	Transformarea digitală – toate subproiectele realizate, etapa 2

	173b
	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, a accesibilității și a sustenabilității asistenței medicale – 16752_Transformarea digitală a sănătății (DigHealth)
	Etapă
	Transformarea digitală – toate subproiectele realizate, etapa 3

	174a
	11-3.4. Sporirea accesului la politici sociale eficace și favorabile incluziunii – 16904_ Accesibilitatea și infrastructura de sprijin pentru intervențiile timpurii în copilărie, implementarea permanentă la nivel național a sistemului de asistență personală pentru persoanele cu handicap
	Etapă
	Accesibilitate și infrastructură de sprijin, intervenții în copilăria timpurie, implementarea permanentă la nivel național a sistemului de asistență personală pentru persoanele cu handicap

	178
	11-3.4. Creșterea accesului la politici sociale eficace și favorabile incluziunii – 16919_Protecția copilului
	Etapă
	Apartamente cu viață independentă pentru dezinstituționalizarea persoanelor cu vârsta de până la 26 de ani

	179
	11-3.4. Creșterea accesului la politici sociale eficace și favorabile incluziunii – 16904_Handicap
	Etapă
	Punerea în aplicare la nivel național a sistemului de asistență personală pentru persoanele cu handicap și evaluarea programului-pilot

	181
	11-3.4 sporirea accesului la politici sociale eficace și favorabile incluziunii – 16402_Locuințe sociale și la prețuri accesibile
	Etapă
	Strategia națională privind locuințele

	182a
	11-3.4. Sporirea accesului la politici sociale eficace și favorabile incluziunii – 16925_Transformarea digitală a sistemului de sprijin social
	Etapă
	Portalul național pentru persoanele cu handicap

	182
	11-3.4. Sporirea accesului la politici sociale eficace și favorabile incluziunii – 16925_Transformarea digitală a sistemului de sprijin social
	Etapă
	Emiterea de carduri pentru dizabilitate pentru beneficiari

	186a
	11-3.4. Creșterea accesului la politici sociale eficace și favorabile incluziunii – 16922_Integrare socială
	Etapă
	Integrarea socială a grupurilor vulnerabile, formarea digitală

	187
	11-3.4. Creșterea accesului la politici sociale eficace și favorabile incluziunii – 16688: Promovarea integrării populației de refugiați pe piața forței de muncă 
	Etapă
	Integrarea refugiaților pe piața muncii

	194
	12-4.1. O fiscalitate mai favorabilă creșterii economice și o mai bună administrare fiscală și colectare a impozitelor – 16611_Transformarea digitală a auditurilor fiscale
	Etapă
	Livrarea și punerea în funcțiune a sistemelor legate de transformarea digitală a auditurilor fiscale

	195
	12-4.1. O fiscalitate mai favorabilă creșterii economice și o mai bună administrare fiscală și colectare a impozitelor – 16291_Transformarea digitală a administrației fiscale și vamale
	Etapă
	Realizarea primei faze a mediului informatic integrat de fiscalitate și audit al Autorității Independente pentru Venituri Publice

Realizarea de subproiecte ca parte a transformării digitale a AIVP

	204a
	12-4.1. O fiscalitate mai favorabilă creșterii economice și o mai bună administrare fiscală și colectare a impozitelor – 16643_Codificarea și simplificarea legislației fiscale
	Etapă
	Publicarea legislației primare și secundare pe site-ul web al contribuabilului

	211a
	13-4.2. Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor publice, îmbunătățirea cadrului privind achizițiile publice, măsuri de consolidare a capacităților și combaterea corupției – 16952_Consolidarea cadrului național anticorupție prin intervenții specifice în domeniile detectării, prevenirii și sensibilizării
	Etapă
	Realizarea de proiecte de investiții pentru a sprijini capacitățile digitale și de infrastructură ale Autorității Naționale pentru Transparență

	220
	13-4.2. Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor publice, îmbunătățirea cadrului de achiziții publice, măsuri de consolidare a capacităților și combaterea corupției – 16705_Transformarea digitală a gestionării și supravegherii fiscale în guvernanță & facturarea electronică
	Etapă
	Planificarea resurselor întreprinderilor guvernamentale (govERP)

	237
	14-4.3. Îmbunătățirea eficienței sistemului de justiție – 16292_Noi clădiri judiciare
	Etapă
	Finalizarea lucrărilor de construcție și renovare – identitate electronică – certificate eliberate 

	239
	14-4.3. Îmbunătățirea eficienței sistemului de justiție – 16727_Transformarea digitală a justiției (e-justiție)
	Etapă
	Păstrarea evidențelor și actualizări informatice

	243
	15-4.4. Consolidarea sectorului financiar și a piețelor de capital – 16581_Consolidarea supravegherii și a credibilității pieței de capital
	Etapă
	Digitalizarea procesului de supraveghere al Comisiei elene pentru piața de capital

	244c
	15-4.4. Consolidarea sectorului financiar și a piețelor de capital – 16957_Consolidarea capacității sistemului financiar de a depăși provocările moștenite și de a finanța economia reală
	Etapă
	Furnizarea de sisteme informatice și modele de date, intrarea în vigoare a actelor juridice privind gestionarea cazurilor și reducerea întârzierilor în procedurile de asigurare a respectării legii

	249
	16-4.5. Promovarea cercetării și inovării – 16624_Creare – Extindere – Modernizarea infrastructurilor centrelor de cercetare sub supravegherea Secretariatului General pentru Cercetare și Inovare (GSRI)
	Etapă
	Realizarea de proiecte privind centrele de cercetare 

	250
	16-4.5. Promovarea cercetării și inovării – 16618_Cercetare de bază & aplicată
	Etapă
	Realizarea proiectelor de cercetare de bază & aplicate

	251
	16-4.5. Promovarea cercetării și inovării – 16654_TH 2 ORAX: Sistemul de eXemplare autonomă Ruggedizată operațională pe spaliere Holistic & Hybrid
	Etapă
	Executarea proiectului TH2ORAX

	256
	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie – 16628
Autostrada E-65 din Grecia Centrală: Secțiunea Trikala-Egnatia
	Etapă
	Lucrări E-65 – finalizare

	262
	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice esențiale – autostrada nordică 16630_Cretan (Β.Ο.Α.Κ.)
	Etapă
	Lucrări executate finanțate prin MRR

	262a
	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice esențiale – autostrada nordică 16630_Cretan (Β.Ο.Α.Κ.)
	Etapă
	Lucrări executate finanțate prin MRR

	268c
	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie – 16982_Reforma organizațională în sectorul feroviar
	Etapă
	Noua structură organizațională

	269
	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie – 16833_Modernizarea aeroporturilor regionale – retragerea DAAD
	Etapă
	Retragerea documentelor de acceptare a abaterilor și de acțiune (DAAD) 

	272
	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice esențiale – 16949_Poduri inteligente
	Etapă
	Instalare de echipamente pentru poduri inteligente

	274
	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice esențiale – 16959_Transformarea digitală a căilor ferate elene
	Etapă
	Proiecte, sisteme, echipamente și servicii digitale

	275
	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice esențiale – 16960_Infrastructură inteligentă cu accent pe mediu și cultură
	Etapă
	Realizarea proiectului de infrastructură inteligentă

	283
	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice esențiale – 16293_Cultura ca motor al creșterii economice
	Etapă
	Planuri generale și lucrări culturale

	284
	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie – 16536_Modernizarea infrastructurii și a echipamentelor magazinelor HOCRED 
	Etapă
	Modernizarea Organizației Elene pentru Dezvoltarea Resurselor Culturale (HOCRED) 

	285
	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie – 16725_Modernizarea învățământului superior în domeniul artelor
	Etapă
	Modernizarea învățământului superior în domeniul artelor

	287
	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice esențiale – 16486_Muzeul antichităților subacvatice
	Țintă
	Muzeul antichităților subacvatice

	288
	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie – 16485_Itinerarii culturale la siturile și monumentele arheologice
	Etapă
	Itinerarii culturale la siturile arheologice

	289
	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie – 16735_ Utilizarea „acțiunilor-pilot de prescriere culturală”, promovarea coeziunii sociale și valorificarea economiei vârstei a treia
	Etapă
	 Programul „Acțiune-pilot privind prescripțiile culturale” și lucrările de infrastructură 

	290
	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie – 16433_Protejarea monumentelor culturale și a siturilor arheologice împotriva schimbărilor climatice
	Etapă 
	Protejarea monumentelor culturale împotriva schimbărilor climatice

	291
	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie – 16435_Restaurare – Conservare – Consolidarea monumentelor Acropolei
	Etapă
	Restaurare – Conservare – Consolidarea Acropolei

	297
	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie – 16931_Dezvoltarea turismului
	Etapă
	Proiecte turistice

	298
	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie – 16975_Actualizarea intervențiilor pentru porturile regionale
	Etapă
	Construcția de lucrări de infrastructură în porturi

	307
	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice esențiale – 16634_Parcuri industriale
	Etapă
	Parcuri industriale – executarea planurilor de investiții

	308
	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice esențiale – 16593_Modificarea cadrului juridic pentru atragerea de investiții strategice
	Etapă
	Investiții strategice – executarea planurilor de investiții

	309
	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice esențiale – 16721_Accelerarea producției inteligente
	Etapă
	Industria prelucrătoare – executarea planurilor de investiții

	313a
	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice esențiale – 16653_Transformarea digitală a sectorului agroalimentar
	Etapă
	Realizarea transformării digitale a proiectelor din sectorul agroalimentar

	314
	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice esențiale – 16626_Transformarea economică a sectoarelor agricol și de acvacultură
	Etapă
	Realizarea transformării economice a proiectelor din domeniul agriculturii și acvaculturii

	319
	18-4.7. Îmbunătățirea competitivității și promovarea investițiilor private și a exporturilor – 16543_Acțiuni pentru simplificarea mediului de afaceri și îmbunătățirea calității și siguranței acestuia
	Etapă
	Mediul de afaceri – simplificarea acordării licențelor și supravegherea pieței

	259
	 17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice esențiale – 16631_Actualizarea siguranței rutiere
	Etapă
	Finalizarea proiectului privind siguranța rutieră

	349
	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie – 16999_Lucrări de refacere în urma efectelor devastatoare ale furtunilor „DANIEL”, „ELIAS” și „IANOS”
	Etapă
	Proiecte de restaurare a drumurilor construite

	350
	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie – 16999_Lucrări de refacere în urma efectelor devastatoare ale furtunilor „DANIEL”, „ELIAS” și „IANOS”
	Etapă
	Lucrări de restaurare a căilor ferate executate

	350a

	4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie – 16999_Lucrări de refacere în urma efectelor devastatoare ale furtunilor „DANIEL”, „ELIAS” și „IANOS”
	Etapă

	Sisteme de semnalizare feroviară și de detectare a trenurilor și ETCS

	354
	20-5.1. Reformele REPowerEU – 16989_Optimizarea utilizării spațiului terestru și maritim pentru dezvoltarea surselor regenerabile de energie și a energiei eoliene offshore
	Etapă
	Act (e) juridic (e) pentru parcurile eoliene offshore și sursele regenerabile de energie

	369
	21-5.2 investiții REPowerEU – 16994_Eficiența energetică și promovarea surselor regenerabile de energie pentru autoconsum
	Țintă
	 Subinvestiții în instalarea de sisteme fotovoltaice pentru consumul auto, renovări vizând eficiența energetică, instalații solare pentru încălzirea apei și pompe de căldură

	371
	21-5.2 investiții REPowerEU – 16995_ Proiect privind producția de hidrogen din surse regenerabile
	Etapă
	Capacitatea de producție a hidrogenului din surse regenerabile

	387
	1-1.1 puterea consumată – 16880_Contribuția DES ADMIE la majorarea capitalului social al IPTO
	Etapă
	Majorarea capitalului social al IPTO

	400
	6-2.2. Modernizare – 16859_Contribuție voluntară la întreprinderea comună EuroHPC
	Etapă
	Semnarea acordului de contribuție dintre Grecia și întreprinderea comună EuroHPC și plata contribuției voluntare către întreprinderea comună EuroHPC

	
	
	Cuantumul tranșei
	4 425 660 305 MIL.






Împrumut
Tranșele menționate la articolul 3 alineatul (2) se organizează după cum urmează:

1. 
2. 
2.1.  Prima cerere de plată (sprijin sub formă de împrumut): 
	Nr. crt.
	Măsură conexă (reformă sau investiții)
	Etapă/Obiectiv
	Denumire

	
	
	
	

	320
	4.7. Îmbunătățirea competitivității și promovarea investițiilor private și a exporturilor – Mecanismul de împrumut 16980_RRP
	Etapă
	Acorduri operaționale cu IFI

	321
	4.7. Îmbunătățirea competitivității și promovarea investițiilor private și a exporturilor – Mecanismul de împrumut 16980_RRP
	Etapă
	Lansarea cererii de propuneri pentru băncile comerciale

	
	
	Cuantumul tranșei
	2 121 256 487 MIL.



2.2.  A doua cerere de plată (sprijin sub formă de împrumut): 
	Nr. crt.
	Măsură conexă (reformă sau investiții)
	Etapă/Obiectiv
	Denumire

	
	
	
	

	322
	4.7. Îmbunătățirea competitivității și promovarea investițiilor private și a exporturilor – Mecanismul de împrumut 16980_RRP
	Etapă
	Contract pentru platforma de capitaluri proprii

	323
	4.7. Îmbunătățirea competitivității și promovarea investițiilor private și a exporturilor – Mecanismul de împrumut 16980_RRP
	Etapă
	Acordul de contribuție InvestEU

	324
	4.7. Îmbunătățirea competitivității și promovarea investițiilor private și a exporturilor – Mecanismul de împrumut 16980_RRP
	Țintă
	Fonduri ale instituțiilor financiare semnate cu beneficiarii finali în valoare de 586.4 de milioane EUR

	
	
	Cuantumul tranșei
	2 121 256 487 MIL.





 
2.3. 


2

2.4.  A treia cerere de plată (sprijin sub formă de împrumut): 
	Nr. crt.
	Măsură conexă (reformă sau investiții)
	Etapă/Obiectiv
	Denumire

	
	
	
	

	325
	4.7. Îmbunătățirea competitivității și promovarea investițiilor private și a exporturilor – Mecanismul de împrumut 16980_RRP
	Țintă
	Fonduri ale instituțiilor financiare semnate cu beneficiarii finali în valoare de 3 518.4 de milioane EUR

	
	
	Cuantumul tranșei
	2 121 256 487 MIL.



2.5. A patra cerere de plată (sprijin sub formă de împrumut): 
	[bookmark: _Hlk150347477]Nr. 
crt.
	Măsură conexă (reformă sau investiții)
	Etapă/Obiectiv
	Denumire

	
	
	
	

	325a
	4.7. Îmbunătățirea competitivității și promovarea investițiilor private și a exporturilor – Mecanismul de împrumut 16980_RRP
	Țintă
	Fonduri ale instituțiilor financiare semnate cu beneficiarii finali în valoare de 4 518.4 de milioane EUR

	
	
	Cuantumul tranșei
	2 534 514 342 MIL.



2.6.  A cincea cerere de plată (sprijin sub formă de împrumut): 
	Nr. crt.
	Măsură conexă (reformă sau investiții)
	Etapă/Obiectiv
	Denumire

	
	
	
	

	374
	2-1.2. Renovare – 16401_Programul de actualizare a energiei „Actualizarea casei mele”
	Etapă
	Upgrade My Home – Acord de punere în aplicare între Banca Elenă de Dezvoltare și Ministerul Finanțelor

	378
	11-3.4. Creșterea accesului la politici sociale eficace și favorabile incluziunii – 16400_Programul pentru locuințe la prețuri accesibile „My Home II”	
	Etapă
	Casa mea II – Acord de punere în aplicare între Banca Elenă de Dezvoltare și Ministerul Finanțelor

	326
	4.7. Îmbunătățirea competitivității și promovarea investițiilor private și a exporturilor – Mecanismul de împrumut 16980_RRP
	Țintă
	Fonduri ale instituțiilor financiare semnate cu beneficiarii finali în valoare de 7 064 de milioane EUR

	
	
	Cuantumul tranșei
	1 940 000 000 MIL.








2.7.  A șasea cerere de plată (sprijin sub formă de împrumut): 
	Nr.
crt.
	Măsură conexă (reformă sau investiții)
	Etapă/Obiectiv
	Denumire

	
	
	
	

	379
	11-3.4. Creșterea accesului la politici sociale eficace și favorabile incluziunii – 16400_Programul pentru locuințe la prețuri accesibile „My Home II”	
	Țintă
	Casa mea II – Acorduri juridice semnate cu beneficiarii finali – 50 %

	327
	4.7. Îmbunătățirea competitivității și promovarea investițiilor private și a exporturilor – Mecanismul de împrumut 16980_RRP
	Țintă
	Fonduri ale instituțiilor financiare semnate cu beneficiarii finali în valoare de 9 800 de milioane EUR

	329
	4.7. Îmbunătățirea competitivității și promovarea investițiilor private și a exporturilor – Mecanismul de împrumut 16980_RRP
	Țintă
	Acorduri juridice semnate cu fonduri – 500 milioane EUR

	330
	4.7. Îmbunătățirea competitivității și promovarea investițiilor private și a exporturilor – Mecanismul de împrumut 16980_RRP
	Țintă
	Aprobarea de către InvestEU a unor operațiuni în valoare de 500 de milioane EUR

	
	
	Cuantumul tranșei
	320 000 000 MIL.



2.8. A șaptea cerere de plată (sprijin sub formă de împrumut):
	Nr. crt.
	Măsură conexă (reformă sau investiții)
	Etapă/Obiectiv
	Denumire

	
	
	
	

	376
	2-1.2. Renovare – 16401_Programul de actualizare a energiei „Actualizarea casei mele”
	Țintă
	Upgrade My Home – Acorduri juridice semnate cu beneficiarii finali – 100 %

	377
	2-1.2. Renovare – 16401_Programul de actualizare a energiei „Actualizarea casei mele”
	Etapă
	Upgrade My Home – Ministerul Finanțelor a finalizat investiția

	327a
	4.7. Îmbunătățirea competitivității și promovarea investițiilor private și a exporturilor – Mecanismul de împrumut 16980_RRP
	Țintă
	13 366 446 891 EUR din fondurile instituțiilor financiare semnate cu beneficiarii finali

	328a
	4.7. Îmbunătățirea competitivității și promovarea investițiilor private și a exporturilor – Mecanismul de împrumut 16980_RRP
	Etapă
	Facilitatea de împrumut – Ministerul Finanțelor a finalizat investiția

	329a
	4.7. Îmbunătățirea competitivității și promovarea investițiilor private și a exporturilor – Mecanismul de împrumut 16980_RRP
	Țintă
	Acorduri juridice semnate cu fonduri – 650 000 000 EUR

	330a
	4.7. Îmbunătățirea competitivității și promovarea investițiilor private și a exporturilor – Mecanismul de împrumut 16980_RRP
	Țintă
	Aprobarea operațiunilor InvestEU în valoare de 300 000 000 EUR

	
	
	Cuantumul tranșei
	4 220 163 088 MIL.




2.9. A opta cerere de plată (sprijin sub formă de împrumut): 
	Nr. 
crt.
	Măsură conexă (reformă sau investiții)
	Etapă/Obiectiv
	Denumire

	
	
	
	

	380
	11-3.4. Creșterea accesului la politici sociale eficace și favorabile incluziunii – 16400_Programul pentru locuințe la prețuri accesibile „My Home II”
	Țintă
	Casa mea II – Acorduri juridice semnate cu beneficiarii finali – 100 %

	381
	11-3.4. Creșterea accesului la politici sociale eficace și favorabile incluziunii – 16400_Programul pentru locuințe la prețuri accesibile „My Home II”
	Etapă
	Ministerul meu de Interne II – Ministerul Finanțelor a finalizat investiția

	330b
	4.7. Îmbunătățirea competitivității și promovarea investițiilor private și a exporturilor – Mecanismul de împrumut 16980_RRP
	Țintă
	Aprobarea operațiunilor InvestEU în valoare de 100 000 000 EUR

	382
	4.7. Îmbunătățirea competitivității și promovarea investițiilor private și a exporturilor – injecția de capital din 16403 în Banca Elenă de Dezvoltare
	Etapă
	Politică de investiții

	383
	4.7. Îmbunătățirea competitivității și promovarea investițiilor private și a exporturilor – injecția de capital din 16403 în Banca Elenă de Dezvoltare
	Etapă
	Injecție de capital

	384
	4.7. Îmbunătățirea competitivității și promovarea investițiilor private și a exporturilor – Evaluarea pe 16405 a pilonului Băncii Elene de Dezvoltare
	Etapă
	Banca Elenă de Dezvoltare este evaluată pe baza pilonilor

	
	
	Cuantumul tranșei
	2 349 092 029 MIL.




SECȚIUNEA 3: DISPOZIȚII SUPLIMENTARE 
Modalități de monitorizare și de punere în aplicare a planului de redresare și reziliență
Monitorizarea și implementarea planului de redresare și reziliență al Greciei se efectuează în conformitate cu următoarele modalități. 
Principalul organism responsabil cu coordonarea punerii în aplicare și cu monitorizarea planului de redresare și reziliență va fi Agenția de coordonare a Mecanismului de redresare și reziliență, un serviciu public special independent al Ministerului Finanțelor, instituit prin Legea nr. 4738/2020. Agenția de coordonare a Mecanismului de redresare și reziliență este, de asemenea, organismul responsabil pentru verificarea îndeplinirii obiectivelor de etapă și a țintelor stabilite în planul de redresare și reziliență și acționează, de asemenea, ca legătură (unică) între Comisia Europeană și autoritățile elene. Mai precis, sarcinile sale implică monitorizarea activă a progreselor înregistrate de proiecte, pe baza jaloanelor și a țintelor convenite, precum și transmiterea cererilor de plată către Comisia Europeană după verificarea finalizării acestora. Acestea din urmă sunt însoțite de o declarație de gestiune din care să reiasă că fondurile au fost utilizate în scopurile pentru care au fost destinate și în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare, precum și de un rezumat al auditurilor efectuate, inclusiv deficiențele identificate și orice măsuri corective luate.
Responsabilitatea generală pentru punerea în aplicare a fiecărei măsuri specifice intră în sfera de competență a ministerului relevant, ale cărui servicii vor sprijini monitorizarea progreselor proiectelor și vor menține o cooperare strânsă cu Agenția de coordonare a Mecanismului de redresare și reziliență. 
Toate măsurile din plan sunt puse în aplicare de organismele naționale („organismele de punere în aplicare”) desemnate de ministerul competent și sunt responsabile de atingerea jaloanelor și a țintelor convenite, precum și de raportarea tuturor datelor și documentației către Agenția de coordonare a Mecanismului de redresare și reziliență prin intermediul sistemului informatic de gestionare care urmează să fie instituit. 
În cele din urmă, Comitetul de audit financiar (EDEL), care face parte din Secretariatul General pentru Politica Fiscală (Biroul General de Contabilitate al Statului) din cadrul Ministerului Finanțelor, garantează respectarea principiilor bunei gestiuni financiare.
Măsuri pentru asigurarea accesului deplin al Comisiei la datele subiacente
Pentru a oferi Comisiei acces deplin la datele subiacente relevante, Grecia trebuie să dispună de următoarele măsuri:
Agenția de coordonare a Mecanismului de redresare și reziliență, în calitate de organism central de coordonare pentru planul de redresare și reziliență al Greciei și pentru punerea în aplicare a acestuia, este responsabilă de coordonarea și monitorizarea generală a planului. În special, acesta acționează ca organism de coordonare pentru monitorizarea progreselor înregistrate în ceea ce privește jaloanele și țintele, pentru monitorizarea și, după caz, punerea în aplicare a activităților de control și audit, precum și pentru furnizarea de rapoarte și cereri de plată. Acesta coordonează raportarea jaloanelor și a țintelor, a indicatorilor relevanți, dar și a informațiilor financiare calitative și a altor date, cum ar fi cele privind destinatarii finali. Codificarea datelor are loc în toate organismele de punere în aplicare, care sunt obligate să raporteze datele solicitate Agenției de coordonare a Mecanismului de redresare și reziliență prin intermediul sistemului informatic de gestionare.
În conformitate cu articolul 24 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2021/241, la îndeplinirea jaloanelor și a țintelor relevante convenite în secțiunea 2.1 din prezenta anexă, Grecia prezintă Comisiei o cerere justificată în mod corespunzător de plată a contribuției financiare și, după caz, a împrumutului. Grecia se asigură că, la cerere, Comisia are acces deplin la datele subiacente relevante care justifică în mod corespunzător cererea de plată, atât pentru evaluarea cererii de plată în conformitate cu articolul 24 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2021/241, cât și în scopuri de audit și control. 
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