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Secțiunea 1: REFORME ȘI INVESTIȚII ÎN CADRUL PLANULUI DE RECUPERARE ȘI REZILIENȚĂ

1. Descrierea reformelor și a investițiilor 
A. COMPONENTUL 01: Plan de șocuri durabile, sigure și interconectate în materie de mobilitate în mediul urban și metropolitan 
Această componentă a planului de redresare și reziliență al Spaniei abordează provocările legate de calitatea aerului, care afectează în principal principalele zone metropolitane și au condus la peste 20 000 de decese premature în Spania în 2018. Obiectivul general al reformelor și al investițiilor în această componentă este de a trece la o mobilitate urbană curată, sigură și inteligentă. Obiectivele specifice urmărite de această componentă sunt următoarele:
•	să accelereze punerea în aplicare a zonelor cu emisii scăzute în toate municipalitățile cu peste 50 000 de locuitori și în capitalele provinciilor, precum și pătrunderea mobilității electrice;
•	promovarea mobilității active, precum și a altor măsuri care să contribuie la reducerea utilizării autoturismelor personale; 
• transformarea digitală și durabilă a sectorului transportului public ca o alternativă reală la utilizarea vehiculelor private;
• îmbunătățirea calității și fiabilității serviciilor feroviare pe distanțe scurte pentru a spori utilizarea efectivă a acestora în mediile metropolitane, în detrimentul vehiculelor private;
• optimizarea gestionării traficului și facilitarea procesului decizional pentru a promova o mobilitate mai curată.
Componenta abordează recomandările specifice fiecărei țări privind promovarea investițiilor publice și private care promovează tranziția verde și digitală și transportul durabil (recomandarea specifică fiecărei țări 3 2020), promovarea investițiilor în inovare și în eficiența energetică și în infrastructura de transport feroviar de marfă (recomandarea specifică fiecărei țări 3 2019), precum și privind consolidarea cooperării la nivelul guvernelor (recomandarea specifică fiecărei țări 4 2019).
Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a măsurilor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01). 
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A.1.  Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil
Reforma 1 (C1.R1) – Plan de implementare pentru reîncărcarea și stimularea infrastructurii pentru vehiculele electrice 
Obiectivul acestei măsuri este de a consolida cadrul operațional și de reglementare care facilitează instalarea infrastructurii de reîncărcare pentru a stimula utilizarea vehiculelor electrice. 
Reforma constă în adoptarea următorului cadru de reglementare care vizează eliminarea barierelor care împiedică în prezent difuzarea punctelor de încărcare: 
· Decretul regal de reglementare a serviciilor de tarifare accesibile publicului și de asigurare a funcționării corespunzătoare și fiabile a punctelor instalate;
· Decretul-lege regal nr. 23/2020 din 23 iunie 2020, care contribuie la accelerarea prelucrării infrastructurii de reîncărcare prin declararea instalațiilor de încărcare cu o putere mai mare de 250 kW ca fiind de interes public; 
· Ordinul TMA/178/2020, care reduce sarcina administrativă pentru aprobarea și instalarea instalațiilor de încărcare cu energie electrică la stațiile de alimentare cu combustibil;
· modificarea Codului tehnic al clădirilor, prin creșterea cantităților minime de infrastructură de încărcare a vehiculelor electrice atât în parcările rezidențiale, cât și în cele terțiare, depășind cerințele minime ale Directivei privind eficiența energetică a clădirilor; și
· Regulamentul electrotehnic de joasă tensiune modificat, care încorporează obligații privind infrastructura de încărcare din parcări, care nu sunt legate de o clădire.
Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 iunie 2022.
Reforma 2 (C1.R2) – Legea privind mobilitatea
Obiectivul acestei măsuri este de a sprijini mobilitatea durabilă.
Această măsură constă în intrarea în vigoare a Legii privind mobilitatea durabilă.

Investiția 1 (C1.I1) – Zone cu emisii scăzute și transformarea transportului urban și metropolitan 
Obiectivul acestei investiții este de a promova mobilitatea durabilă și siguranța rutieră.
Această măsură constă în punerea în aplicare a unor proiecte de promovare a mobilității durabile sau a siguranței rutiere și în finalizarea activităților legate de (a) dezmembrarea vehiculelor, (b) achiziționarea de vehicule cu emisii scăzute de dioxid de carbon, (c) achiziționarea de semiremorci sau (d) instalarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehiculele electrice.
Investiția 2 (C1.I2) – Schema de stimulente pentru instalarea de puncte de reîncărcare, achiziționarea de vehicule electrice și inovarea în domeniul electromobilității
Obiectivul acestei investiții este de a stimula electromobilitatea.
Această măsură constă în subvenții pentru punerea în aplicare a proiectelor de inovare privind electromobilitatea și implementarea vehiculelor electrice (BEV, REEV, PHEV sau FCEV) și a infrastructurii de încărcare.
 
Investiția 3 (C1.I3) – Măsuri de îmbunătățire a atractivității și accesibilității rețelei feroviare 
Obiectivul acestei investiții este de a îmbunătăți accesibilitatea rețelei feroviare. Această măsură constă în punerea în aplicare a investițiilor în infrastructură în rețeaua feroviară.
A.2.  Jaloane, ținte, indicatori și calendar pentru monitorizarea și punerea în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil
A se vedea tabelul de mai jos. Data de referință pentru toți indicatorii este 1 februarie 2020, cu excepția cazului în care se indică altfel în descrierea acțiunii. Sumele din tabel nu includ TVA.
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	Număr
	Măsură
	Etapa de referință 
 / Țintă
	Denumire
	Indicator calitativ pentru obiectivele de etapă
	Indicator cantitativ pentru obiectiv
	Timp
	Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte

	
	
	
	
	
	Unitate
	Situația de referință
	Obiectiv
	Q
	Anul
	

	1
	C1.R1
	M
	Ordinul TMA/178/2020 și Decretul-lege regal 23/2020
	Dispoziție din ordonanță și din Decretul regal care indică intrarea lor în vigoare
	
	
	
	T4
	2020
	Intrarea în vigoare a i) Ordinului TMA/178/2020 de reducere a sarcinii administrative pentru instalarea instalațiilor de reîncărcare cu energie electrică în stațiile de alimentare cu combustibil și de definire a timpului necesar pentru eliminarea infrastructurii, (ii) Decretul-lege regal nr. 23/2020 din 23 iunie, prin care se declară utilitatea publică a infrastructurii de reîncărcare cu o putere mai mare de 250 kW pentru a accelera instalarea acestui tip de instalații.

	2
	C1.R1
	M
	Modificări ale Codului tehnic al clădirilor (de confirmat), ale Regulamentului electrotehnic de joasă tensiune (LVER) și aprobarea unui decret regal de reglementare a serviciilor publice de reîncărcare
	Dispoziție din cod, regulament și decret regal care indică intrarea lor în vigoare 
	
	
	
	T2
	2022
	Intrarea în vigoare a: 
i) modificări ale Codului tehnic al clădirilor (de confirmat) pentru a prevedea a) obligația de a asigura preinstalarea punctelor de încărcare în 100 % din noile locuri de parcare din clădirile rezidențiale și în 20 % din noile locuri de parcare din clădirile comerciale și din alte clădiri, b) obligația de a instala un punct de încărcare pentru fiecare 40 de locuri de parcare noi (și unul pentru fiecare 20 de locuri de parcare din clădirile administrației generale de stat) și c) obligația ca parcările nerezidențiale existente anterior de peste 20 de locuri de parcare să se adapteze la cerința de mai sus (și anume, instalarea unui punct de încărcare pentru fiecare 40 de locuri de parcare) până în 2023; 
ii) modificări ale Regulamentului privind electrotehnica de joasă tensiune (LVER) pentru a include obligații privind infrastructura de încărcare a parcărilor care nu sunt legate de o clădire și 
iii) Decretul regal de reglementare a serviciilor publice de reîncărcare, inclusiv a relației subiecților care participă la furnizarea serviciului (operatori de puncte de reîncărcare, furnizori de servicii de mobilitate electrică) și de stabilire a drepturilor și obligațiilor acestora.

	3
	C1.R2
	M
	Intrarea în vigoare a unei legi privind mobilitatea durabilă 
	Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a legii 
	
	
	
	T4
	2025
	Intrarea în vigoare a unei legi privind mobilitatea durabilă 

	4
	C1.I1
	T
	Bugetul cheltuit pentru achiziții sau acordat de municipalități în vederea promovării mobilității durabile
	 
	milioane EUR
	0
	400
	T4
	2022
	Publicarea atribuirii proiectului sau a subvențiilor în JO sau în platforma de achiziții publice sau executarea cheltuielilor asociate achizițiilor efectuate de municipalități care contribuie la promovarea mobilității durabile în municipalitățile cu peste 50 000 de locuitori și capitale din provincie și, în anumite condiții, pot fi alocate, de asemenea, municipalităților cu o populație cuprinsă între 20 000 și 50 000 de locuitori. Proiectele sprijină, de exemplu: (a) conversia flotelor de transport public pentru a atinge obiectivele Directivei privind vehiculele nepoluante și în conformitate cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01); (b) punerea în aplicare și gestionarea zonelor cu emisii scăzute (LEZ); (c) digitalizarea transportului public, gestionarea administrației acestuia și îmbunătățirea accesibilității acestuia; (d) măsuri de stimulare și prioritizare a transportului în comun și a mobilității active. 
Criteriile de selecție asigură faptul că, din bugetul final total de 1 500 000 000 EUR, cel puțin 310 000 000 EUR contribuie la obiectivele legate de schimbările climatice cu un coeficient climatic de 100 % și cel puțin 1 190 000 000 EUR cu un coeficient climatic de 40 %, în conformitate cu anexa VI la Regulamentul (UE) 2021/241 privind Mecanismul de redresare și reziliență.

	8
	C1.I1
	T
	Contracte sau alte instrumente juridice atribuite pentru îmbunătățirea drumurilor de stat în zonele urbane
	 
	Contract sau alt instrument juridic
	0
	35
	T2
	2023
	Cel puțin 35 de contracte sau alte instrumente juridice atribuite pentru îmbunătățirea drumurilor de stat în zonele urbane. Proiectele constau în construirea de noi piste pentru biciclete, extinderea zonelor pietonale, reducerea zonelor de parcare sau îmbunătățirea siguranței la treceri.

	9
	C1.I1
	M
	Proiecte privind mobilitatea durabilă
	Certificate de acceptare (inclusiv parțiale), declarații de conformitate sau echivalente 
	
	
	
	T2
	2026
	Confirmarea de către administrație sau de către o entitate publică a faptului că au fost executate contracte sau alte instrumente juridice sau părți corespunzătoare ale acestora pentru un număr cumulat de 587 de proiecte legate de mobilitatea durabilă.

	9b
	C1.I1
	M
	Dezmembrarea vehiculelor, achiziționarea de vehicule sau semiremorci cu emisii scăzute de dioxid de carbon sau instalarea de puncte de reîncărcare
	Verificarea de către administrație sau de către o entitate publică a documentelor justificative privind efectuarea acțiunilor sau a ordinelor de plată aferente
	
	
	
	T2
	2026
	Verificarea de către administrație sau de către o entitate publică a documentelor justificative privind efectuarea acțiunilor sau a ordinelor de plată aferente care confirmă finalizarea activităților, în valoare totală cumulată de 250 000 000 EUR, pentru granturi legate de (a) casarea vehiculelor, (b) achiziționarea de vehicule cu emisii scăzute de dioxid de carbon, (c) achiziționarea de semiremorci sau (d) instalarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehiculele electrice. Contribuția la suma totală cumulată este suma care urmează să fie subvenționată în cadrul verificării respective sau suma din ordinele de plată.

	10
	C1.I1
	M
	Lucrări privind siguranța și mobilitatea durabilă pe șosele
	Certificate de acceptare (inclusiv parțiale), declarații de conformitate, certificat de expropriere,  certificate de punere în funcțiune sau echivalente
	
	
	
	T4
	2025
	Confirmarea de către administrație a faptului că au fost executate sau pot fi puse în funcțiune contracte sau alte instrumente juridice (inclusiv orice modificări) sau părți corespunzătoare ale acestora, în valoare totală de 94,5 milioane EUR, în ceea ce privește lucrările privind siguranța sau mobilitatea durabilă pe drumuri.

	 11
	C1.I2
	T
	Atribuirea proiectelor inovatoare care promovează electromobilitatea 
	
	milioane EUR
	0
	250
	T2
	2023
	Publicarea atribuirii a cel puțin 250 de milioane EUR sub formă de cereri de propuneri care sprijină proiecte inovatoare de promovare a electromobilității. Criteriile de selecție utilizate în cererile de propuneri pentru alocarea schemelor de ajutoare includ: i) reducerea impactului asupra mediului, ii) viabilitatea tehnico-economică, iii) nivelul de dezvoltare tehnologică și inovare, iv) reproductibilitatea și scalabilitatea, v) generarea de locuri de muncă asociate proiectului, impactul direct și indirect și vi) impactul asupra lanțului valoric și sinergia cu alte sectoare, în principal industriale.

	419
	C1.I2
	T
	Permise de circulație eliberate pentru vehicule electrice 
	
	Număr
	0
	142 800
	T2
	2026
	Permise de circulație eliberate pentru 142 800 de vehicule electrice (BEV, REEV, PHEV sau FCEV).

	419b
	C1.I2
	M
	Puncte de încărcare instalate
	Rapoarte finale
	
	
	
	T2
	2026
	Rapoarte finale care confirmă instalarea a 95 200 de puncte de încărcare transmise de entități sau persoane fizice beneficiare.

	13
	C1.I2
	M
	Proiecte inovatoare de promovare a electromobilității 
	Rapoarte finale
	
	
	
	T4
	2025
	85 de rapoarte finale care confirmă finalizarea activităților atribuite au fost depuse de entități sau persoane fizice beneficiare pentru granturi legate de proiecte inovatoare în cadrul programului de sprijin pentru proiecte de inovare în domeniul electromobilității (MOVES Singulares II). 

	14
	C1.I3
	T
	Modernizarea liniilor de cale ferată pe distanțe scurte
	 
	Număr (km)
	0
	200
	T2
	2023
	modernizarea a cel puțin 200 km de linii de cale ferată pe distanțe scurte. Intervențiile pot include, fără a se limita la acestea, oricare dintre următoarele: Reînnoirea platformei sau a liniei sau îmbunătățirea instalațiilor de electrificare sau de securitate și de comunicații/semnalizare sau a sistemelor de siguranță și sunt puse în aplicare de-a lungul teritoriului național.

	15
	C1.I3
	T
	Stații îmbunătățite prin digitalizare 
	 
	Număr
	0
	420
	T2
	2023
	Cel puțin 420 de stații au fost îmbunătățite cu toate sau unele dintre proiectele dezvoltate de RENFE în calitate de operator SPO, enumerate mai jos: 
• Digitalizarea sistemelor de securitate în stații (cum ar fi analiza video inteligentă, securitatea cibernetică și controlul fraudelor) 
 • Sisteme de informare a pasagerilor 
 • Îmbunătățirea controlului accesului la stații 
 • Proiecte de distribuitoare automate de bilete 
 • Adaptarea instalațiilor 

	16
	C1.I3
	T
	Stații de cale ferată pe distanțe scurte îmbunătățite sau noi 
	 
	Număr
	0
	20
	T2
	2023
	Cel puțin 20 de stații de cale ferată pe distanțe scurte îmbunătățite sau stații nou construite de ADIF/ADIF AV. Lucrările pot include, fără a se limita la acestea, lucrări de accesibilitate, modernizarea clădirilor sau a peroanelor, construirea de gări noi și/sau de căi ferate noi sau renovate.

	17
	C1.I3
	T
	Contracte sau alte instrumente juridice atribuite pentru investiții în linii feroviare pe distanțe scurte
	 
	Contract sau alt instrument juridic
	0
	288
	T2
	2023
	Cel puțin 288 de contracte sau alte instrumente juridice atribuite de-a lungul teritoriului național legate de investiții în linii feroviare pe distanțe scurte.

	18
	C1.I3
	T
	Linii feroviare modernizate
	 
	Număr (km)
	200
	700
	T2
	2026
	Confirmarea de către administrație a executării contractelor sau a altor instrumente juridice sau a părților corespunzătoare ale acestora referitoare la modernizarea a 700 de kilometri de linii de cale ferată. 
(situație de referință: Data îndeplinirii țintei 14)

	19
	C1.I3
	T
	Stații îmbunătățite prin digitalizare 
	 
	Număr
	420
	850
	T2
	2026
	Confirmarea de către administrație a executării contractelor sau a altor instrumente juridice sau a părților corespunzătoare ale acestora referitoare la digitalizarea a 850 de gări. Lucrările de digitalizare acoperă unul sau mai multe dintre următoarele aspecte:

• Digitalizarea sistemelor de securitate în stații (cum ar fi analiza video inteligentă, securitatea cibernetică și controlul fraudelor) 
 • Sisteme de informare a pasagerilor 
 • Îmbunătățirea controlului accesului la stații 
 • Proiecte de distribuitoare automate de bilete 
 • Adaptarea instalațiilor 

(situație de referință: Data îndeplinirii obiectivului 15)

	20
	C1.I3
	T
	Stații de cale ferată îmbunătățite sau noi 
	 
	Număr
	20
	70
	T2
	2026
	Confirmarea de către administrație a executării contractelor sau a altor instrumente juridice sau a părților corespunzătoare ale acestora referitoare la construirea sau îmbunătățirea a 70 de stații de cale ferată.

(situație de referință: Data îndeplinirii țintei 16)
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A.4.  Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul sub formă de împrumut
Reforma 3 (C1.R3) – Decretul regal de reglementare a criteriilor minime pentru zonele cu emisii scăzute
Obiectivul acestei reforme este intrarea în vigoare a Decretului regal 1052/2022 din 27 decembrie de stabilire a cerințelor minime care trebuie îndeplinite de zonele cu emisii scăzute (LEZ) instituite de autoritățile locale din municipalitățile cu peste 50 000 de locuitori și din teritoriile insulare, în conformitate cu cerințele legale stabilite la articolul 14 alineatul (3) din Legea 7/2021 din 20 mai. 
Aceste cerințe minime prevăzute de decretul regal se referă la: 
obligația autorităților locale de a stabili măsurile specifice care trebuie puse în aplicare pentru a îndeplini obiectivele zonelor cu emisii scăzute, și anume îmbunătățirea calității aerului și atenuarea efectelor schimbărilor climatice, precum și promovarea respectării obiectivelor privind zgomotul, mobilitatea durabilă și eficiența energetică în utilizarea mijloacelor de transport. Aceste măsuri vizează încurajarea transferului modal către moduri de transport mai durabile, acordând prioritate mobilității active și transportului public.
Obligația de a delimita zonele cu emisii scăzute luând în considerare originea și destinația călătoriilor în care s-a considerat necesar să se intervină, prin intermediul transferului modal sau prin încurajarea reducerii călătoriilor. 
Suprafața zonelor cu emisii scăzute trebuie să fie adecvată și suficientă pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite și proporțională cu acestea. Decretul regal stabilește posibilitatea, la decizia autorităților locale, de a proiecta mai multe zone cu emisii scăzute în orașele mai mari, precum și în teritoriile insulare. 
- Definirea unor obiective cuantificabile privind calitatea aerului care să conducă la o îmbunătățire în comparație cu situația de referință fără zone cu emisii scăzute. Zonele cu emisii scăzute contribuie, de asemenea, la atingerea valorilor orientative ale directivelor Organizației Mondiale a Sănătății privind calitatea aerului.
Proiectul privind zonele cu emisii scăzute include obiective măsurabile și cuantificabile de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră în zonele cu emisii scăzute până în 2030, în concordanță cu obiectivele stabilite în Planul național integrat privind energia și clima (PNIEC), în special obiectivul de reducere a utilizării vehiculelor motorizate private în comparație cu alte moduri de transport. 
Interdicții sau restricții privind accesul, circulația și parcarea vehiculelor, în funcție de potențialul lor poluant. 
Decretul regal acordă zonelor cu emisii scăzute preexistente stabilite înainte de aprobarea Decretului regal 1052/2022 o perioadă tranzitorie de 18 luni pentru a se adapta la aceste cerințe minime.
Punerea în aplicare a măsurii se finalizează până în decembrie 2022. 
A.5.  Jaloane, ținte, indicatori și calendar pentru monitorizarea și punerea în aplicare a sprijinului sub formă de împrumut


 
A se vedea tabelul de mai jos. Data de referință pentru toți indicatorii este 1 februarie 2020, cu excepția cazului în care se indică altfel în descrierea acțiunii. Sumele din tabel nu includ TVA
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	Număr
	Măsură
	Etapa de referință 
 / Țintă
	Denumire
	Indicator calitativ pentru obiectivele de etapă
	Indicator cantitativ pentru obiectiv
	Timp
	Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte

	
	
	
	
	
	Unitate
	Situația de referință
	Obiectiv
	Q
	Anul
	

	L1 	
	C1.R3
	M
	Intrarea în vigoare a Decretului regal de reglementare a zonelor cu emisii scăzute (LEZ)
	Dispoziție din Decretul regal care indică intrarea sa în vigoare
	
	
	
	T4
	2022
	Intrarea în vigoare a Decretului regal 1052/2022 din 27 decembrie, care reglementează zonele cu emisii scăzute (LEZ)
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B. COMPONENTUL 02: Punerea în aplicare a Agendei urbane spaniole: Planul de Reabilitare și Regenerare Urbană
Această componentă a planului de redresare și reziliență al Spaniei abordează reabilitarea energetică a clădirilor, decarbonizarea acestora și îmbunătățirea calității și a confortului lor. Aceasta abordează, de asemenea, problema locuințelor sociale de închiriat, sporind stocul acestora și asigurând o redresare mai echitabilă și mai favorabilă incluziunii. În plus, componenta urmărește să abordeze sărăcia energetică prin sprijinirea locuințelor sociale sau de închiriat la prețuri accesibile. Sunt incluse, de asemenea, activitățile de digitalizare. Această componentă a planului de redresare și reziliență al Spaniei sprijină punerea în aplicare a Planului național privind energia și clima (PNEC) al Spaniei, care prevede renovarea a 1 200 000 de clădiri rezidențiale până în 2030, precum și a sistemelor de încălzire și răcire a aproximativ 300 000 de clădiri rezidențiale pe an. În acest context, Spania propune:
a) să elaboreze și să pună în aplicare măsuri de reformă, inclusiv Agenda urbană spaniolă, strategia de renovare pe termen lung a Spaniei, o lege privind locuințele, o lege pentru îmbunătățirea peisajului arhitectural și crearea de „ghișee unice” pentru renovarea clădirilor;
b) să renoveze cel puțin 285 000 de locuințe rezidențiale unice ca parte a cel puțin 410 000 de acțiuni de renovare, cel puțin 600 de hectare de zone urbane, echivalentul a cel puțin 40 000 de clădiri rezidențiale și 690 000 m 2 de clădiri nerezidențiale, echivalentul a cel puțin 4 300 de clădiri rezidențiale și 230 000 m 2 de clădiri nerezidențiale în municipalități și zone urbane cu mai puțin de 5 000 de locuitori și cel puțin 1 230 000 m 2 de clădiri publice până în 2026, realizând în medie economii de energie primară de peste 30 %, inclusiv prin renovarea și modernizarea sistemelor de încălzire și răcire;
c) să construiască cel puțin 15 718 locuințe noi în scopul închirierii sociale sau la prețuri accesibile, cu o cerere de energie primară cu cel puțin 20 % mai mică decât cerințele clădirilor al căror consum de energie este aproape egal cu zero; 
d) să pună în aplicare cel puțin 100 de proiecte-pilot la nivel local care să sprijine eficiența energetică și punerea în aplicare a Agendei urbane spaniole; și
e) îmbunătățirea accesului la finanțare pentru construirea și renovarea de locuințe sociale eficiente din punct de vedere energetic și la prețuri accesibile și dezvoltarea piețelor de capital în aceste domenii.
Această componentă a planului de redresare și reziliență al Spaniei contribuie la punerea în aplicare a Recomandărilor specifice fiecărei țări 3 2023 și 4 2022 pentru a spori disponibilitatea locuințelor sociale eficiente din punct de vedere energetic și la prețuri accesibile, inclusiv prin renovare. Acesta sprijină, de asemenea, tranziția verde (Recomandarea specifică fiecărei țări nr. 1 2023, 1 2022 și 3 2019) și, în special, îmbunătățirile în materie de eficiență energetică (Recomandarea specifică fiecărei țări nr. 3 2020). De asemenea, îmbunătățește sprijinul acordat familiilor (Recomandarea specifică fiecărei țări nr. 2 din 2019; Recomandarea specifică fiecărei țări nr. 2 2020) și contribuie la concentrarea la începutul perioadei a proiectelor de investiții publice mature și la promovarea investițiilor private pentru a stimula redresarea economică (Recomandarea specifică fiecărei țări nr. 3 2020). 
Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a măsurilor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice privind principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01). 

B.1.  Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil
Reforma 1 (C2.R1) – Punerea în aplicare a Agendei urbane spaniole (și a planului de acțiune aferent)
Obiectivul acestei măsuri este pregătirea și aprobarea Agendei urbane spaniole, care va fi un document strategic și fără caracter de reglementare care încorporează durabilitatea în domeniul politicii de dezvoltare urbană. Aceasta este, de asemenea, o metodă de lucru care orientează toate părțile interesate din sectorul public și privat să realizeze o dezvoltare echitabilă, echitabilă și durabilă în zonele lor specifice și să deservească administrația locală, orașele și satele, indiferent de dimensiunea populației lor, ca instrument cu o perspectivă strategică, integrată și cuprinzătoare, astfel cum se prevede în Agenda urbană a UE și în Noua Cartă de la Leipzig. 
Agenda urbană spaniolă include un diagnostic al punctelor slabe și al provocărilor cu care se confruntă orașele și satele din Spania, pentru a realiza o dezvoltare urbană durabilă din punctul de vedere al mediului, coerentă din punct de vedere social și fezabilă din punct de vedere economic. Acesta include un cadru strategic structurat în jurul următoarelor zece provocări strategice: demografică; protecția mediului; economică și socială; situația actuală a parcului imobiliar; vulnerabilitatea la efectele negative ale schimbărilor climatice; dependența (ridicată) de turism; și riscurile legate de poluare.
Agenda urbană include, de asemenea, un plan de acțiune specific pentru administrația națională și include orientări pentru a sprijini entitățile locale în elaborarea propriilor planuri de acțiune locale în conformitate cu metodologia propusă de administrația generală de stat, angajându-se să îmbunătățească guvernanța publică și public-privată. Investiția 6 completează această reformă prin sprijinirea pregătirii a cel puțin 100 de planuri de acțiune locale.
Ca parte a Agendei urbane și a necesității de a respecta Directiva (UE) 2018/844 privind performanța energetică a clădirilor și eficiența energetică, Spania stabilește o strategie de renovare pe termen lung pentru a sprijini renovarea parcului național de clădiri rezidențiale și nerezidențiale. Aceasta include atât clădiri publice, cât și private și realizează un parc imobiliar foarte eficient din punct de vedere energetic și decarbonizat până în 2050, facilitând transformarea eficientă din punctul de vedere al costurilor a clădirilor existente în clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero.
Punerea în aplicare a măsurii se finalizează până la 30 iunie 2020.
Reforma 2 (C2.R2) – Actualizarea din 2020 a strategiei spaniole de renovare pe termen lung și a planului de acțiune aferent
Obiectivul acestei măsuri este punerea în aplicare a Strategiei de renovare pe termen lung (ERESEE). Aceasta include acțiuni pentru pregătirea, discutarea în cadrul grupurilor de lucru specializate, aprobarea și diseminarea documentului strategic al planului de acțiune al Strategiei de renovare pe termen lung. Planul de acțiune este în conformitate cu acțiunile incluse în ERESEE. În vederea punerii în aplicare a ERESEE, se înființează mai multe grupuri de lucru pentru a elabora recomandări clare privind punerea în aplicare a planului de acțiune pentru reabilitarea și regenerarea urbană. Se publică rapoarte conținând recomandările grupurilor de lucru.
În partea III a ERESEE, „Punerea în aplicare”, ERESEE include un set de acțiuni, printre care un set de reforme este prezentat ca parte a unei foi de parcurs care promovează reabilitarea și reînnoirea urbană, precum și tranziția verde și cea digitală. Foaia de parcurs este structurată în jurul a unsprezece axe și acțiuni menite să îmbunătățească guvernanța, reglementările și finanțarea. Această foaie de parcurs este inclusă în documentul strategic ca principal pas către punerea în aplicare a ERESEE. Printre cele mai relevante acțiuni se numără:
· renovarea clădirilor administrației publice (aliniate la componenta 11 a planului de redresare și reziliență al Spaniei);
· să finanțeze domeniile identificate care necesită îmbunătățiri, inclusiv noi impozite favorabile renovării, atât în sectorul rezidențial, cât și în cel terțiar;
· să promoveze și să mobilizeze finanțarea privată;
· combaterea sărăciei energetice;
· implementarea unui nou model energetic în sectorul construcțiilor, pentru a încuraja consumul de energie din surse regenerabile în clădiri;
· activarea și agregarea cererii de reabilitare;
· îmbunătățirea condițiilor din perspectiva ofertei, prin stimularea modernizării sectorului reabilitării prin cercetare, dezvoltare și inovare, digitalizare și monitorizare, consolidarea competențelor și cursuri de formare;
· să disemineze informații către cetățeni și întreprinderi și să facă schimb de bune practici între administrații; și
· să elaboreze statistici și indicatori pentru monitorizarea acțiunilor finanțate din fonduri publice, astfel încât politicile publice să poată fi evaluate în mod corespunzător.
Acest document strategic permite punerea în aplicare a ERESEE, în cadrul Agendei urbane spaniole, integrând diferitele administrații (centrale, regionale și locale).
Punerea în aplicare a măsurii se finalizează până la 30 iunie 2023.
Reforma 3 (C2.R3) – Legea privind locuințele
Obiectivul acestei măsuri este de a pune în aplicare, prin intermediul Legii privind locuințele, un prim regulament de acest tip în Spania, pentru a aborda diferitele instrumente publice de planificare, programare și colaborare deja existente pentru a sprijini dreptul la o locuință decentă și adecvată. Aceasta abordează reabilitarea și îmbunătățirea fondului locativ existent, atât public, cât și privat, precum și regenerarea și reînnoirea mediilor rezidențiale în care sunt situate, pentru a îmbunătăți calitatea vieții. Legea se referă la atingerea unui nivel suficient al fondului locativ pentru proprietățile închiriate, disponibil la prețuri accesibile.
Legislația abordează diverse instrumente de planificare, programare și colaborare pentru a asigura respectarea dreptului la o locuință decentă și adecvată, inclusiv, ca una dintre prioritățile sale, reabilitarea și îmbunătățirea fondului locativ existent, precum și regenerarea și renovarea mediilor rezidențiale în care sunt situate. 
În plus, legea încurajează o creștere a ofertei de locuințe sociale și la prețuri accesibile prin asigurarea conformității cu cerințele stabilite în prezent pentru clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero în conformitate cu documentul de bază privind economiile de energie (DB-HE) din Codul tehnic al clădirilor (CTE) și evită măsurile care ar putea împiedica furnizarea de locuințe pe termen mediu.
Această punere în aplicare a reformei se finalizează până la 30 septembrie 2022.
Reforma 4 (C2.R4) – Legea privind calitatea arhitecturii și a mediului construcțiilor și noua strategie națională în materie de arhitectură
Obiectivul acestei legi este de a declara calitatea arhitecturii și a clădirilor ca fiind un bun public, de a îmbunătăți calitatea vieții, de a promova rădăcinile sociale ale arhitecturii, de a promova dezvoltarea durabilă a zonelor și a centrelor urbane, de a contribui la dezvoltarea economică și socială și de a proteja și proteja patrimoniul cultural și natural.
În acest scop, legea abordează diverse inițiative și acțiuni strâns legate de programele de reabilitare și regenerare din cadrul acestei componente a planului de redresare și reziliență al Spaniei. În special, legea reglementează: (i) măsuri de cooperare interadministrativă în domeniul achiziționării de proiecte și lucrări de arhitectură, inginerie și urbanism; (ii) instrumente de diseminare a bunelor practici și de sprijin, formare și parteneriate public-privat; și (iii) promovarea reabilitării dintr-o perspectivă cuprinzătoare, cum ar fi cea descrisă mai sus. 
Această punere în aplicare a reformei se finalizează până la 30 septembrie 2022.


Reforma 5 (C2.R5) – Birouri de renovare („ghișeu unic”)
Obiectivul acestei măsuri este de a încuraja și de a extinde birourile locale de renovare înființate în unele municipalități pentru a însoți gospodăriile și comunitățile de proprietari în sarcinile extrem de complexe de reabilitare a unei clădiri rezidențiale.
În acest scop, această măsură încurajează și extinde în continuare această abordare prin instituirea unui proces care să asigure o colaborare și o cooperare eficace între administrațiile centrale, regionale și/sau locale. Aceasta include consolidarea coordonării întregului sprijin public (la nivel central, regional sau local). Toate nivelurile de guvernare sunt implicate în aceste ghișee unice pentru a maximiza eficacitatea acțiunilor de renovare.
Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 septembrie 2021.
Reforma 6 (C2.R6) – Îmbunătățirea finanțării pentru acțiunile de renovare
Obiectivul acestei măsuri este de a aborda unul dintre principalele obstacole din calea lansării activității de renovare, și anume accesul la finanțare în condiții favorabile. Pentru a obține aprobarea unui împrumut de renovare, este uneori necesar să se acorde un împrumut personal individual fiecărui proprietar individual dintr-o clădire. Acest lucru a reprezentat un obstacol în calea renovării aprofundate și integrate a clădirilor.
Pentru a aborda această problemă, măsura:
· instituie o nouă linie de garantare Instituto de Crédito Oficial (ICO) pentru a acoperi parțial riscul împrumuturilor acordate de instituții financiare private pentru renovarea clădirilor rezidențiale;
· promovează adoptarea unor dispoziții de reglementare specifice, inclusiv reforma Legii privind proprietatea orizontală, pentru a îmbunătăți accesul la finanțare al comunităților de proprietari; și
· încurajează utilizarea finanțării verzi de către instituțiile financiare.
Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 septembrie 2022.
Investiția 1 (C2.I1) – Renovări energetice
Obiectivul acestei măsuri este de a sprijini renovările energetice ale locuințelor și ale clădirilor rezidențiale. Măsura constă în reducerea consumului de energie primară din surse neregenerabile în locuințe sau clădiri rezidențiale și în depunerea declarațiilor fiscale, inclusiv a deducerilor legate de renovările energetice.
Investiția 2 (C2.I2) – Construirea sau reabilitarea locuințelor
Obiectivul acestei măsuri este de a sprijini locuințele sociale de închiriat eficiente din punct de vedere energetic. Măsura constă în construirea sau reabilitarea locuințelor în cadrul programelor de sprijinire a locuințelor sociale de închiriat în clădiri eficiente din punct de vedere energetic. Fiecare construcție sau reabilitare a unei locuințe în cadrul acestei măsuri poate primi, de asemenea, sprijin complementar din partea facilității de împrumut ICO pentru promovarea locuințelor sociale (C2.I7), în măsura în care aceasta nu acoperă aceleași costuri.
Investiția 3 (C2.I3) – Programul de reabilitare energetică a clădirilor
Obiectivul acestei măsuri este de a sprijini renovările energetice ale clădirilor. Măsura constă în reducerea consumului de energie primară din surse neregenerabile în locuințe, clădiri rezidențiale sau clădiri nerezidențiale sau părți ale acestora.
Investiția 4 (C2.I4) – Programul de regenerare și provocarea demografică
Obiectivul acestei măsuri este de a sprijini renovările energetice și proiectele din municipalitățile eligibile în cadrul programelor PREE 5000 și DUS 5000. Măsura constă în reducerea consumului de energie primară din surse neregenerabile în locuințe, clădiri rezidențiale sau clădiri nerezidențiale sau părți ale acestora și în finalizarea proiectelor depuse de entitățile sau persoanele fizice beneficiare pentru granturi legate de programul DUS 5000.
Investiția 5 (C2.I5) – Programul de reabilitare a clădirilor publice
Obiectivul acestei măsuri este de a sprijini renovările energetice ale clădirilor publice. Măsura constă în renovarea clădirilor publice.
Investiția 6 (C2.I6) – Program de sprijin pentru dezvoltarea de proiecte-pilot pentru planurile de acțiune locală ale Agendei urbane spaniole
Obiectivul acestei măsuri este de a sprijini autoritățile locale în punerea în aplicare a celor zece obiective strategice ale Agendei urbane spaniole prin aprobarea a cel puțin 100 de planuri de acțiune locale. Cele zece obiective strategice ale Agendei urbane spaniole sunt: (i) planificarea și utilizarea mai rațională a terenurilor, conservarea și protejarea acestora; (ii) evitarea extinderii urbane și revitalizarea orașelor existente; (iii) prevenirea și reducerea impactului schimbărilor climatice și al rezilienței; (iv) utilizarea durabilă a resurselor și promovarea economiei circulare; (v) promovarea proximității și a mobilității durabile; (vi) încurajarea coeziunii sociale și lupta pentru egalitate; (vii) promovarea și încurajarea economiei urbane; (viii) asigurarea accesului la locuințe; (ix) conducerea și promovarea inovării digitale; și (x) îmbunătățirea instrumentelor de participare și guvernanță.
Măsura (i) servește drept model și ghid pentru alte autorități locale în elaborarea propriilor planuri de acțiune; (ii) punerea în aplicare a Agendei urbane spaniole cu planuri de acțiune la nivel local; și (iii) să pună în aplicare proiecte concrete ca parte a planurilor de acțiune locale pentru a evidenția potențialul Agendei urbane spaniole. Sprijinul este acordat prin proceduri competitive de ofertare și cuprinde în special proiecte transversale și integrate cu o viziune strategică și printr-un model de guvernanță care asigură cea mai largă participare. 
Investițiile din cadrul acestei măsuri se finalizează până la 31 decembrie 2022.
B.2.  Jaloane, ținte, indicatori și calendar pentru monitorizarea și punerea în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil
A se vedea tabelul de mai jos. Data de referință pentru toți indicatorii este 1 februarie 2020, cu excepția cazului în care se indică altfel în descrierea acțiunii. Sumele din tabel nu includ TVA.
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	21
	C2.R1
	M
	Intrarea în vigoare a Agendei urbane spaniole și a Strategiei de renovare pe termen lung pentru reabilitarea energetică în sectorul construcțiilor din Spania 
	Publicarea în Jurnalul Oficial
	
	
	
	T2
	2020
	Intrarea în vigoare a Agendei urbane spaniole ca politică urbană națională care asigură o planificare strategică integrată și cuprinzătoare a orașelor și actualizarea din 2020 a Strategiei de renovare pe termen lung (LTRS) pentru reabilitarea energetică în sectorul construcțiilor din Spania (ERESEE). Scopul strategiei ERESEE este de a diagnostica parcul imobiliar din Spania, de a elimina obstacolele și de a genera noi abordări pentru extinderea renovării clădirilor, de a stimula investițiile în acest sector, de a crește economiile de energie și de a reduce emisiile de carbon în conformitate cu obiectivele climatice. Publicarea pe site-ul oficial relevant este considerată un indicator calitativ al intrării în vigoare.

	21bis
	C2.R2
	M
	Publicarea recomandărilor grupurilor de lucru pentru punerea în aplicare a strategiei de renovare pe termen lung în Spania
	Publicarea recomandărilor grupurilor de lucru
	
	
	
	T2
	2023
	Publicarea recomandărilor detaliate ale grupurilor de lucru pentru punerea în aplicare a actualizării din 2020 a Strategiei de renovare pe termen lung (LTRS) pentru reabilitarea energetică în sectorul clădirilor din Spania (ERESEE). Scopul strategiei ERESEE este de a diagnostica parcul imobiliar din Spania, de a elimina obstacolele și de a genera noi abordări pentru extinderea renovărilor clădirilor, de a stimula investițiile în acest sector, de a crește economiile de energie și de a reduce emisiile de carbon în conformitate cu obiectivele climatice. În vederea punerii în aplicare a ERESEE, se înființează mai multe grupuri de lucru pentru a elabora recomandări clare privind punerea în aplicare a planului de acțiune pentru reabilitarea și regenerarea urbană. Recomandările detaliate includ o foaie de parcurs și ghiduri metodologice pentru fiecare măsură care urmează să fie luată și adresată fiecărui agent implicat (administrația publică, părțile interesate etc.). Prin „ghiduri metodologice” se înțeleg sarcinile.

	22
	C2.R3
	M
	Intrarea în vigoare a Legii privind locuințele, inclusiv acțiuni de sprijinire a creșterii ofertei de locuințe în conformitate cu clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero
	Dispoziție din Legea privind locuințele referitoare la intrarea în vigoare
	
	
	
	T3
	2022
	Legea privind locuințele abordează diverse instrumente de planificare, programare și colaborare pentru a asigura îndeplinirea corespunzătoare a dreptului la o locuință decentă și adecvată, inclusiv, ca una dintre priorități, reabilitarea și îmbunătățirea fondului locativ existent, precum și regenerarea și renovarea mediilor rezidențiale în care sunt situate. Legea încurajează creșterea ofertei de locuințe sociale și la prețuri accesibile prin asigurarea conformității cu cerințele prevăzute în prezent pentru clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero, în conformitate cu documentul de bază privind economiile de energie (DB-HE) din Codul tehnic al clădirilor (CTE). 

	23
	C2.R4
	M
	Intrarea în vigoare a Legii privind calitatea arhitecturii și a mediului de construcție 
	Dispoziție din Legea privind calitatea arhitecturii și a mediului de construcție la intrarea în vigoare
	
	
	
	T3
	2022
	Adoptarea Legii privind calitatea arhitecturii și a mediului de construcție, inclusiv o abordare integrată a reabilitării, care va stimula creșterea parcului imobiliar al cărui consum de energie este aproape egal cu zero, nu numai în rândul clădirilor noi, ci și între clădirile existente. Legea stabilește principiul calității în arhitectură și în mediul construit, stabilind durabilitatea mediului și contribuția la realizarea obiectivelor de eficiență energetică ca unul dintre criteriile-cheie de evaluare și orientând reabilitarea necesară a fondului locativ către o abordare integrată a reabilitării. 

	24
	C2.R5
	M
	Intrarea în vigoare a Decretului regal privind birourile de renovare („ghișee unice”) 
	Dispoziție din Decretul regal privind oficiile de renovare la intrarea în vigoare
	
	
	
	T3
	2021
	Adoptarea Decretului regal de stabilire a domeniului de aplicare al birourilor de renovare („ghișee unice”) și a finanțării acestora. Conferința sectorială privind locuințele va avea loc, iar etapa de informare a publicului și alte proceduri juridice vor fi finalizate înainte de finalizarea decretului regal. 

	25
	C2.R6
	M
	Intrarea în vigoare a modificărilor aduse Legii privind proprietatea orizontală pentru a facilita finanțarea reabilitării 
	Dispoziție din Legea orizontală privind proprietatea referitoare la intrarea în vigoare
	
	
	
	T3
	2022
	Amendamente la Legea 49/1960 (Legea privind proprietatea orizontală) din 21 iulie privind coproprietatea pentru a promova punerea în aplicare a renovării și a îmbunătățirilor clădirilor de către comunitățile de proprietari și accesul la finanțare. Obiectivul amendamentului este de a facilita luarea deciziilor de către comunitățile de proprietari pentru a efectua lucrări de renovare a clădirilor care contribuie la îmbunătățirea eficienței energetice și pentru a facilita accesul la finanțare bancară.

	26
	C2.I1
	M
	Intrarea în vigoare a Decretului regal privind cadrul de reglementare pentru punerea în aplicare a programului de reînnoire; și Decretul-lege regal de reglementare a stimulentelor pentru impozitul pe venitul persoanelor fizice în vederea sprijinirii programului 
	Dispoziție din decretul regal și din decretele-lege regale privind intrarea în vigoare
	
	
	
	T3
	2021
	adoptarea unui decret regal care definește cadrul de reglementare pentru punerea în aplicare a programului de reînnoire; și un decret-lege regal care să reglementeze stimulentele pentru impozitul pe venitul persoanelor fizice în vederea sprijinirii programului. Decretul regal care definește cadrul de reglementare stabilește cerințele tehnice pentru a asigura respectarea reducerii medii de 30 % a consumului de energie primară din surse neregenerabile. Conferința sectorială privind locuințele va avea loc, iar etapa de informare a publicului și alte proceduri legale vor fi finalizate înainte de finalizarea decretului regal. Sunt sprijinite următoarele acțiuni: 
a) un program de sprijinire a renovărilor energetice la nivel de cartier. Programul renovează cel puțin 600 de hectare de zone urbane, realizând, în medie, o reducere a cererii de energie primară de cel puțin 30 %, verificată prin certificate de performanță energetică. Printre acțiuni se numără îmbunătățirea eficienței energetice, instalarea infrastructurii pentru mobilitatea electrică, îmbunătățirea accesibilității clădirilor și eliminarea substanțelor periculoase. Maximum 15 % din măsură este dedicată îmbunătățirilor la nivelul cartierelor, cum ar fi îmbunătățirea iluminatului exterior, a pistelor pentru biciclete, a infrastructurii verzi și a sistemelor de drenaj, ținând seama de caracteristicile socioeconomice ale cartierului. 
b) un program de sprijinire a renovărilor energetice ale clădirilor rezidențiale. Nivelul sprijinului este mai ridicat pentru acțiunile pentru care reducerea cererii de energie primară este mai mare și pentru gospodăriile cu venituri mici. Printre acțiuni se numără îmbunătățirea eficienței energetice, instalarea infrastructurii pentru mobilitatea electrică, îmbunătățirea accesibilității clădirilor și eliminarea substanțelor periculoase. 
c) Un set de activități abordează stimulentele pentru renovările energetice. Aceasta include, printre altele, (i) posibilitatea de a deduce renovările din impozitul pe venitul persoanelor fizice dacă se realizează o reducere cu cel puțin 30 % a cererii de energie primară și (ii) îmbunătățirea cadrului de finanțare prin încurajarea parteneriatelor public-privat. 
Un decret regal stabilește cerințele tehnice pentru a asigura respectarea reducerii medii cu 30 % a cererii de energie primară. Modificările impozitului pe venitul persoanelor fizice se aprobă prin decret-lege regal și au ca obiectiv definirea stimulentelor fiscale pentru acțiunile de reînnoire a clădirilor în vederea îmbunătățirii eficienței energetice.

	29
	C2.I1
	T
	Reducerea consumului de energie primară din surse neregenerabile în locuințe sau clădiri rezidențiale
	 
	Număr
	0
	32 390
	T2
	2026
	Furnizarea unui număr total de 32 390 de certificate de performanță energetică pentru locuințe sau clădiri rezidențiale, care indică, în medie, o reducere cu 30 % a consumului de energie primară din surse neregenerabile, ponderat cu suprafața locuibilă, astfel cum se indică în certificatul de performanță energetică.

	29bis
	C2.I1
	T
	Deduceri fiscale declarate pentru renovări energetice
	
	EUR
	0
	734 610 110
	T2
	2026
	Se depun declarații fiscale pentru un cuantum cumulat total al deducerilor de 734 610 110 EUR legate de renovările energetice.

	30
	C2.I2
	M
	Intrarea în vigoare a Decretului regal privind definirea cadrului de reglementare pentru punerea în aplicare a programului privind locuințele sociale de închiriat eficiente din punct de vedere energetic care respectă criteriile de eficiență energetică
	Dispoziție din Decretul regal privind intrarea în vigoare
	
	
	
	T3
	2021
	Adoptarea Decretului regal de definire a cadrului de reglementare pentru punerea în aplicare a programului privind locuințele sociale de închiriat eficiente din punct de vedere energetic care respectă criteriile de eficiență energetică. Decretul regal stabilește cerințele tehnice pentru a asigura, în construcția clădirilor, obiectivul de a atinge o cerere de energie primară cu cel puțin 20 % mai mică decât cerința privind clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero, în conformitate cu orientările naționale. În acest scop, o cerință este de a limita valoarea consumului de energie primară din surse neregenerabile la 80 % din limita stabilită în secțiunea HE 0 din documentul de bază privind economiile de energie (DB-HE) din Codul tehnic al clădirilor (CTE). Conferința sectorială privind locuințele va avea loc, iar etapa de informare a publicului și alte proceduri legale vor fi finalizate înainte de finalizarea decretului regal.

	31
	C2.I2
	T
	Construcția sau reabilitarea locuințelor
	 
	Număr
	0
	15 718
	T2
	2026
	Construirea sau reabilitarea unui număr total de 15 718 locuințe în cadrul programelor de sprijinire a închirierii de locuințe sociale în clădiri eficiente din punct de vedere energetic.

	33
	C2.I3
	T
	Reducerea consumului de energie primară din surse neregenerabile în locuințe, clădiri rezidențiale sau clădiri nerezidențiale sau părți ale acestora
	
	Număr
	0
	2 918
	T2
	2026
	Furnizarea unui număr total de 2 918 certificate de performanță energetică pentru locuințe, clădiri rezidențiale sau clădiri nerezidențiale sau părți ale acestora, indicând, în medie, o reducere cu 30 % a consumului de energie primară din surse neregenerabile.

	34
	C2.I4
	T
	Reducerea consumului de energie primară din surse neregenerabile în locuințe, clădiri rezidențiale sau clădiri nerezidențiale sau părți ale acestora, situate în municipalități eligibile în cadrul programului PREE 5 000
	 
	Număr
	0
	1 377
	T2
	2026
	Furnizarea unui număr total de 1 377 de certificate de performanță energetică pentru locuințe, clădiri rezidențiale sau clădiri nerezidențiale sau părți ale acestora, situate în municipalități eligibile în cadrul programului PREE 5000, indicând, în medie, o reducere cu 30 % a consumului de energie primară din surse neregenerabile.

	35
	C2.I4
	T
	Rapoarte finale privind granturile aferente programului DUS 5 000
	 
	Număr
	0
	854
	T2
	2026
	Entitățile beneficiare sau persoanele fizice trebuie să prezinte 854 de rapoarte finale care confirmă finalizarea proiectelor atribuite pentru granturi legate de programul DUS 5000.

	37
	C2.I5
	M
	Renovarea clădirilor publice
	Certificate de acceptare, declarații de conformitate sau documente echivalente care atestă executarea contractelor
	
	
	
	T2
	2026
	Confirmarea de către administrație a executării contractelor referitoare la renovarea a 1 230 000 m 2 de clădiri publice.

	38
	C2.I6
	T
	Planuri de acțiune în cadrul Agendei urbane spaniole 
	 
	Număr
	0
	100
	T4
	2022
	Cel puțin 100 de municipalități trebuie să își aprobe planul de acțiune locală (strategia urbană) și să fie echipate cu criteriile stabilite în Agenda urbană spaniolă, care cuprinde o evaluare și linii de acțiune în conformitate cu cele zece obiective strategice ale sale.
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B.3. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru împrumut
Reforma 7 (C2.R7) – Accesibilitatea locuințelor
Obiectivul acestei măsuri este de a spori accesibilitatea și caracterul abordabil al locuințelor. Măsura constă în intrarea în vigoare a unui act juridic de actualizare a statutului Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES) și în publicarea Ghidului de recomandări și bune practici pentru autorizațiile de urbanism în sectorul rezidențial (Guía de recomendaciones y buenas prácticas en materia de licencias urbanísticas en el ámbito residencial).
Investiția 7 (C2.I7) – Facilitatea de împrumut ICO pentru promovarea locuințelor sociale
Această măsură constă într-o investiție publică într-un mecanism, mecanismul de împrumut ICO pentru promovarea locuințelor sociale, pentru a stimula investițiile private și a îmbunătăți accesul la finanțare pentru construirea și renovarea de locuințe sociale și la prețuri accesibile, precum și pentru a dezvolta piețele de capital în aceste domenii. Mecanismul funcționează prin acordarea de împrumuturi în mod direct sau prin intermediari sectorului privat, precum și entităților din sectorul public implicate în activități similare. Pe baza investițiilor MRR, mecanismul urmărește să ofere inițial o finanțare de cel puțin 567 854 983 EUR. Fiecare beneficiar final din cadrul acestei măsuri poate primi, de asemenea, sprijin complementar sub formă de grant în cadrul investiției 2, Construcția sau reabilitarea locuințelor (C2.I2), în măsura în care acesta nu acoperă aceleași costuri.
Instrumentul este gestionat de Instituto de Crédito Oficial (ICO) în calitate de partener de implementare. Facilitatea include următoarele linii de produse:
· Împrumuturi directe pentru construcția de clădiri. 
· Împrumuturi directe pentru renovarea clădirilor existente. 
· Linia de mediere: linia de mediere constă în împrumuturi acordate de ICO băncilor comerciale, care, la rândul lor, acordă împrumuturi beneficiarilor finali pentru construirea de clădiri sau renovarea clădirilor existente.
Clădirile construite și/sau renovate trebuie să fie utilizate pentru chirie socială sau la prețuri accesibile sau să fie transferate în vederea utilizării pentru chirie socială și la prețuri accesibile pentru o perioadă minimă de 50 de ani. 
Pentru a pune în aplicare investiția în instrument, Spania și ICO semnează un acord de punere în aplicare care include următorul conținut:
1. Descrierea procesului decizional al instrumentului: decizia finală de investiții a facilității este luată de un comitet pentru investiții sau de un alt organ de conducere echivalent relevant și este aprobată cu majoritatea voturilor membrilor independenți de guvernul spaniol. Pentru investițiile intermediate, decizia finală de investiție este luată de intermediari.
2. Cerințele-cheie ale politicii de investiții asociate, care includ:
a. Descrierea produselor financiare și a beneficiarilor finali eligibili în conformitate cu descrierea măsurii.
b. cerința ca toate investițiile sprijinite să fie viabile din punct de vedere economic.
c. Interdicția de a refinanța orice împrumut restant.
d. Cerința de a respecta principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative”, astfel cum este prevăzut în Orientările tehnice privind principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01), în special:
i. În cazul împrumuturilor: politica de investiții exclude de la eligibilitate următoarea listă de activități și active: (i) activitățile și activele legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval,[footnoteRef:2](ii) activitățile și activele din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante,[footnoteRef:3](iii) activitățile și activele legate de depozitele de deșeuri, incineratoare[footnoteRef:4] și stațiile de tratare mecano-biologică.[footnoteRef:5] [2:  Cu excepția (a) activelor și activităților din domeniul producerii de energie electrică și/sau termică, precum și al infrastructurii de transport și distribuție aferente, care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile prevăzute în anexa III la Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) și (b) activităților și activelor de la punctul (ii) pentru care utilizarea combustibililor fosili este temporară și inevitabilă din punct de vedere tehnic pentru tranziția în timp util către o operațiune fără combustibili fosili.]  [3:  În cazul în care activitatea care beneficiază de sprijin generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai mici decât valorile de referință relevante, se furnizează o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Indici de referință stabiliți pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei. ]  [4:  Această excludere nu se aplică acțiunilor din cadrul acestei măsuri în instalații dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și în instalații existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de eșapament pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității instalațiilor de prelucrare a deșeurilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație]  [5:  Această excludere nu se aplică acțiunilor din cadrul acestei măsuri în stațiile de tratare mecano-biologică existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri au scopul de a spori eficiența utilizării resurselor sau de a moderniza operațiunile de reciclare a deșeurilor separate pentru a composta deșeurile biologice și digestia anaerobă a deșeurilor biologice, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității instalațiilor de prelucrare a deșeurilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.] 

ii. Politica de investiții impune respectarea legislației UE și naționale relevante în materie de mediu a beneficiarilor finali ai facilității.
e. cerința ca beneficiarii finali ai mecanismului să nu primească sprijin din partea niciunui instrument al Uniunii pentru a acoperi aceleași costuri.

3. Cuantumul care face obiectul acordului de punere în aplicare, structura taxelor pentru partenerul de punere în aplicare și cerința de a reinvesti orice restituiri în conformitate cu politica de investiții a mecanismului, cu excepția cazului în care acestea sunt utilizate pentru rambursarea împrumuturilor din cadrul Mecanismului de redresare și reziliență.
4. Cerințe de monitorizare, audit și control, inclusiv:
· Descrierea sistemului de monitorizare al partenerului de implementare pentru raportarea investițiilor mobilizate.
· Descrierea procedurilor partenerului de implementare care vor asigura prevenirea, detectarea și corectarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese.
· Obligația de a verifica eligibilitatea fiecărei operațiuni în conformitate cu cerințele prevăzute în acordul de punere în aplicare și în Mecanismul de redresare și reziliență înainte de a se angaja să finanțeze o operațiune.
· Obligația de a efectua audituri ex post bazate pe riscuri în conformitate cu un plan de audit al ICO. Aceste audituri verifică i) eficacitatea sistemelor de control, inclusiv detectarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese; ii) respectarea principiului DNSH, a normelor privind ajutoarele de stat; și iii) respectarea cerinței ca intermediarul să controleze dacă același cost este acoperit de un alt instrument al Uniunii. Auditurile verifică, de asemenea, legalitatea tranzacțiilor și respectarea condițiilor din acordurile de punere în aplicare și de finanțare aplicabile.

5. Cerințe pentru selectarea intermediarilor financiari: ICO selectează intermediarii financiari într-un mod deschis, transparent și nediscriminatoriu. Controalele privind absența conflictelor de interese asupra intermediarilor financiari au loc și se efectuează ex ante prin intermediul unui sistem informatic, cum ar fi Minerva, pentru toți actorii financiari implicați.
6. Cerința de a semna acorduri de finanțare: ICO semnează acorduri de finanțare cu intermediarii financiari în conformitate cu cerințele-cheie care trebuie furnizate ca anexă la acordul de punere în aplicare. Cerințele-cheie ale acordului de finanțare includ toate cerințele în temeiul cărora funcționează fondul, inclusiv:
· Obligația intermediarului financiar de a-și lua deciziile în conformitate mutatis mutandis cu cerințele privind procesul decizional și politica de investiții specificate mai sus, inclusiv în ceea ce privește respectarea principiului de „a nu aduce prejudicii semnificative”.
· Descrierea cadrului de monitorizare, audit și control pe care intermediarul financiar trebuie să îl instituie, care, mutatis mutandis, face obiectul tuturor cerințelor de monitorizare, audit și control specificate mai sus. 
B.4. Jaloane, ținte, indicatori și calendar pentru monitorizarea și punerea în aplicare a sprijinului sub formă de împrumut


 
A se vedea tabelul de mai jos. Data de referință pentru toți indicatorii este 1 februarie 2020, cu excepția cazului în care se indică altfel în descrierea acțiunii. 
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	Număr
	Măsură
	Etapa de referință 
 / Țintă
	Denumire
	Indicator calitativ pentru obiectivele de etapă
	Indicator cantitativ pentru obiectiv
	Timp
	Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte

	
	
	
	
	
	Unitate
	Situația de referință
	Obiectiv
	Q
	Anul
	

	L2a
	C2.R7
	M
	Intrarea în vigoare a unui act juridic de actualizare a statutului Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES)
	Intrarea în vigoare a unui act juridic
	
	
	
	T4
	2025
	Un act juridic trebuie să fi intrat în vigoare pentru actualizarea statutului Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES).

	L3
	C2.R7
	M
	Publicarea Ghidului de recomandări și bune practici pentru autorizațiile de urbanism în sectorul rezidențial (Guía de recomendaciones y buenas prácticas en materia de licencias urbanísticas en el ámbito residencial)
	Publicare online
	
	
	
	T4
	2025
	Publicarea Ghidului de recomandări și bune practici pentru autorizațiile de urbanism în sectorul rezidențial (Guía de recomendaciones y buenas prácticas en materia de licencias urbanísticas en el ámbito residencial).

	L4
	C2.I7
	M
	Acord de punere în aplicare
	Intrarea în vigoare a acordului de punere în aplicare
	
	
	
	T4
	2023
	Intrarea în vigoare a acordului de punere în aplicare.

	L6
	C2.I7
	M
	Facilitatea de împrumut ICO pentru promovarea locuințelor sociale: Acorduri juridice semnate cu beneficiarii finali și finalizarea investiției
	Acorduri de finanțare legale semnate și certificat de transfer
	
	
	
	T2
	2026
	ICO și intermediarii selectați de ICO trebuie să fi încheiat acorduri de finanțare legală cu beneficiarii finali, pentru o sumă necesară pentru a utiliza 100 % din investiția MRR în mecanism (ținând seama de comisioanele de gestiune).
Spania transferă suma de 567 854 983 EUR către facilitatea ICO.
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C. COMPONENTUL 03: Transformarea ecologică și digitală a sistemului agroalimentar și de pescuit
Această componentă a planului de redresare și reziliență al Spaniei îmbunătățește sustenabilitatea, competitivitatea și reziliența sectorului agroalimentar și al pescuitului din punct de vedere economic, ecologic și social. Pentru a îndeplini acest obiectiv, investițiile și reformele incluse în această componentă a planului de redresare și reziliență al Spaniei se axează pe următoarele elemente:
a) îmbunătățirea eficienței și durabilității irigațiilor;
b) stimularea durabilității și competitivității agriculturii și creșterii animalelor;
c) adoptarea unei strategii de promovare a digitalizării în sectorul agroalimentar și în cel rural în ansamblu; și
d) stimularea sustenabilității, a cercetării, a inovării și a digitalizării sectorului pescuitului.
Componenta abordează recomandările specifice fiecărei țări privind promovarea investițiilor în inovare și în eficiența energetică (recomandarea specifică fiecărei țări 3 2019), îmbunătățirea accesului la învățarea digitală (recomandarea specifică fiecărei țări 2 2020), precum și privind promovarea investițiilor publice și private și încurajarea tranziției verzi (recomandarea specifică fiecărei țări 3 2020).
Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a măsurilor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice privind principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01). 
C.1.  Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil
Reforma 1 (C3.R1) – Modificarea normelor care reglementează relațiile comerciale în cadrul lanțului alimentar, inclusiv modificarea Legii nr. 12/2013 din 2 august 2007 privind măsurile de îmbunătățire a funcționării lanțului alimentar
Obiectivul acestei măsuri este de a îmbunătăți funcționarea lanțului alimentar prin modificarea legislației naționale care reglementează relațiile comerciale în cadrul lanțului alimentar (Legea nr. 12/2013), inclusiv, dar dincolo de transpunerea Directivei (UE) 2019/633. Măsura acoperă cel puțin:
a) extinderea domeniului de aplicare al legii prin includerea (i) relațiilor comerciale atât cu statele membre, cât și cu țările terțe, ori de câte ori un operator este situat în Spania, și (ii) a materiilor prime și a altor produse care intră sub incidența anexei I la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;
b) extinderea conținutului minim al contractelor alimentare prin includerea (i) sancțiunilor contractuale, (ii) excepțiilor din motive de forță majoră și (iii) a unei trimiteri la cererea de mediere din partea părților implicate pentru a aborda cazurile de neacordare;
c) extinderea listei practicilor comerciale neloiale, cum ar fi modificarea unilaterală a contractelor în ceea ce privește volumul sau returnarea produselor nevândute; și
d) recunoașterea Agenției de informare și control privind produsele alimentare ca organism responsabil cu instituirea și dezvoltarea sistemului de control necesar pentru verificarea respectării legislației la nivel național și ca punct de contact pentru cooperarea dintre autoritățile de aplicare a legii, precum și cu Comisia Europeană și comunitățile autonome din zonele lor teritoriale respective.
Măsura este complementară (i) Decretului-lege regal nr. 5/2020 din 25 februarie 2020, care a adoptat măsuri urgente privind agricultura și alimentele, și (ii) Legii nr. 8/2020 pentru modificarea Legii nr. 12/2013 privind măsuri urgente de îmbunătățire a funcționării lanțului alimentar.
Punerea în aplicare a măsurii se finalizează până la 31 decembrie 2021.
Reforma 2 (C3.R2) – Dezvoltarea și revizuirea cadrului de reglementare pentru durabilitatea de mediu a creșterii animalelor
Această măsură îmbunătățește sustenabilitatea ecologică a creșterii animalelor prin dezvoltarea și revizuirea cadrului legislativ după cum urmează:
a) Elaborarea unui registru general al celor mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru a facilita calcularea emisiilor poluante și de gaze cu efect de seră (GES) în fermele de porci și de păsări de curte, precum și acoperirea altor date de mediu. Acesta oferă o mai bună evaluare a respectării de către crescătorii de animale a angajamentelor privind emisiile de GES și de poluanți.
b) Revizuirea treptată a legislației privind planificarea în sectorul creșterii animalelor, care stabilește cerințe privind amplasarea, distanța, dimensiunea, condițiile de sănătate, biosecuritatea și infrastructura de mediu și de bunăstare a animalelor în fermele din sectoarele care o au deja (creșterea porcilor), precum și stabilirea unui nou cadru de reglementare în sectoare (creșterea păsărilor de curte), care nu fusese încă reglementat. Acesta stabilește angajamente sectoriale individuale de reducere a emisiilor, stabilind cerințe în funcție de contribuția acestora la generarea poluanților, în aplicarea principiului proporționalității.
Măsura include ambele dispoziții legislative, care urmează să fie publicate până la sfârșitul anului 2022. De asemenea, se anticipează că punerea în aplicare a registrului general al BAT va fi operațională pentru fermele de porci și de păsări de curte până la 31 decembrie 2023. Aplicarea legislației revizuite în materie de planificare se realizează progresiv, în termen de aproximativ doi ani de la publicarea acesteia.
În plus, această măsură vizează:
a) Îmbunătățirea biosecurității transportului animalelor în ceea ce privește bolile transmisibile ale animalelor. Noul regulament va încorpora digitalizarea și noile tehnologii în vehiculele utilizate ca mijloace de transport și în centrele de curățare și dezinfectare. 
b) Reglementarea utilizării antibioticelor la speciile de interes pentru animale, utilizând o metodă de calculare a consumului regulat și trimestrial de antibiotice pe exploatație și indicatorul național de referință. Regulamentul descrie măsurile care trebuie luate pe baza rezultatelor. Legislația prevede o perioadă de tranziție de un an pentru exploatațiile zootehnice care nu au obligația de a avea un sistem de gestionare integrat în legislația lor sectorială. 

Punerea în aplicare a măsurii se finalizează până la 30 iunie 2023.

Reforma 3 (C3.R3) – Cadrul legislativ privind nutriția durabilă pe solurile agricole și legislația privind poluarea de origine agricolă
Obiectivul acestei măsuri este de a reglementa fertilizarea agricolă pentru a aborda în mod coerent diferitele surse de aport de nutrienți în solurile agricole. În plus, oferă consultanță tehnică fermierilor pentru a-i sprijini să respecte cerințele legale și să raționalizeze fertilizarea. Aceasta: (i) abordarea efectelor negative ale schimbărilor climatice; (ii) reducerea poluării apei cu nitrați și fosfați de origine agricolă; și (iii) îmbunătățirea calității aerului.
Cadrul legislativ propus este legat de un alt instrument juridic: proiectul de decret regal privind protecția apelor împotriva poluării difuze cu nitrați proveniți din surse agricole (care înlocuiește Decretul regal 261/1996 din 16 februarie). Aceasta este legată, de asemenea, de elaborarea unui plan de acțiune pentru prevenirea, corectarea și reducerea poluării difuze cauzate de nitrați, în special din surse agricole. Această măsură introduce un decret regal de transpunere a Directivei 91/676/CEE din 12 decembrie 1991 privind protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole, stabilind obiective mai ambițioase decât Directiva privind nitrații și sporind convergența cu obiectivele de planificare a apei în temeiul Directivei-cadru privind apa.
Punerea în aplicare a măsurii se finalizează până la 31 martie 2023.
Reforma 4 (C3.R4) – Stimularea guvernanței și a gestionării durabile a irigațiilor din Spania
Obiectivul acestei măsuri este de a institui un mecanism de guvernanță la nivel național care să permită tuturor sectoarelor și nivelurilor autorităților publice în cauză să coopereze în domeniul irigațiilor. Aceasta include durabilitatea mediului, criteriile de punere în aplicare și aspectele legate de legislația aplicabilă. Măsura instituie un observator privind sustenabilitatea irigațiilor în Spania pentru a furniza date privind impactul economic, social și de mediu al irigațiilor asupra teritoriului.
Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2022.
Reforma 5 (C3.R5) – Punerea în aplicare a planului de acțiune II din Strategia pentru digitalizarea zonelor agroalimentare și rurale
Această măsură urmărește să continue punerea în aplicare a Strategiei spaniole pentru digitalizarea zonelor agroalimentare și rurale, adoptată de guvernul spaniol în martie 2019. Măsura stabilește un al doilea plan de acțiune care răspunde celor trei obiective de bază ale strategiei: (i) reducerea decalajului digital; (ii) promovarea utilizării datelor; și (iii) stimularea dezvoltării întreprinderilor și a noilor modele de afaceri. 
Măsura sprijină în continuare adoptarea și integrarea proceselor și competențelor digitale în activitatea economică legată de zonele rurale și de structura lor socială. Măsura elaborează, elaborează și pune în aplicare cel de al doilea plan de acțiune al strategiei de digitalizare a sectorului agroalimentar și a zonelor rurale.
Punerea în aplicare a măsurii se finalizează până la 31 decembrie 2023.
Reforma 6 (C3.R6) – Revizuirea cadrului național de reglementare pentru reglementarea pescuitului sustenabil
Obiectivul acestei măsuri este: (i) să încurajeze integrarea sustenabilității economice și sociale în gestionarea pescuitului; (ii) asigurarea unei mai mari securități juridice pentru toți actorii din sectorul pescuitului; și (iii) asigurarea unei mai mari transparențe, modernizări și digitalizări în gestionarea pescuitului. Măsura ține seama de obiectivele politicilor și provocărilor UE, inclusiv de reforma politicii comune în domeniul pescuitului, de Strategia privind biodiversitatea pentru 2030, de strategiile pentru mediul marin și de obiectivele de dezvoltare durabilă.
Investiția 1 (C3.I1) – Plan de sporire a eficienței și a durabilității irigațiilor
Obiectivul acestei măsuri este de a spori eficiența și sustenabilitatea irigațiilor printr-un set de acțiuni selectate. 
Aceasta constă în modernizarea sistemelor de irigații. 
Investiția 2 (C3.I2) – Plan de stimulare a durabilității și competitivității agriculturii și creșterii animalelor (I): Modernizarea laboratoarelor de sănătate a animalelor și a plantelor
Obiectivul acestei măsuri este de a spori securitatea alimentară în sectorul agricol și zootehnic, precum și de a îmbunătăți sănătatea plantelor.
Măsura constă în construirea a două instalații de biosecuritate și acreditarea unui laborator fitosanitar național.
Investiția 3 (C3.I3) – Plan de stimulare a durabilității și competitivității agriculturii și creșterii animalelor (II): Consolidarea sistemelor de consolidare a capacităților și de biosecuritate în pepiniere, centre de curățare și dezinfectare
Obiectivul acestei măsuri este de a consolida prevenirea bolilor animalelor și a organismelor dăunătoare plantelor și protecția împotriva acestora.
Măsura constă în construirea, renovarea sau renovarea infrastructurii sau achiziționarea de echipamente sau vehicule de dezinfectare în centrele de curățare și dezinfectare și în centrele care produc material de reproducere a plantelor.
Investiția 4 (C3.I4) – Plan de stimulare a durabilității și competitivității agriculturii și creșterii animalelor (III): Investiții în sisteme de gestionare a gunoiului de grajd, modernizarea serelor, eficiența energetică și energia din surse regenerabile, precum și agricultura de precizie și tehnologia în ferme
Obiectivul acestei măsuri este de a stimula sustenabilitatea și competitivitatea sectorului agricol și al creșterii animalelor.
Măsura constă în investiții în sisteme de gestionare a gunoiului de grajd, modernizarea serelor, eficiența energetică și energia din surse regenerabile, precum și agricultura de precizie și tehnologia în ferme.
Investiția 5 (C3.I5) – Strategia pentru digitalizarea sectorului agroalimentar și forestier și a mediului rural: dezvoltarea de acțiuni de sprijinire a digitalizării și a spiritului antreprenorial în sectorul agroalimentar și forestier și în mediul rural
Această măsură stabilește acțiuni în Strategia pentru digitalizarea sectoarelor agroalimentar, forestier și rural, adoptată de guvernul spaniol în martie 2019, precum și în cel de al doilea plan de acțiune al său pentru perioada 2021-2023. Acțiunile includ:
a) o linie specifică de sprijin financiar pentru IMM-urile din sectorul agroalimentar pentru a stimula proiectele de afaceri inovatoare și digitale, care urmează să fie pusă în aplicare prin acordarea de împrumuturi participative;
b) un centru de inovare digitală pentru întreprinderile din sectorul agroalimentar, care urmează să fie pus în aplicare printr-un contract intern și prin achiziții publice prin proceduri competitive de atribuire;
c) un observator al digitalizării în sectorul agroalimentar prin intermediul unui acord de parteneriat între MAPA și organismul colaborator; și
d) o platformă a consilierilor sistemului de cunoștințe și informații agricole (AKIS) care să funcționeze ca instrument de promovare a transferului de cunoștințe și informații între actorii AKIS, care să fie pusă în aplicare prin intermediul a două contracte interne.
Ca parte a măsurii, cel puțin 60 de IMM-uri agroalimentare pun în aplicare proiecte de afaceri inovatoare și digitale care sunt conforme cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) și finanțate prin împrumuturi participative până la sfârșitul anului 2023. 
Pentru a se asigura că măsura respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01), acordul juridic dintre Ministerul Agriculturii, Pescuitului și Alimentației și Empresa Nacional de Innovación (ENISA) și politica de investiții ulterioară a instrumentului financiar: 
i. să solicite aplicarea orientărilor tehnice ale Comisiei privind evaluarea durabilității pentru Fondul InvestEU; și
ii. exclude de la eligibilitate următoarea listă de activități și active: (i) activitățile și activele legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval;[footnoteRef:6] (ii) activitățile și activele din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante;[footnoteRef:7] (iii) activitățile și activele legate de depozitele de deșeuri, incineratoare[footnoteRef:8] și stații de tratare mecano-biologică;[footnoteRef:9] și (iv) activități și active în cazul cărora eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate dăuna mediului;  [6:  Cu excepția proiectelor din cadrul acestei măsuri în domeniul producerii de energie electrică și/sau termică, precum și al infrastructurii de transport și distribuție aferente, care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile prevăzute în anexa III la Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).]  [7:  În cazul în care activitatea care beneficiază de sprijin generează emisii de gaze cu efect de seră care nu sunt semnificativ mai mici decât valorile de referință relevante, ar trebui furnizată o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Indici de referință stabiliți pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.]  [8:  Această excludere nu se aplică acțiunilor din cadrul acestei măsuri în instalații dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și în instalații existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de eșapament pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității instalațiilor de prelucrare a deșeurilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.]  [9:  Această excludere nu se aplică acțiunilor din cadrul acestei măsuri în stațiile de tratare mecano-biologică existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice sau modernizarea operațiunilor de reciclare a deșeurilor separate pentru compostarea deșeurilor biologice și digestia anaerobă a deșeurilor biologice, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.] 

iii. să solicite ENISA verificarea conformității juridice cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu a proiectelor pentru toate tranzacțiile, inclusiv pentru cele exceptate de la evaluarea durabilității.
Nu se sprijină nicio activitate legată de captarea și stocarea dioxidului de carbon. 
Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 30 iunie 2023.
Investiția 6 (C3.I6) – Plan de promovare a durabilității, a cercetării, a inovării și a digitalizării în sectorul pescuitului (I): Modernizarea rețelei de rezerve marine de interes pentru pescuit 
Obiectivul acestei măsuri este de a moderniza rețeaua de rezerve marine de interes pentru pescuit prin intermediul următoarelor acțiuni:
a) achiziționarea a două nave auxiliare cu destinație specială pentru a asigura controlul și supravegherea activităților desfășurate în rezerve;
b) punerea în aplicare a tehnologiei informației și comunicațiilor pentru a permite controlul și monitorizarea rezervelor, prin achiziționarea cel puțin a ,, a dronelor cu suficientă putere pentru a permite activitățile de control și monitorizare și pentru a optimiza mijloacele existente;
c) extinderea rețelei de rezerve prin crearea unei noi rezerve marine; și
d) actualizarea unei rezervații marine existente, Isla de Alborán, și a împrejurimilor acesteia, pentru a facilita accesul, a îmbunătăți eficiența energetică a acesteia, precum și pentru a o dota cu instalații adecvate (de exemplu, o legătură radio radar către peninsulă) pentru monitorizarea și controlul rezervei. 
Achiziționarea celor două nave auxiliare cu destinație specială și punerea în aplicare a tehnologiei informației și comunicațiilor pentru a permite controlul și monitorizarea sunt puse în aplicare prin intermediul procedurilor de achiziții publice. 
Se preconizează că această măsură nu aduce prejudicii semnificative obiectivelor de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurii și de măsurile de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice privind principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01). În special, cele două nave auxiliare cu destinație specială trebuie să utilizeze cea mai bună tehnologie disponibilă, cu cel mai mic impact asupra mediului din sector. Investiția privind extinderea rețelei de rezerve marine constă într-un studiu pentru crearea unei noi rezerve marine, care este planificată să fie realizată printr-un contract intern. Același lucru este valabil și pentru lucrările planificate pentru actualizarea rezervei Isla de Alborán și a împrejurimilor sale, care trebuie să includă un studiu necesar privind construcția și optimizarea energiei.
Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 decembrie 2024.
Investiția 7 (C3.I7) – Plan de stimulare a sustenabilității, cercetării, inovării și digitalizării sectorului pescuitului (II): Stimularea cercetării în domeniul pescuitului și acvaculturii și sprijinirea formării
Această măsură îmbunătățește cantitatea și calitatea cunoștințelor științifice care stau la baza procesului decizional în materie de gestionare a pescuitului. Măsura include: (i) achiziționarea a cel puțin două sonde acustice pentru dotarea a două nave de pescuit și de cercetare oceanografică existente pentru a asigura calitatea datelor obținute pentru evaluarea științifică a diferitelor stocuri de specii pelagice; și (ii) promovarea cercetării în domeniul pescuitului și acvaculturii pentru a asigura o abordare ecosistemică a procesului decizional în gestionarea pescuitului.
Achiziționarea celor două sonde acustice se realizează pe baza unei proceduri de achiziții publice în cadrul căreia licitația se desfășoară exclusiv. Promovarea cercetării în domeniul pescuitului și acvaculturii se realizează prin semnarea de acorduri cu organismele publice de cercetare și, după caz, prin alocarea de resurse proprii pentru recrutarea de observatori la bord sau prin organizarea de licitații.
Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 30 iunie 2022.


Investiția 8 (C3.I8) – Plan de stimulare a sustenabilității, cercetării, inovării și digitalizării sectorului pescuitului (III): Dezvoltarea tehnologică și inovarea în domeniul pescuitului și acvaculturii 
Obiectivul acestei măsuri este de a institui un sector al pescuitului și acvaculturii mai sustenabil din punct de vedere ecologic, economic și social, prin intermediul a două linii de acțiune:
a) crearea de parteneriate public-privat pentru a stimula creșterea albastră în acest sector, în vederea punerii în aplicare a proiectelor care servesc drept catalizatori pentru procesele economiei albastre; și
b) sprijinirea dezvoltării tehnologice și a inovării în acest sector. 
Măsura prevede finalizarea a cel puțin 20 de proiecte de cercetare, dezvoltare și inovare pentru adoptarea de noi tehnologii care favorizează reziliența și durabilitatea sectorului pescuitului și acvaculturii.
Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 30 iunie 2023.
Investiția 9 (C3.I9) – Plan de stimulare a sustenabilității, a cercetării, a inovării și a digitalizării în sectorul pescuitului (IV): Digitalizarea și utilizarea TIC în sectorul pescuitului 
Această măsură urmărește să îmbunătățească supravegherea activității de pescuit pentru a asigura sustenabilitatea mediului, precum și viabilitatea pe termen mediu și lung a sectorului pescuitului. Măsura cuprinde două linii de acțiune:
a) o schemă de ajutoare pentru digitalizarea sectorului pescuitului și acvaculturii, inclusiv ajutoare pentru instalarea unui sistem de supraveghere care utilizează camere pentru monitorizarea de la distanță a pescuitului și combaterea aruncării capturilor înapoi în mare pentru navele cu o lungime mai mare de 24 de metri; și
b) soluții TIC moderne pentru supravegherea pescuitului, inclusiv (i) un sistem de înregistrare a capturilor (inclusiv achiziționarea de dispozitive pentru transmiterea electronică a capturilor, precum și geolocalizarea acestora), cu posibilitatea de urmărire a navelor cu o lungime mai mică de 12 metri; (ii) desfășurarea unui proiect-pilot pentru un serviciu de zbor cu drone pentru controlul și supravegherea pescuitului și a unui proiect-pilot pentru un sistem de monitorizare la distanță a capturilor de nave de pescuit cu o lungime mai mare de 24 de metri; și (iii) dispozitive și software (și anume instalarea unui al doilea firewall) pentru consolidarea securității Sistemului spaniol de informații privind pescuitul. 
Digitalizarea sectorului pescuitului și acvaculturii din Spania este pusă în aplicare sub formă de granturi pentru licitații competitive, în timp ce punerea în aplicare a soluțiilor TIC moderne pentru supravegherea pescuitului se realizează prin achiziții publice deschise și centralizate.
Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 decembrie 2024.
Investiția 10 (C3.I10) – Plan de stimulare a sustenabilității, cercetării, inovării și digitalizării sectorului pescuitului (V): Sprijin pentru combaterea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat
Această măsură sprijină lupta împotriva pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat, care continuă să reprezinte o amenințare la adresa ecosistemelor marine. În acest scop, măsura sprijină următoarele investiții:
a) achiziționarea a patru nave de patrulare; și
b) modernizarea a trei nave de patrulare în marea liberă care să fie utilizate pentru combaterea pescuitului ilegal, raportat și nereglementat. 
Măsura este pusă în aplicare printr-o procedură de achiziții publice pentru construirea de nave de patrulare și prin modificarea unui acord cu marina spaniolă în cazul navelor de patrulare în larg, care oferă protecție juridică pentru transferul care urmează să fie efectuat către marină, gestionând lucrările de modernizare menționate mai sus. 
Se preconizează că această măsură nu aduce prejudicii semnificative obiectivelor de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurii și de măsurile de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice privind principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01). În special, achizițiile și modernizările de nave trebuie să se bazeze numai pe cea mai bună tehnologie disponibilă, cu cel mai mic impact asupra mediului din sector. 
Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 decembrie 2022.
Investiția 11 (C3.I11) – Plan de stimulare a sustenabilității, a cercetării, a inovării și a digitalizării în sectorul pescuitului (VI): Sprijin pentru finanțarea sectorului pescuitului 
Această măsură asigură finanțarea proiectelor de investiții în sectorul pescuitului prin acordarea unui împrumut către Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA). Obiectivul măsurii este de a crea o linie financiară de finanțare pentru proiecte legate de acțiuni de pescuit sustenabil, inclusiv: (i) îmbunătățirea condițiilor de muncă și de siguranță; (ii) digitalizarea proceselor și a sistemelor; (iii) îmbunătățirea valorii și a trasabilității produselor; (iv) căutarea de noi produse și prezentări, inclusiv ambalaje; și (v) stimularea inovării, a îmbunătățirii și a eficienței energetice, precum și a tranziției către energie cu un impact mai redus asupra climei.
Măsura este pusă în aplicare printr-un acord între Ministerul Agriculturii, Pescuitului și Alimentației și SAECA pentru a sprijini finanțarea proiectelor de investiții în sectorul pescuitului. Mecanismul se bazează pe un împrumut acordat SAECA pentru crearea unei linii de finanțare destinate regarantării proiectelor cu acțiuni legate de activitatea de pescuit sustenabil. Acordul trebuie să includă o condiție care să garanteze că investițiile realizate cu această finanțare respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).
Pentru a se asigura că măsura respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01), acordul juridic dintre Ministerul Agriculturii, Pescuitului și Alimentației și SAECA și politica ulterioară de investiții a instrumentului financiar: 
i. să solicite aplicarea orientărilor tehnice ale Comisiei privind evaluarea durabilității pentru Fondul InvestEU; și
ii. exclude de la eligibilitate următoarea listă de activități și active: (i) activitățile și activele legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval;[footnoteRef:10] (ii) activitățile și activele din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante;[footnoteRef:11] (iii) activitățile și activele legate de depozitele de deșeuri, incineratoare[footnoteRef:12] și stații de tratare mecano-biologică;[footnoteRef:13] și (iv) activități și active în cazul cărora eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate dăuna mediului; și [10:  Cu excepția proiectelor din cadrul acestei măsuri în domeniul producerii de energie electrică și/sau termică, precum și al infrastructurii de transport și distribuție aferente, care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile prevăzute în anexa III la Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).]  [11:  În cazul în care activitatea care beneficiază de sprijin generează emisii de gaze cu efect de seră care nu sunt semnificativ mai mici decât valorile de referință relevante, ar trebui furnizată o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Indici de referință stabiliți pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.]  [12:  Această excludere nu se aplică acțiunilor din cadrul acestei măsuri în instalații dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și în instalații existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de eșapament pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității instalațiilor de prelucrare a deșeurilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.]  [13:  Această excludere nu se aplică acțiunilor din cadrul acestei măsuri în stațiile de tratare mecano-biologică existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice sau modernizarea operațiunilor de reciclare a deșeurilor separate pentru compostarea deșeurilor biologice și digestia anaerobă a deșeurilor biologice, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.] 

iii. să solicite verificarea de către SAECA a conformității juridice cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu a proiectelor pentru toate tranzacțiile, inclusiv pentru cele exceptate de la evaluarea durabilității.
Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 30 iunie 2022.
C.2.  Jaloane, ținte, indicatori și calendar pentru monitorizarea și punerea în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil
A se vedea tabelul de mai jos. Data de referință pentru toți indicatorii este 1 februarie 2020, cu excepția cazului în care se indică altfel în descrierea acțiunii. Sumele din tabel nu includ TVA.
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	Număr
	Măsură
	Etapa de referință 
 / Țintă
	Denumire
	Indicator calitativ pentru obiectivele de etapă
	Indicator cantitativ pentru obiectiv
	Timp
	Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte

	
	
	
	
	
	Unitate
	Situația de referință
	Obiectiv
	Q
	Anul
	

	39
	C3.R1
	M
	Intrarea în vigoare a Decretului-lege regal nr. 5/2020 privind măsuri urgente în domeniul agriculturii și al alimentelor și a Legii nr. 8/2020 privind modificarea Legii nr. 12/2013 privind măsuri de îmbunătățire a funcționării lanțului alimentar
	Dispozițiile Decretului-lege regal nr. 5/2020, ale Legii nr. 8/2020, ale Legii nr. 12/2013 privind intrarea în vigoare
	 
	 
	 
	T4
	2020
	Intrarea în vigoare a Decretului-lege regal nr. 5/2020 (25 februarie 2020) cu măsuri urgente privind agricultura și alimentele, pentru a îmbunătăți funcționarea lanțului alimentar prin modificarea legislației naționale care reglementează relațiile comerciale în cadrul lanțului alimentar. Principalele obiective sunt de a se asigura că prețurile produselor alimentare acoperă costurile de producție, de a se evita distrugerea valorii în lanțul alimentar și de a se interzice promoțiile menite să inducă în eroare consumatorii cu privire la prețul și imaginea produselor.
Intrarea în vigoare a Legii nr. 8/2020 privind modificarea Legii nr. 12/2013 privind măsuri urgente de îmbunătățire a funcționării lanțului alimentar, în vederea validării decretului-lege regal menționat anterior prin adoptarea unei legi.

	40
	C3.R1
	M
	Intrarea în vigoare a celei de a doua modificări a Legii nr. 12/2013 privind măsurile de îmbunătățire a funcționării lanțului alimentar 
	Dispoziție din Legea nr. 12/2013 privind intrarea în vigoare
	 
	 
	 
	T4
	2021
	Intrarea în vigoare a celei de a doua modificări a Legii nr. 12/2013 privind măsurile de îmbunătățire a funcționării lanțului alimentar, dincolo de cerințele minime ale Directivei 2019/633/UE. Acest amendament juridic promovează diferite acțiuni în direcția unui lanț valoric alimentar mai transparent și mai echilibrat, care implică modificări ale (i) domeniului de aplicare extins al legii la relațiile comerciale; (ii) conținutul minim al contractelor alimentare este extins practic la toate tranzacțiile. 

	41
	C3.R2
	M
	Intrarea în vigoare a cadrului de reglementare pentru a elabora un registru general al celor mai bune tehnici disponibile în ferme pentru a informa cu privire la poluanți și la emisiile de GES și pentru a reforma legislația în materie de planificare cu criterii privind fermele din toate sectoarele
	Prevederea cadrului de reglementare la intrarea în vigoare
	 
	 
	 
	T4
	2022
	Cadrul de reglementare pentru dezvoltarea registrului general al celor mai bune tehnici disponibile facilitează calcularea emisiilor poluante și de gaze cu efect de seră în fermele de porci și de păsări de curte, precum și înregistrarea altor date de mediu. Revizuirea treptată a legislației privind planificarea în sectorul creșterii animalelor reglementează cerințele privind amplasarea, dimensiunea, condițiile sanitare și infrastructurile din ferme, modificând cerințele pentru fermele de porci și creând un nou cadru de reglementare pentru sectorul păsărilor de curte.

	422
	C3.R2
	M
	Intrarea în vigoare a regulamentului de îmbunătățire a biosecurității transportului de animale și a regulamentului privind utilizarea durabilă a antibioticelor la speciile de animale
	Dispoziție din Decretul regal de stabilire a intrării sale în vigoare
	 
	 
	 
	T2
	2023
	Intrarea în vigoare a unui decret regal de îmbunătățire a biosecurității transportului de animale și a unui decret regal privind utilizarea durabilă a antibioticelor la speciile de interes pentru animale, în conformitate cu descrierea măsurii.

	42
	C3.R3
	M
	Intrarea în vigoare a cadrului normativ privind nutriția durabilă în solurile agricole.
	Prevederea cadrului normativ la intrarea în vigoare
	 
	 
	 
	Q1
	2023
	Acest cadru normativ este menit să reglementeze activitatea de fertilizare și să promoveze consilierea tehnică a fermierilor în vederea raționalizării fertilizării și a îndeplinirii cerințelor legale. 

	43
	C3.R4
	M
	Intrarea în vigoare a Decretului regal privind un mecanism de guvernanță pentru îmbunătățirea sistemului spaniol de irigații.
	Dispoziția Decretului regal privind intrarea în vigoare 
	 
	 
	 
	T4
	2022
	Decretul regal instituie un mecanism de guvernanță la nivel național, astfel încât sectoarele afectate să poată coopera în ceea ce privește aspectele legate de irigațiile spaniole, cum ar fi sustenabilitatea, criteriile de execuție, reglementările etc. Acesta vizează, de asemenea, crearea unui observator al irigațiilor durabile în Spania.

	44
	C3.R5
	M
	Adoptarea celui de al doilea plan de acțiune al Strategiei de digitalizare a sectorului agroalimentar și a zonelor rurale.
	Publicare pe pagina web a Ministerului Agriculturii
	 
	 
	 
	T4
	2022
	Măsura asigură continuitatea strategiei de digitalizare a sectorului agroalimentar și a mediului rural printr-un al doilea plan, cu obiectivele de reducere a decalajului digital, de promovare a utilizării datelor și de promovare a dezvoltării întreprinderilor și a noilor modele de afaceri. 

	45
	C3.R6
	M
	Intrarea în vigoare a Decretului regal privind gestionarea zonelor de pescuit naționale 
	Dispoziția Decretului regal privind intrarea în vigoare
	 
	 
	 
	T2
	2022
	Decretul regal aliniază gestionarea diferitelor instrumente, metode și recensăminte ale zonelor de pescuit naționale, facilitând o mai bună gestionare a întreprinderilor și ținând seama de obiectivele politicilor și provocărilor majore ale UE, cum ar fi reforma politicii comune în domeniul pescuitului, Strategia privind biodiversitatea pentru 2030, strategiile marine sau ODD, printre altele.

	46
	C3.I1
	T
	Intrarea în vigoare a acordului contractual dintre Ministerul Agriculturii, Pescuitului și Alimentației (MAPA) și SEIASA pentru sprijinirea îmbunătățirii și sustenabilității zonelor irigate (etapa I)
	
	milioane EUR
	0
	260
	T3
	2021
	Acordul de colaborare dintre Ministerul Agriculturii, Pescuitului și Alimentației (MAPA) și SEIASA (etapa I; Execuția bugetară de 260 000 000 EUR) pune în aplicare condițiile planului de îmbunătățire a eficienței și sustenabilității irigațiilor care se realizează cu această investiție. Această normă juridică reglementează, printre alte aspecte, regimul de finanțare publică/privată pentru aceste investiții de modernizare a irigațiilor, criteriile de selecție a proiectelor, procedurile de executare a planului, precum și lista acțiunilor care urmează să fie realizate în legătură cu execuția bugetară în cadrul acestei măsuri. 

	47
	C3.I1
	T
	Punerea în aplicare a acordului dintre Ministerul Agriculturii, Pescuitului și Alimentației (MAPA) și SEIASA pentru a sprijini îmbunătățirea și durabilitatea zonelor irigate (etapa II)
	
	milioane EUR
	0
	303
	T4
	2022
	Acordul de colaborare dintre Ministerul Agriculturii, Pescuitului și Alimentației (MAPA) și SEIASA (etapa II; 303 000 000 EUR execuție bugetară) pune în aplicare condițiile planului de îmbunătățire a eficienței și sustenabilității irigațiilor care se desfășoară în cadrul acestui proiect de investiții. Această normă juridică reglementează, printre alte aspecte, regimul de finanțare publică/privată pentru aceste investiții de modernizare a irigațiilor, criteriile de selecție a proiectelor, procedurile de executare a planului, precum și lista acțiunilor care urmează să fie realizate în legătură cu execuția bugetară în cadrul acestei măsuri.

	424
	C3.I1
	T
	Intrarea în vigoare a addendumului la acordul dintre Ministerul Agriculturii, Pescuitului și Alimentației (MAPA) și SEIASA de sprijinire a îmbunătățirii și sustenabilității zonelor irigate (etapa II)
	
	milioane EUR
	303
	453
	T2
	2023
	Addendumul la acordul de colaborare dintre Ministerul Agriculturii, Pescuitului și Alimentației (MAPA) și SEIASA (extinderea fazei II; 150 000 000 EUR execuție bugetară) pune în aplicare condițiile planului de îmbunătățire a eficienței și sustenabilității irigațiilor care se desfășoară în cadrul acestui proiect de investiții. Această normă juridică reglementează, printre alte aspecte, regimul de finanțare publică/privată pentru aceste investiții de modernizare a irigațiilor, criteriile de selecție a proiectelor, procedurile de executare a planului, precum și lista acțiunilor care urmează să fie realizate în legătură cu execuția bugetară în cadrul acestei măsuri. (situație de referință: 30 iunie 2022, pe baza obiectivului 47)

	48
	C3.I1
	T
	Modernizarea sistemelor de irigații 
	
	Număr (hectare)
	0
	170 124 
	T2
	2026
	Confirmarea de către administrație sau de către o entitate publică a faptului că au fost executate contracte privind proiecte de modernizare a sistemelor de irigații care acoperă un total cumulat de 170 124 de hectare.

	421
	C3.I2
	M
	Construirea unui laborator de biosecuritate la nivel înalt și acreditarea unui laborator național fitosanitar
	certificate de acceptare, declarații de conformitate sau un document echivalent care să ateste executarea unui contract; document de acreditare 
	
	
	
	T4
	2025
	Confirmarea de către administrație a faptului că a fost încheiat un contract privind construirea unui laborator de securitate biologică de nivel înalt și acreditarea unui laborator fitosanitar național.

	49
	C3.I2
	M
	Construirea unei instalații pentru animale, cu un nivel de biosiguranță 3
	Certificate de acceptare, declarații de conformitate sau un document echivalent care să ateste executarea unui contract
	
	
	
	T2
	2026
	Confirmarea de către administrație a faptului că a fost executat un contract legat de construirea unei instalații pentru animale, având un nivel de biosiguranță (BCN) 3.

	50
	C3.I3
	M
	Construcția, renovarea sau achiziționarea de echipamente sau vehicule de dezinfectare pentru centrele de curățare și dezinfectare și centrele de producție a materialelor de reproducere a plantelor 
	Verificarea de către administrație
	
	
	
	T4
	2025
	Verificarea de către administrație a documentelor justificative pentru plățile nerambursabile aferente construirii, renovării sau renovării infrastructurii sau achiziționării de echipamente sau vehicule de dezinfectare în 244 de centre de curățare și dezinfectare și centre de producție a materialului de reproducere a plantelor. 

	51
	C3.I4
	T
	Planul de investiții pentru promovarea durabilității și competitivității agriculturii și a creșterii animalelor 
	
	milioane EUR
	0
	307
	T2
	2022
	Finalizarea planului de investiții pentru promovarea sustenabilității și competitivității activităților agricole și zootehnice în agricultura de precizie, eficiența energetică și economia circulară (executare bugetară de 307 000 000 EUR). Bazele de reglementare stabilesc cine sunt beneficiarii, cerințele pe care trebuie să le îndeplinească, tipul de investiții eligibile și criteriile de eligibilitate pentru investițiile în: agricultura de precizie, eficiența energetică, economia circulară și utilizarea energiei din surse regenerabile. 

	52
	C3.I4
	M
	Investiții în sisteme de gestionare a gunoiului de grajd, modernizarea serelor, eficiența energetică și energia din surse regenerabile, precum și agricultura de precizie și tehnologia în ferme 
	Verificarea de către administrație sau de către o entitate publică
	
	
	
	T2
	2026
	Verificarea de către administrație sau de către o entitate publică a justificării documentare a plăților de granturi referitoare la un total de 5 700 de investiții în sisteme de gestionare a gunoiului de grajd, modernizarea serelor, eficiența energetică și energia din surse regenerabile, precum și agricultura și tehnologia de precizie în ferme. 

	53
	C3.I5
	T
	Semnarea acordurilor contractuale dintre Ministerul Agriculturii, Pescuitului și Alimentației (MAPA) și ENISA
	
	milioane EUR
	0
	30
	T2
	2023
	Semnarea a trei acorduri contractuale (unul pe an) între Ministerul Agriculturii, Pescuitului și Alimentației (MAPA) și ENISA pentru a sprijini transformarea digitală a IMM-urilor agroalimentare printr-o linie de sprijin pentru antreprenoriatul inovator sau bazat pe tehnologie în sectorul agroalimentar spaniol (executarea bugetului: 30 000 000 EUR; 10 000 000 EUR pe an). Acordurile de colaborare dintre Ministerul Agriculturii, Pescuitului și Alimentației și ENISA stabilesc condițiile liniei de antreprenoriat bazate pe tehnologie pentru a sprijini IMM-urile din sectorul agroalimentar care prezintă proiecte de afaceri inovatoare și digitale, prin acordarea de împrumuturi participative, politica de investiții și criteriile de eligibilitate. Acordurile menționate anterior includ o clauză care garantează că investițiile realizate cu această finanțare respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) ale tranzacțiilor care beneficiază de sprijin în cadrul acestei măsuri prin utilizarea evaluării durabilității, a unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în domeniul mediului. Obiectivul acestei investiții este de a răspunde mai multor obiective ale strategiei spaniole pentru digitalizarea sectorului agroalimentar și a mediului rural, precum și ale planurilor sale de acțiune. 

	54
	C3.I5
	T
	IMM-urile din sectorul agroalimentar care beneficiază de sprijin pentru punerea în aplicare a unor proiecte de afaceri inovatoare și digitale
	
	Număr
	0
	60
	T2
	2023
	Cel puțin 60 de IMM-uri din sectorul agroalimentar au primit credite pentru punerea în aplicare a unor proiecte de afaceri inovatoare și digitale. Obiectivul acestei linii de sprijin este de a acorda împrumuturi participative pentru a încuraja întreprinderile să dezvolte proiecte viabile și inovatoare, legate de comerțul electronic și de consolidarea Industriei 4.0, printre multe alte pârghii de schimbare a modelelor de afaceri digitale pentru sectorul agroalimentar. 
Se garantează, inclusiv prin criterii de selecție, că tranzacțiile din cadrul acestei investiții realizate de aceste IMM-uri cu aceste împrumuturi respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) ale tranzacțiilor care beneficiază de sprijin în cadrul acestei măsuri, prin utilizarea evaluării durabilității, a unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în domeniul mediului. 

	55
	C3.I6
	M
	Achiziționarea de echipamente TIC pentru rezervele marine de interes pentru pescuit și contracte pentru achiziționarea de nave cu destinație specială pentru rezervele marine
	Publicarea atribuirii contractului pe platforma de achiziții publice 
	 
	 
	 
	T4
	2022
	Publicarea în platforma de achiziții publice a contractului atribuit pentru achiziționarea de echipamente TIC pentru rezervele marine de interes pentru pescuit și atribuirea a două contracte pentru achiziționarea a două nave cu destinație specială pentru rezervele marine. Echipamentele TIC pentru rezervele marine constau în (i) legătura radio radar a farului Alborán cu Peninsula și (ii) achiziționarea de drone cu o putere suficientă care să permită activitățile de control și monitorizare și să optimizeze mijloacele existente, reducând, de asemenea, impactul asupra mediului. Pentru achiziționarea unei nave cu destinație specială pentru rezervele marine, se caută cea mai bună tehnologie care permite respectarea Orientărilor tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01). 

	56
	C3.I7
	M
	Acorduri cu organismele publice de cercetare
	Semnarea acordurilor cu organismele publice de cercetare
	 
	 
	 
	T4
	2021
	Semnarea de acorduri cu organismele publice de cercetare pentru a promova cercetarea în domeniul pescuitului și acvaculturii, asigurând o abordare ecosistemică a procesului decizional în gestionarea pescuitului 

	57
	C3.I7
	T
	Achiziționarea de sonde acustice pentru cercetare în domeniul pescuitului
	
	Număr 
	0
	2
	T2
	2022
	Publicarea în Platforma de achiziții publice a contractului atribuit pentru achiziționarea a două sonde acustice dedicate cercetării în domeniul pescuitului. Obiectivul achiziționării a două sonde pentru două nave de cercetare în domeniul pescuitului existente este de a asigura calitatea datelor obținute și, prin urmare, de a favoriza evaluările științifice ale diferitelor stocuri de specii pelagice, contribuind la sustenabilitatea pescuitului și la procesul decizional în materie de gestionare a pescuitului care se bazează pe cele mai bune cunoștințe științifice.

	58
	C3.I8
	T
	Proiecte de cercetare, dezvoltare și inovare pentru a sprijini reziliența și sustenabilitatea sectorului pescuitului și acvaculturii
	
	Număr
	0
	20
	T2
	2023
	Finalizarea a cel puțin 20 de proiecte de cercetare, dezvoltare și inovare pentru adoptarea de noi tehnologii care favorizează reziliența și durabilitatea sectorului pescuitului și acvaculturii.

	59
	C3.I9
	M
	Consolidarea digitală a sistemului spaniol de informații privind pescuitul (SIPE) și a sistemului de supraveghere a pescuitului 
	Instalarea celei de-a doua bariere firewall
	 
	 
	 
	T2
	2023
	Consolidarea digitală a informațiilor privind pescuitul și a supravegherii, inclusiv instalarea unei a doua bariere de protecție (firewall) pentru a spori securitatea Sistemului spaniol de informații privind pescuitul (SIPE), în conformitate cu cerințele stabilite în Sistemul național de securitate (ENS) pentru nivelul ridicat de securitate, precum și digitalizarea navelor de pescuit. 

	60
	C3.I10
	M
	Achiziționarea de nave de patrulare ușoare și de nave de patrulare în marea liberă pentru combaterea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat
	Publicarea atribuirii contractului pe platforma de achiziții publice 
	 
	 
	 
	T4
	2022
	Publicarea în Platforma de achiziții publice a atribuirii contractului pentru patru noi nave ușoare de patrulare și trei nave reînnoite de patrulare în marea liberă, care vor fi utilizate pentru combaterea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat, care continuă să fie una dintre cele mai mari amenințări existente la adresa ecosistemelor marine. Trebuie căutată cea mai bună tehnologie care permite respectarea Orientărilor tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).

	61
	C3.I11
	T
	Finanțarea proiectelor de investiții în sectorul pescuitului
	
	milioane EUR
	0
	5
	T2
	2022
	aprobarea acordului dintre Ministerul Agriculturii, Pescuitului și Alimentației și SAECA de sprijinire a finanțării proiectelor de investiții în sectorul pescuitului prin acordarea unui împrumut de cel puțin 5 000 000 EUR către Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA) pentru crearea unei linii de finanțare destinate regarantării proiectelor cu acțiuni legate de activitatea de pescuit sustenabil; îmbunătățirea condițiilor de muncă și a siguranței activității; și la digitalizarea proceselor și a sistemelor. Acordul menționat anterior include o clauză care garantează că tranzacțiile sprijinite în cadrul acestei investiții respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) ale tranzacțiilor sprijinite în cadrul acestei măsuri prin utilizarea evaluării durabilității, a unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în domeniul mediului.
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C.3. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul sub formă de împrumut
Reforma 7 (C3.R7) - Legea privind prevenirea pierderilor și a risipei de alimente
Obiectivul acestei reforme este de a stabili o ierarhie a priorităților în utilizarea alimentelor, astfel încât acestea să nu devină deșeuri.
Măsura constă în intrarea în vigoare a unei legi privind prevenirea pierderilor și a risipei de alimente. 
Reforma 8 (C3.R8) – Act juridic privind sistemul de informații agricole
Scopul acestei reforme este de a institui un sistem de informații agricole și forestiere (SIEX) pentru a permite Ministerului Agriculturii, Pescuitului și Alimentației să gestioneze politicile agricole și zootehnice.
Măsura constă în intrarea în vigoare a unui act juridic de instituire a sistemului de informații pentru exploatațiile agricole.
Investiția 12 (C3.I12) – Plan de sporire a eficienței și a durabilității irigațiilor
Obiectivul acestei măsuri este de a spori nivelul de ambiție al investiției 1 (C3.I1): Plan de sporire a eficienței și durabilității irigațiilor. 
Aceasta constă în modernizarea sistemelor de irigații. 

C.4.  Jaloane, ținte, indicatori și calendar pentru monitorizarea și punerea în aplicare a sprijinului sub formă de împrumut
A se vedea tabelul de mai jos. Data de referință pentru toți indicatorii este 1 februarie 2020, cu excepția cazului în care se indică altfel în descrierea acțiunii. Sumele din tabel nu includ TVA.
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	Număr
	Măsură
	Etapa de referință 
 / Țintă
	Denumire
	Indicator calitativ pentru obiectivele de etapă
	Indicator cantitativ pentru obiectiv
	Timp
	Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte

	
	
	
	
	
	Unitate
	Situația de referință
	Obiectiv
	Q
	Anul
	

	L8
	C3.R7
	M 
	Intrarea în vigoare a Legii privind prevenirea pierderilor și risipei de alimente
	Dispoziție din legea privind intrarea în vigoare
	
	
	
	T4
	2025
	Intrarea în vigoare a unei legi privind prevenirea pierderilor și a risipei de alimente.

	L9
	C3.R8
	M
	Intrarea în vigoare a unui act juridic de instituire a sistemului de informații pentru exploatațiile agricole
	Dispoziție din actul juridic privind intrarea în vigoare
	
	
	
	T4
	2025
	Intrarea în vigoare a actului juridic de instituire a sistemului de informații pentru exploatațiile agricole.

	L10
	C3.I12
	T
	Intrarea în vigoare a acordului dintre Ministerul Agriculturii, Pescuitului și Alimentației (MAPA) și SEIASA de sprijinire a îmbunătățirii și sustenabilității zonelor irigate (etapa III)
	
	milioane EUR
	0
	260
	T4
	2023
	Acordul de colaborare dintre Ministerul Agriculturii, Pescuitului și Alimentației (MAPA) și SEIASA (etapa III; 260 000 000 EUR execuție bugetară) pune în aplicare condițiile planului de îmbunătățire a eficienței și sustenabilității irigațiilor care se desfășoară în cadrul acestui proiect de investiții. Această normă juridică reglementează, printre alte aspecte, regimul de finanțare publică/privată pentru aceste investiții de modernizare a irigațiilor, criteriile de selecție a proiectelor, procedurile de executare a planului, precum și lista acțiunilor care urmează să fie realizate în legătură cu execuția bugetară în cadrul acestei măsuri.
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D. COMPONENTUL 04: Ecosistemele și biodiversitatea
Această componentă a planului de redresare și reziliență al Spaniei abordează vulnerabilitatea Spaniei la efectele negative directe și indirecte ale schimbărilor climatice cauzate de biogeografia și geomorfologia sa prin îmbunătățirea stării de conservare a ecosistemelor, prin refacerea ecologică a acestora, dacă este necesar, și inversarea declinului biodiversității, asigurarea utilizării durabile a resurselor naturale și conservarea și îmbunătățirea serviciilor ecosistemice. Această componentă contribuie, de asemenea, la adaptarea ecosistemelor la efectele negative ale schimbărilor climatice prin adoptarea unor măsuri de reducere la minimum a efectelor acestora, prin adoptarea Strategiei naționale de combatere a deșertificării și prin concentrarea asupra incendiilor forestiere.
Se pune un accent suplimentar pe protecția, conservarea și refacerea ecosistemelor marine. Punerea în aplicare a acestei componente a planului de redresare și reziliență al Spaniei (i) lansează agenda albastră pentru îmbunătățirea mărilor și a biodiversității acestora; (ii) creșterea ponderii zonelor marine protejate, prin protejarea a cel puțin 18 % din teritoriul spaniol până la sfârșitul anului 2025, apărând atât fauna, cât și flora; și (iii) să introducă, pentru prima dată în Spania, un cadru pentru gestionarea mediului marin.
În plus, aceasta conservă și gestionează în mod durabil zonele rurale, ecosistemele, biodiversitatea și suprafețele împădurite ale acestora. Zonele rurale – în care depopularea a avut un impact deosebit de negativ – găzduiesc o mare parte din bogatul patrimoniu natural al Spaniei și sunt, prin urmare, o sursă de bogăție locală, deschizând oportunități de inversare a declinului demografic. 
Această componentă a planului de redresare și reziliență al Spaniei sprijină investițiile în tranziția verde și digitală (Recomandarea specifică fiecărei țări 3 2020). Acesta sprijină, de asemenea, gestionarea adecvată a terenurilor, în special gestionarea pădurilor, protecția și refacerea naturii, aliniate la obiectivele Pactului verde european și ale Strategiei UE privind biodiversitatea pentru 2030. 
Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a măsurilor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice privind principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01).
D.1.  Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil
Reforma 1 (C4.R1) – Conservarea biodiversității terestre și marine
Această reformă actualizează legislația privind biodiversitatea și patrimoniul natural pentru a sprijini îndeplinirea angajamentelor care decurg din Convenția privind diversitatea biologică și din Strategia UE privind biodiversitatea pentru 2030, recent adoptată.
Principala acțiune a acestei reforme este pregătirea, aprobarea și implementarea Planului strategic pentru patrimoniul natural și biodiversitate (astfel cum este prevăzut în Legea nr. 42/2007 privind patrimoniul natural și biodiversitatea), pentru a avea un impact de lungă durată asupra conservării și gestionării tuturor sistemelor naturale spaniole, precum și asupra serviciilor pe care le oferă societății. Această reformă include, de asemenea, următoarele acțiuni în cadrul acestei măsuri:
a) Adoptarea strategiei privind biodiversitatea, știința și cunoașterea, care identifică principalele lacune în materie de cercetare și stabilește domenii specifice în care este necesară cercetarea în domeniul biodiversității.


b) Adoptarea decretului regal de aprobare a planului pentru rețeaua de zone marine protejate, care promovează o rețea coerentă din punct de vedere ecologic care contribuie la conservarea zonelor de patrimoniu natural și a biodiversității marine, promovând o gestionare planificată, eficace și coerentă a zonelor marine protejate.
c) Strategia națională pentru conservarea polenizatorilor prevede acțiunile necesare pentru îmbunătățirea situației polenizatorilor. Prezenta strategie se axează în special pe (i) promovarea zonelor favorabile polenizatorilor; (ii) îmbunătățirea gestionării sale și reducerea riscurilor create de speciile dăunătoare; (iii) produsele fitosanitare; și (iv) promovarea cercetării privind conservarea polenizatorilor și diseminarea rezultatelor cercetărilor conexe în acest domeniu.
d) Adoptarea regulamentului de actualizare a autorităților, administrative și științifice, în temeiul Convenției privind comerțul internațional cu specii ale faunei și florei sălbatice pe cale de dispariție (Regulamentul CITES), care garantează punerea în aplicare a măsurilor derivate din CITES și se asigură că schimburile comerciale nu dăunează stadiului de conservare a speciilor și supraviețuirii lor pe termen lung.
e) Planul de conservare și restaurare a zonelor umede, care garantează conservarea și utilizarea rațională a zonelor umede.
Dezvoltarea acestor acțiuni în cadrul acestei măsuri este sprijinită direct prin investițiile 1 și 2 ale acestei componente a planului de redresare și reziliență al Spaniei (descrise mai jos). Acesta completează, de asemenea, celelalte două reforme și investiții descrise în această componentă a planului de redresare și reziliență al Spaniei. 
Punerea în aplicare a măsurii se finalizează până la 31 decembrie 2022. 
Reforma 2 (C4.R2) – Refacerea ecosistemelor și a infrastructurii verzi
Scopul acestei reforme este de a dezvolta și de a pune în aplicare Strategia guvernului central pentru infrastructuri ecologice, conectivitate și restaurare ecologică, de a reface ecosistemele deteriorate și de a consolida o rețea de zone naturale și seminaturale terestre și marine pe deplin funcționale conectate în Spania până în 2050.
Aceste reforme includ șapte linii de acțiune diferite pentru: (i) reducerea efectelor fragmentării și pierderii conectivității ecologice; (ii) refacerea habitatelor și a ecosistemelor în zone-cheie; (iii) menținerea și îmbunătățirea furnizării de servicii ecosistemice pentru elementele de infrastructură verde; (iv) îmbunătățirea rezilienței elementelor legate de infrastructura verde; (v) să asigure coerența teritorială; (vi) să încorporeze o infrastructură ecologică eficace; și (vii) să asigure o comunicare, o educație și o participare adecvate ale grupurilor de interese și ale societății la dezvoltarea infrastructurii verzi.
Această reformă este sprijinită în continuare de investiția 3 din această componentă a planului de redresare și reziliență al Spaniei, care abordează în special recomandările Strategiei UE în domeniul biodiversității pentru 2030 privind încorporarea coridoarelor ecologice, plantarea de arbori la scară largă, progresele semnificative în reabilitarea terenurilor contaminate și obiectivul de a se asigura că orașele cu cel puțin 20 000 de locuitori au un plan ambițios de înverzire urbană. Acesta este legat, de asemenea, de reforma 1 și de investiția 1 din cadrul acestei componente a planului de redresare și reziliență al Spaniei. 
Punerea în aplicare a măsurii se finalizează până la 30 iunie 2021.


Reforma 3 (C4.R3) – Gestionarea durabilă a pădurilor
Această reformă va actualiza Strategia spaniolă pentru păduri din 1999 împreună cu Planul forestier spaniol pentru perioada 2002-2032, elaborând un pachet de acțiuni pentru stimularea sectorului forestier, care să acopere întreaga pădure spaniolă: protecția speciilor și a zonelor, incendiile, proprietatea, evoluția, situația actuală și tendințele în ceea ce privește zonele și resursele forestiere, printre altele. Reforma abordează revitalizarea economică și socială a marilor zone rurale, care se confruntă cu probleme grave de depopulare, și este bine aliniată la Pactul verde european.
Strategia forestieră spaniolă are cinci priorități strategice:
1) Conservarea și valorificarea patrimoniului natural, a biodiversității și a conectivității.
2) Protecția, securitatea sanitară și protecția prevenirii și adaptării la riscurile naturale și de mediu.
3) Bioeconomia forestieră: economia și locurile de muncă ecologice, mobilizarea resurselor forestiere și dezvoltarea socioeconomică durabilă a sectorului forestier.
4) Dezvoltarea și îmbunătățirea cunoștințelor și a culturii forestiere.
5) Modelul de guvernanță forestieră: cadrul de reglementare, administrativ și instrumental al politicii forestiere spaniole.
Există două instrumente principale în Strategia spaniolă pentru păduri, care sunt necesare pentru reformarea sectorului forestier în ansamblu. Primul este adoptarea de orientări pentru gestionarea durabilă a pădurilor. Aceste orientări acoperă aspecte precum biodiversitatea, schimbările climatice și bioeconomia circulară. În al doilea rând, orientările strategice pentru gestionarea incendiilor forestiere în Spania, care stabilesc obiectivele de urmat, definesc principalele linii de lucru și identifică grupurile din societate cu un anumit grad de responsabilitate. Aceste orientări strategice sunt esențiale pentru a controla incendiile forestiere și pentru a spori poziționarea strategică a sectorului forestier în contextul tranziției ecologice.
Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2022. 
Investiția 1 (C4.I1) – Digitalizarea și cunoașterea patrimoniului natural
Obiectivul acestei investiții este de a spori cunoștințele despre speciile și habitatele de pe teritoriul spaniol.
Investiția constă în acțiuni legate de cunoștințele în domeniul biodivinității, inclusiv digitalizarea și gestionarea informațiilor. 
Investiția 2 (C4.I2) – Conservarea biodiversității terestre și marine
Obiectivul acestei investiții este de a proteja biodiversitatea terestră și marină spaniolă.
Această investiție constă în acțiuni de conservare a mediului terestru și marin, inclusiv sprijin pentru politicile din zonele protejate.
Investiția 3 (C4.I3) – Refacerea ecosistemelor și a infrastructurii verzi
Obiectivul acestei investiții este de a reface ecosistemele naturale, de a promova ecologizarea urbană și de a reabilita zonele degradate de activitățile miniere.
Investiția constă în acțiuni de refacere a naturii, inclusiv reabilitarea fostelor situri miniere, investiții în refacerea ecosistemelor și sprijin pentru renaturalizarea orașelor.

C4.I4 Gestionarea durabilă a pădurilor
Obiectivul acestei investiții este de a asigura gestionarea durabilă a pădurilor spaniole și de a spori protecția acestora împotriva incendiilor forestiere.
Această investiție constă în acțiuni de sprijinire a gestionării pădurilor, precum și în investiții de sprijinire a bioeconomiei forestiere.

D.2.  Jaloane, ținte, indicatori și calendar pentru monitorizarea și punerea în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil
A se vedea tabelul de mai jos. Data de referință pentru toți indicatorii este 1 februarie 2020, cu excepția cazului în care se indică altfel în descrierea acțiunii. Sumele din tabel nu includ TVA.
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	Număr
	Măsură
	Etapa de referință 
 / Țintă
	Denumire
	Indicator calitativ pentru obiectivele de etapă
	Indicator cantitativ pentru obiectiv
	Timp
	Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte

	
	
	
	
	
	Unitate
	Situația de referință
	Obiectiv
	Q
	Anul
	

	62
	C4.R1
	M
	Planul strategic pentru patrimoniul natural și biodiversitate și Planul privind rețeaua de zone marine protejate 
	Publicarea în Jurnalul Oficial
	 
	 
	 
	T4
	2022
	Adoptarea Planului strategic pentru patrimoniul natural și biodiversitate (decret regal) și a Planului privind rețeaua de zone marine protejate (decret regal), inclusiv instituirea a cel puțin nouă baze de gestionare marină, iii) Strategia privind biodiversitatea, știința și cunoașterea, iv) Strategia națională pentru conservarea polenizatorilor, v) Regulamentul de actualizare a autorităților, organismelor administrative și științifice, în temeiul Convenției privind comerțul internațional cu specii ale faunei și florei sălbatice pe cale de dispariție și vi) Planul de conservare și refacere a zonelor umede.

	63
	C4.R2
	M
	Adoptarea Strategiei Naționale pentru Infrastructură Verde, Conectivitate și Refacere Ecologică
	Publicarea în Jurnalul Oficial
	 
	 
	 
	T2
	2021
	Adoptarea Strategiei Naționale pentru Infrastructură Verde, Conectivitate și Refacere Ecologică. Strategia include linii de acțiune pentru a realiza: (i) reducerea efectelor fragmentării și ale pierderii conectivității ecologice; (ii) refacerea ecosistemelor în domenii-cheie; (iii) menținerea și îmbunătățirea furnizării de servicii ecosistemice; (iv) îmbunătățirea rezilienței; (v) definirea unui model de guvernanță; și (vi) comunicarea, educația și participarea părților interesate.

	64
	C4.R3
	M
	Aprobarea strategiei și a planului de sprijin pentru păduri din Spania
	Publicarea în Jurnalul Oficial
	 
	 
	 
	T4
	2022
	Adoptarea strategiei și a planului de sprijin pentru păduri din Spania, care include orientări pentru gestionarea durabilă a pădurilor.

	65
	C4.I1
	M
	Atribuirea contractelor pentru aeronavele cu destinație specială pentru stingerea incendiilor și instituirea sistemului de monitorizare și gestionare a cunoștințelor privind biodiversitatea
	Atribuirea contractelor
	 
	 
	 
	T2
	2022
	Atribuirea de contracte pentru actualizarea și modernizarea a cel puțin zece aeronave cu destinație specială (Canadair) pentru combaterea incendiilor și punerea la dispoziție a sistemului de monitorizare și gestionare a cunoștințelor privind biodiversitatea. Sistemul include o mai bună cunoaștere a speciilor și habitatelor și o platformă digitală. Investiția trebuie să asigure conformitatea cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) prin modernizarea numai a aeronavelor existente, care nu trebuie să le mărească durata de viață sau capacitatea.

	66
	C4.I1
	M
	Cunoașterea biodiversității, inclusiv digitalizarea și gestionarea informațiilor 
	Rapoarte finale ale entităților sau persoanelor beneficiare sau certificate de acceptare, declarații de conformitate, certificate de plată sau un document echivalent care certifică executarea contractelor
	 
	 
	 
	T2
	2026
	În domeniul cunoașterii biodiversității, inclusiv al digitalizării și al gestionării informațiilor, pentru o sumă totală cumulată de 93 000 000 EUR: 
· Rapoartele finale care confirmă finalizarea proiectelor atribuite sunt prezentate de entitățile beneficiare sau de persoanele fizice pentru granturi. Contribuția la suma totală cumulată este suma acordată proiectului; și 
· Confirmarea de către administrație sau de către o entitate publică a executării contractelor și acordurilor (convenios) (inclusiv a oricăror modificări) sau a unor părți ale acestora. Contribuția la suma totală cumulată este suma efectuată astfel cum este definită în certificatele de acceptare, în declarațiile de conformitate, în certificatele de plată sau în documentele echivalente.

Confirmarea de către administrație sau de către o entitate publică a faptului că au fost încheiate contracte sau acorduri (convenios) referitoare la zborurile LiDAR care acoperă 38 102 000 de hectare de pe teritoriul terestru spaniol.

	67
	C4.I2
	T
	Zonele marine protejate 
	
	% din teritoriul maritim spaniol
	13
	15
	T2
	2023
	Realizarea unei zone marine protejate de cel puțin 15 % din teritoriul marin spaniol. Zona marină protejată este un teritoriu marin inclus în rețeaua Natura 2000 sau în alte categorii de spații naturale protejate, astfel cum au fost stabilite prin Legea nr. 42/2007; zonele protejate prin instrumente internaționale și rezervele marine sunt incluse în RAMPE (Rețeaua spaniolă a zonelor marine protejate), după caz. (situație de referință: 31 decembrie 2020.) 

	69
	C4.I2
	M
	Conservarea mediului terestru și marin
	Rapoarte finale ale entităților sau persoanelor beneficiare sau certificate de acceptare, certificate de plată, declarații de conformitate sau documente echivalente care certifică faptul că au fost executate contracte sau acte de vânzare pentru achiziționarea de terenuri.
	
	
	
	T2
	2026
	Pentru acțiuni de conservare a mediului terestru și marin, inclusiv sprijin pentru politicile din zonele protejate, cu o sumă totală cumulată de 338 000 000 EUR: 
· Rapoartele finale care confirmă finalizarea proiectelor atribuite sunt prezentate de entitățile beneficiare sau de persoanele fizice pentru granturi. Contribuția la suma totală cumulată este suma acordată proiectului; și
· Confirmarea de către administrație sau de către o entitate publică a executării contractelor și acordurilor (convenios) (inclusiv a oricăror modificări) sau a unor părți ale acestora. Contribuția la suma totală cumulată este suma efectuată astfel cum este definită în certificatele de acceptare, în declarațiile de conformitate, în certificatele de plată sau în documentele echivalente și
· Acte publice care confirmă achiziționarea de terenuri.

Pentru achiziționarea de nave cu destinație specială, sunt sprijinite numai cele mai bune tehnologii disponibile, ținând seama de scopul special pe care îl deservesc. 

	70
	C4.I3
	T
	Reabilitarea fostelor situri miniere (cel puțin 20 de foste situri miniere)
	
	Număr (situri miniere)
	0
	20
	T2
	2023
	Începerea lucrărilor de reabilitare la fiecare sit minier, vizând cel puțin 20 de foste situri miniere, inclusiv decontaminarea solului, recuperarea morfologiei, precum și refacerea vegetației și naturalizarea.

	71
	C4.I3
	M
	Refacerea ecosistemelor și infrastructura verde
	Rapoarte finale ale entităților sau persoanelor beneficiare sau certificate de acceptare, certificate de plată, declarații de conformitate sau documente echivalente care certifică faptul că au fost executate contracte sau acte de vânzare pentru achiziționarea de terenuri
	
	
	
	T2
	2026 
	Pentru acțiunile de refacere a ecosistemelor și de infrastructură verde, pentru o sumă totală cumulată de 200 250 000 EUR: 
· Rapoartele finale care confirmă finalizarea proiectelor atribuite sunt prezentate de entitățile beneficiare sau de persoanele fizice pentru granturi. Contribuția la suma totală cumulată este suma acordată proiectului; și
· Confirmarea de către administrație sau de către o entitate publică a executării contractelor și acordurilor (convenios) (inclusiv a oricăror modificări) sau a unor părți ale acestora. Contribuția la suma totală cumulată este suma efectuată astfel cum este definită în certificatele de acceptare, în declarațiile de conformitate, în certificatele de plată sau în documentele echivalente și
· Acte publice care confirmă achiziționarea de terenuri.

În domeniul renaturalizării orașelor spaniole, entitățile beneficiare sau persoanele fizice prezintă 20 de rapoarte finale care confirmă finalizarea proiectelor atribuite.

	72
	C4.I3
	M
	Reabilitarea fostelor situri miniere 
	Rapoarte finale ale entităților sau persoanelor beneficiare sau certificate de acceptare, certificate de plată, declarații de conformitate sau documente echivalente care atestă executarea contractelor
	
	
	
	T2
	2026
	Au fost efectuate lucrări de reabilitare în 30 de foste situri miniere. 

	73
	C4.I4
	T
	Acțiuni privind gestionarea durabilă a pădurilor 
	
	Număr (vehicule) 
	0
	100 
	T2
	2023 
	Achiziționarea a cel puțin 100 de vehicule cu destinație specială pentru stingerea incendiilor. Criteriile de selecție pentru investiție asigură conformitatea cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) prin sprijinirea numai a celor mai bune tehnologii disponibile cu cel mai mic impact asupra mediului din sector, ținând seama de scopul special pe care îl servesc. 

	425
	C4.I4
	M
	Acțiuni privind gestionarea pădurilor 
	Rapoarte finale ale entităților sau persoanelor beneficiare sau certificate de acceptare, certificate de plată, declarații de conformitate sau documente echivalente care atestă executarea contractelor
	
	
	
	T2
	2026
	În domeniul gestionării pădurilor, pentru o sumă totală cumulată de 167 400 000 EUR:
· Rapoartele finale care confirmă finalizarea proiectelor atribuite sunt prezentate de entitățile beneficiare sau de persoanele fizice pentru granturi. Contribuția la suma totală cumulată este suma acordată proiectului; și 
· Confirmarea de către administrație sau de către o entitate publică a executării contractelor și acordurilor (convenios) (inclusiv a oricăror modificări) sau a unor părți ale acestora. Contribuția la suma totală cumulată este suma efectuată astfel cum este definită în certificatele de acceptare, în declarațiile de conformitate, în certificatele de plată sau în documentele echivalente.

În domeniul promovării bioeconomiei forestiere, entitățile beneficiare sau persoanele fizice prezintă 50 de rapoarte finale care confirmă finalizarea proiectelor atribuite.

Pentru vehiculele cu destinație specială, numai cele mai bune tehnologii disponibile, ținând seama de scopul special pe care îl deservesc, sunt achiziționate Plantațiile monoculturale, inclusiv eucalipt, nu sunt sprijinite. 
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E. COMPONENTUL 05: Resurse de apă și de coastă
Această componentă vizează îmbunătățirea gestionării resurselor de apă, punerea în aplicare a unei politici de adaptare a zonelor costiere pentru a aborda efectele negative ale schimbărilor climatice și consolidarea punerii în aplicare a strategiilor marine și a planurilor de amenajare a spațiului maritim.
Pentru a îmbunătăți gestionarea resurselor de apă, Spania trebuie să abordeze diferite provocări, cum ar fi identificarea de noi poluanți emergenți (de exemplu, microplasticele), un deficit existent în materie de investiții în planificarea, adaptarea coastei la schimbările climatice, controlul și gestionarea domeniului public hidraulic, a proprietății maritime și terestre și a tratării apei, precum și întârzierile care au loc în implementarea noilor tehnologii și tehnologii TIC pentru gestionarea apei. În acest scop, Spania îmbunătățește eficiența sectorului. Spania urmărește, de asemenea, să își alinieze mai bine gestionarea resurselor de apă la obiectivele de mediu, cum ar fi cele stabilite în Pactul verde european, în Strategia privind biodiversitatea pentru 2030 și în Planul de acțiune al UE privind reducerea la zero a poluării. În acest scop, se implementează diferite strategii, cum ar fi digitalizarea administrației publice pentru a avea acces la informații, inclusiv calitatea apei și respectarea fluxurilor ecologice, furnizarea și îmbunătățirea infrastructurii de mediu, siguranța infrastructurii sau îmbunătățirea stării apelor subterane și recuperarea acviferelor.
Impactul eroziunii și al inundațiilor asupra coastei a fost exacerbat de schimbările climatice. Prin urmare, această componentă a planului de redresare și reziliență al Spaniei trebuie să pună în aplicare, de asemenea, o politică de adaptare a coastei spaniole la efectele negative ale schimbărilor climatice. Pentru a combate eroziunea și a reduce riscul de inundații, se introduc o serie de măsuri de adaptare, cum ar fi refacerea ecologică a zonelor degradate, îmbunătățirea accesibilității ordonate și corecte la domeniul public terestru maritim sau elaborarea și punerea în aplicare a unor soluții bazate pe natură, printre altele. Această linie de acțiune va crea o zonă de coastă mai rezilientă la efectele schimbărilor climatice și, de asemenea, va pregăti mai bine sectorul turismului și alte sectoare care depind de starea zonelor de coastă. În plus, acest lucru consolidează și mai mult rolul programului Copernicus, care este esențial pentru prevenirea și evaluarea daunelor și a impactului fenomenelor meteorologice extreme.
Ca parte a acestei componente a planului spaniol de redresare și reziliență, Spania promovează dezvoltarea durabilă optimă a sectoarelor maritime și protejează mediul marin cu scopul de a atinge o stare ecologică bună prin adoptarea unei legi, prin transpunerea Directivei-cadru „Strategia pentru mediul marin” și prin consolidarea punerii sale în aplicare. 
Această componentă a planului de redresare și reziliență al Spaniei contribuie la concentrarea politicii economice legate de investiții asupra promovării eficienței energetice și a utilizării resurselor (Recomandarea specifică fiecărei țări 3 2019). Acesta concentrează, de asemenea, investițiile asupra tranziției verzi și digitale, în special prin promovarea cercetării și inovării, a producției și utilizării curate și eficiente a surselor de energie, a infrastructurii energetice, a gestionării apei și a deșeurilor și a transportului durabil (Recomandarea specifică fiecărei țări 3 2020). Aceasta îmbunătățește, de asemenea, reutilizarea apei (Recomandarea specifică fiecărei țări nr. 3 din 2022). 
Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a măsurilor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice privind principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01).
E.1.  Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil
Reforma 1 (C5.R1) – Planuri și strategii în domeniul apei și modificări în materie de reglementare
Reforma abordează revizuirea și actualizarea Legii apelor, a reglementărilor acesteia și a altor acte legislative secundare, pentru a asigura un cadru juridic favorabil stimulării investițiilor. Reforma include adoptarea și revizuirea unei serii de planuri și strategii care stau la baza investițiilor și a gestionării apei și care consolidează și sporesc investițiile. Aceste modificări în materie de reglementare sunt aliniate la Pactul verde european.
Această reformă abordează numeroase aspecte referitoare la toate tipurile de apă, cum ar fi un cadru financiar îmbunătățit pentru reutilizarea apelor uzate, adoptarea de standarde tehnice pentru siguranța barajelor și a rezervoarelor acestora, adoptarea unui plan național pentru purificarea, remedierea, eficiența, economiile și reutilizarea apei (punerea în aplicare a tratării, salubrizării, eficienței, economiilor, reutilizării și siguranței infrastructurii – Planul DSEAR), printre altele. 
Măsura se finalizează până la 30 iunie 2023. 
Investiția 1 (C5.I1) – Acțiuni privind tratarea, salubrizarea, eficiența, economiile, reutilizarea și siguranța infrastructurii (DSEAR)
Obiectivul acestei investiții este de a spori calitatea și gestionarea apei în Spania.
Măsura constă în investiții în infrastructura de apă și de ape uzate, precum și în baraje sau rezervoare pentru a menține siguranța acestora.
Investiția 2 (C5.I2) – Refacerea ecosistemelor fluviale, infrastructura de apă și atenuarea riscului de inundații
Obiectivul acestei investiții este de a restabili starea ecologică a râurilor, de a atenua riscurile de inundații și de a reduce dependența irigatorilor de acviferele supraexploatate.
Investiția constă în refacerea râurilor și în investiții legate de infrastructurile de alimentare cu apă.
Investiția 3 (C5.I3) – Tranziția digitală în sectorul apei (Asigurarea respectării legislației digitale de mediu) – Proiect strategic pentru redresarea și transformarea economică (PERTE) pentru digitalizarea utilizărilor apei.
Obiectivul acestei investiții este de a accelera tranziția digitală în ceea ce privește sistemele și serviciile de gestionare legate de apă și de a oferi noi instrumente pentru monitorizarea și gestionarea meteorologică. 
Investiția constă în acțiuni legate de PERTE pentru digitalizarea utilizărilor apei, a radarelor și a digitalizării proceselor hidrologice sau meteorologice. 
Investiția 4 (C5.I4) – Adaptarea liniei de coastă la schimbările climatice
Obiectivul acestei investiții este de a spori reziliența coastei spaniole la schimbările climatice și la variabilitatea climatică și de a integra adaptarea la schimbările climatice în planificarea și gestionarea coastei și a mării spaniole. 
Această investiție constă în lucrări de restaurare de-a lungul coastelor.
E.2.  Jaloane, ținte, indicatori și calendar pentru monitorizarea și punerea în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil
A se vedea tabelul de mai jos. Data de referință pentru toți indicatorii este 1 februarie 2020, cu excepția cazului în care se indică altfel în descrierea acțiunii. Sumele din tabel nu includ TVA.
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	Număr
	Măsură
	Etapa de referință 
 / Țintă
	Denumire
	Indicator calitativ pentru obiectivele de etapă
	Indicator cantitativ pentru obiectiv
	Timp
	Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte

	
	
	
	
	
	Unitate
	Situația de referință
	Obiectiv
	Q
	Anul
	

	74
	C5.R1
	M
	Intrarea în vigoare a modificărilor Regulamentului privind amenajarea hidrologică
	Dispoziția Decretului regal privind intrarea în vigoare
	
	
	
	T4
	2021
	Decretul regal de modificare a Regulamentului privind planificarea hidrologică (Jurnalul Oficial). Modificările se referă la aspecte legate de secetă și de deficitul de apă, la cerințele de punere în aplicare a Directivei-cadru privind apa și la standardele relevante din cadrul Strategiei comune de punere în aplicare a directivelor privind apa.

	75
	C5.R1
	M
	Intrarea în vigoare a modificării Legii apelor și a noului regulament de înlocuire a Decretului regal 1620/2007
	Dispoziție din Legea apelor cu privire la intrarea în vigoare 
	
	
	
	T2
	2023
	Modificarea Legii apei pentru a include o revizuire a taxelor pentru evacuările de ape uzate și a sistemului de recuperare a costurilor infrastructurii de apă în conformitate cu principiile „poluatorul plătește” și „recuperarea costurilor”. Noul regulament care înlocuiește Decretul regal 1620/2007 modifică cadrul de reglementare și financiar pentru reutilizarea apelor uzate în conformitate cu principiile „poluatorul plătește” și „recuperarea costurilor”, îmbunătățind monitorizarea și protecția corpurilor de apă, inclusiv a apelor subterane, și abordează aspectele legate de secetă și deficit. 

	76
	C5.I1
	T
	Infrastructuri îmbunătățite de tratare a apei și a apelor reziduale 
	
	Număr
(acțiuni)
	0
	70
	T2
	2023
	70 de acțiuni finalizate pentru îmbunătățirea și/sau construirea infrastructurilor de apă și de epurare a apelor uzate, cu scopul de a asigura conformitatea cu Directiva 91/271/CEE (pentru proiectele de infrastructură de apă uzată) sau de a îmbunătăți eficiența și/sau de a reduce pierderile de apă în sistemele de distribuție a apei (pentru proiectele de infrastructură de apă).

	427
	C5.I1
	T
	Construirea sau renovarea infrastructurilor de tratare a apei și a apelor uzate
	
	Număr
(infrastructuri de tratare a apei și a apelor reziduale)
	70
	359
	T2
	2026
	Pentru 359 de infrastructuri de tratare a apei și a apelor reziduale: 
· confirmarea de către administrație sau de către o entitate publică a faptului că au fost executate contracte legate de renovarea sau construcția acestora; sau
· confirmarea de către administrație sau de către o entitate publică a faptului că faza de testare după începerea renovării sau a construcției acestora sau 
· Verificarea de către administrație sau de către o entitate publică a justificării documentare a plăților de grant aferente renovării sau construcției acestora.

	428
	C5.I1
	M
	Siguranța barajelor sau a rezervoarelor
	Certificate de acceptare, declarații de conformitate sau documente echivalente care atestă executarea contractelor 
	
	
	
	T2
	2026
	Confirmarea de către administrație sau de către o entitate publică a faptului că au fost executate contracte legate de siguranța a 15 baraje sau rezervoare.

Investițiile în construirea de baraje noi sau în extinderea barajelor existente sunt excluse.

	77
	C5.I2
	M
	Refacerea protecției malurilor râurilor împotriva riscurilor de inundații
	Certificate semnate de MITERD
	
	
	
	T4
	2022
	Refacerea a cel puțin 200 km de maluri ale râurilor și protejarea a cel puțin 40 000 de locuitori împotriva riscurilor de inundații.

	77bis
	C5.I2
	M
	Monitorizarea și refacerea râurilor
	Rapoarte finale ale entităților sau persoanelor beneficiare sau certificate de acceptare, declarații de conformitate, certificate de plată sau un document echivalent care certifică executarea contractelor
	
	
	
	T2
	2026
	În zonele de monitorizare și refacere a râurilor, precum și de protecție împotriva riscului de inundații, pentru o sumă totală cumulată de 203 400 000 EUR: 
· Rapoartele finale care confirmă finalizarea proiectelor atribuite sunt prezentate de entitățile beneficiare sau de persoanele fizice pentru granturi. Contribuția la suma totală cumulată este suma acordată proiectului.
· Confirmarea de către administrație sau de către o entitate publică a executării contractelor (inclusiv a oricăror modificări) sau a unor părți ale acestora. Contribuția la suma totală cumulată este suma efectuată astfel cum este definită în certificatele de acceptare, în declarațiile de conformitate, în certificatele de plată sau în documentele echivalente.

	78
	C5.I2
	M
	Intervenții în infrastructurile de alimentare cu apă 
	Certificatele de acceptare, actas de puesta en marcha/servicio, declarațiile de conformitate, verificarea de către administrație sau de către o entitate publică a închiderii sondei sau un document echivalent 
	
	
	
	T2
	2026
	Pentru 15 intervenții de construcție, renovare sau închidere a infrastructurilor de alimentare cu apă: 
· confirmarea de către administrație sau de către o entitate publică a executării contractelor sau
· confirmarea de către administrație sau de către o entitate publică a faptului că faza de testare după intervenție a început sau
· Verificarea de către administrație sau de către o entitate publică a închiderii unei sonde.

Investițiile în infrastructura de producere a apei desalinizate reprezintă cea mai bună tehnologie disponibilă cu cel mai mic impact asupra mediului din sector.

	430
	C5.I3
	M
	PERTE pentru digitalizarea utilizărilor apei
	Rapoarte finale ale entităților sau persoanelor beneficiare sau certificate de acceptare, declarații de conformitate, certificate de plată sau un document echivalent care certifică executarea contractelor
	
	
	
	T2
	2026
	În domeniul PERTE pentru digitalizarea utilizărilor apei, pentru o sumă totală cumulată de 494 100 000 EUR: 
· Rapoartele finale care confirmă finalizarea proiectelor atribuite sunt prezentate de entitățile beneficiare sau de persoanele fizice pentru granturi. Contribuția la suma totală cumulată este suma acordată proiectului.
· Confirmarea de către administrație sau de către o entitate publică a executării contractelor (inclusiv a oricăror modificări) sau a unor părți ale acestora. Contribuția la suma totală cumulată este suma efectuată astfel cum este definită în certificatele de acceptare, în declarațiile de conformitate, în certificatele de plată sau în documentele echivalente.

	426
	C5.I3
	M
	Radare și digitalizarea proceselor hidrologice sau meteorologice 

	Certificate de acceptare, declarații de conformitate, certificate de plată sau un document echivalent care să ateste executarea contractelor.
	
	
	
	T2
	2026
	Confirmarea de către administrație sau de către o entitate publică a faptului că au fost efectuate contracte sau părți corespunzătoare ale acestora legate de radare și de digitalizarea proceselor hidrologice sau meteorologice, pentru o sumă totală cumulată de 299 700 000 EUR. Contribuția la suma totală cumulată este suma efectuată astfel cum este definită în certificatele de acceptare, în declarațiile de conformitate, în certificatele de plată sau în documentele echivalente.

	80
	C5.I4
	T
	Refacerea zonelor și a ecosistemelor degradate de-a lungul a cel puțin 50 de kilometri de coastă 
	
	Număr (kilometri)
	0
	50
	T4
	2022
	Finalizarea a cel puțin 50 de kilometri de coastă în ceea ce privește refacerea zonelor și a ecosistemelor degradate, protecția și creșterea accesibilității zonelor costiere, atenuarea eroziunii, îmbunătățirea cunoștințelor și creșterea rezilienței zonelor costiere și a adaptării la efectele schimbărilor climatice, monitorizarea de la distanță și punerea în aplicare a politicilor strategice de planificare marină. Acțiunile iau în considerare oricare dintre următoarele:
(i) Creșterea rezistenței coastei spaniole la efectele negative ale schimbărilor climatice prin combaterea eroziunii și consolidarea coastei. Aceasta ia în considerare crearea de diguri, plaje artificiale, suprafețe plutitoare, gestionarea sedimentelor, soluții bazate pe natură, refacerea sistemului de plaje și dune, infrastructura de protecție costieră, punerea în aplicare a unor rețele inteligente pentru monitorizarea eroziunii costiere sau acțiuni cu efecte similare. 
(ii) Protejarea și refacerea ecosistemelor costiere sau a zonelor degradate. Acest lucru se realizează prin (a) relocarea instalațiilor afectate de regres; (b) delimitarea domeniului maritim terestru aflat în proprietatea statului; (c) recuperarea terenurilor maritime deținute de stat ocupate în mod necorespunzător sau necorespunzător; (d) evaluarea și gestionarea riscurilor sau acțiuni similare; (e) refacerea ecologică a zonelor costiere și a ecosistemelor degradate; (f) conservarea și gestionarea litoralului; și/sau (g) acțiuni cu efecte similare. 
(iii) Îmbunătățirea accesibilității ordonate și corecte a domeniului public terestru maritim. Acest lucru se realizează prin recuperarea terenurilor pentru a oferi acces la domeniul public, prin planificarea, gestionarea și restabilirea accesului sau prin acțiuni cu efecte similare.
(iv) Punerea în aplicare a politicilor strategice de planificare marină. Acest lucru se realizează prin punerea în aplicare a amenajării spațiului maritim, a strategiilor marine, a avizelor științifice privind oceanele, clima și zonele de coastă și prin dezvoltarea unei aplicații web georeferențiate pentru utilizatorii mării.

	81
	C5.I4
	T
	Refacerea zonelor și a ecosistemelor degradate de-a lungul a cel puțin 100 de kilometri de coastă
	
	Număr (kilometri)
	50
	100
	T2
	2023
	Finalizarea lucrărilor pe o distanță de cel puțin 100 de kilometri de coastă, care trebuie să includă oricare dintre următoarele elemente:
(i) Creșterea rezistenței coastei spaniole la efectele negative ale schimbărilor climatice prin combaterea eroziunii și consolidarea liniei de coastă și a monitorizării de la distanță. Acest lucru ia în considerare crearea de diguri, plaje artificiale, suprafețe plutitoare, gestionarea sedimentelor, soluții bazate pe natură, refacerea sistemului de plaje și dune, infrastructura de protecție costieră, punerea în aplicare a unor rețele inteligente pentru monitorizarea eroziunii costiere, o mai bună cunoaștere sau acțiuni cu efecte similare. (ii) Protejarea și refacerea ecosistemelor costiere sau degradate 
zonele. Acest lucru se realizează prin (a) relocarea instalațiilor afectate de regres; (b) delimitarea domeniului maritim terestru aflat în proprietatea statului; (c) recuperarea terenurilor maritime deținute de stat ocupate în mod necorespunzător sau necorespunzător; (d) evaluarea și gestionarea riscurilor sau acțiuni similare; (e) refacerea ecologică a zonelor costiere și a ecosistemelor degradate; (f) conservarea și gestionarea litoralului; (g) o mai bună cunoaștere și/sau (h) acțiuni cu efecte similare. 
(iii) Îmbunătățirea accesibilității ordonate și corecte a domeniului public terestru maritim. Acest lucru se realizează prin recuperarea terenurilor pentru a asigura accesul la domeniul public, planificarea, gestionarea și restabilirea accesului, îmbunătățirea cunoștințelor sau acțiuni cu efect similar. 
(iv) Punerea în aplicare a politicilor strategice de planificare marină și o mai bună cunoaștere. Acest lucru se realizează prin punerea în aplicare a amenajării spațiului maritim, a strategiilor marine, a avizelor științifice privind oceanele, clima și zonele de coastă și prin dezvoltarea unei aplicații web georeferențiate pentru utilizatorii mării. (situație de referință: 31 decembrie 2022.)

	81b
	C5.I4
	T
	Lucrări de restaurare de-a lungul coastelor
	
	Număr (kilometri)
	0
	110
	T2
	2026
	Finalizarea lucrărilor de restaurare pe 110 kilometri de coastă. Lucrările luate în calcul pentru atingerea țintei 80 și a țintei 81 nu sunt luate în calcul pentru atingerea acestei ținte.
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F. COMPONENTUL 06: Mobilitatea durabilă (pe distanțe lungi)
Această componentă a planului de redresare și reziliență al Spaniei abordează următoarele provocări: 1) tranziția către moduri de transport mai durabile; 2) reducerea emisiilor din sectorul transporturilor; 3) transformarea sectorului transporturilor într-un sector mai sigur, mai accesibil, mai durabil și mai favorabil incluziunii.
Obiectivele componentei sunt: dezvoltarea rețelei feroviare spaniole (în special a coridoarelor TEN-T centrale și a rețelei TEN-T secundare); crearea unei rețele de transport mai interoperabile (feroviară, rutieră, portuară), cu obiectivul de a reduce amprenta sa de carbon; îmbunătățirea legăturilor transfrontaliere cu Franța și Portugalia; modernizarea sectorului transporturilor prin adoptarea tehnologiilor digitale avansate.
Această componentă abordează recomandările specifice fiecărei țări privind promovarea investițiilor în eficiența energetică și utilizarea resurselor și privind promovarea infrastructurii de transport feroviar de marfă (recomandarea specifică fiecărei țări 3 2019) și privind investițiile în tranziția verde și digitală și în transportul durabil (recomandarea specifică fiecărei țări 3 2020).
Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a măsurilor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice privind principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01).
F.1.  Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil
Reforma 1 (C6.R1) – Strategia pentru o mobilitate sigură, durabilă și conectată
Obiectivele măsurii sunt: 
1. Creșterea securității rețelei de mobilitate, asigurând o mai bună protecție a persoanelor și a bunurilor, îmbunătățind standardele și reducând accidentele. 
1. Creșterea sustenabilității, acordând prioritate mobilității zilnice, echității economice și sociale, eficienței energetice și combaterii schimbărilor climatice. 
1. Îmbunătățirea conectivității prin digitalizare, progresul tehnologic și conectivitatea multimodală.

Strategia abordează acțiuni specifice în următoarele nouă domenii: 
1. Mobilitate pentru toți (asigurarea accesibilității universale la costuri rezonabile); 
1. noi politici de investiții (pentru a asigura finanțarea adecvată a infrastructurilor și serviciilor de transport); 
1. Mobilitate securizată (prioritizarea investițiilor în monitorizare, întreținere și securitate cibernetică); 
1. Mobilitate cu emisii scăzute (creșterea eficienței, reducerea consumului de energie); 
1. Mobilitatea inteligentă (stimularea cercetării și a amplificării, dezvoltarea și inovarea în materie de mobilitate, construirea și gestionarea infrastructurii inteligente); 
1. Lanțuri logistice intermodale inteligente (prioritizarea transportului feroviar de mărfuri în agendele publice și private); 
1. Conectarea Europei și a lumii (conectarea porturilor la terminale logistice intermodale și intensificarea cooperării cu țările învecinate pentru a coordona construirea și/sau îmbunătățirea infrastructurilor transfrontaliere); 
1. aspecte sociale și de muncă (echilibru de gen și acțiuni de recalificare și perfecționare pentru forța de muncă din transporturi); și
1. Digitalizarea Ministerului Transporturilor, mobilității și agendei urbane pentru a adopta tranziția digitală și a deveni mai deschis și mai inovator.
Punerea în aplicare a măsurii se finalizează până la 31 decembrie 2021.
Reforma 2 (C6.R2) – Strategie indicativă în domeniul feroviar
Obiectivele reformei constau în instituirea unor instrumente care să garanteze că rețeaua feroviară răspunde nevoilor de mobilitate ale viitorului într-un mod coerent și eficace. Strategia stabilește un scenariu clar de planificare pentru modul de transport feroviar și permite alinierea priorităților de investiții la Strategia pentru o mobilitate sigură, durabilă și conectată (R1).
Reforma constă în mai multe acțiuni, printre care: 
1. stabilirea unei planificări mai clare a acțiunilor din sectorul feroviar, orientate în special către mobilitatea de zi cu zi;
1. îmbunătățirea întreținerii rețelei; 
1. asigurarea sustenabilității economice a rețelei feroviare;
1. prioritizarea utilizării eficiente a resurselor, cu o evaluare ex ante și ex post a proiectelor de investiții;
1. îmbunătățirea interoperabilității rețelei, în special pe coridoarele rețelei transeuropene, și a intermodalității rețelei;
1. stimularea traficului feroviar de marfă;
1. sporirea siguranței în transportul feroviar și
1. promovarea digitalizării transporturilor și a inovării pentru a asigura mobilitatea conectată.

Punerea în aplicare a măsurii se finalizează până la 31 decembrie 2022.
Investiția 1 (C6.I1) – Rețeaua națională de transport: Coridoarele europene
Obiectivele măsurii sunt construirea de noi infrastructuri feroviare în coridoarele centrale europene TEN-T și modernizarea și modernizarea celor existente. Măsura constă în acțiuni care acoperă 1 400 de kilometri din coridoarele centrale TEN-T. 
Investiția 2 (C6.I2) – Programul privind rețeaua transeuropeană de transport, alte lucrări
Obiectivul măsurii este de a face rețelele naționale de transport mai fiabile, mai durabile, mai sigure și mai reziliente. Măsura constă în diverse acțiuni în domeniul transportului aerian, rutier și feroviar și în sprijinirea acțiunilor de digitalizare.
Investiția 3 (C6.I3) – Intermodalitate și logistică
Obiectivul măsurii este de a pune în aplicare axa 6 a Strategiei pentru o mobilitate sigură, durabilă și conectată (R1) privind lanțurile logistice intermodale inteligente. Măsura constă în intervenții legate de terminalele intermodale și logistice, precum și de accesibilitatea și sustenabilitatea porturilor.
Investiția 4 (C6.I4) – Programul de sprijin pentru un transport durabil și digital
Obiectivul măsurii este de a îmbunătăți eficiența sistemului de transport. Măsura constă în acțiuni pentru un transport durabil sau digital.


F.2.  Jaloane, ținte, indicatori și calendar pentru monitorizarea și punerea în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil
A se vedea tabelul de mai jos. Data de referință pentru toți indicatorii este 1 februarie 2020, cu excepția cazului în care se indică altfel în descrierea acțiunii. Sumele din tabel nu includ TVA.
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	82
	C6.R1
	M
	Strategia privind mobilitatea durabilă, sigură și conectată (consultare publică)
	Anunț de încheiere a consultării
	 
	 
	 
	T4
	2020
	Încheierea procesului de consultare publică a strategiei care abordează acțiuni în următoarele nouă domenii:
1) Mobilitate pentru toți (pentru a asigura accesibilitatea universală la costuri rezonabile); 
2) Noi politici de investiții (pentru a asigura finanțarea adecvată a infrastructurilor și serviciilor de transport);
3) Mobilitate sigură (prioritizarea investițiilor în monitorizare, întreținere și securitate cibernetică);
4) Mobilitate cu emisii scăzute (creșterea eficienței, reducerea consumului de energie); 
5) Mobilitatea inteligentă (stimularea cercetării și dezvoltării; dezvoltarea și inovarea în materie de mobilitate, construirea și gestionarea infrastructurii inteligente);
6) Lanțuri logistice intermodale inteligente (pentru a acorda prioritate transportului de mărfuri pe calea ferată);
7) Conectarea Europei și a lumii (conectarea porturilor la terminale logistice intermodale și intensificarea cooperării cu țările învecinate pentru a coordona construirea și/sau îmbunătățirea infrastructurilor transfrontaliere);
8) aspecte sociale și de muncă (echilibru de gen și acțiuni de recalificare și perfecționare pentru forța de muncă din transporturi); 
9) Digitalizarea Ministerului Transporturilor (MITMA).

	83
	C6.R1
	M
	Strategia privind mobilitatea durabilă, sigură și conectată (aprobare)
	Aprobarea de către Consiliul de Miniștri
	 
	 
	 
	T4
	2021
	Aprobarea de către Consiliul de Miniștri a strategiei care abordează acțiuni în următoarele nouă domenii:
1) Mobilitate pentru toți (cu scopul de a asigura accesibilitatea universală la un cost rezonabil);
2) Noi politici de investiții (pentru a asigura finanțarea adecvată a infrastructurilor și serviciilor de transport);
3) Mobilitate sigură (prioritizarea investițiilor în monitorizare, întreținere și securitate cibernetică);
4) Mobilitate cu emisii scăzute (creșterea eficienței, reducerea consumului de energie); 
5) Mobilitatea inteligentă (stimularea cercetării și dezvoltării; dezvoltarea și inovarea în materie de mobilitate, construirea și gestionarea infrastructurii inteligente); 
6) Lanțuri logistice intermodale inteligente (prioritizarea transportului de mărfuri pe calea ferată în agendele publice și private);
7) Conectarea Europei și a lumii (conectarea porturilor la terminale logistice intermodale și intensificarea cooperării cu țările învecinate pentru a coordona construirea și/sau îmbunătățirea infrastructurilor transfrontaliere);
8) aspecte sociale și de muncă (echilibru de gen și acțiuni de recalificare și perfecționare pentru forța de muncă din transporturi); 
9) Digitalizarea Ministerului Transporturilor MITMA.

	84
	C6.R2
	M
	Strategia indicativă pentru căile ferate
	Publicarea în Jurnalul Oficial
	 
	 
	 
	T4
	2022
	Publicarea în Jurnalul Oficial a rezoluției de aprobare a strategiei feroviare indicative cu acțiuni privind: 
a) stabilirea unei planificări mai clare a acțiunilor în sectorul feroviar, orientate în special spre mobilitatea de zi cu zi; 
b) îmbunătățirea întreținerii rețelei; 
c) asigurarea durabilității economice a rețelei feroviare; 
d) prioritizarea utilizării eficiente a resurselor, cu o evaluare ex-ante și ex-post a proiectelor de investiții; 
e) îmbunătățirea interoperabilității rețelei, în special pe coridoarele rețelei transeuropene, și a intermodalității rețelei; 
f) stimularea traficului feroviar de marfă; 
g) sporirea siguranței în transportul feroviar; 
h) promovarea digitalizării transporturilor și a inovării pentru a asigura mobilitatea conectată. 
Pentru toate acțiunile incluse în „Strategia indicativă pentru căile ferate”, să asigure îndeplinirea dispozițiilor Legii nr. 21/2013 privind evaluarea impactului asupra mediului și ale Legii nr. 9/2018 din 5 decembrie de modificare a Legii nr. 21/2013 și să pună în aplicare acțiunile de atenuare necesare pentru protecția mediului în cadrul evaluării impactului asupra mediului (EIM).

În sensul prezentului acord operațional, publicarea pe site-ul oficial relevant este considerată un indicator calitativ al intrării în vigoare.

	85
	C6.I1
	T
	Rețeaua TEN-T centrală: atribuirea contractelor
	
	Contract sau alt instrument juridic 
	0 
	144
	T4
	2022
	Cel puțin 144 de contracte sau alte instrumente juridice atribuite care includ acțiuni pe unul sau mai multe dintre următoarele coridoare ale rețelei centrale TEN-T: 
Coridorul Atlantic 
 • Y Vasca: Vitoria-Bilbao-San Sebastian/Astigarraga-Irun 
 • Valladolid-Palencia-León 
 • León-La Robla-Pola de Lena 
 • Castejón-Pamplona-Logroño-Bilbao
• La Coruña-Vigo-Ourense 
• Ourense-Monforte
• Monforte-León
• Talayuela-Plasencia-Cáceres-Mérida-Badajoz
• Talayuela-Madrid-Valladolid-Vitoria 
• Sevilla-Huelva
 
Coridorul MEDITERRANEAN: 
• Madrid-Zaragoza-Tarragona
• Frontera francesa-Barcelona/Tarragona-Vandellós
• Vandellós-Castellón 
• Sagunto-Teruel — Zaragoza 
 • Zaragoza-Tarragona 
 • Castellón-Valencia-La Encina-Alicante
• Alcázar de San Juan-La Encina 
• Murcia-Cartagena 
 • Murcia-Almería
• Utrera-Antequera Santa Ana
• Madrid-Valencia
 
COMUN CU AMBELE CORIDORI 
 • Conectarea HSL Barcelona – HSL Levante 
 • Aranjuez-Alcázar de San Juan-Manzanares--Córdoba-Algeciras 
 • Madrid-Sevilia 
 Acțiunile aparțin unuia sau mai multora dintre următoarele tipuri: 
• Platformă. Aceasta include proiecte care fac posibilă instalarea infrastructurii care va susține liniile și care include diguri, degajare, viaducte, tuneluri etc. Acestea sunt, în principal, construirea de noi infrastructuri. 
• Înlocuirea serviciilor. Aceasta include acțiuni menite să restabilească serviciile existente (lumină, irigații, apă etc.) care sunt afectate în timpul executării lucrărilor feroviare. 
• Urme de cale ferată. Aceasta include acțiuni pentru asamblarea și furnizarea de materiale de cale ferată (balast, traverse, șină, întrerupătoare și dispozitive de extindere) pe noi tronsoane de cale ferată, precum și reînnoirea liniilor existente. 
• Electricitate. Aceasta include acțiuni care vizează electrificarea liniilor, inclusiv: linie aeriană de contact, stații de tracțiune, centre de transformare, telecomandă, linii electrice de înaltă tensiune etc. 
 • Semnalizarea și controlul traficului. Aceasta include proiecte care vizează punerea în aplicare a unor noi sisteme de semnalizare și de control al traficului (ERTMS etc.). 
• Telecomunicații. Include proiecte legate de telecomunicațiile fixe și mobile pe liniile de cale ferată (cum ar fi fibra optică, GSM-R) 
 • Stații. Aceasta include modernizarea și reabilitarea stațiilor existente, precum și construirea de noi stații.

	87
	C6.I1
	M
	Rețeaua TEN-T centrală: contracte executate
	Certificate de acceptare, declarații de conformitate sau un document echivalent care certifică faptul că au fost executate contracte sau alte instrumente juridice
	
	
	
	T2
	2026
	Confirmarea de către administrație a faptului că au fost încheiate contracte sau alte instrumente juridice sau părți corespunzătoare ale acestora referitoare la una sau mai multe dintre acțiunile și coridoarele definite la ținta 85, care acoperă 1 400 de kilometri pe coridoarele rețelei centrale TEN-T.

	88
	C6.I2
	T
	Contractele atribuite rețelei TEN-T de transport feroviar și rețelei rutiere de stat 
	
	Contract sau alt instrument juridic 
	0 
	188 
	T4
	2022
	Cel puțin 188 de contracte sau alte instrumente juridice atribuite care includ intervenții în diferite moduri de transport: pentru intervențiile feroviare în rețeaua TEN-T secundară și pentru drumurile din rețeaua rutieră de stat
a) În cazul transportului feroviar, intervențiile aparțin unuia sau mai multora dintre următoarele tipuri de intervenții: 
• Îmbunătățirea infrastructurii tehnologice pentru gestionarea traficului feroviar 
 • Securitate (cum ar fi securitatea cibernetică, instalarea detectoarelor de accidente) 
 • Protecții acustice/Hărți acustice 
 • Dezvoltarea tehnologiei prin satelit aplicate semnalizării feroviare ERTMS 
 • Electrificarea secțiunilor (cum ar fi Monforte-Lugo) 
 • Reînnoirea căii ferate (cum ar fi Soria-Torralba și Monforte-Lugo) 
 • Îmbunătățirea subsistemului control-comandă și semnalizare (cum ar fi Soria-Torralba și Ávila-Salamanca) 
 • Crearea de noi secțiuni sau variante (cum ar fi Palencia-Santander, varianta Rincón de Soto și varianta Ourense) 
 b) În cazul drumurilor, intervențiile aparțin unuia sau mai multora dintre următoarele tipuri de intervenții: 
• Îmbunătățirea siguranței rutiere: includerea siguranței rutiere în tuneluri, protejarea faunei sălbatice vulnerabile și protejarea utilizatorilor vulnerabili 
 • Durabilitate: îmbunătățirea calității aerului, noi forme de mobilitate urbană, protejarea biodiversității, prevenirea riscurilor climatice, eficiența energetică, reducerea zgomotului 
 • Digitalizarea: Implementarea sistemelor de monitorizare pentru poduri, tuneluri, folosind analiza Big Data și Internet of Things; digitalizarea drumurilor pentru monitorizare și întreținere 
 • Implementarea sistemelor de transport inteligente în benzile de autobuz-VAO 
 • Actualizarea proiectului preliminar primar al legăturii fixe peste Strâmtoarea Gibraltar.

	91
	C6.I2
	M
	Acțiuni de digitalizare: contracte executate
	Certificate de acceptare, declarații de conformitate sau un document echivalent care certifică faptul că au fost executate contracte sau alte instrumente juridice
	 
	 
	
	T4
	2025
	Confirmarea de către administrație a faptului că au fost executate 40 de contracte sau alte instrumente juridice legate de acțiunile de digitalizare.

	92
	C6.I2
	M
	Rețeaua TEN-T, cu excepția coridoarelor: contracte executate
	Certificate de acceptare, declarații de conformitate sau un document echivalent care certifică faptul că au fost executate contracte sau alte instrumente juridice
	
	
	
	T2
	2026
	Confirmarea de către administrație a faptului că au fost încheiate contracte sau alte instrumente juridice sau părți corespunzătoare ale acestora, referitoare la una sau mai multe dintre intervențiile definite la ținta 88 litera (a), care acoperă 900 de kilometri pe rețeaua feroviară TEN-T, cu excepția coridoarelor.

	93
	C6.I2
	M
	Managementul traficului aerian: contracte executate
	Certificate de acceptare, declarații de conformitate sau documente echivalente care atestă executarea contractelor 
	
	
	
	T2
	2026
	Confirmarea de către administrație a faptului că au fost executate 35 de contracte referitoare la managementul traficului aerian.

	94
	C6.I2
	M
	Rețeaua rutieră de stat: contracte executate
	Certificate de acceptare, declarații de conformitate sau un document echivalent care certifică faptul că au fost executate contracte sau alte instrumente juridice sau lucrări 
	 
	 
	
	T2
	2026
	Confirmarea de către administrație sau de către o entitate publică a faptului că au fost executate 92 de contracte sau alte instrumente juridice referitoare la unul sau mai multe dintre tipurile de intervenții definite la ținta 88 litera (b).

Au fost efectuate lucrări în 70 de tuneluri.

	95
	C6.I3
	T
	T1: numărul de contracte sau alte instrumente juridice atribuite pentru îmbunătățirea infrastructurilor intermodale și logistice
	
	Contract sau alt instrument juridic 
	0 
	66 
	T4
	2022
	Cel puțin 66 de contracte sau alte instrumente juridice atribuite, inclusiv intervenții pentru îmbunătățirea infrastructurilor intermodale și logistice. 
Intervențiile aparțin unuia sau mai multora dintre următoarele domenii:
dezvoltarea și modernizarea terminalelor strategice intermodale și logistice în unul sau mai multe dintre următoarele locuri:
• Vicálvaro din Madrid;
• La Llagosta în Barcelona
 • San Luis în Valencia
 • Júndiz în Álava.
• Facilitatea logistică din Can Tunis (Barcelona)
 • Terminalul Orduña (Bizkaia)
 • Instalație logistică în Lezo (Gipuzkoa)
 • Muriedas (Santander)
 • terminalul Escombreras (Murcia);
b) construirea sau extinderea liniilor secundare la o lungime de cel puțin 750 m;
c) îmbunătățirea accesului feroviar la portul A Coruña și la portul Castellón;
d) îmbunătățirea accesului rutier la portul Algeciras; și
e) îmbunătățirea accesibilității și a durabilității în porturi, inclusiv:
• Accesibilitate: lucrări de acces feroviar, inclusiv lucrări de renovare și modernizare, precum și noi accesări și îmbunătățiri ale traficului intern în porturi, prin adaptarea infrastructurii care continuă accesul extern terestru.
• Durabilitate: inclusiv adecvarea sistemelor de alimentare cu apă și de salubrizare; planuri de îmbunătățire a calității aerului; instalarea unor rețele energetice mai eficiente; instalații solare fotovoltaice; renovarea rețelelor de iluminat și instalarea tehnologiei LED; sisteme de control al consumului de energie; renovarea sistemelor de prelucrare.

	97
	C6.I3
	M
	Terminale intermodale și logistice, porturi sau linii secundare de 750 de metri: contracte executate
	Certificate de acceptare, declarații de conformitate, certificate de punere în funcțiune sau un document echivalent care certifică faptul că au fost executate sau pot fi puse în funcțiune contracte sau alte instrumente juridice, certificate de expropriere legate de lucrări executate în cadrul unuia sau mai multor tipuri de intervenții definite la ținta 95
	
	
	
	T2
	2026
	Confirmarea de către administrație sau de către o entitate publică a faptului că au fost executate sau pot fi puse în funcțiune contracte sau alte instrumente juridice sau părți corespunzătoare ale acestora, în valoare totală cumulată de 877,1 milioane EUR, referitoare la unul sau mai multe tipuri de intervenții definite la ținta 95.

	99
	C6.I4
	M
	Sprijin pentru programul de transport durabil și digital. 
	Publicarea în Jurnalul Oficial și adoptarea rezoluțiilor oficiale
	 
	 
	 
	T4
	2022
	dotarea cu 800 000 000 EUR în cadrul Programului de sprijin pentru transporturi durabile și digitale prin: 
a) publicațiile în Jurnalul Oficial al Ordinului (Ordinelor) ministerial(e) de instituire a schemei de sprijin pentru transportul durabil de mărfuri pe baza ECO-INCENTIVELOR în scopuri feroviare și maritime;
b) rezoluțiile oficiale de aprobare a transferurilor stabilite prin Decretul regal care alocă transferul de fonduri către comunitățile autonome pentru acordarea de subvenții pentru proiecte de digitalizare a serviciilor de transport de călători și de mărfuri la nivel regional și local;
c) rezoluțiile oficiale de aprobare a transferurilor stabilite în rezoluția Secretariatului de Stat pentru Transporturi, Mobilitate și Agenda Urbană privind transferul de fonduri către Comunitățile Autonome pentru atribuirea contractelor sau a altor instrumente juridice pentru proiecte de digitalizare a serviciilor de transport de călători și de mărfuri la nivel regional și local; și 
d) rezoluția Secretariatului de Stat pentru Transporturi, Mobilitate și Agenda Urbană privind atribuirea proiectelor pentru următoarele acțiuni: 
Linia de acțiune 1. Interoperabilitatea în transportul feroviar de marfă 
 1. Sisteme europene de management al traficului feroviar (ERTMS) 
 la bord2. Acțiuni de eliminare a barierelor din calea interoperabilității feroviare în conformitate cu STI-urile. 
3. Inovarea și dezvoltarea axei cu ecartament variabil în locomotive. 
Linia de acțiune 2. Promovarea intermodalității transporturilor 
4. Construirea, adaptarea sau modernizarea încărcăturilor și a terminalelor intermodale feroviar-rutiere și a conexiunilor terestre ale acestora 
Linia de acțiune 3. Modernizarea echipamentelor de transport feroviar de marfă 
 5. Acțiuni de sprijinire a recondiționării sau modernizării vagoanelor pentru transportul feroviar de marfă, inclusiv pentru crearea de servicii de transport feroviar pe autostradă. 
6. Acțiuni de sprijinire a recondiționării sau adaptării echipamentelor tractoarelor feroviare cu alte materiale care utilizează combustibili alternativi (hidrogen sau energie electrică). 
Linia de acțiune 4. Transport rutier sigur, durabil și conectat 
 7. Construirea și modernizarea spațiilor de parcare securizate pentru vehiculele comerciale și furnizarea de servicii de informare [Regulamentul delegat (UE) nr. 885/2013]. 
8. Servicii inteligente de transport pentru sectorul rutier (STI) în concesiunile de autostrăzi cu plată și alte servicii de siguranță și conservare rutieră. 
9. Acțiuni de sprijinire a instalării infrastructurii de realimentare cu combustibili alternativi pentru vehiculele grele pe rețeaua rutieră 
 10. Acțiuni de sprijinire a recondiționării sau adaptării mijloacelor și utilajelor pentru realizarea unui pavaj durabil: reducerea amprentei de carbon și reducerea zgomotului 
 Linia de acțiune 5. Durabilitatea transportului maritim și aerian 
 11. Sprijin pentru introducerea combustibililor alternativi în porturi și aeroporturi. 
12. Sprijin pentru adoptarea tehnologiilor alternative de propulsie în sectorul maritim. 
Linia de acțiune 6. Digitalizarea transporturilor 
 13. Proiecte pentru digitalizarea serviciilor de transport de călători și de mărfuri la nivel național.

Pentru acțiunile 9 și 11, criteriile de selecție trebuie să respecte Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01), asigurându-se că infrastructura este activată la momentul construcției pentru transportul gazelor din surse regenerabile și al gazelor cu emisii scăzute de dioxid de carbon.

	101
	C6.I4
	M
	Acțiuni legate de transportul durabil și digital
	Rezoluții de atribuire; certificatele de acceptare, declarațiile de conformitate sau un document echivalent care certifică faptul că au fost executate contractele; rapoarte finale pentru granturi
	 
	 
	 
	T2
	2026
	În ceea ce privește litera (a), definită în jalonul 99, confirmarea de către administrație sau de către o entitate publică a acțiunilor efectuate pentru o sumă totală cumulată de 104,8 milioane EUR referitoare la atribuirea de ECO-INCENTIVE acumulate în scopuri feroviare și maritime.
În ceea ce privește litera (c) definită în descrierea jalonului 99, (c) confirmarea de către administrație sau de către o entitate publică a faptului că au fost executate 73 de contracte sau alte instrumente juridice sau părți corespunzătoare ale acestora legate de digitalizarea serviciilor de transport de călători și de mărfuri la nivel regional și local.
În ceea ce privește litera (d) definită în descrierea jalonului 99, entitățile beneficiare prezintă 47 de rapoarte finale care confirmă finalizarea proiectelor atribuite pentru granturi, în legătură cu una sau mai multe dintre liniile de acțiune menționate la jalonul 99.
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F.3.  Descrierea investițiilor pentru sprijinul sub formă de împrumut
Reforma 3 (C6.R3) – Strategia privind eficiența energetică a rețelei naționale de autostrăzi
Obiectivul acestei reforme este publicarea Strategiei pentru eficiență energetică în rețeaua rutieră de stat și stabilirea unui set de măsuri care vizează îmbunătățirea eficienței energetice în rețeaua rutieră de stat.
Prezenta strategie acoperă cel puțin următoarele elemente:
a) o analiză a aprovizionării cu energie a rețelei rutiere naționale;
b) o analiză a situației actuale a Rețelei Naționale de Drumuri în ceea ce privește iluminarea acesteia și justificarea posibilelor soluții;
c) o listă a măsurilor sau acțiunilor care urmează să fie realizate în cadrul rețelei rutiere naționale; și
d) un plan de investiții și de finanțare pentru măsurile sau acțiunile necesare în sistemul de iluminare a rețelei rutiere, cu termene pentru punerea lor în aplicare.
Strategia va fi publicată în primul trimestru al anului 2024. 
F.4.  Jaloane, ținte, indicatori și calendar pentru monitorizarea și punerea în aplicare a sprijinului sub formă de împrumut


 
A se vedea tabelul de mai jos. Data de referință pentru toți indicatorii este 1 februarie, cu excepția cazului în care se indică altfel în descrierea acțiunii. Sumele din tabel nu includ TVA.
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	Număr
	Măsură
	Etapa de referință 
 / Țintă
	Denumire
	Indicator calitativ pentru obiectivele de etapă
	Indicator cantitativ pentru obiectiv
	Timp
	Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte

	
	
	
	
	
	Unitate
	Situația de referință
	Obiectiv
	Q
	Anul
	

	L15
	C6.R3
	M
	Strategia privind eficiența energetică
	Publicarea în Jurnalul Oficial
	
	
	
	Q1
	2024
	Publicarea în Monitorul Oficial a aprobării Strategiei de eficiență energetică pentru Rețeaua Națională de Drumuri, care acoperă elementele în conformitate cu descrierea măsurii.
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G. COMPONENTUL 07: Implementarea și integrarea surselor regenerabile de energie
Planul național privind energia și clima (PNEC) al Spaniei pentru perioada 2021-2030 estimează o creștere semnificativă a penetrării energiei din surse regenerabile în Spania, ajungând la 74 % în sectorul energiei electrice și la 42 % în utilizarea finală în 2030. În acest context, obiectivul acestei componente a planului de redresare și reziliență al Spaniei este de a spori utilizarea energiei din surse regenerabile prin următoarele elemente:
a) dezvoltarea unui cadru de reglementare clar și previzibil care să promoveze investițiile în sursele regenerabile de energie;
b) instituirea și consolidarea lanțului valoric industrial în domeniul surselor regenerabile de energie;
c) sprijinirea surselor inovatoare de tehnologii de producere a energiei din surse regenerabile, inclusiv integrarea acestora în utilizările finale; și
d) dezvoltarea competențelor verzi. În plus, componenta urmărește în mod specific să promoveze utilizarea energiei din surse regenerabile pe insulele spaniole, precum și participarea cetățenilor prin intermediul comunităților de energie din surse regenerabile.
Componenta este legată de promovarea investițiilor în inovare și în eficiența energetică (Recomandarea specifică fiecărei țări 3 2019). Aceasta promovează, de asemenea, investițiile publice și private și încurajează tranziția verde (Recomandarea specifică fiecărei țări 3 2020).
Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a măsurilor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice privind principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01). 
G.1.  Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil
Reforma 1 (C7.R1) – Cadrul de reglementare pentru promovarea producției de energie din surse regenerabile
Obiectivul acestei măsuri este de a consolida cadrul de reglementare pentru promovarea producției de energie din surse regenerabile, pentru a spori certitudinea și a încuraja investițiile private în energia din surse regenerabile, pentru a elimina barierele din calea utilizării surselor regenerabile de energie și pentru a îmbunătăți integrarea acestora în mediu, în sistemul electric și în diferite sectoare.
Măsura include o serie de măsuri legislative și de reglementare, inclusiv:
· adoptarea Decretului-lege regal 23/2020 în iunie 2020, care instituie un nou sistem de licitație pentru producția de energie din surse regenerabile și îmbunătățește mecanismul de acces al producției de energie din surse regenerabile la rețeaua de energie electrică;
· adoptarea Decretului regal 960/2020 în noiembrie 2020, care sporește previzibilitatea veniturilor care urmează să fie obținute prin producerea de energie din surse regenerabile în cadrul noilor licitații; 
· Decretul regal nr. 1183/2020 din decembrie 2020, care reglementează condițiile de acces și de conectare pentru producerea de energie din surse regenerabile, în conformitate cu dispozițiile Decretului-lege regal nr. 23/2020; și
· Legea privind schimbările climatice și tranziția energetică, preconizată a fi adoptată în prima jumătate a anului 2021, care va stabili prin lege obiectivele privind energia din surse regenerabile pentru 2030 și obiectivul neutralității climatice până în 2050 (inclusiv un sistem de energie electrică din surse regenerabile de 100 %). Această lege include, de asemenea, elemente relevante pentru alte componente ale planului (cum ar fi reducerea barierelor administrative și cerințele pentru instalarea de puncte publice de reîncărcare).
Punerea în aplicare a măsurii se finalizează până la 30 iunie 2023. 
Reforma 2 (C7.R2) – Strategia națională privind autoconsumul
Obiectivul acestei măsuri este de a stimula autoconsumul ca formă alternativă de producere a energiei din surse regenerabile, de a stabili obiective în acest domeniu pentru perioada 2021-2030 și de a identifica și dezvolta măsuri de atenuare a principalelor bariere din calea implementării acestora. Autoconsumul contribuie la integrarea producției de energie din surse regenerabile în clădiri și în mediile urbane și stimulează ocuparea forței de muncă la nivel local.
Măsura include adoptarea de către guvernul spaniol a unei strategii naționale privind autoconsumul în a doua jumătate a anului 2021, pentru a reduce barierele administrative din calea autoconsumului. Strategia diagnostichează situația actuală și potențială din Spania și identifică măsuri care vizează: (a) o mai bună coordonare între administrații; (b) diseminarea informațiilor către consumatori și sensibilizarea acestora; (c) identificarea competențelor relevante existente, precum și a oportunităților de formare suplimentare legate de utilizarea autoconsumului.
Măsura abordează punerea în aplicare a elementelor-cheie ale strategiei naționale privind autoconsumul, inclusiv publicarea de orientări privind modul de promovare a autoconsumului și finalizarea cursurilor de formare menite să îmbunătățească competențele necesare.
Punerea în aplicare a măsurii se finalizează până la 30 iunie 2023.
Reforma 3 (C7.R3) – Dezvoltarea comunităților energetice
Această măsură are obiectivul de a dezvolta comunități energetice pentru a stimula participarea cetățenilor la tranziția energetică, prin intermediul comunităților de energie din surse regenerabile și al comunităților de energie ale cetățenilor. Această măsură constă în sprijinirea proiectelor-pilot sau a birourilor legate de energie pentru comunitățile energetice.
Reforma 4 (C7.R4) - Cadrul pentru inovare și dezvoltare tehnologică în domeniul energiei din surse regenerabile
Această măsură consolidează cadrul pentru inovare și dezvoltare tehnologică pentru o serie de surse regenerabile de energie și contribuie la realizarea de progrese în vederea atingerii obiectivului ca 100 % din cererea de energie să provină din surse regenerabile. Sursele regenerabile vizate de această măsură includ energia eoliană offshore și biogazul. Măsura facilitează, de asemenea, cercetarea și dezvoltarea în domeniul tehnologiilor din domeniul energiei din surse regenerabile.
Măsura include publicarea unei foi de parcurs pentru energia eoliană offshore și alte tipuri de energie marină. Scopul acestei foi de parcurs este de a reduce barierele administrative din calea dezvoltării acestei surse de energie regenerabilă. În mod specific, foaia de parcurs urmărește: (a) să promoveze cercetarea, dezvoltarea și inovarea printr-un cadru de reglementare mai flexibil și prin consolidarea centrelor tehnologice și a platformelor de testare pentru noi prototipuri; (b) identificarea oportunităților și a sinergiilor cu sectoarele industriale cheie; (c) să elaboreze un cadru de reglementare adecvat pentru implementarea în Spania (în special a tehnologiei plutitoare); și (d) să identifice măsuri de reducere la minimum a efectelor asupra mediului (în același timp încercând să simplifice procedurile administrative). Măsura pune în aplicare principalele măsuri de reglementare identificate în foaia de parcurs pentru promovarea parcurilor eoliene offshore, stimularea cercetării și dezvoltării și sprijinirea implementării tehnologiilor plutitoare.
Al doilea element al acestei măsuri este publicarea unei foi de parcurs pentru biogaz, care analizează instrumentele de reglementare și sectoriale adecvate pentru promovarea biogazului, cu accent pe utilizarea eficientă a acestei surse de energie (cum ar fi în aplicațiile agroindustriale și pentru vehiculele grele în cazul cărora electrificarea nu este încă o alternativă). Această parte a reformei abordează punerea în aplicare a activităților-cheie din foaia de parcurs privind biogazul, inclusiv: (a) instituirea unui sistem de garanții de origine pentru gazele din surse regenerabile, cu scopul de a încuraja investițiile în biogaz și de a decarboniza sectoare precum industria și transporturile; (b) dezvoltarea unui instrument de calculare a contribuției biogazului la decarbonizare; și (c) studii de prefezabilitate pentru promovarea punerii în aplicare a instalațiilor de producție a biogazului.
Punerea în aplicare a măsurii se finalizează până la 30 iunie 2023.
Investiția 1 (C7.I1) – Dezvoltarea energiei din surse regenerabile și stocarea acesteia
Obiectivul acestei măsuri este de a încuraja dezvoltarea energiei din surse regenerabile și stocarea acesteia. Această măsură constă în investiții în capacitatea de producție și stocare a energiei din surse regenerabile.
Investiția 2 (C7.I2) – Energie durabilă în insule
Obiectivul acestei măsuri este de a spori energia durabilă în insulele spaniole (Insulele Canare și Baleare) și, în special, de a sprijini proiectele de penetrare și integrare a energiei din surse regenerabile și de stocare în insule.
Această măsură constă în acțiuni de sprijinire a tranziției energetice și a capacității suplimentare de producție de energie din surse regenerabile și de stocare în insule. 
G.2.  Jaloane, ținte, indicatori și calendar pentru monitorizarea și punerea în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil


 
A se vedea tabelul de mai jos. Data de referință pentru toți indicatorii este 1 februarie 2020, cu excepția cazului în care se indică altfel în descrierea acțiunii. Sumele din tabel nu includ TVA.
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	Număr
	Măsură
	Etapa de referință 
 / Țintă
	Denumire
	Indicator calitativ pentru obiectivele de etapă
	Indicator cantitativ pentru obiectiv
	Timp
	Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte

	
	
	
	
	
	Unitate
	Situația de referință
	Obiectiv
	Q
	Anul
	

	102
	C7.R1
	M
	Intrarea în vigoare a Decretului-lege regal 23/2020 (măsuri privind energia)
	Dispoziție din Decretul-lege regal 23/2020 privind intrarea în vigoare
	 
	 
	 
	T4
	2020
	Decretul-lege regal nr. 23/2020 aprobă măsuri în domeniul energiei menite să stabilească temeiul juridic pentru o nouă schemă de licitații, să definească noi participanți în sectorul energetic, cum ar fi agregatorii independenți și comunitățile de energie din surse regenerabile, și să contribuie la raționalizarea autorizațiilor de acces și de racordare.

	103
	C7.R1
	M
	Intrarea în vigoare a Decretului regal 960/2020 (regimul economic pentru energia din surse regenerabile)
	Dispoziție din Decretul regal 960/2020 privind intrarea în vigoare 
	 
	 
	 
	T4
	2020
	Decretul regal 960/2020 reglementează regimul economic al energiei din surse regenerabile.

	104
	C7.R1
	M
	Intrarea în vigoare a Decretului regal 1183/2020 (conectarea surselor regenerabile de energie la rețeaua de energie electrică)
	Dispoziție din Decretul regal 1183/2020 privind intrarea în vigoare
	 
	 
	 
	T4
	2020
	Decretul regal 1183/2020 reglementează hibridizarea și dispunerea accesului la energia din surse regenerabile și conectarea acesteia la rețeaua de energie electrică.

	105
	C7.R1
	M
	Intrarea în vigoare a Legii privind schimbările climatice și tranziția energetică 
	Dispoziție din Legea privind schimbările climatice și tranziția energetică la intrarea în vigoare 
	 
	 
	 
	T2
	2021
	Legea privind schimbările climatice și tranziția energetică asigură o stabilitate de reglementare alternativă la dezvoltarea resurselor regenerabile, reducerea barierelor administrative și cerințe minime pentru instalarea de puncte publice de reîncărcare în funcțiune.

	106
	C7.R1
	T
	Capacitate suplimentară de producție pentru energia din surse regenerabile 
	-
	Număr (MW)
	0
	6 000 
	T2
	2023
	Capacitatea de producție suplimentară cumulată pentru energia din surse regenerabile sprijinită în temeiul noului cadru legislativ favorabil inclus în reforma C7.R1 (inclusiv mecanismul de licitație instituit prin RD 960/2020, noul regulament privind autorizațiile de acces și de racordare și hibridizarea): cel puțin 6 000 MW atribuiți 

	107
	C7.R1
	T
	Capacitatea suplimentară cumulată de energie din surse regenerabile instalată în Spania 
	-
	Număr (MW)
	0
	6 000
	T2
	2023
	Capacitatea suplimentară cumulată de energie din surse regenerabile instalată în Spania în perioada T1 2020-T42023, în temeiul noului cadru legislativ favorabil inclus în reforma C7.R1 (inclusiv mecanismul de licitație instituit prin RD 960/2020, noul regulament privind autorizațiile de acces și de racordare și hibridizarea): construirea a cel puțin 6 000 MW.

Specificații suplimentare din acordurile operaționale: Decretul regal 413/2014 reglementează în mod exhaustiv registrul oficial al producției de energie din surse regenerabile (RAIPREE). La articolul 37, acest decret regal indică faptul că este obligatoriu ca toate instalațiile care intră în domeniul de aplicare al decretului regal să fie înscrise în RAIPREE. Articolul 40 din decretul regal prevede că, pentru a fi înscrisă în RAIPREE, instalația trebuie să dețină o autorizație definitivă de exploatare.

	108
	C7.R2
	M
	Strategia națională privind autoconsumul
	Publicarea pe pagina web
	 
	 
	 
	T4
	2021
	Adoptarea de către Consiliul de Miniștri și publicarea pe site-ul guvernului a Strategiei naționale privind autoconsumul în vederea reducerii barierelor administrative din calea autoconsumului.

	109
	C7.R2
	M
	Finalizarea măsurilor din cadrul Strategiei naționale privind autoconsumul
	Publicarea rezultatelor pe pagina web
	 
	 
	 
	T2
	2023
	Finalizarea măsurilor-cheie din cadrul Strategiei naționale privind autoconsumul, inclusiv: publicarea pe site-ul web al Ministerului Tranziției Ecologice a orientărilor tehnice și a orientărilor pentru municipalități cu privire la modul de promovare a autoconsumului și finalizarea cursurilor de formare pentru îmbunătățirea competențelor tehnice necesare privind sursele regenerabile de autoconsum din surse regenerabile pentru cel puțin 500 de profesioniști.

	110
	C7.R3
	M
	Proiect-pilot pentru comunitățile energetice 
	Publicarea pe pagina web
	 
	 
	 
	T2
	2022
	Atribuirea primului proiect-pilot pentru comunitățile energetice pe baza unor proceduri de ofertare, pentru a demonstra viabilitatea acestui model. 

	111
	C7.R3
	T
	Proiecte-pilot sau birouri legate de energie pentru comunitățile energetice
	
	Număr
	 0
	110
	T2
	2026
	În domeniul comunităților energetice, rapoartele finale care confirmă finalizarea proiectelor-pilot sau a birourilor legate de energie atribuite sunt prezentate de entitățile sau persoanele fizice beneficiare pentru granturi pentru un număr total de 110 proiecte sau birouri pentru comunitățile energetice.

	112
	C7.R4
	M
	Foaia de parcurs pentru energia eoliană offshore și alte tipuri de energie marină
	Publicarea pe pagina web
	 
	 
	 
	T4
	2021
	Publicarea Foii de parcurs pentru energia eoliană offshore și alte tipuri de energie marină în vederea reducerii barierelor administrative din calea dezvoltării acestei surse regenerabile de energie.

	113
	C7.R4
	M
	Intrarea în vigoare a măsurilor de reglementare identificate în harta energiei eoliene offshore și a altor tipuri de energie marină
	Dispoziții ale măsurilor de reglementare la intrarea în vigoare
	 
	 
	 
	T2
	2023
	Intrarea în vigoare a principalelor măsuri de reglementare identificate în harta energiei eoliene offshore și a altor tipuri de energie marină, pentru a promova cercetarea și inovarea și pentru a sprijini implementarea tehnologiilor plutitoare. Aceste măsuri-cheie includ: aprobarea finală a planurilor de amenajare a spațiului maritim, o mai bună coordonare a planificării rețelei și a strategiei offshore și actualizarea cadrului de reglementare.

	114
	C7.R4
	M
	Finalizarea măsurilor identificate în foaia de parcurs privind biogazul
	Publicarea pe pagina web
	 
	 
	 
	T2
	2023
	Finalizarea măsurilor-cheie identificate în foaia de parcurs privind biogazul, inclusiv instituirea unui sistem de garanții de origine pentru gazele din surse regenerabile, pentru a îmbunătăți competitivitatea biogazului și pentru a stimula investițiile în producția de biogaz, asigurând o decarbonizare mai rapidă în sectoare precum industria și transporturile.

	115
	C7.I1
	M
	Licitație pentru sprijinirea investițiilor în capacități inovatoare sau cu valoare adăugată din surse regenerabile
	Publicarea în JO
	 
	 
	 
	T2
	2022
	Publicarea în JO a primei licitații pentru sprijinirea investițiilor în capacitatea inovatoare sau cu valoare adăugată din surse regenerabile.

	116
	C7.I1
	M
	Proiecte, tehnologii sau instalații noi de infrastructură pentru energia din surse regenerabile marine
	Decizia de atribuire/decizia autorității de investiții
	 
	 
	 
	T2
	2023
	Cel puțin 6 proiecte de dezvoltare premiate care promovează noi proiecte, tehnologii sau instalații de infrastructură pentru energia din surse regenerabile marine. Cele șase evoluții ar trebui să contribuie la punerea în aplicare a proiectelor privind energia din surse regenerabile marine în Spania. Evoluțiile pot include IMM-uri cu activitate în domeniul energiei din surse regenerabile marine care primesc granturi, împrumuturi sau investiții de capital, care participă la achiziții publice înainte de comercializare, precum și granturi acordate direct proiectelor marine privind energia din surse regenerabile sau unui prototip al unei noi tehnologii de producere sau implementare a energiei din surse regenerabile marine.

	117
	C7.I1
	T
	Capacitate suplimentară pentru producția și stocarea energiei din surse regenerabile
	-
	Număr (MW)
	0
	2 811 
	T2
	2026
	Rapoartele finale care confirmă finalizarea acțiunilor atribuite sunt prezentate de entitățile beneficiare sau de persoanele fizice pentru granturi sau confirmarea de către administrație sau de către o entitate publică a faptului că au fost executate contracte sau acorduri (inclusiv orice modificări) sau părți ale acestora pentru o sumă totală cumulată de 2 811 MW legată de instalarea capacității de producție și stocare a energiei din surse regenerabile.

	118
	C7.I2
	M
	Biroul pentru energie curată și proiecte inteligente pentru insule 
	Publicarea pe pagina web
	 
	 
	 
	T2
	2023
	Crearea biroului „Energie curată și proiecte inteligente pentru insule”, cu obiectivul de a gestiona programele de sprijin din cadrul Mecanismului de redresare și reziliență. Biroul coordonează dinamizarea și dezvoltarea tranziției energetice în insule.

	119
	C7.I2
	T
	Acțiuni de sprijinire a tranziției energetice pe insule
	
	Număr
	0
	430
	T2
	2026
	În domeniul tranziției energetice pe insule, rapoartele finale care confirmă finalizarea acțiunilor atribuite sunt prezentate de entitățile beneficiare sau de persoanele fizice pentru granturi sau confirmarea de către administrație sau de către o entitate publică a faptului că au fost executate contracte sau acorduri (inclusiv orice modificări) sau părți ale acestora, pentru un număr total cumulat de 430 de acțiuni. Pentru contracte sau acorduri, contribuția la suma totală cumulată este suma executată astfel cum este definită în certificatele de acceptare, în declarațiile de conformitate, în certificatele de plată sau în documentele echivalente.

	120
	C7.I2
	T
	Capacitatea suplimentară de producție de energie din surse regenerabile și de stocare în insule
	
	Număr (MW)
	0
	128
	T2
	2026
	Rapoartele finale care confirmă finalizarea acțiunilor atribuite sunt prezentate de entitățile beneficiare sau de persoanele fizice pentru granturi sau confirmarea de către administrație sau de către o entitate publică a faptului că au fost încheiate contracte sau acorduri (inclusiv orice modificări) sau părți ale acestora, pentru o valoare totală cumulată de 128 MW, legate de instalarea capacității de producție și de stocare a energiei din surse regenerabile. Pentru contracte sau acorduri, contribuția la suma totală cumulată este suma executată astfel cum este definită în certificatele de acceptare, în declarațiile de conformitate, în certificatele de plată sau în documentele echivalente.
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H. COMPONENTUL 8: Infrastructura de energie electrică, rețelele inteligente și implementarea flexibilității și a stocării
Planul național privind energia și clima (PNEC) al Spaniei își propune să aibă o pondere de 42 % a energiei din surse regenerabile în consumul final de energie până în 2030. Integrarea unei cantități tot mai mari de producție de energie electrică din surse regenerabile (preconizată să atingă 74 % din cerere în 2030 și 100 % până în 2050) necesită o serie de investiții complementare în digitalizarea, stocarea și gestionarea cererii în rețea. În special, intermitența și previzibilitatea parțială a tehnologiilor din domeniul energiei din surse regenerabile înseamnă că stocarea energiei are un rol important de jucat, de oferit flexibilitate sistemului și de asigurat stabilitatea rețelei.
În acest context, această componentă a planului de redresare și reziliență al Spaniei urmărește următoarele obiective:
a) dezvoltarea unui sistem energetic mai flexibil, descentralizat și dinamic, capabil să absoarbă în mod eficient și sigur niveluri mai ridicate de producție de energie din surse regenerabile;
b) dezvoltarea de noi modele de afaceri inovatoare; și
c) Implicarea unor noi actori în sistemul de energie electrică (producători, furnizori și consumatori, pe lângă operatorii de stocare și agregatori) și un cadru de reglementare mai flexibil, capabil să se adapteze la noile nevoi, prin spații de testare în materie de reglementare.
Componenta promovează investițiile în inovare și în eficiența energetică și încurajează adoptarea unor politici eficiente de încurajare a inovării (Recomandarea specifică fiecărei țări 3 2019). Aceasta promovează, de asemenea, investițiile publice și private și încurajează tranziția verde (Recomandarea specifică fiecărei țări 3 2020).
Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a măsurilor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice privind principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01).
H.1.  Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil
Reforma 1 (C8.R1) – Cadrul favorabil pentru integrarea surselor regenerabile de energie în sistemul energetic: rețele, stocare și infrastructură
Obiectivul acestei măsuri este de a permite un cadru de reglementare transparent și stabil, care să creeze certitudine și să permită o integrare sporită a surselor regenerabile de energie în sistemul energetic, prin investiții în rețele, stocare și infrastructură.
Reforma include strategia de decarbonizare pe termen lung pentru 2050 („ELP 2050”). Obiectivul acestei strategii este de a pune bazele unui cadru strategic și de reglementare pentru integrarea eficientă a energiilor regenerabile într-un sistem energetic flexibil și inteligent. Printre obiectivele ELP 2050 se numără: (a) reducerea emisiilor de GES cu 90 % față de 1990 (neutralitatea climatică); (b) atingerea a 97 % din energia din surse regenerabile la consumul final de energie; și (c) un sistem de energie electrică din surse regenerabile 100 %.
Punerea în aplicare a măsurii se finalizează până la 31 martie 2021.
Reforma 2 (C8.R2) – Strategia de stocare a energiei și adaptarea cadrului de reglementare pentru implementarea stocării energiei
Această măsură urmărește să dezvolte, să aprobe și să implementeze un cadru strategic și de reglementare pentru a promova stocarea energiei. Reforma oferă cadrul necesar pentru investițiile planificate în cadrul C8.I1 și C8.I3, legate de implementarea stocării energiei și, respectiv, de noi modele de afaceri în tranziția energetică.
Reforma include aprobarea de către guvernul spaniol a strategiei de stocare a energiei. Obiectivul acestei strategii este de a avea 20 GW de stocare a energiei disponibile în 2030 și 30 GW în 2050. 
Reforma include trei acte legislative și de reglementare: (i) Decretul regal nr. 1183/2020 de reglementare a accesului la rețea pentru instalațiile de stocare; (ii) Circulara 1/2021 a Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de stabilire a metodologiei și a condițiilor de acces și de racordare la rețelele de transport și de distribuție a instalațiilor de producere a energiei electrice; (iii) Rezoluția Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia din 10 decembrie 2020, care reglementează participarea instalațiilor de stocare a energiei la furnizarea de servicii auxiliare.
Punerea în aplicare a măsurii se finalizează până la 30 iunie 2022.
Reforma 3 (C8.R3) - Cadrul de reglementare pentru un sistem energetic mai flexibil
Obiectivul acestei măsuri este de a integra flexibilitatea și răspunsul părții de consum în cadrul de reglementare al sistemului energetic.
Această reformă constă în adoptarea a trei măsuri de reglementare.

Reforma 4 (C8.R4) – Spații de testare în materie de reglementare sau bancuri de testare
Această măsură urmărește să dezvolte bancuri de testare în materie de reglementare (sandboxuri) în cadrul național de reglementare, permițând introducerea de noi produse sau soluții tehnologice, excepții sau garanții de reglementare pentru a contribui la facilitarea cercetării și inovării în sectorul energetic. Reforma este direct legată de reforma C8.R3 și de investiția C8.I3.
Spațiile de testare în materie de reglementare permit industriei să testeze noi tehnologii, sisteme și servicii legate de flexibilitate, consumul dispecerizabil și stocarea energiei într-un mediu sigur, în care părțile interesate să poată experimenta soluții inovatoare fără a fi supuse unor cerințe de reglementare care să împiedice acest lucru. În plus, spațiile de testare prevăd un dialog bidirecțional în materie de reglementare între administrație și autoritatea de reglementare, care accelerează și facilitează revizuirea reglementărilor existente și le adaptează la intrarea pe piață a unor noi agenți. Se preconizează că acest lucru va facilita crearea de întreprinderi tehnologice nou-înființate, oferindu-le posibilitatea de a-și testa modelele de afaceri.
Reforma include adoptarea unui decret regal privind dezvoltarea unor spații de testare în materie de reglementare pentru a permite dezvoltarea de noi proiecte-pilot, cu scopul de a stimula cercetarea și inovarea în sectorul energiei electrice.
Punerea în aplicare a măsurii se finalizează până la 30 iunie 2023. 
Reforma 5 (C8.R5) – Intrarea în vigoare a legislației care contribuie la tranziția verde
Obiectivul măsurii este de a institui măsuri care să contribuie la tranziția verde. Aceasta constă în intrarea în vigoare a legislației care (i) sporește eficiența în utilizarea capacității rețelei; (ii) instalarea stațiilor de încărcare ultrarapidă a vehiculelor electrice în stațiile de benzină; (iii) îmbunătățește sustenabilitatea energetică a centrelor de date; (iv) consolidează rolul autorității naționale de reglementare de a supraveghea piața combustibililor; și (v) consolidează obligațiile în ceea ce privește reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră pentru întreprinderile care furnizează combustibil pentru transporturi.
Punerea în aplicare a măsurii se finalizează până la 31 august 2026.

Investiția 2 (C8.I2) – Digitalizarea rețelelor
Obiectivul măsurii este de a sprijini digitalizarea distribuției de energie electrică. 
Această măsură constă în sprijinirea investițiilor întreprinderilor de distribuție a energiei electrice legate de digitalizarea rețelelor de distribuție. 

H.2.  Jaloane, ținte, indicatori și calendar pentru monitorizarea și punerea în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil
A se vedea tabelul de mai jos. Data de referință pentru toți indicatorii este 1 februarie 2020, cu excepția cazului în care se indică altfel în descrierea acțiunii. Sumele din tabel nu includ TVA.
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	Număr
	Măsură
	Etapa de referință 
 / Țintă
	Denumire
	Indicator calitativ pentru obiectivele de etapă
	Indicator cantitativ pentru obiectiv
	Timp
	Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte

	
	
	
	
	
	Unitate
	Situația de referință
	Obiectiv
	Q
	Anul
	

	121
	C8.R1
	M
	Aprobarea strategiei de decarbonizare pe termen lung („ELP2050”)
	Aprobarea de către Consiliul de Miniștri
	 
	 
	 
	Q1
	2021
	Aprobarea strategiei de decarbonizare pe termen lung („ELP2050”). ELP50 stabilește baza pentru definirea cadrului strategic și de reglementare pentru integrarea eficace a energiilor din surse regenerabile într-un sistem energetic flexibil și inteligent, care trebuie citit în contextul abordării mai ample stabilite în PNEC.

	122
	C8.R2
	M
	Intrarea în vigoare a reformelor de planificare, legislative și de reglementare pentru a promova dezvoltarea unei soluții de stocare a energiei
	Dispoziții ale măsurilor legislative și de reglementare la intrarea în vigoare 
	 
	 
	 
	T2
	2021
	Adoptarea și intrarea în vigoare a următoarelor reforme de planificare, legislative și de reglementare pentru a promova dezvoltarea de soluții de stocare a energiei: 
a) Aprobarea în cadrul Consiliului de Miniștri a Strategiei de stocare a energiei, cu obiectivele de promovare a implementării stocării energiei prin 66 de măsuri specifice grupate în cele 10 linii de acțiune incluse în strategie. Obiectivul este de a avea 20 GW de stocare a energiei disponibile în 2030 și 30 GW în 2050; 
b) Publicarea în JO a Decretului regal 1183/2020, pentru a reglementa accesul la rețea al instalațiilor de stocare. 
c) Publicarea în JO a Circularei 1/2021 de către Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia pentru a stabili metodologia și condițiile de acces la rețelele de transport și distribuție a instalațiilor de producere a energiei electrice și de racordare la acestea. 
d) Publicarea în JO a Rezoluției din 10 decembrie 2020 care reglementează participarea instalațiilor de stocare a energiei la furnizarea de servicii auxiliare.

	123
	C8.R3
	M
	Intrarea în vigoare a măsurii de reglementare 
	Dispoziții ale măsurilor legislative și de reglementare la intrarea în vigoare
	 
	 
	 
	T4
	2025
	a) Intrarea în vigoare a Rezoluției din 10 decembrie 2020 a Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de aprobare a adaptării procedurilor de funcționare a sistemului la condițiile de echilibru 
b) Intrarea în vigoare a Decretului regal de aprobare a Regulamentului general privind furnizarea și contractarea și de stabilire a condițiilor de comercializare, agregare și protecție a consumatorilor de energie electrică 
 c) Intrarea în vigoare a RDL23/2020, care include crearea statutului de agregator independent.

	124
	C8.R4
	M
	Intrarea în vigoare a măsurilor de promovare a spațiilor de testare în materie de reglementare pentru a stimula cercetarea și inovarea în sectorul energiei electrice
	Dispozițiile Decretului regal privind intrarea în vigoare
	 
	 
	 
	T2
	2022
	Publicarea și intrarea în vigoare a Decretului regal privind dezvoltarea spațiilor de testare în materie de reglementare pentru a permite dezvoltarea de noi proiecte-pilot, cu scopul de a promova cercetarea și inovarea în sectorul energiei electrice. 
Legislația permite industriei să testeze noi tehnologii, sisteme și servicii legate de flexibilitate, consumul dispecerizabil și stocarea energiei, într-un spațiu sigur și propice în care părțile interesate se pot confrunta cu soluții inovatoare fără a fi supuse cerințelor de reglementare predominante. În plus, acest lucru asigură un dialog bidirecțional în materie de reglementare între administrație și autoritatea de reglementare, care accelerează și facilitează revizuirea reglementărilor existente și le adaptează la intrarea pe piață a unor noi agenți, încurajând crearea de întreprinderi tehnologice nou-înființate, oferindu-le posibilitatea de a-și testa modelele de afaceri.

	127
	C8.I2
	T
	Atribuirea proiectelor de digitalizare întreprinderilor de distribuție a energiei electrice
	-
	Număr
	0
	161
	T2
	2026
	Cel puțin 161 de proiecte de digitalizare atribuite întreprinderilor de distribuție.

	127a
	C8.R5
	M
	Intrarea în vigoare a legislației care contribuie la tranziția verde
	
	
	
	
	T2
	2026
	Intrarea în vigoare a legislației care (i) sporește eficiența în utilizarea capacității rețelei; (ii) instalarea stațiilor de încărcare ultrarapidă a vehiculelor electrice în stațiile de benzină; (iii) îmbunătățește sustenabilitatea energetică a centrelor de date; (iv) consolidează rolul autorității naționale de reglementare de a supraveghea piața combustibililor; și (v) consolidează obligațiile în ceea ce privește reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră pentru întreprinderile care furnizează combustibil pentru transporturi.
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I. Componența 9: Hidrogen din surse regenerabile
Planul național privind energia și clima al Spaniei pentru perioada 2021-2030 urmărește reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 23 % față de 1990. În acest context, principalul obiectiv al componentei 9 a planului de redresare și reziliență al Spaniei este de a dezvolta tehnologii pe bază de hidrogen pentru energia din surse regenerabile:
a. Ca mijloc de stocare a energiei pentru a gestiona diferențele dintre cererea și oferta de energie electrică, oferind flexibilitate sistemului de energie electrică.
b. prin promovarea dezvoltării și consolidării lor de-a lungul lanțului valoric industrial, având în vedere că aceste tehnologii nu sunt în prezent pregătite să funcționeze în condițiile pieței;
c. prin sprijinirea integrării lor în utilizările finale, inclusiv pentru a înlocui hidrogenul pe bază de combustibili fosili în industrie; și
d. Prin dezvoltarea competențelor verzi.
Această componentă a planului de redresare și reziliență al Spaniei abordează recomandările specifice fiecărei țări de promovare a investițiilor în inovare și în eficiența energetică (recomandarea specifică fiecărei țări 3 2019) și de promovare a tranziției verzi (recomandarea specifică fiecărei țări 3 2020).
Componenta face parte din strategia privind energia din surse regenerabile care stă la baza componentei 1 și a componentei 6 (utilizarea hidrogenului pentru mobilitate și ambarcațiune; în scopuri de transport), a componentei 7 (producerea de energie din surse regenerabile) și a componentei 8 (stocare și rețele inteligente) din planul de redresare și reziliență al Spaniei.
Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a măsurilor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice privind principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01).
I.1.  Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil
Reforma 1 (C9.R1) – Foaia de parcurs privind hidrogenul
Această măsură oferă un cadru pentru dezvoltarea hidrogenului din surse regenerabile în Spania („foaia de parcurs privind hidrogenul”). În acest scop, acesta identifică obiectivele care trebuie atinse până în 2030 în ceea ce privește capacitatea instalată pe sectoare (industrie și transporturi). Foaia de parcurs privind hidrogenul a fost aprobată de Consiliul de Miniștri în octombrie 2020. Măsura stabilește, de asemenea, un mijloc concret de sprijinire a punerii în aplicare a foii de parcurs prin asigurarea aprovizionării electrolizoarelor pe bază de hidrogen cu energie din surse regenerabile. Acțiunile de reglementare conexe includ i) instituirea unui instrument de reglementare care include numirea și guvernanța organismelor naționale care emit garanții de origine pentru gazele din surse regenerabile, inclusiv hidrogenul din surse regenerabile; și ii) un mecanism de reglementare care să stabilească modul în care este verificată originea din surse regenerabile a hidrogenului.
Această reformă se finalizează până la 30 iunie 2022.

Investiția 1 (C9.I1) – Schema de sprijinire a hidrogenului din surse regenerabile, un proiect de țară
Această măsură urmărește să contribuie la punerea în aplicare a foii de parcurs privind hidrogenul în patru direcții de acțiune. 
Această măsură constă într-o investiție publică într-o schemă de sprijin care acoperă subvențiile pentru sprijinirea producției și a utilizării hidrogenului din surse regenerabile. Sistemul funcționează prin acordarea de stimulente financiare prin acordarea de granturi. Pe baza investiției MRR, schema de sprijin urmărește să ofere inițial o finanțare de cel puțin 1 240 000 000 EUR. Sistemul este gestionat de „Instituto de Diversificación y Ahorro de la Energía” (IDAE) în calitate de partener de implementare.
Pentru a pune în aplicare investiția în sistem, Spania adoptă unul sau mai multe instrumente juridice de instituire a sistemului, care includ următoarele elemente: 
1. Lista activităților eligibile pentru sprijin, care include, printre altele, toate elementele următoare:
· Sprijinirea, printre altele, a IMM-urilor în vederea consolidării lanțului valoric spaniol existent prin consolidarea uneia sau mai multora dintre următoarele activități: capacitățile de producție, competențele, competitivitatea, transferul de cunoștințe și tehnologie și/sau dimensiunea internațională;
· sprijinirea evoluțiilor tehnologice sau a prototipurilor (cum ar fi electrolizoarele, compresoarele, recipientele de stocare, pilele de combustie și sistemele de transport pe bază de H2), inclusiv „primul de acest tip” pentru a sprijini validarea noilor proiecte sau prototipuri extinse asociate fie producției, logisticii de distribuție, fie consumului de hidrogen;
· Sprijinirea intervențiilor care vizează îmbunătățirea instalațiilor de testare sau punerea în aplicare a unor noi linii de producție de tehnologii sau sisteme generice esențiale în cadrul lanțului de aprovizionare cu hidrogen, cum ar fi electrolizoarele sau pilele de combustie. Acestea: i) îmbunătățirea instalațiilor sau laboratoarelor de testare R&D&I și/sau a echipamentelor aferente; sau ii) îmbunătățirea instalațiilor și/sau achiziționarea de echipamente noi (cum ar fi mașinile-unelte) pentru fabricarea sistemelor, echipamentelor sau componentelor legate de hidrogen și pilele de combustie;
· Sprijin pentru înființarea de clustere de hidrogen din surse regenerabile care să integreze producția, prelucrarea și consumul la scară largă. Obiectivul cel puțin al unuia dintre aceste clustere este de a integra un electrolizor de hidrogen din surse regenerabile de mare capacitate care furnizează hidrogen în mod direct consumatorilor industriali locali. Electrolizorul se alimentează cu energie electrică din surse regenerabile. Hidrogenul generat rezultat este integrat în procesele industriale și în lanțurile de aprovizionare ale întreprinderilor (inclusiv adaptarea și reorientarea modelelor de afaceri de la consumul de hidrogen pe bază de combustibili fosili) pentru a înlocui cel puțin 5 % din consumul lor anual de hidrogen pe bază de combustibili fosili;
· Sprijin pentru implementarea hidrogenului în cadrul proiectelor de pionierat cu o dimensiune mai mică decât clusterul. Acestea introduc hidrogenul din surse regenerabile dincolo de un nod industrial unic în sistemele energetice izolate care permit integrarea hidrogenului din surse regenerabile în domenii precum transporturile. Se preconizează că aceste intervenții vor include producția, distribuția și consumul de hidrogen din surse regenerabile, sporind acoperirea în diferite sectoare și părți ale teritoriului spaniol;
· Unele dintre întreprinderile sprijinite prin intermediul măsurilor de relaxare pot deveni parte a unui PIIEC privind hidrogenul, împreună cu întreprinderi din alte state membre, bazându-se pe un cadru adecvat pentru a colabora în cadrul Uniunii în vederea integrării lanțurilor valorice naționale pentru a stimula competitivitatea.

2. Descrierea procesului decizional al schemei: Evaluarea cererilor și selectarea beneficiarilor care urmează să fie incluși în deciziile finale de atribuire sau în deciziile de investiții din cadrul sistemului sunt luate de un comitet de investiții sau de un comitet de evaluare tehnică și sunt aprobate cu majoritatea voturilor membrilor independenți de guvern, ceea ce înseamnă că aceștia trebuie să fie personal angajat de IDAE și/sau alți experți independenți. Deciziile finale de atribuire sau deciziile de investiții din cadrul sistemului se limitează la aprobarea (fără modificări) sau la exercitarea unui drept de veto cu privire la o decizie de atribuire sau la o decizie de investiții propusă de comitetul pentru investiții sau de organismul de conducere echivalent relevant. În cazul în care oricare dintre solicitanți participă la IDAE, iar bugetul pentru cererea respectivă este insuficient pentru a acoperi toate candidaturile primite, procesul de evaluare este auditat extern, astfel cum se prevede în „Plan de Mitigación de Potenciales Conflictos de Interés en Sociedades Participadas” al IDAE. 

3. Cerința de a respecta principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, astfel cum se prevede în Orientările tehnice privind principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01). În cazul sprijinului general acordat societăților (inclusiv capital propriu și capital de risc), instrumentul (instrumentele) juridic(e) exclude (exclud) societățile cu un accent substanțial[footnoteRef:14] în următoarele sectoare: (i) producția de energie pe bază de combustibili fosili și activitățile conexe;[footnoteRef:15] (ii) industriile mari consumatoare de energie și/sau cu emisii ridicate de CO2;[footnoteRef:16] (iii) producția, închirierea sau vânzarea de vehicule poluante;[footnoteRef:17] (iv) colectarea, tratarea și eliminarea deșeurilor,[footnoteRef:18](v) prelucrarea combustibilului nuclear, producția de energie nucleară. În plus, instrumentul (instrumentele) juridic(e) impune (impun) respectarea legislației UE și naționale relevante în materie de mediu de către beneficiarii finali ai schemelor de subvenții. [14:  Se consideră că un beneficiar final pune „un accent substanțial” pe un sector sau o activitate comercială în cazul în care un astfel de sector sau activitate este identificat(ă) ca fiind o parte esențială a activității comerciale a beneficiarului final, respectiv în raport cu venitul brut, profitul sau baza de clienți a beneficiarului final. Veniturile brute generate de sectorul sau activitatea restricționată nu depășesc, în niciun caz, 50 % din veniturile brute.]  [15:  Cu excepția (a) activelor și activităților din domeniul producerii de energie electrică și/sau termică, precum și al infrastructurii de transport și distribuție aferente, care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile prevăzute în anexa III la Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01); și (b) activitățile și activele menționate la punctul (ii) pentru care utilizarea combustibililor fosili este temporară și inevitabilă din punct de vedere tehnic pentru tranziția în timp util către o operațiune fără combustibili fosili.]  [16:  Inclusiv activitățile și activele din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante. În cazul în care activitatea care beneficiază de sprijin generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai mici decât valorile de referință relevante, se furnizează o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Indici de referință stabiliți pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.]  [17:  Vehiculele poluante sunt definite ca vehicule fără emisii zero.]  [18:  Această excludere nu se aplică acțiunilor din instalații dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și nici instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de eșapament pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității instalațiilor de prelucrare a deșeurilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.] 


4. Cerința ca beneficiarii finali ai schemei să nu primească sprijin din partea altor instrumente ale Uniunii pentru a acoperi aceleași costuri.

5. Cuantumul acoperit de schemă și cerința de a reinvesti orice încasări neutilizate din schemă în activități precum cele enumerate mai sus, inclusiv după 2026. 

6. Cerințe de raportare pentru investițiile în domeniul climei în cadrul schemei de subvenții[footnoteRef:19]. [19:  Partenerul de implementare are, de asemenea, obligația de a furniza statului membru un raport semestrial privind punerea în aplicare a fiecărui proiect/activități.] 



I.2.  Jaloane, ținte, indicatori și calendar pentru monitorizarea și punerea în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil
A se vedea tabelul de mai jos. Data de referință pentru toți indicatorii este 1 februarie 2020, cu excepția cazului în care se indică altfel în descrierea acțiunii. Sumele din tabel nu includ TVA.
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	Număr
	Măsură
	Etapa de referință 
 / Țintă
	Denumire
	Indicator calitativ pentru obiectivele de etapă
	Indicator cantitativ pentru obiectiv
	Timp
	Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte

	
	
	
	
	
	Unitate
	Situația de referință
	Obiectiv
	Q
	Anul
	

	129
	C9.R1
	M
	Foaia de parcurs privind hidrogenul 
	Aprobarea de către Consiliul de Miniștri
	 
	 
	 
	T4
	2020
	Aprobarea foii de parcurs privind hidrogenul de către Consiliul de Miniștri. Foaia de parcurs privind hidrogenul stabilește orientările definite de Spania pentru dezvoltarea sectorului hidrogenului din surse regenerabile. În acest scop, acesta identifică obiectivele care trebuie atinse în ceea ce privește capacitatea instalată, industria și mobilitatea până în 2030.

	130
	C9.R1
	M
	Intrarea în vigoare a regulamentului de stabilire a garanțiilor de origine pentru gazele din surse regenerabile
	Dispoziție din regulament care indică intrarea în vigoare a regulamentului
	 
	 
	 
	T2
	2022
	Intrarea în vigoare a regulamentului de instituire a unui sistem național de garanții de origine pentru gazele din surse regenerabile, inclusiv hidrogenul din surse regenerabile, asigurând 100 % din energia din surse regenerabile. Sistemul care urmează să fie instituit prin instrumentul de reglementare include numirea organismelor naționale emitente și adoptarea guvernanței acestora; și un mecanism de reglementare care să stabilească modul în care este verificată originea din surse regenerabile a hidrogenului.

	131
	C9.I1
	M
	Schema de sprijinire a hidrogenului din surse regenerabile: Instituirea sistemului
	Intrarea în vigoare a instrumentului (instrumentelor) juridic(e) relevant(e)
	
	
	
	T2
	2023
	Intrarea în vigoare a instrumentului (instrumentelor) juridic(e) de instituire a schemei de sprijin care reprezintă bugetul investiției în conformitate cu cerințele specificate în descrierea măsurii.

Pentru cererile de propuneri anterioare anului 2025, procesul decizional al schemei poate consta în decizii aprobate în unanimitate și cu cel puțin un vot independent de guvernul spaniol.
Pentru instrumentele de finanțare a proiectelor PIIEC, beneficiarii sunt, în cele din urmă, selectați de Comisia Europeană ca urmare a procesului de corelare inerent PIIEC.

	132
	C9.I1
	T
	Schema de sprijinire a hidrogenului din surse regenerabile: Acorduri juridice semnate cu beneficiarii finali sau rezoluții finale de atribuire publicate (I)
	Intrarea în vigoare a acordurilor juridice de finanțare sau publicarea rezoluțiilor finale de atribuire
	
	0
	30%
	T2
	2023
	IDAE a publicat rezoluțiile finale de atribuire sau intrarea în vigoare a acordurilor de finanțare cu beneficiarii finali pentru cel puțin 30 % din investițiile MRR în schema de sprijin (inclusiv costurile indirecte).

	135
	C9.I1
	M
	Schema de sprijinire a hidrogenului din surse regenerabile: Ministerul a finalizat investiția
	Intrarea în vigoare a acordurilor juridice de finanțare sau publicarea rezoluțiilor finale de atribuire și a certificatului de transfer
	
	
	
	T2
	2026
	Spania transferă cel puțin 1 240 000 000 EUR către IDAE pentru schema de sprijin.

IDAE a publicat rezoluțiile finale de atribuire sau intrarea în vigoare a acordurilor de finanțare cu beneficiarii finali, pentru 100 % din investițiile MRR în schema de sprijin.
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J. COMPONENTUL 10: Tranziția justă
Această componentă a planului de redresare și reziliență al Spaniei abordează impactul economic și social în zonele geografice afectate de închiderea minelor de cărbune și a centralelor electrice pe bază de cărbune/nucleare, care a fost exacerbat și mai mult de impactul pandemiei de COVID-19 și de închiderea centralelor termice. Un obiectiv suplimentar este de a schimba modelul de producție și de a stimula transformarea în sprijinul unui model economic și social mai rezilient al teritoriilor pentru viitor. Strategia este concepută în paralel cu planul teritorial spaniol al Fondului pentru o tranziție justă (FTJ), acesta din urmă fiind menit să aibă un domeniu de aplicare mai larg, o durată mai lungă și un accent mai strategic pe dezvoltarea și sprijinirea întreprinderilor.
Componenta contribuie la abordarea recomandărilor specifice fiecărei țări legate de sprijinirea ocupării forței de muncă prin măsuri de menținere a locurilor de muncă, stimulente eficace pentru recrutare și dezvoltarea competențelor (Recomandarea specifică fiecărei țări nr. 2 2020); promovarea investițiilor publice și private care promovează tranziția verde (Recomandarea specifică fiecărei țări 3 2020); și consolidarea cooperării la toate nivelurile de guvernare (Recomandarea specifică fiecărei țări 4 2019).
Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a măsurilor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice privind principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01).
J.1.  Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil
Reforma 1 (C10.R1) – Protocoalele pentru o tranziție justă
În februarie 2020, guvernul a aprobat Strategia pentru o tranziție justă, astfel cum se reflectă în Planul național privind energia și clima (PNEC). În contextul prezentei strategii și în cadrul planului de redresare și reziliență al Spaniei, această reformă instituie 12 protocoale pentru o tranziție justă care acoperă fiecare zonă afectată de închiderea minelor de cărbune și a centralelor electrice pe bază de cărbune. Fiecare dintre protocoalele pentru o tranziție justă acoperă cel puțin o zonă afectată de închiderea unei centrale electrice pe bază de cărbune. Protocoalele sunt instrumente pentru sustenabilitatea ecologică, economică și socială a teritoriilor afectate. Accentul se pune, printre altele, pe menținerea și crearea de locuri de muncă, pe promovarea diversificării și a specializării, pe creșterea atractivității zonelor pentru combaterea depopulării și pe refacerea ecologică a terenurilor. Aceste protocoale includ cooperarea actorilor locali relevanți (publici și privați, inclusiv întreprinderi, parteneri sociali, sectorul educației, ONG-uri etc.). 
Această reformă include, de asemenea, înființarea Institutului pentru o tranziție justă. Obiectivul institutului este de a identifica și de a adopta acțiuni care să garanteze tratamentul echitabil al lucrătorilor și al teritoriilor afectate de tranziția către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon, reducerea la minimum a impactului negativ asupra ocupării forței de muncă și a populației din aceste teritorii și optimizarea oportunităților oferite de procesul de transformare. Principalele funcții ale institutului sunt de a promova elaborarea de politici industriale, cercetarea și dezvoltarea, promovarea activității economice, ocuparea forței de muncă și formarea profesională. 
Măsura include, de asemenea, instituirea unui consiliu consultativ alcătuit din reprezentanți ai departamentelor ministeriale și reprezentanți ai autorităților locale și regionale, care oferă consiliere și evaluează impactul politicilor privind tranziția justă. 
Punerea în aplicare a măsurii se finalizează până la 30 iunie 2023.
Investiția 1 (C10.I1) – Investiții în tranziția justă
Obiectivul acestei măsuri este de a investi în zonele de tranziție justă. Măsura constă în acțiuni de sprijinire a proiectelor de mediu, digitale și de infrastructură, a capacității de inserție profesională, a reabilitării terenurilor sau a adaptării instalațiilor industriale pentru hidrogenul verde și stocarea energiei. 
J.2.  Jaloane, ținte, indicatori și calendar pentru monitorizarea și punerea în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil


 
A se vedea tabelul de mai jos. Data de referință pentru toți indicatorii este 1 februarie 2020, cu excepția cazului în care se indică altfel în descrierea acțiunii. Sumele din tabel nu includ TVA.
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	Număr
	Măsură
	Etapa de referință 
 / Țintă
	Denumire
	Indicator calitativ pentru obiectivele de etapă
	Indicator cantitativ pentru obiectiv
	Timp
	Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte

	
	
	
	
	
	Unitate
	Situația de referință
	Obiectiv
	Q
	Anul
	

	137
	C10.R1
	M
	Crearea Institutului pentru Fondul pentru o tranziție justă
	Publicarea în JO
	 
	 
	 
	Q1
	2020
	Prin Decretul regal 500/2020, crearea Institutului pentru Fondul pentru o tranziție justă. Obiectivul institutului este de a identifica și de a adopta măsuri, bazate pe solidaritate, care să garanteze tratamentul echitabil al lucrătorilor și al teritoriilor afectate de tranziția către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon, reducând la minimum impactul negativ asupra ocupării forței de muncă și a populației din aceste teritorii și optimizând oportunitățile procesului de transformare.

	138
	C10.R1
	T
	Protocoalele pentru o tranziție justă și Consiliul consultativ
	-
	Număr
	0
	12
	T2
	2023
	După un proces participativ, publicarea pe site-ul internet privind tranziția justă a 12 protocoale pentru o tranziție justă, care includ angajamente privind ocuparea forței de muncă, refacerea mediului și dezvoltarea economică și socială pentru populația locală din 12 zone afectate. Fiecare dintre protocoalele pentru o tranziție justă acoperă cel puțin o zonă afectată de închiderea unei centrale electrice pe bază de cărbune.
Crearea unui consiliu consultativ, alcătuit din reprezentanți ai departamentelor ministeriale și reprezentanți ai autorităților locale și regionale, care să ofere consiliere și să evalueze impactul politicilor pentru o tranziție justă.

	139
	C10.I1
	M
	Programul de ajutor pentru formare „Tranziția justă” și acordarea de ajutoare pentru dezvoltarea economică a zonelor de tranziție justă
	Publicarea în JO
	 
	 
	 
	T4
	2021
	Publicarea în Jurnalul Oficial a: (a) Ordinul de aprobare a cadrului de reglementare pentru programul de ajutor pentru formare pentru „tranziția justă”, care precizează planul de sprijin pentru calificarea profesională și integrarea pe piața muncii a lucrătorilor și a persoanelor afectate de tranziția către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon; și (b) Ordin de stabilire a bazelor de reglementare pentru acordarea de ajutoare pentru dezvoltarea economică a zonelor de tranziție justă, prin dezvoltarea infrastructurii de mediu, digitale și sociale în municipalitățile și teritoriile aflate în tranziție către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon.
În sensul prezentului acord operațional, o aprobare semnată de autoritatea competentă și publicată pe site-ul/platforma oficial(ă) relevant(ă) sunt considerate un indicator calitativ al intrării în vigoare. Domeniul de acțiune acoperă toate teritoriile afectate de tranziția energetică; în special cele direct afectate de închiderea siturilor de extracție a cărbunelui sau a zonelor adiacente centralelor termice sau nucleare.

	140
	C10.I1
	T
	Sprijin pentru proiecte de infrastructură de mediu, digitală și socială
	-
	Număr
	0
	100
	T4
	2022
	Publicarea în Jurnalul Oficial a atribuirii a cel puțin 91 000 000 EUR pentru cel puțin 100 de proiecte de infrastructură de mediu, digitală și socială în municipalități și teritorii aflate în tranziție către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon. Cele 100 de proiecte de infrastructură de mediu, digitală și socială sunt situate în municipalități și teritorii din zonele de tranziție justă.

	431
	C10.I1
	T
	Sprijin pentru proiecte de infrastructură de mediu, digitală și socială
	
	Număr
	100
	130
	T4
	2024
	Publicarea în Jurnalul Oficial a atribuirii sumei de 11 000 000 EUR pentru 30 de proiecte de infrastructură de mediu, digitală și socială în zonele de tranziție justă.

	141
	C10.I1
	M
	Formări legate de ocuparea forței de muncă
	 Certificate de participare la formare sau certificate de participare la asistență pentru căutarea unui loc de muncă
	
	
	 
	T2
	2026
	 Certificate de participare la formare sau certificate de participare la asistență pentru căutarea unui loc de muncă eliberate pentru un număr total de 840 de persoane. O persoană care participă la mai multe cursuri de formare sau acțiuni de asistență pentru căutarea unui loc de muncă este contabilizată separat pentru fiecare acțiune de formare sau de asistență pentru căutarea unui loc de muncă la care a participat.

	142
	C10.I1
	M
	Proiecte de investiții pentru adaptarea instalațiilor industriale pentru hidrogenul verde și stocarea energiei
	Certificate de acceptare, declarații de conformitate sau documente echivalente care atestă executarea contractelor
	
	
	
	T4
	2025
	Confirmarea de către administrație a faptului că au fost executate contracte referitoare la două proiecte de investiții pentru adaptarea instalării Ciudad de la Energia (CIUDEN) pentru dezvoltarea de tehnologii pentru producția de hidrogen verde și stocarea energiei.

	143
	C10.I1
	M
	Terenuri reabilitate în foste situri de extracție a cărbunelui sau în zone declarate zone de tranziție justă
	Certificate de acceptare, declarații de conformitate sau documente echivalente care atestă executarea contractelor
	
	
	
	T2
	2026
	Confirmarea de către administrație sau de către o entitate publică a executării contractelor referitoare la reabilitarea a 2 000 de hectare de teren din fostele situri de extracție a cărbunelui sau din zonele declarate zone de tranziție justă.
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K. COMPONENTUL 11: Modernizarea administrațiilor publice
Această componentă a planului de redresare și reziliență al Spaniei abordează provocările legate de administrația publică, inclusiv eficiența sistemului judiciar, capacitatea administrativă și cooperarea dintre diferitele niveluri de guvernare. Acesta vizează modernizarea administrațiilor publice din Spania, prin reformarea proceselor administrative, a achizițiilor publice, a justiției, a ocupării forței de muncă în sectorul public, inclusiv a politicilor privind resursele umane; să sporească accesibilitatea și eficiența serviciilor publice prin digitalizarea în continuare a acestora; să promoveze economiile de energie, utilizarea energiei din surse regenerabile în clădirile și infrastructurile publice, să stimuleze mobilitatea durabilă a funcționarilor publici; și consolidarea capacității administrative a administrațiilor publice de a monitoriza, controla și pune în aplicare politicile publice. Măsurile-cheie pentru atingerea acestor obiective sunt următoarele:
a) reformarea administrațiilor publice centrale, regionale și locale prin îmbunătățirea cooperării dintre acestea, consolidarea cadrului privind achizițiile publice, evaluarea politicilor publice și promovarea tranziției către contracte de muncă pe durată nedeterminată;
b) Digitalizarea administrațiilor și a proceselor cu cinci proiecte prioritare în domenii strategice: justiție, servicii publice de ocupare a forței de muncă, date privind sănătatea publică, gestionarea consulatelor și administrația teritorială;
c) Planul de tranziție energetică al administrației centrale;
d) Consolidarea capacităților administrative.

Această componentă a planului de redresare și reziliență al Spaniei abordează recomandările specifice fiecărei țări privind consolidarea cadrului de achiziții publice (recomandările specifice fiecărei țări 1 2019 și 4 2020), încurajarea tranziției către contracte pe durată nedeterminată (recomandarea specifică fiecărei țări 2 2019), concentrarea la începutul perioadei a proiectelor de investiții publice și concentrarea investițiilor asupra tranziției verzi și digitale (recomandarea specifică fiecărei țări 3 2019, 3 2020, 1 2022 și 1 2023) și îmbunătățirea cooperării dintre administrații (recomandarea specifică fiecărei țări 4 2019 și 2020).
Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a măsurilor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice privind principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01).
K.1.  Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil
Reforma 1 (C11.R1) – Reforma pentru modernizarea și digitalizarea administrației 
Obiectivul acestei măsuri este de a aborda deficiențele din politicile de ocupare a forței de muncă ale administrațiilor publice, de a consolida cooperarea și coordonarea între diferitele niveluri de guvernare și de a îmbunătăți modul în care administrația centrală pune în aplicare politicile publice. Această măsură constă în intrarea în vigoare a legislației privind reducerea ratei angajaților publici temporari și aspectele legate de resursele umane din administrația publică, privind dezvoltarea în continuare a evaluării ex ante a politicilor și creșterea transparenței și a participării cetățenilor la elaborarea politicilor publice, privind transparența și integritatea activităților grupurilor de interese, în intrarea în vigoare a unui act juridic de aprobare a noului statut al Consiliului pentru transparență și bună guvernanță, în intrarea în vigoare a legislației care stabilește: (i) o perioadă obligatorie de existență a stării de incompatibilitate înainte ca judecătorii sau magistrații care se întorc din anumite funcții publice numite și alese să își poată relua funcțiile judiciare; (ii) o perioadă de neeligibilitate pentru numirea în funcția de procuror general a celor care au deținut anumite funcții publice sau alese; și (iii) interdicția ca procurorul general și membrii Parchetului să participe la cauze ori de câte ori li se aplică oricare dintre motivele de recuzare stabilite prin lege pentru judecători, privind consolidarea cooperării între diferitele niveluri de guvernare și interconectarea și interoperabilitatea platformelor lor informatice, precum și privind actualizarea cadrului de securitate națională.
Reforma 2 (C11.R2) – Reforma menită să stimuleze statul de drept și eficiența sistemului judiciar
Legea nr. 3/2020 din 18 septembrie și programul „Justiție 2030” stabilesc o foaie de parcurs pentru reformarea administrării justiției în Spania. În acest context, această măsură va moderniza sistemul judiciar până la intrarea în vigoare (ținând seama de „vacatio legis” stabilită în fiecare lege),
până la 31 decembrie 2022 din:
(a) Decretul-lege regal privind eficiența procedurală, care scurtează durata procedurilor în toate jurisdicțiile, menținând în același timp garanțiile procedurale ale cetățenilor;
(b) Decretul regal privind eficiența digitală, care promovează o arhitectură bazată pe date pentru gestionarea informațiilor.
până la 31 decembrie 2024:
(c) Legea privind eficiența organizațională și procedurală a sistemului judiciar, care modifică organizarea hărții judiciare și stabilește mijloace alternative de soluționare a litigiilor. Această lege înlocuiește numărul mare de instanțe unipersonale de prim grad de jurisdicție cu 431 de organe colegiale (Tribunales de Instancia) și pune în aplicare Oficiul Judiciar.
(d) Legea privind dreptul la apărare, care dezvoltă și consolidează dreptul fundamental la un proces echitabil și, în cele din urmă, contribuie la consolidarea statului de drept.
Punerea în aplicare a măsurii se finalizează până la 30 iunie 2023.
Reforma 3 (C11.R3) – Reforma de modernizare a arhitecturii instituționale a guvernanței economice
Această măsură reformează aspecte ale cadrului de guvernanță economică instituțională, inclusiv prin accelerarea și promovarea digitalizării proceselor. Printre acestea se numără: a) reforma modului în care Caja General de Depósitos (Fondul General de Depozite) gestionează garanțiile, pentru a le face electronice; b) modernizarea supravegherii domeniilor financiar și de audit, prin reformarea Planului general de contabilitate și a Regulamentului privind auditul; și c) publicarea unei cărți verzi pentru promovarea sustenabilității finanțelor în Spania.
Reforma 4 (C11.R4) – Strategia națională privind achizițiile publice 
Această reformă va finaliza punerea în aplicare a reformei achizițiilor publice prevăzute în Legea nr. 9/2017 privind contractele din sectorul public (ca act principal de transpunere a Directivei 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE, Text cu relevanță pentru SEE). Aceasta instituie o structură de guvernanță pentru a răspunde necesității unui cadru coerent în materie de achiziții publice care să asigure transparența, mecanisme de control eficace, interconectarea bazelor de date privind achizițiile publice între toate nivelurile de guvernare și coordonarea între nivelurile de guvernare, pentru: i) să facă Biroul Național de Evaluare pe deplin operațional și ii) să adopte Strategia Națională de Achiziții Publice. 
Spania a creat deja Biroul independent pentru reglementarea și supravegherea achizițiilor publice și Biroul național de evaluare. Această reformă abordează, de asemenea, problemele legate de furnizarea limitată de informații și baze de date privind achizițiile publice, precum și deficiențele din structura contractelor de achiziții publice. În acest scop, reforma: a) îmbunătățirea eficienței achizițiilor publice (procese, rezultate, date și informații); b) să promoveze profesionalizarea actorilor (în conformitate cu recomandarea Comisiei din octombrie 2017); c) îmbunătățirea accesului IMM-urilor; și d) consolidarea cadrului juridic al achizițiilor publice digitale.
Punerea în aplicare a măsurii se finalizează până la 31 decembrie 2022.
Reforma 5 (C11.R5) – Capacitatea administrativă 
Această reformă modernizează funcționarea internă a administrațiilor publice pentru a îmbunătăți punerea în aplicare a planului de redresare și reziliență al Spaniei, cu scopul de a avea un impact de lungă durată asupra punerii în aplicare a viitoarelor reforme și investiții de către administrația publică spaniolă. În ansamblu, împreună cu investiția 5, Comisia reformează capacitatea administrațiilor publice de a asigura punerea în aplicare corespunzătoare a planului de redresare și reziliență. 
Guvernanța, raportarea și monitorizarea acțiunilor incluse în planul de redresare și reziliență sunt implementate prin intermediul unui nou model de gestiune administrativă și financiară pentru a se asigura că acțiunile prevăzute în planul de redresare și reziliență sunt puse în aplicare în mod corespunzător. Acest model uniform urmează să fie centralizat în cadrul Secretariatului General pentru Fondurile Europene și va fi aplicat ministerelor raportoare, unităților TIC corespunzătoare ale acestora și, eventual, administrațiilor inter pares din regiuni (comunități autonome). În acest scop, guvernul central a adoptat Decretul-lege regal 36/2020.
Punerea în aplicare a măsurii se finalizează până la 30 septembrie 2021.
Investiția 1 (C11.I1) – Modernizarea administrației generale de stat
[bookmark: _Hlk207884208]Obiectivul acestei măsuri este modernizarea administrației generale de stat prin transformarea digitală. Aceasta constă în interconectarea în continuare a tuturor platformelor de achiziții publice existente (administrația centrală și regională,) și în executarea contractelor în următoarele domenii: 1. Administrația orientată către cetățeni, 2. Operațiuni inteligente, 3. Un guvern al datelor, 4. Infrastructuri digitale și 5. Securitatea cibernetică (inclusiv înființarea Centrului de operațiuni în materie de securitate cibernetică).
Investiția 2 (C11.I2) – Proiecte specifice de digitalizare a administrației centrale
Obiectivul acestei măsuri este de a accelera transformarea digitală a administrației centrale. Aceasta constă în executarea contractelor legate de digitalizarea administrației publice centrale sau a sectorului public instituțional sau de cursuri de formare sau alte acțiuni de sprijinire a administrației publice centrale sau a sectorului public instituțional în ceea ce privește digitalizarea acesteia.
Investiția 3 (C11.I3) – Transformarea digitală și modernizarea Ministerului Politicii Teritoriale și Memoriei Democratice, a Ministerului Transformării Digitale și Serviciului Public și a administrațiilor regionale și locale, precum și a Serviciului Național de Sănătate.
Obiectivul acestei măsuri este modernizarea Ministerului Politicii Teritoriale și Memoriei Democratice, a Ministerului Transformării Digitale și Serviciului Public, a administrațiilor regionale și locale, precum și a Serviciului Național de Sănătate. Aceasta constă în publicarea unui raport privind 17 proiecte-pilot în cadrul Planului de asistență digitală personală și în investiții în digitalizarea administrațiilor publice regionale și locale, precum și a Ministerului Transformării Digitale și Serviciului Public și a Ministerului Politicii Teritoriale și Memoriei Democratice. .
Investiția 4 (C11.I4) – Planul de tranziție energetică în administrația publică centrală
Obiectivul acestei măsuri este de a îmbunătăți economiile de energie și de a reduce emisiile administrației publice centrale . sau ale entităților publice. Această investiție constă în
·  reducerea cu o medie de 30 % a consumului de energie primară din surse neregenerabile ponderat cu suprafața locuibilă cumulată în clădirile înregistrate la Biroul central de informare pentru activele inventarului de stat (CIBI);
· Instalarea sistemelor solare fotovoltaice,
· Punerea în aplicare a măsurilor de economisire a energiei , 
· instalarea de puncte de încărcare pentru vehiculele electrice și
· Înlocuirea vehiculelor publice cu modele cu emisii zero sau cu emisii scăzute.[footnoteRef:20] [20:  Sub 50 g CO2/km, în conformitate cu categoria „vehicule nepoluante” din Directiva 2009/33/CE revizuită privind vehiculele nepoluante.] 

Investiția 5 (C11.I5) – Transformarea administrației pentru punerea în aplicare a Planului de redresare și reziliență al Spaniei
Obiectivul acestei măsuri este de a adapta funcționarea administrației publice pentru a face față provocărilor generate de punerea în aplicare și monitorizarea planului de redresare și reziliență. Aceasta constă în crearea unui sistem integrat de informare și gestionare, a unei platforme de formare, a unor cursuri de formare privind planul de redresare și reziliență și în desfășurarea de activități de comunicare pentru a informa administrațiile, cetățenii și întreprinderile cu privire la oportunitățile pe care le oferă planul de redresare și reziliență.
Investiția 6 (C11.I6) – Securitate cibernetică
Obiectivul acestei măsuri este de a consolida capacitățile în materie de securitate cibernetică ale administrației publice. Această măsură constă în executarea contractelor de consolidare a capacităților în materie de securitate cibernetică ale administrației publice în următoarele domenii: i) consolidarea capacităților de răspuns la amenințările cibernetice; ii) asigurarea securității și rezilienței activelor strategice; iii) consolidarea capacităților de investigare și urmărire penală a criminalității informatice; iv) stimularea securității cibernetice pentru cetățeni și întreprinderi; v) stimularea sectorului securității cibernetice; și vi) dezvoltarea unei culturi a securității cibernetice.
K.2.  Jaloane, ținte, indicatori și calendar pentru monitorizarea și punerea în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil


 
A se vedea tabelul de mai jos. Data de referință pentru toți indicatorii este 1 februarie 2020, cu excepția cazului în care se indică altfel în descrierea acțiunii. Sumele din tabel nu includ TVA.
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	Număr
	Măsură
	Etapa de referință 
 / Țintă
	Denumire
	Indicator calitativ pentru obiectivele de etapă
	Indicator cantitativ pentru obiectiv
	Timp
	Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte

	
	
	
	
	
	Unitate
	Situația de referință
	Obiectiv
	Q
	Anul
	

	144
	C11.R1
	M
	Intrarea în vigoare a unui act legislativ de reducere a ocupării temporare a forței de muncă în administrațiile publice
	Dispoziție din actul legislativ care indică intrarea în vigoare a actului
	 
	 
	 
	T2
	2021
	Intrarea în vigoare a unui act legislativ care prevede măsuri de reducere a angajării temporare în sectorul public și dispoziții eficace de prevenire și sancționare a abuzurilor, inclusiv obligația de a publica toate cererile de proceduri de stabilizare a personalului temporar până la 31 decembrie 2022. Prezentul act legislativ se aplică administrațiilor publice de stat, regionale și locale.

	145
	C11.R1
	M
	Intrarea în vigoare a modificării Legii 40/2015 și a ordinelor ministeriale de consolidare a cooperării interteritoriale
	Dispoziție din actul juridic și din ordinele ministeriale care indică intrarea lor în vigoare 
	 
	 
	 
	T4
	2022
	Intrarea în vigoare a modificării Legii nr. 40/2015 și a ordinelor ministeriale de consolidare a cooperării interteritoriale, care vizează următoarele elemente: i) permiterea creării de conferințe multisectoriale, ii) precizarea procedurilor decizionale în cadrul conferințelor sectoriale, inclusiv atunci când acestea generează acorduri de respectare obligatorie; iii) consolidarea Conferinței președinților prin crearea unui secretariat permanent; iv) prevederea elaborării, aprobării și publicării obligatorii a obiectivelor de politică multianuale și a indicatorilor de rezultat, precum și a unor mecanisme transparente de monitorizare și evaluare; și v) stabilirea interconectării și interoperabilității digitale interadministrative între platformele informatice ale administrației centrale și regionale. În ceea ce privește obiectivele (i), (ii) și (iv), ordinele ministeriale sunt consultate cu comunitățile autonome în cadrul unui proces participativ, incluziv și transparent.

	146
	C11.R1
	M
	Intrarea în vigoare a legii pentru consolidarea evaluării politicilor publice
	Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a legii
	 
	 
	 
	T4
	2022
	Intrarea în vigoare a Legii privind evaluarea, cu un set de acțiuni de consolidare a politicilor publice bazate pe evaluarea ex ante. Obiectivele sunt: i) consolidarea regimului actualului Institut Național de Evaluare (Instituto de Evaluación de Políticas Públicas) pentru a-i acorda independență organizațională și funcțională; ii) dotarea Institutului cu capacitatea și mijloacele necesare exercitării funcțiilor sale; iii) inclusiv principiul evaluării ex ante sistematice a politicilor; și iv) menținerea mandatului altor organisme și agenții, inclusiv al AIReF.

	147
	C11.R1
	M
	Intrarea în vigoare a reformei Legii 7/1985 privind regimurile administrative locale și modificarea Decretului regal 1690/1986 din 11 iulie 1986 de aprobare a Regulamentului privind populația și delimitarea teritorială a entităților locale
	Dispoziție din lege și din decretul regal de punere în aplicare a reformelor care indică intrarea lor în vigoare 
	 
	 
	 
	T4
	2022
	Intrarea în vigoare a modificării Legii nr. 7/1985 privind reglementarea regimurilor administrative locale și a modificării Decretului regal nr. 1690/1986 din 11 iulie 1986 de aprobare a Regulamentului privind populația și delimitarea teritorială a entităților locale. Modificarea Legii nr. 7/1985 privind reglementarea regimurilor administrative locale contribuie la: i) accelerarea și extinderea implementării serviciilor publice locale, inclusiv prin mijloace digitale, cum ar fi aplicațiile, și ii) sprijinirea orașelor mici în furnizarea de servicii publice. Modificarea Decretului regal 1690/1986 din 11 iulie 1986 de aprobare a Regulamentului privind populația și delimitarea teritorială a entităților locale va actualiza și îmbunătăți recensământul municipal al locuitorilor gestionat de municipalități. Reformele sunt însoțite de o evaluare a impactului, care include aspecte legate de sustenabilitatea finanțelor publice.

	148
	C11.R1
	M
	Intrarea în vigoare a măsurilor de reglementare privind funcția publică a administrației de stat
	Dispoziție din decretul (decretele)-lege regal(e) și din ordinul (ordinele) ministerial(e) de punere în aplicare a elementelor reformei care indică intrarea lor în vigoare
	 
	 
	 
	T4
	2022
	Intrarea în vigoare a măsurilor de reglementare referitoare la funcția publică a administrației de stat. Măsurile consolidează capacitatea administrației de a atrage și de a păstra talentele necesare pentru îndeplinirea sarcinilor sale actuale, inclusiv în domeniile informației și telecomunicațiilor. Măsurile includ următoarele elemente: i) revitalizarea instrumentelor de planificare, organizare și gestionare a resurselor umane; garantarea eficacității principiilor egalității, meritului și capacității de acces, precum și a transparenței și agilității proceselor de selecție; iii) reglementarea evaluării și performanței în conformitate cu un cadru bazat pe competențe, inclusiv pentru noi recrutări; și iv) accesul la posturi de înalți funcționari publici (și anume, subdirectori generali și posturi similare) pe baza meritelor și a concurenței. Măsurile de reglementare iau forma unui decret-lege regal pentru elementele ii) și iii); și a ordinului (ordinelor) ministerial(e) pentru elementele i) și iv).

	149
	C11.R1
	M
	Statutul noului organism public de evaluare
	Dispoziție din decretul regal care indică intrarea în vigoare a actului juridic
	 
	 
	 
	T3
	2023
	Intrarea în vigoare a unui act juridic de aprobare a statutului Agenției Naționale pentru Evaluarea Politicilor Publice.

	150
	C11.R1
	T
	Stabilizarea ocupării forței de muncă în sectorul public
	
	Număr
	0
	300 000
	T4
	2024
	Publicarea în Jurnalul Oficial a rezoluțiilor privind procedurile de recrutare pentru stabilizarea ocupării forței de muncă pe durată determinată în sectorul public (Procesos de estabilización de empleo temporal) care vizează 300 000 de persoane de succes.

	432
	C11.R1
	M
	Intrarea în vigoare a măsurilor de îmbunătățire a punerii în aplicare a politicilor publice în domeniul justiției și al combaterii corupției
	Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a legii 
	
	
	
	T2
	2026
	a) Intrarea în vigoare a legislației care reglementează relațiile dintre lobbyiști (inclusiv ONG-uri, grupuri de reflecție, asociații de întreprinderi și sindicate – cu excepția exercitării funcțiilor lor constituționale –, asociații cu sau fără scop lucrativ, organizații de afaceri și avocați, atunci când scopul lor este de a influența politicile, mai degrabă decât de a oferi asistență juridică) și sectorul public. Legislația instituie un registru public și obligatoriu al grupurilor de interese, care este monitorizat de un organism independent cu competențe de supraveghere și de sancționare. Legea promovează măsuri de interconectare a noului registru cu registrele regionale existente ale grupurilor de interese.
b) Intrarea în vigoare a unui act juridic de aprobare a noului statut al Consiliului pentru transparență și bună guvernanță (CTBG) 
c) Intrarea în vigoare a legislației care stabilește: (i) o perioadă obligatorie de existență a stării de incompatibilitate înainte ca judecătorii sau magistrații care se întorc din anumite funcții publice numite și alese să își poată relua funcțiile judiciare; (ii) o perioadă de neeligibilitate pentru numirea în funcția de procuror general a celor care au deținut anumite funcții publice sau alese; și (iii) interdicția ca procurorul general și membrii Parchetului să participe la cauze ori de câte ori li se aplică oricare dintre motivele de recuzare stabilite prin lege pentru judecători.

	433
	C11.R1
	M
	Actualizarea cadrului de securitate națională
	Dispoziție din decretul regal care indică intrarea sa în vigoare
	
	
	
	T2
	2023
	Intrarea în vigoare a unui decret regal de actualizare a cadrului de securitate națională. Decretul regal: să adapteze cerințele cadrului național de securitate la realitatea anumitor grupuri sau tipuri de sisteme, introducând conceptul de „profil de conformitate specific”; ii) alinierea cadrului național de securitate la cadrul de reglementare și la contextul strategic pentru garantarea securității în administrația publică digitală, în conformitate cu Strategia națională de securitate cibernetică din 2019 și cu Planul național de securitate cibernetică; și iii) să faciliteze un răspuns mai bun la tendințele în materie de securitate cibernetică, să reducă vulnerabilitățile și să promoveze vigilența continuă prin revizuirea principiilor de bază, a cerințelor minime și a măsurilor de securitate.

	151
	C11.R2
	M
	Intrarea în vigoare a Legii nr. 3/2020 privind măsurile procedurale și organizatorice în domeniul justiției
	Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a legii
	 
	 
	 
	T3
	2020
	Intrarea în vigoare a Legii nr. 3/2020 din 18 septembrie privind măsurile procedurale și organizatorice de combatere a COVID-19 în domeniul administrației justiției.

	152
	C11.R2
	M
	Intrarea în vigoare a Decretului-lege regal privind îmbunătățirea eficienței procedurilor judiciare și a Decretului-lege regal privind eficiența digitală
	Dispoziție (dispoziții) din lege (legi) care indică intrarea lor în vigoare 
	 
	 
	 
	T4
	2022
	Intrarea în vigoare a Decretului-lege regal privind îmbunătățirea eficienței procedurilor în sistemul judiciar național și a Decretului-lege regal privind eficiența digitală, care: (i) utilizarea mai intensivă a tehnologiei pentru a furniza un serviciu public eficient și de înaltă calitate; (ii) să introducă reforme în legislația procedurală pentru a crește viteza procedurilor în jurisdicțiile administrative și sociale; și (iiii) să modifice căile de atac („procesos de casación”) pentru a evita întârzierile nejustificate.

	434
	C11.R2
	M
	Intrarea în vigoare a Legii privind eficiența organizațională și procedurală
	Dispoziție legală care indică intrarea sa în vigoare
	
	
	
	T2
	2023
	Intrarea în vigoare a Legii privind eficiența organizațională și procedurală pentru a modifica organizarea hărții judiciare în conformitate cu descrierea măsurii și pentru a îmbunătăți în continuare eficiența procedurală a sistemului judiciar prin: (i) introducerea unor reforme în legislația procedurală pentru a crește viteza procedurilor în jurisdicțiile care nu fac obiectul jalonului 152 (ii) introducerea unor mijloace alternative de soluționare a litigiilor; (iii) introducerea în legislația procedurală a unor reforme care să soluționeze litigiile înainte de a ajunge în instanță; (iv) realizarea în continuare a unei gestionări mai eficiente și a unui răspuns mai rapid la cererile cetățenilor și ale întreprinderilor; și (v) în general, realizarea unei administrări a justiției mai agile, mai eficiente, mai accesibile cetățenilor, mai durabile și mai transparente.

	435
	C11.R2
	M
	Intrarea în vigoare a Legii privind dreptul la apărare
	Dispoziție legală care indică intrarea sa în vigoare
	
	
	
	T2
	2023
	Intrarea în vigoare a Legii privind dreptul la apărare pentru dezvoltarea și consolidarea dreptului fundamental la un proces echitabil.

	153
	C11.R3
	M
	Intrarea în vigoare a Decretului regal 937/2020 privind reglementarea Caja General de Depósitos
	Dispoziție din decret care indică intrarea în vigoare a decretului
	 
	 
	 
	T4
	2020
	Intrarea în vigoare a Decretului regal 937/2020 din 27 octombrie de aprobare a Regulamentului Caja General de Depósitos de punere în aplicare a gestionării digitale a garanțiilor și a depozitelor oferite Caja, eliminând documentația fizică. Decretul regal actualizează procedura de constituire, anulare și executare a garanțiilor și a ratelor în numerar depuse în Caja. Aceasta promovează, de asemenea, punerea în aplicare a procedurilor electronice în Caja, prin definirea normelor și a canalelor de depunere a documentelor electronice, și oferă cadrul juridic necesar pentru digitalizarea procedurii.

	154
	C11.R3
	M
	Intrarea în vigoare a Decretului regal de aprobare a Regulamentului de punere în aplicare a Legii nr. 22/2015 din 20 iulie privind auditul conturilor
	Dispoziție din decretul regal care indică intrarea în vigoare a decretului regal
	 
	 
	 
	Q1
	2021
	Intrarea în vigoare a Decretului regal de aprobare a Regulamentului de punere în aplicare a Legii nr. 22/2015 din 20 iulie 2015 privind auditul conturilor. Această reformă are ca obiectiv asigurarea unui cadru juridic mai sigur din punct de vedere juridic pentru activitatea de audit, astfel încât să se obțină o calitate adecvată a activității de audit. Auditorilor, firmelor de audit și tuturor subiecților afectați de prezentul regulament li se acordă, prin urmare, o garanție și o securitate mai mari atunci când interpretează și aplică dispozițiile incluse în Legea privind auditul, ceea ce duce, în același timp, la o mai bună efectuare a auditurilor, precum și la îndeplinirea obligațiilor incluse în legislație.

	437
	C11.R3
	M
	Publicarea Raportului bienal privind riscurile schimbărilor climatice pentru sistemul financiar și crearea Consiliului pentru finanțe durabile
	Publicarea raportului și a planului de acțiune pentru Consiliu
	
	
	
	T2
	2023
	Autoritățile publică o carte verde pentru promovarea finanțării durabile. În plus, se finalizează următoarele două măsuri: i) publicarea pe site-ul Consiliului pentru Stabilitate Financiară al Autorității Macroprudențiale (AMCESFI) a primei ediții a Raportului bienal privind riscurile schimbărilor climatice pentru sistemul financiar, în conformitate cu articolul 33 din Legea nr. 7/2021 din 20 mai privind schimbările climatice și tranziția energetică; și ii) crearea și punerea în funcțiune a unui Consiliu pentru finanțe durabile (inclusiv reprezentanți ai administrației publice, ai autorităților de supraveghere financiară și ai sectorului privat) ca forum pentru promovarea colaborării dintre sectorul public și cel privat în domeniul finanțării durabile. La prima sa reuniune, Consiliul aprobă un plan de acțiune, cu un calendar și obiective concrete.

	155
	C11.R4
	M
	Intrarea în vigoare a ordinului ministerial de înființare a Oficiului Național de Evaluare
	Dispoziție din ordinul ministerial care indică intrarea în vigoare a ordinului
	 
	 
	 
	T4
	2021
	Intrarea în vigoare a ordinului ministerial de instituire a Oficiului Național de Evaluare (Oficina Nacional de Evaluación) în cadrul Oficiului Independent de Reglementare și Supraveghere a Achizițiilor Publice (OIReScon). În conformitate cu articolul 333 din Legea nr. 9/2017 privind achizițiile publice, acest oficiu evaluează sustenabilitatea financiară a contractelor de concesiune, astfel cum sunt definite la articolele 14 și 15 din Legea nr. 9/2017 privind achizițiile publice. Ordinul ministerial conferă Oficiului capacitatea și mijloacele de a-și exercita funcțiile.

	156
	C11.R4
	M
	Strategia națională privind achizițiile publice
	Adoptarea de către Oficiul Independent pentru Reglementarea și Supravegherea Achizițiilor Publice a Strategiei Naționale de Achiziții Publice
	 
	 
	 
	T4
	2022
	În conformitate cu cerințele prevăzute la articolul 334 din Legea nr. 9/2017, strategia națională privind achizițiile publice are ca obiective îmbunătățirea eficienței și a sustenabilității achizițiilor publice. Strategia include următoarele elemente: (i) promovarea achizițiilor publice strategice; (ii) profesionalizarea; (iii) facilitarea accesului IMM-urilor la achizițiile publice; (iv) îmbunătățirea datelor disponibile; (v) promovarea eficienței achizițiilor publice; (vi) transformarea digitală completă a achizițiilor publice; (vii) consolidarea securității juridice ; (viii) îmbunătățirea supravegherii și controlului achizițiilor publice, inclusiv prevenirea corupției pe baza unei hărți a riscurilor identificate.

	157
	C11.R5
	M
	Intrarea în vigoare a Decretului-lege regal nr. 36/2020 privind punerea în aplicare a planului de redresare, transformare și reziliență
	Dispoziție din decretul regal care indică intrarea în vigoare a decretului regal
	 
	 
	 
	Q1
	2021
	Intrarea în vigoare a Decretului-lege regal nr. 36/2020 din 30 decembrie de aprobare a unor măsuri urgente pentru modernizarea administrației publice și pentru punerea în aplicare a planului de redresare și reziliență al Spaniei, care oferă administrațiilor publice din Spania mijloacele, inclusiv instrumentele juridice, pentru a pune în aplicare planul de redresare și reziliență, în timp util și în conformitate cu dreptul UE, inclusiv cu Regulamentul privind MRR. Decretul-lege regal introduce reforme de reglementare care accelerează punerea în aplicare a proiectelor și permit o mai mare eficiență a cheltuielilor publice, menținând în orice moment garanțiile și controalele impuse de cadrul de reglementare al UE.

	158
	C11.R5
	M
	Crearea de noi organisme în cadrul administrației centrale pentru monitorizarea punerii în aplicare, a controlului și a auditului planului
	Publicarea în JO
	 
	 
	 
	T2
	2021
	Crearea secretarului general al fondurilor europene (Secretaría General de Fondos Europeos) și a unor noi divizii în cadrul Oficiului de Informatică Bugetară (Oficina de Informática Presupuestaria) și în cadrul Oficiului Național de Audit (Oficina Nacional de Auditoría) al Controlorului General al Administrației de Stat (Intervención General de la Administración del Estado), pentru a promova o cultură administrativă de planificare și control bazată pe performanță de lungă durată prin experiența în gestionarea și controlul planului și în conformitate cu dispozițiile Decretului regal 1182/2020.

	159
	C11.R5
	M
	Ordin de definire a procedurilor și a formatului informațiilor care trebuie partajate pentru monitorizarea planului de redresare și reziliență și pentru execuția contabilă a cheltuielilor
	Dispoziție din ordonanță care indică intrarea în vigoare a ordonanței
	 
	 
	 
	T3
	2021
	Intrarea în vigoare a ordinului care definește procedurile și formatul informațiilor care trebuie partajate pentru monitorizarea planului de redresare și reziliență și a execuției contabile a cheltuielilor.

	160
	C11.I1
	M
	Interconectarea platformelor naționale de achiziții publice
	Se pune la dispoziție un set de fișiere de date accesibile publicului și generate automat de pe platforma de achiziții publice, care să permită extragerea atât a câmpurilor de date deschise, cât și a celor agregate.
	 
	 
	 
	T2
	2023
	Continuarea interconectării (schimbul de date) între toate platformele de achiziții publice existente (administrația centrală și regională): cel puțin 142 de câmpuri de date deschise și 52 de câmpuri de date agregate pe platforma administrației centrale. 
Situație de referință: Numărul de câmpuri de date deschise de pe platforma administrației centrale în ianuarie 2021: 119 
Numărul câmpurilor de date agregate de pe platforma administrației centrale în ianuarie 2021: 42
Câmpurile de date agregate și deschise sunt definite exclusiv ca fiind cele pentru care a avut loc un schimb de date în ianuarie 2021 (valoare de referință) și în ianuarie 2025 (valoare-țintă).

	162
	C11.I1
	M
	Transformarea digitală a administrației publice centrale
	Certificate de acceptare, declarații de conformitate sau un document echivalent care certifică faptul că au fost executate contracte (sau părți ale acestora)
	 
	 
	 
	T4
	2025
	[bookmark: _Hlk207810832][bookmark: _Hlk207884188]Confirmarea de către administrație a executării contractelor (inclusiv a modificărilor) sau a părților corespunzătoare ale acestora, referitoare la transformarea digitală a administrației publice centrale, în valoare totală de 737 881 472 EUR. 
Contractele acoperă următoarele domenii: 1. Administrația orientată către cetățeni, 2. Operațiuni inteligente, 3. Un guvern al datelor, 4. Infrastructuri digitale și 5. Securitatea cibernetică (inclusiv înființarea Centrului de operațiuni în materie de securitate cibernetică).

	163
	C11.I2
	M
	Dezvoltarea în continuare a sistemelor de informații privind sănătatea
	Notificarea oficială a finalizării lucrărilor
	 
	 
	 
	T2
	2023
	Administrația centrală dezvoltă în continuare funcționalitățile următoarelor aplicații de bază și sisteme de informații privind sănătatea: 1) „Historia Clínica Digital del Sistema Nacional de Salud” (HCDSNS); 2) „Receta Electrónica” (RESNS); și 3) „Registro de Profesionales Sanitarios (REPS)”.

	164
	C11.I2
	T
	Procedura judiciară trebuie să se desfășoare pe cale electronică
	 
	Număr 
	0
	2 839
	T4
	2022
	Cel puțin încă 2 839 de organisme judiciare trebuie să dispună de infrastructura necesară pentru a permite desfășurarea pe cale electronică a cel puțin 30 % din proceduri. Acest lucru presupune desfășurarea unor acțiuni judiciare telematice în cadrul diferitelor organisme jurisdicționale, în condiții de deplină securitate juridică. Pentru a atinge acest obiectiv, toți participanții trebuie să poată avea acces la sălile de judecată prin videoconferință. În plus, acesta permite crearea unor săli de judecată complet virtuale, la care toți participanții pot avea acces prin videoconferință. Se creează o platformă de urgență pentru a stabili noi modele pentru relațiile și prelucrarea non-față în față. Acest lucru va îmbunătăți accesul de la distanță al cetățenilor la serviciile furnizate de administrația publică.

	166
	C11.I2
	M
	Digitalizarea administrației publice centrale (cu excepția celor vizate de jalonul 163 și de ținta 164)
	Certificate de acceptare, declarații de conformitate sau un document echivalent care certifică faptul că au fost executate contracte (sau părți ale acestora). 
	 
	 
	 
	T4
	2025
	Confirmarea de către administrație a faptului că au fost efectuate contracte (inclusiv modificări) sau părți corespunzătoare ale acestora referitoare la digitalizarea administrației publice centrale sau a sectorului public instituțional sau la cursuri de formare sau alte acțiuni de sprijinire a administrației publice centrale sau a sectorului public instituțional cu privire la digitalizarea acesteia, în valoare totală de 1 078 000 000 EUR. 
[bookmark: _Hlk211699241][bookmark: _Hlk207883869]Acestea exclud contractele care au fost luate în considerare pentru îndeplinirea jalonului 163 și a țintei 164.

	167
	C11.I3
	M
	Digitalizarea entităților regionale și locale
	Ministerul Politicii Teritoriale și Funcției Publice furnizează un certificat semnat care confirmă că obiectivul a fost atins
	 
	 
	 
	T2
	2023
	Comunitățile autonome și administrațiile locale au finalizat proiecte în cadrul următoarelor linii strategice ale Strategiei digitale 2025, ale Planului de digitalizare pentru administrațiile publice și ale restului acțiunii de modernizare planificate pentru sectorul public: i) administrația orientată către cetățeni; ii) operațiuni inteligente; iii) un guvern al datelor; iv) infrastructurile digitale și v) securitatea cibernetică. În special: a) fiecare comunitate autonomă a finalizat cel puțin un proiect într-una din cele cinci linii strategice menționate mai sus; b) 60 % din procedurile digitale analizate în raportul CAE al administrațiilor regionale (Comunidades Autónomas) permit utilizarea lor de către dispozitive mobile (în prezent: 48 %). 

	169
	C11.I3
	M
	Transformarea digitală a administrațiilor publice regionale și locale, precum și a Ministerului Transformării Digitale și Serviciului Public și a Ministerului Politicii Teritoriale și Memoriei Democratice
	Rapoarte de verificare și certificate de acceptare, declarații de conformitate sau documente echivalente care certifică faptul că au fost executate contracte (sau părți ale acestora)
	 
	 
	 
	T2
	2026
	 În domeniul digitalizării administrațiilor publice regionale și locale, precum și a Ministerului Transformării Digitale și Serviciului Public și a Ministerului Politicii Teritoriale și Memoriei Democratice, pentru o sumă totală cumulată de 693 420 000 EUR: 
· Confirmarea de către administrație sau de către o entitate publică a executării contractelor (inclusiv a modificărilor) sau a părților corespunzătoare ale acestora. Contribuția la suma totală cumulată este suma efectuată astfel cum este definită în certificatele de acceptare, în declarațiile de conformitate, în certificatele de plată sau în documentele echivalente. 
· Verificarea de către administrație sau de către o entitate publică a justificării documentare a plăților granturilor. Contribuția la suma totală cumulată este suma care urmează să fie subvenționată în cadrul verificării respective.
Acestea exclud contractele și granturile care au fost luate în considerare pentru îndeplinirea jaloanelor 167 și 438.

	438
	C11.I3
	M
	Proiecte-pilot puse în aplicare în cadrul Planului de asistență digitală personală
	Link către publicarea raportului pe site-ul Departamentului de Sănătate
	
	
	
	T2
	2026
	Pe site-ul Departamentului de Sănătate se publică un raport privind 17 proiecte-pilot din cadrul Planului de asistență digitală personală. Raportul include: a) o descriere a proiectelor-pilot, b) o descriere a oricăror bune practici sau domenii de îmbunătățire identificate în fiecare proiect-pilot și c) recomandări de politică.

	170
	C11.I4
	T
	Dezmembrarea și achiziționarea de vehicule
	 
	Număr
	0
	5 500
	T4
	2024
	(i) Certificate de casare a 5 500 de vehicule pe bază de combustibili fosili emise.(ii) Confirmarea de către administrație a achiziționării a 5 500 de vehicule cu emisii zero sau cu emisii scăzute de CO2 (BEV, REEV, PHEV, FCEV).

	172
	C11.I4
	T
	Reducerea consumului de energie primară din surse neregenerabile în clădirile înregistrate la Biroul Central de Informare pentru Activele din Stocul de Stat (CIBI)
	 
	Număr (m 2)
	0
	1 050 000
	T2
	2026
	Certificatele de performanță energetică pentru clădirile înregistrate la Biroul central de informare privind activele din inventarul de stat (CIBI), cu o suprafață locuibilă cumulată de 1 050 000 m 2, care indică, în medie, o reducere cu 30 % a consumului de energie primară din surse neregenerabile, ponderată în funcție de suprafața locuibilă, astfel cum se indică în certificatul de performanță energetică.

	439
	C11.I4
	M
	Instalarea de sisteme solare fotovoltaice, instalarea de puncte de încărcare pentru vehiculele electrice și punerea în aplicare a altor măsuri de îmbunătățire a economiilor de energie contractate de administrația publică centrală sau de entitățile publice
	Certificate finale de lucrări sau certificate de recepție, certificate de finalizare a lucrărilor, declarații de conformitate sau echivalente care certifică faptul că au fost executate contracte (sau părți ale acestora)
	
	
	
	T2
	2026
	În domeniul instalării de sisteme solare fotovoltaice, al instalării de puncte de încărcare pentru vehicule electrice și al punerii în aplicare a altor măsuri de economisire a energiei, în valoare totală cumulată de 80 000 000 EUR, contractate de administrația publică centrală sau de entitățile publice:
· confirmarea de către administrație sau de către o entitate publică a executării contractelor sau acordurilor (inclusiv a oricăror modificări) sau a părților corespunzătoare ale acestora; sau 
· Certificate de finalizare a lucrărilor (certificado final de obra) semnate de administratorul sitului (director de obra)
Contribuția la suma totală cumulată este suma efectuată astfel cum este definită în certificatele de recepție, certificatele de finalizare a lucrărilor, declarațiile de conformitate, certificatele de plată sau documentele echivalente.

	173
	C11.I5
	M
	Sistemul informatic integrat al Mecanismului de redresare și reziliență
	Raportul de audit
	 
	 
	 
	T3
	2021
	punerea în aplicare a unui sistem care să permită (a) încărcarea planului de redresare și reziliență și a informațiilor privind punerea în aplicare și monitorizarea îndeplinirii jaloanelor și a țintelor; (b) pentru pregătirea declarațiilor de gestiune și a rezumatului auditului, precum și a cererilor de plată și (c) pentru colectarea și stocarea datelor privind beneficiarii, contractanții, subcontractanții și beneficiarii reali, în conformitate cu articolul 22 din Regulamentul privind Mecanismul de redresare și reziliență. Se întocmește un raport de audit specific privind sistemul utilizat. În cazul în care raportul identifică deficiențe, raportul de audit recomandă măsuri corective.

	174
	C11.I5
	T
	Noi instrumente și activități de comunicare
	 
	Număr
	0
	4
	T4
	2022
	Cel puțin 2 manageri comunitari angajați pentru a crește prezența pe platformele de comunicare socială, sporind numărul potențialilor participanți și beneficiari ai Planului pentru a deveni conștienți de posibilitățile oferite de Plan; și 2 site-uri web sunt operaționale pentru a contribui la maximizarea absorbției resurselor.

	175
	C11.I5
	T
	Cursuri de formare privind Planul de redresare și reziliență
	 
	Număr
	0
	3 150
	T4
	2025
	O platformă de formare trebuie să fie online. Certificate de participare la formare sau o rezoluție oficială care atestă participarea la formare, eliberate pentru 3 150 de participanți la cursuri de formare privind Planul de redresare și reziliență. O persoană care participă la mai multe cursuri de formare este contabilizată separat pentru fiecare formare la care a participat.

	175b
	C11.I6
	M
	Capacitățile administrației publice în materie de securitate cibernetică 
	Certificate de acceptare, declarații de conformitate sau un document echivalent care certifică faptul că au fost executate contracte (sau părți ale acestora)
	
	
	 
	T2
	2026
	Confirmarea de către administrație a executării contractelor (inclusiv a eventualelor modificări) sau a părților corespunzătoare ale acestora, în valoare totală de 850 000 000 EUR, pentru consolidarea capacităților în materie de securitate cibernetică ale administrației publice.
Contractele acoperă unul sau mai multe dintre următoarele domenii: i) consolidarea capacităților de răspuns la amenințările cibernetice; ii) asigurarea securității și rezilienței activelor strategice; iii) consolidarea capacităților de investigare și urmărire penală a criminalității informatice; iv) stimularea securității cibernetice pentru cetățeni și întreprinderi; v) stimularea sectorului securității cibernetice; și vi) dezvoltarea unei culturi a securității cibernetice.
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L. COMPONENTUL 12: Politica industrială
Obiectivul componentei 12 a planului de redresare și reziliență al Spaniei este de a stimula modernizarea și productivitatea ecosistemului industriei și serviciilor din Spania printr-o adoptare mai rapidă a tranziției digitale și verzi.
Această componentă a planului de redresare și reziliență al Spaniei contribuie la punerea în aplicare a Recomandării specifice fiecărei țări nr. 3 2019, privind promovarea investițiilor în inovare și în eficiența energetică. Acesta este, de asemenea, aliniat la Recomandarea specifică fiecărei țări nr. 3 2020 (prin promovarea investițiilor publice și private și prin încurajarea tranziției verzi). Componenta contribuie, de asemenea, la punerea în aplicare a Recomandării specifice fiecărei țări nr. 2 din 2019 privind promovarea cooperării dintre întreprinderi și educație pentru furnizarea de competențe relevante pentru piața forței de muncă și a Recomandării specifice fiecărei țări nr. 1 din 2020 privind consolidarea rezilienței sistemului de sănătate. Componenta contribuie, de asemenea, la abordarea Recomandării specifice fiecărei țări nr. 3 din 2022 privind creșterea ratelor de reciclare pentru a îndeplini obiectivele UE și a promova economia circulară prin consolidarea coordonării între toate nivelurile de guvernare și prin realizarea de investiții suplimentare pentru a îndeplini obligațiile de colectare separată a deșeurilor și de reciclare. Componenta contribuie, de asemenea, la abordarea recomandării specifice fiecărei țări nr. 3 din 2023 de reducere a dependenței de combustibilii fosili, de accelerare a utilizării energiei din surse regenerabile și de penetrare a electromobilității.
Unul dintre obiectivele măsurilor incluse în componentă este de a facilita participarea întreprinderilor spaniole la un proiect important de interes european comun (PIIEC) planificat.
Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a măsurilor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice privind principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01).
L.1.  Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil
Reforma 2 (C12.R2) – Politica în domeniul deșeurilor și stimularea economiei circulare
Scopul măsurii este de a promova modele de producție și consum care mențin produsele, materialele și resursele naturale în economie cât mai mult timp posibil. Această reformă constă în acțiuni legislative și nelegislative în domeniul politicii privind deșeurile și economia circulară.
Investiții (C12.I1) – Spații de date sectoriale pentru digitalizarea sectoarelor și acțiuni de C&Amp;D&Amp;I
Obiectivul acestei măsuri este de a promova digitalizarea a patru sectoare. Acesta constă în dezvoltarea spațiilor de date și finanțarea acțiunilor legate de C&D&I.
Investiția 2 (C12.I2) – Program de stimulare a competitivității și a durabilității industriale
Obiectivul acestei măsuri este de a promova transformarea sectoarelor strategice care sunt esențiale pentru tranziția industrială a Spaniei. Acesta constă în finanțarea de proiecte în domeniul eficienței energetice, al durabilității și al transformării digitale, printre altele, inclusiv în trei proiecte strategice majore (așa-numitele „PERTE”).
Investiția 3 (C12.I3) – Plan de sprijinire a punerii în aplicare a legislației privind deșeurile și a promovării economiei circulare
Obiectivul acestei măsuri este de a promova economia circulară în Spania. Aceasta constă în finalizarea proiectelor de grant și în executarea contractelor sau a acordurilor legate de economia circulară, gestionarea deșeurilor sau soluțiile digitale pentru gestionarea mediului.
Investiția 4 (C12.I4) – Consolidarea industriei lanțului valoric al semiconductorilor
Obiectivul măsurii este de a oferi sprijin industriei lanțului valoric al semiconductorilor pentru a consolida ecosistemul național al microelectronicii și pentru a extinde impactul participării întreprinderilor spaniole la PIIEC privind microelectronica și tehnologiile comunicațiilor (PIIEC ME-TC). Acesta constă în finanțare pentru a participa la PIIEC ME-TC și pentru a dezvolta proiecte în lanțul valoric al industriei semiconductorilor din Spania în etapa C&Amp;D&Amp;I.
Investiția 5 (C12.I5) – Schema de subvenții pentru sprijinirea economiei circulare
Această măsură constă într-o investiție publică într-un sistem de subvenții pentru a stimula investițiile private și a sprijini promovarea economiei circulare la nivel de întreprindere, în trei sectoare-cheie pentru economia spaniolă: textile și modă, materiale plastice și echipamente pentru energie din surse regenerabile. Schema funcționează prin acordarea de stimulente financiare sectorului privat prin acordarea de granturi sau de investiții în capitaluri proprii, inclusiv fonduri de capital de risc și fonduri de capitaluri proprii.
Sistemul este gestionat de Instituto de Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) și Fundacion Biodiversidad în calitate de parteneri de implementare. Pentru a pune în aplicare investiția în schemă, guvernul adoptă unul sau mai multe instrumente juridice (în cazul investițiilor de capital, acest instrument ar fi o politică de investiții care urmează să fie aprobată de IDAE), stabilind schema care include următoarele elemente:

1. Descrierea procesului decizional al schemei. Evaluarea cererilor și selectarea beneficiarilor care urmează să fie incluși în deciziile finale de atribuire sau în deciziile de investiții din cadrul schemei sunt luate de un organism de evaluare și aprobate cu majoritatea voturilor membrilor independenți de guvernul spaniol, ceea ce înseamnă că aceștia trebuie să fie personal angajat de partenerii de implementare și/sau alți experți independenți. Decizia finală de investiții a schemei se limitează la aprobarea (fără modificări) sau la exercitarea unui drept de veto cu privire la o decizie de investiții propusă de comitetul pentru investiții sau de organismul de conducere echivalent relevant. În cazul în care oricare dintre solicitanți participă la IDAE, iar bugetul pentru cererea respectivă este insuficient pentru a acoperi toate candidaturile primite, procesul de evaluare este auditat extern, astfel cum se prevede în „Plan de Mitigación de Potenciales Confictos de Interés en Sociedades Participadas” al IDAE.
2. Lista activităților eligibile pentru sprijin, care este următoarea: 
a. Textile, modă și materiale plastice (cel puțin 195 000 000 EUR gestionate de Fundación Biodiversidad): investiții în infrastructură, tehnologii și C&Amp;D&Amp;I pentru a facilita reducerea, reutilizarea și reciclarea și/sau revalorizarea materialelor.
b. Echipamente pentru energie din surse regenerabile (cel puțin 100 000 000 EUR gestionate de IDAE): investiții în proiectarea ecologică, infrastructură, tehnologii, C&D&I și/sau dezvoltarea de instalații și sisteme pentru a facilita reducerea, reutilizarea și reciclarea și/sau revalorizarea materialelor.



3. Cerința de a respecta principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ”. În special, instrumentul (instrumentele) juridic(e) exclude (exclud) următoarea listă de activități: (i) activități legate de depozitele de deșeuri, incineratoare[footnoteRef:21] și instalații de tratare mecano-biologică.[footnoteRef:22] Pentru mașinile de prelucrare a deșeurilor și echipamentele complementare, se utilizează cele mai bune tehnologii disponibile cu cel mai mic impact asupra mediului din sector. În cazul sprijinului general pentru societăți (inclusiv capital propriu și capital de risc), instrumentul (instrumentele) juridic(e) exclude (exclud) societățile cu un accent substanțial[footnoteRef:23] în următoarele sectoare: (i) producția de energie pe bază de combustibili fosili și activitățile conexe;[footnoteRef:24] (ii) industriile mari consumatoare de energie și/sau cu emisii ridicate de CO2;[footnoteRef:25] (iii) producția, închirierea sau vânzarea de vehicule poluante;[footnoteRef:26] (iv) colectarea, tratarea și eliminarea deșeurilor,[footnoteRef:27](v) prelucrarea combustibilului nuclear, producția de energie nucleară.  [21:  Această excludere nu se aplică acțiunilor din cadrul acestei măsuri în instalații dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și în instalații existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de eșapament pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității instalațiilor de prelucrare a deșeurilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.]  [22:  Această excludere nu se aplică acțiunilor din cadrul acestei măsuri în stațiile de tratare mecano-biologică existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri au scopul de a spori eficiența utilizării resurselor sau de a moderniza operațiunile de reciclare a deșeurilor separate pentru a composta deșeurile biologice și digestia anaerobă a deșeurilor biologice, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității instalațiilor de prelucrare a deșeurilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.]  [23:  Se consideră că un beneficiar final pune „un accent substanțial” pe un sector sau o activitate economică în cazul în care venitul brut generat de sectorul sau activitatea restricționată depășește 50 % din venitul brut.]  [24:  Cu excepția (a) activelor și activităților din domeniul producerii de energie electrică și/sau termică, precum și al infrastructurii de transport și distribuție aferente, care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile prevăzute în anexa III la Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) și (b) activităților și activelor de la punctul (ii) pentru care utilizarea combustibililor fosili este temporară și inevitabilă din punct de vedere tehnic pentru tranziția în timp util către o operațiune fără combustibili fosili.]  [25:  Inclusiv activitățile și activele din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante. În cazul în care activitatea care beneficiază de sprijin generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai mici decât valorile de referință relevante, se furnizează o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Indici de referință stabiliți pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.]  [26:  Vehiculele poluante sunt definite ca vehicule fără emisii zero.]  [27:  Această excludere nu se aplică acțiunilor din instalații dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și nici instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de eșapament pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității instalațiilor de prelucrare a deșeurilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.] 

4. Cerința ca beneficiarii finali ai schemelor de subvenții să nu primească sprijin din partea altor instrumente ale Uniunii pentru a acoperi aceleași costuri.
5. Cuantumul acoperit de schemă și cerința de a reinvesti orice venituri neutilizate din schema de subvenții în activități precum cele enumerate mai sus, inclusiv după 2026.
6. Cerințele de raportare pentru investițiile în domeniul climei pentru schemele de subvenții[footnoteRef:28]. [28:  Beneficiarii finali asociați unor proiecte specifice au obligația de a furniza o justificare a domeniului de intervenție selectat pentru fiecare proiect sprijinit, împreună cu o descriere a proiectului, în scopul calculării contribuției la acțiunile climatice. În scopul calculării contribuției la obiectivele climatice, în cazul capitalului propriu, al cvasicapitalului, al obligațiunilor corporative sau al instrumentelor echivalente care nu vizează proiecte specifice, se utilizează criterii pentru a impune ca cel puțin 90 % din veniturile beneficiarului în cursul exercițiului financiar precedent sau din veniturile viitoare, conform unui plan de afaceri, să fie generate de o activitate care respectă criteriile relevante care decurg din domeniile de intervenție aplicabile din anexa VI la Regulamentul privind MRR. Beneficiarii finali de capital propriu, cvasicapital, obligațiuni corporative sau instrumente echivalente care nu vizează proiecte specifice furnizează o justificare pentru domeniul (domeniile) de intervenție selectat(e). Partenerul de implementare are, de asemenea, obligația de a furniza statului membru un raport semestrial privind punerea în aplicare a fiecărui proiect/activități. 
] 

7. Pentru investițiile de capital, inclusiv capitalul de risc, cerințele-cheie ale politicii de investiții în ceea ce privește posibila atribuire a fondurilor includ:
a. Descrierea liniei (liniilor) produsului (produselor) financiar(e) și a beneficiarilor finali eligibili 
b. Cerința ca toate investițiile sprijinite să fie viabile din punct de vedere economic.
8. Pentru investițiile de capital, inclusiv capitalul de risc, următoarele cerințe de monitorizare, audit și control, inclusiv:
a. Descrierea sistemului de monitorizare al IDAE pentru raportarea investițiilor mobilizate.
b. Descrierea procedurilor IDAE care vor asigura prevenirea, detectarea și corectarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese.
c. Obligația de a verifica eligibilitatea fiecărei operațiuni în conformitate cu cerințele prevăzute în acordul de punere în aplicare înainte de a se angaja să finanțeze o operațiune.
d. Obligația de a efectua audituri ex post bazate pe riscuri în conformitate cu un plan de audit al IDAE. Aceste audituri verifică i) eficacitatea sistemelor de control, inclusiv detectarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese; ii) respectarea principiului de „a nu aduce prejudicii semnificative”, a normelor privind ajutoarele de stat, a cerințelor privind obiectivele climatice; și iii) cerința ca IDEA să verifice dacă beneficiarul final prezintă o declarație responsabilă pentru a verifica dacă același cost este acoperit de un alt instrument al Uniunii este respectată. Auditurile verifică, de asemenea, legalitatea tranzacțiilor și respectarea condițiilor instrumentului (instrumentelor) juridic(e) aplicabil(e) sau ale politicii de investiții de instituire a sistemului.
Investiția 6 (C12.I6) – Schema de subvenții pentru sprijinirea proiectelor strategice din lanțul valoric al automobilelor electrice și din alte sectoare industriale (granturi)
Această măsură constă într-o investiție publică într-un sistem de subvenții pentru a stimula investițiile private în lanțul valoric al automobilelor electrice și în alte sectoare industriale prin granturi. Sistemul funcționează prin acordarea de subvenții direct sectorului privat, precum și entităților din sectorul public care desfășoară activități similare.
Schema este gestionată de SEPIDES în calitate de partener de implementare. Un act juridic relevant transformă SEPIDES într-o întreprindere publică pentru a pune în aplicare această investiție (acesta este un jalon în cadrul investiției 6 din componenta 31 a Planului de redresare și reziliență al Spaniei).
Pentru a pune în aplicare investiția în sistem, guvernul adoptă unul sau mai multe instrumente juridice de instituire a sistemului, care includ următoarele elemente:
1. Descrierea procesului decizional al schemei: Evaluarea cererilor și selectarea beneficiarilor care urmează să fie incluși în deciziile finale de atribuire sau în deciziile de investiții în cadrul sistemului sunt luate de un comitet de evaluare sau de un alt organ de conducere echivalent relevant și sunt aprobate cu majoritatea voturilor membrilor independenți de guvernul spaniol, ceea ce înseamnă că aceștia trebuie să fie personal angajat de SEPIDES și/sau alți experți independenți. Decizia finală de investiții a schemei se limitează la aprobarea (fără modificări) sau la exercitarea unui drept de veto cu privire la o decizie de investiții propusă de comitetul de evaluare sau de organul de conducere echivalent relevant.
2. Descrierea subvențiilor acordate și a beneficiarilor finali eligibili.
3. Cerința de a respecta principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ”. În special, instrumentul (instrumentele) juridic(e) exclude (exclud) următoarea listă de activități: (i) activitățile legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval;[footnoteRef:29] (ii) activitățile din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante;[footnoteRef:30] și (iii) activități legate de depozitele de deșeuri, incineratoare[footnoteRef:31] și stații de tratare mecano-biologică.[footnoteRef:32] Următoarele acțiuni de C&D&I din cadrul acestei investiții sunt considerate conforme cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01): Acțiunile de C&Amp;D&Amp;I din cadrul acestei investiții sunt dedicate creșterii substanțiale a sustenabilității în materie de mediu a întreprinderilor (cum ar fi decarbonizarea, reducerea poluării și economia circulară) dacă obiectivul principal al acțiunilor de C&Amp;D&Amp;I din cadrul acestei investiții este dezvoltarea sau adaptarea unor alternative cu cel mai mic impact posibil asupra mediului în acest sector.  [29:  Cu excepția (a) proiectelor din cadrul acestei măsuri în domeniul producerii de energie electrică și/sau termică, precum și al infrastructurii de transport și distribuție aferente, care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile prevăzute în anexa III la Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) și (b) a activităților și activelor de la punctul (ii) pentru care utilizarea combustibililor fosili este temporară și inevitabilă din punct de vedere tehnic pentru tranziția în timp util către o operațiune fără combustibili fosili.]  [30:  În cazul în care activitatea care beneficiază de sprijin generează emisii de gaze cu efect de seră care nu sunt semnificativ mai mici decât valorile de referință relevante, ar trebui furnizată o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Indici de referință stabiliți pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.]  [31:  Această excludere nu se aplică acțiunilor din cadrul acestei măsuri în instalații dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și în instalații existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de eșapament pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității instalațiilor de prelucrare a deșeurilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.]  [32:  Această excludere nu se aplică acțiunilor din cadrul acestei măsuri în stațiile de tratare mecano-biologică existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri au scopul de a spori eficiența utilizării resurselor sau de a moderniza operațiunile de reciclare a deșeurilor separate pentru a composta deșeurile biologice și digestia anaerobă a deșeurilor biologice, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității instalațiilor de prelucrare a deșeurilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.] 

4. Cerințe pentru investițiile în domeniul climei efectuate de SEPIDES: cel puțin 206 000 000 EUR din investițiile MRR în schemă contribuie la obiectivele privind schimbările climatice în conformitate cu anexa VI la Regulamentul privind MRR.[footnoteRef:33] [33:  Beneficiarii finali ai împrumuturilor, ai împrumuturilor participative, ai obligațiunilor pentru finanțarea proiectelor, ai garanțiilor sau ai instrumentelor echivalente asociate unor proiecte specifice trebuie să furnizeze o justificare a domeniului de intervenție selectat pentru fiecare proiect sprijinit, împreună cu o descriere a proiectului. Partenerul de implementare are, de asemenea, obligația de a furniza statului membru un raport semestrial privind punerea în aplicare a fiecărui proiect/activități.] 

5. Cerința ca beneficiarii finali ai sistemului de subvenții să nu primească sprijin din partea altor instrumente ale Uniunii pentru a acoperi aceleași costuri.
6. Cuantumul acoperit de schemă și cerința de a reinvesti orice venituri neutilizate din schema de subvenții în activități precum cele enumerate mai sus, inclusiv după 2026.

L.2.  Jaloane, ținte, indicatori și calendar pentru monitorizarea și punerea în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil
A se vedea tabelul de mai jos. Data de referință pentru toți indicatorii este 1 februarie 2020, cu excepția cazului în care se indică altfel în descrierea acțiunii. Sumele din tabel nu includ TVA.
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	Număr
	Măsură
	Etapa de referință 
 / Țintă
	Denumire
	Indicator calitativ pentru obiectivele de etapă
	Indicator cantitativ pentru obiectiv
	Timp
	
Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
	

	
	
	
	
	
	Unitate
	Situația de referință
	Obiectiv
	Q
	Anul
	

	177
	C12.R2
	M
	Strategia spaniolă privind economia circulară (EEEC)
	Aprobarea de către Consiliul de Miniștri
	 
	 
	 
	T2
	2020
	Aprobarea strategiei spaniole privind economia circulară (EEEC). Aceasta stabilește baza pentru promovarea unui nou model de producție și consum în care valoarea produselor, a materialelor și a resurselor este menținută cât mai mult timp posibil, în care generarea de deșeuri este redusă la minimum, iar deșeurile care nu pot fi evitate sunt exploatate pe deplin.

	178
	C12.R2
	M
	Intrarea în vigoare a actelor care fac parte din pachetul de politici privind economia circulară
	Dispoziții din decretele regale care indică intrarea în vigoare a legilor
	 
	 
	 
	T4
	2022
	Pachetul de politici privind economia circulară include: 
Decretul regal 731/2020 din 4 august de modificare a Decretului regal 1619/2005 din 30 decembrie privind gestionarea anvelopelor scoase din uz. 
Decretul regal nr. 646/2020 din 7 iulie de reglementare a eliminării deșeurilor prin depozitare. 
Decretul regal nr. 553/2020 din 2 iunie care reglementează transferul de deșeuri pe teritoriul statului. 
Decretele regale 27/2021 din 19 ianuarie și 265/2021 din 13 aprilie. 
Viitoarea aprobare a măsurilor de reglementare privind ambalajele și deșeurile de ambalaje de către Consiliul de Miniștri în cursul anului 2022.

	179
	C12.R2
	M
	Intrarea în vigoare a Legii privind deșeurile și solul contaminat 
	 Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a legii 
	 
	 
	 
	T4
	2022
	Legea trebuie să includă: 
(i) punerea în aplicare a Directivei-cadru privind deșeurile și a Directivei privind materialele plastice de unică folosință și, de asemenea, actualizarea reglementărilor spaniole în lumina experienței din ultimii zece ani; 
(ii) introducerea unor obiective ale UE privind deșeurile și a unor obligații privind colectarea separată care decurg din reglementările UE, anticipând punerea lor în aplicare în ceea ce privește deșeurile biologice în municipalitățile cu peste 5 000 de locuitori. În plus, măsura introduce obligații de colectare separată care depășesc cerințele stabilite de dreptul Uniunii; 
(iii) revizuirea regulamentului privind răspunderea extinsă a producătorilor, stabilind altele noi care depășesc ceea ce este impus de dreptul Uniunii; 
(iv) Introducerea impozitării de către stat a deșeurilor (inclusiv a depozitelor de deșeuri, a incinerării și a coincinerării și a recipientelor din plastic de unică folosință).

	440
	C12.R2
	M
	Grupul de lucru al Comisiei de coordonare a deșeurilor pentru monitorizarea respectării legislației privind deșeurile
	Aprobarea de către Comitetul de coordonare a deșeurilor
	 
	 
	 
	T4
	2025
	Înființarea unui grup de lucru în cadrul Comitetului de coordonare a deșeurilor pentru a monitoriza respectarea legislației privind deșeurile și aprobarea măsurilor de facilitare a respectării legislației naționale armonizate privind gestionarea deșeurilor. Măsurile convenite se publică pe site-ul web al ministerului.

	441
	C12.R2
	M
	Intrarea în vigoare a actelor juridice în domeniul economiei circulare 
	Dispoziții din actele juridice care stabilesc intrarea în vigoare a actelor
	 
	 
	 
	T4
	2025
	Intrarea în vigoare a actelor juridice în domeniul economiei circulare. Aceste acte sunt: 
· Act juridic privind garanțiile financiare în legătură cu deșeurile 
· Act juridic privind anvelopele scoase din uz. 
· Act juridic de stabilire a cerințelor minime pentru tratarea înainte de depozitarea deșeurilor municipale

	180
	C12.I1
	M
	Spații de date sectoriale și acțiuni de C&Amp; acțiuni legate de D
	verificarea de către administrație sau de către o entitate publică; sau certificate de acceptare, declarații de conformitate, raportul final al comitetului de monitorizare sau un document echivalent care certifică faptul că au fost executate contracte și acorduri (convenios). Rezoluția de atribuire și documentul de plată pentru proiectele R&D&I
	
	
	
	T2
	2026
	În domeniul dezvoltării spațiilor de date, inclusiv al acțiunilor de facilitare, pentru o sumă totală cumulată de 95 277 692 EUR: 
· Confirmarea de către administrație, de către o entitate publică sau, în cazul în care acordul prevede un astfel de rol, de către comitetul de monitorizare corespunzător, a executării contractelor (inclusiv a modificărilor) și a acordurilor (convenios) sau a părților corespunzătoare ale acestora. Contribuția la suma totală cumulată este suma executată astfel cum este definită în certificatele de acceptare, în declarațiile de conformitate, în certificatele de plată sau în documentele echivalente care atestă că au fost executate contractele și acordurile (convenios).
· Verificarea de către administrație sau de către o entitate publică a justificării documentare a plăților granturilor. Contribuția la suma totală cumulată este suma care urmează să fie subvenționată în cadrul verificării respective.
Plata fondurilor pentru acțiuni legate de C&Amp;D&Amp;I, care acoperă o sumă totală cumulată de 151 119 139 EUR. 

	181
	C12.I2
	M
	Planul de stimulare a lanțului valoric al industriei autovehiculelor către o mobilitate durabilă și conectată
	Aprobarea de către Consiliul de Miniștri
	 
	 
	 
	T2
	2020
	Aprobarea de către Consiliul de Miniștri a Planului de stimulare a lanțului valoric al industriei autovehiculelor în vederea unei mobilități durabile și conectate. 
Aprobarea de către Consiliul de Miniștri poate avea loc sub forma unui acord formal sau a unui raport adresat Consiliului de Miniștri. Atunci când, printr-un acord formal, Spania furnizează un astfel de acord. În cazul în care Consiliul de Miniștri a fost informat printr-un raport, Spania furnizează documente privind (i) data reuniunii, (ii) punctul de pe ordinea de zi și (iii) o certificare care dovedește că punctul a fost raportat Consiliului de Miniștri.

	182
	C12.I2
	M
	PERTE în domeniul vehiculelor electrice
	Aprobarea de către Consiliul de Miniștri
	 
	
	
	T3
	2022
	Aprobarea de către Consiliul de Miniștri a unui proiect strategic pentru redresarea și transformarea economică (PERTE) în domeniul strategic al vehiculelor electrice și alocarea unui buget de ajutor de cel puțin 400 000 000 EUR. Decizia de aprobare PERTE trebuie să conțină criterii de selecție detaliate pentru a asigura conformitatea cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în domeniul mediului. Criteriile de selecție reflectă, în plus, cerințele domeniilor de intervenție aplicabile pentru obiectivele legate de schimbările climatice, în conformitate cu anexa VI la Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență.

	183
	C12.I2
	M
	PERTE în domeniile strategice definite în plan 
	Aprobarea de către Consiliul de Miniștri
	 
	
	
	T4
	2022
	Aprobarea de către Consiliul de Miniștri a cel puțin două PERTE și alocarea totală a unui buget de cel puțin 800 000 000 EUR sub formă de ajutor, în alte domenii strategice, cum ar fi sectorul agroalimentar, sănătatea, sectorul aeronautic și naval și sectoarele industriale legate de energia din surse regenerabile, precum și în ceea ce privește capacitățile de proiectare și producție a procesoarelor și a tehnologiilor semiconductorilor. Decizia de aprobare PERTE trebuie să conțină criterii de selecție detaliate pentru a asigura conformitatea cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în domeniul mediului. Criteriile de selecție reflectă, în plus, cerințele domeniilor de intervenție aplicabile pentru obiectivele legate de schimbările climatice, în conformitate cu anexa VI la Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență. 

	184
	C12.I2
	T
	Proiecte inovatoare pentru transformarea industriei în ceea ce privește eficiența energetică, durabilitatea și digitalizarea 
	-
	Număr
	0
	78
	T4
	2022
	Acordarea a cel puțin 1 200 000 000 EUR de către ministrul industriei pentru cel puțin 78 de proiecte inovatoare, inclusiv cele legate de PERTE aprobate (cel puțin 3), care implică o transformare substanțială a industriei în ceea ce privește eficiența energetică, durabilitatea și transformarea digitală. Selectarea proiectelor în urma unei cereri de propuneri publicate în JO și pe baza criteriilor de selecție pentru conformitatea cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01), prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în domeniul mediului. Criteriile de selecție reflectă, în plus, cerințele domeniilor de intervenție aplicabile pentru obiectivele legate de schimbările climatice, în conformitate cu anexa VI la Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență. 

	185
	C12.I2
	M
	PERTES și alte proiecte: plata fondurilor 
	Confirmarea plății
	 
	
	
	T4
	2025
	Plata unor fonduri în valoare de 2 242 693 082 EUR în domeniul eficienței energetice, al durabilității și al transformării digitale, printre altele, inclusiv pentru trei PERTE aprobate. 

	186
	C12.I2
	M
	PERTE și alte proiecte: Rapoarte finale 
	Rapoarte finale 
	
	
	
	T2
	2026
	Entitățile sau persoanele fizice beneficiare prezintă 210 rapoarte finale care confirmă finalizarea proiectelor atribuite pentru granturi legate de domeniile eficienței energetice, durabilității și transformării digitale, printre altele, inclusiv cele legate de trei PERTE aprobate.

	187
	C12.I3
	T
	Economia circulară și gestionarea deșeurilor: granturi, contracte sau acorduri
	
	Număr
	0
	1 450
	T2
	2026
	În domeniul economiei circulare, al gestionării deșeurilor sau al soluțiilor digitale pentru gestionarea mediului, pentru un număr total cumulat de 1 450 de granturi sau contracte atribuite sau acorduri semnate: 
· Rapoartele finale care confirmă finalizarea proiectelor atribuite sunt prezentate de entitățile beneficiare sau de persoanele fizice pentru granturi; sau
· Confirmarea de către administrație sau de către o entitate publică a faptului că au fost încheiate contracte sau acorduri (inclusiv orice modificări) sau părți corespunzătoare ale acestora.

	442
	C12.I3
	T
	Distribuirea granturilor pentru implementarea proiectelor de implementare a deșeurilor.
	
	milioane EUR
	0
	300
	T2
	2023
	Aprobarea Acordului Conferinței sectoriale privind mediul pentru aprobarea criteriilor de alocare și repartizare teritorială a granturilor sau aprobarea granturilor directe în conformitate cu Legea generală privind subvențiile 38/2003, referitoare la Planul de sprijinire a punerii în aplicare a legislației din 2024 privind deșeurile pentru finanțarea proiectelor care vizează punerea în aplicare a cadrului național de reglementare în materie de deșeuri și realizarea obiectivelor UE. Proiectele constau în acțiuni de punere în aplicare și de îmbunătățire a sistemelor de colectare separată a deșeurilor, investiții în puncte de colectare pentru îmbunătățirea reciclării și construirea unei noi stații de tratare a deșeurilor colectate separat.

	445
	C12.I4
	M
	Consolidarea lanțului valoric al semiconductorilor: plata fondurilor
	Confirmarea plății 
	
	
	
	T2
	2026
	Plata sumei de 153 000 000 EUR către beneficiarii finali care primesc sprijin financiar: (1) să participe la PIIEC-Microelectronică și conectivitate și (2) să dezvolte proiecte în lanțul valoric al industriei semiconductorilor din Spania în etapa C&Amp;D&Amp;I.

	446
	C12.I5
	M
	Schema de subvenții pentru sprijinirea economiei circulare: Instituirea sistemului de subvenții
	Intrarea în vigoare a instrumentului (instrumentelor) juridic(e) relevant(e)
	
	
	
	T4 
	2025 
	Intrarea în vigoare a instrumentului (instrumentelor) juridic(e) de instituire a sistemului în conformitate cu cerințele specificate în descrierea măsurii.

	447
	C12.I5
	T 
	Schema de subvenții pentru sprijinirea economiei circulare: Acorduri juridice semnate cu beneficiarii finali sau rezoluții finale de atribuire publicate
	Intrarea în vigoare a acordurilor juridice de finanțare sau a rezoluțiilor finale de atribuire publicate și certificatul de plată către IDAE și Fundación Biodiversidad
	 
	0% 
	100% 
	T4 
	2025 
	IDAE și Fundación Biodiversidad trebuie să fi publicat rezoluții finale de atribuire sau să fi încheiat acorduri juridice de finanțare cu beneficiarii finali pentru o sumă necesară pentru a utiliza 100 % din investițiile MRR în schemă.
Spania transferă 100 000 000 EUR către IDAE și 195 000 000 EUR către Fundación Biodiversidad pentru program.

	448b
	C12.I6
	M
	Schema de subvenții pentru sectorul vehiculelor electrice și alte sectoare industriale (granturi); Instituirea sistemului de subvenții
	Intrarea în vigoare a instrumentului (instrumentelor) juridic(e) relevant(e)
	
	
	
	T4
	2025
	Intrarea în vigoare a instrumentului (instrumentelor) juridic(e) de instituire a sistemului de subvenții în conformitate cu cerințele specificate în descrierea măsurii.

	448c
	C12.I6
	T
	Schema de subvenții pentru sectorul vehiculelor electrice și alte sectoare industriale (granturi): Acordurile juridice semnate cu beneficiarii finali sau rezoluțiile finale de atribuire publicate. Ministerul a finalizat investiția
	Intrarea în vigoare a acordurilor juridice de finanțare sau a rezoluțiilor finale de atribuire publicate și certificatul de plată către SEPIDES
	
	0
	100%
	T2
	2026
	SEPIDES trebuie să fi publicat rezoluții finale de atribuire sau să fi încheiat acorduri juridice de finanțare cu beneficiarii finali pentru o sumă necesară pentru a utiliza 100 % din investițiile MRR în schemă. SEPIDES se asigură că cel puțin 40 % din această finanțare contribuie la obiectivele climatice utilizând metodologia din anexa VI la Regulamentul privind MRR.
Spania transferă suma de 513 970 000 EUR către SEPIDES pentru schemă.




 



2

L.3.  Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul sub formă de împrumut 
Investiția 7 (C12.I7) – Schema de sprijin pentru proiecte strategice din lanțul valoric al automobilelor electrice (împrumuturi) 
Această măsură constă într-o investiție publică într-o schemă de sprijin pentru stimularea investițiilor private în lanțul valoric al autovehiculelor electrice, prin împrumuturi. Sistemul funcționează prin acordarea de împrumuturi direct sectorului privat.
Schema este gestionată de SEPIDES în calitate de partener de implementare.
Pentru a pune în aplicare investiția în schemă, guvernul adoptă unul sau mai multe instrumente juridice de instituire a schemei de împrumut, care includ următoarele elemente:
1. Descrierea procesului decizional al schemei: Evaluarea cererilor și selectarea beneficiarilor care urmează să fie incluși în deciziile finale de atribuire sau în deciziile de investiții din cadrul sistemului sunt luate de un comitet pentru investiții sau de un alt organ de conducere echivalent relevant și sunt aprobate cu majoritatea voturilor membrilor independenți de guvernul spaniol, ceea ce înseamnă că aceștia trebuie să fie personal angajat de SEPIDES și/sau alți experți independenți. Decizia finală de investiții a schemei se limitează la aprobarea (fără modificări) sau la exercitarea unui drept de veto cu privire la o decizie de investiții propusă de comitetul pentru investiții sau de organismul de conducere echivalent relevant.
2. Descrierea împrumuturilor acordate și a beneficiarilor finali eligibili.
3. Cerința de a respecta principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (DNSH): (i) activitățile și activele legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval,[footnoteRef:34](ii) activitățile și activele din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante,[footnoteRef:35](iii) activitățile și activele legate de depozitele de deșeuri, incineratoare[footnoteRef:36] și stațiile de tratare mecano-biologică.[footnoteRef:37] Următoarele acțiuni de C&D&I din cadrul acestei investiții sunt considerate conforme cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01): Acțiunile de C&Amp;D&Amp;I din cadrul acestei investiții sunt dedicate creșterii substanțiale a sustenabilității în materie de mediu a întreprinderilor (cum ar fi decarbonizarea, reducerea poluării și economia circulară) dacă obiectivul principal al acțiunilor de C&Amp;D&Amp;I din cadrul acestei investiții este dezvoltarea sau adaptarea unor alternative cu cel mai mic impact posibil asupra mediului în acest sector. [34: Cu excepția (a) activelor și activităților din domeniul producerii de energie electrică și/sau termică, precum și al infrastructurii de transport și distribuție aferente, care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile prevăzute în anexa III la Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) și (b) activităților și activelor de la punctul (ii) pentru care utilizarea combustibililor fosili este temporară și inevitabilă din punct de vedere tehnic pentru tranziția în timp util către o operațiune fără combustibili fosili.]  [35:  În cazul în care activitatea care beneficiază de sprijin generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai mici decât valorile de referință relevante, se furnizează o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Indici de referință stabiliți pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei. ]  [36:  Această excludere nu se aplică acțiunilor din cadrul acestei măsuri în instalații dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și în instalații existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de eșapament pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității instalațiilor de prelucrare a deșeurilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.]  [37:  Această excludere nu se aplică acțiunilor din cadrul acestei măsuri în stațiile de tratare mecano-biologică existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri au scopul de a spori eficiența utilizării resurselor sau de a moderniza operațiunile de reciclare a deșeurilor separate pentru a composta deșeurile biologice și digestia anaerobă a deșeurilor biologice, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității instalațiilor de prelucrare a deșeurilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.] 

4. Cerințe pentru investițiile în domeniul climei efectuate de SEPIDES: cel puțin 17 782 000 EUR din investițiile MRR în schemă contribuie la obiectivele privind schimbările climatice în conformitate cu anexa VI la Regulamentul privind MRR. [footnoteRef:38] [38:  Beneficiarii finali trebuie să furnizeze o justificare a domeniului de intervenție selectat pentru fiecare proiect sprijinit, împreună cu o descriere a proiectului. Partenerul de implementare are, de asemenea, obligația de a furniza statului membru un raport semestrial privind punerea în aplicare a fiecărui proiect/activități.] 

5. Cerința ca beneficiarii finali ai schemei de împrumut să nu primească sprijin din partea altor instrumente ale Uniunii pentru a acoperi aceleași costuri.
6. Cuantumul acoperit de schemă și cerința de a reinvesti orice încasări neutilizate din schema de împrumut în activități precum cele enumerate mai sus, inclusiv după 2026.
L.4.  Jaloane, ținte, indicatori și calendar pentru monitorizarea și punerea în aplicare a sprijinului sub formă de împrumut


 
A se vedea tabelul de mai jos. Data de referință pentru toți indicatorii este 1 februarie 2020, cu excepția cazului în care se indică altfel în descrierea acțiunii. Sumele din tabel nu includ TVA.
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	Număr
	Măsură
	Etapa de referință 
 / Țintă
	Denumire
	Indicator calitativ pentru obiectivele de etapă
	Indicator cantitativ pentru obiectiv
	Timp
	Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte

	
	
	
	
	
	Unitate
	Situația de referință
	Obiectiv
	Q
	Anul
	

	L23
	C12.I7
	M
	Schema de sprijin pentru proiectele strategice din lanțul valoric al automobilelor electrice (împrumuturi): Instituirea sistemului
	Intrarea în vigoare a instrumentului (instrumentelor) juridic(e) relevant(e)
	
	
	
	T4
	2025
	Intrarea în vigoare a instrumentului (instrumentelor) juridic(e) de instituire a schemei de împrumut în conformitate cu cerințele specificate în descrierea măsurii.

	L24
	C12.I7
	T
	Schema de sprijin pentru proiectele strategice din lanțul valoric al automobilelor electrice (împrumuturi): Acorduri juridice semnate cu beneficiarii finali sau rezoluții finale de atribuire publicate și finalizarea investiției
	Intrarea în vigoare a acordurilor juridice de finanțare sau a rezoluțiilor finale de atribuire publicate și certificatul de plată către SEPIDES
	
	0
	100%
	T2
	2026
	SEPIDES trebuie să fi publicat rezoluții finale de atribuire sau să fi încheiat acorduri juridice de finanțare cu beneficiarii finali pentru o sumă necesară pentru a utiliza 100 % din investițiile MRR în schemă. SEPIDES se asigură că cel puțin 40 % din această finanțare contribuie la obiectivele climatice utilizând metodologia din anexa VI la Regulamentul privind MRR.
Spania transferă suma de 44 457 000 EUR către SEPIDES pentru sistem.
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M. COMPONENTUL 13: Sprijin pentru IMM-uri
Întreprinderile mici și mijlocii (IMM-urile) joacă un rol esențial în economia UE și a Spaniei, în special în cazul în care IMM-urile au o contribuție mai mare la PIB-ul național și în cazul în care dimensiunea medie a întreprinderilor este mai mică în comparație cu media UE.
Această componentă a Planului de redresare și reziliență al Spaniei abordează provocările cu care se confruntă întreprinderile mici și mijlocii (IMM-urile) (inclusiv persoanele care desfășoară o activitate independentă), cu scopul de a stimula competitivitatea economiei spaniole și de a promova creșterea economică și ocuparea forței de muncă. Aceste provocări sunt: accesul dificil la finanțare pentru antreprenoriat, creșterea întreprinderilor și inovare; lipsa competențelor digitale și neadoptarea tehnologiilor digitale care împiedică productivitatea și competitivitatea IMM-urilor; dimensiunea redusă a întreprinderilor, ceea ce împiedică exploatarea economiilor de scară și internaționalizarea; și vulnerabilitatea ridicată la șocurile externe și economiile de scară scăzute care împiedică investițiile și inovarea.
Obiectivele acestei componente sunt de a introduce reforme și investiții menite să faciliteze crearea de întreprinderi, creșterea și restructurarea întreprinderilor, să îmbunătățească climatul de afaceri (în special prin consolidarea funcționării pieței interne spaniole), precum și să stimuleze în continuare procesele importante de creștere a productivității prin digitalizare, inovare și internaționalizare. Această componentă se axează în mod semnificativ pe digitalizare, cu o abordare orizontală pentru a oferi un pachet de digitalizare de bază unui procent semnificativ de IMM-uri și o abordare verticală pentru a stimula digitalizarea proceselor și inovarea tehnologică în anumite IMM-uri.
Această componentă abordează parțial recomandările specifice fiecărei țări privind progresele înregistrate în punerea în aplicare a Legii privind unitatea pieței (recomandarea specifică fiecărei țări 4 2019) și privind asigurarea punerii în aplicare eficace a măsurilor menite să furnizeze lichidități IMM-urilor și persoanelor care desfășoară o activitate independentă, în special prin evitarea întârzierii efectuării plăților (recomandarea specifică fiecărei țări 3 2020). Acesta abordează, de asemenea, recomandările specifice fiecărei țări privind concentrarea investițiilor asupra tranziției digitale (Recomandarea specifică fiecărei țări 3 2020) și privind îmbunătățirea accesului la învățarea digitală (Recomandarea specifică fiecărei țări 2 2020). De asemenea, aceasta încurajează investițiile în tranziția verde (Recomandările specifice fiecărei țări 1 2023 și 1 2022).
Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a măsurilor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice privind principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01).
M.1.  Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil
Reforma 1 (C13.R1) – Îmbunătățirea reglementării întreprinderilor și a climei
Obiectivele reformei sunt îmbunătățirea cadrului în care se desfășoară activitatea economică prin asigurarea unei mai bune reglementări și a unui climat de afaceri care să faciliteze crearea și creșterea întreprinderilor, precum și restructurarea acestora, dacă este necesar, prin adoptarea unei serii de măsuri.
Reforma constă în:
a) Adoptarea Legii privind crearea și dezvoltarea afacerilor. Scopul acestei legislații este:
i. Simplificarea procedurilor de înființare a unei întreprinderi. Acest lucru se realizează prin reducerea cerinței minime de capital pentru înființarea unei firme și prin consolidarea platformelor de finanțare participativă și a altor instrumente de finanțare publică;
ii. Măsuri juridice de promovare a unei culturi a plăților timpurii. Prezenta lege îmbunătățește eficacitatea punerii în aplicare a Directivei 2011/7/UE privind combaterea întârzierii efectuării plăților în tranzacțiile comerciale. Se preconizează că legea va reduce termenele medii de plată în tranzacțiile comerciale. Acest lucru ar contribui la abordarea provocărilor în materie de lichidități cu care se confruntă IMM-urile creditoare care nu sunt plătite în timp util, cu efecte de propagare pozitive asupra activităților și creșterii lor. Printre exemplele de măsuri care trebuie puse în aplicare pentru a promova o cultură a plăților timpurii se numără orientările privind publicitatea și transparența termenelor de plată, cele mai bune practici comerciale și mecanismele pentru o mai bună aplicare, cum ar fi un sistem de soluționare extrajudiciară a litigiilor;
iii. Modificarea anumitor dispoziții ale Legii privind unitatea pieței pentru a oferi mai multă claritate în domeniile în care ambiguitățile au condus la probleme de punere în aplicare. Scopul Legii privind unitatea pieței este de a elimina barierele inutile, disproporționate sau discriminatorii din calea accesului la activitățile economice și a exercitării acestora, precum și din calea libertății de stabilire pe întreg teritoriul. Obiectivul acestei reforme este, de asemenea, de a spori eficiența și transparența mecanismelor prevăzute în Legea privind unitatea pieței pentru a proteja operatorii a căror activitate este afectată de barierele impuse de administrația publică. În plus, reforma consolidează cooperarea în vederea promovării unei mai bune legiferări în întreaga țară;
b) Se va institui o nouă conferință sectorială pentru îmbunătățirea cadrului de reglementare și a climatului de afaceri. Obiectivul său este de a facilita aplicarea corectă a principiilor bunei reglementări de către toate administrațiile publice și de a asigura o coordonare optimă a diferitelor administrații, inclusiv în ceea ce privește măsurile care însoțesc redresarea. Conferința sectorială va urmări, de asemenea, lucrările din cadrul altor conferințe sectoriale, ceea ce va permite o mai bună coordonare, monitorizare și promovare a unei mai bune legiferări, cu un accent atât orizontal, cât și sectorial;
c) Reforma legislației în materie de insolvență pentru transpunerea Directivei (UE) 2019/1023 privind cadrele de restructurare preventivă, remiterea de datorie și decăderile, precum și măsurile de sporire a eficienței procedurilor de insolvență și de modificare a Directivei (UE) 2017/1132 (Directiva privind restructurarea și insolvența). Reforma include instituirea unei proceduri mai eficiente de a doua șansă pentru persoanele fizice, care să permită reducerea datoriilor fără lichidarea prealabilă a activelor părții insolvabile. În plus, planurile de restructurare prevăzute de Directiva (UE) 2019/1023 privind insolvența sunt introduse ca un nou instrument de preinsolvență care îmbunătățește eficacitatea instrumentelor de preinsolvență aplicabile în prezent pentru a preveni insolvența și falimentul ulterior. De asemenea, se introduce o procedură specială pentru microîntreprinderi și IMM-uri, prelucrate integral prin mijloace electronice, astfel încât să se reducă durata și costurile procesului.
d) Această reformă constă, de asemenea, în adoptarea unei legi de modificare a trei texte legislative, în special Legea nr. 34/2006, referitoare la practica profesională a avocaților și a procuradores. Un nou sistem asigură un acces unic la profesiile de avocat și procuradores, întrucât aceeași calificare permite accesul la exercitarea ambelor profesii. Societăților profesionale multidisciplinare li se permite să ofere în comun servicii de apărare juridică și reprezentare în instanță. Regimul tarifar aplicabil serviciilor procuradores se modifică, de asemenea: se stabilesc taxe maxime, dar nu minime, pentru a se asigura că beneficiarii serviciilor pot avea acces la servicii oferite la prețuri competitive. Prin această reformă, Spania se asigură că legislația în acest domeniu este aliniată la articolele 15, 16 și 25 din Directiva 2006/123/C a Parlamentului European și a Consiliului privind serviciile în cadrul pieței interne și la articolele 49 și 56 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. În ceea ce privește această reformă, Consiliul de Miniștri a aprobat proiectele de propuneri legislative sus-menționate în septembrie 2020.
Reforma 2 (C13.R2) – Strategie Spania Națiune antreprenorială
Obiectivul măsurii este de a promova strategia spaniolă privind antreprenoriatul. Reforma constă în adoptarea unei legi privind întreprinderile nou-înființate, pentru a crea un cadru favorabil pentru crearea și creșterea întreprinderilor nou-înființate foarte inovatoare, înființarea unui fond public-privat NEXT-TECH pentru a extinde întreprinderile nou-înființate în domeniul tehnologiilor disruptive și revizuirea regimului de migrație pentru ca lucrătorii să atragă talente și să abordeze deficitul de competențe.
Adoptarea unei legi privind întreprinderile nou-înființate, până la sfârșitul anului 2022, trebuie: să ofere o definiție juridică a întreprinderilor nou-înființate; să identifice stimulente fiscale pentru a încuraja crearea acestora și pentru a atrage talente; să stabilească măsuri de facilitare a atragerii investitorilor și antreprenorilor străini; și să adopte mecanisme pentru a facilita punerea în aplicare a legii și relația acesteia cu măsurile legate de ecosistemul antreprenorilor digitali.
Reforma constă, de asemenea, în modificarea reglementării Legii organice nr. 4/2000 din 11 ianuarie privind drepturile și libertățile străinilor în Spania și integrarea socială a acestora și a Legii nr. 14/2013 din 27 septembrie privind sprijinirea antreprenorilor și internaționalizarea acestora.
Modificarea regulamentului Legii organice nr. 4/2000 din 11 ianuarie privind drepturile și libertățile străinilor în Spania și integrarea socială a acestora simplifică procedurile administrative legate de migrație, inclusiv prin reducerea numărului de autorizații și prelungirea valabilității acestora, accelerarea procedurilor, facilitarea accesului la piața muncii pentru resortisanții țărilor terțe și îmbunătățirea sistemului de angajare la sursă. În special, modificările introduc un acces mai flexibil al studenților la piața forței de muncă, un sistem multianual de migrație circulară pentru lucrătorii sezonieri, noi norme pentru evaluarea situației naționale a ocupării forței de muncă și înființarea unei noi unități administrative (UTEX) pentru a îmbunătăți prelucrarea dosarelor cetățenilor străini.
Modificarea Legii nr. 14/2013 din 27 septembrie privind sprijinirea antreprenorilor și internaționalizarea acestora facilitează recrutarea de resortisanți străini cu aptitudini și competențe foarte specifice printr-o procedură mai simplă și mai flexibilă decât cea standard definită de Regulamentul privind Legea organică nr. 4/2000. Modificarea Legii 14/2013 introduce un nou sistem de migrație pentru nomazii digitali, noi criterii de inovare pentru permisele de ședere și de muncă pentru antreprenori, extinderea domeniului de aplicare al sistemului național de migrație pentru profesioniștii cu înaltă calificare la IMM-uri și la titularii de certificate EFP de nivel superior, precum și perioade de valabilitate mai lungi și o simplificare a procedurilor pentru permisele de ședere și de muncă în ceea ce privește cele prevăzute în Legea 14/2013 înainte de modificare.
Punerea în aplicare a măsurii se finalizează până la 31 decembrie 2023.
Reforma 3 (C13.R3) – Revizuirea legislației privind piețele titlurilor de valoare și serviciile de investiții
Obiectivul acestei măsuri este de a îmbunătăți legislația privind piețele valorilor mobiliare și serviciile de investiții. Măsura constă în intrarea în vigoare a legislației menite să simplifice procesul de admitere la tranzacționare a valorilor mobiliare cu venit fix, să permită înregistrarea anumitor sisteme multilaterale de tranzacționare ca piețe de creștere pentru IMM-uri și să elimine sistemul de informații pentru monitorizarea compensării, decontării și înregistrării valorilor mobiliare.

Investiția 1 (C13.I1) – Antreprenoriat 
Obiectivul acestei măsuri este de a promova antreprenoriatul și inovarea digitală, precum și de a sprijini dezvoltarea competențelor și un acces mai bun la finanțare. Această măsură constă în proiecte sprijinite prin programul privind competențele antreprenoriale („Emprende y Acelera”), programul „Accelerarea întreprinderilor nou-înființate” („Acelera Startup”), programul „BREAK”, programul „Activa Crecimiento”, programul „Activa Industria”, programul „Activa Cybersecurity” și programul „Activa Startups”. Aceasta constă, de asemenea, în organizarea de evenimente, în acordarea de împrumuturi participative și într-o platformă online și accesibilă a Oficiului Național pentru Antreprenoriat („ONE”).

Investiția 2 (C13.I2) – Creștere 
Obiectivul măsurii este de a promova creșterea IMM-urilor.
Investiția constă în acțiuni privind:
1) Sprijin financiar acordat proiectelor industriale (1 500) dezvoltate de IMM-uri, pentru acțiuni în cadrul acestei investiții în noi instalații industriale sau extinderea celor existente, sau orice îmbunătățire a sistemului de producție care vizează creșterea competitivității, ținând seama de potențialul de a contribui la atenuarea schimbărilor climatice.
2) Îmbunătățirea accesului la finanțare pentru IMM-uri, prin acordarea de sprijin sub formă de garanții financiare, comerciale și tehnice prin consolidarea Compañia Española de Reafianzamiento SME S.A. (CERSA). În cadrul acestei linii de acțiune, CERSA va oferi sprijin pe termen lung prin intermediul acoperirii sale de contragaranție societăților regionale de garantare reciprocă, sprijinind riscul suportat de acestea. CERSA promovează competitivitatea și reziliența IMM-urilor prin intermediul a trei linii specifice care permit accesul la operațiuni de finanțare și de capital circulant pe termen lung pentru acțiunile din cadrul acestei investiții în domeniul: digitalizarea; sustenabilitatea; creșterea și redresarea (consolidarea rezilienței, în special pentru IMM-urile afectate de pandemia de COVID-19, care sunt pregătite să întreprindă planuri semnificative de transformare și creștere).
În plus, pentru a pune în aplicare instrumentul de garanție financiară, trebuie încheiat un acord între ministerul responsabil cu investițiile și partenerul de implementare sau entitatea căreia i-a fost încredințată execuția. Acordul detaliază cadrul juridic și obligațiile aplicabile în materie de ajutoare de stat, precum și obligațiile de monitorizare și raportare ale garanților și ale IMM-urilor, inclusiv necesitatea ca IMM-urile să autorizeze în mod expres Comisia, OLAF, Curtea de Conturi Europeană și EPPO să efectueze vizite în contextul controalelor sau al auditurilor. În plus, CERSA se angajează să reinvestească orice restituiri (și anume, dobânzile aferente împrumutului, randamentul capitalurilor proprii sau principalul rambursat, minus costurile asociate) legate de instrumentul financiar pentru aceleași obiective de politică, inclusiv după 2026. Pentru a se asigura că măsura respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01), acordul juridic dintre autoritățile spaniole și entitatea căreia i-a fost încredințată execuția sau intermediarul financiar responsabil de instrumentul financiar și politica de investiții ulterioară a instrumentului financiar:
i. să solicite aplicarea orientărilor tehnice ale Comisiei privind evaluarea durabilității pentru Fondul InvestEU;
ii. exclude de la eligibilitate următoarea listă de activități și active: (i) activitățile și activele legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval; (ii) activitățile și activele din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante; (iii) activități și active legate de depozitele de deșeuri, incineratoare și instalații de tratare mecano-biologică; și (iv) activități și active în cazul cărora eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate dăuna mediului; și
iii. să solicite verificarea conformității juridice a proiectelor cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu de către entitatea căreia i-a fost încredințată execuția/intermediarul financiar pentru toate tranzacțiile, inclusiv pentru cele exceptate de la evaluarea durabilității.
Pentru licitații, pentru a se asigura că măsura respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01), criteriile de eligibilitate cuprinse în termenii de referință pentru viitoarele cereri de proiecte exclud următoarea listă de activități: (i) activitățile legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval; (ii) activitățile din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante; (iii) activități legate de depozitele de deșeuri, incineratoare și stații de tratare mecano-biologică; și (iv) activități în care eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate dăuna mediului. Mandatul prevede, de asemenea, că pot fi selectate numai activitățile care respectă legislația UE și națională relevantă în domeniul mediului.
Investiția 3 (C13.I3) Digitalizare și inovare și schema de subvenții pentru digitalizarea întreprinderilor
Obiectivul acestei măsuri este de a promova transformarea digitală și competitivitatea IMM-urilor. Această măsură constă în punerea în aplicare a acțiunilor din cadrul programului „Sprijinirea clusterelor de întreprinderi inovatoare”, furnizarea de servicii de către centrele de inovare digitală și sprijinirea centrelor de inovare digitală finanțate, de asemenea, prin programul Europa digitală. Această măsură constă, de asemenea, într-o investiție publică într-o schemă de subvenții pentru a stimula investițiile private și a sprijini digitalizarea întreprinderilor în cadrul programului „Digital Toolkit” și al programului „Kit Consulting”. Sistemul funcționează prin acordarea de stimulente financiare prin acordarea de subvenții. 
Lista categoriilor de soluții de digitalizare din cadrul programului „Setul de instrumente digitale” include cel puțin următoarele: i) prezența pe site și pe internet, ii) comerțul electronic, iii) gestionarea platformelor de comunicare socială, iv) gestionarea clienților, v) informațiile și analizele de afaceri, vi) gestionarea proceselor, vii) factura electronică, viii) serviciile și instrumentele de birou virtual, ix) comunicațiile securizate, x) securitatea cibernetică. 
Lista serviciilor de consiliere din cadrul programului „Kit Consulting” include cel puțin următoarele: i) serviciul de consiliere privind inteligența artificială, ii) serviciul de consiliere privind analiza datelor (de bază), iii) serviciul de consiliere privind analiza datelor (avansat), iv) serviciul de consiliere privind vânzările digitale, v) serviciul de consiliere privind procesele operaționale sau procesul de producție, vi) serviciul de consiliere privind strategia și performanța comercială, vii) serviciul de consiliere în materie de securitate cibernetică (de bază), viii) serviciul de consiliere în materie de securitate cibernetică (avansat), ix) serviciul de consiliere în materie de securitate cibernetică (pregătire pentru certificare), x) serviciul de consiliere „360” în transformarea digitală.
Schema este gestionată de Red.es în calitate de partener de implementare.  

Pentru a pune în aplicare investiția în sistem, Spania adoptă unul sau mai multe instrumente juridice de instituire a sistemului, care includ următorul conținut:
 
1. Descrierea procesului decizional al schemei. Decizia finală de atribuire a schemei este luată de directorul general al Red.es.

2. Cerințele-cheie ale politicii de subvenționare asociate, care includ:  
a) Descrierea subvențiilor acordate și a beneficiarilor finali eligibili
b) Cerința de a respecta principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative”, astfel cum este prevăzut în Orientările tehnice privind principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01). În special, politica de subvenționare exclude de la eligibilitate următoarea listă de activități și active: (i) activitățile și activele legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval,[footnoteRef:39](ii) activitățile și activele din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante,[footnoteRef:40](iii) activitățile și activele legate de depozitele de deșeuri, incineratoare[footnoteRef:41] și stațiile de tratare mecano-biologică.[footnoteRef:42] [39:  Cu excepția (a) activelor și activităților din domeniul producerii de energie electrică și/sau termică, precum și al infrastructurii de transport și distribuție aferente, care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile prevăzute în anexa III la Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) și (b) activităților și activelor de la punctul (ii) pentru care utilizarea combustibililor fosili este temporară și inevitabilă din punct de vedere tehnic pentru tranziția în timp util către o operațiune fără combustibili fosili.]  [40:  În cazul în care activitatea care beneficiază de sprijin generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai mici decât valorile de referință relevante, se furnizează o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Indici de referință stabiliți pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei. ]  [41:  Această excludere nu se aplică acțiunilor din cadrul acestei măsuri în instalații dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și în instalații existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de eșapament pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității instalațiilor de prelucrare a deșeurilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație. ]  [42:  Această excludere nu se aplică acțiunilor din cadrul acestei măsuri în stațiile de tratare mecano-biologică existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice sau modernizarea operațiunilor de reciclare a deșeurilor separate pentru compostarea deșeurilor biologice și digestia anaerobă a deșeurilor biologice, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație. ] 

c) Cerința ca beneficiarii finali ai schemelor de subvenții să nu primească sprijin din partea altor instrumente ale Uniunii pentru a acoperi aceleași costuri.
  
3. Cuantumul acoperit de instrumentele juridice și cerința de a utiliza orice venituri neutilizate ale schemei, inclusiv după 2026, în aceleași scopuri de politică. 

Investiția 4 (C13.I4) Sprijin pentru comerț 
Obiectivul acestei măsuri este de a ajuta întreprinderile mici să se adapteze la digitalizarea sectorului comercial și la schimbarea comportamentului consumatorilor. Această măsură constă în acordarea de sprijin sub formă de granturi pentru cel puțin 200 de IMM-uri sau asociații de întreprinderi prin intermediul Fondului tehnologic pentru proiecte de digitalizare, în crearea unei platforme digitale pentru a promova digitalizarea sectorului și în acordarea de sprijin sub formă de granturi pentru acțiuni legate de piețe, zone comerciale urbane, comerț itinerant și lanțuri scurte de aprovizionare sau de activități comerciale în zonele rurale.
Investiția 5 (C13.I5) Internaționalizare 
Obiectivul acestei măsuri este de a consolida capacitățile și instrumentele pentru a ajuta întreprinderile spaniole să se extindă pe piețele mondiale. Această măsură constă în punerea în aplicare a unor acțiuni de sprijinire a internaționalizării întreprinderilor.
Investiția 11 (C13.I11) Instrumentul de garantare SGR-CERSA
Obiectivul acestei măsuri este de a îmbunătăți accesul întreprinderilor la finanțare. Această măsură constă în furnizarea de sprijin sub formă de contragaranții acordate de CERSA care să permită întreprinderilor să obțină garanții pentru investiții pe termen lung și capital circulant.
investiția 14 (C13.I14): Injecție de capital în ICO
Această măsură vizează sprijinirea potențialului de creștere al economiei spaniole prin ajustarea structurală a nivelului sprijinului public disponibil pentru a remedia disfuncționalitățile pieței și ineficiențele din cadrul economiei. Măsura constă într-o injecție de capital în valoare de 4 190 484 983 EUR în Instituto de Crédito Oficial (ICO). 
ICO adoptă o nouă politică de investiții pentru utilizarea capitalului propriu suplimentar. Politica de investiții include descrierea produsului (produselor) financiar(e) cu tipul preconizat de beneficiari finali eligibili pe care se preconizează că capitalul propriu suplimentar îi va sprijini inițial, inclusiv calendarul preconizat pentru punerea în aplicare și valoarea preconizată a fiecărui produs financiar. ICO utilizează pentru capitalul propriu suplimentar același sistem de audit și control care a fost evaluat pozitiv de Comisie în conformitate cu articolul 157 din Regulamentul (UE, Euratom) 2024/2509.
Politica de investiții impune ca produsul (produsele) financiar(e) pe care îl (le) sprijină capitalul propriu suplimentar să respecte principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative”, astfel cum este prevăzut în Orientările tehnice privind principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01). În special, politica de investiții exclude de la eligibilitate următoarea listă de activități și active: (i) activitățile și activele legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval,[footnoteRef:43](ii) activitățile și activele din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante,[footnoteRef:44](iii) activitățile și activele legate de depozitele de deșeuri, incineratoare[footnoteRef:45] și stațiile de tratare mecano-biologică.[footnoteRef:46] În plus, în cazul sprijinului general acordat societăților, politica de investiții exclude societățile cu un accent substanțial[footnoteRef:47] în următoarele sectoare: (i) producția de energie pe bază de combustibili fosili și activitățile conexe;[footnoteRef:48] (ii) industriile mari consumatoare de energie și/sau cu emisii ridicate de CO2;[footnoteRef:49] (iii) producția, închirierea sau vânzarea de vehicule poluante;[footnoteRef:50] (iv) colectarea, tratarea și eliminarea deșeurilor,[footnoteRef:51](v) prelucrarea combustibilului nuclear, producția de energie nucleară. În plus, politica de investiții impune respectarea legislației UE și naționale relevante în materie de mediu a beneficiarilor finali. [43:  Cu excepția (a) activelor și activităților din domeniul producerii de energie electrică și/sau termică, precum și al infrastructurii de transport și distribuție aferente, care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile prevăzute în anexa III la Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) și (b) activităților și activelor de la punctul (ii) pentru care utilizarea combustibililor fosili este temporară și inevitabilă din punct de vedere tehnic pentru tranziția în timp util către o operațiune fără combustibili fosili.]  [44:  În cazul în care activitatea care beneficiază de sprijin generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai mici decât valorile de referință relevante, se furnizează o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Indici de referință stabiliți pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei. ]  [45:  Această excludere nu se aplică acțiunilor din cadrul acestei măsuri în instalații dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și în instalații existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de eșapament pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității instalațiilor de prelucrare a deșeurilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație. ]  [46:  Această excludere nu se aplică acțiunilor din cadrul acestei măsuri în stațiile de tratare mecano-biologică existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice sau modernizarea operațiunilor de reciclare a deșeurilor separate pentru compostarea deșeurilor biologice și digestia anaerobă a deșeurilor biologice, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație. ]  [47:  Se consideră că un beneficiar final pune „un accent substanțial” pe un sector sau o activitate comercială în cazul în care un astfel de sector sau activitate este identificat(ă) ca fiind o parte esențială a activității comerciale a beneficiarului final, respectiv în raport cu venitul brut, profitul sau baza de clienți a beneficiarului final. Veniturile brute generate de sectorul sau activitatea restricționată nu depășesc, în niciun caz, 50 % din veniturile brute.]  [48:  Cu excepția (a) activelor și activităților din domeniul producerii de energie electrică și/sau termică, precum și al infrastructurii de transport și distribuție aferente, care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile prevăzute în anexa III la Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) și (b) activităților și activelor de la punctul (ii) pentru care utilizarea combustibililor fosili este temporară și inevitabilă din punct de vedere tehnic pentru tranziția în timp util către o operațiune fără combustibili fosili.]  [49:  Inclusiv activitățile și activele din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante. În cazul în care activitatea care beneficiază de sprijin generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai mici decât valorile de referință relevante, se furnizează o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Indici de referință stabiliți pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.]  [50: Vehiculele  poluante sunt definite ca vehicule fără emisii zero.]  [51:  Această excludere nu se aplică acțiunilor din instalații dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și nici instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de eșapament pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității instalațiilor de prelucrare a deșeurilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.] 

M.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendar pentru monitorizarea și punerea în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil
A se vedea tabelul de mai jos. Data de referință pentru toți indicatorii este 1 februarie 2020, cu excepția cazului în care se indică altfel în descrierea acțiunii. Sumele din tabel nu includ TVA.
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	C13.R1
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	Intrarea în vigoare a Legii de modificare a Legii nr. 34/2006 privind accesul la profesiile de avocat și procuradores 
	Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a legii
	 
	 
	 
	T4
	2021
	Intrarea în vigoare a Legii de modificare a Legii nr. 34/2006 privind accesul la profesiile de avocat și procuradores: 
— Reforma sistemului actual de taxe minime într-un sistem de taxe maxime și o nouă obligație de a prezenta clientului o estimare a costurilor în consultanță. 
— Permiterea activităților multidisciplinare ale profesiilor de avocat și procuradores în cadrul aceleiași entități juridice 
 — Accesul unic la profesiile de avocat și procuradores.

	190
	C13.R1
	M
	Intrarea în vigoare a legii de reformare a legii insolvenței
	Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a legii
	 
	 
	 
	T2
	2022
	Intrarea în vigoare a reformei „Legii insolvenței”. 
Reforma legii insolvenței dincolo de cerințele directivei: 
— se instituie o procedură mai eficientă de a doua șansă pentru persoanele fizice, care să permită reducerea datoriilor fără lichidarea prealabilă a activelor părții insolvabile 
 — să stabilească o procedură specială pentru microîntreprinderi, care să reducă durata și costurile și care să fie prelucrată integral prin mijloace electronice.
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	C13.R1
	M
	Intrarea în vigoare a Legii privind crearea și creșterea întreprinderilor
	Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a legii
	 
	 
	 
	T4
	2022
	Intrarea în vigoare a noii „Legi privind crearea și creșterea întreprinderilor” pentru a simplifica procedurile de înființare a unei întreprinderi și pentru a promova surse diversificate de finanțare pentru creșterea întreprinderilor. Legea privind crearea și creșterea întreprinderilor include, de asemenea, măsuri de promovare a unei culturi a plăților timpurii, în special pentru a furniza lichidități IMM-urilor și persoanelor care desfășoară o activitate independentă prin evitarea întârzierii efectuării plăților. Măsurile care trebuie puse în aplicare pentru a promova o cultură a plăților timpurii includ orientări privind publicitatea și transparența termenelor de plată, cele mai bune practici comerciale și mecanisme pentru o mai bună asigurare a respectării normelor, cum ar fi un sistem de soluționare extrajudiciară a litigiilor. Legea privind crearea și creșterea întreprinderilor include, de asemenea, modificări ale „Legii privind unitatea pieței” pentru a facilita punerea sa în aplicare și pentru a consolida mecanismele aflate la dispoziția operatorilor de piață afectați de barierele de pe piață. Se instituie o nouă conferință sectorială pentru îmbunătățirea cadrului de reglementare și a climatului de afaceri pentru a facilita aplicarea corectă a principiilor bunei reglementări de către toate administrațiile publice și pentru a asigura o coordonare optimă a diferitelor administrații.

	450
	C13.R2
	M
	Intrarea în vigoare a Decretului regal 629/2022 din 26 iulie 2022 de modificare a Regulamentului Legii organice 4/2000 privind drepturile și libertățile străinilor în Spania și integrarea socială a acestora
	Dispoziție din decretul regal care indică intrarea în vigoare a dispozițiilor relevante
	
	
	
	T3
	2022
	Intrarea în vigoare a dispozițiilor relevante ale Decretului regal nr. 629/2022 din 26 iulie 2022 de modificare a Regulamentului Legii organice nr. 4/2000 privind drepturile și libertățile străinilor în Spania și integrarea socială a acestora, în conformitate cu descrierea măsurii.

	192
	C13.R2
	M
	Intrarea în vigoare a Legii privind întreprinderile nou-înființate
	Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a legii
	 
	 
	 
	T4
	2022
	Intrarea în vigoare a „Legii privind întreprinderile nou-înființate”, care creează un cadru favorabil pentru crearea și dezvoltarea de întreprinderi nou-înființate foarte inovatoare. Legea privind întreprinderile nou-înființate introduce reforme ale contribuțiilor fiscale sub formă de stimulente pentru a încuraja și a facilita dezvoltarea întreprinderilor nou-înființate, precum și atragerea antreprenorilor și a investitorilor străini, în conformitate cu obiectivele de consolidare fiscală. Legea privind întreprinderile nou-înființate adoptă, de asemenea, mecanisme pentru a facilita punerea sa în aplicare și relația sa cu măsurile legate de ecosistemul antreprenorilor digitali.

	451
	C13.R2
	M
	Intrarea în vigoare a modificării Legii nr. 14/2013 din 27 septembrie privind sprijinirea antreprenorilor și internaționalizarea acesteia
	Dispoziție de modificare a legii care indică intrarea în vigoare a dispozițiilor relevante
	
	
	
	T2
	2023
	Intrarea în vigoare a dispozițiilor relevante ale modificării Legii 14/2013 din 27 septembrie privind sprijinul pentru antreprenori și internaționalizarea acestuia, în conformitate cu descrierea măsurii.

	452
	C13.R3
	M
	Intrarea în vigoare a legislației privind piețele valorilor mobiliare și serviciile de investiții 
	Dispoziție care indică intrarea în vigoare 
	
	
	
	T4
	2025
	Intrarea în vigoare a legislației privind piețele valorilor mobiliare și serviciile de investiții. Aceasta simplifică procesul de admitere la tranzacționare a valorilor mobiliare cu venit fix, permite înregistrarea anumitor sisteme multilaterale de tranzacționare ca piețe de creștere pentru IMM-uri și elimină sistemul de informații pentru monitorizarea compensării, decontării și înregistrării valorilor mobiliare.

	193a
	C13.I1
	T
	Beneficiarii care finalizează activități în cadrul oricăruia dintre programele de sprijin
	-
	Număr
	0
	12 503

	T2
	2026
	1) Rapoartele finale care confirmă finalizarea proiectelor atribuite au fost depuse de entități beneficiare sau persoane fizice pentru granturi sau 2) Se eliberează certificate de participare, pentru un număr total cumulat de 12 503 beneficiari în oricare dintre următoarele programe: „Programul privind competențele antreprenoriale” („Emprende y Acelera”), programul „Accelerarea întreprinderilor nou-înființate” („Acelera Startup”), programul „The BREAK”, programul „Activa Crecimiento”, programul „Activa Industria”, programul „Activa Ciberseguridad”, programul „Activa Startups” 

În cazul în care o entitate sau o persoană fizică prezintă mai mult de un raport final sau certificat de participare, contribuția la obiectivul final este luată în considerare separat pentru fiecare raport final sau certificat final.”

	194
	C13.I1
	M
	Platforma online a Oficiului Național pentru Antreprenoriat („ONE”)
	Link către platformă.
	
	
	
	T4
	2025
	Link către platforma online a Oficiului Național pentru Antreprenoriat („ONE”).

	195a
	C13.I1
	T
	Semnarea acordurilor de împrumut participativ
	-
	Număr
	0
	200
	T4
	2025
	Semnarea a 200 de acorduri de împrumut participativ (Poliza de Prestamo Participativo) cu ENISA în cadrul liniei de sprijin „Linea Emprendedoras Digitales”.

	195b
	C13.I1
	T
	Programul de promovare a ecosistemului antreprenorial inovator 
	- 
	Număr 
	0 
	20
	T4 
	2025 
	Verificarea de către administrație a justificării documentare a plăților de granturi aferente unui număr total de 20 de evenimente din cadrul Programului de promovare a ecosistemului antreprenorial inovator.

	196
	C13.I2
	T
	Garanția CERSA
	-
	EUR (milioane) 
	0
	1 000
	T2
	2023
	Garanția CERSA: Garanții în valoare de cel puțin 1 000 000 000 EUR acordate de CERSA care să permită IMM-urilor să obțină garanții pentru investiții pe termen lung și capital circulant. Criteriile de selecție asigură conformitatea cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) a tranzacțiilor care beneficiază de sprijin în cadrul acestei măsuri prin utilizarea evaluării durabilității, utilizarea unei liste de excludere și cerința de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în domeniul mediului. 

Până la atingerea în mod satisfăcător a obiectivului MRR, în cazul în care sprijinul CERSA pentru IMM-uri beneficiază de alte instrumente ale Uniunii, contribuția la obiectivul de 1 000 000 000 EUR ia în considerare exclusiv cuantumurile garanțiilor financiare, comerciale și tehnice care au fost generate de contribuția MRR. Aceasta se calculează pe baza unei metodologii convenite, făcând distincție între cuantumurile generate de MRR și cuantumurile generate de alte instrumente ale Uniunii.

	198
	C13.I2
	T
	IMM-uri sprijinite de Programul de sprijinire a antreprenoriatului industrial
	-
	Număr
	0
	1 500
	T2
	2023
	Se acordă sprijin financiar IMM-urilor pentru proiecte de investiții industriale în cadrul Programului de sprijinire a antreprenoriatului industrial. Sprijinul financiar acordat acoperă costurile legate de comisionul de garantare perceput de Sociedades de Garantia Reciproca (SGR), dobânda împrumutului, precum și costurile de evaluare și deschidere a operațiunii de garantare și a împrumutului pentru crearea de întreprinderi industriale sau extinderea instalațiilor existente sau orice îmbunătățire a sistemului lor de producție în vederea creșterii competitivității. Această investiție poate primi, de asemenea, sprijin din partea altor programe sau instrumente ale Uniunii pentru costuri care nu sunt sprijinite de MRR. Împrumutul are o scadență de cel puțin un an. 
Cel puțin 1 500 de operațiuni au beneficiat de sprijin financiar din partea MINTUR prin intermediul CERSA în perioada 1 ianuarie 2021-31 decembrie 2023. Criteriile de selecție asigură conformitatea cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în domeniul mediului.
(situație de referință: 1 ianuarie 2021)

	199
	C13.I3
	M
	Planul privind digitalizarea IMM-urilor pentru perioada 2021-2025
	Publicare
	 
	 
	 
	Q1
	2021
	Aprobarea de către Consiliul de Miniștri a Planului privind digitalizarea IMM-urilor pentru perioada 2021-2025, care prevede un set de instrumente pentru a încorpora în microîntreprinderi și în întreprinderile autonome instrumentele digitale deja disponibile, pentru a stimula digitalizarea întreprinderilor mici și pentru a promova inovarea tehnologică

	200
	C13.I3
	T
	Bugetul alocat programului „Setul de instrumente digitale”
	-
	% 
	0
	30
	T4
	2022
	Cel puțin 30 % din bugetul angajat în valoare de 3 067 000 000 EUR, dedicat acțiunilor de digitalizare a IMM-urilor, a microîntreprinderilor și a persoanelor care desfășoară o activitate independentă prin intermediul programului „Setul de instrumente digitale”, în conformitate cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01), prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în domeniul mediului.

	201
	C13.I3
	T
	Bugetul alocat programului „Agenți ai schimbării”
	-
	% 
	0
	30
	T4
	2022
	Cel puțin 30 % din bugetul de 300 000 000 EUR angajat, dedicat IMM-urilor în cadrul programului „Agenți ai schimbării”. Cererile de propuneri cu mandat includ criterii de eligibilitate care asigură faptul că proiectele selectate respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01), prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în domeniul mediului.

	202
	C13.I3
	T
	Bugetul alocat Programului de Sprijin pentru Clusterele de Afaceri Inovatoare
	-
	% 
	0
	30
	T4
	2022
	Cel puțin 30 % din bugetul de 115 000 000 EUR angajat în cadrul „Programului de sprijinire a clusterelor de întreprinderi inovatoare”. Ordinele privind clauzele și condițiile (ordenes de bases) și cererile de propuneri includ criterii de eligibilitate care asigură faptul că proiectele selectate respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în domeniul mediului.

	203
	C13.I3
	T
	Bugetul alocat programului DIH
	-
	% 
	0
	30
	T4
	2022
	Cel puțin 30 % din bugetul angajat, în valoare de 37 590 000 EUR, în cadrul programului „Centre de inovare digitală”. Ordinele privind clauzele și condițiile (ordenes de bases) și cererile de propuneri includ criterii de eligibilitate care asigură faptul că proiectele selectate respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în domeniul mediului.

	208a
	C13.I3
	M
	Schema de subvenții
	Dispozițiile relevante ale acordurilor juridice
Dovada transferului
	
	
	
	T4
	2025
	Intrarea în vigoare a instrumentului (instrumentelor) juridic(e) de instituire a schemei de sprijin.

Spania transferă suma de 2 841 316 379 EUR către Red.es.

	208
	C13.I3
	T
	Schema de subvenții
	
	EUR 
	1 010 100 000
	2 841 316 379
	T4
	2025
	Red.es a publicat rezoluțiile finale de atribuire sau intrarea în vigoare a acordurilor de finanțare cu beneficiarii finali, pentru 100 % din investițiile MRR în schema de sprijin.

	 209a
	C13.I3
	T
	Programul de sprijinire a clusterelor de întreprinderi inovatoare
	Certificarea finală
	Număr
	
	650
	T4
	2025
	Verificarea de către administrație a justificării documentare a plăților de granturi pentru un număr total cumulat de 650 de proiecte legate de programul „Sprijinirea clusterelor de întreprinderi inovatoare”.

	 209b
	C13.I3
	T
	Programul privind centrele de inovare digitală
	
	EUR (milioane)
	
	33 418
	T2
	2026
	Pentru o sumă totală cumulată de 22 360 000 EUR acordată sub formă de granturi: Rapoartele finale care confirmă finalizarea proiectului atribuit sunt prezentate de entitățile sau persoanele fizice beneficiare, în legătură cu furnizarea de servicii de către EDIH, cu privire la oricare dintre următoarele aspecte:

a) Consultanță inițială pentru implementarea tehnologiei
b) Testare și experimentare, inclusiv încercări de validare tehnologică a conceptului
c) Formare pentru dobândirea de cunoștințe de bază pentru implementarea tehnologiei și gestionarea ulterioară
d) Consultanță privind asigurarea finanțării pentru implementarea tehnologiei
e) Sprijin pentru accesul la rețelele și ecosistemele de inovare
Pentru o sumă totală cumulată de 11 058 000 EUR acordată sub formă de granturi legate de proiecte de sprijinire a centrelor europene de inovare digitală finanțate, de asemenea, prin programul Europa digitală: Finalizarea pachetelor de lucru confirmate de rapoartele finale. Pachetele de lucru finanțate prin programul Europa digitală și sumele atribuite acestora nu intră în domeniul de aplicare al acestui obiectiv.
Cererile de propuneri de proiecte finanțate, de asemenea, prin programul Europa digitală includ criterii de eligibilitate care asigură faptul că proiectele selectate respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01), prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în domeniul mediului.

	210
	C13.I4
	T
	IMM-urile și asociațiile de întreprinderi care au primit sprijin din partea Fondului pentru tehnologie
	-
	Număr
	0
	200
	T2
	2023
	Cel puțin 200 de IMM-uri sau asociații de întreprinderi din sectorul comercial care au primit sprijin sub formă de granturi din partea Fondului tehnologic, în conformitate cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01), prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în domeniul mediului.
Proiecte în sectorul comerțului mic menite să încorporeze noi tehnologii care să permită comerțului local să răspundă noilor obiceiuri de consum, în cadrul „Fondului pentru tehnologie” (200 de proiecte). Printre proiectele eligibile în cadrul acestui fond se numără:
a. Proiecte în domeniul noilor tehnologii care vizează îmbunătățirea strategiei comerciale și de comunicare online, a modelelor de afaceri sau a experienței de cumpărare.
 b. Proiecte în domeniul noilor tehnologii pentru adaptarea experienței fizice de cumpărare la noile nevoi și obiceiuri ale consumatorilor și la noile modele de gestionare.
 c. Proiecte de soluții tehnologice pentru îmbunătățirea eficienței și durabilității logisticii pe ultimul kilometru.
 d. Proiecte de implementare a soluțiilor tehnologice pentru îmbunătățirea eficienței energetice și a utilizării eficiente a resurselor. 
Investiția se finalizează prin crearea unei platforme digitale (Plataforma Comercio Conectado) pentru a promova digitalizarea sectorului.

	211
	C13.I4
	T
	Acțiuni în piețe, zone comerciale urbane sau zone rurale
	-
	Număr
	0
	130
	T4
	2025
	Confirmarea de către administrație a îndeplinirii condițiilor și obiectivelor de bază pentru 130 de acțiuni legate de sprijinirea piețelor, a zonelor comerciale urbane, a comerțului itinerant și a lanțurilor scurte de aprovizionare sau de sprijinirea activității comerciale în zonele rurale. 
Acțiunile trebuie să fi primit subvenții în temeiul unui act juridic care stabilește că acțiunile care nu respectă pe deplin standardele și prioritățile Uniunii Europene în materie de climă și mediu și principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ” în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2020 de instituire a unui cadru care să faciliteze investițiile durabile și de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2088 nu sunt eligibile. Actul juridic prevede, de asemenea, că sunt excluse de la finanțare, în măsura în care acestea sunt aplicabile elementelor în care sunt destinate cheltuielile care constituie ajutorul:
(a) Investiții legate de combustibilii fosili (inclusiv utilizarea în aval).
(b) Activități din cadrul schemei de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) cu emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt substanțial mai mici decât valorile de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit. 
(c) Tratarea deșeurilor generate prin tratare mecano-biologică (BMT), incinerare sau deversare.
(d) Activități în care eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate provoca daune pe termen lung mediului (de exemplu, deșeuri nucleare).
Actul juridic prevede, de asemenea, că pot fi selectate numai acele activități care respectă legislația națională și europeană relevantă în materie de mediu.

	213
	C13.I5
	T
	Sprijin pentru întreprinderi în vederea internaționalizării acestora 
	-
	Număr
	0
	3 000
	T4
	2025
	Pentru un număr cumulat de 3 000 de societăți, pentru fiecare societate:
(i) Raportul de confirmare al ICEX privind îndeplinirea obiectivelor activităților din cadrul programului „Innova Invest”; sau
(ii) Raportul auditorului extern care confirmă finalizarea activităților din cadrul programului „Internationalizare și mentorat” în conformitate cu Rezoluția din 23 februarie 2023 a secretarului de stat pentru comerț de publicare a Acordului cu Camera oficială de comerț, industrie, servicii și navigație din Spania, canalizând subvenția nominativă prevăzută în bugetul general de stat pentru 2022, pentru dezvoltarea Programului de mentorat și sprijin pentru internaționalizare, în cadrul planului de redresare, transformare și reziliență; sau
(iii) Rapoartele finale care confirmă finalizarea activităților atribuite au fost prezentate de entitățile beneficiare sau de societăți individuale pentru granturi în cadrul programului „VIVES”; sau
(iv) a fost semnată o declarație responsabilă de către o țară terță, care confirmă finalizarea acțiunii de către societate în cadrul programului FIEM; sau
(v) În cadrul programului PABE a fost elaborat un raport de diagnosticare care evaluează capacitatea de export asocietății.

	510
	C13.I11
	T
	Garanția CERSA
		
	milioane EUR
	
	2 100
	T4

	2025
	Contragaranții în valoare de 2 100 000 000 EUR acordate de CERSA, care permit societăților să obțină garanții pentru investiții pe termen lung și capital circulant.
În cazul în care sprijinul CERSA beneficiază de alte instrumente ale Uniunii, contribuția la atingerea obiectivului ia în considerare exclusiv cuantumurile contragaranțiilor generate de contribuția MRR. Aceasta se calculează pe baza unei metodologii convenite, făcând distincție între cuantumurile generate de MRR și cuantumurile generate de alte instrumente ale Uniunii.

	508
	C13.I14
	M
	Politica de investiții
	Adoptarea unei politici de investiții
	
	
	
	T2
	2026
	Adoptarea unei noi politici de investiții pentru ICO pentru utilizarea capitalului propriu și a fondurilor suplimentare.

Politica de investiții se asigură că 600 000 000 EUR din capitalul și fondurile suplimentare sunt dedicate sprijinirii investițiilor verzi, aliniate la domeniile de intervenție cărora li s-a atribuit un coeficient climatic de 100 % în temeiul anexei VI la Regulamentul (UE) 2021/241, care poate include, dar nu se limitează la, sprijin pentru noi capacități de:
(i) Energia din surse regenerabile: vânt
(ii) Energia din surse regenerabile: solară
(iii) Material rulant pentru transportul urban nepoluant

Politica de investiții se asigură că 1 000 000 000 EUR din capitalul și fondurile suplimentare sunt dedicate sprijinirii investițiilor verzi, aliniate la domeniile de intervenție cărora li s-a atribuit un coeficient climatic de 40 % în temeiul anexei VI la Regulamentul (UE) 2021/241, care poate include, dar nu se limitează la, sprijin pentru noi capacități de:
(i) Construirea de noi clădiri eficiente din punct de vedere energetic
(ii) Proiecte de eficiență energetică și proiecte demonstrative în IMM-uri și măsuri de sprijin
(iii) Sprijinirea proceselor de producție ecologice și a utilizării eficiente a resurselor în IMM-uri.

	509
	C13.I14
	M
	Injecție de capital
	Certificatul de transfer
	
	
	
	T2
	2026
	 2 800 000 000 EUR vor fi transferați într-un cont dedicat din cadrul ICO pentru a sprijini programul său de garantare și alte produse financiare, iar Spania va transfera 1 390 484 983 EUR către ICO pentru a-și majora capitalul propriu.
Pe lângă injecția de capital în ICO și transferul de fonduri care constituie investiția din MRR, Spania transmite un raport în care prezintă acțiunile întreprinse de ICO până la 31 august 2026 pentru a pune în aplicare politica de investiții, inclusiv măsurile luate pentru punerea în aplicare a produselor financiare pe care se preconizează că capitalul suplimentar le va sprijini inițial, precum și măsurile preconizate care urmează să fie luate pentru punerea în aplicare în continuare a produselor respective.
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M.3. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul sub formă de împrumut
Investiția 6 (C13.I6) – Linia verde a ICO și Linia pentru întreprinderi și antreprenori
Această măsură constă într-o investiție în două linii financiare: ICO Green Line și ICO Enterprises and Entrepreneurs Line.
Linia verde a ICO
Acest element al acestei măsuri constă într-o investiție publică într-un mecanism, linia verde a ICO, pentru a stimula investițiile private și a îmbunătăți accesul la finanțare în sectoarele verzi ale Spaniei și pentru a dezvolta piețele de capital în acest domeniu, acoperind în special șapte domenii diferite: i) transportul durabil, inclusiv cel feroviar; ii) eficiența energetică; energia din surse regenerabile, inclusiv stocarea energiei și rețeaua de energie electrică; iv) decarbonizarea industrială și lanțurile valorice industriale cu emisii scăzute de dioxid de carbon legate de tranziția energetică; v) gospodărirea apelor; economia circulară; vii) adaptarea la schimbările climatice. Mecanismul funcționează prin furnizarea de finanțare directă, achiziții de obligațiuni corporative și investiții de capital și cvasicapital, direct sau prin intermediari, sectorului privat și gospodăriilor, precum și entităților din sectorul public implicate în activități similare. Pe baza investițiilor MRR, mecanismul urmărește să ofere inițial o finanțare de cel puțin 300 000 000 EUR.
Facilitatea este gestionată de Instituto de Crédito Oficial (ICO) și Axis (administratorul capitalului de risc/privat al ICO) în calitate de parteneri de implementare. Facilitatea include următoarele linii de produse:
· Linia de mediere: linia de mediere constă în împrumuturi acordate de ICO băncilor comerciale, care, la rândul lor, acordă împrumuturi beneficiarilor finali pentru finanțarea proiectelor ecologice. Beneficiarii finali sunt întreprinderile private (cum ar fi IMM-urile, întreprinderile mici cu capitalizare medie, marile corporații sau antreprenorii) și gospodăriile.
· Finanțare directă ICO: această linie oferă împrumuturi directe întreprinderilor private (cum ar fi întreprinderile cu capitalizare medie) și întreprinderilor publice pentru a finanța proiecte verzi. Împrumuturile sunt acordate direct de ICO și fiecare proiect este cofinanțat de un investitor (investitori) privat(i) terț (terți). Fondurile furnizate de ICO reprezintă maximum 70 % din valoarea totală cumulată a sprijinului pentru investiție. Investitorii privați acoperă cel puțin 30 % din cuantumul total cumulat al sprijinului pentru investiții.
· Achiziții de obligațiuni corporative: în cadrul acestei linii, ICO achiziționează titluri cu venit fix de rang superior pe termen mediu și lung emise de societăți spaniole pe piețele secundare organizate [cum ar fi piața cu venit fix alternativ (MARF) sau Asociația Intermediarilor pentru Active Financiare (AIAF)]. Titlurile de valoare sunt legate de un proiect specific de investiții verzi al societății care emite titlul de valoare.
· Investiții de capital și cvasicapital: această linie constă în furnizarea de investiții directe de capital prin intermediul Axei (administratorul de capital de risc/capital privat al ICO) și/sau transferul de fonduri către fonduri de capital sau alte vehicule de investiții gestionate de intermediari financiari privați care efectuează operațiuni de investiții de capital în societăți care desfășoară proiecte ecologice. Participarea maximă a liniei nu depășește 49 % din fondurile vehicul investițional. Investițiile în capitaluri proprii efectuate de linia de demarcație nu trebuie să conducă la depășirea cotei de capitaluri proprii deținute de stat într-un beneficiar final de 49 % din capitalul propriu total.
Pentru a pune în aplicare investiția în instrument, Spania și ICO semnează un acord de punere în aplicare care include următorul conținut:
1. Descrierea procesului decizional al instrumentului: Decizia finală de investiții a facilității este luată de un comitet pentru investiții sau de un alt organism de conducere echivalent relevant și este aprobată cu majoritatea voturilor membrilor independenți de guvernul spaniol. Pentru investițiile intermediate, decizia finală de investiție este luată de intermediari.
2. Cerințele-cheie ale politicii de investiții asociate, care includ:
a. Descrierea produsului (produselor) financiar(e) și a beneficiarilor finali eligibili în conformitate cu descrierea măsurii.
b. Cerința ca toate investițiile sprijinite să fie viabile din punct de vedere economic.
c. Interdicția de a refinanța orice împrumut restant.
d. Cerința de a respecta principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative”, astfel cum este prevăzut în Orientările tehnice privind principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01), în special:
i. În cazul împrumuturilor, al obligațiunilor pentru finanțarea proiectelor sau al instrumentelor echivalente: politica de investiții exclude de la eligibilitate următoarea listă de activități și active: (i) activitățile și activele legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval,[footnoteRef:52](ii) activitățile și activele din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante,[footnoteRef:53](iii) activitățile și activele legate de depozitele de deșeuri, incineratoare[footnoteRef:54] și stațiile de tratare mecano-biologică.[footnoteRef:55] [52: Cu excepția (a) activelor și activităților din domeniul producerii de energie electrică și/sau termică, precum și al infrastructurii de transport și distribuție aferente, care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile prevăzute în anexa III la Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) și (b) activităților și activelor de la punctul (ii) pentru care utilizarea combustibililor fosili este temporară și inevitabilă din punct de vedere tehnic pentru tranziția în timp util către o operațiune fără combustibili fosili.]  [53:  În cazul în care activitatea care beneficiază de sprijin generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai mici decât valorile de referință relevante, se furnizează o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Indici de referință stabiliți pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei. ]  [54:  Această excludere nu se aplică acțiunilor din cadrul acestei măsuri în instalații dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și în instalații existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de eșapament pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității instalațiilor de prelucrare a deșeurilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.]  [55:  Această excludere nu se aplică acțiunilor din cadrul acestei măsuri în stațiile de tratare mecano-biologică existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri au scopul de a spori eficiența utilizării resurselor sau de a moderniza operațiunile de reciclare a deșeurilor separate pentru a composta deșeurile biologice și digestia anaerobă a deșeurilor biologice, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității instalațiilor de prelucrare a deșeurilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.] 

ii. În cazul capitalurilor proprii, al cvasicapitalurilor, al obligațiunilor corporative sau al instrumentelor echivalente: politica de investiții impune întreprinderilor să adopte planuri de tranziție verde în conformitate cu definiția prevăzută la articolul 19a alineatul (2) litera (a) punctul (iii) din Directiva 2013/34/UE[footnoteRef:56] dacă peste 50 % din veniturile lor directe din cursul exercițiului financiar precedent provin din următoarea listă de activități și active: (i) activitățile și activele legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval,[footnoteRef:57](ii) activitățile și activele din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante,[footnoteRef:58](iii) activitățile și activele legate de depozitele de deșeuri, incineratoare[footnoteRef:59] și stațiile de tratare mecano-biologică.[footnoteRef:60] [56:  Directiva 2013/34/UE este modificată prin Directiva (UE) 2022/2464 privind raportarea de către întreprinderi de informații privind durabilitatea.]  [57:  Cu excepția (a) proiectelor din cadrul acestei măsuri în domeniul producerii de energie electrică și/sau termică, precum și al infrastructurii de transport și distribuție aferente, care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile prevăzute în anexa III la Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) și (b) a activităților și activelor de la punctul (ii) pentru care utilizarea combustibililor fosili este temporară și inevitabilă din punct de vedere tehnic pentru tranziția în timp util către o operațiune fără combustibili fosili, eliminând treptat combustibilii fosili în totalitate în timp.]  [58:  În cazul în care activitatea care beneficiază de sprijin generează emisii de gaze cu efect de seră care nu sunt semnificativ mai mici decât valorile de referință relevante, se furnizează o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Indici de referință stabiliți pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.]  [59:  Această excludere nu se aplică acțiunilor din cadrul acestei măsuri în instalații dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și în instalații existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de eșapament pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității instalațiilor de prelucrare a deșeurilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.]  [60:  Această excludere nu se aplică acțiunilor din cadrul acestei măsuri în stațiile de tratare mecano-biologică existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice sau modernizarea operațiunilor de reciclare a deșeurilor separate pentru compostarea deșeurilor biologice și digestia anaerobă a deșeurilor biologice, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.] 

iii. În plus, politica de investiții impune respectarea legislației UE și naționale relevante în materie de mediu a beneficiarilor finali ai facilității.
e. Cerința ca beneficiarii finali ai mecanismului să nu primească sprijin din partea altor instrumente ale Uniunii pentru a acoperi aceleași costuri.
3. Cuantumul care face obiectul acordului de punere în aplicare, structura taxelor pentru partenerul de punere în aplicare și cerința de a reinvesti orice restituiri în conformitate cu politica de investiții a mecanismului, cu excepția cazului în care acestea sunt utilizate pentru rambursarea împrumuturilor din cadrul Mecanismului de redresare și reziliență.
4. Cerințe de monitorizare, audit și control, inclusiv:
1. Descrierea sistemului de monitorizare al partenerului de implementare pentru raportarea cu privire la investiția mobilizată.
2. Descrierea procedurilor partenerului de implementare care vor asigura prevenirea, detectarea și corectarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese.
3. Obligația de a verifica eligibilitatea fiecărei operațiuni în conformitate cu cerințele prevăzute în acordul de punere în aplicare, inclusiv prin utilizarea unei liste de declarații pozitive și/sau a unei declarații pe propria răspundere pentru operațiuni cu o valoare mai mică de 10 000 000 EUR, înainte de a se angaja să finanțeze o operațiune.
4. Obligația de a efectua audituri ex post bazate pe riscuri în conformitate cu un plan de audit al ICO. Aceste audituri verifică i) eficacitatea sistemelor de control, inclusiv detectarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese; ii) respectarea principiului de „a nu aduce prejudicii semnificative”, a normelor privind ajutoarele de stat, a cerințelor privind obiectivele climatice; și (iii) cerința ca intermediarul să verifice dacă beneficiarul final prezintă o declarație responsabilă pentru a verifica dacă același cost este acoperit de un alt instrument al Uniunii este respectată. Auditurile verifică, de asemenea, legalitatea tranzacțiilor și respectarea condițiilor din acordul de punere în aplicare și din acordurile de finanțare aplicabile, inclusiv prin utilizarea unei liste de declarații pozitive și/sau a unor declarații pe propria răspundere pentru operațiuni cu o valoare mai mică de 10 000 000 EUR, înainte de a se angaja să finanțeze o operațiune.
5. Cerințe pentru investițiile în domeniul climei efectuate de partenerul de implementare: cel puțin 242 727 272 EUR din investițiile MRR în mecanism contribuie la obiectivele climatice în conformitate cu anexa VI la Regulamentul privind MRR.[footnoteRef:61] [61:  Beneficiarii finali ai împrumuturilor, ai împrumuturilor participative, ai obligațiunilor pentru finanțarea proiectelor, ai garanțiilor sau ai instrumentelor echivalente asociate unor proiecte specifice trebuie să furnizeze o justificare a domeniului de intervenție selectat pentru fiecare proiect sprijinit, împreună cu o descriere a proiectului. În scopul calculării contribuției la obiectivele climatice, în cazul capitalului propriu, al cvasicapitalului, al obligațiunilor corporative sau al instrumentelor echivalente care nu vizează proiecte specifice, se utilizează criterii pentru a impune ca cel puțin 90 % din veniturile beneficiarului în cursul exercițiului financiar precedent sau din veniturile viitoare, conform unui plan de afaceri, să fie generate de o activitate care respectă criteriile relevante care decurg din domeniile de intervenție aplicabile din anexa VI la Regulamentul privind MRR. Beneficiarii finali de capital propriu, cvasicapital, obligațiuni corporative sau instrumente echivalente care nu vizează proiecte specifice furnizează o justificare pentru domeniul (domeniile) de intervenție selectat(e). Partenerul de implementare are, de asemenea, obligația de a furniza statului membru un raport semestrial privind punerea în aplicare a fiecărui proiect/activități. ] 

6. Cerințe pentru selectarea intermediarilor financiari: ICO selectează intermediarii financiari într-un mod deschis, transparent și nediscriminatoriu. Controalele privind absența conflictelor de interese asupra intermediarilor financiari au loc și se efectuează ex ante prin intermediul unui sistem informatic, cum ar fi Minerva, pentru toți actorii financiari implicați.
7. Cerința de a semna acorduri de finanțare: ICO semnează acorduri de finanțare cu intermediarii financiari în conformitate cu cerințele-cheie care trebuie furnizate ca anexă la acordul de punere în aplicare. Cerințele-cheie ale acordului de finanțare includ toate cerințele în temeiul cărora funcționează mecanismul, inclusiv:
1. Obligația intermediarului financiar de a-și lua deciziile în conformitate mutatis mutandis cu cerințele privind procesul decizional și politica de investiții specificate mai sus, inclusiv în ceea ce privește respectarea principiului de „a nu aduce prejudicii semnificative”.
2. Descrierea cadrului de monitorizare, audit și control pe care intermediarul financiar trebuie să îl instituie, care, mutatis mutandis, face obiectul tuturor cerințelor de monitorizare, audit și control specificate mai sus.
ICO Enterprises and Entrepreneurs Line
Acest element al măsurii constă într-o investiție publică într-o facilitate, linia ICO „Întreprinderi și antreprenori”, pentru a stimula investițiile private și a îmbunătăți accesul la finanțare în sectoarele legate de activitatea economică a întreprinderii și pentru a dezvolta piețele de capital în aceste domenii, proiecte legate de digitalizarea universităților publice și private, ca parte a noii economii PERTE a limbii (NEL), și proiecte ale întreprinderilor din sectorul turismului legate de sustenabilitate, digitalizare, scheme de perfecționare a resurselor umane și a echipamentelor și consolidarea competitivității și rezilienței acestora. Linia va servi, de asemenea, la acoperirea nevoilor de capital circulant care permit întreprinderilor să îndeplinească obiectivele menționate anterior. Mecanismul funcționează prin furnizarea de finanțare directă, prin achiziții de obligațiuni corporative și prin investiții de capital și cvasicapital, direct sau prin intermediari sectorului privat, precum și entităților din sectorul public implicate în activități similare. Pe baza investițiilor MRR, mecanismul urmărește să ofere inițial o finanțare de cel puțin 600 000 000 EUR.
Facilitatea este gestionată de Instituto de Crédito Oficial (ICO) și Axis (administratorul capitalului de risc/privat al ICO) în calitate de parteneri de implementare. Facilitatea include următoarele linii de produse:
· Linia de mediere: linia de mediere constă în împrumuturi acordate de ICO băncilor comerciale, care, la rândul lor, acordă împrumuturi beneficiarilor finali pentru finanțarea proiectelor legate de activitatea lor economică; digitalizarea și inteligența artificială pentru universități; și sustenabilitate, digitalizare, recalificare și perfecționare pentru resursele umane și echipamente, precum și proiecte de consolidare a competitivității și rezilienței sectorului turismului. Beneficiarii finali sunt societăți private (cum ar fi persoanele care desfășoară activități independente, IMM-urile, întreprinderile mici cu capitalizare medie, marile corporații sau antreprenorii) și entități publice angajate în activități similare.
· Finanțare directă ICO: această linie oferă împrumuturi directe societăților private (cum ar fi societățile cu capitalizare medie și marile corporații) și societăților publice pentru a finanța proiecte legate de activitatea lor economică. Împrumuturile sunt acordate direct de ICO și fiecare proiect este cofinanțat de un investitor (investitori) privat(i) terț (terți). Fondurile furnizate de ICO reprezintă maximum 70 % din valoarea totală cumulată a sprijinului pentru investiție. Investitorii privați acoperă cel puțin 30 % din cuantumul total cumulat al sprijinului pentru investiții. 
· Achiziții de obligațiuni corporative: în cadrul acestei linii, ICO achiziționează titluri cu venit fix de rang superior pe termen mediu și lung emise de societăți spaniole pe piețele secundare organizate [cum ar fi piața cu venit fix alternativ (MARF) sau Asociația Intermediarilor pentru Active Financiare (AIAF)]. Titlurile de valoare sunt legate de un proiect specific de investiții al societății care emite titlul de valoare.
· Investiții de capital și cvasicapital: această linie constă în furnizarea de investiții directe de capital prin intermediul Axei (administratorul de capital de risc/capital privat al ICO´) și/sau transferul de fonduri către fonduri de capital sau alte instrumente de investiții gestionate de intermediari financiari privați care efectuează operațiuni de investiții de capital în societăți (întreprinderi nou-înființate, IMM-uri, întreprinderi cu capitalizare medie și societăți mari). Participarea maximă a liniei nu depășește 49 % din fondurile vehicul investițional. Investițiile în capitaluri proprii efectuate de linia de demarcație nu trebuie să conducă la depășirea cotei de capitaluri proprii deținute de stat într-un beneficiar final de 49 % din capitalul propriu total.
Pentru a pune în aplicare investiția în instrument, Spania și ICO semnează un acord de punere în aplicare care include următorul conținut:
1. Descrierea procesului decizional al instrumentului: Decizia finală de investiții a facilității este luată de un comitet pentru investiții sau de un alt organ de conducere echivalent relevant și este aprobată cu majoritatea voturilor membrilor independenți de guvern. Pentru investițiile intermediate, decizia finală de investiție este luată de intermediari.
2. Cerințele-cheie ale politicii de investiții asociate, care includ:
a. Descrierea produsului (produselor) financiar(e) și a beneficiarilor finali eligibili în conformitate cu descrierea măsurii. 
b. Cerința ca toate investițiile sprijinite să fie viabile din punct de vedere economic.
c. Interdicția de a refinanța orice împrumut restant.
d. Cerința de a respecta principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative”, astfel cum este prevăzut în Orientările tehnice privind principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01), în special: 
i. În cazul împrumuturilor, al obligațiunilor pentru finanțarea proiectelor sau al instrumentelor echivalente: politica de investiții exclude de la eligibilitate următoarea listă de activități și active: (i) activitățile și activele legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval,[footnoteRef:62](ii) activitățile și activele din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante,[footnoteRef:63](iii) activitățile și activele legate de depozitele de deșeuri, incineratoare[footnoteRef:64] și stațiile de tratare mecano-biologică.[footnoteRef:65] [62: Cu excepția (a) activelor și activităților din domeniul producerii de energie electrică și/sau termică, precum și al infrastructurii de transport și distribuție aferente, care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile prevăzute în anexa III la Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) și (b) activităților și activelor de la punctul (ii) pentru care utilizarea combustibililor fosili este temporară și inevitabilă din punct de vedere tehnic pentru tranziția în timp util către o operațiune fără combustibili fosili.]  [63:  În cazul în care activitatea care beneficiază de sprijin generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai mici decât valorile de referință relevante, se furnizează o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Indici de referință stabiliți pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.]  [64:  Această excludere nu se aplică acțiunilor din cadrul acestei măsuri în instalații dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și în instalații existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de eșapament pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității instalațiilor de prelucrare a deșeurilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.]  [65:  Această excludere nu se aplică acțiunilor din cadrul acestei măsuri în stațiile de tratare mecano-biologică existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri au scopul de a spori eficiența utilizării resurselor sau de a moderniza operațiunile de reciclare a deșeurilor separate pentru a composta deșeurile biologice și digestia anaerobă a deșeurilor biologice, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității instalațiilor de prelucrare a deșeurilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.] 

ii. În cazul capitalurilor proprii, al cvasicapitalurilor, al obligațiunilor corporative sau al instrumentelor echivalente: politica de investiții impune întreprinderilor să adopte planuri de tranziție verde în conformitate cu definiția prevăzută la articolul 19a alineatul (2) litera (a) punctul (iii) din Directiva 2013/34/UE[footnoteRef:66] dacă peste 50 % din veniturile lor directe din cursul exercițiului financiar precedent provin din următoarea listă de activități și active: (i) activitățile și activele legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval,[footnoteRef:67](ii) activitățile și activele din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante,[footnoteRef:68](iii) activitățile și activele legate de depozitele de deșeuri, incineratoare[footnoteRef:69] și stațiile de tratare mecano-biologică.[footnoteRef:70] [66:  Directiva 2013/34/UE este modificată prin Directiva (UE) 2022/2464 privind raportarea de către întreprinderi de informații privind durabilitatea.]  [67: Cu excepția (a) activelor și activităților din domeniul producerii de energie electrică și/sau termică, precum și al infrastructurii de transport și distribuție aferente, care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile prevăzute în anexa III la Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) și (b) activităților și activelor de la punctul (ii) pentru care utilizarea combustibililor fosili este temporară și inevitabilă din punct de vedere tehnic pentru tranziția în timp util către o operațiune fără combustibili fosili.]  [68:  În cazul în care activitatea care beneficiază de sprijin generează emisii de gaze cu efect de seră care nu sunt semnificativ mai mici decât valorile de referință relevante, se furnizează o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Indici de referință stabiliți pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.]  [69:  Această excludere nu se aplică acțiunilor din cadrul acestei măsuri în instalații dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și în instalații existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de eșapament pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității instalațiilor de prelucrare a deșeurilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.]  [70:  Această excludere nu se aplică acțiunilor din cadrul acestei măsuri în stațiile de tratare mecano-biologică existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice sau modernizarea operațiunilor de reciclare a deșeurilor separate pentru compostarea deșeurilor biologice și digestia anaerobă a deșeurilor biologice, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.] 

iii. În plus, politica de investiții impune respectarea legislației UE și naționale relevante în materie de mediu a beneficiarilor finali ai facilității.
e. Cerința ca beneficiarii finali ai mecanismului să nu primească sprijin din partea altor instrumente ale Uniunii pentru a acoperi aceleași costuri.
3. Cuantumul care face obiectul acordului de punere în aplicare, structura taxelor pentru partenerul de punere în aplicare și cerința de a reinvesti orice restituiri în conformitate cu politica de investiții a mecanismului, cu excepția cazului în care acestea sunt utilizate pentru rambursarea împrumuturilor din cadrul Mecanismului de redresare și reziliență.
4. Cerințe de monitorizare, audit și control, inclusiv:
1. Descrierea sistemului de monitorizare al partenerului de implementare pentru raportarea cu privire la investiția mobilizată.
2. Descrierea procedurilor partenerului de implementare care vor asigura prevenirea, detectarea și corectarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese.
3. Obligația de a verifica eligibilitatea fiecărei operațiuni în conformitate cu cerințele prevăzute în acordul de punere în aplicare, inclusiv prin utilizarea unei declarații pe propria răspundere pentru operațiunile cu o valoare mai mică de 10 000 000 EUR, înainte de a se angaja să finanțeze o operațiune.
4. Obligația de a efectua audituri ex post bazate pe riscuri în conformitate cu un plan de audit al ICO. Aceste audituri verifică i) eficacitatea sistemelor de control, inclusiv detectarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese; ii) respectarea principiului de „a nu aduce prejudicii semnificative”, a normelor privind ajutoarele de stat și a cerințelor privind obiectivele digitale; și (iii) cerința ca intermediarul să verifice dacă beneficiarul final prezintă o declarație responsabilă pentru a verifica dacă același cost este acoperit de un alt instrument al Uniunii este respectată. Auditurile verifică, de asemenea, legalitatea tranzacțiilor și respectarea condițiilor din acordul de punere în aplicare și din acordurile de finanțare aplicabile, inclusiv prin utilizarea unei declarații pe proprie răspundere pentru operațiuni cu o valoare mai mică de 10 000 000 EUR, înainte de a se angaja să finanțeze o operațiune.
5. Cerințe pentru selectarea intermediarilor financiari: ICO selectează intermediarii financiari într-un mod deschis, transparent și nediscriminatoriu. Controalele privind absența conflictelor de interese asupra intermediarilor financiari au loc și se efectuează ex ante prin intermediul unui sistem informatic, cum ar fi Minerva, pentru toți actorii financiari implicați.
6. Cerința de a semna acorduri de finanțare: ICO semnează acorduri de finanțare cu intermediarii financiari în conformitate cu cerințele-cheie care trebuie furnizate ca anexă la acordul de punere în aplicare. Cerințele-cheie ale acordului de finanțare includ toate cerințele în temeiul cărora funcționează mecanismul, inclusiv:
1. Obligația intermediarului financiar de a-și lua deciziile în conformitate mutatis mutandis cu cerințele privind procesul decizional și politica de investiții specificate mai sus, inclusiv în ceea ce privește respectarea principiului de „a nu aduce prejudicii semnificative”.
2. Descrierea cadrului de monitorizare, audit și control pe care intermediarul financiar trebuie să îl instituie, care, mutatis mutandis, face obiectul tuturor cerințelor de monitorizare, audit și control specificate mai sus.
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Investiția 7 (C13.I7) – Next Tech Fund
Această măsură constă într-o investiție publică într-un mecanism, Next Tech Fund, pentru a stimula investițiile private și a îmbunătăți accesul la finanțare în sectoarele strategice ale Spaniei legate de tranziția digitală și pentru a dezvolta piețele de capital în acest domeniu. Mecanismul funcționează prin acordarea de stimulente financiare prin coinvestiții cu alte fonduri, direct sau prin intermediari, sectorului privat, precum și entităților din sectorul public implicate în activități similare. Pe baza investițiilor MRR, mecanismul urmărește să ofere inițial o finanțare de cel puțin 1 445 260 000 EUR.
Facilitatea este gestionată de Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT) în calitate de partener de implementare. Facilitatea include următoarele linii de produse:
· Linie directă: această linie constă în furnizarea de investiții directe de capital sau cvasicapital prin intermediul SETT societăților constituite în Spania, indiferent de dimensiunea lor și de dreptul de proprietate asupra capitalului, care se angajează să realizeze noi proiecte tehnologice. Investițiile în capitaluri proprii ale fondului nu trebuie să conducă la depășirea cotei de capitaluri proprii deținute de stat într-un beneficiar final de 49 % din capitalul propriu total.
· Linie indirectă: această linie constă în transferul de fonduri către vehiculele de investiții existente gestionate de intermediari financiari privați, inclusiv fonduri cu capital de risc, care efectuează operațiuni de investiții de capital și/sau cvasicapital în domeniile tehnologice vizate de fond. Participarea maximă a facilității nu depășește 49 % din orice fond sau alt vehicul de investiții și nu determină ca ponderea capitalului propriu public într-un fond sau vehicul de investiții să depășească 49 % din capitalul propriu total.
Pentru a pune în aplicare investiția în instrument, Spania și SETT semnează un acord de punere în aplicare sau Spania aprobă instrumentul juridic corespunzător și documentele conexe care includ următorul conținut:
1. Descrierea procesului decizional al instrumentului: În ceea ce privește linia directă, decizia inițială de investiții a facilității este luată de un comitet pentru investiții sau de un alt organ de conducere echivalent relevant și este aprobată cu majoritatea voturilor membrilor independenți de guvernul spaniol. Pentru linia directă, decizia finală de investiții a facilității se limitează la aprobarea (fără modificări) sau la exercitarea unui drept de veto cu privire la o decizie de investiții propusă de comitetul pentru investiții sau de organul de conducere echivalent relevant. Pentru investițiile intermediate prin linia indirectă, decizia finală de investiție este luată de intermediari.
2. Cerințele-cheie ale politicii de investiții asociate, care includ:
a. Descrierea produsului (produselor) financiar(e) și a beneficiarilor finali eligibili în conformitate cu descrierea măsurii. 
b. Cerința ca toate investițiile sprijinite să fie viabile din punct de vedere economic.
c. Interdicția de a refinanța orice împrumut restant.
d. Cerința de a respecta principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative”, astfel cum este prevăzut în Orientările tehnice privind principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01), în special: 
În cazul capitalurilor proprii, al cvasicapitalurilor, al obligațiunilor corporative sau al instrumentelor echivalente: politica de investiții impune întreprinderilor să adopte planuri de tranziție verde în conformitate cu definiția prevăzută la articolul 19a alineatul (2) litera (a) punctul (iii) din Directiva 2013/34/UE[footnoteRef:71] dacă peste 50 % din veniturile lor directe din cursul exercițiului financiar precedent provin din următoarea listă de activități și active: (i) activitățile și activele legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval,[footnoteRef:72](ii) activitățile și activele din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante,[footnoteRef:73](iii) activitățile și activele legate de depozitele de deșeuri, incineratoare[footnoteRef:74] și stațiile de tratare mecano-biologică.[footnoteRef:75]  [71:  Directiva 2013/34/UE este modificată prin Directiva (UE) 2022/2464 privind raportarea de către întreprinderi de informații privind durabilitatea.]  [72:  Cu excepția (a) proiectelor din cadrul acestei măsuri în domeniul producerii de energie electrică și/sau termică, precum și al infrastructurii de transport și distribuție aferente, care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile prevăzute în anexa III la Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) și (b) a activităților și activelor de la punctul (ii) pentru care utilizarea combustibililor fosili este temporară și inevitabilă din punct de vedere tehnic pentru tranziția în timp util către o operațiune fără combustibili fosili, eliminând treptat combustibilii fosili în totalitate în timp.]  [73:  În cazul în care activitatea care beneficiază de sprijin generează emisii de gaze cu efect de seră care nu sunt semnificativ mai mici decât valorile de referință relevante, se furnizează o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Indici de referință stabiliți pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.]  [74:  Această excludere nu se aplică acțiunilor din cadrul acestei măsuri în instalații dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și în instalații existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de eșapament pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității instalațiilor de prelucrare a deșeurilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.]  [75:  Această excludere nu se aplică acțiunilor din cadrul acestei măsuri în stațiile de tratare mecano-biologică existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice sau modernizarea operațiunilor de reciclare a deșeurilor separate pentru compostarea deșeurilor biologice și digestia anaerobă a deșeurilor biologice, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.] 

În plus, politica de investiții impune respectarea legislației UE și naționale relevante în materie de mediu a beneficiarilor finali ai facilității.
e. Cerința ca beneficiarii finali ai mecanismului să nu primească sprijin din partea altor instrumente ale Uniunii pentru a acoperi aceleași costuri.
3. Cuantumul care face obiectul acordului de punere în aplicare și/sau al instrumentului juridic și al documentelor conexe de instituire a mecanismului, structura taxelor pentru partenerul de punere în aplicare și cerința de a reinvesti orice restituiri în conformitate cu politica de investiții a mecanismului, cu excepția cazului în care acestea sunt utilizate pentru rambursarea împrumuturilor din cadrul Mecanismului de redresare și reziliență.
4. Cerințe de monitorizare, audit și control, inclusiv: 
a. Descrierea sistemului de monitorizare al partenerului de implementare pentru raportarea cu privire la investiția mobilizată.
b. Descrierea procedurilor partenerului de implementare care vor asigura prevenirea, detectarea și corectarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese. 
c. Obligația de a verifica eligibilitatea fiecărei operațiuni în conformitate cu cerințele prevăzute în acordul de punere în aplicare și/sau în instrumentul juridic și documentele conexe de instituire a instrumentului, inclusiv prin utilizarea unei declarații pe proprie răspundere pentru operațiuni cu o valoare mai mică de 10 000 000 EUR, înainte de a se angaja să finanțeze o operațiune.
d. Obligația de a efectua audituri ex post bazate pe riscuri în conformitate cu un plan de audit al SETT. Aceste audituri verifică i) eficacitatea sistemelor de control, inclusiv detectarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese; ii) respectarea principiului de „a nu aduce prejudicii semnificative”, a normelor privind ajutoarele de stat și a cerințelor privind obiectivele digitale; și (iii) cerința ca intermediarul să verifice dacă beneficiarul final prezintă o declarație responsabilă pentru a verifica dacă același cost este acoperit de un alt instrument al Uniunii este respectată. Auditurile verifică, de asemenea, legalitatea tranzacțiilor și dacă sunt respectate condițiile acordului de punere în aplicare aplicabil și/sau ale instrumentului juridic și ale documentelor conexe de instituire a mecanismului și ale acordurilor de finanțare, inclusiv prin utilizarea unei declarații pe proprie răspundere pentru operațiuni cu o valoare mai mică de 10 000 000 EUR, înainte de a se angaja să finanțeze o operațiune.
5. Cerințe pentru investițiile digitale efectuate de partenerul de implementare: cel puțin 1 445 260 000 EUR din investițiile MRR în mecanism contribuie la obiectivele de schimbare digitală în conformitate cu anexa VII la Regulamentul privind MRR.[footnoteRef:76] [76:  În scopul calculării contribuției digitale, în cazul capitalului propriu, al cvasicapitalului, al obligațiunilor corporative sau al instrumentelor echivalente care nu vizează proiecte specifice, se utilizează criterii pentru a impune ca cel puțin 90 % din veniturile beneficiarului în cursul exercițiului financiar precedent sau din veniturile viitoare, conform unui plan de afaceri, să fie generate de o activitate care respectă criteriile relevante care decurg din domeniile de intervenție aplicabile din anexa VII la Regulamentul privind MRR. ] 

6. Cerințe pentru selectarea intermediarilor financiari: SETT selectează intermediarii financiari în mod deschis, transparent și nediscriminatoriu. Controalele privind absența conflictelor de interese asupra intermediarilor financiari au loc și se efectuează ex ante prin intermediul unui sistem informatic, cum ar fi Minerva, pentru toți actorii financiari implicați.
7. Cerința de a semna acorduri de finanțare: SETT semnează acorduri de finanțare cu intermediarii financiari în conformitate cu cerințele-cheie care trebuie furnizate ca anexă la acordul de punere în aplicare sau la instrumentul juridic și documentele conexe de instituire a mecanismului. Cerințele-cheie ale acordului de finanțare includ toate cerințele în temeiul cărora funcționează mecanismul, inclusiv:
1. Obligația intermediarului financiar de a-și lua deciziile în conformitate mutatis mutandis cu cerințele privind procesul decizional și politica de investiții specificate mai sus, inclusiv în ceea ce privește respectarea principiului de „a nu aduce prejudicii semnificative”.
2. Descrierea cadrului de monitorizare, audit și control pe care intermediarul financiar trebuie să îl instituie, care, mutatis mutandis, face obiectul tuturor cerințelor de monitorizare, audit și control specificate mai sus. 

Investiția 8 (C13.I8) – Fondul de coinvestiții (FOCO)
Această măsură constă într-o investiție publică într-un mecanism, Fondul de coinvestiții, pentru a stimula investițiile private și a îmbunătăți accesul la finanțare în sectoarele strategice ale Spaniei, în special în cele legate de tranziția verde și cea digitală și de PERTE, precum și pentru a dezvolta piețele de capital în aceste domenii. Mecanismul respectiv funcționează prin acordarea de împrumuturi, investiții de capital și de cvasicapital prin coinvestiții cu investitori instituționali străini și multilaterali terți, în mod direct sau prin intermediari pentru sectorul privat. Pe baza investițiilor MRR, mecanismul urmărește să ofere inițial o finanțare de cel puțin 2 000 000 000 EUR.
Instrumentul este gestionat de Compañía Española de Financiación del Desarrollo (COFIDES) în calitate de partener de implementare. Facilitatea include următoarele linii de produse:
· Linie directă: Mecanismul coinvestește direct împreună cu investitori instituționali străini terți în întreprinderi care s-au angajat să desfășoare noi proiecte în sectoarele economice strategice ale Spaniei, inclusiv în cele legate de tranziția verde și cea digitală și de PERTE. Facilitatea trebuie să fie în măsură să investească utilizând instrumente de împrumut, de capital propriu și de cvasicapital. Investițiile în capitaluri proprii ale fondului nu trebuie să conducă la depășirea cotei de capitaluri proprii deținute de stat într-un beneficiar final de 49 % din capitalul propriu total.
· Linie indirectă: Mecanismul investește în fondurile existente care investesc în sectoarele vizate de mecanism și este în măsură să creeze vehicule de finanțare adaptate care vizează aceleași sectoare. Participarea maximă a facilității nu depășește 49 % din orice fond sau alt vehicul de investiții și nu determină ca ponderea capitalului propriu public într-un fond sau vehicul de investiții să depășească 49 % din capitalul propriu total.
Coinvestițiile efectuate de investitori terți sunt cel puțin echivalente cu contribuția facilității și investesc în condiții pari passu. Coinvestitorii terți pot include, printre altele:
· Instituțiile publice străine, cum ar fi fondurile publice de pensii, fondurile suverane și subsuverane, instituțiile multilaterale care investesc pe piețele de capital privat (cum ar fi Fondul european de investiții).
· Investitori instituționali privați străini pe termen lung, cum ar fi fondurile de investiții, fondurile de pensii sau societățile de asigurări.
· vehicule și entități naționale de investiții private, cu condiția ca acestea să mobilizeze resurse financiare de la investitori privați străini.
· Societățile străine de capitaluri proprii care participă la personalități ale societăților din Spania pentru a desfășura proiecte de investiții și activități productive care ar putea fi sprijinite de fond.
Pentru a pune în aplicare investiția în mecanism, Spania aprobă un regulament și orice documente asociate pentru crearea și gestionarea mecanismului, care include următorul conținut:
1. Descrierea procesului decizional al instrumentului: Decizia inițială de investiții a facilității este luată de un comitet pentru investiții sau de un alt organ de conducere echivalent relevant și este aprobată cu majoritatea voturilor membrilor independenți de guvernul spaniol. Decizia finală de investiții a facilității se limitează la aprobarea (fără modificări) sau la exercitarea unui drept de veto cu privire la o decizie de investiții propusă de comitetul pentru investiții sau de organul de conducere echivalent relevant. Pentru investițiile intermediate, decizia finală de investiție este luată de intermediari.
2. Cerințele-cheie ale politicii de investiții asociate, care includ:
a. Descrierea produselor financiare și a beneficiarilor finali eligibili în conformitate cu descrierea măsurii. pentru investițiile strategice, și anume cele în tehnologii și produse din domeniul apărării identificate în programul anual de lucru pentru Fondul european de apărare; investiții spațiale în ceasuri atomice, lansatoare strategice; și produse spațiale; și investiții axate exclusiv pe dezvoltarea și implementarea de instrumente și soluții de securitate cibernetică, inclusiv atunci când acestea fac parte din implementarea sau modernizarea rețelelor digitale și a infrastructurii de date; beneficiarii finali nu sunt controlați de o țară terță sau de entități din țări terțe și au conducerea executivă în Uniune, cu excepția investițiilor mai mici de 10 000 000 EUR. În cazul în care beneficiarul final este implicat într-o investiție strategică în domeniul conectivității 5G, măsurile și planurile de atenuare a riscurilor, în temeiul setului de instrumente pentru securitatea cibernetică a rețelelor 5G,[footnoteRef:77] se aplică și furnizorilor săi. Printre acești furnizori se numără în special vânzătorii de echipamente și producători de telecomunicații și alți furnizori terți, cum ar fi furnizorii de infrastructură cloud, furnizorii de servicii gestionate, integratorii de sisteme, contractanții în materie de securitate și întreținere și producătorii de echipamente de transmisie. În cazul în care beneficiarul final este implicat într-o investiție strategică în domeniul apărării, această limitare se aplică și furnizorilor și subcontractanților săi. Limitările privind absența controlului din partea unei țări terțe sau a unei entități dintr-o țară terță prevăzute la cele trei paragrafe de mai sus nu se aplică unei anumite operațiuni de finanțare și de investiții în cazul în care beneficiarul final poate demonstra că este o entitate juridică pentru care statul membru în care este stabilit a aprobat o garanție în conformitate cu principiile privind entitățile eligibile prevăzute în dispozițiile relevante din Regulamentul privind Fondul european de apărare („FEA”)[footnoteRef:78] sau cu derogarea acordată de Comisie în conformitate cu principiile privind entitățile eligibile prevăzute în dispozițiile relevante din Regulamentul privind spațiul.[footnoteRef:79] Partenerul de implementare trebuie să notifice guvernului orice derogare acordată limitărilor.  [77:  Grupul de cooperare NIS, Cybersecurity of 5G networks EU Toolbox of risk mitigating measures (Set de instrumente al UE pentru măsuri de atenuare a riscurilor), 01/2020, https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=64468.]  [78:  Regulamentul (UE) 2021/697 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2021 de instituire a Fondului european de apărare.]  [79:  Regulamentul (UE) 2021/696 de instituire a Programului spațial al UE și a Agenției Uniunii Europene pentru Programul spațial.] 

b. Cerința ca toate investițiile sprijinite să fie viabile din punct de vedere economic.
c. Interdicția de a refinanța orice împrumut restant. 
d. Cerința de a respecta principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative”, astfel cum este prevăzut în Orientările tehnice privind principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01), în special:
i. În cazul împrumuturilor, al obligațiunilor pentru finanțarea proiectelor sau al instrumentelor echivalente: politica de investiții exclude de la eligibilitate următoarea listă de activități și active: (i) activitățile și activele legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval[footnoteRef:80], (ii) activitățile și activele din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante[footnoteRef:81] , (iii) activitățile și activele legate de depozitele de deșeuri, incineratoare[footnoteRef:82] și stațiile de tratare mecano-biologică[footnoteRef:83]. În cazul capitalurilor proprii, al cvasicapitalurilor, al obligațiunilor corporative sau al instrumentelor echivalente: politica de investiții exclude întreprinderile care pun un accent deosebit[footnoteRef:84] pe următoarele sectoare: (i) producția de energie pe bază de combustibili fosili și activitățile conexe;[footnoteRef:85] (ii) industriile mari consumatoare de energie și/sau cu emisii ridicate de CO2;[footnoteRef:86] (iii) producția, închirierea sau vânzarea de vehicule poluante;[footnoteRef:87] (iv) colectarea, tratarea și eliminarea deșeurilor,[footnoteRef:88](v) prelucrarea combustibilului nuclear, producția de energie nucleară. [80: Cu excepția (a) activelor și activităților din domeniul producerii de energie electrică și/sau termică, precum și al infrastructurii de transport și distribuție aferente, care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile prevăzute în anexa III la Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) și (b) activităților și activelor de la punctul (ii) pentru care utilizarea combustibililor fosili este temporară și inevitabilă din punct de vedere tehnic pentru tranziția în timp util către o operațiune fără combustibili fosili.]  [81:  Inclusiv activitățile și activele din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante. În cazul în care activitatea care beneficiază de sprijin generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai mici decât valorile de referință relevante, se furnizează o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Indici de referință stabiliți pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.]  [82:  Această excludere nu se aplică acțiunilor din cadrul acestei măsuri în instalații dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și în instalații existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de eșapament pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității instalațiilor de prelucrare a deșeurilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.]  [83:  Această excludere nu se aplică acțiunilor din cadrul acestei măsuri în stațiile de tratare mecano-biologică existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice sau modernizarea operațiunilor de reciclare a deșeurilor separate pentru compostarea deșeurilor biologice și digestia anaerobă a deșeurilor biologice, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.]  [84:  Se consideră că un beneficiar final pune „un accent substanțial” pe un sector sau o activitate comercială în cazul în care un astfel de sector sau activitate este identificat(ă) ca fiind o parte esențială a activității comerciale a beneficiarului final, respectiv în raport cu venitul brut, profitul sau baza de clienți a beneficiarului final. Veniturile brute generate de sectorul sau activitatea restricționată nu depășesc, în niciun caz, 50 % din veniturile brute.]  [85:  Cu excepția (a) activelor și activităților din domeniul producerii de energie electrică și/sau termică, precum și al infrastructurii de transport și distribuție aferente, care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile prevăzute în anexa III la Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) și (b) activităților și activelor de la punctul (ii) pentru care utilizarea combustibililor fosili este temporară și inevitabilă din punct de vedere tehnic pentru tranziția în timp util către o operațiune fără combustibili fosili.]  [86:  Inclusiv activitățile și activele din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante. În cazul în care activitatea care beneficiază de sprijin generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai mici decât valorile de referință relevante, se furnizează o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Indici de referință stabiliți pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.]  [87:  Vehiculele poluante sunt definite ca vehicule fără emisii zero.]  [88:  Această excludere nu se aplică acțiunilor din instalații dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și nici instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de eșapament pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității instalațiilor de prelucrare a deșeurilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.] 

ii. În plus, politica de investiții impune respectarea legislației UE și naționale relevante în materie de mediu a beneficiarilor finali ai facilității.
e. Cerința ca beneficiarii finali ai mecanismului să nu primească sprijin din partea altor instrumente ale Uniunii pentru a acoperi aceleași costuri.
3. Cuantumul care face obiectul regulamentelor și al oricăror documente conexe de instituire a mecanismului, structura taxelor pentru partenerul de implementare și cerința de a reinvesti orice restituiri în conformitate cu politica de investiții a mecanismului, cu excepția cazului în care acestea sunt utilizate pentru rambursarea împrumuturilor din cadrul Mecanismului de redresare și reziliență.
4. Cerințe de monitorizare, audit și control, inclusiv:
a. Descrierea sistemului de monitorizare al partenerului de implementare pentru raportarea cu privire la investiția mobilizată.
b. Descrierea procedurilor partenerului de implementare care vor asigura prevenirea, detectarea și corectarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese. 
c. Obligația de a verifica eligibilitatea fiecărei operațiuni în conformitate cu cerințele prevăzute în regulamentele de instituire a instrumentului înainte de a se angaja să finanțeze o operațiune.
d. Obligația de a efectua audituri ex post bazate pe riscuri în conformitate cu un plan de audit al COFIDES. Aceste audituri verifică i) eficacitatea sistemelor de control, inclusiv detectarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese; ii) respectarea principiului de „a nu aduce prejudicii semnificative”, a normelor privind ajutoarele de stat, a cerințelor privind obiectivele climatice și digitale; și (iii) cerința ca intermediarul să verifice dacă beneficiarul final prezintă o declarație responsabilă pentru a verifica dacă același cost este acoperit de un alt instrument al Uniunii este respectată. Auditurile verifică, de asemenea, legalitatea tranzacțiilor și respectarea condițiilor regulamentului aplicabil și a documentelor asociate de instituire a mecanismului și a acordurilor de finanțare.
5. Cerințe pentru selectarea intermediarilor financiari: COFIDES selectează intermediarii financiari în mod deschis, transparent și nediscriminatoriu. Controalele privind absența conflictelor de interese asupra intermediarilor financiari au loc și se efectuează ex ante prin intermediul unui sistem informatic, cum ar fi Minerva, pentru toți actorii financiari implicați.
6. Cerința de a semna acorduri de finanțare: COFIDES semnează acorduri de finanțare cu intermediarii financiari în conformitate cu cerințele-cheie care sunt furnizate ca parte a documentelor asociate de instituire a mecanismului. Cerințele-cheie ale acordului de finanțare includ toate cerințele în temeiul cărora funcționează mecanismul, inclusiv:
a. Obligația intermediarului financiar de a-și lua deciziile în conformitate mutatis mutandis cu cerințele privind procesul decizional și politica de investiții specificate mai sus, inclusiv în ceea ce privește respectarea principiului de „a nu aduce prejudicii semnificative”.
b. Descrierea cadrului de monitorizare, audit și control pe care intermediarul financiar trebuie să îl instituie, care, mutatis mutandis, face obiectul tuturor cerințelor de monitorizare, audit și control specificate mai sus.
Investiția 10 (C13.I10) – Fondul de recapitalizare a întreprinderilor în contextul pandemiei de COVID-19 (FONREC)
Această măsură vizează sprijinirea întreprinderilor afectate de pandemia de COVID-19. Această măsură constă în acordarea de sprijin întreprinderilor în cadrul Fondului de recapitalizare a întreprinderilor în contextul COVID-19. 
Investiția 12 (C13.I12) – Fondul ENISA pentru antreprenoriat și IMM-uri
Această măsură constă într-o investiție publică într-un mecanism, Fondul ENISA pentru antreprenoriat și IMM-uri, pentru a stimula investițiile private și a îmbunătăți accesul la finanțare al întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) pentru a investi în proiecte viabile și inovatoare și în proiecte legate de tehnologia limbajului. Mecanismul funcționează prin acordarea de împrumuturi participative direct sectorului privat, precum și entităților din sectorul public implicate în activități similare. Pe baza investițiilor MRR, mecanismul urmărește să ofere inițial o finanțare de cel puțin 81 755 530 EUR.
Instrumentul este gestionat de întreprinderea de stat pentru inovare (Empresa Nacional de Innovación, SA – ENISA) în calitate de partener de implementare. 
Pentru a pune în aplicare investiția în mecanism, Spania și ENISA semnează un acord de punere în aplicare sau Spania aprobă instrumentul juridic corespunzător și documentele conexe care includ următorul conținut:
1. Descrierea procesului decizional al instrumentului: Decizia inițială de investiții a facilității este luată de un comitet de investiții și aprobată cu majoritatea voturilor membrilor independenți de guvernul spaniol. În cazul ENISA, comitetul de investiții este integrat de membri ai personalului ENISA (care sunt independenți de guvern). Decizia finală de investiții a facilității se limitează la aprobarea (fără modificări) sau la exercitarea unui drept de veto cu privire la o decizie de investiții propusă de comitetul pentru investiții sau de organul de conducere echivalent relevant.
2. Cerințele-cheie ale politicii de investiții asociate, care includ:
1. Descrierea produsului financiar și a beneficiarilor finali eligibili în conformitate cu descrierea măsurii.
2. Cerința ca toate investițiile sprijinite să fie viabile din punct de vedere economic.
3. Interdicția de a refinanța orice împrumut restant.
4. Cerința de a respecta principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (DNSH), în special, politica de investiții exclude de la eligibilitate următoarea listă de activități și active: (i) activitățile și activele legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval,[footnoteRef:89](ii) activitățile și activele din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante,[footnoteRef:90](iii) activitățile și activele legate de depozitele de deșeuri, incineratoare și stațiile de tratare mecano-biologică. [89:  Cu excepția (a) activelor și activităților din domeniul producerii de energie electrică și/sau termică, precum și al infrastructurii de transport și distribuție aferente, care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile prevăzute în anexa III la Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) și (b) activităților și activelor de la punctul (ii) pentru care utilizarea combustibililor fosili este temporară și inevitabilă din punct de vedere tehnic pentru tranziția în timp util către o operațiune fără combustibili fosili.]  [90:  În cazul în care activitatea care beneficiază de sprijin generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai mici decât valorile de referință relevante, se furnizează o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Indici de referință stabiliți pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.] 

5. Cerința ca beneficiarii finali ai mecanismului să nu primească sprijin din partea altor instrumente ale Uniunii pentru a acoperi aceleași costuri.
3. Cuantumul care face obiectul acordului de punere în aplicare, structura taxelor pentru partenerul de punere în aplicare și cerința de a reinvesti orice restituiri în conformitate cu politica de investiții a mecanismului, cu excepția cazului în care acestea sunt utilizate pentru rambursarea împrumuturilor din cadrul Mecanismului de redresare și reziliență.
4. Cerințe de monitorizare, audit și control, inclusiv:
1. Descrierea sistemului de monitorizare al partenerului de implementare pentru raportarea cu privire la investiția mobilizată.
2. Descrierea procedurilor partenerului de implementare care vor asigura prevenirea, detectarea și corectarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese. 
3. Obligația de a verifica eligibilitatea fiecărei operațiuni în conformitate cu cerințele prevăzute în acordul de punere în aplicare înainte de a se angaja să finanțeze o operațiune.
4. Obligația de a efectua audituri ex post bazate pe riscuri în conformitate cu un plan de audit al ENISA. Aceste audituri verifică i) eficacitatea sistemelor de control, inclusiv detectarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese; ii) respectarea principiului de „a nu aduce prejudicii semnificative”, a normelor privind ajutoarele de stat și a cerințelor privind obiectivele digitale; și (iii) cerința ca intermediarul să verifice dacă beneficiarul final prezintă o declarație responsabilă pentru a verifica dacă același cost este acoperit de un alt instrument al Uniunii este respectată. Auditurile verifică, de asemenea, legalitatea tranzacțiilor și respectarea condițiilor din acordul de punere în aplicare și din acordurile de finanțare aplicabile.
5. Cerințe pentru investițiile digitale efectuate de partenerul de implementare: cel puțin 5 395 865 EUR din investițiile MRR în mecanism contribuie la obiectivele digitale în conformitate cu anexa VII la Regulamentul privind MRR.
Investiția 13 (C13.I13) – Fondul regional de reziliență (FRA)
Această măsură constă într-o investiție publică în compartimentul pentru statele membre al InvestEU și într-un mecanism, Fondul regional de reziliență, pentru a stimula investițiile private și a îmbunătăți accesul la finanțare în comunitățile autonome spaniole în următoarele domenii prioritare: locuințe sociale și la prețuri accesibile și regenerare urbană; transportul durabil; competitivitatea industrială și a IMM-urilor; cercetare, dezvoltare și inovare; turismul durabil; economia serviciilor de îngrijire; gestionarea apei și a deșeurilor; și tranziția energetică; precum și dezvoltarea piețelor de capital în aceste domenii. 
Mecanismul funcționează prin furnizarea de finanțare, în mod direct sau prin intermediari, sectorului privat, entităților din sectorul public implicate în activități similare și entităților publice, printre altele, administrațiilor regionale sau locale. Pe baza investițiilor MRR, mecanismul urmărește să ofere finanțare în valoare de cel puțin 4 389 892 216 EUR. O sumă suplimentară de 500 000 000 EUR contribuie la compartimentul pentru statele membre al InvestEU.
Facilitatea este gestionată de Grupul BEI în calitate de partener de implementare. Facilitatea include următoarele linii de produse:
· Linie publică directă (151 217 424 EUR): Instrument de împrumut direct pentru finanțarea proiectelor de către entități publice, printre altele, administrații regionale sau locale.
· Alte linii (4 238 674 792 EUR): Linii care vizează entități private sau entități publice care desfășoară activități similare, în special:
· Instrument de cofinanțare directă pentru finanțarea proiectelor prin împrumuturi, achiziționarea de active sau participarea la finanțarea proiectelor.
· Finanțare intermediară acordată IMM-urilor, întreprinderilor cu capitalizare medie, proiectelor de infrastructură sau persoanelor fizice, inclusiv prin investiții de capital, cvasicapital, împrumuturi, credite private cu rang prioritar sau achiziționarea de titluri garantate cu active emise de entități financiare care generează un nou portofoliu de împrumuturi eligibile.
Pentru a pune în aplicare investiția în facilitate, Spania și Grupul BEI semnează un acord de punere în aplicare care include următorul conținut:
1. Decizia inițială de investiție a facilității este luată de Grupul BEI independent de guvernul spaniol. Decizia finală de investiții a facilității se limitează la aprobarea (fără modificări) sau la exercitarea unui drept de veto cu privire la o decizie de investiții propusă de comitetul pentru investiții sau de organul de conducere echivalent relevant.  Pentru investițiile intermediate, decizia finală de investiție este luată de intermediari.
2. Cerințele-cheie ale politicii de investiții asociate, care includ:
a. Descrierea produselor financiare și a beneficiarilor finali eligibili în conformitate cu descrierea măsurii. 
b. Cerința ca toate investițiile sprijinite să fie viabile din punct de vedere economic.
c. Interdicția de a refinanța orice împrumut restant. 
d. Cerința de a respecta principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative”, astfel cum este prevăzut în Orientările tehnice privind principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01), în special: 
i. În cazul împrumuturilor, al obligațiunilor pentru finanțarea proiectelor sau al instrumentelor echivalente: politica de investiții exclude de la eligibilitate următoarea listă de activități și active: (i) activitățile și activele legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval,[footnoteRef:91](ii) activitățile și activele din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante,[footnoteRef:92](iii) activitățile și activele legate de depozitele de deșeuri, incineratoare[footnoteRef:93] și stațiile de tratare mecano-biologică.[footnoteRef:94]  [91:  Cu excepția (a) activelor și activităților din domeniul producerii de energie electrică și/sau termică, precum și al infrastructurii de transport și distribuție aferente, care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile prevăzute în anexa III la Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) și (b) activităților și activelor de la punctul (ii) pentru care utilizarea combustibililor fosili este temporară și inevitabilă din punct de vedere tehnic pentru tranziția în timp util către o operațiune fără combustibili fosili.]  [92:  Inclusiv activitățile și activele din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante. În cazul în care activitatea care beneficiază de sprijin generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai mici decât valorile de referință relevante, se furnizează o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Indici de referință stabiliți pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.]  [93:  Această excludere nu se aplică acțiunilor din cadrul acestei măsuri în instalații dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și în instalații existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de eșapament pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității instalațiilor de prelucrare a deșeurilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.]  [94:  Această excludere nu se aplică acțiunilor din cadrul acestei măsuri în stațiile de tratare mecano-biologică existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice sau modernizarea operațiunilor de reciclare a deșeurilor separate pentru compostarea deșeurilor biologice și digestia anaerobă a deșeurilor biologice, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.] 

ii. În cazul capitalurilor proprii, al cvasicapitalurilor, al obligațiunilor corporative sau al instrumentelor echivalente: politica de investiții impune întreprinderilor să adopte planuri de tranziție verde în conformitate cu definiția prevăzută la articolul 19a alineatul (2) litera (a) punctul (iii) din Directiva 2013/34/UE[footnoteRef:95] dacă peste 50 % din veniturile lor directe din cursul exercițiului financiar precedent provin din următoarea listă de activități și active: (i) activitățile și activele legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval,[footnoteRef:96](ii) activitățile și activele din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante,[footnoteRef:97](iii) activitățile și activele legate de depozitele de deșeuri, incineratoare[footnoteRef:98] și stațiile de tratare mecano-biologică.[footnoteRef:99] [95:  Directiva 2013/34/UE este modificată prin Directiva (UE) 2022/2464 privind raportarea de către întreprinderi de informații privind durabilitatea.]  [96:  Cu excepția (a) proiectelor din cadrul acestei măsuri în domeniul producerii de energie electrică și/sau termică, precum și al infrastructurii de transport și distribuție aferente, care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile prevăzute în anexa III la Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) și (b) a activităților și activelor de la punctul (ii) pentru care utilizarea combustibililor fosili este temporară și inevitabilă din punct de vedere tehnic pentru tranziția în timp util către o operațiune fără combustibili fosili, eliminând treptat combustibilii fosili în totalitate în timp.]  [97:  În cazul în care activitatea care beneficiază de sprijin generează emisii de gaze cu efect de seră care nu sunt semnificativ mai mici decât valorile de referință relevante, se furnizează o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Indici de referință stabiliți pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.]  [98:  Această excludere nu se aplică acțiunilor din cadrul acestei măsuri în instalații dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și în instalații existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de eșapament pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității instalațiilor de prelucrare a deșeurilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.]  [99:  Această excludere nu se aplică acțiunilor din cadrul acestei măsuri în stațiile de tratare mecano-biologică existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice sau modernizarea operațiunilor de reciclare a deșeurilor separate pentru compostarea deșeurilor biologice și digestia anaerobă a deșeurilor biologice, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație. ] 

iii. În plus, politica de investiții impune respectarea legislației UE și naționale relevante în materie de mediu a beneficiarilor finali ai facilității.
e. Cerința ca beneficiarii finali ai mecanismului să nu primească sprijin din partea altor instrumente ale Uniunii pentru a acoperi aceleași costuri.
3. Cuantumul care face obiectul acordului de punere în aplicare, structura taxelor pentru partenerul de punere în aplicare și cerința de a reinvesti orice restituiri în conformitate cu politica de investiții a mecanismului, cu excepția cazului în care acestea sunt utilizate pentru rambursarea împrumuturilor din cadrul Mecanismului de redresare și reziliență.
4. Cerințe de monitorizare, audit și control, inclusiv:
a. Obligația de a verifica eligibilitatea fiecărei operațiuni în conformitate cu cerințele prevăzute în regulamentele de instituire a instrumentului înainte de a se angaja să finanțeze o operațiune.
b. Obligația de a efectua audituri ex post bazate pe riscuri în conformitate cu un plan de audit al Grupului BEI. Aceste audituri verifică i) eficacitatea sistemelor de control, inclusiv detectarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese; ii) respectarea principiului de „a nu aduce prejudicii semnificative”, a normelor privind ajutoarele de stat, a cerințelor privind obiectivele climatice și digitale; și (iii) cerința ca intermediarul să verifice dacă beneficiarul final prezintă o declarație responsabilă pentru a verifica dacă același cost este acoperit de un alt instrument al Uniunii este respectată. Auditurile verifică, de asemenea, legalitatea tranzacțiilor și respectarea condițiilor din acordul de punere în aplicare și din acordurile de finanțare aplicabile. 
c. Obligația Grupului BEI de a furniza controlorului general al administrației centrale („IGAE”) un raport anual de audit întocmit de auditorii lor externi.
5. Cerințe pentru investițiile în domeniul climei efectuate de partenerul de implementare: cel puțin 50 % din investițiile MRR în mecanism contribuie la obiectivele privind schimbările climatice în conformitate cu anexa VI la Regulamentul privind MRR.[footnoteRef:100] [100:  Beneficiarii finali ai împrumuturilor, ai împrumuturilor participative, ai obligațiunilor pentru finanțarea proiectelor, ai garanțiilor sau ai instrumentelor echivalente asociate unor proiecte specifice trebuie să furnizeze o justificare a domeniului de intervenție selectat pentru fiecare proiect sprijinit, împreună cu o descriere a proiectului. În scopul calculării contribuției la obiectivele climatice, în cazul capitalului propriu, al cvasicapitalului, al obligațiunilor corporative sau al instrumentelor echivalente care nu vizează proiecte specifice, se utilizează criterii pentru a impune ca cel puțin 90 % din veniturile beneficiarului în cursul exercițiului financiar precedent sau din veniturile viitoare, conform unui plan de afaceri, să fie generate de o activitate care respectă criteriile relevante care decurg din domeniile de intervenție aplicabile din anexa VI la Regulamentul privind MRR. Beneficiarii finali de capital propriu, cvasicapital, obligațiuni corporative sau instrumente echivalente care nu vizează proiecte specifice furnizează o justificare pentru domeniul (domeniile) de intervenție selectat(e). Partenerul de implementare are, de asemenea, obligația de a furniza statului membru un raport semestrial privind punerea în aplicare a fiecărui proiect/activități.] 

6. Cerințe pentru selectarea intermediarilor financiari: Grupul BEI selectează intermediarii financiari în mod deschis, transparent și nediscriminatoriu. Controalele privind absența conflictelor de interese asupra intermediarilor financiari au loc și se efectuează ex ante pentru toți actorii financiari implicați. 
7. Cerința de a semna acorduri de finanțare: Grupul BEI semnează acorduri de finanțare cu intermediarii financiari în conformitate cu cerințele-cheie care sunt prevăzute ca anexă la acordul de punere în aplicare. Cerințele-cheie ale acordului de finanțare includ toate cerințele în temeiul cărora funcționează mecanismul, inclusiv:
a. Obligația intermediarului financiar de a-și lua deciziile în conformitate mutatis mutandis cu cerințele privind procesul decizional și politica de investiții specificate mai sus, inclusiv în ceea ce privește respectarea principiului de „a nu aduce prejudicii semnificative”.
b. Descrierea cadrului de monitorizare, audit și control pe care intermediarul financiar trebuie să îl instituie, care, mutatis mutandis, face obiectul tuturor cerințelor de monitorizare, audit și control specificate mai sus.
Contribuția la compartimentul pentru statele membre al InvestEU (500 000 000 EUR) se utilizează pentru finanțarea IMM-urilor, a întreprinderilor cu capitalizare medie și a persoanelor fizice, inclusiv prin obligațiuni, împrumuturi, leasing, datorie subordonată, factoring, garanții bancare sau finanțare comercială.
Intră în vigoare un acord de garantare între Comisie și partenerul de implementare, selectat în conformitate cu dispozițiile relevante din Regulamentul (UE) 2021/523 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 martie 2021 de instituire a Programului InvestEU și de modificare a Regulamentului (UE) 2015/1017. Spania a propus FEI ca partener de implementare în scopul punerii în aplicare a acestei măsuri.
Spania semnează un acord de contribuție cu Comisia Europeană care include: 
· Partenerul de implementare propus. 
· Cerința de conformitate cu Orientările tehnice privind principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01). Dacă este necesar, acordul de garantare exclude de la eligibilitate următoarea listă de activități și active: (i) activitățile și activele legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval;[footnoteRef:101] (ii) activitățile și activele din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante;[footnoteRef:102] (iii) activități și active legate de depozitele de deșeuri, incineratoare[footnoteRef:103] și stații de tratare mecano-biologică.[footnoteRef:104] [101:  Cu excepția (a) proiectelor de producere a energiei electrice și/sau termice, precum și a infrastructurii de transport și distribuție aferente, care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile prevăzute în anexa III la Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) și (b) a activităților și activelor de la punctul (ii) pentru care utilizarea combustibililor fosili este temporară și inevitabilă din punct de vedere tehnic pentru tranziția în timp util către o operațiune fără combustibili fosili.]  [102:  În cazul în care activitatea care beneficiază de sprijin generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai mici decât valorile de referință relevante, se furnizează o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Indici de referință stabiliți pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.]  [103:  Această excludere nu se aplică acțiunilor din instalațiile dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și nici instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile au ca scop creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de eșapament în vederea stocării sau utilizării sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație. ]  [104:  Această excludere nu se aplică acțiunilor din stațiile de tratare mecano-biologică existente, în cazul în care acțiunile au ca scop creșterea eficienței energetice sau modernizarea operațiunilor de reciclare a deșeurilor separate pentru compostarea deșeurilor biologice și digestia anaerobă a deșeurilor biologice, cu condiția ca astfel de acțiuni să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.] 


Investiția 15 (C13.I15): Injecție de capital în ICO
Această măsură vizează sprijinirea potențialului de creștere al economiei spaniole prin ajustarea structurală a nivelului sprijinului public disponibil pentru a remedia disfuncționalitățile pieței și ineficiențele din cadrul economiei. Măsura constă într-o injecție de capital în valoare de 9 500 515 077 EUR în Instituto de Crédito Oficial (ICO).
ICO adoptă o nouă politică de investiții pentru utilizarea capitalului propriu suplimentar. Politica de investiții include descrierea produsului (produselor) financiar(e) cu tipul preconizat de beneficiari finali eligibili pe care se preconizează că capitalul propriu suplimentar îi va sprijini inițial, inclusiv calendarul preconizat pentru punerea în aplicare și valoarea preconizată a fiecărui produs financiar. ICO utilizează pentru capitalul propriu suplimentar același sistem de audit și control care a fost evaluat pozitiv de Comisie în conformitate cu articolul 157 din Regulamentul (UE, Euratom) 2024/2509.
Politica de investiții impune ca produsul (produsele) financiar(e) pe care îl (le) sprijină capitalul propriu suplimentar să respecte principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative”, astfel cum este prevăzut în Orientările tehnice privind principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01). În special, politica de investiții exclude de la eligibilitate următoarea listă de activități și active: (i) activitățile și activele legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval,[footnoteRef:105](ii) activitățile și activele din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante,[footnoteRef:106](iii) activitățile și activele legate de depozitele de deșeuri, incineratoare[footnoteRef:107] și stațiile de tratare mecano-biologică.[footnoteRef:108] În plus, în cazul sprijinului general acordat societăților, politica de investiții exclude societățile cu un accent substanțial[footnoteRef:109] în următoarele sectoare: (i) producția de energie pe bază de combustibili fosili și activitățile conexe;[footnoteRef:110] (ii) industriile mari consumatoare de energie și/sau cu emisii ridicate de CO2;[footnoteRef:111] (iii) producția, închirierea sau vânzarea de vehicule poluante;[footnoteRef:112] (iv) colectarea, tratarea și eliminarea deșeurilor,[footnoteRef:113](v) prelucrarea combustibilului nuclear, producția de energie nucleară. În plus, politica de investiții impune respectarea legislației UE și naționale relevante în materie de mediu a beneficiarilor finali. [105:  Cu excepția (a) activelor și activităților din domeniul producerii de energie electrică și/sau termică, precum și al infrastructurii de transport și distribuție aferente, care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile prevăzute în anexa III la Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) și (b) activităților și activelor de la punctul (ii) pentru care utilizarea combustibililor fosili este temporară și inevitabilă din punct de vedere tehnic pentru tranziția în timp util către o operațiune fără combustibili fosili.]  [106:  În cazul în care activitatea care beneficiază de sprijin generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai mici decât valorile de referință relevante, se furnizează o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Indici de referință stabiliți pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei. ]  [107:  Această excludere nu se aplică acțiunilor din cadrul acestei măsuri în instalații dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și în instalații existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de eșapament pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității instalațiilor de prelucrare a deșeurilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație. ]  [108:  Această excludere nu se aplică acțiunilor din cadrul acestei măsuri în stațiile de tratare mecano-biologică existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice sau modernizarea operațiunilor de reciclare a deșeurilor separate pentru compostarea deșeurilor biologice și digestia anaerobă a deșeurilor biologice, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație. ]  [109:  Se consideră că un beneficiar final pune „un accent substanțial” pe un sector sau o activitate comercială în cazul în care un astfel de sector sau activitate este identificat(ă) ca fiind o parte esențială a activității comerciale a beneficiarului final, respectiv în raport cu venitul brut, profitul sau baza de clienți a beneficiarului final. Veniturile brute generate de sectorul sau activitatea restricționată nu depășesc, în niciun caz, 50 % din veniturile brute.]  [110:  Cu excepția (a) activelor și activităților din domeniul producerii de energie electrică și/sau termică, precum și al infrastructurii de transport și distribuție aferente, care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile prevăzute în anexa III la Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) și (b) activităților și activelor de la punctul (ii) pentru care utilizarea combustibililor fosili este temporară și inevitabilă din punct de vedere tehnic pentru tranziția în timp util către o operațiune fără combustibili fosili.]  [111:  Inclusiv activitățile și activele din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante. În cazul în care activitatea care beneficiază de sprijin generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai mici decât valorile de referință relevante, se furnizează o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Indici de referință stabiliți pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.]  [112: Vehiculele  poluante sunt definite ca vehicule fără emisii zero.]  [113:  Această excludere nu se aplică acțiunilor din instalații dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și nici instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de eșapament pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității instalațiilor de prelucrare a deșeurilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.] 


M.4. Jaloane, ținte, indicatori și calendar pentru monitorizarea și punerea în aplicare a sprijinului sub formă de împrumut

A se vedea tabelul de mai jos. Data de referință pentru toți indicatorii este 1 februarie 2020, cu excepția cazului în care se indică altfel în descrierea acțiunii. 
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	Număr 
 
	Măsură
 
	Etapa de referință 
/ Țintă 
	Denumire 
	Indicator calitativ pentru obiectivele de etapă 
 
	Indicator cantitativ pentru obiectiv 
	Timp 
	Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
 

	
	
	
	
	
	Unitate 
	Situația de referință 
	Obiectiv 
	Q 
	Anul 
	

	L25 
	C13.I6
	M 
	Acord de punere în aplicare cu ICO pentru linia verde a ICO
	Intrarea în vigoare a acordului de punere în aplicare
	 
	 
	 
	T4 
	2023 
	Intrarea în vigoare a acordului de punere în aplicare.

	L28
	C13.I6
	M
	Linia verde a ICO – Acorduri juridice semnate cu beneficiarii finali (inclusiv fondurile de capitaluri proprii) și finalizarea investiției
	Acorduri de finanțare legale și certificat de transfer
	
	
	
	T2
	2026
	ICO/Axis și intermediarii selectați de ICO trebuie să fi încheiat acorduri juridice de finanțare cu beneficiarii finali (inclusiv fonduri de capitaluri proprii) pentru o sumă necesară pentru a utiliza 100 % din investițiile MRR în mecanism (ținând seama de comisioanele de administrare). Cel puțin 80,9 % din această finanțare contribuie la obiectivele climatice utilizând metodologia din anexa VI la Regulamentul privind MRR.

Spania transferă suma de 300 000 000 EUR către ICO pentru instrument.

	L30
	C13.I6
	M
	Acord de implementare pentru linia ICO Enterprises and Entrepreneurs
	Intrarea în vigoare a acordului de punere în aplicare
	
	
	
	T4 
	2023
	Intrarea în vigoare a acordului de punere în aplicare.

	L33
	C13.I6
	M
	Linia ICO Întreprinderi și Antreprenori – Acorduri juridice semnate cu beneficiarii finali (inclusiv fonduri de capital) și finalizarea investiției
	Acorduri legale de finanțare și certificat de transfer
	
	
	
	T2
	2026
	ICO/Axis și intermediarii selectați de ICO trebuie să fi încheiat acorduri juridice de finanțare cu beneficiarii finali (inclusiv fonduri de capitaluri proprii) pentru o sumă necesară pentru a utiliza 100 % din investițiile MRR în mecanism (ținând seama de comisioanele de administrare).

Spania transferă suma de 600 000 000 EUR către ICO pentru instrument.

	L35
	C13.I7
	M
	Next Tech Fund – Acord de punere în aplicare cu SETT
	Intrarea în vigoare a acordului de punere în aplicare sau a regulamentului și a documentelor conexe de instituire a instrumentului
	
	
	
	T4
	2023
	Intrarea în vigoare a acordului de punere în aplicare sau a regulamentului și a documentelor conexe de instituire a instrumentului.

	L38
	C13.I7
	M
	Next Tech – Acorduri juridice semnate cu beneficiarii finali și fondurile de capitaluri proprii și finalizarea investiției
	Acorduri juridice semnate și certificat de transfer
	
	
	
	T2
	2026
	SETT și intermediarii selectați de SETT trebuie să fi încheiat un acord juridic de finanțare cu beneficiarii finali și cu fondurile de capitaluri proprii pentru o sumă necesară pentru a utiliza 100 % din investițiile MRR în mecanism (ținând seama de comisioanele de gestiune). 100 % din această finanțare contribuie la obiectivele digitale utilizând metodologia din anexa VII la Regulamentul privind MRR.

Spania transferă suma de 1 445 260 000 EUR către SETT pentru instrument.

	L40
	C13.I8
	M
	FOCO – Regulamente de instituire a fondului
	Intrarea în vigoare a regulamentelor de instituire a instrumentului
	
	
	
	T4
	2025
	Intrarea în vigoare a regulamentului și a oricăror documente conexe de instituire a instrumentului.

	L42
	C13.I8
	M
	FOCO – Acorduri juridice semnate cu beneficiarii finali (inclusiv fondurile de capitaluri proprii) și finalizarea investiției
	Acorduri juridice cu beneficiarii finali și certificat de transfer
	
	
	
	T2
	2026
	Mecanismul și intermediarii selectați de COFIDES trebuie să fi încheiat acorduri juridice de finanțare cu beneficiarii finali (inclusiv fonduri de capitaluri proprii) pentru o sumă necesară pentru a utiliza 100 % din investițiile MRR în mecanism (ținând seama de comisioanele de gestiune). 
Spania transferă 2 000 000 000 EUR către instrument.


	L45
	C13.I10
	T
	FONREC
	
	milioane EUR
	0
	448
	T4
	2025
	Au fost plătite 4 48 000 000 EUR. Un auditor independent efectuează un audit ex post pentru a verifica dacă (i) întreprinderile sprijinite sunt întreprinderi mijlocii viabile [cu o cifră de afaceri cuprinsă între 10 milioane EUR și 400 de milioane EUR, (ii) au fost colectate date privind operațiunile, astfel cum se prevede la articolul 22 litera (d) punctele (i)-(iii) din Regulamentul privind MRR și (iii) investițiile respectă Orientările tehnice privind principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01), normele privind ajutoarele de stat, absența fraudei, a corupției, a conflictelor de interese și a dublei finanțări. Eventualele restituiri se utilizează pentru rambursarea împrumuturilor din cadrul Mecanismului de redresare și reziliență.

	L47
	C13.I12
	M
	Fondul ENISA pentru antreprenoriat și IMM-uri - Acord de punere în aplicare
	Intrarea în vigoare a acordului de punere în aplicare sau a regulamentului și a documentelor conexe de instituire a instrumentului
	
	
	
	T4
	2025
	Intrarea în vigoare a acordului de punere în aplicare sau a regulamentului și a documentelor conexe de instituire a instrumentului.

	L49
	C13.I12
	M
	Fondul ENISA pentru antreprenoriat și IMM-uri - Acorduri juridice semnate cu beneficiarii finali și finalizarea investiției
	Acorduri de finanțare legale și certificat de transfer
	
	
	
	T2
	2026
	ENISA trebuie să fi încheiat acorduri juridice de finanțare cu beneficiarii finali pentru o sumă necesară pentru a utiliza 100 % din investițiile MRR în mecanism (ținând seama de comisioanele de gestiune). O cotă de cel puțin 6,6 % din această finanțare contribuie la obiectivele digitale utilizând metodologia din anexa VII la Regulamentul privind MRR.
Spania transferă suma de 81 755 530 EUR către ENISA pentru instrument.

	L51
	C13.I13
	M
	Fondul regional de reziliență – InvestEU: Semnarea acordului de contribuție dintre Guvernul Spaniei și Comisia Europeană
	Semnarea acordului de contribuție
	
	
	
	T2
	2023
	Semnarea acordului de contribuție între guvernul Spaniei și Comisia Europeană pentru suma de 500 000 000 EUR. 

	L52
	C13.I13
	T
	Fondul regional de reziliență – InvestEU: Operațiuni de finanțare sau de investiții în valoare de cel puțin 500 de milioane EUR alocate instrumentului aprobat de Comitetul pentru investiții al InvestEU.
	
	
	0
	100%
	T4
	2025
	Operațiunile de finanțare sau de investiții care se ridică la 100 % din cuantumul total al resurselor MRR alocate instrumentului trebuie să fi fost aprobate de Comitetul pentru investiții al InvestEU.

	L53
	C13.I13
	M
	Fondul regional de reziliență: Acord de punere în aplicare 
	Intrarea în vigoare a acordului de punere în aplicare
	 
	 
	 
	T4
	2025
	Intrarea în vigoare a acordului de punere în aplicare, cu acorduri asociate pentru cel puțin trei instrumente.

	L57
	C13.I13
	T
	Fondul regional de reziliență – Alte linii: Acorduri juridice semnate cu beneficiarii finali (inclusiv fonduri de capitaluri proprii) sau rapoarte privind progresele înregistrate
	
	
	0%
	100%
	T2
	2026
	Pentru o sumă necesară pentru a utiliza 100 % din investiția MRR în celelalte linii (ținând seama de comisioanele de gestiune):
· Grupul BEI și intermediarii selectați de Grupul BEI trebuie să fi încheiat acorduri juridice de finanțare cu beneficiarii finali (inclusiv fonduri de capital) sau
· Grupul BEI emite rapoarte intermediare pentru a confirma că Grupul BEI și intermediarii selectați de Grupul BEI au încheiat acorduri legale de finanțare cu beneficiarii finali (inclusiv fonduri de capitaluri proprii).

Cuantumurile utilizate pentru achiziționarea de titluri garantate cu active sunt luate în considerare numai în măsura în care există un angajament financiar corespunzător din partea entității financiare față de un IMM, o întreprindere cu capitalizare medie sau o persoană fizică ca parte a noului portofoliu de împrumuturi eligibile.

	L59
	C13.I13
	M
	Fondul regional de reziliență – Linie publică directă: Acorduri juridice semnate cu beneficiarii finali sau rapoarte privind progresele înregistrate, confirmarea de către administrație sau de către o entitate publică sau certificate de plată a muncii sau documente justificative privind comisioanele de gestiune aferente
	Acorduri juridice sau rapoarte privind progresele înregistrate și confirmarea de către administrație sau de către o entitate publică sau certificate de plată a muncii sau documente justificative privind comisioanele de gestiune aferente
	
	
	
	T2
	2026
	Pentru o sumă necesară pentru a utiliza 100 % din investiția MRR în linia publică directă (ținând seama de comisioanele de gestiune):
· Grupul BEI trebuie să fi încheiat acorduri juridice de finanțare cu beneficiarii finali sau
· Grupul BEI emite rapoarte intermediare pentru a confirma că Grupul BEI a încheiat acorduri juridice de finanțare cu beneficiarii finali.

În domeniul infrastructurii educaționale, al infrastructurii de asistență medicală sau de apă, pentru o sumă totală cumulată de 136 095 682 EUR:
· confirmarea de către administrație sau de către o entitate publică a executării contractelor sau a unor părți ale acestora; 
· certificate de plată a muncii („certados de obra”) semnate de administrația publică sau
· Documente justificative privind comisioanele de gestiune aferente. 

	L60
	C13.I13
	M
	Fondul regional de reziliență – contribuția la schimbările climatice
	
	
	
	
	T2
	2026
	Cel puțin 2 194 946 108 EUR din investițiile combinate ale MRR în mecanism contribuie la obiectivele climatice utilizând metodologia din anexa VI la Regulamentul privind MRR.

	L62
	C13.I13
	M
	Fondul Regional de Reziliență - Ministerul Afacerilor Economice și Tranziției Digitale a finalizat investiția
	Certificat de plată către fond
	
	
	

	T2
	2026
	Spania transferă suma de 4 389 892 216 EUR Grupului BEI pentru facilitate.

	L90
	C13.I15
	M
	Politica de investiții
	Adoptarea unei politici de investiții
	 
	 
	 
	T2
	2026
	Adoptarea unei noi politici de investiții pentru ICO pentru utilizarea capitalului suplimentar.

Politica de investiții se asigură că 1 552 380 057 EUR din capitalul suplimentar este dedicat sprijinirii investițiilor verzi, aliniate la domeniile de intervenție cărora li s-a atribuit un coeficient climatic de 100 % în temeiul anexei VI la Regulamentul (UE) 2021/241, care poate include, dar nu se limitează la, sprijin pentru noi capacități de:
(i) Energia din surse regenerabile: vânt
(ii) Energia din surse regenerabile: solară
(iii) Transportul urban nepoluant 

Politica de investiții se asigură că 1 850 000 000 EUR din capitalul suplimentar este dedicat sprijinirii investițiilor verzi, aliniate la domeniile de intervenție cărora li s-a atribuit un coeficient climatic de 40 % în temeiul anexei VI la Regulamentul (UE) 2021/241, care poate include, dar nu se limitează la, sprijin pentru noi capacități de:
(i) Construirea de noi clădiri eficiente din punct de vedere energetic
(ii) Proiecte de eficiență energetică și proiecte demonstrative în IMM-uri și măsuri de sprijin
(iii) Sprijinirea proceselor de producție ecologice și a utilizării eficiente a resurselor în IMM-uri.

	L91
	C13.I15
	M
	Injecție de capital
	Certificatul de transfer
	
	
	
	T2
	2026
	Spania transferă 9 500 515 077 EUR către ICO pentru a-și majora capitalul propriu. 
Pe lângă injecția de capital în ICO care constituie investiția MRR, Spania transmite un raport în care prezintă acțiunile întreprinse de ICO până la 31 august 2026 pentru a pune în aplicare politica de investiții, inclusiv măsurile luate pentru punerea în aplicare a produselor financiare pe care se preconizează că capitalul suplimentar le va sprijini inițial, precum și măsurile preconizate care urmează să fie luate pentru punerea în aplicare în continuare a produselor respective.
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N. COMPONENTUL 14: Turismul
Componenta planului de redresare și reziliență al Spaniei abordează următoarele provocări:
· Sectorul turismului din Spania se confruntă, ca urmare a crizei declanșate de pandemia de COVID-19, cu o situație foarte delicată și sunt necesare acțiuni urgente pentru a-și spori sustenabilitatea și competitivitatea. 
· Insulele Canare și Insulele Baleare, care sunt motoare ale industriei turismului spaniol, au nevoie de acțiuni speciale pentru a atenua externalitățile și dependența lor ridicată de activitățile de vacanță.
· Spania se situează pe locul 27 în ceea ce privește tehnologia informației și comunicațiilor, în ceea ce privește gradul de pregătire, potrivit Raportului privind competitivitatea turismului al Forumului Economic Mondial. În plus, investițiile sale publice și private în C&Amp;D sunt relativ scăzute. În plus, multe rapoarte evidențiază sectorul călătoriilor ca fiind unul cu cel mai mare potențial de a beneficia de inteligența artificială (o creștere cu 128 % a valorii adăugate a activității prin aplicarea IA).
Scopul acestei componente este de a transforma și moderniza sectorul turismului din Spania prin creșterea competitivității și a rezilienței acestuia.
Componenta abordează recomandările specifice fiecărei țări privind promovarea investițiilor în inovare și în eficiența energetică și sporirea eficacității politicilor de sprijinire a cercetării și inovării (recomandarea specifică fiecărei țări 3 2019), susținerea economiei (recomandarea specifică fiecărei țări 1 2020), sprijinirea ocupării forței de muncă prin măsuri de menținere a locurilor de muncă și de dezvoltare a competențelor și de îmbunătățire a accesului la învățarea digitală (recomandarea specifică fiecărei țări 2 2020), promovarea investițiilor publice și private și încurajarea tranziției verzi și a celei digitale (recomandarea specifică fiecărei țări 3 2020) și îmbunătățirea coordonării între diferitele niveluri ale administrației (recomandarea specifică fiecărei țări 4 2020).
Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a măsurilor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice privind principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01). 
N.1.  Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil
Reforma 1 (C14.R1) – Decretul regal de punere în aplicare a Fondului financiar de stat pentru competitivitatea turismului (FOCIT)
Reforma are ca obiectiv îmbunătățirea competitivității sectorului turismului prin promovarea inovării și sprijinirea eficienței energetice și a economiei circulare. 
Reforma modifică actele juridice existente care reglementează obiectivele, natura, operațiunile și proiectele eligibile ale Fondului financiar de stat pentru competitivitatea turismului. 
Actul juridic modificat permite Fondului financiar de stat pentru competitivitatea turismului să finanțeze întreprinderile din domeniul turismului pentru a îmbunătăți eficiența energetică, a reduce nivelul consumului de resurse și al producției de deșeuri și a spori reutilizarea și reciclarea deșeurilor. În domeniul eficienței energetice și al economiei circulare, fondul finanțează proiecte de inovare.
Instrumentul de finanțare poate utiliza scheme de finanțare mixtă care combină împrumuturi cu alte tipuri de sprijin. Instrumentul este finanțat din bugetul național.
Reforma include, de asemenea, următoarele măsuri specifice:
· un plan de promovare a sectorului turismului în care sunt descrise măsurile de stimulare a sectorului turismului și este definit cadrul pentru punerea în aplicare a măsurilor legate de turism.
· lansarea unui site internet care să colecteze date din diverse surse de statistici privind turismul, inclusiv de la organisme publice și private precum INE, Turespaña, Banca Spaniei, AENA și RENFE.
Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2021.
Investiția 1 (C14.I1) – Transformarea modelului turistic în direcția durabilității
Obiectivul acestei investiții este de a consolida sustenabilitatea de mediu, socioeconomică și teritorială a turismului și vizează destinațiile turistice, partenerii sociali și operatorii privați din sector.
Această măsură constă în acțiuni legate de sustenabilitatea turismului.
Investiția 2 (C14.I2) – Platforma pentru destinații inteligente și digitalizarea sectorului turismului
Obiectivul acestei investiții este de a dezvolta o platformă de destinație inteligentă care să pună la dispoziția turiștilor servicii publice și private interoperabile. Inves tment constă în punerea online a platformei de destinații inteligente și realizarea de proiecte legate de inteligența artificială și de alte tehnologii generice în sectorul turismului.
Investiția 3 (C14.I3) – Reziliența turismului pentru teritoriile extrapeninsulare
Obiectivul acestei investiții este de a aborda provocările specifice cu care se confruntă industria turismului în Insulele Baleare, Insulele Canare, Ceuta și Melilla. Investiția constă în acțiuni de sprijinire a turismului în Insulele Baleare, Insulele Canare, Ceuta și Melilla.
Investiția 4 (C14.I4) - Acțiuni speciale în domeniul competitivității
Obiectivul acestei investiții este de a îmbunătăți competitivitatea sectorului turismului. Investiția constă în (i) activități legate de programul „Experiencias Turismo España”; (ii) acțiuni de durabilitate în unitățile turistice; și (iii) intervenții în situri de patrimoniu istoric sau bunuri de interes cultural („Bienes de Interés Cultural”).

N.2.  Jaloane, ținte, indicatori și calendar pentru monitorizarea și punerea în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil
A se vedea tabelul de mai jos. Data de referință pentru toți indicatorii este 1 februarie 2020, cu excepția cazului în care se indică altfel în descrierea acțiunii. Sumele din tabel nu includ TVA.
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	Număr
	Măsură
	Etapa de referință 
 / Țintă
	Denumire
	Indicator calitativ pentru obiectivele de etapă
	Indicator cantitativ pentru obiectiv
	Timp
	Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte

	
	
	
	
	
	Unitate

	Situația de referință

	Obiectiv

	Q

	Anul

	

	214
	C14.R1
	M
	Plan de promovare a sectorului turismului
	Pagina web a publicației
	
	
	
	T2
	2020
	Planul descrie măsurile de stimulare a sectorului turismului și definește cadrul pentru punerea în aplicare a măsurilor legate de turism.

	215
	C14.R1
	M
	Lansarea site-ului „DATAESTUR”, care colectează date privind turismul
	Link către site-ul Dataestur
	
	
	
	T4
	2020
	Site-ul web colectează date privind turismul în Spania din diverse surse de statistici privind turismul, inclusiv de la organisme publice și private, cum ar fi INE, Turespaña, Banca Spaniei, AENA sau RENFE, și este operațional.

	216
	C14.R1
	M
	Intrarea în vigoare a Decretului regal de punere în aplicare a Fondului financiar de stat pentru competitivitatea turismului 
	Dispoziție din decretul regal care indică intrarea în vigoare a legii
	
	
	
	T4
	2021
	Decretul regal de punere în aplicare a Fondului financiar de stat pentru competitivitatea turismului îmbunătățește accesul la finanțare publică pentru întreprinderile din domeniul economiei circulare și al eficienței energetice.

	217
	C14.I1
	T
	Atribuirea bugetară a planurilor de promovare a durabilității turismului la destinație
	-
	EUR (milioane)
	0
	561
	T4
	2021
	Publicarea în JO a premiului acordat autorităților locale pentru sprijin în vederea punerii în aplicare a „Planurilor teritoriale pentru sustenabilitatea turismului la destinație”, în valoare de cel puțin 561 000 000 EUR și cu 35 % din fonduri pentru a ține seama de măsurile de abordare a tranziției verzi, a durabilității și a eficienței energetice/electromobilității la destinații. Criteriile de selecție vor asigura conformitatea cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în domeniul mediului. Criteriile de selecție asigură faptul că, din bugetul total final acordat pentru măsură, cel puțin 359 000 000 EUR din măsură contribuie la obiectivele legate de schimbările climatice cu un coeficient climatic de 100 % și cel puțin 519 000 000 EUR cu un coeficient climatic de 40 %, în conformitate cu anexa VI la Regulamentul (UE) 2021/241 privind Mecanismul de redresare și reziliență. Ca alternativă, criteriile de selecție asigură faptul că cel puțin 1 788 6 milioane EUR contribuie la obiectivele privind schimbările climatice cu un coeficient climatic mediu de cel puțin 31,7 % în conformitate cu anexa VI la Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului. Această rată medie a contribuției poate fi atinsă pe baza domeniilor de intervenție prevăzute în anexa VI la Regulamentul (UE) 2021/241.

	218
	C14.I1
	T
	Atribuirea bugetară a planurilor de promovare a durabilității turismului la destinație
	-
	EUR (milioane)
	561
	1 173
	T4
	2022
	Publicarea în JO a premiului acordat autorităților locale pentru sprijin în vederea punerii în aplicare a „Planurilor teritoriale pentru sustenabilitatea turismului la destinație”, pentru o sumă de cel puțin 1 173 000 000 EUR (scenariu de referință: 31 decembrie 2021) și cu 35 % din fonduri pentru a contabiliza măsurile de abordare a tranziției verzi, a durabilității și a eficienței energetice/electromobilității la destinații. Criteriile de selecție asigură conformitatea cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în domeniul mediului. Criteriile de selecție asigură faptul că, din bugetul total final acordat pentru măsură, cel puțin 359 000 000 EUR din măsură contribuie la obiectivele legate de schimbările climatice cu un coeficient climatic de 100 % și cel puțin 519 000 000 EUR cu un coeficient climatic de 40 %, în conformitate cu anexa VI la Regulamentul (UE) 2021/241 privind Mecanismul de redresare și reziliență. Ca alternativă, criteriile de selecție asigură faptul că cel puțin 1 788,6 milioane EUR contribuie la obiectivele privind schimbările climatice cu un coeficient climatic mediu de cel puțin 31,7 %, în conformitate cu anexa VI la Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului. Această rată medie a contribuției poate fi atinsă pe baza domeniilor de intervenție prevăzute în anexa VI la Regulamentul (UE) 2021/241.

	219
	C14.I1
	T
	Atribuirea bugetară a planurilor de promovare a durabilității turismului la destinație
	-
	EUR (milioane)
	1 173
	1 788,6
	T2
	2023
	Publicarea în JO a premiului acordat autorităților locale pentru sprijin în vederea punerii în aplicare a „Planurilor teritoriale pentru sustenabilitatea turismului la destinație” în valoare de cel puțin 1 788 600 000 EUR (scenariu de referință: 31 decembrie 2022) și cu 35 % din fonduri pentru a contabiliza măsurile de abordare a tranziției verzi, a durabilității și a eficienței energetice/mobilității electrice la destinații. Criteriile de selecție asigură conformitatea cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în domeniul mediului. Criteriile de selecție asigură faptul că, din bugetul total final acordat pentru măsură, cel puțin 359 000 000 EUR din măsură contribuie la obiectivele legate de schimbările climatice cu un coeficient climatic de 100 % și cel puțin 519 000 000 EUR cu un coeficient climatic de 40 %, în conformitate cu anexa VI la Regulamentul (UE) 2021/241 privind Mecanismul de redresare și reziliență. Ca alternativă, criteriile de selecție asigură faptul că cel puțin 1 788,6 milioane EUR contribuie la obiectivele privind schimbările climatice cu un coeficient climatic mediu de cel puțin 31,7 %, în conformitate cu anexa VI la Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului. Această rată medie a contribuției poate fi atinsă pe baza domeniilor de intervenție prevăzute în anexa VI la Regulamentul (UE) 2021/241.

	221
	C14.I1
	M
	Acțiuni legate de sustenabilitatea turismului 
	Rapoarte finale sau rapoarte de decontare pentru plățile granturilor; certificate de acceptare, declarații de conformitate sau un document echivalent care certifică faptul că au fost executate contracte sau acorduri (convenios); sau certificate de finalizare a lucrărilor
	
	
	
	T2
	2026
	În domeniul sustenabilității turismului, pentru un număr total cumulat de 4 200 de acțiuni care cuprind 15 000 de granturi sau contracte atribuite sau acorduri semnate: 
· Entitățile beneficiare sau persoanele fizice beneficiare au prezentat rapoarte finale care confirmă finalizarea proiectelor atribuite sau rapoarte de decontare pentru granturi sau 
· confirmarea de către administrație sau de către o entitate publică a executării contractelor sau acordurilor sau 
· Furnizarea de certificate de finalizare a lucrărilor.

	222
	C14.I2
	M
	Platforma pentru destinații inteligente este online
	Link către platformă
	
	
	
	T4
	2025
	O platformă de destinații inteligente este online.

	223
	C14.I2
	M
	Proiecte legate de inteligența artificială și alte tehnologii generice în sectorul turismului
	Rapoarte finale care confirmă finalizarea proiectelor atribuite
	
	
	
	T4
	2025
	Entitățile sau persoanele fizice beneficiare prezintă 331 de rapoarte finale care confirmă finalizarea proiectelor atribuite pentru granturi legate de inteligența artificială și de alte tehnologii generice din sectorul turismului.

	224
	C14.I3
	M
	Activități în domeniul turismului în Insulele Baleare, Insulele Canare, Ceuta și Melilla 
	Rapoarte finale sau rapoarte de decontare pentru plățile granturilor; sau certificate de recepție, declarații de conformitate, certificate de execuție a lucrărilor sau un document echivalent care certifică executarea contractelor
	
	
	
	T4
	2025
	400 de activități în domeniul turismului desfășurate în Insulele Baleare, Insulele Canare, Ceuta și Melilla.

	226
	C14.I4
	M
	Activități legate de programul „Experiencias Turismo España”
	Rapoarte finale care confirmă finalizarea activităților atribuite 
	
	
	
	T4
	2025
	45 de rapoarte finale care confirmă finalizarea activităților atribuite sunt prezentate de entitățile beneficiare sau de persoanele fizice pentru granturi legate de programul „Experiencias Turismo España”.

	227
	C14.I4
	M
	Acțiuni de sustenabilitate în unitățile turistice 
	Rapoarte finale care confirmă finalizarea acțiunilor acordate pentru granturi; sau certificate de livrare pentru granturile directe în natură; sau rapoarte de decontare, declarații de conformitate, facturi semnate în mod corespunzător ca fiind conforme de către administrație, documente care atestă recunoașterea obligației de plată corespunzătoare sau un document echivalent care certifică faptul că au fost executate contracte sau acorduri interne; sau certificate de recepție sau certificate de finalizare a lucrărilor sau un document echivalent care să ateste executarea contractelor
	
	
	
	T2
	2026
	În domeniul sustenabilității, pentru un număr total cumulat de 2 800 de unități turistice: 
· Entitățile sau persoanele beneficiare au prezentat rapoarte finale care confirmă finalizarea acțiunilor atribuite sau 
· Confirmarea de către administrație sau de către o entitate publică a executării contractelor sau acordurilor.

	228
	C14.I4
	M
	Intervenții în situri de patrimoniu istoric sau bunuri de interes cultural („Bienes de Interés Cultural”)
	certificate de finalizare a lucrărilor; certificate de acceptare, declarații de conformitate sau un document echivalent care certifică faptul că au fost executate contracte sau acorduri interne
	
	
	
	T2
	2026
	240 de certificate de finalizare a lucrărilor, certificate de recepție sau declarații de conformitate eliberate, referitoare la intervenții în situri de patrimoniu istoric sau bunuri de interes cultural („Bienes de Interés Cultural”).
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O. COMPONENTUL 15: Conectivitate digitală
Conectivitatea digitală este un factor-cheie pentru dezvoltarea activității economice, pentru creșterea productivității, pentru stimularea inovării și pentru coeziunea teritorială și socială. Accesul la rețelele digitale este din ce în ce mai necesar pentru a putea accesa serviciile publice, pentru a dezvolta activități economice și pentru a participa activ în societate.
Această componentă a planului de redresare și reziliență al Spaniei abordează provocările în materie de conectivitate în ceea ce privește acoperirea rețelelor fixe ultrarapide, cu peste 100 Mbps/s, și a rețelelor 5G în Spania și, în special, în zonele rurale și în principalele coridoare de transport transfrontalier. Din perspectiva securității cibernetice, principala provocare abordată de componentă este de a institui un mediu de încredere și sigur pentru ca cetățenii și întreprinderile să contribuie la procesul de digitalizare și hiperconectivitate asociat cu implementarea tehnologiei 5G și cu serviciile care vor veni cu această tehnologie, cum ar fi aplicațiile internetului obiectelor (IoT).
Obiectivele acestei componente sunt de a alinia sectorul telecomunicațiilor la cerințele Strategiei digitale europene și de a consolida coeziunea economică, socială și teritorială prin eliminarea decalajelor digitale și prin creșterea accesului la o acoperire ultrarapidă pe întreg teritoriul național. Componenta sprijină implementarea accelerată a tehnologiei 5G, prin: 1) punerea la dispoziție a resurselor de spectru necesare în benzile prioritare 5G; 2) dezvoltarea unui mediu de implementare fiabil și sigur și 3) încurajarea dezvoltării de aplicații tehnologice 5G. Acesta urmărește, de asemenea, să sprijine o cultură durabilă a securității cibernetice pentru cetățeni și întreprinderi.
Componenta abordează recomandările specifice fiecărei țări privind concentrarea politicii economice de investiții asupra promovării inovării (recomandarea specifică fiecărei țări 3 2019) și concentrarea la începutul perioadei a proiectelor de investiții publice mature, precum și concentrarea investițiilor asupra tranziției digitale (recomandările specifice fiecărei țări 3 2020, 1 2022, 1 2023).
Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a măsurilor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice privind principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01).
O.1.  Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil
Reforma 1 (C15.R1) – Reforma cadrului de reglementare în domeniul telecomunicațiilor: Drept general, instrumente de reglementare și instrumente de punere în aplicare
Obiectivele măsurii sunt transpunerea Directivei 2018/1972 a Codului european al comunicațiilor electronice, elaborarea celor mai bune practici pentru instalarea rețelelor fixe și mobile de mare capacitate și a rețelelor 5G și elaborarea acțiunilor necesare pentru punerea în aplicare în cadrul național a setului de instrumente care rezultă din Recomandarea Comisiei Europene privind conectivitatea C(2020) 6270.
Setul de instrumente care rezultă din punerea în aplicare a Recomandării C(2020) 6270 a Comisiei Europene privind conectivitatea este încorporat în cadrul juridic spaniol în cadrul legislației generale privind telecomunicațiile în elementele care necesită statutul de lege. 
Punerea în aplicare a măsurii se finalizează până la 30 iunie 2022. 
Reforma 2 (C15.R2) – Foaia de parcurs 5G: Gestionarea și alocarea spectrului de frecvențe radio, reducerea sarcinii de implementare, Regulamentul privind securitatea cibernetică 5G și sprijinul acordat autorităților locale
Obiectivele măsurii sunt: 1) să finalizeze „Al doilea dividend digital” și procedura de licitație pentru banda de frecvențe de 700 MHz și banda de frecvențe de 26 GHz; 2) reducerea temporară a impozitării spectrului pentru operatorii de telecomunicații pentru 2022 și 2023, pentru a accelera implementarea tehnologiei 5G; 3) să includă setul de instrumente al UE pentru securitatea cibernetică a rețelelor 5G în corpul legislativ național; și 4) diseminarea bunelor practici către administrațiile publice locale în domeniul telecomunicațiilor și al planificării urbane.
În ceea ce privește punerea în aplicare, sunt identificate următoarele etape:
· Finalizarea „Al doilea dividend digital”
· Strategia de promovare a tehnologiei 5G
· Licitație pentru banda de 700 MHz 
· Procedura de ofertare pentru banda de 26 GHz
· Reducerea temporară a impozitării spectrului
· Regulamentul privind securitatea cibernetică 5G
Punerea în aplicare a măsurii se finalizează până la 31 decembrie 2022. 
Investiția 1 (C15.I1) – Implementarea benzii largi
Obiectivul măsurii este de a îmbunătăți acoperirea conectivității în bandă largă. 
Măsura constă în asigurarea conectivității în bandă largă, inclusiv în facilitarea acțiunilor.

Investiția 2 (C15.I2) Îmbunătățirea conectivității în centrele de referință
Obiectivul măsurii este de a promova digitalizarea în centrele de referință. 
Investiția constă în desfășurarea de acțiuni de îmbunătățire a conectivității în centre și servicii publice, precum și în situri industriale și comerciale și în furnizarea de puncte de conexiune pentru locațiile legate de apărare. 
Investiția 3 (C15.I3) – Voucherele pentru conectivitate 
Obiectivul măsurii este de a facilita conectivitatea pentru persoane fizice și IMM-uri. 
Investiția constă în vouchere de conectivitate în cadrul programului UNICO Bono Social și în cadrul programului UNICO Bono PYME.
Investiția 5 (C15.I5) – Implementarea infrastructurii digitale
Obiectivul acestei măsuri este de a îmbunătăți infrastructura digitală. Măsura constă în investiții în cabluri submarine și în comunicații cuantice și prin satelit, precum și în finanțarea proiectelor de C&Amp;D în (i) infrastructura cloud și (ii) procesoare avansate și semiconductori.
Investiția 6 (C15.I6) – Implementarea 5G: rețele, schimbări tehnologice și inovare
Obiectivul acestei măsuri este de a sprijini tehnologiile 5G pe întreg teritoriul Spaniei. 
Investiția constă în implementarea tehnologiei 5G și sprijinirea proiectelor de cercetare și dezvoltare 5G și 6G.
Investiția 7 (C15.I7) Securitate cibernetică: consolidarea capacităților cetățenilor, ale IMM-urilor și ale profesioniștilor; îmbunătățirea ecosistemului sectorului
Obiectivul măsurii este de a promova capacitățile în materie de securitate cibernetică și sectorul securității cibernetice.
Investiția constă în dezvoltarea capacităților în materie de securitate cibernetică atât ale cetățenilor, cât și ale întreprinderilor și în stimularea ecosistemului spaniol de securitate cibernetică.
Investiția 8 (C15.I8) – Consolidarea ecosistemului științific și tehnologic. Capacități de proiectare sporite
Această măsură urmărește să promoveze industria microelectronicii și a semiconductorilor din Spania.
Această investiție constă în finanțarea proiectelor de cercetare și dezvoltare în domeniul microelectronicii și semiconductorilor și în crearea de catedre academice.
O.2.  Jaloane, ținte, indicatori și calendar pentru monitorizarea și punerea în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil
A se vedea tabelul de mai jos. Data de referință pentru toți indicatorii este 1 februarie 2020, cu excepția cazului în care se indică altfel în descrierea acțiunii. Sumele din tabel nu includ TVA.
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	Număr
	Măsură
	Etapa de referință 
 / Țintă
	Denumire
	Indicator calitativ pentru obiectivele de etapă
	Indicator cantitativ pentru obiectiv
	Timp
	Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte

	
	
	
	
	
	Unitate
	Situația de referință
	Obiectiv
	Q
	Anul
	

	229
	C15.R1
	M
	Intrarea în vigoare a Legii privind telecomunicațiile
	Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a legii
	 
	 
	 
	T2
	2022
	Legea privind telecomunicațiile transpune, de asemenea, Directiva 2018/1972 din Codul european al comunicațiilor electronice (CEEC). Legea include, de asemenea, recomandările privind setul de instrumente al UE pentru conectivitate care trebuie să fie incluse într-o lege în conformitate cu cadrul juridic spaniol. Dincolo de transpunerea Directivei 2018/1972 a Codului european al comunicațiilor electronice, legea include: (i) dispoziții privind inventarierea cablurilor submarine și a IXP/centrelor de date; (ii) precum și un sistem fiscal simplificat pentru taxele locale pe implementarea rețelei; și (iii) punerea în aplicare a unui punct unic de contact pentru aplicarea licențelor și a permiselor acordate de diferite niveluri de guvernare pentru implementarea rețelelor.

	230
	C15.R2
	M
	Planul și strategia Spaniei digitale pentru 2025 pentru promovarea tehnologiei 5G
	Publicare
	 
	 
	 
	T4
	2020
	Publicarea Planului pentru 2025 „Spania digitală” și aprobarea de către Consiliul de Miniștri a „Strategiei de promovare a tehnologiei 5G”
Aprobarea de către Consiliul de Miniștri poate avea loc sub forma unui acord formal sau a unui raport adresat Consiliului de Miniștri. Atunci când, printr-un acord formal, Spania furnizează un astfel de acord. În cazul în care Consiliul de Miniștri a fost informat printr-un raport, Spania furnizează documente privind (i) data reuniunii, (ii) punctul de pe ordinea de zi și (iii) o certificare care dovedește că punctul a fost raportat Consiliului de Miniștri.

	231
	C15.R2
	M
	Eliberați banda de frecvențe de 700 MHz
	Notificarea Comisiei Europene
	 
	 
	 
	T4
	2020
	Finalizarea procesului de eliberare a benzii de 700 MHz, în conformitate cu Decizia (UE) 2017/899 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 mai 2017 privind utilizarea benzii de 470-790 MHz în Uniune.

	232
	C15.R2
	M
	Alocarea benzii de frecvențe de 700 MHz
	Publicarea în Jurnalul Oficial
	 
	 
	 
	T4
	2021
	Publicarea în Jurnalul Oficial a atribuirii benzii de frecvențe de 700 MHz în urma licitației.
O aprobare semnată de autoritatea competentă sau o publicare pe site-ul oficial relevant sunt considerate un indicator calitativ al intrării în vigoare.

	233
	C15.R2
	M
	Intrarea în vigoare a unui act juridic privind reducerea impozitării spectrului 5G
	Dispoziție din actul juridic privind intrarea în vigoare
	 
	 
	 
	T4
	2021
	Adoptarea unui act juridic pentru reducerea impozitării spectrului 5G în vederea accelerării implementării tehnologiei 5G, definind accelerarea corespunzătoare a implementării tehnologiei 5G preconizată de la fiecare beneficiar. Actul juridic stabilește etapele juridice și de reglementare necesare pentru implementarea proiectului.

	234
	C15.R2
	M
	Alocarea benzii de frecvențe de 26 GHz
	Publicarea în Jurnalul Oficial
	 
	 
	 
	T4
	2022
	Publicarea în Jurnalul Oficial a atribuirii benzii de frecvențe de 26 GHz în urma licitației. O aprobare semnată de autoritatea competentă sau o publicare pe site-ul oficial relevant sunt considerate un indicator calitativ al intrării în vigoare.

	235
	C15.R2
	M
	Intrarea în vigoare a Legii privind securitatea cibernetică a rețelelor 5G 
	Dispoziție din Legea privind securitatea cibernetică a rețelelor 5G la intrarea în vigoare 
	 
	 
	 
	T4
	2022
	Legea privind securitatea cibernetică a rețelelor 5G încorporează și pune în aplicare recomandarea privind setul de instrumente al UE pentru securitatea cibernetică a rețelelor 5G.
Legea trebuie să conțină cel puțin următoarele caracteristici:
- obligații de evaluare și gestionare a riscurilor de securitate pentru operatorii de telecomunicații; obligațiile de diversificare a lanțului de aprovizionare pentru a evita dependența tehnologică;
- Mijloace de identificare a vânzătorilor cu risc ridicat și mediu și 
posibile limitări ale utilizării acestora.

	237
	C15.I1
	M
	Implementarea benzii largi
	Rapoarte finale pentru plata granturilor; sau certificate de acceptare, declarații de conformitate, certificate de plată sau echivalente care atestă executarea contractelor
	 
	 
	 
	T2
	2026
	 În domeniul dezvoltării conectivității în bandă largă, inclusiv al acțiunilor de facilitare, pentru o sumă totală cumulată de 299 766 464 EUR:
· Rapoartele finale care confirmă finalizarea proiectelor atribuite sunt prezentate de entitățile beneficiare în vederea acordării de granturi. Contribuția la suma totală cumulată este suma acordată proiectului; și 
· Confirmarea de către administrație sau de către o entitate publică a executării contractelor (inclusiv a oricăror modificări) sau a unor părți ale acestora. Contribuția la suma totală cumulată este suma efectuată astfel cum este definită în certificatele de acceptare, în declarațiile de conformitate, în certificatele de plată sau în documentele echivalente.

	238
	C15.I2
	M
	Conectivitatea în centrele și serviciile publice, în amplasamentele industriale și comerciale și în punctele de conectare pentru amplasamentele legate de apărare 
	verificarea de către administrație a plăților granturilor; sau certificate de acceptare, declarații de conformitate, facturi semnate în mod corespunzător ca fiind conforme de către administrație, documente care atestă recunoașterea obligației de plată corespunzătoare, certificate de plată sau un document echivalent care certifică faptul că au fost executate contracte sau părți ale acestora.
	
	
	
	T4
	2025
	Verificarea de către administrație a justificării documentare a plăților grantului , sau confirmarea de către administrație a executării contractelor sau a unor părți ale acestora, acoperind:

- 9 000 de acțiuni de îmbunătățire a conectivității pentru centrele și serviciile publice 
 - 600 de acțiuni de îmbunătățire a conectivității pentru siturile industriale și de afaceri; 
- 5 500 de puncte de conexiune prevăzute pentru locații legate de apărare.

	239
	C15.I3
	M
	Voucherele de conectivitate în cadrul UNICO Bono social și voucherele în cadrul UNICO Bono PYME 
	Verificarea de către administrație sau de către o entitate publică a justificării documentare a granturilor
	
	
	
	T2
	2026
	Verificarea de către administrație sau de către o entitate publică a justificării documentare a plăților grantului aferente unui număr de 5 000 de vouchere pentru conectivitate referitoare la „Unico Bono Social”.

Verificarea de către administrație sau de către o entitate publică a justificării documentare a plăților grantului aferente unui număr de 600 de vouchere pentru conectivitate referitoare la „Unico Bono PYME”.

	242
	C15.I5
	M
	 S cabluri submarine, comunicații cuantice și prin satelit și proiecte de C&Amp;D 
	Rapoarte finale pentru plata granturilor; sau certificate de acceptare, declarații de conformitate, certificate de plată sau un document echivalent care să ateste executarea contractelor. 
Rezoluția de atribuire și dovada documentului de plată pentru proiectele de C&Amp;D
	 
	 
	 
	T2
	2026 
	În domeniul cablurilor submarine și al comunicațiilor cuantice și prin satelit, pentru o sumă totală cumulată de 168 800 000 EUR:
· Rapoartele finale care confirmă finalizarea proiectelor atribuite sunt prezentate de entitățile beneficiare în vederea acordării de granturi. Contribuția la suma totală cumulată este suma acordată proiectului; și 
· Confirmarea de către administrație sau de către o entitate publică a executării contractelor (inclusiv a oricăror modificări) sau a unor părți ale acestora. Contribuția la suma totală cumulată este suma efectuată astfel cum este definită în certificatele de acceptare, în declarațiile de conformitate, în certificatele de plată sau în documentele echivalente.

Plata sumei de 281 200 000 EUR pentru proiecte de cercetare și dezvoltare; proiecte de dezvoltare în (i) infrastructura de cloud și (ii) procesoare și semiconductori avansați.

	243
	C15.I6
	M
	Implementarea tehnologiei 5G: premiu
	Publicarea oficială a atribuirii granturilor; și contracte
	 
	 
	 
	T4
	2025
	Atribuirea contractelor și a granturilor (buget total atribuit: 1 171 000 000 EUR) pentru: (a) implementarea tehnologiei 5G pe coridoarele de transport naționale sau transfrontaliere; (b) implementarea tehnologiei 5G în municipalitățile cu mai puțin de 10 000 de locuitori; (c) implementarea tehnologiei 5G în proiecte prin intermediul programului UNICO 5G SECTORIAL și în proiecte ale entităților publice; și (d) proiecte de cercetare și dezvoltare în domeniul 5G și 6G;D și înființarea unui centru pentru securitatea cibernetică a rețelelor 5G. 

	244
	C15.I6
	M
	Implementarea tehnologiei 5G
Proiecte de cercetare și dezvoltare: plată 
	Rapoarte finale pentru plata granturilor; sau certificate de acceptare, declarații de conformitate, certificate de plată sau un document echivalent care să ateste executarea contractelor. 
Dovada plății pentru proiectele de C&Amp;D
	 
	 
	 
	T2
	2026
	În domeniul implementării tehnologiei 5G și al înființării unui centru de securitate cibernetică 5G, pentru o sumă totală cumulată de 838 900 000 EUR: 
· Rapoartele finale care confirmă finalizarea proiectelor atribuite sunt prezentate de entitățile beneficiare sau de persoanele fizice pentru granturi. Contribuția la suma totală cumulată este suma acordată proiectului; și/sau 
· confirmarea de către administrație sau de către o entitate publică a executării contractelor (inclusiv a oricăror modificări) sau a unor părți ale acestora. Contribuția la suma totală cumulată este suma efectuată astfel cum este definită în certificatele de acceptare, în declarațiile de conformitate, în certificatele de plată sau în documentele echivalente.
 
Plată în valoare de 215 000 000 EUR pentru proiecte de cercetare și dezvoltare în (a) implementarea tehnologiei 5G; și (b) tehnologiile 5G și 6G.

	245
	C15.I7
	M
	Lansarea programului național de sprijinire a industriei de securitate cibernetică, a Programului global de inovare în domeniul securității și a acțiunilor conexe.
	Publicarea programelor
	
	
	 
	T4
	2022
	Lansarea programului național de sprijinire a industriei de securitate cibernetică și a Programului global de inovare în domeniul securității, precum și a altor acțiuni conexe (cu un buget acordat de 311 000 000 EUR), care acționează cu privire la aspecte-cheie ale industriei, cum ar fi:
- stimularea industriei naționale de securitate cibernetică pentru apariția, creșterea și dezvoltarea întreprinderilor din acest sector 
 - dezvoltarea de soluții și servicii cu valoare adăugată ridicată în domeniul securității cibernetice 
 - formarea și dezvoltarea talentelor specializate în domeniul securității cibernetice 
 - Acțiuni de internaționalizare în domeniul securității cibernetice 
 - înființarea unui centru demonstrativ pentru dezvoltarea infrastructurii de securitate cibernetică și crearea de noi servicii de securitate cibernetică, inclusiv laboratoare de testare și simulatoare de atacuri cibernetice 
 - dezvoltarea certificărilor pentru etichetele de securitate cibernetică.
Eticheta de securitate cibernetică va recunoaște participanții la Programul național de sprijin pentru industrie (activități ale antreprenorilor). Nu este un proces de certificare sau de standardizare.

	453
	C15.I7
	M
	Lansarea Programului național de sprijinire a industriei de securitate cibernetică, a Programului global de inovare în domeniul securității și a acțiunilor conexe
	Publicarea programelor
	
	
	
	T2
	2023
	Continuarea etapei 245 a implementării programului național de sprijin pentru industria cibernetică și a programului de inovare în domeniul securității globale și a altor acțiuni conexe (cu un buget alocat de 107 000 000 EUR, în plus față de suma de 311 000 000 EUR din cadrul etapei 245 pentru o sumă totală de 418 000 000 EUR), care acționează cu privire la aspecte-cheie ale industriei, cum ar fi:
stimularea industriei naționale de securitate cibernetică pentru apariția, creșterea și dezvoltarea întreprinderilor din acest sector;
- dezvoltarea de soluții și servicii cu valoare adăugată ridicată în domeniul securității cibernetice
- formarea și dezvoltarea talentelor specializate în domeniul securității cibernetice 
acțiuni de internaționalizare în domeniul securității cibernetice;
- înființarea unui centru demonstrativ pentru dezvoltarea infrastructurii de securitate cibernetică și crearea de noi servicii de securitate cibernetică, inclusiv laboratoare de testare și simulatoare de atacuri cibernetice
- dezvoltarea certificărilor pentru etichetele de securitate cibernetică.

	246
	C15.I7
	T
	Consolidarea și îmbunătățirea capacităților în materie de securitate cibernetică: Resurse
	—
	Număr
	0
	100
	T2
	2023
	Consolidarea și îmbunătățirea capacităților în materie de securitate cibernetică prin furnizarea a cel puțin 100 de resurse pentru acțiuni de sensibilizare și de comunicare în domeniul securității cibernetice. Competențele digitale în materie de securitate cibernetică sunt dezvoltate la toate nivelurile educaționale, prin dezvoltarea de resurse, instrumente și materiale specifice. În plus, se înființează un centru internațional de securitate cibernetică care să participe la Rețeaua europeană a centrelor de securitate cibernetică.

	247
	C15.I7
	T
	Consolidarea și îmbunătățirea capacităților în materie de securitate cibernetică: Linia de asistență în materie de securitate cibernetică
	 
	Număr
	5 000
	20 000
	T4
	2022
	Consolidarea capacităților în materie de securitate cibernetică prin îmbunătățirea liniei de asistență în materie de securitate cibernetică a Institutului Național pentru Securitate Cibernetică (INCIBE), cu o capacitate lunară de cel puțin 20 000 de apeluri procesate pe lună. Această linie telefonică de asistență sprijină, de asemenea, eliminarea materialelor care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor pentru resursele web (CSAM).

	248
	C15.I7
	M
	Inovarea în materie de securitate cibernetică și securitate 
	Certificate de acceptare, declarații de conformitate, certificate de plată sau echivalente care certifică faptul că au fost executate contracte și acorduri (convenios)
	 
	 
	 
	T2
	2026
	Confirmarea de către administrație sau de către o entitate publică sau de către comitetul de monitorizare corespunzător a faptului că au fost încheiate contracte și acorduri (convenios) sau părți ale acestora în domeniul securității cibernetice sau al inovării în materie de securitate, pentru o sumă totală cumulată de 321 533 051 EUR. Contribuția la suma totală cumulată este suma efectuată astfel cum este definită în certificatele de acceptare, în declarațiile de conformitate, în certificatele de plată sau în documentele echivalente.

	455
	C15.I8
	M
	C & amp; D în microelectronică și semiconductori
	Rezoluția de atribuire și dovada plății
	
	
	
	T2
	2026
	Plata sumei de 75 820 000 EUR pentru proiecte de cercetare și dezvoltare în domeniul microelectronicii și semiconductorilor. 

	455a
	C15.I8 
	M
	Injecție de capital 
	Certificatul de transfer
	
	
	
	T2
	2026
	Acordarea unui grant în valoare de 368 452 000 EUR către SETT, care îmbunătățește poziția SETT în capitalurile proprii.

	455b
	C15.I8 
	M
	Contribuția la crearea infrastructurii (infrastructurilor) camerelor curate: contractele semnate. 
	Contract(e) semnat(e) și memorandum de înțelegere sau convenio semnat(e).  
	
	
	
	T2
	2026
	Semnarea contractului (contractelor) de către SETT cu contractantul (contractanții) care contribuie la crearea infrastructurii (infrastructurilor) camerelor curate, reprezentând 331 606 800 EUR. Contractul (contractele) care contribuie la înființare poate (pot) acoperi, de exemplu, (a) construcția, (b) dezvoltarea de proiecte, (c) asistența tehnică și/sau (d) gestionarea proiectelor. Memorandum de înțelegere sau acord semnat cu utilizatorul (utilizatorii) infrastructurii (infrastructurilor).

	456
	C15.I8
	M
	Crearea de catedre academice axate pe microelectronică
	Rezoluția de atribuire, dovada plății
	
	
	
	T2
	2026
	Crearea a 13 catedre universitare în domeniul microelectronicii 
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O.3.  Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul sub formă de împrumut
Investiția 9 (C15.I9) – Mecanismul de finanțare a CHIP
Această măsură constă într-o investiție publică într-un mecanism, Mecanismul de finanțare a CHIP, pentru a stimula investițiile private și a îmbunătăți accesul la finanțare în sectorul semiconductorilor din Spania, inclusiv în instalațiile de producție la scară largă. Facilitatea respectivă funcționează prin acordarea de împrumuturi, investiții de capital și cvasicapital (sau o combinație a acestora) sectorului privat, precum și entităților din sectorul public implicate în activități similare. Pe baza investițiilor MRR, mecanismul urmărește să ofere inițial o finanțare de cel puțin 878 150 000 EUR.
Facilitatea este gestionată de Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT) în calitate de partener de implementare. Fondul include următoarele linii de produse: 
· Linie directă: Investiții directe în societăți care utilizează împrumuturi obișnuite, împrumuturi participative și participarea la capitalul temporar și minoritar. Investițiile în capitaluri proprii ale fondului nu trebuie să conducă la depășirea cotei de capitaluri proprii deținute de stat într-un beneficiar final de 49 % din capitalul propriu total.
· Coinvestiții în „turnătorii deschise ale UE” și „unități de producție integrate”: Pentru a sprijini industria producătoare de semiconductori din Spania, fondul trebuie să fie în măsură să ofere sprijin instrumentelor financiare mixte, prin împrumuturi, capital propriu și cvasicapital (sau o combinație a acestora), care integrează capitalul privat și public în coordonare cu programele de sprijin public, sub rezerva cerințelor de guvernanță prezentate mai jos. 
Pentru a pune în aplicare investiția în instrument, Spania și SETT semnează un acord de punere în aplicare sau Spania aprobă instrumentul juridic corespunzător și documentele conexe, care includ următorul conținut: 
1. Descrierea procesului decizional al instrumentului: Decizia inițială de investiții a facilității este luată de un comitet pentru investiții sau de un alt organ de conducere echivalent relevant și este aprobată cu majoritatea voturilor membrilor independenți de guvernul spaniol. Decizia finală de investiții a facilității se limitează la aprobarea (fără modificări) sau la exercitarea unui drept de veto cu privire la o decizie de investiții propusă de comitetul pentru investiții sau de organul de conducere echivalent relevant.
2. Cerințele-cheie ale politicii de investiții asociate, care includ:
a. Descrierea produselor financiare și a beneficiarilor finali eligibili în conformitate cu descrierea măsurii. 
b. Cerința ca toate investițiile sprijinite să fie viabile din punct de vedere economic.
c. Interdicția de a refinanța orice împrumut restant. 
d. Cerința de a respecta principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative”, astfel cum este prevăzut în Orientările tehnice privind principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01), în special investițiile în instalații noi trebuie să utilizeze cea mai bună tehnologie disponibilă cu cel mai mic impact asupra mediului din sector. În plus, politica de investiții impune respectarea legislației UE și naționale relevante în materie de mediu a beneficiarilor finali ai facilității.
e. Cerința ca beneficiarii finali ai mecanismului să nu primească sprijin din partea altor instrumente ale Uniunii pentru a acoperi aceleași costuri.
3. Cuantumul acoperit de instrumentul juridic și de documentele conexe de instituire a mecanismului, structura taxelor pentru partenerul de implementare și cerința de a reinvesti orice restituiri în conformitate cu politica de investiții a mecanismului, cu excepția cazului în care acestea sunt utilizate pentru rambursarea împrumuturilor din cadrul Mecanismului de redresare și reziliență.
4. Cerințe de monitorizare, audit și control, inclusiv:
a. Descrierea sistemului de monitorizare al partenerului de implementare pentru raportarea cu privire la investiția mobilizată.
b. Descrierea procedurilor partenerului de implementare care vor asigura prevenirea, detectarea și corectarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese.
c. Obligația de a verifica eligibilitatea fiecărei operațiuni în conformitate cu cerințele prevăzute în regulamentele de instituire a instrumentului înainte de a se angaja să finanțeze o operațiune.
d. Obligația de a efectua audituri ex post bazate pe riscuri în conformitate cu un plan de audit al SETT. Aceste audituri verifică i) eficacitatea sistemelor de control, inclusiv detectarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese; ii) respectarea principiului de „a nu aduce prejudicii semnificative”, a normelor privind ajutoarele de stat, a cerințelor privind obiectivele climatice și digitale; și (iii) cerința ca intermediarul să verifice dacă beneficiarul final prezintă o declarație responsabilă pentru a verifica dacă același cost este acoperit de un alt instrument al Uniunii este respectată. Auditurile verifică, de asemenea, legalitatea tranzacțiilor și respectarea condițiilor din acordul de punere în aplicare aplicabil sau din regulamentul și documentele conexe de instituire a mecanismului și din acordurile de finanțare. 
5. Cerințe pentru investițiile digitale efectuate de partenerul de implementare: cel puțin 878 150 000 EUR din investițiile MRR în mecanism contribuie la obiectivele tranziției digitale în conformitate cu anexa VII la Regulamentul privind MRR.[footnoteRef:114] [114:  În scopul calculării contribuției digitale, în cazul capitalului propriu, al cvasicapitalului, al obligațiunilor corporative sau al instrumentelor echivalente care nu sunt direcționate către proiecte specifice, politica de investiții impune ca cel puțin 90 % din veniturile beneficiarului în cursul exercițiului financiar precedent sau din veniturile viitoare, conform planului de afaceri, să fie generate de o activitate aliniată la domeniile de intervenție aplicabile din anexa VII la Regulamentul privind MRR.] 


O.4.  Jaloane, ținte, indicatori și calendar pentru monitorizarea și punerea în aplicare a sprijinului financiar rambursabil
A se vedea tabelul de mai jos. Data de referință pentru toți indicatorii este 1 februarie 2020, cu excepția cazului în care se indică altfel în descrierea acțiunii. 
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	Număr
	Măsură
	Etapa de referință 
 / Țintă
	Denumire
	Indicator calitativ pentru obiectivele de etapă
	Indicator cantitativ pentru obiectiv
	Timp
	Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte

	
	
	
	
	
	Unitate
	Situația de referință
	Obiectiv
	Q
	Anul
	

	L63
	C15.I9
	M
	Mecanismul de finanțare a CHIP: Aprobarea oficială a mecanismului de finanțare
	Semnarea acordului de punere în aplicare
	 
	 
	 
	T4
	2023
	Semnarea acordului de punere în aplicare de către minister și SETT sau intrarea în vigoare a regulamentului și a oricăror documente conexe de instituire a instrumentului.

	L65
	C15.I9
	M
	Mecanismul de finanțare a CHIP: Acorduri juridice semnate cu beneficiarii finali și finalizarea investiției
	Acorduri de finanțare legale și certificat de transfer
	
	
	
	T2
	2026
	Mecanismul trebuie să fi încheiat acorduri juridice de finanțare cu beneficiarii finali pentru o sumă necesară pentru a utiliza 100 % din investițiile MRR în mecanism (ținând seama de comisioanele de gestiune).
SETT întocmește un raport în care detaliază faptul că cel puțin 100 % din această finanțare contribuie la obiectivele tranziției digitale utilizând metodologia din anexa VII la Regulamentul privind MRR.
Spania transferă suma de 878 150 000 EUR către SETT pentru instrument.
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P. COMPONENTUL 16: Inteligența artificială
Inteligența artificială (IA) are un potențial semnificativ de transformare din punct de vedere tehnologic, economic și social, având în vedere pătrunderea sa transsectorială, impactul său ridicat, creșterea sa rapidă și contribuția sa la îmbunătățirea productivității și a competitivității.
Principalele provocări abordate de această componentă a planului de redresare și reziliență al Spaniei se referă la: (i) utilizarea limitată a IA în întreprinderi, în special în IMM-uri, (ii) crearea unor registre de date accesibile pe scară largă și (iii) promovarea investițiilor publice și private în inovarea în domeniul IA. Componenta este structurată în jurul Strategiei naționale privind inteligența artificială (ENIA), care este unul dintre principalele planuri ale agendei digitale a guvernului spaniol (España Digital 2025). Această componentă contribuie, de asemenea, la abordarea provocărilor cu care se confruntă societatea, în special la reducerea disparității de gen (prin acțiuni care vizează femeile), la decalajul digital, la tranziția ecologică, precum și la coeziunea teritorială.
Din această perspectivă, obiectivul acestei componente este:
a) să poziționeze Spania ca țară lider în ceea ce privește excelența științifică și inovarea în domeniul IA într-un mod interdisciplinar;
b) să joace un rol de lider la nivel mondial în dezvoltarea de instrumente, tehnologii și aplicații pentru proiectarea și utilizarea limbii spaniole în IA;
c) promovarea creării de locuri de muncă calificate, stimularea formării și a educației, stimularea talentelor spaniole și atragerea talentelor la nivel mondial;
d) să includă IA ca factor de îmbunătățire a productivității sectorului privat spaniol, a eficienței administrației publice și ca motor al creșterii economice durabile și favorabile incluziunii;
e) crearea unui mediu de încredere în ceea ce privește IA, atât în ceea ce privește dezvoltarea tehnologică, cât și reglementarea și impactul social;
f) stimularea dezbaterii globale privind umanismul tehnologic prin crearea și participarea la forumuri și activități de informare pentru dezvoltarea unui cadru etic care să garanteze drepturile individuale și colective ale cetățenilor;
g) capacitarea IA ca vector transversal pentru a aborda marile provocări ale societății și, în special, pentru a reduce disparitatea de gen, decalajul digital, pentru a sprijini tranziția ecologică și coeziunea teritorială.
Această componentă abordează recomandările specifice fiecărei țări privind promovarea investițiilor în inovare (recomandarea specifică fiecărei țări 3 2019), îmbunătățirea accesului la învățarea digitală (recomandarea specifică fiecărei țări 2 2020), promovarea investițiilor publice și private și încurajarea tranziției digitale (recomandarea specifică fiecărei țări 3 2020).
Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a măsurilor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice privind principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01).
P.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil
Reforma 1 (C16.R1) – Strategia națională privind IA
Obiectivul acestei măsuri este de a publica strategia națională privind IA și de a pune în aplicare proiecte în domeniul IA. Măsura constă în acțiuni de instituire a unui spațiu de testare în materie de reglementare, de aprobare a statutului Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial („AESIA”) și de sprijinire a proiectelor privind inteligența artificială și tehnologiile cuantice.
Investiția C16.I1: Contribuții voluntare la întreprinderea comună EuroHPC pentru gigafabrici de IA sau infrastructuri de IA echivalente și pentru dezvoltarea de inițiative în domeniul tehnologiei cuantice
Această măsură urmărește să sprijine înființarea de către Spania a gigafabricilor de inteligență artificială și a serviciilor acestora și accesul Spaniei la acestea. Măsura constă într-o contribuție voluntară în valoare de 300 000 000 EUR la întreprinderea comună EuroHPC, pentru a oferi sprijin financiar unei gigafabrici de IA sau unei infrastructuri de IA echivalente și inițiativelor din domeniul tehnologiei cuantice care urmează să fie dezvoltate și stabilite în Uniune.
P.2.  Jaloane, ținte, indicatori și calendar pentru monitorizarea și punerea în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil
A se vedea tabelul de mai jos. Data de referință pentru toți indicatorii este 1 februarie 2020, cu excepția cazului în care se indică altfel în descrierea acțiunii. Sumele din tabel nu includ TVA.
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	Număr
	Măsură
	Etapa de referință 
 / Țintă
	Denumire
	Indicator calitativ pentru obiectivele de etapă
	Indicator cantitativ pentru obiectiv
	Timp
	Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte

	
	
	
	
	
	Unitate
	Situația de referință
	Obiectiv
	Q
	Anul
	

	249
	C16.R1
	M
	Strategia Națională pentru Inteligența Artificială 
	Publicarea în JO
	 
	 
	 
	T3
	2020
	Publicarea Strategiei naționale pentru IA. Strategia are următoarele obiective: 
1. Poziționarea Spaniei ca țară angajată în promovarea excelenței științifice și a inovării în domeniul IA.
2. Proiecția limbii spaniole în AI. 
3. Crearea de locuri de muncă calificate, stimularea și atragerea talentelor, acordând o atenție deosebită femeilor.
4. Încorporarea IA în sistemul de producție pentru a îmbunătăți productivitatea întreprinderilor spaniole. 
5. Crearea unui mediu de încredere în ceea ce privește IA. 
6. Dezvoltarea unui cadru etic care să garanteze drepturile individuale și colective ale cetățenilor în domeniul IA. 
7. consolidarea IA favorabile incluziunii și durabile; în special pentru a reduce disparitatea de gen și decalajul digital și pentru a sprijini tranziția ecologică și coeziunea teritorială.
Publicarea pe site-ul oficial relevant este considerată un indicator calitativ al intrării în vigoare.

	250
	C16.R1
	M
	Carta drepturilor digitale
	Publicarea în JO
	 
	 
	 
	T4
	2021
	Adoptarea de către guvernul spaniol și publicarea pe pagina oficială de internet a Cartei drepturilor digitale. Carta nu este de natură normativă, ci urmărește să recunoască noile provocări de aplicare și interpretare pe care le prezintă adaptarea drepturilor la mediul digital și să sugereze principii și politici legate de aceasta în acest context. Pe lângă aceasta, Comisia propune, de asemenea, un cadru de referință pentru acțiunea autorităților publice, valorificând și dezvoltând toate potențialele și oportunitățile mediului digital actual, evitând în același timp riscurile acestuia.
Publicarea pe site-ul oficial relevant este considerată un indicator calitativ al intrării în vigoare.

	458
	C16.R1
	M
	Spațiul de testare în materie de reglementare și Statutul Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial („AESIA”) 
	Publicarea în JO
	
	
	
	T4
	2025
	Intrarea în vigoare a unui act juridic de instituire a unui spațiu de testare în materie de reglementare privind IA până la intrarea în vigoare a Regulamentului (UE) 2024/1689 („Legea privind IA”). 

Intrarea în vigoare a unui act juridic de aprobare a Statutului Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial („AESIA”).

	253
	C16.R1
	M
	Acțiuni privind inteligența artificială și tehnologiile cuantice
	Dovada plății pentru proiecte de C&Amp;D în domeniul inteligenței artificiale și al tehnologiilor cuantice

Dovada plății către Centrul de supercalcul din Barcelona.

Rezoluția de atribuire și dovada plății pentru catedrele universitare

 Publicarea acordului în Jurnalul Oficial 

Rapoarte finale pentru plata granturilor sau certificate de acceptare, declarații de conformitate, certificate de finalizare a lucrărilor, certificate de plată sau certificate echivalente care certifică faptul că au fost executate contracte și acorduri (convenios)

Verificarea de către administrație sau de către o entitate publică a justificării documentare a granturilor
	 
	 
	 
	T2
	2026
	Plata sumei de 202 085 138 EUR pentru proiecte de C&Amp;D în domeniul inteligenței artificiale și al tehnologiilor cuantice. 

Plata sumei de 37 862 919 EUR către Centrul de supercalcul din Barcelona pentru supercalcul și IA. 

Crearea a 15 catedre universitare privind inteligența artificială.

Publicarea în Jurnalul Oficial a acordului de creare a Consorcio Centro Nacional de Neurotecnología.
În domeniul rețelelor teritoriale de specializare tehnologică în domeniul IA (RETECH), pentru o sumă totală cumulată de 90 000 000 EUR:
· Rapoartele finale care confirmă finalizarea proiectelor atribuite sunt prezentate de entitățile beneficiare sau de persoanele fizice pentru granturi. Contribuția la suma totală cumulată este suma acordată proiectului;
· Confirmarea de către administrație sau de către o entitate publică sau de către comitetul de monitorizare corespunzător a executării contractelor și acordurilor (convenios) (inclusiv a oricăror modificări) sau a unor părți ale acestora. Contribuția la suma totală cumulată este suma efectuată astfel cum este definită în certificatele de acceptare, în declarațiile de conformitate, în certificatele de plată sau în documentele echivalente.
Verificarea de către administrație sau de către o entitate publică a justificării documentare a plăților granturilor pentru un total de 5 proiecte legate de tehnologiile lingvistice și de limba spaniolă și inteligența artificială.
Confirmarea de către administrație sau de către o entitate publică a faptului că au fost executate contracte (inclusiv orice modificare) sau părți ale acestora legate de Programul privind algoritmii verzi și de planurile privind impactul inteligenței artificiale, pentru o sumă totală cumulată de 5 395 038 EUR. Contribuția la suma totală cumulată este suma efectuată astfel cum este definită în certificatele de acceptare, în declarațiile de conformitate, în certificatele de plată sau în documentele echivalente.

	253a
	C16.I1
	M
	Semnarea acordului de contribuție dintre Spania și întreprinderea comună EuroHPC și plata contribuției voluntare la întreprinderea comună EuroHPC
	Semnarea acordului de contribuție
	
	
	
	T2
	2026
	Semnarea acordului de contribuție dintre Spania și întreprinderea comună EuroHPC. Respectivul acord de contribuție include:
- Indicarea activităților care urmează să fie finanțate cu contribuția voluntară, și anume sprijinul financiar pentru o gigafabrică de IA (AIGF) sau pentru o infrastructură de IA echivalentă și pentru inițiative în domeniul tehnologiei cuantice care urmează să fie dezvoltate și stabilite în Uniune.
- Cerința ca contribuția voluntară să fie utilizată într-un mod care respectă principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ”, astfel cum este prevăzut în Orientările tehnice 2021/C58/01.
- Cuantumul exact al contribuției voluntare din fondurile MRR.
- Cerința ca sumele neutilizate care fac obiectul acordului să fie utilizate de întreprinderea comună EuroHPC pentru a sprijini aceleași obiective de politică în beneficiul statului membru în cauză și să nu fie transferate înapoi statului membru.
- Spania transferă suma de 300 000 000,00 EUR întreprinderii comune pentru calculul european de înaltă performanță.
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Î. COMPONENTUL 17: Știință, tehnologie și inovare
Strategia Spaniei pentru știință, tehnologie și inovare 2021-2027 estimează o creștere semnificativă a investițiilor în cercetare, dezvoltare și inovare („C&D&I”) în Spania, ajungând la 2,12 % din PIB în 2027. În acest context, obiectivul principal al acestei componente a planului de redresare și reziliență al Spaniei este de a îmbunătăți sistemul spaniol de știință, tehnologie și inovare prin reformarea guvernanței sale, prin îmbunătățirea coordonării între actori, prin sporirea eficacității acestuia și prin accelerarea investițiilor în C&D&I prin următoarele elemente: 
a) Dezvoltarea unui cadru de reglementare clar și previzibil care să consolideze guvernanța sectorului, să sporească eficacitatea politicilor publice în materie de C&D&I, să îmbunătățească transferul de cunoștințe și să promoveze investițiile în C&D&I; 
b) investițiile în infrastructură, echipamente și capital uman; 
c) investițiile în transferul de cunoștințe, proiectele regionale de C&Amp;D&Amp;I, proiectele naționale de C&Amp;D&Amp;I și parteneriatele public-privat; și 
d) investițiile în C&Amp;D&Amp;I în sectoarele strategice ale sănătății, mediului, schimbărilor climatice și energiei, microelectronicii și semiconductorilor, autovehiculelor și industriei aerospațiale durabile. 
Această componentă abordează recomandările specifice fiecărei țări privind promovarea investițiilor în inovare și în eficiența energetică și privind sporirea eficacității politicilor de sprijinire a cercetării și inovării (recomandarea specifică fiecărei țări 3 2019), promovarea investițiilor publice și private și a cercetării și inovării (recomandarea specifică fiecărei țări 3 2020), îmbunătățirea coordonării la toate nivelurile de guvernare (recomandarea specifică fiecărei țări 4 2020) și concentrarea investițiilor în tranziția verde și în cea digitală, în special pe încurajarea cercetării și inovării (recomandarea specifică fiecărei țări 3 2021).
Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a măsurilor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice privind principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01). 
Î.1.  Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil
Reforma 1 (C17.R1): Reforma legislației în domeniul științei, tehnologiei și inovării 
Obiectivul acestei măsuri este de a consolida cadrul de reglementare pentru sectorul științei, tehnologiei și inovării, pentru a consolida guvernanța și coordonarea sectorului, pentru a crea o carieră științifică atractivă și pentru a îmbunătăți transferul de cunoștințe de la cercetare la produse/servicii aplicate pentru societate. În special, Spania actualizează Legea nr. 14/2011 privind știința, tehnologia și inovarea, îmbunătățind coordonarea politicilor în domeniul științei, cercetării și inovării, consolidând guvernanța și coordonarea sistemului spaniol de știință, tehnologie și inovare, introducând o nouă carieră științifică și îmbunătățind transferul de cunoștințe. 
Această măsură este legată de investițiile incluse la punctele C17.I1, C17.I4 și C17.I5 descrise mai jos.
Punerea în aplicare a măsurii se finalizează până la 30 iunie 2022. 

Reforma 2 (C17.R2): Strategia spaniolă pentru știință, tehnologie și inovare 2021-2027 și dezvoltarea avansată a sistemului informatic pentru știință, tehnologie și inovare
Măsura include adoptarea de către guvernul spaniol a Strategiei spaniole pentru știință, tehnologie și inovare 2021-2027. Strategia stabilește obiectivele generale pentru acest sector în perioada 2021-2027. Cu obiectivul de a îmbunătăți transferul de cunoștințe, strategia a fuzionat strategiile separate anterior privind știința și tehnologia și strategia privind inovarea. Strategia oferă un cadru-umbrelă pentru a orienta planurile naționale și regionale de C&D&I. În acest scop, Spania a adoptat o strategie privind „Strategia de specializare inteligentă a Spaniei”, în cadrul Fondului european de dezvoltare regională (FEDR), oferind structura pentru viitoarele strategii regionale de specializare inteligentă.
Consiliul pentru politica în domeniul științei, tehnologiei și inovării, prezidat de Ministerul Științei și Inovării, cu reprezentarea principalelor ministere și regiuni, a elaborat strategia. Strategia a fost consultată cu principalele părți interesate, inclusiv cu sectorul privat, cu organizațiile publice de cercetare și cu societatea civilă. Pentru a monitoriza și evalua strategia, a fost înființat un comitet cu reprezentare din partea statului, a regiunilor, a agenților economici și sociali, a comunității științifice și inovatoare și a societății civile.
Strategia prevede rapoarte anuale de monitorizare, o evaluare la jumătatea perioadei (până în decembrie 2023) și o evaluare finală a strategiei. Evaluările vor aborda, de asemenea, progresele înregistrate în direcția îndeplinirii recomandărilor specifice fiecărei țări adresate Spaniei în domeniul cercetării și dezvoltării. În plus, această măsură urmărește în mod specific să consolideze sistemul informatic pentru știință, tehnologie și inovare, să îmbunătățească colectarea și analiza datelor pentru monitorizarea Strategiei spaniole pentru știință, tehnologie și inovare.
Punerea în aplicare a măsurii se finalizează până la 30 iunie 2023. 
Reforma 3 (C17.R3): Reorganizarea organizațiilor publice de cercetare și raționalizarea structurii și funcționării acestora
Obiectivul acestei măsuri este de a spori eficacitatea organizațiilor publice de cercetare (PRO), în urma unei analize a provocărilor, prin reorganizarea organizațiilor publice de cercetare, inclusiv a structurii lor de guvernanță. La începutul anului 2021, un comitet de experți a efectuat o analiză a organizațiilor de cercetare și a concluzionat că agențiile de cercetare mai mari, independente și flexibile au structuri mai bune pentru a concura. 
În urma acestei analize, Spania integrează în Consiliul Național Spaniol de Cercetare (Centro Superior de Investigaciones Científicas, CSIC) trei PRO: Institutul Național de Cercetări Agricole și Alimentare (Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria, INIA), Institutul Spaniol de Oceanografie (Instituto Español de Oceanografía, IEO) și Institutul Geologic și Minier din Spania (Instituto Geológico Minero de España, IGME). Această reorganizare va consolida politica Spaniei privind capacitatea de experți în domeniul pescuitului, sectorul agroalimentar și tranziția ecologică. Cele trei PRO au regimul juridic al unei agenții de stat, care oferă o mai mare flexibilitate și un cadru bazat pe performanță stabilit într-un contract de gestionare multianual. În plus, Spania introduce întocmirea bugetului în funcție de performanțe. Reforma consolidează guvernanța, evaluarea performanței și controlul entității rezultate. 
Punerea în aplicare a măsurii se finalizează până la 31 decembrie 2022. 
Investiția 1 (C17.I1): Planuri complementare de cercetare și dezvoltare cu comunitățile autonome
Obiectivul acestei măsuri este de a promova coordonarea la nivel de stat cu regiunile din domeniul C&D&I prin instituirea unor planuri complementare de C&D&I care urmează să fie cofinanțate de MRR și de regiuni. Acest nou instrument va continua, de asemenea, colaborarea dintre regiuni, întrucât acestea stabilesc priorități comune în cadrul strategiilor lor regionale de specializare inteligentă (RIS3). 
În conformitate cu Strategia spaniolă pentru știință, tehnologie și inovare 2021-2027, planurile complementare îmbunătățesc generarea de cunoștințe și inovarea tehnologică, coordonarea diferitelor niveluri de guvernare și stimulează transformarea economică teritorială în următoarele domenii strategice: comunicarea cuantică, energia și hidrogenul verde, sectorul agroalimentar, biodiversitatea, astrofizica și fizica energiei înalte, știința marină, știința materialelor și biotehnologia aplicate în domeniul sănătății. Pentru a construi sinergii teritoriale, planurile complementare prevăd participarea mai multor regiuni la un program, cu posibilitatea de a participa la mai multe programe. Astfel, este posibil să se includă și să se mobilizeze capacități regionale specifice în mai multe planuri. Planurile durează doi sau trei ani și necesită angajamente de cofinanțare din partea regiunilor.
Acțiunile din cadrul acestei investiții includ semnarea a opt acorduri financiare între Ministerul Științei și Inovării și regiuni. 
Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 decembrie 2025. 
Investiția 2 (C17.I2): Cercetare și dezvoltare 
Obiectivul acestei măsuri este de a investi în echipamentele științifice tehnice și în infrastructura sistemului de cercetare, dezvoltare și inovare, precum și în consolidarea instituțională a organizațiilor de cercetare. Această măsură constă în granturi, contracte și plăți de fonduri pentru cercetare, dezvoltare și inovare. 
Investiția 3 (C17.I3): Noi proiecte private, interdisciplinare, publice de C&Amp;D&Amp;I, teste conceptuale și acordarea de ajutoare ca urmare a unor cereri competitive internaționale. C&Amp de ultimă generație;D orientată către provocările societale. Achiziții publice înainte de comercializare
Obiectivul acțiunilor din cadrul acestei investiții este de a consolida generarea de cunoștințe, transferul de cunoștințe și parteneriatele public-privat în domeniul C&Amp;D&Amp;I. Prin acțiunile din cadrul acestei investiții, se intensifică activitatea de cercetare și inovare din sectorul privat și se consolidează colaborarea dintre organizațiile publice de cercetare și sectorul privat. Măsura urmărește, de asemenea, să sporească activitatea de C&Amp;D&Amp;I în domenii strategice, cum ar fi tranziția verde și digitală, precum și să sporească internaționalizarea grupurilor de cercetare spaniole. 
În cadrul acestei investiții sunt prevăzute nouă cereri de propuneri: 1) o cerere de propuneri de validare a conceptului trebuie să finanțeze proiecte în primele etape ale dezvoltării preconcurențiale pentru a accelera transformarea cunoștințelor științifice în produse sau servicii, 2) o cerere de propuneri de proiecte interdisciplinare trebuie să finanțeze proiecte ale consorțiilor public-privat care sporesc competitivitatea C&D&I din Spania, 3) o cerere de propuneri de proiecte C&D&I legate de tranziția verde și digitală, 4) o cerere de propuneri de proiecte de colaborare public-privat pentru a finanța proiecte cu un nivel mai ridicat de maturitate tehnologică, orientate către obținerea de rezultate apropiate de piață, 5) o cerere de propuneri de proiecte de colaborare internațională pentru a finanța proiecte ale cercetătorilor publici spanioli care fac parte din proiectele selectate pentru finanțare prin parteneriatele Orizont 2020 și Orizont Europa, 6) o cerere de propuneri de proiecte C&D pentru a aborda provocările societale, inclusiv, de exemplu, energia sigură, eficientă și curată sau securitatea cibernetică, 7) o cerere de propuneri de finanțare a achizițiilor publice precomerciale, 8) o cerere de propuneri pentru proiecte de C&Amp;D&Amp;I în domeniul semiconductorilor („Misiuni pentru știință și inovare legate de cipul PERTE”) și 9) o cerere de propuneri pentru validarea conceptului în domeniul semiconductorilor legați de cipul PERTE. 
Investițiile din cadrul acestei măsuri au loc în perioada 2020-2026, cererile de propuneri și achizițiile publice înainte de comercializare urmând să fie concentrate în perioada 2020-2025, iar punerea în aplicare a unora dintre investițiile mai complexe se va întinde până în 2026. 
Pentru a se asigura că măsura respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01), criteriile de eligibilitate cuprinse în termenii de referință pentru viitoarele cereri de proiecte exclud următoarea listă de activități: (i) activitățile legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval;[footnoteRef:115] (ii) activitățile din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante;[footnoteRef:116] (iii) activități legate de depozitele de deșeuri, incineratoare[footnoteRef:117] și stații de tratare mecano-biologică;[footnoteRef:118] și (iv) activități în care eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate dăuna mediului. Mandatul prevede, de asemenea, că pot fi selectate numai activitățile care respectă legislația UE și națională relevantă în domeniul mediului. [115:  Cu excepția proiectelor din cadrul acestei măsuri în domeniul producerii de energie electrică și/sau termică, precum și al infrastructurii de transport și distribuție aferente, care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile prevăzute în anexa III la Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).]  [116:  În cazul în care activitatea care beneficiază de sprijin generează emisii de gaze cu efect de seră care nu sunt semnificativ mai mici decât valorile de referință relevante, ar trebui furnizată o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Indici de referință stabiliți pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.]  [117:  Această excludere nu se aplică acțiunilor din cadrul acestei măsuri în instalații dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și în instalații existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de eșapament pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității instalațiilor de prelucrare a deșeurilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.]  [118:  Această excludere nu se aplică acțiunilor din cadrul acestei măsuri în stațiile de tratare mecano-biologică existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice sau modernizarea operațiunilor de reciclare a deșeurilor separate pentru compostarea deșeurilor biologice și digestia anaerobă a deșeurilor biologice, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.] 

Următoarele acțiuni de C&D&I din cadrul acestei investiții sunt considerate conforme cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01): (i) acele acțiuni de C&Amp;D&Amp;I din cadrul acestei investiții care au ca rezultat rezultate neutre din punct de vedere tehnologic la nivelul aplicării lor; (ii) acele acțiuni de C&Amp;D&Amp;I din cadrul acestei investiții care sprijină alternativele cu impact redus asupra mediului pentru care acestea există; sau (iii) acele acțiuni de C&Amp;D&Amp;I din cadrul acestei investiții care se axează în principal pe dezvoltarea de alternative cu cel mai mic impact posibil asupra mediului în sector pentru acele activități pentru care nu există nicio alternativă cu impact redus fezabilă din punct de vedere tehnologic și economic.
Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 30 iunie 2023. 
Investiția 4 (C17.I4): O nouă carieră științifică
Obiectivul acestei măsuri este de a investi în cariera științifică a cercetătorilor. Această măsură constă în acțiuni de cercetare, dezvoltare și inovare menite să sprijine carierele științifice prin acordarea de granturi și contracte. 
Investiția 5 (C17.I5): Transferul de cunoștințe
Obiectivul acestei măsuri este de a investi în transferul rezultatelor cercetării în domeniul tehnologiilor. Această măsură constă în acțiuni de sprijinire a cercetării, dezvoltării și inovării. 
Investiția 6 (C17.I6): Sănătate
Obiectivul acestei măsuri este de a investi în cercetare, dezvoltare și inovare în sectorul sănătății. Această măsură constă în acțiuni de sprijinire a PERTE Sănătate și cercetare, dezvoltare și inovare.
Investiția 7 (C17.I7): Mediu, schimbări climatice și energie
Obiectivul acestei măsuri este de a investi în cercetare, dezvoltare și inovare în sectoarele mediului, schimbărilor climatice și energiei. Această măsură constă în acțiuni de cercetare, dezvoltare și inovare, inclusiv în domeniul mediului, al schimbărilor climatice și al energiei, precum și în construirea unui centru de C&Amp;D&Amp;I pentru stocarea energiei. 
Investiția 8 (C17.I8): C&amp pentru autovehicule durabile;D&I 
Obiectivul acestei măsuri este de a încuraja cercetarea, dezvoltarea și inovarea în sectorul autovehiculelor durabile. În special, măsura urmărește: 1) sprijinirea dezvoltării de componente și platforme exclusiv pentru vehiculele electrice, hibride reîncărcabile și pe bază de hidrogen, 2) încurajarea cercetării și dezvoltării în domeniul conducerii autonome și al mobilității conectate prin dezvoltarea de noi arhitecturi hardware și software pentru vehicule și 3) adaptarea domeniilor de producție ale componentelor și sistemelor exclusiv pentru vehiculele electrice, hibride reîncărcabile și pe bază de hidrogen. Proiectele sunt puse în aplicare de consorții de întreprinderi formate din trei până la opt întreprinderi (cel puțin una trebuie să fie un IMM), cu o durată maximă de trei ani. 
Acțiunile din cadrul acestei investiții se desfășoară prin cereri de propuneri. 
Pentru a se asigura că măsura respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01), criteriile de eligibilitate cuprinse în termenii de referință pentru viitoarele cereri de proiecte exclud următoarea listă de activități: (i) activitățile legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval;[footnoteRef:119] (ii) activitățile din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante;[footnoteRef:120] (iii) activități legate de depozitele de deșeuri, incineratoare[footnoteRef:121] și stații de tratare mecano-biologică;[footnoteRef:122] și (iv) activități în care eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate dăuna mediului. Mandatul prevede, de asemenea, că pot fi selectate numai activitățile care respectă legislația UE și națională relevantă în domeniul mediului. [119:  Cu excepția proiectelor din cadrul acestei măsuri în domeniul producerii de energie electrică și/sau termică, precum și al infrastructurii de transport și distribuție aferente, care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile prevăzute în anexa III la Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).]  [120:  În cazul în care activitatea care beneficiază de sprijin generează emisii de gaze cu efect de seră care nu sunt semnificativ mai mici decât valorile de referință relevante, ar trebui furnizată o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Indici de referință stabiliți pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.]  [121:  Această excludere nu se aplică acțiunilor din cadrul acestei măsuri în instalații dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și în instalații existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de eșapament pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității instalațiilor de prelucrare a deșeurilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.]  [122:  Această excludere nu se aplică acțiunilor din cadrul acestei măsuri în stațiile de tratare mecano-biologică existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice sau modernizarea operațiunilor de reciclare a deșeurilor separate pentru compostarea deșeurilor biologice și digestia anaerobă a deșeurilor biologice, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.] 

Următoarele acțiuni de C&D&I din cadrul acestei investiții sunt considerate conforme cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01): (i) acele acțiuni de C&Amp;D&Amp;I din cadrul acestei investiții care au ca rezultat rezultate neutre din punct de vedere tehnologic la nivelul aplicării lor; (ii) acele acțiuni de C&Amp;D&Amp;I din cadrul acestei investiții care sprijină alternativele cu impact redus asupra mediului pentru care acestea există; sau (iii) acele acțiuni de C&Amp;D&Amp;I din cadrul acestei investiții care se axează în principal pe dezvoltarea de alternative cu cel mai mic impact posibil asupra mediului în sector pentru acele activități pentru care nu există nicio alternativă cu impact redus fezabilă din punct de vedere tehnologic și economic.
Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 30 iunie 2024. 
Investiția 9 (C17.I9): Industria aerospațială
Obiectivul acestei măsuri este de a investi în cercetare, dezvoltare și inovare în sectorul aerospațial. Această măsură constă în acțiuni de sprijinire a Programului tehnologic aeronautic și a PERTE Aerospace. 
investiția 11 (C17.I11): Contribuția voluntară la programele ESA pentru FutureNav, Conectivitatea securizată a UE și Provocarea lansatoarelor europene 
[bookmark: _Hlk216434787]Obiectivul acestei măsuri este de a sprijini autonomia strategică a Spaniei și accesul la spațiu prin dezvoltarea de sisteme prin satelit, de sisteme de comunicații securizate și de tehnologii de lansare, precum și de a sprijini și a aduce beneficii programelor spațiale ale Uniunii. Măsura constă într-o contribuție voluntară de 300 000 000 EUR la Agenția Spațială Europeană (ESA) pentru a extinde sprijinul Spaniei pentru următoarele programe ESA: a) Programul FutureNAV, în Componenta Element 1 LEO PNT; b) programul legat de conectivitatea securizată a UE, în elementul său 3 (Leo IRIS 2 scăzut) și c) programul european de lansare a lansatoarelor, în elementul său ELC Element 2 MIURA Launch Service Component B.

Î.2.  Jaloane, ținte, indicatori și calendar pentru monitorizarea și punerea în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil


 
A se vedea tabelul de mai jos. Data de referință pentru toți indicatorii este 1 februarie 2020, cu excepția cazului în care se indică altfel în descrierea acțiunii. Sumele din tabel nu includ TVA.
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	254
	C17.R1
	M
	Intrarea în vigoare a modificării Legii nr. 14/2011 din 1 iunie privind știința, tehnologia și inovarea
	Dispoziția din Legea ´ privind intrarea în vigoare
	 
	
	
	T2
	2022
	Intrarea în vigoare a modificării Legii privind știința, tehnologia și inovarea, care îmbunătățește coordonarea între diferitele niveluri de guvernare a politicilor în domeniul științei, cercetării și inovării, consolidează guvernanța și coordonarea sistemului spaniol de știință, tehnologie și inovare, introduce o nouă carieră științifică și îmbunătățește transferul de cunoștințe.
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	C17.R2
	M
	Publicarea Strategiei spaniole pentru știință, tehnologie și inovare 2021-2027
	Publicarea Strategiei spaniole pentru știință, tehnologie și inovare 2021-2027
	 
	
	
	T4
	2020
	Strategia spaniolă pentru știință, tehnologie și inovare (EECTI) stabilește strategia globală care trebuie urmată în domeniul cercetării, dezvoltării și inovării de către toate administrațiile publice, inclusiv la nivel regional și local. Strategia este strategia de specializare inteligentă pentru Spania. Se înființează un comitet de monitorizare a strategiei, care include reprezentanți ai statului, ai regiunilor, ai actorilor economici și sociali și ai comunității științifice. Strategia se bazează pe principiul coordonării diferitelor niveluri ale administrației și este concepută pentru a asigura perspectiva de gen în C&&I. Scopul său este de a consolida colaborarea dintre sectorul public și cel privat, de a promova transferul de cunoștințe, de a păstra talentele științifice și de a dezvolta o carieră științifică, de a asigura stimulente fiscale adecvate pentru a sprijini C&D&I în sectorul privat și de a încorpora o perspectivă de gen.

	256
	C17.R2
	M
	Evaluarea la jumătatea perioadei a Strategiei spaniole pentru știință, tehnologie și inovare 2021-2027
	Acord în Consejo de Política Científica, Tecnológica y de Innovación și publicarea evaluării pe site-ul web al Ministerului Științei și Inovării´s
	 
	
	
	T2
	2023
	Evaluarea la jumătatea perioadei efectuată de Comitetul de monitorizare a Strategiei spaniole pentru știință, tehnologie și inovare 2021-2027 se publică în decembrie 2023. Indicatorii care urmează să fie utilizați în evaluare sunt conveniți în Consejo de Política Científica, Tecnológica y de Innovación (în care sunt reprezentate cele 17 comunități autonome), o listă orientativă a acestor indicatori și căutarea de date sunt stabilite în Strategia spaniolă pentru știință, tehnologie și inovare 2021-2027. Sistemul științific, tehnologic și de inovare este utilizat pentru a colecta date privind progresele înregistrate în punerea în aplicare a strategiei. 

	257
	C17.R3
	M
	Intrarea în vigoare a Decretului regal privind reorganizarea organizațiilor publice de cercetare
	Dispoziția Decretului regal privind intrarea în vigoare
	 
	
	
	Q1
	2021
	Intrarea în vigoare a Decretului regal privind reorganizarea organizațiilor publice de cercetare (PRO). Scopul este de a îmbunătăți capacitatea de gestionare și de consiliere științifică a celor trei PRO cu masă critică redusă prin integrarea într-un PRO mai mare, prin: i) îmbunătățirea poziției concurențiale a PRO rezultate, ii) creșterea eficienței acestora și iii) asigurarea flexibilității administrative.

	258
	C17.I1
	T
	Acorduri semnate de Ministerul Științei și Inovării cu comunitățile autonome pentru punerea în aplicare a „planurilor complementare de C&Amp;D”
	-
	Număr
	
	4
	T4
	2021
	Patru acorduri semnate de Ministerul Științei și Inovării cu comunitățile autonome pentru punerea în aplicare a unor „planuri complementare de C&Amp;D” în valoare de cel puțin 140 000 000 EUR. Acordurile permit coordonarea strategică și sinergiile dintre strategiile regionale și naționale de specializare inteligentă. 

	259
	C17.I2
	T
	Premii pentru proiecte de consolidare a infrastructurilor științifice naționale și a capacității sistemului spaniol de știință, tehnologie și inovare, precum și acorduri bilaterale semnate cu entități internaționale și alte instrumente de finanțare a proiectelor de infrastructură europeană și internațională
	-
	EUR (milioane)
	
	300,2
	T4
	2022
	Publicarea în baza de date națională privind subvențiile a cel puțin 255 155 000 EUR acordate pentru proiecte de consolidare a infrastructurilor științifice naționale, a capacității sistemului spaniol de tehnologie și inovare științifică și a acordurilor semnate cu entități internaționale și cu alte instrumente de finanțare a proiectelor de infrastructură europeană și internațională în valoare de cel puțin 45 000 000 EUR (CERN, DUNE, HKK, ESS-lund, Harmony și SKA).

	260
	C17.I2
	M
	Cercetare și dezvoltare
	Verificarea de către administrație sau de către o entitate publică, declarații de conformitate sau un document echivalent care certifică faptul că au fost executate contracte sau acorduri
 și dovada plății 
	
	
	
	T2
	2026
	Verificarea de către administrație sau de către o entitate publică a documentației justificative pentru plata granturilor referitoare la un total de 517 proiecte în domeniul C&D&I.

În domeniul C&Amp;D&Amp;I, pentru o sumă totală cumulată de 115 000 000 EUR: 
· Confirmarea de către administrație sau de către o entitate publică a executării contractelor sau acordurilor (convenios) (inclusiv a modificărilor) sau a părților corespunzătoare ale acestora. Contribuția la suma totală cumulată este suma efectuată astfel cum este definită în certificatele de acceptare, în declarațiile de conformitate, în certificatele de plată sau în documentele echivalente.

Plata unei sume totale cumulate de 8 000 000 EUR în C&Amp;D. 

	261
	C17.I3
	T
	Acordarea de noi proiecte private, interdisciplinare, publice de C&D&I, teste de concept, apeluri competitive internaționale și C&amp de ultimă oră;D orientate către provocările sociale 
	
	EUR (milioane)
	
	897
	T4
	2022
	Publicarea în JO a atribuirii a cel puțin 897 000 000 EUR în cadrul următoarelor cereri de propuneri: cerere de proiecte de validare a conceptului (80  000 000 EUR), cerere de proiecte interdisciplinare în linii strategice (73 000 000 EUR), cerere de proiecte de C&Amp;D legate de tranziția verde și digitală (296 000 000 EUR), cerere de proiecte de colaborare public-privat (140 000 000 EUR), cerere de proiecte de C&Amp;D pentru a aborda provocările societale (230 000 000 EUR) și cerere de proiecte de colaborare internațională (78 000 000 EUR). Evaluarea proiectelor din cadrul acestei investiții asigură conformitatea cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01), astfel cum se prevede în descrierea măsurii.

JO pentru cererea de granturi și în baza de date națională a granturilor pentru premii sunt considerate mecanisme de verificare valabile.
Proiectele atribuite prin intermediul mai multor cereri de propuneri pentru fiecare domeniu tematic (proiecte de validare a conceptului, proiecte interdisciplinare în linii strategice, proiecte de cercetare și dezvoltare legate de tranziția verde și digitală, proiecte de colaborare public-privat, proiecte de cercetare și dezvoltare care vizează provocările societale și proiecte de colaborare internațională) sunt considerate mecanisme de verificare valabile. 

	262
	C17.I3
	T
	Atribuirea proiectelor de C&Amp;I legate de semiconductori, PERTE Chip, colaborarea public-privat și publicarea licitațiilor pentru finanțarea achizițiilor publice precommerice
	Atribuirea proiectelor și publicarea ofertelor
	
	
	
	T2
	2023
	Au fost atribuite cel puțin 377 de proiecte de cercetare și inovare, inclusiv 259 de proiecte în colaborare public-privat și 118 proiecte în domeniul semiconductorilor legate de PERTE Chip. În plus, pe platforma spaniolă de achiziții publice oficiale au fost publicate opt oferte pentru finanțarea achizițiilor publice înainte de comercializare. Evaluarea proiectelor și a ofertelor din cadrul acestei investiții asigură respectarea Orientărilor tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01), astfel cum se prevede în descrierea măsurii. 

Proiectele atribuite prin intermediul mai multor cereri de propuneri pentru fiecare domeniu tematic sunt considerate mecanisme de verificare valabile.

	263
	C17.I4
	T
	Sprijin pentru cariera de cercetare științifică prin burse și granturi 
	-
	Număr
	0
	2 836
	T2
	2023
	Cariera de cercetare științifică spaniolă este îmbunătățită prin sprijinul a cel puțin 2 020 de cercetători prin programul Juan de la Cierva Incorporation, programul de formare Juan de la Cierva, programul de doctorat industrial și programul Torres Quevedo. În plus, cel puțin 816 cercetători au primit un „pachet de cercetare pentru întreprinderile nou-înființate” în cadrul contractului stabil similar cu Tenure Track, din care 26 de cercetători au primit un pachet de cercetare pentru întreprinderile nou-înființate în cadrul CHIP. 

	265
	C17.I5
	T
	Companiile inovatoare și bazate pe tehnologie au primit capital în cadrul programului INNVIERTE pentru a-și consolida activitățile de cercetare într-un stadiu incipient 
	-
	Număr
	
	45
	T2
	2023
	Pentru a promova transferul de tehnologie și a contribui la crearea unei structuri de afaceri inovatoare bazate pe tehnologii inovatoare, cel puțin 45 de întreprinderi inovatoare și bazate pe tehnologie au primit capital în cadrul programului INNVIERTE pentru a-și consolida activitățile de cercetare într-un stadiu incipient. Toate aceste companii au primit, de asemenea, investiții din partea sectorului privat. Evaluarea proiectelor din cadrul acestei investiții asigură conformitatea cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01), astfel cum se prevede în descrierea măsurii. 

	266
	C17.I5
	T
	Sprijin acordat întreprinderilor tinere bazate pe tehnologie pentru a-și continua planul de afaceri
	-
	Număr
	
	348
	T2
	2023
	Prin intermediul cererilor de granturi NEOTEC, pentru a promova transferul de tehnologie și a contribui la crearea de noi întreprinderi bazate pe tehnologii inovatoare: Cel puțin 348 de noi firme bazate pe tehnologie au primit permisiunea de a-și continua planul de afaceri. Aceste întreprinderi ar trebui să aibă trei ani sau mai puțin și ar trebui să fie întreprinderi inovatoare, astfel cum sunt definite în RGECA. Evaluarea proiectelor din cadrul acestei investiții asigură conformitatea cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01), astfel cum se prevede în descrierea măsurii.

	459
	C17.I5
	M
	Transferul de cunoștințe
	Verificarea de către administrație sau de către o entitate publică
	
	
	
	T2
	2026
	Verificarea de către administrație sau de către o entitate publică a documentației justificative pentru plata granturilor referitoare la un total de 50 de proiecte în domeniul C&Amp;D&Amp;I. 

	268
	C17.I6
	M
	Sănătate
	Verificarea de către administrație sau de către o entitate publică, certificatele de acceptare, declarațiile de conformitate sau un document echivalent care certifică faptul că au fost efectuate cotracte și dovada plății 
	
	
	
	T2
	2026
	Verificarea de către administrație sau de către o entitate publică a documentației justificative pentru plata granturilor referitoare la un total de 155 de proiecte pentru C&D&I în domeniul sănătății. 

În domeniul C&Amp;D&Amp;I Health, pentru o sumă totală cumulată de 58 100 000 EUR: 
· Confirmarea de către administrație sau de către o entitate publică a executării contractelor (inclusiv a modificărilor) sau a părților corespunzătoare ale acestora. Contribuția la suma totală cumulată este suma efectuată astfel cum este definită în certificatele de acceptare, în declarațiile de conformitate, în certificatele de plată sau în documentele echivalente. 

Plata unei sume totale cumulate de 285 300 000 EUR în C&Amp;D&Amp;I.

	460
	C17.I6
	M
	PERTE Sănătate 
	Dovada plății
	
	
	
	T4
	2025
	În cadrul PERTE Health, plata sumei de 243 000 000 EUR pentru C&D&I, inclusiv în domeniul medicinei de precizie și al internaționalizării capacităților industriale ale sectorului sănătății. 

	269
	C17.I7
	M
	Mediu, schimbări climatice și energie
	Certificate de acceptare, declarații de conformitate sau documente echivalente care atestă executarea contractelor
	 
	
	
	T2
	2026
	Confirmarea de către administrație sau de către o entitate publică a faptului că au fost executate contracte legate de construirea unui centru de C&Amp;D&Amp;I de stocare a energiei în Extremadura.
Confirmarea de către administrație sau de către o entitate publică a faptului că au fost executate contracte legate de C&D&I, inclusiv în domeniul mediului, al schimbărilor climatice și al energiei, pentru un număr total cumulat de 605.

	270
	C17.I8
	T
	Sprijin pentru proiectele de C&Amp;D&Amp;I în domeniul autovehiculelor durabile 
	-
	Număr
	
	35
	T2
	2022
	Cel puțin 35 de întreprinderi au fost premiate cu proiecte de C&Amp;D&Amp;I în domeniul autovehiculelor durabile pentru a spori capacitatea tehnologică a întreprinderilor în domeniile legate de dezvoltarea de sisteme de stocare a energiei cu emisii foarte scăzute și capacitate ridicată de reciclare, de sisteme de mobilitate pe bază de hidrogen de înaltă eficiență, de conducere autonomă și de mobilitate conectată sau de adaptarea mediilor de producție cu sisteme sigure și robuste pentru interacțiunea om-mașină în mediul de producție inteligent. Proiectele trebuie să asigure conformitatea cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01), cu activitățile neselectate și nefinanțate, precum și cu legislația UE și națională relevantă în domeniul mediului. Proiectele se referă la: 
- dezvoltarea de componente și platforme pentru vehicule electrice, hibride reîncărcabile și pe bază de hidrogen 
 - conducerea autonomă și mobilitatea conectată, dezvoltarea unei noi arhitecturi hardware și software a vehiculelor 
 adaptarea zonelor de producție a componentelor și sistemelor pentru vehiculele electrice, hibride reîncărcabile și pe bază de hidrogen. 
Proiectele sunt puse în aplicare de consorții de întreprinderi formate din trei până la opt întreprinderi (cel puțin una trebuie să fie IMM-uri), cu o durată maximă de trei ani și cu un buget minim de 5 000 000 EUR.

Document de sinteză care să justifice în mod corespunzător modul în care ținta (inclusiv elementele relevante ale țintei, astfel cum sunt enumerate în descrierea țintei și a măsurii corespunzătoare din anexa la decizia de punere în aplicare a Consiliului) a fost atinsă în mod satisfăcător. Prezentul document include, ca anexă, următoarele documente justificative: o listă a publicării premiilor în JO sau în platforma de achiziții publice/baza de date națională spaniolă privind granturile, indicând pentru fiecare premiu: a) referința și linkul JO sau ale Platformei de achiziții publice/Baza de date națională spaniolă privind granturile, în cazul în care atribuirea a fost publicată; b) numele proiectului și al beneficiarului; c) extras din specificațiile relevante ale cererii de propuneri, care să asigure alinierea la descrierea țintei și a investiției din decizia de punere în aplicare a Consiliului; d) suma acordată (fără TVA); e) rezumatul proiectului și justificarea pentru proiectul considerat R&D&I și caracteristicile consorțiului); f) extras din documentele oficiale care conțin criteriile de selecție care asigură conformitatea cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01), astfel cum se specifică în anexa la decizia de punere în aplicare a Consiliului; și g) pentru activitățile care aplică dispozițiile principiului de „a nu aduce prejudicii semnificative” pentru activitățile de C&D&I, astfel cum se prevede în anexa g1 la decizia de punere în aplicare a Consiliului, trebuie furnizate dovezi că activitățile sprijinite depășesc reproducerea produselor/procesului de afaceri deja disponibile de la/către alte firme sau organizații, fără modificări suplimentare sau cu foarte puține modificări suplimentare din partea firmei sprijinite; și g2) pentru a asigura conformitatea cu principiul DNSH pentru activitățile pentru care nu există în prezent nicio alternativă fezabilă din punct de vedere tehnologic și economic cu impact redus asupra mediului în sector, se acordă sprijin documentar în ceea ce privește absența oricărei alte alternative fezabile în întregul sector.

	271
	C17.I9
	T
	Sprijin pentru C&D&Proiecte de inovare în domeniul aerospațial, cu accent pe emisii scăzute și zero
	-
	Număr
	
	65
	T2
	2023
	Cel puțin 65 de companii au primit proiecte R&D&I în domeniul aerospațial, cu accent pe emisii scăzute și zero, inclusiv investiții legate de tehnologiile aerospațiale și aeronautică, cu sprijin din partea Planului Aeronáutica. Proiectele sunt puse în aplicare de consorții de întreprinderi de la 3 la 6 întreprinderi (cel puțin una trebuie să fie IMM-uri), cu o durată maximă de 3 ani. Evaluarea proiectelor din cadrul acestei investiții asigură conformitatea cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01), astfel cum se prevede în descrierea măsurii.

	272
	C17.I9
	M
	Industria aerospațială
	Verificarea de către administrație
	
	
	
	T4
	2025
	Verificarea de către administrație a justificării documentare a plăților de granturi aferente unui număr total de 57 de proiecte atribuite în cadrul Programului tehnologic aeronautic. 

	462
	C17.I9
	M
	PERTE Aerospace
	Dovada plății 
	
	
	
	T2
	2026
	În cadrul PERTE Aerospace, plata sumei de 75 723 498 EUR pentru C&D&I. 

	511
	C17.I11
	M
	Schimb de scrisori prin care se oficializează acordul bilateral dintre AEE și ESA privind contribuția voluntară a Spaniei la programele FutureNav, EU Secure Connectivity și European Launcher Challenge
	Schimbul de scrisori
	
	
	
	T2
	2026
	Scrisoarea trimisă de Agenția Spațială Spaniolă (AEE) Agenției Spațiale Europene (ESA) și răspunsul ulterior de confirmare trimis de ESA către AEE în legătură cu contribuția voluntară a Spaniei la FutureNav, la programele UE privind conectivitatea securizată și la programele europene de lansare a rachetelor, formalizând acordul bilateral cu privire la următoarele aspecte:
- Activitățile care ar urma să fie finanțate în cadrul contribuției voluntare, care constă în sprijinirea următoarelor programe ESA: a) programul FutureNav, în componenta sa de element 1 LEO PNT, b) programul legat de conectivitatea securizată a UE, în elementul său 3 (Low LEO IRIS 2) și c) programul european Launcher Challenge, în elementul său ELC Element 2 MIURA Launch Service Component B.
- O dispoziție care să asigure utilizarea integrală a contribuției voluntare de către ESA pentru programele a), b) și c).

Acordul bilateral cu privire la aceste aspecte este complementar acordurilor multilaterale privind FutureNav, conectivitatea securizată a UE și programele europene de lansare a rachetelor, formalizate prin declarațiile ESA/JCB/CCLI/DEC.1,REV.3(FINAL), ESA/PB-NAV/CXXIV/DEC.1, ESA/C/CCCXL/DEC.2,REV.1(FINAL), adoptate la 27 noiembrie 2025.

Spania transferă suma de 300 000 000 EUR către ESA pentru sprijinirea programelor a), b) și c).
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Î.3 Descrierea investițiilor pentru sprijinul sub formă de împrumut 
Investiția 10 (C17.I10) – Sprijin sub formă de împrumut în cadrul PERTE Health și PERTE Aerospace
În cadrul PERTE pentru sănătate și PERTE pentru sectorul aerospațial, obiectivul măsurii este de a consolida capacitățile științifice, tehnologice și de inovare în sectorul sănătății și, respectiv, în sectorul aerospațial. În special, măsura sprijină investițiile prin: 1) împrumuturi acordate întreprinderilor din sectorul sănătății sau din cel aerospațial; și 2) investițiile realizate de INNVIERTE în întreprinderi spaniole tehnologice și inovatoare din sectorul sănătății. Orice restituiri asociate operațiunilor financiare se utilizează pentru rambursarea împrumuturilor acordate în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență.

Pentru a se asigura că măsura respectă principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ” în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, astfel cum este prevăzut în Orientările tehnice privind principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01), instrumentul (instrumentele) juridic(e) și documentul (documentele) asociat(e):
· În cazul împrumuturilor și garanțiilor: exclude de la eligibilitate următoarea listă de activități și active: (i) activitățile și activele legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval;[footnoteRef:123] (ii) activitățile și activele din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante;[footnoteRef:124] (iii) activități și active legate de depozitele de deșeuri, incineratoare[footnoteRef:125] și stații de tratare mecano-biologică.[footnoteRef:126] Următoarele acțiuni de C&D&I din cadrul acestei investiții sunt considerate conforme cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01): (i) acele acțiuni de C&Amp;D&Amp;I din cadrul acestei investiții care au ca rezultat rezultate neutre din punct de vedere tehnologic la nivelul aplicării lor; (ii) acele acțiuni de C&Amp;D&Amp;I din cadrul acestei investiții care sprijină alternativele cu impact redus asupra mediului pentru care acestea există; sau (iii) acele acțiuni de C&Amp;D&Amp;I din cadrul acestei investiții care se axează în principal pe dezvoltarea de alternative cu cel mai mic impact posibil asupra mediului în sector pentru acele activități pentru care nu există nicio alternativă cu impact redus fezabilă din punct de vedere tehnologic și economic. [123:  Cu excepția (a) proiectelor din cadrul acestei măsuri în domeniul producerii de energie electrică și/sau termică, precum și al infrastructurii de transport și distribuție aferente, care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile prevăzute în anexa III la Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) și (b) a activităților și activelor de la punctul (ii) pentru care utilizarea combustibililor fosili este temporară și inevitabilă din punct de vedere tehnic pentru tranziția în timp util către o operațiune fără combustibili fosili.]  [124:  În cazul în care activitatea care beneficiază de sprijin generează emisii de gaze cu efect de seră care nu sunt semnificativ mai mici decât valorile de referință relevante, se furnizează o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Indici de referință stabiliți pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.]  [125: Această excludere nu se aplică acțiunilor din cadrul acestei măsuri în instalații dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de eșapament pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității instalațiilor de prelucrare a deșeurilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.]  [126:  Această excludere nu se aplică acțiunilor din cadrul acestei măsuri în stațiile de tratare mecano-biologică existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice sau modernizarea operațiunilor de reciclare a deșeurilor separate pentru compostarea deșeurilor biologice și digestia anaerobă a deșeurilor biologice, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație. ] 

· În cazul instrumentelor cu capital de risc: să solicite întreprinderilor să adopte planuri de tranziție verde în conformitate cu definiția prevăzută la articolul 19a alineatul (2) litera (a) punctul (iii) din Directiva 2013/34/UE [modificată prin Directiva (UE) 2022/2464] dacă peste 50 % din veniturile lor directe din cursul exercițiului financiar precedent provin din următoarea listă de activități și active: activități și active legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval; (ii) activitățile și activele din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante;[footnoteRef:127] (iii) activități și active legate de depozitele de deșeuri, incineratoare[footnoteRef:128] și stații de tratare mecano-biologică.[footnoteRef:129] [127:  În cazul în care activitatea care beneficiază de sprijin generează emisii de gaze cu efect de seră care nu sunt semnificativ mai mici decât valorile de referință relevante, se furnizează o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Indici de referință stabiliți pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.]  [128: Această excludere nu se aplică acțiunilor din cadrul acestei măsuri în instalații dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de eșapament pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității instalațiilor de prelucrare a deșeurilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.]  [129:  Această excludere nu se aplică acțiunilor din cadrul acestei măsuri în stațiile de tratare mecano-biologică existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice sau modernizarea operațiunilor de reciclare a deșeurilor separate pentru compostarea deșeurilor biologice și digestia anaerobă a deșeurilor biologice, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.  ] 

· să solicite respectarea de către beneficiari a legislației UE și naționale relevante în materie de mediu. 
Î.4 Jaloane, ținte, indicatori și calendar pentru monitorizarea și punerea în aplicare a sprijinului sub formă de împrumut 
A se vedea tabelul de mai jos. Data de referință pentru toți indicatorii este data de începere a acțiunii, cu excepția cazului în care se indică altfel în descrierea acțiunii. Sumele din tabel nu includ TVA.
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	Unitate
	Situația de referință
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	L67
	C17.I10
	T
	Investiții în sprijin sub formă de capitaluri proprii în sectorul sănătății
	
	EUR (milioane)
	0
	30
	T4 
	2025
	Plata a 30 000 000 EUR de către Innvierte întreprinderilor inovatoare și tehnologice din sectorul sănătății sub formă de capital propriu sau cvasicapital. Evaluarea proiectelor din cadrul acestei investiții asigură conformitatea cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01), astfel cum se prevede în descrierea măsurii.

	L69
	C17.I10
	T
	Plata fondurilor sub formă de împrumuturi pentru sprijinirea sectorului sănătății sau a sectorului aerospațial
	
	EUR (milioane)
	0
	38.1
	T2
	2026
	Plata de către CDTI a 38 100 000 EUR sub formă de împrumuturi acordate întreprinderilor pentru investiții în sectorul sănătății sau în sectorul aerospațial.




 



2

R. COMPONENTUL 18: Reabilitarea și extinderea capacităților sistemului național de sănătate
Criza sanitară a demonstrat forța sistemului național de sănătate spaniol, dar a scos în evidență și dificultățile cu care se confruntă acesta în abordarea situațiilor care necesită anticipare, reacție rapidă și coordonare, precum și necesitatea de a corecta problemele structurale existente legate de tendințele demografice, sociale, tehnologice sau economice. Această componentă a planului de redresare și reziliență al Spaniei abordează următoarele provocări: i) vulnerabilitatea la criza sanitară mondială, ii) transformarea sistemului de sănătate din cauza îmbătrânirii populației, iii) egalitatea de gen și iv) sustenabilitatea și reziliența pe termen lung a sistemului.
Obiectivele acestei componente sunt: 
· Pregătirea sistemului de sănătate pentru a preveni și a aborda potențialele amenințări la adresa sănătății la nivel mondial, cum ar fi actuala pandemie de COVID-19, prin creșterea capacităților de sănătate publică și a sistemelor de supraveghere epidemiologică.
· Furnizarea unui serviciu de sănătate cu cea mai mare viteză, calitate și securitate, indiferent de resursele pacienților, de locul lor de reședință, de sex, de origine sau de vârstă.
· Menținerea persoanelor în centrul sistemului de sănătate, îmbunătățirea participării acestora și reproiectarea asistenței medicale în funcție de nevoile oamenilor și ale comunităților. 
· Asigurarea unor sisteme de informare care să măsoare nu numai activitatea, ci și rezultatele finale în materie de sănătate.
· Promovarea sănătății și a bunăstării în mod activ și prevenirea bolilor și a dependenței pe tot parcursul vieții.
· Atrageți și păstrați cei mai buni profesioniști care le oferă oportunități de dezvoltare individuală și colectivă.
· Trecerea la un sistem național de sănătate digitalizat care generează informații și cunoștințe și care consolidează cercetarea și inovarea în domeniul sănătății, ca motor al creării de locuri de muncă, al creșterii economice, al productivității și al inovării.
· Asigurarea unei finanțări suficiente și durabile pentru a aborda noile provocări în materie de sănătate ale unei societăți moderne și dezvoltate și, de asemenea, asigurarea eficienței cheltuielilor.
· Consolidarea și dezvoltarea coordonării și a guvernanței pe mai multe niveluri în gestionarea sistemului național de sănătate și consolidarea coeziunii teritoriale. Promovarea activă a strategiilor de realizare a egalității de gen în sistemul de sănătate.
Această componentă a planului de redresare și reziliență al Spaniei sprijină abordarea recomandărilor specifice fiecărei țări privind combaterea eficace a pandemiei și consolidarea capacității și a rezilienței sistemului de sănătate în ceea ce privește lucrătorii din domeniul sănătății și produsele și infrastructurile medicale esențiale (Recomandarea specifică fiecărei țări 1 2020) și sprijinirea ocupării forței de muncă prin măsuri de menținere a locurilor de muncă, prin stimulente eficace pentru angajare și prin dezvoltarea competențelor (Recomandarea specifică fiecărei țări 2 2020).
Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a măsurilor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice privind principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01).
R.1.  Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil
Reforma 1 (C18.R1) – Consolidarea asistenței medicale primare și comunitare
Consolidarea asistenței medicale primare este una dintre cele mai importante provocări în materie de sănătate cu care se va confrunta Spania în următorii ani. Obiectivele acestei reforme sunt de a oferi răspunsuri mai bune la problemele de sănătate emergente, de a îmbunătăți experiența individuală de îngrijire pentru toți și de a preveni bolile și de a spori rolul asistenței medicale primare.
Reforma constă în pregătirea și punerea în aplicare a unui plan de acțiune pentru dezvoltarea cadrului strategic pentru consolidarea asistenței medicale primare și comunitare adoptat de guvernul central și de comunitățile autonome în 2019. Planul de acțiune este structurat în jurul liniilor de acțiune în care trebuie încadrată execuția regională a proiectelor. Aceasta include îmbunătățirea proceselor de gestionare clinică, extinderea și reînnoirea echipamentelor de diagnosticare în centrele de sănătate, dezvoltarea IT, formarea profesioniștilor sau îmbunătățirea infrastructurilor centrelor de sănătate și a serviciilor de sănătate și de urgență. Planul de acțiune este aprobat de Consiliul interteritorial. Punerea sa în aplicare nu va fi finanțată prin Planul de redresare și reziliență. 
Punerea în aplicare a măsurii se finalizează până la 31 decembrie 2023. 
Reforma 2 (C18.R2) – Reforma sistemului de sănătate publică
Reforma are ca obiectiv stabilirea unui cadru general și integrat pentru furnizarea de servicii de sănătate publică. Aceasta constă în dezvoltarea unui sistem de sănătate publică mai ambițios, mai integrat și mai bine articulat, prin intermediul următoarelor acțiuni:
- O strategie de sănătate publică care stabilește un cadru general și integrat care va fi luat în considerare în toate politicile de sănătate publică și are o durată de cinci ani, cu evaluări intermediare la fiecare doi ani, în care se analizează gradul de punere în aplicare. Strategia se aprobă cu acordul Consiliului Interteritorial al Sistemului Național de Sănătate.
- O rețea de supraveghere a sănătății publice și un nou centru de stat pentru sănătate publică, care vor fi înființate prin lege sau printr-un decret regal al guvernului.
Punerea în aplicare a măsurii se finalizează până la 31 decembrie 2023.
Reforma 3 (C18. R3) - Agenția de Stat pentru Sănătate Publică, numirea și reînnoirea mandatului centrelor, serviciilor și unităților de referință (CSUR) și reorganizarea serviciilor de îngrijire care nu sunt gestionate de centrele respective
Scopul acestei reforme este de a crea Agenția de Stat pentru Sănătate Publică, de a numi și de a numi din nou centre, servicii și unități de referință (CSUR) și de a reorganiza asistența medicală extrem de complexă care nu este gestionată de centrele respective. 
Măsura constă în intrarea în vigoare a legislației privind înființarea Agenției de Stat pentru Sănătate Publică. Aceasta constă, de asemenea, în intrarea în vigoare a actelor juridice de numire și de reînnoire a mandatului centrelor, serviciilor și unităților de referință (CSUR) și de reorganizare a terapiei cu protoni, care este o îngrijire complexă care nu este gestionată de aceste CSUR.
Reforma 4 (C18. R4) - Reglementarea posturilor sau a zonelor greu de ocupat, programul de lucru, sarcinile de gardă, retribuțiile, formarea, echilibrul dintre viața profesională și cea privată, păstrarea talentelor profesioniștilor din domeniul sănătății, predarea sau cercetarea și consolidarea competențelor profesionale
Scopul reformei este de a reglementa posturile sau domeniile greu de ocupat, de a reglementa programul de lucru, sarcinile de gardă, retribuțiile, formarea, echilibrul dintre viața profesională și cea privată sau păstrarea talentelor profesioniștilor din domeniul sănătății, precum și predarea și cercetarea și de a reglementa sistemul de formare specializată în domeniul sănătății. 
Măsura constă în intrarea în vigoare a unor măsuri de abordare sau de reglementare a posturilor sau a zonelor greu de ocupat, a programului de lucru, a sarcinilor de gardă, a retribuțiilor, a formării, a echilibrului dintre viața profesională și cea privată, a păstrării talentelor profesioniștilor din domeniul sănătății, a învățământului sau a cercetării; și să reglementeze formarea în specializările din domeniul sănătății și al științei.
Investiția 1 (C18.I1) – Planul de investiții pentru echipamente de înaltă tehnologie în sistemul național de sănătate
Spania are un nivel de uzură morală a echipamentelor mai ridicat decât media europeană și un nivel mediu mai scăzut de densitate a echipamentelor pe cap de locuitor, dar cu unele excepții, cum ar fi scanerele RMN. Distribuția geografică a echipamentelor este, de asemenea, dezechilibrată. Obiectivul acestei investiții este de a reînnoi echipamentele existente și de a furniza Spaniei echipamente medicale suplimentare de înaltă tehnologie.
Investiția acoperă:
- Reînnoirea echipamentelor din cauza uzurii morale.
- Extinderea stocului de echipamente pentru a echilibra diferențele interregionale și pentru a atinge treptat media Uniunii Europene în ceea ce privește numărul la un milion de locuitori, cu un accent deosebit pe zonele de pe teritoriul spaniol care sunt insuficient deservite pe cap de locuitor în comparație cu media națională.
Planul include următoarele tipuri de echipamente: acceleratoare liniare, tomografie axială computerizată (CAT), inclusiv acceleratoare de planificare; rezonanță magnetică, tomografie cu emisie de pozitroni (PET), tomografie cu emisie de pozitroni și CAT (PET-CAT), cameră gamma, aparatură digitală de braquioterapie, angiografie vasculară, angiografie neuroradiologică și camere hemodinamice.
Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 30 iunie 2023.
Investiția 2 (C18.I2) – Campanii și acțiuni în domeniul sănătății publice
Obiectivul acestei investiții este de a desfășura acțiuni legate de sănătatea publică.
Investiția constă în achiziționarea de campanii de sănătate publică și executarea de acțiuni legate de promovarea unor medii sănătoase, de screeningul medical sau de prevenirea sau tratarea dependențelor.
Investiția 3 (C18.I3) – Capacități sporite de răspuns la crizele sanitare
Obiectivul acestei investiții este de a dota NHS. 
Investiția constă în executarea de acțiuni legate de supravegherea sănătății, servicii de sănătate sau centre de sănătate, unități sau administrații, dezvoltarea sau achiziționarea de echipamente, instrumente informatice, sisteme sau software cu diverse destinații sau lucrări de construcție și evaluarea performanței sistemului național de sănătate în timpul pandemiei.
Investiția 4 (C18.I4) – Formarea profesioniștilor din domeniul sănătății și îmbunătățirea asistenței medicale sau a tratamentului pentru pacienții cu boli rare
Obiectivul acestei investiții este de a oferi formare și de a îmbunătăți asistența medicală sau tratamentul pacienților cu boli rare. 
Investiția constă în formarea profesioniștilor din domeniul sănătății și în achiziționarea de servicii (inclusiv servicii de dezvoltare de software), facilități, licențe, echipamente sau infrastructură legate de i) proiectul rețelei UNICAS, ii) îmbunătățirea asistenței medicale sau a tratamentului pentru pacienții cu boli rare sau SLA.
Investiția 5 (C18.I5) – Plan de raționalizare a consumului de produse farmaceutice și de promovare a sustenabilității, precum și de extindere a portofoliului de servicii genomice în cadrul sistemului național de sănătate
Obiectivul acestei investiții este de a raționaliza utilizarea medicamentelor. 
Investiția constă în executarea unei campanii și în achiziționarea de servere, software, servicii de dezvoltare de software, sisteme, cazuri de utilizare analitică, echipamente sau licențe pentru raționalizarea utilizării medicamentelor, pentru îmbunătățirea evaluării medicamentelor, a tehnologiilor și beneficiilor medicale, pentru furnizarea de produse dietetice, pentru reproiectarea controlului cheltuielilor farmaceutice și a controlului aprovizionării cu medicamente, pentru prescrierea de servicii ortoprostetice, pentru punerea în aplicare a catalogului extins de teste genetice și pentru informații genomice.
Investiția 6 (C18.I6) – Spațiul național al datelor privind sănătatea
Acest obiectiv al acestei investiții este de a crea spațiul național al datelor privind sănătatea, care colectează date regionale, și două proiecte de date.
Investiția constă în achiziționarea de servere, mașini de gestionare și cvorum, elemente de conectivitate și securitate cibernetică, stocare, licențe de rezervă, licențe, impuls pentru spațiul național al datelor privind sănătatea sau servicii de sprijin pentru armonizarea și excelența europeană, precum și în încărcarea regională a datelor și în disponibilitatea a două proiecte de date. 
R.2.  Jaloane, ținte, indicatori și calendar pentru monitorizarea și punerea în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil
A se vedea tabelul de mai jos. Data de referință pentru toți indicatorii este 1 februarie 2020, cu excepția cazului în care se indică altfel în descrierea acțiunii. Sumele din tabel nu includ TVA.
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	273
	C18.R1
	M
	Plan de acțiune pentru asistența medicală primară și comunitară
	Aprobarea de către Consejo Interteritorial
	 
	 
	 
	T4
	2021
	Principalul obiectiv al planului de acțiune este de a consolida asistența medicală primară în sistemul național de sănătate, pentru a oferi răspunsuri mai bune la problemele de sănătate emergente, pentru a îmbunătăți experiența individuală de îngrijire pentru toți, pentru a preveni bolile și pentru a crește capacitatea asistenței medicale primare de a rezolva problemele de sănătate.

	274
	C18.R2
	M
	Aprobarea strategiei spaniole în domeniul sănătății publice
	Aprobarea de către Consejo Interteritorial Sanidad
	 
	 
	 
	T2
	2022
	Strategia de sănătate publică stabilește orientările strategice privind acțiunile în domeniul sănătății publice pe întreg teritoriul Spaniei. Obiectivul strategiei este de a îmbunătăți sănătatea populației spaniole prin stabilirea liniilor și priorităților esențiale care trebuie urmate de toate administrațiile din domeniul sănătății în politicile lor de promovare, prevenire și protecție a sănătății publice, în acțiunile privind grupurile țintă ale populației, în informarea cetățenilor, în formarea profesioniștilor și în abordarea nevoilor acestora. Strategia asigură faptul că sănătatea publică și accesul egal la asistență medicală sunt luate în considerare în toate politicile publice și facilitează acțiunile intersectoriale în acest domeniu. Acesta are o durată de cinci ani, cu evaluări intermediare la fiecare doi ani, în care se analizează gradul de punere în aplicare. Aceasta include măsuri și acțiuni în legătură cu toate domeniile sănătății publice care sunt puse în aplicare în politicile, planurile și programele tuturor administrațiilor din domeniul sănătății din Spania pe durata strategiei, în termenele stabilite în strategie. 

	275
	C18.R3
	M
	Intrarea în vigoare a legislației sau a actelor juridice de înființare a Agenției de Stat pentru Sănătate Publică, de numire și de reînnoire a mandatului centrelor, serviciilor și unităților de referință (CSUR) și de reorganizare a terapiei cu protoni
	Dispoziție din legislație și din actele juridice care indică intrarea lor în vigoare 
	 
	 
	 
	T4
	2025
	Intrarea în vigoare a: i) legislația privind înființarea Agenției de Stat pentru Sănătate Publică; ii) actele juridice de numire și de reînnoire a mandatului centrelor, serviciilor și unităților de referință (CSUR); și iii) un act juridic pentru reorganizarea terapiei cu protoni, care este o îngrijire complexă care nu este gestionată de aceste CSUR.

	276
	C18.R4
	M
	Măsuri de abordare sau de reglementare a posturilor sau a domeniilor greu de ocupat, a programului de lucru, a sarcinilor de gardă, a retribuțiilor, a formării, a echilibrului dintre viața profesională și cea privată, a păstrării talentelor profesioniștilor din domeniul sănătății, a predării sau a cercetării, precum și de reglementare a sistemului specializat de formare în domeniul sănătății
	Dispoziții ale măsurilor de reglementare care indică intrarea lor în vigoare 
	 
	 
	 
	T4
	2025
	Intrarea în vigoare a: măsuri care abordează sau reglementează posturile sau domeniile greu de ocupat, programul de lucru, sarcinile de gardă, retribuțiile, formarea, echilibrul dintre viața profesională și cea privată, păstrarea talentelor profesioniștilor din domeniul sănătății, predarea sau cercetarea; și ii) un act juridic care să reglementeze sistemul de formare specializată în domeniul sănătății, inclusiv reglementarea formării transversale în specializările din domeniul științelor sănătății, domeniile specifice de formare și procedura de validare și recunoaștere a calificărilor de specialitate în domeniul științelor sănătății. 

	278
	C18.I1
	M
	Aprobarea planului de investiții în echipamente și distribuirea fondurilor 
	Aprobarea de către Consejo Interteritorial Sanidad
	 
	 
	 
	T4
	2021
	Aprobarea de către Consejo Interterritorial a planului și a distribuirii fondurilor, stabilind mecanismele de acordare a granturilor în valoare de 796 100 000 EUR.

	279
	C18.I1
	T
	Instalarea echipamentelor 
	-
	Număr
	0
	750
	T2
	2023
	Instalați cel puțin 750 de dispozitive de echipament în întreaga țară.

	280
	C18.I2
	M
	Campanii și acțiuni în domeniul sănătății publice
	Certificate de acceptare, declarații de conformitate sau documente echivalente care atestă executarea contractelor sau verificarea de către administrație sau de către o entitate publică a justificării documentare a plăților granturilor
	
	
	
	T2
	2026
	Confirmarea de către administrație sau de către o entitate publică a faptului că au fost efectuate contracte (inclusiv modificări) privind achiziționarea de spațiu creativ, mediatic și evaluarea finală pentru 11 campanii de sănătate publică în următoarele domenii: i) combaterea fumatului, ii) prevenirea consumului de alcool, iii) promovarea sănătății mintale, iv) promovarea unor medii de viață și a unor stiluri de viață sănătoase, v) sensibilizarea cu privire la utilizarea prudentă a antibioticelor și vi) prevenirea cancerului prin diseminarea Codului european împotriva cancerului.

În domeniile (i) promovării unor medii sănătoase, (ii) screeningului medical, prevenirii sau detectării sau (iii) prevenirii sau tratării dependențelor, pentru o sumă totală cumulată de 39,8 milioane EUR:
· Verificarea de către administrație sau de către o entitate publică a justificării documentare a plăților grantului sau a cofinanțării din partea entităților publice. Contribuția la suma totală cumulată este suma care urmează să fie subvenționată sau suma cofinanțată de o entitate publică în cadrul verificării respective.
· Confirmarea de către administrație sau de către o entitate publică a executării contractelor (inclusiv a oricăror modificări) sau a unor părți ale acestora. Contribuția la suma totală cumulată este suma efectuată astfel cum este definită în certificatele de acceptare, în declarațiile de conformitate, în certificatele de plată sau în documentele echivalente. 

	281
	C18.I3
	M
	Acțiuni legate de supravegherea sănătății, servicii de sănătate sau centre de sănătate, unități sau administrații, dezvoltarea sau achiziționarea de echipamente, instrumente informatice, sisteme sau software cu diverse destinații, lucrări de construcție și evaluarea performanței sistemului național de sănătate în timpul pandemiei
	certificate de recepție, declarații de conformitate, certificate de finalizare a lucrărilor sau un document echivalent care să ateste că au fost executate contracte (sau părți ale acestora); și publicarea pe site-ul web al Ministerului Sănătății
	 
	 
	 
	T2
	2026
	Confirmarea de către administrație sau de către o entitate publică a faptului că au fost executate contracte (inclusiv modificări) sau părți corespunzătoare ale acestora pentru o sumă totală cumulată de 62,8 milioane EUR în următoarele domenii de aplicare:
· dezvoltarea sau achiziționarea de instrumente, sisteme, software, hardware, echipamente sau servicii informatice pentru supravegherea sănătății, servicii de sănătate sau centre, unități sau administrații de sănătate;
· achiziționarea infrastructurii de servere, a software-ului sau a echipamentelor pentru Centrul de Stat pentru Sănătate Publică;
· construirea fazei I a Centrului Național de Dozimetrie;
· achiziționarea de: 
· echipamente ale Spitalului Universitar Melilla; 
· echipamente, renovarea laboratoarelor sau formarea personalului Institutului Național pentru Securitate și Sănătate în Muncă/CNMP; 
· echipamente pentru Centrul Național pentru Alimentație; 
· echipamente, dezvoltarea de sisteme sau software pentru Agenția pentru Medicamente și Produse Sanitare și
· echipamente, proiectare sau dezvoltare de sisteme sau software pentru Organizația Națională de Transplant.

Contribuția la suma totală cumulată este suma efectuată astfel cum este definită în certificatele de recepție, în declarațiile de conformitate, în certificatele de finalizare a lucrărilor, în certificatele de plată sau în documentele echivalente.

În plus, se publică evaluarea performanței sistemului național de sănătate în timpul pandemiei.

	282
	C18.I4
	T
	Profesioniști din domeniul sănătății formați în cadrul planurilor de educație continuă 
	-
	Număr
	0
	90 000
	T2
	2023
	Cel puțin 90 000 de profesioniști din domeniul sănătății au absolvit un total de 360 000 de credite de educație continuă (CEC), echivalentul unui total de 3,6 milioane de ore de formare în cadrul planurilor de educație continuă concepute în conformitate cu prioritățile stabilite în definiția de la punctul C18.I4. Cursurile de formare acoperă: Utilizarea tehnologiilor medicale și a sistemelor informatice, supravegherea sănătății publice și epidemiologia, siguranța pacienților și a profesioniștilor, utilizarea rațională a resurselor de diagnosticare și terapeutice, depistarea timpurie a cancerului, sănătatea mintală, sănătatea mediului, prevenirea factorilor de risc, detectarea timpurie a violenței bazate pe gen, detectarea timpurie a abuzului asupra copiilor, bioetica, comunicarea clinică, medicina bazată pe dovezi, colaborarea cu alte persoane, metodele de investigare, dezvoltarea competențelor de gestionare ale managerilor instituțiilor sanitare și formarea mentorilor în domeniul formării specializate în domeniul sănătății. Cursurile de formare au fost oferite sub formă de cursuri de formare la clasă, formate de învățare online și mixte și au fost completate de profesioniști calificați din domeniul sănătății și de profesioniști din domeniul sănătății în domeniul formării profesionale.

	464
	C18.I5
	M
	Contracte sau părți corespunzătoare ale acestora executate în legătură cu infrastructura informatică, dezvoltarea sistemelor informatice, cazurile de utilizare, licențele și campaniile de informare privind medicamentele sau produsele farmaceutice, produsele dietetice sau serviciile ortoprostetice
	Certificate de acceptare, declarații de conformitate sau un document echivalent care certifică faptul că au fost executate contracte (sau, după caz, părți ale acestora)
	
	
	
	T2
	2026
	Confirmarea de către administrație sau de către o entitate publică a faptului că au fost încheiate contracte (inclusiv modificări) privind achiziționarea de spațiu creativ și mediatic și evaluarea finală a unei campanii de informare pentru utilizarea medicamentelor generice și biosimilare.
Confirmarea de către administrație sau de către o entitate publică a faptului că au fost executate contracte (inclusiv modificări) sau părți corespunzătoare ale acestora pentru o sumă totală cumulată de 10,4 milioane EUR referitoare la achiziționarea de:
· servere, software de virtualizare sau sisteme de analiză a datelor pentru îmbunătățirea evaluării medicamentelor, a tehnologiilor medicale și a sistemului de beneficii (REVALMED, VALTERMED, RedETS) sau raționalizarea utilizării medicamentelor sau
· un sistem de informare pentru furnizarea de produse dietetice (SIPRODI) sau 
· campania RedETS sau
· dezvoltarea unui sistem informatic pentru prescrierea de servicii ortoprostetice (OFEPO, RELPO) sau
· reproiectarea sistemelor informatice de control al cheltuielilor farmaceutice (RECETAWEB) și de control al aprovizionării cu medicamente (SEGUIMED) sau
· dezvoltarea de cazuri de utilizare pentru analiza trialurilor clinice cu tratamente inovatoare și a efectelor acestora sau
· dezvoltarea analizelor utilizează cazuri pentru îmbunătățirea evaluării medicamentelor, a tehnologiilor medicale și a sistemului de beneficii sau
· Licențe pentru procese de limbaj natural.
Contribuția la suma totală cumulată este suma efectuată astfel cum este definită în certificatele de acceptare, în declarațiile de conformitate, în certificatele de plată sau în documentele echivalente.

	465
	C18.I4
	T
	Contracte sau părți corespunzătoare ale acestora executate în legătură cu proiectul rețelei UNICAS și pentru îmbunătățirea asistenței medicale sau a tratamentului pacienților cu boli rare sau SLA
	
	milioane EUR 
	0
	50
	T2
	2026
	Confirmarea de către administrație sau de către o entitate publică a faptului că au fost executate contracte (inclusiv modificări) sau părți corespunzătoare ale acestora pentru o sumă totală cumulată de 50 de milioane EUR referitoare la achiziționarea de:
· servicii (inclusiv servicii de dezvoltare de software), licențe sau infrastructură IT legate de proiectul de rețea UNICAS sau
· servicii, facilități, echipamente sau infrastructură pentru îmbunătățirea asistenței medicale sau a tratamentului pentru pacienții cu boli rare sau SLA.
Contribuția la suma totală cumulată este suma efectuată astfel cum este definită în certificatele de acceptare, în declarațiile de conformitate, în certificatele de plată sau în documentele echivalente.

	466
	C18.I5
	T
	Echipamente sau software pentru testare genetică și sistem informatic pentru informații genomice
	
	milioane EUR 
	0
	50
	T2
	2026
	Confirmarea de către administrație sau de către o entitate publică a faptului că au fost executate contracte (inclusiv modificări) sau părți corespunzătoare ale acestora pentru o sumă totală cumulată de 50 de milioane EUR referitoare la:
· achiziționarea de echipamente sau programe informatice necesare pentru punerea în aplicare a catalogului extins de teste genetice sau 
· achiziționarea, dezvoltarea sau dezvoltarea în continuare a unor sisteme sau platforme de informații genomice la nivel național și regional.
Contribuția la suma totală cumulată este suma efectuată astfel cum este definită în certificatele de acceptare, în declarațiile de conformitate, în certificatele de plată sau în documentele echivalente.

	466a
	C18.I6
	M
	Spațiul național al datelor privind sănătatea
	Certificate de acceptare, declarații de conformitate sau un document echivalent care certifică faptul că au fost executate contracte (sau, după caz, părți ale acestora) și accesul la interfața ENDS
	
	
	
	T2
	2026
	Confirmarea de către administrație sau de către o entitate publică a faptului că au fost încheiate contracte (inclusiv modificări) sau părți corespunzătoare ale acestora, referitoare la achiziționarea de servere, de mașini de gestionare și de cvorum, de elemente de conectivitate și de securitate cibernetică, de stocare, de licențe de rezervă, de licențe sau de impuls pentru spațiul național al datelor privind sănătatea sau de servicii de asistență pentru armonizare și excelență la nivel european, în valoare totală cumulată de 23 de milioane EUR. Contribuția la suma totală cumulată este suma efectuată astfel cum este definită în certificatele de acceptare, în declarațiile de conformitate, în certificatele de plată sau în documentele echivalente.

În plus, se efectuează încărcări de date regionale și sunt disponibile două proiecte de date.
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S. COMPONENTUL 19: Competențe digitale
Principalul obiectiv al acestei componente a planului de redresare și reziliență al Spaniei este de a crește nivelul competențelor digitale (de bază și avansate) prin acțiuni adresate diferitelor grupuri ale populației. Dobândirea acestor competențe este esențială pentru ca Spania să profite de oportunitățile oferite de digitalizarea sporită a economiei și a societății.
Acțiunile specifice pentru digitalizarea IMM-urilor completează măsurile prevăzute în componenta 13 a planului (Sprijin pentru IMM-uri). Acțiuni de creștere a numărului de persoane cu înaltă calificare în ceea ce privește acțiunile complementare TIC din cadrul componentei 15 (Conectivitate digitală). În cele din urmă, acțiunile pentru digitalizarea școlilor ar trebui să consolideze măsurile din cadrul componentei 21 (Educație) și să sporească impactul acțiunilor prevăzute în cadrul componentei 23 (Piața forței de muncă).
Componenta abordează recomandările specifice fiecărei țări privind promovarea inovării (recomandarea specifică fiecărei țări 3 2019), accesul la învățarea digitală (recomandarea specifică fiecărei țări 2 2020) și concentrarea la începutul perioadei a proiectelor de investiții publice mature, promovarea investițiilor private pentru a stimula redresarea economică și axarea investițiilor pe tranziția verde și digitală (recomandarea specifică fiecărei țări 3 2020).
Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a măsurilor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice privind principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01).
S.1.  Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil
Reforma 1 (C19.R1) – Planul național privind competențele digitale
Această măsură constă într-un plan strategic care are următoarele obiective: (i) furnizarea de formare în domeniul competențelor digitale pentru populația generală; (ii) reducerea decalajului digital dintre femei și bărbați; (iii) digitalizarea sistemului de învățământ și dezvoltarea competențelor digitale pentru învățare; (iv) furnizarea de competențe digitale pentru o mai bună capacitate de inserție profesională a lucrătorilor privați și a șomerilor, (v) sprijinirea competențelor digitale ale lucrătorilor din sectorul public; (vi) dezvoltarea competențelor digitale în IMM-uri; și (vii) creșterea numărului de specialiști TIC. Investițiile în componentă contribuie la abordarea obiectivelor planului strategic.
Punerea în aplicare a măsurii se finalizează până la 31 ianuarie 2021.
Investiția 1 (C19.I1) – Competențe digitale transversale 
Obiectivul acestei măsuri este de a îmbunătăți nivelul competențelor digitale ale populației. Măsura constă în investiții pentru competențele digitale ale cetățenilor și în publicarea unei rețele naționale de centre de formare digitală pe o platformă digitală.
Investiția 2 (C19.I2) – Transformarea digitală a educației
Obiectivul acestei măsuri este de a îmbunătăți accesul la învățarea digitală. Măsura constă în investiții care sprijină acreditarea competențelor digitale pentru personalul didactic, publicarea strategiilor digitale pentru centrele școlare și achiziționarea de dispozitive digitale pentru învățarea digitală.
Investiția 3 (C19.I3) – Competențe digitale pentru ocuparea forței de muncă
Obiectivul acestei măsuri este de a consolida competențele digitale ale persoanelor angajate și ale șomerilor pentru a le îmbunătăți capacitatea de inserție profesională. Măsura constă în formarea digitală pentru ocuparea forței de muncă.
Investiția 4 (C19.I4) – Profesioniști din domeniul digital
Obiectivul acestei măsuri este de a atrage și de a păstra talentele din domeniul digital. Măsura constă în atribuirea de burse de studii sau de contracte de muncă unor entități de la nivel de stat.
S.2.  Jaloane, ținte, indicatori și calendar pentru monitorizarea și punerea în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil
A se vedea tabelul de mai jos. Data de referință pentru toți indicatorii este data de începere a acțiunii, cu excepția cazului în care se indică altfel în descrierea acțiunii. Sumele din tabel nu includ TVA.
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	Număr
	Măsură
	Etapa de referință 
 / Țintă
	Denumire
	Indicator calitativ pentru obiectivele de etapă
	Indicator cantitativ pentru obiectiv
	Timp
	Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte

	
	
	
	
	
	Unitate
	Situația de referință
	Obiectiv
	Q
	Anul
	

	285
	C19.R1
	M
	Aprobarea Planului național privind competențele digitale de către Consiliul de Miniștri
	Referința Consiliului de Miniștri
	 
	 
	 
	Q1
	2021
	Aprobarea Planului național privind competențele digitale de către Consiliul de Miniștri. Planul are următoarele obiective: (1) furnizarea de formare în domeniul competențelor digitale pentru populația generală; (2) reducerea decalajului digital dintre femei și bărbați; (3) digitalizarea sistemului de învățământ și dezvoltarea competențelor digitale pentru învățare; (4, 5) furnizarea de competențe digitale pentru o mai bună capacitate de inserție profesională a lucrătorilor din sectorul privat și public; (6) dezvoltarea competențelor digitale în IMM-uri; și (7) creșterea numărului de specialiști TIC, nefiind obligatorie pentru regiuni și entități locale.

Aprobarea de către Consiliul de Miniștri poate avea loc sub forma unui acord formal sau a unui raport adresat Consiliului de Miniștri. Atunci când, printr-un acord formal, Spania furnizează un astfel de acord. În cazul în care Consiliul de Miniștri a fost informat printr-un raport, Spania furnizează documente privind (i) data reuniunii, (ii) punctul de pe ordinea de zi și (iii) o certificare care dovedește că punctul a fost raportat Consiliului de Miniștri.

	287
	C19.I1
	M
	Rețeaua națională pentru competențe digitale
	Publicarea rețelei pe platforma digitală Portal TodoFP
	
	 
	 
	T4
	2025
	O listă cu 1 252 de centre de formare digitală care formează o rețea națională de centre de formare digitală este accesibilă pe platforma digitală Portal TodoFP (https://todofp.es/).

	288
	C19.I1
	M
	Cetățeni privind competențele digitale
	Certificate de participare la formare sau rezoluții oficiale și confirmarea de către administrație sau de către o entitate publică pentru contractele executate 
	
	
	 
	T2
	2026
	Certificate de participare la formare eliberate sau rezoluții oficiale publicate care certifică participarea la formare în domeniul competențelor digitale în ceea ce privește 1 565 412 persoane. Fiecare participant la formare trebuie să aibă cel puțin 7,5 ore de formare cumulate sau echivalentul în ECTS. O persoană care participă la mai multe cursuri de formare este luată în considerare separat pentru fiecare formare la care a participat.

În domeniul punerii în aplicare a Planului de transformare digitală Cervantes, pentru o sumă totală cumulată de 35 900 000 EUR: 
· Confirmarea de către administrație sau de către o entitate publică a executării contractelor (inclusiv a oricăror modificări) sau a unor părți ale acestora. Contribuția la suma totală cumulată este suma efectuată astfel cum este definită în certificatele de acceptare, în declarațiile de conformitate, în certificatele de plată sau în documentele echivalente. 

	289
	C19.I2
	M
	Program de dotare a școlilor publice și subvenționate din fonduri publice cu instrumente digitale
	Publicarea în Jurnalul Oficial
	 
	 
	 
	T4
	2021
	Aprobarea programului de dotare a cel puțin 240 000 de săli de clasă, de formare a 700 000 de profesori și de pregătire sau revizuire a strategiei digitale pentru cel puțin 22 000 de centre școlare publice și subvenționate public și de furnizare a 300 000 de dispozitive digitale conectate (laptopuri, tablete) în școlile publice și subvenționate public, în cooperare cu comunitățile autonome. Programul este obligatoriu pentru comunitățile autonome. 

Aprobarea semnată de autoritatea competentă și publicarea pe site-ul oficial relevant sunt considerate dovezi ca indicator calitativ al intrării în vigoare. Formarea va fi disponibilă pentru 100 % dintre profesori (700 000) și cel puțin 80 % dintre aceștia vor fi certificați (567 744).

	290
	C19.I2
	M
	Acțiuni pentru transformarea digitală a educației
	Certificate individuale și strategii digitale pentru școli 
	 
	 
	 
	T2
	2026
	560 000 de certificate individuale eliberate în ceea ce privește acreditarea competențelor digitale pentru predare.

Au fost publicate 22 000 de strategii digitale pentru centrele școlare. 

	291
	C19.I2
	M
	Echipamente digitale pentru școli 
	Rapoarte finale ale comunităților autonome
	
	
	
	T2
	2026
	Comunitățile autonome prezintă rapoarte finale care confirmă finalizarea activităților atribuite, referitoare la un număr cumulat de 300 000 de dispozitive digitale achiziționate și 240 000 de săli de clasă echipate digital.

	292
	C19.I3
	T
	Formare digitală pentru ocuparea forței de muncă
	Certificate de participare la formare sau rezoluții oficiale
	Număr
	0
	206 114 
	T2
	2026
	Certificate de participare la formare eliberate sau rezoluții oficiale publicate care certifică participarea la formare în domeniul competențelor digitale pentru ocuparea unui loc de muncă în ceea ce privește 206 114 persoane. Fiecare participant la formare trebuie să aibă minimum 150 de ore de formare cumulate sau echivalentul în ECTS. O persoană care participă la mai multe cursuri de formare este luată în considerare separat pentru fiecare formare la care a participat.

	292a
	C19.I3
	T
	Formare digitală pentru ocuparea forței de muncă
	Certificate de participare la formare
	Număr
	0
	401 000
	T2
	2026
	Certificate de participare la formare privind competențele digitale pentru ocuparea unui loc de muncă eliberate pentru 401 000 de persoane. Fiecare participant la formare trebuie să aibă cel puțin 25 de ore de formare cumulate sau echivalentul în ECTS. O persoană care participă la mai multe cursuri de formare este luată în considerare separat pentru fiecare formare la care a participat.

	293
	C19.I4
	M
	Burse sau contracte de muncă pentru talente digitale 
	Publicarea premiului (premiilor) de acordare a bursei (burselor)
	
	
	
	T4
	2025
	Publicarea rezoluției (rezoluțiilor) de acordare a 300 de burse sau contracte de muncă entităților de la nivel de stat.
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T. COMPONENTUL 20: Plan strategic pentru stimularea formării profesionale
Componenta planului de redresare și reziliență al Spaniei vizează transformarea și modernizarea sistemului de educație și formare profesională (EFP), adaptându-l pentru a răspunde schimbărilor din sectoarele productive ale economiei. În acest scop, componenta urmărește să contribuie la îmbunătățirea capacității de inserție profesională și a mobilității profesionale a lucrătorilor și, prin extensie, la creșterea productivității și a competitivității. 
Neconcordanțele existente în materie de competențe sunt abordate pentru a îmbunătăți echilibrul dintre nivelul de educație și formare al populației și nevoile pieței forței de muncă, în special prin sprijinirea perfecționării persoanelor cu un nivel scăzut de calificare în direcția unor competențe mai intermediare și a recalificării. Se acordă o atenție deosebită competențelor tehnice și digitale, abordând disparitatea de gen în materie de competențe și sporind atractivitatea programelor EFP de nivel superior pentru a îmbunătăți înscrierea. Componenta prevede, de asemenea, recunoașterea competențelor existente, în vederea deschiderii accesului la noi oportunități de formare și la noi calificări într-un sistem EFP mai integrat, care să însoțească persoanele atât în învățământul obligatoriu – contribuind la reducerea părăsirii timpurii a școlii – cât și pe tot parcursul vieții profesionale. 
Componenta contribuie la abordarea recomandărilor specifice fiecărei țări legate de reducerea părăsirii timpurii a școlii (Recomandarea specifică fiecărei țări nr. 2 2019); să intensifice cooperarea dintre educație și întreprinderi în vederea îmbunătățirii ofertei de competențe și calificări relevante pentru piața forței de muncă, în special pentru tehnologiile informației și comunicațiilor (Recomandarea specifică fiecărei țări nr. 2 2019); sprijinirea ocupării forței de muncă prin măsuri de menținere a locurilor de muncă, stimulente eficace pentru recrutare și dezvoltarea competențelor (Recomandarea specifică fiecărei țări 2 2020); îmbunătățirea accesului la învățarea digitală (Recomandarea specifică fiecărei țări 2 2020).
Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a măsurilor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice privind principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01).
T.1.  Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil
Reforma 1 (C20.R1) – Planul pentru modernizarea formării profesionale 
Această reformă constă în adoptarea și punerea în aplicare a Planului de modernizare a formării profesionale. Planul a fost prezentat la 22 iulie 2020. Scopul său este de a se asigura că sistemul de formare profesională (EFP) răspunde unei piețe a locurilor de muncă care necesită o calificare intermediară, răspunzând astfel nevoilor sectorului productiv (în special tehnicieni/tehnicieni de nivel superior) și asigurându-se că formarea profesională și calificările îmbunătățesc perspectivele de angajare. Acesta identifică formarea profesională ca element-cheie al stimulării factorului economic și social în urma pandemiei.
Planul se axează pe instituirea unui sistem unic integrat de EFP care să ofere formare și calificări profesionale întregii populații, inclusiv studenților EFP din sistemul de învățământ și EFP pentru ocuparea forței de muncă. Acesta plasează EFP ca element standard recurent de dezvoltare profesională pentru toți lucrătorii pe tot parcursul vieții lor profesionale.
Principalul instrument al planului este Catalogul național al calificărilor profesionale, care este revizuit și actualizat, inclusiv prin integrarea aplicării tranziției digitale și verzi. Aceasta include conceperea de noi calificări în materie de formare profesională în toate sectoarele, dar cu accent pe cele douăsprezece sectoare strategice în care formarea profesională va fi intensificată, ținând seama de nevoile regionale.
Planul este pus în aplicare prin adoptarea mai multor decrete-lege regale, care corespund stabilirii unor noi programe de învățământ. În total, se preconizează că aproximativ 42 de noi diplome vor fi stabilite treptat în perioada 2021-2023, acoperind diplomele medii, superioare și de specialitate. Reforma implică, de asemenea, o revizuire periodică a diplomelor de formare profesională, conceperea unor noi diplome de formare profesională care să răspundă nevoilor sectoarelor de producție, concentrându-se în special asupra sectoarelor prioritare în Planul strategic pentru formare profesională. 
Alte linii prioritare ale planului includ integrarea inovării, a cercetării aplicate, a antreprenoriatului, a digitalizării și a durabilității ca elemente esențiale ale formării profesionale; și situarea întreprinderilor ca parte integrantă a formării profesionale și promovarea colaborării dintre sectorul public și cel privat în cadrul sistemului, în special promovarea caracterului dual al formării profesionale. În acest scop, reforma se bazează pe colaborarea dintre ministere, întreprinderi și partenerii sociali pentru a identifica competențele necesare economiei.
Punerea în aplicare a măsurii se finalizează până la 31 decembrie 2020.
Reforma 2 (C20.R2) - Legea care reglementează sistemul integrat de EFP legat de sistemul național de calificări 
În conformitate cu obiectivele planului de modernizare a formării profesionale și cu cadrul sistemului național de calificări, Spania prezintă și adoptă o lege care reglementează sistemul integrat de formare profesională (EFP). Noua lege încorporează într-un singur sistem cele două sisteme actuale separate de formare profesională, cel din sistemul de învățământ și cel destinat formării pentru ocuparea forței de muncă. Acesta stabilește un sistem integrat de învățare pe tot parcursul vieții pentru populație, la orice vârstă și în orice situație personală sau profesională, oferind cursuri complementare și cumulative care conduc la noi calificări. Aceasta este însoțită, de asemenea, de un proces de orientare pe tot parcursul vieții. 
În prima fază de pregătire, Ministerul Educației și Formării Profesionale va elabora un proiect de lege, cu consensul partenerilor sociali și al guvernelor regionale. Se preconizează că proiectul de lege va fi aprobat de Consiliul de Miniștri înainte de 31 decembrie 2021, iar adoptarea în Parlament va avea loc până la 30 iunie 2022.
Legea aprobată definitiv și care unifică cele două sisteme de formare profesională existente anterior vizează modernizarea sistemului, în special prin: 
a) axarea pe perfecționarea competențelor persoanelor slab calificate și îmbunătățirea capacității de inserție profesională a acestora; 
b) abordarea neconcordanțelor de competențe; 
c) actualizarea Catalogului național al calificărilor profesionale, adaptarea acestuia la nevoile viitoare ale economiei, inclusiv sprijinirea tranziției verzi și a celei digitale; și
d) îmbunătățirea atractivității programelor de educație și formare profesională de nivel superior în vederea îmbunătățirii înscrierii.
Punerea în aplicare a măsurii se finalizează până la 30 iunie 2022.
Investiția 1 (C20.I1) – Dezvoltarea competențelor 
Obiectivul acestei măsuri este de a menține și de a îmbunătăți competențele profesionale ale populației. Această măsură constă în evaluarea unităților de competență profesională (calificări profesionale care descriu aptitudinile și cunoștințele individuale) și participarea persoanelor la activități de formare. 
Investiția 2 (C20.I2): Transformarea digitală a formării profesionale
Obiectivul acestei măsuri este de a transforma și moderniza formarea profesională. Această măsură constă în integrarea centrelor în Rețeaua națională a centrelor de excelență pentru formare profesională, intrarea în vigoare a unui ordin ministerial de creare a Registrului rețelei de stat a sălilor de clasă pentru tehnologie aplicată („aulas ATECA”), precum și participarea la formarea digitală și ecologică a cadrelor didactice din domeniul EFP. 
Investiția 3 (C20.I3): Extinderea și internaționalizarea formării profesionale
Obiectivul acestei măsuri este de a spori oferta de formare profesională. Această măsură constă în oferirea de formare profesională în formate bilingve, precum și în crearea de grupuri EFP suplimentare. 

T.2.  Jaloane, ținte, indicatori și calendar pentru monitorizarea și punerea în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil


 
A se vedea tabelul de mai jos. Data de referință pentru toți indicatorii este 1 februarie 2020, cu excepția cazului în care se indică altfel în descrierea acțiunii. Sumele din tabel nu includ TVA.


2

	Număr
	Măsură
	Etapa de referință 
 / Țintă
	Denumire
	Indicator calitativ pentru obiectivele de etapă
	Indicator cantitativ pentru obiectiv
	Timp
	Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte

	
	
	
	
	
	Unitate
	Situația de referință
	Obiectiv
	Q
	Anul
	

	295
	C20.R1
	M
	Planul de modernizare a formării profesionale și decretele-lege regale conexe
	Publicarea pe pagina de internet a MEFP și prezentarea prim-ministrului 
	 
	 
	 
	T4
	2020
	Prezentarea de către prim-ministru a Planului de modernizare a formării profesionale și publicarea în Jurnalul Oficial a 8 decrete-lege regale de punere în aplicare a planului, care corespund unui număr de 5 programe de învățământ specializate, 2 programe de învățământ de nivel mediu și 1 program de învățământ superior.

	296
	C20.R2
	M
	Intrarea în vigoare a Legii privind sistemul unic integrat de formare profesională, cu scopul de a moderniza sistemul
	Publicarea în Jurnalul Oficial
	 
	 
	 
	T2
	2022
	Intrarea în vigoare a legii privind sistemul unic integrat de formare profesională, cu scopul de a moderniza sistemul. Legea unifică cele două sisteme de formare profesională existente anterior și le modernizează prin: i) concentrarea asupra perfecționării persoanelor slab calificate și îmbunătățirea capacității de inserție profesională a acestora; ii) abordarea neconcordanțelor de competențe; iii) actualizarea Catalogului național al calificărilor profesionale, adaptarea acestuia la nevoile viitoare ale economiei, inclusiv sprijinirea tranziției verzi și digitale; iv) îmbunătățirea atractivității programelor de educație și formare profesională de nivel superior în vederea îmbunătățirii înscrierii.

	297
	C20.I1
	T
	Evaluarea unităților de competență 
	-
	Număr
	0
	1 050 000
	T2
	2026
	Emiterea rapoartelor de evaluare care confirmă evaluarea a 1 050 000 de unități de competență profesională.

	298
	C20.I1
	T
	Activități de formare
	-
	Număr
	0
	625 000
	T4
	2025
	625 000 de certificate de participare la formare eliberate. O persoană care participă la mai multe cursuri de formare este contabilizată separat pentru fiecare formare la care a participat. 

	299
	C20.I2
	T
	Centre de excelență și inovare în formarea profesională
	-
	Număr
	0
	50
	T2
	2023
	Cel puțin 50 de centre integrate în nou-creata Rețea Națională a Centrelor de Excelență pentru Formare Profesională

	467
	C20.I2
	M
	Registrul rețelei de stat a sălilor de clasă pentru tehnologie aplicată („aulas ATECA”)
	Dispoziție din actul juridic care indică intrarea sa în vigoare
	
	
	
	T2
	2026
	Intrarea în vigoare a unui ordin ministerial de creare a Registrului rețelei de stat a sălilor de clasă pentru tehnologie aplicată („aulas ATECA”), care cuprinde 1 253 de săli de clasă ATECA. Registrul este accesibil publicului prin intermediul portalului TodoFP.

	467b
	C20.I2
	T
	Finalizarea cursurilor de formare ecologică pentru cadrele didactice din domeniul EFP
	-
	Număr
	0
	25 281
	T2
	2023
	Eliberarea a 25 281 de certificate de formare privind finalizarea a 30 de ore de formare digitală și verde. Același profesor poate urma mai multe cursuri de formare.

	300
	C20.I3
	T
	Cel puțin 1 667 de noi grupuri EFP în comparație cu anul universitar 2019/2020.
	-
	Număr
	37 070
	38 737
	T4
	2022
	Crearea cumulată a cel puțin 1 667 de noi grupuri EFP în comparație cu anul universitar 2019/2020. Distribuirea teritorială a finanțării pentru creșterea ofertei de EFP se bazează pe o evaluare a nevoilor și urmează discuțiilor cu părțile interesate relevante pentru a se asigura că oferta răspunde în mod eficace nevoilor sectoriale, astfel cum se subliniază în Planul de modernizare a formării profesionale și în lacunele regionale .. Data scenariului de referință: Anul universitar 2019/2020.

	301
	C20.I3
	T
	Formare profesională bilingvă 
	-
	Număr
	0
	3 631
	T2
	2026
	3 631 de grupuri de formare profesională create sau convertite într-un format bilingv.

	302
	C20.I3
	T
	Grupuri EFP suplimentare
	-
	Număr
	38 737
	45 322
	T2
	2026
	6 585 de grupuri EFP suplimentare, inclusiv grupuri EFP de învățare la distanță și excluzând grupurile bilingve nou create vizate de ținta 301. 
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U. COMPONENTUL 21: Modernizarea și digitalizarea educației, inclusiv educația timpurie 0-3
Această componentă a planului de redresare și reziliență al Spaniei se axează pe modernizarea sistemului de învățământ și pe îmbunătățirea infrastructurii educaționale. Scopul său este de a crea un sistem mai flexibil și mai favorabil incluziunii, mai bine adaptat la nevoile fiecărui elev, și de a introduce noi tehnici de predare și învățare, inclusiv digitale. Obiectivele principale ale fiecărei etape educaționale sunt: 
a) Educația și îngrijirea copiilor preșcolari (ECEC). Componenta vizează creșterea progresivă a numărului de înscrieri în ECEC, acordând prioritate furnizării de noi locuri publice pentru copiii din zonele cu risc mai ridicat de sărăcie sau de excluziune socială și din zonele rurale. Accentul se pune pe copiii cu vârste cuprinse între 0 și 3 ani și se acordă atenție atât accesului, cât și accesibilității prețurilor, pentru a favoriza în special integrarea femeilor pe piața forței de muncă și pentru a pune bazele îmbunătățirii rezultatelor educaționale și prevenirii părăsirii timpurii a școlii în etapele ulterioare. 
b) Învățământ primar și secundar . Componenta vizează îmbunătățirea rezultatelor educaționale prin reducerea abandonului școlar timpuriu și a ratelor ridicate de repetiție, prin sprijin suplimentar pentru elevii cu performanțe slabe și prin dezvoltarea unei noi programe de învățământ pentru competențele-cheie (inclusiv digitale) în învățământul primar și secundar obligatoriu și pentru bacalaureat. 
c) Sistemul universitar. Componenta vizează modernizarea sistemului universitar, prin adaptarea organizării cursurilor universitare la nevoile societale actuale, prin îmbunătățirea relevanței învățământului superior pentru piața forței de muncă și prin sprijinirea transformării tehnologice. Aceasta vizează, de asemenea, creșterea accesului la învățământul superior și îmbunătățirea accesibilității acestuia din punct de vedere financiar.
Componenta contribuie la abordarea recomandărilor specifice fiecărei țări legate de reducerea părăsirii timpurii a școlii și de îmbunătățirea rezultatelor școlare, ținând seama de disparitățile regionale (recomandările specifice fiecărei țări 2 2019) și îmbunătățind accesul la învățarea digitală (recomandarea specifică fiecărei țări 2 2020). Aceasta contribuie, de asemenea, la abordarea recomandărilor anterioare specifice fiecărei țări referitoare la un sprijin mai bun pentru formarea studenților și a cadrelor didactice, precum și la îmbunătățirea sprijinului acordat familiilor (Recomandările specifice fiecărei țări 2 2019), inclusiv accesul la servicii de calitate de îngrijire a copiilor. 
Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a măsurilor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice privind principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01).
U.1.  Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil
Reforma 1 (C21.R1) – Noua lege organică privind educația 
Această reformă include adoptarea unei noi legi privind educația copiilor preșcolari, învățământul primar și secundar obligatoriu și bacalaureatul. Aceasta stabilește baza pentru creșterea oportunităților educaționale și de formare pentru întreaga populație, inclusiv prin îmbunătățirea rezultatelor educaționale și detectarea timpurie a dificultăților, precum și prin consolidarea autonomiei școlilor. Aceasta se axează pe reducerea segregării în funcție de mediul de proveniență al studenților și pe îmbunătățirea capacității incluzive a sistemului. În plus, scopul este de a consolida competențele digitale la toate nivelurile educaționale, răspunzând astfel economiei din ce în ce mai digitalizate. O nouă lege (LOMLOE) a fost adoptată la 29 decembrie 2020.
Dezvoltarea normativă a Legii educației urmează să fie implementată prin: 
a) reglementarea unei noi programe de învățământ bazate pe competențe; 
b) evaluarea, în special evaluarea generală a sistemului de învățământ, precum și evaluările diagnostice; 
c) dezvoltarea profesiei de cadru didactic; și
d) reglementarea recunoașterii și validării certificatelor și studiilor neuniversitare străine. 
În acest scop, ea pune bazele reformei 2 și ale diferitelor investiții incluse în componentă. 
În cele din urmă, se preconizează că reforma va promova integrarea elevilor cu nevoi educaționale speciale în școlile obișnuite și va fi însoțită de un plan continuu pe 10 ani convenit cu autoritățile regionale, care să ofere resurse suplimentare pentru a sprijini școlile care găzduiesc elevi cu nevoi speciale. 
Punerea în aplicare a măsurii se finalizează până la 31 martie 2021.
Reforma 2 (C21.R2) – Un nou model de curriculum pentru îmbunătățirea calității educației
Obiectivul acestei reforme este de a îmbunătăți calitatea educației. Această măsură constă în participarea experților la elaborarea curriculumului sau a cadrelor de evaluare, publicarea materialelor didactice, precum și formarea cadrelor didactice pentru aplicarea noului curriculum sau a noii Legi organice privind educația. 
Reforma 3 (C21.R3) – Reforma cuprinzătoare a sistemului universitar 
Reforma se axează pe o reformă cuprinzătoare a sistemului universitar, bazată pe patru obiective-cheie: 
a) Promovarea accesului la învățământul superior. Bursele sunt majorate ținând seama de condițiile socioeconomice, iar egalitatea de șanse este asigurată prin îmbunătățirea burselor pentru studenții cu handicap. Sistemul de burse a fost reformat în 2020, dar va fi dezvoltat în continuare în 2021 și 2022. Taxele universitare publice sunt, de asemenea, reduse, inclusiv prin stabilirea unor praguri și prin reducerea disparităților regionale mari.
b) Adoptarea organizării de cursuri universitare. Se adoptă un decret-lege pentru a reforma organizarea cursurilor universitare și pentru a asigura calitatea și relevanța acestora pentru piața forței de muncă. În acest scop, cooperarea universitară cu întreprinderile din învățământul terțiar este încurajată prin reglementarea diplomelor duble de licență și masterat, inclusiv a programelor de formare în întreprinderile supravegheate de universități. În conformitate cu obiectivele Spațiului european al educației, se asigură recunoașterea automată a diplomelor. Procesele de verificare, monitorizare și acreditare pentru predarea non- sau semi-față în față trebuie, de asemenea, consolidate, combinând asigurarea calității ofertei de învățământ universitar și reducerea birocrației în procedurile implicate. Se promovează, de asemenea, predarea inovatoare. 
c) Asigurarea bunei guvernanțe a instituțiilor universitare și promovarea cercetării, transferului și mobilității personalului didactic și de cercetare. Reforma îmbunătățește eficacitatea, eficiența și autonomia universităților în gestionarea de zi cu zi a universităților, sporește participarea părților interesate la guvernanță și promovează transparența și responsabilitatea. Aceasta vizează, de asemenea, dotarea universităților cu cadre didactice cu înaltă calificare, o carieră didactică mai previzibilă și o legătură mai puternică între predare și cercetare. Acest lucru se realizează parțial prin intrarea în vigoare a unei legi organice.
d) Asigurarea calității instituțiilor universitare. Se adoptă un decret-lege care stabilește criteriile de calitate academică pentru crearea, recunoașterea, autorizarea și acreditarea universităților și a centrelor conexe, inclusiv a universităților la distanță și semifață în față. Scopul este ca universitățile să aibă o ofertă academică formativă minimă, asigurând în același timp posibilitatea de specializare a universităților; un număr minim de studenți; să aloce cel puțin 5 % din bugetul lor programelor de cercetare; și au sisteme interne de asigurare a calității.
În acest scop, reforma ia în considerare recomandările făcute de Conferința rectorilor universităților spaniole (CRUE). Aceasta contribuie la sporirea relevanței învățământului superior pentru piața forței de muncă, inclusiv prin promovarea cooperării cu întreprinderile și prin introducerea unor modele de finanțare bazate pe performanță în universitățile publice.
Punerea în aplicare a măsurii se finalizează până la 30 iunie 2023.
Investiția 1 (C21.I1) – Promovarea educației și îngrijirii copiilor preșcolari (ECEC) 
Obiectivul acestei investiții este de a sprijini capacitatea primului ciclu de educație și îngrijire timpurie (ECEC). Această măsură constă în crearea de noi locuri ECEC. 
Investiția 2 (C21.I2): Program de orientare, progres și îmbogățire educațională („PROA+”) 
Obiectivul acestei investiții este de a oferi sprijin școlilor pentru a reduce ratele de părăsire timpurie a școlii. Această măsură constă în participarea școlilor la programul existent de orientare, progres și îmbogățire educațională („PROA+”).
Investiția 3 (C21.I3) – Sprijin pentru studenții vulnerabili 
Obiectivul acestei investiții este de a reduce absenteismul și părăsirea timpurie a școlii. Această măsură constă în semnarea unor acorduri de participare de către centrele de învățământ pentru furnizarea de servicii de către unitățile de însoțire și orientare studenților vulnerabili, precum și în evaluarea acestor servicii. 
Investiția 4 (C21.I4) – Formarea personalului didactic și de cercetare 
Această măsură include investiții în granturi acordate universităților publice, cu scopul de a promova recalificarea sistemului universitar spaniol și de a promova dezvoltarea profesională a personalului său didactic, precum și de a oferi oportunități proaspeților absolvenți de doctorat de a se integra în sistemul de învățământ superior în viitor. Granturile finanțează sejururile de cercetare postdoctorală găzduite de universități și centre de cercetare străine, precum și de universități spaniole și de alți agenți publici ai Sistemului spaniol de știință, tehnologie și inovare. În acest scop, se preconizează că granturile vor contribui la atragerea de talente internaționale și vor aborda rata scăzută de internaționalizare din universitățile spaniole.
Granturile se acordă în cadrul a trei programe diferite, aplicând criterii specifice în funcție de grupul-țintă, cu accent pe i) formarea proaspeților doctoranzi; ii) burse pentru lectori universitari - profesori permanenți și lecturi pentru seniori pe pistă de titularizare; și iii) granturi care vizează atragerea de talente internaționale, finanțarea formării postdoctorale găzduite de universități spaniole și de alți agenți publici ai Sistemului spaniol de știință, tehnologie și inovare. Programele durează între unu și trei ani, în funcție de program și de grupul-țintă.
Granturile sunt acordate unui număr de cel puțin 2 600 de candidați. Fiecare universitate primește direct o alocare bugetară de la Ministerul Universităților pe baza unor criterii obiective, inclusiv numărul de cadre didactice și de cercetare, precum și evidența tezelor de doctorat. Pe baza candidaturilor, candidații urmează să fie evaluați de un grup de experți cu prestigiu recunoscut, numit de fiecare universitate, care include cel puțin trei membri și o majoritate de experți externi. 
Punerea în aplicare a măsurii se finalizează până la 30 iunie 2023.
Investiția 5 (C21.I5) – Capacitățile digitale universitare și educația
Obiectivul acestei măsuri este de a îmbunătăți capacitățile tehnologice și digitale ale universităților și competențele digitale. Această măsură constă în activități legate de echipamentele digitale, educația digitală, programele de formare, platformele de servicii digitale, infrastructura digitală și serviciile TIC. 
Investiția 6 (C21.I6) – Dezvoltarea microcertificatelor universitare
Obiectivul acestei investiții este de a dezvolta capacitățile sistemului universitar ca instituții de învățare pe tot parcursul vieții și de a contribui la perfecționarea și recalificarea adulților. Această măsură constă în furnizarea de micro-certificate universitare. 
U.2.  Jaloane, ținte, indicatori și calendar pentru monitorizarea și punerea în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil
A se vedea tabelul de mai jos. Data de referință pentru toți indicatorii este 1 februarie 2020, cu excepția cazului în care se indică altfel în descrierea acțiunii. Sumele din tabel nu includ TVA.
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	Număr
	Măsură
	Etapa de referință 
 / Țintă
	Denumire
	Indicator calitativ pentru obiectivele de etapă
	Indicator cantitativ pentru obiectiv
	Timp
	Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte

	
	
	
	
	
	Unitate
	Situația de referință
	Obiectiv
	Q
	Anul
	

	303
	C21.R1
	M
	Intrarea în vigoare a Legii organice privind educația
	Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a Legii organice 
	 
	 
	 
	Q1
	2021
	Obiectivul Legii organice privind educația (LOMLOE) este de a institui un sistem juridic reînnoit care, în conformitate cu principiile calității, echității și incluziunii, să sporească oportunitățile educaționale și de formare ale studenților și să contribuie la îmbunătățirea rezultatelor educaționale. 

	304
	C21.R2
	M
	Intrarea în vigoare a Decretului regal privind cerințele minime de predare pentru educație
	Dispoziție din decretul regal care indică intrarea în vigoare a decretului regal
	 
	 
	 
	Q1
	2022
	Decretul regal privind cerințele minime de predare pentru învățământul primar, învățământul secundar obligatoriu și bacalaureat include introducerea unor orientări metodologice pentru predare și învățare bazate pe o programă de învățământ bazată pe competențe, care să includă „competențe non-tehnice”; un cadru de evaluare pentru dobândirea de competențe; conceperea unui model mai flexibil și mai deschis, care să promoveze învățarea profundă; și pregătirea de materiale didactice, sprijin, orientare și formare pentru profesori, pentru a se asigura că aceștia pot pune în aplicare în mod eficace noua programă de învățământ. 

	305
	C21.R2
	M
	Publicarea materialelor didactice, eliberarea certificatelor de formare și participarea experților la elaborarea programei de învățământ sau a cadrelor de evaluare
	Publicarea materialelor didactice și a certificatelor de formare eliberate 
	 
	 
	 
	T4
	2025
	Se finalizează următoarele acțiuni:
2. Publicarea materialelor didactice pe site-ul Institutului Național de Tehnologii Educaționale și Formare a Profesorilor,
2. Ministerul Educației, Formării Profesionale și Sportului eliberează 4 000 de certificate de formare privind aplicarea noii programe de învățământ sau a noii Legi organice privind educația; 
2. 100 de experți participă la elaborarea programei de învățământ sau a cadrelor de evaluare.

	306
	C21.R3
	M
	Intrarea în vigoare a decretelor regale privind organizarea universităților
	Dispoziție din decretele regale care indică intrarea în vigoare a decretelor regale
	 
	 
	 
	T3
	2021
	Cele două decrete regale pentru organizarea universităților sunt: 
Decretul regal de stabilire a organizării cursurilor universitare și a procedurii de asigurare a calității acestora 
 Decretul regal privind sistemul de creare, recunoaștere, autorizare și acreditare a universităților și a centrelor conexe.

	307
	C21.R3
	M
	Intrarea în vigoare a Legii organice privind sistemul universitar și a altor acte legislative și documente
	Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a Legii organice
	 
	 
	 
	T2
	2023
	Noua lege organică și alte acte legislative și documente care vizează promovarea accesului la învățământul superior, asigurarea bunei guvernanțe a instituțiilor universitare și promovarea cercetării, transferului și mobilității personalului didactic și de cercetare. Reforma contribuie la sporirea relevanței învățământului superior pentru piața forței de muncă, inclusiv la promovarea cooperării cu instituțiile din sectorul privat și din sectorul terțiar și la introducerea finanțării bazate pe performanță a universităților publice.

	309
	C21.I1
	T
	Locuri noi pentru primul ciclu de educație timpurie 
	-
	Număr
	0
	45 611 
	T2
	2026
	Publicarea în Jurnalul Oficial a actelor juridice care documentează crearea a 45 611 noi locuri publice de școlarizare în domeniul educației și îngrijirii copiilor preșcolari (ECEC). Pentru actele juridice în cazul cărora crearea de locuri este condiționată de finalizarea lucrărilor: confirmarea de către administrație sau de către o entitate publică a executării integrale a contractelor, inclusiv a oricăror modificări, referitoare la lucrări.

	310
	C21.I2
	T
	Semnarea acordurilor în cadrul programului PROA+ 
	-
	Număr
	0
	2 700
	T4
	2025
	2 700 de centre educaționale semnează acorduri în perioada 2021-2023 care reflectă angajamentele lor de a participa la programul PROA+.

	311
	C21.I3
	T
	Acorduri de participare semnate de centrele de învățământ pentru sprijinul oferit de unitățile de însoțire și orientare
	-
	Număr
	0
	6 000 
	T2
	2026
	6 000 de centre educaționale semnează acorduri de participare pentru sprijinul acordat studenților vulnerabili de către unitățile de însoțire și orientare. Fiecare comunitate autonomă furnizează un raport de evaluare privind furnizarea de servicii. 

	312
	C21.I4
	T
	Granturi acordate cercetătorilor postdoctorali și lectorilor universitari
	-
	Număr
	0
	2 600
	T2
	2023
	Granturi acordate cercetătorilor postdoctorali și lectorilor universitari, pentru cel puțin 2 600 de candidați. Obiectivele acestor burse includ promovarea dezvoltării profesionale a cadrelor didactice care ar putea fi integrate în sistem în viitor. Granturile finanțează sejururile de cercetare găzduite de universități și centre de cercetare străine, precum și de universități spaniole și de alți agenți publici ai Sistemului spaniol de știință, tehnologie și inovare. În acest scop, granturile contribuie la atragerea talentelor internaționale. Granturile se acordă în cadrul a trei programe diferite, aplicând criterii specifice în funcție de obiectiv și de grupul-țintă, și durează între unu și trei ani, în funcție de program și de grupul-țintă.

	313
	C21.I5
	T
	Capacitățile digitale și educația universitară
	
	 EUR
	0
	146 880 000 
	T4
	2025
	În domeniul echipamentelor digitale, al educației digitale, al conținutului și programelor de formare, al platformelor de servicii digitale, al infrastructurii digitale sau al serviciilor TIC, pentru o sumă totală cumulată de 146 880 000 EUR:

· Confirmarea de către administrație sau de către o entitate publică a executării contractelor (inclusiv a modificărilor) sau a părților corespunzătoare ale acestora. Contribuția la suma totală cumulată este suma efectuată astfel cum este definită în certificatele de acceptare, în declarațiile de conformitate, în certificatele de plată, în facturile semnate în mod corespunzător de administrație ca fiind conforme sau în documentele echivalente. 
· Verificarea de către administrație sau de către o entitate publică a justificării documentare a plăților granturilor. Contribuția la suma totală cumulată este suma care urmează să fie subvenționată în cadrul verificării respective.

	468
	C21.I6
	M
	Publicarea Planului de acțiune pentru dezvoltarea micro-certificatelor universitare
	Publicare pe site-ul web al Ministerului Universităților
	
	
	
	T2
	2023
	Publicarea unui plan de acțiune pentru crearea unui cadru pentru dezvoltarea microcertificatelor elaborat de Ministerul Universităților în urma dezbaterilor privind microcertificatele în cadrul evenimentelor cu părțile interesate de pe site-ul ministerului. Planul acoperă acțiunile (i) de transformare a universităților în instituții de învățare pe tot parcursul vieții; (ii) să încurajeze cererea din partea adulților și a angajatorilor acestora; (iii) să promoveze calitatea și relevanța microcertificatelor; (iv) sprijinirea echității accesului; și (v) crearea unor parcursuri de formare personalizate și flexibile.

	469
	C21.I6
	T
	Certificate pentru micro-certificate eliberate
	
	Număr
	0
	13 663 
	T2
	2026
	Se eliberează 13 663 de certificate pentru microcertificate. O persoană care participă la mai multe acțiuni de formare este contabilizată separat pentru fiecare formare la care a participat.
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V. COMPONENTUL 22: Planul de acțiune pentru economia serviciilor de îngrijire, consolidarea egalității și politicile de incluziune
Principalul obiectiv al acestei componente a planului de redresare și reziliență al Spaniei este modernizarea și consolidarea serviciilor sociale și a politicilor de incluziune socială. Aceasta pune un accent deosebit pe modelul de îngrijire pe termen lung, cu scopul de a răspunde cererii tot mai mari de diferite servicii de îngrijire pe termen lung din cauza îmbătrânirii populației, promovând inovarea și un model de îngrijire axat pe oameni, axat pe o strategie de dezinstituționalizare.
În domeniul altor servicii sociale și al incluziunii sociale, obiectivele includ modernizarea și consolidarea serviciilor sociale, prin promovarea inovării și a noilor tehnologii pentru a asigura furnizarea pe întreg teritoriul, pentru a identifica mai bine nevoile și pentru a îmbunătăți calitatea acestora. În domeniul sprijinului acordat familiilor, acțiunile vizează îmbunătățirea protecției juridice și a sprijinului material (în numerar și în natură) pentru familii, în vederea reducerii sărăciei în rândul copiilor. Un alt obiectiv al componentei este modernizarea altor prestații sociale necontributive pentru a îmbunătăți rolul de protecție și de activare al acestora. Acțiunile specifice vizează sprijinirea victimelor violenței de gen, promovarea accesibilității la serviciile publice și îmbunătățirea capacității sistemului de primire a solicitanților de protecție internațională.
Componenta contribuie la abordarea recomandărilor specifice fiecărei țări legate de asigurarea capacității serviciilor sociale și de ocupare a forței de muncă de a oferi un sprijin eficace (Recomandarea specifică fiecărei țări nr. 2 2019); îmbunătățirea sprijinului acordat familiilor (Recomandarea specifică fiecărei țări 2 2019); reducerea fragmentării sistemului național de asistență pentru șomaj și abordarea lacunelor în ceea ce privește acoperirea sistemelor regionale de venit minim (Recomandarea specifică fiecărei țări 2 2019); și îmbunătățirea acoperirii și a adecvării venitului minim și a schemelor de sprijin familial (Recomandarea specifică fiecărei țări 2 2020).
Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a măsurilor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice privind principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01).
V.1.  Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil
Reforma 1 (C22.R1) – Consolidarea îngrijirii pe termen lung și promovarea unei schimbări a modelului de sprijin și de îngrijire pe termen lung
Reforma vizează un model de sprijin axat pe oameni și bazat pe drepturi. Se preconizează că sistemul de asistență pentru autonomie și dependență (SAAD) va fi îmbunătățit prin introducerea unor reforme care să simplifice procedurile administrative, să accelereze prelucrarea cererilor și să reducă listele de așteptare pentru persoanele aflate în întreținere care nu beneficiază de serviciile la care au dreptul, precum și să reducă diferențele de la un teritoriu la altul. Aceasta se axează, de asemenea, pe consolidarea calității serviciilor profesionale, pe îmbunătățirea condițiilor de muncă și pe creșterea acoperirii diferitelor tipuri de beneficii financiare. Pe termen mediu, reforma se axează pe punerea în aplicare a unei strategii naționale de dezinstituționalizare, un model orientat către îngrijirea comunitară care să răspundă nevoilor și preferințelor persoanelor care au nevoie de sprijin, asigurând în același timp eficiența din punctul de vedere al costurilor și sprijinind familiile care le îngrijesc.
Baza reformei îngrijirii pe termen lung se bazează pe o evaluare a SAAD în cursul anului 2021, pentru a obține o înțelegere aprofundată a progreselor înregistrate în procesul de reformă a îngrijirii pe termen lung inițiat în 2020 și a impactului acestuia. Concluziile acestei evaluări sunt prezentate consiliului teritorial în prima jumătate a anului 2022.
Punerea în aplicare a măsurii se finalizează până la 30 iunie 2022.
Reforma 2 (C22.R2) – Modernizarea serviciilor sociale publice și crearea unui nou cadru de reglementare pentru acestea
Obiectivul acestei reforme este de a defini și de a se angaja să mențină un set minim comun de servicii sociale și condițiile de bază ale acestora.
Această măsură constă în publicarea în Jurnalul Oficial a i) actului juridic privind acordul Consiliului teritorial care a) definește și se angajează să mențină un set minim comun de servicii sociale și condițiile de bază ale acestora și b) stabilește un mecanism de lucru pentru monitorizarea și revizuirea acestuia; și ii) actul juridic care reglementează sistemul informatic al serviciilor sociale.
Reforma 3a (C22.R3a) - Adoptarea legislației privind prelungirea duratei concediului plătit pentru naștere și îngrijire
Obiectivul acestei măsuri este de a sprijini echilibrul dintre viața profesională și cea privată și bunăstarea copiilor. 
Această măsură constă în intrarea în vigoare a legislației de modificare a Statutului lucrătorilor și a legislației conexe, pentru a prelungi durata concediului de naștere plătit și a concediului de îngrijire.
Reforma 4 (C22.R4) – Reformarea sistemului de primire a migranților și a solicitanților de protecție internațională 
Actualul sistem de primire a migranților și a solicitanților de protecție internațională din Spania trebuie consolidat pentru a-i îmbunătăți capacitatea, adaptând-o la nevoile existente și estimate în viitor și contribuind la eficientizarea acestuia. Accentul se pune în special pe reducerea perioadelor lungi de așteptare și a ratelor scăzute de recunoaștere pentru solicitanții de protecție internațională. Cu un sistem mai solid și mai bine funcțional, se preconizează că gestionarea viitoarelor crize ale migrației va fi mai ușoară.
Politicile de primire sunt adaptate la nevoile persoanelor vulnerabile și ale solicitanților de azil și la obiectivele de integrare în UE, sporind reziliența întregului sistem. De asemenea, stabilește nivelul prestațiilor pentru serviciile de bază pentru solicitanții care nu dispun de resurse financiare și pentru solicitanții cu un profil mai vulnerabil care au nevoie de o protecție sporită, cu scopul de a reduce la minimum furnizarea de condiții de primire sub formă de prestații financiare. În plus, sistemul care acoperă serviciile de însoțire și căile de acces trebuie adaptat. Acesta abordează organizarea sistemului de primire din punct de vedere teritorial, cu scopul de a accelera preluarea competențelor de către comunitățile autonome, astfel cum s-a stabilit prin jurisprudență, printr-o serie de proiecte-pilot. În cele din urmă, parametrii de distribuție teritorială pentru solicitanții care cooperează sunt conveniți cu comunitățile autonome. 
Pentru a asigura punerea în aplicare, se utilizează un sistem de indicatori care include elemente precum naționalitatea, genul, etnia, vulnerabilitatea, condițiile din țara de origine etc. într-o formulă ponderată care să permită un calcul obiectiv al probabilității de a primi protecție. În timpul prelucrării cererilor, rezultatul formulei permite autorităților responsabile de primire să direcționeze solicitanții către calea de primire de bază sau consolidată. Acest lucru se aplică și prestațiilor corespunzătoare. Acest lucru permite aplicarea condițiilor de primire de bază pentru toți solicitanții de azil și îmbunătățirea condițiilor de primire pentru cei cu o probabilitate ridicată de recunoaștere.
Punerea în aplicare a măsurii se finalizează până la 31 martie 2022.
Reforma 5 (C22.R5) – Îmbunătățirea sistemului de prestații financiare necontributive al administrației generale de stat
Obiectivul acestei măsuri este de a sprijini persoanele expuse riscului de sărăcie și de excluziune socială. 
Această măsură constă în aprobarea schemei privind venitul minim vital (IMV), adoptarea unui plan de reorganizare și simplificare a sistemului de prestații financiare necontributive și intrarea în vigoare a actului juridic de modificare a Decretului regal 789/2022 de reglementare a venitului minim vital, în vederea modificării normelor privind compatibilitatea IMV cu veniturile din activități salariate sau independente.
Reforma 6 (C22.R6) – Măsuri de sprijinire a egalității de gen în funcțiile publice și în procesul de elaborare a politicilor și de consolidare a protecției muncii
Obiectivul acestei reforme este de a consolida protecția victimelor violenței sexuale, de a promova o reprezentare echilibrată din punctul de vedere al genului în cadrul instituțiilor politice și constituționale și de a consolida capacitatea instituțională de a aborda și de a reduce disparitățile de gen în politicile publice.
Această măsură constă în intrarea în vigoare a legislației care extinde protecția drepturilor de muncă la victimele violenței sexuale și stabilește norme privind paritatea de gen în listele electorale și reprezentarea echilibrată din punctul de vedere al genului în cadrul organelor constituționale și al organelor de importanță constituțională, precum și în numirile guvernamentale. Aceasta constă, de asemenea, în adoptarea unui ordin ministerial de instituire a unui consiliu consultativ privind disparitatea de gen care să consilieze Ministerul Incluziunii, Securității Sociale și Migrației cu privire la elaborarea, monitorizarea și evaluarea politicilor menite să reducă disparitatea de gen.
Investiția 1 (C22.I1): Infrastructură, echipamente, digitalizare, campanii de informare, noi modele de intervenție și vehicule cu emisii scăzute pentru serviciile sociale. 
Obiectivul acestei investiții este de a sprijini autonomia personală, viața independentă sau serviciile sociale și de îngrijire.
Această măsură constă în executarea a șase proiecte-pilot menite să stimuleze dezinstituționalizarea, în acțiuni de sprijinire a autonomiei personale, a vieții independente sau a furnizării de servicii de îngrijire, precum și în domeniul serviciilor sociale în legătură cu: (i) construirea, achiziționarea, renovarea sau adaptarea infrastructurii; sau (ii) achiziționarea de echipamente sau mobilier; sau (iii) digitalizarea, sistemele informatice sau platformele de gestionare a serviciilor sociale; sau (iv) cursuri de formare digitală pentru utilizatorii de servicii sociale sau pentru profesioniștii din domeniul serviciilor sociale; sau (v) campanii de sensibilizare sau de informare sau formare care vizează recrutarea de noi familii substitutive, elaborarea de noi protocoale sau punerea în aplicare, testarea sau evaluarea inițială a modelelor de intervenție pentru furnizarea de servicii sociale; sau (vi) achiziționarea de vehicule cu emisii scăzute (vehicule electrice pe bază de baterii, vehicule hibride reîncărcabile sau vehicule cu pile de combustie).
investiția 2 (C22.I2): Modernizarea serviciilor sociale: Instrumente tehnologice și proiecte-pilot 
Obiectivul acestei investiții este de a sprijini transformarea tehnologică și proiectele-pilot pentru serviciile sociale.
Această măsură constă în crearea de instrumente tehnologice pentru sistemele de informare și gestionare a serviciilor sociale, precum și în executarea de proiecte-pilot în domeniul serviciilor sociale.
Investiția 3 (C22.I3): Planul de țară accesibil pentru Spania 
Obiectivul acestei măsuri este de a investi în domeniul accesibilității pentru persoanele cu handicap. 
Această măsură constă în investiții în domenii precum accesibilitatea cognitivă în comunicarea cu autoritățile publice (inclusiv site-uri web), accesul fizic la clădirile publice și la spațiile publice, inclusiv la unitățile de sănătate și educație, transportul public, locuințele private, lucrările de adaptare și achiziționarea de echipamente de către municipalități, cursuri de formare, campanii de comunicare și de sensibilizare, precum și proiecte de CDI în domeniul accesibilității cognitive.
Investiția 4 (C22.I4): Plan Spain te protejează de violența împotriva femeilor 
Obiectivul acestei investiții este de a oferi sprijin victimelor violenței împotriva femeilor prin servicii și facilități de îngrijire accesibile.
Această măsură constă în înființarea unui serviciu de orientare socială și în materie de ocupare a forței de muncă pentru victimele traficului de persoane și ale exploatării sexuale, a 52 de centre pentru victimele violenței sexuale („centros de crisis”, „centros de atención integral” și altele similare), dintre care 6 sunt unități mobile, precum și în achiziționarea de alerte și seturi de dispozitive de monitorizare a distanței, a unei aplicații mobile și a unei platforme de volume mari de date și de inteligență artificială.
Investiția 5 (C22.I5): Construirea, achiziționarea sau renovarea centrelor pentru migranți sau solicitanți de protecție internațională 
Obiectivul acestei investiții este de a spori capacitatea Spaniei de primire a migranților sau a solicitanților de protecție internațională.
Această măsură constă în construirea, achiziționarea sau renovarea (inclusiv consolidarea structurală a unor părți ale unui centru sau achiziționarea de echipamente sau mobilier) de centre pentru migranți sau solicitanți de protecție internațională.
V.2.  Jaloane, ținte, indicatori și calendar pentru monitorizarea și punerea în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil
A se vedea tabelul de mai jos. Data de referință pentru toți indicatorii este 1 februarie 2020, cu excepția cazului în care se indică altfel în descrierea acțiunii. Sumele din tabel nu includ TVA.
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	Număr
	Măsură
	Etapa de referință 
 / Țintă
	Denumire
	Indicator calitativ pentru obiectivele de etapă
	Indicator cantitativ pentru obiectiv
	Timp
	Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte

	
	
	
	
	
	Unitate
	Situația de referință
	Obiectiv
	Q
	Anul
	

	314
	C22.R1
	M
	Aprobarea de către Consiliul Teritorial a evaluării Sistemului de Autonomie și Dependență (SAAD)
	Publicarea evaluării
	 
	 
	 
	T2
	2022
	Evaluarea are loc în cursul anului 2021 pentru a obține o înțelegere aprofundată a progreselor înregistrate în procesul de reformă a îngrijirii pe termen lung inițiat în 2020 și a impactului acestuia. Concluziile acestei evaluări sunt prezentate consiliului teritorial în prima jumătate a anului 2022. 

	315
	C22.R2
	M
	Publicarea în Jurnalul Oficial a Acordului Consiliului Teritorial al Serviciilor Sociale și aprobarea actelor juridice relevante
	Publicarea în Jurnalul Oficial a acordurilor Consiliului Teritorial și a dispozițiilor din actele juridice care indică intrarea lor în vigoare
	 
	 
	 
	T2
	2026
	Publicarea în Jurnalul Oficial a:
i) Actul juridic privind acordul Consiliului teritorial care a) definește și se angajează să mențină un set minim comun de servicii sociale și condițiile de bază ale acestora și b) stabilește un mecanism de lucru pentru monitorizarea și revizuirea acestuia.
ii) Actul normativ care reglementează sistemul informațional al serviciilor sociale.

	316a
	C22.R3a
	M
	Intrarea în vigoare a Decretului-lege regal de prelungire a duratei concediului de naștere și de îngrijire plătit
	Dispoziție din Decretul-lege regal care indică intrarea în vigoare
	 
	 
	 
	T4
	2025
	Intrarea în vigoare a legislației de prelungire a duratei concediului de naștere plătit și a concediului de îngrijire.

	317
	C22.R4
	M
	Intrarea în vigoare a reformei legislative a sistemului de primire a migranților și a solicitanților de protecție internațională în Spania 
	Dispoziție din ordonanță care indică intrarea în vigoare a ordonanței
	 
	 
	 
	Q1
	2022
	Un ordin ministerial central reformează sistemul de primire a migranților și a solicitanților de protecție internațională în Spania, adoptat de Ministerul Incluziunii, Securității Sociale și Migrației. Obiectivele reformei sunt de a dezvolta noi proceduri de primire pentru toate centrele din rețeaua de primire și de a recunoaște condițiile de primire de bază pentru toți solicitanții de azil și condițiile de primire îmbunătățite pentru cei cu o probabilitate ridicată de recunoaștere.

	318
	C22.R5
	M
	Intrarea în vigoare a Decretului-lege regal 20/2020 din 29 mai de aprobare a venitului minim vital
	Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a legii 
	 
	 
	 
	T2
	2020
	Intrarea în vigoare a venitului minim vital (Decretul-lege regal 20/2020 din 29 mai).

	319
	C22.R5
	M
	Publicarea „Planului de reorganizare și simplificare a sistemului de prestații financiare necontributive al Administrației Generale de Stat”
	Publicarea planului în Jurnalul Oficial
	 
	 
	 
	T3
	2022
	Adoptarea unui „Plan de reorganizare și simplificare a sistemului de prestații financiare necontributive al Administrației Generale de Stat” (publicare în Jurnalul Oficial). Planul urmărește să integreze prestațiile necontributive în jurul unui instrument de acoperire a veniturilor, pentru a îmbunătăți eficacitatea și eficiența resurselor publice și pentru a le concentra asupra persoanelor expuse riscului de vulnerabilitate sau de excluziune socială. Acest plan se axează pe acoperirea adecvată a diferitelor circumstanțe care conduc la vulnerabilitate, precum și pe caracterul adecvat al sprijinului pentru venit. În acest scop, Comisia ține seama, pe de o parte, de nevoile structurale, cum ar fi gospodăriile cu copii și persoanele cu handicap, și, pe de altă parte, corelează sprijinul pentru venit cu căutarea activă a unui loc de muncă pentru incluziune și evită „capcanele sărăciei”. Planul ia în considerare toate elementele necontributive existente în vederea integrării treptate și în timp a acestora într-un sistem național unic pentru a se asigura că obiectivul planului este atins pe deplin. 

În sensul acordului operațional, publicarea pe site-ul oficial relevant este considerată un indicator calitativ al intrării în vigoare.

	320a
	C22.R5
	M
	Intrarea în vigoare a actului juridic privind venitul minim vital (VMI)
	Dispoziție din actul juridic care indică intrarea în vigoare
	 
	 
	 
	T4
	2025
	Intrarea în vigoare a actului juridic de modificare a Decretului regal 789/2022 de reglementare a venitului minim vital (IMV), de modificare a normelor privind compatibilitatea IMV cu veniturile din activități salariate sau independente. 


	412a
	C22.R6
	M
	Intrarea în vigoare a legii privind reprezentarea egală și prezența echilibrată a femeilor și bărbaților și intrarea în vigoare a ordinului ministerial de instituire și reglementare a unui consiliu consultativ privind disparitatea de gen 
	Dispoziție din actul juridic care indică intrarea în vigoare sau data intrării în vigoare
	
	
	
	T2
	2026
	Intrarea în vigoare a legislației care extinde protecția drepturilor de muncă la victimele violenței sexuale și stabilește norme privind paritatea de gen în listele electorale și reprezentarea echilibrată din punctul de vedere al genului în cadrul organelor constituționale și al organelor de importanță constituțională, precum și în numirile în vicepreședințiile guvernului și în birourile ministeriale.

Intrarea în vigoare a unui ordin ministerial de instituire a unui consiliu consultativ privind disparitatea de gen care să consilieze Ministerul Incluziunii, Securității Sociale și Migrației cu privire la elaborarea, monitorizarea și evaluarea politicilor menite să reducă disparitatea de gen.

	321
	C22.I1
	T
	Proiecte executate de Ministerul Drepturilor Sociale și Agendei 2030
	 
	Număr
	0
	6
	T2
	2023
	Finalizarea a 6 proiecte-pilot privind îngrijirea dezinstituționalizată, dintre care unul axat pe sprijinirea și îngrijirea persoanelor cu dizabilități intelectuale.

	322
	C22.I1
	T
	 Acțiuni de sprijinire a autonomiei personale, a vieții independente și a serviciilor de îngrijire
	 
	EUR (milioane)
	0
	304
	T2
	2026
	Pentru acțiuni de sprijinire a autonomiei personale, a vieții independente sau a prestării de servicii de îngrijire, pentru o sumă totală cumulată de 304 000 000 EUR: 
Confirmarea de către administrație sau de către o entitate publică a executării contractelor și acordurilor (convenios) (inclusiv a modificărilor) sau a părților corespunzătoare ale acestora. Contribuția la suma totală cumulată este reprezentată de declarațiile de conformitate, certificatele de plată, facturile semnate în mod corespunzător ca fiind conforme de către administrație sau documentele echivalente. 
Verificarea de către administrație sau de către o entitate publică a justificării documentare a plăților granturilor. Contribuția la suma totală cumulată este suma care urmează să fie subvenționată în cadrul verificării respective.

	323
	C22.I1
	T
	 Infrastructură, echipamente, digitalizare, campanii de informare, modele de intervenție și vehicule cu emisii scăzute în domeniul serviciilor sociale
	 
	EUR (milioane)
	0
	1 805
	T2
	2026
	În domeniul serviciilor sociale și în legătură cu: (i) construirea, achiziționarea, renovarea sau adaptarea infrastructurii; sau (ii) achiziționarea de echipamente sau mobilier; sau (iii) digitalizarea, sistemele informatice sau platformele de gestionare a serviciilor sociale; sau (iv) formare digitală pentru utilizatorii de servicii sociale sau pentru profesioniștii din domeniul serviciilor sociale; sau (v) campanii de sensibilizare sau de informare sau formare care vizează recrutarea de noi familii substitutive, elaborarea de noi protocoale sau punerea în aplicare, testarea sau evaluarea inițială a modelelor de intervenție pentru furnizarea de servicii sociale; sau (vi) achiziționarea de vehicule cu emisii scăzute (vehicule electrice pe bază de baterii, vehicule hibride reîncărcabile sau vehicule cu pile de combustie), pentru o sumă totală cumulată de 1 805 000 000 EUR: 

Rapoartele finale care confirmă finalizarea proiectelor atribuite sunt prezentate de entitățile beneficiare sau de persoanele fizice pentru granturi. Contribuția la suma totală cumulată este suma acordată proiectului; și 

Confirmarea de către administrație sau de către o entitate publică a executării contractelor sau acordurilor (inclusiv a oricăror modificări) sau a unor părți ale acestora. Contribuția la suma totală cumulată este suma efectuată astfel cum este definită în certificatele de acceptare, în declarațiile de conformitate, în certificatele de plată sau în documentele echivalente.

	324
	C22.I2
	M
	Instituirea de instrumente tehnologice pentru sistemele de informare și gestionare a serviciilor sociale
	Certificate de acceptare, declarații de conformitate sau documente echivalente care atestă executarea contractelor
	 
	 
	 
	T4 
	2025
	Confirmarea de către administrație a executării contractelor pentru crearea următoarelor instrumente tehnologice: 
i. Sistemul informațional de stat al serviciilor sociale (SIESS) și instrumentele telematice ale Sistemului informațional de stat pentru gestionarea serviciilor sociale (SEGISS); 
ii. Un instrument telematic pentru analiza proiectelor desfășurate de entități din sectorul terțiar; 
iii. Instrumente telematice pentru gestionarea creditelor și pentru acțiunile din copilărie și adolescență; și 
iv. O platformă online: serviciu de portal web pentru hărți de îngrijire. 

	471
	C22.I2
	T
	Proiecte-pilot în domeniul serviciilor sociale
	
	Număr
	0
	19
	T2
	2026
	Verificarea de către administrație sau de către o entitate publică a documentelor justificative pentru plata granturilor referitoare la un total de 19 proiecte-pilot în domeniul serviciilor sociale.

	326
	C22.I3
	T
	Investiții în accesibilitate
	 
	EUR (milioane)
	0
	103,5
	T4
	2025
	Investiții în accesibilitate în următoarele domenii: 
i. accesibilitatea cognitivă în comunicarea cu autoritățile publice (inclusiv site-urile web);
ii. accesul fizic la clădirile publice și la spațiile publice, inclusiv la instituțiile de sănătate și de învățământ;
iii. transportul public;
iv. locuințe private;
v. lucrări de adaptare și achiziționarea de echipamente de către municipalități;
vi. cursuri de formare, campanii de comunicare și de sensibilizare;
vii. proiecte CDI în domeniul accesibilității cognitive.
pentru o sumă totală cumulată de 103 500 000 EUR: 

· Confirmarea de către administrație sau de către o entitate publică a executării contractelor și acordurilor (convenios) (inclusiv a modificărilor) sau a părților corespunzătoare ale acestora. Contribuția la suma totală cumulată este suma efectuată astfel cum este definită în certificatele de acceptare, în declarațiile de conformitate, în certificatele de plată, în facturile semnate în mod corespunzător ca fiind conforme de către administrație sau în documentele echivalente.
· Verificarea de către administrație sau de către o entitate publică a justificării documentare a plăților granturilor. Contribuția la suma totală cumulată este suma care urmează să fie subvenționată în cadrul verificării respective. 

	473
	C22.I4
	M
	Crearea diferitelor tipuri de servicii pentru victimele violenței sexuale
	Intrarea în vigoare a legislației
	
	
	
	Q1
	2023
	Intrarea în vigoare a legislației care creează dreptul victimelor violenței sexuale de a primi servicii de orientare socială și de ocupare a forței de muncă, inclusiv consiliere juridică, sprijin psihologic și emoțional și asistență pentru integrarea pe piața forței de muncă.

	472
	C22.I4
	M
	Achiziționarea de alerte și de seturi de dispozitive de monitorizare a distanței și de servicii de sprijinire a victimelor
	Certificate de acceptare, declarații de conformitate sau documente echivalente care atestă executarea contractelor
	
	
	
	T2
	2026
	Confirmarea de către administrație sau de către o entitate publică a faptului că au fost încheiate contracte (inclusiv orice modificări) privind achiziționarea a 9 500 de dispozitive de alertă și a 7 600 de seturi de dispozitive de monitorizare a distanței, a unei aplicații mobile și a unei platforme de volume mari de date și de inteligență artificială.

	327
	C22.I4
	T
	Centre pentru victimele violenței sexuale
	 
	Număr
	0
	52
	T4
	2025
	Confirmarea de către administrație a executării contractelor (inclusiv a oricăror modificări) sau dovada achiziționării referitoare la înființarea a 52 de centre pentru victimele violenței sexuale („centros de crisis”, „centros de atención integral” și altele similare), dintre care 6 sunt unități mobile.

	328
	C22.I5
	M
	Construirea, achiziționarea sau renovarea centrelor pentru migranți sau solicitanți de protecție internațională
	Certificate de recepție, certificate de finalizare a lucrărilor, declarații de conformitate sau echivalente care atestă executarea contractelor și dovada achiziționării pentru achiziții
	
	
	
	T2
	2026
	În domeniul construcției, achiziționării sau recondiționării (inclusiv consolidarea structurală a unor părți ale unui centru sau achiziționarea de echipamente sau mobilier) centrelor pentru migranți sau solicitanți de protecție internațională, pentru o sumă totală cumulată de 102 251 654 EUR:
· confirmarea de către administrație sau de către o entitate publică a executării contractelor sau acordurilor (inclusiv a oricăror modificări) sau a părților corespunzătoare ale acestora; sau
· Certificate de finalizare a lucrărilor (certificado final de obra) semnate de administratorul sitului (director de obra); sau
· Dovada achiziționării unui centru sau a terenului pentru construirea unui centru care contribuie la acest jalon.
Contribuția la suma totală cumulată este suma efectuată astfel cum este definită în certificatele de recepție, certificatele de finalizare a lucrărilor, declarațiile de conformitate, certificatele de plată, dovada achiziționării pentru achiziții sau documentele echivalente.
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V.3. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul sub formă de împrumut
Investiția 6 (C22.I6): Fondul de impact social (FIS)
Această măsură constă într-o investiție publică într-un mecanism, Fondul de impact social, pentru a stimula investițiile private și a îmbunătăți accesul la finanțare în sectorul impactului social din Spania, în special proiectele care contribuie la soluții sociale și de mediu, ținând seama de procedurile de măsurare și gestionare a impactului stabilite de cele mai bune practici ale industriei (GIIN și altele), precum și pentru a dezvolta piețele de capital în aceste domenii. Facilitatea respectivă funcționează prin acordarea de împrumuturi, de investiții de capital și de cvasicapital în mod direct sau prin intermediari sectorului privat, precum și entităților din sectorul public implicate în activități similare. Pe baza investițiilor MRR, mecanismul urmărește să ofere inițial o finanțare de cel puțin 400 000 000 EUR.
Instrumentul este gestionat de Compañía Española de Financiación del Desarrollo (COFIDES) în calitate de partener de implementare. Facilitatea include următoarele trei linii de produse:
· Subscrierea de acțiuni în fonduri de investiții cu impact social. Această linie achiziționează acțiuni ale vehiculelor de investiții, gestionate de administratori financiari privați, cu scopul de a investi în proiecte sociale și de mediu în toate etapele de maturitate. Achiziționarea este limitată la 25 % din totalul acțiunilor fiecărui fond, cu excepția cazurilor justificate în mod corespunzător, în care acest procent ar putea crește, deși nu depășește 49 %. În plus, facilitatea nu cumpără acțiuni din mai mult de două fonduri gestionate de același administrator financiar, cu excepția cazului în care unul dintre cele două fonduri se află într-o perioadă de cesionare și a dezinvestit cel puțin 50 % din activele administrate.
· Coinvestiție sau cofinanțare, prin intermediul instrumentelor de capitaluri proprii sau al altor instrumente de datorie, în proiecte cu un impact social sau de mediu măsurabil sau în întreprinderi care s-au angajat să realizeze noi proiecte cu aceste caracteristici. Această linie coinvestește sau cofinanțează proiecte cu alte fonduri publice sau private, inclusiv, eventual, cu cele pentru care facilitatea a achiziționat acțiuni.
· Împrumuturi directe și împrumuturi participative în întreprinderi care desfășoară proiecte cu un impact social sau de mediu măsurabil.
Această investiție acoperă, de asemenea, un mecanism de asistență tehnică (TAF), menit să îmbunătățească capacitățile beneficiarilor de a gestiona și de a măsura impactul proiectelor lor de investiții. Acesta sprijină, de asemenea, buna gestiune financiară a instrumentului. TAF va fi gestionat de COFIDES și va fi dotat cu o alocare inițială de până la 8 milioane EUR.
Pentru a pune în aplicare investiția în mecanism, Spania aprobă un regulament și orice documente asociate pentru crearea și gestionarea mecanismului, care include următorul conținut:
1) Descrierea procesului decizional al instrumentului: Decizia inițială de investiții a facilității este luată de un comitet pentru investiții sau de un alt organ de conducere echivalent relevant și este aprobată cu majoritatea voturilor membrilor independenți de guvernul spaniol. Decizia finală de investiții a facilității se limitează la aprobarea (fără modificări) sau la exercitarea unui drept de veto cu privire la o decizie de investiții propusă de comitetul pentru investiții sau de organul de conducere echivalent relevant. Pentru investițiile intermediate, decizia finală de investiție este luată de intermediari.
2) Cerințele-cheie ale politicii de investiții asociate, care includ:
a) Descrierea produselor financiare și a beneficiarilor finali eligibili în conformitate cu descrierea măsurii.
b) Cerința ca toate investițiile sprijinite să fie viabile din punct de vedere economic.
c) Interdicția de a refinanța orice împrumut restant. 
d) Cerința de a respecta principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative”, astfel cum este prevăzut în Orientările tehnice privind principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01), în special:
i) În cazul împrumuturilor, al obligațiunilor pentru finanțarea proiectelor sau al instrumentelor echivalente: politica de investiții exclude de la eligibilitate următoarea listă de activități și active: (i) activitățile și activele legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval,[footnoteRef:130](ii) activitățile și activele din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante,[footnoteRef:131](iii) activitățile și activele legate de depozitele de deșeuri, incineratoare și stațiile de tratare mecano-biologică. [130:  Cu excepția (a) activelor și activităților din domeniul producerii de energie electrică și/sau termică, precum și al infrastructurii de transport și distribuție aferente, care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile prevăzute în anexa III la Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) și (b) activităților și activelor de la punctul (ii) pentru care utilizarea combustibililor fosili este temporară și inevitabilă din punct de vedere tehnic pentru tranziția în timp util către o operațiune fără combustibili fosili.]  [131:  Inclusiv activitățile și activele din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante. În cazul în care activitatea care beneficiază de sprijin generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai mici decât valorile de referință relevante, se furnizează o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Indici de referință stabiliți pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.] 

ii) În cazul capitalurilor proprii, al cvasicapitalurilor, al obligațiunilor corporative sau al instrumentelor echivalente: politica de investiții exclude întreprinderile care pun un accent deosebit[footnoteRef:132] pe următoarele sectoare: (i) producția de energie pe bază de combustibili fosili și activitățile conexe;[footnoteRef:133] (ii) industriile mari consumatoare de energie și/sau cu emisii ridicate de CO2;[footnoteRef:134] (iii) producția, închirierea sau vânzarea de vehicule poluante;[footnoteRef:135] (iv) colectarea, tratarea și eliminarea deșeurilor,[footnoteRef:136](v) prelucrarea combustibilului nuclear, producția de energie nucleară [132:  Se consideră că un beneficiar final pune „un accent substanțial” pe un sector sau o activitate comercială în cazul în care un astfel de sector sau activitate este identificat(ă) ca fiind o parte esențială a activității comerciale a beneficiarului final, respectiv în raport cu venitul brut, profitul sau baza de clienți a beneficiarului final. Veniturile brute generate de sectorul sau activitatea restricționată nu depășesc, în niciun caz, 50 % din veniturile brute.]  [133:  Cu excepția (a) activelor și activităților din domeniul producerii de energie electrică și/sau termică, precum și al infrastructurii de transport și distribuție aferente, care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile prevăzute în anexa III la Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) și (b) activităților și activelor de la punctul (ii) pentru care utilizarea combustibililor fosili este temporară și inevitabilă din punct de vedere tehnic pentru tranziția în timp util către o operațiune fără combustibili fosili.]  [134:  Inclusiv activitățile și activele din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante. În cazul în care activitatea care beneficiază de sprijin generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai mici decât valorile de referință relevante, se furnizează o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Indici de referință stabiliți pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.]  [135:  Vehiculele poluante sunt definite ca vehicule fără emisii zero.]  [136:  Această excludere nu se aplică acțiunilor din instalații dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și nici instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de eșapament pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității instalațiilor de prelucrare a deșeurilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.] 

iii) În plus, politica de investiții impune respectarea legislației UE și naționale relevante în materie de mediu a beneficiarilor finali ai facilității.
e) Cerința ca beneficiarii finali ai mecanismului să nu primească sprijin din partea altor instrumente ale Uniunii pentru a acoperi aceleași costuri.
3) Cuantumul care face obiectul regulamentelor și al oricăror documente conexe de instituire a mecanismului, structura taxelor pentru partenerul de implementare și cerința de a reinvesti orice restituiri în conformitate cu politica de investiții a mecanismului, cu excepția cazului în care acestea sunt utilizate pentru rambursarea împrumuturilor din cadrul Mecanismului de redresare și reziliență.
4) Cerințe de monitorizare, audit și control, inclusiv:
a) Descrierea sistemului de monitorizare al partenerului de implementare pentru raportarea cu privire la investiția mobilizată.
b) Descrierea procedurilor partenerului de implementare care vor asigura prevenirea, detectarea și corectarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese.
c) Obligația de a verifica eligibilitatea fiecărei operațiuni în conformitate cu cerințele prevăzute în regulamentele de instituire a instrumentului înainte de a se angaja să finanțeze o operațiune. 
d) Obligația de a efectua audituri ex post bazate pe riscuri în conformitate cu un plan de audit al COFIDES. Aceste audituri verifică i) eficacitatea sistemelor de control, inclusiv detectarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese; ii) respectarea principiului de „a nu aduce prejudicii semnificative”, a normelor privind ajutoarele de stat, a cerințelor privind obiectivele climatice și digitale; și (iii) cerința ca intermediarul să verifice dacă beneficiarul final prezintă o declarație responsabilă pentru a verifica dacă același cost este acoperit de un alt instrument al Uniunii este respectată. Auditurile verifică, de asemenea, legalitatea tranzacțiilor și respectarea condițiilor regulamentului aplicabil și a documentelor asociate de instituire a mecanismului și a acordurilor de finanțare.
5) Cerințe pentru selectarea intermediarilor financiari: COFIDES selectează intermediarii financiari în mod deschis, transparent și nediscriminatoriu. Controalele privind absența conflictelor de interese asupra intermediarilor financiari au loc și se efectuează ex ante prin intermediul unui sistem informatic, cum ar fi Minerva, pentru toți actorii financiari implicați.
6) Cerința de a semna acorduri de finanțare: COFIDES semnează acorduri de finanțare cu intermediarii financiari în conformitate cu cerințele-cheie care sunt furnizate ca parte a documentelor asociate de înființare a mecanismului .. Cerințele-cheie ale acordului de finanțare includ toate cerințele în temeiul cărora funcționează mecanismul, inclusiv: 
a) Obligația intermediarului financiar de a-și lua deciziile în conformitate mutatis mutandis cu cerințele privind procesul decizional și politica de investiții specificate mai sus, inclusiv în ceea ce privește respectarea principiului de „a nu aduce prejudicii semnificative”.
b) Descrierea cadrului de monitorizare, audit și control pe care intermediarul financiar trebuie să îl instituie, care, mutatis mutandis, face obiectul tuturor cerințelor de monitorizare, audit și control specificate mai sus. 
V.4.  Jaloane, ținte, indicatori și calendar pentru monitorizarea și punerea în aplicare a sprijinului sub formă de împrumut
A se vedea tabelul de mai jos. Data de referință pentru toți indicatorii este 1 februarie 2020, cu excepția cazului în care se indică altfel în descrierea acțiunii.
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	Număr
	Măsură 
	Etapa de referință
/ Țintă
	Denumire 
	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă) 
	Indicatori cantitativi (pentru obiectiv) 
	Timp 
	Descrierea fiecărui jalon și obiectiv 

	
	
	
	
	
	Unitate
	Situația de referință
	Obiectiv
	Q
	Anul
	

	L72
	C22.I6
	M
	Fondul de impact social: Regulamentul de instituire a mecanismului
	Intrarea în vigoare a regulamentului de instituire a mecanismului
	
	
	
	T2
	2023
	Intrarea în vigoare a regulamentului și a oricăror documente conexe de instituire a instrumentului.

	L73
	C22.I6
	M
	Fondul de impact social: Acorduri legale de finanțare semnate cu beneficiarii finali (inclusiv fonduri de capital) și finalizarea investiției
	Acorduri de finanțare legale și certificat de transfer
	
	
	
	T2
	2026
	Mecanismul și intermediarii selectați de COFIDES trebuie să fi încheiat acorduri juridice de finanțare cu beneficiarii finali (inclusiv fonduri de capitaluri proprii) pentru o sumă necesară pentru a utiliza 100 % din investițiile MRR în mecanism (ținând seama de comisioanele de gestiune).

Spania transferă 400 000 000 EUR către instrument.
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W. COMPONENTUL 23: Noi politici publice pentru o piață a forței de muncă dinamică, rezilientă și favorabilă incluziunii
Componenta planului de redresare și reziliență al Spaniei abordează provocări structurale importante de pe piața forței de muncă din Spania. Principalele sale obiective sunt reducerea șomajului structural și a șomajului în rândul tinerilor, reducerea utilizării pe scară largă a contractelor temporare și corectarea dualității pieței forței de muncă, creșterea investițiilor în capitalul uman, modernizarea instrumentelor de negociere colectivă și creșterea eficacității și eficienței politicilor active în domeniul pieței forței de muncă. 
Componenta include investiții relevante, complementare celor finanțate din fondurile structurale (în special Fondul social european), care vizează maximizarea impactului reformelor asupra creării de locuri de muncă de calitate, a creșterii productivității și a reducerii disparităților sociale, teritoriale și de gen. 
În general, măsurile incluse în componentă sunt menite să abordeze provocările de lungă durată de pe piața forței de muncă din Spania și să prezinte un set de reforme ambițioase și coerente, majoritatea acestora urmând să fie realizate până la sfârșitul anului 2021. Unele dintre propunerile de reformă sunt discutate în prezent cu partenerii sociali printr-un proces de dialog social. Prin urmare, unele detalii au fost lăsate deschise în mod explicit, cu scopul de a lăsa suficient spațiu pentru acordul și aprobarea de către partenerii sociali. 
Componenta abordează recomandările specifice fiecărei țări privind tranzițiile către contracte pe durată nedeterminată și stimulentele pentru angajare, serviciile publice de ocupare a forței de muncă, politicile active în domeniul pieței forței de muncă și învățarea în rândul adulților, protecția împotriva șomajului, sistemele de venit minim și menținerea locurilor de muncă (recomandările specifice fiecărei țări 2 2019 și 2 2020).
Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a măsurilor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice privind principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01).
W.1.  Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil
Reforma 1 (C23.R1) – Reglementarea telemuncii
Această reformă instituie un cadru de reglementare pentru furnizarea de muncă de la distanță, cu scopul de a îmbunătăți protecția și flexibilitatea lucrătorilor, menținând în același timp productivitatea întreprinderilor. Aceasta constă în aprobarea a două decrete-lege regale:
· Decretul-lege regal nr. 28/2020 din 22 septembrie oferă un cadru de reglementare care favorizează introducerea muncii la distanță în sectorul privat, menținând în același timp productivitatea întreprinderilor și oferind protecție și flexibilitate lucrătorilor. Acesta garantează aceleași condiții de muncă pentru cei care lucrează de la distanță și la fața locului, precum și caracterul voluntar al telemuncii, atât pentru lucrător, cât și pentru angajator. Cadrul stabilit favorizează formele mixte de muncă la distanță și la fața locului. 
· Decretul-lege regal nr. 29/2020 din 29 septembrie privind telemunca în administrațiile publice stabilește un cadru de reglementare pentru angajații din sectorul public care recunoaște posibilitatea de a furniza acest tip de muncă pe bază voluntară și reversibilă, cu autorizare prealabilă.
Această reformă este legată de reforma 1 din cadrul componentei 11 privind administrația publică.
Punerea în aplicare a măsurii se finalizează până la 31 decembrie 2020.
Reforma 2 (C23.R2) – Măsuri de eliminare a disparității de gen
Această reformă are ca obiectiv eliminarea diferenței de remunerare între femei și bărbați. Acesta cuprinde două statute:
· Decretul regal 901/2020 din 13 octombrie reglementează obligația angajatorilor de a elabora și de a înregistra planuri de egalitate pentru a acorda transparență salarială. Toate întreprinderile cu peste 150 de angajați sunt obligate să elaboreze și să înregistreze astfel de planuri, iar în 2022 toate întreprinderile cu peste 50 de lucrători sunt, de asemenea, obligate. Decretul regal stabilește procedura de negociere a planurilor, cerințele care trebuie urmate de diagnostic și caracteristicile evaluării și monitorizării acestora. 
· Decretul regal 902/2020 din 13 octombrie privind egalitatea de remunerare între bărbați și femei garantează principiul transparenței salariale pentru a identifica situațiile discriminatorii cauzate de evaluări incorecte ale locurilor de muncă (și anume, salarii mai mici pentru o muncă de aceeași valoare). Decretul definește situațiile în care o operă este considerată de aceeași valoare. Acesta este în vigoare din aprilie 2021, după perioada de 6 luni acordată angajatorilor pentru a institui mecanismele de punere în aplicare necesare.
Punerea în aplicare a măsurii se finalizează până la 30 iunie 2021.
Reforma 3 (C23.R3) – Reglementarea activității distribuitorilor la domiciliu de către platformele digitale (călăreți)
Reforma are ca obiectiv reglementarea condițiilor de muncă ale așa-numiților motocicliști, care sunt implicați în activități de distribuție către terți utilizând mijloace tehnologice. Un decret-lege regal garantează acestor lucrători dreptul la un tratament echitabil și egal în ceea ce privește condițiile de muncă, precum și dreptul de acces la protecție socială și la formare, prin prezumția legală a unui raport de muncă între întreprindere și conducător. Aceasta permite, de asemenea, ca reprezentarea juridică a lucrătorilor să fie informată cu privire la normele conținute în algoritmii și sistemele de inteligență artificială care pot avea un impact asupra condițiilor de muncă, inclusiv accesul la locurile de muncă și menținerea acestora, precum și crearea de profiluri.
Punerea în aplicare a măsurii se finalizează până la 30 septembrie 2021.
Reforma 4 (C23.R4) – Simplificarea contractelor: generalizarea contractului pe durată nedeterminată, motivele utilizării contractelor temporare și reglementarea contractului de formare/ucenicie.
Această reformă constă în modificarea regulamentului privind contractele prevăzut în Statutul lucrătorilor (Decretul legislativ nr. 2/2015), cu scopul de a reglementa utilizarea contractelor temporare ca origine exclusiv cauzală și de a generaliza utilizarea contractelor pe durată nedeterminată. Reforma include următoarele elemente:
· Simplificarea și reorganizarea meniului de contracte, cu trei tipuri principale: pe durată nedeterminată, temporară și de formare/ucenicie. Conceperea noilor tipuri de contracte vizează limitarea cauzelor valabile de utilizare a contractelor temporare, făcând astfel din contractele pe durată nedeterminată regula generală. 
· Revizuirea utilizării contractului de formare/ucenicie, pentru a oferi tinerilor un cadru adecvat pentru a intra pe piața forței de muncă. 
· Consolidarea utilizării contractului sezonier, care este un tip special de contract pe durată nedeterminată utilizat în activitățile sezoniere.
· Reforma consolidează controlul utilizării contractelor cu fracțiune de normă, pentru a preveni timpul de lucru neregulat.
· Consolidarea luptei împotriva fraudei în domeniul muncii, inclusiv prin actualizarea sistemului de sancțiuni.
Această reformă este strâns legată de reforma 1 din cadrul componentei 11, care introduce alte modificări juridice în Statutul lucrătorilor publici pentru a reduce utilizarea contractelor temporare în sectorul public. Aceasta este legată, de asemenea, de reforma 6 (mecanismul de flexibilitate și stabilitate) din cadrul acestei componente.
Punerea în aplicare a măsurii se finalizează până la 31 decembrie 2021.
Reforma 5 (C23.R5) – Modernizarea politicilor active în domeniul pieței forței de muncă (ALMP)
Obiectivul acestei reforme este de a moderniza punerea în aplicare a politicilor active în domeniul pieței forței de muncă în Spania, ținând seama de concluziile analizelor cheltuielilor efectuate de autoritatea bugetară independentă („AIReF”). Reforma constă în mai multe elemente, cum ar fi dezvoltarea unor parcursuri individuale de consiliere, prevenirea abuzurilor în cadrul formărilor la locul de muncă (cum ar fi stagiile și contractele de formare), consolidarea sistemului de învățare în rândul adulților și recunoașterea competențelor, înființarea unui ghișeu unic pentru tineri, îmbunătățirea coordonării dintre serviciile sociale și de ocupare a forței de muncă și cu regiunile, precum și îmbunătățirea cooperării cu sectorul privat.
Această reformă va fi completată de alte două reforme din cadrul acestei componente, și anume reforma 7 (stimulente pentru angajare) și reforma 11 (digitalizarea serviciilor publice de ocupare a forței de muncă). Unele elemente ale reformei (cum ar fi consolidarea programului de recalificare și asistență pentru lucrătorii în vârstă) prezintă sinergii cu reforma 2 din cadrul componentei 30 (alinierea vârstei efective de pensionare la vârsta legală de pensionare).
Reforma include o serie de etape legislative în 2021 și 2022:
a) Planul de acțiune 2021-2027 pentru combaterea șomajului în rândul tinerilor cu ocazia punerii în aplicare a Garanției UE pentru tineret Plus. Planul de acțiune include o revizuire a contractelor de stagiu/ucenicie și aprobarea unui statut al stagiarilor. Aceste măsuri trebuie să fie coerente cu politicile educaționale de combatere a părăsirii timpurii a școlii (astfel cum se prevede în componenta 21). Punerea în aplicare a acestui element al măsurii se finalizează până la 30 iunie 2021.
b) Strategia spaniolă de activare pentru ocuparea forței de muncă 2021-2024, în urma unui proces de dialog social. Principalele obiective ale noii strategii sunt: 
· Abordare centrată pe oameni și pe întreprinderi: se preconizează că elaborarea politicilor active în domeniul pieței forței de muncă se va axa pe circumstanțele specifice ale fiecărei persoane și întreprinderi.
· Coerența cu transformarea productivă: ALMP ar trebui să permită tranziții profesionale care să însoțească trecerea modelului de producție către o economie verde și digitală.
· Orientarea către rezultate: Se preconizează că politicile active în domeniul pieței forței de muncă vor fi evaluate, monitorizate și încurajate să obțină rezultate.
· Îmbunătățirea capacităților serviciilor publice de ocupare a forței de muncă prin digitalizarea și modernizarea acestora. 
· Guvernanța și coeziunea sistemului național de ocupare a forței de muncă pentru a îmbunătăți coordonarea la nivel național și regional și părțile interesate implicate în politicile active în domeniul pieței forței de muncă.
Punerea în aplicare a acestui element al măsurii se finalizează până la 31 decembrie 2021.
c) Reforma legislației muncii, cu următoarele obiective: (i) să consolideze instrumentele de politică și de coordonare ale sistemului național de ocupare a forței de muncă; (ii) reformarea politicilor active în domeniul pieței forței de muncă; (iii) să revizuiască guvernanța sistemului; (iv) consolidarea dimensiunii locale a politicii de ocupare a forței de muncă; și (v) să îndeplinească cerințele pentru punerea în aplicare a diferitelor măsuri prevăzute în cadrul Planului național pentru politici active de ocupare a forței de muncă. În acest context, principalele elemente ale modificărilor legislative includ:
· Consolidarea politicilor active și pasive de ocupare a forței de muncă, ținând seama de repartizarea competențelor între stat și comunitățile autonome.
· Consolidarea sistemului de intermediere și a parteneriatelor public-privat. 
· Portofoliul comun de servicii al sistemului național de ocupare a forței de muncă.
· Revizuirea modelului de finanțare. 
· Cooperarea cu serviciile sociale.
· Dimensiunea locală și europeană.
· Dezvoltarea tehnologică pentru capacitatea de inserție profesională.
· Utilizarea TIC și a volumelor mari de date.
· Îmbunătățirea capacității de inserție profesională.
Punerea în aplicare a acestui element al măsurii se finalizează până la 31 decembrie 2022.
Reforma 6 (C23.R6) – Mecanismul permanent pentru flexibilitatea internă, stabilitatea locului de muncă și recalificarea lucrătorilor în tranziție.
Această reformă are obiectivul de a institui un sistem permanent de adaptare la șocurile ciclice și structurale, acoperind suspendarea sau reducerea timpului de lucru printr-un plan de reglementare a ocupării forței de muncă care să includă cerința de a îmbunătăți sau de a recalifica lucrătorii în ceea ce privește competențele identificate ca fiind solicitate. Schema se bazează pe experiența schemelor de șomaj tehnic (așa-numitele „ERTE”) implementate în timpul crizei provocate de pandemia de COVID-19 pentru a menține locurile de muncă în timpul măsurilor de izolare și al altor restricții de activitate cauzate de pandemie. 
Reforma constă în două noi mecanisme de ajustare:
· Un mecanism de stabilizare economică care să ofere flexibilitate internă întreprinderilor și stabilitate lucrătorilor în fața șocurilor tranzitorii sau ciclice, cu un accent special pe formarea lucrătorilor.
· Un mecanism care sprijină recalificarea și perfecționarea lucrătorilor și a întreprinderilor în tranziție pentru a le ajuta să facă față inovațiilor tehnologice sau la nivelul cererii și care facilitează mobilitatea voluntară a lucrătorilor în cadrul întreprinderilor și între acestea.
Măsura este pusă în aplicare prin modificarea Statutului lucrătorilor. Aceasta include crearea unui fond tripartit care urmează să fie finanțat prin contribuții la asigurările sociale din partea angajatorilor și a lucrătorilor și completat de stat. Acesta asigură sustenabilitatea finanțelor publice pe termen mediu și lung, luând în considerare diferite opțiuni și scenarii. Funcționarea concretă a acestui fond se negociază cu partenerii sociali. 
Punerea în aplicare a măsurii se finalizează până la 31 decembrie 2021.
Reforma 7 (C23.R7) – Revizuirea stimulentelor pentru angajare
Obiectivul reformei este de a simplifica sistemul de stimulente pentru angajare și de a spori eficacitatea acestuia printr-o mai bună direcționare, ținând seama de analiza cheltuielilor efectuată de autoritatea bugetară independentă („AIReF”). În special, aceasta vizează îmbunătățirea capacității de inserție profesională a grupurilor foarte specifice cu o participare scăzută pe piața forței de muncă, prin promovarea locurilor de muncă de calitate și a contractelor permanente. Numărul stimulentelor se reduce, iar cerințele pentru întreprinderile beneficiare se standardizează. Se are în vedere o monitorizare și o evaluare continuă a sistemului de stimulente pentru angajare.
Reforma va fi pusă în aplicare printr-o modificare a Legii 43/2006. Aceasta este strâns legată de alte măsuri din cadrul acestei componente, cum ar fi reforma 5 (reforma generală a politicilor active în domeniul pieței forței de muncă) și investiția 7 (căi de activare pentru beneficiarii sistemului de venit minim).
Punerea în aplicare a măsurii se finalizează până la 31 decembrie 2022.
Reforma 8 (C23.R8) – Modernizarea negocierilor colective
Această reformă are ca obiectiv îmbunătățirea funcționării negocierilor colective prin modificarea normelor juridice relevante din Statutul lucrătorilor (titlul III din Decretul legislativ nr. 2/2015) în urma unui proces de dialog social. Din acest motiv, modificările de reglementare avute în vedere nu sunt pe deplin detaliate în plan. Modificările îmbunătățesc normele juridice care reglementează negocierile colective.
Modernizarea negocierilor colective include modificări ale structurii de negociere în sine, cu scopul de a consolida reprezentativitatea părților la negocieri, de a îmbogăți conținutul dialogului și de a spori securitatea juridică în ceea ce privește punerea în aplicare și efectele acestuia. Modificările nu trebuie să genereze obstacole disproporționate pentru ca întreprinderile să se adapteze la ciclu și să răspundă evoluțiilor productivității.
Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2021. 
Reforma 9 (C23.R9) – Modernizarea activităților de subcontractare
Această reformă are ca obiectiv îmbunătățirea condițiilor de muncă și a drepturilor persoanelor care lucrează în întreprinderi subcontractate, prin modificarea articolului 42 din Statutul lucrătorilor (Decretul legislativ nr. 2/2015) pentru a asigura utilizarea corectă a acestuia în cazurile în care îmbunătățește activitatea productivă și o descurajează de la cele în care este doar un mijloc de reducere a costurilor. 
Această reformă asigură un nivel adecvat de protecție a lucrătorilor în subcontractare și se îndreaptă către condiții de concurență echitabile între lucrătorii subcontractați și cei din întreprinderi. Aceasta consolidează, de asemenea, responsabilitatea contractanților sau a subcontractanților și împiedică externalizarea serviciilor prin subcontractare în cazurile în care acest lucru s-a realizat cu scopul de a reduce standardele de muncă pentru persoanele care lucrează pentru subcontractanți.
Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2021.
Reforma 10 (C23.R10) – Simplificarea și îmbunătățirea asistenței de șomaj
Această reformă legislativă se referă la ajutorul de șomaj de tip necontributiv și are loc prin modificarea Decretului legislativ regal nr. 8/2015. Aceasta este strâns legată de reforma 5 a componentei 22, care prezintă o reformă mai generală a prestațiilor sociale necontributive. 
Reforma include următoarele obiective:
i. să extindă protecția împotriva șomajului prin completarea unora dintre lacunele în materie de acoperire ale sistemului actual și prin prelungirea duratei maxime; 
ii. simplificarea sistemului, fragmentat în prezent în mai multe scheme; 
iii. să coreleze prestația cu un itinerar de activare personalizat; 
iv. facilitarea tranziției către protecția socială atunci când beneficiarul nu se întoarce la locul de muncă și se află într-o situație vulnerabilă.
Ca regulă generală, grupul-țintă al noului sistem este același ca în sistemul actual, și anume șomerii care nu sunt eligibili pentru prestații de șomaj de tip contributiv, fie pentru că au fost șomeri prea mult timp și și-au epuizat drepturile, fie pentru că istoricul contribuțiilor lor este prea scurt (mai puțin de 12 luni, dar mai mult de șase). Valoarea lunară a prestației rămâne la 80 % din „IPREM” (indicator al veniturilor publice cu efecte multiple).
Punerea în aplicare a măsurii se finalizează până la 31 decembrie 2022.
Investiția 1 (C23.I1) – Integrarea pe piața forței de muncă
Obiectivul acestei măsuri este de a sprijini integrarea pe piața forței de muncă. Această măsură constă în verificarea de către administrație sau de către o entitate publică a justificării documentare a plăților granturilor legate de angajarea pentru învățarea la locul de muncă, pentru inițiative legate de cercetare și inovare sau de sănătate, de tranziția digitală și de economia verde, pentru primele experiențe, pentru dobândirea de competențe și abilități sau pentru stagii de practică.
Investiția 2 (C23.I2) – Ocuparea forței de muncă în rândul femeilor și integrarea perspectivei de gen în politicile active în domeniul pieței forței de muncă
Obiectivul acestei măsuri este de a sprijini integrarea pe piața forței de muncă. Această măsură constă în verificarea de către administrație sau de către o entitate publică a documentelor justificative pentru plata granturilor sau în confirmarea de către administrație sau de către o entitate publică a faptului că au fost încheiate contracte (inclusiv orice modificări) sau părți corespunzătoare ale acestora, referitoare la îmbunătățirea capacității de inserție profesională și a accesului la locuri de muncă sau la formare care vizează ocuparea forței de muncă sau integrarea persoanelor.
Investiția 3 (C23.I3) – Formări
Obiectivul acestei măsuri este recalificarea persoanelor. Această măsură constă în participarea persoanelor la cursuri de formare legate de domeniile incluse în Catalogul specialităților de formare al sistemului național de ocupare a forței de muncă reglementat prin Ordinul TMS/283/2019 sau în anexa II la Rezoluția din 16 noiembrie 2023 a Serviciului Public de Ocupare a Forței de Muncă din Spania (SEPE), prin care se aprobă cererea de granturi publice pentru finanțarea formării prin microcredite sau în anexa II la Rezoluția din 24 mai 2024 a Serviciului Public de Ocupare a Forței de Muncă din Spania (SEPE), prin care se aprobă cererea de cereri de granturi publice pentru finanțarea formării prin microcredite sau în Ordinul din 29 iunie 2023 al Ministerului Regional al Economiei, Finanțelor și Ocupării Forței de Muncă al Comunității Madrid, prin care se stabilește cadrul de reglementare pentru acordarea de granturi pentru finanțarea activităților de formare sau în anexa I la Rezoluția EMT/2638/2024 din 4 iulie 2024 a Serviciului Public de Ocupare a Forței de Muncă din Catalonia.
Investiția 4 (C23.I4) – Granturi sau contracte atribuite sau acorduri semnate pentru reechilibrare și capitaluri proprii
Obiectivul acestei măsuri este de a contribui la abordarea provocării demografice și la facilitarea transformării productive. Această măsură constă în granturi sau contracte atribuite sau acorduri semnate care vizează grupurile vulnerabile, antreprenorii sau microîntreprinderile. 
Investiția 5 (C23.I5) – Guvernanța și stimularea politicilor de sprijinire a activării
Obiectivul acestei măsuri este de a sprijini serviciile publice de ocupare a forței de muncă și de a consolida eficiența politicilor active în domeniul pieței forței de muncă. Această măsură constă în realizarea a cel puțin 42 000 de acțiuni de formare pentru personalul SPOFM, precum și în calificarea a 20 de centre publice de orientare, antreprenoriat, sprijin și inovare pentru ocuparea forței de muncă. 
Investiția 6 (C23.I6) – Plan cuprinzător de stimulare a economiei sociale
Obiectivul acestei măsuri este de a sprijini proiectele din domeniul economiei sociale. Această măsură constă în proiecte privind programele TRANSFORMA_ES, INICIATIVA_ES, IMPULSA-TEC, ALIANZA_ES și SOSTENIBLE_ES, astfel cum sunt definite în Ordinul TES/1233/2022 din 5 decembrie și în Ordinul TES/869/2023 din 22 iulie, care stabilesc baza de reglementare pentru ajutor în cadrul Planului cuprinzător de promovare a economiei sociale pentru crearea unui cadru economic favorabil incluziunii și durabil, în cadrul Planului de redresare și reziliență.
Investiția 7 (C23.I7) – Promovarea creșterii favorabile incluziunii prin corelarea politicilor de incluziune socială cu sistemul național de venit minim („IMV”) 
Obiectivul acestei măsuri este de a îmbunătăți eficacitatea căilor de integrare pentru beneficiarii sistemului de venit minim („IMV”). Această măsură constă în semnarea primelor opt acorduri de parteneriat cu administrațiile publice subnaționale, cu partenerii sociali și cu entitățile de acțiune socială din sectorul terțiar pentru a realiza căile de sprijinire a incluziunii socioeconomice a beneficiarilor IMV și în publicarea unui raport de evaluare privind rezultatele proiectelor-pilot legate de sistemul de venit minim sau de grupurile vulnerabile.
W.2.  Jaloane, ținte, indicatori și calendar pentru monitorizarea și punerea în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil
A se vedea tabelul de mai jos. Data de referință pentru toți indicatorii este 1 februarie 2020, cu excepția cazului în care se indică altfel în descrierea acțiunii. Sumele din tabel nu includ TVA.
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	Unitate
	Situația de referință
	Obiectiv
	Q
	Anul
	

	329
	C23.R1
	M
	Intrarea în vigoare a două decrete-lege regale care reglementează munca la distanță în sectorul privat și în administrațiile publice
	Dispoziții din decretele-lege regale privind intrarea în vigoare
	
	
	
	T4
	2020
	Cele două decrete-lege regale reglementează munca la distanță în sectorul privat și în administrațiile publice. Obiectivele legilor sunt: (i) să ofere un cadru de reglementare (RDL 28/2020) care să favorizeze introducerea muncii la distanță, menținând în același timp productivitatea întreprinderilor și oferind protecție și flexibilitate lucrătorilor; și (ii) reglementarea telemuncii în toate administrațiile publice (RDL 29/2020) ca o nouă modalitate de organizare și structurare a muncii, pentru a servi mai bine interesele generale și a asigura funcționarea normală a administrațiilor publice.

	330
	C23.R2
	M
	Intrarea în vigoare a două regulamente privind egalitatea de remunerare între femei și bărbați și privind planurile de egalitate și înregistrarea acestora
	Dispoziții ale statutului la intrarea în vigoare
	
	
	
	T2
	2021
	Cele două regulamente se aplică egalității de remunerare între femei și bărbați, precum și planurilor de egalitate și înregistrării acestora. Obiectivele regulamentelor sunt: (i) să asigure principiul transparenței salariale pentru a identifica discriminarea cauzată de evaluări incorecte ale locurilor de muncă; și (ii) să elaboreze planuri privind egalitatea și să asigure înregistrarea acestora într-un registru public.

	331
	C23.R3
	M
	Intrarea în vigoare a Decretului-lege regal privind protecția lucrătorilor care desfășoară activități de distribuție către terți prin mijloace tehnologice
	Dispozițiile Decretului-lege regal privind intrarea în vigoare
	
	
	
	T3
	2021
	Decretul-lege regal se referă la protecția lucrătorilor care desfășoară activități de distribuție către terți prin mijloace tehnologice. Obiectivele legii sunt de a garanta acestor persoane dreptul la un tratament echitabil și egal în ceea ce privește condițiile de muncă, dreptul de acces la protecție socială și la formare și de a permite ca reprezentarea juridică a lucrătorilor să fie informată cu privire la normele conținute în algoritmii și sistemele de inteligență artificială care pot avea un impact asupra condițiilor de muncă care reglementează platformele, inclusiv accesul la locurile de muncă și menținerea acestora, precum și crearea de profiluri.

	332
	C23.R4
	M
	Modificarea Statutului lucrătorilor pentru a sprijini reducerea locurilor de muncă temporare prin raționalizarea numărului de tipuri de contracte
	Dispoziții ale modificării la intrarea în vigoare
	
	
	
	T4
	2021
	Respectând dialogul social și ca parte a unei abordări cuprinzătoare care să echilibreze nevoia de flexibilitate și securitate pe piața muncii, intrarea în vigoare a modificării dispozițiilor Decretului legislativ nr. 2/2015 din 23 octombrie de aprobare a textului reformat al Statutului lucrătorilor pentru a sprijini reducerea locurilor de muncă temporare prin raționalizarea numărului de tipuri de contracte.

	333
	C23.R5
	M
	Intrarea în vigoare a Planului de acțiune pentru combaterea șomajului în rândul tinerilor 
	Dispoziții ale planului de acțiune privind intrarea în vigoare
	
	
	
	T2
	2021
	Planul de acțiune abordează șomajul în rândul tinerilor cu ocazia punerii în aplicare a Garanției UE pentru tineret Plus. Obiectivul Garanției pentru tineret este de a îmbunătăți și a aprofunda coordonarea interinstituțională, de a consolida relația cu sectorul privat și cu autoritățile locale, de a îmbunătăți calitatea și caracterul adecvat al formării, de a căuta noi oportunități de locuri de muncă în sectoarele cu potențial de creștere, de a reduce părăsirea timpurie a școlii, de a menține și a îmbunătăți sistemul de evaluare și monitorizare și de a consolida în continuare programele de orientare personalizate.

	334
	C23.R5
	M
	Decretul regal pentru o nouă strategie spaniolă privind ocuparea forței de muncă 2021-2024
	Dispozițiile Decretului regal privind intrarea în vigoare
	
	
	
	T4
	2021
	Respectarea dialogului social și ca parte a unei abordări cuprinzătoare care să echilibreze nevoia de flexibilitate și securitate pe piața muncii, aprobarea de către Consiliul de Miniștri și intrarea în vigoare a unui decret regal pentru o nouă strategie spaniolă de activare a ocupării forței de muncă 2021-2024. Principalele obiective ale noii strategii sunt: 
i) O abordare centrată pe oameni și pe întreprinderi: Politicile active de ocupare a forței de muncă sunt concepute în funcție de circumstanțele specifice ale fiecărei persoane și întreprinderi. 
ii) Coerența cu transformarea productivă: Politicile active de ocupare a forței de muncă permit tranziții profesionale care însoțesc trecerea modelului de producție către o economie verde și digitală. 
 iii) Orientarea către rezultate: Politicile active de ocupare a forței de muncă sunt evaluate, monitorizate și încurajate să obțină rezultate. 
iv) Îmbunătățirea capacităților serviciilor publice de ocupare a forței de muncă: Prin digitalizarea și modernizarea lor. 
v) Guvernanța și coeziunea sistemului național de ocupare a forței de muncă în vederea îmbunătățirii coordonării la nivel național și regional și a părților interesate implicate în politicile active în domeniul muncii. 

	335
	C23.R5
	M
	Intrarea în vigoare a modificării Legii privind ocuparea forței de muncă (Decretul legislativ regal 3/2015)
	Dispoziție din amendamentul la intrarea în vigoare
	
	
	
	T4
	2022
	Modificarea Legii privind ocuparea forței de muncă (Decretul legislativ regal 3/2015): (i) să consolideze instrumentele de politică și de coordonare ale sistemului național de ocupare a forței de muncă; (ii) reformarea politicilor active în domeniul pieței forței de muncă; (iii) să revizuiască guvernanța sistemului; (iv) consolidarea dimensiunii locale a politicii de ocupare a forței de muncă; și (v) să îndeplinească cerințele pentru punerea în aplicare a diferitelor măsuri prevăzute în cadrul Planului național pentru politici active de ocupare a forței de muncă.

	336
	C23.R6
	M
	Modificarea Statutului lucrătorilor pentru a institui un sistem de adaptare la șocurile ciclice și structurale, inclusiv un sistem care să ofere flexibilitate internă întreprinderilor și stabilitate lucrătorilor
	Dispoziții ale modificării la intrarea în vigoare
	
	
	
	T4
	2021
	Respectând dialogul social și ca parte a unei abordări cuprinzătoare care să echilibreze nevoia de flexibilitate și securitate pe piața forței de muncă și să asigure sustenabilitatea finanțelor publice pe termen mediu și lung, intrarea în vigoare a dispozițiilor de modificare a Decretului legislativ regal nr. 2/2015 din 23 octombrie de aprobare a textului reformat al Statutului lucrătorilor pentru a institui un sistem de adaptare la șocurile ciclice și structurale, inclusiv un sistem care să ofere flexibilitate internă întreprinderilor și stabilitate lucrătorilor, să sprijine perfecționarea și recalificarea angajaților din întreprinderile și sectoarele în tranziție și să faciliteze mobilitatea voluntară a lucrătorilor (în cadrul întreprinderilor și între acestea). Reforma se bazează pe o evaluare ex ante a mecanismelor de finanțare ale fondului tripartit incluse în această reformă, care demonstrează sustenabilitatea bugetară a acestuia pe termen mediu și lung. Evaluarea ia în considerare diferite opțiuni și scenarii.

	337
	C23.R7
	M
	Intrarea în vigoare a reformei Legii nr. 43/2006 pentru simplificarea și creșterea eficacității sistemului de stimulente pentru recrutare, ținând seama de recomandările emise de AIReF
	Dispoziție din cadrul reformei privind intrarea în vigoare
	
	
	
	T4
	2022
	Reforma Legii nr. 43/2006 va simplifica și va spori eficacitatea sistemului de stimulente pentru recrutare, ținând seama de recomandările emise de Autoritatea independentă spaniolă pentru responsabilitate fiscală (AIReF) în raportul său din 2020 de analiză a cheltuielilor: „Stimulente pentru recrutare”.

	338
	C23.R8
	M
	Modificarea Statutului lucrătorilor pentru a îmbunătăți normele juridice care reglementează negocierea colectivă
	Dispoziții ale modificării la intrarea în vigoare
	
	
	
	T4
	2021
	Respectând dialogul social și ca parte a unei abordări cuprinzătoare care să echilibreze nevoia de flexibilitate și securitate pe piața muncii, intrarea în vigoare a modificării anumitor dispoziții ale Decretului legislativ regal nr. 2/2015 din 23 octombrie de aprobare a textului reformat al Statutului lucrătorilor, pentru a îmbunătăți normele juridice care reglementează negocierile colective. Reforma se bazează pe o evaluare ex ante a deficiențelor din legislația actuală privind negocierile colective și pe o analiză a opțiunilor de abordare a acestora.

	339
	C23.R9
	M
	Modificarea Statutului lucrătorilor pentru a îmbunătăți drepturile persoanelor care lucrează în societăți subcontractate
	Dispoziții ale modificării la intrarea în vigoare
	
	
	
	T4
	2021
	Respectând dialogul social și ca parte a unei abordări cuprinzătoare care să echilibreze nevoia de flexibilitate și securitate pe piața muncii, intrarea în vigoare a modificării dispozițiilor Decretului legislativ nr. 2/2015 din 23 octombrie de aprobare a textului reformat al Statutului lucrătorilor pentru a îmbunătăți drepturile persoanelor care lucrează în întreprinderile subcontractate.

	340
	C23.R10
	M
	Intrarea în vigoare a modificării Decretului legislativ regal nr. 8/2015 de reformare a reglementării ajutorului de șomaj de tip necontributiv
	Dispoziție din amendamentul la intrarea în vigoare
	
	
	
	T4
	2022
	Reforma Decretului regal legislativ nr. 8/2015 se referă la reglementarea ajutorului de șomaj de tip necontributiv, inclusiv la următoarele obiective: (i) extinderea protecției împotriva șomajului; (ii) simplificarea sistemului; (iii) să coreleze prestația cu un itinerar de activare personalizat; (iv) facilitarea tranziției către protecția socială atunci când beneficiarul nu se întoarce la locul de muncă și se află într-o situație vulnerabilă.

	342
	C23.I1
	T
	Subvenții pentru angajarea de persoane
	
	Număr
	0
	18 300
	T2
	2026
	Verificarea de către administrație sau de către o entitate publică a justificării documentare a plăților granturilor legate de angajarea pentru învățarea la locul de muncă, pentru inițiative legate de cercetare și inovare sau de sănătate, de tranziția digitală și de economia verde, pentru primele experiențe, pentru dobândirea de competențe și abilități sau pentru stagii, cu un total cumulat de 18 300 de persoane. O persoană fizică legată de mai multe plăți de grant este contabilizată separat pentru fiecare plată de grant la care se referă.

	343
	C23.I2
	T
	Granturi legate de îmbunătățirea capacității de inserție profesională și a accesului la locuri de muncă sau la formare care vizează ocuparea forței de muncă sau integrarea persoanelor
	
	Număr
	0
	23 200
	T2
	2026
	Verificarea de către administrație sau de către o entitate publică a documentelor justificative pentru plata granturilor sau confirmarea de către administrație sau de către o entitate publică a faptului că au fost efectuate contracte (inclusiv orice modificări) sau părți corespunzătoare ale acestora, referitoare la îmbunătățirea capacității de inserție profesională și a accesului la locuri de muncă sau la formare care vizează ocuparea forței de muncă sau integrarea, cu un total cumulat de 23 200 de persoane. O persoană fizică legată de mai multe plăți sau contracte de grant este contabilizată separat pentru fiecare plată sau contract de grant la care se referă.

	344
	C23.I3
	T
	Persoane care au participat la cursuri de formare
	-
	Număr
	0
	520 063
	T2
	2026
	520 063 de certificate de participare la formare eliberate pentru cursuri de formare legate de domeniile incluse în Catalogul specialităților de formare al sistemului național de ocupare a forței de muncă reglementat prin Ordinul TMS/283/2019 sau în anexa II la Rezoluția din 16 noiembrie 2023 a Serviciului Public de Ocupare a Forței de Muncă din Spania (SEPE), de aprobare a cererii de granturi publice pentru finanțarea formării prin microcredite sau în anexa II la Rezoluția din 24 mai 2024 a Serviciului Public de Ocupare a Forței de Muncă din Spania (SEPE), de aprobare a cererii de cereri de granturi publice pentru finanțarea formării prin microcredite sau în Ordinul din 29 iunie 2023 al Ministerului Regional al Economiei, Finanțelor și Ocupării Forței de Muncă al Comunității Madrid, de stabilire a cadrului de reglementare pentru acordarea de granturi pentru finanțarea activităților de formare sau în anexa I la Rezoluția EMT/2638/2024 din 4 iulie 2024 a Serviciului Public de Ocupare a Forței de Muncă din Catalonia. O persoană care participă la mai multe cursuri de formare este luată în considerare separat pentru fiecare formare la care a participat.

	345
	C23.I4
	M
	Aprobarea alocării regionale de fonduri pentru proiecte teritoriale destinate grupurilor vulnerabile, antreprenoriatului și microîntreprinderilor
	Procesul-verbal de referință al Conferinței sectoriale privind ocuparea forței de muncă 
	
	
	
	T3
	2021
	Aprobarea, în cadrul Conferinței sectoriale privind ocuparea forței de muncă, a alocării regionale de fonduri pentru proiecte teritoriale destinate grupurilor vulnerabile și pentru proiecte teritoriale destinate antreprenoriatului și microîntreprinderilor, cum ar fi dezvoltarea de proiecte de promovare a antreprenoriatului, inițiative de dezvoltare locală, inițiative de economie socială și noi proiecte teritoriale care facilitează transformarea producției, în special către o economie verde și digitală. 

	346
	C23.I4
	T
	Granturi sau contracte atribuite sau acorduri semnate care vizează grupuri vulnerabile, antreprenori sau microîntreprinderi
	
	Număr
	0
	50 000
	T2
	2026
	Pentru un număr total cumulat de 50 000 de granturi sau contracte atribuite sau acorduri semnate, care vizează grupuri vulnerabile, antreprenori sau microîntreprinderi:
· Rapoartele finale care confirmă finalizarea proiectelor atribuite sunt prezentate de beneficiarii individuali de granturi sau de entitățile beneficiare; sau
· verificarea de către administrație sau de către o entitate publică a justificării documentare a plăților granturilor; sau
· rezoluțiile de atribuire a granturilor care confirmă verificarea justificării documentare a plăților granturilor; sau
· rezoluțiile de atribuire a granturilor și documentele justificative însoțitoare care confirmă îndeplinirea cerințelor necesare pentru plata granturilor; sau
· Confirmarea de către administrație sau de către o entitate publică a faptului că au fost încheiate contracte sau acorduri (inclusiv orice modificări) sau părți ale acestora.

	347
	C23.I5
	M
	Centre publice de orientare, antreprenoriat, sprijin și inovare pentru ocuparea forței de muncă
	Publicarea în Jurnalul Oficial și copie a programelor anuale de lucru după obținerea unui aviz favorabil din partea Serviciului Public de Stat pentru Ocuparea Forței de Muncă
	
	
	
	T4
	2025
	Publicarea în Jurnalul Oficial a rezoluțiilor de aprobare a calificării a 20 de centre publice de orientare, antreprenoriat, sprijin și inovare pentru ocuparea forței de muncă; și avizul favorabil al programelor anuale de lucru (2021-2024) din partea Serviciului public de stat pentru ocuparea forței de muncă. Un centru se află la nivelul administrației centrale și unul în fiecare teritoriu autonom, inclusiv în Ceuta și Melilla.

	348
	C23.I5
	T
	Acțiuni de formare pentru personalul SPOFM
	 
	Număr
	0
	42 000
	T2
	2023
	Cel puțin 42 000 de acțiuni de formare pentru personalul SPOFM au fost finalizate cu scopul de a le îmbunătăți competențele și de a oferi un sprijin mai eficace persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă.

	349
	C23.I6
	T
	Proiecte privind programele TRANSFORMA_ES, INICIATIVA_ES, IMPULSA-TEC, ALIANZA_ES și SOSTENIBLE_ES 
	-
	Număr
	0
	250
	T4
	2025
	250 de rapoarte finale care confirmă finalizarea proiectelor atribuite sunt prezentate de entitățile beneficiare sau de persoanele fizice pentru granturi în ceea ce privește programele TRANSFORMA_ES, INICIATIVA_ES, IMPULSA-TEC, ALIANZA_ES și SOSTENIBLE_ES, astfel cum sunt definite în Ordinul TES/1233/2022 din 5 decembrie și în Ordinul TES/869/2023 din 22 iulie, care stabilesc baza de reglementare pentru ajutor în cadrul Planului cuprinzător de promovare a economiei sociale pentru crearea unei structuri economice favorabile incluziunii și durabile, în cadrul planului de redresare și reziliență.

	350
	C23.I7
	M
	Îmbunătățirea ratei de utilizare a venitului minim vital (VMI) și creșterea eficacității acestuia prin politici de incluziune
	Publicarea acordului de parteneriat (denumită în continuare „convenția”)
	
	
	
	Q1
	2022
	Sprijinirea incluziunii socioeconomice a beneficiarilor IMV prin parcursuri: opt acorduri de parteneriat semnate cu administrațiile publice subnaționale, cu partenerii sociali și cu entitățile de acțiune socială din sectorul terțiar pentru a realiza parcursurile. Aceste acorduri de parteneriat au următoarele obiective: i) îmbunătățirea ratei de utilizare a IMV; ii) creșterea eficacității IMV prin politici de incluziune.

	351
	C23.I7
	M
	Raport de evaluare privind rezultatele proiectelor-pilot legate de sistemul de venit minim sau de grupurile vulnerabile
	Publicarea raportului de evaluare pe site-ul web al ministerului de resort
	
	
	
	T4
	2025
	Publicarea unui raport de evaluare pe site-ul instituțional al ministerului de resort cu privire la rezultatele a 18 proiecte-pilot legate de sistemul de venit minim sau de grupurile vulnerabile. Raportul de evaluare ar trebui să includă recomandări pentru elaborarea politicilor publice și pentru extinderea itinerariilor de incluziune în cadrul administrațiilor publice.
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X. COMPONENTUL 24: Industria culturală
Industria culturală joacă un rol important în economia spaniolă, reprezentând 3,2 % din PIB-ul țării, precum și 3,6 % din totalul locurilor de muncă ale țării înainte de pandemia de COVID-19. În plus, aceasta are o valoare indispensabilă pentru societate, după cum o demonstrează nivelul ridicat de participare culturală a populației spaniole înainte de pandemie. Cu toate acestea, industria suferă de o serie de caracteristici structurale care au împiedicat-o să își valorifice pe deplin potențialul și au făcut-o deosebit de vulnerabilă în perioade de criză. 
În acest context, componenta 24 a planului spaniol de redresare și reziliență include reforme și investiții menite să reformeze cadrul de lucru al artiștilor și să consolideze și să modernizeze structura întreprinderilor culturale. 
Componenta abordează recomandările specifice fiecărei țări privind promovarea investițiilor pentru susținerea economiei și sprijinirea redresării în urma pandemiei de COVID-19 (Recomandarea specifică fiecărei țări 1 2020) și privind sprijinirea ocupării forței de muncă, consolidarea protecției împotriva șomajului și îmbunătățirea accesului la învățarea digitală (Recomandarea specifică fiecărei țări 2 2020). 
Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a măsurilor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice privind principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01).
X.1.  Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil
Reforma 1 (C24.R1) – Dezvoltarea statutului artistului și promovarea investițiilor, a sponsorizării culturale și a participării
Această reformă urmărește să abordeze provocarea care decurge din faptul că reglementările existente în domeniul muncii și al fiscalității nu țin seama de particularitățile sectorului cultural (cum ar fi veniturile neregulate și modelele de muncă neregulate) și de necesitatea de a atrage finanțare privată dincolo de sprijinul public. 
Reforma dezvoltă un cadru juridic, fiscal și de muncă adecvat pentru sectorul cultural, pentru a îmbunătăți protecția socială a diferiților actori din sector, precum și pentru a spori atragerea investițiilor private. 
Această reformă aprobă modificările normative pentru punerea în aplicare a statutului artistului, inclusiv modificările normative cu privire la următoarele aspecte: 
a) caracterul adecvat al TVA și al impozitului pe venitul persoanelor fizice;
b) reprezentativitatea sindicală; 
c) sănătatea și raporturile speciale de muncă ale artiștilor aflați în cariere publice; 
d) reglementarea sponsorizărilor; 
e) regimul stimulentelor fiscale. 
Aceste modificări sunt puse în aplicare prin crearea Comitetului interministerial pentru statutul artistului și prin elaborarea de propuneri legislative în 2021, cu intrarea în vigoare a instrumentului juridic până la 31 decembrie 2022. Măsurile de încurajare a investițiilor private în sectorul cultural sunt, de asemenea, puse în aplicare în perioada 2021-2023.
Punerea în aplicare a măsurii se finalizează până la 31 decembrie 2022. 

Investiția 1 (C24.I1) – Consolidarea competitivității industriilor culturale 
Obiectivul măsurii este de a stimula competitivitatea sectorului cultural și de a contribui la tranziția digitală a acestuia. Această măsură constă în investiții care sprijină dobândirea de competențe antreprenoriale și financiare, digitalizarea sistemelor de gestionare a proprietății intelectuale și internaționalizarea industriilor culturale și creative.
Investiția 2 (C24.I2) – Stimularea culturii pe întreg teritoriul 
Obiectivul măsurii este de a îmbunătăți coeziunea teritorială și socială prin facilitarea accesului la cultură și de a sprijini durabilitatea și consolidarea sectorului cultural pe întreg teritoriul. Această măsură constă în investiții pentru modernizarea și gestionarea durabilă a infrastructurii artelor spectacolului și a artelor muzicale, pentru restaurarea și îmbunătățirea siturilor culturale spaniole, pentru achiziționarea de licențe pentru cărți digitale și pentru promovarea activității culturale.
Investiția 3 (C24.I3) – Digitalizarea și promovarea principalelor servicii culturale 
Această măsură are obiectivul de a digitaliza, precum și de a promova principalele instituții culturale. Investițiile specifice din cadrul acestei măsuri au scopul de a sprijini:
a) Muzeul Național Prado, de: (i) îmbunătățirea accesibilității și integrării sale în structura urbană, (ii) integrarea tuturor senzorilor într-un sistem unic monitorizat, (iii) dezvoltarea unei experiențe incluzive pentru a face muzeul accesibil unui număr mai mare de vizitatori, (iv) dezvoltarea unei platforme digitale interoperabile între muzee, (v) îmbunătățirea instrumentelor digitale pentru administrație și (vi) crearea de conținut multimedia; 
b) Muzeul Național Centro de Arte Reina Sofia, prin oferirea de burse și reședințe de cercetare pentru tinerii artiști și gânditori, cu accent pe dezvoltarea de acțiuni de digitalizare pentru patrimoniul cultural;
c) Biblioteca Națională a Spaniei, prin promovarea utilizării și reutilizării datelor și colecțiilor sale digitale în sprijinul învățământului, al cercetării, al industriilor culturale și al evoluțiilor tehnologice;
d) un plan de digitalizare și de acces la patrimoniul bibliografic al altor active ale bibliotecilor aparținând administrațiilor de stat sau entităților private, în vederea punerii acestora la dispoziția cetățenilor prin intermediul registrelor digitale;
e) digitalizarea, extinderea capacității și interoperabilitatea tuturor tipurilor de sisteme de arhivă, inventare și înregistrări ale patrimoniului istoric, inclusiv ale patrimoniului audiovizual; și
f) Măsuri de modernizare a instrumentelor de gestionare publică și de punere în aplicare a unui sistem integrat de digitalizare și catalogare a resurselor, activelor, structurilor și infrastructurii INAEM (Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música), inclusiv măsuri precum punerea în aplicare a diferitelor instrumente avansate pentru planificarea, gestionarea și evaluarea impactului schemelor de sprijin public pentru sectoarele spectacolului și muzicii, precum și punerea în aplicare a unui sistem digital integrat (INAEM DIGITAL) pentru digitalizarea și catalogarea documentației, a serviciilor de arhivare și a structurilor și infrastructurilor INAEM.
Pentru a se asigura că măsura respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01), criteriile de eligibilitate cuprinse în termenii de referință pentru viitoarele cereri de proiecte exclud următoarea listă de activități: (i) activitățile legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval;[footnoteRef:137] (ii) activitățile din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante;[footnoteRef:138] (iii) activități legate de depozitele de deșeuri, incineratoare[footnoteRef:139] și stații de tratare mecano-biologică;[footnoteRef:140] și (iv) activități în care eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate dăuna mediului. Mandatul prevede, de asemenea, că pot fi selectate numai activitățile care respectă legislația UE și națională relevantă în domeniul mediului. [137:  Cu excepția proiectelor din cadrul acestei măsuri în domeniul producerii de energie electrică și/sau termică, precum și al infrastructurii de transport și distribuție aferente, care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile prevăzute în anexa III la Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).]  [138:  În cazul în care activitatea care beneficiază de sprijin generează emisii de gaze cu efect de seră care nu sunt semnificativ mai mici decât valorile de referință relevante, ar trebui furnizată o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Indici de referință stabiliți pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.]  [139:  Această excludere nu se aplică acțiunilor din cadrul acestei măsuri în instalații dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și în instalații existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de eșapament pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității instalațiilor de prelucrare a deșeurilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.]  [140:  Această excludere nu se aplică acțiunilor din cadrul acestei măsuri în stațiile de tratare mecano-biologică existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice sau modernizarea operațiunilor de reciclare a deșeurilor separate pentru compostarea deșeurilor biologice și digestia anaerobă a deșeurilor biologice, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.] 

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 30 iunie 2023. 
X.2.  Jaloane, ținte, indicatori și calendar pentru monitorizarea și punerea în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil
A se vedea tabelul de mai jos. Data de referință pentru toți indicatorii este 1 februarie 2020, cu excepția cazului în care se indică altfel în descrierea acțiunii. Sumele din tabel nu includ TVA.
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	Număr
	Măsură
	Etapa de referință 
 / Țintă
	Denumire
	Indicator calitativ pentru obiectivele de etapă
	Indicator cantitativ pentru obiectiv
	Timp
	Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte

	
	
	
	
	
	Unitate
	Situația de referință
	Obiectiv
	Q
	Anul
	

	352
	C24.R1
	M
	Intrarea în vigoare a statutului artistului, sponsorizarea și regimul stimulentelor fiscale
	Dispoziții ale regulamentului privind intrarea în vigoare
	 
	 
	 
	T4
	2022
	Intrarea în vigoare a modificărilor normative pentru punerea în aplicare a statutului artistului și reglementarea următoarelor aspecte cu scopul de a îmbunătăți condițiile de muncă ale artiștilor: caracterul adecvat al TVA-ului; impozitul pe venitul persoanelor fizice; reprezentativitatea sindicală, sănătatea și raporturile speciale de muncă ale artiștilor din carierele publice; o mai bună reglementare a sponsorizării și a regimului stimulentelor fiscale.

	354
	C24.I1
	T
	Consolidarea competitivității industriilor culturale 
	-
	Număr
	0
	1 216
	T2
	2023
	Numărul de entități și proiecte cărora li s-a acordat finanțare din schema de sprijin pentru competitivitatea și profesionalizarea industriilor culturale și creative (ICC), inclusiv:
competențele antreprenoriale și financiare ale profesioniștilor din industriile culturale și creative (cel puțin 900 de beneficiari); 
- planificarea digitalizării pusă în aplicare și instrumentele create pentru a discuta transformarea digitală (cel puțin 16 proiecte); 
internaționalizarea industriilor culturale și creative (cel puțin 300 de beneficiari). 
Proiectele trebuie să respecte Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în domeniul mediului.

	475
	C24.I1
	T
	Consolidarea competitivității industriilor culturale
	
	Număr
	0
	1 900 
	T2
	2026
	Entitățile beneficiare sau persoanele fizice au prezentat rapoarte finale care confirmă finalizarea proiectelor atribuite pentru granturi sau au confirmat de către administrație sau de către o entitate publică sau de către comitetul de monitorizare corespunzător că au fost executate contracte și, respectiv, acorduri, care acoperă sprijinul pentru: 
dobândirea de competențe antreprenoriale și financiare de către profesioniști din industriile culturale și creative (cel puțin 1 100 de beneficiari); 
digitalizarea operatorilor de management și/sau a entităților cu competențe în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală (cel puțin 16 proiecte); 
internaționalizarea industriilor culturale și creative (cel puțin 784 de beneficiari).

	355
	C24.I2
	T
	Modernizarea și gestionarea durabilă a infrastructurii din domeniul artelor spectacolului și al artelor muzicale
	-
	Număr
	0
	200
	T4
	2025
	200 de rapoarte finale care confirmă finalizarea activităților atribuite sunt prezentate de entitățile sau persoanele fizice beneficiare pentru granturi legate de modernizarea și gestionarea durabilă a infrastructurii din domeniul artelor spectacolului și al artelor muzicale.

	357
	C24.I2
	T
	Licențe de carte electronică pentru biblioteci
	-
	Număr
	0
	300 000
	T2
	2023
	Licențe pentru cărți electronice achiziționate și furnizate bibliotecilor publice (cel puțin 300 000). 

	359
	C24.I2
	T
	Stimularea inițiativelor culturale și creative 
	-
	Număr
	0
	400
	T4
	2025
	400 de rapoarte finale care confirmă finalizarea proiectelor atribuite au fost prezentate de entități sau persoane fizice beneficiare, în legătură cu promovarea activității culturale. 

	356
	C24.I2
	T
	Restaurarea și consolidarea siturilor culturale spaniole
	-
	Număr
	0
	65
	T2
	2026
	Confirmarea de către administrație sau de către o entitate publică a faptului că au fost executate contracte care acoperă restaurarea și consolidarea a 65 de situri culturale spaniole, în 15 comunități autonome. 

	360
	C24.I3
	T
	Digitalizarea și promovarea principalelor servicii culturale 
	 
	EUR (milioane)
	0
	40
	T2
	2022
	Buget cumulat angajat de cel puțin 40 000 000 EUR pentru a contribui la: (a) -stimularea și digitalizarea Muzeului Național Prado și a Muzeului Reina Sofia; 
Acțiuni de creștere a numărului anual de utilizatori ai colecției digitale a Bibliotecii Naționale Spaniole 
 digitalizarea celuilalt patrimoniu bibliografic [colecții de patrimoniu bibliografic digitalizate]; 
accesul digital la patrimoniul bibliografic și interoperabilitatea tuturor tipurilor de sisteme de arhivă publică și extinderea capacității de stocare a datelor a inventarului patrimoniului istoric spaniol și a sistemelor de arhivă; 
- Finalizarea unui sistem integrat pentru digitalizarea și catalogarea resurselor, activelor, structurilor și infrastructurii INAEM.

	361
	C24.I3
	T
	Finalizarea digitalizării și promovarea principalelor servicii culturale 
	-
	Număr
	0
	200
	T2
	2023
	Finalizarea a cel puțin 200 de proiecte, în conformitate cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01), prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în domeniul mediului, pentru: 
- Stimularea și digitalizarea Muzeului Național Prado și a Muzeului Reina Sofia; 
acțiuni de creștere a numărului anual de utilizatori ai colecției digitale a Bibliotecii Naționale Spaniole; 
accesul digital la patrimoniul bibliografic și interoperabilitatea tuturor tipurilor de sisteme de arhivă publică și extinderea capacității de stocare a datelor a inventarului patrimoniului istoric spaniol și a sistemelor de arhivă; 
- Finalizarea unui sistem integrat pentru digitalizarea și catalogarea resurselor, activelor, structurilor și infrastructurii INAEM.

	362
	C24.I3
	T
	Finalizarea digitalizării patrimoniului bibliografic 
	 
	Număr (milioane)
	10
	12
	T2
	2023
	Digitalizarea patrimoniului bibliografic (colecții publice și private) (un total de 12 milioane de pagini de colecții de patrimoniu digitalizate).
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Y. COMPONENTUL 25: Centrul audiovizual din Spania
Această componentă a planului de redresare și reziliență al Spaniei reunește o serie de investiții și reforme menite să revitalizeze și să consolideze sectorul audiovizual. Scopul său este de a îmbunătăți mediul de investiții, de a consolida Spania ca platformă internațională pentru investiții în sectorul audiovizual și de a face din Spania o referință în exportul de produse audiovizuale, inclusiv de jocuri video și de creație digitală. Această componentă include, de asemenea, acțiuni de promovare a internaționalizării întreprinderilor, de consolidare a inovării în acest sector și de punere în aplicare a unei mai bune legiferări. 
În conformitate cu planul „Spania Digital 2025” și cu recent aprobatul „Plan Spain Audio-vizual Hub of Europe”, se preconizează că această componentă va sprijini crearea de locuri de muncă, în special în rândul tinerilor, în industria turismului și include acțiuni de reducere a disparității de gen. 
Componenta abordează recomandările specifice fiecărei țări privind stimularea investițiilor în inovare (recomandarea specifică fiecărei țări 3 2019) și concentrarea investițiilor pe tranziția verde și digitală (recomandarea specifică fiecărei țări 3 2020).
Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a măsurilor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice privind principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01). 
Y.1.  Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil
Reforma 1 (C25.R1): Reforma cadrului de reglementare în domeniul audiovizualului 
Reforma cadrului de reglementare în domeniul audiovizualului include adoptarea unei legi și aprobarea unui plan sectorial:
1. Intrarea în vigoare a Legii generale privind comunicarea audiovizuală, care are obiective diferite. În primul rând, adaptarea și modernizarea cadrului juridic pentru serviciile mass-media audiovizuale și serviciile de schimb video pe platforme din Spania. În al doilea rând, instituirea unor mecanisme de garantare a drepturilor utilizatorilor, cum ar fi protecția minorilor și a publicului împotriva anumitor tipuri de conținut. În al treilea rând, promovarea operelor audiovizuale europene prin dublarea sprijinului pentru producția audiovizuală independentă. În al patrulea rând, îmbunătățirea integrării persoanelor cu handicap. Legea a intrat în vigoare până la sfârșitul primului trimestru al anului 2022. 
2. Adoptarea și punerea în aplicare a Planului privind „Centrul audiovizual spaniol pentru Europa”, care vizează transformarea Spaniei într-o platformă globală de investiții, atragerea de investiții străine și exportul de produse audiovizuale. Acest plan a fost adoptat de Consiliul de Miniștri în martie 2021. Acesta include investiții pentru a consolida întregul lanț valoric al industriei audiovizuale pe baza avantajelor comparative ale Spaniei´ în acest sector, inclusiv o industrie audiovizuală bine stabilită, un capital uman bine pregătit și o capacitate creativă recunoscută la nivel mondial. Planul include toate formatele sectorului audiovizual (cum ar fi cinematografia, serialele, publicitatea, jocurile video și animația). „Centrul audiovizual spaniol pentru Europa” urmărește să stabilească sinergii cu alte sectoare, cum ar fi cultura și turismul. Măsurile incluse se bazează pe patru priorități: i) să transforme Spania într-un pol de atracție pentru producția audiovizuală, ii) să reducă costurile administrative și de reglementare asociate sectorului, iii) să îmbunătățească competitivitatea întreprinderilor din sector prin investiții în digitalizarea acestora și iv) să genereze talente și să reducă disparitatea de gen.
investiția 1 (C25.I1): Program de promovare, modernizare și digitalizare a sectorului audiovizual 
Obiectivul investiției este de a îmbunătăți competitivitatea și reziliența structurii de afaceri și creative a sectorului audiovizual, precum și de a promova internaționalizarea acestuia și de a atrage investiții străine. Aceasta constă în investiții în trei domenii diferite. 
Y.2.  Jaloane, ținte, indicatori și calendar pentru monitorizarea și punerea în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil
A se vedea tabelul de mai jos. Data de referință pentru toți indicatorii este data de începere a acțiunii, cu excepția cazului în care se indică altfel în descrierea acțiunii. Sumele din tabel nu includ TVA.
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	Număr
	Măsură
	Etapa de referință 
 / Țintă
	Denumire
	Indicator calitativ pentru obiectivele de etapă
	Indicator cantitativ pentru obiectiv
	Timp
	Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte

	
	
	
	
	
	Unitate
	Situația de referință
	Obiectiv
	Q
	Anul
	

	363
	C25.R1
	M
	Planul „Spania, centrul audiovizual al Europei”
	Aprobarea de către Consiliul de Miniștri
	
	
	
	Q1
	2021
	Aprobarea de către Consiliul de Miniștri a planului „Spania, centrul audiovizual al Europei”. Planul combină investițiile publice și reformele care vizează (i) internaționalizarea sectorului și creșterea atractivității Spaniei ca destinație a investițiilor străine; (ii) reducerea costurilor administrative și de reglementare; (iii) îmbunătățirea competitivității tuturor întreprinderilor prin punerea în aplicare a noilor tehnologii pentru a permite întreprinderii să concureze pe o piață digitalizată; și (iv) promovarea capitalului uman prin reducerea disparității de gen.

	364
	C25.R1
	M
	Intrarea în vigoare a legii generale privind comunicarea audiovizuală.
	Dispozițiile Legii privind intrarea în vigoare
	
	
	
	Q1
	2022
	Intrarea în vigoare a Legii generale privind comunicarea audiovizuală. Prezenta lege reglementează cadrul juridic pentru furnizarea de servicii de comunicații audiovizuale în Spania și transpune efectiv în sistemul juridic național Directiva 2018/1808 privind serviciile de comunicații audiovizuale. Scopul său este de a adapta și de a actualiza cadrul juridic aplicabil serviciilor de comunicații audiovizuale și serviciilor de platformă de partajare a materialelor video în Spania. Legea urmărește, de asemenea, să garanteze condiții de concurență echitabile pentru toți actorii diferiți prezenți pe piață. În cele din urmă, legea include un mecanism de garantare a drepturilor utilizatorilor (cum ar fi protecția minorilor și a publicului împotriva anumitor tipuri de conținut). 

	476
	C25.I1
	T
	Sprijinirea entităților din sectorul audiovizual în trei domenii diferite
	
	EUR (milioane)
	0
	177
	T2
	2026
	Pentru o sumă totală cumulată de 177 000 000 EUR:
· Entitățile beneficiare sau persoanele fizice au prezentat rapoarte finale care confirmă finalizarea proiectelor atribuite pentru granturi legate de (i) promovarea, modernizarea sau digitalizarea sectorului audiovizual sau (ii) promovarea internalizării sectorului audiovizual sau (iii) atragerea de investiții străine în sectorul audiovizual, inclusiv simplificarea procedurilor administrative publice. Contribuția la suma totală cumulată este suma acordată proiectului; sau
· Emiterea de rezoluții privind clasificarea în funcție de vârstă („resolucion de calificacion por edad”) pentru granturi legate de (i) promovarea, modernizarea sau digitalizarea sectorului audiovizual sau (ii) promovarea internalizării sectorului audiovizual sau (iii) atragerea de investiții străine în sectorul audiovizual, inclusiv simplificarea procedurilor administrative publice. Contribuția la suma totală cumulată este suma acordată proiectului sau
· Confirmarea de către administrație sau de către o entitate publică sau de către comitetul de monitorizare corespunzător a faptului că au fost încheiate contracte și acorduri (inclusiv orice modificări) sau părți ale acestora legate de (i) promovarea, modernizarea sau digitalizarea sectorului audiovizual sau (ii) promovarea internalizării sectorului audiovizual sau (iii) atragerea de investiții străine în sectorul audiovizual, inclusiv simplificarea procedurilor administrative publice. Contribuția la suma totală cumulată este suma efectuată astfel cum este definită în certificatele de acceptare, în declarațiile de conformitate, în certificatele de plată sau în documentele echivalente.
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Y.3  Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul sub formă de împrumut
Investiția 2 (C25.I2) – PERTE „Noua economie lingvistică”: Informații în spaniolă și alte limbi co-oficiale. 
Această investiție își propune să promoveze potențialul economic al limbii spaniole și al limbilor co-oficiale prin promovarea internaționalizării, diseminării și extinderii sectorului mass-media în aceste limbi. În acest scop, această investiție sprijină proiectele de digitalizare și diseminare a conținutului, precum și adoptarea de către întreprinderile din sectorul mass-mediei a unor noi instrumente tehnologice pentru gestionarea și prelucrarea conținutului în limbile spaniolă și cooficială. 
Investiția 3 (C25.I3) – Fondul platformei audiovizuale 
Această măsură constă într-o investiție publică într-un mecanism, Fondul platformei audiovizuale, pentru a stimula investițiile private și a îmbunătăți accesul la finanțare în proiecte legate de filme, ficțiune, televiziune, conținut, cultură digitală, precum și conținut multimedia și interactiv, cum ar fi jocurile video, experiențele imersive și efectele vizuale, printre altele, și pentru a dezvolta piețele de capital în acest domeniu. Mecanismul funcționează prin furnizarea de finanțare directă și de investiții de capital și cvasicapital, direct sau prin intermediari, sectorului privat, precum și entităților din sectorul public implicate în activități similare. Pe baza investițiilor MRR, mecanismul urmărește să ofere inițial o finanțare de cel puțin 222 520 000 EUR. 
Facilitatea este gestionată de Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT) în calitate de partener de implementare. Facilitatea include următoarele linii de produse:
· Finanțare directă SETT: această linie oferă împrumuturi directe întreprinderilor private (cum ar fi întreprinderile cu capitalizare medie și marile corporații) și întreprinderilor publice pentru a finanța proiecte în sectorul audiovizual. Împrumuturile sunt acordate direct de SETT și fiecare proiect este cofinanțat de un investitor (investitori) privat(i) terț (terți). Fondurile furnizate de SETT reprezintă maximum 70 % din valoarea totală cumulată a sprijinului pentru investiție. Investitorii privați acoperă cel puțin 30 % din cuantumul total cumulat al sprijinului pentru investiții. 
· Investiții de capital și cvasicapital: această linie constă în furnizarea de investiții directe de capital prin intermediul SETT și/sau transferul de fonduri către fonduri de capital sau alte instrumente de investiții gestionate de intermediari financiari privați care efectuează operațiuni de investiții de capital în societăți din sectorul audiovizual. Participarea maximă a fondului nu depășește 49 % din fondurile vehicul investițional. Investițiile în capitaluri proprii ale fondului nu trebuie să conducă la depășirea cotei de capitaluri proprii deținute de stat într-un beneficiar final de 49 % din capitalul propriu total.

Pentru a pune în aplicare investiția în instrument, Spania și SETT semnează un acord de punere în aplicare sau Spania aprobă instrumentul juridic corespunzător și documentele conexe care includ următorul conținut:
1. Descrierea procesului decizional al instrumentului: Decizia inițială de investiții a facilității este luată de un comitet pentru investiții sau de un alt organ de conducere echivalent relevant și este aprobată cu majoritatea voturilor membrilor independenți de guvernul spaniol. Decizia finală de investiții a facilității se limitează la aprobarea (fără modificări) sau la exercitarea unui drept de veto cu privire la o decizie de investiții propusă de comitetul pentru investiții sau de organul de conducere echivalent relevant. Pentru investițiile intermediate, decizia finală de investiție este luată de intermediari.
2. Cerințele-cheie ale politicii de investiții asociate, care includ:
a. Descrierea produsului (produselor) financiar(e) și a beneficiarilor finali eligibili în conformitate cu descrierea măsurii. 
b. Cerința ca toate investițiile sprijinite să fie viabile din punct de vedere economic.
c. Interdicția de a refinanța orice împrumut restant.
d. Cerința de a respecta principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative”, astfel cum este prevăzut în Orientările tehnice privind principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01). În plus, politica de investiții impune respectarea legislației UE și naționale relevante în materie de mediu a beneficiarilor finali ai facilității.
e. Cerința ca beneficiarii finali ai mecanismului să nu primească sprijin din partea altor instrumente ale Uniunii pentru a acoperi aceleași costuri.
3. Cuantumul care face obiectul acordului de punere în aplicare sau al instrumentului juridic și al documentelor conexe de instituire a mecanismului, structura taxelor pentru partenerul de punere în aplicare și cerința de a reinvesti orice restituiri în conformitate cu politica de investiții a mecanismului, cu excepția cazului în care acestea sunt utilizate pentru rambursarea împrumuturilor din cadrul Mecanismului de redresare și reziliență.
4. Cerințe de monitorizare, audit și control, inclusiv:
1. Descrierea sistemului de monitorizare al partenerului de implementare pentru raportarea cu privire la investiția mobilizată.
2. Descrierea procedurilor partenerului de implementare care vor asigura prevenirea, detectarea și corectarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese.
3. Obligația de a verifica eligibilitatea fiecărei operațiuni în conformitate cu cerințele prevăzute în acordul de punere în aplicare înainte de a se angaja să finanțeze o operațiune.
4. Obligația de a efectua audituri ex post bazate pe riscuri în conformitate cu un plan de audit al SETT. Aceste audituri verifică i) eficacitatea sistemelor de control, inclusiv detectarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese; ii) respectarea principiului de „a nu aduce prejudicii semnificative”, a normelor privind ajutoarele de stat și a cerințelor privind obiectivele digitale; și (iii) cerința ca intermediarul să verifice dacă beneficiarul final prezintă o declarație responsabilă pentru a verifica dacă același cost este acoperit de un alt instrument al Uniunii este respectată. Auditurile verifică, de asemenea, legalitatea tranzacțiilor și respectarea condițiilor din acordul de punere în aplicare și din acordurile de finanțare aplicabile, inclusiv prin utilizarea unei liste de declarații pozitive și/sau a unor declarații pe propria răspundere pentru operațiuni cu o valoare mai mică de 10 000 000 EUR, înainte de a se angaja să finanțeze o operațiune.
5. Cerințe pentru investițiile digitale efectuate de partenerul de implementare: cel puțin 222 520 000 EUR din investițiile MRR în mecanism contribuie la obiectivele digitale în conformitate cu anexa VII la Regulamentul privind MRR.[footnoteRef:141] [141: În scopul calculării contribuției digitale, în cazul capitalului propriu, al cvasicapitalului, al obligațiunilor corporative sau al instrumentelor echivalente care nu vizează proiecte specifice, se utilizează criterii pentru a impune ca cel puțin 90 % din veniturile beneficiarului în cursul exercițiului financiar precedent sau din veniturile viitoare, conform unui plan de afaceri, să fie generate de o activitate care respectă criteriile relevante care decurg din domeniile de intervenție aplicabile din anexa VII la Regulamentul privind MRR.] 

6. Cerințe pentru selectarea intermediarilor financiari: SETT selectează intermediarii financiari în mod deschis, transparent și nediscriminatoriu. Controalele privind absența conflictelor de interese asupra intermediarilor financiari au loc și se efectuează ex ante prin intermediul unui sistem informatic, cum ar fi Minerva, pentru toți actorii financiari implicați. 
7. Cerința de a semna acorduri de finanțare: SETT semnează acorduri de finanțare cu intermediarii financiari în conformitate cu cerințele-cheie care trebuie furnizate ca anexă la acordul de punere în aplicare sau la instrumentul juridic și documentele conexe de instituire a mecanismului. Cerințele-cheie ale acordului de finanțare includ toate cerințele în temeiul cărora funcționează mecanismul, inclusiv: 
1. Obligația intermediarului financiar de a-și lua deciziile în conformitate mutatis mutandis cu cerințele privind procesul decizional și politica de investiții specificate mai sus, inclusiv în ceea ce privește respectarea principiului de „a nu aduce prejudicii semnificative”.
2. Descrierea cadrului de monitorizare, audit și control pe care intermediarul financiar trebuie să îl instituie, care, mutatis mutandis, face obiectul tuturor cerințelor de monitorizare, audit și control specificate mai sus. 
Y.4.  Jaloane, ținte, indicatori și calendar pentru monitorizarea și punerea în aplicare a sprijinului sub formă de împrumut
A se vedea tabelul de mai jos. Data de referință pentru toți indicatorii este data de începere a acțiunii, cu excepția cazului în care se indică altfel în descrierea acțiunii. Sumele din tabel nu includ TVA în legătură cu măsura C25.I2.
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	Număr
	Măsură
	Etapa de referință 
 / Țintă
	Denumire
	Indicator calitativ pentru obiectivele de etapă
	Indicator cantitativ pentru obiectiv
	Timp
	Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte

	
	
	
	
	
	Unitate
	Situația de referință
	Obiectiv
	Q
	Anul
	

	L76
	C25.I2
	T
	Punerea în aplicare a proiectelor de digitalizare și diseminare a conținutului
	
	EUR (milioane)
	0
	2 185 123 
	T2
	2026
	Finalizarea proiectelor care corespund unui buget alocat de 2 185 123 EUR privind digitalizarea, diseminarea conținutului și adoptarea de noi instrumente tehnologice pentru gestionarea și prelucrarea conținutului în limbile spaniolă și co-oficială. 

	L77
	C25.I3
	M
	Fondul platformei audiovizuale: Intrarea în vigoare a instrumentului
	Intrarea în vigoare a acordului de punere în aplicare sau a instrumentului juridic de instituire a instrumentului
	
	
	
	T4
	2023
	Intrarea în vigoare a acordului de punere în aplicare sau a instrumentului juridic și a documentelor conexe de instituire a instrumentului.

	L79
	C25.I3
	M
	Fondul platformei audiovizuale: Acorduri legale de finanțare semnate cu beneficiarii finali (inclusiv fonduri de capital) și finalizarea investiției.
	Acorduri de finanțare legale și certificat de transfer
	
	
	
	T2
	2026
	SETT și intermediarii selectați de SETT trebuie să fi încheiat acorduri juridice de finanțare cu beneficiarii finali pentru o sumă necesară pentru a utiliza 100 % din investițiile MRR în mecanism (ținând seama de comisioanele de gestiune). SETT se asigură, de asemenea, că 100 % din această finanțare contribuie la obiectivele digitale utilizând metodologia din anexa VII la Regulamentul privind MRR.
Spania transferă 222 520 000 EUR către SETT pentru instrument.
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Z. COMPONENTUL 26: Promovarea sportului
Conform planului de redresare și reziliență al Spaniei, sectorul sportului reprezintă 3,1 % din PIB-ul Spaniei și asigură, direct sau indirect, 2,1 % din totalul locurilor de muncă din țară. 
Principalul obiectiv al acestei componente a planului de redresare și reziliență al Spaniei este de a consolida transformarea sectorului sportului prin digitalizarea organizațiilor sportive și modernizarea instalațiilor sportive pentru a asigura sustenabilitatea și accesibilitatea acestora din punctul de vedere al mediului. Acesta sprijină, de asemenea, promovarea sportului în scopuri legate de sănătate, în special printr-un acces mai bun la activitatea fizică în zonele expuse riscului de depopulare, precum și prin cercetare în domeniu. În cele din urmă, componenta include investiții specifice pentru a încuraja participarea femeilor la sportul profesionist și amator.
Componenta abordează recomandările specifice fiecărei țări privind promovarea investițiilor în inovare și în eficiența energetică (recomandarea specifică fiecărei țări 3 2019), promovarea investițiilor publice și private și încurajarea tranziției verzi (recomandarea specifică fiecărei țări 1 2023, 1 2022 și 3 2020) și consolidarea rezilienței sistemului de sănătate (recomandarea specifică fiecărei țări 1 2020).
Această componentă sprijină și completează acțiunile prevăzute în alte părți ale planului, cum ar fi cele de promovare a unui stil de viață sănătos din cadrul componentei 18 (Reforma sistemului de sănătate). Prin optimizarea și modernizarea infrastructurilor sportive existente, aceasta completează, de asemenea, măsurile întreprinse în cadrul componentei 2 (Renovare) și sprijină transformarea sectorului turismului în Spania în conformitate cu componenta 14 (Turism).
Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a măsurilor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice privind principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01).
Z.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil
Reforma 1 (C26.R1) – Legea sportului
Obiectivul acestei măsuri legislative este de a asigura sănătatea și siguranța în practicarea sportului la toate nivelurile, de a include aspectele legate de egalitatea de gen, accesibilitate și coeziune socială în reglementarea sportului, de a moderniza organizațiile și infrastructurile sportive prin digitalizare și prin transformarea lor ecologică și de a promova internaționalizarea sectorului. Legislația adaptează structurile organizaționale ale sportului la provocările actuale cu care se confruntă, ținând seama de lecțiile învățate în urma pandemiei. 
Punerea în aplicare a măsurii se finalizează până la 31 decembrie 2022.
Investiția 1 (C26.I1) – Digitalizarea sectorului sportului
Obiectivul acestei măsuri este de a spori digitalizarea în sectorul sportului. 
Măsura constă în sprijinirea digitalizării, printre altele, a federațiilor sportive, a centrelor tehnice sportive, a centrelor de înaltă performanță, a centrelor de medicină sportivă și a administrației antidoping.
Investiția 2 (C26.I2) – Renovarea instalațiilor sportive 
Obiectivul acestei măsuri este de a moderniza facilitățile sportive existente. 
Această măsură constă în renovări ale infrastructurilor sportive.
Investiția 3 (C26.I3) – Promovarea sportului
Obiectivul acestei măsuri este de a promova participarea la activități sportive a femeilor și a minorilor, precum și a grupurilor expuse riscului de excluziune și a persoanelor cu handicap. 
Această măsură constă în activități legate de sport.
Z.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendar pentru monitorizarea și punerea în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil
A se vedea tabelul de mai jos. Data de referință pentru toți indicatorii este 1 februarie 2020, cu excepția cazului în care se indică altfel în descrierea acțiunii. Sumele din tabel nu includ TVA.
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	Număr
	Măsură
	Etapa de referință 
 / Țintă
	Denumire
	Indicator calitativ pentru obiectivele de etapă
	Indicator cantitativ pentru obiectiv
	Timp
	Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte

	
	
	
	
	
	Unitate
	Situația de referință
	Obiectiv
	Q
	Anul
	

	367
	C26.R1
	M
	Intrarea în vigoare a legii sportului 
	Dispoziție din lege care indică intrarea sa în vigoare 
	 
	 
	 
	T4
	2022
	Legea promovează sănătatea și siguranța în practicarea sportului la toate nivelurile, egalitatea de gen, incluziunea și accesibilitatea socială, promovarea dimensiunii internaționale a modelului și modernizarea organizațiilor și a infrastructurilor prin respectarea mediului și a digitalizării. 

	370
	C26.I1
	M
	Digitalizarea sectorului sportului
	verificarea de către administrație sau de către o entitate publică a justificării documentare a granturilor; sau certificate de acceptare, declarații de conformitate, facturi semnate în mod corespunzător ca fiind conforme de către administrație sau de către o entitate publică, documente care atestă recunoașterea obligației de plată corespunzătoare, certificat de îndeplinire a acordului sau alte documente justificative echivalente, care certifică faptul că au fost executate contracte, cesiuni și acorduri interne (convenios) (inclusiv modificări), precum și cheltuieli justificate prin facturi
	 
	
	 
	T2
	2026
	În domeniul digitalizării sectorului sportului, pentru o sumă totală cumulată de 55,2 milioane EUR: 
· Confirmarea de către administrație sau de către o entitate publică a executării contractelor, a cesiunilor interne și a acordurilor (convenios) (inclusiv a modificărilor) sau a părților corespunzătoare ale acestora. Contribuția la suma totală cumulată este suma efectuată astfel cum este definită în certificatele de acceptare, în declarațiile de conformitate, în certificatele de plată, în certificatul de îndeplinire a acordurilor sau în documentele echivalente. 
· Verificarea de către administrație sau de către o entitate publică a justificării documentare a plăților granturilor. Contribuția la suma totală cumulată este suma care urmează să fie subvenționată în cadrul verificării respective.

	373
	C26.I2
	M
	Renovări ale infrastructurilor sportive. 
	verificarea de către administrație sau de către o entitate publică a justificării documentare a granturilor; sau certificate de acceptare, declarații de conformitate, facturi semnate în mod corespunzător ca fiind conforme de către administrație, documente care atestă recunoașterea obligației de plată corespunzătoare sau alte documente justificative echivalente, care certifică faptul că au fost executate contracte și acorduri (convenios), precum și cheltuieli justificate prin facturi; certificate de performanță energetică pentru intervenții în domeniul eficienței energetice
	
	
	
	T2
	2026
	Verificarea de către administrație sau de către o entitate publică a justificării documentare a plăților grantului și confirmarea de către administrație sau de către o entitate publică a faptului că au fost executate contracte care acoperă renovări în valoare totală cumulată de 140 de infrastructuri sportive. Intervențiile privind eficiența energetică trebuie să conducă, în medie, la o reducere cu cel puțin 30 % a consumului de energie primară. 

	374
	C26.I3
	M
	Proiecte de promovare a egalității în sport 
	Publicare în JO
	 
	
	 
	T2
	2022
	Acordarea de către CSD (Consiliul Național pentru Sport) a unei cereri de propuneri în Jurnalul Oficial, care se preconizează că va selecta cel puțin 15 proiecte beneficiare pentru promovarea egalității în sport, în special prin formare, profesionalizarea sportului feminin și vizibilitatea sportului feminin. Bugetul cumulat al cererii de propuneri este de 11 700 000 EUR.

	375
	C26.I3
	M
	Activități legate de sport 
	verificarea de către administrație a justificării documentare a granturilor; sau certificate de acceptare, declarații de conformitate, facturi semnate în mod corespunzător ca fiind conforme de către administrație, documente care atestă recunoașterea obligației de plată corespunzătoare sau alte documente justificative echivalente, care certifică faptul că au fost efectuate contracte și acorduri (convenios), precum și cheltuieli justificate prin facturi și taxe plătite pentru desfășurarea activităților de formare
	
	
	
	T4
	2025
	În domeniul sportului, pentru o sumă totală cumulată de 18 milioane EUR:
- Confirmarea de către administrație sau de către o entitate publică a faptului că au fost încheiate contracte și acorduri (convenios) (inclusiv modificări), precum și a cheltuielilor justificate prin facturi și taxe plătite pentru desfășurarea activităților de formare sau a părților corespunzătoare ale acestora. Contribuția la suma totală cumulată este suma efectuată astfel cum este definită în certificatele de acceptare, în declarațiile de conformitate sau în documentele echivalente. 
verificarea de către administrație sau de către o entitate publică a justificării documentare a plăților subvențiilor. Contribuția la suma totală cumulată este suma care urmează să fie subvenționată în cadrul verificării respective.
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AA. COMPONENTUL 27: Măsuri și acțiuni de prevenire și combatere a fraudei fiscale
Această componentă a planului de redresare și reziliență al Spaniei abordează provocările legate de prevenirea și combaterea fraudei fiscale și a evaziunii fiscale. Obiectivul componentei este de a crește gradul de respectare a obligațiilor fiscale și de a colecta mai multe venituri fiscale. Componenta abordează, printre altele, recomandările specifice fiecărei țări privind consolidarea cadrelor bugetare și de achiziții publice la toate nivelurile administrației publice (Recomandarea specifică fiecărei țări nr. 1 2019) și privind – atunci când condițiile economice permit acest lucru – aplicarea unor politici bugetare care vizează obținerea unor poziții bugetare prudente pe termen mediu și asigurarea sustenabilității datoriei, încurajând în același timp investițiile (Recomandarea specifică fiecărei țări nr. 1 2020). 
Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a măsurilor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice privind principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01).
AA.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil
Reforma 1 (C27.R1) – Adoptarea Legii antifraudă
Obiectivele acestei reforme sunt de a consolida normele împotriva practicilor de evitare a obligațiilor fiscale care afectează în mod direct funcționarea pieței interne, precum și de a modifica impozitarea indirectă și directă, anumite impozite ale administrațiilor locale și reglementarea jocurilor de noroc. Reforma introduce modificări ale regulamentului care vizează stabilirea parametrilor justiției fiscale și facilitarea acțiunilor menite să prevină și să combată frauda prin consolidarea controlului fiscal.
Reforma constă în adoptarea și intrarea în vigoare a unei legi împotriva evaziunii fiscale și a fraudei care:
· Extinde perimetrul tranzacțiilor în care sunt autorizate plățile electronice (semnături și amprentă; profesioniști) și stabilește un prag legal pentru plățile în numerar;
· actualizează lista paradisurilor fiscale în conformitate cu criteriile privind transparența, neimpozitarea și regimurile fiscale dăunătoare;
· pune în aplicare modificări ale normelor pentru a face persoanele cu arierate fiscale;
· pune în aplicare o interdicție privind „software-ul cu dublă utilizare”;
· Introduce o valoare de referință pentru baza de impozitare în impozitarea proprietăților.
Legea se adoptă până la 30 iunie 2021. Legea intră în vigoare până la 30 iunie 2022. Reforma prevede o evaluare provizorie a legii până la 31 decembrie 2022 și, pe baza acestei evaluări, pot exista modificări în 2023.
Reforma 2 (C27.R2) – Modernizarea agenției fiscale
Agenția fiscală este însărcinată cu punerea în aplicare a sistemului fiscal de stat și a sistemului vamal și își desfășoară activitățile în cadrul Planului strategic 2020-2023. Acest plan strategic, care se bazează în mare măsură pe utilizarea soluțiilor informatice, este revizuit în fiecare an pentru a se asigura că este adaptat la noile evoluții ale politicii fiscale, la sursele de informații, la comportamentul contribuabililor și la evoluțiile tehnologice. Obiectivul acestei reforme este de a sprijini punerea în aplicare și revizuirea anuală a Planului strategic 2020-2023, care vizează modernizarea furnizării de servicii de către agenție pentru a reduce frauda și evaziunea fiscală. Reforma 2 interacționează îndeaproape cu alte reforme din cadrul acestei componente. Reforma trebuie să includă: 
· Creșterea resurselor umane în cadrul Agenției Fiscale în conformitate cu nevoile sale pe termen mediu și 
· Efectuarea unei revizuiri a clădirilor agenției în vederea modernizării tehnologiei și a creșterii eficienței energetice. 
Reforma se pune în aplicare până la 31 decembrie 2023.
Reforma 3 (C27.R3) – Asistență sporită pentru contribuabili
Obiectivele acestei reforme sunt îmbunătățirea asistenței acordate contribuabililor. Un element-cheie al strategiei Agenției Fiscale pentru perioada 2020-2023 este îmbunătățirea serviciilor pentru contribuabili prin utilizarea sporită a platformelor electronice (așa-numitele „ADI”, „Administrația digitală integrală”). Reforma constă în furnizarea de noi servicii pentru a facilita impozitarea veniturilor întreprinderilor și ale persoanelor fizice, precum și impozitarea TVA. Noile servicii trebuie să includă metode de comunicare îmbunătățite, servicii de asistență și consultarea datelor utilizatorilor, precum și declarații fiscale și gestionarea declarațiilor. Prestarea unor astfel de servicii este planificată să crească în trei etape în perioada 2021-2023, cu scopul ca din ce în ce mai mulți clienți să aleagă să utilizeze serviciile electronice în loc să își viziteze birourile fiscale locale. Prin aceste măsuri, agenția urmărește să faciliteze respectarea codului fiscal de către clienții săi și, prin urmare, să crească veniturile fiscale. 
Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 iunie 2023.
Reforma 4 (C27.R4) – Dimensiunea internațională
Obiectivul acestei reforme este de a spori și de a optimiza utilizarea sistemelor informatice în cadrul cooperării internaționale pentru combaterea fraudei și a evaziunii fiscale. Această reformă, în urma acordurilor internaționale din domeniul de politică, constă în luarea de măsuri pentru a facilita respectarea de către contribuabili a obligațiilor lor fiscale (inclusiv a datelor privind impozitul pe venitul persoanelor fizice), pentru a intensifica lupta împotriva activităților nedeclarate și a economiei subterane și pentru a revizui calitatea și utilitatea informațiilor obținute de la diferitele țări. Se preconizează că aceste obiective vor fi atinse printr-o utilizare sporită a unor sisteme informatice mai sofisticate și prin implementarea de servicii online pentru contribuabili. 
Reforma se pune în aplicare până la 31 decembrie 2021.
Reforma 5 (C27.R5) – Modelul cooperatist
Obiectivul acestei reforme este de a îmbunătăți relațiile agenției fiscale cu părțile interesate, cum ar fi marile corporații, IMM-urile, persoanele care desfășoară activități independente și asociațiile relevante, precum și cu sistemul de justiție, ca modalitate de a asigura o mai bună respectare a obligațiilor fiscale. În ceea ce privește contribuabilii, agenția urmărește o mai bună cooperare și o mai bună respectare a normelor prin intermediul rapoartelor voluntare privind transparența fiscală. Se preconizează o intensificare a cooperării cu judecătorii, procurorii și instanțele prin intensificarea anchetelor fiscale.
Reforma se pune în aplicare până la 31 decembrie 2021.
AA.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendar pentru monitorizarea și punerea în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil


 
A se vedea tabelul de mai jos. Data de referință pentru toți indicatorii este 1 februarie 2020, cu excepția cazului în care se indică altfel în descrierea acțiunii. Sumele din tabel nu includ TVA.
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	Număr
	Măsură
	Etapa de referință 
 / Țintă
	Denumire
	Indicator calitativ pentru obiectivele de etapă
	Indicator cantitativ pentru obiectiv
	Timp
	Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte

	
	
	
	
	
	Unitate
	Situația de referință
	Obiectiv
	Q
	Anul
	

	376
	C27.R1
	M
	Intrarea în vigoare a Legii împotriva evaziunii fiscale și a fraudei
	Dispoziție legală care indică intrarea sa în vigoare
	 
	 
	 
	T2
	2022
	Intrarea în vigoare a unei legi împotriva evaziunii și fraudei fiscale („Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal”) care: 
Extinde perimetrul tranzacțiilor în care plățile electronice sunt obligatorii (firme și profesioniști) și stabilește praguri legale pentru plățile în numerar 
 -actualizează lista paradisurilor fiscale în conformitate cu criteriile privind transparența, neimpozitarea și regimurile fiscale dăunătoare. 
-Pune în aplicare modificări ale normelor de includere pe listă a persoanelor cu arierate fiscale. 
-pune în aplicare o interdicție privind „software-ul cu dublă utilizare”. 
-Introduce o valoare de referință pentru baza de impozitare în impozitarea proprietăților. 

	377
	C27.R1
	M
	Evaluarea intermediară a efectelor Legii împotriva evaziunii fiscale și a fraudei
	Publicarea raportului pe site-ul Ministerului Finanțelor
	 
	 
	 
	T4
	2022
	Ministerul Finanțelor efectuează o evaluare intermediară a Legii împotriva evaziunii fiscale și a fraudei. Această evaluare, cu posibile recomandări de îmbunătățire, va fi publicată pe site-ul web al Ministerului Finanțelor.

	378
	C27.R2
	T
	Modernizarea Agenției Fiscale - Numărul de angajați ai Autorității Fiscale
	 
	Număr 
	25 325 
	26 320
	T4
	2021
	Creșterea numărului de angajați ai autorității fiscale la cel puțin 26 320 de angajați. Data scenariului de referință: 31 decembrie 2020.

Nivelul de referință și obiectivul iau în considerare numai funcționarii publici cu normă întreagă cu contracte permanente. 

	379
	C27.R2
	T
	Modernizarea Agenției Fiscale – Investigații fiscale
	 
	Număr
	5 743
	6 591
	T4
	2021
	Autoritățile efectuează 6 591 de investigații fiscale (numărul de investigații fiscale efectuate în cursul anului 2021) pentru a descoperi activități impozabile nedeclarate. Data scenariului de referință: 31 decembrie 2020.

	380
	C27.R3
	T
	Furnizarea de asistență sporită contribuabililor - Sociedades Web actualizat și disponibil pentru cel puțin 1 666 123 de contribuabili.
	 
	Număr
	0
	1 666 123
	T4
	2021
	Sociedades Web, un serviciu destinat contribuabililor persoane juridice, este modernizat și prezintă în mod automat administrației publice informații fiscale, raportate anterior de societăți, care sunt relevante pentru declarația fiscală. La finalizarea acestei modernizări, serviciul este pus la dispoziția a 1 666 123 de persoane impozabile. Data scenariului de referință: 31 decembrie 2020.

	381
	C27.R3
	T
	Furnizarea de asistență sporită contribuabililor - Renta Web modernizată și disponibilă pentru cel puțin 1 779 505 contribuabili
	 
	Număr
	0
	1 779 505
	T4
	2021
	Renta Web este un software destinat impozitului pe venitul persoanelor fizice, care va permite importul direct al „libros registro” în declarațiile de impozit pe venitul persoanelor fizice. Acesta va fi disponibil pentru 1 779 505 persoane fizice plătitoare de impozit pe venit. Data scenariului de referință: 31 decembrie 2020.

	382
	C27.R3
	M
	Furnizarea a patru platforme de asistență digitală
	Publicarea unui raport al Agenției Fiscale 
	 
	 
	 
	T2
	2023
	Agenția fiscală instituie și pune în funcțiune patru platforme de sprijin digital fiscal (PSD). Furnizorii de servicii digitale acționează ca ghișee online virtuale care oferă contribuabililor un serviciu de asistență mai amplu, permițându-le  să ia legătura cu agenția fiscală în diferite limbi, în vederea desfășurării unor proceduri de sprijin online care includ: (1) servicii de informare legate de i) informații privind recensământul; ii) TVA; iii) impozitul pe venitul persoanelor fizice și (2) servicii de asistență legate de: i) declarațiile de recensământ; și ii) autoevaluările trimestriale privind TVA pentru locatori și declarațiile de TVA pentru persoanele impozabile care își încep activitatea.

	383
	C27.R4
	T
	Dimensiunea internațională – au fost identificați contribuabilii străini înregistrați 
	 
	Număr (%)
	0
	85
	T4
	2021
	Pentru a îmbunătăți respectarea obligațiilor fiscale, în special pentru contribuabilii care figurează în registru în calitate de contribuabili străini, Agenția Fiscală realizează un proiect care utilizează noi informații privind contribuabilii din diferite surse internaționale, cum ar fi FATCA și CRS. La finalizarea proiectului, se preconizează că informațiile internaționale primite vor fi adecvate pentru analiza riscurilor. Obiectivul proiectului este ca datele fiscale de la cel puțin 85 % dintre contribuabilii străini înregistrați, despre care Agenția Fiscală a primit informații în 2019, să fie identificate, iar datele sale fiscale să fie verificate pentru a fi utilizate în analiza de risc până la 31 decembrie 2021. Data scenariului de referință: 31 decembrie 2020.

„Contribuabilii străini înregistrați” sunt contribuabilii cu privire la care Agenția fiscală spaniolă a primit informații care intră în domeniul de aplicare al FATCA (Legea privind conformitatea conturilor străine), al CRS (Standardul comun de raportare) și al DAC2. 
În 2019, prin intermediul acestor acorduri, Agenția fiscală spaniolă a primit informații cu privire la 1 954 860 de contribuabili.

	384
	C27.R5
	T
	Modelul de cooperare – Rapoarte privind transparența
	 
	Număr 
	0
	20
	T4
	2021
	Agenția fiscală va implementa în 2021 un proiect care va încuraja întreprinderile multinaționale să divulge informații cu privire la operațiunile lor. Aceste informații pot avea consecințe asupra impozitării societăților respective. Obiectivul este de 20 de rapoarte privind transparența prezentate în 2021.
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AB. COMPONENTUL 28: Adaptarea sistemului fiscal la realitatea secolului XXI
Măsurile din componenta 28 a planului de redresare și reziliență al Spaniei cuprind diverse măsuri fiscale, cum ar fi măsurile de urgență decise în faza acută a crizei economice din 2020, introducerea de noi impozite în contextul bugetului de stat pentru 2021 și proiecte pe termen mediu de revizuire și dezvoltare a sistemului fiscal mai adecvate scopului său. Măsurile conțin, de asemenea, stimulente fiscale pentru a accelera tranziția verde. Obiectivele urmărite de reforma sistemului fiscal spaniol sunt de a-l face mai echitabil, mai progresiv, mai durabil și mai echitabil, aprofundând în același timp conceperea impozitării ecologice, încorporând o perspectivă de gen și consolidând politicile publice de interes general, cum ar fi protecția sănătății. Reformele vizează, de asemenea, să contribuie în mod pozitiv la creșterea economică, la crearea de locuri de muncă, la reziliența economică și la coeziunea interteritorială. Întrucât raportul global dintre veniturile fiscale și PIB în Spania este mai mic decât în economiile similare, există posibilitatea de a crește veniturile și de a promova sustenabilitatea pe termen mediu și lung a finanțelor publice. 
Componenta abordează, printre altele, recomandările specifice fiecărei țări privind consolidarea cadrelor bugetare și de achiziții publice la toate nivelurile de guvernare (recomandarea specifică fiecărei țări 1 2019), privind – atunci când condițiile economice o vor permite – aplicarea unor politici bugetare menite să asigure poziții bugetare prudente pe termen mediu și sustenabilitatea datoriei, încurajând în același timp investițiile (recomandarea specifică fiecărei țări 1 2020), privind electrificarea transporturilor (recomandarea specifică fiecărei țări 3 2023 și 4 2022), privind creșterea investițiilor în tranziția ecologică și digitală (recomandarea specifică fiecărei țări 1 2023, 1 2022 și 3 2020) și privind creșterea disponibilității locuințelor sociale și eficiente din punct de vedere energetic la prețuri accesibile, în special prin renovare (recomandarea specifică fiecărei țări 3 2023 și 4 2022). 
Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a măsurilor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice privind principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01).
AB.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil
Reforma 1 (C28.R1) – Măsuri luate în 2020 și 2021 pentru atenuarea efectelor pandemiei de COVID-19
Spania a pus în aplicare în 2020 și 2021 mai multe măsuri fiscale pentru a atenua impactul negativ al crizei economice cauzate de epidemia de COVID-19. Printre aceste măsuri s-au numărat amânarea datoriilor fiscale și vamale, suspendarea și prelungirea termenelor fiscale, posibilitățile de simplificare a impozitului pe venitul persoanelor fizice, regimurile privind impozitul pe profit și TVA ale IMM-urilor, reducerea temporară a cotei de TVA pentru anumite bunuri necesare pentru combaterea crizei sanitare și crearea Fondului de insolvență pentru societățile nefinanciare. Obiectivul acestor măsuri a fost de a atenua impactul economic și social al pandemiei. Aceste măsuri intră în vigoare la 1 februarie 2020, iar unele dintre ele continuă în 2021. 
Punerea în aplicare a măsurii se finalizează până la 31 martie 2021.
Reforma 3 (C28.R3) – Înființarea unui comitet de experți pentru reforma fiscală
La 12 aprilie 2021, autoritățile instituie un comitet de experți pentru a examina caracteristicile unui sistem fiscal optim și pentru a face recomandări cu privire la modul de modernizare și adaptare a impozitării actuale într-un mod coerent. În special, Comitetul de experți acordă atenție următoarelor domenii:
· taxele de mediu; 
· impozitarea societăților;
· impozitarea economiei digitalizate;
· impozitarea averii, inclusiv impozitarea proprietății și punerea concretă în aplicare a armonizării în acest domeniu;
· impozitarea activităților economice emergente; și
· egalitatea de gen.
Modificările aduse sistemului fiscal pe baza recomandărilor Comitetului de experți sau a altor analize ale Ministerului Finanțelor intră în vigoare până la 31 martie 2023. 
Punerea în aplicare a măsurii se finalizează până la 31 martie 2023.
Reforma 4 (C28.R4) – Reforma măsurilor fiscale care contribuie la tranziția ecologică
Această reformă conține măsuri fiscale care vizează sprijinirea tranziției verzi. Măsurile includ: 
· instituirea unei taxe pe depozitarea deșeurilor în depozitele de deșeuri și în instalațiile de incinerare;
· introducerea unei taxe pe ambalajele din plastic de unică folosință; 
· modificarea taxei pe gazele fluorurate cu efect de seră; 
· taxe sau plăți legate de mobilitate, cum ar fi taxele rutiere și taxele de înmatriculare a vehiculelor; și
· revizuirea subvențiilor pentru uleiurile minerale utilizate drept combustibil. 
Punerea în aplicare a măsurilor se finalizează până la 30 iunie 2022. 
Reforma 5 (C28.R5) – Aprobarea impozitului pe serviciile digitale
Această reformă introduce o taxă bazată pe cifra de afaceri a întreprinderilor cu o cifră de afaceri netă de peste 750 000 000 EUR și pe veniturile din furnizarea anumitor servicii digitale, cum ar fi publicitatea online și serviciile de intermediere în Spania. Taxa este independentă de faptul că societatea este rezidentă sau nu pe teritoriul spaniol. Taxa intră în vigoare în primul trimestru al anului 2021. Reforma include, de asemenea, un raport de evaluare a impactului măsurii, care se publică până la 31 martie 2022 și 2023. 
Punerea în aplicare a măsurii se finalizează până la 31 martie 2021.
Reforma 6 (C28.R6) – Aprobarea taxei pe tranzacțiile financiare
Această măsură introduce o taxă bazată pe valoarea de achiziție a acțiunilor societăților spaniole cotate la bursă cu o capitalizare bursieră mai mare de 1 000 000 000 EUR. Punerea în aplicare a reformei a intrat în vigoare în primul trimestru al anului 2021. Reforma include, de asemenea, un raport de evaluare a impactului măsurii, care se publică până la 31 martie 2022 și 2023. 
Punerea în aplicare a măsurii se finalizează până la 31 martie 2021.
Reforma 7 (C28.R7) – Măsuri fiscale pe termen scurt privind impozitele pe veniturile persoanelor fizice
Reforma va spori gradul de progresivitate și redistribuire a impozitului pe venitul persoanelor fizice, prin modificarea Legii privind impozitul pe venitul persoanelor fizice și a Legii privind impozitul pe avere. În special, aceasta majorează cu 2 puncte procentuale rata pe scara națională generală de la 300 000 EUR ca bază generală de evaluare, iar economiile cu 3 puncte procentuale de la 200 000 EUR. În plus, limita privind reducerea contribuțiilor individuale la sistemul de pensii de la 8 000 EUR la 2 000 EUR se reduce, iar limita actuală pentru contribuțiile plătite de societate angajatului său se majorează de la 8 000 EUR la 10 000 EUR. În plus, în ceea ce privește impozitul pe avere, reforma majorează rata aplicabilă ultimei tranșe a tarifului cu 1 punct procentual, de la 2,5 % la 3,5 % (pentru activele de peste 10 000 000 EUR). Punerea în aplicare a reformei urma să fie finalizată până la 1 ianuarie 2021.
Punerea în aplicare a măsurii se finalizează până la 31 martie 2021.
Reforma 8 (C28.R8) – Adoptarea pe termen scurt a unor măsuri fiscale în domeniul impozitului pe profit
Reforma modifică Legea privind impozitul pe profit pentru a crește contribuția acestui impozit la sprijinirea cheltuielilor publice, introducând, în același timp, simplificări ale scutirilor și deducerilor pentru a asigura o rată minimă de 15 % din partea contribuabililor. Pe de altă parte, scutirea pentru dividendele și câștigurile de capital generate de participarea lor la filiale, atât rezidente, cât și nerezidente pe teritoriul spaniol, se reduce cu 5 %. 
Punerea în aplicare a măsurii se finalizează până la 31 martie 2021.
Reforma 9 (C28.R9) – Măsuri fiscale pe termen scurt în domeniul impozitelor indirecte
Reforma extinde aplicarea cotei standard a taxei pe valoarea adăugată, stabilită la 21 %, la băuturile răcoritoare, sucurile și băuturile gazoase cu adaos de zahăr. O astfel de măsură constituie un angajament social de promovare a consumului responsabil al acestor categorii de băuturi și este în concordanță cu obiectivul de finanțare a costurilor externe ale statului social spaniol, care rezultă în acest caz din alimentația nesănătoasă. În plus, rata de impozitare a primelor de asigurare se majorează cu două puncte procentuale, până la 8 %, rămânând totuși în intervalul mediu-scăzut în raport cu țările învecinate. 
Punerea în aplicare a măsurii se finalizează până la 31 martie 2021.
Investiția 1 (C28.I1) – Stimulente fiscale pentru achiziționarea de vehicule electrice și instalarea de puncte de încărcare
Obiectivul acestei măsuri este de a stimula introducerea vehiculelor electrice și a stațiilor de încărcare. 
Măsura constă în declarații fiscale referitoare la achiziționarea de vehicule electrice reîncărcabile și cu pilă de combustie sau la instalarea de stații de încărcare.

AB.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendar pentru monitorizarea și punerea în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil
A se vedea tabelul de mai jos. Data de referință pentru toți indicatorii este 1 februarie 2020, cu excepția cazului în care se indică altfel în descrierea acțiunii.
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	Număr
	Măsură
	Etapa de referință 
 / Țintă
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	Unitate
	Situația de referință
	Obiectiv
	Q
	Anul
	

	385
	C28.R1
	M
	Măsuri bugetare adoptate în 2020 și 2021 pentru a atenua efectele pandemiei de COVID-19
	Dispoziție privind legile și decretele-lege regale care indică intrarea lor în vigoare
	 
	 
	 
	Q1
	2021
	Intrarea în vigoare a măsurilor fiscale adoptate în 2020 și 2021 pentru a atenua efectele economice și sociale negative ale pandemiei de COVID-19: 
1. Reglementări tranzitorii: diverse decrete-lege regale aprobate de guvern de la începutul pandemiei de COVID-19. 
2. Modificarea reglementărilor de stat: 
₋ Royal Legislative Decree 1/1993, of September 24, which approves the Consolidated Text of the Law of the Tax on Patrimonial Transmissions and Documented Legal Acts. 
₋ Law 37/1992, of December 28, on Value Added Tax (Legea 37/1992 din 28 decembrie privind taxa pe valoarea adăugată). 
₋ Law 49/2002, of December 23, on the tax regime of non-profit entities and on tax incentives for patronage (Legea nr. 49/2002 din 23 decembrie privind regimul fiscal al entităților non-profit și stimulentele fiscale pentru patronaj). 
₋ Law 58/2003, din 17 decembrie, General Tax. 
Legea nr. 35/2006 din 28 noiembrie privind impozitul pe venitul persoanelor fizice

	387
	C28.R3
	M
	Numirea comitetului de experți de către secretarul de stat pentru finanțe.
	Publicarea pe pagina web
	 
	 
	 
	T2
	2021
	Numirea unui comitet de experți care să ghideze reforma sistemului fiscal. Comitetul este responsabil de efectuarea unei analize tehnice a reformelor necesare, ținând seama de scenariul actual, precum și de situația preconizată pe termen mediu și lung, acordând o atenție deosebită următoarelor domenii: impozitarea mediului, impozitarea societăților, impozitarea economiei digitale, impozitarea averii și armonizarea concretă în acest domeniu, impozitarea activităților economice emergente.

	388
	C28.R3
	M
	Intrarea în vigoare a reformelor care decurg din recomandările Comitetului sau din alte analize ale Ministerului Finanțelor
	Dispoziții ale reformelor care indică intrarea lor în vigoare 
	 
	 
	 
	Q1
	2023
	Intrarea în vigoare a reformelor care decurg din recomandările Comitetului de experți sau din alte analize ale Ministerului de Finanțe în domeniile impozitării mediului, impozitării societăților, impozitării bogăției, impozitării sănătății și impozitului pe venitul persoanelor fizice pe veniturile din capital, care includ, printre altele, intrarea în vigoare a majorărilor impozitului pe motorină. Aceste reforme, împreună cu măsurile care introduc limitări ale compensării bazelor de impozitare negative care nu intră în domeniul de aplicare al planului de redresare și reziliență, sunt estimate, la momentul intrării lor în vigoare, la o creștere permanentă a veniturilor cu cel puțin 0,3 puncte procentuale din PIB.

	389
	C28.R4
	M
	Impozite pe materialele plastice de unică folosință și pe deșeuri
	Dispoziție legală care indică intrarea sa în vigoare 
	 
	 
	 
	T3
	2021
	Intrarea în vigoare a legii care reglementează taxele pe materialele plastice și depozitarea și incinerarea deșeurilor pentru a promova economia circulară și a reduce utilizarea materialelor plastice de unică folosință.

	390
	C28.R4
	M
	Analiza taxei de înmatriculare a vehiculelor și a taxei de circulație
	Publicarea pe pagina web
	 
	 
	 
	Q1
	2022
	Reforma prevede o analiză a taxei de înmatriculare a vehiculelor, a taxei de circulație sau a plăților, cum ar fi taxele rutiere. Pe baza acestei analize, se are în vedere o revizuire a legii pentru a promova un transport rutier mai durabil și pentru a reduce emisiile de GES.

În conformitate cu descrierea jalonului, analiza identifică dispozițiile specifice ale legii care sunt considerate ca necesitând modificări în lumina analizei.

	391
	C28.R4
	M
	Intrarea în vigoare a reformei taxei pe gazele fluorurate 
	Dispoziție legală care indică intrarea sa în vigoare 
	 
	 
	 
	T2
	2022
	Intrarea în vigoare a reformei taxei pe gazele fluorurate cu scopul de a descuraja utilizarea acestora și de a reduce evaziunea fiscală. 

	392
	C28.R5
	M
	Impozitul pe servicii digitale
	Dispoziție legală care indică intrarea sa în vigoare 
	 
	 
	 
	Q1
	2021
	Intrarea în vigoare a Legii privind anumite impozite pe serviciile digitale (Ley 4/2020, de 15 de octubre, del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales) pentru a genera noi surse de venituri pentru guvern pe baza sectoarelor de afaceri emergente, dezvoltând în același timp sistemul fiscal într-un mod coerent și, după caz, în context internațional.

	393
	C28.R6
	M
	Taxa pe tranzacțiile financiare
	Dispoziție legală care indică intrarea sa în vigoare 
	 
	 
	 
	Q1
	2021
	Intrarea în vigoare a Legii privind taxa pe tranzacțiile financiare (Ley 5/2020, de 15 de octubre, del Impuesto sobre las Transacciones Financieras) pentru a genera noi surse de venituri pentru guvern, dezvoltând în același timp sistemul fiscal într-un mod coerent și, după caz, în context internațional.

	394
	C28.R7
	M
	Modificări ale impozitului pe venitul persoanelor fizice și ale impozitului pe avere în 2021
	Dispoziție din Legea bugetului care indică intrarea sa în vigoare 
	 
	 
	 
	Q1
	2021
	Intrarea în vigoare a modificărilor introduse prin Legea bugetului pentru 2021 și a regulamentelor de dezvoltare legate de impozitul pe venitul persoanelor fizice și de impozitul pe avere pentru a reduce deficitul public și pentru a spori progresivitatea impozitării veniturilor persoanelor fizice.

	395
	C28.R8
	M
	Modificări ale impozitului pe profit în 2021
	Dispoziție din Legea bugetului care indică intrarea sa în vigoare 
	 
	 
	 
	Q1
	2021
	Intrarea în vigoare a modificărilor introduse prin Legea bugetului pentru 2021 și a regulamentelor de dezvoltare legate de impozitul pe profit pentru a crește veniturile din impozitul pe profit.

	396
	C28.R9
	M
	Modificări ale impozitelor indirecte în 2021
	Dispoziție din Legea bugetului care indică intrarea sa în vigoare 
	 
	 
	 
	Q1
	2021
	Intrarea în vigoare a modificărilor introduse prin Legea bugetului pentru 2021 și a regulamentelor de dezvoltare legate de impozitele indirecte pentru promovarea unei alimentații mai sănătoase prin reducerea consumului de anumite băuturi zaharoase și pentru creșterea veniturilor administrației centrale prin creșterea impozitului pe primele de asigurare.

	512
	C28.I1
	T
	Deduceri fiscale declarate pentru achiziționarea de vehicule electrice sau instalarea de stații de încărcare
	
	milioane EUR
	0
	407 
	T2
	2026
	 Se depun declarații fiscale pentru un cuantum total cumulat al deducerilor de 407 milioane EUR legate de achiziționarea de vehicule electrice reîncărcabile și cu pilă de combustie sau de instalarea de puncte de încărcare.
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C.A. Componenta 29: Îmbunătățirea eficacității cheltuielilor publice
Reformele din cadrul componentei 29 a planului de redresare și reziliență al Spaniei vizează (i) îmbunătățirea eficacității cheltuielilor publice prin consolidarea cadrului și a practicilor de analiză a cheltuielilor și (ii) alinierea bugetului administrației centrale la obiectivele de dezvoltare durabilă și la principiile înverzirii bugetelor. 
Obiectivul componentei planului este de a îmbunătăți calitatea cheltuielilor publice, în special prin revizuirea structurii și reorientarea utilizării acestora, de a sprijini creșterea economică și crearea de locuri de muncă și, în cele din urmă, de a asigura stabilitatea finanțelor publice și sustenabilitatea datoriei publice pe termen mediu. Reformele abordează, de asemenea, provocările generate de noua realitate economică și socială. 
Componenta abordează Recomandarea specifică fiecărei țări privind – atunci când condițiile economice permit acest lucru – aplicarea unor politici bugetare care vizează obținerea unor poziții bugetare prudente pe termen mediu și asigurarea sustenabilității datoriei, încurajând în același timp investițiile (Recomandarea specifică fiecărei țări 1 2020).
Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a măsurilor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice privind principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01).
AC.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil
Reforma 1 (C29.R1) – Procesul de analiză și evaluare a cheltuielilor publice
Obiectivul acestei reforme este de a institui un cadru permanent care să asigure îmbunătățirea calității cheltuielilor publice, să consolideze stabilitatea fiscală și sustenabilitatea finanțelor publice. Această reformă cuprinde patru subelemente:
· Includerea în procesul decizional a recomandărilor din analiza cheltuielilor pentru perioada 2018-2020 (etapa I și faza II): Pentru a da curs în mod eficace recomandărilor din etapele I și II, unităților bugetare cărora li s-au adresat recomandări li se acordă un termen-limită pentru a răspunde la aceste recomandări, în conformitate cu principiul „respectă sau explică”. Se preconizează că Ministerul Finanțelor va avea sarcina de a monitoriza acțiunile ulterioare și de a elabora un raport anual privind răspunsul la recomandări. 
· Lansarea fazei III a analizei cheltuielilor din 2021: A treia etapă a analizei cheltuielilor este planificată să se axeze pe instrumentele financiare și pe gestionarea deșeurilor municipale; 
· Un nou proces de analiză și evaluare a cheltuielilor publice (pentru perioada 2022-2026): Viitoarele analize ale cheltuielilor din cadrul acestui ciclu ar urma să fie efectuate de autoritatea bugetară independentă (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, AIReF). Accentul, acoperirea și calendarul acestor revizuiri viitoare sunt decise de Consiliul de Miniștri după consultări cu AIReF. Scopul este de a publica un raport anual în perioada 2022-2026; 
· Consolidarea capacității evaluatorului (AIReF): Statutul AIReF se modifică pentru a crea o nouă unitate responsabilă cu analizele cheltuielilor publice.
Reforma 1 poate fi considerată ca sprijinind coerența și alte reforme din planul de redresare și reziliență al Spaniei, în special în componentele 6, 17, 18, 21, 23 și 28, în cazul cărora recomandările bazate pe etapele I și II ale analizei cheltuielilor au contribuit la aceste priorități de reformă. 
Reforma 2 (C29.R2) – Alinierea bugetului administrației centrale la obiectivele de dezvoltare durabilă ale Agendei 2030
Obiectivul acestei reforme este de a alinia bugetul de stat la obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD), care stau la baza întregului plan. Reforma constă în publicarea unui raport în contextul procesului bugetar de stat care, în conformitate cu o metodologie predefinită, reflectă alinierea investițiilor publice la ODD. Această reformă se bazează pe metodologia și cadrul de monitorizare în curs de elaborare cu sprijinul Instrumentului de sprijin tehnic al UE. 
Punerea în aplicare a măsurii se finalizează până la 30 septembrie 2021.
Reforma 3 (C29.R3) – Alinierea bugetului administrației centrale la înverzirea bugetelor
Obiectivul acestei reforme este de a alinia bugetul de stat la cadrul de referință al UE pentru înverzirea bugetelor pe termen mediu. Aceasta consolidează reforma 2 și, la un nivel mai general, aspirațiile ecologice ale planului. Reforma constă în publicarea a două rapoarte, în contextul procesului bugetar al administrației centrale, care cartografiază cheltuielile verzi și, respectiv, cheltuielile maro în legile bugetare anuale pentru 2023 și 2024. Această reformă se bazează pe metodologia și cadrul de monitorizare în curs de elaborare cu sprijinul Instrumentului de sprijin tehnic al UE.
Punerea în aplicare a măsurii se finalizează până la 30 iunie 2023.
AC.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendar pentru monitorizarea și punerea în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil
A se vedea tabelul de mai jos. Data de referință pentru toți indicatorii este 1 februarie 2020, cu excepția cazului în care se indică altfel în descrierea acțiunii. Sumele din tabel nu includ TVA. 
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	Număr
	Măsură
	Etapa de referință 
 / Țintă
	Denumire
	Indicator calitativ pentru obiectivele de etapă
	Indicator cantitativ pentru obiectiv
	Timp
	Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte

	
	
	
	
	
	Unitate
	Situația de referință
	Obiectiv
	Q
	Anul
	

	397
	C29.R1
	M
	Înființarea unei echipe permanente în cadrul Ministerului Finanțelor pentru monitorizarea activă a implementării rezultatelor analizei cheltuielilor și aprobarea Ordinului de elaborare a Legii bugetare anuale
	Dispoziții ale legislației care indică intrarea sa în vigoare. Ordinea de elaborare a Legii bugetare anuale
	 
	 
	 
	T2
	2021
	Intrarea în vigoare (i) a înființării în cadrul Ministerului Finanțelor (în cadrul Secretariatului de Stat pentru Buget și Cheltuieli) a unei echipe permanente pentru monitorizarea activă a punerii în aplicare a rezultatelor analizelor cheltuielilor, promovând principiul „conformare sau justificare”; și (ii) angajamentul Ministerului Finanțelor de a publica un raport anual cu răspunsuri la toate recomandările de analiză a cheltuielilor emise de AIReF. Ordinul de elaborare a legii bugetare anuale include angajamentul administrației centrale și al securității sociale de a monitoriza și de a da curs, pe parcursul ciclului bugetar, recomandărilor formulate în urma analizelor cheltuielilor, inclusiv măsurilor care au fost puse în aplicare sau care sunt programate să fie puse în aplicare în anul următor.

	398
	C29.R1
	M
	Faza III a analizei cheltuielilor
	Aprobarea de către Consiliul de Miniștri
	 
	 
	 
	T2
	2021
	Consiliul de Miniștri decide cu privire la lansarea fazei III a revizuirii cheltuielilor în 2021. A treia etapă a analizei cheltuielilor abordează cel puțin două domenii: instrumente financiare și gestionarea deșeurilor municipale. Analiza cheltuielilor este efectuată de AIReF. 

	399
	C29.R1
	M
	Crearea unei unități permanente în cadrul AIReF, responsabilă cu efectuarea analizelor cheltuielilor mandatate de guvern
	Dispoziții ale DR care indică intrarea sa în vigoare
	 
	 
	 
	T2
	2021
	Intrarea în vigoare a modificării Decretului regal 215/2014, a Statutului organic al AIReF, prin crearea unei unități permanente responsabile cu efectuarea analizelor cheltuielilor comandate de guvern. 

	400
	C29.R1
	M
	Aprobarea de către Consiliul de Miniștri a noului ciclu (2022-26) de analize ale cheltuielilor care urmează să fie comandate AIReF
	Dispoziție din acordul Consiliului de Miniștri care indică intrarea sa în vigoare
	 
	 
	 
	T4
	2021
	Noul ciclu multianual de revizuire a cheltuielilor publice acoperă perioada 2022-2026. Pentru a planifica în mod corespunzător cererea și a colecta informațiile necesare pentru fiecare etapă a analizei cheltuielilor, după consultarea AIReF, Consiliul de Miniștri decide și publică cel puțin domeniile de politică, entitățile publice în cauză și perioadele de timp care urmează să fie acoperite de analiză, precum și aspectele metodologice relevante. 

	401
	C29.R1
	M
	Publicarea unui raport de monitorizare
	Publicare pe pagina web a Ministerului Finanțelor
	 
	 
	 
	Q1
	2022
	Publicarea anuală a unui raport de monitorizare. Raportul enumeră recomandările emise de AIReF și detaliază modificările de reglementare sau alte măsuri luate pentru a le aborda. În cazul în care centrele de cheltuieli cărora le sunt adresate recomandările nu sunt de acord cu acestea, se include o justificare corespunzătoare.

	402

	C29.R1
	M
	Faza III a analizei cheltuielilor
	Publicarea rapoartelor pe pagina web a AIReF
	 
	 
	 
	T2
	2023
	Publicarea rapoartelor celei de a treia etape a analizei cheltuielilor de către AIReF.

	402a
	C29.R1
	M
	Publicarea studiilor de analiză a cheltuielilor pentru noul ciclu (2022-2026)
	Publicarea rapoartelor pe pagina web a AIReF
	
	
	
	T2
	2026
	Publicarea de către AIReF a unor studii de analiză a cheltuielilor privind i) instrumentele financiare de sprijinire a IMM-urilor, ii) sistemul de asigurări mutuale pentru funcționarii publici, iii) handicapul temporar, iv) asistența oficială pentru dezvoltare și v) venitul minim.]

	403
	C29.R2
	M
	Raportul privind alinierea bugetului la ODD
	Publicarea ca documentație complementară în legea bugetară anuală
	 
	 
	 
	T3
	2021
	Publicarea raportului care însoțește proiectul de lege a bugetului pentru 2022 privind alinierea acestuia la obiectivele de dezvoltare durabilă.

	404
	C29.R3
	M
	Raportul privind alinierea bugetelor verzi
	Publicarea ca documentație complementară în legea bugetară anuală
	 
	 
	 
	T3
	2022
	Raportul privind bugetul verde (dimensiunea verde) care însoțește Legea anuală a bugetului pentru 2023. Raportul cartografiază cheltuielile verzi în Legea anuală a bugetului și este elaborat în conformitate cu metodologia și cadrul de monitorizare concepute cu sprijinul Instrumentului de sprijin tehnic al UE.

	405
	C29.R3
	M
	Raportul privind alinierea bugetelor verzi
	Publicarea ca documentație complementară în legea bugetară anuală
	 
	 
	 
	T2
	2023
	Raportul privind bugetul verde (dimensiunea maro) care însoțește Legea anuală a bugetului pentru 2024. Raportul cartografiază cheltuielile maro în Legea anuală a bugetului și este elaborat în conformitate cu metodologia și cadrul de monitorizare concepute cu sprijinul Instrumentului de sprijin tehnic al UE.
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AD. COMPONENTUL 30: Pensii
Obiectivul componentei planului spaniol de redresare și reziliență este de a reforma sistemul de pensii pentru i) a asigura sustenabilitatea financiară a sistemului pe termen scurt, mediu și lung, ii) a menține puterea de cumpărare a pensiilor, iii) a menține caracterul adecvat al pensiilor, iv) a proteja pensionarii împotriva sărăciei și v) a asigura echitatea între generații. Măsurile de reformă se bazează pe consensul parlamentar larg privind adoptarea recomandărilor Pactului de la Toledo.[footnoteRef:142] Măsurile, care fac încă obiectul dialogului social, includ: i) separarea surselor de finanțare, ii) un mecanism revizuit de indexare a prestațiilor de pensie, iii) stimulente pentru pensionarea târzie și modificări ale reglementărilor privind pensionarea anticipată, iv) modificări ale perioadei de contribuție pentru calcularea pensiei pentru limită de vârstă, v) un nou sistem de contribuții pentru lucrătorii independenți bazat pe venitul real și vi) dezvoltarea sistemelor de pensii ocupaționale prin negocieri colective. [142:  Recomandările Pactului de la Toledo au fost publicate în Jurnalul Oficial la 10 noiembrie 2020: https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/D/BOCG-14-D-175.PDF. ] 

Componenta abordează recomandările specifice fiecărei țări privind menținerea sustenabilității sistemului de pensii (recomandarea specifică fiecărei țări 1 2019) și aplicarea de politici fiscal-bugetare, atunci când condițiile economice permit acest lucru, care vizează obținerea unor poziții bugetare prudente pe termen mediu și asigurarea sustenabilității datoriei, încurajând în același timp investițiile (recomandarea specifică fiecărei țări 1 2020). 
Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a măsurilor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice privind principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01).
AD.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil
Reforma 1 (C30.R1) – Separarea surselor de finanțare a securității sociale
Obiectivul reformei este de a modifica finanțarea sistemului de pensii în conformitate cu recomandările Pactului de la Toledo, astfel încât prestațiile de tip contributiv să fie finanțate prin contribuții sociale, iar prestațiile necontributive să fie plătite de la bugetul de stat. Reforma constă în preluarea de către stat a finanțării mai multor elemente de cheltuieli, care sunt acoperite în prezent de contribuțiile sociale. Reforma consolidează legătura dintre contribuții și drepturi și îmbunătățește sustenabilitatea financiară a sistemului contributiv. 
Elementele de cheltuieli care au fost finanțate anterior prin contribuții sociale, dar în cadrul acestei reforme sunt considerate necontributive și finanțate de la bugetul de stat constau în i) o parte a politicilor de ocupare a forței de muncă necontributive, ii) reduceri ale contribuției la asigurările sociale pentru promovarea ocupării forței de muncă, iii) alocații de naștere și de îngrijire a copiilor, iv) cheltuieli legate de pensionarea anticipată, v) suplimentul la pensia de maternitate, v) pensii pentru membrii de familie, vi) măsuri de sprijin („subvenții implicite”) pentru regimuri speciale și vii) costul completării decalajelor dintre contribuții pentru calcularea pensiei pentru limită de vârstă. 
Reforma a început prin dispoziții în bugetul general de stat pentru 2021 și va fi pusă în aplicare treptat prin transferuri de la bugetul de stat la bugetul asigurărilor sociale. 
Măsura se pune în aplicare până la 31 decembrie 2023.
Reforma 2 (C30.R2) – Menținerea puterii de cumpărare a pensiilor, alinierea vârstei efective de pensionare la vârsta legală de pensionare, adaptarea perioadei de calcul pentru calcularea pensiei pentru limită de vârstă la noi cariere și înlocuirea factorului de durabilitate cu un mecanism de echitate între generații
Obiectivele reformei sunt i) garantarea puterii de cumpărare a pensionarilor, ii) creșterea participării pe piața forței de muncă la vârste apropiate de vârsta legală de pensionare, iii) amânarea pensionării, iv) consolidarea progresivității sistemului de contribuții, v) adaptarea regulamentului actual la carierele discontinue și la alte forme de muncă atipică și vi) abordarea impactului schimbărilor demografice viitoare, fără a înrăutăți caracterul adecvat al pensiilor actuale și viitoare. Reforma constă în patru reforme de reglementare separate, în conformitate cu recomandările Pactului de la Toledo, care urmează să fie adoptate în două etape. 
Reformele care urmează să intre în vigoare până la 31 decembrie 2021 sunt:
· Un nou mecanism de indexare care leagă prestațiile de pensii de inflație, cu obiectivul de a garanta puterea de cumpărare a pensionarilor în mod permanent. 
· Alinierea vârstei efective de pensionare la vârsta legală de pensionare, cu obiectivele de creștere a participării pe piața forței de muncă la vârste apropiate de vârsta legală de pensionare și de amânare a pensionării. Măsura constă în următoarele modificări normative:
a.  Crearea de noi stimulente pentru amânarea pensionării (stimulente economice sporite pentru amânarea pensionării și promovarea compatibilității dintre muncă și pensie). În special, lucrătorii care amână pensionarea au dreptul de a alege între: o majorare a cuantumului pensiei pentru fiecare an complet de contribuție suplimentară creditat între vârsta legală de pensionare și pensionarea efectivă; o plată forfetară; și o combinație a celor două.
b. Consolidarea factorilor de descurajare în ceea ce privește reglementarea elementelor de pensionare anticipată din reglementarea actuală a pensionării anticipate. Rata de reducere pentru pensionarea anticipată se modifică pentru a crește vârsta efectivă de pensionare și pentru a elimina tratamentul privilegiat acordat pensionarilor cu baza maximă de cotizare. Trebuie interzise dispozițiile de negociere colectivă care impun accesul la pensie la vârsta standard de pensionare.
Reformele care urmează să intre în vigoare până la 31 decembrie 2022 sunt:
· Ajustarea perioadei de cotizare pentru calcularea pensiei pentru limită de vârstă, cu scopul de a consolida progresivitatea sistemului și de a adapta regulamentul actual la carierele discontinue și la alte forme de muncă atipică. 
· Înlocuirea factorului de durabilitate cu un mecanism care să garanteze echitatea între generații și sustenabilitatea bugetară. Obiectivul măsurii este de a aborda impactul viitoarelor schimbări demografice fără a înrăutăți caracterul adecvat al pensiilor actuale și viitoare. 
Măsura se pune în aplicare până la 31 decembrie 2022.
Reforma 3 (C30.R3) – Reforma sistemului de contribuții la asigurările sociale pentru persoanele care desfășoară o activitate independentă
Obiectivul reformei este de a echilibra tratamentul lucrătorilor și al persoanelor care desfășoară o activitate independentă, de a crește contribuțiile la sistemul de pensii și de a se asigura că persoanele care desfășoară o activitate independentă primesc un venit adecvat din pensii. Reforma modifică regimul de contribuții al lucrătorilor care desfășoară o activitate independentă. Reforma va baza contribuțiile lucrătorilor care desfășoară o activitate independentă pe venitul real, în locul unei baze de contribuții alese de ei înșiși, în conformitate cu recomandările Pactului de la Toledo. Contribuția finală se calculează pe baza veniturilor profesionale ale lucrătorilor independenți furnizate de autoritățile fiscale. Reforma este pusă în aplicare treptat prin creșterea bazei minime de contribuție pentru a permite adaptarea la noul regim.
Măsura se pune în aplicare până la 30 iunie 2022.
Reforma 5 (C30.R5) – Revizuirea actualului sistem de pensii suplimentare
Reforma revizuiește cadrul de reglementare pentru sistemul de pensii suplimentare, cu obiectivul de a crește acoperirea schemelor de pensii ocupaționale convenite prin negocieri colective, de preferință la nivel sectorial. Noul cadru juridic pentru sistemele de pensii ocupaționale vizează să acopere lucrătorii fără sisteme de pensii ocupaționale din întreprinderile lor și lucrătorii care desfășoară o activitate independentă care nu au în prezent acces la aceste sisteme din al doilea pilon. 
Măsurile specifice ale reformei includ:
i. Crearea de fonduri promovate public pentru furnizarea de pensii ocupaționale, gestionate de sectorul privat. 
ii. Stimulente și modificări în materie de reglementare pentru a spori acoperirea schemelor de pensii ocupaționale convenite prin negocieri colective.
iii. Simplificarea procedurilor sistemelor de pensii.
iv. Modificări de reglementare pentru a promova mobilitatea lucrătorilor între diferite întreprinderi și sectoare.
v. Stimulente fiscale pentru promovarea participării la sistemele colective de ocupare a forței de muncă
vi. Limitarea costurilor de gestionare pentru sistemele de ocupare colectivă sub 0,30 % din activele gestionate.
Punerea în aplicare a reformei a început prin dispoziții în bugetul general de stat pentru 2021, transferând stimulentele fiscale asociate anterior sistemelor individuale de pensii în favoarea sistemelor colective (măsura v. de mai sus) și prin promovarea publică a fondurilor pentru furnizarea de pensii ocupaționale (măsura i. de mai sus). 
Măsura se pune în aplicare până la 30 iunie 2022.
Reforma 6 (C30.R6) – Ajustarea bazei maxime de contribuție
Reforma majorează baza maximă de contribuție a sistemului de pensii și ajustează pensiile maxime în vederea lărgirii bazei de contribuție, a creșterii progresivității sistemului de pensii și a creșterii veniturilor globale. Măsurile sunt conforme cu recomandările Pactului de la Toledo. Ajustarea sistemului este treptată pentru a permite contribuitorilor să se adapteze la schimbări. Pensiile maxime și bazele maxime de cotizare sunt majorate în mod corespunzător în vederea menținerii caracterului contributiv al sistemului. Reforma va fi pusă în aplicare treptat, în următorii treizeci de ani.
Măsura intră în vigoare până la 31 decembrie 2022. 
AD.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendar pentru monitorizarea și punerea în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil
A se vedea tabelul de mai jos. Data de referință pentru toți indicatorii este 1 februarie 2020, cu excepția cazului în care se indică altfel în descrierea acțiunii. Sumele din tabel nu includ TVA. 
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 / Țintă
	Denumire
	Indicator calitativ pentru obiectivele de etapă
	Indicator cantitativ pentru obiectiv
	Timp
	Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte

	
	
	
	
	
	Unitate
	Situația de referință
	Obiectiv
	Q
	Anul
	

	406
	C30.R1
	M
	Separarea finanțării pentru securitatea socială
	Dispoziție legală care indică intrarea sa în vigoare 
	 
	 
	 
	T4
	2020
	Intrarea în vigoare a Legii nr. 11/2020 din 30 decembrie privind bugetul general de stat pentru 2021 referitor la separarea surselor de finanțare pentru securitatea socială. Anual, statul transferă sistemului de securitate socială o sumă echivalentă cheltuielilor necontributive. Acest lucru permite reducerea deficitului de securitate socială și transferul acestuia către administrația centrală, care dispune de instrumentele adecvate pentru a-l remedia. De asemenea, aceasta elimină îndoielile cu privire la solvabilitatea sistemului, îmbunătățind condițiile de abordare a provocărilor pe termen mediu și lung. Legea bugetului de stat pentru 2021 prevede un prim pas semnificativ în această direcție.

	407
	C30.R2
	M
	Menținerea puterii de cumpărare a pensiilor și alinierea vârstei efective de pensionare și a vârstei legale de pensionare
	Dispoziție legislativă care indică intrarea sa în vigoare 
	 
	 
	 
	T4
	2021
	Intrarea în vigoare a legislației publicate în Jurnalul Oficial care vizează: 
a) Menținerea puterii de cumpărare a pensiilor: va fi dezvoltat un nou mecanism de reevaluare care să coreleze pensiile cu inflația, pentru a se asigura că puterea de cumpărare a pensionarilor este garantată în mod permanent. 
b) Alinierea vârstei efective de pensionare și a vârstei legale de pensionare: oferirea de stimulente pentru amânarea pensionării, inclusiv stimulente economice sporite și promovarea reconcilierii dintre viața profesională și pensionare, în vederea creșterii participării pe piața forței de muncă la vârste apropiate de vârsta legală de pensionare și a amânării pensionării.

	408
	C30.R2
	M
	Ajustarea perioadei de calcul pentru calcularea pensiei pentru limită de vârstă 
	Dispoziție legislativă care indică intrarea sa în vigoare 
	 
	 
	 
	T4
	2022
	Intrarea în vigoare a legislației pentru ajustarea perioadei de calcul, care prelungește perioada de calcul pentru calcularea pensiei pentru limită de vârstă. 

	409
	C30.R2
	M
	Înlocuirea factorului de durabilitate cu un mecanism de echitate între generații
	Dispoziție legislativă care indică intrarea sa în vigoare
	 
	 
	 
	T4
	2022
	Intrarea în vigoare a legislației privind înlocuirea actualului factor de sustenabilitate care leagă pensiile de speranța de viață cu un mecanism care garantează echitatea între generații și sustenabilitatea bugetară prin adaptarea la schimbările demografice.

Este garantată o evaluare a impactului care dovedește echitatea între generații.

	410
	C30.R2
	M
	Previziuni actualizate care arată modul în care reformele pensiilor întreprinse în 2021 și 2022 asigură sustenabilitatea finanțelor publice pe termen lung
	Publicarea unui raport pe site-ul web privind securitatea socială
	 
	 
	 
	T4
	2022
	Publicarea unor proiecții actualizate care să arate modul în care reformele pensiilor întreprinse în 2021 și 2022 asigură sustenabilitatea finanțelor publice pe termen lung, ținând seama, de asemenea, de impactul altor reforme structurale, cum ar fi reformele pieței forței de muncă.

	411
	C30.R3
	M
	Reforma sistemului de contribuții la asigurările sociale pentru persoanele care desfășoară o activitate independentă
	Dispoziție legislativă care indică intrarea sa în vigoare 
	 
	 
	 
	T2
	2022
	Intrarea în vigoare a legislației privind reforma sistemului de contribuții la asigurările sociale pentru persoanele care desfășoară o activitate independentă, modificând treptat sistemul de contribuții pentru a se baza pe venitul real.

	413
	C30.R5
	M
	Revizuirea facilităților fiscale legate de sistemul actual de pensii suplimentare
	Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a dispoziției finale 11 și a articolului 62 
	 
	 
	 
	T4
	2020
	Intrarea în vigoare a Legii nr. 11/2020 din 30 decembrie privind bugetul general de stat pentru 2021 a revizuirii facilităților fiscale legate de actualul sistem de pensii suplimentare. Dreptul la facilități fiscale se transferă de la planurile de pensii private individuale la sistemele de pensii ocupaționale bazate pe contracte colective de muncă. Dispozițiile relevante ale Legii bugetului pentru introducerea noului cadru sunt dispoziția finală 11 LPGE și articolul 62.

	414
	C30.R5
	M
	Revizuirea sistemului actual de pensii suplimentare
	Dispoziție legislativă care indică intrarea sa în vigoare 
	 
	 
	 
	T2
	2022
	Intrarea în vigoare a legislației privind revizuirea actualului sistem de pensii suplimentare pentru a promova sistemele de pensii prin crearea de către administrație a unor fonduri de pensii deschise tuturor întreprinderilor și lucrătorilor.

	415
	C30.R6
	M
	Ajustarea bazei maxime de contribuție
	Dispoziție legislativă care indică intrarea sa în vigoare 
	 
	 
	 
	T4
	2022
	Intrarea în vigoare a legislației pentru ajustarea bazei maxime de contribuție: creșterea treptată a bazei maxime de contribuții a sistemului și ajustarea pensiilor maxime pentru a extinde baza de contribuții și progresivitatea sistemului și pentru a crește veniturile globale.
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AE COMPONENTA 31: Capitolul privind REPowerEU
Obiectivul capitolului privind REPowerEU este de a reduce dependența generală de combustibilii fosili și, în special, de a simplifica autorizarea noilor rețele de energie electrică și a proiectelor privind energia din surse regenerabile, de a sprijini producția de energie din surse regenerabile și de hidrogen din surse regenerabile, de a îmbunătăți lanțul valoric al surselor regenerabile de energie și de a stimula decarbonizarea industrială. 
Componenta abordează recomandările specifice fiecărei țări legate de reducerea dependenței generale de combustibilii fosili în 2022 și 2023. Aceasta contribuie cu măsuri de accelerare a utilizării energiei din surse regenerabile, cu accent pe instalațiile descentralizate și pe autoconsum, inclusiv prin raționalizarea în continuare a procedurilor de autorizare și prin îmbunătățirea accesului la rețea. De asemenea, susține
 investiții complementare în stocare, în infrastructura de rețea și în hidrogenul din surse regenerabile (Recomandarea specifică fiecărei țări nr. 4 2022 și Recomandarea specifică fiecărei țări nr. 3 2023). 
Nicio măsură din cadrul acestei componente nu aduce prejudicii semnificative obiectivelor de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a măsurilor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice privind principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01).
AE.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil
Reforma 1 (C31.R1) – Reforma de îmbunătățire a autorizării proiectelor de producere a energiei din surse regenerabile și a infrastructurii rețelei de energie electrică
Obiectivul reformei este dublu. În primul rând, simplificarea procedurilor de autorizare pentru producția de energie din surse regenerabile și pentru infrastructura rețelei de energie electrică și, în al doilea rând, raționalizarea prelucrării cererilor de autorizare. În ceea ce privește primul obiectiv, reforma constă într-o legislație de simplificare a procedurilor pentru proiectele privind energia din surse regenerabile și pentru infrastructura rețelei de energie electrică. În acest sens, reforma include următoarele elemente:
· simplificarea procedurilor pentru anumite categorii de proiecte, inclusiv evaluarea impactului asupra mediului și procedura de autorizare;
· clarificarea și reducerea sarcinii administrative pentru anumite proiecte în ceea ce privește injectarea de gaze din surse regenerabile în rețeaua de gaze;
· stabilirea unui termen în care CNMC trebuie să emită un raport privind autorizarea unor noi proiecte în domeniul energiei din surse regenerabile;
· eliminarea restricțiilor privind utilizarea autoconsumului și simplificarea procedurilor de autorizare a acestora;
· Îmbunătățirea alocării capacității rețelei.
În ceea ce privește al doilea obiectiv, reforma implică înființarea unei noi unități administrative în cadrul administrației centrale pentru a sprijini prelucrarea cererilor de autorizare a proiectelor privind energia din surse regenerabile.
Punerea în aplicare a măsurii se finalizează până la 30 septembrie 2023.
Investiția 1 (C31.I1) – Energie din surse regenerabile și stocare
Obiectivul acestei investiții este de a promova aplicațiile de autoconsum și capacitatea de stocare. Aceasta constă într-o extindere a măsurii C7.I1 (Dezvoltarea energiei din surse regenerabile și stocarea). 
Investiția 2 (C31.I2) – Schema de sprijinire a producției și a utilizării hidrogenului din surse regenerabile
Această măsură constă într-o investiție publică într-o schemă de sprijin care acoperă subvențiile și, eventual, capitalul propriu, inclusiv capitalul de risc, pentru a sprijini producția și utilizarea hidrogenului din surse regenerabile. Schema funcționează prin acordarea de stimulente financiare prin acordarea de granturi sau investiții de capital, inclusiv capital de risc, sectorului privat, precum și entităților din sectorul public implicate în activități similare. Sistemul este gestionat de „Instituto de Diversificación y Ahorro de la Energía” (IDAE) în calitate de partener de implementare.
Pentru a pune în aplicare investiția în schemă, Spania adoptă unul sau mai multe instrumente juridice (în cazul investițiilor de capital, acest instrument ar fi o politică de investiții care urmează să fie aprobată de IDAE) de instituire a schemei, care includ următoarele elemente:
1. Lista activităților eligibile pentru sprijin, care trebuie să fie cel puțin una dintre următoarele:
· Sprijinirea inovării în lanțul valoric și în baza de cunoștințe pentru hidrogenul din surse regenerabile: această componentă poate include cercetarea și dezvoltarea, transferul de tehnologie și sistemele și componentele de fabricație și testare.
· Crearea unor clustere de hidrogen din surse regenerabile care să integreze producția, prelucrarea și consumul la scară largă.
· Dezvoltarea de proiecte de „pionierat”, care ar permite introducerea hidrogenului din surse regenerabile la o scară mai mică în diferite sectoare, cum ar fi industria, producția de energie electrică, utilizările termice și transporturile.
· Sprijinirea integrării sistemului spaniol de hidrogen din surse regenerabile în sistemul european, de exemplu, sprijinirea întreprinderilor în proiecte europene, cum ar fi inițiativele PIIEC. Proiectele rezultate în cadrul acestor inițiative PIIEC se încadrează în cele trei activități menționate anterior eligibile pentru sprijin (lanț valoric, clustere, proiecte de pionierat).
· Sprijinirea proiectelor din Spania prin intermediul schemei „Auctions-as-a-Service” a Băncii Europene pentru Hidrogen.

2. Descrierea procesului decizional al schemei: Evaluarea cererilor și selectarea beneficiarilor care urmează să fie incluși în deciziile finale de atribuire sau în deciziile de investiții din cadrul sistemului sunt luate de un comitet de investiții sau de un comitet de evaluare tehnică și sunt aprobate cu majoritatea voturilor membrilor independenți de guvern, ceea ce înseamnă că aceștia trebuie să fie personal angajat de IDAE și/sau alți experți independenți. Deciziile finale de atribuire sau deciziile de investiții din cadrul sistemului se limitează la aprobarea (fără modificări) sau la exercitarea unui drept de veto cu privire la o decizie de atribuire sau la o decizie de investiții propusă de comitetul pentru investiții sau de organismul de conducere echivalent relevant. În cazul în care oricare dintre solicitanți participă la IDAE, iar bugetul pentru cererea respectivă este insuficient pentru a acoperi toate candidaturile primite, procesul de evaluare este auditat extern, astfel cum se prevede în „Plan de Mitigación de Potenciales Conflictos de Interés en Sociedades Participadas” al IDAE. 

3. Cerința de a respecta principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, astfel cum se prevede în Orientările tehnice privind principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01). În cazul sprijinului general acordat societăților (inclusiv capital propriu și capital de risc), instrumentul (instrumentele) juridic(e) exclude (exclud) societățile cu un accent substanțial[footnoteRef:143] în următoarele sectoare: (i) producția de energie pe bază de combustibili fosili și activitățile conexe;[footnoteRef:144] (ii) industriile mari consumatoare de energie și/sau cu emisii ridicate de CO2;[footnoteRef:145] (iii) producția, închirierea sau vânzarea de vehicule poluante;[footnoteRef:146] (iv) colectarea, tratarea și eliminarea deșeurilor,[footnoteRef:147](v) prelucrarea combustibilului nuclear, producția de energie nucleară. În plus, instrumentul (instrumentele) juridic(e) impune (impun) respectarea legislației UE și naționale relevante în materie de mediu de către beneficiarii finali ai schemelor de subvenții. [143:  Se consideră că un beneficiar final pune „un accent substanțial” pe un sector sau o activitate comercială în cazul în care un astfel de sector sau activitate este identificat(ă) ca fiind o parte esențială a activității comerciale a beneficiarului final, respectiv în raport cu venitul brut, profitul sau baza de clienți a beneficiarului final. Veniturile brute generate de sectorul sau activitatea restricționată nu depășesc, în niciun caz, 50 % din veniturile brute.]  [144:  Cu excepția (a) activelor și activităților din domeniul producerii de energie electrică și/sau termică, precum și al infrastructurii de transport și distribuție aferente, care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile prevăzute în anexa III la Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01); și (b) activitățile și activele menționate la punctul (ii) pentru care utilizarea combustibililor fosili este temporară și inevitabilă din punct de vedere tehnic pentru tranziția în timp util către o operațiune fără combustibili fosili.]  [145:  Inclusiv activitățile și activele din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante. În cazul în care activitatea care beneficiază de sprijin generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai mici decât valorile de referință relevante, se furnizează o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Indici de referință stabiliți pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.]  [146:  Vehiculele poluante sunt definite ca vehicule fără emisii zero.]  [147:  Această excludere nu se aplică acțiunilor din instalații dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și nici instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de eșapament pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității instalațiilor de prelucrare a deșeurilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.] 


4. Cerința ca beneficiarii finali ai mecanismului să nu primească sprijin din partea altor instrumente ale Uniunii pentru a acoperi aceleași costuri.

5. Cuantumul acoperit de schemă și cerința de a reinvesti orice încasări neutilizate din schemă în activități precum cele enumerate mai sus, inclusiv după 2026.

6. Cerințe de raportare pentru investițiile în domeniul climei în cadrul schemei de subvenții[footnoteRef:148]. [148:  Beneficiarii finali asociați unor proiecte specifice au obligația de a furniza o justificare a domeniului de intervenție selectat pentru fiecare proiect sprijinit, împreună cu o descriere a proiectului, în scopul calculării contribuției la acțiunile climatice. În scopul calculării contribuției la obiectivele climatice, în cazul capitalului propriu, al cvasicapitalului, al obligațiunilor corporative sau al instrumentelor echivalente care nu vizează proiecte specifice, se utilizează criterii pentru a impune ca cel puțin 90 % din veniturile beneficiarului în cursul exercițiului financiar precedent sau din veniturile viitoare, conform unui plan de afaceri, să fie generate de o activitate care respectă criteriile relevante care decurg din domeniile de intervenție aplicabile din anexa VI la Regulamentul privind MRR. Beneficiarii finali de capital propriu, cvasicapital, obligațiuni corporative sau instrumente echivalente care nu vizează proiecte specifice furnizează o justificare pentru domeniul (domeniile) de intervenție selectat(e). Partenerul de implementare are, de asemenea, obligația de a furniza statului membru un raport semestrial privind punerea în aplicare a fiecărui proiect/activități.] 


7. Pentru investițiile de capital, inclusiv capitalul de risc, cerințele-cheie ale politicii de investiții în ceea ce privește posibila acordare de fonduri pentru investiții de capital, inclusiv capitalul de risc, includ:
a) Descrierea liniei (liniilor) produsului (produselor) financiar(e) și a beneficiarilor finali eligibili
b) Cerința ca toate investițiile sprijinite să fie viabile din punct de vedere economic.

8. Pentru investițiile de capital, inclusiv capitalul de risc, următoarele cerințe de monitorizare, audit și control:
a) Descrierea sistemului de monitorizare al IDAE pentru raportarea investiției mobilizate.
b) Descrierea procedurilor IDAE care vor asigura prevenirea, detectarea și corectarea fraudei, corupției și conflictelor de interese. 
c) Obligația de a verifica eligibilitatea fiecărei operațiuni în conformitate cu cerințele prevăzute în actul juridic relevant de instituire a schemei înainte de a se angaja să finanțeze o operațiune.
d) Obligația de a efectua audituri ex post bazate pe riscuri în conformitate cu un plan de audit al IDAE. Aceste audituri verifică i) eficacitatea sistemelor de control, inclusiv detectarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese; ii) respectarea principiului de „a nu aduce prejudicii semnificative”, a normelor privind ajutoarele de stat, a cerințelor privind obiectivele climatice și digitale; și iii) respectarea cerinței ca IDAE să verifice dacă beneficiarul final prezintă o declarație responsabilă pentru a verifica dacă același cost este acoperit de un alt instrument al Uniunii. Auditurile verifică, de asemenea, legalitatea tranzacțiilor și respectarea condițiilor instrumentului (instrumentelor) juridic(e) aplicabil(e) care instituie sistemul. 
Investiția 3 (C31.I3) – Schema de subvenții pentru sprijinirea decarbonizării sectorului industrial și a lanțului valoric al surselor regenerabile de energie și al stocării
Această măsură constă într-o investiție publică într-o schemă de sprijin care acoperă subvențiile și, eventual, capitalul propriu, inclusiv capitalul de risc, pentru a sprijini decarbonizarea sectorului industrial și a lanțului valoric al energiei din surse regenerabile și al stocării. Schema funcționează prin acordarea de stimulente financiare prin acordarea de granturi sau investiții de capital, inclusiv capital de risc, sectorului privat, precum și entităților din sectorul public implicate în activități similare. Sistemul este gestionat de „Instituto de Diversificación y Ahorro de la Energía” (IDAE) în calitate de partener de implementare. 
Pentru a pune în aplicare investiția, guvernul adoptă unul sau mai multe instrumente juridice (în cazul investițiilor de capital, acest instrument ar fi o politică de investiții care urmează să fie aprobată de IDAE) de instituire a schemei, care includ următoarele elemente:
1. Lista activităților eligibile pentru sprijin, care trebuie să fie cel puțin una dintre următoarele: decarbonizarea sectorului industrial, proiectarea, fabricarea, stocarea, reciclarea sau cercetarea și producția; dezvoltarea de tehnologii și componente relevante pentru tranziția către o economie cu emisii nete zero și adaptarea infrastructurii, cum ar fi porturile. Exemple de astfel de tehnologii sau componente includ bateriile, panourile solare, turbinele eoliene și pompele de căldură. Valorificarea materiilor prime necesare pentru fabricarea acestor tehnologii poate fi, de asemenea, sprijinită.

2. Descrierea procesului decizional al schemei: Evaluarea cererilor și selectarea beneficiarilor care urmează să fie incluși în deciziile finale de atribuire sau în deciziile de investiții din cadrul sistemului sunt luate de un comitet de investiții sau de un comitet de evaluare tehnică și sunt aprobate cu majoritatea voturilor membrilor independenți de guvern, ceea ce înseamnă că aceștia trebuie să fie personal angajat de IDAE și/sau alți experți independenți. Deciziile finale de atribuire sau deciziile de investiții din cadrul sistemului de subvenții se limitează la aprobarea (fără modificări) sau la exercitarea unui drept de veto cu privire la o decizie de atribuire sau la o decizie de investiții propusă de comitetul pentru investiții sau de organul de conducere echivalent relevant. În cazul în care oricare dintre solicitanți participă la IDAE, iar bugetul pentru cererea respectivă este insuficient pentru a acoperi toate candidaturile primite, procesul de evaluare este auditat extern, astfel cum se prevede în „Plan de Mitigación de Potenciales Conflictos de Interés en Sociedades Participadas” al IDAE.

3. Cerința de a respecta principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, astfel cum se prevede în Orientările tehnice privind principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01). În special, instrumentul (instrumentele) juridic(e) exclude (exclud) următoarea listă de activități: (i) activitățile legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval;[footnoteRef:149] (ii) activitățile din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante;[footnoteRef:150] și (iii) activități legate de depozitele de deșeuri, incineratoare[footnoteRef:151] și stații de tratare mecano-biologică.[footnoteRef:152] În cazul sprijinului general acordat societăților (inclusiv capital propriu și capital de risc), instrumentul (instrumentele) juridic(e) exclude (exclud) societățile cu un accent substanțial[footnoteRef:153] în următoarele sectoare: (i) producția de energie pe bază de combustibili fosili și activitățile conexe;[footnoteRef:154] (ii) industriile mari consumatoare de energie și/sau cu emisii ridicate de CO2;[footnoteRef:155] (iii) producția, închirierea sau vânzarea de vehicule poluante;[footnoteRef:156] (iv) colectarea, tratarea și eliminarea deșeurilor,[footnoteRef:157](v) prelucrarea combustibilului nuclear, producția de energie nucleară. În plus, instrumentul (instrumentele) juridic(e) impune (impun) respectarea legislației UE și naționale relevante în materie de mediu de către beneficiarii finali ai schemelor de subvenții. [149:  Cu excepția (a) proiectelor din cadrul acestei măsuri în domeniul producerii de energie electrică și/sau termică, precum și al infrastructurii de transport și distribuție aferente, care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile prevăzute în anexa III la Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01); și (b) activitățile și activele menționate la punctul (ii) pentru care utilizarea combustibililor fosili este temporară și inevitabilă din punct de vedere tehnic pentru tranziția în timp util către o operațiune fără combustibili fosili.]  [150:  În cazul în care activitatea care beneficiază de sprijin generează emisii de gaze cu efect de seră care nu sunt semnificativ mai mici decât valorile de referință relevante, ar trebui furnizată o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Indici de referință stabiliți pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.]  [151:  Această excludere nu se aplică acțiunilor din cadrul acestei măsuri în instalații dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și în instalații existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de eșapament pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității instalațiilor de prelucrare a deșeurilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.]  [152:  Această excludere nu se aplică acțiunilor din cadrul acestei măsuri în stațiile de tratare mecano-biologică existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri au scopul de a spori eficiența utilizării resurselor sau de a moderniza operațiunile de reciclare a deșeurilor separate pentru a composta deșeurile biologice și digestia anaerobă a deșeurilor biologice, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității instalațiilor de prelucrare a deșeurilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.]  [153:  Se consideră că un beneficiar final pune „un accent substanțial” pe un sector sau o activitate comercială în cazul în care un astfel de sector sau activitate este identificat(ă) ca fiind o parte esențială a activității comerciale a beneficiarului final, respectiv în raport cu venitul brut, profitul sau baza de clienți a beneficiarului final. Veniturile brute generate de sectorul sau activitatea restricționată nu depășesc, în niciun caz, 50 % din veniturile brute.]  [154:  Cu excepția (a) activelor și activităților din domeniul producerii de energie electrică și/sau termică, precum și al infrastructurii de transport și distribuție aferente, care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile prevăzute în anexa III la Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01); și (b) activitățile și activele menționate la punctul (ii) pentru care utilizarea combustibililor fosili este temporară și inevitabilă din punct de vedere tehnic pentru tranziția în timp util către o operațiune fără combustibili fosili.]  [155:  Inclusiv activitățile și activele din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante. În cazul în care activitatea care beneficiază de sprijin generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai mici decât valorile de referință relevante, se furnizează o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Indici de referință stabiliți pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.]  [156:  Vehiculele poluante sunt definite ca vehicule fără emisii zero.]  [157:  Această excludere nu se aplică acțiunilor din instalații dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și nici instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de eșapament pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității instalațiilor de prelucrare a deșeurilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.] 


4. Cerințe privind investițiile în domeniul climei pentru schema de subvenții: cel puțin 598 536 000 EUR din investițiile în schema de subvenții contribuie la obiectivul privind schimbările climatice în conformitate cu anexa VI la Regulamentul privind MRR.[footnoteRef:158]  [158:  Beneficiarii finali asociați unor proiecte specifice au obligația de a furniza o justificare a domeniului de intervenție selectat pentru fiecare proiect sprijinit, împreună cu o descriere a proiectului, în scopul calculării contribuției la acțiunile climatice. În scopul calculării contribuției la obiectivele climatice, în cazul capitalului propriu, al cvasicapitalului, al obligațiunilor corporative sau al instrumentelor echivalente care nu vizează proiecte specifice, se utilizează criterii pentru a impune ca cel puțin 90 % din veniturile beneficiarului în cursul exercițiului financiar precedent sau din veniturile viitoare, conform unui plan de afaceri, să fie generate de o activitate care respectă criteriile relevante care decurg din domeniile de intervenție aplicabile din anexa VI la Regulamentul privind MRR. Beneficiarii finali de capital propriu, cvasicapital, obligațiuni corporative sau instrumente echivalente care nu vizează proiecte specifice furnizează o justificare pentru domeniul (domeniile) de intervenție selectat(e). Partenerul de implementare are, de asemenea, obligația de a furniza statului membru un raport semestrial privind punerea în aplicare a fiecărui proiect/activități.] 


5. Cerința ca beneficiarii finali ai mecanismului să nu primească sprijin din partea altor instrumente ale Uniunii pentru a acoperi aceleași costuri.

6. Cuantumul acoperit de schemă și cerința de a reinvesti orice încasări neutilizate din schemă în activități precum cele enumerate mai sus, inclusiv după 2026.

7. Pentru investițiile de capital, inclusiv capitalul de risc, cerințele-cheie ale politicii de investiții includ:

a) Descrierea liniei (liniilor) produsului (produselor) financiar(e) și a beneficiarilor finali eligibili
b) Cerința ca toate investițiile sprijinite să fie viabile din punct de vedere economic.

8. Pentru investițiile de capital, inclusiv capitalul de risc, următoarele cerințe de monitorizare, audit și control:
a) Descrierea sistemului de monitorizare al IDAE pentru raportarea investiției mobilizate.
b) Descrierea procedurilor IDAE care vor asigura prevenirea, detectarea și corectarea fraudei, corupției și conflictelor de interese. 
c) Obligația de a verifica eligibilitatea fiecărei operațiuni în conformitate cu cerințele prevăzute în actul juridic relevant de instituire a schemei înainte de a se angaja să finanțeze o operațiune.
d) Obligația de a efectua audituri ex post bazate pe riscuri în conformitate cu un plan de audit al IDAE. Aceste audituri verifică: sistemele de control sunt eficace, inclusiv detectarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese; ii) respectarea principiului de „a nu aduce prejudicii semnificative”, a normelor privind ajutoarele de stat, a cerințelor privind obiectivele climatice și digitale; și iii) respectarea cerinței ca IDAE să verifice dacă beneficiarul final prezintă o declarație responsabilă pentru a verifica dacă același cost este acoperit de un alt instrument al Uniunii. Auditurile verifică, de asemenea, legalitatea tranzacțiilor și respectarea condițiilor instrumentului (instrumentelor) juridic(e) aplicabil(e) care instituie sistemul. 
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Investiția 4 (C31.I4) – Investiții pentru sprijinirea infrastructurii rețelei de energie electrică
Obiectivul acestei investiții este de a sprijini dezvoltarea rețelei spaniole de transport al energiei electrice. Investiția constă în proiecte eligibile în cadrul planului spaniol de dezvoltare a rețelei pentru perioada 2021-2026 (denumit în continuare „planul”). 
Investiția 5 (C31.I5) – Investiții pentru sprijinirea decarbonizării industriale (granturi)
Obiectivul acestei măsuri este de a sprijini decarbonizarea proceselor industriale. Măsura constă în sprijinirea decarbonizării industriei prelucrătoare și a dezvoltării de noi instalații de producție foarte eficiente și decarbonizate.

Investiția 6 (C31.I6) – Schema de subvenții pentru proiectele de decarbonizare (granturi)
Această măsură constă într-o investiție publică într-un sistem de subvenții publice pentru a stimula investițiile private în decarbonizarea industrială. Sistemul funcționează prin acordarea de subvenții direct sectorului privat, precum și entităților din sectorul public care desfășoară activități similare. . 
Schema este gestionată de SEPIDES în calitate de partener de implementare. Un act juridic relevant transformă SEPIDES într-o întreprindere publică pentru a pune în aplicare această investiție. 
Pentru a pune în aplicare investiția în sistem, guvernul adoptă unul sau mai multe instrumente juridice de instituire a sistemului de subvenții, care includ următoarele elemente: 
1. Descrierea procesului decizional al schemei: Evaluarea cererilor și selectarea beneficiarilor care urmează să fie incluși în deciziile finale de atribuire sau în deciziile de investiții în cadrul sistemului sunt luate de un comitet de evaluare sau de un alt organ de conducere echivalent relevant și sunt aprobate cu majoritatea voturilor membrilor independenți de guvernul spaniol, ceea ce înseamnă că aceștia trebuie să fie personal angajat de SEPIDES și/sau alți experți independenți. Decizia finală de investiții a schemei se limitează la aprobarea (fără modificări) sau la exercitarea unui drept de veto cu privire la o decizie de investiții propusă de comitetul de evaluare sau de organul de conducere echivalent relevant. 
2. Descrierea subvențiilor acordate și a beneficiarilor finali eligibili.
3. Cerința de a respecta principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (DNSH) . În special, instrumentul (instrumentele) juridic(e) exclude (exclud) următoarea listă de activități: (i) activitățile din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante;[footnoteRef:159] (ii) activitățile legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval, în afara schemelor de comercializare a certificatelor[footnoteRef:160] de emisii (ETS). Următoarele acțiuni de C&D&I din cadrul acestei investiții sunt considerate conforme cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01): Acțiunile de C&Amp;D&Amp;I din cadrul acestei investiții sunt dedicate creșterii substanțiale a sustenabilității în materie de mediu a întreprinderilor (cum ar fi decarbonizarea, reducerea poluării și economia circulară) dacă obiectivul principal al acțiunilor de C&Amp;D&Amp;I din cadrul acestei investiții este dezvoltarea sau adaptarea unor alternative cu cel mai mic impact posibil asupra mediului în acest sector. În plus, instrumentul (instrumentele) juridic(e) impune (impun) respectarea legislației UE și naționale relevante în materie de mediu de către beneficiarii finali ai schemelor de subvenții.  [159:  În cazul în care activitatea care beneficiază de sprijin generează emisii de gaze cu efect de seră care nu sunt semnificativ mai mici decât valorile de referință relevante, ar trebui furnizată o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Indici de referință stabiliți pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.]  [160:  Cu excepția (a) proiectelor din cadrul acestei măsuri în domeniul producerii de energie electrică și/sau termică, precum și al infrastructurii de transport și distribuție aferente, care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile prevăzute în anexa III la Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01); și (b) activitățile și activele menționate la punctul (i) pentru care utilizarea combustibililor fosili este temporară și inevitabilă din punct de vedere tehnic pentru tranziția în timp util către o operațiune fără combustibili fosili. ] 

4. Cerințe privind investițiile în domeniul climei pentru schema de subvenții: cel puțin 246 905 200 EUR din investițiile MRR în schemă contribuie la obiectivele privind schimbările climatice în conformitate cu anexa VI la Regulamentul privind MRR.[footnoteRef:161]  [161:  Beneficiarii finali ai împrumuturilor, ai împrumuturilor participative, ai obligațiunilor pentru finanțarea proiectelor, ai garanțiilor sau ai instrumentelor echivalente asociate unor proiecte specifice trebuie să furnizeze o justificare a domeniului de intervenție selectat pentru fiecare proiect sprijinit, împreună cu o descriere a proiectului. Partenerul de implementare are, de asemenea, obligația de a furniza statului membru un raport semestrial privind punerea în aplicare a fiecărui proiect/activități.] 

5. Cerința ca beneficiarii finali ai sistemului de subvenții să nu primească sprijin din partea altor instrumente ale Uniunii pentru a acoperi aceleași costuri.
6. Cuantumul acoperit de schemă și cerința de a reinvesti orice venituri neutilizate din schema de subvenții în activități precum cele enumerate mai sus, inclusiv după 2026. 
Investiția 9 (C31.I9) – Schema de sprijinire a tranziției verzi
Această măsură urmărește să sprijine tranziția verde a Spaniei în sectoarele mobilității electrice, energiei din surse regenerabile și stocării energiei.
Această măsură constă într-o investiție publică într-o schemă de sprijin care acoperă granturi pentru a sprijini instalarea parcurilor de vehicule electrice și a infrastructurii de reîncărcare a acestora, energia din surse regenerabile, stocarea energiei, sprijinul pentru lanțul valoric și noile modele de afaceri din sectorul , și dezvoltarea tranziției energetice în insule. Schema funcționează prin acordarea de stimulente financiare prin acordarea de granturi sectorului privat, precum și entităților din sectorul public implicate în activități similare. Sistemul este gestionat de „Instituto de Diversificación y Ahorro de la Energía” (IDAE) în calitate de partener de implementare.
Pentru a pune în aplicare investiția în sistem, Spania adoptă unul sau mai multe instrumente juridice de instituire a sistemului, care includ următoarele elemente: 
1. Lista restrictivă a activităților eligibile pentru sprijin include următoarele activități:
a. sprijinirea instalării parcurilor de vehicule electrice (BEV, REEV, PHEV sau FCEV) și sprijinirea infrastructurii de reîncărcare și/sau a stațiilor de reîncărcare accesibile publicului de-a lungul rețelei rutiere centrale și globale TEN-T (inclusiv producția la fața locului de energie electrică din surse regenerabile sau stocarea);
b. sprijinirea sectorului energiei din surse regenerabile;
c. sprijinirea inițiativelor întreprinse de comunitățile energetice;
d. sprijinirea tranziției energetice pe insule;
e. sprijinirea proiectelor de depozitare;
f. sprijinirea noilor modele de afaceri în tranziția energetică;
g. sprijinirea reciclării componentelor tehnologiilor din domeniul energiei din surse regenerabile.
2. Descrierea procesului decizional al schemei: Evaluarea cererilor și selectarea beneficiarilor care urmează să fie incluși în deciziile finale de atribuire sau în deciziile de investiții din cadrul sistemului sunt luate de un comitet de investiții sau de un comitet de evaluare tehnică și sunt aprobate cu majoritatea voturilor membrilor independenți de guvern, ceea ce înseamnă că aceștia trebuie să fie personal angajat de IDAE și/sau alți experți independenți. Deciziile finale de atribuire sau deciziile de investiții din cadrul sistemului se limitează la aprobarea (fără modificări) sau la exercitarea unui drept de veto cu privire la o decizie de atribuire sau la o decizie de investiții propusă de comitetul pentru investiții sau de organismul de conducere echivalent relevant. În cazul în care oricare dintre solicitanți participă la IDAE, iar bugetul pentru cererea respectivă este insuficient pentru a acoperi toate candidaturile primite, procesul de evaluare este auditat extern, astfel cum se prevede în „Plan de Mitigación de Potenciales Conflictos de Interés en Sociedades Participadas” al IDAE.
3. Cerința de a respecta principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative”, astfel cum este prevăzut în Orientările tehnice privind principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01). În special, politica privind granturile exclude de la eligibilitate următoarea listă de activități și active: (i) activitățile și activele legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval,[footnoteRef:162](ii) activitățile și activele din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante,[footnoteRef:163](iii) activitățile și activele legate de depozitele de deșeuri, incineratoare[footnoteRef:164] și stațiile de tratare mecano-biologică.[footnoteRef:165]  [162:  Cu excepția (a) activelor și activităților din domeniul producerii de energie electrică și/sau termică, precum și al infrastructurii de transport și distribuție aferente, care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile prevăzute în anexa III la Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) și (b) activităților și activelor de la punctul (ii) pentru care utilizarea combustibililor fosili este temporară și inevitabilă din punct de vedere tehnic pentru tranziția în timp util către o operațiune fără combustibili fosili.]  [163:  În cazul în care activitatea care beneficiază de sprijin generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai mici decât valorile de referință relevante, se furnizează o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Indici de referință stabiliți pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei. ]  [164:  Această excludere nu se aplică acțiunilor din cadrul acestei măsuri în instalații dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și în instalații existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de eșapament pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității instalațiilor de prelucrare a deșeurilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație. ]  [165:  Această excludere nu se aplică acțiunilor din cadrul acestei măsuri în stațiile de tratare mecano-biologică existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice sau modernizarea operațiunilor de reciclare a deșeurilor separate pentru compostarea deșeurilor biologice și digestia anaerobă a deșeurilor biologice, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație. ] 

4. Cerința ca beneficiarii finali ai schemei să nu primească sprijin din partea altor instrumente ale Uniunii pentru a acoperi aceleași costuri.
5. Cuantumul acoperit de schemă și cerința de a reinvesti orice încasări neutilizate din schemă în activități precum cele enumerate mai sus, inclusiv după 2026. 
6. Cerințe de raportare pentru investițiile în domeniul climei în cadrul schemei de subvenții[footnoteRef:166]. [166:  Partenerul de implementare are, de asemenea, obligația de a furniza statului membru un raport semestrial privind punerea în aplicare a fiecărui proiect/activități.] 


AE.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendar pentru monitorizarea și punerea în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil 




A se vedea tabelul de mai jos. Data de referință pentru toți indicatorii este 1 februarie 2022, cu excepția cazului în care se indică altfel în descrierea acțiunii. Sumele din tabel nu includ TVA. 
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	Număr
	Măsură
	Etapa de referință 
 / Țintă
	Denumire
	Indicator calitativ pentru obiectivele de etapă
	Indicator cantitativ pentru obiectiv
	Timp
	Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte

	
	
	
	
	
	Unitate
	Situația de referință
	Obiectiv
	Q
	Anul
	

	477
	C31.R1
	M
	Reforma de îmbunătățire a autorizării pentru producția de energie din surse regenerabile și infrastructura rețelei de energie electrică
	Intrarea în vigoare a dispozițiilor actelor juridice relevante
	
	
	
	T2
	2023
	Acest jalon include două elemente.
· În primul rând, intrarea în vigoare a Decretelor-lege regale 14/2022, 17/2022, 18/2022 și 20/2022. Măsurile în domeniul energiei din aceste decrete-lege regale vizează simplificarea autorizării proiectelor de energie din surse regenerabile și a infrastructurii rețelei de energie electrică. 
· În al doilea rând, intrarea în vigoare a Orden TED/189/2023 de înființare a unei noi unități administrative în cadrul administrației centrale care să sprijine prelucrarea cererilor de autorizare a proiectelor privind energia din surse regenerabile.

	478
	C31.I1
	T
	Capacitate suplimentară pentru producția și stocarea energiei din surse regenerabile
	
	MW
	2 811
	3 337
	T2 
	2026
	Rapoartele finale care confirmă finalizarea acțiunilor atribuite sunt prezentate de entitățile beneficiare sau de persoanele fizice pentru granturi sau confirmarea de către administrație sau de către o entitate publică a faptului că au fost încheiate contracte sau acorduri (inclusiv orice modificări) sau părți ale acestora pentru o cantitate cumulată totală de 526 MW legată de instalarea capacității de producție și stocare a energiei din surse regenerabile. 

	480
	C31.I2
	M
	Schema de sprijin pentru hidrogenul din surse regenerabile: Instituirea sistemului. 
	Intrarea în vigoare a instrumentului (instrumentelor) juridic(e) relevant(e)
	
	
	
	T4
	2025
	Intrarea în vigoare a instrumentului (instrumentelor) juridic(e) de instituire a schemei de sprijin în conformitate cu cerințele specificate în descrierea măsurii.

	482
	C31.I2
	M
	Schema de sprijin pentru hidrogenul din surse regenerabile: Acorduri juridice semnate cu beneficiarii finali sau rezoluții finale de atribuire publicate
	Intrarea în vigoare a acordurilor juridice de finanțare sau publicarea rezoluțiilor finale de atribuire și a certificatului de transfer
	
	
	
	T2
	2026
	IDAE a publicat rezoluțiile finale de atribuire sau intrarea în vigoare a acordurilor de finanțare cu beneficiarii finali, pentru 100 % din investițiile MRR în schema de sprijin. 

Spania transferă 1 755 000 000 EUR către IDAE pentru schema de sprijin.

	484
	C31.I3
	M
	Schema de sprijin pentru decarbonizarea sectorului industrial și a lanțului valoric: Instituirea sistemului 
	Intrarea în vigoare a instrumentului (instrumentelor) juridic(e) 
	
	
	
	T4
	2025
	Intrarea în vigoare a instrumentului (instrumentelor) juridic(e) de instituire a schemei de sprijin în conformitate cu cerințele specificate în descrierea măsurii. 

	486
	C31.I3
	M
	Schema de sprijin pentru decarbonizarea sectorului industrial și a lanțului valoric: Acorduri juridice semnate cu beneficiarii finali sau rezoluții finale de atribuire publicate
	Intrarea în vigoare a acordurilor juridice de finanțare sau publicarea rezoluțiilor finale de atribuire și a certificatului de transfer
	
	
	
	T2
	2026
	IDAE a publicat rezoluțiile finale de atribuire sau intrarea în vigoare a acordurilor de finanțare cu beneficiarii finali, pentru cel puțin 100 % din investițiile MRR în schema de sprijin.IDAE trebuie să se fi asigurat că 81,5 % din această finanțare contribuie la obiectivele climatice utilizând metodologia din anexa VI la Regulamentul privind MRR.
Spania transferă 734 400 000 EUR către IDAE pentru schema de sprijin.

	490
	C31.I4
	M
	Proiecte de transport al energiei electrice care beneficiază de sprijin
	Autorizație de operare
	
	
	
	T2
	2026
	Autorizațiile de exploatare sunt eliberate pentru 185 de proiecte de transport al energiei electrice sprijinite în temeiul Decretului regal 534/2025, care a stabilit criteriile de eligibilitate pentru proiectele de transport al energiei electrice și lista adoptată a proiectelor eligibile în cadrul planului spaniol de dezvoltare a rețelei pentru perioada 2021-2026.

	491
	C31.I5 
	M
	Publicarea cererilor de propuneri și a normelor care reglementează acordarea de sprijin pentru decarbonizarea industriei
	Publicare
	
	
	
	T2
	2023
	Aprobarea cererilor de propuneri și a normelor care reglementează sprijinul sub formă de granturi pentru proiecte de decarbonizare a industriei prelucrătoare, precum și dezvoltarea de noi instalații de producție foarte eficiente și decarbonizate. Cererile de propuneri și normele care reglementează sprijinul sub formă de granturi pentru proiecte asigură faptul că măsura respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01), prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de a respecta legislația UE și națională relevantă în domeniul mediului.

	493
	C31.I5
	M
	Proiecte de decarbonizare
	Rapoarte finale 
	
	
	
	T2
	2026
	În domeniul decarbonizării, rapoartele finale care confirmă finalizarea proiectelor atribuite sunt prezentate de entitățile sau persoanele fizice beneficiare pentru o sumă totală cumulată de 280 350 000 EUR acordată sub formă de granturi.
40 % din totalul fondurilor atribuite contribuie la obiectivele climatice utilizând metodologia din anexa VI la Regulamentul privind MRR.

	494
	C31.I6
	M
	Schema de subvenții pentru decarbonizarea industrială: Transformarea SEPIDES într-o întreprindere publică
	Intrarea în vigoare a actului legislativ
	
	
	
	T4
	2025
	Intrarea în vigoare a unui instrument legislativ care transformă SEPIDES într-o întreprindere publică. 

	495
	C31.I6
	M
	Schema de subvenții pentru decarbonizarea industrială: instituirea sistemului
	Intrarea în vigoare a instrumentului (instrumentelor) juridic(e) relevant(e)
	
	
	
	T4
	2025
	Intrarea în vigoare a instrumentului (instrumentelor) juridic(e) de instituire a sistemului de subvenții în conformitate cu cerințele specificate în descrierea măsurii.

	496
	C31.I6
	M
	Schema de subvenții pentru decarbonizarea industrială: Ministerul a finalizat acordurile de investiții și juridice semnate cu beneficiarii finali sau a publicat hotărârile finale de atribuire
	Intrarea în vigoare a acordurilor juridice de finanțare sau a rezoluțiilor finale de atribuire publicate și certificatul de plată către SEPIDES
	
	
	
	T2
	2026
	SEPIDES trebuie să fi publicat rezoluții finale de atribuire sau să fi încheiat acorduri juridice de finanțare cu beneficiarii finali pentru o sumă necesară pentru a utiliza 100 % din investițiile MRR în schemă. SEPIDES se asigură că 40 % din această finanțare contribuie la obiectivele climatice utilizând metodologia din anexa VI la Regulamentul privind MRR. 
Spania transferă suma de 617 263 000 EUR către SEPIDES pentru sistem.

	506
	C31.I9
	M
	Schema de sprijinire a tranziției verzi: Instituirea sistemului
	Intrarea în vigoare a instrumentului (instrumentelor) juridic(e) relevant(e)
	
	
	
	T4
	2025
	Intrarea în vigoare a instrumentului (instrumentelor) juridic(e) de instituire a schemei de sprijin în valoare de bugetul investiției, în conformitate cu cerințele specificate în descrierea măsurii.
Pentru cererile de propuneri anterioare și din cursul anului 2025, procesul decizional al schemei poate consta în decizii aprobate în unanimitate și cu cel puțin un vot independent de guvernul spaniol.

	507
	C31.I9
	T
	Schema de sprijinire a tranziției verzi: Ministerul a finalizat acordurile de investiții și juridice semnate cu beneficiarii finali sau a publicat hotărârile finale de atribuire 
	
	EUR
	0
	2 615 600 000
	T2
	2026
	IDAE trebuie să fi publicat rezoluțiile finale de atribuire sau intrarea în vigoare a acordurilor de finanțare cu beneficiarii finali, pentru suma rămasă din investiția MRR în schema de sprijin, luând în considerare suma de 129 211 347,14 EUR care a fost acordată în contextul jalonului 116.

Spania transferă 2 615 600 000 EUR către IDAE pentru schema de sprijin.
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Focalizare automată. COMPONENTUL 32: SPRIJIN PENTRU RECUPERARE ȘI REZILIENȚĂ ÎN RĂSPUNSUL DEZASTRĂTORILOR NATURALE 
Obiectivul acestui capitol este de a sprijini redresarea sau teritoriul spaniol afectat de fenomenul meteorologic extrem în octombrie 2024, precum și de a consolida reziliența la șocurile externe mai ample care au apărut la nivel mondial. Acest eveniment grav a provocat inundații pe scară largă în Comunitatea Valenciană și în regiunile învecinate și a dus la daune semnificative și la consecințe economice. 
Nicio măsură din cadrul acestei componente nu aduce prejudicii semnificative obiectivelor de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a măsurilor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice privind principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01).
AF.1. Descrierea investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil
investiția 1 (C32.I1): Mobilitate și infrastructură ecologice și durabile
Obiectivul acestei măsuri este de a restabili mobilitatea după inundațiile DANA. 
Investiția constă în: 
i) sprijin pentru infrastructura și serviciile feroviare;
ii) sprijin pentru achiziționarea de vehicule cu o „emisie distinctă DGT-CERO”
Investiția 2 (C32.I2): Refacerea infrastructurii de apă, de mediu și agricole 
Obiectivul acestei măsuri este de a reface infrastructurile de apă, de mediu și agricole distruse de inundațiile DANA.
Această investiție constă în: 
a) Refacerea hidrologică și forestieră;
b) refacerea infrastructurii hidraulice; 
c) restaurarea domeniilor publice hidraulice (Dominio Público Hidráulico); 
d) reconstrucția potențialului productiv agricol.
Investiția 3 (C32.I3): Oportunități de ocupare a forței de muncă pentru reconstrucția și revitalizarea socio-economică a teritoriilor afectate de DANA 
Obiectivul măsurii este de a oferi oportunități de angajare pentru lucrători în vederea reconstrucției și revitalizării socioeconomice a zonelor afectate de DANA. Aceasta constă în semnarea de contracte de muncă pentru lucrătorii din zonele afectate.
Investiția 4 (C32.I4): Prevenirea și combaterea dezastrelor naturale: noua componentă spaniolă a constelației atlantice (ESCA+) 
Obiectivul măsurii este de a spori capacitatea de prevenire, combatere și redresare în urma dezastrelor și de a contribui la consolidarea rezilienței Spaniei și a Europei, prin dezvoltarea de sateliți. 
Măsura constă în contribuția voluntară de 325,01 milioane EUR la programul Atlantic Constellation, între Agenția Spațială Spaniolă (Agencia Estatal Espanola) și Agenția Spațială Europeană. 
investiția 5 (C32.I5): Programe de consolidare pentru internaționalizarea întreprinderilor
Obiectivul reformei este de a consolida programele de internaționalizare a întreprinderilor. Aceasta constă în elaborarea unui raport ex post privind punerea în aplicare a programelor „ICEX-DANA” și „ICEX-Aranceles”, inclusiv lecțiile învățate pentru programele viitoare.
Investiția 6 (C32.I6): Schema de sprijin ICO pentru companiile afectate de schimbarea mediului tarifar global 
Această măsură constă într-o investiție într-un sistem de subvenții pentru a stimula investițiile private și a îmbunătăți accesul la finanțare pentru întreprinderile afectate în mod semnificativ, direct sau indirect, de schimbarea mediului tarifar global. Acest sistem funcționează prin acordarea unei tranșe nerambursabile de până la 30 % din valoarea nominală a operațiunii și care nu depășește 200 000 EUR pe operațiune, precum și prin subvenționarea ratei dobânzii direct către sectorul privat. Sprijinul eligibil include investiții în active corporale (inclusiv instalații, utilaje și echipamente), active necorporale (inclusiv cheltuieli legate de mărci și proprietate intelectuală, tehnologii ale informației și capacități organizaționale), achiziții de participații în întreprinderi, precum și capital circulant. Investițiile în capitalul circulant nu depășesc 30 % din suma finanțată. Subvenția parțială a ratei dobânzii acordată acoperă atât costurile de finanțare, cât și costurile de garantare solicitate de ICO pentru aprobarea împrumutului. Pe baza investițiilor din MRR, schema vizează inițial acordarea de subvenții în valoare de 10 000 000 EUR. Sistemul este gestionat de Instituto de Credito Oficial (ICO) în calitate de partener de implementare.
Pentru a pune în aplicare investiția în sistem, Spania și ICO semnează un acord de punere în aplicare care include următorul conținut:
1. Descrierea procesului decizional al schemei: Decizia finală de atribuire a schemei este luată de un comitet pentru investiții sau de un alt organism de conducere echivalent relevant și este aprobată cu majoritatea voturilor membrilor independenți de guvern.
2. Cerințele-cheie ale politicii de subvenționare asociate, care includ:
a. Descrierea subvențiilor acordate și a beneficiarilor finali eligibili, inclusiv, dacă este cazul, a sectoarelor sau a sferelor geografice ale tarifelor vizate.
b. Cerința ca toate investițiile sprijinite să fie viabile din punct de vedere economic. 
3. Cerința de a respecta principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative”, astfel cum este prevăzut în Orientările tehnice privind principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01). În special, politica de subvenționare exclude de la eligibilitate următoarea listă de activități și active: i) activitățile și activele legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval[footnoteRef:167], (ii) activitățile și activele din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante[footnoteRef:168], (iii) activitățile și activele legate de depozitele de deșeuri, incineratoare[footnoteRef:169] și stațiile de tratare mecano-biologică[footnoteRef:170]. [167:  Cu excepția (a) activelor și activităților din domeniul producerii de energie electrică și/sau termică, precum și al infrastructurii de transport și distribuție aferente, care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile prevăzute în anexa III la Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01); (b) activitățile și activele menționate la punctul (ii) pentru care utilizarea combustibililor fosili este temporară și inevitabilă din punct de vedere tehnic pentru tranziția în timp util către o operațiune fără combustibili fosili; (c) aeronavele utilizate pentru protecția civilă sau pentru stingerea incendiilor și vehiculele cu destinație specială care se bazează pe cele mai bune niveluri disponibile de performanță de mediu în acest sector.]  [168:  În cazul în care activitatea care beneficiază de sprijin generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai mici decât valorile de referință relevante, se furnizează o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Indici de referință stabiliți pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei. ]  [169:  Această excludere nu se aplică acțiunilor din cadrul acestei măsuri în instalații dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și în instalații existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de eșapament pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității instalațiilor de prelucrare a deșeurilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație. ]  [170:  Această excludere nu se aplică acțiunilor din cadrul acestei măsuri în stațiile de tratare mecano-biologică existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice sau modernizarea operațiunilor de reciclare a deșeurilor separate pentru compostarea deșeurilor biologice și digestia anaerobă a deșeurilor biologice, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație. ] 

4. Cerința ca beneficiarii finali ai schemei să nu primească sprijin din partea altor instrumente ale Uniunii pentru a acoperi aceleași costuri.
5. Cuantumul acoperit de acordul de punere în aplicare, structura taxelor pentru partenerul de punere în aplicare și cerința de a utiliza orice venituri neutilizate ale schemei, inclusiv după 2026, în aceleași scopuri de politică.
6. Cerințe de monitorizare, audit și control, inclusiv:
a. Descrierea sistemului de monitorizare al partenerului de implementare pentru raportarea subvențiilor mobilizate.
b. Descrierea procedurilor partenerului de implementare care vor asigura prevenirea, detectarea și corectarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese.
c. Obligația de a verifica eligibilitatea fiecărei operațiuni în conformitate cu cerințele prevăzute în acordul de punere în aplicare înainte de a acorda o subvenție unei operațiuni.
d. Obligația de a efectua audituri ex post bazate pe riscuri în conformitate cu un plan de audit al ICO. Aceste audituri verifică i) eficacitatea sistemelor de control, inclusiv detectarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese; ii) respectarea principiului DNSH, a normelor privind ajutoarele de stat; și iii) respectarea cerinței ca beneficiarii finali ai schemei să nu fi primit sprijin din partea altor instrumente ale Uniunii pentru a acoperi aceleași costuri. Auditurile verifică, de asemenea, legalitatea tranzacțiilor și respectarea condițiilor din acordul de punere în aplicare aplicabil [și din acordurile de subvenționare/grant].

AF.2.  Jaloane, ținte, indicatori și calendar pentru monitorizarea și punerea în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil
A se vedea tabelul de mai jos. Data de referință pentru toți indicatorii este 1 februarie 2020, cu excepția cazului în care se indică altfel în descrierea acțiunii. Sumele din tabel nu includ TVA.
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	498
	C32.I1
	M
	Infrastructură și servicii feroviare 
	Certificate de acceptare, declarații de conformitate sau un document echivalent care certifică faptul că au fost executate contracte sau alte instrumente juridice
	
	
	
	T2
	2026
	Confirmarea de către administrație sau de către o entitate publică a faptului că au fost executate contracte sau alte instrumente juridice sau părți corespunzătoare ale acestora referitoare la infrastructura și serviciile feroviare în valoare totală cumulată de 87 de milioane EUR. Contribuția la suma totală cumulată este suma efectuată astfel cum este definită în certificatele de acceptare, în declarațiile de conformitate, în certificatele de plată sau în documentele echivalente.

	499
	C32.I1
	M
	Publicarea rezoluțiilor de acordare a granturilor pentru achiziționarea a 5 600 de vehicule 
	Publicarea rezoluțiilor privind granturile pe site-ul web al ministerului de resort
	
	
	
	T2
	2026
	Publicarea rezoluțiilor privind granturile pentru achiziționarea a 5 600 de vehicule cu un „distintivo DGT- cero emisiones”.

	500
	C32.I2
	M
	Refacerea apei și a mediului
	 Certificate de acceptare, declarații de conformitate sau documente echivalente care atestă executarea contractelor
	
	
	
	T2
	2026
	Confirmarea de către administrație sau de către entitatea publică a faptului că au fost efectuate contracte (și modificări) referitoare la 46 de intervenții de refacere a pădurilor, a zonelor hidrologice, a infrastructurii hidraulice sau a domeniilor publice hidraulice și evaluarea sau monitorizarea daunelor hidrologice 

	501
	C32.I2
	M
	Refacerea agriculturii
	Certificate de acceptare, declarații de conformitate sau documente echivalente care atestă executarea contractelor
	
	
	
	T2
	2026
	Confirmarea de către administrație sau de către entitatea publică a faptului că au fost executate 5 contracte (și modificări) referitoare la reconstrucția potențialului de producție agricolă.

	502
	C32.I3
	T
	Contracte de muncă pentru zonele afectate de DANA
	
	Număr
	0
	1625
	T2
	2026
	1625 de notificări ale contractelor de muncă semnate în temeiul Ordinului TES/1302/2025 din 14 noiembrie de stabilire a bazelor de reglementare și de emitere a apelului pentru acordarea de către Serviciul Public de Stat pentru Ocuparea Forței de Muncă a subvențiilor destinate finanțării „Planului DANA Ocupación”, menite să sprijine angajarea de lucrători în zona teritorială afectată de DANA în perioada 28 octombrie-4 noiembrie 2024, în cadrul Planului de redresare și reziliență.

	503
	C32.I4
	M
	Schimb de scrisori care oficializează acordul bilateral dintre AEE și ESA privind contribuția voluntară a Spaniei la programul ESCA+
	Schimbul de scrisori
	
	
	
	T2
	2026
	Scrisoarea trimisă de Agenția Spațială Spaniolă (AEE) Agenției Spațiale Europene (ESA) și răspunsul ulterior de confirmare trimis de ESA către AEE în legătură cu contribuția voluntară a Spaniei la programul ESCA+, care oficializează acordul bilateral cu privire la următoarele aspecte:

- Activitățile care ar urma să fie finanțate în cadrul contribuției voluntare, care constă în dezvoltarea extinderii componentei spaniole a constelației atlantice (ESCA+).
- O dispoziție care să asigure utilizarea integrală de către ESA a contribuției voluntare suplimentare.

Acordul bilateral cu privire la aceste aspecte este complementar acordului multilateral privind programul ESCA+ formalizat prin Declarația programului ESA [ESA/C/CCCXL/DEC.1(FINAL)], adoptată la 27 noiembrie 2025.

Spania transferă 325,01 milioane EUR către ESA pentru dezvoltarea extinderii componentei spaniole a constelației atlantice (ESCA+).

	504
	C32.I5
	M
	Raport ex post privind punerea în aplicare a programelor „ICEX-DANA” și „ICEX-Aranceles”
	Prezentarea raportului ex post
	
	
	
	T2
	2026
	Raport ex post privind punerea în aplicare a programelor „ICEX-DANA” și „ICEX-Aranceles”, inclusiv lecțiile învățate pentru programele viitoare.

	 505
	C32.I6
	M
	Schema ICO pentru sprijinirea companiilor afectate de schimbarea mediului tarifar global 
	Intrarea în vigoare a acordului de punere în aplicare, a certificatului de transfer și a acordurilor de subvenționare legală semnate cu beneficiarii finali
	
	
	
	T2
	2026
	Intrarea în vigoare a acordului de punere în aplicare 

Spania transferă 10 000 000 EUR către ICO pentru acest sistem.
ICO trebuie să fi încheiat acorduri juridice de subvenționare cu beneficiarii finali pentru o sumă necesară pentru a utiliza 100 % din investițiile MRR în mecanism.
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1. Costul total estimat al planului de redresare și reziliență
Costul total estimat al planului de redresare și reziliență al Spaniei este de 102 575 266 373 EUR.
Costurile totale estimate ale capitolului privind REPowerEU sunt de 7 258 693 413 EUR. În special, costurile totale estimate ale măsurilor menționate la articolul 21c alineatul (3) litera (a) din Regulamentul (UE) 2023/435 sunt de 0 EUR, în timp ce costurile celorlalte măsuri din capitolul privind REPowerEU sunt de 7 080 493 413 EUR.
SECȚIUNEA 2: Sprijin financiar 	
1. Contribuția financiară 
Tranșele menționate la articolul 2 alineatul (2) sunt organizate după cum urmează:
2.1. Prima tranșă (sprijin nerambursabil): 
	Număr secvențial
	Măsură conexă (reformă sau investiție)
	Etapa/ținta
	Denumire

	
	
	
	

	1
	C1.R1
	M
	Ordinul TMA/178/2020 și Decretul-lege regal 23/2020

	21
	C2.R1
	M
	Intrarea în vigoare a Agendei urbane spaniole și a Strategiei de renovare pe termen lung pentru reabilitarea energetică în sectorul construcțiilor din Spania 

	39
	C3.R1
	M
	Intrarea în vigoare a Decretului-lege regal nr. 5/2020 privind măsuri urgente în domeniul agriculturii și al alimentelor și a Legii nr. 8/2020 privind modificarea Legii nr. 12/2013 privind măsuri de îmbunătățire a funcționării lanțului alimentar

	63
	C4.R2
	M
	Adoptarea Strategiei Naționale pentru Infrastructură Verde, Conectivitate și Refacere Ecologică

	82
	C6.R1
	M
	Strategia privind mobilitatea durabilă, sigură și conectată (consultare publică)

	102
	C7.R1
	M
	Intrarea în vigoare a Decretului-lege regal 23/2020 (măsuri privind energia)

	103
	C7.R1
	M
	Intrarea în vigoare a Decretului regal 960/2020 (regimul economic pentru energia din surse regenerabile)

	104
	C7.R1
	M
	Intrarea în vigoare a Decretului regal 1183/2020 (conectarea surselor regenerabile de energie la rețeaua de energie electrică)

	105
	C7.R1
	M
	Intrarea în vigoare a Legii privind schimbările climatice și tranziția energetică 

	121
	C8.R1
	M
	Aprobarea strategiei de decarbonizare pe termen lung („ELP2050”).

	122
	C8.R2
	M
	Intrarea în vigoare a reformelor de planificare, legislative și de reglementare pentru a promova dezvoltarea unei soluții de stocare a energiei.

	129
	C9.R1
	M
	Foaia de parcurs privind hidrogenul 

	137
	C10.R1
	M
	Crearea Institutului pentru Fondul pentru o tranziție justă 

	144
	C11.R1
	M
	Intrarea în vigoare a unui act legislativ de reducere a ocupării temporare a forței de muncă în administrațiile publice

	151
	C11.R2
	M
	Intrarea în vigoare a Legii nr. 3/2020 privind măsurile procedurale și organizatorice în domeniul justiției

	153
	C11.R3
	M
	Intrarea în vigoare a Decretului regal 937/2020 privind reglementarea Caja General de Depósitos

	154
	C11.R3
	M
	Intrarea în vigoare a Decretului regal de aprobare a Regulamentului de punere în aplicare a Legii nr. 22/2015 din 20 iulie privind auditul conturilor

	157
	C11.R5
	M
	Intrarea în vigoare a Decretului-lege regal nr. 36/2020 privind punerea în aplicare a planului de redresare, transformare și reziliență

	158
	C11.R5
	M
	Crearea de noi organisme în cadrul administrației centrale pentru monitorizarea punerii în aplicare, a controlului și a auditului planului

	159
	C11.R5
	M
	Ordin de definire a procedurilor și a formatului informațiilor care trebuie partajate pentru monitorizarea planului de redresare și reziliență și pentru execuția contabilă a cheltuielilor

	173
	C11.I5
	M
	Sistemul informatic integrat al Mecanismului de redresare și reziliență

	177
	C12.R2
	M
	Strategia spaniolă privind economia circulară (EEEC)

	181
	C12.I2
	M
	Planul de stimulare a lanțului valoric al industriei autovehiculelor către o mobilitate durabilă și conectată

	199
	C13.I3
	M
	Planul privind digitalizarea IMM-urilor pentru perioada 2021-2025

	214
	C14.R1
	M
	Plan de promovare a sectorului turismului

	215
	C14.R1
	M
	Lansarea site-ului „DATAESTUR”, care colectează date privind turismul

	230
	C15.R2
	M
	Planul și strategia Spaniei digitale pentru 2025 pentru promovarea tehnologiei 5G

	231
	C15.R2
	M
	Eliberați banda de frecvențe de 700 MHz

	249
	C16.R1
	M
	Strategia Națională pentru Inteligența Artificială 

	255
	C17.R2
	M
	Publicarea Strategiei spaniole pentru știință, tehnologie și inovare 2021-2027

	257
	C17.R3
	M
	Intrarea în vigoare a Decretului regal privind reorganizarea organizațiilor publice de cercetare. 

	285
	C19.R1
	M
	Aprobarea Planului național privind competențele digitale de către Consiliul de Miniștri

	295
	C20.R1
	M
	Planul de modernizare a formării profesionale și decretele-lege regale conexe

	303
	C21.R1
	M
	Intrarea în vigoare a Legii organice privind educația 

	318
	C22.R5
	M
	Intrarea în vigoare a Decretului-lege regal 20/2020 din 29 mai de aprobare a venitului minim vital

	329
	C23.R1
	M
	Intrarea în vigoare a două decrete-lege regale care reglementează munca la distanță în sectorul privat și în administrațiile publice

	330
	C23.R2
	M
	Intrarea în vigoare a două regulamente privind egalitatea de remunerare între femei și bărbați și privind planurile de egalitate și înregistrarea acestora

	333
	C23.R5
	M
	Intrarea în vigoare a Planului de acțiune pentru combaterea șomajului în rândul tinerilor 

	363
	C25.R1
	M
	Planul „Spania, centrul audiovizual al Europei”

	385
	C28.R1
	M
	Măsuri bugetare adoptate în 2020 și 2021 pentru a atenua efectele pandemiei de COVID-19

	387
	C28.R3
	M
	Numirea comitetului de experți de către secretarul de stat pentru finanțe

	392
	C28.R5
	M
	Impozitul pe servicii digitale

	393
	C28.R6
	M
	Taxa pe tranzacțiile financiare

	394
	C28.R7
	M
	Modificări ale impozitului pe venitul persoanelor fizice și ale impozitului pe avere în 2021

	395
	C28.R8
	M
	Modificări ale impozitului pe profit în 2021

	396
	C28.R9
	M
	Modificări ale impozitelor indirecte în 2021

	397
	C29.R1
	M
	Înființarea unei echipe permanente în cadrul Ministerului Finanțelor pentru monitorizarea activă a implementării rezultatelor analizei cheltuielilor și aprobarea Ordinului de elaborare a Legii bugetare anuale

	398
	C29.R1
	M
	Faza III a analizei cheltuielilor

	399
	C29.R1
	M
	Crearea unei unități permanente în cadrul AIReF, responsabilă cu efectuarea analizelor cheltuielilor mandatate de guvern.

	406
	C30.R1
	M
	Separarea finanțării pentru securitatea socială

	413
	C30.R5
	M
	Revizuirea facilităților fiscale legate de sistemul actual de pensii suplimentare

	
	
	Suma tranșei
	11 494 252 874 EUR



2.2. A doua tranșă (sprijin nerambursabil): 
	Număr secvențial
	Măsură conexă (reformă sau investiție)
	Etapa/ținta
	Denumire

	
	
	
	

	24
	C2.R5
	M
	Intrarea în vigoare a Decretului regal privind birourile de renovare („ghișee unice”)

	26
	C2.I1
	M
	Intrarea în vigoare a Decretului regal privind cadrul de reglementare pentru punerea în aplicare a programului de reînnoire; și Decretul-lege regal de reglementare a stimulentelor pentru impozitul pe venitul persoanelor fizice în vederea sprijinirii programului

	30
	C2.I2
	M
	Intrarea în vigoare a Decretului regal privind definirea cadrului de reglementare pentru punerea în aplicare a programului privind locuințele sociale de închiriat eficiente din punct de vedere energetic care respectă criteriile de eficiență energetică

	40
	C3.R1
	M
	Intrarea în vigoare a celei de a doua modificări a Legii nr. 12/2013 privind măsurile de îmbunătățire a funcționării lanțului alimentar

	46
	C3.I1
	T
	Intrarea în vigoare a acordului contractual dintre Ministerul Agriculturii, Pescuitului și Alimentației (MAPA) și SEIASA pentru sprijinirea îmbunătățirii și sustenabilității zonelor irigate (etapa I)

	56
	C3.I7
	M
	Acorduri cu organismele publice de cercetare

	74
	C5.R1
	M
	Intrarea în vigoare a modificărilor Regulamentului privind amenajarea hidrologică

	83
	C6.R1
	M
	Strategia privind mobilitatea durabilă, sigură și conectată (aprobare) 

	108
	C7.R2
	M
	Strategia națională privind autoconsumul

	112
	C7.R4
	M
	Foaia de parcurs pentru energia eoliană offshore și alte tipuri de energie marină

	139
	C10.I1
	M
	Programul de ajutor pentru formare „Tranziția justă” și acordarea de ajutoare pentru dezvoltarea economică a zonelor de tranziție justă

	155
	C11.R4
	M
	Intrarea în vigoare a ordinului ministerial de înființare a Oficiului Național de Evaluare 

	189
	C13.R1
	M
	Intrarea în vigoare a Legii de modificare a Legii nr. 34/2006 privind accesul la profesiile de avocat și procuradores 

	216
	C14.R1
	M
	Intrarea în vigoare a Decretului regal de punere în aplicare a Fondului financiar de stat pentru competitivitatea turismului 

	217
	C14.I1
	T
	Atribuirea bugetară a planurilor de promovare a durabilității turismului la destinație

	232
	C15.R2
	M
	Alocarea benzii de frecvențe de 700 MHz

	233
	C15.R2
	M
	Intrarea în vigoare a unui act juridic privind reducerea impozitării spectrului 5G

	250
	C16.R1
	M
	Carta drepturilor digitale

	258
	C17.I1
	T
	Acorduri semnate de Ministerul Științei și Inovării cu comunitățile autonome pentru punerea în aplicare a „planurilor complementare de C&Amp;D”

	273
	C18.R1
	M
	Plan de acțiune pentru asistența medicală primară și comunitară

	278
	C18.I1
	M
	Aprobarea planului de investiții în echipamente și distribuirea fondurilor 

	289
	C19.I2
	M
	Program de dotare a școlilor publice și subvenționate din fonduri publice cu instrumente digitale

	306
	C21.R3
	M
	Intrarea în vigoare a decretelor regale privind organizarea universităților

	331
	C23.R3
	M
	Intrarea în vigoare a Decretului-lege regal privind protecția lucrătorilor care desfășoară activități de distribuție către terți prin mijloace tehnologice

	332
	C23.R4
	M
	Modificarea Statutului lucrătorilor pentru a sprijini reducerea locurilor de muncă temporare prin raționalizarea numărului de tipuri de contracte

	334
	C23.R5
	M
	Decretul regal pentru o nouă strategie spaniolă privind ocuparea forței de muncă 2021-2024

	336
	C23.R6
	M
	Modificarea Statutului lucrătorilor pentru a institui un sistem de adaptare la șocurile ciclice și structurale, inclusiv un sistem care să ofere flexibilitate internă întreprinderilor și stabilitate lucrătorilor

	338
	C23.R8
	M
	Modificarea Statutului lucrătorilor pentru a îmbunătăți normele juridice care reglementează negocierea colectivă 

	339
	C23.R9
	M
	Modificarea Statutului lucrătorilor pentru a îmbunătăți drepturile persoanelor care lucrează în societăți subcontractate

	345
	C23.I4
	M
	Aprobarea alocării regionale de fonduri pentru proiecte teritoriale destinate grupurilor vulnerabile, antreprenoriatului și microîntreprinderilor. 

	378
	C27.R2
	T
	Modernizarea Agenției Fiscale - Numărul de angajați ai Autorității Fiscale

	379
	C27.R2
	T
	Modernizarea Agenției Fiscale – Investigații fiscale

	380
	C27.R3
	T
	Furnizarea de asistență sporită contribuabililor - Sociedades Web actualizat și disponibil pentru cel puțin 1 666 123 de contribuabili.

	381
	C27.R3
	T
	Furnizarea de asistență sporită contribuabililor - Renta Web modernizată și disponibilă pentru cel puțin 1 779 505 contribuabili

	383
	C27.R4
	T
	Dimensiunea internațională – au fost identificați contribuabilii străini înregistrați 

	384
	C27.R5
	T
	Modelul de cooperare – Rapoarte privind transparența

	389
	C28.R4
	M
	Impozite pe materialele plastice de unică folosință și pe deșeuri

	400
	C29.R1
	M
	Aprobarea de către Consiliul de Miniștri a noului ciclu (2022-26) de analize ale cheltuielilor care urmează să fie comandate AIReF.

	403
	C29.R2
	M
	Raportul privind alinierea bugetului la ODD

	407
	C30.R2
	M
	Menținerea puterii de cumpărare a pensiilor și alinierea vârstei efective de pensionare și a vârstei legale de pensionare

	
	
	Suma tranșei
	13 793 103 448 EUR



2.3. A treia tranșă (sprijin nerambursabil): 
	Număr secvențial
	Măsură conexă (reformă sau investiție)
	Etapa/ținta
	Denumire

	
	
	
	

	2
	C1.R1
	M
	Modificări ale Codului tehnic al clădirilor (de confirmat), ale Regulamentului electrotehnic de joasă tensiune (LVER) și aprobarea unui decret regal de reglementare a serviciilor publice de reîncărcare

	45
	C3.R6
	M
	Intrarea în vigoare a Decretului regal privind gestionarea zonelor de pescuit naționale 

	51
	C3.I4
	T
	Planul de investiții pentru promovarea durabilității și competitivității agriculturii și a creșterii animalelor 

	57
	C3.I7
	T
	Achiziționarea de sonde acustice pentru cercetare în domeniul pescuitului

	61
	C3.I11
	T
	Finanțarea proiectelor de investiții în sectorul pescuitului

	65
	C4.I1
	M
	Atribuirea contractelor pentru aeronavele cu destinație specială pentru stingerea incendiilor și instituirea sistemului de monitorizare și gestionare a cunoștințelor privind biodiversitatea

	110
	C7.R3
	M
	Proiect-pilot pentru comunitățile energetice 

	115
	C7.I1
	M
	Licitație pentru sprijinirea investițiilor în capacități inovatoare sau cu valoare adăugată din surse regenerabile

	124
	C8.R4
	M
	Intrarea în vigoare a măsurilor de promovare a spațiilor de testare în materie de reglementare pentru a stimula cercetarea și inovarea în sectorul energiei electrice.

	130
	C9.R1
	M
	Intrarea în vigoare a regulamentului de stabilire a garanțiilor de origine pentru gazele din surse regenerabile

	190
	C13.R1
	M
	Intrarea în vigoare a legii de reformare a legii insolvenței

	229
	C15.R1
	M
	Intrarea în vigoare a Legii privind telecomunicațiile

	254
	C17.R1
	M
	Intrarea în vigoare a modificării Legii nr. 14/2011 din 1 iunie privind știința, tehnologia și inovarea.

	270
	C17.I8
	T
	Sprijin pentru proiectele de C&Amp;D&Amp;I în domeniul autovehiculelor durabile 

	274
	C18.R2
	M
	Aprobarea strategiei spaniole în domeniul sănătății publice 

	296
	C20.R2
	M
	Intrarea în vigoare a Legii privind sistemul unic integrat de formare profesională, cu scopul de a moderniza sistemul

	304
	C21.R2
	M
	Intrarea în vigoare a Decretului regal privind cerințele minime de predare pentru educație 

	314
	C22.R1
	M
	Aprobarea de către Consiliul teritorial a evaluării Sistemului de asistență pentru autonomie și dependență (SAAD). 

	317
	C22.R4
	M
	Intrarea în vigoare a reformei legislative a sistemului de primire a migranților și a solicitanților de protecție internațională în Spania 

	350
	C23.I7
	M
	Îmbunătățirea ratei de utilizare a venitului minim vital (VMI) și creșterea eficacității acestuia prin politici de incluziune

	360
	C24.I3
	T
	Digitalizarea și promovarea principalelor servicii culturale 

	364
	C25.R1
	M
	Intrarea în vigoare a legii generale privind comunicarea audiovizuală.

	374
	C26.I3
	M
	Proiecte de promovare a egalității în sport 

	376
	C27.R1
	M
	Intrarea în vigoare a Legii împotriva evaziunii fiscale și a fraudei

	390
	C28.R4
	M
	Analiza taxei de înmatriculare a vehiculelor și a taxei de circulație

	391
	C28.R4
	M
	Intrarea în vigoare a reformei taxei pe gazele fluorurate 

	401
	C29.R1
	M
	Publicarea unui raport de monitorizare

	411
	C30.R3
	M
	Reforma sistemului de contribuții la asigurările sociale pentru persoanele care desfășoară o activitate independentă

	414
	C30.R5
	M
	Revizuirea sistemului actual de pensii suplimentare

	
	
	Suma tranșei
	6 896 551 724 EUR
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2.4. A patra tranșă (sprijin nerambursabil): 
	Număr secvențial
	Măsură conexă (reformă sau investiție)
	Etapa/ținta
	Denumire

	
	
	
	

	4
	C1.I1
	T
	Bugetul cheltuit pentru achiziții sau acordat de municipalități în vederea promovării mobilității durabile

	22
	C2.R3
	M
	Intrarea în vigoare a Legii privind locuințele, inclusiv acțiuni de sprijinire a creșterii ofertei de locuințe în conformitate cu clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero 

	23
	C2.R4
	M
	Intrarea în vigoare a Legii privind calitatea arhitecturii și a mediului de construcție 

	25
	C2.R6
	M
	Intrarea în vigoare a modificărilor aduse Legii privind proprietatea orizontală pentru a facilita finanțarea reabilitării 

	38
	C2.I6
	T
	Planuri de acțiune în cadrul Agendei urbane spaniole 

	41
	C3.R2
	M
	Intrarea în vigoare a cadrului de reglementare pentru a elabora un registru general al celor mai bune tehnici disponibile în ferme pentru a informa cu privire la poluanți și la emisiile de GES și pentru a reforma legislația în materie de planificare cu criterii privind fermele din toate sectoarele

	43
	C3.R4
	M
	Intrarea în vigoare a Decretului regal privind un mecanism de guvernanță pentru îmbunătățirea sistemului spaniol de irigații.

	44
	C3.R5
	M
	Adoptarea celui de al doilea plan de acțiune al Strategiei de digitalizare a sectorului agroalimentar și a zonelor rurale.

	47
	C3.I1
	T
	Punerea în aplicare a acordului dintre Ministerul Agriculturii, Pescuitului și Alimentației (MAPA) și SEIASA pentru a sprijini îmbunătățirea și durabilitatea zonelor irigate (etapa II)

	55
	C3.I6
	M
	Achiziționarea de echipamente TIC pentru rezervele marine de interes pentru pescuit și contracte pentru achiziționarea de nave cu destinație specială pentru rezervele marine

	60
	C3.I10
	M
	Achiziționarea de nave de patrulare ușoare și de nave de patrulare în marea liberă pentru combaterea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat 

	62
	C4.R1
	M
	Planul strategic pentru patrimoniul natural și biodiversitate și Planul privind rețeaua de zone marine protejate 

	64
	C4.R3
	M
	Aprobarea strategiei și a planului de sprijin pentru păduri din Spania

	77
	C5.I2
	M
	Refacerea protecției malurilor râurilor împotriva riscurilor de inundații

	80
	C5.I4
	T
	Refacerea zonelor și a ecosistemelor degradate de-a lungul a cel puțin 50 de kilometri de coastă 

	84
	C6.R2
	M
	Strategia indicativă pentru căile ferate

	85
	C6.I1
	M
	Rețeaua TEN-T centrală: atribuirea proiectelor

	88
	C6.I2
	M
	Diferite moduri de transport din rețeaua TEN-T (feroviar și rutier): atribuirea parțială a bugetului

	95
	C6.I3
	M
	Infrastructuri intermodale și logistice: atribuirea parțială a bugetului 

	99
	C6.I4
	M
	Sprijin pentru programul de transport durabil și digital. 

	140
	C10.I1
	T
	Sprijin pentru proiecte de infrastructură de mediu, digitală și socială.

	145
	C11.R1
	M
	Intrarea în vigoare a modificării Legii 40/2015 și a ordinelor ministeriale de consolidare a cooperării interteritoriale

	146
	C11.R1
	M
	Intrarea în vigoare a legii pentru consolidarea evaluării politicilor publice

	147
	C11.R1
	M
	Intrarea în vigoare a reformei Legii 7/1985 privind regimurile administrative locale și modificarea Decretului regal 1690/1986 din 11 iulie 1986 de aprobare a Regulamentului privind populația și delimitarea teritorială a entităților locale

	148
	C11.R1
	M
	Intrarea în vigoare a măsurilor de reglementare privind funcția publică a administrației de stat

	152
	C11.R2
	M
	Intrarea în vigoare a Decretului-lege regal privind îmbunătățirea eficienței procedurilor judiciare și a Decretului-lege regal privind eficiența digitală

	156
	C11.R4
	M
	Strategia națională privind achizițiile publice

	164
	C11.I2
	T
	Procedura judiciară trebuie să se desfășoare pe cale electronică

	174
	C11.I5
	T
	Noi instrumente și activități de comunicare

	178
	C12.R2
	M
	Intrarea în vigoare a actelor care fac parte din pachetul de politici privind economia circulară

	179
	C12.R2
	M
	Intrarea în vigoare a Legii privind deșeurile și solul contaminat 

	182
	C12.I2
	M
	PERTE în domeniul vehiculelor electrice

	183
	C12.I2
	M
	PERTE în domeniile strategice definite în plan 

	184
	C12.I2
	T
	Proiecte inovatoare pentru transformarea industriei în ceea ce privește eficiența energetică, durabilitatea și digitalizarea 

	191
	C13.R1
	M
	Intrarea în vigoare a Legii privind crearea și creșterea întreprinderilor

	192
	C13.R2
	M
	Intrarea în vigoare a Legii privind întreprinderile nou-înființate

	450
	C13.R2
	M
	Intrarea în vigoare a Decretului regal 629/2022 din 26 iulie 2022 de modificare a Regulamentului Legii organice 4/2000 privind drepturile și libertățile străinilor în Spania și integrarea socială a acestora

	200
	C13.I3
	T
	Bugetul alocat programului „Setul de instrumente digitale”

	201
	C13.I3
	T
	Bugetul alocat programului „Agenți ai schimbării”

	202
	C13.I3
	T
	Bugetul alocat Programului de Sprijin pentru Clusterele de Afaceri Inovatoare

	203
	C13.I3
	T
	Bugetul alocat programului DIH

	218
	C14.I1
	T
	Atribuirea bugetară a planurilor de promovare a durabilității turismului la destinație

	234
	C15.R2
	M
	Alocarea benzii de frecvențe de 26 GHz

	235
	C15.R2
	M
	Intrarea în vigoare a Legii privind securitatea cibernetică a rețelelor 5G 

	245
	C15.I7
	M
	Lansarea programului național de sprijinire a industriei de securitate cibernetică, a Programului global de inovare în domeniul securității și a acțiunilor conexe.

	247
	C15.I7
	T
	Consolidarea și îmbunătățirea capacităților în materie de securitate cibernetică: Linia de asistență în materie de securitate cibernetică

	259
	C17.I2
	T
	Premii pentru proiecte de consolidare a infrastructurilor științifice naționale și a capacității sistemului spaniol de tehnologie și inovare științifică, precum și acorduri bilaterale semnate cu entități internaționale și alte instrumente de finanțare a proiectelor de infrastructură europeană și internațională. 

	261
	C17.I3
	T
	Acordarea de noi proiecte private, interdisciplinare, publice de C&D&I, teste de concept, apeluri competitive internaționale și C&amp de ultimă oră;D orientate către provocările sociale 

	300
	C20.I3
	T
	Cel puțin 50 000 de noi locuri de muncă în EFP comparativ cu sfârșitul anului 2020.

	319
	C22.R5
	M
	Publicarea „Planului de reorganizare și simplificare a sistemului de prestații financiare necontributive al Administrației Generale de Stat”

	335
	C23.R5
	M
	Intrarea în vigoare a modificării Legii privind ocuparea forței de muncă (Decretul legislativ regal 3/2015)

	337
	C23.R7
	M
	Intrarea în vigoare a reformei Legii nr. 43/2006 pentru simplificarea și creșterea eficacității sistemului de stimulente pentru recrutare, ținând seama de recomandările emise de AIReF

	340
	C23.R10
	M
	Intrarea în vigoare a modificării Decretului legislativ regal nr. 8/2015 de reformare a reglementării ajutorului de șomaj de tip necontributiv

	352
	C24.R1
	M
	Intrarea în vigoare a statutului artistului, sponsorizarea și regimul stimulentelor fiscale

	367
	C26.R1
	M
	Intrarea în vigoare a legii sportului 

	377
	C27.R1
	M
	Evaluarea intermediară a efectelor Legii împotriva evaziunii fiscale și a fraudei

	404
	C29.R3
	M
	Raportul privind alinierea bugetelor verzi

	408
	C30.R2
	M
	Ajustarea perioadei de calcul pentru calcularea pensiei pentru limită de vârstă 

	409
	C30.R2
	M
	Înlocuirea factorului de durabilitate cu un mecanism de echitate între generații

	410
	C30.R2
	M
	Previziuni actualizate care arată modul în care reformele pensiilor întreprinse în 2021 și 2022 asigură sustenabilitatea finanțelor publice pe termen lung

	415
	C30.R6
	M
	Ajustarea bazei maxime de contribuție

	
	
	Suma tranșei
	11 435 531 581 EUR



2.5. A cincea tranșă (sprijin nerambursabil): 
	Număr secvențial
	Măsură conexă (reformă sau investiție)
	Etapa/ținta
	Denumire

	8
	C1.I1
	T
	Premiul pentru proiecte de îmbunătățire a noilor forme de mobilitate pe drumurile publice

	11
	C1.I2
	T
	Atribuirea proiectelor inovatoare care promovează electromobilitatea 

	14
	C1.I3
	T
	Linii feroviare pe distanțe scurte (Cercanías) 

	15
	C1.I3
	T
	Stații îmbunătățite prin digitalizare 

	16
	C1.I3
	T
	Stații „Cercanías” îmbunătățite 

	17
	C1.I3
	T
	Bugetul cumulat acordat pentru investiții în linii de cale ferată pe distanțe scurte 

	21bis
	C2.R2
	M
	Publicarea recomandărilor grupurilor de lucru pentru punerea în aplicare a strategiei de renovare pe termen lung în Spania

	422 
	C3.R2 
	M 
	Intrarea în vigoare a regulamentului de îmbunătățire a biosecurității transportului de animale și a regulamentului privind utilizarea durabilă a antibioticelor la speciile de animale

	42
	C3.R3
	M
	Intrarea în vigoare a cadrului normativ privind nutriția durabilă în solurile agricole.

	424
	C3.I1
	T
	Intrarea în vigoare a addendumului la acordul dintre Ministerul Agriculturii, Pescuitului și Alimentației (MAPA) și SEIASA de sprijinire a îmbunătățirii și sustenabilității zonelor irigate (etapa II)

	53
	C3.I5
	T
	Semnarea acordurilor contractuale dintre Ministerul Agriculturii, Pescuitului și Alimentației (MAPA) și ENISA

	54
	C3.I5
	T
	IMM-urile din sectorul agroalimentar care beneficiază de sprijin pentru punerea în aplicare a unor proiecte de afaceri inovatoare și digitale

	58
	C3.I8
	T
	Proiecte de cercetare, dezvoltare și inovare pentru a sprijini reziliența și sustenabilitatea sectorului pescuitului și acvaculturii

	59
	C3.I9
	M
	Consolidarea digitală a sistemului spaniol de informații privind pescuitul (SIPE) și a sistemului de supraveghere a pescuitului 

	67
	C4.I2
	T
	Zonele marine protejate 

	70
	C4.I3
	T
	Reabilitarea fostelor situri miniere (cel puțin 20 de foste situri miniere)

	73
	C4.I4
	T
	Acțiuni privind gestionarea durabilă a pădurilor 

	75
	C5.R1
	M
	Intrarea în vigoare a modificării Legii apelor și a noului regulament de înlocuire a Decretului regal 1620/2007

	76
	C5.I1
	T
	Infrastructuri îmbunătățite de tratare a apei și a apelor reziduale 

	81
	C5.I4
	T
	Refacerea zonelor și a ecosistemelor degradate de-a lungul a cel puțin 100 de kilometri de coastă

	106
	C7.R1
	T
	Capacitate suplimentară de producție pentru energia din surse regenerabile 

	107
	C7.R1
	T
	Capacitatea suplimentară cumulată de energie din surse regenerabile instalată în Spania 

	109
	C7.R2
	M
	Finalizarea măsurilor din cadrul Strategiei naționale privind autoconsumul

	113
	C7.R4
	M
	Intrarea în vigoare a măsurilor de reglementare identificate în harta energiei eoliene offshore și a altor tipuri de energie marină

	114
	C7.R4
	M
	Finalizarea măsurilor identificate în foaia de parcurs privind biogazul

	116
	C7.I1
	M
	Proiecte, tehnologii sau instalații noi de infrastructură pentru energia din surse regenerabile marine

	118
	C7.I2
	M
	Biroul pentru energie curată și proiecte inteligente pentru insule 

	131
	C9.I1
	T
	Schema de sprijinire a hidrogenului din surse regenerabile: Instituirea sistemului

	132
	C9.I1
	T
	Schema de sprijinire a hidrogenului din surse regenerabile: Acorduri juridice semnate cu beneficiarii finali sau rezoluții finale de atribuire publicate (I)

	138
	C10.R1
	T
	Protocoalele pentru o tranziție justă și Consiliul consultativ 

	433
	C11.R1
	M
	Actualizarea cadrului de securitate națională

	434
	C11.R2
	M
	Intrarea în vigoare a Legii privind eficiența organizațională și procedurală

	435
	C11.R2
	M
	Intrarea în vigoare a Legii privind dreptul la apărare

	437
	C11.R3
	M
	Publicarea Raportului bienal privind riscurile schimbărilor climatice 

	160
	C11.I1
	M
	Interconectarea platformelor naționale de achiziții publice

	163
	C11.I2
	M
	Platforme interoperabile pentru schimbul de date privind securitatea socială și sănătatea

	167
	C11.I3
	M
	Digitalizarea entităților regionale și locale

	442
	C12.I3
	T
	Distribuirea granturilor pentru implementarea proiectelor de implementare a deșeurilor.

	451
	C13.R2
	M
	Intrarea în vigoare a modificării Legii nr. 14/2013 din 27 septembrie privind sprijinirea antreprenorilor și internaționalizarea acesteia

	196
	C13.I2
	T
	Garanția CERSA

	198
	C13.I2
	T
	IMM-uri sprijinite de Programul de sprijinire a antreprenoriatului industrial

	210
	C13.I4
	T
	IMM-urile și asociațiile de întreprinderi care au primit sprijin din partea Fondului pentru tehnologie

	219
	C14.I1
	T
	Atribuirea bugetară a planurilor de promovare a durabilității turismului la destinație

	246
	C15.I7
	T
	Consolidarea și îmbunătățirea capacităților în materie de securitate cibernetică: Resurse

	453
	C15.I7
	M
	Lansarea programului național de sprijinire a industriei de securitate cibernetică, a Programului global de inovare în domeniul securității și a acțiunilor conexe.

	256
	C17.R2
	M
	Evaluarea la jumătatea perioadei a Strategiei spaniole pentru știință, tehnologie și inovare 2021-2027 

	262
	C17.I3
	T
	Aprobarea proiectelor de cercetare și inovare legate în proporție de cel puțin 35 % de tranziția verde și digitală

	263
	C17.I4
	T
	Sprijin pentru cariera de cercetare științifică prin burse și granturi

	265
	C17.I5
	T
	Companiile inovatoare și bazate pe tehnologie au primit capital în cadrul programului INNVIERTE pentru a-și consolida activitățile de cercetare într-un stadiu incipient 

	266
	C17.I5
	T
	Sprijin pentru întreprinderile tinere bazate pe tehnologie pentru a-și continua planul de afaceri.

	271
	C17.I9
	T
	Sprijin pentru C&D&Proiecte de inovare în domeniul aerospațial, cu accent pe emisii scăzute și zero 

	279
	C18.I1
	T
	Instalarea/reînnoirea/extinderea echipamentelor 

	282
	C18.I4
	T
	Profesioniști din domeniul sănătății formați în cadrul planurilor de educație continuă 

	299
	C20.I2
	T
	Centre de excelență și inovare în formarea profesională

	467b
	C20.I2
	T
	Finalizarea cursurilor de formare ecologică pentru cadrele didactice din domeniul EFP

	307
	C21.R3
	M
	Intrarea în vigoare a Legii organice privind sistemul universitar

	312
	C21.I4
	T
	Burse și burse pentru studenții post-doctorali, profesori asistenți și cercetători

	468
	C21.I6
	M
	Adoptarea planului de acțiune pentru dezvoltarea microcertificatelor universitare

	321
	C22.I1
	T
	Proiecte executate de Ministerul Drepturilor Sociale și Agendei 2030

	473
	C22.I4
	M
	Crearea diferitelor tipuri de servicii pentru victimele violenței sexuale

	348
	C23.I5
	T
	Acțiuni de formare pentru personalul SPOFM

	354
	C24.I1
	T
	Consolidarea competitivității industriilor culturale 

	357
	C24.I2
	T
	Licențe de carte electronică pentru biblioteci

	361
	C24.I3
	T
	Finalizarea digitalizării și promovarea principalelor servicii culturale 

	362
	C24.I3
	T
	Finalizarea digitalizării patrimoniului bibliografic 

	382
	C27.R3
	M
	Furnizarea a patru platforme de asistență digitală

	388
	C28.R3
	M
	Intrarea în vigoare a reformelor care decurg din recomandările Comitetului sau din alte analize ale Ministerului Finanțelor

	402
	C29.R1
	M
	Faza III a analizei cheltuielilor

	405
	C29.R3
	M
	Raportul privind alinierea bugetelor verzi

	477
	C31.R1
	M
	Reforma de îmbunătățire a autorizării pentru producția de energie din surse regenerabile și infrastructura rețelei de energie electrică

	491
	C31.I5
	M
	Publicarea cererilor de propuneri și a normelor care reglementează acordarea de sprijin pentru decarbonizarea industriei și finalizarea unui studiu privind punerea în aplicare a unui fond pentru a stimula întreprinderile să se decarbonizeze (contract pentru diferență în materie de carbon)

	
	
	Suma tranșei
	9 104 589 366 EUR



2.6. A șasea tranșă (sprijin nerambursabil): 
	Număr secvențial
	Măsură conexă (reformă sau investiție)
	Etapa/ținta
	Denumire

	3
	C1.R2
	M
	Intrarea în vigoare a unei legi privind mobilitatea durabilă

	10
	C1.I1
	M
	Lucrări privind siguranța și mobilitatea durabilă pe șosele

	13
	C1.I2
	M
	Proiecte inovatoare de promovare a electromobilității

	421
	C3.I2
	M
	Construirea unui laborator de biosecuritate de nivel înalt și acreditarea unui laborator național fitosanitar

	50
	C3.I3
	M
	Construcția, renovarea sau achiziționarea de echipamente pentru centrele de curățare și dezinfectare și centrele de producție a materialelor de reproducere a plantelor

	91
	C6.I2
	M
	Acțiuni de digitalizare: contracte executate

	123
	C8.R3
	M
	Intrarea în vigoare a măsurilor de reglementare

	142
	C10.I1
	M
	Proiecte de investiții pentru adaptarea instalațiilor industriale pentru hidrogenul verde și stocarea energiei.

	431
	C10.I1
	T
	Sprijin pentru proiecte de infrastructură de mediu, digitală și socială

	149
	C11.R1
	M
	Statutul noului organism public de evaluare

	150
	C11.R1
	T
	Stabilizarea ocupării forței de muncă în sectorul public

	162
	C11.I1
	M
	Transformarea digitală a administrației publice centrale

	166
	C11.I2
	M
	Digitalizarea administrației publice centrale (cu excepția celor vizate de jalonul nr. 163, ținta nr. 164)

	170
	C11.I4
	T
	Dezmembrarea și achiziționarea de vehicule

	175
	C11.I5
	T
	Cursuri de formare privind Planul de redresare și reziliență

	175b
	C11.I6
	M
	Capacitățile administrației publice în materie de securitate cibernetică 

	440
	C12.R2
	M 
	Grupul de lucru al Comisiei de coordonare a deșeurilor pentru monitorizarea respectării legislației privind deșeurile

	441
	C12.R2
	M 
	Intrarea în vigoare a actelor juridice din domeniul economiei circulare

	185
	C12.I2
	M
	PERTES și alte proiecte: plata fondurilor 

	446
	C12.I5
	M 
	Schema de subvenții pentru sprijinirea economiei circulare: Instituirea sistemului de subvenții

	447
	C12.I5
	T
	Schema de subvenții pentru sprijinirea economiei circulare: Acorduri juridice semnate cu beneficiarii finali sau rezoluții finale de atribuire publicate

	448b
	C12.I6
	M 
	Schema de subvenții pentru sectorul vehiculelor electrice și alte sectoare industriale (granturi); Instituirea sistemului de subvenții

	452
	C13.R3
	M 
	Intrarea în vigoare a legislației privind piețele valorilor mobiliare și serviciile de investiții

	194
	C13.I1
	M
	Platforma online a Oficiului Național pentru Antreprenoriat („ONE”)

	195a
	C13.I1
	T
	Semnarea acordurilor de împrumut participativ 

	195b
	C13.I1
	T
	Programul de promovare a ecosistemului antreprenorial inovator

	208
	C13.I3
	T
	Schema de subvenții

	208a
	C13.I3
	M
	Schema de subvenții

	209a
	C13.I3
	T
	Programul de sprijinire a clusterelor de întreprinderi inovatoare 

	211
	C13.I4
	T
	Acțiuni în piețe, zone comerciale urbane sau zone rurale

	213
	C13.I5
	T
	Sprijin pentru întreprinderi în vederea internaționalizării acestora

	510
	C13.I11
	T
	Garanția CERSA

	222
	C14.I2
	M 
	Platforma pentru destinații inteligente este online

	223
	C14.I2
	M
	Activități legate de inteligența artificială și alte tehnologii generice în sectorul turismului 

	224
	C14.I3
	M
	Activități în domeniul turismului în Insulele Baleare, Insulele Canare, Ceuta și Melilla 

	226
	C14.I4
	M
	Activități legate de programul „Experiencias Turismo España”

	238
	C15.I2
	M
	Conectivitatea în centrele și serviciile publice, în amplasamentele industriale și comerciale și în punctele de conectare pentru amplasamentele legate de apărare

	243
	C15.I6
	M 
	Implementarea tehnologiei 5G: premiu

	458
	C16.R1
	M 
	Spațiul de testare în materie de reglementare și Statutul Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial („AESIA”)

	460
	C17.I6
	M
	PERTE Sănătate 

	272
	C17.I9
	M
	Industria aerospațială

	275
	C18.R3
	M 
	Intrarea în vigoare a legislației sau a actelor juridice de înființare a Agenției de Stat pentru Sănătate Publică, numirea și reînnoirea mandatului centrelor, serviciilor și unităților de referință (CSUR) și reorganizarea terapiei cu protoni

	276
	C18.R4
	M 
	Măsuri de abordare sau de reglementare a posturilor sau a domeniilor greu de ocupat, a programului de lucru, a sarcinilor de gardă, a retribuțiilor, a formării, a echilibrului dintre viața profesională și cea privată, a păstrării talentelor profesioniștilor din domeniul sănătății, a predării sau a cercetării, precum și de reglementare a sistemului specializat de formare în domeniul sănătății

	287
	C19.I1
	M 
	Rețeaua națională pentru competențe digitale

	293
	C19.I4
	M
	Burse sau contracte de muncă pentru talente digitale

	298
	C20.I1
	T
	Activități de formare 

	305
	C21.R2
	M
	Publicarea materialelor didactice, eliberarea certificatelor de formare și participarea experților la elaborarea programei de învățământ sau a cadrelor de evaluare

	310
	C21.I2
	T
	Semnarea acordurilor în cadrul programului PROA+

	313
	C21.I5
	T
	Capacitățile digitale și educația universitară 

	316a
	C22.R3
	M
	Intrarea în vigoare a Decretului-lege regal de prelungire a duratei concediului de naștere și de îngrijire plătit

	320a
	C22.R5
	M
	Intrarea în vigoare a actului juridic privind venitul minim vital (VMI).

	324
	C22.I2
	M
	Instituirea de instrumente tehnologice pentru sistemele de informare și de gestionare a serviciilor sociale.

	326
	C22.I3
	T
	Investiții în accesibilitate

	327
	C22.I4
	T
	Centre pentru victimele violenței sexuale.

	347
	C23.I5
	M
	Centre publice de orientare, antreprenoriat, sprijin și inovare pentru ocuparea forței de muncă

	349
	C23.I6
	T
	Proiecte privind programele TRANSFORMA_ES, INICIATIVA_ES, IMPULSA-TEC, ALIANZA_ES și SOSTENIBLE_ES 

	351
	C23.I7
	M
	Raport de evaluare privind rezultatele proiectelor-pilot legate de sistemul de venit minim sau de grupurile vulnerabile

	355
	C24.I2
	T
	Modernizarea și gestionarea durabilă a infrastructurii din domeniul artelor spectacolului și al artelor muzicale

	359
	C24.I2
	T
	Stimularea inițiativelor culturale și creative

	375
	C26.I3
	M
	Activități legate de sport

	480
	C31.I2
	M
	Schema de sprijin pentru hidrogenul din surse regenerabile: Instituirea sistemului

	484
	C31.I3
	M
	Schema de sprijin pentru decarbonizarea sectorului industrial și a lanțului valoric: Instituirea sistemului

	494
	C31.I6
	M
	Schema de subvenții pentru decarbonizarea industrială: Transformarea SEPIDES într-o întreprindere publică

	495
	C31.I6
	M
	Schema de subvenții pentru decarbonizarea industrială: Instituirea sistemului

	
	
	Suma tranșei
	5 667 645 170 EUR



2.7. A șaptea tranșă (sprijin nerambursabil): 
	Număr secvențial
	Măsură conexă (reformă sau investiție)
	Etapa/ținta
	Denumire

	9
	C1.I1
	M
	Proiecte privind mobilitatea durabilă 

	9b
	C1.I1
	M
	Dezmembrarea vehiculelor, achiziționarea de vehicule cu emisii scăzute de dioxid de carbon și/sau instalarea de puncte de reîncărcare

	419
	C1.I2
	T
	Permise de circulație eliberate pentru vehicule electrice

	419b
	C1.I2
	M
	Puncte de încărcare instalate

	18
	C1.I3
	T
	Linii feroviare modernizate

	19
	C1.I3
	T
	Stații îmbunătățite prin digitalizare

	20
	C1.I3
	T
	Stații de cale ferată îmbunătățite sau noi

	29
	C2.I1
	T
	Reducerea consumului de energie primară din surse neregenerabile în locuințe sau clădiri rezidențiale

	29bis
	C2.I1
	T
	Deduceri fiscale declarate pentru renovări energetice

	31
	C2.I2
	T
	Construcția sau reabilitarea locuințelor

	33
	C2.I3
	T
	Reducerea consumului de energie primară din surse neregenerabile în locuințe, clădiri rezidențiale sau clădiri nerezidențiale sau părți ale acestora

	34
	C2.I4
	T
	Reducerea consumului de energie primară din surse neregenerabile în locuințe, clădiri rezidențiale sau clădiri nerezidențiale sau părți ale acestora, situate în municipalități eligibile în cadrul programului PREE 5000

	35
	C2.I4
	T
	Rapoarte finale privind granturile aferente programului DUS 5000

	37
	C2.I5
	M
	Renovarea clădirilor publice

	48
	C3.I1
	T
	Modernizarea sistemelor de irigații

	49
	C3.I2
	M
	Construirea unei instalații pentru animale, cu un nivel de biosiguranță 3 

	52
	C3.I4
	M
	Investiții în sisteme de gestionare a gunoiului de grajd, modernizarea serelor, eficiența energetică și energia din surse regenerabile, precum și agricultura de precizie și tehnologia în ferme 

	66
	C4.I1
	M
	Cunoașterea biodiversității, inclusiv digitalizarea și gestionarea informațiilor

	69
	C4.I2
	M
	Conservarea sau mediul terestru și marin

	71
	C4.I3
	M
	Acțiuni de refacere a ecosistemelor 

	72
	C4.I3
	M
	Reabilitarea fostelor situri miniere

	425
	C4.I4
	M
	Acțiuni privind gestionarea pădurilor

	427
	C5.I1
	T
	Construirea sau renovarea infrastructurilor de tratare a apei și a apelor uzate

	428
	C5.I1
	M
	Siguranța barajelor sau a rezervoarelor 

	77bis
	C5.I2
	M
	Monitorizarea și refacerea râurilor

	78
	C5.I2
	M
	Intervenții în infrastructurile de alimentare cu apă

	430
	C5.I3
	M
	PERTE pentru digitalizarea utilizatorilor de apă

	426
	C5.I3
	M
	Radare și digitalizarea proceselor hidrologice sau meteorologice

	81b
	C5.I4
	T
	Lucrări de restaurare de-a lungul coastelor

	87
	C6.I1
	M
	Rețeaua TEN-T centrală: contracte executate

	92
	C6.I2
	M
	Rețeaua TEN-T, cu excepția coridoarelor: contracte executate

	93
	C6.I2
	M
	Managementul traficului aerian: contracte executate

	94
	C6.I2
	M
	Rețeaua rutieră de stat: contracte executate 

	97
	C6.I3
	M
	Terminale intermodale și logistice, porturi sau linii secundare de 750 de metri: contracte executate

	101
	C6.I4
	M
	Acțiuni legate de transportul durabil și digital 

	111
	C7.R3
	T
	Proiecte-pilot sau birouri legate de energie pentru comunitățile energetice

	117

	C7.I1
	T
	Capacitate suplimentară pentru producția și stocarea energiei din surse regenerabile

	119
	C7.I2
	T
	Acțiuni de sprijinire a tranziției energetice pe insule

	120
	C7.I2
	T
	Capacitatea suplimentară de producție de energie din surse regenerabile și de stocare în insule

	127
	C8.I2
	T
	Atribuirea proiectelor de digitalizare întreprinderilor de distribuție a energiei electrice

	127a
	C8.R5
	M
	Intrarea în vigoare a măsurilor care contribuie la tranziția verde

	135
	C9.I1
	M
	Schema de sprijinire a hidrogenului din surse regenerabile: Ministerul a finalizat investiția

	141
	C10.I1
	M
	Formări legate de ocuparea forței de muncă

	143
	C10.I1
	M
	Terenuri reabilitate în foste situri de extracție a cărbunelui sau în zone declarate zone de tranziție justă

	432
	C11.R1
	M
	Intrarea în vigoare a măsurilor de îmbunătățire a punerii în aplicare a politicilor publice în domeniul justiției și al combaterii corupției

	169
	C11.I3
	M
	Transformarea digitală a administrațiilor publice regionale și locale, precum și a Ministerului Transformării Digitale și Serviciului Public și a Ministerului Politicii Teritoriale și Memoriei Democratice

	438
	C11.I3
	M
	Proiecte-pilot puse în aplicare în cadrul Planului de asistență digitală personală

	172
	C11.I4
	T
	Reducerea consumului de energie primară din surse neregenerabile în clădirile înregistrate la Biroul Central de Informare pentru Activele din Stocul de Stat (CIBI)

	439
	C11.I4
	M
	instalarea de sisteme solare fotovoltaice, , instalarea de puncte de încărcare pentru vehiculele electrice și punerea în aplicare a altor măsuri de îmbunătățire a economiilor de energie contractate de administrația publică centrală sau de entitățile publice; 

	180
	C12.I1
	M
	Spații de date sectoriale și acțiuni de C&Amp; acțiuni legate de D

	186
	C12.I2
	M
	PERTE și alte proiecte: Rapoarte finale 

	187
	C12.I3
	T
	Economia circulară și gestionarea deșeurilor: granturi, contracte sau acorduri

	448c
	C12.I6
	T
	Schema de subvenții pentru sectorul vehiculelor electrice și alte sectoare industriale (granturi): Acordurile juridice semnate cu beneficiarii finali sau rezoluțiile finale de atribuire publicate. Ministerul a finalizat investiția

	445
	C12.I4
	M
	Consolidarea lanțului valoric al semiconductorilor: plata fondurilor

	193a
	C13.I1
	T
	Beneficiari în cadrul oricăruia dintre programele de sprijin care finalizează activități 

	209b
	C13.I3
	T
	Programul privind centrele de inovare digitală

	508
	C13.I14
	M
	Politica de investiții

	509
	C13.I14
	M
	Injecție de capital

	221
	C14.I1
	M
	Acțiuni legate de sustenabilitatea turismului

	227
	C14.I4
	M
	Acțiuni de sustenabilitate în unitățile turistice

	228
	C14.I4
	M
	Intervenții în situri de patrimoniu istoric sau bunuri de interes cultural („Bienes de Interés Cultural”)

	237
	C15.I1
	M
	Implementarea benzii largi

	239
	C15.I3
	M
	Voucherele de conectivitate în cadrul UNICO Bono social și voucherele în cadrul UNICO Bono PYME

	242
	C15.I5
	M
	 Cabluri submarine, comunicații cuantice și prin satelit și proiecte de C&Amp;D

	244
	C15.I6
	M
	Implementarea proiectelor de C&D&I în domeniul tehnologiei 5G: plată

	248
	C15.I7
	M
	Inovarea în materie de securitate cibernetică și securitate

	455
	C15.I8
	M
	C & amp; D în microelectronică și semiconductori

	455a
	C15.I8
	M
	Injecție de capital

	455b
	C15.I8
	M
	Contribuția la crearea infrastructurii (infrastructurilor) camerelor curate: contracte semnate 

	456
	C15.I8
	M
	Crearea de catedre academice axate pe microelectronică

	253
	C16.R1
	M
	Acțiuni privind inteligența artificială și tehnologiile cuantice

	253a
	C16.I1
	M
	Semnarea acordului de contribuție dintre Spania și întreprinderea comună EuroHPC și plata contribuției voluntare la întreprinderea comună EuroHPC

	260
	C17.I2
	M
	Cercetare și dezvoltare.

	459
	C17.I5
	M
	Transferul de cunoștințe

	268
	C17.I6
	M
	Sănătate

	269
	C17.I7
	M
	Mediu, schimbări climatice și energie

	462
	C17.I9
	M
	PERTE Aerospace (în engleză).

	511
	C17.I11
	M
	Schimb de scrisori prin care se oficializează acordul bilateral dintre AEE și ESA privind contribuția voluntară a Spaniei la programele FutureNav, EU Secure Connectivity și European Launcher Challenge

	280
	C18.I2
	M
	Campanii și acțiuni în domeniul sănătății publice

	281
	C18.I3
	M
	Acțiuni legate de supravegherea publică a sănătății, servicii de sănătate sau centre de sănătate, unități sau administrații, dezvoltarea sau achiziționarea de echipamente, instrumente informatice, sisteme sau software cu diverse destinații, lucrări de construcție și evaluarea performanței sistemului național de sănătate în timpul pandemiei

	465
	C18.I4
	T
	Contracte sau părți corespunzătoare ale acestora executate în legătură cu proiectul rețelei UNICAS și pentru îmbunătățirea asistenței medicale sau a tratamentului pacienților cu boli rare sau SLA

	466
	C18.I5
	T
	Echipamente sau software pentru testare genetică și sistem informatic pentru informații genomice

	464
	C18.I5
	M
	Contracte sau părți corespunzătoare ale acestora executate în legătură cu infrastructura informatică, dezvoltarea sistemelor informatice, cazurile de utilizare, licențele și campaniile de informare privind medicamentele sau produsele farmaceutice, produsele dietetice și serviciile ortoprostetice

	466a
	C18.I6
	M
	Spațiul național al datelor privind sănătatea

	288
	C19.I1
	M
	Cetățeni în domeniul competențelor digitale.

	290
	C19.I2
	M
	Acțiuni pentru transformarea digitală a educației

	291
	C19.I2
	M
	Echipamente digitale pentru școli

	292
	C19.I3
	T
	Formare digitală pentru ocuparea forței de muncă

	292a
	C19.I3
	T
	Formare digitală pentru ocuparea forței de muncă

	297
	C20.I1
	T
	Evaluarea unităților de competență

	467
	C20.I2
	M
	Registrul rețelei de stat a sălilor de clasă pentru tehnologie aplicată („aulas ATECA”)

	301
	C20.I3
	T
	Formare profesională bilingvă

	302
	C20.I3
	T
	Grupuri EFP suplimentare față de anul universitar 2019/2020

	309
	C21.I1
	T
	Locuri noi pentru primul ciclu de educație timpurie

	311
	C21.I3
	T
	Acorduri de participare semnate de centrele de învățământ pentru sprijinul oferit de unitățile de însoțire și orientare

	469
	C21.I6
	T
	Certificate pentru micro-certificate eliberate 

	315
	C22.R2
	M
	Publicarea în Monitorul Oficial a Acordurilor Consiliului Teritorial al Serviciilor Sociale și aprobarea actelor juridice relevante.

	412a
	C22.R6
	M
	Intrarea în vigoare a legii privind reprezentarea egală și prezența echilibrată a femeilor și bărbaților și intrarea în vigoare a ordinului ministerial de instituire și reglementare a unui consiliu consultativ privind disparitatea de gen

	322
	C22.I1
	T
	Acțiuni de sprijinire a autonomiei personale, a vieții independente sau a prestării de servicii de îngrijire

	323
	C22.I1
	T
	Infrastructură, echipamente, digitalizare, campanii de informare, modele de intervenție și vehicule cu emisii scăzute în domeniul serviciilor sociale.

	471
	C22.I2
	T
	Proiecte-pilot în domeniul serviciilor sociale

	472
	C22.I4
	M
	Achiziționarea de alerte și de seturi de dispozitive de monitorizare a distanței, precum și de servicii de sprijinire a victimelor.

	328
	C22.I5
	M
	Construirea, achiziționarea sau renovarea centrelor pentru migranți sau solicitanți de protecție internațională

	342
	C23.I1
	T
	Subvenții pentru angajarea de persoane

	343
	C23.I2
	T
	Granturi legate de îmbunătățirea capacității de inserție profesională și a accesului la locuri de muncă sau la formare care vizează ocuparea forței de muncă sau integrarea persoanelor

	344
	C23.I3
	T
	Persoane care au participat la cursuri de formare

	346
	C23.I4
	T
	Granturi sau contracte atribuite sau acorduri semnate care vizează grupuri vulnerabile, antreprenori sau microîntreprinderi

	475
	C24.I1
	T
	Consolidarea competitivității industriilor culturale

	356
	C24.I2
	T
	Restaurarea și consolidarea siturilor culturale spaniole

	476
	C25.I1
	T
	Sprijinirea entităților din sectorul audiovizual în trei domenii diferite

	370
	C26.I1
	M
	Digitalizarea sectorului sportului

	373
	C26.I2
	M
	Renovări ale infrastructurilor sportive

	512
	C28.I1
	T
	Deduceri fiscale declarate pentru achiziționarea de vehicule electrice sau instalarea de stații de încărcare

	402a
	C29.R1
	M
	Publicarea studiilor de analiză a cheltuielilor pentru noul ciclu (2022-2026)

	478
	C31.I1
	T
	Capacitate suplimentară pentru producția și stocarea energiei din surse regenerabile

	482
	C31.I2
	M
	Schema de sprijin pentru hidrogenul din surse regenerabile: Acorduri juridice semnate cu beneficiarii finali sau rezoluții finale de atribuire publicate 

	486
	C31.I3
	M
	Schema de sprijin pentru lanțul valoric: Acorduri juridice semnate cu beneficiarii finali sau rezoluții finale de atribuire publicate 

	490
	C31.I4
	M
	Proiecte de transport al energiei electrice care beneficiază de sprijin

	493
	C31.I5
	M
	Proiecte de decarbonizare

	496
	C31.I6
	M
	Schema de subvenții pentru decarbonizarea industrială: Ministerul a finalizat acordurile de investiții și juridice semnate cu beneficiarii finali sau a publicat hotărârile finale de atribuire

	506
	C31.I9
	M
	Schema de sprijinire a tranziției verzi: Instituirea sistemului

	507
	C31.I9
	T
	Schema de sprijinire a tranziției verzi: Ministerul a finalizat acordurile de investiții și juridice semnate cu beneficiarii finali sau a publicat hotărârile finale de atribuire

	498
	C32.I1
	M
	Infrastructură și servicii feroviare

	499
	C32.I1
	M
	Publicarea rezoluțiilor de acordare a granturilor pentru achiziționarea a 5 600 de vehicule 

	500
	C32.I2
	M
	Refacerea apei și a mediului

	501
	C32.I2
	M
	Refacerea agriculturii

	502
	C32.I3
	T
	Contracte de muncă pentru zonele afectate de DANA.

	503
	C32.I4
	M
	Schimb de scrisori care oficializează acordul bilateral dintre AEE și ESA privind contribuția voluntară a Spaniei la programul ESCA+

	504
	C32.I5
	M
	Raport ex post privind punerea în aplicare a programelor „ICEX-DANA” și „ICEX-Aranceles”

	505
	C32.I6
	M
	Schema ICO pentru sprijinirea companiilor afectate de schimbarea mediului tarifar global

	
	
	Suma tranșei
	21 462 508 861 EUR



3. Împrumut 
Tranșele menționate la articolul 2a alineatul (2) se organizează după cum urmează:
3.1. Prima tranșă (sprijin sub formă de împrumut): 
	Număr secvențial
	Măsură conexă (reformă sau investiție)
	Etapa/ținta
	Denumire

	L1
	C1.R3
	M
	Intrarea în vigoare a Decretului regal de reglementare a zonelor cu emisii scăzute (LEZ)

	L15
	C6.R3
	M
	Strategia privind eficiența energetică

	L40
	C13.I8
	M
	FOCO - Regulamente de instituire a fondului

	L51
	C13.I13
	M
	Fondul regional de reziliență – InvestEU: Semnarea acordului de contribuție dintre Guvernul Spaniei și Comisia Europeană

	L72
	C22.I6
	M
	Fondul de impact social: Regulamentul de instituire a mecanismului

	
	
	Suma tranșei
	1 083 989 237 EUR



3.2. A doua tranșă (sprijin sub formă de împrumut): 
	Număr secvențial
	Măsură conexă (reformă sau investiție)
	Etapa/ținta
	Denumire

	
	
	
	

	L4
	C2.I7
	M
	Acord de punere în aplicare

	L10
	C3.I12
	T
	Intrarea în vigoare a acordului dintre Ministerul Agriculturii, Pescuitului și Alimentației (MAPA) și SEIASA de sprijinire a îmbunătățirii și sustenabilității zonelor irigate (etapa III)

	L25
	C13.I6
	M
	Acord de punere în aplicare cu ICO pentru linia verde a ICO

	L30
	C13.I6
	M
	Acord de punere în aplicare pentru linia ICO Enterprises and Entrepreneurs (inclusiv fonduri de capitaluri proprii) 

	L35
	C13.I7
	M
	Next Tech Fund - Acord de implementare cu Axis 

	L53
	C13.I13
	M
	Fondul regional de reziliență: Acord de punere în aplicare 

	L63
	C15.I9
	M
	Mecanismul de finanțare a CHIP: Aprobarea oficială a mecanismului de finanțare

	L77
	C25.I3
	M
	Fondul pentru platforme audiovizuale al ICO: Acord de punere în aplicare 

	
	
	Suma tranșei
	14 916 010 762 EUR



3.3. A treia tranșă (sprijin sub formă de împrumut): 
	Număr secvențial
	Măsură conexă (reformă sau investiție)
	Etapa/ținta
	Denumire

	
	
	
	

	L2a
	C2.R7
	M
	Intrarea în vigoare a unui act juridic de actualizare a statutului Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES)

	L3
	C2.R7
	M
	Publicarea Ghidului de recomandări și bune practici pentru autorizațiile de urbanism în sectorul rezidențial (Guía de recomendaciones y buenas prácticas en materia de licencias urbanísticas en el ámbito residencial

	L8
	C3.R7
	M
	Intrarea în vigoare a Legii privind prevenirea pierderilor și risipei de alimente

	L9
	C3.R8
	M
	Intrarea în vigoare a unui act juridic de instituire a sistemului de informații pentru exploatațiile agricole

	L23
	C12.I7
	M
	Schema de sprijin pentru proiectele strategice din lanțul valoric al automobilelor electrice (împrumuturi): Instituirea sistemului

	L45
	C13.I10
	T
	FONREC

	L47
	C13.I12
	M
	Fondul ENISA pentru antreprenoriat și IMM-uri - Acord de punere în aplicare

	L52
	C13.I13
	T
	Fondul regional de reziliență – InvestEU: Operațiuni de finanțare sau de investiții în valoare de cel puțin 500 de milioane EUR alocate instrumentului aprobat de Comitetul pentru investiții al InvestEU.

	L67
	C17.I10
	T
	Investiții în sprijin sub formă de capitaluri proprii în sectorul sănătății

	
	
	Suma tranșei
	1 050 662 791 EUR



3.4. A patra tranșă (sprijin sub formă de împrumut): 
	Număr secvențial
	Măsură conexă (reformă sau investiție)
	Etapa/ținta
	Denumire

	
	
	
	

	L6
	C2.I7
	M
	Facilitatea de împrumut ICO pentru promovarea locuințelor sociale: Acorduri juridice semnate cu beneficiarii finali și finalizarea investiției

	L24
	C12.I7
	T
	Schema de sprijin pentru proiectele strategice din lanțul valoric al automobilelor electrice (împrumuturi): Acorduri juridice semnate cu beneficiarii finali sau rezoluții finale de atribuire publicate și finalizarea investiției

	L28
	C13.I6
	M
	Linia verde a ICO – Acorduri juridice semnate cu beneficiarii finali (inclusiv fondurile de capitaluri proprii) și finalizarea investiției

	L33
	C13.I6
	M
	Linia ICO Întreprinderi și Antreprenori – Acorduri juridice semnate cu beneficiarii finali (inclusiv fonduri de capital) și finalizarea investiției

	L38
	C13.I7
	M
	Next Tech – Acorduri juridice semnate cu beneficiarii finali și fondurile de capitaluri proprii ale investiției

	L42
	C13.I8
	M
	FOCO – Acorduri juridice semnate cu beneficiarii finali (inclusiv fondurile de capitaluri proprii) ai investiției

	L49
	C13.I12
	M
	Fondul ENISA pentru antreprenoriat și IMM-uri - Acorduri juridice semnate cu beneficiarii finali ai investiției

	L57
	C13.I13
	T
	Fondul regional de reziliență – Alte linii: Acorduri juridice semnate cu beneficiarii finali (inclusiv fonduri de capitaluri proprii) sau rapoarte privind progresele înregistrate

	L59
	C13.I13
	M
	Fondul regional de reziliență – Linie publică directă: Acorduri juridice semnate cu beneficiarii finali sau rapoarte privind progresele înregistrate, confirmarea de către administrație sau de către o entitate publică sau certificate de plată a muncii sau documente justificative privind comisioanele de gestiune aferente

	L62
	C13.I13
	M
	Fondul Regional de Reziliență - Ministerul Afacerilor Economice și Tranziției Digitale a finalizat investiția

	L60
	C13.I13
	M
	Fondul regional de reziliență – contribuția la schimbările climatice

	L90
	C13.I15
	M
	Politica de investiții

	L91
	C13.I15
	M
	Injecție de capital

	L65
	C15.I9
	M
	Mecanismul de finanțare a CHIP: Acorduri juridice semnate cu beneficiarii finali și finalizarea investiției

	L69
	C17.I10
	T
	Plata fondurilor sub formă de împrumuturi pentru sprijinirea sectorului sănătății sau a sectorului aerospațial

	L73
	C22.I6
	M
	Fondul de impact social: Acorduri legale de finanțare semnate cu beneficiarii finali (inclusiv fonduri de capital) și finalizarea investiției

	L76
	C25.I2
	T
	Punerea în aplicare a proiectelor de digitalizare și diseminare a conținutului

	L79
	C25.I3
	M
	Fondul platformei audiovizuale: Acorduri legale de finanțare semnate cu beneficiarii finali (inclusiv fonduri de capital) și finalizarea investiției

	
	
	Suma tranșei
	4 398 027 139 EUR





Secțiunea 3: DISPOZIȚII SUPLIMENTARE 
1. Modalități de monitorizare și punere în aplicare a planului de redresare și reziliență
Monitorizarea și punerea în aplicare a planului de redresare și reziliență modificat al Spaniei au fost prevăzute în Decretul-lege regal nr. 36/2020 din 30 decembrie de aprobare a unor măsuri urgente pentru modernizarea administrației publice și punerea în aplicare a planului de redresare („RDL 36/2020”). Acestea se desfășoară în conformitate cu următoarele modalități: 
· A fost înființată o Comisie pentru redresare, transformare și reziliență, care reunește toți miniștrii competenți pentru plan și care va fi prezidată de președintele guvernului. Comisia a stabilit orientările generale de politică pentru elaborarea și punerea în aplicare a planului de redresare și monitorizează punerea în aplicare a acestuia. Activitatea sa va fi asistată de un comitet tehnic format din 20 de membri ai administrației publice, prezidat de Secretariatul General pentru Fondurile Europene. 
· Un nou Secretariat General pentru Fondurile Europene din cadrul Ministerului Finanțelor va fi autoritatea responsabilă pentru plan în raport cu Comisia Europeană. Această autoritate va fi esențială pentru monitorizarea depunerii cererilor de plată, care se va baza pe atingerea jaloanelor și a țintelor. 
· Planul modificat include 419 jaloane și ținte, dintre care majoritatea se referă la perioada 2021-2023. Jaloanele și țintele propuse sunt clare, iar indicatorii propuși sunt relevanți, acceptabili și solizi. 
· În timp ce ministerul responsabil pentru fiecare măsură va fi responsabil de luarea de măsuri pentru atingerea jaloanelor și a obiectivelor aferente în conformitate cu resursele prevăzute în buget, Secretariatul General pentru Fondurile Europene va fi organismul care va elabora cererile de plată către Comisia Europeană. Fiecare cerere de plată este însoțită de o declarație de gestiune pe baza rapoartelor emise de organismele responsabile pentru componente. În plus, controlorul general al administrației de stat (Intervención General de la Administración del Estado - IGAE) va efectua verificări pentru a certifica îndeplinirea jaloanelor și a obiectivelor, precum și rezultatele obținute. Fondurile alocate pentru punerea în aplicare a planului vor fi incluse în bugetul administrației centrale. 
· Au fost instituite mecanisme pentru a implica actorii-cheie în punerea în aplicare a planului. Se instituie o nouă conferință sectorială pentru plan, cu scopul de a canaliza cooperarea dintre regiuni, entități locale și administrația centrală în vederea punerii în aplicare a planului. În ceea ce privește controlul parlamentar, articolul 22 din Decretul-lege regal nr. 36/2020 prevede că guvernul raportează trimestrial Comisiei parlamentare mixte pentru Uniunea Europeană cu privire la progresele înregistrate în ceea ce privește planul de redresare, transformare și reziliență.
Pentru a asigura buna gestiune financiară a resurselor primite și, în special, pentru a asigura alinierea la principiul eficienței din punctul de vedere al costurilor, ca parte a mecanismelor sale de monitorizare a punerii în aplicare a planului său de redresare și reziliență, Spania a instituit dispoziții juridice suplimentare privind proiecte specifice finanțate prin cheltuieli aferente granturilor la nivel național, regional sau local. Aceste dispoziții prevăd că, pentru proiectele care sunt declarate Comisiei Europene pentru a demonstra conformitatea cu jaloanele și țintele, în cazul în care orice sumă care a fost acordată inițial sub formă de cheltuieli aferente grantului devine disponibilă ulterior atunci când actele de verificare efectuate de organismul care acordă grantul arată că suma justificată și verificată în cele din urmă a fost mai mică decât suma acordată, suma eliberată respectivă se alocă pentru cheltuieli în cadrul aceluiași domeniu de politică al componentei respective, asigurând în același timp respectarea oricăror cerințe de marcare. Această construcție juridică este limitată în fiecare caz la suma declarată Comisiei Europene drept costuri preconizate ale măsurii respective și se referă exclusiv la jaloanele și țintele declarate Comisiei Europene în cea de a șaptea tranșă de sprijin nerambursabil și în cea de a patra tranșă de sprijin sub formă de împrumut, în cazul în care jalonul sau ținta respectivă a necesitat prezentarea de rapoarte finale de către entitățile sau persoanele fizice beneficiare.
2. Modalități de asigurare a accesului deplin al Comisiei la datele subiacente
Pentru a oferi Comisiei acces deplin la datele subiacente relevante, Spania trebuie să dispună de următoarele mecanisme:
Secretariatul General pentru Fondurile Europene (Ministerul Finanțelor), în calitate de coordonator pentru planul de redresare și reziliență al Spaniei, este responsabil de punerea în aplicare generală a planurilor de redresare și reziliență modificate, de asigurarea coordonării cu alte autorități relevante din țară (inclusiv de asigurarea coerenței în ceea ce privește utilizarea altor fonduri ale UE), de monitorizarea progreselor înregistrate în ceea ce privește jaloanele și țintele, de supravegherea și asigurarea punerii în aplicare a măsurilor de control și de audit și de furnizarea tuturor rapoartelor necesare, precum și a cererilor de plată și a declarației de gestiune care le însoțește. Secretariatul General pentru Fondurile Europene se bazează pe un sistem informatic („Cafea”) care permite ministerelor și altor organisme de punere în aplicare, de control și de audit să codifice toate informațiile relevante, inclusiv raportarea jaloanelor și a țintelor și a indicatorilor de monitorizare, rapoartele de control și de audit și rapoartele de gestiune ale organismelor de punere în aplicare care se preconizează că vor servi drept bază pentru declarațiile de gestiune care însoțesc cererile de plată. Sistemul permite, de asemenea, înregistrarea informațiilor financiare calitative și a altor date, cum ar fi cele privind destinatarii finali, contractanții și subcontractanții. De asemenea, autoritățile colectează și stochează datele privind beneficiarii reali, care sunt găzduite de agenția fiscală națională. 
În plus, în ceea ce privește jalonul 173 și angajamentele privind auditul și controalele care au fost asumate în contextul primei cereri de plată, Spania a încheiat două acorduri pentru a facilita schimbul de informații privind beneficiarii reali ai societăților străine: unul între Consiliul general al notarilor și Agenția fiscală și altul între aceasta din urmă și Colegiul grefierilor imobiliari. În plus, Spania a emis un ordin ministerial (Ordinul HFP/55/2023) care împuternicește autoritățile responsabile cu organizarea cererilor să solicite date privind beneficiarii reali de la societăți străine pentru care autoritățile naționale nu dețin informații în bazele lor de date.
În plus, Spania a îmbunătățit accesul la informațiile privind beneficiarii reali în scopuri de control. În special, autoritățile spaniole au creat și au operaționalizat un instrument informatic de evaluare a riscurilor denumit „MINERVA” pentru controlul sistematic și prevenirea conflictelor de interese, utilizând datele beneficiarilor reali.
În conformitate cu articolul 24 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2021/241, la finalizarea jaloanelor și a țintelor relevante convenite în secțiunea 2.1 din prezenta anexă, Spania prezintă Comisiei o cerere justificată în mod corespunzător de plată a contribuției financiare. Spania se asigură că, la cerere, Comisia are acces deplin la datele subiacente relevante care justifică în mod corespunzător cererea de plată, atât pentru evaluarea cererii de plată în conformitate cu articolul 24 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2021/241, cât și în scopuri de audit și control.
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